## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotos veiklos sąrašas“

ĮKAINOToS Veiklos sąrašaS

| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis*1 (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) | Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2048 ŽEIMIŲ G. 19, JONAVOS M. DEMENCIJOS IR ALZHAIMERIU SERGANČIŲ ASMENŲ SLAUGOS SKYRIAUS KAPITALINIO REMONTO DARBAI |  |  |  |  |
| Sklypo plano dalis |  |  |  |  |
| 1. | Ardymo darbai | 100 proc. |  |  |
| 2. | Nuogrindos ir tako įrengimas | 100 proc. |  |  |
| 3. | Žolės dangos įrengimas | 100 proc. |  |  |
| Architektūros dalis |  |  |  |  |
|  | Demontavimo ir ardymo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Grindų įrengimo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Pertvarų įrengimas ir vidaus sienų apdailos darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Lubų apdailos darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Langų ir išorinių durų įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Vidaus durų ir vitrinų įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Stogo ir stogelių įrengimo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Bėginės kėlimo sistemos sumontavimas | 100 proc. |  |  |
|  | Lifto montavimas ir jo apdailos įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Pandusų ir laiptų įrengimo ir apdailos darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Turėklų (vidinių) įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Apsauginių kampų montavimas | 100 proc. |  |  |
|  | Metalinės ažūrinės pertvaros įrengimas. | 100 proc. |  |  |
|  | Metalinių paviršių (stoginės konstrukcijos) dažymas. | 100 proc. |  |  |
|  | Atraminės sienelės aptaisymas fasadinėmis plytelėmis. | 100 proc. |  |  |
|  | Pakabų, veidrodžių, muilinių, dušo užuolaidos laikiklių su užuolaidom montavimas | 100 proc. |  |  |
|  | Integruotų baldų montavimas | 100 proc. |  |  |
| Konstrukcijų dalis |  |  |  |  |
|  | Pamatų šiltinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Grindų šiltinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Sienų šiltinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Stogo šiltinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Pandusų ir laiptų įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Lifto šachtos įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Gelžbetoninės perdangos įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Sąramų įrengimas | 100 proc. |  |  |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis |  |  |  |  |
|  | Demontavimo ardymo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Konstrukcijų atstatymo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Šaltas ir karštas vanduo | 100 proc. |  |  |
|  | Buitinės nuotekos | 100 proc. |  |  |
|  | Prietaisai | 100 proc. |  |  |
| Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis |  |  |  |  |
|  | Šildymo sistemos įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Vėdinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Vėsinimas | 100 proc. |  |  |
| Elektrotechnikos dalis |  |  |  |  |
|  | Skydai ir komplektiniai gaminiai | 100 proc. |  |  |
|  | Šviestuvai | 100 proc. |  |  |
|  | Instaliaciniai gaminiai | 100 proc. |  |  |
|  | Kabeliai ir laidai | 100 proc. |  |  |
|  | Montažinės medžiagos | 100 proc. |  |  |
|  | Statybos montavimo darbai | 100 proc. |  |  |
| Elektroninių ryšių dalis |  |  |  |  |
|  | Kompiuterių tinklas | 100 proc. |  |  |
|  | Personalo iškvietimo sistema | 100 proc. |  |  |
| Apsauginės signalizacijos dalis |  |  |  |  |
|  | Įeigos kontrolės sistema | 100 proc. |  |  |
| Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis |  |  |  |  |
|  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema | 100 proc. |  |  |
| Kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Išpildomųjų geodezinių kontrolinių nuotraukų parengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Kadastrinės bylos ir visų reikalingų dokumentų pridavimo procedūroms parengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Energinio naudingumo sertifikato parengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Kita** | 100 proc. |  |  |
| Suma be PVM*: |  |  |  |  |
| PVM [21 proc.] suma*: |  |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |  |

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.

** - pildoma tik tuo atveju, jei, tiekėjų vertinimu, atsiras darbų, kurių perkančioji organizacija nenumatė įkainotos veiklos sąrašo eilutėse. Jei tokių darbų nėra, tuomet šioje eilutėje pakanka įrašyti 0, ar tiesiog jos nepildyti.

*1 - Darbo apimtis, nurodyta aukščiau esančioje lentelėje, parodo bendrą Darbų (kiekvieno Sutarties Nuolatinių Darbų elemento ar veiklos) apimtį.

Pastaba:

- bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- nurodytose sąrašo skiltyse reikia vertinti visus darbus iš kurių susideda visa skiltis. Darbų grupės atitinka TP darbų žiniaraščių grupes. Tais atvejais, kai darbai nenurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose, bet aiškiai iš brėžinių ar kitų TP dalių matyti, kad darbus reikia atlikti, reikia vertinti ir priskirti atitinkamai įkainotos veiklos sąrašo darbų grupei.