Projekto konkurso sąlygų aprašo

4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS KLAIPĖDOS PILIES DIDŽIAJAME BOKŠTE PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOMS PIRKTI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Pirkimo objektas: Muziejaus ekspozicijos atkurtame Klaipėdos pilies Didžiajame bokšte (adresas, Priešpilio g. 2, Klaipėda) mokslinės-meninės koncepcijos parengimo, techninio projekto kūrimo ir autorinės priežiūros ekspozicijos įrengimo metu paslaugos.

  - Projekto konkurso tikslas: projekto konkurso būdu išrinkti geriausią ir tinkamiausią ekspozicijos atkurtame Klaipėdos pilies Didžiajame bokšte koncepcinį (idėjinį) Projekto pasiūlymą ir su projekto konkurso laimėtoju sudaryti paslaugų teikimo sutartį dėl ekspozicijos techninio projekto parengimo ir įgyvendinimo priežiūros paslaugos teikimo.

  - Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Pilies bokšto valdytojas – BĮ Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.

  - Ekspozicijos vieta: Klaipėdos pilies Didysis bokštas, Priešpilio g. 2, Klaipėda. Bokštas atkurtas pagal UP architektai UAB parengtą techninį projektą (techninis projektas pridedamas). Didysis bokštas - 7 aukštų cilindro formos statinys, bendras statinio tūris – 8300 m3, aukštis – 45,5 m, erdvė nuo cokolinio iki 7 aukšto vertikaliai atvira, į kiekvieno aukšto aikšteles patenkama laiptais arba liftu, aukštų grindys įrengtos iš ažūrinių metalinių grotelių,  praėjimų plotis atskiruose aukštuose skiriasi atkartodamas buvusios mūrinės sienos plotį. Grindys viršutinėje (apžvalgos) aikštelėje ir virš cokolinio aukšto įrengtos per visą bokšto skerspjūvį iš metalinių grotelių su stiklo konstrukcija viduryje. Iš viršaus per stiklines grindis ir ažūrines groteles atsiveria vaizdas į visą bokšto erdvę apačioje. Šildymas numatytas tik cokoliniame aukšte, kuriame planuojamos kasos ir suvenyrų parduotuvė. Kitos bokšto erdvės nešildomos, todėl planuojant ekspoziciją būtina atsižvelgti į klimatines sąlygas. Drėgmės kontrolė bokšte nėra įrengta. Bokšto langai sandarūs, yra galimybė papildomus elektros kabelius atvesti į reikiamas vietas visuose aukštuose. Yra išlikęs ir eksponuojamas autentiškas akmeninis grindinys bokšto rūsyje.

  - Ekspozicijos tema: Klaipėdos miesto istorija, svarbiausių įvykių ir asmenybių atvaizdavimas, miesto socialinis, kultūrinis vystymasis, politiniai pokyčiai, architektūros raida, Klaipėdos pilies statybos ir sugriovimo istorija. Ieškoma unikalaus požiūrio į šias temas, o ne tik chronologinio pristatymo.

  - Ekspozicijos tikslas: Pratęsiant ir papildant jau veikiančias muziejines ekspozicijas piliavietėje sukurti darnų Klaipėdos miesto ir viso Klaipėdos krašto vystymosi pristatymą. Siekiama įrengti modernią, inovatyvią, lankytojui patrauklią ir istoriškai pagrįstą ekspoziciją, kuri:

    - Išsamiai ir įtraukiai pristatytų Klaipėdos (Memelio) miesto raidą.

    - Detaliau atskleisti tuos miesto vystymosi laikotarpius ir svarbiausius įvykius, apie kuriuos nėra papasakota jau veikiančiose piliavietės ekspozicijose.

    - Naudotų originalias šiuolaikines technologijas ir interaktyvius sprendinius, įskaitant virtualios (VR) ir/ar papildytos (AR) realybės galimybes.

    - Numatytų erdves laikinoms, keičiamoms parodoms, racionaliai pagrindžiant laikinų ir pastovių ekspozicijų santykį.

    - Būtų pritaikyta įvairaus amžiaus ir interesų lankytojams, įskaitant šeimas su vaikais ir užsienio turistus.

    - Būtų prieinama specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

    - Harmoningai integruotųsi į istorinę Didžiojo bokšto aplinką, ją papildytų ir išnaudotų jos potencialą, išryškintų ir neužgožtų originalių atkurto bokšto architektūrinių detalių.

- PASAKOJIMŲ KLAIPĖDOS PILIES DIDŽIOJO BOKŠTO EKSPOZICIJOJE METMENYS

  - Įsivaizduoti Klaipėdą - atrasti ir prisiminti: Idėjos pagrindas - bokšto simbolika. Pasakose ir legendose bokštas dažnai vaizduojamas kaip paslaptinga, svarbių įvykių vieta, iš kurios stebima aplinka ir siekiama apsiginti nuo grėsmių. Siūloma įvaizdinti svarbiausias Klaipėdos atminties, sėkmės ir nesėkmės istorijas bei jas kūrusius žmones, siekiant paskatinti žiūrovus iš naujo įvertinti ar interpretuoti jų reikšmę. Vienas svarbiausių principų – naratyvo konstravimas, lengvai atpažįstamus daiktus transformuojant į naują, simbolišką vaizdinį.

  - Pusrūsis:  Bokštas yra naujausias atkurtas pilies statinys. Jo rūsyje išlikęs autentiškas XVI a. grindinys. Čia tikslinga pristatyti bokšto statybos, sugriovimo ir atstatymo istoriją, pasitelkiant istorinius planus, brėžinius ir artefaktus. Skaitmeninė istorinė medžiaga gali būti pateikiama stenduose, o artefaktai – ekspozicinėse spintose.

  - Centrinė bokšto erdvė: Centrinė atvira  erdvė tęsiasi per visus bokšto aukštus (1-5), išskyrus pusrūsį ir bokšto pastogę. Joje galėtų būti pristatytas simbolinis, visą miesto istoriją ar bendrai istorijos tėkmę simbolizuojantis modernus kūrinys ar instaliacija, kurią prireikus būtų galima transformuoti ar demontuoti.  Erdvė turėtų būti daugiafunkcė, kad prireikus ją būtų galima naudoti įvairiems meniniams pasirodymams.

  - Praėjimai atskiruose bokšto aukštuose: Šiose erdvėse siūloma kurti įvairius Klaipėdos istorinius naratyvus, naudojant nešildomų patalpų klimatinėms sąlygoms tinkamus originalius artefaktus (akmens, metalo ir pan.), multimediją, kopijas, garso instaliacijas ir kitas priemones, kurios leistų įtaigiai atskleisti istorinius pasakojimus. Klaipėda - daugiau kaip 770 metų turintis miestas. Miesto istorija turtinga istoriniais šaltiniais, projektais, ikonografija, kartografija. Tai puikus pagrindas kurti įvairius Klaipėdos miesto gyvenimo pasakojimus. Chronologine tvarka svarbiausi pasakojimai galėtų būti šie:

    - Ankstyvoji, viduramžių istorija: „Neišsipildžiusios  vizijos“ istorija - Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino magistro idėja dėl Memelio pilies ir miesto įkūrimo buvo svarbi visam regionui. Deja, istorinės aplinkybės viduramžiais  stabdė šį procesą. Nors miestui ir buvo suteiktos Liubeko (1258 m.), o vėliau ir Kulmo (1475 m.) privilegijos, tai  nedavė tikėtinos naudos. Pozityvus lūžis miesto raidoje - Ordino valstybės transformacija į pasaulietinę valstybę (1525 m.).

    - Klaipėda Didžiųjų konfliktų ir iššūkių metais 1525 – 1627 - 1763: Po 1525 m. vyko šios miesto transformacijos - vystėsi urbanistinė struktūra, amatai, bažnyčios ir mokyklos. Pasakojimas kuriamas naudojant miesto panoramas, brėžinius, piešinius, istorinių šaltinių ištraukas. Miesto reikšmės liudininkas – stipri bastioninė tvirtovė. Klaipėdai atsivėrė naujos galimybės ir iššūkiai – uosto plėtra, Prūsijos karalystės (1701 m.) įkūrimas, maro epidemijos, 1736 m. švietimo reforma. Šiame laikotarpyje Klaipėda ryškiai pastebima Europos politiniame kontekste.

- Švedijos karų laikotarpis, Septynerių metų karas, Rusijos imperijos okupacijos/administravimo laikotarpis.

    - 1763–1854 metų laikotarpis: Tai medienos ir vėjų epocha. Svarbiausi šio laikotarpio įvykiai - tvirtovės statuso panaikinimas ir naujos galimybės Klaipėdos miesto plėtrai. Vystėsi pramonė - nuo amatininkų cechų iki fabrikų, klestėjo pirkliai ir pramonininkai, uostas, medienos apdirbimo įmonės, žymėję vadinamąjį „angliškąjį laikotarpį“. Pasakojimas konstruojamas remiantis XIX a. pradžios miesto ir uosto planais, vaizdais ir panoramomis, statistika.

- Klaipėda Napoleono karų laikotarpiu, jos žingsniai moderniosios visuomenės link.

- Klaipėda – laikinoji sostinė, XIX a. karinės ir ūkio reformos.

- Didysis 1854 m. gaisras ir gyventojų istorijos (H. Šlymano ir kt. atvejai).

    - Nuo pakilimo iš pelenų iki modernios Klaipėdos 1854-1923-1939 m.: Naujasis atgyjančio miesto veidas - istorizmo, neostilių, jugendo stiliaus ir kt. statinių dominavimas 1854–1871 m. yra ryškus to laikotarpio ženklas.

- Klaipėda Vokietijos imperijos laikotarpiu 1871–1918 m. įgavo ir kitus  modernaus miesto bruožus. Atsirado geležinkelis, elektra, tramvajus, vandentiekis, valstybiniai pastatai – paštas, kareivinės, mokyklos.

- Svarbi ir gyventojų tapatybė, gyventojų statistika. Tapatybę formuojantys ženklai – paminklai, šventės, leidiniai.

- Po 1923 metų sukilimo Klaipėda tampa Lietuvos valstybės teritorija, Lietuvos vartais į pasaulį. Todėl svarbus miestui vokiškosios linijos nukirtimas, 1923 m. įvykiai, miesto raida ir  vizijos (pvz. K. Pakšto vizija, 1936 m. miesto vizija po šimtmečio).

    - Klaipėdą kūrusių ir garsinusių žmonių galerija: Žymiausių ir svarbiausių XIII-XIX a. asmenybių portretai sukuriami DI pagalba, o XIX – XX a. asmenybės įamžintos graviūrose ir  fotografijose. Prie portreto pateikiami gimimo metai ir veiklos apibūdinimas,  interaktyviuose ekranuose gali būti pateikiamos biografijos. Portretai spausdinami skaitmenine spauda ant šiuolaikiškų medžiagų.

  - Viršutiniame aukšte (pastogėje) siūloma įrengti  apžvalgos aikštelę, kur naujų technologijų pagalba suteikiama galimybė pažvelgti pro langus į XX a. pirmos pusės  miestą ir uostą, palyginti konkrečios vietos architektūros pokyčius skirtingais laikotarpiais.

- PASLAUGŲ APIMTIS IR TURINYS

  - Kuriant pilies Didžiojo bokšto ekspozicijos projektą turės būti parengti ir su Užsakovu bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi suderinti:

    - I etapas: Ekspozicijos koncepcija ir scenarijus:

      - Išsami ekspozicijos mokslinė-meninė koncepcija, pagrįsta muziejininkystės principais.

      - Detalus tematinis-struktūrinis planas (ekspozicijos dalių, temų, potemų išdėstymas erdvėje).

      - Ekspozicijos scenarijus (naratyvas), apimantis pagrindines idėjas, perteikiamas žinutes, eksponatų sąrašą (preliminarų, su galimybe naudoti muziejaus fondų medžiagą ir siūlyti naujus objektus/kopijas/rekonstrukcijas).

      - Lankytojų srautų schema, atsižvelgiant į bokšto specifiką.

      - Preliminarūs vizualiniai sprendimai (eskizai, vizualizacijos).

      - Siūlymai dėl interaktyvių, multimedijos ir edukacinių elementų integravimo (ypatingą dėmesį skiriant virtualios ir papildytos realybės potencialui).

  - II etapas: Ekspozicijos techninis projektas:

3.2.1. Erdviniai ir dizaino sprendimai:

3.2.1.1. Detalūs ekspozicijos planai (M 1:50 ar kitu tinkamu masteliu), pjūviai, išklotinės su tiksliais matmenimis, eksponatų, baldų, įrangos išdėstymu.

3.2.1.2. Ekspozicinių baldų (vitrinų, stendų, pakylų ir kt.) projektiniai brėžiniai, medžiagų, spalvų, faktūrų specifikacijos. Dizainas turi būti funkcionalus, estetiškas, ilgaamžis ir saugus eksponatams bei lankytojams.

3.2.1.3. Konstrukciniai sprendimai (jei reikalingi nestandartiniai laikantys elementai).

3.2.2. Grafinis dizainas:

3.2.2.1. Ekspozicijos grafinio stiliaus koncepcija (šriftai, spalvos, grafiniai elementai).

3.2.2.2. Visi tekstiniai ir vaizdiniai elementai: informaciniai stendai, eksponatų etiketės, anotacijos (lietuvių ir anglų kalbomis, svarstyti galimybę papildomoms kalboms, pvz., vokiečių), nuorodos, žemėlapiai ir kt. Tekstai turi būti lengvai skaitomi, glausti ir informatyvūs, atsižvelgiant į skirtingų amžiaus grupių poreikius.

3.2.3. Apšvietimo projektas:

3.2.3.1. Bendrojo ir akcentinio apšvietimo sprendimai, šviestuvų tipai, jų išdėstymo schemos, techninės specifikacijos. Apšvietimas turi užtikrinti gerą matomumą, kurti tinkamą atmosferą ir apsaugoti eksponatus nuo žalingo poveikio (UV filtrai, šviesos srauto reguliavimas). Atsižvelgti į natūralios šviesos patekimą į bokšto erdvę.

3.2.4. Multimedijos ir interaktyvių sprendimų projektas (jei numatyta koncepcijoje):

3.2.4.1. Detalūs techniniai sprendimai, įrangos specifikacijos, turinio aprašymai (pvz., interaktyvių ekranų, projekcijų, garso instaliacijų, virtualios/papildytos realybės elementų ir kt.). Numatyti įrangos techninės priežiūros ir atnaujinimo aspektus.

3.2.4.2. Vartotojo sąsajos (UI) ir vartotojo patirties (UX) dizainas, ypatingą dėmesį skiriant VR/AR sprendinių intuityvumui ir prieinamumui.

3.2.5. Eksponatų išdėstymo ir tvirtinimo sprendimai, rekomendacijos dėl saugaus ir estetiško eksponatų montavimo.

3.2.6. Detali projekto įgyvendinimo sąmata: Apimanti visas medžiagas, gamybą, įrangą, programavimą ir kt. (atskirai nuo projektavimo paslaugų kainos). Ši sąmata bus naudojama ekspozicijos įrengimo pirkimui.

3.2.7. 3D vizualizacijos: Aukštos kokybės ekspozicijos 3D vizualizacijos, atspindinčios galutinį vaizdą.

3.3. III etapas: Autorinė priežiūra:

3.3.1. Konsultacijos ekspozicijos įrengimo viešojo pirkimo ir darbų metu.

3.3.2. Projekto sprendinių laikymosi kontrolė, operatyvus reagavimas į iškilusius klausimus ir neatitikimus.

3.3.3. Dalyvavimas perduodant įrengtą ekspoziciją Užsakovui.

- REIKALAVIMAI PROJEKTO TURINIUI IR DIZAINUI

  - Istorinis tikslumas: Ekspozicijos turinys turi būti pagrįstas patikimais istoriniais šaltiniais, naujausiais tyrimais.

  - Naratyvo vientisumas ir patrauklumas: Ekspozicija turi pasakoti aiškią, logišką ir įtraukiančią istoriją.

  - Modernumas ir inovatyvumas: Naudojami šiuolaikiški dizaino sprendimai, kokybiškos medžiagos, interaktyvios ir multimedijos priemonės, tačiau išlaikant pagarbą istorinei bokšto aplinkai ir neužgožiant atkurto bokšto architektūrinių detalių.

  - Lankytojų įtraukimas: Siekiama sukurti patyriminę ekspoziciją, skatinančią lankytojų smalsumą ir aktyvų dalyvavimą.

  - Universalus dizainas ir prieinamumas: Kiek įmanoma, atsižvelgti į universalaus dizaino principus, siekiant ekspozicijos prieinamumo skirtingų poreikių turintiems lankytojams (pvz., aiškus šriftas, kontrastas, garso gidų galimybė, interaktyvių sprendimų pritaikymas). Pageidautina, kad būtų pritaikyti visi 7 universalaus dizaino principai. Įvertinti bokšto fizinius apribojimus.

  - Eksponatų saugumas: Projektiniai sprendimai turi užtikrinti eksponatų fizinę apsaugą ir tinkamas eksponavimo sąlygas (klimato kontrolės rekomendacijos, apšvietimas).

  - Darnumas ir ilgaamžiškumas: Naudojamos kokybiškos, patvarios ir ekologiškos medžiagos. Ekspozicijos elementai turi būti lengvai prižiūrimi ir atsparūs dėvėjimuisi.

  - Unikalios bokšto erdvės išnaudojimas: Rasti patrauklų ir originalų būdą išnaudoti bokšto atvirą vidinį tūrį, temų pasirinkimą ir eksponatų išdėstymą atskiruose bokšto aukštuose.

  - Mikroklimato sąlygos: Rengiant ekspoziciją atsižvelgti, kad bokšte nėra įrengtas šildymas ir drėgmės kontrolė, eksponatai turi būti atsparūs temperatūros svyravimams, apsaugoti nuo drėgmės poveikio.

  - Kalbos: Pagrindinės ekspozicijos kalbos – lietuvių ir anglų. Svarstytina galimybė pateikti pagrindinę informaciją ir vokiečių/rusų kalbomis (pvz., per skaitmeninius sprendimus ar atskirus lankstinukus).

- KITA INFORMACIJA

  - Užsakovas organizuos objekto apžiūrą potencialiems tiekėjams, jeigu bus poreikis.