Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

KOMPIUTERINIŲ DARBO VIETŲ ĮRANGOS PAKEITIMO IR/AR PARENGIMO SAUGIAM DARBUI (ATNAUJINIMO) PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA arba Perkančioji organizacija), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (aktuali redakcija), įgyvendina projektą „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“ (toliau – Projektas), projekto kodas Nr. 02-097-P-0001, panaudojant 2021 – 2027 m. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės finansavimą (EGADP, angl. – RRF).

  - Projekto uždaviniai:

    - Centralizuotai atnaujinti valstybės biudžetinių įstaigų naudojamą IT infrastruktūrą, užtikrinant esamos debesijos informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros praplėtimą iki visoms Valstybės biudžetinėms įstaigoms reikalingos apimties;

    - Valstybės biudžetinių įstaigų pasenusios bei saugumo reikalavimų neatitinkančios IRT infrastruktūros migravimas į centralizuotai valdomą debesijos informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrą;

    - Valstybės biudžetinių įstaigų pasenusių bei saugumo reikalavimų neatitinkančių lokalių duomenų perdavimo tinkų techninės ir sisteminės programinės įrangos kompleksinis atnaujinimas ir pertvarka, saugaus centralizuoto valdymo sprendimo įdiegimas (4000 KDV);

    - Valstybės biudžetinių įstaigų pasenusios bei saugumo reikalavimų neatitinkančios kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) techninės ir sisteminės programinės įrangos kompleksinis atnaujinimas ir pertvarka, saugaus centralizuoto valdymo sprendimo įdiegimas (4000 KDV).

  - Perkančioji organizacija, siekdama įgyvendinti Projekto uždavinius ir pilna apimtimi atnaujinti ir migruoti KDV, vykdo viešąjį pirkimą šioms paslaugoms įsigyti.

  - Nacionalinio saugumo reikalavimai: Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 ir 9 dalimi.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

  - Šio pirkimo tikslas – įsigyti Kompiuterinių darbo vietų įrangos pakeitimo ir/ar parengimo saugiam darbui (atnaujinimo) paslaugas, apimančias analizę, planavimą, įrangos diegimą, duomenų migravimą, saugumo priemonių taikymą ir dokumentavimą (toliau – Paslaugos).

  - Reikalavimai Paslaugoms pateikiami 1 lentelėje. Paslaugos užsakomos pagal poreikį pateikiant užsakymus. Užsakymai gali būti teikiami 10 mėnesių laikotarpyje nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1 lentelė. Reikalavimai KDV įrangos pakeitimo ir parengimo saugiam darbui (atnaujinimui) paslaugoms

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
|  | Kalba | Paslaugų teikėjas privalo su Perkančiąja organizacija bendrauti lietuvių kalba. Visa dokumentacija privalo būti paruošta lietuvių kalba. |
|  | Apimtis ir paslaugų teikimo tvarka | Preliminarus institucijų, kurių KDV bus pakeičiamos ir/ar parengiamos saugiam darbui (atnaujinamos), skaičius yra 15 (preliminarus KDV skaičius – 4000 vnt.). Paslaugos bus užsakomos atskirais užsakymais, kiekvienai institucijai atskirai. Visos institucijos, kurioms KDV bus pakeičiamos ir/ar parengiamos saugiam darbui (atnaujinamos) yra Vilniaus mieste. Tiekėjas turi įsivertinti, kad KDV pakeitimo ir/ar parengimo saugiam darbui (atnaujinimo) paslaugos gali būti užsakytos atlikti kelioms (2-3) institucijoms (~ 500 KDV) vienu metu. Visos institucijos, kurioms bus užsakomos paslaugos, naudos/naudoja MS365 E3 arba Business Premium licencijas. Paslaugos, nurodytos šios lentelės punktuose Nr. 2.2.1-2.2.4 bus užsakomos pagal poreikį: Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti visų 4000 KDV pakeitimo ir/ar parengimo saugiam darbui (atnaujinimo). Numatoma, kad bus užsakyta Paslaugų ne mažiau kaip 30 proc. nuo preliminaraus KDV kiekio (4000 vnt.), skaičiuojant faktiškai suteiktas paslaugas konkrečioms KDV. Jei vienai KDV suteikiamos kelios paslaugos (2.2.1-2.2.4 punktai), kiekviena paslauga skaičiuojama atskirai. Šios lentelės 2.2.5 punkte nurodytos paslaugos bus užsakomos pagal poreikį neįsipareigojant išpirkti nurodyto kiekio ar vertės. Įsigaliojus sutarčiai, Perkančioji organizacija pateiks tiekėjui užsakymus dėl institucijos/institucijų KDV analizės ir atnaujinimo/migravimo plano parengimo. Po institucijos KDV analizės ir atnaujinimo/migravimo plano parengimo pagal poreikį bus pateikiamas užsakymas dėl tos institucijos KDV pakeitimo ir/ar parengimo saugiam darbui (atnaujinimo). Užsakymas pradedamas vykdyti Perkančiajai organizacijai suderinus ir patvirtinus užsakymo apimtį, rezultatus ir įgyvendinimo terminus. Pagal užsakymus suteiktų paslaugų perdavimo priėmimo aktai turi būti pasirašomi ne vėliau nei užsakymuose nurodyti terminai. Visos paslaugos turi būti teikiamos su atitinkama institucija suderintu laiku. Užsakymuose numatomi Paslaugų teikimo terminai turės būti ne ilgesni nei: - institucijos KDV analizė ir atnaujinimo/migravimo plano parengimui (šios lentelės 2.2.1 punkte nurodyta paslauga) ir suderinimui su Perkančiąja organizacija bei institucija – ne ilgiau kaip 1 (vienas) mėnuo nuo užsakymo pateikimo; - šios lentelės 2.2.2-2.2.5 punktuose nurodytoms paslaugoms pagal suderintą ir patvirtintą planą – ne ilgiau nei 2 (du) mėnesiai nuo užsakymo pateikimo. |
|  | Saugumo ir vientisumo užtikrinimas | Tiekėjas turi suplanuoti, koordinuoti ir kontroliuoti paslaugų teikimo procesą taip, kad paslaugų teikimo metu būtų užtikrintas minimaliai pertraukiamas naudotojų darbas ir užtikrinamas naujų KDV korektiškas veikimas, perkeliamų duomenų saugumas ir vientisumas. Prastovos turi būti suderintos minimizuojant įtaką institucijų naudotojų veiklai. Visos paslaugų teikimo veiklos ir dokumentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir institucijomis, kurių KDV atnaujinami ir/arba migruojami. Paslaugas gaunančioji (institucija) ir/ar Perkančioji organizacija užtikrins, kad, esant poreikiui, trečioji šalis padės atlikti specifinius programinės įrangos (toliau – PĮ) perkėlimo darbus ir/ar užtikrins komunikacijos kanalus su trečiąją šalimi. Tiekėjas turi užtikrinti, kad po sutarties įsigaliojimo visi jo darbuotojai įgyvendinantys sutartį pasirašytų pasižadėjimus dėl duomenų apsaugos ir konfidencialumo. |
|  | Garantijos | Garantija turi apimti ne mažiau kaip: - pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktoms paslaugoms šalinimą; - nemokamą incidentų/gedimų šalinimą, išskyrus tuos incidentus, gedimus, kurie įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų. Paslaugų rezultatui taikomas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto (-ų) pasirašymo dienos. Garantinio termino laikotarpiu nustačius Paslaugų trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Paslaugų trūkumus. |
|  | Specialieji reikalavimai paslaugų teikimui |  |
|  | Pasirengimas paslaugų teikimui | Ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos, turi būti parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas bendras Paslaugų teikimo planas, apimantis ne mažiau kaip: - bendrus projekto tikslus; - dokumentuotą paslaugų asortimentą pagal šios lentelės punkto Nr. 2.2 (pagal atitinkamus papunkčius) reikalavimus; - projekto įgyvendinimo prielaidas bei apribojimus; - projekto valdymo struktūrą ir paslaugų teikimo dalyvaujančių institucijų ir jų atstovų atsakomybes; - komunikavimo procedūrą; - kokybės valdymo procedūrą; - rizikų valdymo procedūrą; - pokyčių valdymo procedūrą; - problemų valdymo procedūrą; - dokumentų ir rezultatų derinimo bei tvirtinimo procedūrą; - dokumentų šablonus. |
| 2.2 | Paslaugų asortimentas | KDV analizės ir/ar pakeitimo ir/ar parengimo saugiam darbui (atnaujinimo) paslaugų asortimentas (bendrai asortimentas ir kiekviena paslauga atskirai) turi būti technologiškai detaliai ir išsamiai dokumentuotas ir apimti: - institucijos KDV analizę ir atnaujinimo/migravimo plano parengimą; - esamų KDV įrangos duomenų ištrynimą; - naujos KDV įrangos pastatymą ir prijungimą darbo vietose, duomenų perkėlimą į naują įrangą; - KDV paruošimą atnaujinimui ir saugumo priemonių taikymą naujų KDV įrangai; - papildomas paslaugas, susijusias su aukščiau nurodytų paslaugų teikimu. |
|  | Institucijos KDV analizė ir atnaujinimo/migravimo plano parengimas | - Analizės vykdymo ir plano parengimo metu turi būti atlikta analizė, apimanti konkrečios institucijos esamos įrangos inventorizaciją: naudojama KDV įranga (kompiuteriai, telefonai, periferiniai įrenginiai) ir KDV programos (standartinės naudojamos visoje KDV įrangoje ir specifinės tik tam tikroje KDV įrangoje); - serverinės ir /arba debesijos tarnybos darbui su aplikacijomis, naudojami tapatybių ir prieigų valdymo, KDV valdymo bei administravimo įrankiai/sistemos; - saugaus nuotolinio prisijungimo prie institucijos vidinių tinklų ir kitos naudojamos IT saugumo priemonės bei politikos, t.t. Atlikus analizę turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija ir paslaugas gaunančia institucija detalus KDV atnaujinimo paslaugų teikimo planas, parengtos KDV paruošimo atnaujinimui (duomenų perkėlimui) instrukcijos, parengti reikalavimai naujoms KDV. |
|  | Esamų KDV įrangos duomenų ištrynimas | Sertifikuotam esamų KDV įrangos duomenų ištrynimui/diskų sunaikinimui turi būti: 1. surinkta informacija, apie esamą KDV įrangą, kuriai turi būti ištrinti duomenys; 2. suderintas KDV įrangos saugus duomenų ištrynimas/diskų sunaikinimas naudojant tam skirtą programinę įrangą, pateikiant tai patvirtinančius įrodymus. KDV įrangos duomenų ištrynimas vykdomas institucijos patalpose/patalpoje ir po duomenų sunaikinimo KDV įranga lieka institucijoje. |
|  | Naujos KDV įrangos pastatymas ir prijungimas, duomenų perkėlimas į naują įrangą | Naujų KDV įrangos pastatymo ir prijungimo jų darbo vietose prie institucijos infrastruktūros (įrangos valdymo sistemos, lokali įranga – spausdintuvai, skaneriai, kt., vidinis kompiuterinis tinklas, pan.), duomenų (failai) perkėlimo iš esamos KDV įrangos į naują KDV įrangą vykdymo metu turi būti: - nauja įranga pristatyta į jos naudojimo vietą; - atlikti naujos įrangos išpakavimo darbai, surinktos ir į nurodytą įstaigos vietą išneštos išrūšiuotos pakavimo medžiagos; - įranga pajungta prie darbo vietose esančių įrenginių bei prie vidinio kompiuterių tinklo (LAN ir/arba Wi-Fi); - įranga įtraukta į institucijos naudojamas KDV valdymo bei administravimo sistemas; - įdiegta reikiama programinė įranga; - parengta ir pritaikyta automatinio KDV OS bei aplikacijų atnaujinimo diegimo politika(-os); - kiekvienoje KDV nustatyti perkeliami duomenys; - parengtos instrukcijos naudotojams, kaip jiems maksimaliai atlikti duomenų persikėlimą, naudojantis turimais debesijos įrankiais; - atliktas naudotojų neperkeltų duomenų perkėlimas į atnaujintą įrangą; - gautas patvirtinimas iš kiekvieno naudotojo, kad jo duomenys buvo sėkmingai perkelti į naują KDV įrangą; - prieš tai naudota KDV įranga pristatyta į vieną įstaigos nurodytą patalpą (tame pačiame pastate). Įrangos atnaujinimo rezultatai: - Institucijos KDV įranga atnaujinta, perkelti duomenys iš esamos KDV įrangos į naują, nauja KDV įranga prijungta prie kompiuterinių tinklų ir pilnai veikianti bei naudojama naudotojų, anksčiau naudota KDV įranga sudėta nurodytoje patalpoje. - Suteiktos paslaugos dokumentuotos ir patvirtintos atitinkamų institucijos atstovų. |
|  | KDV paruošimas atnaujinimui ir saugumo priemonių taikymas naujai KDV įrangai | Paslaugos atlikimo metu turi būti: - sudarytas konkrečios institucijos perkeliamos įrangos sąrašas (darbuotojas, kompiuteris, naudojamos aplikacijos, naudojamos serverinės arba debesijos tarnybos, duomenys, numatyti perkėlimui, ir t.t.); - identifikuojami KDV įrangos priežiūros paslaugas konkrečiai institucijai teikiantys asmenys; - sudarytas perkeliamai įrangai taikomų tapatybių ir prieigų valdymo (pvz.: AD, Entra ID, kt.), KDV valdymo (pvz.: Intune, AD GPO, MDT, kt.) bei administravimo priemonių (M365 Admin Center, PowerShell, LAN Sweeper, RMM, kt.) (esamų ir naujų) sąrašas; - sudarytas perkeliamai įrangai taikomų saugaus nuotolinio prisijungimo prie institucijos vidinio tinklo (pvz.: VPN, MFA, Conditional Access, kt.) ir kitų naudojamų IT saugumo priemonių (pvz.: antivirusinės programos, diskų šifravimas, kt.) bei politikų (esamų ir naujų) sąrašas; - dokumentuojami reikalingi pokyčiai naudojamoje įrangoje ir įrankiuose; - suderinti reikiami prisijungimai prie esamų įrankių ir sistemų; - įvertintas esamos infrastruktūros tinkamumas su KDV įrangos atnaujinimu susijusiais pakeitimais. - įvertintos institucijos naudojamų Microsoft 365 paskyrų (angl. tenantų) konfigūracijos ir rekomenduoti ir/ar atlikti reikalingi pakeitimai; - institucijai taikomų Microsoft 365 darbo vietų įrangos valdymo ir saugumo priemonių apimčių aprašymą (panaudojant Microsoft Entra ID, Intune, Defender for Endpoint); - KDV įrangos priežiūrą teikiančių šalių išsamus instruktavimas dėl naujai įrengtų KDV valdymo ir priežiūros. Ruošiantis KDV atnaujinimui turi būti atlikta: - institucijos serverinių ir/arba debesijos tarnybų konfigūravimo pakeitimai; - institucijos tapatybių ir prieigų valdymo sistemų konfigūravimo pakeitimai; - institucijos KDV valdymo bei administravimo sistemų konfigūravimo pakeitimai; - institucijos saugaus nuotolinio prisijungimo sistemų konfigūravimo pakeitimai; - institucijos kitų naudojamų IT saugumo priemonių konfigūravimo pakeitimai; - atliktos konfigūracijos ir jų pakeitimai dokumentuoti ir patvirtinti atitinkamų institucijos atstovų. Saugumo priemonių taikymas naujai KDV įrangai: - parengtos ir įdiegtos standartinės kompiuterinės įrangos apsaugos priemonės; - parengtos ir įdiegtos standartinės saugaus prisijungimo prie KDV priemonės; - parengtos ir įdiegtos standartinės bazinio saugumo lygio nustatymo priemonės, kurios blokuotų KDV įrangos prieigą prie institucijos IT išteklių, jeigu KDV įranga neatitinka bazinio saugumo lygio ar jis nukristų žemiau kaip numatytas. Siūlomos paslaugos turi būti parengtos taip, kad leistų institucijai maksimaliai pasinaudoti turimų Microsoft 365 debesijos paslaugų funkcionalumais (būtų pilnai tam sukonfigūruota): • Hybrid Entra ID Joined ir/arba Entra ID joined kompiuterių įtraukimo į Entra ID būdai; • kelių lygių autentifikavimas jungiantis prie KDV operacinės sistemos (pvz.: slaptažodis ar PIN ir mob. programėlė, raktas, SMS ir/ar biometriniai duomenys); • kelių lygių autentifikavimo politikos pagal įvairius prieigos kriterijus (vartotojas, vartotojo grupė, prisijungimo vieta, naudojamos darbo vietos saugumo lygis, prisijungimui naudojama programinė įranga, t.t.); • antro lygio autentifikavimo priemonių parinkimas ir priverstinis taikymas (skirtingos vartotojų grupės gali turėti skirtingą priemonių rinkinį); • vieningas prisijungimas (angl. Single Sign On) prie skirtingų Microsoft 365 aplinkų iš valdomos operacinės sistemos; • nuotolinis KDV valdymas per Intune įrankį – OS valdymas, saugumo nuostatų valdymas; • galimybė automatiškai įtraukti KDV į nuotolinio valdymo įrankį (Intune) Autopilot programos pagalba ir taikyti įvairius saugumo nustatymus bei politikas, kurie pilnai užtikrintų kibernetinių technologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą pagal Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašą; • apsaugos priemonės nuo el. šiukšlių bei kenkėjiškos programinės įrangos ir kibernetinių atakų (Defender for Endpoint, CheckPoint Endpoint Detection and Response); • galimybė kontroliuoti ir valdyti prieigą prie duomenų, esančių Microsoft 365 paskyrose bei tarnybose – SharePoint, Teams, OneDrive – pagal institucijos nustatytą duomenų konfidencialumo lygį; • institucijos informacijos klasifikavimas ir žymėjimas bei šifravimas (reikiamų žymų sukonfigūravimą ir diegimą bei naudotojų apie tai informavimą neapimant žymoms taikomų taisyklių konfigūravimo); • el. laiškų šifravimas; • dinaminių vartotojų ir įrenginių grupių valdymas; • disko šifravimas ir šifravimo raktų centralizuotas valdymas; • lokalių administratorių paskyrų darbo vietose centralizuotas valdymas; • nuotolinis programų ir jų atnaujinimų diegimas bei centralizuotas valdymas. Galimi integracijų poreikiai: Naujai paruoštos KDV turi būti pilnai parengtos naudotis Perkančiosios organizacijos teikiamomis ugniasienių, VPN ir SIEM sistemų paslaugomis. Paslaugų teikėjas turės pilnai įvertinti Perkančiosios organizacijos teikiamų paslaugų technines charakteristikas. Vadovaujantis atliktu vertinimu KDV turės būti įdiegta atitinkama būtina programinė įranga ir sukonfigūruotas jos tinkamas naudojimas su Perkančiosios organizacijos teikiamomis IT paslaugomis. Paminėtinos šios paslaugos, su kuriomis gali reikėti atlikti integracijas – VPNaaS paslauga CheckPoint gamintojo pagrindu, Cisco, HPE, CheckPoint, Fortigate, PaloAlto, F5 ir pan. tinklo įranga, saugumo žurnalinių įrašų valdymo (SIEM) sistema. Atnaujintą įrangą perduodant prižiūrinčiam personalui ar trečiai šaliai turi būti atliktas: - atliktų perkėlimo ir konfigūravimo darbų dokumentavimas; - atliktų perkėlimo ir konfigūravimo darbų pristatymas institucijos KDV priežiūrą teikiantiems specialistams ir/arba trečiosioms šalims; - parengtų ir įdiegtų papildomų priemonių darbo vietose apmokymai institucijos KDV priežiūrą teikiantiems specialistams ir/arba trečiosioms šalims. |
|  | Papildomos paslaugos, susijusios su 2.2.1-2.2.4 eilutėse nurodytų paslaugų teikimu | Papildomos paslaugos gali būti užsakytos esant poreikiui ir tik suderinus su Perkančiąja organizacija. Papildomų paslaugų apimtyje gali būti (įskaitant, bet neapsiribojant) papildomų/aukščiau nepaminėtų M365 sprendimų diegimas: el. pašto migracija iš on-prem infrastruktūros; DLP taisyklių konfigūravimas/diegimas; M365 tenantų perkėlimas/apjungimas ir pan. |

_____________

Pvz. Jei vienos institucijos bus užsakyta 100 vnt. KDV 2.2.1 p. nurodytų paslaugų, 100 vnt. KDV 2.2.3 p. nurodytų paslaugų ir 200 vnt. KDV 2.2.4 p. nurodytų paslaugų, skaičiuojama, kad suteikta 400 vnt. (10 proc.) Paslaugų nuo preliminaraus KDV kiekio (4000 vnt.).