KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINSITRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 459 35500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

PATVIRTINTA:

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2025-12-01 protokolu Nr. 342

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„SVEIKATINGUMO IR SPORTO KOMPLEKSO K. ŠIMONIO G. 1A, KUPIŠKIO M. STATYBOS DARBAI (II ETAPAS)“

ATVIRO KONKURSO BENDROSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	6

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai	6

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	7

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	8

8.	Elektroninis aukcionas	10

9.	Pasiūlymų vertinimas	10

10.	Sutarties sudarymas	10

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	11

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninis projektas“	14

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	14

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“	14

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	14

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	14

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“	14

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	14

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	15

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“	15

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Projektuojamo pastato energinio naudingumo sertifikatas“	15

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašo forma“	15

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Pažymos apie paskutiniais 2 finansiniais metais gautas metines pajamas forma“	15

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašo forma“	15

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Preliminarios pirkimo sutarties projektas“	16

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Pagrindinės pirkimo sutarties projektas“	16

- Bendra informacija

  - Perkančiojo organizacija – Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, adresas Vytauto g. 2, Kupiškis, darbo laikas pirmadienį ir trečiadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., antradienį ir ketvirtadienį – nuo 8.00 val. iki 18.00 val., o penktadienį – nuo 8.00 val. iki 13.00 val. Pietų pertrauka yra nuo 12.00 val. iki 12.45 val., pirmadieniais–ketvirtadieniais. Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas viena valanda. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO LT), nes CPO LT skelbiamame elektroniniame kataloge nėra galimybės įsigyti pirkimo objekto pobūdžio statybos (rangos) darbų (informacija 2025-11-10 dienai):

Papildant – šiuo pirkimu įsigyjami darbai neapima, pvz1., paprastojo remonto darbų, nes statybų rūšis – nauja statyba; pvz2., nors techniniame projekte ir yra darbų, susijusių su nuotekų, šilumos tiekimo tinklais, tačiau CPO LT katalogas apima tik lauko darbus, o ir šio pirkimo objektas apima tiek lauko, tiek vidaus tinkų tiesimo darbus, ir, be kita ko, šių inžinerinių tinklų remonto darbai yra vieninga sveikatingumo ir sporto komplekso dalis, apimanti bendrą, kompleksiškai veikiantį siekiamą rangos rezultatą.

1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos, galiojusio viešojo pirkimo paskelbimo metu) (toliau – Aprašas), 4.3 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Statybos/rangos darbai sudaro ~95 proc. viso pirkimo objekto, todėl, remiantis Aprašo 7 punktu, pirkimas laikomas žaliu. ~95 procentai preliminariai išskaičiuojami sekančiai: laikoma, kad viso statinio projekto parengimo kaina sudaro ~8 proc. nuo rangos darbų pirkimo vertės, o techninis darbo projektas – 70 proc. nuo pastarosios vertės, kas sudaro ~5 procentus nuo pirkimui numatytos pirkimo vertės.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Pirkimui buvo skelbta rinkos konsultacija.

  - Pirkime Perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Pirkimo procedūros pasibaigia sudarius preliminariąją sutartį dėl darbų atlikimo (VPĮ 29 str. 2 d.). Preliminarioji sutartis sudaroma su vienu tiekėju, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Preliminarios sutarties pagrindu, preliminarioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, tiekėjui bus teikiami atskiri užsakymai dėl darbų ar jų dalies atlikimo (sudaromos pagrindinės sutartys). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visos techniniame projekte bei tiekėjo pasiūlyme nurodytos Darbų apimties. Perkančiosios organizacijos užsakomų Darbų (sudaromų pagrindinių sutarčių) faktinė apimtis priklausys nuo projekto įgyvendinimui skiriamų finansinių išteklių. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 6 dalies norma, preliminari sutartis sudaroma 4 metų laikotarpiui.

  - Perkančioji organizacija įsigyja darbo projekto parengimą ir rangos darbų vykdymą be statinio informacinio modeliavimo metodo (toliau – BIM), kaip toks įpareigojimas yra nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 13 punktu, remiantis 2021 m. gruodžio 8 d. Nr. 1061 Vyriausybės nutarimu ,,Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ (toliau – Nutarimas). Toks sprendimas priimtas remiantis Nutarimo 4.3. p., atsižvelgiant į tai, jog Techninis projektas parengtas dar tada, kada BIM taikymas dar nebuvo privalomas.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Sveikatingumo ir sporto komplekso K. Šimonio g. 1A, Kupiškio m. statybos II etapo darbus pagal techninį projektą „Sveikatingumo ir sporto komplekso (8.14) K. Šimonio g. 1A, Kupiškis statybos projektas“ Nr.: PRC16-482-TP (toliau – Techninis projektas) bei darbo projekto parengimo paslaugas. Šiuo pirkimu nėra perkami I etapo statybos ir darbo projekto parengimo darbai (jie jau yra atlikti), taip pat nėra perkami II etapo darbai, įranga, įrengimai ir kt. pagal Techninio projekto Technologijos dalį (TOMAS V, Bylos žymuo PRC16-482-TP-T) ir Techninio projekto Įgarsinimo ir multimedijos dalį (TOMAS XX, Bylos žymuo PRC16-482-TP-IS) bei darbai, įranga įrengimai ir kt., kurie prie pirkimo pridedamuose žiniaraščiuose (Pirkimo sąlygų 10 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“) yra pažymėti geltona spalva su įrašu „NEPERKAMA“; atitinkamai Techninio projekto Technologijos dalies (TOMAS V, Bylos žymuo PRC16-482-TP-T) ir Techninio projekto Įgarsinimo ir multimedijos dalies (TOMAS XX, Bylos žymuo PRC16-482-TP-IS) Darbo projekto dalių parengimas šiuo pirkimu nėra perkama.

  - Reikalavimai įsigyjamiems (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1. p.) Darbams yra nurodyti techniniame projekte „Sveikatingumo ir sporto komplekso (8.14) K. Šimonio g. 1A, Kupiškis statybos techninis projektas“ Nr.: PRC16-482-TP“, II statybos etapas: universalios sporto salės statyba (toliau – Techninis projektas), kuris yra pateikiamas specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis – vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais – privalės parengti darbo projektą ir atlikti Techniniame projekte suprojektuotus statybos darbus (atsižvelgiant į šių sąlygų 2.1 punktą), atlikti visus reikalingus prisijungimus prie inžinerinių tinklų, gauti visus darbams vykdyti reikalingus leidimus, parengti išpildomąsias nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir atlikti patikrą VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, pagal Perkančiosios organizacijos įgaliojimą užregistruoti statinius (arba remonto faktą) VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, parengti ir perduoti Perkančiajai organizacijai pabaigtų darbų vykdomąją dokumentaciją, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus per IS „Infostatyba“, KPEPIS, kitas sistemas, siekiant atliktų darbų užbaigimo įgyvendinimo, savo sąskaita bei ištekliais atlikti visus reikalingus matavimus, išbandymus, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti, taip pat įrengti projekto nuolatinį ir laikiną (darbų vykdymo metu) informacinį stendą, bei, savo sąskaita, atlikti energetinio naudingumo sertifikavimo paslaugas (toliau – Darbai). Į rangovo pasiūlymo kainą turėtų būti įskaičiuotos ir išlaidos, susijusios su sąskaitų teikimu per SABIS, taip pat elektroninio statybų žurnalo sąnaudos (šalys atskirai susitaria ar žurnalą užsako Perkančioji organizacija, o tiekėjas kompensuoja sąnaudas arba kitą elektroninio statybų žurnalo įsigijimo/kompensavimo būdą). Perkančioji organizacija popierinio techninio projekto varianto neišduos ir nedaugins, bet Tiekėjui bus sudarytos sąlygos reikalingą dokumentaciją pasidauginti savo sąskaita.

  - Pirkimo objektas yra vientisas ir į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai:

    - skaidant pirkimo objektą į dalis, atsirastų neracionalaus lėšų panaudojimo rizika, kadangi objekto statybos darbams parengtas vienas techninis projektas, kuris jau ir taip yra padalintas į dvi dalis (du statybos etapus). Įsigyjamas II statybų etapas, kuris apima visą statomą objektą, kuriam galioja vienas statybą leidžiantis dokumentas. Pirkimo objektą skaidant dalimis, atsirastų tikimybė, kad darbus vykdys skirtingi rangovai, todėl būtų neįmanoma pasiekti darbų nuoseklumo, užtikrinti jų atlikimo terminų laikymosi. Taip pat būtų patiriamos papildomos išlaidos dėl kelių objektų privalomosios statybos priežiūros;

    - pirkimas į dalis dėl perkamų statybos darbų ir darbo projekto dalių parengimo neskaidomas, kadangi pagal darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai, vykdomi statybos darbai, už kuriuos (už kurių detalizavimą) atsakingas statybos darbus atliekantis tiekėjas. Jeigu atsitiktų taip, jog darbo projekto rengėjai ir rangovas dėl tam tikrų elementų nesutartų – rangos darbai galėtų užstrigti neapibrėžtam laikui arba iš viso sustoti;

    - statybos darbus atliekantis tiekėjas, pats rengdamas darbo projekto dalis, kartu sieks efektyvumo ir kaštų taupymo, t. y. parinks optimalų techninių projektų sprendinių įgyvendinimą sudėtingumo prasme, taip pat jis pats turi prisiimti įsipareigojimus, susijusius su ekonominio naudingumo vertinimo balu (šildymo sutaupymo kaštai);

    - dėl darbo projekto parengimo ir statybos darbų gali atsirasti rizika negauti pasiūlymo vienai ar kitai pirkimo daliai, dėl ko Perkančiajai organizacijai kiltų grėsmė laiku neįgyvendinti šiuo pirkimu numatomų darbų dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų;

    - pagal faktą pirkimas yra išskaidytas į dalis. Techniniame projekte yra suprojektuoti baldai, įvairi įranga, kurie bus įsigyjami atskirai. Į šį pirkimą jie nėra įtraukiami dėl finansavimo aspektų, tačiau vėliau bus įsigyti atskirais pirkimais.

  - Darbų sudėtyje esančių statybos darbų sudėtis, apimtis ir kiti reikalavimai yra nurodyti šių specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame Techniniame projekte (bet kurioje Techninio projekto vietoje, kurios, esant neatitikimams, aiškinamos tokia prioriteto tvarka, kuri nurodyta pagrindinės sutarties projekte (specialiųjų pirkimo sąlygų 16 priedas). Atsižvelgiant į tai, jog vykdomo pirkimo kainodara – fiksuota kaina – Techniniame projekte nurodyti Darbų kiekiai fiziniais mato vienetais yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi numatytiems statybos darbams įvykdyti, gali būti didesni arba mažesni už Techniniame projekte nurodytus Darbų kiekius. Svarbu pažymėti, jog Techniniame projekte yra nurodyta darbų, kurių Perkančioji organizacija šiuo pirkimu neįsigyja, todėl jie neįeina į šio pirkimo objektą – plačiau žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1. p.

  - Rangovas privalo įstatymų ir Techniniame projekte nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti laikiną stendą apie statybos darbus, atitinkantį įstatymų ir Perkančiosios organizacijos užduoties reikalavimus.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti tikslūs medžiagų/įrangų gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio – tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti būtent šių gamintojų produkciją.

  - Preliminarios sutarties galiojimo trukmė – 48 mėnesiai (4 metai) nuo preliminariosios sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati pagrindinė sutartis (joje sulygti Darbų terminai) gali galioti ir ilgiau. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminų nustatymo aplinkybės yra aprašytos specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priede. Preliminarioji sutartis nustoja galioti, jeigu yra įsigyti visi Darbai pagal Techninį projektą arba suėjus Preliminariosios sutarties galiojimo terminui.

  - Pirkimo dokumentuose nenustatyta Perkančiajai organizacijai didžiausia priimtina kaina, tačiau ji užfiksuota vidiniuose pirkimų dokumentuose. Jeigu pirkimo metu Perkančioji organizacija atmestų tiekėjo, surinkusio didžiausią balų skaičių (pagal ekonominio naudingumo apskaičiavimą), pasiūlymą dėl to, jog jo kaina yra per didelė, Perkančioji organizacija negalėtų sudaryti sutarties su žemiau pagal ekonominį naudingumą eilėje esančiais tiekėjais (VPĮ 45 str.1 d. 5 p.). Sprendimas dėl per didelės kainos negali būti priimtas tol, kol nebus sudaryta eilė. Sudarius pasiūlymų eilę, gali nutikti taip, kad ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina bus per didelė, nepriimtina. Tokiu atveju pirkimą teks nutraukti, kadangi su kitais pasiūlymų eilėje esančiais tiekėjais sutarties sudaryti nebus galima. Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Fiksuota kaina privalo būti nustatyta ir atitikti tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiamu įkainotus Darbų kiekių žiniaraščius, parengtus pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedą. Šie tiekėjo pateikti Darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatiniai skaičiavimai) taps pirkimo sutarties dalimi. Darbų kiekių žiniaraščių pagrindu Perkančioji organizacija formuos užsakymus pagrindinėms sutartims sudaryti. Pradinės sutarties vertė yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį.

  - Techniniame projekte aprašytas I (statybų) etapas jau įgyvendintas ir yra veikiantis baseinas, II etapu prie jo pristatomas naujas statinys (viena siena bendra), kuris bus sujungtas į bendrą erdvę. Dėl šios priežasties rangovas, vykdydamas darbus, kurių metu naujai statomas pastatas bus sujungtas su esamu pastatu per bendrą sieną ar kitą konstrukciją: privalo prieš darbų pradžią apžiūrėti jungties vietą ir parengti jos faktinės būklės aktą (su fotofiksacija ir notarišku patvirtinimu), suderintą su statytoju (užsakovu), techniniu prižiūrėtoju ir Techninio projekto rengėju; privalo parengti jungties darbų technologiją, kurioje nurodomi darbų eiliškumas, sandarumo, hidroizoliacijos ir konstrukcinio vientisumo užtikrinimo būdai; darbų technologija derinama su Techninio projekto projekto vadovu ir statinio techniniu prižiūrėtoju; privalo užtikrinti, kad vykdant darbus nebūtų pažeistos esamo pastato konstrukcijos, apdaila ar inžinerinės sistemos kiek tai nėra būtina jungčiai atlikti. Jeigu yra galimybė - rangovas suderina anksčiau aprašytus sprendinius su ankstesniu rangovu, kurį nurodys Perkančioji organizacija. Jei garantija prarandama, rangovas privalo (įsipareigoja) kompensuoti Perkančiajai organizacijai visus dėl to patirtus nuostolius arba prisiimti garantinius įsipareigojimus už atitinkamą dalį.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2 Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (Darbų atlikimo vietą). Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką. Dėl objekto tikslios apžiūros datos ir laiko tiekėjas turi kreiptis į perkančiąją organizaciją CVP IS priemonėmis. Darbų vietos apžiūros tvarka: susitikimai su kiekvienu tiekėju organizuojami atskirai; jeigu apžiūros metu tikslinama, paaiškinama pirkimo dokumentuose paskelbta informacija, visi tokie patikslinimai, paaiškinamai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami visiems tiekėjams šių specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais ir tvarka – ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede, turi tenkinti kvalifikacijos reikalavimus bei privalo laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Šiems reikalavimams patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD). EBVPD forma yra pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. EBVPD pasiekiamas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt. EBVPD tiekėjas turi pateikti vadovaudamasis VPĮ 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 4 prieduose išdėstytus reikalavimus.

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Pirkimui taikomos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose (toliau – Reglamento) nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta pirkimo sąlygų 6 ar 7 prieduose (6 priedą pildo pasiūlymą teikiantis juridinis asmuo, o 7 priedą pildo pasiūlymą teikiantis fizinis asmuo). Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

  - Perkančioji organizacija nacionalinio saugumo reikalavimų, apibrėžtų VPĮ 45 straipsnio 21 netaiko.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį, ir jos pasirinkti vertinti pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijai yra kiekybiškai įvertinami, pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą;

    - Užpildytas (-i) EBVPD (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedą). EBVPD privalo būti pasirašytas;

    - Deklaracija (-os) dėl atitikties Reglamento nuostatoms pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedą (dokumentą teikia ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi);

    - Deklaracija (-os) dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas);

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - jei tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėją, tiekėjo ir kvazisubtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis asmens sutikimą ir tiekėjo ketinimą asmenį įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

    - įkainotus (užpildytus) Darbų kiekių žiniaraščius, parengtus pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedą. Pateikti sąmatiniai skaičiavimai taps pirkimo sutarties dalimi. Jeigu šis dokumentas nebus pateiktas kartu su pasiūlymu arba bus pakeistas priedo formos turinys – tiekėjo pasiūlymas atmetamas;

    - Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedo 4.2. ir 4.4. p. apibrėžti dokumentai (teikiama tuo atveju, jeigu tiekėjas siekia ekonominio naudingumo pagal T kriterijų).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

  - Atliekant pasiūlymų vertinimą, siekiant išvengti reitingavimo paradokso, kai taikoma santykinė ekonominio naudingumo formulė, konstatuojama, jog atsitikus tokiai situacijai, kai jau buvo apskaičiuoti galutiniai tiekėjų pasiūlymams skiriami balai, ir reikalingas atlikti tiekėjų eilės perskaičiavimas dėl to, jog neliko vieno iš tiekėjų – pasiūlymų eilė bei balai nebus perskaičiuojami. Tokiu atveju galutiniai tiekėjams skirti pasiūlymų balai išlieka tokie, kokie ir buvo konstatuoti kaip galutiniai (iki pašalinant vieną ar kelis iš tiekėjų iš pasiūlymų eilės), nepriklausomai nuo to, jog neliko vieno (ar kelių) iš tiekėjų.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą lygų arba ne mažesnį kaip 70.000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) suma vienu iš šių tiekėjo pasirinktų užtikrinimo būdų: užstatu arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos pirmo pareikalavimo neatšaukiama pasiūlymo užtikrinimo garantija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo reikalavimai:

    - užstatas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į Perkančiosios organizacijos sąskaitą Nr. LT764010043400080068, esančią  banke Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100.

    - Banko ar kredito unijos garantijai keliami šie reikalavimai:

      - Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai turi būti pasirašyti dokumentą išdavusio ūkio subjekto įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu (jeigu dokumento formoje nurodyta, jog turi būti ir tiekėjo parašas – toks dokumentas atitinkamai turi būti pasirašytas visų formoje nurodytų šalių);

      - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Banko garantijos galiojimo terminas būti toks pat, kaip pasiūlymo galiojimo terminas, nurodytas šių specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede;

      - Dokumento turinyje turi būti nurodyta: garantiją suteikęs bankas ar kredito unija privalo per 5 (penkias) darbo dienas sumokėti Perkančiajai organizacijai banko garantijoje nurodytą pinigų sumą, gavusi Perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaudama, kad Perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 7.4 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą;

      - Turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės (toliau – Taisyklės) – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). Atsiradus nesutapimams tarp Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės, prioritetas taikomas Taisyklių nuostatoms.

  - Banko garantija turi būti išduota, o užstato pavedimas turi būti įvykdytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Nepateikus su pasiūlymu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, arba pateikus neįsigaliojusį užtikrinimo dokumentą (už kurio išdavimą neapmokėta), Perkančioji organizacija paprašys per jos nurodytą terminą pateikti galiojantį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar dokumentus, įrodančius, kad už išduotą užtikrinimą yra apmokėta arba atliktas užstato pavedimas. Nepateikus nurodytų dokumentų, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

  - Jeigu pasiūlymo galiojimo užtikrinimui teikiama banko garantija, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pateikiamas skaitmenine forma kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas privalo būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo saugiu elektroniniu parašu. Kartu turi būti pateikiama dokumento, patvirtinančio įvykdytą apmokėjimą, skaitmeninė kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (elektroninis dokumentas) pasiūlymo dokumentų sudėtyje turi būti pateiktas atskiru failu, kad liktų aktyvus užtikrinimą išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo elektroninis parašas.

  - Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - dalyvis iki Perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančių duomenų (įskaitant prašymą patikslinti, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimą), nepaaiškina pasiūlymo ar nenurodo neįprastai mažos kainos pagrindimo;

    - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti Preliminarią sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą pirkimo sutarties projektą (specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priedas). Jei Perkančiosios organizacijos nurodytu laiku jis nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;

    - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, pirkimo sutartyje nustatytais terminais nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, ar pateikia reikalavimų neatitinkantį užtikrinimą (šis punktas galioja, jeigu Preliminarioje sutartyje yra toks reikalavimas dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo).

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš Perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą pagrindais, nustatytais Bendrųjų pirkimų sąlygų 18 skyriuje „Pasiūlymų atmetimo pagrindai“, o taip pat, jeigu:

    - dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVPIS priemonėmis, arba pateikė pavėluotai, t. y. pasibaigus nustatytam terminui;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (pvz., nepateikta(-os) užpildyta (-os) Pasiūlymo forma(-os) pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą);

    - dalyvis neatsakinėja į Perkančiosios organizacijos užklausimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančių duomenų patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo;

    - dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė paprašyto paaiškinimo ar dokumentų;

    - dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus;

    - dalyvis kartu su pasiūlymu nepateikė užpildyto specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedo.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti preliminariąją sutartį. Preliminarioji sutartis bus sudaroma su vienu tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Tvarka, kurios laikantis pagal šią preliminarią sutartį bus sudaroma sutartis, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 15 „Preliminariosios sutarties projektas“. Pagrindinės sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 16 priede  „Sutarties projektas“.

___________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninis projektas“

Techninis projektas „Sveikatingumo ir sporto komplekso (8.14) K. Šimonio g. 1A, Kupiškis statybos techninį projektas“, projekto Nr. PRC16-482-TP dokumentacija yra pateikta atskiroje .zip formato rinkmenoje.

____________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Tiekėjų pašalinimo pagrindai yra pateikiami atskirame dokumente, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai yra pateikiami atskirame dokumente, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (EBVPD) .xml formatu pateikiamas atskiroje rinkmenoje.

____________________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma tiekėjams pildyti yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

Pavyzdinė Tiekėjo deklaracijos forma dėl atitikties Reglamento nuostatoms, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos yra pateikti atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

Deklaracijos dėl tiekėjo atsakingų asmenų forma tiekėjams pildyti yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“

Darbų kiekių žiniaraščiai (.xlsx formatu) yra pateikti atskiroje zip formato rinkmenoje.

____________________

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Projektuojamo pastato energinio naudingumo sertifikatas“

Dokumentas yra pateikta atskiru dokumentu, .pdf formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašo forma“

Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašo forma yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Pažymos apie paskutiniais 2 finansiniais metais gautas metines pajamas forma“

Pažymos apie paskutiniais 2 finansiniais metais gautas metines pajamas forma yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašo forma“

Forma duomenims apie atliktus svarbiausius statybos darbus yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Preliminarios pirkimo sutarties projektas“

Preliminarios sutarties projektas yra pateiktas atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Pagrindinės pirkimo sutarties projektas“

Pagrindinės sutarties projektas yra pateiktas atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.