Vairuotojų informacinių švieslenčių SISTEMOS priežiūros, gedimų šalinimo paslaugų

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – vairuotojų informacinių švieslenčių sistemos (toliau – VIŠS) priežiūros, profilaktikos bei gedimų šalinimo paslaugos (toliau visos paslaugos kartu – Paslaugos). VIŠS – Aesys gamintojo vairuotojų informacinių švieslenčių sistema, kurią sudaro: ekranai, LED moduliai, ryšio įranga, valdymo blokai, aušintuvai, laikančioji konstrukcija su apdaila ir pamatu, elektros kabeliai, programinė įranga, valdymo serveris ir kiti priklausiniai bei įranga pagal Užsakovo pateiktus Vairuotojų informacinių švieslenčių projektus (esant poreikiui, su dokumentacija Paslaugų teikėjas turi galimybę susipažinti Užsakovo biure, Laisvės pr. 10A, Vilnius (atvykus nebus atsakoma į Paslaugų teikėjo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų; kilusius klausimus Paslaugų teikėjas turi užduoti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka). Paslaugų teikėjas, norėdamas atvykti ir susipažinti su dokumentacija, apie savo pageidavimą turi pranešti Užsakovui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, nurodydamas pageidaujamą susitikimo laiką. Užsakovas turi teisę su Paslaugų teikėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Atvykimo data negalės būti vėlesnė kaip likus 10 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

Maksimalus paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo paslaugų teikimo pradžios (kas laikoma paslaugų teikimo pradžia, nurodyta pirkimo sutartyje). Paslaugos teikiamos nenutrūkstamai. Užsakovas bet kuriuo metu gali atsisakyti visų ar dalies paslaugų pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miestas.

Sąvokos:

- Eismo valdymo centras – Užsakovo administruojamas eismo stebėjimo, valdymo, gedimų registravimo centras su kompiuterine, programine, serverine įranga bei personalu.

- Gedimas – sąvoka apima visai neveikiančią, dalinai neveikiančią arba blogai veikiančią Vairuotojų informacinę švieslentę ar atskirą jos komponentą, įrangą (įskaitant programinę įrangą), nepriklausomai nuo gedimo tipo ir priežasties.

Priežiūros tarnyba – Paslaugų teikėjo tarnyba su visa priežiūrai reikalinga technika, įranga, įrankiais ir medžiagomis bei kvalifikuotu personalu.

HD – (angl. „HelpDesk“) – Užsakovo administruojama gedimų registravimo ir užduočių valdymo sistema.

- Bendrieji reikalavimai

Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo laikotarpiu turi užtikrinti savalaikį VIŠS gedimų šalinimą, per Techninėje specifikacijoje nustatytus terminus reaguoti ir imtis priemonių gedimams bei sutrikimams pašalinti pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Paslaugų teikėjas privalo:

  - Įvertinti visas išlaidas, susijusias su VIŠS eksploatacija, priežiūra, gedimų šalinimu, profilaktika, reikiamu atsarginių dalių kiekiu, programinės įrangos valdymu, laikinais eismo ribojimais, leidimais, dangų atstatymu, ataskaitų teikimu Užsakovui bei kitomis paslaugomis, nurodytomis šioje techninėje specifikacijoje.

  - Visą Paslaugų teikimo laikotarpį teikiamos paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis atliekamą veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

  - Užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą VIŠS veikimą paslaugų teikimo laikotarpiu.

  - Visą paslaugų teikimo laikotarpį turėti pakankamas atsarginių dalių atsargas ir (ar) jų tiekimą, kad būtų užtikrintas gedimų šalinimas ir VIŠS priežiūra per šioje techninėje specifikacijoje nustatytus terminus. Paslaugų teikimo laikotarpiu naudotinos sertifikuojamos dalys, įranga privalo būti sertifikuota.

  - Vykdyti komunikaciją gedimų šalinimo klausimais Užsakovo administruojamoje HD. Paslaugų teikėjas HD turės priimti, registruoti pranešimus, išsamiai teikti ir operatyviai atnaujinti informaciją apie gedimo priežastis, šalinimo eigą, sunaudotas medžiagas bei kitą Užsakovo prašomą informaciją kiekvieną dieną nuo 6.00 val. iki 22.00 val. Bendravimas ir gedimų registravimas turi vykti lietuvių kalba.

  - Kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 5-os dienos (jeigu tai ne darbo diena, artimiausią darbo dieną) pateikti Užsakovo už sutartį atsakingam asmeniui ataskaitas nurodytu (Užsakovo) elektroniniu formatu (Excel, Word, PDF, ADOC arba kt.):

    - Paslaugų teikimo (gedimų, priežiūros, profilaktikos) ataskaitą. Turi būti pateikiama praėjusiame paslaugų teikimo laikotarpyje (praeitame mėnesyje) įvykusių VIŠS , kurioje turi būti atskirai pateikiama informacija apie kiekvieną per praėjusį mėnesį įvykusį VIŠS gedimą, nurodant gedimo registravimo datą (metai, mėnuo, diena), laiką (valanda, minutė), šalinant gedimą atliktas paslaugas, Užsakovo priskirtą gedimo šalinimo lygmenį, paslaugoms suteikti panaudotas medžiagas, medžiagų įkainius, esant poreikiui – kitą Užsakovo prašomą informaciją.

    - Pasibaigus kalendoriniams metams, esant Užsakovo nurodymui, pateikti iki sausio 25 d. metinę ataskaitą apie per praėjusius metus šalintus VIŠS gedimus, priežiūros ir profilaktikos paslaugas, draudiminius eismo įvykius, nurodant bendrą VIŠS gedimų skaičių, draudiminių eismo įvykių praėjusiais metais suvestinę ataskaitą, šalinant VIŠS gedimus ir kitus trūkumus, sunaudotų medžiagų aktus bei kitą Užsakovo nurodytą informaciją.

    - Po elektros (įvadinio jėgos) kabelio remonto atlikti remontuoto kabelio varžų matavimus ir pateikti Užsakovui varžų matavimo protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po visų darbų užbaigimo.

- Paslaugų teikėjas privalo sureaguoti į gedimus per 30 minučių nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą užregistravimo HD sistemoje. Reakcijos laikas – tai laikas, skirtas Užsakovo užregistruoto gedimo aprašymo perskaitymui ir Paslaugų teikėjo, atsakingo už gedimo pašalinimą, asmens priskyrimui HD.

- Kai gedimo pašalinimui reikalingos šios techninės priemonės – automobilinis kranas, ekskavatorius, bandymų laboratorija elektros gedimo vietos nustatymui – gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas papildomomis 24 valandomis.

- Įvykus VIŠS gedimui ar sunaikinus, sugadinus, pavogus VIŠS ar atskiros VIŠS dalies komponentą (nepriklausomai, ar tai įvyko dėl Paslaugų teikėjo veiksmų, ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ar kitų veiksnių, nepriklausančių nuo Užsakovo), Paslaugų teikėjas privalo nepataisomai sugedusį, sunaikintą, pavogtą VIŠS ar atskiros VIŠS dalies komponentą pakeisti kitu, nauju arba lygiaverčiu, neblogesnio funkcionalumo, būklės bei techninių charakteristikų, VIŠS ar atskiros VIŠS dalies komponentu. Paslaugų teikėjas, pakeitęs VIŠS ar atskiros VIŠS dalies komponentą nauju, turi nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) pateikti Užsakovui Paslaugų teikėjo ir (ar) gamintojo garantinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus, keičiamos VIŠS įrangos ar VIŠS komponento atitikties deklaraciją, pasą ir naudojimo instrukciją (aprašymą) (jei įranga standartiškai tiekiama su naudojimo instrukcija (aprašymu).

- Esant trečiųjų šalių padarytai žalai (jeigu nėra nustatytas kaltininkas), Paslaugų teikėjas privalo kreiptis į policiją, kaltininko draudimo bendrovę ar Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą. Eismo įvykių ar kitais VIŠS patirtos žalos atvejais Paslaugų teikėjas turi administruoti, atstovauti Užsakovui žalos vertinimo, paskaičiavimo ir atlyginimo procese su draudimo bendrove ar trečiosiomis šalimis pagal 2 lentelėje pateiktus įkainius. Apie kiekvieną patirtą žalos atvejį Paslaugų teikėjas turi raštu informuoti Užsakovą ir, jam pageidaujant, pateikti išsamią informaciją, dokumentus apie vykstantį / baigtą procesą, patirtos žalos dydį, gautas kompensacijas / išmokas ir pakeistą VIŠS įrangą ar įrangos komponentus.

- Esant būtinybei ir (ar) gedimo šalinimo metu išardžius, sugadinus dangas, Paslaugų teikėjas turi atlikti dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbus. Paslaugų teikėjas darbus turi atlikti laikydamasis tokių darbų vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Jeigu atstatydamas (atkurdamas) dangas Paslaugų teikėjas planuoja naudoti kitas nei pradines medžiagas, jų naudojimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu.

- Jeigu dėl techninės specifikacijos 9 punkte nurodytų aplinkybių Paslaugų teikėjas negali pašalinti gedimo ar atlikti profilaktinės priežiūros, planinių paslaugų per techninės specifikacijos  1 lentelėje nurodytus terminus, Paslaugų teikėjas nedelsiant, t. y. iki gedimų šalinimo termino pabaigos, turi apie tai pranešti Užsakovui HD (jeigu HD nefunkcionuoja – el. paštu), nurodant konkrečias aplinkybes iš nurodytų techninės specifikacijos 9 punkte, dėl kurių gedimo pašalinti neįmanoma per techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, ir pateikti aplinkybių egzistavimo įrodymus. Užsakovas, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) Eismo valdymo centro darbo valandas (pasibaigus Eismo valdymo centro darbo laikui, šio termino skaičiavimas pratęsiamas Eismo valdymo centro darbo laiku) HD (HD nefunkcionuojant ar funkcionuojant netinkamai – el. paštu) prašymą patvirtina, nustatydamas kitokį gedimo šalinimo terminą, arba prašymą atmeta, nurodydamas atmetimo motyvus. Užsakovui atmetus Paslaugų teikėjo prašymą nustatyti kitokį nei techninėje specifikacijoje numatytas gedimo šalinimo terminas laikoma, kad tas gedimas priskirtas pradinei Užsakovo nustatytai svarbai-prioritetui ir turi būti pašalintas per techninėje specifikacijoje nustatytą gedimo šalinimo terminą (šiuo atveju Šalių susirašinėjimas dėl kitokio termino nustatymo neįtakoja (nepratęsia) techninėje specifikacijoje nustatyto gedimo šalinimo termino). Užsakovo nustatytas gedimo šalinimo terminas turi būti fiksuojamas HD.

- Aplinkybės, dėl kurių gali būti taikomi kiti nei techninėje specifikacijoje numatyti gedimų šalinimo terminai (su sąlyga, kad šios aplinkybės sudaro kliūtis šalinti gedimą), yra:

  - ekstremalios oro sąlygos (ekstremaliomis oro sąlygomis laikomi reiškiniai, nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija), ir kiti reiškiniai, kai dėl jų draudžiama atlikti teikiant paslaugą būtinus darbus), objektyviai trukdančios atlikti gedimų šalinimo darbus lauko sąlygomis;

  - kliūtys ar sąlygos, su kuriomis teikiant paslaugas susidurta jų teikimo vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Paslaugų teikėjas  negali pašalinti ir išvengti;

  - prieš šalinant gedimą, būtina atlikti ekspertizę ar tyrimą (pvz., eismo įvykio, statinio konstrukcijų ar kt.);

  - kai šalinant gedimą yra būtina atlikti žemės kasimo darbus, kai tokiems darbams yra būtinas leidimas.

- Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas turi atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Paslaugų teikėjas Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu 2009-10-15 įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklėse ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse patvirtintus reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti keliuose su šviesą atspindinčias elementais, naudoti individualias apsaugos priemones. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Paslaugų teikėjo atributais.

- Gedimų šalinimo, profilaktinės priežiūros ir planines paslaugas susijusius su VIŠS išjungimais leidžiama vykdyti tik su atskiru Užsakovo leidimu.

- VIŠS gedimų šalinimas, planinė priežiūra ir profilaktinės paslaugos

- Paslaugų teikėjas privalo:

  - Visą sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti savalaikį reagavimą į Užsakovo HD sistemoje pateiktas užduotis. Švieslenčių kiekiai ir vietos nurodytos techninės specifikacijos 2 priede.

  - Paslaugų teikėjas turės reaguoti į Užsakovo HD sistemoje pateiktas užduotis ir pašalinti gedimus, atlikti profilaktines, planines užduotis per 1 lentelėje nurodytus ir Užsakovo parinktus terminus pagal 2 lentelėje nurodytus įkainius.

  - Į ketvirtinį planinių darbų įkainį įtraukti visus sutarties administravimo kaštus (ataskaitų teikimas, medžiagų užsakymų atlikimas, pasaugojimas, reagavimas į gedimus ir visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos skirtos sutarties administravimui ir vykdymui). Reguliariai atlikti profilaktinius darbus nurodytus techninės specifikacijos 2 lentelės II dalies 1 punkte.

- Užsakovas paslaugų teikimo laikotarpiu gali inicijuoti planinių ir profilaktinių priežiūros paslaugų grafiko sudarymą sutartam paslaugų teikimo laikotarpiui. Paslaugų grafike, Užsakovas gali sužymėti 2 lentelės II dalyje nurodytas ir pasirinktas paslaugas, kurias Paslaugų tiekėjas turės atlikti nurodytu periodiškumu. Užsakovas turi teisę visą paslaugų teikimo laikotarpį koreguoti grafiką pagal individualius poreikius.

- Paslaugų teikėjui už Paslaugas bus apmokama pagal pasiūlymo formoje nurodytus įkainius.

- Gedimo šalinimo ar profilaktinių darbų metu Paslaugų tiekėjui panaudojus medžiagas nurodytas 2 lentelės III dalyje, apmokama pagal pasiūlymo formoje nurodytus medžiagų įkainius. Užsakovas Paslaugų teikėjui už gedimo šalinimo ar profilaktinių, planinių darbų metu panaudotas medžiagas, nenurodytas 2 lentelės III dalyje, apmokės ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis, taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą pirkimo sutartyje numatyta tvarka.

- Atsarginių medžiagų sandėlis:

  - Paslaugų teikėjas, per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suformuoti atsarginių medžiagų, detalių sandėlį nurodytą techninės specifikacijos 3 lentelėje.

  - Paslaugų teikėjas, visą paslaugų teikimo laikotarpį turi palaikyti minimalų atsarginių medžiagų, detalių kiekį, taikant, kad panaudota detalė turi būti pakeičiama kita, ne ilgiau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo jos panaudojimo.

  - Paslaugų teikėjas, į sandėlį užsakomų medžiagų modelius turi suderinti su Užsakovu prieš užsakymo pateikimą medžiagų tiekėjui.

  - Gamintojui neturint reikiamos detalės ir esant jos gamybos poreikiui, medžiagų pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik su raštišku Užsakovo leidimu. Paslaugų teikėjas norėdamas pratęsti medžiagų pristatymo terminą turi raštu pateikti pagrįstą prašymą (su aplinkybių egzistavimo įrodymais) Užsakovui, kuris turi teisę patvirtinti, atmesti prašymą arba paprašyti papildomų duomenų ir vienašališkai priimti sprendimą dėl medžiagų tiekimo.

  - Užsakovas, sutarties vykdymo metu, raštu įspėjęs paslaugos teikėją, turi teisę mažinti atsarginių medžiagų sandėlyje laikomus medžiagų kiekius, po to kai bus panaudotos likusios medžiagos.

  - Paslaugų teikimo pabaigoje, paslaugų teikėjo medžiagų sandėlyje likus nepanaudotų medžiagų, Užsakovas įsipareigoja išpirkti likusias medžiagas pasiūlymo formoje nurodytais įkainiais. Paslaugų teikėjas jas turės pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą per 14 k. d. Vilniaus mieste.

- 1 lentelė. Gedimų šalinimo, profilaktinės priežiūros paslaugų skubos lygiai

| - Skubos lygis | - Terminas |
| --- | --- |
| - 1 lygis | - 72 valandos |
| - 2 lygis | - 14 kalendorinių dienų |
| - 3 lygis | - 30 kalendorinių dienų |

- 2 lentelė. Gedimų šalinimo, profilaktinės priežiūros paslaugų ir medžiagų sąrašas:

| Eil. Nr. | Paslauga/medžiagos |  | Mato vienetas | Preliminarus kiekis per paslaugų teikimo laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I dalis. Gedimų šalinimas |  |  |  |
| 1. | LED modulio keitimas |  | vnt. | 15 |
| 2. | Aušintuvo keitimas |  | vnt. | 40 |
| 3. | Ryšio įrangos perkrovimas |  | vnt. | 15 |
| 4. | Švieslentės perkrovimas nuotoliniu |  | vnt. | 15 |
| 5. | Serverinės įrangos perkrovimas |  | vnt. | 5 |
| 6. | Maitinimo šaltinio keitimas |  | vnt. | 5 |
| 7. | Programinio pobūdžio gedimo šalinimas (VIŠS programinėje įrangoje arba serveryje) |  | val. | 10 |
| 8. | Atvykimas (atvejais, kuomet vykstant į objektą įrangos veikimas atsistato savaime ir neatliekamas gedimo šalinimas |  | vnt. | 5 |
| 9. | Inžinieriaus darbo valanda šalinant kitą, I dalyje nenurodytą gedimą |  | val. | 20 |
|  | II dalis. Profilaktinė priežiūra, planinės paslaugos |  |  |  |
| 1. | Švieslenčių priežiūra ir periodinis patikrinimas, apimantis 2 lentelės II dalies 4, 6, 7, 8 punktus (kartą į ketvirtį, minimaliai išperkamas kiekis). |  | kart. (1-ai švieslentei) | 156 |
| 2. | Profilaktinė švieslentės vizualinė apžiūra pagal Užsakovo individualiai pateiktus kriterijus (neužlipant ant aptarnavimo aikštelės) |  | kart. (1-ai švieslentei) | 5 |
| 3. | Profilaktinė švieslentės vizualinė apžiūra pagal Užsakovo individualiai pateiktus kriterijus (užlipant ant švieslentės aptarnavimo aikštelės) |  | kart. (1-ai švieslentei) | 5 |
| 4. | VIŠS serverio ir programinės įrangos veikimo patikra |  | kart. (1 - am serveriui) | 3 |
| 5. | Švieslenčių pranešimų archyvo išsaugojimas į Užsakovo pateiktas laikmenas |  | kart. (13 vnt. švieslenčių) | 3 |
| 6. | Laikančiosios metalinės konstrukcijos būklės patikra, varžtinių sujungimų patikra pateikiant patikrinimo protokolą |  | kart. (1-ai švieslentei) | 3 |
| 7. | Metalinių konstrukcijų būklės patikra (nuo įlenkimų, skilimų, korozijos ar kt. pažeidimų) |  | kart. (1-ai švieslentei) | 3 |
| 8. | Aušintuvų ir šildytuvų veikimo patikra |  | kart. (1-ai švieslentei) | 1 |
| 9. | Švieslentės ekrano valymas (sausu būdu) |  | kart. (1-ai švieslentei) | 3 |
| 10. | Sniego, ledų sankaupų valymas |  | kart. (1-ai švieslentei) | 2 |
| 11. | Švieslentės dažymas pagal poreikį |  | kv. m. | 3 |
| 12. | Įžeminimo varžų matavimas pateikiant patikrinimo protokolą |  | kart. (1-ai švieslentei) | 13 |
| 13. | Inžinieriaus darbo valanda atliekant kitus, II dalyje nenurodytus priežiūros darbus ar Užsakovo pateiktas užduotis |  | Val. | 20 |
| 14. | Automobilinio keltuvo darbas |  | Val. | 5 |
| 15. | Inžinerinių tinklų nužymėjimas Užsakovo nurodymu |  | kart. (1-ai švieslentei) | 2 |
| 16. | Žalos administravimas su policija, draudimo įmonėmis, remonto sąmatų sudarymas, informacijos teikimas ar kt. |  | Kart. (1 – įvykiui) | 1 |
|  | III dalis. Medžiagos |  |  |  |
|  | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. |  | Preliminarus kiekis |
| 1. | LED modulis 0213 M210 |  | vnt. | 4 |
| 2. | LED modulis 0213 M2101 |  | vnt. | 3 |
| 3. | LED modulis 0213 M2102 |  | vnt. | 3 |
| 4. | LED modulis 0314 M320 |  | vnt. | 4 |
| 5. | LED modulis 0314 M3201 |  | vnt. | 3 |
| 6. | LED modulis 0314 M3202 |  | vnt. | 3 |
| 7. | Aušintuvas R001 |  | vnt. | 40 |
| 8. | Maršrutizatorius |  | vnt. | 3 |
| 9. | Dažai RAL MATT 7039 |  | l. | 20 |
| 10. | Antikorozinė danga (cinkas ar kt.) |  | l. | 20 |

- *- medžiagos keičiamos ir remonto darbai vykdomi pagal faktinį poreikį.

- 3 lentelė. Minimalus atsarginių detalių sąrašas.

| Eil. Nr. | Medžiagos/detalė | Mato vienetas | Minimalus atsarginių dalių kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED moduliai* | vnt. | 3 |
| 2. | Aušintuvai | vnt. | 2 |

- *Pirminis tikslus į atsarginių medžiagų sandėlį užsakomas LED modulių modelis turės būti suderintas su Užsakovu po sutarties pasirašymo per 14 k. d.

- Garantijos sąlygos

- Garantija suteiktoms paslaugoms, darbams bei įrangai:

  - Paslaugų teikėjas atliktoms gedimų šalinimo paslaugoms ir darbams suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytą garantiją.

  - Garantija VIŠS įrangai, komponentams: naujai sumontuotai VIŠS įrangai (įskaitant programinę įrangą) ar VIŠS komponentui Paslaugų teikėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 mėnesių garantiją. Jeigu VIŠS įrangos ar VIŠS komponento gamintojas standartiškai taiko ilgesnę nei 12 mėnesių kokybės garantiją, turi būti taikoma gamintojo garantija.

  - Nurodyti garantiniai gedimų šalinimo terminai pradedami skaičiuoti nuo HD užfiksuotos VIŠS gedimo šalinimo užbaigimo dienos. Garantijos terminu užfiksuotus garantinius gedimus Paslaugų teikėjas šalina savo sąskaita ir ištekliais. Garantinių gedimų fiksavimui (registravimui) ir šalinimui taikoma techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminai.

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai (žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimai)

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai (žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimai):

  - Paslaugų teikėjo aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai turi būti įgyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Žaliajam pirkimui keliamų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus 18.3 papunktyje, Paslaugų teikėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu.

  - Paslaugos turi atitikti šiuos aplinkos apsaugos principus:

| Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai (žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimai) | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas atliekamoms paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | EBVPD. Nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkančioji organizacija priima ir kitus lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pvz., tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą). |

Techninės specifikacijos

1 priedas

Registruotų gedimų ir užduočių kiekiai 2023–2025 m. laikotarpiu (iki 2025-07-01)

| Užklausos tipas | Kiekis (vnt.) |
| --- | --- |
| Ryšio sutrikimai | 7 |
| Aušinimo sistemos sutrikimai | 33 |
| LED panelių, atvaizdavimo sistemos sutrikimai | 4 |
| Sistemos, programinės ir serverinės įrangos sutrikimai | 4 |
| Fiziniai pažeidimai, įrangos apgadinimai | 1 |
| Elektros tiekimo sutrikimai | 12 |
| Kiti gedimai | 3 |

Techninės specifikacijos

2 priedas

Vairuotojų informacinių švieslenčių sistemos techninė informacija

A tipo švieslentė

Eilučių skaičius 4. Simbolių skaičius 60. Simbolių kiekis eilutėje 15.

Švieslentės aukštis (švieslentė su atramine konstrukcija) 7,85 m.

B tipo švieslentė

Eilučių skaičius 3. Simbolių skaičius 54. Simbolių kiekis eilutėje 18.

Švieslentės aukštis (švieslentė su atramine konstrukcija) 8,25 m.

1 lentelė. Švieslenčių įrengimo vietos:

| Eil. Nr. | Švieslentės Nr. | Švieslentės vieta |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1 | S. Batoro g. 18 |
| 2 | A2 | Dariaus ir Girėno g. 20 |
| 3 | A3 | Savanorių pr. 178F |
| 4 | A4 | Laisvės pr. 37 |
| 5 | A5 | Laisvės pr. 60 |
| 6 | A6 | Geležinio Vilko g. ties M. K. Čiurlionio g. viaduku |
| 7 | A7 | Ukmergės g. 212A |
| 8 | A8 | Laisvės pr. 3A |
| 9 | A9 | Ukmergės g. 156 |
| 10 | B1 | Pilaitės pr. ties Mėnulio g. 11 |
| 11 | B2 | Geležinio Vilko g. ties K. Borutos g. 30 |
| 12 | B3 | Ozo g. 18A |
| 13 | B4 | Ukmergės g. 350 |

3 lentelė. Švieslentės atraminės konstrukcijos brėžiniai

4 lentelė. Tipinė elektros energijos įvado schema

Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti tiekėjų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.