STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | Gydymo paskirties – psichikos dienos stacionaro, aptarnaujančio Telšių ir Plungės rajonų gyventojus, pastato Kalno g. 21A Telšiuose rekonstrukcijos (priestato statybos) rangos darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | 2024-05-29 |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) | - Pavadinimas |  | UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 180710497 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT877044060005755773 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kalno g. 21A Telšiai |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +37044474313 naujokas.gintaras@gmail.com |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | +37044474313 naujokas.gintaras@gmail.com |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Gintaras Naujokas +37044474313 naujokas.gintaras@gmail.com ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Gydymo paskirties pastatas - psichikos dienos stacionaras, aptarnaujantis Telšių ir Plungės rajono gyventojus |  |
|  | - Adresas |  | Kalno g. 21A, Telšiai |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-2591-4490 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Gydymo paskirties pastatas |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas nuosavybės teise priklausantis UAB „Žemaitijos psichikos sveikatos centrui“ |  |
|  | - Adresas |  | Kalno g. 21A, Telšiai |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-2045-8440 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  |  |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  | ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus (žr. pastabą 11 eilutėje) |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  | ...% Įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pelno procentinį dydį, o jeigu Rangovo pasiūlyme Pelno procentinis dydis nenurodytas, įrašyti 5 procentus |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra Sutarties kainos peržiūra gali būti netaikoma, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu jos pratęsimu nėra ilgesnė negu 6 mėnesiai (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 p.) ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | 0 |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  | ... % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  | 10 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  | Priestato statybos darbai atliekami I etapu, kurį sudaro 10 veiklų |  |
| - I Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  | 2025 03 01 – 2025 11 01 |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | 2025 03 01 – 2025 11 01 |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  | ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Objekto atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | ... EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | ... EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | ... EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  | Ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas. Baudų dydį įvertinti atsižvelgiant į pažeidimo galimą žalą Sutarties vykdymui arba su Sutarties įvykdymu susijusiems Užsakovo interesams |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 25 000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 10 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 10 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  | ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  | ☒ – banko garantija ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas pažymėti vieną abi alternatyvas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  | 10 % nuo Sutarties kainos (su PVM) Užsakovas negali numatyti mažesnės sumos negu 5 % nuo Statybos darbų kainos su PVM |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  | kai Rangovas yra užsienietis, nurodyti abiem Šalims suprantamą kalbą ir (arba) lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  | nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | Statybos rangos sutartis - Viešųjų pirkimų tarnyba |  |

Šalių atstovų parašai