LIETUVOS GYVENTOJŲ  GENOCIDO IR REZISTENCIJOS

TYRIMO CENTRAS

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius tel. (8 5) 231 4139, el. p. centras@genocid.lt

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS) PARENGIMO, KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PARENGIMO, KŪRIMO IR DIEGIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO LAIKOTARPIU PIRKIMO

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.Bendra informacija	2

2.Pirkimo objektas	2

3.Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.Pasiūlymų vertinimas	4

8. Sutarties sudarymas	4

PRIEDAI:

1 priedas „Techninė specifikacija“

2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

4 priedas „Pasiūlymo forma“

5 priedas „Tiekėjo deklaracija“

6 priedas „Terminai“

7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

8 priedas „Sutarties projektas“

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – BĮ Lietuvos gyventojų ir genocido rezistencijos tyrimo centras, juridinio asmens kodas 191428780, adresas Didžioji g. 17/1, LT-01128, Vilnius. Perkančioji organizacija yra ne PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge nera siūlomos pirkimo objektą atitinkančios paslaugos.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Įgalioti asmenys palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

1.5.1. dėl klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, apklausos sąlygų reikalavimais - Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Laima Zavistovskienė, tel. (+370) 615 30290, laima.zavistovskiene@genocid.lt;

1.5.2. dėl klausimų, susijusių su technine specifikacija – Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėja Daiva Judeikytė, tel. (+370) 678 20588, daiva.judeikyte@genocid.lt.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.4.3. papunkčiu. Sutarties vykdymo metu sąskaitos, užsakymai ir visas su sutartimi susijęs susirašinėjimas vykdomas el. priemonėmis, nenaudojant popieriaus.

1.7. Šiame pirkime socialiniai kriterijai netaikomi.

1.8. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti „Informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) parengimo, kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos parengimo, kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų informacinės sistemos kūrimo laikotarpiu paslaugas“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Reikalavimai pirkimo objektui, pirkimo apimtys ir techninė specifikacija apibrėžti Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti laisvos formos Teikėjo deklaraciją dėl atitikties reikalavimams (Pirkimo sąlygų 7 priedas). Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, jeigu kiltų pagrįstų abejonių dėl Teikėjo patikimumo.

3.4. Reikalaujama, kad paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodytų, kokius subteikėjus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina pasitelkti. Jų pasitelkimas nekeičia paslaugų teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju teikėjas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už subteikėjų veiklą vykdant pirkimo sutartį.

3.5. Paslaugų teikėjas, ketinantis pasitelkti subteikėjus, savo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priedas) privalo nurodyti subteikėjų pavadinimus, jiems perduodamų įsipareigojimų apimtį.

3.6. Jeigu paslaugų teikėjas ketina sutarties vykdymui kaip specialistą pasitelkti fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas pasiūlyme turi būti nurodomas kaip paslaugų teikėjo subteikėjas. Paslaugų teikėjas, pagrįsdamas atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, turi pateikti viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujamą informaciją apie konkretų specialistą,  sutartį ar preliminariąją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju.

3.7. Jeigu paslaugų teikėjas pasiūlyme nurodo specialistą, kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, paslaugų teikėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki paslaugų teikėjui pateikiant pasiūlymą ir kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas. Šiuos dokumentus paslaugų teikėjas pasiūlyme turi pateikti kartu su viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujama informacija apie specialistą.

3.8. Paslaugų teikėjas, iš anksto raštu suderinęs su Perkančiąja organizacija, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subteikėjus, tačiau pakeisti subteikėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos kaip subteikėjai, nurodyti pasiūlyme. Prieš duodama sutikimą keisti subteikėjus, Perkančioji organizacija privalo patikrinti naujų, pasiūlyme nenurodytų, subteikėjų kvalifikaciją. Be raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo pasitelkti kitus, pasiūlyme nenurodytus subteikėjus, draudžiama.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija nekelia reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas tik kvalifikuotu elektroniniu parašu.  Elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM (ir visais numatomais mokesčiais) turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Kainą sudarančios sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti išreikšti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

5.6. Teikėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo forma“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu jis bus pateiktas kita ne pirkimo sąlygose reikalaujama pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Pasiūlymo forma“.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS) PARENGIMO, KŪRIMO, DIEGIMO, DUOMENŲ MIGRACIJOS IR NAUDOTOJŲ MOKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PARENGIMO, KŪRIMO, DIEGIMO IR DUOMENŲ MIGRACIJOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO LAIKOTARPIU PIRKIMO

- BENDROJI INFORMACIJA

- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau - perkančioji organizacija) siekia sukurti valstybės informacinę sistemą „Lietuvos gyventojų genocido aukų vardynas“ (toliau – IS „Vardynas“).

- IS „Vardynas“ kūrimo tikslas:

  - iš esmės padidinti naudotojų darbo efektyvumą ir pagreitinti susijusius veiklos procesus;

  - praplėsti ir papildyti IS naujais duomenimis – sudaryti galimybę sistemoje registruoti naujus Lietuvos gyventojų, tapusių okupacinių režimų aukomis, asmens, veiklos, represavimo ir likimo duomenis, taip pat šaltinius bei istoriografijos nuorodas, atsiminimus, nuotraukas bei Lietuvos gyventojų, tapusių okupacinių režimų aukomis, įamžinimą;

  - patobulinti asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1991 metų Sovietų Sąjungos ir Vokietijos represijų, duomenų analizę;

  - atnaujinti IS įgyvendinimo architektūrą bei technologines priemones, atsižvelgiant į šiuolaikiškas informacinių technologijų rinkos tendencijas;

  - sukurti naujas ir patobulinti teikiamas paslaugas, naudojantis IS priemonėmis;

  - atverti ir užtikrinti prieinamumą visuomenei – suteikti galimybę plačiajai visuomenei susipažinti su okupacinių režimų aukų sąrašais, pagerbiant jų atminimą ir kovojant su istorinės atminties iškraipymais;

  - užtikrinti duomenų saugą.

- PERKAMOS PASLAUGOS

- Perkamos paslaugos (pirkimo objektas):

  - IS „Vardynas“ techninio aprašymo (specifikacijos) parengimo paslaugos (pirmas etapas);

  - IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos parengimo paslaugos (antras etapas);

  - IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo ir duomenų migracijos techninės priežiūros paslaugos IS kūrimo laikotarpiu (trečias etapas).

- Projektas įgyvendinamas ir visos įsigyjamos paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis šiais teisės aktais, jų pakeitimas ir papildymais (aktualios redakcijos):

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

  - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu;

  - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2024 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. XIV-2987 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 4-418 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Informacinės sistemos „Lietuvos gyventojų genocido aukų vardynas“ nuostatais

  - Kiti, susiję Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

- IS „Vardynas“ techninio aprašymo (specifikacijos) parengimo paslaugos:

  - IS „Vardynas“ techninis aprašymas (specifikacija) turi būti rengiamas, vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodikos patvirtinimo“;

  - IS „Vardynas“ techninis aprašymo (specifikacija) turi būti parengtas ir su perkančiąja organizacija suderintas per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo;

  - Paslaugų teikėjas rengdamas IS „Vardynas“ techninį aprašymą (specifikaciją) turi aktyviai bendradarbiauti su perkančiosios organizacijos specialistais. Gavęs pastabas ir rekomendacijas IS „Vardynas“ techniniam aprašymui (specifikacijai), paslaugų teikėjas turi į jas atsižvelgti arba pateikti paaiškinimus dėl pilno ar dalinio neatsižvelgimo ne vėliau kaip 4 darbo dienas nuo jų gavimo;

  - Paslaugų teikėjas privalo tikslinti parengtą IS „Vardynas“ techninį aprašymą (specifikaciją) pagal visų institucijų, su kuriomis derinamas IS „Vardynas“ techninis aprašymas (specifikacija), pastabas. Gavęs pastabas ir rekomendacijas IS „Vardynas“ techniniam aprašymui (specifikacijai), paslaugų teikėjas turi į jas atsižvelgti arba pateikti paaiškinimus dėl pilno ar dalinio neatsižvelgimo ne vėliau kaip 4 darbo dienas nuo jų gavimo;

  - Paslaugų teikėjas rengdamas IS „Vardynas“ techninį aprašymą (specifikaciją) turi parengti FoxPro2.0 (DOS aplinkos) Lietuvos gyventojų genocido aukų vardyno duomenų bazės duomenų migracijos į naujai kuriamą IS „Vardynas“ (žiūrėti Informacinės sistemos „Lietuvos gyventojų genocido aukų vardynas“ funkcinė struktūra) aprašymą;

  - Jei IS „Vardynas“ techninio aprašymo (specifikacijos) patvirtinimo keičiasi teisinis reglamentavimas (tame tarpe ir IS nuostatų), paslaugų teikėjas privalo patikslinti IS „Vardynas“ techninį aprašymą (specifikaciją).

- IS „Vardynas“, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo kūrimo techninės specifikacijos (toliau - kūrimo techninė specifikacija) parengimo paslaugos:

  - Rengdamas kūrimo techninę specifikaciją paslaugų teikėjas privalo:

    - specifikuoti funkcinius reikalavimus,

    - specifikuoti nefunkcinius reikalavimus,

    - specifikuoti saugos reikalavimus,

    - specifikuoti technologinius reikalavimus,

    - specifikuoti reikalavimus naudotojo sąsajai,

    - specifikuoti reikalavimus duomenų mainams ir integracijai,

    - specifikuoti reikalavimus informacinės sistemos garantiniam aptarnavimui;

  - kūrimo techninė specifikacija turi būti parengta taip, kad ją būtų galima naudoti vykdant IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo paslaugų viešąjį pirkimą;

  - kūrimo techninė specifikacija turi būti parengta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;

  - kūrimo techninė specifikacija turi būti parengta ir su perkančiąja organizacija suderinta per 1 mėn. po IS „Vardynas“ techninio aprašymo (specifikacijos) suderinimo;

  - Paslaugų teikėjas, rengdamas kūrimo techninę specifikaciją, turi aktyviai bendradarbiauti su perkančiosios organizacijos specialistais. Gavęs perkančiosios organizacijos pastabas ir rekomendacijas kūrimo techninei specifikacijai, paslaugų teikėjas turi į jas atsižvelgti arba pateikti paaiškinimus dėl pilno ar dalinio neatsižvelgimo ne vėliau kaip 3 darbo dienas nuo jų gavimo;

  - Paslaugų teikėjas privalo tikslinti parengtą kūrimo techninę specifikaciją pagal visų institucijų, su kuriomis derinama specifikacija, pastabas. Gavęs pastabas ir rekomendacijas techninei specifikacijai, paslaugų teikėjas turi į jas atsižvelgti arba pateikti paaiškinimus dėl pilno ar dalinio neatsižvelgimo ne vėliau kaip 3 darbo dienas nuo jų gavimo;

  - Perkančiajai organizacijai vykdant IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo paslaugų viešąjį pirkimą, paslaugų teikėjas privalo į užklausimus, susijusius su jo rengtu techniniu aprašymu (specifikacija), atsakyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo iš perkančiosios organizacijos dienos.

- Paslaugų teikėjas, rengdamas kūrimo techninę specifikaciją, negali sudaryti sąlygų dėl kurių tam tikri tiekėjai įgautų pranašumą ir būtų iškraipoma konkurencija.

- IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo, duomenų migracijos techninės priežiūros paslaugos (toliau - Techninės priežiūros paslaugos) informacinės sistemos kūrimo laikotarpiu:

  - Techninės priežiūros paslaugų komponentai:

| Eil. Nr. | Perkamos paslaugos | Perkamų paslaugų detalizavimas | Paslaugų rezultatas ir jo pateikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1. | Detalaus techninės priežiūros plano parengimas | Techninės priežiūros planas turi apimti: - techninės priežiūros tikslus ir prioritetus; - suinteresuotas šalis; - komunikavimo planą bei susijusias procedūras; - naudojamus standartus ir kokybinius reikalavimus; - etapų apimtis ir pateiktis; - detalizuotus ir suderintus priežiūros darbų grafikus, pagrindinių rizikų vertinimą. Pastaba. Paslaugų teikimo sutarties eigoje paslaugos teikėjas turės nuolat atnaujinti pateiktą planą, atsižvelgdamas į pakitimus, atsiradusius Projekto įgyvendinimo metu. | Techninės priežiūros planas, kuris turės būti parengtas per 1 mėn. nuo IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo paslaugų pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo. Vėlesnės techninės priežiūros plano korekcijos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai diegėjas, Perkančioji organizacija ar paslaugų teikėjas praneša visoms Projekte dalyvaujančioms šalims apie atsiradusius pasikeitimus. |
| 8.1.2. | Ekspertinės pagalbos vykdant IS kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo viešuosius pirkimus teikimas, perkančiosios organizacijos darbuotojų konsultavimas pasiūlymų vertinimo klausimais ir pagal poreikį dalyvavimas vertinant pasiūlymus | Paslaugos teikėjas turi skirti nešališkus ekspertus, kurie objektyviai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamiesi visų teikėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atliks Viešojo pirkimo komisijos eksperto pareigas. Viešojo pirkimo metu pateiktų pasiūlymų vertinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais | Vertinimo ataskaitose pateikti pastebėti trūkumai ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti. |
| 8.1.3. | Kontrolės užtikrinimas, kad taikomosios programinės įrangos diegėjo rengiami dokumentai būtų parengti laiku ir atitiktų techninės užduoties reikalavimus, kontroliuoti riziką bei teikti rekomendacijas dėl identifikuotų rizikų mažinimo būdų ir priemonių taikymo. | Paslaugos teikėjas turi užtikrinti: - visų taikomosios programinės įrangos diegėjo parengtų dokumentų ekspertinį vertinimą. Įvertinti diegėjo pateikiamą dokumentaciją ir įsitikinti, kad ji atitinka specifikacijoje iškeltus tikslus ir reikalavimus, parengta kokybiškai, esant poreikiui teikti pastabas ir rekomendacijas diegėjo siūlomai dokumentų apimčiai bei turiniui ir kt.; - projekto incidentų, problemų, pakeitimų valdymą. | Taikomosios programinės įrangos diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimo ataskaita ir pasiūlymai jos tobulinimui, kurios turi būti pateikiamos per 15 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. |
| 8.1.4. | Įdiegtos taikomosios programinės įrangos atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams įvertinimas | Turi būti numatytas kuriamos taikomosios programinės įrangos įvertinimas šiais aspektais: - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika įvardintų kontrolės taškų vertinimas, metodikoje nustatytų reikalavimų vykdymas ir laikymasis; - taikomosios programinės įrangos diegėjo parengtų bandymo (testavimo) scenarijų analizė, pastabų ir (ar) rekomendacijų dėl jų tobulinimo teikimas bei dalyvavimas tarpiniuose ir galutiniame taikomosios programinės įrangos bandymuose; - veiklos procesų ir procedūrų realizuotų diegiamoje taikomojoje programinėje įrangoje atitikimo IS projektui vertinimas ir pasiūlymų tobulinimui teikimas; - naudotojų prieigos ir ergonominių reikalavimų įvertinimas; - taikomosios programinės įrangos sąsajų ir integracijos su susijusiomis sistemomis peržiūra; - taikomosios programinės įrangos galutinių rezultatų įvertinimas, apimant atitikimą tikslams ir tinkamumą eksploatuoti. | Vertinimo ataskaitose pateikti pastebėti trūkumai ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti. Kiekviena vertinimo ataskaita turi būti parengta per 10 darbo dienų po rezultato pateikimo vertinimui. |
| 8.1.5. | Atsparumo įsilaužimui testavimas | 1) Paslaugos teikėjas turės testuoti įsibrovimo galimybes į IS iš interneto, tame tarpe surenkant informaciją apie tiriamą objektą iš viešai prieinamų šaltinių; 2) paslaugų teikėjas turės atlikti slaptažodžių auditą, nustatant ar naudojami patikimi slaptažodžiai, ar įmanoma juos atspėti arba parinkti; 3) paslaugų teikėjas turės atlikti sistemos atsparumo DoS atakoms testą. | Vertinimo ataskaitose pateikti pastebėti trūkumai ir siūlomi sprendimai bei rekomendacijos jiems šalinti. Vertinimo ataskaita pateikiama per 10 dienų nuo atsparumo testavimui pabaigos. |
| 8.1.6. | Galutinė ataskaita | Paslaugų teikėjas privalo galutiniam darbų perdavimui priėmimui, parengti ir pateikti galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą | Galutinė ataskaita turėtų būti pateikta per 5 darbo dienas nuo diegėjo veiklų įgyvendinimo pabaigos. Paslaugų teikėjas pagal pateiktas pastabas privalo pakoreguoti ataskaitą per 4 darbo dienas |

- Kiekvienos veiklos, susijusios su techninės priežiūros paslaugų teikimo apimtimi, įgyvendinimo pabaigoje Paslaugų teikėjas turės parengti ekspertinę vertinimo ataskaitą. Teikiamos ataskaitos ir jų terminai apibrėžti lentelėje aukščiau;

- Perkančiosios organizacijos prašymu, paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas turės parengti papildomą ekspertinę išvadą ar ataskaitą;

- Techninės priežiūros paslaugos turės būti teikiamos visą IS kūrimo ir diegimo laikotarpį. Projekto techninės priežiūros paslaugų teikimo terminas – 12 mėn. nuo IS kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo sutarties pasirašymo. Tačiau užsitęsus prižiūrimos IS kūrimo ir įdiegimo darbams, techninės priežiūros paslaugų teikimo terminas gali būti atitinkamai pratęstas.

- Apmokėjimas vykdomas užbaigus kiekvieną paslaugų etapą ir pasirašius paslaugų atlikimo aktą tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo.

- Paslaugų teikėjas, rengiantis kūrimo techninę specifikacija negalės dalyvauti konkurse dėl IS „Vardynas“ kūrimo ir diegimo.

- Kiti reikalavimai paslaugoms:

  - Visi dokumentai, susiję su įsigyjamomis paslaugomis, rengiami ir teikiami tik lietuvių kalba;

  - Dokumentų galutiniai variantai pateikiami raštu elektronine forma pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

  - Paslaugų teikimo vieta - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius.

Pirkimo sąlygų 2 priedas

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiama Teikėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

2.1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2.2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

2.3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

2.4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

2.5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

Teikėjų kvalifikacijos reikalavimai

TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Pirkime nebus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD). Paslaugų teikėjai pateikdami pasiūlymą kartu pateikia ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus.

3.2. Paslaugų teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paslaugos teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ir kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |
| 2. | Paslaugų teikėjas per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) turi būti įvykdęs bent 1 (vieną) informacinių sistemų ar registrų (toliau – informacinė sistema) techninės specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros kūrimo ar modernizavimo, duomenų migravimo metu sutartį arba tokios sutarties dalį, jei sutartis įgyvendinta jungtinės veiklos sutarties pagrindu. į kitą. | 1. Įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: 1.1. sutarties pavadinimas, 1.2. veiklų, vykdytų įgyvendinant sutartį, aprašymas, 1.3. sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga, 1.4. užsakovo pavadinimas, 1.5. sutartį vykdę partneriai, jei sutartis įgyvendinta jungtinės veiklos sutarties pagrindu, 1.6. paslaugų teikėjo vykdytų veiklų aprašymas, 2. Užsakovo patvirtinta pažyma apie tinkamai suteiktas paslaugas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 3. | Paslaugų teikėjas turi turėti Informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią LST ISO/IEC 27001 arba lygiavertį standartą. | LST ISO/IEC 27001 standartą atitinkančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopija. |
| 4. | Teikėjas privalo užtikrinti reikiamą specialistų pasitelkimą paslaugų teikimui. Taip pat teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugos bus teikiamos lietuvių kalba (gali naudotis ir vertėjų paslaugomis). Bendravimo lietuvių kalba užtikrinimas (C1 lygiu); tuo atveju, jei specialistas nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant vertimo žodžiu ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo paslaugoms turės būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą; Teikėjo komandoje privalo būti šie specialistai: | Pateikiamas siūlomų Paslaugų teikėjo specialistų sąrašas, kuriame turi būti nurodytas specialisto vardas, pavardė, pareigos projekte; Taip pat pateikiami: 1. sąraše nurodytų specialistų gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose nurodoma: išsilavinimas, darbinė patirtis, baigtų kursų ir išlaikytų egzaminų sąrašas, kalbos; 2. kiekvieno specialisto gyvenimo aprašyme (CV) minimų diplomų, sertifikatų skaitmeninės kopijos; Vienas specialistas gali būti siūlomas į ne daugiau kaip dvi pozicijas, jei jis atitinka visus kiekvienai pozicijai keliamus reikalavimus, Mokymo kursų išklausymo pažymėjimai nebuspripažįstami lygiaverčiais kvalifikaciją įrodančiais dokumentais. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |
| 4.1. | Specialistas Nr. 1 – Projekto vadovas. Kvalifikacija ir kompetencija: 1) aukštasis universitetinis (arba jam prilygintas išsilavinimas ir ne žemesnis nei magistro (ar jam prilyginamas) laipsnis informacinių technologijų ar tiksliųjų mokslų srityje; 2) praktinės projektų valdymo patirties per pastaruosius 5 metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) vadovaujant bent 1 (vienam) projektui, kurio metu buvo sukurtas ir/ ar modernizuotas informacinės sistemos ar registro architektūrinis sprendimas, buvo sukurta naudotojo sąsaja, pritaikoma patogiam naudojimui (usability), atliktas sistemos diegimas, migruoti duomenys iš vienos sistemos į kitą, vykdyta tolimesnė sistemos diegimo priežiūra. 3) projekto vadovo kvalifikacija. | 1) Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 2) Projektų vadovo kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių: 2.1) IPMA-C (Certified Project Manager) arba Project Management Professional (PMP) arba PRINCE2 arba CompTIA Project+ sertifikato arba kito lygiaverčio dokumento kopija (lygiaverčio dokumento lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas) ir 2.2) Certified ScrumMaster arba lygiaverčio dokumento kopija (lygiaverčio dokumento lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas). 3) gyvenimo aprašymas. |
| 4.2. | Specialistas Nr. 2 – Informacinės sistemos architektas. Kvalifikacija ir kompetencija: 1) informacinių sistemų architekto darbo patirties per pastaruosius 5 metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) bent viename informacinės sistemos ir/ar registro kūrimo ir/ar modernizavimo projekte, kurio metu buvo sukurtas sistemos architektūrinis sprendimas. 2) ne trumpesnė nei 3 (trejų) metų architekto darbo patirtis informacinių sistemų projektavimo srityje; 3) informacinės sistemos architekto kvalifikacija. | 1) kvalifikaciją liudijantys dokumentai: sertifikatas Microsoft Certified Architect arba Oracle Java EE 5 Enterprise Architect Master arba TOGAF arba lygiavertis dokumentas (lygiaverčio dokumento lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas). 2) gyvenimo aprašymas. |
| 4.3. | Specialistas Nr. 3 – Veiklos analitikas. Kvalifikacija ir kompetencija: 1) analitiko darbo patirties per pastaruosius 5 metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įgyvendinant bent 1 sutartį, kurios metu buvo sukurta ir/ ar modernizuota informacinė sistema ar registras, ir kurios apimtyje buvo sukurtas sistemos architektūrinis sprendimas ir/ arba vartotojo sąsaja. 3) analitiko kvalifikacija. | 1) Analitiko kvalifikaciją liudijantis sertifikatas OMG Certified UML Professional 2™ (OCUP 2™) arba Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®) arba OMG Certified Expert in BPM 2™ (OCEB 2™) arba lygiavertis dokumentas (lygiaverčio dokumento lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas). 2) gyvenimo aprašymas |
| 4.4. | Specialistas Nr. 4 – Ergonomikos (vartotojo sąsajos kokybės) specialistas. Kvalifikacija ir kompetencija: 1) ergonomikos (vartotojo sąsajos kokybės) specialisto darbo patirties per pastaruosius 5 metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) bent viename IS arba registro kūrimo ar modernizavimo projekte kuriame atliko informacinės sistemos ar registro naudotojų sąsajos kokybės vertinimą bei naudotojų poreikių analizę; 2) informacinių sistemų vartotojo sąsajos specialisto kvalifikacija. | 1)Ergonomikos specialisto kvalifikaciją liudijantis sertifikatas Certified Usability Analyst (CUA) arba Certified Human Factors Engineering Professional sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (lygiaverčio dokumento lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas). 2) gyvenimo aprašymas. |

*Pastaba. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3.3 Jeigu teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, teikėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.4. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių atitiktį aukščiau nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams dokumentų reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.

3.5. Jeigu paaiškėja, kad tiekėjas, nenurodęs jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, pats neatitinka pirkimo dokumentuose suformuluotų kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, jis neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų reikalavimus.

3.6. Reikalaujamą kvalifikaciją, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus, tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.7. Pateikiant dokumentus elektronine forma ar dokumentų originalų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3.8. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant su Perkančiąja organizacija sudarytą pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiąjai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuriuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

3.9. Kitų ūkio subjektų pajėgumų pasitelkimas nekeičia pagrindinio teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas

Pasiūlymo forma

Lietuvos gyventojų genocido ir

rezistencijos tyrimo centrui

PASIŪLYMAS

DĖL INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS) PARENGIMO, KŪRIMO, DIEGIMO,  DUOMENŲ MIGRACIJOS IR NAUDOTOJŲ MOKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PARENGIMO, KŪRIMO, DIEGIMO IR DUOMENŲ MIGRACIJOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO LAIKOTARPIU, PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiose apklausos sąlygose.

2. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

3. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

4. Mes siūlome šias paslaugas:

| Eil. Nr | Paslaugų pavadinimas | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) parengimo (1 etapas), kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos parengimo (2 etapas), kūrimo, diegimo ir duomenų migracijos techninės priežiūros paslaugų informacinės sistemos kūrimo laikotarpiu (3 etapas) pirkimas |  |  |
| 2. | Pasiūlymo kaina (skaičiais) |  |  |

Pasiūlymo kaina _________________________________________________Eur (be PVM)

(žodžiais)

PVM, kuris sudaro

____________________________________________________________________________ Eur

(žodžiais)

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM:

Bendra pasiūlymo kaina _________________________________________________Eur (su PVM)

(žodžiais)

Kaina pasiūlyme nurodoma paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Nurodant konfidencialią informaciją, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, kuris paskelbtas Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje, adresu:

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/5/XNqhLtSLXOs.pdf.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateiktų konfidencialių dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

# Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

# 7. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos.

# 8. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

# 9. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

10. Pasiūlymas galioja iki 2025 m. ..........................................d.

______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 5 priedas

Tiekėjo deklaracija

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2025 m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš,___________________________________________________________________________,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))__________________________________,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ____________________________________________________________________,

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame ________________________________________________________________________,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atitinka keliamus reikalavimus ir neturi pašalinimo pagrindų:

| 1. | Teikėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas). | □TAIP □ NE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Teikėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas). | □TAIP □ NE |
| 3. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas). | □TAIP □ NE |
| 4. | Teikėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. | □TAIP □ NE |
| 5. | Teikėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas). | □TAIP □ NE |

Mums žinoma, kad perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl teikėjo nurodytos informacijos, perkančioji organizacija paprašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio teikėjo pateikti informaciją patvirtinančius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Perkančioji organizacija šių dokumentų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Esame informuoti, kad už neteisingų duomenų pateikimą Teikėjas atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

____________________             ____________________	               ___________________

(pareigos)                                             (parašas)                      (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 6 priedas

TERMINAI

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | PO turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami PO iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 7. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo raštu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; |  |
| 8. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 10. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė:

  - nuo pirkimui suplanuotų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų pirkimo vykdytojo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras;

2.2. už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- Pirkimui skirta maksimali lėšų suma  nurodyta CVP IS skiltyje „Vidiniai dokumentai“ (joje pateikiama informacija nėra viešai prieinama) prieš pateikiant skelbimą apie pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybai (Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamos supaprastintų pirkimų informacijos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ 61 punktas, kuris numato pareigą pirkimų vykdytojams iki pirkimo pradžios Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis užfiksuoti kokias kainas (sąnaudas) jos laikys per didelėmis (įsigaliojo nuo 2020 m. liepos 1 d. ir privalomas visiems pirkimų vykdytojams, vykdantiems supaprastintus pirkimus (įskaitant mažos vertės pirkimus) ir tarptautinės vertės skelbiamus pirkimus)).

- Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina.

Pirkimo sąlygų 8 priedas

SUTARTIES PROJEKTAS

PASLAUGŲ  SUTARTIS  Nr. 2F-

202_ m. __________    d.

Vilnius

- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, kodas 191428780, adresas Didžioji g. 17/1, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Arūno Bubnio, (toliau vadinamas Užsakovu), ir _________________________________, įmonės kodas ____________, adresas ________________________________, atstovaujamas ________________________ (toliau vadinamas Paslaugų teikėju), Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį.

- I SKYRIUS

- SUTARTIES OBJEKTAS

Šia sutartimi, joje numatytomis sąlygomis, Užsakovas paveda, o Paslaugų teikėjas įsipareigoja, vadovaudamasis šios sutarties 1 priede pateikta technine specifikacija, atsižvelgdamas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informacinės sistemos „Lietuvos gyventojų genocido aukų vardynas“ nuostatus (2 priedas) ir į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informacinės sistemos „Lietuvos gyventojų genocido aukų vardynas“ funkcinę struktūrą (3 priedas):

  - parengti valstybės informacinės sistemos „Lietuvos gyventojų genocido aukų vardynas“ (toliau – IS „Vardynas“) techninį aprašymą (specifikaciją), atitinkančią IS „Vardynas“ nuostatus – pirmas etapas;

  - parengti IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (toliau – Pirkimo techninė specifikacija) – antras etapas;

  - vykdyti IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo ir duomenų migracijos techninę priežiūrą kūrimo laikotarpiu – trečias etapas.

II SKYRIUS

Šalių įsipareigojimai

Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

  - per 3 mėn. nuo šios sutarties pasirašymo parengti IS „Vardynas“ techninį aprašymą (specifikaciją);

  - per 1 mėn. po IS „Vardynas“ techninio aprašymo (specifikacijos) suderinimo parengti Pirkimo techninę specifikaciją;

  - IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo sutarties vykdymo metu teikti IS „Vardynas“ techninės priežiūros paslaugas. Paslaugos teikimo terminas – 12 mėn. nuo IS „Vardynas“ kūrimo, diegimo, duomenų migracijos ir naudotojų mokymo sutarties pasirašymo. Tačiau užsitęsus prižiūrimos IS kūrimo ir įdiegimo darbams, techninės priežiūros paslaugų teikimo terminas gali būti atitinkamai pratęstas;

  - dalyvauti techninio aprašymo (specifikacijos) ir (ar) Pirkimo techninės specifikacijos derinimo su suinteresuotomis institucijomis procese; patikslinti techninio aprašymo (specifikacijos) ir (ar) Pirkimo techninę specifikaciją pagal suinteresuotų institucijų pateiktas pastabas. Visi koregavimai atliekami tol, kol dokumentai bus galutinai suderinti, papildomo apmokėjimo nenumatant;

  - rengiant dokumentaciją laikytis bendrųjų dokumentacijos rengimo taisyklių:

    - turi būti išlaikyta vienalytė dokumentų struktūra ir stilius, jei aprašomo objekto specifika nereikalauja kitokio aprašymo būdo;

    - visos naudojamos sąvokos ir žymėjimai turi būti paaiškinti;

    - dokumentacijoje naudojamos sąvokos ir žymėjimai turi turėti tą pačią prasmę visose vietose, kuriose jie naudojami;

  - pateikti PVM sąskaitą-faktūrą naudojantis SABIS sistema, užbaigus kiekvieną paslaugų etapą ir šalims pasirašius suteiktų Paslaugų  perdavimo priėmimo aktą.

Užsakovas įsipareigoja:

  - suteikti Paslaugų teikėjui visapusišką informaciją, teikti konsultacijas;

  - ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo kiekvieno paslaugų suteikimo etapo, pasirašyti suteiktų Paslaugų  perdavimo priėmimo aktą arba motyvuotai raštu atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų  perdavimo priėmimo aktą;

  - sumokėti Paslaugų teikėjui sutarties 5 punkte numatytą kainą už tinkamai suteiktas paslaugas, užbaigus kiekvieną paslaugų etapą ir Užsakovui bei Paslaugų teikėjui pasirašius suteiktų Paslaugų  perdavimo priėmimo aktą;

Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės ar finansinės informacijos, kurią sužinojo.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ VERTĖ

Suteiktų paslaugų kaina – _______ Eur (_______________________ eurai) plius PVM, kaina su PVM yra ________ Eur (_________________________________________), iš jų::

  - 1 paslaugos etapo kaina – ___ Eur plius PVM, kaina su PVM yra _____ Eur;

  - 2 paslaugos etapo kaina – ___ Eur plius PVM, kaina su PVM yra _____ Eur;

  - 3 paslaugos etapo kaina – ___ Eur plius PVM, kaina su PVM yra _____ Eur.

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ PERDAVIMO TVARKA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikia tinkamą Užsakovui techninį aprašymą (specifikaciją) ir Pirkimo techninę specifikaciją bei suteiktų Paslaugų perdavimo priėmimo aktą.

Užsakovas privalo per 10 darbo dienų išsiųsti Paslaugų teikėjui pasirašytą suteiktų Paslaugų perdavimo priėmimo aktą arba pagrįstą atsisakymą priimti perdavimo priėmimo aktą.

Užsakovui motyvuotai atsisakius pasirašyti suteiktų paslaugų perdavimo priėmimo aktą, surašomas dvišalis aktas, kuriame išvardijamos reikiamos pataisos ir nurodomi jų atlikimo terminai.

Užsakovas atsiskaito su Paslaugų teikėju pagal jo pateiktą sąskaitą faktūrą per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma Užsakovui pasirašius suteiktų Paslaugų perdavimo priėmimo aktą.

- V SKYRIUS

- PASLAUGŲ PERDAVIMO TVARKA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Vykdydamas šią Sutartį, Paslaugų teikėjas gali tvarkyti Užsakovo pateiktus asmens duomenis, todėl laikomas duomenų tvarkytoju, o Užsakovas – duomenų valdytoju pagal BDAR.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis tik pagal Užsakovo nurodymus, tik Sutarties vykdymo tikslais ir užtikrinti tinkamas technines bei organizacines duomenų saugumo priemones.

Paslaugų teikėjo darbuotojai ar pasitelkti asmenys gali tvarkyti asmens duomenis tik tiek, kiek būtina paslaugoms teikti, ir privalo laikytis konfidencialumo.

Paslaugų teikėjas privalo be nepagrįsto delsimo informuoti Užsakovą apie bet kokį įtariamą ar nustatytą asmens duomenų saugumo pažeidimą.

Pasibaigus sutarčiai ar Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo grąžinti arba sunaikinti visus tvarkytus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai jų saugojimą numato teisės aktai.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą – Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėja Daiva Judeikytė (tel. +370 678 20588, el. p. daiva.judeikytė@genocid.lt),  o už pirkimo sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Laima Zavistovskienė (tel. +370 615 30290, el. p. laima.zavistovskiene@genocid.lt).

Užsakovas, pavėlavęs sutartu laiku sumokėti už atliktas paslaugas, privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

Paslaugų teikėjui vėluojant pagal sutarties 2.1 ir 2.2 papunkčiuose numatytus terminus perduoti techninį aprašymą (specifikaciją) ir (ar) Pirkimo techninę specifikaciją, Užsakovas turi teisę atitinkamai mažinti sumokamą sumą, skaičiuodamas už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties 5 punkte nurodytos sumos.

VII SKYRIUS

SUTARTIES SUSTABDYMAS, GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Nesant Paslaugos teikėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Paslaugos teikėjas negalėjo numatyti, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

Sutarties vykdymas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

  - esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

  - Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Paslaugų, o Teikėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

  - dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

  - ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

  - esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Paslaugos teikėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Paslaugos teikėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

  - pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui.

Jei Sutarties vykdymo stabdymas atliekamas dėl Sutarties 19 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.

Jei Sutarties vykdymo stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Sutarties 19 punkte ar (ir) Sutarties 19 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

  - atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Paslaugos teikėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą. Paslaugos teikėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Sutarties 19 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Užsakovas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Paslaugos teikėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Paslaugos teikėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

  - Užsakovui raštu informavus Paslaugos teikėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Paslaugos  teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Paslaugos teikėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei  Paslaugos teikėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

  - Paslaugos teikėjas, gavęs Užsakovo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Užsakovui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.

  - Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

  - Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Užsakovas Paslaugos teikėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

  - jei Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.

  - atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

  - jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

Sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo dienos. Jei Sutartis pasirašoma skirtingomis datomis, šios Sutarties sudarymo data laikoma vėlesnė jos pasirašymo data.

Sutarties galiojimo terminas – ne ilgiau kaip 18  (aštuoniolika) mėnesių, arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai lieka galioti ir pasibaigus Sutarčiai.

Sutartis gali būti nutraukiama:

  - raštišku Šalių susitarimu;

  - vienos iš Šalių iniciatyva;

  - kitais šioje Sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją raštu prieš ne trumpesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą, šiais atvejais:

  - Jeigu Paslaugos teikėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

  - Paslaugos teikėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu;

  - kai keičiasi Paslaugos teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamai vykdyti Sutartį;

  - kai Paslaugos teikėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

  - kai Paslaugos teikėjas be Užsakovo sutikimo perleidžia Sutarties vykdymą tretiesiems asmenims, pakeičia sudaro subtiekimo sutartį;

  - jeigu Paslaugos teikėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Užsakovo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;

  - jeigu Paslaugos teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

  - jeigu išnyko objektyvus poreikis Paslaugoms ir jų rezultatui.

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, įspėjęs  Paslaugos teikėją prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminą.

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, netaikydamas įspėjimo terminų, šiais atvejais:

  - kai paaiškėja aplinkybės, keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui;

  - kai paaiškėja, jog Paslaugos Teikėjo pasiūlytas naujas specialistas (specialistų keitimo atveju) neturi reikiamos kvalifikacijos ir per Užsakovo nurodytą terminą nebuvo pakeistas į reikiamą kvalifikaciją turintį specialistą;

  - jeigu Užsakovas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti Sutartį.

Tais atvejais, kai Paslaugos teikėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Paslaugos teikėjas informuoja Užsakovą apie pašalintą pažeidimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą, šiais atvejais:

  - jeigu Užsakovas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

  - jeigu Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Paslaugos teikėju terminą ir Užsakovas, gavęs Paslaugos teikėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų;

  - jeigu Užsakovas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Paslaugos teikėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Sutarties 29 punkte nustatytą atvejį.

Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Užsakovas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Užsakovas informuoja apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Teikėją.

Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

Sutarties nutraukimas dėl Paslaugos teikėjo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.

Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties galiojimo pabaigos, sumokėjimo.

Sutartį nutraukus dėl Paslaugos teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už kokybiškas suteiktas ir Užsakovo priimtas Paslaugas, Paslaugos teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, finansiniais įsipareigojimais, garantiniais įsipareigojimais bei kitos nuostatos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties pasibaigimo.

VIII SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

  - dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos;

  - dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 2 (du) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

IX SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

Sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba Šalims susitarus. Kitos šioje sutartyje neaptartos sąlygos, susijusios su sutarties vykdymu, vykdomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, sukurtos ar įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autoriaus ir kitas intelektinės nuosavybės teises, nuo Paslaugų perdavimo priėmimo akto pasirašymo yra Užsakovo nuosavybė, kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Paslaugų teikėjo sutikimo tretiesiems asmenims.

Užsakovas be jokių papildomų mokėjimų turi teisę naudotis Sutarties pagrindu sukurtais autorių teisių ar kitos intelektinės nuosavybės teisės objektais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Užsakovui perduodami visam teisės aktuose nustatytam autorių turtinių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių galiojimo laikotarpiui.

Šalių ginčai sprendžiami tarpusavio derybomis, o Šalims nesusitarus, – pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašoma Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašomas vienas elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

Sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.

Užsakovas                                                                                                Paslaugų teikėjas

| Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Didžioji g. 17/1, LT-01128, Vilnius a/s LT7477300010002456316 Tel. +370 523141439 El. paštas: centras@genocid.lt |  |
| --- | --- |

Generalinis direktorius

Arūnas Bubnys

Represuotųjų duomenys pradėti rinkti 1988 m. Lietuvoje susikūrus Sąjūdžiui. Buvo platinamos Lietuvoje Sąjūdžio anketos apie Lietuvos gyventojų trėmimus, lagerius, žudynes.  Užpildytos anketos analizuojamos, sisteminamos, sudaromos kartotekos. Iš viso autentiškų liudijimų apie Lietuvos gyventojų patirtas represijas sovietų okupacijos metais surinkta daugiau kaip 150 tūkstančių. Kartu su archyviniais dokumentais šie liudijimai sudarė lokalios duomenų bazės „Vardynas“ (DOS aplinkoje) bei tęstinio leidinio "Lietuvos gyventojų genocidas" pagrindą.