Pirkimo sąlygų

3 priedas „Viešojo pirkimo sutarties projektas“

TERITORIJOS, ESANČIOS TARP VERDULIŲ G., ŠILĖNŲ G. IR  KAUNO G., ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO RENGIMO PASLAUGOS SUTARTIS

202_ m. ................. ...d. Nr. ...........

Šiauliai

I. SUTARTIES ŠALYS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188771865, buveinė – Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus ..............., toliau vadinama Užsakovu, ir .............., įmonės kodas ............., atstovaujama ........., toliau vadinama Rengėju (toliau vadinami šalimis) sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

II. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas – Teritorijos, esančios tarp Verdulių g., Šilėnų g. ir Kauno g., Šiauliuose, detaliojo plano rengimo paslauga  (toliau – Paslauga). Paslauga finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

III. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kaina yra:

| Detaliojo plano parengimo kaina (be PVM) | ...... Eur (suma žodžiais) |
| --- | --- |
| PVM 21% | ...... Eur (suma žodžiais) |
| Bendra Sutarties kaina (su PVM) | ...... Eur (suma žodžiais) |

3. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos Rengėjo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Kaina nebus keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 3.2 punkte.

3.2. Šalys susitaria, kad Sutarties dalyko kaina (jo sudėtinės dalys) gali kisti (didėti ar mažėti):

3.2.1. dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dydį. Tokiu atveju Sutarties Paslaugos kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM dydis. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, Sutarties Paslaugos kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Paslaugos kaina perskaičiuojama nebus. Kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugos teikimu.

3.2.2. Paslaugos kaina, atsižvelgiant į vidutinę metinę infliaciją/defliaciją, gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas šešis mėnesius (6 mėnesius) skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Valstybės duomenų agentūros paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.

3.2.3. Paslaugos kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja vidutinė metinė infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Paslaugos kainos perskaičiavimo, pateikdama Valstybės duomenų agentūros paskelbtą vidutinės metinės infliacijos/defliacijos pokytį bei kitus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti Sutarties kainą egzistavimą. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie šios Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių.

3.2.4. Perskaičiuota Paslaugos kaina įsigalioja abiem Šalims sudarius papildomą susitarimą ir jį patvirtinus parašais.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

- 4. Rengėjas per Sutartyje nustatytą terminą parengia Teritorijos, esančios tarp Verdulių g., Šilėnų g. ir Kauno g., Šiauliuose, detalųjį planą, suderina ir atiduoda (perduoda) Užsakovui tvirtinti.

- 5. Užsakovas už Detaliojo plano parengimo paslaugą moka Rengėjui dalimis:

5.1. 15 (penkiolika) proc. Sutarties kainos už Paslaugos atlikimą parengus ir suderinus topografinį pagrindą ir atlikus esamos būklės analizę;

5.2. 85 (aštuoniasdešimt penki) proc. Sutarties kainos gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą (toliau – Aktas), kurio išvada – pritariama teikimui tvirtinti.

6. Rengėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo VTPSI Akto gavimo pateikia Užsakovui pasirašyti atliktos paslaugos perdavimo – priėmimo aktą. Pasirašyto atliktos paslaugos perdavimo – priėmimo akto pagrindu Rengėjas Užsakovui per informacinę sistemą SABIS pateikia PVM sąskaitą (-as) - faktūrą (-as) ir apie tai informuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistą, atsakingą už Sutarties vykdymą.

7. Užsakovas Rengėjui už atliktą paslaugą sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos informacinėje sistemoje SABIS.

7.1. Išlaidas, susijusias su mokesčiais už elektroninės sąskaitos faktūros pateikimą informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Rengėjas.

  - 8. Parengtas Detalusis planas vertinamas ir priimamas pagal Sutarties, Planavimo darbų programos, Teritorijos planavimo sąlygų (visi šie dokumentai yra patalpinti TPS „Vartai“ sistemoje, TPD Nr. K-VT-29-24-602), ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, reikalavimus.

9. Atsiskaitymo dokumentuose Rengėjas privalo laikytis Sutartyje ir kituose dokumentuose išvardytų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės sekos.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

| Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai | Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas | Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Besąlygiškas, pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas arba pervedamos depozitinės lėšos į nurodytą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sąskaitą). | Rengėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties registravimo dienos. | ........... Eur (suma žodžiais) Suma sveikais skaičiais ir žodžiais, lygi 10 procentų nuo bendros Sutarties kainos su PVM | Įsigalioja banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba depozitinių lėšų į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sąskaitą gavimo dieną ir galioja 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų viršijant sutarties 17 punkte numatytą paslaugos atlikimo terminą. |

10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Rengėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties registravimo dienos (Sutartis registruojama, kai Sutartį pasirašo paskutinė šalis) su lydraščiu pateikti Užsakovui apmokėtą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą – Lietuvoje ar užsienyje teisiškai registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą besąlyginį pirmo pareikalavimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 10 (dešimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos ir kuriame turi būti nurodyta garanto davėjo atsakomybė dėl netesybų ir nuostolių atlyginimo, arba per tą patį terminą pervesti depozitines lėšas į nurodytą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sąskaitą. Šalys pripažįsta, kad Rengėjui neįvykdžius šio įsipareigojimo, laikoma, kad Rengėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sudaryti Sutartį su Rengėju, kurio pasiūlymas užėmė antrą vietą ir atitiko Rengėjui keliamus reikalavimus.

11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Juo garantuojama, kad Užsakovui bus atlygintos netesybos ir nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rengėjas neįvykdė Sutarties įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. Jei paslaugos atlikimo terminas pagal Sutarties 18 punktą yra pratęsiamas ir sutarties tinkamas vykdymas buvo užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo garantas, kurio galiojimo terminas taip pat turi 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų viršyti pratęstą Paslaugos atlikimo terminą. Pratęstas užtikrinimo garantas turi būti apmokėtas ir galioti nuo pirmos pratęsimo dienos, kad nebūtų pertrauktas Sutarties vykdymas.

12. Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rengėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimą to paties dydžio sumai. Jei Rengėjas per nustatytą terminą nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

13. Jei Rengėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti arba Užsakovas negrąžina depozitinių lėšų (arba atitinkamai jų dalies), pervestų į Užsakovo sąskaitą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rengėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

14. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rengėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rengėjui pateikus raštišką prašymą.

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Rengėjas įsipareigoja:

15.1. Detalųjį planą parengti pagal Užsakovo pateiktų teritorijos planavimo sąlygų (TPS „Vartai“ sistemoje), planavimo darbų programos (TPS „Vartai“ sistemoje) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, reikalavimus;

15.2. parengti reikiamos apimties topografinį planą, vadovaujantis techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.11.03:2014, suderinti jį su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistu (geodezininku) ir inžinerines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis M 1:500;

15.3. Detalųjį planą parengti ir suderinti su visomis reikalingomis derinti institucijomis per Sutarties 17 punkte numatytą terminą;

15.4. nekeisti Užsakovo patvirtintų projektinių sprendinių be Užsakovo rašytinio sutikimo;

15.5. atlikti Detaliojo plano rengimo paslaugą, kaip to reikalauja galiojantys įstatymai ir norminiai aktai;

15.6. įstatymų nustatyta tvarka, Užsakovo vardu ir savo lėšomis gauti visus reikiamus duomenis (georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir (ar) kitus valstybinių erdvinių duomenų rinkinius; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenis; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro ir Kultūros vertybių registro duomenis; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenis; Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis; žemės gelmių registro duomenis; kitus kadastrų ir registrų duomenis, reikalingus planui rengti (topografinio plano M 1:500 (pagal galiojančias erdvinių duomenų specifikacijas); žemės sklypų ribas; pagrindines žemės naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo būdus; saugomų teritorijų ribas ir jų apsaugos zonas; kultūros paveldo objektu, jų teritorijos ir apsaugos zonas; apsaugos ir sanitarines apsaugos zonas), dokumentus, mokslo tiriamųjų darbų ir tyrimų medžiagą (jei šie darbai atlikti ir būtini planui rengti). Apie Detaliojo plano pradžią ir apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo tvarką, vietą, laiką informuoti visuomenę paskelbiant apie tai vietinėje spaudoje, teritorijų planavimo dokumentą priėmusios savivaldybės interneto tinklapyje, taip pat seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir „Teritorijų planavimo ir statybos vartai“ sistemoje (TPS „Vartai“). Parengti viešojo svarstymo ataskaitas, motyvuotus, teisės aktais pagrįstus atsakymų projektus į trečių šalių pasiūlymus ir pageidavimus, kuriuos būtina suderinti su planavimo organizatoriumi;

15.7. teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų terminų ir nustatyta tvarka. Suderinti su Užsakovu, visomis trečiosiomis šalimis, kurių interesai gali būti pažeisti, ir įstatymų nustatytais atvejais – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis. Tai patvirtinančius dokumentus pateikti Užsakovui;

15.8. Rengėjas, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, teikia SPAV arba motyvuotai pagrindžia SPAV neprivalomumą;

15.9. teikiant paslaugą ir derinant parengtą Detalųjį planą, bendradarbiauti su Užsakovu. Preliminarius sprendinius (skaitmeniniu SHP ir DWG formatais), parengtus vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, el. paštu pristatyti Užsakovui peržiūrėti ir pastaboms pateikti. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo gavimo dienos pateikia pastabas arba sprendiniams pritaria;

15.10. nustatytais terminais ir tvarka parengto ir suderinto Detaliojo plano skaitmenine forma USB 3.0 laikmenose 2 vnt. perduoti Užsakovui;

15.11. per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir pašalinti projekto trūkumus, kuriuos nurodo Užsakovas;

15.12. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijai – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro registruotojui – www.planuojustatau.lt svetainėje pateikia: prašymą įregistruoti registre teritorijų planavimo dokumentą; dokumento, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; teritorijų planavimo dokumento sprendinius pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ patvirtintą GIS specifikaciją.

15.13. saugoti Užsakovo komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją;

15.14. Užsakovo Rengėjui perduotą Detaliajam planui rengti medžiagą naudoti tik Sutarties paslaugai atlikti;

15.15. garantuoti, kad numatytai paslaugai atlikti turi nustatyta tvarka išduotą leidimą (atestatą) ir, kad Sutartis neprieštarauja Rengėjo įstatuose nurodytai veiklai;

15.16. neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti;

15.17. turėti reikiamą įrangą paslaugai atlikti;

15.18. užtikrinti projekto vadovo (toliau – PV) teisių ir pareigų bei pilnos informacijos perdavimą nedelsiant kitam PV, jeigu pradėjęs darbus PV dėl bet kokių priežasčių negali tęsti pradėto darbo. Apie PV pakeitimą informuoti Užsakovą (PV pakeitimas negali būti traktuojamas kaip priežastis paslaugos termino pratęsimui).

15.19. Detaliojo plano rengimo etapo metu pateikti ne mažiau 2 (dviejų) planuojamos teritorijos išplanavimo variantų Šiaulių m. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pritarimui gauti.

16. Užsakovas įsipareigoja:

16.1. Detalaus plano rengimo pagrindą – direktoriaus įsakymą, planavimo darbų programą, teritorijos planavimo sąlygas skelbti Teritorijos planavimo ir statybos vartų sistemoje (TPS „Vartai“) adresu Bendrasisžemėlapis (www.planuojustatau.lt);

16.2. dalyvauti Detaliojo plano derinimo (svarstymo) procedūrose;

16.3. už Paslaugą mokėti Rengėjui pagal Sutarties 5 ir 7 punktuose numatytą apmokėjimo tvarką;

16.4. Sudarydamas Sutartį, Užsakovas suteikia Rengėjui įgaliojimą teikti teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus (pvz.: esant poreikiui teikti SPAV dokumentus vertinimo subjektams bei juos informuoti apie SPAV pažymą), reikalingus teritorijų planavimo dokumentui rengti, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. TERMINAI

17. Rengėjas paslaugą atlieka ir suderintą bei patikrintą Detalųjį planą su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktu, kurio išvada – pritariama teikimui tvirtinti, pateikia Užsakovui per ne ilgesnį nei 10 (dešimt) mėnesių terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

18. Jeigu Rengėjas negali laiku pradėti Paslaugos arba negali jos laiku užbaigti, arba pradėta Paslauga yra laikinai sustabdoma dėl trečiųjų asmenų veiklos, arba valdymo institucijų sprendimų ir atsisakymo išduoti reikiamus leidimus darbams ar suderinti projektus, arba Užsakovui turint pagrįstą motyvą ir visa tai atsitinka ne dėl Rengėjo kaltės, Paslaugos atlikimo terminas, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Paslaugos atlikimo termino pabaigos, gali būti pratęstas atskiru šalių raštišku papildomu susitarimu prie Sutarties. Bendras Paslaugos atlikimo pratęsimo terminas negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) mėnesiai, išskyrus jei Paslauga yra sustabdoma Užsakovo raštišku pritarimu, Paslaugos atlikimo terminas pratęsiamas Paslaugos sustabdymo laikotarpiui.

Papildomame susitarime dėl Paslaugos termino pratęsimo turi būti nurodytas Rengėjo įsipareigojimas iki Paslaugos atlikimo termino, numatyto Sutarties 17 punkte, pabaigos pateikti naują, tokių pačių sąlygų sutarties įvykdymo užtikrinimo garantą, pagal Sutarties 10 ir 11 punktus. Rengėjui, nepateikus naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto laikoma, kad papildomas susitarimas neįsigaliojo ir Paslaugos atlikimo terminas nėra pratęstas.

19. Pratęsus Paslaugos atlikimo terminą Sutarties 18 punkte numatytais atvejais ir Rengėjui dėl jo kaltės nepabaigus Detaliojo plano rengimo paslaugos šalių papildomai nustatytu terminu, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas įgyja teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį ir visa apimtimi pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimo garantu.

VIII. SUSIRAŠINĖJIMAS

20. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Užsakovas | Rengėjas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  | ......... |
| Adresas |  | ........... |
| Telefonas |  | .......... |
| Faksas |  |  |
| El. paštas |  | ......... |

20.1. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

20.2. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija, perduodami bet kurios šalies pagal Sutartį, sudaromi raštu ir perduodami asmeniškai, registruotu paštu ar faksimilinio ryšio priemonėmis.

IX. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

21. Rengėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 (penkių) proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo visos Sutarties kainos ir visiškai atlyginti Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius (prarastas Europos struktūrinių fondų lėšas, skiriamas projekto įgyvendinimui, ir kitas Užsakovo patirtas išlaidas dėl Sutarties nutraukimo). Jei Rengėjas nesumoka Užsakovui numatyto dydžio baudos, Užsakovas naudojasi sutarties įvykdymo garanto dalimi, lygia numatytos baudos dydžiui.

22. Užsakovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Rengėjo kaltės, privalo sumokėti Rengėjui jo reikalavimu 5 (penkių) proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo visos Sutarties kainos.

23. Kilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio derybomis arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims – ekspertams. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

24. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – force majeure), nustatytos ir ją patyrusios šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti (nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento) ir, kai šalis yra asmuo, besiverčiantis komercine-ūkine veikla, pateikė tai patvirtinančią pažymą, išduotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 patvirtinta tvarka, arba kai šalis yra asmuo, nesiverčiantis komercine-ūkine veikla, pateikė kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą.

Nenugalima jėga nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), esminį Turto reguliavimo pakeitimą, kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių ar šalis neturi reikiamų finansinių išteklių.

Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarčiai vykdyti. Pasibaigus minėtam laikotarpiui, Rengėjas privalo atnaujinti surinktus duomenis Detaliojo plano rengimui ir toliau tęsti darbus.

Nenumatytomis aplinkybėmis nelaikoma tai, kad Rengėjas neturi galimybės įsigyti prekių ar paslaugų, reikalingų sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, neturi reikiamų finansinių ar kitų išteklių, Detaliojo plano tikrinančių ir derinančių institucijų, visuomenės bei Užsakovo Rengėjui pateiktų pastabų ir trūkumų apimtis, savalaikis duomenų, reikalingų tinkamai atlikti Paslaugą, nesurinkimas iš institucijų, kai už duomenų surinkimą atsakingas Rengėjas.

25. Jei Rengėjas nustatytu terminu nepateikia Užsakovui Detaliojo plano su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto, kurio išvada – pritariama teikimui tvirtinti, ir visa tai atsitinka ne dėl trečiųjų asmenų kaltės, Užsakovo raštišku reikalavimu, Rengėjo mokami delspinigiai, kurie sudaro 0,02 proc. nuo Sutarties dalyko kainos su PVM už kiekvieną praleistą dieną.

25.1. Rengėjui taikoma 100,00 Eur bauda dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymo. Rengėjas iki Sutarties galiojimo pabaigos įsipareigoja Lietuvos Respublikos teritorijoje pasodinti baudos vertę atitinkančių medžių skaičių (1 medis = 2 Eur) ir Užsakovui pateikti tai įrodančius dokumentus.

26. Užsakovui pasinaudojus sutarties įvykdymo užtikrinimo garantu ar jo dalimi, Rengėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutartį, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo pateikti Užsakovui naują Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą to paties dydžio sumai. Jei Rengėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

27. Jei Užsakovas Sutartyje nustatytu terminu nesumoka už suteiktą paslaugą, Užsakovas, raštišku Rengėjo reikalavimu, moka 0,02 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

28. Rengėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų nuo jos galiojimo pabaigos, nepriklausomai nuo to, kad Sutarties galiojimo laikotarpis pasibaigęs, atsako už patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmes, atsiradusias dėl jo kaltės, prisiima atsakomybę ir įsipareigojimus per Užsakovo nustatytą terminą neatlygintinai ištaisyti nustatytus trūkumus, patikslinti taisymų informaciją registrų ir kadastrų duomenyse ir atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą, susijusią su Detaliojo plano parengimu.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

29. Sutartis įsigalioja Užsakovui ir Rengėjui ją pasirašius bei Rengėjui pateikus per nustatytą terminą Sutarties 10 punkte nurodytus dokumentus. Sutarties įsigaliojimo diena laikoma laiku pateikto sutarties įvykdymo užtikrinimo įsigaliojimo diena. Šalys susitaria, kad, Rengėjui nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo per 10 punkte nustatytą terminą, laikoma jog Rengėjas atsisakė sudaryti Sutartį, Sutartis laikoma nesudaryta ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę pasirašyti Sutartį su Rengėju, kurio pasiūlymas užėmė antrą vietą ir atitiko keliamus reikalavimus.

30. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo dienos iki visos Paslaugos užbaigimo ir atsiskaitymo už ją dienos, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus. Paslauga turi būti suteikta per 10 (dešimt) mėnesių terminą. Paslaugos terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

31. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

32. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

33. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, dėl ko turi būti keičiamos atitinkamos Sutarties sąlygos, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygas kita šalis atsako per 8 darbo dienas.

34. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

35. Sutartis gali būti nutraukiama:

35.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalimi;

35.2. Užsakovo ir Rengėjo raštišku bendru susitarimu;

35.3. Užsakovo iniciatyva jei Rengėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

35.4. Vienos iš Šalių vienašališku sprendimu, jei viena iš šalių nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir tuo iš esmės pažeidžia Sutartį.

36. Šalis, dėl įsipareigojimų vykdymo trūkumų, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

XI. KITOS NUOSTATOS

37. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

38. Pasirašydamos Sutartį šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir ją pasirašė.

39. Jei Užsakovas Rengėjui perdavė Detaliojo plano rengimui reikalingą medžiagą, suteikus paslaugą, ar kitais atvejais pasibaigus sutarčiai, priėmimo perdavimo aktu, ji grąžinama Užsakovui per Užsakovo nustatytą terminą.

40. Rengėjo pagal Sutartį parengta, aprobuota ir patvirtinta medžiaga pereina Užsakovo nuosavybėn ir jis disponuoja šios medžiagos leidybinėmis ir kitomis teisėmis be jokio papildomo mokesčio Rengėjui.

XII. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

41. Rengėjas perleidžia visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę disponuoti ja Užsakovo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai Rengėjas perduos suteiktą paslaugą Užsakovui, abiem Šalims pasirašant dokumentų perdavimo priėmimo aktą, po Detaliojo plano įregistravimo į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą ir Užsakovui apmokėjus už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka. Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

42. Rengėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų pavadinimų ar Paslaugų ženklų naudojimo išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

XIII. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

43. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

43.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

43.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugai teikti;

43.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

43.4. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

XIV. SUBTEIKĖJAI

44. Jei Rengėjas Sutarties vykdymui pasitelkia subteikėją (-us), jo (jų) pasitelkimas nekeičia Rengėjo atsakomybės dėl šios Sutarties tinkamo vykdymo ir Rengėjas yra atsakingas už subteikėjo (-ų), jo (jų) įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus ar neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

45. Rengėjas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Paslaugos sutarties vykdymo metu pakeisti subteikėją (-us), tačiau pakeistas subteikėjas (-ai) privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subteikėjas (-ai), nurodytas  (-ti) Rengėjo Pasiūlyme. Draudžiama be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitą (-us) nei Konkurso Pasiūlyme nurodytas (-ti) subteikėjas (-ai).

45.1. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subteikėjais už jų atliktas paslaugas. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subteikėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rengėjo ir jo Subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rengėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subteikėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė nekeičia Rengėjo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

46. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

47. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

48. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

49. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

50. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

51. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų Paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

52. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

53. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

55. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

56. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

57. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

58. Teritorijos planavimo sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis (TPS „Vartai“ sistemoje).

59. Planavimo darbų programa yra neatskiriama Sutarties dalis (TPS „Vartai“ sistemoje).

60. Jei Sutarties sąlygos neatitinka jos priedų, pirmenybė yra teikiama Sutarties priedų nuostatoms.

61. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – ________________

62. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų (pratęsimų) paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas  – ____________________

63. Šalių adresai ir rekvizitai:

Užsakovas:						Rengėjas:

| Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, LT-76296 Šiauliai įmonės kodas 188771865 a.s. LT307300010093741771 AB bankas „Swedbank“ tel. +370 41 596 201 el. paštas info@siauliai.lt |  |
| --- | --- |

| Savivaldybės administracijos direktorius |  |  | Antanas Bartulis |
| --- | --- | --- | --- |
| (pareigos) | A. V. | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| ............. |  |  | ............................ |
| (pareigos) | A. V. | (parašas) | (vardas, pavardė) |