### LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Lietuvos kalėjimų tarnybos Viešųjų pirkimų komisija, vykdydama Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos  darbų pirkimą (toliau – Pirkimas) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gavo tiekėjų klausimus (klausimų tekstas netaisytas) ir pateikia atsakymus į juos:

1 klausimas. Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bent iki gruodžio 18 dienos. Prieššventiniu laikotarpiu visi medžiagų, įrangos tiekėjai labai vangiai skaičiuoja pasiūlymus ir jau dabar matome, kad iki nustatytos datos tikrai nespėsime jų gauti.

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-12-18 10.00 val.

2 klausimas. Ar darbų kiekių žiniaraščius reikia pateikti kartu su pasiūlymu?

Atsakymas. Užpildytų darbų kiekių žiniaraščių kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8a, Alytuje statybos darbų sutarties 7.1.3 papunktyje nurodyta „7.1.3 Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui darbų lokalinę sąmatą. Lokalinėje sąmatoje detalizuoti darbai pateikiami detalizuojant kiekvieną vienetinį darbo (įkainį) ir jam atlikti reikalingus resursus;“. Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 5.9 papunktyje nurodyti visi dokumentai, kurie sudaro pasiūlymą.

3 klausimas. Ar į darbų atlikimo terminą, kurį nurodys rangovas savo pasiūlyme, įskaitomos ir pridavimo procedūros?

Atsakymas. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikoma diena, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

______________________