Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

RANGOS SUTARTIS

20__ m.  _______________ mėn. ___ d. Nr. SS-_________

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 188719391), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir XXXXXX (kodas juridinių asmenų registre XXXXXX), atstovaujama XXXXXX, veikiančio (-s) pagal XXXXXX (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

  - Šia Sutartimi Užsakovas užsako, o Rangovas įsipareigoja atlikti Akmenės rajono savivaldybėje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) teismo sprendimais pripažinus bešeimininkiais, apleistų ir avarinių statinių griovimo (su griovimo projekto/aprašo parengimu) darbus, įskaitant teritorijos sutvarkymą, kadastrinės bylos ir deklaracijos apie statybos užbaigimą perengimą (toliau – Darbai). Darbai ir reikalavimai Darbams pateikiami Sutarties 1 priede „Darbų užduotis“, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Darbai, kurie nurodyti Sutarties 1 priede, atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį, pateikiant Rangovui užsakymus, kuriuos pateiks Užsakovo atstovas (užsakymai bus teikiami už Sutarties vykdymo kontrolę paskirto asmens). Užsakymai, kuriuose bus nurodomi Darbai ir jų atlikimo vieta, Rangovui bus pateikiami raštu (Rangovo el. paštu), Rangovui kiekvienu atveju užsakymo gavimo dieną Užsakovo el. paštu patvirtinant užsakymo iš Užsakovo gavimą.

  - Darbų atlikimo vieta – Akmenės rajono savivaldybės teritorija.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis.

2.2.Pradinės sutarties vertė yra 111 570, 25 (vienas šimtas vienuolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt eurų 25 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), su PVM – 135 000,00 (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai) Eur, kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

2.3. Darbų preliminarūs kiekiai pateikiami Sutarties 2 priede „Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai“. Rangovas Darbus atlieka pagal Užsakovo poreikį. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų kiekio, bet ne daugiau kaip už Pradinės sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.2 papunktyje. Jeigu Užsakovas užsakys Darbų už Pradinės sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.2 p. anksčiau nei sueis Sutarties galiojimo terminas, tai Sutartis nustos galioti sekančią dieną po paskutinės PVM sąskaitos–faktūros (toliau – sąskaita faktūra) už atliktus Darbus apmokėjimo dienos.

2.4. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti ir nurodyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas turi patikrinti ir patvirtinti. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Sutarties 2 priede nurodytus įkainius.

2.5. Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Valstybės duomenų agentūros paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, Sutarties 2 priede nustatyti fiksuoti Sutarties Darbų įkainiai bus perskaičiuojami ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas taikomas jau atliktų Darbų, bet dar neapmokėtų ir tų Darbų, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, įkainiams perskaičiuoti. PVM pokytį Šalys įformina, pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.7. Už Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3), Atliktų  darbų aktus (F-2) ir pateiktas sąskaitas– faktūras. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu

https://sabis.nbfc.lt/).

2.8. Rangovas, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos, su lydraščiu perduoda Užsakovui pasirašytus (po 4 egz.): Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) ir Atliktų  darbų aktus (F-2), juos taip pat pasirašytinai suderintus su seniūnijos seniūnu. Baigiantis kalendoriniams metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 4 (ketvirtos) dienos. Užsakovas Rangovo pateiktus minėtus dokumentus privalo patvirtinti juos pasirašydamas per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/). Rangovas Užsakovui gali pateikti tik po to, kai Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir Atliktų darbų aktai yra pasirašyti Užsakovo (už sutarties vykdymo kontrolę atsakingo asmens).

2.9. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai.

2.10. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų, jei jis jų per Užsakovo nurodytą laikotarpį nesumoka.

2.11. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subteikėjams/subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

2.11.1. subteikėjas/subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimą ir sudaro trišalį susitarimą tarp jo, Užsakovo ir Rangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu. Trišalis susitarimas turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu. Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subteikimo /subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus;

2.11.2. subteikėjas/subrangovas, prieš pateikdamas PMV sąskaitą–faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subteikėjo/subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai subteikėjui / subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subteikėjo/subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

2.11.3. tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju/subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subteikėjui/subrangovui;

2.11.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju/subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subteikėjo/subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

2.11.5. atsiskaitymas su subteikėju/subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.11.6. atsiskaitymui su subteikėju/subrangovu negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminas per kurį bus teikiami Darbų užsakymai – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Ši Sutartis įsigalioja kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, numatytą Sutarties 4.1.5.2 p. (arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį atitinkančią pinigų sumą perveda į Užsakovo Sutarties rekvizituose nurodytą atsikaitomąją sąskaitą).

  - Darbų užsakymo atlikimo pradžia yra Rangovo raštiško (el. paštu) Darbų užsakymo iš Užsakovo gavimo diena. Šiuos Darbus Rangovas atlieka per 4 (keturis) mėnesius nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos.  Paskutinis Darbų užsakymas gali būti teikiamas likus 5 (penkiems) mėnesiams iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Griovimo projekto/aprašo parengimas, įskaitant teritorijos sutvarkymą, kadastrinės bylos ir deklaracijos apie statybos užbaigimą perengimą, įskaičiuojami į Darbų atlikimo terminą.

  - Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Rangovas įsipareigoja:

    - šios Sutarties 1 priede nurodytus Darbus atlikti savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir perduoti Užsakovui;

    - Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų, taisyklių, standartų;

    - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

Pastaba. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

    - Darbus atlikti savo technika, Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais statybos techniniais reglamentais, bei norminiais teisės aktais ir Sutartimi.

    - per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pagal Sutarties 3 priedą įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pirmo pareikalavimo, besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalus) tokiomis sąlygomis:

      - garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė;

      - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 (dešimt) procentų nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties terminą (Darbų atlikimo ir apmokėjimo už juos);

      - jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 4.1.5.2 p. nurodytai sumai ar į Užsakovo sąskaitą pervesti sumą, atitinkančią Sutarties įvykdymo užtikinimo sumą. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos draudiko įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimui Sutarties 4.1.5 p. nurodytu terminu Rangovas taip pat gali į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties rekvizituose, pervesti sumą, atitinkančią Sutarties įvykdymo užtikinimo dydį;

    - dėl savo kaltės Sutartyje nustatytu terminu po užsakymo pateikimo nepradėjęs vykdyti Darbų, juos ar dalį Darbų sustabdęs be pateisinamos priežasties, mokėti Užsakovui 5 (penkis) proc. nuo bendros užsakymo sumos be PVM baudą (už kiekvieną pažeidimą atskirai) ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

    - dėl savo kaltės nevykdant/netinkamai vykdant nors vieną iš kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nesusijusių su Sutarties 4.1.7 ir 4.1.9 papunkčiuose jau nurodytomis aplinkybėmis, Užsakovo pareikalavimu Rangovas privalo sumokėti baudą, sudarančią 5 (penkis) proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytų įkainių bendros sumos be PVM, kurią už pažeidimą (-us) turi teisę skirti Užsakovas;

    - uždelsęs Darbų atlikimą, už kiekvieną uždelstą dieną mokėti Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nuo bendros užsakymo sumos be PVM delspinigius (taikoma kiekvienam užsakymui atskirai) ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

4.1.10. Sutarčiai vykdyti subrangovai: (nurodyti apie pasitelkimą);

4.1.11. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą;

4.1.12. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus;

4.1.13. papildomai ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų grupės partneris;

4.1.14. pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

4.1.15. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

4.1.16. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

4.1.17. nedelsiant informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su  vykdomais Darbais;

4.1.18. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą. Per šį terminą nepašalinus defektų, mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo užsakymo vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

4.1.19. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą Darbų metu;

4.1.20. parengti projektus/aprašus numatomiems vykdyti objektams pagal Užsakovo pateiktas projektavimo užduotis;

4.1.21. Griovimo projekto/aprašo parengimas – per 20 darbo dienų nu Užsakovo objekto projektavimo užduoties pateikimo Rangovui dienos. Darbus atlikti Sutarties 3.3 papunktyje nurodytais terminais;

4.1.22. Darbų su projektavimu užsakymo atveju Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos objekte dėl jų kaltės ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos datos. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengęs draudikas;

4.1.23. per Užsakovo nurodytą ir/ar technologiškai reikalingą trumpiausią terminą Rangovo rizika ir sąskaita šalinti Darbų garantinio laikotarpio metu atsiradusius bet kokius Sutarties pagrindu atliktų Darbų trūkumus, broką ar neatitikimus. Jei Rangovas jų nepašalina per šiame papunktyje nurodyta terminą, Užsakovas gali reikalauti sumokėti baudą, sudarančią 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų 00 ct). Taip pat Užsakovas tokius trūkumus, broką ar neatitikimus turi teisę pašalinti pats arba jo pasirinktas kitas tiekėjas. Tokiu atveju sąskaita dėl nuostolių atlyginimo pateikiama Rangovui, kuris privalo sumokėti susidariusią nuostolių sumą per Užsakovo nurodytą terminą;

4.1.24. laikytis aplinkosauginių reikalavimų:

4.1.24.1. Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu;

4.1.24.2. užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir tą patvirtinančius dokumentus pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios bei Sutarties vykdymo metu Užsakovui paprašius. Jeigu Rangovas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti. Įrodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad Subrangovas turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į Subrangovo prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomybė prižiūrėti, kad Subrangovas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

4.1.24.3. užtikrinti per visą darbų atlikimo laikotarpį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimą. Jei sertifikato galiojimas baigiasi iki darbų atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratęsti turimą sertifikatą arba pateikti naują nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, ne vėliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Užsakovas turi teisę bet kada, be jokio išankstinio įspėjimo tikrinti, kaip laikomasi šio reikalavimo, įskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumentų. Rangovas, pažeidęs šiame Sutarties punkte numatytą įsipareigojimą, moka 500,00 (penkių šimtų) Eur baudą.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbų atlikimui;

    - laiku apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus;

    - uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, mokėti Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos užsakymo sumos be PVM;

    - nutraukęs Sutartį nesant Rangovo kaltei, sumokėti Rangovui baudą sudarančią 3 (tris) proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos bendros įkainių sumos be PVM.

V. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

5.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

5.2. Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Sutarties Šalis Sutarties nevykdo/vykdo netinkamai ar kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje ir jos prieduose ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas. Taip pat dėl esminių Sutarties sąlygų: Sutarties dalyko, Sutarties įkainių ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygų ir tvarkos, pažeidimo. Apie tokį Sutarties nutraukimą Šalis kitai Šaliai raštu praneša prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

5.3. Užsakovas prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu įspėjęs Rangovą turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:

5.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

5.3.2. paaiškėjo aplinkybės, numatytos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje;

5.4. Užsakovas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas  Rangovui prieš 5 (penkias) darbo dienas.

5.5. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo Rangovui.

5.6. Bet kokiu atveju nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas kreipiasi į Rangovo draudiką dėl draudimo išmokos sumokėjimo bei Rangovas apmoka Užsakovui patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

5.8. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

VII. FORCE MAJEURE

7.1. Šalis, atsiradus nenumatytoms ir nenugalimoms aplinkybėms, trukdančioms vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, ir kurių ji negali įtakoti, nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikusi kitai Šaliai raštišką perspėjimą, gali būti laikinai atleista nuo Sutarties vykdymo su sąlyga, kad išnaudojo visas realias ir protingas galimybes, kad pašalintų tas aplinkybes. Esant Force Majeure situacijai Sutarties vykdymo terminas nukeliamas Force Majeure veikimo laikotarpiui.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

8.2. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

8.3. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

8.4. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

8.5. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

8.6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

8.7. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

8.8. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų teises.

IX. KITOS SĄLYGOS

8.1. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba iki Užsakovo nurodyto laiko nepasirašo Sutarties, arba atsisako sudaryti Sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį.

8.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų Šalių.

8.3. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

8.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių.

8.5. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

8.6. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: Statybos skyriaus vyresnioji specialistė Monika Muraškaitė, tel. +370 671 19 085, el. p. monika.muraskaite@akmene.lt; Rangovo paskirtas asmuo susisiekti – xxxx.

8.7. Sutarties priedai:

8.7.1. Darbų užduotis.

8.7.2. Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai;

8.7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos;

8.7.4. Rangovo pasiūlymas.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas Akmenės rajono savivaldybės administracija 188719391 Sąskaitos Nr. LT0940010043300010060 Banko rekvizitai AS Luminor Bank PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja Adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė tel. (0 425) 57 133 el. p. info@akmene.lt Administracijos direktorė Aromeda Laucienė | Rangovas |
| --- | --- |

2025 m.          d. Sutarties Nr. SS-_______1 priedas

2025 m.          d. Sutarties Nr. SS-_______2 priedas

DARBŲ ĮKAINIAI IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarūs darbų kiekiai per 3 metus | Vieneto įkainis be PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Negyvenamosios (kitos) paskirties statinių griovimas |  |  |  |
| 1.1. | Plytų mūro, mišrių konstrukcijų | m3 | 1000 |  |
| 1.2. | Stambiaplokščiai, monolito |  | 1000 |  |
| 1.3. | Rastų, mediniai su karkasu |  | 500 |  |
| 2. | Gyvenamosios paskirties statinių griovimas |  |  |  |
| 2.1. | Stambiaplokščiai, monolito | m3 | 1000 |  |
| 2.2. | G/b konstrukcijų |  | 1000 |  |
| 2.3. | Rastų, mediniai su karkasu |  | 1000 |  |
| 3. | Betoninių aikštelių, takų, siloso tranšėjų ir kt. objektų griovimas |  |  |  |
| 3.1. | Kai danga betono | m2 | 1000 |  |
| 3.2. | Kai danga asfaltbetonio |  | 1000 |  |
| 4. | Tvorų griovimas |  |  |  |
| 4.1 | Kai aukštis iki 1,5 m | m | 500 |  |
| 4.2 | Kai aukštis daugiau nei 1,5 m | m | 500 |  |
| 5. | Stoginių ir kt. inžinerinių statinių griovimas |  |  |  |
| 5.1. | Kai tūris iki 5 m3 | m3 | 50 |  |
| 5.2 | Kai tūris nuo 5 m3 | m3 | 50 |  |
| 6. | Teritorijos sutvarkymo darbai |  |  |  |
| 6.1. | Krūmų iškirtimas ir išvalymas | m2 | 1000 |  |
| 6.2 | Juodžemio užvežimas ir teritorijos išlyginimas |  | 4000 |  |
| 7. | Griovimo projekto/aprašo paruošimas |  |  |  |
| 7.1 | Ypatingo statinio griovimo projekto parengimas | vnt. | 1 |  |
| 7.2 | Neypatingo statinio griovimo aprašo parengimas | vnt. | 3 |  |
| 7.3 | Nesudėtingo statinio supaprastinto griovimo aprašo parengimas | vnt. | 4 |  |
| 8. | Deklaracijos apie statybos užbaigimą ir kadastrinių matavimų bylos paruošimas | vnt. | 8 |  |
| 9. | Netinkamos perdirbti statybinės atliekos (asbesto turintis gaminiai, plastiko ir kt.) |  |  |  |
| 9.1 | Iki 1 tonos | t | 3 |  |
| 9.2 | Nuo 1 tonos iki 5 | t | 10 |  |

2025 m. ___________ d. Sutarties Nr. SS-_______ 3 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

_________________________

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir Sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite numerį).

Klientas (įrašykite pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) (toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė (toliau – Naudos gavėjas), tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam vykdymui, draudimo išmoką [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių  prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudiko įsipareigojimai įsigalioja nuo (įrašykite datą) dienos ir galioja iki (įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą) imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė:

(Draudimo bendrovės pavadinimas)

Įgaliotas asmuo:

(parašas)	(vardas ir pavardė)

## SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

## Nr._________

# Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė, 188719391

20_ m. ________  __d.

___[miesto pavadinimas]__

Kliento [įrašykite konkurso tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/   (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti ......... sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas  [banko* filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas*), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

(Garanto  pavadinimas)

A.V.	______________________	      ______   	____________

(įgalioto asmens pareigos)	                        ( parašas)     (vardo raidė, pavardė)

______________________	      ______ 	____________

(įgalioto asmens pareigos)	                        ( parašas)  (vardo raidė, pavardė)