SPS priedas Nr. 3/Annex No. 3 to the SPC

Nordic-Baltic Hydrogen Corridor (NBHC) –

a hydrogen corridor from Finland to

Germany via Estonia, Latvia, LITHUANIA, and Poland.

Technical specification

national Financial and economic analysis

for lithuania’s section OF NBHC (NORDIC-BALTIC HYDROGEN CORRIDOR)

Šiaurės–Baltijos ŠALIŲ vandenilio koridorius (NBHC) –

vandenilio koridorius nuo Suomijos iki

Vokietijos per Estiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nacionalinė finansinė ir ekonominė analizė

Lietuvos NBHC (ŠIAURĖS-BATIJOS ŠALIŲ VANDENILIO KORIDORIUS) PROJEKTO DALIS

| - Context | - ĮVADAS |
| --- | --- |
| The Nordic-Baltic Hydrogen Corridor (NBHC) Project is a significant contributor to the EU’s strategic goals. As a Project of Common Interest (PCI) within the EU's BEMIP Hydrogen TEN-E priority corridor, NBHC is central to achieving the EU’s energy policy objectives. It supports Europe’s broader strategic goals by fostering sustainable innovation and economic growth, strengthening Europe’s global competitiveness, enhancing energy security, and building resilience. The NBHC Project is crucial to Europe’s future hydrogen infrastructure, creating a reliable, affordable, secure, and sustainable hydrogen supply chain by producing energy where it is most cost-effective. According to the project’s pre-feasibility study, the NBHC pipeline could reach an annual throughput of 2.7 Mt (91 TWh) by 2040, greatly aiding Europe and its regions in decarbonizing hard-to-abate sectors and fostering sustainable growth. Additionally, the Project advances hydrogen network integration across the region, supporting the EU’s industrial foundation and promoting well-being and economic growth. By decreasing reliance on imported fossil fuels, diversifying energy sources, and enabling affordable domestic energy production within the EU, the NBHC Project bolsters Europe’s energy resilience. This project is particularly significant for the countries along its route, which collectively share about 2,350 km of border with Russia. The NBHC thus plays a vital role in securing regional energy independence and reinforcing the resilience of Europe’s energy system. | Šiaurės–Baltijos šalių vandenilio koridoriaus (NBHC) projektas yra svarbus Europos Sąjungos strateginių tikslų įgyvendinimo elementas. Kaip bendro intereso projektas (BIP), įtrauktas į ES BEMIP vandenilio TEN-E prioritetinį koridorių, NBHC yra svarbus siekiant įgyvendinti ES energetikos politikos tikslus. Projektas prisideda prie reikšmingų Europos strateginių tikslų, skatinant tvarias inovacijas ir ekonomikos augimą, stiprinant Europos konkurencingumą, didinant energetinį saugumą ir kuriant atsparumą. NBHC projektas yra itin svarbus būsimos Europos vandenilio infrastruktūros plėtrai – jis kuria patikimą, prieinamą, saugią ir tvarią vandenilio tiekimo grandinę, gaminant energiją ten, kur tai ekonomiškai efektyviausia. Pagal parengtą išankstinę galimybių studiją, NBHC vandenilio perdavimo tinklu iki 2040 m. būtų galima transportuoti 2,7 mln. tonų (91 TWh) per metus, reikšmingai prisidedant prie Europos ir jos regionų pastangų mažinant anglies dioksido emisijas sunkiai dekarbonizuojamuose sektoriuose ir skatinant tvarų augimą. Be to, projektas prisideda prie vandenilio tinklų integracijos regione, stiprina ES pramonės pagrindus ir skatina gerovę bei ekonominį augimą. Sumažindamas priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro, diversifikuojant energijos šaltinius ir sudarydamas sąlygas konkurencingai vidaus energijos gamybai Europos Sąjungoje, NBHC projektas stiprina Europos energetinį atsparumą. Šis projektas yra ypač svarbus šalims, per kurias drieksis dujotiekis, nes bendra jų siena su Rusija yra apie 2 350 km. NBHC bus svarbus užtikrinant regioninę energetinę nepriklausomybę ir stiprinant Europos energetinės sistemos atsparumą. |
| Figure 1 Projected Hydrogen Pipeline Map 1 pav. Planuojamas vandenilio dujotiekio žemėlapis |  |
| In 2024 the pre-feasibility study was conducted to establish initial project estimations for the NBHC. It provided a preliminary understanding of the infrastructure requirements, such as pipeline length, diameter, pressure levels, and compressor stations needed to achieve projected hydrogen throughput. The pre-feasibility phase has outlined the initial design of the NBHC: - The main pipeline is approximately 2,500 km long, spanning six countries (~555 km through Finland, ~96 km subsea, ~319 km through Estonia, ~274 km through Latvia, ~346 km through Lithuania (the main pipeline) and ~211 km branch from the west part of Lithuania towards the main pipeline, ~822 km through Poland, and ~80 km in Germany). It connects key production and demand sites identified by Transmission System Operators (TSOs), - The main pipeline is designed with a ≈48inch (1200 mm) diameter pipe. The NBHC corridor enhances EU energy security by reducing supply disruption risks. By connecting multiple suppliers, hydrogen producers, markets, and energy transmission options, the Project lowers the economic and geopolitical risks tied to fossil fuel imports, supporting substantial expansion of renewable energy and hydrogen production within the EU. The Nordic-Baltic Hydrogen Corridor has been granted the status of a Project of Common Interest (PCI) in the European Union (1 December 2025). | 2024 m. buvo atlikta išankstinė galimybių studija, siekiant įvertinti preliminarias NBHC projekto galimybes. Studijoje pateikiami infrastruktūros reikalavimai, t. y. vamzdyno ilgis, skersmuo, slėgio reikalavimai, kompresorinių stočių skaičius, kad būtų užtikrintas planuojamo vandenilio dujotiekio pralaidumas. Išankstinė galimybių studija parodė, kad: - Pagrindinis dujotiekis bus maždaug 2 500 km ilgio ir drieksis per šešias šalis (~555 km per Suomiją, ~96 km po jūra, ~319 km per Estiją, ~274 km per Latviją, ~346 km per Lietuvą (pagrindinis dujotiekis) ir ~211 km atšaka nuo vakarinės Lietuvos dalies link pagrindinio dujotiekio, ~822 km per Lenkiją ir ~80 km Vokietijoje). Jis sujungs perdavimo sistemos operatorių (TSO) identifikuotas pagrindines vandenilio gamybos ir vartojimo vietas, - Pagrindinis dujotiekis projektuojamas naudojant maždaug 48 colių (1200 mm) skersmens vamzdžius. NBHC koridorius stiprina ES energetinį saugumą ir mažina tiekimo sutrikimų riziką. Jungdamas kelis tiekėjus, vandenilio gamintojus, rinkas ir energijos perdavimo galimybes, projektas sumažina ekonomines ir geopolitines rizikas, susijusias su iškastinio kuro importu, taip remdamas reikšmingą atsinaujinančios energijos ir vandenilio gamybos plėtrą ES viduje. Šiaurės–Baltijos vandenilio koridoriui suteiktas bendro intereso projekto (BIP) statusas Europos Sąjungoje (2025 m. gruodžio 1 d.).. |
| - Objectives | - TIKSLAI |
| The main objective is to carry out a detailed Economic and financial analysis for NBHC Lithuania’s section (further – the Analysis) required for making decisions on further Project implementation. The results of the Analysis will serve as the national input for the NBHC Joint cross-border commercial study. NBHC spans through six countries with diverse policies, hydrogen strategies, and market outlooks. The template provided by Amber Grid to the Service provider will have to be completed by the Service provider with data from the Analysis, and it will serve as input for the Joint cross-border commercial study of NBHC. The Lithuania’s section of NBHC will ensure renewable hydrogen transmission through the pipeline from northern part to southern part of Lithuania (further – the main pipeline), and from the west northern part of Lithuania towards the main hydrogen transmission pipeline (further – the branch). The assessment and economic and financial calculations will be carried out for two infrastructure development scenarios: 1) the main hydrogen transmission pipeline, and 2) the main hydrogen transmission pipeline including the branch towards northern west part in Lithuania. The Analysis has to be conducted for three hydrogen market development scenarios in Lithuania, with key indicators including costs, demand, economic growth, etc.: - Main scenario (moderate assessment), - Risk mitigation scenario (low assessment), - Ambitious scenario (high assessment). Descriptions for the scenarios will be provided by Amber Grid. | Pagrindinis tikslas – atlikti išsamią NBHC Lietuvos dalies ekonominę ir finansinę analizę (toliau – Analizė), reikalingą tolesnio projekto įgyvendinimo sprendimams priimti. Analizės rezultatai bus naudojami kaip nacionalinis indėlis į bendrą NBHC tarpvalstybinę komercinę studiją. NBHC driekiasi per šešias šalis, kurios turi įvairias politikas, vandenilio strategijas ir rinkos perspektyvas. Paslaugų teikėjas turės užpildyti „Amber Grid“ pateiktą formą su atliktos Analizės duomenimis, kurie bus naudojami kaip indėlis į bendrą tarpvalstybinę komercinę NBHC studiją. NBHC Lietuvos dalis užtikrins atsinaujinančio vandenilio perdavimą vamzdynu iš Lietuvos šiaurinės dalies į pietinę dalį (toliau – pagrindinis dujotiekis) bei iš šiaurinės vakarinės Lietuvos dalies link pagrindinio vandenilinio perdavimo vamzdyno (toliau – atšaka). Vertinimas bei ekonominiai ir finansiniai skaičiavimai bus atliekami dviem infrastruktūros vystymo scenarijams: 1) pagrindiniam vandenilio perdavimo vamzdynui ir 2) pagrindiniam vandenilio perdavimo vamzdynui su atšaka į šiaurinę vakarinę Lietuvos dalį. Analizė turi būti atliekama pagal tris vandenilio rinkos plėtros Lietuvoje scenarijus, kurių pagrindiniai rodikliai – kaštai, paklausa, ekonomikos augimas, kt.: - Pagrindinis scenarijus (nuosaikus vertinimas), - Rizikų sumažinimo scenarijus (žemas vertinimas), - Ambicingas scenarijus (aukštas vertinimas). Scenarijų aprašymus pateiks „Amber Grid“. |
| - Descriptions of the main assumptions | - PAGRINDINĖS PRIELAIDOS |
| Amber Grid will provide the following main assumptions to be used for this Analysis: national hydrogen supply & demand data for three hydrogen market development scenarios, two infrastructure scenarios, technical assumptions (capacities, other technical parameters, etc.), and CAPEX for three hydrogen market development scenarios. The CAPEX data will be used as an outcome from the Detailed technical and environmental study for the Lithuania’s section of NBHC (National technical feasibility study) to be carried out in parallel with this Analysis. The Service provider will suggest the methodology for implementation of the Analysis, including assumptions for data to be used for the purpose of this Analysis. The Service Provider must include assumptions such as macroeconomic data and forecasts (GDP growth, inflation, etc.), as well as other factors that may affect the Analysis, based on widely recognized standards, methodologies, or on the Service Provider’s own experience in conducting studies of similar scope and complexity. In addition, official data sources to be used in developing calculation assumptions or the methodology must be provided for the Analysis. The assumptions must be discussed and agreed with Amber Grid. The detailed timeline for the implementation of the Analysis will be agreed during the kick off meeting. The Analysis shall be completed for three-time horizons: 2035, 2040 and 2050. The geographical scope of the analysis shall include the territory of Lithuania. | „Amber Grid“ pateiks pagrindines prielaidas, kurios bus naudojamos Analizei atlikti: nacionalinius vandenilio pasiūlos ir paklausos kiekius trims vandenilio rinkos vystymosi scenarijams, du infrastruktūros vystymo scenarijus, technines prielaidas (pajėgumus, kitus techninius parametrus ir pan.) bei CAPEX trijų vandenilio rinkos vystymosi scenarijams. CAPEX duomenys bus gauti iš detalios techninės ir aplinkosauginės NBHC Lietuvai skirtos dalies galimybių studijos (toliau – Nacionalinė techninė galimybių studija), kuri lygiagrečiai atliekama NBHC Lietuvos dalies Analizei. Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti šios Analizės atlikimo metodiką, kurioje bus pateiktos prielaidos dėl duomenų, kurie bus naudojami šios Analizės atlikimui. Paslaugų teikėjas turi įtraukti tokias prielaidas kaip makroekonominiai duomenys ir prognozės (BVP augimas, infliacija ir kt.) bei kitas, kurios gali turėti įtakos Analizei, remiantis visuotiniai pripažintais standartais, metodikomis arba remiantis Paslaugų teikėjo patirtimi, vykdant panašios apimties ir sudėties studijas. Taip pat, Analizės atlikimui turi būti pateikti oficialūs duomenų šaltiniai, kurie bus naudojami sudarant skaičiavimo prielaidas ar metodiką. Prielaidos turi būti aptartos ir suderintos su „Amber Grid“. Analizės įgyvendinimo grafikas bus aptartas pradinio susitikimo metu ir atlikimo terminai suderinti su „Amber Grid“. Analizė turi būti atlikta trims laikotarpiams: 2035, 2040 ir 2050 metams. Analizės geografinė aprėptis apims Lietuvos teritoriją. |
| - The scOPE of the analysis | - ANALIZĖS APIMTIS |
| The scope will include the assessment of the required investment on national level, development of detailed revenue and business model, evaluation of the Project’s profitability, development of a comprehensive budget and financial plan, preparation of cost benefit analysis (further – the CBA) covering also socio-economic contribution of the Project in Lithuania. Task 1. Cost estimation: | Ši Analizė apims nacionaliniu mastu reikalingų investicijų vertinimą, detalų pajamų ir verslo modelio parengimą, projekto pelningumo vertinimą, išsamų biudžeto ir finansinio plano parengimą, kaštų ir naudos analizę (toliau – KNA), apimančią ir socialinį bei ekonominį projekto indėlį Lietuvoje, parengimą. 1 užduotis. Kaštų vertinimas: |
| - Capital expenditure (CAPEX) data will be provided by Amber Grid. These data will be provided after completion of the National technical feasibility study – which will be prepared in parallel with this Analysis. Amber Grid will provide the CAPEX data for the three hydrogen market development scenarios to the Service Provider within 30 calendar days from the signing of the contract. If Amber Grid delays the submission of the CAPEX data beyond the specified deadline, the Service Provider will be entitled to an equivalent extension of time to complete this Financial and Economic Analysis. | - Kapitalo išlaidų (CAPEX) duomenis pateiks „Amber Grid“. Jie bus pateikti parengus Nacionalinę techninę galimybių studiją, kuri bus rengiama lygiagrečiai su šia Analize. „Amber Grid“ pateiks CAPEX duomenis trijų vandenilio rinkos vystymosi scenarijams Paslaugos teikėjui per 30 k. d. nuo sutarties pasirašymo. Jei „Amber Grid“ vėluos pateikti CAPEX duomenis po nurodyto termino, tiek pat Paslaugos teikėjas galės vėluoti užbaigti šią Finansinę ir ekonominę Analizę. |
| The CAPEX data will include the following: | CAPEX: |
| - Initial investment cost, that corresponds to the cost incurred by the promoter to build and start operation of the concerned infrastructure. CAPEX will consider the costs related to obtaining permits, feasibility studies, obtaining rights-of-way, groundwork, preparatory work, designing, equipment purchase, equipment installation and decommissioning; | - Pirminiai investicijų kaštai, kurie atspindi faktinius kaštus, kuriuos patiria projekto vykdytojas, kad pastatytų ir pradėtų eksploatuoti atitinkamą infrastruktūrą. CAPEX apims su leidimų gavimu, galimybių studijomis, servitutų įsigijimu, žemės darbais, paruošiamaisiais darbais, projektavimu, įrangos pirkimu, įrangos montavimu ir išmontavimu susijusias išlaidas; |
| - CAPEX of purchase of equipment (e.g. pipelines, compressors), and | - Įrangos (pvz., vamzdynų, kompresorių) įsigijimo CAPEX, ir |
| - CAPEX of construction works. | - Statybos darbų CAPEX. |
| - Operational and maintenance expenditure (OPEX) corresponds to costs that are incurred after the commissioning of an asset and which are not of an investment nature, such as direct operating and maintenance costs, including electricity and supervision costs, administrative and general expenditures, etc. OPEX costs will be calculated by the Service provider and together with the methodology of calculations will be provided to Amber Grid for approval. The cost estimates should be consistent with recognised investment assessment standards, in addition the Service Provider may also rely on other experience-based standards that are necessary for the implementation of the Analysis. | - Veiklos ir priežiūros išlaidos (OPEX) – tai išlaidos, kurios patiriamos po turto perdavimo eksploatacijai ir nėra investicinio pobūdžio, tokios kaip tiesioginės eksploatacinės, įskaitant elektros energijos, priežiūros išlaidos, administracinės ir bendrosios išlaidos ir kt. OPEX išlaidas apskaičiuos Paslaugų teikėjas ir kartu su skaičiavimo metodologija pateiks „Amber Grid“ suderinti. Išlaidų vertinimas turi atitikti pripažintus investicijų vertinimo standartus, taip pat Paslaugos teikėjas gali remtis kitais savo patirtimi pagrįstais standartais, kurie yra būtini Analizės įgyvendinimui. |
| Task 2. Business model for Lithuania’s section: | 2 užduotis. Verslo modelis Lietuvos daliai: |
| - Develop relevant tariff models based on the principles defined in the applicable EU legislation guidelines for determining services and tariffs for usage of hydrogen transmission networks. If no EU Network Code exists at the time of this Analysis that addresses harmonized tariff structures for hydrogen transmission network access, the EU and national legislation relevant to tariffs for access to the natural gas transmission network should be applied. Relevant tariff models will be assessed to determine the optimal approach that ensures the Lithuania’s section of NBHC financial viability aiming to set tariff level. | a. Parengti atitinkamus tarifų modelius, remiantis galiojančiais ES teisės aktais nustatytais naudojimosi vandenilio perdavimo tinklais paslaugų ir tarifų nustatymo principais. Jei šios Analizės metu dar nebus priimtas ES tinklo kodeksas, reglamentuojantis suderintus tarifų principus dėl naudojimosi vandenilio perdavimo tinklu, turėtų būti taikomi ES ir nacionaliniai teisės aktai, susiję su gamtinių dujų perdavimo tinklo naudojimosi tarifais. Bus vertinami atitinkami tarifų modeliai, siekiant nustatyti optimalų metodą, kuris užtikrintų NBHC Lietuvos dalies finansinį gyvybingumą ir nustatytų tarifų lygį. |
| - Calculate the preliminary tariffs for hydrogen transmission network access, including tariffs at cross-border interconnection points. The Service provider will conduct a consultation on tariff models and concrete tariffs with the National energy regulatory council (VERT) (not less than one meeting). The assessment assumptions will be coordinated with Amber Grid. Take into account the support measures provided in European and national regulatory provisions, such as mechanism for costs allocation over certain time period (Intertemporal cost allocation); | b. Apskaičiuoti preliminarius naudojimosi vandenilio tinklu tarifus, įskaitant tarifus tarpvalstybiniuose sujungimo taškuose. Paslaugų teikėjas konsultuosis dėl tarifų modelių ir konkrečių tarifų su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (VERT) (ne mažiau kaip vienas susitikimas). Vertinimo prielaidos bus suderintos su „Amber Grid“. Bus atsižvelgta į Europos ir nacionalinių reguliavimo nuostatų numatytas paramos priemones, tokias kaip išlaidų paskirstymo per tam tikrą laikotarpį mechanizmą (angl. Intertemporal Cost Allocation); |
| - Determine willingness to pay (WTP) by the market participants for the usage of hydrogen transmission network tariff. The Service provider will suggest relevant methodology and coordinate with Amber Grid; | c. Nustatyti rinkos dalyvių pasirengimo mokėti už naudojimosi vandenilio perdavimo tinklu tarifo lygį (angl. Willingness to pay, WTP). Paslaugų teikėjas pasiūlys atitinkamą tarifo nustatymo metodiką ir suderins ją su „Amber Grid“; |
| d. Prepare a business model, including possible products for usage of hydrogen transmission network to be offered to generate revenue. Revenue model will include hydrogen transmission volumes via NBHC from Finland towards Poland and Germany. The volumes for internal entry and exit points in Lithuania will be taken into account; | d. Parengti verslo modelį, įskaitant galimus naudojimosi vandenilio perdavimo tinklu produktus, kuris generuotų pajamas. Pajamų modelis apims vandenilio transportavimo srautus per NBHC iš Suomijos į Lenkiją ir Vokietiją. Taip pat bus atsižvelgta į kiekius vidiniuose NBHC įleidimo ir išleidimo taškuose Lietuvoje; |
| - Define indicative hydrogen volume commitments or capacities on national level sufficient to cover all required costs, including WTP level. | e. Nustatyti preliminarius vandenilio kiekius arba pajėgumus nacionaliniu lygiu, kurie būtų pakankami padengti visus būtinus kaštus, įskaitant pasirengimo mokėti lygį (WTP). |
| Task 3. Financial modelling: | 3 užduotis. Finansinis modeliavimas: |
| - Calculate the cash flows (revenues and expenses) for the entire operational period of the NBHC assets of the Lithuanian section, according to the infrastructure and hydrogen market development scenarios specified in Section 2 of the Terms of Reference; | a. Apskaičiuoti pinigų srautus (pajamas ir išlaidas) per visą NBHC Lietuvos dalies turto eksploatacijos laikotarpį, pagal infrastruktūros ir vandenilio rinkos vystymosi scenarijus, nurodytus Techninės specifikacijos 2 dalyje; |
| b. Create a financial model, together with the calculations, input data, assumptions used for calculations, to evaluate Lithuania‘s section profitability including payback period, return on investment (ROI), net present value (NPV), and internal rate of return (IRR); | b. Sukurti finansinį modelį, pateikiant skaičiavimus, įvesties duomenis, prielaidas, naudotas skaičiavimuose, Lietuvos projekto dalies pelningumui įvertinti, įskaitant investicijų atsipirkimo laikotarpį, investicijų grąžą (ROI), grynąją dabartinę vertę (NPV) ir vidinį pelningumo normos rodiklį (IRR); |
| c. Identification of potential funding gap; | c. Nustatyti galimą finansavimo trūkumą (angl. funding gap); |
| - Recommend preliminary principles and parameters for WACC calculation to be able to adapt for hydrogen transportation purposes (assess the difference to compare with natural gas sector, O3-510 Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo, approved by VERT); | d. Pasiūlyti preliminarias WACC (svertinių vidutinių kapitalo sąnaudų) apskaičiavimo principų ir parametrų nuostatas, pritaikytas vandenilio transportavimui (įvertinti skirtumus, palyginant su gamtinių dujų sektoriumi, remiantis VERT patvirtinta O3-510 Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo); |
| - Conduct sensitivity analysis to assess the impact of variables (e.g., cost overruns, demand / supply fluctuations, regulatory changes, etc.) on the financial outcomes. | e. Atlikti jautrumo analizę, siekiant įvertinti kintamųjų (pvz.,, sąnaudų viršijimas, paklausos / pasiūlos svyravimai, reguliaciniai pokyčiai, kt.) poveikį finansiniams rezultatams. |
| Task 4. Cost-benefit analysis (CBA) | 4 užduotis. Kaštų-naudos analizė (KNA): |
| - Conduct a comprehensive cost-benefit analysis based on the CBA methodology developed by ENNOH or its latest project version, in accordance with the EU Regulation (EU) 2022/869 (TEN-E Regulation) and EU Regulation (EU) 2024/1789; - Assess socio-economic benefits of Lithuania’s section of NBHC, including, but not limiting to, for instance, job creation during the construction, operation, GDP growth, impact on the national and relevant industries development. | - Atlikti išsamią kaštų ir naudų analizę, remiantis ENNOH parengta KNA metodika arba jos naujausia projekto versija3, pagal ES Reglamentą (ES) 2022/869 (TEN-E reglamentas), ES Reglamentą (ES) 2024/1789; b. Įvertinti NBHC Lietuvos dalies socio-ekonominę naudą, įskaitant, bet neapsiribojant, darbo vietų sukūrimą statybų ir eksploatacijos metu, BVP augimą, poveikį nacionaliniam vystymuisi ir susijusioms pramonės šakoms. |
| The results of the Analysis will also be used as a data source for the overall project CBA, covering all participating Member States; therefore, the results and calculations as well as provision format must be usable as input for the implementation of other tasks without additional programming software. for further analysis. | Analizės rezultatai taip pat bus naudojami kaip duomenų šaltinis bendrai projekto KNA, apimančiai visas dalyvaujančias projekte valstybes nares, todėl rezultatai ir skaičiavimai bei jų pateikimo formatas turi būti tokie, kad juos būtų galima naudoti kaip šaltinį kitiems darbams atlikti be papildomų kitų programinių įrangų. |
| Task 5. Budget and Financial planning: | 5 užduotis. Biudžetas ir finansų planavimas: |
| - Develop a comprehensive budget and financial plan to secure sufficient funding and ensure effective financial management throughout Lithuania’s section of NBHC lifecycle. This plan should encompass all projected costs and funding sources, with detailed financial projections to support ongoing budget oversight and resource allocation: - Provide proposals regarding the financing structure and sources including financing possibilities from institutional banks and Amber Grid’s financial capacity to fund the project; - Explore existing (and new) public funding mechanisms; - Identify availability of grants, subsidies, state guarantees and low-interest loans from EU initiatives and other sources; - Identify funding mechanisms best fit for the Lithuania’s section of NBHC purposes including to meet the criteria for sustainable borrowing; - Conclude a robust financing execution plan for Lithuania’s section of NBHC development and infrastructure build. | - Parengti išsamų biudžetą ir finansinį planą, kuris užtikrintų pakankamą finansavimą ir efektyvų finansų valdymą viso NBHC Lietuvos dalies gyvavimo ciklo metu. Šis planas turi apimti visas numatomas išlaidas ir finansavimo šaltinius bei detalias finansines prognozes, padedančias vykdyti nuolatinę biudžeto kontrolę ir išteklių paskirstymą: - Pateikti siūlymus dėl finansavimo struktūros ir šaltinių, įskaitant finansavimo galimybes iš institucinių bankų bei „Amber Grid“ finansines galimybes finansuoti projektą; - Išnagrinėti esamus (ir naujus) viešojo finansavimo mechanizmus; - Nustatyti galimybę gauti dotacijas, subsidijas, valstybės garantijas ir žemos palūkanų normos paskolas iš ES iniciatyvų ir kitų šaltinių; - Nustatyti finansavimo mechanizmus, geriausiai tinkamus NBHC Lietuvos dalies poreikiams, įskaitant tvaraus skolinimosi kriterijų atitikimą; - Parengti nuoseklų finansavimo įgyvendinimo planą NBHC Lietuvos dalies vystymui ir infrastruktūros statybai. |
| b. Estimate financing costs including interest rates, repayment terms and cost of capital for Lithuania‘s section of NBHC. | b. Įvertinti finansavimo kaštus, įskaitant palūkanų normas, grąžinimo terminus ir kapitalo kainą NBHC Lietuvos daliai. |
| Task 6. Risks: | 6 užduotis. Rizikos: |
| Develop preliminary list of risks, including financial, economic, regulatory and geopolitical risks, their probability, impact and mitigation measures. | Parengti preliminarų rizikų sąrašą, apimantį finansines, komercines, reguliacines bei geopolitines rizikas, nurodant jų tikimybę, poveikį ir mažinimo priemones. |
| Task 7. Conclusions and Recommendations: | 7 užduotis. Išvados ir rekomendacijos: |
| At the end of each section (task), present the key results and conclusions. | Kiekvieno skyriaus (užduoties) pabaigoje pateikti pagrindinius rezultatus ir išvadas. |
| At the end of the Analysis, after conducting a comprehensive assessment of the economic and financial factors of the Lithuanian part of the NBHC and obtaining the results, provide general conclusions and recommendations that demonstrate the project's feasibility and outline a plan for further project development. | Analizės pabaigoje, atlikus išsamią NBHC Lietuvos dalies ekonominių ir finansinių veiksnių analizę ir gavus rezultatus, pateikti bendras išvadas ir rekomendacijas, kurios parodytų projekto įgyvendinamumą bei planą tolimesniam projekto vystymui. |
| - PROVISION OF DELIVERABLES and ANALYSIS RESULTS BY THE SERVICE PROVIDER | - PASLAUGŲ TEIKĖJO PARENGTŲ ATASKAITŲ IR ANALIZĖS REZULTATŲ PATEIKIMAS |
| The following deliverables will be prepared in English by the Service Provider: | Paslaugos teikėjas parengs ataskaitas anglų kalba: |
| - Interim Report, comprising Section 3, Section 4: Tasks 1 -2, | a. Tarpinė ataskaita, apimanti 3 p., 4 p. 1 - 2 užduotis, |
| - Final Report, including findings and recommendations of the Analysis, | b. Galutinė ataskaita, įskaitant Analizės rezultatus ir rekomendacijas, |
| - Final Report slides, including main assumptions, results of Analysis, conclusions and recommendations, and which will be used to present to key stakeholders, | c. Galutinės ataskaitos skaidrės su pagrindinėmis prielaidomis, Analizės rezultatais, išvadomis ir rekomendacijomis, ir kurios bus skirtos pagrindinėms suinteresuotoms šalims pristatyti, |
| - For Amber Grid openly accessible calculation files (spreadsheets) and developed models compatible with MS Excel or similar software, along with the input data and formulas used for the Analysis, | d. Paslaugų gavėjui atvirai prieinami skaičiavimo failai (skaičiuoklės), parengti modeliai, suderinti su „Excel MS“ ar panašiomis programomis, įskaitant įvesties duomenis ir formules, naudojamas Analizei, |
| - The Service provider will organise two on-line workshops: the first one will be for the presentation of interim results, and the second one for the presentation of Final Report; in addition, an online workshop how to use the calculation files and models will be organised by the Service provider; | e. Paslaugos teikėjas surengs du pristatymus nuotoliniu būdu – pirmasis, skirtas tarpinių rezultatų pristatymui, antrasis – galutinės ataskaitos pristatymui; papildomai – skaičiavimo failų ir modelių naudojimo mokymai nuotoliniu būdu; |
| - Template to be filled with data by the Service provider to be used as input for Joint cross-border commercial study for NBHC. | f. Forma, kurią Paslaugų teikėjas užpildys su duomenimis ir kuri bus naudojama „Amber Grid“ bendrai NBHC tarpvalstybinei komercinei studijai duomenų pateikimui. |
| The results of the Analysis of Lithuania’s segment of NBHC will be used as input for Joint commercial study that will be conducted for the whole NBHC project between six countries. The template for data required to be as input for Joint cross-border commercial study for NBHC will be provided by Amber Grid and to be completed by the Service provider at the final phase of the Analysis. Preliminary Amber Grid will provide with the template during the kick-off meeting. | Analizės rezultatai, susiję su Lietuvos NBHC dalimi, bus naudojami kaip indėlis bendrai NBHC komercinei studijai, kuri bus vykdoma visam NBHC projektui tarp šešių šalių. „Amber Grid“ pateiks duomenų teikimo formą, kurią Paslaugų teikėjas užpildys atliekamos Analizės pabaigoje, ir bus skirta bendrai tarpvalstybinei NBHC komercinei studijai. Preliminariai „Amber Grid“ pateiks formą pradinio susitikimo metu. |
| - BUDGET | - BIUDŽETAS |
| Maximum Analysis budget is 220 000 eur (VAT excluded). | Maksimalus Analizės biudžetas – 220 000 Eur (be PVM). |
| - Timeline | - GRAFIKAS |
| The detailed execution plan of the Analysis and schedule will be suggested by the Service provider and coordinated with Amber Grid during the kick off meeting. The Analysis will have to be carried out within 175 calendar days after signing the Contract. | Detalų Analizės atlikimo planą ir terminus pasiūlys Paslaugų teikėjas ir suderins su „Amber Grid“ per pradinį (kick-off) susitikimą. Analizė turės būti atlikta per 175 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo. |
| - PROVISION OF DATA TO THE SERVICE PROVIDER | - DUOMENŲ PATEIKIMAS PASLAUGŲ TEIKĖJUI |
| - Amber Grid shall provide descriptions of two infrastructure development scenarios and three hydrogen market development scenarios within 15 calendar days from the signing of the contract; | - „Amber Grid“ pateiks dviejų infrastruktūros vystymo scenarijų ir trijų vandenilio rinkos vystymosi scenarijų aprašymus per 15 k. d. nuo Sutarties pasirašymo; |
| - National hydrogen supply and demand volumes for the three hydrogen market development scenarios shall be provided within 15 calendar days from the signing of the contract; | - Nacionalinius vandenilio pasiūlos ir paklausos kiekius trims vandenilio rinkos vystymosi scenarijams per 15 k. d. nuo Sutarties pasirašymo; |
| - CAPEX for the three hydrogen market development scenarios shall be provided within 30 calendar days from the signing of the contract. If Amber Grid delays the provision of CAPEX data beyond the specified deadline, the Service provider may correspondingly delay the completion of this Analysis by the same number of days. | - CAPEX trims vandenilio rinkos vystymosi scenarijams per 30 k. sd. nuo Sutarties pasirašymo. Jei „Amber Grid“ vėluos pateikti CAPEX duomenis po nurodyto termino, atitinkamai tiek pat Paslaugos teikėjas galės vėluoti užbaigti šią Analizę. |
| - REQUIREMENTS FOR DOCUMENTS | 9. Reikalavimai dokumentams |
| - Reports and other related documents must be submitted in English. | 9.1. Ataskaitos ir kiti susiję dokumentai turi būti pateikti anglų kalba. |
| - Documents and reports must be submitted in a readable format (e.g., .docx, .xlsx, .ppt, .pdf). | 9.2. Dokumentai ir ataskaitos turi būti pateikti skaitomu formatu (pvz., docx, xlsx, PPT, PDF). |
| - Format, compatibility, security, and editing: • Documents must not be password-protected, • Documents and prepared models (Task 2, a), d), Task 3 b) and Task 4) must remain fully editable, having ability to change input data, • Scanned documents are not allowed, except in cases where quality or legal requirements (e.g., signatures) necessitate a scanned format. | 9.3. Formatas, suderinamumas, sauga ir redagavimas: - Dokumentai neturi būti apsaugoti slaptažodžiu, - Dokumentai ir parengti modeliai ( 2 užduotis a), d), 3 užduotis b), 4 užduotis) turi išlikti visiškai redaguojami, turi būti galimybė keisti įvesties duomenis; - Skenuoti dokumentai neleidžiami, išskyrus atvejus, kai kokybė ar teisiniai reikalavimai (pvz., parašai) reikalauja nuskenuoto formato. |
| - Green procurement In implementing this Contract, the Parties commit to reducing paper usage and avoiding unnecessary copying and printing of documents. All deliverables under this Contract, as well as all information and/or documents related to the implementation of the Contract, shall be submitted and coordinated in electronic format using electronic means and signed with an electronic signature (if required). | 9.4. Žalieji pirkimai Vykdydamos šią Sutartį Šalys įsipareigoja mažinti popieriaus naudojimą, atsisakyti nereikalingo dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visos ataskaitos pagal šią Sutartį bei visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir (arba) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis ir pasirašomi elektroniniu parašu (jei reikia). |

The required number of compressor stations and their capacities for the respective periods (2035, 2040, and 2050) will be provided from the National Technical Study.

Reikalingų kompresorinių stočių poreikis ir jų pajėgumai pagal laikotarpius (2035, 2040 ir 2050 m.) bus pateikti iš Nacionalinės techninės studijos.

ENNOH launches a Public Consultation on the first draft of its Cost–Benefit Analysis (CBA) Single-Sector Methodology | ENNOH