Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų

1 priedas

GAMTOTVARKOS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Paslaugų gavėjas arba Regioninis padalinys | VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau Paslaugų gavėjas). |
| --- | --- |
| Paslaugos | Paslaugų gavėjas perka gamtotvarkos paslaugas (toliau – Gamtotvarkos paslaugos) 2025 metams. Numatomų pirkti gamtotvarkos paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas nurodytas 2 lentelėje. |
| Paslaugų kiekis/apimtys | Pirkimo objekto dalių paslaugų apimtys nurodytos Gamtotvarkos paslaugų techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytos Gamtotvarkos paslaugų apimtys yra preliminarios ir skirtos tik pasiūlymų kainai apskaičiuoti ir laimėtojui nustatyti. Sutarties galiojimo laikotarpiu apimtys gali svyruoti ±30 proc. Pirkimo objektas skaidomas į 51 dalį teritoriniu požymiu pagal teritorijas (girininkijas) ir paslaugų grupes. |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 77230000-1 Paslaugos, susijusios su miškininkyste |
| Paslaugų teikimo vieta | VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje |
| Paslaugų teikimo terminas | Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) iki 2025 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. |
| Paslaugų teikėjas | Teikėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis gamtotvarkos paslaugų teikimui |

Numatomų pirkti Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai be biomasės išgabenimo | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytais plotais, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai be biomasės išgabenimo (sumedėjusios augalijos kirtimas). Įgyvendinant priemonę kertama sumedėjusi augalija: medžiai, krūmai ir jų sumedėjusios atžalos. Darbai atliekami motoriniais pjūklais, krūmapjovėmis, kitais rankiniais įrankiais arba specialia technika. Nukirstos sumedėjusios augmenijos kelmų aukštis turi būti ne daugiau kaip 10 cm (matuojant nuo šaknies kaklelio), kelmų pjūvis – horizontalus. Kirtimo liekanos paskleidžiamos tolygiai arba sukraunamos į krūvas, paslaugų gavėjo nurodytose vietose. Paslaugos gavėjas kartu su technologine kortele pateikia Paslaugų teikėjui išsamią informaciją apie biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus. Atliekant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus gali būti gaminama likvidinė mediena. Paslaugų atlikimo vietoje (biržėje) atliekant darbus privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha iškirstas ir sutvarkytas plotas. |
| 1 a. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse (be biomasės išgabenimo) | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytais plotais, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas ir atrinktus bei paženklintus medžius, skirtus nukirtimui. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse (toliau – Buveinė) be biomasės išgabenimo (sumedėjusios augalijos kirtimas). Įgyvendinant priemonę gerinama Buveinės būklė – nukertami iš anksto atrinkti medžiai: medynų skalsumo mažinimas ir/ar negyvos medienos kiekio didinimas ir/ar pavienių medžių nukirtimas. Darbai atliekami motoriniais pjūklais, kitais rankiniais įrankiais arba specialia technika. Nukirstos sumedėjusios augmenijos kelmų aukštis turi būti ne daugiau kaip 10 cm (matuojant nuo šaknies kaklelio), kelmų pjūvis – horizontalus. Paslaugos gavėjas kartu su technologine kortele pateikia Paslaugų teikėjui išsamią informaciją apie biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus Europos Bendrijos svarbos natūraliose miško buveinėse. Paslaugų atlikimo vietoje atliekant darbus privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha plotas, kuriame įgyvendinta priemonė ir suteikta paslauga. |
| 2. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytais plotais, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu (sumedėjusios augalijos kirtimas). Įgyvendinant priemonę kertama sumedėjusi augalija: medžiai, krūmai ir jų sumedėjusios atžalos. Darbai atliekami motoriniais pjūklais, krūmapjovėmis, kitais rankiniais įrankiais arba specialia technika. Nukirstos sumedėjusios augmenijos kelmų aukštis turi būti ne daugiau kaip 10 cm (matuojant nuo šaknies kaklelio), kelmų pjūvis – horizontalus. Iškirsta biomasė išgabenama iš tvarkomos teritorijos ribų ir sandėliuojama suderintoje su Paslaugos gavėju vietoje ne toliau kaip 1 km atstumu nuo paslaugos atlikimo vietos. Iš tvarkomo ploto išgabenta sumedėjusios augmenijos biomasė lieka Paslaugos gavėjui. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą sumedėjusią augaliją tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Paslaugos gavėjas kartu su technologine kortele pateikia Paslaugų teikėjui išsamią informaciją apie biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus. Paslaugų atlikimo vietoje (biržėje) atliekant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha iškirstas ir sutvarkytas plotas. Paslauga laikoma atlikta, kai sumedėjusios augmenijos biomasė išgabenta į Paslaugos gavėjo nurodytą vietą. |
| 3. | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas be biomasės išgabenimo | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija bei sumedėjusios augalijos atžalos) šalinimas be biomasės išgabenimo. Pelkių augmenija tvarkomame plote gali būti pjaunama žoliapjove, krūmapjove, specialia technika ir kt., užtikrinančia paslaugos įvykdymą. Pelkių augmenija pjaunama ne aukščiau kaip 20 cm nuo pelkės paviršiaus. Nupjauta biomasė turi būti sukraunama į krūvas Paslaugų gavėjo nurodytose vietose arba paskleista tolygiai tvarkomame plote. Įgyvendinant priemonę pelkių augmenija turi būti pjaunama liepos - spalio mėnesiais. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha sutvarkytas plotas nupjaunant pelkinę augmeniją. |
| 4. | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija bei sumedėjusios augalijos atžalos) šalinimas su biomasės išgabenimu. Pelkių augmenija tvarkomame plote gali būti pjaunama žoliapjove, krūmapjove, specialia technika ir kt., užtikrinančia paslaugos įvykdymą. Pelkių augmenija pjaunama ne aukščiau kaip 20 cm nuo žemės paviršiaus. Įgyvendinant priemonę pelkių augmenija turi būti pjaunama liepos - spalio mėnesiais. Biomasė išgabenama iš tvarkomos teritorijos ribų ir sandėliuojama Paslaugų gavėjo nurodytoje vietoje. Susidariusi sumedėjusios augmenijos biomasė lieka Paslaugos gavėjui. Laikinas pelkių augmenijos sandėliavimas galimas su Paslaugos gavėju suderintoje vietoje. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą biomasę tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha sutvarkytas plotas pašalinant pelkinę augmeniją. Paslauga laikoma atlikta, kai pelkių augmenijos biomasė pilnai išgabenta į Paslaugos gavėjo nurodytą vietą. |
| 5. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – Atvirų vietų (pievų, miško laukymių, šlaitų, gamtos ir kultūros paminklų ir pan.) tvarkymas be biomasės išgabenimo nupjaunant žolinę, sumedėjusią augmeniją ar jų atžalas. Įgyvendinant priemonę augmenija turi būti pjaunama birželio - spalio mėnesiais. Augmenija gali būti pjaunama, smulkinama (mulčiuojama), kertama: žoliapjove, motoriniu pjūklu, specialia technika ir kt.. Nupjauta žolinės augmenijos biomasė paskleidžiama tolygiai, o sumedėjusi augmenija susmulkinama arba sukraunama į krūvas tvarkomame plote. Žolinės augmenijos pjovimas pradedamas nuo lauko vidurio arba vieno krašto, siekiant išvengti gyvūnų žūties/trikdymo. Žolinę ir sumedėjusią augmeniją nupjauti ne aukščiau kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus. Sumedėjusi augmenija pjaunama horizontaliu pjūviu. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha sutvarkytas plotas nupjaunant/paskleidžiant žolinę augmeniją ir susmulkinant/sukraunat į krūvas sumedėjusią augmeniją. |
| 6. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – Atvirų vietų (pievų, miško laukymių, šlaitų, gamtos ir kultūros paminklų ir pan.) tvarkymas su biomasės išgabenimu. Įgyvendinant priemonę augmenija turi būti pjaunama birželio – spalio mėnesiais. Augmenija gali būti pjaunama, kertama: žoliapjove, krūmapjove, motoriniu pjūklu, specialia technika ir kt. Nupjauta augmenijos biomasė turi būti išgabenta iš tvarkomos teritorijos. Sumedėjusios augmenijos biomasė lieka Paslaugos gavėjui. Žolinės augmenijos biomasės sutvarkymu pasirūpina Paslaugos teikėjas. Laikinas sandėliavimas galimas su Paslaugos gavėju suderintoje vietoje. Žolinės augmenijos pjovimas pradedamas nuo lauko vidurio arba vieno krašto, siekiant išvengti gyvūnų žūties/trikdymo. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą augmeniją tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Žolinę ir sumedėjusią augmeniją nupjauti ne aukščiau kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus. Sumedėjusi augmenija pjaunama horizontaliu pjūviu. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto bei kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha, sutvarkytas plotas pašalinant ir išgabenant iš tvarkomo ploto žolinę ir/arba sumedėjusią augmeniją. Paslauga laikoma atlikta, kai sumedėjusios augmenijos biomasė išgabenta į Paslaugos gavėjo nurodytą vietą, o žolinė augmenija – sutvarkyta. |
| 7. | Medžių nukirtimas ir žievės nulupimas (Saugomose teritorijose, Reprezentatyviuose plotuose) | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų, sklypų sąrašą su nurodytomis paslaugų apimtimis, paslaugų atlikimo terminais ir kiekvienam plotui parengtą technologinę kortelę. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – liemenų kenkėjų apniktų spygliuočių medžių (pušų, eglių) nukirtimas ir nukirstų medžių žievės nulupimas. Ši paslauga taikoma medžių liemenų kenkėjų plitimo stabdymui bei masinių židinių susidarymo užkardymui, siekiant įgyvendinti miško sanitarinės apsaugos reikalavimus. Paslaugos teikėjas, teikdamas Paslaugą, naudoja savo įrangą ir įrankius. Paslaugos teikėjas privalo Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotyje nurodytais terminais nukirsti apniktus medžius (paliekant ne aukštesnius kaip 10 cm kelmus, matuojant nuo šaknies kaklelio) ir nulupti jų žievę. Stiebo žievė turi būti nulupama nuo kamblio iki viršūnės (plonesnės kaip 8 cm kamieno dalies žievė nelupama). Nuluptą žievę būtina susmulkinti iki naujos kartos vabalų išskridimo. Pirkimo objekto dalies apimtys yra preliminarios nes paslaugos atliekamos pagal poreikį. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – m³ nukirstų medžių tūris, kurių žievė nulupta. |

Techninės specifikacijos

2 priedas

BAZINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI

3 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas | Koeficientas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 1.1 | Kai iškertama iki 100 erdm/ha | 0,8 |
| 1.2 | Iškertant sumedėjusią augmeniją 101-200 erdm/ha | 1,0 |
| 1.3 | Iškertant sumedėjusią augmeniją 201-300 erdm/ha | 1,6 |
| 1.4 | Iškertant sumedėjusią augmeniją daugiau nei 300 erdm/ha | 2,0 |
| 2. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams Europos Bendrijos svarbos natūraliose miško buveinėse be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 2.1 | Kai iškertamos medienos kiekis iki 5 m3/ha | 0,4 |
| 2.2 | Kai iškertamos medienos kiekis nuo 5 iki 10 m3/ha | 0,6 |
| 3. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams su biomasės išgabenimu (ha) |  |
| 3.1 | Kai iškertama ir išgabenama iki 100 erdm/ha | 0,8 |
| 3.2 | Iškertant ir išgabenant sumedėjusią augmeniją 101-200 erdm/ha | 1,0 |
| 3.3 | Iškertant ir išgabenant sumedėjusią augmeniją 201-300 erdm/ha | 1,6 |
| 3.4 | Iškertant ir išgabenant sumedėjusią augmeniją daugiau nei 300 erdm/ha | 2,0 |
| 4. | Pelkių augmenijos (žolinė ir sumedėjusi augmenija) šalinimui be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 4.1 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas iki 20 %/ha | 0,8 |
| 4.2 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,0 |
| 4.3 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas daugiau nei 51 %/ha | 1,8 |
| 5. | Pelkių augmenijos (žolinė ir sumedėjusi augmenija) šalinimui su biomasės išgabenimu (ha) |  |
| 5.1 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas iki 20 %/ha | 0,8 |
| 5.2 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,0 |
| 5.3 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas daugiau nei 51 %/ha | 1,8 |
| 6. | Atvirų vietų tvarkymui (žolinė ir sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 6.1 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas iki 5 %/ha | 0,8 |
| 6.2 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 6 % iki 20 %/ha | 1,0 |
| 6.3 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,3 |
| 6.4 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas daugiau nei 51 %/ha | 2,0 |
| 6.5 | Darbus atliekant rankiniu būdu daugiau kaip 5 metus netvarkytuose plotuose | 3,0 |
| 6.6 | Darbus atliekant šlaituose prie 6.1-6.4 p. taikomas papildomas koeficientas | 1,5 |
| 7. | Atvirų vietų tvarkymui (žolinė ir sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu (ha) |  |
| 7.1 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas iki 5 %/ha | 0,8 |
| 7.2 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 6 % iki 20 %/ha | 1,0 |
| 7.3 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,3 |
| 7.4 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas daugiau nei 51 %/ha | 2,0 |
| 7.5 | Pirminis atvirų vietų tvarkymas (teritorija, apaugusi krūmais ir pavieniais medžiais, netvarkyta daugiau kaip 5 metus) pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją. | 2,5 |
| 7.6 | Darbus atliekant šlaituose prie 7.1-7.4 p. taikomas papildomas koeficientas | 1,5 |
| 8. | Papildomai taikomi bazinių paslaugų įkainių koregavimo koeficientai |  |
| 8.1 | Darbus atliekant Kuršių Nerijoje papildomai taikomas koeficientas | 1,2 |
| 8.2 | Darbus atliekant 0,5 ha ir mažesniuose objektuose, nutolusiuose nuo artimiausio tvarkomo objekto daugiau kaip 5,0 km, taikomas papildomas koeficientas | 1,5 |

________________________________

Techninės specifikacijos

3 priedas

MAKSIMALŪS BAZINIAI PASLAUGŲ ĮKAINIAI

4 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Mato vnt. | Maksimalus įkainis Eur, be PVM* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai be biomasės išgabenimo. | ha | 408,00 |
| 1a | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse (be biomasės išgabenimo). | ha | 408,00** |
| 2 | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu. | ha | 588,00 |
| 3 | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas be biomasės išgabenimo. | ha | 456,00 |
| 4 | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas su biomasės išgabenimu. | ha | 780,00 |
| 5 | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo. | ha | 180,00 |
| 6 | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu. | ha | 300,00 |
| 7 | Medžių nukirtimas ir žievės nulupimas (Saugomose teritorijose, Reprezentatyviuose plotuose). | m3 | 31,00 |

* Paslaugoms taikomi bazinių paslaugų įkainių koregavimo koeficientai nurodyti Techninės specifikacijos 2 priedo 3 lentelėje.

**Atkreipiame dėmesį, kad 4 lentelės 1a Paslaugai taikomas 0,4 arba 0,6 bazinių paslaugų įkainių koregavimo koeficientas.