VIEŠOJO PIRKIMO TARŠOS PREVENCIJOS PROCESŲ INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ ĮSIGYJIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Terminai ir sutrumpinimai

| Terminas / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AAA | Aplinkos apsaugos agentūra |
| AM | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |
| APVA | Aplinkos projektų valdymo agentūra prie Aplinkos ministerijos |
| Atranka | Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja (ang. Application programming interface; sistema – sistemai) |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| DBSIS | Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema |
| Dokumentų rengėjas | Fizinis ar juridinis asmuo, kuris įgaliotas Ūkio subjekto rengia pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, poveikio aplinkai vertinimo programą, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, informaciją atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui ar taršos leidimui gauti ar pakeisti. |
| eIDAS | Elektroninio identifikavimo, autentifikavimo ir patikimumo užtikrinimo paslauga (2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB) |
| ES | Europos Sąjunga |
| Informacija atrankai | Ūkio subjekto arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo rengiama informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. |
| GR | Gyventojų registras |
| IP | Išoriniai vartotojai |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| PAV | Poveikio aplinkai vertinimas |
| PAV dokumentai | Pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, poveikio aplinkai vertinimo programa ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita |
| PAV įstatymas | Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas |
| PAV subjektai | Poveikio aplinkai vertinimo subjektai |
| PAV sprendimas | Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai |
| PŪV | Planuojama ūkinė veikla |
| RC | Valstybės įmonė Registrų centras |
| TIPK leidimas | Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas |
| TL | Taršos leidimas |
| TPPIS | Taršos prevencijos procesų informacinė sistema |
| ŪS | Ūkio subjektas (fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ar kitą organizaciją ar jų padaliniai) planuojantis arba vykdantis ūkinę veiklą |
| VIISP | Elektroniniai valdžios vartų “Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma” „ Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas “ |
| Visuomenė | Vienas arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jų asociacijos, organizacijos arba grupės |
| VP | Vidiniai vartotojai |

- BENDRA INFORMACIJA APIE projektą IR pirkimą

  - Projekto apibūdinimas, tikslas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, būdama įgaliojančioji perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas arba AM) ir Aplinkos projektų valdymo agentūra prie Aplinkos ministerijos, būdama įgaliotoji perkančioji organizacija (toliau – APVA), įgyvendindama Plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ veiklos „Aplinkosauginių procesų skaitmenizavimas“ projekto poveiklę „Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos sukūrimas“, vykdo TPPIS sukūrimo (toliau – Projektas) paslaugų pirkimą.

  - optimizuoti taršos prevencijos procesus vieningomis informacinių technologijų priemonėmis. Siekiant Projekto tikslo yra perkamos TPPIS kūrimo naujų technologijų pagrindu paslaugos (toliau – Paslaugos), kurių reikalavimai yra išvardinti šioje techninėje specifikacijoje. Paslaugų naudotojai – TPPIS naudotojai (fiziniai ir juridiniai asmenys). Suinteresuotos projekto šalys – AM, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra arba AAA) ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, APVA.

  - Teisės aktai:

- 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB;

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR);

- Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

- Europos Parlamento ir Tarybos 2022 m. gruodžio 14 d. direktyva (ES) 2022/2555 dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 ir Direktyva (ES) 2018/1972 ir panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 (TIS 2 direktyva)

- Europos Sąjungos Komisijos įgyvendinimo sąrašas (ES) 2017/2288 2017 m. gruodžio 11 d. dėl IRT techninių specifikacijų, kuriomis remiamasi vykdant viešuosius pirkimus, nustatymo;

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir jo 37 straipsnio 9 dalis;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“;

- Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 "Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo"

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo

  - Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas turės užtikrinti, kad jo teikiamos Paslaugos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. 2 p. nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Taip pat teikdamas Paslaugas privalės laikytis teisės aktų reikalavimų, nustatančių duomenų apsaugą bei teikti Paslaugas taip, kad visi su teikiamomis Paslaugomis susiję veiksmai atitiktų BDAR.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos, kurios apima:

    - naujų elektroninių paslaugų sukūrimą;

    - duomenų integracijų sukūrimą;

    - TPPIS svetainės sukūrimą;

    - universalios sąsajos sukūrimą, kuri skirta išsiųsti ir gauti duomenis sistema-sistemai būdu (API). Universali API sąsaja turi būti sukurta OpenAPI pagrindu. Turi būti parengta API dokumentacija, kuri  nuolat atnaujinama atsižvelgiant į atliktus  sistemos pokyčius. API struktūra turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. T-36 „Dėl  duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijas ir turėti aiškią ir logišką struktūrą, kuri leidžia įgyvendinti integracijas su kitomis sistemomis.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas atsižvelgiant į tai, kad išskaidžius pirkimo objektą į atskiras dalis, Paslaugų viešojo pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) vykdymas taptų per brangus ir sudėtingas praktiniu ir techniniu požiūriu, iškiltų grėsmė rezultatų vientisumui, informacinėje sistemoje planuojamų tvarkyti duomenų saugai, kadangi:

    - Užsakovui reikėtų įdarbinti papildomus aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų (toliau – IT) specialistus, Paslaugų teikėjo veiklos koordinavimui, sistemos saugos užtikrinimui;

    - informacinės sistemos plėtros ir priežiūros paslaugų, kurias vienu metu teiktų keli Paslaugų teikėjai, teikimui reikėtų skirti papildomą kompiuterizuojamos veiklos ir IT specialistų darbo laiką, taip pat papildomas darbo laikas turėtų būti skiriamas kiekvieno Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų įgyvendinimo aprašymo turinio analizei ir tarpusavio suderinamumui;

    - kokybės užtikrinimui su viena sistema tuo pačiu metu dirbant skirtingiems Paslaugų teikėjams reikėtų įsigyti papildomą techninę ir programinę įrangą papildomoms testavimo ir kokybės užtikrinimo aplinkoms, šių aplinkų identiškumui užtikrinti;

    - be papildomų žmogiškųjų išteklių būtų nebeįmanoma užtikrinti vieningos informacinės sistemos plėtros, priežiūros ir palaikymo, tinkamo kokybiško testavimo, skirtingų Paslaugų teikėjų darbo koordinavimo, taikomų metodų ir procedūrų sinchronizavimo. Tai sudarytų dideles papildomas sąnaudas.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas, išvardintas šioje techninėje specifikacijoje. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Paslaugas išvardintas 3.2.2.1 papunktyje, Užsakovas pirks pagal fiksuotą kainą. Kitas Paslaugos dalis, išvardintas 3.2.2.2 papunktyje, Užsakovas pirks pagal fiksuotą įkainį (už darbo valandą). Planuojamas pirkti maksimalus darbo valandų skaičius – 11 000 (vienuolika tūkstančių), per Sutarties vykdymo laikotarpį. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso maksimalaus darbo valandų skaičiaus ir Paslaugas pirks pagal poreikį.

  - Paslaugos turės būti teikiamos nuotoliniu būdu, visi susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu ir tik pagal poreikį gyvai. Paslaugoms teikti nenaudojami popieriniai dokumentai, techninė dokumentacija, Paslaugų užsakymai, Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai ir kiti dokumentai teikiami tik elektroninėje formoje.

  - Paslaugų teikimo laikas – Užsakovo darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadieniais nuo 08:00 iki 15:45 val., darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau (UTC + 02:00, pasaulinis koordinuotasis laikas). Užsakovo ir Paslaugų teikėjo susitarimu Paslaugos gali būti teikiamos ne Užsakovo darbo valandomis.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas teiks pagal Užsakovo pateiktą konkrečią užduotį. Užsakovas, pateikdamas užduotį, nurodo užsakomas Paslaugas, Paslaugų suteikimo terminą, Paslaugų teikimo vietą ir tvarką.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdant TPPIS funkcionalumų pakeitimus ir (arba) naujų funkcionalumų sukūrimą ir diegimą naudoti iteracinį metodą Agile Scrum, Užsakovo įgyvendintoje „Atlassian“ programinės įrangos „Jira“ priemonėmis (JIRA Atlassian).

- ESAMOS PADĖTIES APRAŠYMAS

Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“.

AM kartu su APVA įgyvendina projektą „Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas“. Projektu siekiama optimizuoti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV), planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka), taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimai) ir taršos leidimų (toliau – TL) išdavimo ir pakeitimo procesus.

PAV yra planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo procesas.

Atranka yra procesas, kurio metu nustatoma, ar privaloma atlikti konkrečios PŪV PAV, t. y. ar turi būti pradėtas PAV procesas, ar ūkio subjektas gali pradėti įstatymuose nurodytų veiklos vykdymo leidimų gavimo procedūras be PAV.

TIPK leidimai arba TL, kai juos privaloma turėti norint vykyti ūkinę veiklą, išduodami:

- atlikus atranką ir (ar) PAV, kai vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas) tokios procedūros yra privalomos;

- išdavus statybą leidžiantį dokumentą, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagrindinės esamos situacijos problemos, kurias siekiama išspręsti su TPPIS, yra šios:

- per ilga dokumentų keitimosi tarp ūkio subjekto ar dokumentų rengėjo, AAA, PAV subjektų ir kitų dokumentus derinančių institucijų trukmė;

- informacijos trūkumas priimant sprendimus ūkio subjekto ar dokumentų rengėjo pateiktų dokumentų vertinimo metu;

- nepakankamas Paslaugų procesų skaidrumas;

- sudėtinga užtikrinti tinkamą Paslaugų informacijos apskaitą, stebėseną ir kontrolę;

- nepakankamas Paslaugų procesų viešumas bei sąlygos visuomenei dalyvauti sprendimų priėmime.

Ūkio subjektai ar Dokumentų rengėjai, rengdami PAV dokumentus, informaciją atrankai ar paraiškas TIPK leidimams ar |TL gauti ar pakeisti turi remtis taršos prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytais rodikliais, kurių duomenys saugomi skirtingų institucijų tvarkomose IS. Norėdamas gauti reikiamus duomenis, Ūkio subjektas ar Dokumentų rengėjas turi oficialiai kreiptis į kiekvieną duomenis kaupiančią instituciją, prašydamas pateikti reikiamą informaciją. Esama dokumentų keitimosi situacija apibendrintai pavaizduota 1 paveiksle.

1 paveikslas. Esamos situacijos principinė schema

Agentūroje dokumentų formavimui ir siuntimui naudojama DBSIS. Agentūros darbuotojai DBSIS taip pat registruoja visus dokumentus gautus iš visų proceso dalyvių.

Informacija apie vykdomus ir pasibaigusius taršos prevencijos procesus Agentūroje kaupiama „Google drive“ debesų kompiuterijos duomenų bazėje „Google sheets“ lentelių formatu. Statistiniai duomenys, skirti viešinti visuomenei, pateikiami „Google sheets“ lentelėse Agentūros internetinėje svetainėje „aaa.lrv.lt“. Duomenų lentelėse taip pat pateikiamos nuorodos į „Google drive“ talpinamus PAV ir Atrankos, TIPK leidimų ir taršos leidimų dokumentus. Agentūros internetinėje svetainėje visuomenė gali susipažinti su šia 2010–2024 m. pateikta informacija:

- Atrankų informacija;

- Atrankų išvadomis;

- Sprendimais dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo;

- Informacija apie teismų panaikintas atrankų išvadas ir PAV sprendimus ;

- Informacija apie gautus pranešimus apie PAV pradžią;

- Informacija apie parengtas PAV programas;

- Informacija apie patvirtintas PAV programas;

- Informacija apie paengtas PAV ataskaitas;

- Informacija apie gautas PAV ataskaitas;

- Informacija apie priimtus PAV sprendimus ;

- Informacija apie PAV procedūrų sustabdymą;

- Sprendimais dėl PAV sprendimų galiojimo pratęsimo;

- Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą / naują atrankos išvadą ar PAV sprendimą;

- Informacija apie gautas paraiškas TIPK leidimui, TL gauti / pakeisti, sprendimus dėl paraiškų priėmimo;

- Informacija apie gautus pasiūlymus, pastabas TIPK leidimams;

- Informacija apie išduotus, pakeistus ir (ar) panaikintus TIPK leidimus ir |TL;

- Informacija apie registruotus organinius tirpiklius naudojančius įrenginius.

AM interneto svetainėje viešinama informacija apie tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūras:

- Informacija apie gautus PAV dokumentus iš kitų ūkines veiklas, galinčias daryti neigiamą poveikį Lietuvos Respublikos aplinkai, planuojančių užsienio valstybių;

- Informacija apie PAV dokumentus, pateiktus kitoms užsienio valstybėms, kurių aplinkai gali daryti neigiamą poveikį Lietuvos Respublikoje planuojamos ūkinės veiklos.

Atrankos informacijos, PAV programos ir PAV ataskaitos vertinimui Agentūroje naudojama geografinė informacija apie PŪV aplinkoje vykdomas kitas ūkines veiklas arba kitas PŪV, kurioms atliktos PAV ar atrankos procedūros. Vertinimui nėra naudojamos jokios tam pritaikytos informacinės technologijos, informacijos paieška vykdoma rankiniu būdu susirandant anksčiau atliktų atrankų ar PAV duomenis. Ši procedūra atrankos ar PAV dokumentų vertinimo metu užima daugiausiai laiko. Verta pažymėti, jog analogiška informacijos paieška ir sisteminimas vykdomi ūkio subjektų ar Dokumentų rengėjų, jiems rengiant informaciją atrankai, pranešimą apie PAV pradžią, PAV programą ar PAV ataskaitą. Taigi duomenų paieška atliekama dar prieš Atrankos,  PAV, TIPK leidimų ar TL išdavimo proceso pradžią.

Projekto tikslinės grupės yra šios:

- Agentūros ir AM darbuotojai, atsakingi už taršos prevencijos paslaugų teikimą (apie 60 asmenų);

- Suinteresuotos institucijos (60 savivaldybių institucijos ir virš 6 valstybinių institucijų);

- Ūkio subjektai (apie 2 mln. pilnamečių fizinių asmenų, kurie gali būti ir juridinių asmenų atstovai, jei dokumentus teikia juridinis asmuo.);

- Dokumentų rengėjai (daugiau nei 60 įmonių ar organizacijų);

- Visuomenė (apie 2 mln. pilnamečių Lietuvos gyventojų).

Projekto galimybės ir alternatyvos

Projekto metu bus svarstoma vykdyti šias informacinių technologijų priemonių įgyvendinimo veiklas:

- Taršos prevencijos procesų vykdymo funkcijų sukūrimas;

- Taršos prevencijos procesų dokumentų valdymo funkcijų sukūrimas;

- Dominančios teritorijos elektroninės paslaugos sukūrimas;

- Atvirų duomenų teikimo sąsajų sukūrimas;

- Poveikį patiriančių objektų žemėlapio ir integracinių sąsajų su žemėlapio duomenų šaltiniais sukūrimas;

- Istorinių duomenų suvedimas į TPPIS.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Bendrieji reikalavimai Paslaugoms:

    - TPPIS turi būti kuriama naudojant šiuolaikines technologijas.

    - Kiekviena elektroninė paslauga nurodyta 3.2.2.1. ir 3.2.2.2. punktuose turi būti realizuota kaip atskiras sisteminis modulis. Tai turi būti realizuota taip, kad ateityje vykdant bet kurios naujai sukurtos elektroninės paslaugos programinio kodo pakeitimus, šie pakeitimai neįtakotų kitų el. paslaugų modulių.

    - Dvejetainio tipo failai neturi būti saugomi duomenų bazėse. Šio tipo duomenys turi būti saugomi atskirų serverių pagrindu realizuotose failų sistemose arba S3 protokolu pasiekiamose duomenų saugyklose, o nestruktūrizuotiems duomenims saugoti turi būti naudojamos S3 protokolu pasiekiamos duomenų saugyklos

    - TPPIS vystymas privalo būti projektuojamas ir realizuojamas moduliniu principu, užtikrinant vientisumą, lankstumą, lengvas plėtimo galimybes.

    - Duomenų bazė turi palaikyti rezervinių kopijų darymą ir būsenos atstatymą į bet kurį pasirinktą laiką (angl. Point in time recovery).

    - Atlikdamas detalią sistemos analizę, Paslaugų teikėjas turi identifikuoti kiekvienos sprendžiamos problemos sąsajas su kitais TPPIS funkcionalumais, teikdamas konkrečius techninius sprendimus / alternatyvas – privalo atsižvelgti į poveikį kitiems funkcionalumams, funkciniams moduliams, jų ir visos sistemos darnumui ir veikimo našumui.

    - Remiantis atlikta analize turės būti atliktas TPPIS kūrimo projektavimas.

    - Remiantis atliktu informacinės sistemos projektavimu turės būti atliktas TPPIS kūrimas.

    - Atlikdamas TPPIS pakeitimus, Paslaugų teikėjas turi atlikti atitinkamus pakeitimus visuose susijusiuose TPPIS funkcionalumuose ir (ar) funkciniuose moduliuose.

    - Sukurti funkcionalumai ar atlikti pakeitimai turi būti ištestuoti tam skirtoje (-se) TPPIS aplinkoje (-se). Tik ištestuoti ir Užsakovo atstovų patvirtinti funkcionalumai diegiami į TPPIS produkcinę (gamybinę) aplinką.

    - Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas gali pasiūlyti dizaino, formų, grafinių elementų funkcionalumo išdėstymo pakeitimus Užsakovo pateiktam pasiūlymui.

    - TPPIS teikiamų Paslaugų naudotojų skaičius neribojamas.

    - TPPIS turi būti pasiekiama internetinės naršyklės priemonėmis.

    - TPPIS modernizavimo bei eksploatavimo metu turi būti naudojamos tik naujausios versijos programinė įranga (OS ir taikomoji) su gamintojų palaikymu.

    - TPPIS turi palaikyti žiniatinklio paslaugas (angl. Web Services), tiesioginį duomenų bazių sujungimą (DB link, FDW ar lygiavertį) ir kitus integracijų su išorinėmis sistemomis būdus.

    - TPPIS naudotojų ir TPPIS sąveika turi būti realizuota naudotojų grafinėmis sąsajomis.

    - TPPIS duomenų įvedimas / išvedimas, valdymo komandų priėmimas ir jų įvykdymo rezultatų atvaizdavimas turi būti atliekamas interaktyviuoju režimu.

    - TPPIS naudotojų sąsajos, pranešimai turi būti pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

    - TPPIS naudotojai apie prašymų, teikiamų duomenų tvarkymo būsenos pasikeitimus turi būti informuojami elektroniniu paštu.

    - Privalomi laukai duomenų įvedimo formoje turi būti išskiriami vizualiai.

    - TPPIS naudotojai ir TPPIS tvarkytojai turi galėti pildyti įvedamų laukų duomenis, pasirinkę reikšmes iš TPPIS sudarytų sąrašų ir klasifikatorių.

    - Esant poreikiui, turi būti sukurti nauji klasifikatoriai.

    - TPPIS turi būti kuriamas ir suprantamas dvejomis kalbomis lietuvių ir anglų.

    - TPPIS turi būti pritaikyta neįgaliesiems, pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. T-72 „Dėl informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytus reikalavimus, turi būti pasiektas AA pasiekiamumo lygis pagal WCAG 2.1 klasifikaciją.

    - TPPIS turi atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakyme Nr. V-941 "Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše nustatytus reikalavimus.

    - Paslaugų teikėjas turi su Užsakovu suderinti interaktyvų TPPIS grafinį dizainą. TPPIS sąsajos kūrimo procesas turi būti vykdomas vadovaujantis metodika ir gerąją praktika: Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65, Informacinės visuomenės plėtros komiteto skelbiamais metodiniais dokumentais: „E. paslaugų tinkamumo naudotojams metodika“ ir „Tinkamumo problemų sprendimo gairės“; LST EN ISO 9241 serijos standartais: „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai(LST EN ISO 9241-110:2020)“; „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas (LST EN ISO ISO 9241-210:2019)“.

    - Paslaugų tiekėjas turi rengti ir su Užsakovu suderinti TPPIS naudotojų ir administratoriaus vadovus.

    - Paslaugų tiekėjas turės parengti su Užsakovu suderintus funkcionalumų mokymus, kurie įrašomi ir pateikiami Užsakovui. Mokymų įrašai tampa Užsakovo nuosavybe.

    - Sukurtų programinių įrangų kodų autorinės turtinės teisės turės būti perduotos Užsakovui. Turi naudoti atviro kodo bibliotekas, komponentus bei technologijas paremtas atvirais standartais. Jeigu naudojamos uždaro kodo bibliotekos ar komponentai, turi būti suteikiama jų naudojimosi licencija visai funkcionalumo apimčiai ir turi būti naudojamos naujausios programinės įrangos versijos. Licencija turi būti neterminuota laike (perpetual), nepriklausomai ar bus perkamos palaikymo paslaugos pasibaigus garantijos laikotarpiui. Licencijos turi būti užregistruotos Užsakovo vardu. Užsakovas pasilieka teisę atverti programinės įrangos kodą nuo pirmo funkcionalumo.

  - Specialieji reikalavimai Paslaugoms:

    - Žemiau nurodyti TPPIS vystymo reikalavimai yra identifikuoti poreikiai, kuriuos Užsakovas detalizuos ir su Paslaugų teikėju suderins detalios analizės ir specifikavimo bei detalaus projektavimo etapų metu.

    - Poreikiai sugrupuoti pagal Paslaugų prioritetus:

3.2.2.1. detalūs reikalavimai Paslaugoms - nurodyti reikalavimai, turės būti įgyvendinami pilna apimtimi per 5 (penkis) mėnesius nuo konkretaus užsakymo pateikimo dienos, tačiau gali būti keičiami ir tikslinami detalios analizės su Teikėju metu:

| Eil. Nr. | TPPIS dalis | Reikalavimo aprašymas | Vertinimo kriterijai | Priedai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji funkcionalumai | Vartotojų prisijungimo ir administravimo modernizavimas. - Prisijungimo, teisių, rolių, prieigų tvarkymas, saugos valdymas: • Sistemos vienetams / objektams/esybėms turi būti galimybė priskirti teises (skaitymas, rašymas, redagavimas, šalinimas, delegavimas) • Turi būti sukurta galimybė grupuoti privilegijas į roles/rolių rinkinius. • Turi būti sukurta galimybė susieti rolių rinkinius su naudotojų grupėmis / organizacijomis. • Atskiras privilegijos ar rolės priskyrimas naudotojui turi aukštesnį prioritetą nei priskyrimas grupei, kuriai naudotojas priklauso. • Vidinės sistemos naudotojams (administratoriams) turi būti galimybė suteikti išoriniam fiziniam asmeniui įgaliojimą atstovauti juridinį ar fizinį subjektą. • Posistemiams turi būti galimybė priskirti posistemio lygmens administratorius, kurie suteikia teises/roles prie posistemio resursų jau esamiems naudotojams. • Prisijungus Ūkio subjekto vadovui atstovaujančiam Juridinį asmenį, jam turi būti suteikta įmonės administratoriaus (DTA) rolė. • Kiekvieną kartą prisijungus DTA (ŪS vadovui) turi būti patikrinama ar jis vis dar oficialiai yra ŪS vadovas JAR registre. Prisijungimo metu patikrinama informacija JAR registre ar jungiasi DTA rolę turintis ŪS vadovas. • ŪS vadovai turi turėti galimybę įgalioti jau esamus išorinius sistemos naudotojus atstovauti įmonę galimuose posistemiuose • Kiekvienas sistemos naudotojas turi turėti galimybę susikurti prieigos raktą (angl. access token). - Prisijungimų valdymas: • Lietuvos ir EU fiziniai asmenys (eIDAS) turi turėti galimybę prisijungti per epaslaugos.lt portalą. • Lietuvos juridiniai asmenys turi turėti galimybę prisijungti per epaslaugos.lt portalą. • Turi būti galimybė prisijungti prie tam tikros posistemės per epaslaugos.lt portalą (naudojant jų įgaliojimo modulį/funkcionalumą). • Turi būti galimybė sukurti naudotojų paskyras su naudotojo vardu/slaptažodžiu. Tokio tipo paskyros privalo būti apsaugotos dviejų veiksnių autentifikacija paremta TOTP (RFC6238) ir FIDO2 (angl. WebAuthn) ar kitais lygiaverčiais standartais. • Vidiniai naudotojai turi turėti galimybę jungtis su organizacijos (-ų) (M356, AD ir pan.) paskyra standartizuotu protokolu (SAML, CAS, OAuth ar kt.) • Suteikiant rolę turi būti galimybė nurodyti rolės galiojimo laiką (nuo, iki). Taip pat turi būti galimybė suteikiant rolę įrašyti tekstinę informaciją (pvz. rolės suteikimo pagrindą, sutarties numerį, pagalbos tarnybos užklausos Nr., DBSIS užduoties numeris, t. t.) • DTA priskiriant ūkio subjektą duomenų teikėjui, turi būti galimybė nustatyti priskyrimo galiojimo laiką (nuo, iki). • Vidiniame portale priskiriant organizacijos vienetą, rolę arba privilegiją, kiekvienu atskiru atveju turi būti galimybė nustatyti galiojimo laiką (nuo, iki). • Suėjus bendram neaktyvumo laikotarpiui (neprisijungus per nustatytą laiką prie bet kurios sistemos posistemio) turi būti galimybė apriboti suteiktą rolę (panaikinti, suspenduoti, nustatant galiojimo pabaigos datą). - Bendrieji reikalavimai: • Turi būti galimybė įjungti pranešimus naudotojams, kuriems artėja paskyros ar rolės (-ių) pabaigos data. • Turi būti galimybė įjungti pranešimus duomenų teikėjams, kuriems artėja įgaliojimo atstovauti ūkio subjektą pabaigos data. Detalesnė vartotojų prisijungimo ir administravimo funkcionalumų apimtis pateikta priede Nr. 2 | Sukurtas ir pilnai veikiantis vartotojų prisijungimo ir administravimo modulis | Priedas Nr. 2 Autentifikavimo-posistemis_V0.1 ir Priedas Nr. 7 |
| 2. | Bendrieji funkcionalumai | ŪS registracijos struktūros modernizavimas. - IP vartotojų aplikacijos sukūrimas/modernizavimas - VP vartotojų aplikacijos sukūrimas/modernizavimas Detalesnė ŪS struktūros funkcionalumo apimtis pateikta priede Nr. 3 | Sukurti ir veikiantys bendrieji funkcionalumai | Priedas Nr. 3 Reikalavimo_ūkio subjektų struktūra_V0.1 ir Priedas Nr. 7 |
| 3. | Bendrieji funkcionalumai | Integracijos su kitomis sistemomis ir registrais. Duomenų gavimas į TPPIS: - Integracija su RC (JAR, GR, AR); Duomenų atidavimas iš TPPIS: - Integracija su AIVIKS (TIPK ir TL duomenų duomenys); - Integracija su VDV IS. | Sukurtos ir veikiančios pirminės integracijos reikalingos sistemos ir posistemių punktuose funkcionavimui | JAR: - įmonės kodas - pavadinimas - įmonės buveinės adresas - kontaktinė informacija (el. pašto adresas, tel. numeris, etc. ) - vadovas(-ai) ar subjektą atstovaujanti įmonė. GR: - vardas - pavardė - asmens būsena (gyvas, miręs) - adresas AR: Tekstiniai ir grafiniai (erdviniai) šių objektų duomenys: - administraciniai vienetai - gyvenamosios vietovės - gatvės - adresai - patalpos - pašto kodai |
| 4. | Portalai | Posistemė skirta IS naudotojų administravimui, sisteminių parametrų, klasifikatorių, dokumentų registrų ir bylų tvarkymui. Vartotojų portalas: Išorinis portalas skirtas autentifikuotiems naudotojams – ūkio subjektams ar Dokumentų rengėjams – naudotis ūkinės veiklos objektų registravimo, ūkio subjektų paraiškų ir kitų dokumentų teikimo modulių funkcijoms. Vidinis portalas skirtas autentifikuotiems naudotojams – AM, Agentūros, PAV subjektų ir kitų suinteresuotų institucijų specialistams – naudotis ūkinės veiklos objektų eksploatavimo kontrolės, taršos prevencijos procesų vykdymo ir viešos informacijos tvarkymo modulių, bei ataskaitų ir administravimo posistemių funkcijoms. | Sukurtas ir pilnai veikiantis vartotojų portalas. | Priedas Nr. 7 |
| 5. | PAV proceso posistemė | PAV pranešimas: Modulis skirtas ūkio subjektams ar Dokumentų rengėjams teikti PAV dokumentus Agentūrai ir PAV subjektams, juos derinti bei peržiūrėti gautus atsakymus (pastabas ir pasiūlymus, išvadas, sprendimus, ir kt.) iš Agentūros, AM (jei taikomi tarpvalstybinio PAV reikalavimai) ar PAV subjektų. Ūkio subjektai ar Dokumentų rengėjai turės galimybę pateikti šiuos dokumentus: 1. Pranešimo apie PAV pradžią nagrinėjimo proceso apimtyje: – Pranešimą apie PAV pradžią. | Sukurtas ir pilnai veikiantis PAV pranešimas kuri galima pateikti, taisyti. VP naudotojai gauna ir mato pranešimo informaciją. | Priedas Nr. 4 PAV pranešimas ir Priedas Nr. 7 |
| 6. | PAV proceso posistemė | PAV programa: Modulis skirtas ūkio subjektams ar Dokumentų rengėjams teikti PAV dokumentus Agentūrai ir PAV subjektams, juos derinti bei peržiūrėti gautus atsakymus (pastabas ir pasiūlymus, išvadas, sprendimus, ir kt.) iš Agentūros, AM (jei taikomi tarpvalstybinio PAV reikalavimai) ar PAV subjektų. Ūkio subjektai ar Dokumentų rengėjai turės galimybę pateikti šiuos dokumentus: 1. PAV programos nagrinėjimo ir tvirtinimo proceso apimtyje: – Informaciją apie parengtą PAV programą; – PAV programą. 3. PAV ataskaitos nagrinėjimo ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priėmimo proceso apimtyje: – Informaciją apie parengtą PAV ataskaitą ir jos viešinimą; – PAV ataskaitą; – Prašymą pratęsti PAV sprendimo galiojimo terminą. Turi būti sudaryta galimybė nustatyti įkeltiems PAV dokumentams ar jų daliai (įkeliamos atskiros bylos) neviešinimo požymį. | Sukurta ir pilnai veikianti PAV programa kurią galima pateikti, taisyti. VP naudotojai gauna ir mato programos informaciją. | Priedas Nr. 5 PAV programa ir Priedas Nr. 7 |
| 7. | PAV proceso posistemė | PAV ataskaita: Modulis skirtas ūkio subjektams ar Dokumentų rengėjams teikti PAV dokumentus Agentūrai ir PAV subjektams, juos derinti bei peržiūrėti gautus atsakymus (pastabas ir pasiūlymus, išvadas, sprendimus, ir kt.) iš Agentūros, AM (jei taikomi tarpvalstybinio PAV reikalavimai) ar PAV subjektų. Ūkio subjektai ar Dokumentų rengėjai turės galimybę pateikti šiuos dokumentus: 1. PAV ataskaitos nagrinėjimo ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priėmimo proceso apimtyje: – Informaciją apie parengtą PAV ataskaitą ir jos viešinimą; – PAV ataskaitą; – Prašymą pratęsti PAV sprendimo galiojimo terminą. Turi būti sudaryta galimybė nustatyti įkeltiems PAV dokumentams ar jų daliai (įkeliamos atskiros bylos) neviešinimo požymį | Sukurta ir pilnai veikianti PAV ataskaita kurią galima pateikti, taisyti. VP naudotojai gauna ir mato ataskaitos informaciją. | Priedas Nr. 6 PAV ataskaita ir Priedas Nr. 7 |
| 8. | Viešos informacijos portalas. PAV dokumentai | PAV dokumentų viešinimo modulis: Ūkinio subjektų ar Dokumentų rengėjų pateiktas pranešimas apie PAV pradžią, informacija apie parengtą PAV programą, PAV programa, informacija apie PAV ataskaitą, PAV ataskaita, PAV subjektų išvados, visuomenės pasiūlymai ir jų įvertinimas, tarpvalstybinio PAV metu teikti ir gauti dokumentai viešinami Visuomenei PAV įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. Šis modulis skirtas užtikrinti šių dokumentų viešinimo automatiškai ir / ar rankiniu būdu, peržiūros, visuomenės pastabų pateikimo, nagrinėjimo ir atsakymų į jas parengimo funkcijas. Viešasis portalas: Skirtas neautentifikuotiems naudotojams, Visuomenei naudotis ūkinės veiklos objektų žemėlapio, Taršos prevencijos procesų viešinimo ir viešos informacijos peržiūros modulių funkcijomis. | Sukurta ir pilnai veikianti PAV viešinimo dalis. Išorės naudojai galima matyti, susipažinti ir teikti pastabas PAV posistemės dokumentams. | Priedas Nr. 7 |

      - užsakomų Paslaugų reikalavimai - turi būti atlikti pagal Užsakovo užsakymus ir apmokami pagal valandinį įkainį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti valandų skaičiaus – 11 000 val. (vienuolika tūkstančių). Reikalavimų detalizavimas atliekamas užsakymų derinimo metu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų 3.2.2.2. nurodytų poreikių ir preliminarių valandų skaičiaus. Įgyvendinant užsakomų Paslaugų reikalavimus Paslaugų teikėjas turi užtikrinti 3.2.2.1 papunktyje, nurodytų reikalavimų „Bendrieji funkcionalumai“ pritaikymą:

| Eil. Nr. | TPPIS dalis | Reikalavimo aprašymas | Vertinimo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atrankos proceso posistemė | Ūkio subjektų ar Dokumentų rengėjų informacijos atrankai teikimo modulis: Modulis skirtas ūkio subjektams teikti dokumentus Agentūrai dėl atrankos proceso inicijavimo, juos derinti bei peržiūrėti gautus atsakymus (pastabas, sprendimus, išvadas ir kt.) iš Agentūros, ar kitų suinteresuotų institucijų. Ūkinio subjektai (atrankos informaciją gali teikti Ūkio subjektas arba Dokumentų rengėjas) turės galimybę pateikti šias pagrindines paraiškas ir kitus dokumentus: 1. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos nagrinėjimo ir atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo priėmimo proceso apimtyje: – atrankos informacija; – prašymas pratęsti atrankos išvados galiojimo terminą. | Sukurtas ir veikiantis atrankos dokumentų teikimas. |
| 2. | Atrankos proceso posistemė | Atrankos procedūrų vykdymo modulis: Modulis skirtas iš ūkio subjekto arba Dokumentų rengėjo gautos atrankos informacijos ir kitų susijusių dokumentų nagrinėjimui, pastabų teikimui ir derinimui, atsakymų ir sprendimui rengimui, tvirtinimui bei pateikimui. Pagrindiniai šio modulio funkcijų naudotojai yra Agentūros specialistai, taip pat teises dalyvauti paraiškų ir kitų dokumentų derinime ir naudotis šio modulio funkcijomis turės PAV subjektai bei kitos suinteresuotos institucijos. Agentūra taip pat turės galimybę pati įkelti ir kitus dokumentus, kurie gali būti pateikti ne Sistemos priemonėmis. Visi atrankos dokumentai bus tvarkomi laikantis dokumentų valdymo reikalavimų, todėl modulis taip pat apims dokumentų registravimo, registrų ir bylų tvarkymo funkcijas. | Sukurtas ir veikiantis atrankos dokumentų vertinimas, peržiūra ir pastabų teikimas. |
| 3. | Viešos informacijos portalas. Atrankos dokumentai | Atrankos procedūrų viešinimo modulis: Ūkio subjektų ar Dokumentų rengėjų pateikti bei Taršos prevencijos procesų vykdymo metu parengti dokumentai viešinami Visuomenei įstatymų nustatyta tvarka. Šis modulis skirtas užtikrinti šių dokumentų viešinimo automatiškai ir / ar rankiniu būdu, peržiūros, visuomenės pastabų pateikimo, nagrinėjimo ir atsakymų į jas parengimo funkcijas. Viešasis portalas: Skirtas neautentifikuotiems naudotojams, Visuomenei naudotis ūkinės veiklos objektų žemėlapio, Taršos prevencijos procesų viešinimo ir viešos informacijos peržiūros modulių funkcijomis. | Sukurta ir pilnai veikianti atrankos viešinimo dalis. Išorės naudojai galima matyti, susipažinti ir teikti pastabas atrankos posistemės dokumentams. |
| 4. | TL išdavimo procesų posistemė | Ūkinės veiklos subjektų paraiškų TL gauti ar pakeisti teikimo modulis: Modulis skirtas ūkio subjektams teikti paraiškas ir kitus dokumentus Agentūrai dėl Taršos prevencijos procesų inicijavimo, juos derinti bei peržiūrėti gautus atsakymus (pastabas, sprendimus, išvadas ir kt.) iš Agentūros, ar kitų suinteresuotų institucijų. Ūkio subjektai ar Dokumentų rengėjai turės galimybę pateikti šias paraiškas ir kitus dokumentus: 1. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo proceso apimtyje: – paraiška gauti taršos leidimą; – paraiška pakeisti taršos leidimą; – pranešimas apie eksploatacijos pradžią; – prašymas patikslinti taršos leidimo rekvizitus; – pranešimas apie numatomos veiklos pakeitimus; – prašymas panaikinti taršos leidimą. 2. Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimo proceso apimtyje: – prašymas užregistruoti organinius tirpiklius naudojantį įrenginį; – prašymas išregistruoti organinius tirpiklius naudojantį įrenginį. | Sukurtas ir veikiantis TL dokumentų teikimas. |
| 5. | TL išdavimo procesų posistemė | Taršos prevencijos procesų vykdymo – paraiškų TL gauti ar pakeisti vertinimo ir TL išdavimo – modulis: Modulis skirtas iš ūkio subjektų gautų paraiškų ir kitų dokumentų, kurių pilnas sąrašas pateikiamas ūkio subjektų paraiškų teikimo modulio aprašyme, nagrinėjimui, pastabų teikimui ir derinimui su kitomis institucijomis, atsakymų, leidimų projektų ir sprendimų rengimui, tvirtinimui bei pateikimui. Pagrindiniai šio modulio funkcijų naudotojai yra Agentūros specialistai, taip pat teises dalyvauti paraiškų ir kitų dokumentų derinime ir naudotis šio modulio funkcijomis turės suinteresuotos institucijos. Agentūra taip pat turės galimybę pati įkelti paraiškas ir kitus dokumentus, kurie gali būti pateikti ne Sistemos priemonėmis. Visi Taršos prevencijos procesų dokumentai bus tvarkomi laikantis dokumentų valdymo reikalavimų, todėl modulis taip pat apims dokumentų registravimo, registrų ir bylų tvarkymo funkcijas. | Sukurtas ir veikiantis TL dokumentų vertinimas, peržiūra ir pastabų teikimas. |
| 6. | Viešos informacijos portalas. TL dokumentai | Taršos prevencijos procesų – paraiškų TL gauti ar pakeisti ir leidimų – viešinimo modulis: Ūkinės veiklos subjektų pateiktos paraiškos ir kiti pateikti bei Taršos prevencijos procesų vykdymo metu parengti TL ir kiti dokumentai (teikiamų dokumentų pilnas sąrašas pateikiamas ūkinės veiklos subjektų paraiškų modulio aprašyme) gali būti viešinami Visuomenei įstatymų nustatyta tvarka. Šis modulis skirtas užtikrinti šių dokumentų viešinimo automatiškai ir / ar rankiniu būdu, peržiūros, visuomenės pastabų pateikimo, nagrinėjimo ir atsakymų į jas parengimo funkcijas. Viešasis portalas: Skirtas neautentifikuotiems naudotojams, Visuomenei naudotis ūkinės veiklos objektų žemėlapio, Taršos prevencijos procesų viešinimo ir viešos informacijos peržiūros modulių funkcijomis. | Sukurta ir pilnai veikianti TL viešinimo dalis. Išorės naudojai galima matyti, susipažinti posistemės dokumentais. |
| 7. | TIPK procesų posistemė | Ūkio subjektų paraiškų TIPK leidimui gauti ar pakeisti teikimo modulis: Modulis skirtas ūkio subjektams teikti paraiškas ir kitus dokumentus Agentūrai dėl Taršos prevencijos procesų inicijavimo, juos derinti bei peržiūrėti gautus atsakymus (pastabas, sprendimus, išvadas ir kt.) iš Agentūros, ar kitų suinteresuotų institucijų. Ūkio subjektai ar Dokumentų rengėjai turės galimybę pateikti šias paraiškas ir kitus dokumentus: 1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo proceso apimtyje: – paraiška gauti TIPK leidimą; – paraiška pakeisti TIPK leidimą; – pranešimas apie eksploatacijos pradžią; – prašymas patikslinti TIPK leidimo rekvizitus; – pranešimas apie numatomos veiklos pakeitimus; – prašymas panaikinti TIPK leidimą. | Sukurtas ir veikiantis TIPK dokumentų teikimas. |
| 8. | TIPK procesų posistemė | Taršos prevencijos procesų vykdymo – paraiškų TIPK leidimui gauti ar pakeisti vertinimo ir TL išdavimo – modulis: Modulis skirtas iš ūkio subjektų gautų paraiškų ir kitų dokumentų, kurių pilnas sąrašas pateikiamas ūkio subjektų paraiškų modulio aprašyme, nagrinėjimui, pastabų teikimui ir derinimui su kitomis institucijomis, atsakymų, leidimų projektų ir sprendimų rengimui, tvirtinimui bei pateikimui. Pagrindiniai šio modulio funkcijų naudotojai yra Agentūros specialistai, taip pat teises dalyvauti paraiškų ir kitų dokumentų derinime ir naudotis šio modulio funkcijomis turės suinteresuotos institucijos. Agentūra taip pat turės galimybę pati įkelti paraiškas ir kitus dokumentus, kurie gali būti pateikti ne Sistemos priemonėmis. Visi Taršos prevencijos procesų dokumentai bus tvarkomi laikantis dokumentų valdymo reikalavimų, todėl modulis taip pat apims dokumentų registravimo, registrų ir bylų tvarkymo funkcijas. | Sukurtas ir veikiantis TIPK dokumentų vertinimas, peržiūra ir pastabų teikimas. |
| 9. | Viešos informacijos portalas. TIPK dokumentai | Taršos prevencijos procesų – paraiškų TIPK gauti ar pakeisti ir leidimų – viešinimo modulis: Ūkinės veiklos subjektų pateiktos paraiškos ir kiti pateikti bei Taršos prevencijos procesų vykdymo metu parengti TIPK leidimai ir kiti dokumentai (teikiamų dokumentų pilnas sąrašas pateikiamas ūkinės veiklos subjektų paraiškų modulio aprašyme) gali būti viešinami Visuomenei įstatymų nustatyta tvarka. Šis modulis skirtas užtikrinti šių dokumentų viešinimo automatiškai ir / ar rankiniu būdu, peržiūros, visuomenės pastabų pateikimo, nagrinėjimo ir atsakymų į jas parengimo funkcijas. Viešasis portalas: Skirtas neautentifikuotiems naudotojams, Visuomenei naudotis ūkinės veiklos objektų žemėlapio, Taršos prevencijos procesų viešinimo ir viešos informacijos peržiūros modulių funkcijomis. | Sukurta ir pilnai veikianti TIPK viešinimo dalis. Išorės naudojai galima matyti, susipažinti posistemės dokumentais. |
| 10. | Viešos informacijos portalas | Viešos informacijos tvarkymo modulis: Modulis skirtas Agentūros ir AM atstovams skelbti bendrąją viešąją informaciją Taršos prevencijos procesų tema: apie teisės aktų pasikeitimus, teikiamų paslaugų kainas, terminus, metodines rekomendacijas, statistinius duomenis ir pan. Viešos informacijos peržiūros modulis: Modulis skirtas Visuomenei peržiūrėti bendrąją viešąją informaciją Taršos prevencijos procesų tema: apie teisės aktų pasikeitimus, teikiamų paslaugų kainas, terminus, metodines rekomendacijas, statistinius duomenis ir pan. | Sukurtas ir pilnai veikiantis TPPIS viešosios informacijos portalas. Viešinami nustatyti TPPIS duomenys. |
| 11. | Ataskaitų posistemė | Ataskaitos ir analizė: Posistemė skirta formuoti pasirinkto formato ir detalumo ataskaitas apie atliktus PAV ar atrankas, išduotus, pakeistus, patikslintus ar panaikintus TIPK leidimus ir taršos leidimus ir kitas ataskaitas, sudarytas iš TPPIS kaupiamų duomenų. Turi būti sudaroma galimybė suformuoti ataskaitas išfiltruojant duomenis pagal įvairius požymius (pvz., atitinkamą teritorinį vienetą, ūkinės veiklos rūšį, ūkio subjektą ir t. t.) | Sukurtas ir pilnai veikiančios ataskaitos ir duomenų analizė nustatytais pjūviais. |
| 12. | Integracijos | Sukurti reikalingas integracijas su kitomis sistemomis identifikuotas detalios analizės metu, jei jos nebuvo nurodytos techninės specifikacijos 3.2.2.1 punkte. | Sukurtos ir veikiančios integracijos su kitomis sistemomis. |
| 13. | Mokymai | Vesti su Užsakovu suderintus nuotolinius funkcionalumų mokymus TPPIS vartotojams. Pagal su Užsakovu suderintą mokymų programą, kurioje susitarta dėl žmonių skaičiau, mokymų trukmės, pristatomų reikalavimų apimties. | Atlikti Užsakovo užsakyti mokymai ir padarytas bei Užsakovui perduotas jų įrašas. |

    - Užsakovas gali priimti sprendimą reikalavimo nurodyto 3.2.2.1. punkte atsisakyti. Tokiu atveju, vietoje atsisakyto poreikio Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikus užsakymą turi įgyvendinti analogiškos apimties kitą ar kitus su Užsakovu suderintus reikalavimus. Atsisakant reikalavimo turi būti įvertinta atsisakomo reikalavimo vertė (valandomis). Jei įgyvendinamas kitas reikalavimas vietoje  3.2.2.1. turi būti įvertinta jo apimtis ir vertė (valandomis). Jeigu naujam analogiškos apimties poreikiui vietoje to, kurio atsisakoma, reikalinga atlikti detalią analizę, atsisakomo poreikio jau atlikta analizė apmokama pagal valandinį įkainį.

  - Reikalavimai pakeitimų valdymui:

    - Šioje Techninėje specifikacijoje papunkčiuose –  3.2.2.1 „Detalūs reikalavimai Paslaugoms“ ir 3.2.2.2 „Užsakomų Paslaugų reikalavimai“  nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Užsakovo ar Paslaugų teikėjo iniciatyva.

    - Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

    - Pakeitimas turi būti įforminamas Paslaugų teikėjui ir Užsakovui patvirtinus keitimą raštu, šios Techninės specifikacijos sąlygomis, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų , esant visoms šioms aplinkybėms:

    - dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, įvertinta pakeitimo vertė, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;

    - funkcionalumo pakeitimas nedaro įtakos viso techninio sprendimo funkcionalumui;

    - atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir (ar) teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

    - apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

    - keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;

    - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale.

  - Reikalavimai greitaveikai ir pasiekiamumui

    - 90 (devyniasdešimt) proc. užklausų atsako laikas negali viršyti 2 (dvi) sekundes, jei užklausos vykdymo metu kreipiamasi į išorinę sistemą, atsako laikas negali viršyti 5 sek. neskaičiuojant užklausos į išorinę sistemą vykdymo laiko.

    - 90 % (devyniasdešimt  procentų) ataskaitų, kurios yra mažesnės nei 20 000 (dvidešimt tūkstančių) ženklų apimties, generavimo trukmė negali viršyti 10 (dešimt) sekundžių.

    - 90 (devyniasdešimt) proc. paieškos užklausų, kai filtruojama mažiau nei 1 mln. objektų, įvykdymo trukmė negali viršyti 5 sek.

    - Sukurti sprendimai turi būti technologiškai funkcionalūs pagal principą „ 24 valandos per dieną, 7 (septynios) dienos per savaitę, 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos per 1 (vienerius) metus “. Turi būti užtikrintas jų prieinamumas ne mažiau kaip 99 proc. laiko per metus. Nepertraukiamas sistemos neprieinamumas negali būti ilgesnis nei 4 valandos, o tarp dviejų neprieinamumo laikotarpių negali būti trumpesni nei 7 kalendorinių dienų.  tarpas.

  - Nefunkciniai reikalavimai naudotojo sąsajai ir naudojamumui

    - Naudotojo sąsaja turi būti tinkamai atvaizduojama įvairios rezoliucijos ekranuose, t. y. turi būti realizuojamas taikant prisitaikančio dizaino (angl. Responsive design) principus.

    - Naudotojo sąsaja turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių (išskyrus su Perkančiąja organizacija suderintus vidinio naudojimo Sistemos komponentus).

    - Naudotojo sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia daryti, kad galėtų tęsti darbą.

    - Visi to paties tipo (klaidų, įspėjamieji ir kt.) pranešimai turi būti pateikiami vienodu stiliumi (toje pačioje ekrano vietoje, tuo pačiu stiliumi, išskirti tomis pačiomis spalvomis).

    - Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta pagal naudotojų ir paslaugų gavėjų tipą ir prieigos teises. Naudotojams turi būti pateikiamos tik jiems aktualios funkcijos, o darbui nereikalingi arba neleistini Sistemos funkcionalumai neturi būti matomi.

    - Turi būti vykdomas loginis duomenų laukų tikrinimas laukų lygiu (pvz.: asmens varde negali būti skaičių) ir laukų grupių lygiu (pvz.: paieškos pradžios data turi būti ankstesnė nei paieškos pabaigos data). Prieš išsaugant pateiktus duomenis turi būti atliekamas išsamus loginis jų patikrinimas (pvz.: ar visi privalomi laukai užpildyti).

    - Datos atvaizdavimas turi būti realizuotas Lietuvoje aktualiu formatu MMMM-MM-DD.

    - Koordinačių įvedimui ir atvaizdavimui turi būti taikomas LKS-94 koordinačių sistemos standartas.

    - Turi būti galima tiesioginė navigacija tarp susijusių Sistemos objektų, jei naudotojas turi teisę peržiūrėti abiejų susijusių objektų duomenis, t. y. turi būti tiesioginės nuorodos į susijusius objektus, leidžiančios pereiti tarp skirtingų kortelių vieno mygtuko paspaudimu.

    - Susiejant tvarkomą objektą su kitu sistemos objektu, turi būti galimybė atlikti susijusio objekto paiešką ne tik pagal pavadinimą, bet ir pagal kitus su Perkančiąja organizacija suderintus atributus.

    - Naudotojui visada turi būti pateikiamas kelias iki Sistemos lango, kuriame yra naudotojas.

    - Duomenų pildymo formose naudotojui turi būti aiškiai išskiriama, kurie laukai yra privalomi.

    - Objekto pildymo / sukūrimo metu žinoma susijusi informacija turi būti užpildoma ir išsaugoma automatiškai, pvz. objektų sukūrimo data ir laikas, objektą sukūręs naudotojas ir kt.

- REIKALAVIMAI PROJEKTO VALDYMUI:

  - Paslaugų teikėjas turi paskirti iš savo pusės Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už:

    - Projekto plano vykdymą ir ataskaitų teikimą;

    - Rizikų stebėseną ir komunikaciją su Užsakovu ir kitomis su Projektu suinteresuotomis šalimis.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai ne iš sankcionuotų ar nedraugiškų šalių, Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis.

  - Įvykus susitikimams Projekto klausimais tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo ar kitų suinteresuotų šalių, Paslaugų teikėjas turi parengti susitikime dalyvavusioms šalims ir pateikti suderintus susitikimų protokolus, kuriuose turi būti aprašomi aptarti klausimai ir priimti sprendimai.

  - Ne vėliau nei per 2 (dvi) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi paruošti ir suderinti su Užsakovu įvadinę veiklos ataskaitą, kurioje turi būti detalizuoti Projekto etapai, Techninės specifikacijos 3.2.2 papunktyje  nurodytos veiklos, jų rezultatai (pateiktys), Projekto dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai.

  - Užsakovas suteiks elektroninį žurnalą, reikalingą registruoti incidentus per internetinę sąsają bei užtikrinti operatyvų grįžtamąjį ryšį ir informacijos apie incidentus teikimą realiu laiku (angl. online), prieiga prie incidentų registravimo žurnalo ir incidentų registravimo teisės bus suteiktos nurodytiems Paslaugų teikėjo specialistams visam Projekto įgyvendinimo ir garantinio aptarnavimo laikotarpiui.

  - Paslaugos turi būti teikiamos remiantis inkrementiniu-iteraciniu informacinių sistemų įgyvendinimo būdu (angl. Agile), kuomet sistemos savininko (angl. Product Owner) vaidmenį atlieka Užsakovo paskiriamas Projektų vadovas, darbai planuojami vienos-dviejų savaičių iteracijomis, taikomos kitos atitinkamos praktikos darbų planavimui, prioretizavimui, komunikavimui, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimui.

  - Konkretūs susitarimai dėl taikomų inkrementinio-iteracinio įgyvendinimo būdo metodų ir praktikų (iteracijos trukmė, reguliarūs susitikimai, darbų sąrašų formatai, progreso vizualizavimas ir kt.) turi būti suderinti projekto inicijavimo stadijoje.

  - Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Paslaugų teikimo metu, turi būti visa apimtimi perduota Užsakovui, t. y.:

    - perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos;

    - perduodami pilni, korektiški išeities kodai, iš kurių, naudojant standartines priemones, būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. Kartu turi būti perduodamos visos priemonės, reikalingos diegimo paketams parengti;

    - Projekto metu sukurtos programinės įrangos išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas, suderintas Projekto iniciavimo stadijoje;

    - visoms duomenų struktūroms (esybėms) turės būti įvesti prasmingi komentarai ir paaiškinimai, pagal kuriuos turės būti sudaroma aktuali duomenų modelio dokumentacija;

    - perduota reikalinga dokumentacija, aprašanti sistemos diegimą, atstatymą ir priežiūrą;

    - Paslaugų teikėjas privalo pateikti TPPIS programinės įrangos dokumentaciją:

      - detalųjį analizės ir projektavimo dokumentą (-us);

      - TPPIS naudotojų instrukcijas;

      - TPPIS administravimo vadovą.

- PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA

  - Techninės specifikacijos 3.2.2.2 papunktyje nurodytos Paslaugos teikiamos pagal Užsakovo pateiktas konkrečias užduotis:

    - Užsakovas užduotis Paslaugų teikėjui pateikia raštu (el. paštu arba registruojant užklausų valdymo sistemoje);

    - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo prašymą, per 5 darbo dienas turi objektyviai įvertinti Paslaugoms suteikti reikalingų darbų apimtį (pinigais ir valandomis) ir pateikti Užsakovui Paslaugų realizavimui būtinas laiko sąnaudas darbo valandomis;

    - galutinį sprendimą dėl Paslaugų įgyvendinimo Užsakovas priima įvertinęs Paslaugų teikėjo pateiktą, ir, jei reikia, pagal pastabas patikslintą laiko sąnaudų įvertinimą;

    - Paslaugų teikėjas Paslaugų įgyvendinimą pradeda tik gavęs Užsakovo užsakymo patvirtinimą raštu (el. paštu arba užklausų valdymo sistemoje);

    - Užduotys turi būti teikiamos ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki 6.1.4 papunktyje nurodytos datos.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas privalo teikti naudodamasis šia programine įranga:

    - Užsakovo užduočių valdymo sistema JIRA ir jos priedais;

    - dokumentų ir informacijos saugojimo SharePoint įrankiu arba lygiaverčiu;

    - visi išeities kodai talpinami Užsakovo suteiktoje (-se) git repozitorijoje (-se).

  - Suteikus paslaugas yra užfiksuojamas/įvertinamas faktiškai sunaudotų valandų skaičius ir apmokama tik už faktiškai sunaudotas valandas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAMS

  - Paslaugų teikimo etapai ir projekto užbaigimas:

    - TPPIS paslaugų ir funkcijų pakeitimai ir (arba) naujų paslaugų ir funkcijų sukūrimas ir diegimas Paslaugų teikėjo sprendimu turi būti vykdomi iteraciniu-inkrementiniu būdu (angl. Agile). Techninės specifikacijos 3.2.2.1 ir 3.2.2.2 papunkčiuose aprašytų paslaugų ir modulių vykdymo eiliškumą nustato Užsakovas. Detalų paslaugų teikimo planą Paslaugų teikėjas turi suderinti su Užsakovu paslaugų inicijavimo metu.

      - Techninės specifikacijos 3.2.2.1 papunktyje aprašytų paslaugų įgyvendinimas turės būti atliktas per 5 (penkis) mėnesius nuo konkretaus užsakymo pateikimo dienos ir įgyvendinus 6.1.2 ir 6.1.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus bei pasirašius paslaugų perdavimo priėmimo aktą nurodant faktiškai pradirbtas valandas.

      - Techninės specifikacijos 3.2.2.2 papunktyje aprašytų paslaugų įgyvendinimas ir pateikimas naudojimui turi vykti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, nebent su Užsakovu sutarta kitaip, ir įgyvendinus 6.1.2 ir 6.1.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, bet nevėliau nei nurodyta 6.1.4 papunktyje.

    - Vykdant kiekvienos paslaugos ar funkcijos,  aprašytos Techninės specifikacijos 3.2.2.1  ar 3.2.2.2 papunkčiuose kūrimą ar  modernizavimą turi būti vykdomos tokios veiklos:

      - detali paslaugos / funkcijos analizė: programinio kodo, jo veikimo logikos, duomenų srautų, integracijų ir kt. analizė, parengiama  procesų diagramos, funkcionalumo interaktyvūs prototipai (angl. wireframe);

      - detalus projektavimas;

      - konstravimas ir diegimas testinėje aplinkoje;

      - testavimas ir klaidų / neatitikimų šalinimas;

      - TPPIS tvarkytojų mokymai rengiami, Užsakovo patalpose arba nuotoliniu būdu;

      - diegimas gamybinėje aplinkoje;

      - sistemos konfigūravimas pagal Užsakovo poreikius (taisyklių aprašymas, klasifikatorių sukūrimas, reikalingų parametrų įvedimas ir pan.);

      - bandomoji eksploatacija (trukmė  – ne mažiau 20 (dvidešimt darbo dienų).

    - Nustatoma, kad funkcionalumo kūrimas / modernizavimas yra užbaigtas ir priimamas, kai:

      - atliktos visos 6.1.2 papunktyje numatytos veiklos ir Užsakovas patvirtino užsakymo įvykdymą užsakymų žurnale (Jira arba kitoje Užsakovo pasiūlytoje sistemoje);

      - išeities kodas yra patalpintas į repozitoriją, suderintą Projekto inicijavime;

      - funkcionalumas/modulis/paslauga yra pristatytas Užsakovo Projekto komandai (angl. Demo), jei nesutarta kitaip;

      - atnaujinta (aktualizuota) dokumentacija (techninė, naudotojo ir administratoriaus vadovai) pagal diegiamų funkcionalumų pakeitimus arba naujai sukurtus funkcionalumus ir pateikti su Užsakovu užsakytų mokymų įrašai;

      - aprašytos sistemos diegimo bei atstatymo instrukcijos, kartu pateikiant automatinio diegimo skriptus (rašmenis);

      - esant poreikiui parengti įrankiai testinių aplinkų ir gamybinės aplinkos duomenų suvienodinimui;

      - esant poreikiui, Teikėjas atlieka Užsakovo atstovų mokymus Užsakovo patalpose arba kitu sutartu būdu;

      - Paslaugų teikėjas su Užsakovu suderintu formatu pateikia faktiškai pradirbtas valandas (Techninės specifikacijos 3.2.2.2 papunkčio  funkcionalumams). Apmokama tik už faktiškai pradirbtas valandas;

      - suderintas ir pasirašytas užsakytų paslaugų perdavimo priėmimo aktas.

    - Paslaugų teikimo terminai: visi TPPIS paslaugų ir funkcijų sukūrimo etapai turės būti įgyvendinti i per 24 mėnesių laikotarpį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Su galimybe pratęsti sutartį vieną kartą ne ilgiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu būtų gautas projekto finansavimas nurodytam terminui.

    - Paslaugų teikėjas, po galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, turės suteikti ne trumpesnį kaip 12 (dvylika) mėnesių trukmės garantinį aptarnavimą visoms šio Projekto apimtyje sukurtoms TPPIS paslaugoms.

    - Paslaugų suteikimo metu naujai sukurtų ar modernizuotų TPPIS modulių ir funkcijų, įdiegtų iki galutinio Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą Paslaugų teikėjas vykdo iki garantinio aptarnavimo termino pradžios ir pagal garantiniam aptarnavimui keliamus reikalavimus.

- REIKALAVIMAI TESTAVIMUI

  - Prieš diegimą į gamybinę aplinką turi būti atliktas visų sukurtų / modifikuotų Paslaugų ir funkcionalumų testavimas:

    - Testavimo tikslai:

      - įsitikinti, kad įgyvendinti visi reikalavimai;

      - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas.

  - Sukurtos ir modifikuotos programinės įrangos testavimas prieš diegiant ją gamybinės eksploatacijos aplinkoje (toliau – priėmimo testavimas) turi būti atliekamas specialiai tam realizuotoje testinėje aplinkoje, skirtoje sukurtai programinei įrangai patikrinti:

    - testinė aplinka diegiama Užsakovo infrastruktūroje;

    - testavimų aplinkos funkcionalumas turi visiškai atitikti gamybinę aplinką;

    - testinės aplinkos parengimas yra Paslaugų teikėjo atsakomybė.

  - Vidinius atskirų komponentų testavimus Paslaugų teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Užsakovo  atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą, testavimo ataskaitą Paslaugų teikėjas turi susiderinti su Užsakovu.

  - Užsakovui pareikalavus Paslaugų tiekėjas bent vieną kartą turės atlikti sukurtų paslaugų našumo,  greitaveikos ir pasiekiamumo testavimą ir pateikti testavimo ataskaitą.

  - Kiekvienos paslaugos priėmimo testavimo metu Paslaugų tiekėjas rengia testavimo scenarijus ir teikia Užsakovui. Užsakovas sudarys testavimo grupę, į kurią pagal poreikį bus įtraukti Užsakovo atstovai. Paslaugų teikėjas testuotojų grupei turi sudaryti galimybę naudotis sukurtais funkcionalumais ir pateikti savo pastabas. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, Paslaugų teikėjas turi patobulinti ištestuotus funkcinius komponentus.

  - Priėmimo testavimo metu nustatytos klaidos skirstomos į kritines, vidutines ir žemo prioriteto. Priėmimo testavimas laikomas sėkmingai įgyvendintu, jei nėra likusių žinomų kritinių klaidų.

  - Po kiekvienos testavimo sesijos per su Užsakovu suderintą terminą Paslaugų teikėjas turės pateikti nustatytų klaidų ir trūkumų šalinimo planą ir juos ištaisyti. Klaidų šalinimui taikomi garantinio aptarnavimo reikalavimai. Ištaisius klaidas turi būti vykdomas pakartotinis testavimas. Jeigu nustatytos klaidos ir trūkumai nebus ištaisyti per su Užsakovu suderintą terminą, Užsakovas ims taikyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus nurodytus sutartyje, kaip tai nurodyta sutarties specialiųjų sąlygų 5 ir 8 skyriuose..

  - Priėmimo testavimas turi būti atliktas prieš bandomosios eksploatacijos pradžią. Šio testavimo metu visi kritiniai trūkumai turi būti pašalinti, o sistema – pripažinta tinkama bandomajai eksploatacijai.

- REIKALAVIMAI BANDOMAJAI EKSPLOATACIJAI

  - Bandomosios eksploatacijos tikslai:

    - išbandyti gamybinę integruotų informacinių sistemų (registrų) bei sukurtų sąsajų komponentų konfigūraciją;

    - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

    - stabilizuoti gamybinę aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

  - Bandomosios eksploatacijos aplinka turi būti paruošta Paslaugų tiekėjo ir realizuota Užsakovo pateiktoje gamybinėje aplinkoje, jeigu nebus sutarta kitaip.

  - Bandomosios eksploatacijos metu Paslaugų teikėjas turi vykdyti Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos pagal susitarimą - telefonu, el. paštu, naudojant kreipinių registravimo sistemą, ar atvykus pas Užsakovą.

  - Apmokyti asmenis, naudojančius TPPIS, dirbti su naujai sukurtais funkcionalumais.

  - Įsilaužimo testavimai atliekami Užsakovui pasitelkus trečiąjį asmenį.

  - Už bandomąją eksploataciją atsakingas Užsakovas.

  - Bandomoji eksploatacija laikoma pabaigta, kai priėmimo testavimo metu nebelieka kritinių klaidų ir atlikti Užsakovo užsakyti mokymai.

- REIKALAVIMAI GARANTINIAM APTARNAVIMUI

  - Garantinio aptarnavimo paslaugos apima:

    - sukurtų ir modernizuotų TPPIS modulių paslaugų programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą;

    - sukurtų ar modernizuotų TPPIS  modulių  eksploatavimo sutrikimų ir neatitikčių registravimą Užsakovo  registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje interneto svetainėje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk)) pagal su Užsakovu suderintas informavimo ir registravimo procedūras.

  - Garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos Užsakovo darbo dienomis  nuo 08:00 iki 17:00.

  - Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdžiai, sutrikimai ir problemos turi būti klasifikuojami:

    - kritinio prioriteto klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Užsakovui priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias;

    - vidutinė prioriteto klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus Užsakovui priimtinos funkcijos vykdymas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri sukelia sunkumus naudojantis TPPIS sistema, bet neturi įtakos TPPIS sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio;

    - žemo prioriteto klaida – smulkus redakcinio pobūdžio defektas, nesukeliantis naudojimosi TPPIS sistema problemų.

  - Garantinio aptarnavimo metu sistemos veikimo neatitikimai, sutrikimai ar klaidos turi būti šalinamos:

    - kritinio prioriteto klaidos atveju  – ne vėliau kaip per 4 darbo valandas;

    - vidutinė prioriteto klaidos atveju  – ne vėliau kaip per 8 darbo valandas;

    - žemo prioriteto klaidos atvejais  – ne vėliau kaip per 40 valandų.

  - Garantinis aptarnavimas neapima techninės įrangos (pvz., serveriai, kuriuose įdiegta TPPIS sistema), infrastruktūrinės programinės įrangos (pvz.: operacinės sistemos, kurios įdiegtos minėtuose serveriuose) sutrikimų ar sutrikimų dėl kitų išorinių veiksnių (pvz., kibernetinė ataka) sprendimo. Garantinis aptarnavimas apima TPPIS atstatymą į normalaus funkcionavimo būseną po minėtų trikdžių pašalinimo.

  - Garantinio aptarnavimo metu turi būti konsultuojama atnaujinant TPPIS komponentus, kuriems yra rastos saugumo klaidos (CVE).

  - Garantinio aptarnavimo metu Tiekėjo parengta techninė dokumentacija (detalūs projektavimo dokumentai) turi būti atnaujinami, kad pateikti aprašymai atitiktų realią Sistemos būseną (su visais garantinio aptarnavimo metu įdiegtais pakeitimais). Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti išeities tekstai.

  - Detali garantinio aptarnavimo tvarka turi būti suderinta su Užsakovu rengiant įvadinę veiklos ataskaitą ir neturi prieštarauti pirkimo dokumentams.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Priedas Nr. 1 TPPIS nuostatai pasiekiami adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a4ff8ee22a2d11edbf47f0036855e731/asr

Priedas Nr. 2 Autentifikavimo-posistemis_V0.1

Priedas Nr. 3 Reikalavimo_ūkio subjektų struktūra_V0.1

Priedas Nr. 4 PAV pranešimas

Priedas Nr. 5 PAV programa

Priedas Nr. 6 PAV ataskaita

Priedas Nr. 7 Žemo detalumo grafinės vartotojo sąsajos sprendimo vizualas

_______________________________