VALSTYBĖS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASLAUGŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS MIGRAVIMO Į ATLASSIAN JIRA CLOUD PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – Perkančioji organizacija arba VSSA) siekia įsigyti Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinės sistemos (toliau – VIPVIS arba sistema) ir visų esamų funkcijų migravimo iš Jira Data Center platformos į Jira Cloud sprendimą, užtikrinant nepertraukiamą ITSM sistemos veikimą, paslaugas. Paslaugos  įsigyjamos įgyvendinant projektą „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“ projekto lėšomis, projekto kodas Nr. 02-097-P-0001.

  - VIPVIS skirta informacinių technologijų (toliau – IT) priemonėmis vykdyti: IT paslaugų valdymą (užsakymai, pakeitimai ir nutraukimai); IT paslaugų teikimo valdymą ir stebėseną (paklausimai, incidentai, įvykiai, problemos, keitimai ir t.t.); IT išteklių poreikio valdymą ir stebėseną; komunikaciją. Sistemos nuostatai ir jos duomenų saugos nuostatai yra prieinami viešai https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9152ba0a11a11eaa51db668f0092944?jfwid

  - Naudojamas gamintojų (Atlassian) duomenų modelis. Duomenų bazės schema yra generuojama Atlassian produktų ir jų įskiepių. Duomenų modelio dokumentaciją galima rasti gamintojo puslapiuose šiomis nuorodomis:

  - Jira - https://developer.atlassian.com/server/jira/platform/database-schema/

  - Confluence - https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-data-model-127369837.html

  - Insight - https://documentation.mindville.com/display/ICV56/Insight+Database

  - Crowd - https://developer.atlassian.com/server/crowd/crowd-database-schema/

  - Šiuo metu VSSA teikia ir VIPVIS pagalba valdo apie 250 IT paslaugų gavėjų paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – VIPVIS sistemos esamų funkcijų migravimo iš „Jira Data Center“ į „Jira Cloud“ paslaugos (toliau - Paslaugos). Paslaugos apima šių esamų aplinkų funkcijų, procesų (angl. workflow) įgyvendinimą:

    - Autentikavimo, SSO ir rolių migravimas;

    - Pagalbos tarnybos (Servicedesk) procesų migravimas;

    - Žinių bazės migravimas;

    - Insight (Assets) migravimas;

    - IT paslaugų valdymo procesų migravimas;

    - Pradžios ekranų migravimas.

- ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - Detalūs perkamų Paslaugų (2.1.1 – 2.1.6 papunkčiuose) esamos situacijos aprašymai ir funkciniai reikalavimai pateikiami skyriuose žemiau.

  - Esama VIPVIS sistemos architektūra, kurią pageidaujama išlaikyti atvaizduota 1 pav.

1 pav. VIPVIS architektūra

1 lentelė. Architektūros komponentai

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naudotojai | Pagalbos tarnybos naudotojai (pvz., KDVS, TIS, PT, vadovai). |
| 2 | Pagalbos tarnyba | Pagrindinė pagalbos tarnybos programinė įranga. Atlassian Jira + Jira Service Desk Server Edition (web aplikacija). |
| 3 | Atlassian įskiepiai | Atlassian Marketplace įskiepiai Jira ir Jira Service Desk produktams. |
| 4 | Žinių bazė | Jira Service Desk žinių bazė realizuojama Confluence priemonėmis per vieningą langelį. |
| 5 | Single-Sign-On | Vieningo prisijungimo paslaugą užtikrinantis Atlassian produktas "Crowd". |
| 6 | Duomenų bazė | PostgreSQL duomenų bazė Atlassian produktams. |
| 7 | Rezervinės kopijos | Periodinės rezervinės kopijos viso virtualaus serverio. |
| 8 | Išorinės sistemos / registrai | Integracinės sąsajos detaliai aprašomos REZ-5. VIPVIS duomenų mainų sąsajų analizės ir projektavimo dokumentacija. |

  - Lentelėje  Nr. 2 pateikiamas esamų Jira projektų (duomenų) sąrašas, kuriuos Paslaugų teikimo metu reikės perkelti.

2 lentelė. Jira sistemoje įvestų projektų kiekis

- REIKALAVIMAI AUTENTIKAVIMO, SSO IR ROLĖS MIGRAVIMUI

  - Paslaugų teikėjas privalo perkelti visą aprašytą esamą funkcionalumą, užtikrindamas nepertraukiamą VIPVIS sistemos veikimą „Jira Cloud“ aplinkoje.

  - Šiuo metu esamoje VIPVIS Autentikavimo ir SSO funkcionalumui panaudotas Atlassian Crowd produktas, kurio nėra Cloud versijoje. Reikia parinkti ir parengti produktą, skirtą Atlassian Guard veiksmams įgyvendinti. Lentelėje Nr. 3 pateikiamas esamos situacijos realizavimas.

3 lentelė. Autentikavimo, SSO ir rolės  esamos situacijos aprašymas

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Autentifikacija |  |
|  | Autentifikavimas | Naudotojai autentifikuojami naudojant šiuos šaltinius: - Vidinę Atlassian Crowd naudotojų bazę; - VSSA ActiveDirectory; - Kitų organizacijų (klientų) ActiveDirectory (12 vnt). |
|  |  | Pagal galimybę turi būti išlaikytas prisijungimo per atskirus Active Directory funkcionalumas. |
|  |  | Organizacijų ActiveDirectory tarnybinės stotys pasiekiamos per tinklą naudojant sukurtą organizacijos tenantą (panaudojamas faktas kad VSSA Servicedesk ir organizacijų ActiveDirectory tarnybinės stotys yra toje pačioje VSSA skaičiavimo išteklių platformoje). |
|  |  | VSSA naudotojai ir kiti naudotojai kurie priklauso prijungtoms organizacijoms yra autentifikuojami naudojant savo darbinius prisijungimus. |
|  |  | Kiti naudotojai turi paskyras vidinėje Atlassian Crowd naudotojų bazėje. |
|  | SSO |  |
|  | SSO | SSO funkcionalumas įgyvendintas naudojant Crowd funkcionalumą ir Atlassian produktuose egzistuojančią integraciją su Crowd produktu (seraph). |
|  |  | Prisijungus viename produkte (pvz. Jira) suteikiama prieiga kitame (pvz. Confluence). |
|  | Rolės |  |
|  | Rolės | Rolių hierarchija turi būti išlaikyta, o ten kur tai neįmanoma - kartu su užsakovu rasti jam tinkamą sprendimą. Naudotojų rolės suteikiamos naudojant grupes: - Admin - Vykdytojas - Tvirtintojas - Tikrintojas - JIRA_IT_L1 (1L IT Sprendėjas) - JIRA_IT_L2 (2L IT Sprendėjas) - JIRA_IT_L3 (3L IT Sprendėjas) - ŽB admin - ŽB tvirtintojas - Rangovas - Stebėtojas - Užsakovas - Iniciatorius - Lankytojas |
|  |  | Grupės, naudojamos suteikti prieigą arba apriboti teises šiose srityse: - Prisijungimas prie įvairių Jira sričių (tik Servicedesk arba Servicedesk + Jira) - Jira projektų matomumas - Galimybė užsakyti IT paslaugas - Galimybė matyti ataskaitas - Teisės publikuoti Žinių Bazės straipsnius - Teisės matyti/keisti Assets objektus |

- REIKALAVIMAI PAGALBOS TARNYBOS (SERVICEDESK) MIGRAVIMUI

  - Paslaugų teikėjas privalo perkelti visą aprašytą esamą funkcionalumą, užtikrindamas nepertraukiamą VIPVIS sistemos veikimą „Jira Cloud“ aplinkoje.

  - Pagalbos tarnyba yra realizuota naudojant standartinį Atlassian Jira Service Management funkcionalumą - užduočių eilių ir užduočių valdymą.

  - Standartinis funkcionalumas išplėstas naudojant įvairius įskiepius, pvz.: Scriptrunner, JWT, Atlassian Assets ir kt. Šiuo metu naudojami 5 Jira Service tipo projektai, kuriuose yra nuo 3 iki 7 užklausų tipų. Iš viso naudojama 24 užklausų tipų ir 13 service desk užklausos tipų (žr. lentelę Nr.5.).

  - Atlassian Cloud versija nepalaiko arba dalinai palaiko šiuo metu naudojamus įskiepius, todėl reikia parengti ir sukonfigūruoti esamus Jira Cloud ir naudojamus įskiepius, siekiant išlaikyti esamus funkcionalumus, o ten kur tai neįmanoma - kartu su VSSA rasti tinkamą sprendimą.

4 lentelė. Pagalbos tarnybos esamos situacijos aprašymas

| Eil Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Numigruoti standartinį Atlassian Jira Service Management funkcionalumą. |
|  | Numigruoti papildomą funkcionalumą: Assets in Jira Service Management - leidžia kurti bet kokio tipo objektų klases ir vėliau valdyti šiuos objektus, keičiant jų parametrus. Objektai tarpusavyje gali būti susieti per "visi su visais" ryšius, kurie yra naudojamas šiose užklausose: - Konfigūruojamų vienetų valdymo užklausose; - Prieigos valdymo užklausose; - Turto valdymo užklausose. |
|  | Scriptrunner for Jira - automatizacija atvaizduojanti ir reikalaujanti kreipiniui reikalingų parametrų, automatinių reikšmių valdymui. Papildomoms darbo eigos (worfkflow) funkcijos yra atliekamos naudojant Groovy programavimo kalbą. |
|  | Jira Workflow toolbox - naudojamas realizuoti užklausų automatinio apdorojimo taisykles, papildomų laukų validacijai, papildomų darbo eigų (worfkflow) funkcijoms, automatiniams periodiniams veiksmams ir kitiems automatizavimo poreikiams. |

5 lentelė. Servicedesk naudojami projektai ir užklausų tipai

| Projektas | Užklausa | Užklausų tipai |
| --- | --- | --- |
| - IT Pagalba (SD) | Issue Type | - Incidentas - Paklausimas - Papildoma užduotis - Prieigos užsakymas - Prieigos naikinimas - Turto užsakymas/priskyrimas - Turto grąžinimas |
|  | Customer requests | - Paklausimo registravimas - Incidento registravimas - Prieigos užsakymas - Prieigos naikinimas - Turto užsakymas - Turto grąžinimas |
| - IT Valdymas (IT) | Issue Type | - Keitimas - Problema - Konfigūruojami objektai - Turto objektai - Prieigų inventorizacija - Papildoma užduotis |
| - SD IVPK (IVPK) | Issue Type | - Incidentas - Paklausimas |
|  | Customer requests | - Pakausimo registravimas - Incidento registravimas |
| - IT Užduotys (PT) | Issue Type | - Užduotis - Projektas |
| - IS Pagalba (SDIS) | Issue Type | - Incidentas - Paklausimas |
| - SD ORG (ORG) | Issue Type | - Incidentas - Paklausimas |

- REIKALAVIMAI ŽINIŲ BAZĖS MIGRAVIMUI

  - Paslaugų teikėjas privalo perkelti visą aprašytą esamą funkcionalumą, užtikrindamas nepertraukiamą VIPVIS sistemos veikimą „Jira Cloud“ aplinkoje.

  - Žinių bazė realizuota naudojant standartinį Atlassian sprendimą - Atlassian Confluence taikant specialaus tipo (Knowledge Base Space) dokumentavimo sritis yra susiejat per API su Jira Servicedesk.

  - Tokiu būdu žinių bazės duomenys gali būti pateikiami per pagalbos tarnybos portalą (atliekant paiešką portale) ir per dokumentavimo sritį Confluence (persijungiant į žinių bazės sritį per nuorodą portale).

  - Visas žinių bazės valdymas (šablonų kūrimas, straipsnių kūrimas, publikavimas) realizuotas naudojant standartinį Atlassian Confluence funkcionalumą.

6 lentelė. Žinių bazės esamos situacijos aprašymas

| Eil. Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Numirgruoti standartinį Atlassian Jira Conflunace funkcionalumą. |
|  | Numigruoti papildomą funkcionalumą: - Informacija apie teikiamas paslaugas - Informacija apie teikiamas IT paslaugas yra pateikiama informaciniame portale, naudojant Atlassian Confluence programinę įrangą. Joje kiekviena paslauga turi savo individualų puslapį, kuriame informacija apie paslaugą yra pateikiama struktūrizuotai naudojant Page Properties. Visas IT paslaugų sąrašas bei sąrašai pagal grupes (tokias kaip IaaS, PaaS), sukurti per sąrašų puslapius naudojant Page Properties Report Macro. |
|  | Dizainas. Informacinio portalo dizainas realizuotas naudojant Aura for Confluence įskiepį, kuris leidžia sukurti modernų informacinio portalo dizainą. Papildomas mygtukų ar Confluence elementų slėpimas atliekamas su HideElements įskiepiu. |
|  | Ataskaitos. Žinių bazėje rodomi straipsniai pagal tam tikras kategorijas (Lankomiausi, ieškomiausi, labiausiai vertinami), tam pasitelktas įskiepis Appfire SQL (Pro Edition) kurio pagalba siunčiamos SQL užklausos į duomenų bazę ir pagal nurodytus paieškos parametrus surandami straipsniai pagal atitinkamas kategorijas. |
|  | Žinių bazės turinio valdymas ir publikavimas. Procesas inicijuojamas identifikavus, jog Žinių bazėje (išorinėje) nėra reikiamos informacijos. Poreikis sukurti, koreguoti ar pašalinti žinių bazės įrašą gali kilti bet kuriame procese. Įrašas gali būti kuriamas bet kurio IT paslaugų teikėjo darbuotojo. Tvirtinimą ir administravimą atlieka darbuotojai su priskirtomis rolėmis. |
|  | Procesų aprašymai. Straipsnio sukūrimas: - Naudotojas sukuria Žinių bazės įrašo juodraštį. „Ruošiami“ puslapyje sukuriamas straipsnis ir išsaugomas. Atsakingas darbuotojas užpildo reikiamą informaciją. - Sukurtas įrašo juodraštis teikiamas tvirtinti derintojui. Straipsnis perkeliamas į „Tvirtinami“ puslapį. Paspaudžiamas „Teikti tvirtinimui“ mygtukas. - Atsidariusiame Jira kreipinio lange pateikiama užpildyta užklausa tvirtinimui. Šiame lange galima pridėti papildomus komentarus ir nurodoma Žinių bazės skiltis kuriai skirtas straipsnis. - Straipsnio nuoroda ir komentaras pateikiami Žinių Bazės Tvirtintojui Jira kreipiniu. - Tvirtintojas, gavęs informaciją apie naujai sukurtą įrašą, įvertina jo turinį. Jei turinys tinkamas šis yra tvirtinamas, jei turinys netinkamas atliekamas papildomas redagavimas ar turinys yra atmetamas. - Tvirtintojo veiksmai atliekami Jira kreipinyje darbo eigos žinginiais: Tvirtinti, Koreguoti, Publikuoti. - Tvirtintojas patvirtina Žinių bazės įrašą. Straipsnio juodraštis perkeliamas iš puslapio „Tvirtinama“ į puslapį „Patvirtinti“ Žinių bazėje. - Įrašas pateikiamas publikavimui perkeliant į publikuojamų įrašų skiltį Žinių bazėje. Straipsnis publikuojamas nurodytoje skiltyje Žinių bazėje, t. y. tėviniame puslapyje. - Įrašas automatiškai perkeliamas į viešą žinių bazės sritį. |
|  | Procesų aprašymai. Straipsnio šalinimas: - Norint pašalinti žinių bazės įrašą, puslapyje spaudžiamas mygtukas "Inicijuoti šalinimą". Atsidariusiame Jira kreipinio lange pateikiama priežastis puslapio šalinimui. - Užklausos sprendėjas įvertina poreikį ir Jira darbo eigos priemonėmis įvertina ar šį straipsnį reikia šalinti. - Teigiamu darbo eigos scenarijumi straipsnis yra ištrinamas, perkeliant puslapį į Confluence šiukliadėžę, užklausa uždaroma. |

- REIKALAVIMAI INSIGHTS (ASSETS) MIGRAVIMUI

  - Paslaugų teikėjas privalo perkelti visą aprašytą esamą funkcionalumą, užtikrindamas nepertraukiamą VIPVIS sistemos veikimą „Jira Cloud“ aplinkoje.

  - Šiuo metu VIPVIS turi  5 Insights schemas, kurias reikia perkelti su turima informacija (žr. 7 lentelę). Schemų aprašymas pateiktas lentelėje Nr.8.

7 lentelė. Turimų Insights shemų kiekiai

8 lentelė. Migruojamų (esamų) schemų aprašymas

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Call Center schema | Schema skirta informacijos iš integracijos su skambučių centro valdymui, t.y. naudojama kaip reliacinės duomenų bazės lentelė (informaciją pildo "Scriptrunner REST API" funkciją, kurią iškviečia skambučių centro integracija). |
|  |  | Joje valdoma informacija apie VSSA turimas telefono linijas, jų identifikatoriai skambučių centro sistemoje ir darbo vieta kuriai linija yra priskirta. |
|  | CMDB schema | Schema skirta aprašyti VSSA ir jos klientų turimą kompiuterinę įrangą bei kitą materialinį turtą. |
|  |  | Objektų pvz.: kompiuterinė pelė, toneris, fizinė tarnybinė stotis, virtuali mašina, duomenų saugykla, darbo kabinetas, duomenų centras. |
|  | CRM schema | Schema skirta informacijos apie klientus valdymui. |
|  |  | Objektų pvz. Organizacijos, kurios yra VSSA klientai arba naudojasi IT pagalbos tarnyba, Virtualaus duomenų centro Tenantai, Naudotojai (fiziniai asmenys). |
|  |  | Valdoma informacija apie kiekvieną kliento darbuotoją, kuris turi prisijungimą į sistemą. Informacija importuojama naudojant LDAP sąsajas su dalim klientų ActiveDirectory arba įrašoma/papildomai VSSA darbuotojo pagalba. |
|  |  | Organizacija ir naudotojo objektas naudojami įvairuosi Jira laukuose (custom-fields), pvz.: Organizacijos ir už IT paslaugą atsakingų darbuotojai iš organizacijos pusės. |
|  | IAM schema | Schema skirta teisių valdymui. Aprašomos įvairios VSSA informacinės sistemos, rolės ir suteiktos naudotojams teisės. |
|  |  | Informacija pildoma automatiškai naudojant "Transitions Post-functions". |
|  | ITSM schema | Ši schema naudojama informacijai, reikalingai IT paslaugų teikimo valdymui. Joje yra IT paslaugų katalogas, paslaugų portfeliai, laukų susiejimas su paslaugomis, klasifikatoriai (pvz. Operacinių sistemų arba duomenų bazių valdymo sistemų pasirinkimas užsakant paslaugas). |
|  |  | Taip pat šioje schemoje yra valstybinių IT sistemų sąrašas (importuojamas automatiškai iš Registrų ir informacinių sistemų registro (RISR) - registrai.lt) ir verslo valdymo sistemų klasifikatoriai. |
|  | Insight Discovery schema | VSSA naudoja Insight Discovery informaciją apie kompiuterines darbo vietas surinkimui. Insight Discovery agentai sudiegti 3 (-ose) organizacijose ir turi atitinkamas Insight Import schemų konfigūracijas. |
|  |  | Agentai surenka informaciją į pagrindinį Jira tarnybinę stotį naudojant tinklinių diskų prieigą, o iš ten informacija nuskaitoma periodinio importavimo metu. |

- REIKALAVIMAI IT PASLAUGŲ VALDYMO MIGRAVIMUI

  - Paslaugų teikėjas privalo perkelti visą aprašytą esamą funkcionalumą, užtikrindamas nepertraukiamą VIPVIS sistemos veikimą „Jira Cloud“ aplinkoje.

  - IT paslaugų užsakymams ir teikiamų IT paslaugų registrui naudojami 2 Jira projektai - ITORDER ir ITSERVICE.

    - Užsakymų logika (procesas) aprašomas skyriuje žemiau.

      - ITORDER projekto užklausa naudojama norint užsakyti arba pakeisti paslaugą. ITORDER užklausa atlieka "šablono" arba "paslaugos užsakymo formos" vaidmenį.

      - VSSA darbuotojai, turintys "Tikrintojo" rolę, turi patikrinti pateiktos paslaugos parametrus, užpildyti trūkstamą informaciją ir perduoti paslaugos užsakyme vykdymui.

2 pav. IT paslaugų užsakymo procesas

    - IT paslaugų vykdymo logika (procesas) aprašomas skyriuje žemiau.

      - Kai "Vykdytojo" rolę turintys darbuotojai atlieka paslaugos vykdymą - suformuojama ITSERVICE tipo užklausa, kuri atlieka įrašo apie teikiamą paslaugą ir jos parametrų vaidmenį.

      - Šio proceso metu paslaugos parametrai nukopijuojami iš ITORDER užklausos į ITSERVICE užklausą, o vietoj katalogo paslaugos lauko parenkamas techninės paslaugos laukas (skirtingos katalogo paslaugos gali būti realizuotis naudojant tą pačią techninę paslaugą. Pvz. "Standartinių parametrų Linux VM" (I1.2) ir "Standartinių parametrų Windows VM" (I1.1) realizuojamos naudojant tą pačią techninę paslaugą "VM" (TP1).

      - Kai ITSERVICE užklausa yra sukurta - prasideda techninės paslaugos realizavimas (pvz. sukuriama virtuali mašina, sukonfigūruojamas tinklas ir pan.).

      - Po techninės realizacijos paslauga pereina į "Teikiama" būseną.

3 pav. IT paslaugų vykdymo procesas

    - IT paslaugų keitimų logika (procesas) aprašomas skyriuje žemiau.

      - ITSERVICE paslaugos ekrane galima užsakyti paslaugos keitimą. Tokiu atveju suformuojama nauja ITORDER užklausa (su nukopijuotais paslaugos parametrais). Naudotojas gali pasikeisti paslaugos parametrus ir pateikti paraišką keitimui.

      - Perdavus tokią paraišką vykdymui, susijusi ITSERVICE užklausa atitinkamai pakoreguojama, įvykdomas techninis keitimo realizavimas ir paslaugai suteikiama "Teikiama" būseną (statusas).

4 pav. IT paslaugų keitinių procesas

    - IT paslaugų nutraukimų (procesas) aprašomas skyriuje žemiau.

      - ITSERVICE paslaugos ekrane galima užsakyti paslaugos nutraukimą. Tokiu atveju sukuriama ITORDER užklausa kurioje nurodoma kurią paslaugą norima nutraukti. Įvykdžius šią užklausą paslauga yra nutraukiama ir suteikiama "Nutraukta" būseną.

5 pav. IT paslaugų nutraukimo procesas

  - Paslaugų ir paslaugų parametrų laukų susiejimo logika aprašomas skyriuje žemiau.

    - Paslaugos parametrai saugomi kaip "Jira Custom Fields" laukų parametrai.

    - Naudojant Insight (Assets) modulį sukurtas šių laukų standartinių verčių ir susiejimo su paslaugomis valdymas. Jo pagalba yra valdoma:

      - Kokius laukus turi turėti skirtingos paslaugos.

      - Kokie laukai yra būtini užsakymo metu.

      - Kokie laukai yra būtini realizacijos metu.

      - Laukų standartinės vertės (default values).

    - Šiai realizacijai naudojami tokie Assets objektai:

      - CF - laukų sąrašas importuojamas iš Jira API, atkartoja reikalingus Jira Custom Field Assets objektų pavidale.

      - Paslauga - VSSA darbuotojų valdomas paslaugų katalogas

      - Paslauga CF - susiejimas tarp Paslaugą ir CF naudojant 4 multi-select laukus:

- Create Required - laukai reikalingi paslaugos užsakymui sukurti;

- Create Optional - laukai rodomi paslaugos užsakymo lange bet nėra būtini;

- Edit Required - laukai reikalingi paslaugos vykdymui;

- Edit Optional - laukai atvaizduojami paslaugos vykdymo lange bet nėra būtini.

  - IT paslaugų užsakymo (Jira) langai aprašomas skyriuje žemiau.

    - IT paslaugų užsakymas prasideda nuo užsakymo formos užpildymo.

    - Užsakymo forma - tai ITORDER projekto Jira užklausa.

    - Šioje užklausoje atvaizduojami visi bet kurių paslaugų užsakymui reikalingi laukai, tačiau kol paslauga nepasirinkta - laukai kurie nėra skirti absoliučiai visoms paslaugoms yra paslepiami (naudojant ScriptRunner Behaviours).

    - Organizacija kuriai užsakoma paslauga parenkama automatiškai (kai užsako klientas) arba gali būti parinkta (jei užsakymą atlieka VSSA darbuotojai). Organizacijų sąrašas gaunamas iš Assets (CRM).

    - Tenanto pasirinkimas gaunamas iš Assets (CRM).

    - Leidžiamų užsakyti paslaugų aibė priklauso nuo organizacijos (Assets (ITSM). Paslaugų rinkiniai aprašomi objekte "Paslaugų portfelis" ir priskiriamas Organizacijai (CRM)).

    - Kiekviena paslauga turi privalomą ir unikalų lauką "Identifikatorius".

6 pav. Užsakymo langas kai nepasirinkta paslauga

7 pav. Užsakymo langas su pasirinkta paslauga (prisideda paslaugai reikalingi parametrai)

    - Po užsakymo pateikimo, VSSA darbuotojai turintys "Tvirtintojai" rolę gali matyti užsakymo suvestinę ir tęsti užsakymo procesą.

8 pav. IT paslaugų užsakymo tvirtinimo langas

    - Iš pradžių naudojamas perėjimas "Tikslinti" kurio metu leidžia užpildyti papildomą informaciją arba pakeisti kliento užpildytą informaciją. Kaip pvz. norint perduoti vykdymui būtinai turi būti priskirta Informacinė Sistema (pagal RISR registrą arbe).

  - pav. IT paslaugų užsakymo tikslinimo langas

    - Po to užsakymas perduodamas vykdymui perėjimo metu pasirenkant "Vykdytojas" rolę turintį VSSA darbuotoją (šio perėjimo metu yra sukuriama ITSERVICE užklausa).

10 pav. IT paslaugų užsakymo vykdytojo priskyrimo laukas

  - IT paslaugos valdymo forma aprašomas skyriuje žemiau.

    - ITSERVICE užklausa turi tokius pačius parametrus (laukų vertes) išskyrus "Paslauga".

    - Paslauga parenkama pagal 1:N sąryšį tarp "Paslauga" ir "Techninė paslauga" Assets objektų, o originaliai užsakyta paslauga kopijuojama į "Katalogo paslauga" lauką.

11 pav. Supildyta IT paslaugų užsakymo forma

  - Automatinio IT paslaugų vykdymo logika aprašomas skyriuje žemiau.

    - Kelios paslaugos (paslaugos su kodais I1.1,I1.2,I21) gali būti vykdomos automatiškai.

    - Jeigu pateikiamas paslaugos užsakymas kuriame užpildyti visi reikalingi laukai - paslauga su šiais kodais bus perduota automatizacijos procesui (paslaugos parametrai surenkami į JSON dokumentą ir pateikiami VSSA valdomai automatizacijos platformai naudojant HTTP užklausą).

    - Proceso automatizavimas realizuotas naudojant "Custom script post-function" funkcionalumą (iškviečiamas automatiškai kai paslauga pereina į "Sukurta" būseną) ir parašytas Groovy programavimo kalba.

  - IT Paslaugų apskaita aprašomas skyriuje žemiau.

    - Paslaugų apskaita vykdoma pagal išteklių modelį. Kiekvienas resursas turi:

      - kodą (pvz.: IS-CPU-LNX - vienas vCPU Linux VM, arba IS-RAM-WIN - 1 GB RAM Windows VM, OS-SLA1 - Operacinių Sistemų priežiūra pagal SLA1)

      - matavimo vienetą (pvz.: vnt., GB);

      - apskaitos periodą (valanda, diena, mėnuo);

      - kainą už resurso vieneto naudojimąsi per apskaitos periodą.

    - Paslaugų apskaita vykdoma kasnakt fiksuojant klientų naudojamus išteklius kartu su nuoroda kurios paslaugos naudoja šiuos išteklius. Kiekviena teikiama paslauga gali sugeneruoti kelias eilutes (kai paslauga panaudoja skirtingus resursus - CPU, RAM, HDD, Backup).

    - Apskaitos užduotis paleidžiama naudojant Scriptrunner Scheduled Jobs.

    - Skaičiavimas vyksta vykdant Groovy funkciją pagal individualias taisykles skirtingoms paslaugoms.

    - Skaičiavimo rezultatai įrašomi į PostgreSQL duomenų bazę (šiam momentui už 3 metus sugeneruota apie 24 mln. apskaitos fakto eilučių)

  - pav. Paslaugų apskaitos lentelės pvz.

    - Apskaitos duomenų atvaizdavimas.  Apskaitos duomenų atvaizdavimas realizuotas panaudojant Scriptrunner REST Endpoints (grąžinant HTML vietoj REST API atsakymo). Organizacijos mato savo apskaitos duomenis o VSSA darbuotojai - visų organizacijų. IT paslaugų panaudojimo palyginimas mėnesiais.

  - pav. IT paslaugų suvestinės pvz.

  - pav. IT paslaugų išklotinės pvz.

    - Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktai generuojami iš išklotinių panaudojant "Headless Chrome" programinę įrangą su rezultatų išsaugojimu į PDF failus. Toks failas turi nustatytą formatą ir turi suminį suteiktų resursų lentelę bei detalų pagal paslaugas resursų panaudojimą.

  - pav. Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pvz.

- REIKALAVIMAI PRADŽIOS EKRANŲ MIGRAVIMUI

  - Paslaugų teikėjas privalo perkelti visą aprašytą esamą funkcionalumą, užtikrindamas nepertraukiamą VIPVIS sistemos veikimą „Jira Cloud“ aplinkoje.

  - Šiuo metu VIPVIS skirtingoms naudotojų rolėms sukurti skirtingi pradžios ekranai (angl. Dashboards).

  - Pradžios ekranai skirtis privilegijuotiems naudotojams - VSSA darbuotojams ir Organizacijų atstovams turintiems pilną Jira licenciją (dažniausiai tai būna po 1-2 žmones iš kliento organizacijos, jie turi rolę (grupę) "Užsakovai").

  - Žemiau lentelėje pateikiamas pradžios ekranų sąrašas aprašantis jų paskirtį. Paslaugos teikėjas naudodamas pavyzdžius turės juos įgyvendinti.

9 lentelė. Pradžios ekranų aprašymas

| Pavadinimas | Atvaizduojama informacija | Paskirtis |
| --- | --- | --- |
| IT Paslaugų Gavėjai | Naujausi paslaugų užsakymai (ITORDER) Laukiama patvirtinimo (ITORDER) Tikslinami (ITORDER) Aktyvios paslaugos (ITSERVICE) Diegiamos paslaugos (ITSERVICE) Nutraukimai (ITORDER) Visos atviros Pagalbos Tarnybos užklausos (SD) Atmestos užklausos (SD) | Naudoja paslaugų gavėjai (organizacijos) ir VSSA. Leidžia greitai pamatyti naujausias ir aktualias paslaugas ir užklausas susijusias su paslaugų keitimu. |
| Sprendėjai | Nepriskirtos užklausos (skirtingi projektai) Priskirtos man (skirtingi projektai) Atviros užklausos (IT, ITSD, EVENT) L1 vykdoma L2 vykdoma L3 vykdoma | Skirta VSSA darbuotojams, turintiems "Sprendėjai" grupę. Leidžia matyti bendrą užklausų vaizdą su paskirstymu pagal sprindėjo lygius (L1/L2/L3). |
| Žinių bazė | ŽB Nepriskirta ŽB Priskirta man ŽB Vykdoma | Skirta žinių bazės publikavimo valdymui (Jira naudojama valdyti sprendimus apie žinių bazės straipsnių publikavimą). |
| Ataskaitos | Visos atviros užklausos (Organizacija/užklausos tipas matrica) Nauji naudotojai - naudotojų kiekio grafikas laike Naujos institucijos (aptarnaujamų organizacijų prieaugis mėnesiais) Teikiamos paslaugos (Organizacija/paslaugų grupė matrica) Visi paslaugų užsakymai (naujausios išspręstos ITORDER užklausos) | Skirtas VSSA darbuotojams bendram vaizdui apie VSSA IT paslaugų teikimo apimtį. |
| Tvirtintojai | Manęs laukiantys tvirtinimai Užklausos laukiančios patvirtinimo Nepatvirtintos užklausos (Declined) Mano patvirtintos užklausos Patvirtintos užklausos | Skirtas VSSA darbuotojams, turintiems "Tvirtintojai" rolę. Parodo užklausų, kuriuose būna patvirtinimo žingsnis, būseną. |
| EazyBI ataskaitos | Parodo EazyBI ataskaita A1-A8 | Skirtas greitai prieiga prie kelių EazyBI ataskaitų. Plačiau apie EazyBI ataskaitas - atskirame punkte. |
| EazyBI ataskaitos - paslaugos | Parodo šias EazyBI ataskaita P1 - P2 Teikiamos paslaugos organizacijai R1 - Informacinės sistemos (Organizacijos) R3 Teikiami resursai organizacijai | Skirtas greitai prieiga prie kelių EazyBI ataskaitų. Plačiau apie EazyBI ataskaitas - atskirame punkte. |
| Turto valdymas | Aktyvios organizacijos - Insight Widget Nepriskirtos turto valdymo užklausos Turto valdymas: Užduotys laukiančios patvirtinimo Turto valdymas: Man priskirta Vykdomos turto valdymo užklausos Užbaigtos turto valdymo užklausos | Skirta VSSA darbuotojams, sprendžiantiems turto valdymo užklausas. |
| KDV Dashboard | KDV aktualios - (darbuotojas/užklausų tipas matrica) KDV aktualios - (darbuotojas/organizacija matrica) KDV aktualios (Assignee) - eilučių diagrama pagal darbuotojus ir jiems priskirtas užklausas KDV šią sav. išspręsti (Assignee) - eilučių diagrama pagal darbuotojus ir jų išspręstas šią sav. užklausas KDV išspręstos - 1 savaitė - eilučių diagrama pagal darbuotojus ir jų išspręstas per paskutinę sav. užklausas KDV išspręstos - 2 savaitės - eilučių diagrama pagal darbuotojus ir jų išspręstas per paskutines 2 sav. užklausas KDV išspręstos - 4 savaitės - eilučių diagrama pagal darbuotojus ir jų išspręstas per paskutinis 4 sav. užklausas | Skitas VSSA darbuotojams, sprendžiantiems kompiuterizuotų darbo vietų (KDV) palaikymo užklausas. |

- PANAUDOTŲ IR PAPILDOMŲ FUNKCIONALUMŲ MIGRAVIMO GALIMYBIŲ ANALIZĖ

  - Dauguma papildomų funkcionalumų yra sukurta naudojant Scriptrunner for Jira Datacenter ir ScriptRunner for Confluence įskiepius, kurie leidžia kurti papildomą funkcionalumą naudojant Groovy programavimo kalbą.

  - ScriptRunner turi savo įskiepio versiją Cloud platformai, tačiau šios versijos galimybės yra labai ribotos:

  - Kodas rašomas tiesiai naršyklėje ir negali būti įkeltas, todėl negali būti keičiamos versijos ir valdomas per kodo procesą.

  - Behaviours funkcionalumas naudoja Javascript kalbą ir gali veikti tik kliento pusėje (naršyklėje).

  - Neturi REST API funkcionalumo.

  - Papildomų funkcionalumų įgyvendinimui Cloud produktuose naudojama Atlassian Forge platforma, kuri leidžia kurti aplikacijas NodeJS/React platformos pagrindu, bet suderinus su VSSA, gali būti panaudota kita programavimo platforma, veikianti VSSA infrastruktūroje.

10 lentelė. Įskiepių įvertinimas

| Pavadinimas | Kas naudoja | Reikalingas sprendimas |
| --- | --- | --- |
| Įskiepių analizė | Įskiepių sąrašas pateikiamas "Naudojami standartinės programinės įrangos papildiniai (trečių šalių)" punkte | Pagal šiuo metu naudojamus įskiepius atlikti analizę – nustatant kokie įskiepiai palaikomi Cloud platformoje ir būtini užtikrinti migruojamų funkcionalumų ir procesų užtikrinimui. Pateikti prarandamų funkcionalumų sąrašą jeigu yra skirtumas tarp įskiepio Datacenter ir Cloud versijų. |

11 lentelė. Crowd įvertinimas

| Pavadinimas | Kas naudoja | Dabartinė realizacija | Galimas sprendimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Naudotojų sinchronizavimas ir autentikavimas | Crowd LDAP connector | Atlassian Crowd naudojamas susinchronizuoti naudotojus iš 13 skirtingų organizacijų ActiveDirectory tarnybinių stočių pagal nustatytas taisykles (naudotojai yra tam tikroje grupėje) į savo duomenų bazę, kur naudoja ActiveDirectory autentikuojant naudotojus (LDAP protokolu). | - Galimas sprendimas - sukurti identity provider panaudojant tokias paslaugas turintį teikėją (Okta, Auth0, PingIdentity) arba sudiegti OnSite spredimą (pvz. Keycloak). Šie įrankiai gali jungtis prie kelių ActiveDirectory platformų. Produktų autentikacija į Atlassian vykdoma naudojant SAML protokolą. - Norint panaudoti tokį funkcionalumą bus reikalingas papildomas Cloud produktas - Atlassian Guard (https://www.atlassian.com/software/guard/pricing) - Atlassian rekomendacijos kaip organizuoti SSO į jų produktus https://www.atlassian.com/whitepapers/cloud-identity-access-governance-guide |

12 lentelė. Jira įvertinimas

| Pavadinimas | Kas naudoja | Dabartinė realizacija | Galimas sprendimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų užklausų užsakymai | Scriptrunner Scripts Behaviours Listeners Scripted fields REST endpoints Assets JWT: Post-functions Validators | Paslaugų užsakymui naudojamas Scriprunner - Behaviours pagal pasirinktą organizaciją filtruojamas paslaugų portfelis, pagal pasirinktą paslaugą yra parenkama užsakymų parametrų aibė, kai kurie laukai turi tarpusavio susiejimo logiką. Listeners - po užsakymo pakeičia naudotojui nematomus parametrus, suformuoja Summary. Scripted fields leidžia pakeisti pasirinktų laukų atvaizdavimą ir pridėti išskaičiuojamus laukus (pvz. Total HDD size). REST endpoints funkcionalumas leidžia suformuoti papildomus ekrano dialogus, reikalingus paslaugų parametrų keitimui, keitimų palyginimui. Problemos migruojant: Cloud versijoje Scriptrunner neturi tokių galimybių (turi tik pavieniems laukams skirtą logiką) Taip pat Cloud versijoje Scriptrunner neturi programinės (naudojant Java API) prieigos prie Assets modulio. | Sukurti naują užsakymo procesą panaudojant egzistuojantį užsakymo procesą kaip pavyzdį. Pakeisti užsakymo parametrų saugojimą formatą į tinkamą automatizacijai formatą (JSON). Galima pasinaudoti Atlassian Forge platforma (sukurti praplėtimą užklausos lango moduliui arba sukurti atskirą paslaugų aplikaciją, kuri naudos Assets modulyje esančius duomenis paslaugos parametrų vertėms suformuoti ir po pateikimo sukurs atitinkamą užklausą Jira naudojant REST API). Sprendimas turi leisti užsakinėti paslaugas, peržiūrėti paslaugos parametrus lentelės formatu, redaguoti parametrus įvairiuose gyvenimo ciklo etapuose, lyginti tarp 2 paslaugos versijų (kai užsakomas pakeitimas). Tokiam pakeitimui bus reikalingas paslaugų parametrų saugojimo formato pakeitimas - vietoj atskirų laukų (Custom Field) kiekvienam paslaugos parametrui būtų saugomas bendras laukas su paslaugos parametrais JSON formatu. Migruojant egzistuojančias paslaugas reikės pakeisti duomenų formatą - dabar esančias paslaugas kartu su paslaugų parametrais (saugomais kaip Jira Custom Fields) konvertuoti į naujai sukurtą JSON paslaugų parametrų saugojimo formatą. |
| Automatinis paslaugų vykdymas | Scriptrunner | Automatinis paslaugų vykdymas realizuotas kviečiant žiniatinklio paslaugas vidinėje VSSA Jenkins infrastuktūroje. | Atlassian Forge leidžia aprašyti individualius adresus už Cloud ribų, į kuriuos galima atlikti žiniatinklio paslaugų kvietimus, todėl jeigu iš VSSA pusės bus atidaryta prieiga prie Jenkins infrastuktūros iš Atlassian Cloud - įmanoma atlikti automatizuotą paslaugų vykdymą. Reikia sukurti/suderinti atitinkamą darbo eigą (workflow) ir automatizaciją (pvz. naudojant Atlassian Forge), kuri suformuotų užklausą ir iškviestų automatizacijos procesą. |
| Paslaugų apskaita | Scriptrunner REST Endpoints Groovy kalba SQL Scheduled jobs Headless Chrome | Paslaugų apskaita realizuota surenkant kas valandą informaciją apie paslaugų teikimo apimtis kiekvienam klientui ir saugant duomenis SQL duomenų bazėje. Atlassian Cloud platformą turi ribotą SQL duomenų bazės palaikymą su dideliais apribojimais, kurie nėra suderinami su apskaitos duomenų apimtimi. (https://developer.atlassian.com/platform/forge/storage-reference/sql/) Paslaugos ataskaitų atvaizdavimas realizuotas naudojant Scriptrunne REST Endpoints - sukurti papildomi ataskaitų atvaizdavimo puslapiai. Periodinės paslaugų teikimo ataskaitos realizuotos naudojant tarnybinėje stotyje veikiančios Headless Chrome naršyklės (Save to pdf) funkcionalumą. Problemos migruojant: Jira Cloud platforma turi labai ribotą SQL palaikymą (maksimalus 1GB dydis, apribojamas užklausos veikimo laikas) Nepalaikomas Scriprunner REST Endpoints funkcionalumas, kurio pagalba atvaizduojamos ataskaitos. Nėra galimybės paleisti tarnybinėje stotyje Chrome proceso, kuris sukurtų suformuotų ataskaitų PDF versijas. | Sukurti paslaugų apskaitos sprendimą naudojant egzistuojantį kaip pavyzdį. Gali būti naudojama Atlassian Forge platforma arba apskaitos modulis už Atlassian Cloud ribų (pvz. aplikacija formuojanti ataskaitas ir apskaitos duomenų bazė atskiroje tarnybinėje stotyje VSSA infrastuktūroje). Paslaugų apskaitos funkcionalumas turi periodiškai (minimalus laikas - kartą per dieną) rinkti informaciją apie organizacijoms teikiamas paslaugas, paslaugų naudojamus resursus ir aktualius resursų įkainius ir saugoti šią informaciją kitoje nepriklausomoje duomenų bazėje. Atkartoti egzistuojančio sprendimo kainodaros nustatymo būdą (resursų kainų modelis) ir ataskaitų per priėmimo-perdavimo aktų formą bei pateikimo būdą (PDF dokumentai). |
| Žinių bazės užklausos | Scriptrunner REST Endpoint JWT: Post-functions Validators | Žinių bazės straipsnių valdymo (patvirtinimo) procesas sukurtas naudojant integraciją tarp Jira ir Confluence produktų naudojant žiniatinklio paslaugų užklausas (Scriptrunner REST Enpoints funkcionalumas). JWT validators patikrina duomenų tikslumą perėjimo tarp būsenų metu (transitions). JWT post-funkcijos naudojamos automatizuotam veiksmų atlikimui po užklausos pateikimo arba būsenos keitimo (atliekami kreipiniai į Confluence REST Endpoints). Šio funkcionalumo Scriprunner for Jira Cloud ir Scriprunner for Confluence Cloud versijose nėra. Problemos migruojant: Scriprunner Cloud versija turi ribotą behavirous funkcionalumą (tik kliento pusėje ir tik Javascript kalba) ir ribotą JWT funkcionalumą (JWT įskiepis negali keisti Assets objektų). | Sukurti darbo eigų veiksmus (post-functions), leidžiančius komunikuoti tarp Jira ir Confluence atkartojant egzistuojantį žinių bazės valdymo užklausų procesus. Jeigu įmanoma atkartoti procesą vien su Confluence ir papildomų įskiepių galimybėmis (pvz. "AURA Workflows & Approvals for Confluence (Page Publishing)" ) - pasiūlyti sprendimą ir realizuoti suderinus su VSSA. |
| Kitos užklausos | Scriptrunner Behaviours Listeners Assets JWT: Post-functions Validators | Scriptrunner Behaviours pagalba atliekami veiksmai užklausų formoje. Veiksmai gali būti vienu metu vykdomi aplikacijos pusėje (server-side) ir kliento naršyklėje (client-side). Scriprunner Listeners pagalba atliekamas veiksmas po tam tikrų naudotojo veiksmų (pvz. sukurta užklausa, pakeista užklausos būsena ir pan.). Veiksmai aprašomi groovy kalba ir jų kliento pusė (javascript) sugeneruojama automatiškai. Užklausose naudojamas Assets funkcionalumas, kuris beveik ta pačia apimtimi prieinamas Cloud versijoje. JWT pagalba grafinėje naudotojo sąsajoje yra sukonfigūruotos post-funkcijos (post-functions), vykdomos po užklausų būsenos pakeitimo (transition) bei atliekama validacija, kuri leidžia arba neleidžia atlikti būsenos pakeitimų (validators). | Atkartoti Scriptrunner for Jira Datacenter (Behaviours, Listeners, UI Elements, Post-Functions) modulių suprogramuotus funkcionalumus naudojant ScriptRunner for Jira Cloud, JWT, Atlassian Forge platformą arba standartinį Jira funkcionalumą, kai tokie funkcionalumui būtini egzistuojantiems užklausų procesams. |

13 lentelė. Confluence įvertinimas

| Pavadinimas | Kas naudoja | Dabartinė realizacija | Galimas sprendimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacinis portalas | UI elementų slėpimas: Hide elements Scriptrunner UI Fragments UI: Aura | Naudojant Aura for Confluence įskiepį sukurtas pradžios puslapis, kuriame aprašyta VSSA veikla ir teikiamos paslaugos, realizuota paieška pagal paslaugas. Paslėpti Confluence elementai tam, kad Informacinio portalo pagrindinis puslapis būtu panašus į atskirą puslapį. Problemos migruojant: Confluence Cloud versijoje nėra funkcionalumo, leidžiančio slėpti elementus. | Informacinio portalo pagrindinis puslapis gali būti atkartotas naudojant to paties (Aura) gamintojo įskiepį "KARMA Page Builder for Confluence (Content Formatting)" arba kurį nors iš analogiškų. |
| Žinių bazės straipsnių publikavimo ir valdymo procesas | - Scriptrunner - REST Endpoints | Žinių bazės straipsnių valdymo (patvirtinimo) procesas sukurtas naudojant integraciją tarp Jira ir Confluence produktų naudojant žiniatinklio paslaugų užklausas (Scriptrunner "REST Enpoints" funkcionalumas). Šio funkcionalumo Scriprunner for Jira Cloud ir Scriprunner for Confluence Cloud versijose nėra. | Žinių bazės puslapių valdymo funkcionalumui galima panaudoti "AURA Workflows & Approvals for Confluence (Page Publishing)" įskiepį. |
| Žinių bazės ataskaitos | - Puslapių ataskaitos: - SQL (Pro Edition) for Confluence | - Naudojant SQL sąsają, ataskaitų modulis kreipiasi į Atlassian Confluence Datacenter duomenų bazę ir surenka informaciją apie žinių bazės straipsnius (jų kiekį, keitimus, peržiūros kiekius) Problemos migruojant: Atlassian Confluence Cloud versijoje nėra prieigos prie produkto duomenų bazės. | - Parinkti Cloud įskiepį, kuris atliktų analogišką funkcionalumą. - Vienas iš kandidatų galėtų būti "Page View Analytics for Confluence Cloud" - kadangi renka duomenis puslapių peržiūras ir turi REST API, per kurį galima gauti detalią informaciją apie peržiūras. Tinkamai transformavus šiuos duomenis, galima gauti panašias puslapių ataskaitas. - Taip pat galimas kandidatas - "AURA Analytics for Confluence" |
| Žinių bazė - elementų slėpimas | - UI elementų slėpimas: - Hide elements - UI Fragments | - Naudojant "HideElements" įskiepį bei Scriprunner UI Fragments funkcionalumą, atliekamas elementų slėpimas arba pilnas panaikinimas. Tokiu būdu žinių bazė turi mažiau dėmesį blaškančio funkcionalumo ir leidžia padaryti puslapį prieinamą neautentifikuotiems naudotojams neatskleidžiant vidinės informacijos apie VSSA darbuotojus ir keitimo istorijos. Problemos migruojant: Confluence Cloud versijoje nėra funkcionalumo leidžiančio slėpti elementus. | - Funkcionalumas nerealizuojamas. |

- SUTARTIES VALDYMO TVARKA

  - Pasirašius Sutartį, Paslaugų teikėjas per 2 (dvi) savaites turės parengti ir derinimui su VSSA pateikti darbų vykdymo planą (toliau – Planas). Plane turi būti:

    - Plano sudėtinės dalys (gairės, uždaviniai, ryšiai).

    - Duomenų migravimo veiklų aprašymas: kaip bus vykdomas duomenų migravimas (pavyzdžiui, aprašomas tipinis procesas).

    - Aprašoma, kokios priemonės bus naudojamos duomenų migravimui.

    - Duomenų mainų sąsajos architektūra.

  - Paslaugų suteikimo trukmė – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2026 m. balandžio 30 d. Paslaugos laikomos tinkamai suteiktos, kai abiejų Sutarties šalių yra pasirašytas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, t. y. į Paslaugų suteikimo terminą įeina Paslaugų rezultato derinimas, koregavimas, jeigu reikia, Paslaugų rezultatų priėmimas ir  Paslaugų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymas.

  - Planas gali būti pakoreguotas Sutarties vykdymo eigoje, atsižvelgiant į analizės rezultatus, keičiant tarpinius diegimo terminus ir tvarką, tačiau galutinis VIPVIS migravimo į Jira Cloud terminas negalės būti keičiamas. Paslaugų teikėjas privalo iš anksto raštu (arba kita sutartyje suderinta forma) informuoti VSSA apie poreikį atlikti pokytį ir jį suderinti.

  - Teikėjas testavimo aplinkoje turi atlikti suteiktų Paslaugų rezultatų testavimą ir pristatyti testavimo rezultatus. Funkcionalumo diegimai turi būti atliekami testavimo aplinkoje, siekiant patikrinti sukurtą funkcionalumą ir suderinamumą su VIPVIS komponentais ir jų funkcionalumais. Testavimo metu pastebėtos klaidos turi būti registruojamos ir jų šalinimas valdomas Teikėjo lėšomis. Atlikus testavimą, Paslaugų teikėjas turi pateikti:

    - Testavimo scenarijus.

    - Testinės migracijos įgyvendinimo ataskaitą (rezultatų, pateikčių (angl. deliverables) sąrašas ir jų aprašymas).

  - Naujai įkeltas funkcionalumas į gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų VIPVIS komponentų ir juose esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo jau esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai.

  - VSSA patikrina užduoties įgyvendinimo kokybę ir, jeigu rezultatai neatitinka Techninėje specifikacijoje ir užduotyje nustatytų techninių, kiekybės ir kokybės reikalavimų,  VSSA nurodo protingą laiką juos pašalinti, o jei trūkumų nėra – užduotis pažymima kaip priimta pasirašant suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

  - Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą VSSA pasirašo, kai:

    - gamybinėje aplinkoje ir/arba testinėje aplinkose galima įvykdyti veiklos procesus techninėje specifikacijoje apibrėžta funkcionalumo apimtimi, nėra likusių VSSA nurodytų ir neištaisytų klaidų, o naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas veikia kokybiškai;

    - yra sėkmingai atliktas sukurtų funkcionalumų priėmimo testavimas gamybinėje ir/arba testinėje aplinkose. Teikėjas turi  suderinti su VSSA priėmimo testavimo ataskaitą;

    - kartu su Paslaugų perdavimo – priėmimo aktu pateikiamas suderintas loginio sprendimo architektūros aprašas. Aprašoma detalizuota loginio sprendimo architektūra ir jos funkcinių komponentų (įskiepių) aprašas (-ai).

  - Jei suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo metu VSSA negali pilnai patikrinti suteiktų Paslaugų atitikimo Sutartyje ir techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams, tai Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja VSSA teisės po Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo reikšti Teikėjui pretenzijas dėl Paslaugų neatitikimo Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams/trūkumams.

  - Teikiamos Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.

  - Visi Teikėjo pateikiami dokumentai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP, VSD). Visi Teikėjo pateikiami dokumentai turi būti suderinti su VSSA.

- REIKALAVIMAI GARANTINIAM APTARNAVIMUI

  - Paslaugų rezultatui taikomas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Garantinio termino laikotarpiu nustačius Paslaugų trūkumus, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per nurodytą klaidų taisymo laiką, skaičiuojant nuo incidento užregistravimo datos, pašalinti Paslaugų trūkumus. Klaida laikoma situacija, kai Teikėjo suteiktos Paslaugų garantijos laikotarpiu neatitinka Paslaugų perdavimo–priėmimo akte (-uose) nurodytų rezultatų, techninės specifikacijos reikalavimų ar testavimo scenarijų, kurie buvo suderinti tarp Šalių.

    - Klaidos taisomos:

- kritinės klaidos – per 8 val. nuo rašytinės pretenzijos gavimo laiko;

Kritinės klaidos – tokios klaidos, dėl kurių negali funkcionuoti duomenų paslauga, ar keliama itin didelė žala VIPVIS;

- svarbios klaidos per 7 k. d. nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos;

svarbios klaidos – tai tokios klaidos, kurios leidžia nekorektiškai funkcionuoti duomenų paslaugai, bet nekelia didelės žalos VIPVIS;

- nesvarbios klaidos per 30 k. d. nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos

nesvarbios klaidos – tai užfiksuotos kitos klaidos. Konkretūs reikalavimai detalizuojami atskirame susitarime (SLA), kuris parengiamas ir suderinamas su VSSA iki garantinio periodo pradžios.

_______________________________________