# VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 32 005, el. p. direktorius@varena.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2024-12

protokolu Nr. MVP-

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„Varėnos r. sav., Jakėnų sen., Zakorių k., šalia buvusios katilinės esančios naftos produktais užterštos teritorijos sutvarkymo paslaugų pirkimas“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3

7.	Pasiūlymų vertinimas	3

8.     Sutarties sudarymas	4

9.     Priedai	4

- Bendra informacija

- Centrinė perkančioji organizacija – Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, adresas Vytauto g. 12, Varėna.

- Sutartį pasirašys Perkančioji organizacija – Varėnos rajono savivaldybės administracija.

- Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių centralizuotų pirkimų kataloge nėra.

1.4. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.3. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.10. Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Asta Daukšytė-Stasiulienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 310 31 995, el. paštas el. paštas asta.dauksyte@varena.lt. Dėl pirkimo objekto – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas, el. paštas antanas.labanauskasvarena.lt, tel. +370 310 32015

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Varėnos r. sav.., Jakėnų sen., Zakorių k., šalia buvusios katilinės esančios naftos produktais užterštos teritorijos sutvarkymo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė speecifikacija“ ir užterštos teritorijos tvarkymo plane.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė speecifikacija“, užterštos teritorijos tvarkymo plane  ir 6 priede „Sutarties prtojektas“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar užterštos teritorijos tvarkymo plane nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar užterštos teritorijos tvarkymo plane nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Paslaugos perkamos pagal fiksuoto įkainio metodikos kainodarą. Preliminarūs kiekiai, nurodyti konkurso sąlygų aprašo 4 priede ir užterštos teritorijos tvarkymo plane yra orientaciniai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdant pirkimo sutartį, preliminari paslaugų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodytų darbų apimties). Preliminarūs kiekiai naudojami pasiūlymų vertinimo metu (vertina įkainių, padaugintų iš preliminarios darbų apimties, sumą).

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Jei perkančioji organizacija veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir įsigyja pirkimo objektą, kurio BVPŽ kodai nurodyti VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje: reikalavimas nėra taikomas.

4.2. Jei Perkančioji organizacija, veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, kaip nurodyta VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje: reikalavimas nėra taikomas.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 5 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

- užpildytas pirkimų sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

9. Pirkimo sąlygų priedai.

9.1. Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

9.2. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

9.3. Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“.

9.4. Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“.

9.5. Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.6. Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“.

9.7. Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikties bet kuriam iš nustatytų ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimų, arba tik dėl rėmimosi tam tikrais konkrečiais ekonominio ir (ar) finansinio pajėgumo reikalavimais), jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

- Jeigu vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5 punktu aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti kvalifikacijos reikalavimuose, perkančioji organizacija vadovaudamasi Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 22 punktu nurodo ne reikalaujamą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurias turės taikyti tiekėjas. (Žr. lentelę žemiau).

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas (arba jungtinės veiklos partneriai) yra įregistruotas Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre ir turi teisę vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo veiklą: 1. Grunto ir akmenų, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (atliekų kodas 17 05 03*) tvarkymo veiklai (surinkimas, vežimas); 2. Naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas vanduo (atliekų kodas 13 05 07*) tvarkymo veiklai (surinkimas, vežimas). | Perkančioji organizacija, naudodamasi Atliekų tvarkytojų valstybės registro (ATVR) (https://atvr.am.lt/) duomenimis, patikrins atitiktį nustatytam reikalavimui. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Pastabos: 1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; 3) subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks Sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas privalo įsipareigoti, jog Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba nuoroda į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybės narėje, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančių dokumentų originalus. | 1. Reikalavimai ūkio subjektų grupės nariams, jeigu jie teikia bendrą pasiūlymą: turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2. Reikalavimai kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas: reikalavimas kitiems ūkio subjektams taikomas tuo atveju, kai tiekėjas šiam asmeniui numato pavesti atitinkamai paslaugų atlikimą; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; 3. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokiu atveju tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | NETIKRINAMA |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu paslaugų teikėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis suteikęs užterštų teritorijų tvarkymo paslaugų (arba jos dalį) už ne mažiau kaip 10 tūkst. eurų be PVM | Pateikiama pagrindinių per paskutinius 3* metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti kartu pateikti užsakovų pažymas, kuriose būtų nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir vieta, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. | 1. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; 2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 3. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
|  | NETIKRINAMA | - | - |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |

Pastabos:

(i) Jeigu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį. Perkančiajai organizacijai paprašius, Dalyvis privalės pateikti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančių dokumentų originalus.

(ii) Pirkimo dokumentuose nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos (žr. https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas). Atitinkamai, šie dokumentai turės būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.

(iii) Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikaciją įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI DUOMENYS:

Užsakovas – Varėnos rajono savivaldybės administracija

Objektas: Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Zakorių k., Jakėnų sen., Varėnos r., sutvarkymo paslaugos.

1. TVARKOMOS TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA

1.1. Teritorijos padėtis ir jautrumas taršai

Teritorijos padėtis. Tirta teritorija yra Varėnos rajono Jakėnų seniūnijos Zakorių kaime, šiaurės rytinėje pusėje nuo šalia buvusios šiuo metu nebeveikiančios katilinės teritorijos (1 pav.). Tirtos teritorijos plotas užima apie 4 arus, sąlyginio centro koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje: X – 5430366; Y – 6025155.

Aptikta mazuto sankaupa yra valstybiniame žemės sklype. Tikslių duomenų apie sankaupose aptiktų naftos produktų (mazutas) atsiradimą nėra. Sklypą supa miško ir žemės ūkio paskirties žemė.

1 paveikslas. Tvarkomos teritorijos padėties žemėlapis

Jautrumas taršai.

Teritorija į Natura 2000 ar kitas saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausia saugoma teritorija (Merkio upė) yra už 4,7 km į pietvakarius.

Teritoriją supa miško ir žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Atsižvelgiant į tai, kad užterštą teritoriją supa skirtingos paskirties žemės sklypai ir vadovaujantis LAND 9–2009 ir „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ pagal 6 jautrumą taršai teritorijos priskiriamos griežtesnei kategorijai, tai yra priskirtinos jautrių teritorijų grupei (II kategorija).

1.2. Objekto ūkinės veiklos apibūdinimas ir užterštumo ištirtumas

Objekto ūkinės veiklos apibūdinimas.

Tikslių duomenų apie sankaupose aptiktų naftos produktų (mazutas) atsiradimą nėra, greičiausiai tai bus posovietinis palikimas.

Užterštumo ištirtumas.

2021 m. preliminaraus tyrimo metu buvo aptiktos mazuto sankaupos, kuriose buvo 166 m3 užteršto grunto kartu su mazutu, paplitusio 261 m2 plote. Vakarinėje dalyje užteršto grunto su mazutu plotas buvo 101 m2, tūris - 38 m3, šiaurės rytinėje – atitinkamai - 160 m2 ir 128 m3. Tyrimo metu buvo išgręžti 22 gręžiniai ir iškastas 1 kasinys iki 2,1 m gylio, paimta 14 grunto mėginių iš įvairaus gylio, o išgręžtuose gręžiniuose požeminis vanduo nebuvo aptiktas. Ištirtuose grunto mėginiuose naftos produktų kiekis (C10-C40) siekė iki 103000 mg/kg, LAND 9-2009 nurodytos RVp (150 mg/kg) buvo viršytos. 2022 m. rugsėjo mėn. įvykdyti teritorijos tvarkymo darbai pagal parengtą tvarkymo planą t. y. iškasta ir utilizuota apie 166 m3 (270,2 t) virš RVp naftos produktais užteršto grunto. Baigus kasimo darbus kontrolinio ekogeologinio tyrimo metu naftos produktų indekso nustatymui buvo paimta 10 grunto bandinių: 7 vakarinėje dalyje, 3 šiaurės rytinėje dalyje. Ištyrus bandinius nustatyta, kad vakarinėje pusėje buvusioje mazuto sankaupoje nenustatyta naftos produktų koncentracijų, viršijančių ribinę vertę, o šiaurės rytinės iškasos dalyje – naftos produktų koncentracijos iškasos šlaite ribinę vertę viršijo iki 1,2 kartų. Be to, pastebėta akivaizdi tarša naftos produktais. Atsižvelgiant į kontrolinio tyrimo rezultatus padaryta išvada, kad šiaurės rytinėje dalyje rekomenduojama atlikti papildomą ekogeologinį tyrimą, kurio tikslas galutinai nustatyti mazuto išplitimo ribas ir gylį, taip pat parengti papildomą teritorijos tvarkymo planą.

Papildomo ekogeologinio tyrimo, vykdyto 2024 metais, metu naftos produktų kiekio grunte nustatymui buvo atrinkti 8 bandiniai iš 12 gręžinių. Vertinant užteršto grunto paplitimą ir tūrį taip pat buvo naudojami kontrolinio ekogeologinio tyrimo metu surinktų bandinių tyrimo rezultatai. Laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad teritorijos grunte vyrauja mažai lakūs, sunkiųjų naftos angliavandenilių produktai, todėl rezultatai vertinami pagal LAND 9-2009 II grupės teritorijoms (jautrioms taršai) mažai lakiai angliavandenilių frakcijai taikomą ribinę vertę (toliau - RV) - 1300 mg/kg.

Užterštos teritorijos plotas ir užteršto grunto kiekiai.

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, grunto organoleptines savybes, geologines-hidrogeologines sąlygas, teritorijos specifiką ir anksčiau atliktus ekogeologinius tyrimus, buvo išskirti trys užteršto grunto arealai (žr. Tvarkymo plano papildymo 3 brėž., 4 brėž ir 3 lentelę).

Užteršto grunto arealas Nr. 1 buvo išskirtas ties rytiniu iškasos kraštu. Papildomo ekogeologinio tyrimo metu grunte šiame areale nustatyta naftos produktų koncentracija siekė 6480 mg/kg, RVp pagal LAND 9-2009 viršijo 4,9 kartus. Kontrolinio ekogeologinio tyrimo metu šiaurės rytinės sienelės grunte bendra naftos produktų C6-C40 koncentracija siekė 12800 mg/kg ir RVp viršijo 9,8 kartus. Užteršto grunto sluoksnis buvo 0,2-0,6 m gylyje ties gręžiniu V-8, 0,1-0,7 m gylyje ties gręžiniu V-2. Atsižvelgiant į gręžinius ir įvertinus iškasos šlaitą priimama, kad vidutinis mazutu užteršto grunto storis šiame areale buvo 0,6 m. Užteršto grunto tūris šiame areale – 36 m3.

naftos produktais užteršto grunto arealas Nr. 2 buvo išskirtas esamos iškasos ribose. Čia iškasos dugne slūgsojo naftos produktai. Iškasa dalinai užpildyta vandens ir naftos produktų mišiniu (viršuje yra klampūs naftos produktai, po jais – vanduo su naftos produktais). Iškasos ribose užteršto grunto storis siekė 0,05-0,2 m. Kadangi teritorijoje vyrauja tarša sunkiaisiais naftos produktais (mazutu), po naftos produktų ir vandens sankaupa esantis užteršto grunto storis neturėtų ženkliai skirtis nuo užteršto grunto storio iškasos ribose. Naftos produktais užteršto grunto plotas iškasoje gali didėti lietingų periodų metu kylant vandens lygiui iškasoje. Užteršto grunto tūris šiame areale – 21 m3.

Užteršto grunto arealas Nr. 3 buvo išskirtas šiaurės vakarinėje iškasos pakraščio dalyje atsižvelgiant į organoleptines naftos produktais užteršto grunto savybes – patamsėjusį gruntą, mazuto darinius paviršiuje ir grunte. Užteršto grunto sluoksnis buvo 0,2-0,7 gylyje nuo žemės paviršiaus. Užteršto grunto tūris šiame areale – 5 m3.

Bendras užteršto grunto plotas teritorijoje siekia – 177 m2, tūris – 62 m3. Tvarkymo plane rekomenduojama atsižvelgti, kad užteršto grunto paplitimas ir gylis gali kisti priklausomai nuo geologinių sluoksnių litologijos ypatybių bei natūralių paviršinio vandens svyravimų. Iškasant naftos produktais užterštą gruntą ir mazutą reikėtų atsižvelgti į taršos išplitimą remiantis organoleptinėmis grunto savybėmis.

Iškasoje kaupiasi naftos produktai ir naftos produktais užterštas vanduo. Naftos produktų ir vandens gylis iškasoje tyrimo metu siekė 0,5-1,0 m (4 lentelė). Tačiau naftos produktų ir vandens gylis gali kisti priklausomai nuo oro sąlygų.

Bendras užteršto vandens ir naftos produktų arealo plotas iškasoje siekia – 81 m2, tūris – 61 m3. Tvarkymo plane rekomenduojama atsižvelgti, kad užteršto vandens ir naftos produktų paplitimo plotas ir gylis gali kisti priklausomai nuo natūralių paviršinio vandens lygio iškasoje svyravimų.

Aplink tirtą iškasą užpildytą naftos produktais papildomo tyrimo metu pastebėti du lokalūs taršos naftos produktais židiniai:

- Į šiaurės rytus nuo teritorijos (LKS-94 543016, 6025165) ant vietinės reikšmės kelio nedidelės (iki 0,5 m skersmens) naftos produktų sankaupos žemės paviršiuje. Užteršto grunto tūris ties naftos produktų sankaupomis gali siekti 1 m3.

- Už 60 m į šiaurę nuo naftos produktais užpildytos iškasos (LKS-94 543063, 6025098) pastebėta paviršinė naftos produktų sankaupa – bala, kurios plotas buvo apie 5,6 m2. Tyrimo metu ši sankaupa buvo apjuosta stop juosta (6 pav.). Tikėtina, kad naftos produktais užteršto grunto tūris ties šia sankaupa gali siekti 3 m3.

Taigi įtraukiant lokalius taršos židinius, bendras užteršto grunto plotas teritorijoje siekia – 184 m2, tūris – 66 m3.

2. UŽTERŠTOS TERITORIJOS TVARKYMAS

Užteršto grunto tvarkymą teritorijoje numatoma vykdyti vienu etapu. Papildomo ekogeologinio tyrimo metu įvertintas ir nuo ankstesnio tvarkymo etapo likęs bendras užteršto grunto kiekis – 66 m3, užteršto vandens kiekis – 61 m3. Atsižvelgiant į tai, kad taršos grunte paplitimas įvertintas interpoliacijos metodu, o taip pat į tai, kad užteršto grunto paplitimo plotas iškasoje priklauso nuo oro sąlygų, realus užteršto grunto ir užteršto vandens tūris gali kisti.

Numatomi užterštos teritorijos valymo ir tvarkymo darbai:

1. Paruošiamieji darbai, užteršto grunto tiesioginio pakrovimo zonos numatymas.

2. Santykinai švaraus grunto nukasimas nuo užteršto arealų Nr. 1 ir Nr. 3, kuris sandėliuojamas teritorijoje ir bus naudojamas užpylimui iškasus užterštą gruntą. Preliminarus grunto kiekis – apie 10 m3.

3. Esamoje iškasoje susikaupusio užteršto vandens (~61 m3) išsiurbimas ir pridavimas atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti tokio tipo atliekas.

4. Iškasamas ribines vertes (toliau – RVp) pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ viršijantis ir vizualiai akivaizdžiai naftos produktais užterštas gruntas ir išvežamas į tokias atliekas priimančią įmonę. Bendras užteršto grunto kiekis sklypuose siekia 66 m3, tvarkymo darbų metu nukasamo užteršto grunto kiekis gali kisti.

5. Pašalinus užterštą gruntą, iškasos sienelėse ir nukastų sklypų dugnuose paimami jungtiniai kontroliniai grunto bandiniai. Atsižvelgiant į taršos pobūdį, bandiniuose nustatomas naftos produktų indeksas – angliavandenilių C10-C40 suma (analizės metodas: ISO 16703:2004). Bandinius ima užteršto grunto tvarkymo darbų kokybės kontrolę vykdanti įmonė.

6. Nustačius, kad pašalintas visas užterštas gruntas, iškasa, įskaitant ir iškasą atsiradusią ankstesnių tvarkymo darbų metu, užpilama švariu atvežtiniu ir vietoje sandėliuotu gruntu. Numatomas reikiamas švaraus grunto kiekis iškasoms užpilti – apie 194 m3. Numatomas tvarkomas plotas apie 239 m2.

7. Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos parengiama užterštos teritorijos tvarkymo darbų ataskaita. Ataskaitą rengia ir teikia LGT derinimui užteršto grunto tvarkymo darbų kokybės kontrolę vykdanti įmonė.

8. Galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas pasirašomas tik kai užterštos teritorijos tvarkymo darbų ataskaitą suderina Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

2.4. Reikalavimai užterštos teritorijos tvarkymo paslaugas teiksiančiai įmonei

Tvarkymo paslaugas paslaugų teikėjas privalo teikti pagal šią techninę specifikaciją ir Papildytą užterštos teritorijos tvarkymo planą ir su užsakovu suderintą paslaugų teikimo grafiką ir tvarką.

Paslaugų teikėjas turi turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją,

Iškastą užterštą gruntą paslaugų teikėjas priduoda tik atitinkamą atliekų tvarkymo leidimą turinčiam asmeniui. Atliekų pridavimo faktą paslaugų teikėjas privalo patvirtinti atliekas priėmusio asmens išduotais nustatytos formos pridavimo–priėmimo dokumentais.

Už darbų saugą per visą paslaugų teikimo laikotarpį atsako paslaugų teikėjas, kuris privalo laikytis darbo saugos reikalavimų.

Preliminarūs kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Užteršto grunto (184 m2 plotas), iškasimas (atliekos kodas 17 05 03*) | m3 | 66 |
| 2 | Užteršto grunto (atliekos kodas 17 05 03*) transportavimas | t | 118,8 |
| 3 | Užteršto grunto (atliekos kodas 17 05 03*) pridavimas atliekų tvarkytojui | t | 118,8 |
| 4 | Užteršto vandens (atliekos kodas 13 05 07*) išsiurbimas iš iškasos (81 m2 plotas) | m3 | 61 |
| 5 | Užteršto vandens (atliekos kodas 13 05 07*) transportavimas | t | 61 |
| 6 | Užteršto grunto (atliekos kodas 13 05 07*) pridavimas atliekų tvarkytojui | t | 61 |
| 7 | Teritorijos išlyginimas ir sutvarkymas (viso apie 239 m2 plotas) | m3 | 194 |

Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais, ir Paslaugų teikėjas iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos gali atlikti papildomus tyrimus kiekiui nustatyti. Paslaugų teikimo metu nustačius, kad paslaugų apimtys yra iki 20 proc. didesnės negu nurodyta pirkimo dokumentuose, Paslaugų teikėjas jas turės suteikti už savo lėšas, neprašydamas papildomo apmokėjimo iš perkančiosios organizacijos.

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

„Varėnos r. sav.., Jakėnų sen., Zakorių k., šalia buvusios katilinės esančios naftos produktais užterštos teritorijos sutvarkymo paslaugos“

(Data)

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] |  |
| Asmens, atsakingo už šį pirkimą, duomenys: |  |
| Asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Jeigu priimant sprendimą dėl šio Pirkimo sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys | Taikoma / Netaikoma |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas, kodas | Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |

Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas | Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subtiekėjais tik šiose Konkurso ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą.

Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus):

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
| --- | --- | --- | --- |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS; (ii) konkurso sąlygose; (iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad:

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. Mes siūlome šias paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis | 1 vieneto įkainis Eur be PVM | Prelimi-nari vertė be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. | Užteršto grunto (184 m2 plotas), iškasimas (atliekos kodas 17 05 03*) | m3 | 66 |  |  |
| 2. | Užteršto grunto (atliekos kodas 17 05 03*) transportavimas | t | 118,8 |  |  |
| 3. | Užteršto grunto (atliekos kodas 17 05 03*) pridavimas atliekų tvarkytojui | t | 118,8 |  |  |
| 4. | Užteršto vandens (atliekos kodas 13 05 07*) išsiurbimas iš iškasos (81 m2 plotas) | m3 | 61 |  |  |
| 5. | Užteršto vandens (atliekos kodas 13 05 07*) transportavimas | t | 61 |  |  |
| 6. | Užteršto grunto (atliekos kodas 13 05 07*) pridavimas atliekų tvarkytojui | t | 61 |  |  |
| 7. | Teritorijos išlyginimas ir sutvarkymas (viso apie 239 m2 plotas) | m3 | 194 |  |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina be PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina su PVM, Eur |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas paslaugųų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas | ... |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai |  |
| 3. |  |  |
| .... | ... | ... |

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] |  |  |
| 2. | ... |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025-___-___

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.	Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

2.	Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2024 m. ________ mėn. __ d.

Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus ________________, juridinio asmens kodas 188773873, kurios registruota buveinė yra Vytauto g.12, Varėna, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, (toliau – Užsakovas) ir ______________, kurios registruota buveinė yra ______________, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama ______________, veikiančio pagal ___________ (toliau – Paslaugų teikėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atlikto Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Zakorių k., Jakėnų sen., Varėnos r., sutvarkymo paslaugos pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

# 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Paslaugų suteikimo terminą suteikti Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Zakorių k., Jakėnų sen., Varėnos r., sutvarkymo paslaugas, numatytas Sutarties priede „Techninė specifikacija“ ir Papildytame užterštos teritorijos tvarkymo plane (toliau - Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Paslaugų teikėjui būtinas sąlygas paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti suteiktas paslaugas ir sumokėti Paslaugų teikėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

# 2. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

2.1. Paslaugos turi būti suteiktos įsigaliojus Sutarčiai ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą neįskaičiuota užterštos teritorijos kontrolės tyrimų atlikimo ir užterštos teritorijos sutvarkymo baigiamosios ataskaitos derinimo trukmė, kuri nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo. Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

# 3. SUTARTIES KAINODARA

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina bus perskaičiuojami tik tuomet, jeigu nukrypimai nuo kiekių, nurodytų pirkimo dokumentuose, bus didesni kaip 20 proc.

3.2. Jeigu nukrypimai nuo kiekių, nurodytų pirkimo dokumentuose, bus didesni, kaip 20 proc., Sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

3.3. Sutarties kaina yra ________ su PVM. Į Sutarties kainą įtraukti visi Paslaugų teikėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

3.4. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus Sutarties 3.2 punkte numatytą atvejį arba kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už Paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

# 4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Už tinkamai suteiktas Paslaugas Užsakovas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos

4.2. Paslaugos tinkamai suteiktomis laikomos tik tada, kai pateikiama teigiama Lietuvos geologijos tarnybos išvada, kad užteršta teritorija išvalyta tinkamai, šalims pasirašius Paslaugų  perdavimo – priėmimo aktą ir Paslaugų teikėjui ištaisius visus smulkius defektus ir nebaigtas teikti paslaugas, įvardintus perdavimo – priėmimo metu.

4.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

# 5. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽSAKYMŲ TEIKIMAS

5.1. Užsakovo ir Paslaugų teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai (įskaitant užsakymus) turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

# 6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Paslaugų teikėju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę:

6.3.1.  duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą;

6.3.2.  kontroliuoti ir prižiūrėti, ar teikiamų Paslaugų eiga, kiekiai, įkainiai, medžiagų kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Paslaugų teikėjo pateikiamus suteiktų Paslaugų aktus, PVM sąskaitas – faktūras;

6.3.3. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas Paslaugas teiktų pagal Sutartį, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Paslaugų teikėjas nukrypsta nuo Sutarties, techninės specifikacijos ar Papildyto užterštos teritorijos tvarkymo plano, nesilaiko normatyvinių dokumentų reikalavimų ar bet kokių Paslaugų teikėjo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai suteiktų Paslaugų ir nemokėti už netinkamai suteiktas Paslaugas iki nustatytų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Paslaugų teikėjo sąskaita.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas.

# 7. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Paslaugų teikėjas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Paslaugų teikėjas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Paslaugų teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Paslaugų teikėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.

7.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja kokybiškai suteikti paslaugas.

7.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą paslaugų teikimo metu.

7.7. Užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Paslaugų teikėjas, Paslaugų teikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

7.8. Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų dalis;

7.9. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Paslaugų teikėjui suteikti Paslaugas nustatytais terminais;

7.10. Teikti Paslaugas tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti atliekas, išvežti savo atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

7.11. Paslaugų teikėjas perdavęs atliekas galutiniam pavojingų atliekų tvarkytojui, privalo Užsakovui pateikti pavojingų atliekų perdavimą šiam tvarkytojui patvirtinančius dokumentus: sąskaitą – faktūrą, atliekų perdavimo – priėmimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas, svoris ir atliekų perdavimo data. Jeigu Paslaugų teikėjas yra galutinis pavojingų atliekų tvarkytojas , Užsakovui pateikia pavojingų atliekų priėmimą patvirtinančius dokumentus: kartu su sąskaitą faktūra pateikiamas pavojingų atliekų perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodoma perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas, svoris ir atliekų perdavimo data.

# 8. SUBTIEKIMAS

8.1. Paslaugų teikėjas, sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus Subtiekėjo keitimo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti Subtiekėjus. Pakeistas subtiekėjas turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

8.2. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

8.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

# 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Paslaugų teikėjui pareikalavus mokėti Paslaugų teikėjui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Paslaugų teikėjas, uždelsęs suteikti užsakytas Paslaugas Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo nesuteiktų Paslaugų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Užsakovui nutraukus sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui  ne didesnes kaip 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros sutarties kainos be PVM.

# 10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys.

10.2. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3 Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti teikiamos Paslaugos, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Paslaugų teikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei Paslaugų teikimo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti sutartį.

10.5. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

# 11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

# 12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

# 13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

# 14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija, Papildytas užterštos teritorijos tvarkymo planas ir Paslaugų teikėjo pasiūlymas.

# 15. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

# PASLAUGŲ TEIKĖJAS							UŽSAKOVAS

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 12, 65184 Varėna

Kodas 188773873

PVM mokėtojo kodas -

A.s. Nr. LT 397 181 20000 2130 128

AB Šiaulių bankas

Tel. (8 310) 32 005

El. p. direktorius@varena.lt

Administracijos direktorius

______________								______________

(parašas)										(parašas)

______________								______________

(data)										(data)

Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.