Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

Informacijos saugumo vadybos sistemos parengimo sertifikavimui dėl atitikties LST EN ISO/IEC 27001:2023 standarto reikalavimams analizės ir atitikties užtikrinimo paslaugų VIEŠOJO PIRKIMO techninė specifikacija

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Finansų ministerija (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama įvertinti ir užtikrinti Perkančiosios organizacijos tinklų ir informacinių sistemų (toliau 
kartu – IS) saugą, vykdo informacijos saugumo valdymo sistemos (toliau – ISVS) parengimo sertifikavimui dėl atitikties Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 27001:2023, atitinkančio tarptautinio standarto ISO/IEC 27001:2022 (toliau – LST EN ISO/IEC 27001), reikalavimams, analizės ir užtikrinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) viešąjį pirkimą. Norint įdiegti ISVS, reikalinga:

  - atlikti Perkančiosios organizacijos Informacinių technologijų departamento 
(toliau – ITD) informacijos saugumo valdymo procesų bei dokumentacijos esamos situacijos analizę;

  - įvertinti ITD informacijos saugumo valdymo procesų bei dokumentacijos esamą atitiktį LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimams;

  - nustatyti ITD informacijos saugumo valdymo procesų bei dokumentacijos trūkumus ir parengti reikiamą ITD informacijos saugumo valdymo procesų ir procedūrų dokumentaciją bei kitus  procesus, dokumentus pagal LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus, Kibernetinio saugumo įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus;

  - suplanuoti bei įgyvendinti LST EN ISO/IEC 27001 standarte nurodytus veiksmus, reikalingus LST EN ISO/IEC 27001 sertifikatui gauti (išteklių identifikavimas, poreikių, aplinkos, veiklos ir dokumentų analizė, trūkstamų politikų, tvarkų, metodikų, procedūrų, planų ir kt. dokumentų parengimas ir (ar) esamų patikslinimas, procesų parengimas ir įdiegimas, visi reikalingi IT saugos atitikties vertinimai, atsakingų darbuotojų konsultacijos, mokymai ir kitos reikalingos veiklos);

  - atlikti kitus veiksmus, numatytus šioje techninėje specifikacijoje, taip pat kitus veiksmus, reikalingus ISVS įdiegimui ir sertifikavimui pagal LST EN ISO/IEC 27001 užtikrinti.

- Paslaugos apima ir Perkančiosios organizacijos konsultavimą bei tarpininkavimo pagalbą Perkančiosios organizacijos pasirašytos sutarties su trečiąja šalimi paslaugų sertifikavimo audito metu. Oficialias sertifikavimo procedūras atliks sertifikavimo įstaiga, patikrinanti, ar Perkančioji organizacija atitinka LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimą ir esant atitikčiai, išduodanti LST EN ISO/IEC 27001 sertifikatą.  Tiekėjas privalės konsultuoti Perkančiąją organizaciją tvarkant sertifikavimo audito metu nustatytus neatitikimus, pastabas ar rekomendacijas ISVS gerinimui.

- Paslaugų sudėtis, teikimo etapai ir terminai nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

4. Paslaugos turi būti suteiktos vadovaujantis šiais teisės aktais, standartais ir metodikomis:

4.1.	 Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

4.2.	 Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymu;

4.3.	 Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas);

4.4.	LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002 standartais;

4.5. Finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-289 „Dėl Finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

4.6.	 kitais teisės aktais, reglamentuojančiais su Paslaugų teikimu susijusią veiklą.

5. Paslaugų rezultatai turi būti gaunami naudojant šiuos metodus – interviu, teisės aktų ir vidinių dokumentų analizę, fizinę ir (ar) loginę informacinių sistemų ir informacinių technologijų komponentų apžiūrą ir (ar) kitus su Perkančiąja organizacija suderintus metodus.

6. Paslaugos turi būti suteikiamos ir Paslaugų teikimo ataskaitų dokumentai turi būti rengiami etapais, nurodytais 1 lentelėje, o užbaigus kiekvieną etapą, pateikiami Perkančiajai organizacijai jo rezultatai, juos pristatant ir aptariant su Perkančiosios organizacijos atstovais.

7. Pradėdamas vykdyti sutartį, Tiekėjas privalės parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija Paslaugų teikimo reglamentą (toliau – Reglamentas), kuriame turi būti pateikiama (apimant, bet neapsiribojant):

7.1.	Paslaugų teikimo grafikas ir tvarka;

7.2.	 komunikavimo planas;

7.3.	 rizikos valdymo planas;

7.4. 	kokybės valdymo planas.

- Reglamentas turi būti parengtas ir suderintas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Reglamente turi būti detalizuotas paslaugų atlikimas: nurodyti konkretūs veiksmai, jų vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Sutarties vykdymo metu Reglamentas, suderinus su už sutarties vykdymą atsakingu Perkančiosios organizacijos atstovu, gali būti patikslintas ar papildytas, nekeičiant galutinio paslaugų suteikimo termino, išskyrus atvejus, kai paslaugų suteikimo terminas yra pratęstas šioje techninėje specifikacijoje nustatytais atvejais ir tvarka.

- Tiekėjo darbuotojai, prieš pradedant teikti paslaugas, turės pasirašyti šios techninės specifikacijos priede pateikiamos formos asmenų, dalyvaujančių vykdant sutartį, įsipareigojimus saugoti duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, informacijos paslaptį, kuri jiems taps žinoma vykdant sutartį.

- Tiekėjas turės susipažinti su Perkančiosios organizacijos veiklos sritimis, kuriose kritinį vaidmenį atlieka IS, saugos srities vidaus kontrolės aplinka ir procedūromis, išanalizuoti IS ir jų veiklai taikomus privalomus saugą reglamentuojančius vidinius teisės aktus, įvertinti atitiktį šios techninės specifikacijos 4 punkte nurodytiems teisės aktams ir parengti pasiūlymus dėl vidinių teisės aktų tobulinimo ar naujų vidaus teisės aktų parengimo, pateikiant konkrečius teisės aktų projektus su keistinomis ar naujai priimtinomis nuostatomis.

- Tiekėjas turės užtikrinti Perkančiajai organizacijai teikiamos paslaugos saugumą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu.

- Tiekėjas įsipareigoja atitikti tiekimo grandinės saugumo užtikrinimui keliamus reikalavimus pagal Kibernetinio saugumo įstatymo ir Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo nuostatas.

- Tiekėjas privalės grąžinti Perkančiajai organizacijai visą, sutarties vykdymo laikotarpiu, perduotą dokumentaciją susijusią su pirkėjo informaciniais ištekliais, arba ją sunaikinti ir tai patvirtinti raštu.

- Konsultacijos dėl šioje techninėje specifikacijoje nurodytų Paslaugų teikimo ir jų rezultatų įgyvendinimo Perkančiosios organizacijos darbuotojams turės būti suteiktos nedelsiant nuo Perkančiosios organizacijos bet kokia forma (telefonu, raštu, el. paštu) pateikto paklausimo momento, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo dienos, nebent šalys susitaria dėl ilgesnio termino. Konsultacijos teikiamos su Perkančiąja organizacija suderintu būdu (telefonu, el. paštu, MS Teams ir kt.). Konsultacijos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą ir teikiamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.

- Ataskaitos ir kiti dokumentai rengiami lietuvių kalba. Dokumentuose pateikiama informacija turi būti išsami ir paremta atlikta analize, o pateikiami duomenys turi būti patikimi ir pagrįsti surinktais įrodymais, o pateikiamos išvados ir pasiūlymai – pagrįsti standartais, teisės aktais ir gerąja praktika.

- Visos paslaugos turi būti teikiamos lietuvių kalba arba Tiekėjas turi užtikrinti vertimą į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai pateikiami skaitmeniniai dokumentai turi būti parengti šiais formatais: MS Word (*.docx), MS Excel (*.xlsx), MS PowerPoint (*. pptx) ir (ar) kt. abiejų šalių sutartais formatais.

- ISVS turi būti sukurta, įforminta dokumentais, įdiegta ir įgyvendinta šioje techninėje specifikacijoje nustatyta apimtimi ir tvarka per 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant pasirengimo sertifikavimo auditui ir pagalbos sertifikavimo audito metu paslaugas, kurios bus atliekamos kartu su trečiąja šalimi sudarytos ISVS sertifikavimo paslaugų teikimo sutarties pagrindu teikiamomis paslaugomis pagal parengtą ISVS sertifikavimo paslaugų atlikimo grafiką.

- Tiekėjas Paslaugas turės suteikti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytais etapais. Kiekviename etape teikiamos Paslaugos privalės atitikti žemiau atitinkamam etapui keliamus tikslus, apimtis, laukiamus rezultatus ir įgyvendinimo terminus. Paslaugų teikimo etapų vykdymo eiliškumas ir terminai, suderinus su Perkančiąja organizacija gali būti keičiami, jei tai padės efektyviau sukurti ir parengti sertifikavimui ISVS.

- Tiekėjas turės užtikrinti Perkančiosios organizacijos sklandų sertifikavimo procesą bei nustatytų trūkumų pašalinimą (jeigu nustačius trūkumus būtų reikalinga juos pašalinti) šalių suderintais terminais ir be papildomų kaštų.

- Paslaugos laikomos suteiktomis, kai trečia šalis, atlikusi ISVS auditą, išduos sertifikatą, pažymintį, kad Perkančiosios organizacijos ISVS tenkina LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus.

- Visus parengtus dokumentus (ataskaitas ir kitą sutartyje numatytą medžiagą) prieš galutinį jos pateikimą Perkančiajai organizacijai Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiąja organizacija šia tvarka:

  - Perkančioji organizacija su parengtais dokumentais susipažįsta ir įvertina juos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo. Parengti dokumentai turi būti pataisyti (patobulinti) pagal Perkančiosios organizacijos pastabas ir pasiūlymus. Perkančioji organizacija su pakartotinai pateiktais dokumentais susipažįsta ir įvertina juos per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo turi ištaisyti pagal pateiktas pastabas ir pateikti vertinimui patikslintus dokumentus. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo turi ištaisyti pagal pakartotinai pateiktas pastabas ir pateikti vertinimui patikslintus dokumentus;

  - Esant poreikiui daromi papildomi paslaugų teikimo rezultatų (dokumentų) pakeitimai iki jų patvirtinimo (ne daugiau nei 2 iteracijomis).

- Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiami galutinai suderinti, tvarkingi ir susisteminti, elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu el. parašu adoc formatu.

- Už sutarties vykdymo metu suteiktas paslaugas Perkančioji organizacija apmokės etapais: Tiekėjui suteikus Techninės specifikacijos 1 lentelėje 1–8 punktuose nurodytas paslaugas, Perkančioji organizacija sumoka 40 proc. pasiūlymo formoje nurodytos bendros pasiūlymo kainos. Tiekėjui suteikus Techninės specifikacijos 1 lentelėje 9–16 punktuose nurodytas paslaugas, Perkančioji organizacija sumoka likusią 60 proc. pasiūlymo formoje nurodytos bendros pasiūlymo kainos dalį.

- Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 ir 9 d.

Lentelė. Paslaugų teikimo etapai, laukiami rezultatai ir paslaugų suteikimo terminai

| Eil. Nr. | Etapas | Etapo tikslas | Etapo metu atliekami darbai | Laukiami rezultatai | Įgyvendinimo terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reglamento parengimas ir suderinimas | Tikslas: parengti Reglamentą, kuriame būtų išdėstyta paslaugų teikimo tvarka, grafikas, terminai, šalių komunikavimo tvarka, rizikų valdymo priemonės ir kt. | Parengiamas ir su Perkančiąja organizacija suderinamas Reglamentas, kuriame turi būti pateikiama (apimant, bet neapsiribojant): 1. Paslaugų teikimo grafikas ir tvarka; 2. komunikavimo planas; 3. rizikos valdymo planas; 4. kokybės valdymo planas. | Parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas Reglamentas. | Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 2. | Esamos situacijos, susijusios su ISVS ir kibernetinę sauga, įvertinimas. Esamų procesų identifikavimas ir (ar) nustatymas ir analizė | Tikslas: įvertinti esamą situaciją, nustatyti ir nustatyti atotrūkį nuo LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimų bei parengti ISVS trūkumų (atotrūkio) LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimams vertinimo ataskaitą ir ISVS sukūrimo bei diegimo kalendorinį grafiką; nustatyti Perkančiosios organizacijos kibernetinę saugą reglamentuojančių vidinių teisės aktų trūkumus ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo. | - Esamų Perkančiosios organizacijos informacijos saugą ir kibernetinę saugą reglamentuojančių teisės aktų, dokumentų (įskaitant jau parengtų dokumentų ir (ar) taisyklių projektų) bei esamų procesų analizė, parengiant keistinų, reikalingų naujai sukurti, rengiamų ir koreguojamų ISVS dokumentų sąrašą ir pasiūlymus dėl vidinių teisės aktų tobulinimo ar naujų vidaus teisės aktų parengimo; 2. ISVS sukūrimo ir diegimo kalendorinio grafiko parengimas ir suderinimas su Perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis. | 1. Atlikta esamų Perkančiosios organizacijos informacijos saugą ir kibernetinę saugą reglamentuojančių teisės aktų, dokumentų (įskaitant jau parengtų dokumentų ir (ar) taisyklių projektų) bei esamų procesų analizė; remiantis analizės rezultatais, turi būti parengta esamos situacijos analizės ataskaita (1 vnt.), kurioje turi būti pateiktas keistinų, reikalingų naujai sukurti, rengiamų ir koreguojamų ISVS dokumentų sąrašas ir pasiūlymai dėl jų tobulinimo ar naujų vidaus teisės aktų parengimo; 2. Parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas ISVS įdiegimui reikalingų priemonių įgyvendinimo planas (priemonių plane gali būti pateiktos kelios alternatyvos, kaip, pvz., įgyvendinti atitinkamus reikalavimus) | Pagal Reglamente numatytą paslaugų teikimo darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 3. | Taikomumo pareiškimo parengimas (angl. Statement of Applicability) | Tikslas: įvertinti įvairių informacijos saugumo priemonių taikomumą | 1.Taikytinų saugumo priemonių iš standarto LST EN ISO/IEC 27001 priedo A atrinkimas; 2.Taikytinų saugumo priemonių taikomumo pagrindimas; 3.Netaikytinų saugumo priemonių netaikomumo pagrindimas; - 4.Taikomumo pareiškimo šablono parengimas ir suderinimas su Perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis. | Pagal LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas Taikomumo pareiškimas. | Pagal Reglamente numatytą paslaugų teikimo darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikėjas Taikomumo pareiškimą turi papildyti parengęs visų kontrolės priemonių įgyvendinimo tvarkas. |
| 4. | Informacijos saugumo politikos parengimas | Tikslas: reglamentuoti pagrindinius informacijos saugumo principus ir reikalavimus. | - Informacijos saugumo valdymo politikos parengimas; - Informacijos saugumo valdymo politika turi apimti šias sritis (įskaitant, bet neapsiribojant): - ​Informacijos saugumo svarba organizacijai; - ​ISVS apimtis; - ​ISVS organizacinė struktūra; - ​ISVS sudarantys dokumentai; - ​Informacijos saugumo rizikos valdymas; Informacijos saugumo valdymo politikos projekto parengimas ir suderinimas su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais. Informacijos saugumo politika turi atitikti Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše Tinklų ir informacinių sistemų kibernetinio saugumo politikai nustatytus reikalavimus. | Parengta ir su Perkančiąją organizacija suderinta informacijos saugumo valdymo politika. | Pagal Reglamente numatytą paslaugų teikimo darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 5. | Perkančiosios organizacijos kibernetinį saugumą reglamentuojančių vidinių teisės aktų projektų parengimas | Tikslas. Perkančiosios organizacijos IS atitikties organizaciniams kibernetinio saugumo reikalavimams pagal Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą užtikrinimas | Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti trūkstamų ITD dokumentų ir (ar) tvarkų, procesų projektus ir (arba) pakoreguoti jau turimus dokumentus (jų projektus) ir (ar) tvarkas, procesus, papildant trūkstamais procesais, tvarkomis, dokumentais, principais, įgyvendinant organizacinius kibernetinio saugumo reikalavimus pagal Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą | Parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti trūkstami ITD dokumentų ir (ar) tvarkų, procesų projektai ir (arba) pakoreguoti jau turimi dokumentai (jų projektus) ir (ar) tvarkas, procesus, papildant trūkstamais procesais, tvarkomis, dokumentais, principais, įgyvendinant organizacinius kibernetinio saugumo reikalavimus pagal Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą. | Pagal Reglamente numatytą paslaugų teikimo darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 6. | Informacijos saugumo politiką įgyvendinančių tvarkų parengimas | Tikslas: reglamentuoti kontrolės priemonių įgyvendinimą | Informacijos saugumo valdymo politiką įgyvendinančių tvarkų projektų ir kitų parengtų projektų suderinimas su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais. | Parengta ir su Perkančiąją organizacija suderinta informacijos saugumo valdymo politiką įgyvendinantys dokumentai (pateikiant visus reikalingus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus su keistinomis ar naujai priimtinomis nuostatomis). | Pagal Reglamente numatytą paslaugų teikimo darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 7. | ISVS procesų aprašymų parengimas ir su jais susijusių dokumentų projektų parengimas | Tikslas: apibrėžti ISVS reikalingus procesus, atlikti jų detalizavimą ir reglamentavimą. | 1. ISVS procesų aprašymų parengimas; 2. ​​ISVS įgyvendinančių tvarkų projektų parengimas: 2.1. Informacijos saugumo rizikos vertinimo metodikos projekto parengimas; 2.2. ISVS stebėjimo, matavimo ir kontrolės tvarkos projekto parengimas; 2.3. ISVS vidaus audito tvarkos projekto parengimas; 2.4. ISVS valdymo peržiūros tvarkos projekto parengimas; 2.5. kitų susijusių tvarkų (pagal poreikį) parengimas. | Aprašyti ISVS procesai, parengtos ir su Perkančiąja organizacija suderintos ISVS įgyvendinančios tvarkos (įskaitant, bet neapsiribojant): - Informacijos saugumo rizikos vertinimo metodika; - ISVS stebėjimo, matavimo bei kontrolės tvarkos aprašas; - ISVS vidaus audito atlikimo tvarka; - ISVS valdymo peržiūros tvarka; - Kitos susijusios tvarkos pagal poreikį. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 8. | ISVS stebėjimo, matavimo ir kontrolės plano parengimas | Tikslas: parengti ISVS stebėjimo, matavimo ir kontrolės planą | 1. Parengtas ir Perkančiajai organizacijai pateiktas ISVS stebėjimo, matavimo ir kontrolės plano projektas. 2. ISVS stebėjimo, matavimo ir kontrolės plano suderinimas su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais. | Parengtas ir su Perkančiąją organizacija suderintas ISVS stebėjimo, matavimo ir kontrolės planas. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 9. | Poveikio veikai vertinimo atlikimas bei Tinklų ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo plano patikslinimas | Tikslas: atlikti Tinklų ir informacinių sistemų sutrikimų poveikio veiklia vertinimą bei papildyti ir (ar) koreguoti esamą Tinklų ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo planą | 1. Atlikti Tinklų ir informacinių sistemų sutrikimų poveikio veiklia vertinimą bei nustatyti ir su procesų savininkais suderinti Tinklų ir informacinių sistemų atkūrimo rodiklius; 2. Parengti ir su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais suderinti Tinklų ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo plano pakeitimus. | Atliktas Tinklų ir informacinių sistemų sutrikimų poveikio veiklia vertinimas bei nustatyti ir su procesų savininkais suderinti Tinklų ir informacinių sistemų atkūrimo rodikliai. Patikslintas Tinklų ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo planas. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 10. | Informacijos saugumo rizikos vertinimo atlikimas | Tikslas: atlikti informacijos saugumo rizikos vertinimą ir parengti rizikų valdymo priemonių planą | 1. Pagal suderintą Informacijos saugumo rizikos vertinimo tvarką atlikti informacijos saugumo rizikos vertinimą ir parengti rizikų registrą; 2. Nepriimtinoms rizikoms valdyti parengti ir ir su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais suderinti rizikos valdymo priemonių planą | Atliktas informacijos saugumo rizikos vertinimas ir parengtas rizikų registras bei parengtas ir su Perkančiąją organizacija rizikų valdymo priemonių planas | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 11. | Perkančiosios organizacijos darbuotojų ir vidaus auditorių mokymų organizavimas | Tikslas: supažindinti Perkančiosios organizacijos darbuotojus ir vidaus auditorius su įdiegta ISVS ir ISVS vidaus audito procesu, dokumentuoti rezultatus. ​ | - ​Mokymų medžiagos, susijusios su ISVS diegimu ir valdymu parengimas ir mokymų pravedimas (iki 50 asmenų). Mokymų metu Perkančiosios organizacijos darbuotojai bus supažindinti su įdiegta ISVS; - Mokymų medžiagos vidaus auditoriams parengimas ir mokymų pravedimas (iki 5 asmenų). Mokymų metu įmonės vidaus auditoriai bus supažindinti su ISVS vidaus audito organizavimo tvarka. | Pravesti Perkančiosios organizacijos darbuotojams (ne mažiau nei 4 ak. val. Perkančiosios organizacijos darbuotojams ir ne mažiau negu 8 ak. val. vidaus auditoriams) mokymai apie ISVS procesų įgyvendinimą ir palaikymą. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei 15 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 12. | ISVS vidaus audito atlikimas | Tikslas: atlikti ISVS vidaus auditą ir parengti ISVS vidaus audito ataskaitą | - ​ISVS vidaus audito plano parengimas, suderinimas ir pateikimas Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims; - Kartu su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais ISVS vidaus audito atlikimas; - ISVS vidaus audito ataskaitos parengimas ir pateikimas; - Rekomendacijų rastų neatitikčių šalinimui parengimas ir pateikimas Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims; - ISVS vidaus audito ataskaitos suderinimas su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais. | Atliktas Perkančiosios organizacijos ISVS vidaus auditas, parengta vidaus audito ataskaita kartu parengtas vidaus audito metu nustatytų neatitikčių/trūkumų šalinimo planas, apmokyti Perkančiosios organizacijos vidaus auditą atliekantys darbuotojai. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 13. | ISVS atitikties LST EN ISO/IEC 27001 standartui ir kitiems informacijos saugą reglamentuojantiems teisės aktams, vertinimo atlikimas | Tikslas: atlikti Perkančiosios organizacijos ISVS atitikties vertinimą ir parengti vertinimo ataskaitą, kartu atliekant ir atitikties Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, vertinimą. | ​1. Kartu su ISVS vidaus auditu atlikti atitikties vertinimą LST EN ISO/IEC 27001 standartui, kartu įvertinant atitiktį ir Kibernetinio saugumo įstatymui ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; 2. Atitikties vertinimo ataskaitos parengimas ir pateikimas Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims; ​3. Nustatytų neatitikčių šalinimo plano projekto parengimas ir pateikimas Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims; ​4. Atitikties vertinimo ataskaitos ir neatitikčių šalinimo plano suderinimas su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais. | 1. Atliktas Perkančiosios organizacijos ISVS atitikties LST EN ISO/IEC 27001 standartui vertinimas. Perkančiajai organizacijai pateikta vertinimo ataskaita. 2. Perkančiajai organizacijai pateikta atitikties Kibernetinio saugumo įstatymui ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, vertinimo ataskaita. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 14. | Atlikta ISVS valdymo peržiūra pagal LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimus | Tikslas: Atlikti ISVS valdymo peržiūrą | - Perkančiosios organizacijos atsakingų darbuotojų konsultavimas dėl pasiruošimo ISVS valdymo peržiūrai; - Atlikta ISVS valdymo peržiūra, pravedant ITD vadovybei susirinkimą; - Konsultavimas dėl ISVS valdymo peržiūros protokolo parengimo; - ​Parengtas ir pateiktas valdymo peržiūros protokolas; - ​ISVS valdymo peržiūros protokolo suderinimas su susirinkimo dalyviais. | Vadovaujantis LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimais atlikta ir užprotokoluota ISVS valdymo peržiūra. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 15. | ISVS valdymo priežiūros metu numatytų korekcinių veiksmų įgyvendinimas | Tikslas: Parengti koregavimo veiksmų planą. | - Parengtas ir suderintas bendras vidaus audito metu nustatytų neatitikčių šalinimo ir valdymo priežiūros metu nustatytų korekcinių veiksmų planas; - Bendras vidaus audito metu nustatytų trūkumų šalinimo ir korekcinių veiksmų plano suderinimas su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais. | Pagal suderintą korekcinių veiksmų planą atliktos korekcijos ir pašalintos neatitiktys/trūkumai (jei tokių būtų nustatyta vidaus audito metu), kurios trukdytų Perkančiajai organizacijai sertifikuotis pagal ISO/IEC 27001 standartą. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei 17 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 16. | Pasirengimas sertifikavimo auditui ir pagalba sertifikavimo audito metu | Tikslas: Tinkamai pasirengti sertifikavimui ir sertifikavimo metu atlikti būtinas veiklas. | 1. ISVS dokumentų ir jų rezultatų peržiūra; 2. Pasirengimo sertifikavimui įvertinimas; 3. Sertifikavimo paslaugų techninės specifikacijos parengimas; 4. Pagalbos sertifikavimo metu, dalyvaujant audite, suteikimas; 5. Sertifikavimo metu nustatytų neatitikčių šalinimo plano parengimas ir pateikimas atsakingiems Perkančiosios organizacijos darbuotojams bei sertifikuojančiai įstaigai. | Perkančioji organizacija gauna sertifikatą, patvirtinantį, kad jos ISVS atitinka LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus. | Pagal Reglamente numatytą projekto darbų grafiką, bet ne vėliau nei 24 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |

Perkančiosios organizacijos valdomos ir tvarkomos informacinės sistemos: Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų informacinė sistema, Atvirų finansų informacinė sistema, Strateginio valdymo informacinė sistema, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema, Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema.