Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS BEI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS SKLYPE, ALYTAUS R. SAV., ALOVĖS SEN., TAKNIŠKIŲ k., KARJERO G. 2

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- BENDROJI INFORMACIJA:

  - UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

  - RANGOVAS – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Rangovas.

  - FINANSAVIMO ŠALTINIS – Užsakovo lėšos.

- PIRKIMO OBJEKTAS:

2.1. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės bei nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas.

- PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA:

3.1. Alytaus r. sav., Alovės sen., Takniškių k., Karjero g. 2.

3.2.  Pirkimas į dalis neskaidomas.

- BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:

  - Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės rekonstrukcijos bendrieji statinio rodikliai pateikiami šios techninės užduoties 1 priede (Supaprastintas statinio projektas, 5 psl.).

  - Nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcijos bendrieji statinio rodikliai pateikiami šios techninės užduoties 2 priede (Techninis darbo projektas, 5 psl.).

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:

5.1. Darbų atlikimo trukmė – 9 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Darbų pradžia laikoma Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo – priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas;

5.3. Sutartis galioja 12 mėnesių, iš kurių: 9 (devyni) mėnesiai skirti - visiškam Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymui, 2 (du) mėnesiai – įsipareigojimų vykdymo pratęsimui ir 1 (vienas) mėnesis – galutiniam atsiskaitymui.

- REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS:

6.1. Darbai atliekami pagal projektuotojo Lino Puteikio 2025 m. parengtus supaprastintą statinio projektą Nr. LP-24003-SPP ir techninį darbo projektą Nr. LP-24003-TDP, kuriuose pateikiama detali informacija apie perkamus darbus (toliau – Projektai) (techninės užduoties 1 ir 2 priedai).

6.2. Darbų kiekiai pateikiami žiniaraštyje (techninės užduoties 3 priedas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia įkainotus darbų kiekių žiniaraščius;

6.3. Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal Projektus, pridedamus atliekamų darbų kiekių žiniaraščius, ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybą užbaigiantis dokumentas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti visas išpildomosios dokumentacijos, geodezinių nuotraukų bei statinių kadastrinių matavimų bylų, pagal įgaliojimą deklaracijos apie statybos užbaigimą ir priedų teikimas tvirtinimui per sistemą „Infostatyba“, rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6.4. Statybvietė Rangovui perduodama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo.

- TECHNINĖS UŽDUOTIES PRIEDAI:

  - Priedas Nr. 1 – Supaprastintas statinio projektas;

  - Priedas Nr. 2 – Techninis darbo projektas;

  - Priedas Nr. 3 – Sąnaudų kiekių žiniaraštis.

____________________