IS vystymo paslaugų pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

DOKUMENTŲ SKAITMENINIMO VALDYMO (SCE) SISTEMOS

VYSTYMO PASLAUGOMS

- Turinys

1. PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	2

1.1. Santrauka	2

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	2

1.3. Sistemos vystymą  bei veikimą reglamentuojantys teisės aktai	3

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	3

2.1. Sistemos organizacinė struktūra	3

2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	3

2.3. Sistemos struktūra	5

2.3.1. Sistemos funkciniai moduliai	5

2.3.2. Sistemos komponentės ir integracijos sąsajos	5

2.4. Naudojamos technologijos	6

2.5. Sistemos infrastruktūros aplinkos	6

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	6

3.1. Reikalavimai darbo vietai	7

3.2. Reikalavimai Sistemos vystymo valandų paslaugų teikimui	7

3.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	8

3.3.1. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams ir programinės įrangos kūrimo iteracijoms	10

3.3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	18

3.3.3. Reikalavimai analizei ir projektavimui	19

3.3.5. Reikalavimai diegimui	19

3.3.6. Reikalavimai testavimui	20

3.3.7. Reikalavimai mokymams	21

3.3.8. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	22

3.3.9. Reikalavimai Sistemos pakeitimų valdymui	22

3.3.10. Reikalavimai garantinei priežiūrai	23

4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	24

4.1. Reikalavimai saugai	24

4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	24

4.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	26

4.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	27

4.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	27

4.1.5. Reikalavimai auditavimui	27

4.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	28

4.1.8. Kiti saugos reikalavimai	29

5. PRIEDAI	30

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas;	30

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės.	30

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Sistemos naudotojų schema	4

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai	2

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas	4

3 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai	10

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## 1.1. Santrauka

- Sistemos vystymo valandų paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui  (toliau – Reikalavimai pirkimo objektas arba RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti vystoma Sistema.

- RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos vystymo valandų paslaugų Teikėjas (toliau – Teikėjas arba Teikėjas) vystant Sistemą, įvardijamas vystymo valandų paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) sąlygos (žr. 3., 4. skyriai), pateikiama Sistemos struktūra ir jos aprašymas (žr. 2.3. poskyrį).

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“ .

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/ sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| IS | „Dokumentų skaitmeninimo valdymo (SCE)“ informacinė sistema |
| RC | VĮ Registrų centras |
| RC testinė aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas, TEST |
| Sistema | „Dokumentų skaitmeninimo valdymo (SCE)“ informacinė sistema |
| TEST Testavimo aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| TP | Techninė priežiūra, Projekto techninę priežiūra atliekantis teikėjas |
| Vystymo aplinka | RC infrastruktūros aplinka skirta kūrimo bei vystymo darbams vykdyti (angl. Development environment) |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. Sistemos vystymą  bei veikimą reglamentuojantys teisės aktai

- Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

# ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

## 2.1. Sistemos organizacinė struktūra

- Sistemos valdytojas ir tvarkytojas yra VĮ Registrų centras.

## 2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

- Sistemos naudotojų schema pateikta 1 paveiksle.

1 pav. Sistemos naudotojų schema

- Sistemos naudotojų aprašymas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė . Sistemos naudotojų aprašymas

| Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1.administratorius | - Autentifikuotas vidinis naudotojas turintis administratoriaus rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - administruoja sisteminius parametrus; - administruoja duomenų saugojimo, naikinimo terminus; - administruoja integracines sąsajas; - administruoja naudotojų roles ir teises; - administruoja paskyras - administruoja naudotojus - peržiūri Sistemos duomenis; |
| 2. vadovas | 2. Autentifikuotas vidinis naudotojas turintis vadovo rolę, kuris pagal jam priskirtas teises: - sukuria darbuotojo paskyrą; - koreguoja, naikina darbuotojo paskyrą; - generuoja ataskaitas pasirenkant įvairius pjūvius; - eksportuoja duomenis (ataskaitas); |
| 3. darbuotojas | 3. Autentifikuotas vidinis naudotojas, kuris pagal jam priskirtas teises: - skanuoja dokumentus; - importuoja dokumentus; - eksportuoja dokumentus; - indeksuoja dokumentus; - pildo bylos kortelę; - koreguoja duomenis; |

## 2.3. Sistemos struktūra

### 2.3.1. Sistemos funkciniai moduliai

- Sistemos funkciniai moduliai:

  - Skanavimo modulis, kurio funkcija – skenuoti, importuoti arba atidaryti jau egzistuojantį paketą, patikrinti dokumento kokybę;

  - Klasifikavimo modulis, kurio funkcija – automatiškai klasifikuoti dokumentus, peržiūrėti paketo hierarchinę struktūrą, kurią sudaro dabartinio paketo dokumentai, antriniai dokumentai ir puslapiai;

  - Indeksavimo modulis, kurio funkcija – patrinti paketo struktūrą, indeksuoti failų ir dokumentų lygyje;

  - Tikrinimo modulis, kurio funkcija –  automatiškai patikrinti paketą, patvirtinti paketą;

  - Ataskaitų modulis, kurio funkcija – sukurti ataskaitą pagal pasirinktus filtrus.

  - Administravimo modulis, kurio funkcija – stebėti apdorojamus paketus, fiksuoti įvykius, audituoti vykdomas operacijas.

### 2.3.2. Sistemos komponentės ir integracijos sąsajos

- Sistemos programinių komponentų ir sistemų sąsajos, kurie žemiau aprašyti ir pavaizduoti 2 paveiksle „integruotų sistemų ir tarpusavio ryšių diagrama“:

  - "StarCapture Enterprise Server" - pagrindinis programos komponentas susietas su:

    - MS SQL duomenų baze, kurioje yra konfigūracija, duomenys, klasifikatoriai;

    - "Active Directory", kur vykdoma autentifikacija;

    - "StarCapture Enterprise Client" – autentifikavimo, vartotojo teisių, paketo atsisiuntimo iš serverio, paketo išsaugojimo serveryje ir kt.;

      - Klientas, pasirašydamas, bendrauja su „E-Signature Service“ - el. parašo paslauga;

    - "RER Webservice" – NTR žiniatinklio paslauga kviečiama:

      - gaunant dokumentų sąrašą pagal registro numerį;

      - suteikiant galimybę rodyti dokumento puslapius pagal unikalų dokumento id;

      - suderinti dokumentus ir jų metaduomenis, remiantis NTR vaizdų ir nuskaitytų vaizdų, atitinkančių registro numerį, palyginimu;

      - iš ADVS (ADMS) žiniatinklio paslaugos gauna registro numerį pagal brūkšninį kodą;

    - į SEAL eksportuoja dokumentus ir metaduomenis;

      - SEAL dokumentus išsaugo ECS S3 saugykloje;

    - SEAL po eksporto integruojasi su ADVS (ADMS), kad atnaujintų eksportuotų paketų saugojimo ADVS (ADMS) laikotarpį ir kitą eksporto informaciją.

2 pav. Integruotos sistemos ir jų tarpusavio ryšiai.

## 2.4. Naudojamos technologijos

- "StarCapture Enterprise" produktas turi modulinę, kliento-serverio architektūrą. Komponentų programos - "Windows" paslaugos, valdomos ".NET Framework 4.8" platformoje, vietinės "Windows" paslaugos, sukurtos naudojant "Microsoft Visual C ++", ir "Rich Windows Smart Client" darbalaukio programa, sukurta ".NET Framework 4.0" platformoje, naudojant WPF ("Windows Presentation Foundation") ir WCF ("Windows Communication Foundation") technologijas.

- MS SQL duomenų bazė.

## 2.5. Sistemos infrastruktūros aplinkos

- Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau — Aplinkos):

  - RC testinė aplinka TEST, kurioje Sistemos testavimą vykdo Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai, naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus, tik tada, kai diegiamos Sistemos versija ištestuota Teikėjo testinėje aplinkoje;

  - Produkcinė aplinka PROD, kurioje eksploatuojama sistema. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai  tik tada, kai diegiamos sistemos versija bus ištestuota RC testinėje aplinkoje.

- Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST aplinkoje bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 3.1. Reikalavimai darbo vietai

- Pagal numatytas procedūras Pirkėjo Teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Pirkėjo išteklių (toliau – prieiga):

  - Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE;

  - Teikėjo specialistams aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo GIT repozitoriumo Pirkimo objekto programinės įrangos išeities tekstų versijų valdymui.

- Pagal poreikį, Pirkėjas suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Teikėjo specialistai pasieks Pirkėjo išteklius reikalingus Paslaugų teikimui.

- Pagal poreikį, Pirkėjas galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui.

## 3.2. Reikalavimai Sistemos vystymo valandų paslaugų teikimui

- Paslaugos bus užsakomos Pirkėjo JIRA  pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Pirkėjo JIRA.

- Sistemos vystymo paslaugos turi būti teikiamos remiantis inkrementiniu-iteraciniu informacinių sistemų įgyvendinimo būdu (angl. Agile), kuomet sistemos savininko (angl. Product Owner) vaidmenį atlieka Pirkėjas, darbai planuojami dviejų-trijų savaičių iteracijomis, taikomos kitos atitinkamos praktikos darbų planavimui, prioretizavimui komunikavimui, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimui. Konkretūs susitarimai dėl taikomų inkrementinio-iteracinio įgyvendinimo būdo metodų ir praktikų (iteracijos trukmė, reguliarūs susitikimai, darbų sąrašų formatai, progreso vizualizavimas ir kt.) turi būti suderinta paslaugų teikimo reglamente, kurį Teikėjas per 22 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, turi paruošti ir suderinti su Paslaugų gavėju. Sistemos Vystymo paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis šiuo procesu:

  - JIRA užduotyje Pirkėjas pateikia Teikėjui užsakymą Sistemos tobulinimui ir/ar vystymui, kuriame nurodomas naujas funkcionalumas, funkcionalumo pakeitimai,  integracijų su kitomis sistemomis, Sistemos architektūros pakeitimai ar kitokie keitimo poreikiai, bendrai apibrėžiant jų apimtį bei tikslus;

  - Per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Teikėjas:

    - atlieka pateiktos Sistemos vystymo užduoties analizę, įvertina visų vystymo ir diegimo  darbų sąnaudas darbo laiko valandomis, parengia užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą, nurodydamas konkrečius programavimo darbus smulkinant juos iki funkcijų ir formų sukūrimo ar koregavimo lygio, ir jų vertinimą valandomis;

    - pateikia Pirkėjui galimų darbo laiko  sąnaudų  įgyvendinimo kalendorinių terminų vertinimą, užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą;

    - derina su Pirkėju vystymo užsakymo reikalavimus;

  - Per 5 darbo dienos nuo analizės rezultatų pateikimo Pirkėjas arba patvirtina, arba atmeta darbo sąnaudų vertinimą. Tuo atveju, jei Pirkėjas patvirtina darbo sąnaudų vertinimą  darbų sąmatą ir vystymo terminus, Pirkėjas ir Teikėjas pasirašo vystymo darbų užsakymą.

  - Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų vystymo užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų vystymo užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis:

    - Teikėjas arba Pirkėjas Pirkėjo JIRA sistemoje sukuria detalias užduotis (angl. User story), testavimo scenarijus (angl. Testcase) ir kartu su Pirkėju atlieka tarpinių iteracijų darbų planavimą;

    - Teikėjas įgyvendina vystymo rezultatus ir sukurtus Sistemos pakeitimus testuoja Teikėjo aplinkoje;

    - Teikėjas pateikia Pirkėjui pakeitimų diegimo paketą su pilnu pakeitimų aprašymu bei diegimo instrukcija.

  - Pirkėjas diegia galutinius vystymo rezultatus Pirkėjo testinėje ir gamybinėje aplinkoje. Esant reikalui diegime gali dalyvauti Teikėjas;

  - Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vystymo užduoties įgyvendinimo ir įdiegimo į gamybinę aplinką, Pirkėjui patvirtinus, kad klaidų ar sutrikimų nenustatyta:

    - Pirkėjas ir Teikėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą,  kuriame nurodoma, kokie konkretūs vystymo darbai per mėnesio laikotarpį buvo atlikti, tačiau Pirkėjas priima tas darbo sąnaudas, kurios buvo patvirtintos vystymo darbų užsakyme.

- Teikėjas turės pateikti Pirkėjui šiuos kiekvieno vystymo užsakymų rezultatus, kurių pateikimo apimtis ir laikas suderinamas teikiant užsakymą (neapsiribojant):

  - programinės įrangos reikalavimų specifikaciją, t. y. detalų procesų modelį, detalų duomenų modelį (esybių aprašymus ir esybių ryšių diagramą), detalų funkcinį modelį (funkcijų hierarchijos schemą, funkcijų aprašymą, duomenų srautų diagramą);

  - techninės ir technologinės architektūros aprašą (jei reikia);

  - tvarkomų / perkeliamų duomenų rinkinių sąrašą, duomenų tvarkymo / perkėlimo planą (jeigu toks tvarkymas / perkėlimas vykdomas);

  - programinės įrangos duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo taisykles ir duomenų sutvarkymo protokolą (jeigu toks tvarkymas/perkėlimas vykdomas);

  - duomenų struktūrų aprašymą – lentelių ryšių diagramą, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymus, lentelių vaizdų ir jų laukų aprašymus;

  - modulių aprašymą – modulių hierarchijos schemą, sąveikos su kitais moduliais ir kitomis informacinėmis sistemomis schemą, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymus, algoritmus ir algoritmų schemas, modulių naudojamus duomenis, ekraninių formų ir formuojamų ataskaitų vaizdus;

  - programinės įrangos naudojimo instrukciją – užbaigtą sukurto ir išbandyto komponento naudotojo (-jų) dokumentacijos versiją;

  - funkcinio ir nefunkcinio testavimo ataskaitą;

  - bandymų dokumentaciją – bandymų scenarijų aprašymą, bandymų procedūras ir jų aprašymus, bandymų metu pasiektų rezultatų aprašymą;

## 3.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

- Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų Paslaugų programinės įrangos Star Storage gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su gamintoju dėl galimybės diegti, vystyti  StarCapture Enterprise (SCE) programinę įrangą sutarties galiojimo laikotarpiu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, pažymą, susitarimą ar kitą lygiavertį dokumentą (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su gamintoju dėl galimybės diegti, vystyti  StarCapture Enterprise (SCE) programinę įrangą.

- Laimėjusio Teikėjo specialistai, kurie per 5 pastaruosius metus nėra dirbę prie modernizuojamos Sistemos ar jos dalies, turės per su Užsakovu suderintą terminą (bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį) susipažinti su Sistema. Susipažinus su Sistema, specialistai turės pateikti ataskaitą pagal Užsakovo pateiktą ataskaitos šabloną (pridedamas – 2 priedas  „Susipažindinimo su Sistema ataskaitos šablonas“) bei pristatyti parengtą ataskaitą susitikimo metu. Susipažinimui ir ataskaitos parengimui skirtas laikas yra neapmokamas.

- Teikėjas ar Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Pirkėju. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

- Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėjo.

- Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos programinės įrangos techninę dokumentaciją bei dokumentus, patvirtinančius, kad Teikėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas ir (ar) įgaliotas partneris, turintis teisę parduoti bei diegti ir (ar) konfigūruoti siūlomą įrangą.

- Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

- Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Pirkėjo pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą.

- Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

- Per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą, apimantį tokias pagrindines dalis (neapsiribojant):

  - paslaugų atlikimo ir pateikčių pateikimo terminai;

  - paslaugų teikimo organizacinė struktūra;

  - komunikacijos tvarka;

  - rezultatų kokybės tikrinimo, pridavimo ir derinimo tvarka;

  - kita svarbi informacija.

- Teikėjas turės bendrauti su Pirkėju susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinis turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga;

- Sutarties vykdymo metu kviečiami Teikėjo specialistai turės dalyvauti Pirkėjo organizuojamuose susitikimuose.

- Tiekėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (ne blogesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis). Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

### 3.3.1. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams ir programinės įrangos kūrimo iteracijoms

- Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašo (pridedamas, žr. 1 priedą „Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas“,  toliau — Aprašas, 1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas.) nuostatomis iteraciniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo metodų Scrum ir Kanban praktikas. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Pirkėjui.

- Sistemos kūrimo poreikiai turi būti registruojami Pirkėjo Jira sistemoje Sistemos kūrimo projekte, pasirenkant Issue type Epic. Esant poreikiui, detaliam Epic aprašymui gali būti naudojamas Pirkėjo Confluence sistemoje paruoštas Epic šablonas. Poreikis Epic skaidomas į Story, mažesnius produkto darbų sąrašo elementus.

- Teikėjas, atlikęs dalį programavimo darbų turi tikslinti analizės ir projektavimo rezultatus.

- Užsakymų įgyvendinamas planuojamas laikantis 3 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“ nurodytų etapų ir juose numatytų, pagal poreikį nustatytų, veiklų.

3 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai/reikalavimai | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Teikėjas: - Parengia užsakymo atlikimo ir planavimo dokumentus. Suderina su Pirkėju. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas užsakymo valdymo dokumentas. Jame nurodomi tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pakeitimų valdymo procedūra; | Terminas turi būti suderintas užsakymo vykdymo grafike, bet etapo pabaiga neturi būti vėliau nei 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo. |
| Detali analizė | Teikėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą; - Parengia detalios analizės dokumentaciją; - Vykdo kitas veiklas numatytas analizės etapo metu. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo Teikėjo rezultatus. | - Užsakymo vykdymo planas-grafikas; - Sukurta Detalios analizės dokumentacija, (įskaitant, bet neapsiribojant): - Reikalavimų specifikacija; - Panaudos atvejų specifikacija; - Procesų specifikacija; - Kitas reikiamas analizės dalys. | Terminas turi būti suderintas užsakymo vykdymo grafike, bet etapo pabaiga neturi būti vėliau nei 10 darbo dienų nuo užsakymo patvirtinimo. |
| Projektavimas | Teikėjas: - Atlieka esamos projektavimo dokumentacijos analizę ir parengia papildytas projektavimo dokumentacijos versijas; - Išanalizuoja ir papildo integracinių sąsajų aprašymo dokumentus; - Atlieka projektavimą ir parengia projektavimo dokumentaciją bei suderina su Pirkėju; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Parengia integracinių sąsajų specifikacijas bei jas suderina su duomenų gavėjais ir teikėjais bei Pirkėjas; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Parengia techninį aprašymą (specifikacija). Pirkėjas ir TP: - Suteikia reikalingą informaciją; - Pateikia pastabas ir rekomendacijas Teikėjo pateiktiems etapo rezultatams. | - Sukurtos detalios analizės dokumentų versijos; - Sukurtas techninės architektūros dokumentas; - Sukurtas Loginis DB modelis; - Projektavimo dokumentas. (Pateikti funkcionalumų aprašymai, projektiniai sprendimai, duomenų bazių, programos posistemių, modulių schemos ir aprašai ir kt.); - Integracinių sąsajų specifikacijos (sukurtos sąsajų specifikacijos ir duomenų apsikeitimo specifikacijos); - Sukurtas techninis aprašymas (specifikacija); - Parengtos pradinės naudotojo sąsajos gairės, apimančios: 7.1. naudotojo sąsajos schemas; 7.2. struktūrą ir dizainą; - parengtas pradinis naudotojų sąsajos prototipas. | Terminas turi būti suderintas užsakymo vykdymo grafike, bet etapo pabaiga neturi būti vėliau nei 15 darbo dienų nuo Detalios analizės etapo pabaigos. |
| Programavimas | Teikėjas: - Vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus, įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Papildo integracinių sąsajų specifikacijas; - Patikslina detalios analizės ir projektavimo dokumentaciją; - Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, sistemos testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis | - Parengtas ir suderintas su Pirkėju kūrimo iteracijų planas; - Vidinio testavimo ataskaita; - Atnaujintos integracinių sąsajų specifikacijos ir pradinės WSDL/WADL versijos; - Atliktas PĮ pataisymas pagal TP pateiktą vartotojų sąsajos testavimo ataskaitą; - Parengta programinė įranga diegimui; | Terminas turi būti suderintas užsakymo vykdymo grafike, bet ne vėlesnė nei 15 darbo dienų nuo Projektavimo etapo pabaigos. |
| Programavimas | ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. Pirkėjas ir TP: - Suteikia reikalingą informaciją; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo ataskaitą; - Teikia pastabas sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis specifikavimo dokumentacijai; - Pateikia pastabas ir rekomendacijas Teikėjo pateiktiems etapo rezultatams. TP: - Atlieka vartotojo sąsajos testavimą; - Teikia vartotojo sąsajos testavimo ataskaitą; - Teikia pastabas sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis specifikavimo dokumentacijai; - Teikia vartotojo sąsajos testavimo ataskaitą. | - Atnaujinta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija; - Atnaujintas vartotojų sąsajos prototipas. |  |
| Diegimas į Pirkėjo TEST aplinką | Teikėjas: - Parengia diegimo planą į Pirkėjo testinę aplinką integraciniam testavimui; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo testavimo aplinkoje; - Parengia duomenų užkrovimo skriptus į Pirkėjo testinę aplinką; - Parengia ir suderina Integracinio testavimo planą; - Parengia naudotojų ir administratorių instrukcijas. Pirkėjas ir TP: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; - Peržiūri ir įvertina integracinio testavimo planą. Pirkėjas: - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Pirkėjo testavimo aplinką. Duomenų teikėjai/gavėjai: 1. Peržiūri ir įvertina integracinio testavimo planą. | - Parengta programinė įranga diegimui į Pirkėjo testavimo aplinką; - Parengti testavimo scenarijai; - Programinė įranga įdiegta Pirkėjo testavimo aplinkoje; - Parengti integravimo testavimo scenarijai; - Parengti duomenys integraciniam testavimui (SQL ir/arba kitų skriptų pavidalu); - Parengtas bei suderinas su Pirkėju ir duomenų teikėjais/gavėjais integracinio testavimo planas; - Parengtos naudotojų ir administratorių instrukcijos. | Terminas turi būti suderintas užsakymo vykdymo grafike, bet etapo trukmė nemažesnė nei 5 darbo dienos. |
| Mokymai | Teikėjas: - Parengia mokymo aplinką (jeigu tokia reikalinga); - Vykdo apmokymus. Pirkėjas: - Užtikrina mokymo dalyvių dalyvavimą Teikėjo organizuojamuose mokymuose. Pirkėjas ir TP: - Vykdo mokymų kontrolę. | - Mokymų dokumentacija: - Mokymų planas; - Administratorių ir naudotojų vadovai; - Pagalbos vadovas (angl. Help) (tik elektroniniu formatu); - Mokymų medžiagą; - Parengtos metodinės rekomendacijos duomenų tiekėjams ir gavėjams; - Įvykdyti mokymai sutartam naudotojų kiekiui; - Pateikta mokymų ataskaita. | Mokymai turi būti įvykdyti iki Integracinio testavimo etapo pradžios. |
| Integracinis testavimas | Teikėjas: - Atlieka testavimą su duomenų teikėjais ir gavėjais Pirkėjo testinėje aplinkoje; - Atlieka PĮ koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Atnaujiną visą projekto techninę dokumentaciją; - Atlieka PĮ koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Sukuria visą projekto techninę dokumentaciją; - Parengia testavimo ataskaitą. Pirkėjas ir TP: - Suteikia reikalingą informaciją; - Registruoja testavimo metu Pirkėjo nustatytas klaidas; Vykdo testavimo metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Integracinio testavimo ataskaita. Joje turi būti įvertinti integracinio testavimo metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir statusas; - Sukurta visa techninė dokumentacija; - Sukurti analizės ir projektavimo dokumentai, diegimo instrukcijos, projekto surinkimo ir kompiliavimo instrukcijos; - Sukurtos vartotojų ir administratorių instrukcijos; Parengtos Klaidų šalinimo ataskaitos. | Integracinio testavimo etapas turi būti baigtas iki Diegimo į gamybinę aplinką pradžios; Etapo trukmė mažiausiai 20 darbo dienų. |
| Priėmimo testavimas | Pirkėjas ir TP: - Teikia pastabas priėmimo testavimo planui ir testavimo scenarijams; - Vykdo priėmimo testavimą pagal testavimo plane apibrėžtą testavimo plane apibrėžtą testavimo metodiką ir testavimo scenarijus; Pirkėjas - Atrinktas nepriklausomas Teikėjas vykdo saugumo testavimą pagal šios techninės specifikacijos apibrėžtas testavimo metodikas ir testavimo scenarijus; - Priima programinę įrangą bandomąjai eksploatacijai. | - Atliktas priėmimo testavimas; - Ištaisytos testavimo metu užfiksuotos klaidos; - Atnaujintos naudotojų instrukcijos; - Priėmimo testavimo ataskaita; - Klaidų šalinimo ataskaitos. | Priėmimo testavimas vykdomas iki sėkmingo priėmimo testavimo kriterijų pasiekimo. Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki diegimo į gamybinę aplinką. |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Teikėjas parengia: - diegimo į gamybinę aplinką planą; - ekploatacijos pradžios planą; - programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo gamybinėje aplinkoje; - duomenų užkrovimo skriptus į Pirkėjo gamybinę aplinką; - Bandomosios eksploatacijos planą; - naudotojų ir administratorių instrukcijas. Pirkėjas ir TP: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Vadovauja naujo funkcionalumo paleidimui; - Peržiūri ir įvertina bandomosios eksploatacijos planą. Pirkėjas: Įdiegia pateiktą programinę įrangą į gamybinę aplinką; Kontroliuoja gamybinę aplinką. | - Parengta programinė įranga diegimui į gamybinę aplinką; - Programinė įranga įdiegta gamybinėje aplinkoje; - Parengti duomenys gamybinei ekploatacijai (SQL ir/arba kitų scriptų pavidalu); - Parengtas ekploatacijos pradžios planas; - Suderintas naujo funkcionalumo paleidimo planas su visais duomenų gavėjais/teikėjais; - Atliktas naujo funkcionalumo paleidimas. Per nustatytą laiko tarpą sistema parengta eksploatacijai; - Diegimo dokumentacija (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliau skyriuje 3.3.5) - Diegimo aprašai, kuriuose turi būti pateikta: - Realizuotų sprendimų apibendrinantis aprašymas; - Parengti duomenų struktūrų, atributų, duomenų mainų aprašai; - Techninės realizacijos aprašymas (apimantis reikalavimų techniniam sprendimui detalizaciją, Sistemos plėtimo galimybes; - Kita aktuali informacija; - Išeities tekstai ir detali projekto surinkimo instrukcija; - Diegimo planas, apimantis: - Diegimo dalyvių atsakomybes; - Diegimo veiklų aprašymą; - Diegimo veiklų grafiką; Diegimo schemą. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 7 d.d. nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| Bandomoji eksploatacija | Teikėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Pirkėjo darbuotojams ir IT specialistams; | - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos sistemos funkcionalumo trūkumus užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; | Bandomosios eksploatacijos pradžia kaip suderinta užsakymo dokumente; Etapo trukmė ne mažiau nei 40 darbo dienų. |
| Bandomoji eksploatacija | - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą; - Užtikrina Sistemos duomenų integralumą ir vientisumą. Pirkėjas ir TP: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; | - Bandomosios eksploatacijos dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant, detaliai aprašyta skyriuje 3.3.8): - Bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos ataskaitoje turi būti įvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksploatacijos; - Bandomosios eksploatacijos problemų registras. |  |
| Priėmimas-perdavimas | Teikėjas: - Atnaujina techninę dokumentaciją; - Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę užsakymo įvykdymo ataskaitą. Pirkėjas ir TP: - Priima ir tvirtina Teikėjo parengtus rezultatus; - Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas; - Teikia pastabas Teikėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui. | Galutinė užsakymo įvykdymo ataskaita; Perdavimo-priėmimo aktas; Sukūrta užsakymo dokumentacija. | Visos paslaugos turi būti suteiktos išskyrus garantinį aptarnavimą. |
| Garantinė priežiūra | Teikėjas: - Parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentą; - Suteikia 12 mėnesių garantinį aptarnavimą. Pirkėjas: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | - Suderintas Garantinės priežiūros procedūros dokumentas; - Aprašyta skyriuje 3.3.8 „Reikalavimai garantinei priežiūrai“. | Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki sutarties įgyvendinimo pabaigos. |

### 3.3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Visa Teikėjo rengiama užsakymų dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

- Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Su Pirkėju suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modifikuojamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Užsakymo dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Pirkėju suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redagavimui tinkamu formatu įrašant dokumentą (-us) į skaitmeninę laikmeną, o atskirtu Užsakovo nurodymu - popierinės.

- Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

- Teikėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 3 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“.

- Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Pirkėju suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

- Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Darbo reglamente.

- Pirkėjas ir kitos suinteresuotos šalys pateikia pastabas vertinamai dokumentacijai:

  - ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų iki 100  psl. apimties dokumentams;

  - per su Teikėju suderintą laikotarpį, kuris ne mažesnis nei  10 darbo dienų, didesniems nei 100 psl. apimties dokumentams;

  - Pirkėjui ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Teikėjas turi atlikti taisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus:

    - iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas;

    - didesni nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 10  darbo dienų.

- Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Užsakovo kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos kokybės užtikrinimo ir diegimo procesams turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos kūrimo metu Pirkėjas numato, Gitlab platformoje, vykdyti automatines ir rankines programinės įrangos išeities kodo analizės peržiūros procedūras (angl. Code Review), Teikėjas įsipareigoja į jas atsižvelgti ir atlikti pakeitimus pagal Pirkėjo pateiktas pastabas.

- Sistemos kūrimo metu su Pirkėju turi būti suderinti ir naudojami statinio kodo analizės įrankiai, kurie užtikrintų kodo atitiktį pagal gerąsias praktikas, teisingą sintaksės formavimą, pažeidžiamumą ir k.t. Šiuos pasirinktus įrankius Pirkėjas turi galėti integruoti į automatinius kodo kokybės užtikrinimo procesus (angl. Continues Integration) Gitlab platformoje.

- Sistemos kūrimui ir jos komponentų kūrimui turi būti naudojamas pasirinktas Spring, Spring Boot, Symfony ar lygiavertis žiniatinklių ir (ar) mikroservisų kūrimo karkasas.

- Sistema ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru duomenų sluoksniu (angl. Persistent storage).

- Sistemos ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru atminties sluoksniu (angl. RAM).

- Integracijos turi būti realizuotas laikantis gerųjų praktikų, kurios paremtos „Priklausomybės valdymo” principais (angl. Dependency Manager), kai integraciniai paketai kuriami ir plėtojami kaip atskiros programinės įrangos bibliotekos ir diegiamos panaudojant priklausomybės diegimo įrankius kaip: Maven, Composer ar lygiaverčius.

### 3.3.3. Reikalavimai analizei ir projektavimui

- Teikėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje  3.3.2. „Reikalavimai dokumentacijai ir  jos derinimui“.

- Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Pirkėjo išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas.

- Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Pirkėjo paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

- Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Teikėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį Sistemai.

### 3.3.5. Reikalavimai diegimui

- Sistemos versijų diegimui į Pirkėjo Aplinkas Teikėjas turi parengti Diegimo planą.

- Turi būti sukonfigūruotas duomenų rezervinio kopijavimo mechanizmas, aprašytos ir išbandytos duomenų atstatymo procedūros.

- Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas etapais kiekvienai Sistemos naudojančiai tarnybinei stočiai atskirai.

- Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas nurodyta tvarka:

  - TEST aplinkoje įdiegiama nauja Sistemos versija;

    - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

    - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

    - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

  - PROD aplinkoje įdiegiama nauja TEST aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija;

    - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

    - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

- Versijos diegimo metu tarnybinė stotis, kurioje vykdomi versijos diegimo darbai, vartotojui bus neprieinama

### 3.3.6. Reikalavimai testavimui

- Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas).

- Testavimo tikslai:

  - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai;

  - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Pirkėją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs);

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Pirkėjo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Pirkėjo kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti įtraukti į automatinius CI/CD procesus. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY Teikėjo parengtais testavimo scenarijais. Teikėjas turi atlikti pagal vystymo uždavinį atitinkamus vidinius testavimus:

    - Unit,

    - Integration,

    - System,

    - Regression

    - Functional,

    - Non-Functional,

    - Performance,

    - Security,

    - Usability,

    - Compatibility,

    - Installation,

    - Configuration,

    - Smoke.

  - Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti savo DEV aplinkoje, nedalyvaujant Pirkėjo atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Pirkėjas testavimo aplinkoje vykdys papildomą apkrovos ir našumo testavimą. Jei Pirkėjo atlikto testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veiklas;

  - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Pirkėjo darbuotojais. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos kūrimo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje;

  - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Pirkėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims;

    - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Teikėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengia;

    - Priėmimo testavimo metu Pirkėjas sudarys naudotojų „testuotojų“ grupę. Testuotojų grupę sudarys Pirkėjo, Teikėjo atstovai ir kitų suinteresuotų šalių atstovai, pagal poreikį. Atsižvelgiant į pateiktus pastebėjimus ir teisės aktų nuostatas Teikėjas turi patobulinti Sistemos kuriamas dalis.

    - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

    - Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas elektronine forma vedamajame pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnale. Jei nebus sutarta kitaip, klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo įrankyje JIRA);

    - Teikėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti testavimo planą ir testavimo scenarijus. Testavimo plane turi būti aprašyta testavimo metodika, apimtis, aplinka (pvz. naršyklių su kuriomis bus testuojama versijos), testavimo scenarijų struktūra, testavimo veiklų grafikas, testavimui reikalingi duomenys (sąlygos), testavimo priėmimo kriterijai ir kita aktuali informacija;

    - Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (teistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis);

    - Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Pirkėjo įsigytos techninės įrangos pagrindu.

    - Teikėjas turės parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis, įrankius ar kitas priemones;

    - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Pirkėju;

    - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai;

- Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

- Pirkėjas savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Pirkėjo atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### 3.3.7. Reikalavimai mokymams

- Teikėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu mokymo planą, mokymų medžiagą bei parengti mokymams reikalingą aplinką.

- Mokymų medžiaga turi apimti:

  - atskiroms naudotojų grupėms (IS administratoriams, veiklos administratoriams, RC veiklos darbuotojams) skirtus naudojimosi funkcionalumais aprašus (paremtus naudotojų instrukcijomis);

  - vaizdinę (video) medžiagą, leidžiančią organizuoti mokymus atskiroms naudotojų grupėms nuotoliniu būdu);

  - atskiroms naudotojų grupėms skirtas praktines užduotis (paremtas naudojimosi naujais funkcionalumais aprašais ir/ nuotoliniam mokymuisi skirta medžiaga)).

- Teikėjas, pagal mokymų plane suderintą tvarką, turės vykdyti mokymus būsimiems naudotojams. Naudotojų mokymai turi būti vedami testinėje aplinkoje su mokomaisiais duomenimis.

- Naudotojų mokymai turi vykti su Pirkėju suderintu laiku.

### 3.3.8. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

- Turi būti atlikta Sistemos bandomoji eksploatacija, kurios tikslas – užtikrinti Sistemos kokybę, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

- Teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kurio tikslas – aprašyti bandomosios eksploatacijos eigą bei apibrėžti bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybes.

- Bandomosios eksploatacijos plane minimaliai turi būti aprašyta: bandomosios eksploatacijos dalyvių komunikavimo schema, dalyvių atsakomybės, defektų (pastabų) registravimo tvarka, defektų šalinimo tvarka, bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- Teikėjas, turi konsultuoti Pirkėja bandomosios eksploatacijos aplinkos parengimo klausimais:

  - sistemos komponentų instaliavimo ir konfigūravimo;

  - visų būtinų sistemos duomenų migravimo (suvedimo) bei perteklinių (bandomajai eksploatacijai nereikalingų) duomenų pašalinimo.

- Pirkėjas užtikrina sistemos veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

- Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas:

  - Klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo klaidų sekimo įrankyje – JIRA. Jei klaidos bus registruojamos Teikėjo klaidų fiksavimo įrankyje, Teikėjas turi užtikrinti, kad šis įrankis būtų nuolatos prieinamas internetu Pirkėjo atstovams mažiausiai 2 metus;

  - Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue Tracking Software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę;

- Teikėjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus pašalinti sistemos trūkumus atsižvelgiant į užregistruotas bandomosios eksploatacijos problemų registre klaidas.

- Pirkėjas pradės Sistemos priėmimo veiklas tik tada, kai Sistema tenkins bandomosios eksploatacijos plane apibrėžtus priėmimo kriterijus.

### 3.3.9. Reikalavimai Sistemos pakeitimų valdymui

- RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Pirkėjo iniciatyva.

- Teikėjas privalo prieš priduodamas Sistemos pakeitimus Pirkėjui pateikti galutines dokumentacijos ir Sistemos išeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo.

- Visos Paslaugas bus priimami pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą.

- Siekiant užtikrinti sklandų Pirkimo tęstinumą:

  - Teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Pirkėjui autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

  - jeigu Projekte sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Pirkėjui neturi apriboti šias teises perdavusio Teikėjo teisės be atskiro Pirkėjo sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;

  - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Pirkėjui perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui;

  - Teikėjas turi perduoti Pirkėjui Pirkimo metu sukurtą Sistemos programinę įrangą ir jos išeitinį kodą ar atskirų Sistemos komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai;

  - Teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

### 3.3.10. Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Teikėjas privalės užtikrinti vystomos Sistemos ir įdiegtos licencinės programinės įrangos garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros terminas 12 mėnesių nuo galutinio paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

- Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas:

  - sukurtos programinės įrangos funkcionalumui;

  - standartinės licencinės programinės įrangos konfigūracijai;

  - integracinių sąsajų su išorinėmis sistemomis funkcionalumui;

  - gamybinės (PROD) aplinkos ir testinės (TEST) aplinkos konfigūracijai;

  - duomenų migravimo procedūroms;

  - visai pateiktai dokumentacijai.

- Pirkėjui turi būti pateiktos programinės priemonės skirtos klaidų registravimo ir jų šalinimo eigos stebėjimui.

- Garantinio aptarnavimo metu Teikėjas turės teikti šias bendras sistemos priežiūros paslaugas, užtikrinančias korektišką sistemos veikimą:

  - Sistemos klaidų ar netikslumų registravimą;

  - Sistemos klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą, diegimą ir atnaujintų programinių priemonių išeities tekstų pateikimą Pirkėjui;

  - Sistemos dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus;

  - konsultacijų apie sukurtą programinę įrangą teikimą garantiniais klausimais.

- Garantinės priežiūros procedūros dokumente Teikėjas turi detaliai aprašyti garantinio aptarnavimo sąlygas:

  - reakcijos į problemą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – kritinės – ne ilgiau kaip 2 (dvi), o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 (keturios) Pirkėjo darbo laiko valandos;

  - kritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo diena nuo pranešimo apie gedimą gavimo suderintu būdu. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Pirkėju suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko. Kitų ne kritiškumų problemų šalinimo trukmė turi būti apibrėžta garantinės priežiūros procedūros dokumente;

  - konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu (angl. Hot Line) turi būti teikiamos darbo dienomis Pirkėjo oficialiai patvirtintu darbo laiku;

  - Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Teikėjo pateiktą klaidų registravimo įrankį arba Pirkėjo JIRA, jei bus sutarta klaidas registruoti joje;

  - garantinės priežiūros metu, atlikus pakeitimus/taisymus, turi būti atliekamas sistemų išeities tekstų atnaujinimas ir pateikimas Pirkėjui įvertinimui;

  - baigiantis sutarties galiojimui, Teikėjas turi pateikti ir suderinti garantinio priežiūros procedūros dokumentą.

# SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 4.1. Reikalavimai saugai

### 4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

- Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

- Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo T-29 patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus ne žemesnės negu (nurodyti skaičių, pvz., II) kategorijos valstybės informacinei sistemai  (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

- Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

- Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

- Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

- Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus.

- Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiami/gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - Iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - Į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - Duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - Siųsti/gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis).

- Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų, atliktų per (įvardinti) sąsają, veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Teikėjas turi suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų metu.

- Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Pirkėju.

- Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai.

- Teikėjas projektuojant Sistemos modifikuojamus objektus  turi su Pirkėju suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių:

  - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos;

  - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

  - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

  - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

  - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org).

- Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

- Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo etape, vadovaujantis Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas paslaugų teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis.

- Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

- Teikėjas turi naudoti Pirkėjo pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą.

- Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### 4.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

- Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

  - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

### 4.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

- Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt.) turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002LST ES ISO/IEC 27002.

- Pirkėjo tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

  - sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus;

  - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

  - darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

  - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais);

  - Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su RC (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

### 4.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

- Sistema turi automatiškai nutraukti naudotojų darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. Sistemos administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę.

- Turi būti numatytas naudotojų privalomas slaptažodžio keitimas kas nustatytą laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai autentifikavimo būdas pasirinktas „Sistemos priemonėmis“.

- Sistemos naudotojų vardai, kiti asmens duomenys, kuriems taikomos duomenų apsaugos įstatymo nuostatos, slaptažodžiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu.

- Sistema turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskiras roles su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos funkcijų ir pan. Sistemos naudotojas turi galėti peržiūrėti ir keisti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis.

- Sistemos naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti.

### 4.1.5. Reikalavimai auditavimui

- Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas.

- Turi būti realizuojamas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris:

  - gautų ir kauptų Sistemos veikimo bei naudojimo duomenis;

  - realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu;

  - apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo;

  - vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape;

  - sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į  CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną.

- Audito įrašų peržiūra detalios analizės ir projektavimo etape apsibrėžta apimtimi turi būti galima naudotojui, turinčiam audito įrašų tvarkymo teisę.

- Rekomenduojami informacijos (audito įrašų) saugojimo momentai:

  - vartotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga sistemoje;

  - atliekama paieška ir paieškos kriterijai (frazės);

  - įvairių parametrų keitimas;

  - duomenų esybių pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas);

  - duomenų esybių peržiūra.

- Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

  - kas atliko veiksmą (vartotojas);

  - kada atliko veiksmą (data, laikas);

  - kokius duomenis peržiūrėjo;

  - kokius duomenis atnaujino;

  - kokius duomenis įterpė;

  - naudotojo IP adresas;

  - kokius duomenis pašalino;

  - kokias paieškos frazes naudojo;

  - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

- Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

  - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu.

### 4.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

- Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų:

  - Teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis;

  - Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

  - Teikėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines Sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus, nurodytus  CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Teikėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų/pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog po kūrimo darbų įvykdymo Sistemoje nėra CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 sąrašuose nurodytų rizikų/pažeidžiamumų;

  - Teikėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą;

  - Teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka RC saugumo reikalavimus.

- Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas RC atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Teikėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

- Teikėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į RC atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai.

### 4.1.8. Kiti saugos reikalavimai

- Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

  - Teikėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

- Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

  - Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą.

- Saugi konfigūracija:

  - Teikėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

  - Teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos modifikacijų eksploataciją.

- Tinklo architektūra:

  - duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojamus ugniasienių.

- Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

- Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

- Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

# PRIEDAI

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas;

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės.