PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ SUTARTIS

202..... m. ..............  d. Nr. .........

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama ......................................., veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir ..........................., atstovaujama ......................, veikiančio pagal ..................., (toliau – Teikėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

- SUTARTIES OBJEKTAS

      - Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja pagal 2024 m. lapkričio 27 d.  techninę užduotį Jurginų g. gatvės projektavimui Nr. VKIF-727 (toliau – Techninė užduotis) parengti Techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus atitinkantį Ramygalos g. techninį darbo projektą (toliau – Projektas) (toliau – Projektavimo paslaugos) ir atlikti Projekto vykdymo priežiūrą (toliau – Priežiūros paslaugos). Teikėjo įsipareigojimai Sutartyje kartu vadinami Paslaugomis.

      - Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas, sudaryti Teikėjui būtinas sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

- SUTARTIES KAINODARA

- Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos.

- Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, I skyriaus 2.4. punkte) yra ……………  eurai (……………) su PVM.

- Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra: ………………… eurai (…………………….) be PVM, PVM 21 proc. - ………………… eurai (………………………….), ……………… eurai (………………………….) su PVM. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:

  - Projektavimo paslaugų kaina yra: …………… eurai (……………………………) be PVM, PVM 21 proc. – ……………. eurai (………………………), ………………. eurai (…………………….) su PVM.

  - Priežiūros paslaugų kaina yra: …………… eurai (……………………………) be PVM, PVM 21 proc. – ……………. eurai (………………………), ………………. eurai (…………………….) su PVM.

- Sutarties kaina gali būti keičiama per visą Sutarties vykdymo laikotarpį dėl vidutinio metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio arba pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Sutarties kaina nebus perskaičiuojama dėl pasikeitusių kitų mokesčių.

- Sutarties kaina perskaičiuojama tokia tvarka:

  - padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

  - Sutarties kaina dėl vidutinio metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Sekantis Sutarties kainos keitimas galimas, jei praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Sutarties kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Sutarties kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja vidutinė metinė infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtą vidutinės metinės infliacijos/defliacijos pokytį. Sutarties kainos pakeitimas dėl vidutinio metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- Teikėjas įsipareigoja suteikti Projektavimo paslaugas per 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Per nurodytą Projektavimo paslaugų terminą turi būti parengtas pilnos apimties Projektas, įskaitant visus Projekto rengimo etapus numtytus Sutartyje ir Techninėje užduotyje.

- Teikėjas įsipareigoja Priežiūros paslaugas teikti nuo Užsakovo pranešimo raštu apie Projekto statybos darbų pradžią dienos per visą Projekto statybos darbų vykdymo laikotarpį iki Projekto statybos darbų užbaigimo akto arba deklaracijos apie Projekto statybos užbaigimą pasirašymo ir teisinės atliktų Projekto statybos darbų registracijos Nekilnojamojo turto registre dienos.

- Projektavimo paslaugų terminas gali būti pratęstas ar sustabdomas, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Teikėjo, taip pat dėl:

  - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims,

  - sustabdyto arba nepakankamo finansavimo,

  - papildomų Projektavimo paslaugų poreikio,

  - kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Teikėjas.

- Suinteresuota Šalis ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki Projektavimo paslaugų termino pabaigos turi kreiptis raštu į kitą Šalį dėl Projektavimo paslaugų termino pratęsimo ir pagrįsti Sutarties 10 punkte nurodytas aplinkybes. Projektavimo paslaugų terminas gali būti pratęsiamas tik raštiškai pritarus kitai Šaliai.

- Suinteresuota Šalis ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki Projektavimo paslaugų termino pabaigos turi kreiptis raštu į kitą Šalį dėl Projektavimo paslaugų termino sustabdymo ir pagrįsti Sutarties 10 punkte nurodytas aplinkybes. Projektavimo paslaugų terminas gali būti sustabdomas tik raštiškai pritarus kitai Šaliai. Jei Projektavimo paslaugų terminas yra sustabdomas, Projektavimo paslaugos neteikiamos iki Projektavimo paslaugų teikimo atnaujinimo, nurodant raštu, kad Projektavimo paslaugos yra atnaujinamos išnykus aplinkybėms, dėl kurių Projektavimo paslaugos buvo sustabdytos. Atnaujinus Projektavimo paslaugas, Projektavimo paslaugos atliekamos per Projektavimo paslaugoms likusį laikotarpį, kuris buvo likęs iki Projektavimo paslaugų sustabdymo.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

IV.A. Paslaugų grafikas.

- Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų grafiką ir suderinti jį su Užsakovo atstovu.

- Paslaugų grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų teikimo etapai:

  - I etapas. Statybinių inžinerinių geodezinių, geologinių ir kitų būtinų Projekto parengimui tyrinėjimų atlikimas, jų tikslinimas pagal poreikį, projektinių pasiūlymų parengimas, jų pateikimas ir pristatymas Užsakovui, Užsakovo pritarimo pirminiams projektiniams pasiūlymams gavimas, projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra (jei privaloma atlikti arba Užsakovui pageidaujant).

  - II etapas. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei privaloma).

  - III etapas. Projekto parengimas. Projekto pateikimas Užsakovui kelių saugumo auditui atlikti (jei privaloma atlikti arba Užsakovui pageidaujant), Projekto taisymas pagal kelių saugumo audito pastabas. Projekto sprendinių suderinimas su visomis suinteresuotomis institucijomis  ir pateikimas Užsakovo atstovui. Užsakovo pritarimo Projekto sprendiniams gavimas. Projekto pateikimas Užsakovui ekspertizei atlikti, Projekto taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamo Projekto ekspertizės akto gavimas, Projekto pateikimas Užsakovui Projekto tvirtinimui. Projektinės dokumentacijos perdavimas užsakovui.

  - IV etapas. Priežiūros paslaugų atlikimas per visą Projekto statybos darbų vykdymo laikotarpį.

- Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 8 ir 9 punktuose ir Paslaugų grafike nustatytų terminų. Tinkamą patvirtinto Paslaugų grafiko vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas atsakingas už Sutarties vykdymą.

- Paslaugų grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujintas Paslaugų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafiką, jei pagal Sutarties 10 punktą Projektavimo paslaugų terminas yra pratęsiamas arba sustabdomas.

IV.B. Projekto parengimas. Projekto kelių saugumo auditas. Projekto ekspertizė.

- Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių inžinerinių, ekonominių ir kitų tyrinėjimų paslaugas ir privalo parengti Projektą per Sutarties 8 punkte ir Paslaugų grafike nurodytą terminą pagal Techninę užduotį, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, aktualios redakcijos reikalavimus.

- Užsakovas įsipareigoja Teikėjo parengtam ir Užsakovui pateiktam Projektui atlikti kelių saugumo auditą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti kelių saugumo auditą, taip pat Teikėjo parengtam ir Užsakovui pateiktam Projektui atlikti Projekto ekspertizę per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizės akto gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.

- Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita per 5 (penkias) darbo dienas nuo kelių saugumo audito išvadų gavimo dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirminio ekspertizės akto gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 43 punkte.

IV.C. Projekto vykdymo priežiūra.

- Priežiūros paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

- Teikėjas vykdydamas Priežiūros paslaugas įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje.

- Teikėjas įsipareigoja lankytis objekte, stebėti Projekto statybos darbų eigą, spręsti su Projekto įgyvendinimu susijusius klausimus bei vykdyti objekto pasitarimų protokoluose priimtus sprendimus, apsilankymus objekte fiksuoti statybos darbų žurnale, organizuoti pastebėtų Projekto sprendinių klaidų taisymą, pasirašyti statybos užbaigimo dokumentus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimo Projekto sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, teikti Užsakovui visą turimą informaciją, susijusią su Sutartyje numatytais įsipareigojimais, teikti konsultacijas iškilusiais Projekto įgyvendinimo klausimais, dalyvauti Projekto statybos užbaigimo komisijos darbe.

IV.D. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas.

- Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo parengtą Projektą, atitinkantį Techninę užduotį, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Paslaugų rezultatus Teikėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Teikėjas perdavęs suteiktas Paslaugas ar jų etapą. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 8 punkte nustatyto Paslaugų atlikimo termino. Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą.

- Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

- ATSISKAITYMO TVARKA

- Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas atliekami pagal Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų teikimo etapus:

  - Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Paslaugų grafike I Paslaugų teikimo etape nurodytas paslaugas ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 procentų Sutarties kainos su PVM nurodytos Sutarties 5.1. punkte;

  - Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Paslaugų grafike II Paslaugų teikimo etape nurodytas paslaugas ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 procentų Sutarties kainos su PVM nurodytos Sutarties 5.1. punkte. Antras mokėjimas atliekamas tik tuo atveju, jei privaloma atlikti Paslaugų grafike II Paslaugų teikimo etape nurodytas paslaugas ir procedūras.

  - Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Paslaugų grafike III Paslaugų teikimo etape nurodytas paslaugas ir procedūras, kuris sudaro likusią Sutarties kainos su PVM nurodytos Sutarties 5.2. punkte dalį.

- Mokėjimas už Priežiūros paslaugas atliekamas Priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu proporcingai nuo atliktų Projekto statybos darbų, bet ne daugiau kaip 80 procentų Sutarties 5.2. nurodytos kainos su PVM. Likusios Sutarties 5.2. nurodytos kainos dalies mokėjimas atliekamas   pasirašius Projekto statybos darbų užbaigimo dokumentus ir atlikus teisinę atliktų statybos darbų registraciją Nekilnojamojo turto registre.

- Užsakovas už Paslaugų teikimo etapo metu suteiktas paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna Teikėjo suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą–faktūrą.

- Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti naudojantis sąskaitų administravimo bendrąją informacine sistema SABIS.

- Teikėjui nepateikus tinkamos PVM sąskaitos–faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

- Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

- Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka.

- Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

- Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

- Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Užsakovas įsipareigoja:

  - per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo.

  - suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti.

  - nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

  - pranešti Teikėjui raštu apie Projekto statybos darbų pradžią per 5 darbo dienas nuo Projekto statybos darbų sutarties įsigaliojimo dienos.

- Užsakovas turi teisę:

  - tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę veiklą.

  - prašyti Teikėjo pateikti suteiktų Paslaugų ataskaitą už Užsakovo pateiktame prašyme nurodytą Paslaugų atlikimo terminą Užsakovo nurodytais terminais.

  - nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba atsiradus trūkumų ar netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti.

- Teikėjas įsipareigoja:

  - visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius nuostolius.

  - numatyti Projekto sprendinius atsižvelgiant į Projekto statybos darbams taikomus 2022 m. gruodžio 13 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26.2.1. punkte nurodytus bent du minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

  - visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikyti (laikytis) aplinkos apsaugos vadybos sistemos, nurodytos Paslaugų viešojo pirkimo metu, reikalavimų.

  - pateikti parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje (USB atmintinėje (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Užsakovui pagal Techninės užduoties reikalavimus.

  - visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti kvalifikacijos atitiktį, nustatytą Paslaugų viešojo pirkimo kvalifikaciniuose reikalavimuose, įskaitant ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Po kvalifikacinių dokumentų atnaujinimo ar dokumentų galiojimo pratęsimo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintų dokumentų kopijas. Užsakovas, siekdamas užtikrinti, kad Teikėjo kvalifikacija yra tinkama visą Sutarties vykdymo laikotarpį, turi teisę, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprašyti pateikti, tai įrodančius dokumentus.

  - ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti Projekto vadovą, Projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.

  - raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes.

  - suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų.

  - savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte.

  - neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, Projekto projektinius sprendinius, Projekto statybos darbų skaičiuojamąją kainą ir kt. tretiesiems asmenims.

  - užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

  - pateikti suteiktų Paslaugų ataskaitą už Užsakovo pateiktame prašyme nurodytą Paslaugų atlikimo terminą Užsakovo nurodytais terminais.

  - Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų perskaičiuoti Projekto statybos darbų skaičiuojamąją kainą pagal einamųjų metų, kuriais numatoma Projekto statybos darbų pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu. Šis Teikėjo įsipareigojimas galioja po Projektavimo paslaugų vykdymo laikotarpio, prieš Užsakovui pradedant viešojo pirkimo procedūras Projekto statybos darbams pagal Teikėjo parengtą Projektą.

  - Projekto statybos darbų viešojo pirkimo metu Užsakovui el. paštu ar raštu paprašius, nedelsiant, Užsakovo nurodytais terminais, pateikti atsakymus į Projekto statybos darbų viešojo pirkimo metu kilusius klausimus, taip pat pateikti kitą su Projektu susijusią informaciją, kuri apima Projekto neaiškumų, kladų ištaisymą. Šis Teikėjo įsipareigojimas galioja po Projektavimo paslaugų vykdymo laikotarpio, Užsakovui pradėjus viešojo pirkimo procedūras Projekto statybos darbams pagal Teikėjo parengtą Projektą.

  - ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie Projekto statybos darbų pradžią, pateikti Užsakovui įsakymą dėl Projekto vykdymo priežiūros vadovo (-ų) paskyrimo.

  - po Projekto statybos darbų užbaigimo Užsakovui pateikti aktualų (naujos laidos) Projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus Projekto keitimus Priežiūros paslaugų vykdymo metu. Šis Projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (USB atmintinėje), kurioje turi būti Projekto tekstiniai dokumentai *.doc, *.pdf ir brėžiniai *.pdf, *.dwg formatu pasirašyti elektroniniais parašais. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.

- Teikėjas turi teisę:

  - atlikti Projektavimo paslaugas ankščiau nustatyto termino;

  - atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

- Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

VII.A. Projektavimo paslaugos.

- Teikėjas, nesuteikęs Projektavimo paslaugų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs Paslaugų grafike nurodytų Projektavimo paslaugų teikimo etapų terminų, Užsakovui paprašius raštu įsipareigoja sumokėti 0,1 % (nulio ir vienos dešimtosios) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties 5.1. punkte nurodytos kainos be PVM ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų be PVM. Apie įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

- Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projektavimo palsaugų teikimą, taip pat už Projekto statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti Projekto statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus Projekto statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu, rangovui, vykdančiam Projekto statybos darbus pagal Projektą.

- Sutarties vykdymo metu, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 44 punkte.

- Jeigu Projektavimo paslaugų netikslumai ir (ar) trūkumai paaiškėja Sutarties vykdymo metu:

  - iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projektavimo paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

    - atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą,

    - sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Projektavimo paslaugas ir (arba) Projektavimo paslaugų teikimo etapus,

    - taikyti Sutarties 43 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas nustatytus Projektavimo paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Projektavimo paslaugas per Sutartyje numatytą terminą,

  - Teikėjui neištaisius Projektavimo paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

    - be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytoms Projektavimo paslaugų trūkumams ir netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikoma) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius,

    - pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu,

    - vienašališkai nutraukti Sutartį.

- Jeigu Projektavimo paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai paaiškėjo po Projektavimo paslaugų perdavimo Užsakovui ir jų Teikėjas nepašalino per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Užsakovas turi teisę be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir netikslumams ištaisyti ir reikalauti Teikėjo atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius. Teikėjas tokiu atveju įsipareigoja padengti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius.

- Jei Teikėjas Projektavimo paslaugų nesuteikia iki tol, kol susidaro Sutarties 81.2. papunktyje nurodyta delspinigių suma, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Projektavimo paslaugas pagal Sutarties sąlygas.

- Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Projektavimo paslaugų dalį, negu buvo nurodyta Paslaugų viešojo pirkimo pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 71 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 500 Eur (penki šimtai eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri gali būti išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų be PVM. Apie įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

- Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Projektavimo paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 34 punkte.

- Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutartyje nurodytų Projektavimo paslaugų įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 80-81 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

- Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, atliekant Sutartyje numatytas Projektavimo paslaugas. Teikėjas taip pat Teikėjas prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

- Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Projektavimo paslaugų suteikti ir (ar) Projektavimo paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Teikėjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

- Sutarties 71 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Projektavimo paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Projektavimo paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką.

- Teikėjui nevykdant arba vykdant netinkamai Sutartyje numatytų Projektavimo paslaugų įsipareigojimų Užsakovas gali inicijuoti kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinių projektavimu, eiti statinių projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūras.

VII.B. Priežiūros paslaugos.

- Teikėjas, nepradėjęs teikti Priežiūros paslaugų Sutartyje numatytu laiku, taip pat teikdamas Priežiūros paslaugas netinkamai pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus, Užsakovui paprašius raštu įsipareigoja sumokėti 500 eurų (penkių šimtų eurų) dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Bauda gali būti išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų be PVM. Apie įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją.

- Sutarties vykdymo metu, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Priežiūros paslaugų vykdymo trūkumus.

- Iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Priežiūros paslaugų trūkumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

  - atsisakyti pasirašyti suteiktų Priežiūros paslaugų priėmimo-perdavimo aktą,

58.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Priežiūros paslaugas.

- Teikėjui neištaisius Priežiūros paslaugų trūkumų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:

  - be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Priežiūros paslaugų trūkumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir baudų nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius,

  - pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu,

  - vienašališkai nutraukti Sutartį.

- Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Priežiūros paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, Teikėjo prašymu raštu moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 34 punkte.

- Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutartyje nurodytų Priežiūros paslaugų įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 80.3. ir 81 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

- Teikėjui nevykdant arba vykdant netinkamai Sutartyje numatytų Priežiūros paslaugų įsipareigojimų Užsakovas gali inicijuoti kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinių projektų vykdymo priežiūra, eiti statinių projekto vykdymo priežiūros vadovo ir projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūras.

- TEIKĖJO prievolės per garantinį terminą

- Teikėjas kartu su Projekto statybos darbų rangovu ir Projekto statybos darbų techniniu prižiūrėtoju Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už Projekto statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

- Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

- SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

- Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti besąlyginę ir neatšaukiamą 10 proc. nuo visos Sutarties 5 punkte nurodytos sumos su PVM dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją, draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija, draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimo raštas turi galioti 12 mėnesių. Jeigu Teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Teikėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Jei Projektavimo paslaugos teikiamos ilgiau nei 12 mėnesių arba per pirmuosius 12 mėnesių nepradedamos teikti Priežiūros paslaugos, Teikėjas įsipareigoja pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, kuris galiotų iki sutartinių įsipareigojimų įvydymo.  Teikėjas įsipareigoją naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą suderinti su Užsakovu.

- Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu iš žemiau išvardintų variantų:

  - jeigu Teikėjas nėra jungtinės veiklos dalyvis, tai Teikėjas privalo pagal Statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400,00 eurų (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte;

  - jeigu Teikėjas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto (-ų) Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400,00 eurų (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 43 400,00 eurų (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

- Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Projekto statybos darbų pradžią  apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktų statinio Projekto vykdymo priežiūros paslaugų ne mažesne kaip 43.400,00 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui visam statinio Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos vykdyti Sutartyje numatytos Priežiūros paslaugos.

- Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

- Teikėjas įsipareigoja Užsakovui pasinaudojus sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

- SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA.

- Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: …………………... Teikėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus.

- Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, Paslaugų dalies perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo raštišką pritarimą.

- Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, pasitelkti papildomus ar naujus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

- KONFIDENCIALUMAS

- Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- AUTORINĖS TEISĖS

- Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

- NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

- Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo”  nustatyta tvarka.

- Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

- Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas:

  - bet kurį iš Paslaugų grafike numatytų Projektavimo paslaugų teikimo etapų vėluoja teikti daugiau nei 2 (du) mėnesius,

  - Projektavimo paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro nebeįmanoma,

  - Projektavimo arba Priežiūros paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Projektavimo arba Priežiūros paslaugų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti Projektavimo arba Priežiūros paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui,

  - nevykdo Sutarties IX skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ nustatytų reikalavimų,

  - neužtikrina Sutarties 40.3. ir 40.5 punktuose nurodytų reikalavimų vykdymo.

- Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

  - Teikėjas per Sutarties 65 punkte nustatyta tvarka nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo,

  - bendras baudų ir delspinigių dydis pasiekia 10 % (dešimt procentų) priimtos Sutarties sumos,

  - Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus,

  - Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją,

- Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 80-81 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

- Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

- Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

- Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

- Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

- Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

- Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

- Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

- Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

- Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subteikėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

- Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

- KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais Paslaugų viešojo pirkimo dokumentais bei Paslaugų viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu.

- Sutarties sąlygos, Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

- Papildomos Projektavimo paslaugos gali būti įsigyjamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

- Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is už pirkimo sutarties vykdymą – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio ...................... .

- Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – ……………………………….. .

- Užsakovo elektroninio pašto adresas, kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: ………………………. .

- Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: ……………… .

- Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

- Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

- Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

- Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 65 punkte ir galioja  36 mėnesius.

- Sutarties galiojimas gali būti pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. 7 punktu ir tik tuo atveju, jei per Sutarties galiojimo trukmę nepradėtos arba nepabaigtos teikti Priežiūros paslaugos.

- Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

- Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami.

- Paslaugų viešojo pirkimo dokumentai, Paslaugų viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas, Paslaugų grafikas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

| Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. Nr. LT857300010091511042 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 tel. +370 41 500 539 el. paštas: rastine@siauliai.lt | Teikėjas: |
| --- | --- |

Pareigos

Vardas, pavardė

Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Viktorija Žutautė, tel.: +370 41 500 539, el. p.: v.zutaute@siauliai.lt

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO

CK 6.93 str. 1 d.