SPS priedas Nr. 22

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS) IR JŲ VERTINIMO TVARKA

| Pirkimo pavadinimas | Rajoninio kelio Nr. 1414 Mielagėnai-Paliesius 1,754 km tilto per Kančioginą rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas |
| --- | --- |

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

- Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaina, B | X=70 |
| 2. | Darbų atlikimo terminas mėnesiais, C | Y=20 |
| 3. | Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais, D | L =10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos B ir kitų

## kriterijų (C,D) balus:

S = B + C+ D

## 3.   Pirmas kriterijus. Pasiūlymo kainos (B) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Bp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

B=BminBp*X

.

4.  Antras kriterijus.  Darbų atlikimo termino (nuo sutarties įsigaliojimo), išreikšto mėnesiais, (C) balas apskaičiuojamas pagal formulę:

C=Y*(Cmax -CpCmax -Cmin)

## čia:

## Cp – tiekėjo pasiūlytas (pasiūlymo formoje) terminas mėnesiais (nuo sutarties įsigaliojimo);

## Cmin – nustatytas minimalus darbų atlikimo terminas 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo);

## Cmax – nustatytas maksimalus darbų atlikimo terminas 22 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo);

## Y – darbų atlikimo termino lyginamasis svoris.

## Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas sutarties sustabdymo laikotarpis dėl sutartyje nurodytų aplinkybių.

Terminas mėnesiais konkursiniame pasiūlyme turi būti įrašytas sveiku skaičiumi.

Minimalus galimas darbų atlikimo terminas -16 mėn., maksimalus – 22 mėn.

5. Trečias kriterijus.     Tiekėjai  savo  pasiūlymuose   turi nurodyti  papildomą  statinio

garantinio termino trukmę metais (D). Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (5 metai).

Trečiojo kriterijaus, t. y. papildomos statinio garantinio termino trukmės, išreikštos metais (D)., balai priskiriami taip:

| ## Tiekėjo siūloma papildoma statinio garantinio termino trukmė metais | ## Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui (D) |
| --- | --- |
| ## 0 | ## 0 |
| ## 1 | ## 2 |
| ## 2 | ## 4 |
| ## 3 | ## 6 |
| ## 4 | ## 8 |
| ## 5 | ## 10 |

Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti jo siūlomą papildomą statinio garantinio termino trukmę (galimi tik penki papildomos statinio garantinio termino trukmės variantai, pateikti lentelėje) sveikais skaičiais, išreikštą metais. Pirkimo dokumentuose numatomi minimalūs garantiniai įsipareigojimai, o tiekėjai gali siūlyti papildomus garantinius terminus, kurie bus vertinami.

Pastaba.  Jeigu pasiūlymo formoje (SPS priedas Nr. 5) Tiekėjas nurodys (pažymės) kelias reikšmes,  ekonominio naudingumo balais bus vertinama žemesnė reikšmė (Tiekėjo pažymėtas trumpesnis papildomos statinio garantijos terminas). Jeigu pasiūlymo formoje (SPS priedas Nr. 5.) tiekėjas nenurodys/visai nepažymės jokios reikšmės, šis ekonominio vertinimo kriterijus bus vertinamas 0.