RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA

dėl kapitalinio remonto darbų

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ (toliau – Perkančioji organizacija), planuoja vykdyti viešąjį pirkimą „Gydymo paskirties pastato Kauno g. 8, Lazdijai, kapitalinio remonto darbai“. (BVPŽ kodas – 45453000 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai, 45313100-5 Liftų montavimo darbai).

Pirkimas bus atliekamas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. siekiant gauti suinteresuotų rinkos dalyvių kainos pasiūlymus ir nuomonę dėl pagrindinių pirkimo dokumentų sąlygų, skelbiama ši vieša rinkos konsultacija (toliau – Konsultacija) žemiau aptariamomis sąlygomis

Konsultacijos tikslas: gauti konsultacijas, kaip Perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančius kapitalinio remonto  darbus efektyviausiu būdu.

Konsultacijos objektas: pastato kapitalinio remonto statybos darbai pagal techninį projektą, išskyrus baldų ir buitinės technikos tiekimą, montavimą ir (ar) įrengimą. Kainos pasiūlymai ir pastabos / komentarai dėl parengtų pirkimo „Gydymo paskirties pastato Kauno g. 8, Lazdijai, kapitalinio remonto darbai“ dokumentų projektų. Į pirkimo objekto apimtį neįeina baldų, buitinės technikos, kitos medicininės įrangos tiekimas, montavimas ar įrengimas, nors tokie sprendiniai gali būti pavaizduoti ar aprašyti techninio projekto interjero dalyje.

Konsultacijos būdas: Konsultacija vykdoma CVP IS priemonėmis. Kviečiame suinteresuotus rinkos dalyvius susipažinti su prie šio Kvietimo dalyvauti Konsultacijoje pridedamais dokumentais ir CVP IS priemonėmis iki 2026 m. sausio 9 d. 10 val. aktyviai teikti kainos pasiūlymus, atsakymus į žemiau (lentelėje) pateiktus klausimus, taip pat teikti pastabas, klausimus, pasiūlymus. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą.

Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus vykdomi ateityje, ar jų rezultatams.

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar teiktumėte pasiūlymą šiam pirkimui? | Taip/Ne (įvardinti kodėl) |
| 2. | Darbų atlikimo terminas planuojamas 9 mėnesiai. Ar pakankamas darbų atlikimo terminas? | Taip/Ne (įvardinti koks siūlomas) |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė 746 639,70 Eur be PVM. Ar pakankama lėšų suma darbų atlikimui? | Taip/Ne (įvardinti kokią vertę siūlytumėte) |
| 4. | Ar turite pastebėjimų ir (ar) pasiūlymų ir (ar) pastabų dėl techninio darbo projekto? (Kvietimo 1 priedas) | Taip/Ne (įvardinti savo siūlymus ir pastabas) |
| 5. | Ar turite pastebėjimų ir (ar) pasiūlymų ir (ar) pastabų dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir reikalaujamų kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų? (Kvietimo 2 priedas) | Taip/Ne (įvardinti savo siūlymus ir pastabas) |
| 6. | Ar turite pastebėjimų ir (ar) pasiūlymų ir (ar) pastabų dėl sutarties projekto? (kvietimo 3 priedas) | Taip/Ne (įvardinti savo siūlymus ir pastabas) |
| 7. | Ar turite pastebėjimų ir (ar) pasiūlymų ir (ar) pastabų dėl įkainotos veiklos sąrašo? (kvietimo 4 priedas) | Taip/Ne (įvardinti savo siūlymus ir pastabas) |
| 8. | Ar reikėtų tiekėjams suteikti galimybę apsilankyti objekte prieš teikiant pasiūlymus? | Taip/Ne (įvardinti savo siūlymus ir pastabas) |

Pridedama:

1.	1 priedas – Techninis darbo projektas;

2.	2 priedas – Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai,

3.	3 priedas – Sutarties projektas,

4.	4 priedas – Įkainotos veiklos sąrašas.

Kvietimo 1 priedas

Kapitalinio remonto projektas pridedamas atskiru dokumentu.

Neperkamos darbų / prekių apimtys:

– visi interjero projekte numatyti baldai (įskaitant įmontuojamus);

– visa buitinė technika;

– visos medicininės priemonės ir įranga;

– jų montavimo, tvirtinimo, pajungimo ir derinimo darbai.

Šios apimtys bus perkamos atskiru viešuoju pirkimu ir turi būti nevertinamos teikiant pasiūlymus.

Kvietimo 2 priedas

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas iki pirkimo sutarties sudarymo perkančiajai organizacijai turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu pagal jų prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti  turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

- Perkančioji organizacija gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |

| 4.1. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu statinių grupių: gydymo paskirties pastatai ; Darbų sritys: bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas, kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti); statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų) statybos ir montavimo, hidroizoliacijos, stogų įrengimo, apdailos darbai) specialieji statybos darbai: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas. | Patvirtinantys dokumentai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka arba valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro arba VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas, suteikiantis teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus, jei tiekėjas yra iš užsienio valstybės. Jei šiame dokumente yra nurodyti negyvenamųjų pastatų pogrupiai, priimtinas yra dokumentas, suteikiantis teisę atlikti darbus negyvenamųjų pastatų pogrupyje „gydymo paskirties pastatai“ Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo / privalės turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Tiekėjas turi nurodyti statinių statybos darbų vadovą, turintį teisę vadovauti 4.1 p. nurodytiems bendriesiems statybos darbams gydymo paskirties pastatuose. Jei atestatas buvo išduotas galiojant ankstesniam teisiniam reglamentavimui, t. y., išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti darbus atitinkamų gyvenamųjų pastatų pogrupyje, specialistas turi turėti teisę vadovauti darbams gyvenamųjų pastatų pogrupyje „gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai“ | Patvirtinantys dokumentai: specialistų sąrašas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, pareigos, pateikiant kvalifikacijos atestatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas, patvirtinančias šiame punkte reikalaujamą kvalifikaciją; Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. Jei šiuose dokumentuose yra nurodyti gyvenamųjų pastatų pogrupiai, priimtini yra dokumentai, suteikiantys teisę atlikti darbus gyvenamųjų pastatų pogrupyje „gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai“ Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

| 4.3. | Tiekėjo patirtis atliekant panašius darbus: Tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai kartu, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra tinkamai atlikęs naujos statybos ir/arba kapitalinio remonto ir/arba rekonstravimo darbų ypatinguose pastatuose ne mažiau kaip už 500 000,00 Eur be PVM. Pastaba: Svarbiausiais darbais perkančioji organizacija laikys naujos statybos ir/arba kapitalinio remonto ir/arba rekonstravimo darbus, atliktus gydymo paskirties pastatuose. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas | Pateikiama: 1) Per paskutinius 5 metus atliktų statybos darbų sąrašas (parengtas pagal konkurso sąlygų x priedą „ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS“). Sąrašas pateikiamas elektroninėje formoje, kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis (skaitmeninės kopijos) apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami; 2) Užsakovų pažymose (ar atsiliepimuose) turi būti nurodomas atliktų darbų pavadinimas/apibūdinimas, darbų atlikimo per nurodytą laikotarpį vertė, darbų atlikimo datos, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir galutiniai rezultatai buvo tinkami;. 3) Jei bus teikiama informacija apie dar tebevykdomą sutartį, teikiama užsakovo pažyma, apie tai, kad, darbų dalies atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmeninės kopijos Pastaba. Į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su statybos darbais. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |
| --- | --- | --- |

- Aplinkosaugos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais | Pateikiama: Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmeninės kopijos. |

- Kokybės vadybos sistemos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 arba lygiavertį standartą pirkime numatytų bendrųjų statybos darbų srityje. Kokybės vadybos sistema turi būti audituota ir sertifikuota Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. | Kokybės vadybos sistema turi būti audituota ir sertifikuota Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Tiekėjas turi pateikti galiojančio akredituoto LST EN ISO 9001:2015 sertifikato kopiją. |

- Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos. Šie dokumentai turės būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.

__________

Pirkimo sąlygų x priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

_______________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

- Aš, .................... /Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė/ tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ...........................  /Teikėjo pavadinimas/, dalyvaujantis (-i) supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame pirkime „GYDYMO PASKIRTIES PASTATO KAUNO G. 8, LAZDIJAI, KAPITALINIO REMONTO DARBAI“, atliko lentelėje (žemiau) išvardintus statybos darbus. Pateikiu per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių tinkamai  atliktų naujos statybos ir/arba kapitalinio remonto ir/arba rekonstravimo darbų  negyvenamosios ir/ar gyvenamosios paskirties statiniuose:

| Eil. Nr. | Įvykdytos/tebevykdomos sutarties pavadinimas ir/ar atliktų darbų pavadinimai/apibūdinimas | Atliktų darbų vertė, Eur be PVM | Darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) | Statinio grupė | Statybos darbų rūšis | Užsakovo pavadinimas | Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: Tiekėjas gali grįsti savo patirtį ir tebevykdomomis (neužbaigtomis) sutartimis. Tokiu atveju nurodoma iki pasiūlymų pateikimo termino dienos atliktų darbų vertė.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateiktas sąrašas yra melagingas, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už sąraše pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kvietimo 3 priedas

STATYBOS  Rangos  SUTARTIS Nr.

2026-

Viešoji įstaiga Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras, įstaigos kodas 165220415, adresas Kauno g. 8, 67128 Lazdijai), atstovaujama direktoriaus Vladimir Jelisejev, veikiančio pagal įstaigos įstatus,  (toliau – Užsakovas),

Ir  ---------- (toliau – Rangovas ), juridinio asmens kodas, ----------------- adresas: ----------------, tel. ---------------, el.  paštas ------------------., a.s. ---------------------, ---------------- bankas, atstovaujama -----------------------, veikiančio pagal --------------------------,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

atsižvelgdami į tai, kad Užsakovas, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022-P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ , 202  m.     mėn.     d. paskelbė „Gydymo paskirties pastato Kauno g. 8, Lazdijai, kapitalinio remonto darbai “ konkursą (toliau – Konkursas), o Tiekėjas 202  m.  mėn.  d. pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju,

sudarė šią viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- Sutarties objektas

1.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos savo rizika ir kokybiškai pagal Užsakovo užduotį atlikti Patalpų, kurios nurodytos „Gydymo paskirties (visuomeninės paskirties grupės) pastato (8.3), Kauno g. 8, Lazdijai, kapitalinio remonto projekte“(toliau - Projektas), kapitalinio remonto darbus (toliau – Darbai), kurių detalus aprašymas,  techniniai reikalavimai, apimtys, kiekiai bei kaina nustatyti Sutarties 1 priede  „Rangovo pasiūlymas”,  2 priede „Atliktinų darbų sąrašas“,  Sutarties 3 priede „Darbų techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

- Atsakingi asmenys ir bendravimas

2.1. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, – ----------------------, tel. ------------------, el. paštas ----------------

2.2. Užsakovo atstovai, atsakingi:

2.2.1. už Sutarties vykdymą – ---------------------, tel. -----------------, el. paštas ----------------------- , jo nesant, jį pavaduojantis Užsakovo darbuotojas – --------------------------, tel. ---------------------, el.p. ------------------------;

2.2.2. už Sutarties  paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – viešųjų pirkimų specialistė Loreta Bigėlienė, jai nesant, ją pavaduojantis Užsakovo  darbuotojas;

2.2.3. už Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – viešųjų pirkimų specialistė Loreta Bigėlienė, jai nesant, ją pavaduojantis Užsakovo darbuotojas.

2.3. Užsakovo elektroninio pašto adresas, kuriuo, Sutarties vykdymo metu, siunčiami Rangovo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui, yra: info@lazdijurssc.lt.

2.4. Rangovo elektroninis pašto adresas, kuriuo, Sutarties vykdymo metu, siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Rangovui, yra: -----------------------------;

2.5. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminama raštu lietuvių kalba ir siunčiama paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas-faktūras ar sąskaitas-faktūras (toliau – sąskaita).

2.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

2.7. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

- Kaina

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros taisyklės, numatytos Sutarties 4 skyriuje „Kainos peržiūra“. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau - Metodika).

3.2. Fiksuota darbų kaina nurodyta Sutarties priedo dalyje „Rangovo pasiūlymas“.

3.3. Sutarties priede nurodyta kaina apima:

3.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas;

3.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.4. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties priede nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 %, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.5. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 %, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 % ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti tiekėjo siūlomi darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant turi būti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis.

4. Kainos peržiūra

4.1. Darbų kainos peržiūra galima, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio tarifo dydis. Teisės aktais pakeitus PVM tarifo dydį, Darbų kaina perskaičiuojama nekeičiant Darbų kainos  be PVM, atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. Tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama. Dėl kitų nei PVM mokesčių pasikeitimo, kaina  nebus perskaičiuojama ir keičiama.

4.2.Perskaičiuota Darbų kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

5. Apmokėjimo sąlygos

5.1. Rangovas gali pateikti Užsakovui sąskaitą ir/arba perdavimo-priėmimo dokumentą ne anksčiau nei faktiškai atlieka Darbus. Už laiku, faktiškai ir  kokybiškai atliktus Darbus, Užsakovas sumoka Rangovui bankiniu pavedimu per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos  gavimo dienos į Rangovo nurodytą sąskaitą: Sąskaitos  Nr., ---------------------------- -  bankas------------------.

5.2. Už Darbus mokama eurais. Sąskaitoje  Rangovas privalo nurodyti Sutarties numerį ir datą.

5.3. Rangovas sąskaitas  privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis (svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

5.4. Rangovas sąskaitą papildomai gali pateikti Užsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu paštu info@lazdijurssc.lt.

5.5 . Užsakovas  turi teisę neatlikti  mokėjimo kol Rangovas ištaisys trūkumus jeigu:

5.5.1. sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

5.5.2. sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;

5.5.3. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

5.5.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

5.5.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subrangovus, Užsakovui sutikus, tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subrangovai), arba nuo informacijos apie subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo, raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

6. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

6.2. Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu − delspinigiais, t. y. 0,02 % nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą atlikti Darbus kalendorinę dieną.

6.3. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinęs Sutarties vykdymo metu ar garantiniu laikotarpiu nustatytų Darbų defektų, Užsakovui atlygina visas Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

6.4. Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo už atliktus Darbus nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.5.Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.3 papunktyje numatytu atveju), Rangovas per Sutarties 15.7 punkte nurodytą terminą privalo sumokėti Užsakovui 10 %  Sutarties vertės be PVM dydžio baudą.

6.6.Rangovui pagal Sutartį priskaičiuotos baudos ir (ar) delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Užsakovo mokėtinų sumų. Užsakovas neprivalo įrodyti Rangovui, kad patyrė nuostolių.

7. Šalių įsipareigojimai

7.1. Šalys sutaria ir patvirtina, kad abi susitarė dėl Sutarties sąlygų, turi šioje Sutartyje ir teisės aktuose, taikomuose Darbų atlikimui, nustatytas ir (ar) kylančias iš šios Sutarties esmės teises, pareigas bei atsakomybę, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

7.2. Rangovas įsipareigoja:

### 7.2.1. per 5  darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti lokalines sąmatas.

7.2.2. vadovaudamasis Sutartimi  kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atlikti Darbus.

7.2.3. atliekant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vykdomus Darbus.

7.2.4. laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Sutarties reikalavimų, Sutartyje nustatytais terminais pradėti ir savo medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis kokybiškai atlikti Darbus, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus, ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui atliktus Darbus. Turėti visas reikiamas licencijas, atestatus ar kvalifikacinius pažymėjimus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

7.2.5. savo sąskaita įrengti statybvietę, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

7.2.6. Atlikdamas Darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprastos Užsakovo veiklos, nepažeistų trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

7.2.7. laiku bei savo pastangų ir išteklių sąskaita užsisakyti ir atsivežti visus statybos produktus, statybos techniką, įrankius, statybinius pastolius ar kitus įrenginius Darbams atlikti;

7.2.8. laiku parengti, įforminti ir perduoti Užsakovui visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje nurodytus dokumentus;

7.2.9. Darbams atlikti naudoti tik naujus ir nenaudotus, kokybiškus, Sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius statybos produktus, taip pat turėti visus reikiamas jų sertifikatus, kokybės deklaracijas;

7.2.10. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutartį vykdantys Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Sutarčiai tinkamai įvykdyti, taip pat Užsakovo reikalavimu pateikti duomenis apie šiuos darbuotojus ir jų kvalifikaciją;

7.2.11. atlikdamas Darbus, bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą Sutarties įgyvendinimo klausimais bei kiekvienu su Darbų atlikimu susijusiu Užsakovo klausimu pateikti sprendimą, nuomonę ar rekomendaciją pagal savo kompetenciją;

7.2.12. garantuoti teisėtą bei saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta esančio turto apsaugą, greta statybvietės esančių žmonių apaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas iki Darbų atlikimo pradžios privalo paskirti atsakingus asmenis, kurie tikrintų, kaip užtikrinamas šių reikalavimų laikymas;

7.2.13. savo pastangų ir išteklių sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą ištaisyti Darbų kiekio, kokybės ar kitokius neatitikimus Sutartyje nustatytiems reikalavimams arba kitus defektus ar trūkumus iki Darbų pridavimo ir per garantinį laikotarpį .

7.2.14. nepažeisti statybvietėje ir šalia jos esančių komunikacijų, kitų pastato konstrukcijų. Rangovas padarytus pažeidimus privalo atstatyti savo sąskaita;

7.2.15. ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį suderinus su Užsakovo ir Rangovo atsakingais už Sutarties vykdymą darbuotojais rengti susitikimus dėl atliekamų Darbų aptarimo;

7.2.16. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros energijos ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

7.2.17. valyti ir prižiūrėti patekimo į remontuojamas patalpas koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Remontuojamos patalpos ir visos patekimui į remontuojamas patalpas naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Patalpas, kurios nebus remontuojamos (pvz. laiptinės, koridoriai, kabinetai), apsaugoti nuo sugadinimų remonto metu. Remonto metu sugadinus minėtą turtą Rangovas privalės atstatyti savo lėšomis.

7.2.18. Užsakovui pateikti visus su Darbų atlikimu susijusius dokumentus, padėti ir suteikti galimybę Užsakovui susipažinti su visais statybos produktų sertifikatais, licencijomis, kokybės deklaracijomis bei kitais Užsakovo nurodytais dokumentais, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę ir apimtis;

7.2.19.  prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus informuoti Užsakovą. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus, apie tai nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovo reikalavimu Rangovas savo pastangų ir išteklių sąskaita privalo tas konstrukcijas ar Darbus atidengti tikrinant;

7.2.20. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

7.2.21. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2.22. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus piniginius reikalavimus, kaip numatyta Sutartyje. Rangovas gali pasitelkti subtiekėjus tik Sutartyje nustatyta tvarka.

7.2.23. Užsakovui paprašius, neatlygintinai, per Užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: pateikti Darbų atlikimo ataskaitą, nurodydamas, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildomą su Darbų atlikimu susijusią informaciją;

7.2.24. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

7.3. Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo jam Užsakovo pateiktą informaciją, apžiūrėjo visą statybvietę ir jam priskirtas darbo zonas ir suprato Užsakovo užduotį, pagal šią sutartį ir jos priedus, numatė ir įvertino visus reikiamus darbus, kuriuos reikia atlikti, siekiant visiškai ir tinkamai įvykdyti Sutartį.

7.4. Užsakovas  įsipareigoja:

7.4.1. pateikti visą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus Rangovui šios Sutarties įsipareigojimų tinkamam vykdymui.

7.4.2. sudaryti visas sąlygas, būtinas Darbams atlikti.

7.4.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku faktiškai atliktus Darbus Sutarties kainą šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais.

7.4.4.tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

8.  Darbų atlikimo terminas ir priėmimas, vėlavimas

8.1. Rangovas įsipareigoja šios Sutarties 1.1 papunktyje numatytus Darbus atlikti per  9 mėnesius  nuo Statybvietės perdavimo (statybvietės perdavimo ir priėmimo akto patvirtinimo) dienos iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Esant poreikiui dėl Užsakovo darbo ypatumų, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau dviejų mėnesių laikotarpiui.

8.3. Rangovo faktiškai atlikti Darbai perduodami abiem Šalims pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodomi konkretūs atlikti Darbai bei jiems atlikti panaudotos medžiagos.

8.4. Sutarties objekte esantys Darbai laikomi atliktais tinkamai ir darbų rezultatas perduotu bei statybvietė grąžinta Užsakovui, kai Rangovas galutiniu atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas pasirašydamas  galutinį atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą patvirtina, kad juos priima. Pasirašytas galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra pagrindas Rangovui organizuoti statybos darbų užbaigimo procedūras, o Užsakovui suteikia pagrindą apmokėti tinkamai atliktus Darbus. Atliktų darbų akto pasirašymas neatima teisės iš Užsakovo pateikti Rangovui pretenziją dėl atliktų darbų kiekio, kokybės ar kitokio neatitikimo Sutartyje  nustatytiems reikalavimams arba kitų trūkumų.

8.5. Jeigu Rangovas supranta, kad vėluos atlikti Darbus, arba bet kuri Šalis supranta, kad negalės laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą Šalį apie vėlavimą ir kokią įtaką tai turės Sutarties vykdymui. Jei vėlavimas yra susijęs su Rangovo Darbų atlikimu,  Rangovas turi informuoti koks yra realus Darbų atlikimo terminas.

8.6. Jeigu Darbams privalo būti parengta tam tikra dokumentacija ir pan., vėlavimas atlikti šiuos veiksmus, laikomas Darbų atlikimo vėlavimu.

8.7. Už įsipareigojimų vykdymo vėlavimą yra taikomos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, nustatytos Sutarties 6 skyriuje  „Prievolių įvykdymo užtikrinimas“ .

9. Darbų kokybė, garantija

9.1. Rangovas garantuoja, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, be defektų, be paslėptų trūkumų. Darbų kokybė privalo atitikti Sutartyje nustatytus reikalavimus, taip pat  Darbų kokybę ir saugumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pasikeitus Darbų kokybę ir saugumą reglamentuojantiems teisės aktams, jų pakeitimai ir (ar) papildymai galioja Sutarčiai be atskiro Šalių susitarimo.

9.2.  Paaiškėjus paslėptiems ir kitiems Darbų trūkumams, defektams ar jei jie neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo per 3 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo Rangovui dienos atvykti ir per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti, ištaisyti nustatytus Darbų trūkumus, defektus.

9.3. Atliktiems Darbams, įrenginiams, gaminiams suteikti kokybės garantijos terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  Darbų atlikimą.

9.3.1. atliktiems Darbams suteikti kokybės garantijos terminus, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos:

9.3.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.3.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

9.3.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

9.3.2. gaminiams ir įrenginiams taikyti ne mažiau nei dvejų metų garantiją. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

9.4. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

9.5. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus Darbų trūkumus, kurie egzistavo Darbų perdavimo-priėmimo metu, tačiau Užsakovas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

10. Subranga

10.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

10.2.  Rangovas  įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subrangovai. Rangovas yra atsakingas už subrangovų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi Sutarties nuostatų.

10.3. Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks šiuos subrangovus:

10.3.1. Išvardijami žinomi subrangovai: [Subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subrangovas].

10.4. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Sutartyje nenurodytus subrangovus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.5. Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus šiame Sutarties skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka, gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

10.6. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.7. Naujo subrangovo pasitelkimą ar Sutartyje nurodyto subrangovo keitimą iniciuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subrangovo  pakeitimu kitais nei šiame Sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

10.8. Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

10.8.1. kai subrangovas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

10.8.2. kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

10.9. Jei subrangovui, Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, arba Rangovas rėmėsi subrangovo pajėgumais, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keičiamas ar naujai pasitelkiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti naujo subrangovo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Naujas subrangovas turi turėti ne žemesnę nei Pirkimo dokumentuose, nurodytą kvalifikaciją. Jeigu subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą (jei taikoma), Užsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

10.10. Šalims sutikus dėl subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo, Šalys raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas subrangovas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

11. Sutarties galiojimas, sustabdymas

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties  Šalys (po antrosios Šalies pasirašymo dienos) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

11.2. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

11.2.1. esant Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ numatytoms aplinkybėms  – Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

11.2.2. esant nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių Užsakovas negali priimti Darbų. Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Užsakovas nekompensuoja Rangovui dėl tokio sustabdymo kilusių Rangovo išlaidų. Jei Darbų sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.2.3. jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl  Šalių veikimo ar neveikimo;

11.3. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3  mėnesiams – į  kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

11.4. Rangovui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Rangovo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių Užsakovas negali priimti Darbų, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Užsakovo veiksmų ar neveikimo.

11.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.6. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12. Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės

12.1. Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

12.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Rangovo subrangovas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Rangovas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subrangovo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų;

12.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma  dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame Sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3  darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

12.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

13.  Taikoma teisė ir  ginčų sprendimo tvarka

13.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi šia Sutartimi. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.3. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis tarp Šalių. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

14. Sutarties keitimas

14.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais atvejais,  jeigu  pakeitimo sąlygos buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Sutartyje.

14.3. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių susitarimu.

14.4. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

15. Sutarties nutraukimas

15.1. Sutartis gali būti nutraukta:

15.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

15.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje “Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės” nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos;

15.1.3. jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties ‎12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybes gavimo Šalims nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 14 kalendorinių dienų.

15.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

15.2.1. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkime nustatytų pašalinimo pagrindų;

15.2.2. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

15.2.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.2.4. Rangovas Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. bei Sutarties 17.1 punkto nuostatas;

15.2.5. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Rangovas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) atlikti Darbų ir rangovas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai.

15.3. Rangovas, gavęs pranešimą iš Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo pagal bet kurią 15.2 punkte numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Užsakovui rašytinius paaiškinimus per 3 darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos.

15.4. Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydama to, kad Rangovas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus ir Rangovas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.

15.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

15.6. Rangovas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu:

15.6.1. Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Rangovas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Užsakovui;

15.6.2. Užsakovas sustabdė Darbų atlikimo terminus dėl to, kad negali priimti Darbų ir Darbų atlikimo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų.

15.7. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.3 papunktyje numatytu atveju), Rangovas privalo per 7  kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 6.5. papunktyje nustatytą baudą.

15.8. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį dėl kitos Šalies kaltės, prieš 14 kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 kalendorinių dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

16. Konfidencialumo įsipareigojimai

16.1. Šalys įsipareigoja vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, užtikrinti iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai.

16.2. Sutarties Šalys įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai tik šios Sutarties vykdymo tikslais vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

17. Sutarties esminiai pažeidimai ir (ar) vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais

17.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

17.1.1. Rangovas neatlieka Darbų per Sutartyje nurodytą terminą ir papildomai nustatytą laiką;

17.1.2. Rangovas pakeičia Sutarčiai vykdyti pasitelktus subrangovus arba pasitelkia naujus nesilaikydamas Sutartyje nustatytos tvarkos;

17.1.3. Rangovas  pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo;

17.1.4. Rangovas siekia padidinti Sutarties kainą  (t.y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytą kainą );

17.1.5. Užsakovas praleidžia Sutartyje nurodytą mokėjimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

  - Bus laikoma, kad Rangovas vykdė Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

    - Rangovas vėluoja atlikti Darbus, t.y. atlieka juos tik per papildomai suteiktą terminą, nenumatytą sutartyje;

    - Rangovas nekokybiškai atlieka Darbus, neatitinkančius Sutartyje nustatytų reikalavimų ir nepašalina, neištaiso Darbų trūkumų savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą;

    - jeigu Užsakovas turės patirti papildomų, Sutartyje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą, išlaidų;

    - jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ar pažeistų trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Rangovas nekompensuotų dėl to Užsakovo patirtų išlaidų;

    - jei  Rangovas pažeidžia garantinius įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais.

  - Bus laikoma, kad Rangovas vykdė Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu:

    - Rangovas pažeidžia garantinius įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais daugiau nei du kartus .

- Sutarties neįvykdymas  ar netinkamas vykdymas

18.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą kai:

18.1.1. Sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo Sutarties pažeidimo arba priimtas Užsakovo sprendimas, kad Rangovas pirkimo Sutartyje nustatytą esminę pirkimo Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją;

18.1.2. priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę pirkimo Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais.

18.2. Užsakovas  CVP IS paskelbęs šiame Sutarties skyriuje nurodytą informaciją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

- Baigiamosios nuostatos

19.1. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi ir pasirašomi lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

19.2.  Sutartį Šalys sudarė savanoriškai, laisva valia.

19.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

19.4. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

19.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

20. Sutarties priedai

20.1. Sutartis turi priedus, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

20.1.1. 1  priedas  „Rangovo pasiūlymas“;

20.1.2.  2 priedas „ Atliktinų darbų sąrašas “;

20.1.2. 3  priedas  „Darbų techninė specifikacija“;

20.1.3. 4 priedas Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma;

20.1.4.  5 priedas Darbų perdavimo – priėmimo akto forma.

21. Šalių parašai

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| VšĮ Lazdijų rajono savivaldybės Sveikatos centras |  |
| Direktorius Vladimir Jelisejev _________________________ | Direktorius______________________ |
| A.V. _________________________ (data) | A.V. ______________________ (data) |

3 priedas

Darbų techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai.

- Statybos darbai turi būti atliekami pagal Techninį „Gydymo paskirties (visuomeninės paskirties grupės) pastato (8.3), Kauno g. 8, Lazdijai“, kapitalinio remonto projektą.

Priedas:

Projektas „Gydymo paskirties (visuomeninės paskirties grupės) pastato (8.3), Kauno g. 8,         Lazdijai“, kapitalinio remonto projektas“, Projekto numeris 25A18____________________

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| VšĮ Lazdijų rajono savivaldybės Sveikatos centras |  |
| [atstovo pareigos, vardas, pavardė] _________________________ | [atstovo pareigos, vardas, pavardė] ______________________ |
| A.V. | A.V. |

4 priedas

(Statybvietės priėmimo – perdavimo akto  forma)

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas [Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – VšĮ Lazdijų rajono savivaldybės sveiaktos centras, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 8.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės priėmimo – perdavimo aktu suteikia Rangovui – ................................ Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo – perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai:

Rangovo atstovas ____________________________________________ Parašas:______________________ Data

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

5 priedas

(Darbų perdavimo – priėmimo akto forma)

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

pagal viešojo pirkimo darbų rangos sutartį Nr.      ,

sudarytą 202__ m.  ___________d.

202__  m. ______________________d.

[Akto sudarymo vieta]

[Tiekėjo pavadinimas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-čios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo],   ________, toliau vadinamas Rangovu, ir VšĮ Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras, atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-čios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], toliau vadinama Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamosios Šalių sudaryta 202 -__-___ viešojo pirkimo darbų rangos sutartimi Nr.            sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ........................................................................................................................................................................, o Užsakovas šiuos Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui [suma skaičiais be PVM] ([suma žodžiais be PVM]) Eur ir [PVM suma skaičiais] ([PVM suma žodžiais])  Eur PVM, iš viso: [suma skaičiais] ([suma žodžiais]) Eur sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais (po vieną Rangovui ir Užsakovui), kurie turi vienodą juridinę galią.

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| VšĮ Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras |  |
| [atstovo pareigos, vardas, pavardė] _________________________ | [atstovo pareigos, vardas, pavardė] ______________________ |
| A.V. | A.V. |

# kvietimo 4 priedas

# Įkainotų veiklų sąrašas

# Veiklų sąrašo forma*

| Eil. Nr. | ##### Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaina (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I mėnuo | II mėnuo |  | III mėnuo | IV mėnuo | V mėnuo | VI mėnuo |  | VII mėnuo | VIII mėnuo | IX mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gydymo paskirties pastato, Kauno g. 8, Lazdijai, kapitalinio remonto darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pasirengimo ir remonto darbų organizavimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Architektūrinės dalies darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Konstrukcijų darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Medicininių dujų tiekimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Lifto šachtos korekcijos ir lifto keitimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektrotechnikos darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Technologinės dalies darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kitos paslaugos, t. y. inžinerinės paslaugos būtinos tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas), organizuoti statybos užbaigimo procedūras ir pateikti patvirtintą statybos užbaigimo dokumentą, objekto užbaigimui reikalingi tyrimai ir bandymai, viešinimo priemonės ir kt.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma be PVM (Eur): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM [nurodyti tarifą]%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | ___________ (Parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________ (Vardas ir pavardė) |  |  |  |  |  |  |

*Reikalavimai Veiklų sąrašo formos užpildymui :

- Konkurso dalyviai, teikdami pasiūlymą, privalo pateikti kainomis užpildytą veiklų sąrašą. Veiklų sąrašas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Techninę specifikaciją

- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Projekte numatytiems Darbams atlikti;

- Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);

- Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše paskirstant išlaidas Darbų kainose;

- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu;

- Veiklų sąraše visų Darbų grupių (etapų) kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) . PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas.

Perkančioji organizacija priima užsienio valstybės institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis veikla, o, tuo atveju, jeigu tiekėjas neturi išduoto teisės pripažinimo dokumento, jis turi pateikti prašymo išduoti teisės pripažinimo dokumentą kopiją bei nurodyti perkančiajai organizacijai, iki kada pateiks teisės pripažinimo dokumentą, tačiau tokio dokumento pateikimo terminas negali būti vėlesnis nei iki sutarties pasirašymo.

Užsienio šalių specialistai iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą.