PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas

| 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| - DB | Duomenų bazė |  |
| - IS | Informacinė sistema |  |
| - PĮ | Programinė įranga |  |
| - Pirkimas | Perkančiosios organizacijos atliekamas viešasis pirkimas, skirtas šioje techninėje specifikacijoje nurodyto pirkimo objekto įsigijimui |  |
| - Projektas (jei taikoma) | Projektas „Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo (LPMIS) ir Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymo ir priežiūros paslaugų pirkimas“ |  |
| - LIS | Licencijų informacinė sistema |  |
| - Perkančioji organizacija, Pirkėjas, Užsakovas | Valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas 124110246, adresas Studentų g. 39, 08106 Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja |  |
| - Sutartis | Su Pirkimo laimėtoju sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis |  |
| - Teikėjas, Diegėjas | Asmuo (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai) ar asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį |  |
| - Techninė specifikacija | Pirkimo techninė specifikacija |  |
| - LPMIS | Licencijavimo proceso modernizavimas ir standartizavimas |  |
| - Kitos šioje Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos apibrėžtos yra apibrėžtos Sutartyje, Pirkimo sąlygose, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. |  |  |
| - BENDROS NUOSTATOS |  |  |
| - Šioje Techninėje specifikacijoje vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“, „bus“, „leis“, „apims“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Teikėjas šio pirkimo apimtyje turi sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. |  |  |
| - Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sertifikatai, protokolai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. Teikėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, sertifikatas, protokolas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant Perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra Teikėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai – Teikėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų Pirkimo objektą. |  |  |
| - Paslaugų teikimui keliami bendrieji reikalavimai: - Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga; - Teikėjas neturi naudoti trečiųjų šalių komponentų, kurie yra nauji, niekada nenaudoti projektuose, Alpha ar Beta testavimo etapuose, reikalauja papildomų licencijų veikimui (angl. run-time licence); - Teikėjas įsipareigoja Perkančiosios organizacijos atstovams teikti konsultacijas, susijusias su Pirkimo objektu, raštu bei žodžiu visą Sutarties ir garantinės priežiūros laikotarpį; - Perkančioji organizacija įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį teikti Teikėjui būtiną ir reikalingą informaciją tinkamam Sutarties vykdymui; - Prieš suteikiant prieigą prie Perkančiosios organizacijos tvarkomų asmens duomenų, Teikėjas privalės Perkančiajai organizacijai pateikti už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą); - Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės; - vykdant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus dėl asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Perkančiojoje organizacijoje, bus įvertintas Teikėjo Sutarties vykdymui pasitelkiamų specialistų patikimumas atliekant jų asmeninę patikrą. |  |  |
| - Paslaugų teikimas turi būti vykdomas vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais bei jų pakeitimais, atsiradusiais Paslaugų teikimo metu ir kitais su kompiuterizuojama veiklos sritimi bei kuriamomis ar modifikuojamomis el. paslaugomis susijusiais dokumentais: - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679; - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas; - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“; - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“; - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“; - Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“; - Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |  |
| - Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja šioje Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų aktualiomis versijomis. |  |  |
| - Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą. |  |  |
| - PIRKIMO OBJEKTAS |  |  |
| - Pirkimo objektas | Licencijavimo proceso modernizavimas ir standartizavimas (LPMIS) ir Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymo ir priežiūros paslaugos.(toliau – Paslaugos). Detalūs reikalavimai Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo (LPMIS) paslaugoms nurodyti Techninės specifikacijos priede „Reikalavimai LPMIS pirkimo objektui nr1”, Detalūs reikalavimai Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymo ir priežiūros paslaugoms nurodyti priede „Reikalavimai LIS pirkimo objektui nr2”. |  |
| - Pirkimo objekto skaidymas | Pasirinkite |  |
| - Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindimas (jei taikoma) | Pirkimo objektas negali būti skaidomas į dalis dėl: 1) techninių priežasčių – Pirkimo objektas apima vienos sistemos – LIS - vystymą. IS vystymui pasirenkami sprendimai turi būti tarpusavyje technologiškai suderinti, o Pirkimo objektą skaidant į dalis ir skirtingiems tiekėjai vystant tą pačią IS, vieno tiekėjo naudojami sprendimai gali būti nesuderinami (arba sunkiai suderinami) su kito tiekėjo naudojamais sprendimais. Papildomai vienas tiekėjas, atliekantis LPMIS dalį, galės tikslingai užtikrinti pilną LPMIS projekto įvykdymą (jeigu būtų susidurta su neplanuotais uždelsimais) per vystymo ir priežiūros paslaugų teikimo laikotarpį; Ydinga praktika, kai keli paslaugų teikėjai gali dirbti toje pačioje aplinkoje (programiniame kode), dėl ko, iškilus sistemos veikimo problemai, Perkančioji organizacija neturi galimybių identifikuoti, dėl kurio paslaugų teikėjo kaltės problema atsirado. 2) dėl per didelių laiko sąnaudų – Pirkimo objektą skaidant į dalis ir skirtingiems tiekėjai vystant tą pačią IS, tiekėjai, prieš pradėdami teikti savo paslaugų dalį, turėtų sulaukti kitų tiekėjų paslaugų teikimo rezultatų bei susipažinti su jais, o tai ženkliai padidintų galutinio rezultato pasiekimo terminus bei keltų riziką sklandžiam bei nenutrūkstamam IS darbui. Dviejų ar daugiau tiekėjų koordinavimas lemtų ženkliais didesnes laiko sąnaudas Perkančiajai organizacijai, taip pat galimai turėtų įtakos užduočių atlikimo trukmės padidėjimui. 3) papildomų kaštų – atsižvelgiant į tai, jog su tiekėju bus atsiskaitoma pagal valandinį įkainį, bet kokios tiekėjui tenkančios papildomos funkcijos, tokios, kaip papildoma analizė, bendradarbiavimas ir/ar teikiamų Paslaugų planavimas bei koordinavimas su kitais tiekėjais padidintų užduočių atlikimo darbo laiką, už kurį Perkančioji organizacija turėtų sumokėti papildomai, pagal valandinį įkainį. Esant atskiriems paslaugų teikėjams, modifikavimo paslaugoms prireiktų žymiai daugiau sąnaudų analizei / projektavimui / programavimui / testavimui, nes palaikymo paslaugų teikėjas vykdydamas PĮ palaikymo sutartį būna gerai susipažinęs su esama PĮ, jos niuansais, galimomis rizikomis, todėl šiam paslaugų teikėjui reikia mažiau laiko sąnaudų reikiamiems pakeitimams įvertinti, juos atlikti ir ištestuoti, o vykdant užsakomąsias informacinių sistemų/registrų modifikavimo paslaugas paslaugų teikėjų laiko sąnaudos atsiremia į Perkančiosios organizacijos biudžetą. |  |
| - Mato vienetas | Choose an item. Mėnuo Valanda |  |
| - Paslaugų kiekis (apimtis) | - LPMIS numatoma preliminariai 1100 valandų; - LIS vystymo valandos. Vystymo ir priežiūros sutarties metu planuojama įsigyti preliminariai 4440 valandų; - LIS priežiūros dalis: 32 mėnesiai priežiūros |  |
| - Nurodytas Paslaugų kiekis (apimtis) yra | Preliminarus Paslaugos bus perkamos pagal poreikį, neviršijant Pirkimui skirtos lėšų sumos, nurodytos Pirkimo sąlygose |  |
| - Minimalus Paslaugų kiekis (apimtis), kurį įsipareigoja nupirkti Perkančioji organizacija Sutarties vykdymo metu (jeigu taikoma) | - LPIMS - 60 proc. valandų; - LIS vystymo – 30 proc. vystymo valandų; - LIS priežiūros – 24 mėn. |  |
| - Paslaugų kiekio (apimties) keitimas | Netaikoma |  |
| - Paslaugų teikimo vieta | Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu, arba, esant poreikiui, Perkančios organizacijos padalinyje, esančiame Studentų g. 39, Vilniuje. Paslaugų teikimo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose. |  |
| - Paslaugų teikimo terminas | Paslaugų teikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos – Teikėjas pradės teikti LPMIS įgyvendinimui reikalingas vystymo paslaugas. LIS vystymo ir priežiūros dalis įsigalios nuo pirmojo paslaugų užsakymo dienos. |  |
| - Paslaugų teikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Paslaugų (su) teikimo termino pratęsimas nenumatomas |  |
| - Paslaugų užsakymo tvarka | - LPMIS vystymo paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ankščiau kaip 2025 m. balandžio 1 d. - LIS vystymo ir priežiūros paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ankščiau kaip 2025 m. rugpjūčio 1 d. - Esant poreikiui pasibaigus 24 mėn. laikotarpiui LIS priežiūros paslaugos bus užsakomos pateikiant atskirą užsakymą. |  |
| - Paslaugų teikimo grafikas | Pateiktas Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 „Reikalavimai LPMIS pirkimo objektui“ skyriuje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“. Vystymo ir priežiūros paslaugų vykdymas numatomas pagal Pateiktas Techninės specifikacijos priedo Nr. 2 „Reikalavimai LIS pirkimo objektui“ skyriuje „Reikalavimai vystymo paslaugų teikimui“. |  |
| - TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |
| - Terminas per kurį Teikėjas turi raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali sutrukdyti Teikėjui įvykdyti sutartinius įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka | 5 darbo dienos |  |
| - Kiti Teikėjo įsipareigojimai | - |  |
| - Kiti Teikėjo įsipareigojimai nurodyti Techninės specifikacijos priede „Reikalavimai pirkimo objektui“ (jei taikoma), Sutarties projekte ir Pirkimo sąlygose |  |  |
| - PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA |  |  |
| - Akto pasirašymo terminas | 5 darbo dienos |  |
| - Akto pasirašymo periodiškumas | Suteiktų Paslaugų faktiniai kiekiai perduodami Užsakovui po vystymo ir/arba priežiūros paslaugų priėmimo Šalims pasirašant per praėjusį mėnesį suteiktų Paslaugų aktus. |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ |  |  |
| - Paslaugų garantinis terminas | 6 mėn. |  |
| - Paslaugų trūkumų pastebėtų Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po Akto pasirašymo pašalinimo terminas | 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus |  |
| - REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU |  |  |
| - Teikėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Teikėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomas prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ir (ar) darbai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |  |
| - Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |
| - Paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |  |  |
| - Jeigu prekių gamintojas ar Teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. |  |  |
| - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumų programinėje įrangoje, Teikėjas, kurdamas PĮ ir teikdamas PĮ priežiūros paslaugas, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices ir kt.). Kuriama PĮ neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose. Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename PĮ kūrimo (vystymo, priežiūros) etape. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi naujausiomis šių metodikų versijomis: OWASP Web Security Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis. |  |  |
| - Teikėjas, suderinęs su Perkančiąja organizacija, turi naudoti naujai kuriamai PĮ jos kūrimo dieną esamas naujausias programinių paketų (pvz. Microsoft Office 2019 WordML technologijos naudojimui), bibliotekų (pvz. jQuery v3.7.1, jQuery.min, Bootstrap ir kt.), programavimo kalbų, jų kompiliatorių bei interpretatorių versijas (pvz., JDK21, .NET 4.8, .NET Core, PHP 8.0). |  |  |
| - Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti. PASTABA. Taikoma, jei Perkančioji organizacija įvertinusi nustatys, kad gali susidaryti aplinkybės nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. 4 d. 1 p. |  | Taip |
| - APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| - Atsižvelgiant į tai, kad perkamos Paslaugos yra nematerialaus pobūdžio intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nebus sukurtas neigiamas poveikis aplinkai, taip pat nebus sukuriamas taršos šaltinis ar generuojamos atliekos, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, Pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |
| - HIERARCHIJA |  |  |
| - Ši Techninė specifikacija yra vientisas ir nedalomas dokumentas. - Techninės specifikacijos aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Pirkimo dokumentų viršenybės tvarka: - Skelbimas apie Pirkimą; - Sutarties specialioji dalis; - Techninė specifikacija; - Techninė specifikacijos priedas Nr. 1 „Reikalavimai pirkimo objektui“ (jei taikoma); - Kiti Techninės specifikacijos priedai (jei taikoma); - Sutarties bendroji dalis; - Pirkimo sąlygos; - Pirkimo sąlygų priedai; - Teikėjo pasiūlymas. - Jei bet kuriame iš 9.2 punkte nurodytų dokumentų yra dviprasmybių, neatitikimų ar prieštaravimų aukštesnės galios dokumentuose nustatytoms sąlygoms, šios visuomet yra laikomos turinčiomis viršenybę prieš žemesnės galios dokumente nustatytas sąlygas nuo jų nustatymo momento. - Tuo atveju, jei Teikėjo pateikti dokumentai, įskaitant licencijas, jų naudojimo taisyklės ar pan., prieštarauja 9.2.1-9.2.8 p. nurodytuose dokumentuose nustatytoms sąlygoms, vadovaujamasi 9.2.1-9.2.8 p. nurodytų dokumentų nuostatomis. |  |  |
| - PRIEDAI |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Reikalavimai LPMIS pirkimo objektui |  |
| - Priedas Nr. 2 | Reikalavimai LIS pirkimo objektui |  |