Techninės specifikacijos

Priedas nr 1

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

LICENCIJAVIMO PROCESO MODERNIZAVIMO IR STANDARTIZAVIMO (LPMIS) PASLAUGOMS

- Turinys

1. PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	3

1.1. Santrauka	3

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	3

1.3. Sistemos vystymą bei veikimą reglamentuojantys teisės aktai	4

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	5

2.1. Sistemos organizacinė struktūra	5

2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	5

2.3. Sistemos funkcinė architektūra	5

2.3.1. Sistemos loginis modelis	6

2.3.2. Sistemos loginiai sluoksniai	7

2.3.3. Sistemos loginių sluoksnių išsidėstymas techninėje įrangoje	8

2.4. Naudojamos technologijos	9

2.5. Sistemos fizinė struktūra	10

2.6. Sistemos techninė įranga	11

2.7. Sistemos infrastruktūros aplinkos	12

2.7.1. Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos	12

2.8. Sistemos saugumo sprendimai	12

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	12

3.1. Reikalavimai darbo vietai	12

3.2. Reikalavimai Sistemos vystymo valandų paslaugų teikimui	13

3.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	15

3.3.1. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams ir programinės įrangos kūrimo iteracijoms	16

3.3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	22

3.3.3. Reikalavimai analizei ir projektavimui	24

3.3.5. Reikalavimai diegimui	24

3.3.6. Reikalavimai testavimui	24

3.3.7. Reikalavimai mokymams	26

3.3.8. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	27

3.3.9. Reikalavimai Sistemos pakeitimų valdymui	27

3.3.9. Reikalavimai garantiniai priežiūrai	28

3.3.10. Reikalavimai Projekto valdymui	29

4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	30

4.1. Reikalavimai saugai	30

4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	30

4.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	31

4.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	32

4.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	32

4.1.5. Reikalavimai auditavimui	33

4.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	33

4.1.7.	Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	34

4.1.8. Kiti saugos reikalavimai	34

5. PRIEDAI	36

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas	36

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės	36

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Sistemos naudotojų schema	5

2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama	6

3 pav. Sistemos loginių posistemių ir modulių diagrama	7

4 pav. Sistemos loginių sluoksnių schema	8

5 pav. Sistemos loginių sluoksnių išsidėstymo RC infrastruktūroje schema	9

6 pav. Sistemos sudėtinių dalių diegimo į techninius elementus schema	11

7 pav. Sistemos naudojamos RC techninės įrangos diagrama	12

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai	3

2 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai	17

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## 1.1. Santrauka

Sistemos vystymo valandų paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui (toliau – Reikalavimai pirkimo objektui arba RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti vystoma Sistema.

RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos vystymo valandų ir paslaugų Teikėjas (toliau – Teikėjas) vystant Sistemą, įvardijamas vystymo valandų paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) objektas, pateikiama Sistemos funkcinė architektūra ir jos aprašymas (žr. 2.3 poskyrį), aprašomas numatytas Sistemos vystymas (žr. 3 skyrių).

Planuojama įsigyti LPMIS vystymo paslaugas, kurias rangovas turėtų pradėti teikti nuo sutarties pasirašymo datos.

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Aplinkos | Valstybės įmonės Registrų centras informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos |
| DB | Duomenų bazė |
| DEV | RC informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo (angl. Development environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos kūrimas ir vidinis testavimas |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| JAREP | Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga |
| PAS | Paslaugų administravimo sistema |
| Pirkimas | Sistemos vystymo valandų ir paslaugų pirkimas |
| PROD | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai eksploatuoti (angl. Production environment). |
| RC | Valstybės įmonė Registrų centras |
| RCSC | Registrų centro sertifikavimo centras |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| Sistema, IS, LIS | Licencijų informacinė sistema |
| Teikėjas | Sistemos vystymo valandų ir paslaugų teikėjas |
| TEST | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment), kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| VDI | Virtuali darbo vieta (angl. Virtual Desktop Infrastructure) |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. Sistemos vystymą bei veikimą reglamentuojantys teisės aktai

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13  d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“;

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. DĮ-30 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdų patvirtinimo“;

Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Licencijavimo pagrindų aprašas ir Licencijų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

Licencijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 4-586 „Dėl Licencijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai;

kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

# ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

## 2.1. Sistemos organizacinė struktūra

Sistemos valdytojas yra Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Sistemos tvarkytojas yra RC.

## 2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

Sistemos naudotojų schema pateikta žemiau esančiame paveiksle.

1 pav. Sistemos naudotojų schema

## 2.3. Sistemos funkcinė architektūra

Sistemos nuostatų 17 punkte nurodyti Sistemos funkciniai komponentai sudaro Sistemos funkcinę architektūrą ir aprašomi Sistemos loginiame modelyje.

2 pav. Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama

### 2.3.1. Sistemos loginis modelis

Sistemos loginis modelis sudarytas iš loginių posistemių ir modulių, kurie žemiau aprašyti ir pavaizduoti 3 paveiksle „Sistemos loginių posistemių ir modulių diagrama“:

Elektroninių paslaugų posistemis yra web tipo aplikacija, kurios pagrindinis tikslas teikti išoriniams vartotojams informaciją apie išduotas licencijas elektroninių paslaugų pavidalu.

Vidinio portalo posistemis yra web tipo aplikacija, kurios pagrindinis tikslas leisti kurti institucijų išduodamų licencijų aprašymus, pildyti ir tvarkyti duomenis apie išduodamas licencijas, dirbti su ataskaitomis ir administruoti posistemį. Vidinis portalas savyje turi Administravimo modulį, kurį naudojant LIS ir Institucijos administratoriai atlieka licencijų sukūrimo ir administravimo darbus.

Ataskaitų posistemis yra ataskaitų generavimo serveris, kuris atsakingas už kitiems LIS posistemiams reikalingų ataskaitų generavimą ir jų pateikimą.

Duomenų mainų posistemis yra integracinio tipo aplikacija, kurios pagrindinis tikslas teikti turimus duomenis išorinėms informacinėms sistemoms ir gauti iš išorinių informacinių sistemų LIS posistemėms reikalingus duomenis. Visos vidinės LIS posistemės su išorinėmis sistemomis (ne RC sistemomis) komunikuoja per šią posistemę. Su kitomis RC sistemomis LIS posistemiai komunikuoja tiesiogiai.

LIS administravimo posistemis sudarytas iš visų LIS įgyvendinimui panaudotų programinių sprendimų ir produktų administravimo priemonių visumos. Ši posistemė realiai neegzistuoja, tačiau logiškai apjungia visuose kituose posistemiuose egzistuojančių administravimo priemones į vieną loginį vienetą.

LIS naudos kitas RC sistemas:

RC TVS sistema naudojama apklausų apie teikiamas paslaugas vykdymui ir valdymui.

RC vartotojų administravimo posistemė naudojama vidinių paslaugų posistemio vartotojų informacijos saugojimui ir tvarkymui.

iPasas.lt sistema naudojama LIS posistemių vartotojų autentifikavimui.

JAREP - siunčiami pranešimai apie išduotas licencijas, licencijų duomenų pasikeitimus, licencijų būsenų keitimus (galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kt.). Iš JAREP pranešimai bus siunčiami į JAR ir PAS, kur bus sukuriama užduotis dėl licencijos pranešimo sukūrimo JAR‘ui;

3 pav. Sistemos loginių posistemių ir modulių diagrama

### 2.3.2. Sistemos loginiai sluoksniai

4 paveiksle „Sistemos loginių sluoksnių schema“ pavaizduoti Sistemą sudarantys loginiai sluoksniai:

Naudotojo sąsaja. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

Suteikti prieigą prie kuriamos sistemos funkcijų;

Užtikrinti duomenų surinkimą iš naudotojų;

Pateikti duomenis naudotojams;

Suteikti naudojimosi sistema pagalbą;

Integracija. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

Vykdyti duomenų apsikeitimą su vidinėmis RC sistemomis;

Vykdyti duomenų apsikeitimą su išorinėmis sistemomis;

Veiklos logika. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

Realizuoti sistemos veikos logiką;

Generuoti elektroninius dokumentus (ataskaitas);

Vykdyti duomenų patikrinimą;

Užtikrinti prieigą prie duomenų;

Duomenys. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

Saugoti duomenis;

Užtikrinti duomenų integralumą.

Naudotojo sąsaja yra sukurta plono kliento principu, t.y. kiekvienas Sistemos naudotojas prie Sistemos naudotojo sąsajos galės prieiti nediegiant jos savo kompiuteryje (išskyrus būtinus įskiepius), o naudojant interneto naršyklę.

4 pav. Sistemos loginių sluoksnių schema

### 2.3.3. Sistemos loginių sluoksnių išsidėstymas techninėje įrangoje

Sistemos loginiai sluoksnių ir jų programavimo komponentų grupių techninės įrangos komponentuose pavaizduotas 5 paveiksle „Sistemos loginių sluoksnių išsidėstymo RC infrastruktūroje schema“:

Aplikacijų tarnybinėje stotyje išdėstyti šie Sistemos loginiai sluoksniai:

Naudotojo sąsajos kliento dalies programiniai komponentai, kurie vykdys dinaminį naudotojo sąsajos generavimą;

Naudotojo sąsajos serverio dalies programiniai komponentai;

Aplikacijų lygio integracija;

Aplikacijų lygio veiklos logika;

Automatiniai procesai;

Ataskaitų generavimas;

Prieiga prie DB objektų;

Duomenų bazių tarnybinėje stotyje išdėstyti šie Sistemos loginiai sluoksniai ir jų programinių komponentų grupės:

DB lygio integracija;

DB lygio veiklos logika;

Duomenys.

5 pav. Sistemos loginių sluoksnių išsidėstymo RC infrastruktūroje schema

## 2.4. Naudojamos technologijos

Sistema veikia Java technologijos pagrindu. Žemiau pateiktame aprašyme nurodyta Sistemos funkcionavimui panaudota trečių šalių programinė įranga.

Norinti dirbti su sistemos naudotojo sąsajomis, naudotojo darbo vietoje turės egzistuoti:

Viena iš nurodytų interneto naršyklių:

Microsoft Internet Explorer;

Mozilla FireFox;

Google Chrome.

Adobe Acrobat Reader įskiepis, skirtas sistemos sugeneruotų arba naudotojo įkeltų PDF formato elektroninių dokumentų peržiūrai.

Web tarnybinėje stotyje įdiegta nginx HTTP Server programinė įranga, kuri užtikrina užklausų peradresavimą bei naudotojų prisijungimą prie naudotojo sąsajos HTTP SSL protokolu;

Aplikacijų tarnybinėje stotyje įdiegta TomCat programinė įranga, kurioje funkcionuoja naudotojo sąsajos, aplikacijų serverio veiklos logikos bei integracijos dalys. Šioms sistemos dalims realizuoti naudojamos šios technologijos:

Jasper Reports Server – ataskaitų serveris, kuris atsakingas už visų projekte numatytų ataskaitų vykdymą. Šis ataskaitų serveris veikia Java technologijos pagrindu;

Spring - Technologija, naudojama aplikacijų serverio dalies įvairiems komponentams kurti. Bus naudojama LIS naudotojo sąsajos kūrimui, aplikacijų lygio veiklos logikos realizavimui;

MyBatis – Programinių priemonių rinkinys, leidžiantis Java platformoje sukurtoje aplikacijoje manipuliuoti reliacinėje duomenų bazėje (tame tarpe ir Oracle DB) esančiais objektais.

Apache Camel – Technologija, leidžianti patogiai kurti integracines sąsajas su kitomis sistemomis, nepriklausomai nuo ryšio technologijos ar protokolo. Leidžia konvertuoti ir apdoroti priimtus/siunčiamus pranešimus Bus naudojama duomenų mainams su išorinėmis sistemomis;

Apache Velocity – Technologija, leidžianti suformuoti tekstinius pranešimus naudojant išlanksto parengtus pranešimų šablonus. Bus naudojama pranešimų apie pastebėtas klaidas išduotose licencijose formavimui.

DB tarnybinėje stotyje įdiegta Oracle DB Server programinė įranga, naudojant kurią bus vykdomas sistemos duomenų saugojimas, veiks DB lygio veiklos logika bei integracija. Šioms sistemos dalims realizuoti bus naudojamos šios technologijos:

Kompleksinei veiklos logikai bei integracijai su kitomis vidinėmis sistemomis realizuoti bus naudojami PL/SQL kalba parašyti paketai.

## 2.5. Sistemos fizinė struktūra

Sistema fiziškai bus sudaryta iš šių pagrindinių dalių, kurios bus diegiamos į techninės įrangos elementus:

LIS vidinio portalo posistemė. Šios web sąsajos komponentai diegiami Openshift servise lis vpp {versijos nr.}.yaml;

LIS viešų paslaugų portalas. Šio portalo komponentai diegiami Openshift servise lis epp {versijos nr.}.yaml;

LIS foninių procesų aplikacija. Ši aplikacija diegiama Openshift servise lis jobs {versijos nr.}.yaml. LIS integracinių procesų aplikacija. Ši aplikacija diegiama Openshift servise lis integr {versijos nr.}.yaml;

Duomenų bazės struktūros bei programiniai komponentai. Jie užsakovui pateikiami archyvo lis db {versijos nr.}.zip pavidalu.

Žemiau pateikta sistemos sudėtinių dalių diegimo į techninius elementus schema.

6 pav. Sistemos sudėtinių dalių diegimo į techninius elementus schema

## 2.6. Sistemos techninė įranga

Sistema funkcionuoja RC informacinių technologijų infrastruktūros techninėje įrangoje.

Sistemos naudojama techninė įranga paremta daugiasluoksnės architektūros principais, pagal kurias sukurti trys atskiri fiziniai sluoksniai, kuriuose funkcionuoja Sistema, atitinkamai, (Web tarnybinės stotys, Aplikacijų tarnybinės stotys bei DB tarnybinės stotys).

Sistema naudoja tokią RC informacinių technologijų infrastruktūros techninę įrangą:

Ugniasienė – tinklo infrastruktūros elementas, atskiriantis sistemos infrastruktūros sluoksnių tinklus, tuo užtikrindamas reikiamą sistemos saugumą tinklo lygmenyje. Infrastruktūroje egzistuos ugniasienės, atskiriančios visus sistemos sluoksnius, sistemos naudotojus bei išorines sistemas vieną nuo kito;

RC pašto stotis – Elektroninio pašto tarnybinė stotis, kurioje esantį SMTP serverį LIS naudos siųsdamas informacinius pranešimus sistemos naudotojams. Šis serveris galima būti naudojamas informacijos mainams su kitomis informacinėmis sistemomis, jeigu sistemos bendraus elektroninio pašto pranešimais.

Autentifikavimo tarnybinė stotis – Tarnybinė stotis, kurioje esančią RCSC modulio iPasas programinę įrangą LIS naudos vykdydamas bandančio prie sistemos prisijungti naudotojo identifikavimą;

WEB tarnybinė stotis, veikianti OpenShift telkinyje (klasteryje), skirta užklausų, gautų iš išorinių bei vidinių naudotojų peradresavimui į aplikacijų tarnybinėje stotyje esantį TomCat aplikacijų serverį;

Aplikacijų tarnybinės stotys, veikiančios OpenShift telkinyje (klasteryje), kuriose įdiegtas TomCat aplikacijų serveris, skirtas LIS naudotojo sąsajos, programiniams veiklos logikos, integracijos ir ataskaitų generavimo modulių funkcionavimui. Sistemos naudotojai prieigą prie duomenų bazės turės tik per šias tarnybines stotis;

DB tarnybinių stočių klasteris – Tarnybinių stočių klasteris, kurio tarnybinėse stotyse bus įdiegta Oracle DB Server programinė įranga, skirta sistemos duomenų bazės komponentų valdymui;

Duomenų saugykla – Sistemos duomenims saugoti skirta duomenų saugykla (S3), su DB tarnybinių stočių klasteriu sujungta šviesolaidiniu tinklu. Toks techninis duomenų bazių serverių atskyrimas nuo pačių duomenų leis maksimaliai užtikrinti kuriamos sistemos duomenų saugumą, minimizuodamas jų praradimo tikimybę;

Komutatorius – Sluoksnių tarnybines stotis tarpusavyje jungiantis tinklo maršrutizatorius, užtikrinantis papildomą sistemos techninės įrangos elementų saugumą tinklo lygmenyje;

## 2.7. Sistemos infrastruktūros aplinkos

### 2.7.1. Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos

Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau — Aplinkos):

RC vystymo aplinka (angl. Development environment), toliau – DEV. Tai Aplinka, kuri taip pat gali būti skirta Teikėjui  Sistemos vystymo, kūrimo ir vidinio testavimo darbams vykdyti. DEV vyksta Sistemos vystymas bei vidinis jos versijų testavimas;

RC testinė aplinka (angl. Testing environment),  toliau – TEST. Tai Aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota Teikėjui skirtoje testinėje aplinkoje;

Produkcinė aplinka (angl. Production environment), toliau – PROD. Tai Aplinka, kurioje eksploatuojama sistema. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai  tik tada, kai diegiamos sistemos versija bus ištestuota RC testinėje aplinkoje.

Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST aplinkoje bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

## 2.8. Sistemos saugumo sprendimai

Sistemoje realizuoti tokie saugumo sprendimai:

Priėjimas prie Sistemos tinklinių paslaugų bei naudotojo sąsajų bus galimas tik HTTPS protokolu;

Išorinės sistemos, kurių duomenys teikiami sistemai per šios sistemos tinklines paslaugas, identifikuojamos remiantis WS-Security bei WS-SecurityPolicy standartų apibrėžtais reikalavimais.

Vartotojai prie sistemos galės jungtis šiais būdais:

    - per RCSC identifikavimo moduliu iPasas. Šis modulis suteikia galimybę naudotojui identifikuoti save naudojant stacionarų skaitmeninį sertifikatą, mobilų skaitmeninį sertifikatą, elektroninės bankininkystės informacinę sistemą. Taip pat naudotojas gali pasirinkti savo, kaip naudotojo, tipą:  fizinis asmuo, fizinis asmuo, veikiantis kaip juridinio asmens vadovas, fizinis asmuo, veikiantis pagal juridinio asmens suteiktą įgaliojimą, fizinis asmuo, veikiantis pagal jo darbovietės ir RC pasirašytą bei vartotojų administravimo posistemėje registruotą duomenų teikimo sutartį.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 3.1. Reikalavimai darbo vietai

Pagal numatytas procedūras Pirkėjas Teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Pirkėjo išteklių (toliau – prieiga):

Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE. Pagal Pirkimo objekto specifiką Teikėjo specialistui gali būti suteikta prieiga prie DEV aplinkoje pirkimo objekto vykdymui reikalingų DB schemų;

Teikėjo specialistams aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo GIT repozitoriumo Pirkimo objekto programinės įrangos išeities tekstų versijų valdymui, Pirkėjo infrastruktūros kūrimo aplinkoje (DEV) Pirkimo objekto vykdymui dedikuotų serverių (nesuteikiant administratoriaus teisių) ir reikalingų DB schemų.

Pagal poreikį, Pirkėjas suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Teikėjo specialistai pasieks Pirkėjo išteklius reikalingus Paslaugų teikimui.

Pagal poreikį, Pirkėjas galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui.

## 3.2. Reikalavimai Sistemos vystymo valandų paslaugų teikimui

Paslaugos bus užsakomos Pirkėjo JIRA pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Teikėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Pirkėjo JIRA (žr. RPO 43.1 papunktį).

Vystymo paslaugos apims šių poreikių (neapsiribojant) įgyvendinimą:

Išplėsti esamas licencijų formų struktūros elementus naujais elementais. Projekto metu plečiantis į LIS pateikiamų licencijų tipams, dalis licencijų turės specifinius elementus, kurių saugojimui šiuo metu LIS nėra paruošta.;

Vadovaujantis Valstybės duomenų agentūros pateikiama metodika informacija (https://atviriduomenys.readthedocs.io/dsa/index.html ) parengti LIS pirminio duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašą;

Realizuoti integraciją LIS duomenų perdavimui į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą. Sąsaja turi būti realizuota vadovaujantis Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. DĮ-30 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdų patvirtinimo“. Konkreti duomenų perdavimo realizacija, jos parametrai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija;

Realizuoti LIS universalią duomenų mainų sąsają, vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakyme Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ pateikiamais reikalavimais;

LIS portalo naudotojo sąsaja turi būti pakeista vadovaujantis nuorodoje - https://www.figma.com/proto/jfptjmCzKoDNpoBMe1xfBA/Epaslaugos---per%C5%BEi%C5%ABros?page-id=1124%3A1403&type=design&node-id=1124-1427&viewport=526%2C365%2C0.04&t=fLmixeswnJEbviSe-1&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=1124%3A1427&show-proto-sidebar=1  pateikiamais dizaino ir navigacijos principais;

Prieš atnaujinant LIS dizainą turi būti parengti pagrindinių LIS puslapių (iki 10 vnt.) dizaino eskizai, bei parodyta puslapių prisitaikymas dirbant su mobiliais įrenginiais;

Kiti darbai pagal poreikį užsakomi Perkančiosios organizacijos, kurie būtų reikalingi atlikti norint pasiekti projekto tikslus.

Sistemos vystymo paslaugos turi būti teikiamos remiantis inkrementiniu-iteraciniu informacinių sistemų įgyvendinimo būdu (angl. Agile), kuomet sistemos savininko (angl. Product Owner) vaidmenį atlieka Pirkėjas, darbai planuojami dviejų-trijų savaičių iteracijomis, taikomos kitos atitinkamos praktikos darbų planavimui, prioritetizavimui komunikavimui, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimui. Konkretūs susitarimai dėl taikomų inkrementinio-iteracinio įgyvendinimo būdo metodų ir praktikų (iteracijos trukmė, reguliarūs susitikimai, darbų sąrašų formatai, progreso vizualizavimas ir kt.) turi būti suderinta paslaugų teikimo reglamente, kurį Teikėjas per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, turi paruošti ir suderinti su Paslaugų gavėju. Sistemos Vystymo paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis šiuo procesu:

JIRA užduotyje Pirkėjas pateikia Teikėjui užsakymą Sistemos vystymui, kuriame nurodomas Sistemos vystymo poreikio aprašymas (pvz., naujas funkcionalumas, funkcionalumo pakeitimai, integracijų su kitomis sistemomis, Sistemos architektūros pakeitimai ar kitokie vystymo poreikiai, bendrai apibrėžiant jų apimtį bei tikslus);

Per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Teikėjas:

    - atlieka pateiktos Sistemos vystymo užduoties analizę, įvertina visų vystymo ir diegimo darbų sąnaudas darbo laiko valandomis, parengia užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą, nurodydamas konkrečius programavimo darbus smulkinant juos iki funkcijų ir formų sukūrimo ar koregavimo lygio, ir jų vertinimą valandomis;

    - pateikia Pirkėjui galimų darbo laiko sąnaudų įgyvendinimo kalendorinių terminų vertinimą, užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą;

derina su Pirkėju vystymo užsakymo reikalavimus;

Per 5 darbo dienos nuo analizės rezultatų teikimo Pirkėjas arba patvirtina, arba atmeta darbo sąnaudų vertinimą. Tuo atveju, jei Pirkėjas patvirtina darbo sąnaudų vertinimą darbų sąmatą ir vystymo terminus, Pirkėjas ir Teikėjas pasirašo vystymo darbų užsakymą.

Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų vystymo užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų vystymo užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis:

    - Teikėjas arba Pirkėjas Pirkėjo JIRA sistemoje sukuria detalias užduotis (angl. User story), testavimo scenarijus (angl. Testcase) ir kartu su Pirkėju atlieka tarpinių iteracijų darbų planavimą;

    - Teikėjas įgyvendina vystymo rezultatus ir sukurtus Sistemos pakeitimus testuoja Teikėjo aplinkoje;

    - Teikėjas pateikia Pirkėjui pakeitimų diegimo paketą su pilnu pakeitimų aprašymu bei diegimo instrukcija.

    - Teikėjas diegia Sistemos pakeitimus Pirkėjo DEV aplinkoje;

    - Teikėjas testuoja sudiegtus pakeitimus Pirkėjo DEV aplinkoje. Esant reikalui testavime gali dalyvauti Pirkėjas;

Teikėjas pašalina aptiktus testavimo metu sutrikimus, klaidas, neatitikimus reikalavimams.

Esant poreikiui, Teikėjas organizuoja Pirkėjo atstovų mokymus sutartu būdu;

Pagal suderintus ir patvirtintus terminus Pirkėjas diegia galutinius vystymo rezultatus Pirkėjo testinėje ir gamybinėje aplinkoje. Esant reikalui diegime gali dalyvauti Teikėjas;

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vystymo užduoties įgyvendinimo ir įdiegimo į gamybinę aplinką, Pirkėjui patvirtinus, kad klaidų ar sutrikimų nenustatyta:

    - Pirkėjas ir Teikėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodoma, kokie konkretūs vystymo darbai per mėnesio laikotarpį buvo atlikti, tačiau Pirkėjas priima tas darbo sąnaudas, kurios buvo patvirtintos vystymo darbų užsakyme.

Teikėjas turės pateikti Pirkėjui šiuos kiekvieno vystymo užsakymų rezultatus, kurių pateikimo apimtis ir laikas suderinamas teikiant užsakymą (neapsiribojant):

programinės įrangos reikalavimų specifikaciją, t. y. detalų procesų modelį, detalų duomenų modelį (esybių aprašymus ir esybių ryšių diagramą), detalų funkcinį modelį (funkcijų hierarchijos schemą, funkcijų aprašymą, duomenų srautų diagramą);

techninės ir technologinės architektūros aprašą (jei reikia);

tvarkomų / perkeliamų duomenų rinkinių sąrašą, duomenų tvarkymo / perkėlimo planą (jeigu toks tvarkymas / perkėlimas vykdomas);

programinės įrangos duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo taisykles ir duomenų sutvarkymo protokolą (jeigu toks tvarkymas/perkėlimas vykdomas);

duomenų struktūrų aprašymą – lentelių ryšių diagramą, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymus, lentelių vaizdų ir jų laukų aprašymus;

modulių aprašymą – modulių hierarchijos schemą, sąveikos su kitais moduliais ir kitomis informacinėmis sistemomis schemą, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymus, algoritmus ir algoritmų schemas, modulių naudojamus duomenis, ekraninių formų ir formuojamų ataskaitų vaizdus;

programinės įrangos naudojimo instrukciją – užbaigtą sukurto ir išbandyto komponento naudotojo (-jų) dokumentacijos versiją;

funkcinio ir nefunkcinio testavimo ataskaitą;

bandymų dokumentaciją – bandymų scenarijų aprašymą, bandymų procedūras ir jų aprašymus, bandymų metu pasiektų rezultatų aprašymą.

## 3.3. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

Teikėjas ar Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Pirkėju. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėjo.

Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Pirkėjo pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą.

Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

Per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą, apimantį tokias pagrindines dalis (neapsiribojant):

planuojamų Sistemos Vystymo darbų sąrašą bei glaustą jų realizacijos pristatymą;

paslaugų atlikimo ir pateikčių pateikimo terminai;

paslaugų teikimo organizacinė struktūra;

komunikacijos tvarka;

rezultatų kokybės tikrinimo, pridavimo ir derinimo tvarka;

kita svarbi informacija.

Teikėjas turės bendrauti su Pirkėju susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Sistemos Vystymu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga;

Sutarties vykdymo metu kviečiami Teikėjo specialistai turės dalyvauti Pirkėjo organizuojamuose susitikimuose.

Kiekvienas Teikėjo specialistas teikiant Paslaugas privalo kiekvieną Paslaugų teikimo darbo dieną pildyti darbo laiko žiniaraštį Pirkėjo JIRA sistemoje.

Teikėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (ne blogesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis). Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

### 3.3.1. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams ir programinės įrangos kūrimo iteracijoms

Teikėjas turi būti pasirengęs pradėti teikti vystymo paslaugas per 20 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo.

Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašo (pridedamas, žr. 1 priedą „Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas“,  toliau — Aprašas) nuostatomis iteraciniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo metodų Scrum ir Kanban praktikas. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Pirkėjui.

Sistemos kūrimo poreikiai turi būti registruojami Pirkėjo JIRA sistemoje Sistemos kūrimo projekte, pasirenkant Issue type Epic. Esant poreikiui, detaliam Epic aprašymui gali būti naudojamas Pirkėjo Confluence sistemoje paruoštas Epic šablonas. Poreikis Epic skaidomas į Story, mažesnius produkto darbų sąrašo elementus.

Teikėjas, atlikęs dalį programavimo darbų, esant poreikiui, turi tikslinti analizės ir projektavimo rezultatus.

Užsakymų įgyvendinamas planuojamas laikantis 2 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“ nurodytų etapų ir juose numatytų, pagal poreikį nustatytų, veiklų. Konkrečių 2 lentelėje numatytų rezultatų pateikimas priklausys nuo konkretaus užsakymo metu vykdomų Sistemos vystymo darbų, bei turės būti aprašytas ir suderintas su Pirkėju Paslaugų teikimo reglamente.

2 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai/reikalavimai | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Teikėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir kitus planavimo dokumentus ir suderina su Pirkėju. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Parengtas Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pakeitimų valdymo procedūra; - Projekto vykdymo planas-grafikas (gali būti pateiktas kaip Projekto vykdymo reglamento priedas); - Tarpinės veiklos ataskaitos, jei tai nustatyta Paslaugų teikimo reglamente. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su RC ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
| Detali analizė | Teikėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą; - Parengia detalios analizės dokumentaciją; - Vykdo kitas veiklas numatytas analizės etapo metu. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo Teikėjo rezultatus. | - Sukurta Detalios analizės dokumentacija apimanti (esant poreikiui, įskaitant, bet neapsiribojant): - Reikalavimų specifikaciją; - Panaudos atvejų specifikaciją; - Procesų specifikaciją; - Kitas reikiamas analizės dalis. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per Paslaugų teikimo reglamente nurodytą laikotarpį. |
| Projektavimas | Teikėjas: - Atlieka esamos projektavimo dokumentacijos analizę ir parengia papildytas projektavimo dokumentacijos versijas; - Išanalizuoja ir papildo integracinių sąsajų aprašymo dokumentus; - Atlieka projektavimą ir parengia projektavimo dokumentaciją bei suderina su Pirkėju; - Parengia integracinių sąsajų specifikacijas bei jas suderina su duomenų gavėjais ir teikėjais bei Pirkėjas; - Suderina naujas integracines sąsajas su duomenų teikėjais ir gavėjais; - Suteikia reikalingą informaciją; - Pateikia pastabas ir rekomendacijas Teikėjo pateiktiems etapo rezultatams. | Pagal poreikį parengiami arba papildomi esami dokumentai. - Techninės architektūros dokumentas; - Loginis DB modelis; - Projektavimo dokumentas (pateikti funkcionalumų aprašymai, projektiniai sprendimai, duomenų bazių, programos posistemių, modulių schemos ir aprašai ir kt.); - Integracinių sąsajų specifikacijos. (sukurtos sąsajų specifikacijos ir duomenų apsikeitimo specifikacijos); - Parengtos naudotojo sąsajos gairės, apimančios: - naudotojo sąsajos schemas (eskizus); - struktūrą ir dizainą. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per Paslaugų teikimo reglamente nurodytą laikotarpį. |
| Programavimas | Teikėjas: - Parengia kūrimo ir vidinio testavimo aplinką PO infrastruktūroje; - Vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus, įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Papildo integracinių sąsajų specifikacijas; - Patikslina detalios analizės ir projektavimo dokumentaciją; - Pagal poreikį atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, sistemos testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo ataskaitą; - Teikia pastabas sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis specifikavimo dokumentacijai; - Pateikia pastabas ir rekomendacijas Teikėjo pateiktiems etapo rezultatams. - Atlieka vartotojo sąsajos testavimą. | - Parengta kūrimo ir testavimo aplinka PO infrastruktūroje; - Vidinio testavimo ataskaita; - Atnaujintos integracinių sąsajų specifikacijos ir pradinės WSDL/WADL versijos; - Pagal poreikį atliktas PĮ pataisymas pagal vartotojų sąsajos testavimo ataskaitą; - Parengta programinė įranga diegimui; - Atnaujinta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija; | Etapo rezultatai turi būti pateikti per Paslaugų teikimo reglamente nurodytą laikotarpį. |
| Diegimas į Pirkėjo TEST aplinką | Teikėjas: - Parengia diegimo planą į Pirkėjo testinę aplinką integraciniam testavimui; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo testavimo aplinkoje; - Parengia ir suderina Integracinio testavimo planą; - Parengia naudotojų ir administratorių instrukcijas. Pirkėjas: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Kontroliuoja testavimo aplinką; - Peržiūri ir įvertina integracinio testavimo planą. - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į Pirkėjo testavimo aplinką. Duomenų teikėjai/gavėjai: 1. Peržiūri ir įvertina integracinio testavimo planą. | - Parengta programinė įranga diegimui į Pirkėjo testavimo aplinką; - Parengti testavimo scenarijai; - Programinė įranga įdiegta Pirkėjo testavimo aplinkoje; - Parengti integravimo testavimo scenarijai; - Parengti duomenys integraciniam testavimui (SQL ir/arba kitų skriptų pavidalu); - Parengtas bei suderintas su Pirkėju ir duomenų teikėjais / gavėjais integracinio testavimo planas; - Parengtos naudotojų ir administratorių instrukcijos. | Diegimas į Pirkėjo testinę aplinką turi būti baigtas iki Integracinio testavimo pradžios; Visi reikiami duomenys turi būti užkrauti į duomenų bazę iki integracinio testavimo pradžios; Teikėjas parengia programinę įrangą, reikalingus duomenų užkrovimo skriptus ir sudiegia į Pirkėjo testavimo aplinką; Diegimą ir duomenų užkrovimą atlieka Pirkėjas. |
| Mokymai | Teikėjas: - Vykdo apmokymus. Pirkėjas: - Užtikrina mokymo dalyvių dalyvavimą Teikėjo organizuojamuose mokymuose. - Vykdo mokymų kontrolę. | - Mokymų dokumentacija (įskaitant, bet neapsiribojant): - Mokymų planas; - Administratorių ir naudotojų vadovai; - Įvykdyti mokymai sutartam naudotojų kiekiui; - Pateikta mokymų ataskaita. | Mokymai turi būti įvykdyti iki Integracinio testavimo etapo pradžios. |
| Integracinis testavimas | Teikėjas: - Atlieka testavimą su duomenų teikėjais ir gavėjais Pirkėjo testinėje aplinkoje; - Atlieka pritaikymo neigaliesiems testavimą; - Atlieka PĮ koregavimą pagal pateiktas pastabas bei ištaiso klaidas; - Atnaujiną visą projekto techninę dokumentaciją; - Parengia testavimo ataskaitą. Pirkėjas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Registruoja testavimo metu Pirkėjo nustatytas klaidas; - Vykdo testavimo metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. | - Integracinio testavimo ataskaita. Integracinio testavimo ataskaitoje turi būti įvertinti integracinio testavimo metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir statusas; - Pritaikymo neįgaliesiems testavimo ataskaita; - Sukurta visa techninė dokumentacija; - Sukurti analizės ir projektavimo dokumentai, diegimo instrukcijos, projekto surinkimo ir kompiliavimo instrukcijos; - Sukurtos vartotojų ir administratorių instrukcijos; - Parengtos Klaidų šalinimo ataskaitos. | Integracinio testavimo etapas turi būti baigtas iki Diegimo į gamybinę aplinką pradžios; Etapo rezultatai turi būti pateikti per Paslaugų teikimo reglamente nurodytą laikotarpį. |
| Priėmimo testavimas | Teikėjas: - Vykdo priėmimo testavimą pagal testavimo plane apibrėžtą testavimo metodiką ir testavimo scenarijus; Pirkėjas - Teikia pastabas priėmimo testavimo planui ir testavimo scenarijams - Priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | - Atliktas priėmimo testavimas; - Ištaisytos testavimo metu užfiksuotos; - Atnaujintos naudotojų instrukcijos; - Priėmimo testavimo ataskaita; - Klaidų šalinimo ataskaitos. | Priėmimo testavimas vykdomas iki sėkmingo priėmimo testavimo kriterijų pasiekimo. Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki diegimo į gamybinę aplinką; Etapo rezultatai turi būti pateikti per Paslaugų teikimo reglamente nurodytą laikotarpį. |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Teikėjas: - Parengia diegimo į gamybinę aplinką planą; - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Pirkėjo gamybinėje aplinkoje; - Parengia ir suderina Bandomosios eksploatacijos planą; - Patikslina naudotojų ir administratorių instrukcijas. Pirkėjas: - Peržiūri ir įvertina diegimo planą; - Suteikia reikalingą informaciją; - Vadovauja naujo funkcionalumo paleidimui; - Peržiūri ir įvertina bandomosios eksploatacijos planą. - Įdiegia pateiktą programinę įrangą į gamybinę aplinką; - Kontroliuoja gamybinę aplinką. | - Parengta programinė įranga diegimui į gamybinę aplinką; - Programinė įranga įdiegta gamybinėje aplinkoje; - Atliktas naujo funkcionalumo paleidimas. Per nustatytą laiko tarpą sistema parengta eksploatacijai; - Diegimo dokumentacija (įskaitant, bet neapsiribojant): - Diegimo aprašai, kuriuose turi būti pateikta: - Realizuotų sprendimų apibendrinantis aprašymas; - Parengti duomenų struktūrų, atributų, duomenų mainų aprašai; - Techninės realizacijos aprašymas (apimantis reikalavimų techniniam sprendimui detalizaciją, Sistemos plėtimo galimybes; - Kita aktuali informacija; - Išeities tekstai ir detali projekto surinkimo instrukcija; - Diegimo planas, apimantis: - Diegimo dalyvių atsakomybes; - Diegimo veiklų aprašymą; - Diegimo veiklų grafiką; - Diegimo schemą. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per 1 (vieną) savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| Bandomoji eksploatacija | Teikėjas: - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Užtikrina ekspertų konsultavimą Pirkėjo darbuotojams ir IT specialistams; - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą; - Užtikrina Sistemos duomenų integralumą ir vientisumą. Pirkėjas: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | - Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos sistemos funkcionalumo trūkumus užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; - Bandomosios eksploatacijos dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant): - Bandomosios eksploatacijos ataskaita. Bandomosios eksploatacijos ataskaitoje turi būti įvertinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai, pateiktas jų išsprendimo būdas ir būsena, pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksploatacijos; - Bandomosios eksploatacijos problemų registras. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per Paslaugų teikimo reglamente nurodytą laikotarpį. |
| Priėmimas-perdavimas | Teikėjas: - Atnaujina techninę dokumentaciją; - Įgyvendinus visas paslaugas teikia galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Pirkėjas: - Priima ir tvirtina Teikėjo parengtus rezultatus; - Pasirašomas perdavimo - priėmimo aktas; - Teikia pastabas Teikėjo pateiktai dokumentacijai ir pasiūlymus tobulinimui. | - Galutinė sutarties įvykdymo ataskaita; - Perdavimo-priėmimo aktas; - Sukurta projekto dokumentacija. | Visos paslaugos turi būti suteiktos išskyrus garantinį aptarnavimą. |
| Garantinė priežiūra | Teikėjas: - Parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentą; - Suteikia 6 mėnesių garantinį aptarnavimą. Pirkėjas: - Dirba su parengta sistema; - Registruoja eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | - Suderintas Garantinės priežiūros procedūros dokumentas. | Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus mėnesiui iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. |

### 3.3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

Visa Teikėjo rengiama Projekto dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

Su Pirkėju suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modifikuojamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Pirkėju suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redagavimui tinkamu formatu) įrašant dokumentą (-us) į skaitmeninę laikmeną ar Pirkėjo CONFLUENCE, o atskirtu Užsakovo nurodymu - popierinės.

Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

Teikėjas turės parengti užsakymo apimtyje reikiamą dokumentaciją, nurodytą 2 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“.

Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Pirkėju suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Paslaugų teikimo reglamente.

Pirkėjas ir kitos suinteresuotos šalys pateikia pastabas vertinamai dokumentacijai:

ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas iki 100 psl. apimties dokumentams;

per su Teikėju suderintą laikotarpį, kuris ne mažesnis nei 5 darbo dienos, didesniems nei 100 psl. apimties dokumentams;

Pirkėjui ar kitoms suinteresuotoms šalims pateikus pastabas vertinamai dokumentacijai, Teikėjas turi atlikti taisymus atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus:

iki 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas;

didesni nei 100 psl. apimties dokumentai turi būti taisomi ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų.

Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Užsakovo kodo saugykla – GitLab.

Sistemos kokybės užtikrinimo ir diegimo procesams turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

Sistemos kūrimo metu Pirkėjas numato, Gitlab platformoje, vykdyti automatines ir rankines programinės įrangos išeities kodo analizės peržiūros procedūras (angl. Code Review), Teikėjas įsipareigoja į jas atsižvelgti ir atlikti pakeitimus pagal Pirkėjo pateiktas pastabas.

Sistemos kūrimo metu su Pirkėju turi būti suderinti ir naudojami statinio kodo analizės įrankiai, kurie užtikrintų kodo atitiktį pagal gerąsias praktikas, teisingą sintaksės formavimą, pažeidžiamumą ir k.t. Šiuos pasirinktus įrankius Pirkėjas turi galėti integruoti į automatinius kodo kokybės užtikrinimo procesus (angl. Continues Integration) Gitlab platformoje.

Sistema turi būti kuriama taip, kad atitiktų „kodas paremtu testu“ (angl. Test-Driven Development) principą. Pirkėjui, sutartu periodu (jei nebuvo sutarta kitaip), turi būti pateikiamos periodinės atitikties ataskaitos (angl. Code Coverage Reports). Remiantis atitikties ataskaita, Teikėjas įsipareigoja pašalinti Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas. Šių ataskaitų pateikimą, Pirkėjas turi galėti integruoti į procesus (angl. Continues integration) Gitlab platformoje.

Sistemos kūrimui ir jos komponentų kūrimui turi būti naudojamas pasirinktas Spring, Spring Boot, Symfony ar lygiavertis žiniatinklių ir (ar) mikroservisų kūrimo karkasas.

Sistema ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru duomenų sluoksniu (angl. Persistent storage).

Sistemos ir jos turi gebėti veikti su bendru atminties sluoksniu (angl. RAM).

Integracijos turi būti realizuotas laikantis gerųjų praktikų, kurios paremtos „Priklausomybės valdymo” principais (angl. Dependency Manager), kai integraciniai paketai kuriami ir plėtojami kaip atskiros programinės įrangos bibliotekos ir diegiamos panaudojant priklausomybės diegimo įrankius kaip: Maven, Composer ar lygiaverčius.

### 3.3.3. Reikalavimai analizei ir projektavimui

Teikėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje 3.3.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui“.

Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Pirkėjo išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas.

Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Pirkėjo paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Teikėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį Sistemai.

### 3.3.5. Reikalavimai diegimui

Sistemos versijų diegimui į Pirkėjo Aplinkas Teikėjas turi parengti Diegimo planą.

Turi būti sukonfigūruotas duomenų rezervinio kopijavimo mechanizmas, aprašytos ir išbandytos duomenų atstatymo procedūros.

Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas etapais kiekvienai Sistemos naudojančiai tarnybinei stočiai atskirai.

Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas nurodyta tvarka:

DEV aplinkoje įdiegiama nauja Sistemos versija;

atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

    - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

    - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

TEST aplinkoje įdiegiama nauja DEV aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija;

atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

    - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

Versijos diegimo metu tarnybinė stotis, kurioje vykdomi versijos diegimo darbai, vartotojui bus neprieinama.

### 3.3.6. Reikalavimai testavimui

Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas).

Testavimo tikslai:

Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai RPO reikalavimai;

Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Pirkėją ir kitas suinteresuotas šalis;

Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs);

Turi būti atlikti šie testavimai:

Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Pirkėjo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Pirkėjo kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti įtraukti į automatinius CI/CD procesus. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY Teikėjo parengtais testavimo scenarijais. Teikėjas turi atlikti šiuos vidinius testavimus:

Unit,

Integration,

Performance,

Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti DEV aplinkoje, nedalyvaujant Pirkėjo atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Pirkėjas testavimo aplinkoje vykdys papildomą apkrovos ir našumo testavimą. Jei Pirkėjo atlikto testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas Sistemos optimizavimo veikla;

Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Pirkėjo darbuotojais. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos kūrimo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje;

Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Pirkėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims;

    - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Teikėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengia Teikėjas Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY;

    - Priėmimo testavimo metu Pirkėjas sudarys naudotojų „testuotojų“ grupę. Testuotojų grupę sudarys Pirkėjo, Teikėjo atstovai ir kitų suinteresuotų šalių atstovai, pagal poreikį. Atsižvelgiant į pateiktus pastebėjimus ir teisės aktų nuostatas Teikėjas turi patobulinti Sistemos kuriamas dalis.

    - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

    - Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas elektronine forma vedamajame pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnale. Jei nebus sutarta kitaip, klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo įrankyje JIRA);

    - Teikėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti testavimo planą ir testavimo scenarijus. Testavimo plane turi būti aprašyta testavimo metodika, apimtis, aplinka (pvz. naršyklių su kuriomis bus testuojama versijos), testavimo scenarijų struktūra, testavimo veiklų grafikas, testavimui reikalingi duomenys (sąlygos), testavimo priėmimo kriterijai ir kita aktuali informacija;

    - Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (teistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis);

    - Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Pirkėjo įsigytos techninės įrangos pagrindu.

    - Teikėjas turės parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis, įrankius ar kitas priemones;

    - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Pirkėju;

    - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai;

    - Atliktas testavimas turi užtikrinti, kad Sistemos versija yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

Teikėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Pirkėjo naudojamoje priemonėje GitLab.

- Teikėjo su Pirkėju suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti:

Artefaktų pagaminimą;

Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą;

Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (Pirkėjas pateiks įrankius reikalingus kodo saugumui patikrinti);

Automatinį testų vykdymą;

Diegimą į testavimo aplinką;

Diegimą į bandomosios eksploatacijos aplinką;

Diegimą į gamybinę aplinką.

- Pirkėjas savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Pirkėjo atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### 3.3.7. Reikalavimai mokymams

- Teikėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu mokymo planą, mokymų medžiagą bei parengti mokymams reikalingą aplinką.

- Mokymų medžiaga turi apimti:

atskiroms naudotojų grupėms (IS administratoriams, veiklos administratoriams, RC veiklos darbuotojams) skirtus naudojimosi funkcionalumais aprašus (paremtus naudotojų instrukcijomis);

- Teikėjas, pagal mokymų plane suderintą tvarką, turės vykdyti mokymus būsimiems naudotojams. Turi būti apmokyti šie būsimi naudotojai:

veiklos administratoriai iki 5 asmenų;

sistemos administratoriai – iki 5 asmenų.

- Kiekvienos mokymų grupės mokymų trukmė turi būti ne mažesnė nei 2 val.

- Naudotojų mokymai turi būti vedami Pirkėjo TEST aplinkoje su mokomaisiais duomenimis.

- Naudotojų mokymai turi vykti su Pirkėju suderintu laiku.

- Naudotojų mokymai turi būti vykdomi nuotolinių būdu.

- Teikėjas turi užregistruoti visus mokymuose dalyvavusius asmenis ir pateikti mokymų dalyvių sąrašą Pirkėjui.

### 3.3.8. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

- Turi būti atlikta Sistemos bandomoji eksploatacija, kurios tikslas – užtikrinti Sistemos kokybę, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį).

- Teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kurio tikslas – aprašyti bandomosios eksploatacijos eigą bei apibrėžti bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybes.

- Bandomosios eksploatacijos plane minimaliai turi būti aprašyta: bandomosios eksploatacijos dalyvių komunikavimo schema, dalyvių atsakomybės, defektų (pastabų) registravimo tvarka, defektų šalinimo tvarka, bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

Teikėjas, turi konsultuoti Pirkėja bandomosios eksploatacijos aplinkos parengimo klausimais:

sistemos komponentų instaliavimo ir konfigūravimo;

- Pirkėjas užtikrina sistemos veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

- Bandomosios eksploatacijos metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas:

Klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo klaidų sekimo įrankyje – JIRA.

Teikėjas privalo nedelsiant per bandomosios eksploatacijos plane numatytus terminus pašalinti Sistemos trūkumus atsižvelgiant į užregistruotas bandomosios eksploatacijos problemų registre klaidas.

Pirkėjas pradės Sistemos priėmimo veiklas tik tada, kai Sistema tenkins bandomosios eksploatacijos plane apibrėžtus priėmimo kriterijus.

### 3.3.9. Reikalavimai Sistemos pakeitimų valdymui

- RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Pirkėjo iniciatyva.

- Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

- Pakeitimas turi būti įgyvendinamas Teikėjui ir Pirkėjui patvirtinus keitimą raštu (susitarimą įforminant kaip sutarties priedą), vadovaujantis tarp Teikėjo ir Pirkėjo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, taikant visas šias veiklas (atsižvelgiant į pakeitimo pobūdį):

dokumentuotas pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;

pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos visos Sistemos funkcionalumui;

jei pakeitimas yra funkcinis, jis buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas;

atlikti techninės dokumentacijos ir veiklos procesų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Pirkėjo įgalioto asmens);

apie pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

pakeitimas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;

visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami pakeitimų registracijos žurnale.

- Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu.

- Sistemos pakeitimų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t.  y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- Teikėjas privalo prieš priduodamas Sistemos pakeitimus Pirkėjui pateikti galutines dokumentacijos ir Sistemos išeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo.

- Visos Paslaugos bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą.

- Siekiant užtikrinti sklandų Pirkimo tęstinumą:

Teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Pirkėjui autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

jeigu Projekte sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Pirkėjui neturi apriboti šias teises perdavusio Teikėjo teisės be atskiro Pirkėjo sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;

kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Pirkėjui perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui;

Teikėjas turi perduoti Pirkėjui Pirkimo metu sukurtą Sistemos programinę įrangą ir jos išeitinį kodą ar atskirų Sistemos komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai;

Teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

### 3.3.9. Reikalavimai garantiniai priežiūrai

- Teikėjas privalės užtikrinti vystomos Sistemos ir įdiegtos licencinės programinės įrangos garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros terminas 6 mėnesiai nuo galutinio paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas:

sukurtos programinės įrangos funkcionalumui;

standartinės licencinės programinės įrangos konfigūracijai;

integracinių sąsajų su išorinėmis sistemomis funkcionalumui;

gamybinės (PROD) aplinkos ir testinės (TEST) aplinkos konfigūracijai;

visai pateiktai dokumentacijai.

- Garantinio aptarnavimo metu Teikėjas turės teikti šias bendras Sistemos priežiūros paslaugas, užtikrinančias korektišką sistemos veikimą:

Sistemos klaidų ar netikslumų registravimą;

Sistemos klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą, diegimą ir atnaujintų programinių priemonių išeities tekstų pateikimą Pirkėjui;

Sistemos dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus;

konsultacijų apie sukurtą programinę įrangą teikimą garantiniais klausimais.

- Garantinės priežiūros procedūros dokumente Teikėjas turi detaliai aprašyti garantinio aptarnavimo sąlygas:

Pagrindiniai reikalavimai reakcijos ir kreipinių sprendimo laikams, konsultavimo tvarkai nurodyti Techninės specifikacijos priedo nr 2 Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymo ir priežiūros paslaugos skyriuje 4.9. Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui.

Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Teikėjo pateiktą klaidų registravimo įrankį arba Pirkėjo JIRA, jei bus sutarta klaidas registruoti joje;

garantinės priežiūros metu, atlikus pakeitimus/taisymus, turi būti atliekamas Sistemos išeities tekstų atnaujinimas ir pateikimas Pirkėjui įvertinimui;

prieš Pirkėjui priimant Sistemą gamybinei eksploatacijai, Teikėjas turi pateikti ir suderinti garantinio priežiūros procedūros dokumentą.

### 3.3.10. Reikalavimai Projekto valdymui

- Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis savo sąskaita.

- Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Pirkėju, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis.

- Teikėjas turi informuoti Pirkėją apie Paslaugų vykdymo eigą ir Pirkėjo prašymu rengti Paslaugų teikimo etapų rezultatų pristatymus.

- Teikėjas turi pateikti ir su Pirkėju suderinti Projekto vykdymo reglamentą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų teikimo etapai ir jų rezultatai (pateiktys), pateiktas detalus Pirkėjo nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas, aprašytos komunikacijos ir rizikų valdymo priemonės bei dokumentų derinimo tvarka.

- Teikėjas turi kas mėnesį rengti ir Pirkėjui teikti tarpines Paslaugų teikimo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama:

informacija apie Paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigą;

informacija apie per ataskaitinį mėnesį užfiksuotas rizikas ir problemas;

informaciją apie suderintus pakeitimus pakeitimų registre.

Tarpinės Paslaugų teikimo ataskaitos Pirkėjui privalo būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Baigus visus darbus, Teikėjas turi parengti galutinę Paslaugų teikimo ataskaitą. Galutinė ataskaita Pirkėjui turi būti pateikta per 5 darbo dienas nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos.

Teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Pirkėju, Projekto partneriais bei kitomis Projekto suinteresuotomis šalimis.

# SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 4.1. Reikalavimai saugai

### 4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus ne žemesnės negu II kategorijos valstybės informacinei sistemai (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

- Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

- Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus.

- Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiami/gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

Iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

Į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

Duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

Siųsti/gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis).

Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai.

Teikėjas projektuojant Sistemos pakeitimus turi su Pirkėju suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių:

Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos;

nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org).

Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo etape, vadovaujantis Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas paslaugų teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis.

Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

Teikėjas turi naudoti Pirkėjo pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą.

Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### 4.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“;

LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“;

ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

### 4.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt. turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama:

Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002.

Pirkėjo tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą;

sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus;

numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais;

Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su RC (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

### 4.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

Sistema turi automatiškai nutraukti naudotojų darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. Sistemos administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę.

Sistemos naudotojų vardai, kiti asmens duomenys, kuriems taikomos duomenų apsaugos įstatymo nuostatos, slaptažodžiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu.

Sistema turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskiras roles su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos funkcijų ir pan. Sistemos naudotojas turi galėti peržiūrėti ir keisti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis.

Sistemos naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti.

### 4.1.5. Reikalavimai auditavimui

- Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas.

- Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris:

gautų ir kauptų Sistemos veikimo bei naudojimo duomenis;

realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus);

apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo;

vykdytų audito įrašų šalinimą bei archyvavimą pagal nustatytas taisykles;

sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną.

Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

kas atliko veiksmą (vartotojas);

kada atliko veiksmą (data, laikas);

kokius duomenis peržiūrėjo;

kokius duomenis atnaujino;

kokius duomenis įterpė;

naudotojo IP adresas;

kokius duomenis pašalino;

kokias paieškos frazes naudojo;

kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

Turi būti audituojami su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu.

### 4.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

- Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

Teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis;

Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

Teikėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines Sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus, nurodytus  CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti;

Teikėjas privalo pateikti visų, Sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą;

Teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka RC saugumo reikalavimus.

Priėmimo testavimo etapo metu ar bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas RC atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Teikėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

Teikėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į RC atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai.

### Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

### 4.1.8. Kiti saugos reikalavimai

Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

Teikėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga per 24 mėn. nuo planuojamo diegimo nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti Sistemos saugumą.

Saugi konfigūracija:

Teikėjas privalo pateikti detalias Sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

Teikėjas privalo pateikti Sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant Sistemos eksploataciją.

Tinklo architektūra:

duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių;

- Sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente.

# PRIEDAI

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas  - https://dvsapp.kada.lan/#/TeisesAktas/View/18591158?tab=kortele&modulis=4&subTab=files;

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės – https://confluence.registrucentras.lt/pages/viewpage.action?pageId=170498833.