Techninės specifikacijos

Priedas nr 2

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymo ir priežiūros paslaugos

- Turinys

1.1. Pirkimo objektas	2

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	3

1.3. IS vystymą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai	3

1.4. Sistemos esamos būsenos aprašymas	4

1.4.1. Sistemos organizacinė struktūra	4

1.4.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	4

1.4.3. Sistemos funkcinė struktūra	5

1.4.3.1. Sistemos loginis modelis	6

1.4.3.2. Sistemos loginiai sluoksniai	7

1.4.3.3. Sistemos loginio modelio sluoksnių sudėtinės dalys	8

1.4.4. Naudojamos technologijos	9

1.4.5. Sistemos fizinė struktūra	10

1.4.6. Sistemos techninė įranga	11

1.4.7. Sistemos infrastruktūros aplinkos	12

1.4.8. Sistemos saugumo sprendimai	12

2. PERKAMŲ SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ APIMTIS	12

3. NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	13

3.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui	14

3.2. Reikalavimai našumui, greitaveikai ir integracinėmis sąsajoms	14

4. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	14

4.1. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	14

4.2. Reikalavimai darbo vietai	15

4.3. Reikalavimai vystymo paslaugų teikimui	16

4.4. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	20

4.5. Reikalavimai analizei ir projektavimui	21

4.6. Reikalavimai testavimui	22

4.7. Reikalavimai diegimui	24

4.8. Reikalavimai garantinei priežiūrai	24

4.9. Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui	25

4.10. Reikalavimai Paslaugų teikimo valdymui	27

5. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	28

5.1. Reikalavimai saugai	28

5.1.1. Reikalavimai Paslaugų teikimo duomenų saugai	28

5.1.2. Reikalavimai duomenų subjektų teisių įgyvendinimui	29

5.1.3. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	31

5.1.4. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	33

5.1.5. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	33

5.1.6. Kiti reikalavimai saugai	34

6. PRIEDAI	34

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas	34

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės	34

- PIRKIMO OBJEKTAS IR ESAMOS SISTEMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

## 1.1. Pirkimo objektas

- VĮ Registrų centro organizuojamų paslaugų pirkimo objektas – Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo (LPMIS) ir Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymo ir priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Perkamų paslaugų techninės specifikacijos reikalavimuose pirkimo objektui  (toliau – Reikalavimai pirkimo objektui arba RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti vystoma ir prižiūrima Licencijų informacinė sistema (toliau – LIS arba Sistema), pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos vystymo valandų ir priežiūros Teikėjas (toliau –Teikėjas).

- LIS priežiūros ir vystymo paslaugos bus pradėtos teikti nuo pirmojo paslaugų užsakymo. Perkančioji organizacija planuoja, kad paslaugos bus pradėtos teikti nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d.

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai.

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Aplinkos | Valstybės įmonės Registrų centras informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos |
| DB | Duomenų bazė |
| DEV | RC informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo (angl. Development environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos kūrimas ir vidinis testavimas |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| JAREP | Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga |
| PAS | Paslaugų administravimo sistema |
| Pirkimas | Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo (LPMIS) ir Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymo ir priežiūros paslaugų pirkimas |
| PROD | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai eksploatuoti (angl. Production environment). |
| RC, Perkančioji organizacija, PO | Valstybės įmonė Registrų centras |
| RCSC | Registrų centro sertifikavimo centras |
| RPO | Reikalavimai pirkimo objektui |
| Sistema, IS, LIS | Licencijų informacinė sistema |
| Teikėjas, Rangovas | Perkamų paslaugų teikėjas |
| TEST | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment), kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| VDI | Virtuali darbo vieta (angl. Virtual Desktop Infrastructure) |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos 1.3. skyrelyje išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. IS vystymą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai

- Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

- Licencijavimo pagrindų aprašas ir Licencijų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

- Licencijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 4-586 „Dėl Licencijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai;

- Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

- Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

## 1.4. Sistemos esamos būsenos aprašymas

- LIS paskirtis – gerinti verslo aplinką teikiant vartotojams aktualią informaciją apie visiems ūkio subjektams išduotas licencijas vienoje vietoje, užtikrinant patogią ir efektyvią jos paiešką.

- Licencijų informacinės sistemos funkcijos yra:

- centralizuotai rinkti, apdoroti ir kaupti gaunamus duomenis apie licencijas;

- teikti duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims nuostatų nustatyta tvarka.

- LIS sudaro šie pagrindiniai posistemiai:

- Elektroninių paslaugų posistemis, skirtas teikti išoriniams vartotojams informaciją apie išduotas licencijas elektroninių paslaugų pavidalu.

- Vidinio portalo posistemis, skirtas kurti institucijų išduodamų licencijų aprašymus, pildyti ir tvarkyti duomenis apie išduodamas licencijas, dirbti su ataskaitomis ir administruoti posistemį.

- Ataskaitų posistemis yra atsakingas už kitiems LIS posistemiams reikalingų ataskaitų generavimą ir jų pateikimą.

- Duomenų mainų posistemis skirtas teikti turimus duomenis išorinėms informacinėms sistemoms ir gauti iš išorinių informacinių sistemų LIS posistemėms reikalingus duomenis.

- LIS administravimo posistemis skirtas administruoti sistemą.

### 1.4.1. Sistemos organizacinė struktūra

- Sistemos valdytojas yra Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Sistemos tvarkytojas yra RC.

### 1.4.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

- Sistemos naudotojų schema pateikta 1 paveiksle.

1 pav. Sistemos naudotojų schema.

### 1.4.3. Sistemos funkcinė struktūra

- Sistemos nuostatų 17 punkte nurodyti Sistemos funkciniai komponentai sudaro Sistemos funkcinę architektūrą ir aprašomi Sistemos loginiame modelyje.

Pav. 2 Sistemos funkcinės architektūros komponentų diagrama.

### 1.4.3.1. Sistemos loginis modelis

- Sistemos loginis modelis sudarytas iš loginių posistemių ir modulių, kurie žemiau aprašyti ir pavaizduoti 3 paveiksle „Sistemos loginių posistemių ir modulių diagrama:

- Elektroninių paslaugų posistemis yra web tipo aplikacija, kurios pagrindinis tikslas teikti išoriniams vartotojams informaciją apie išduotas licencijas elektroninių paslaugų pavidalu.

- Vidinio portalo posistemis yra web tipo aplikacija, kurios pagrindinis tikslas leisti kurti institucijų išduodamų licencijų aprašymus, pildyti ir tvarkyti duomenis apie išduodamas licencijas, dirbti su ataskaitomis ir administruoti posistemį. Vidinis portalas savyje turi Administravimo modulį, kurį naudojant LIS ir Institucijos administratoriai atlieka licencijų sukūrimo ir administravimo darbus.

- Ataskaitų posistemis yra ataskaitų generavimo serveris, kuris atsakingas už kitiems LIS posistemiams reikalingų ataskaitų generavimą ir jų pateikimą.

- Duomenų mainų posistemis yra integracinio tipo aplikacija, kurios pagrindinis tikslas teikti turimus duomenis išorinėms informacinėms sistemoms ir gauti iš išorinių informacinių sistemų LIS posistemėms reikalingus duomenis. Visos vidinės LIS posistemės su išorinėmis sistemomis (ne RC sistemomis) komunikuoja per šią posistemę. Su kitomis RC sistemomis LIS posistemiai komunikuoja tiesiogiai.

- LIS administravimo posistemis sudarytas iš visų LIS įgyvendinimui panaudotų programinių sprendimų ir produktų administravimo priemonių visumos. Ši posistemė realiai neegzistuoja, tačiau logiškai apjungia visuose kituose posistemiuose egzistuojančių administravimo priemones į vieną loginį vienetą.

- LIS naudoja kitas RC sistemas:

  - RC TVS sistema naudojama apklausų apie teikiamas paslaugas vykdymui ir valdymui.

  - RC vartotojų administravimo posistemė naudojama vidinių paslaugų posistemio vartotojų informacijos saugojimui ir tvarkymui.

  - iPasas.lt sistema naudojama LIS posistemių vartotojų autentifikavimui.

  - JAREP - siunčiami pranešimai apie išduotas licencijas, licencijų duomenų pasikeitimus, licencijų būsenų keitimus (galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kt.). Iš JAREP pranešimai bus siunčiami į JAR ir PAS, kur bus sukuriama užduotis dėl licencijos pranešimo sukūrimo JAR‘ui

Pav. 3 Sistemos loginių posistemių ir modulių diagrama.

### 1.4.3.2. Sistemos loginiai sluoksniai

- 4 paveiksle „Sistemos loginių sluoksnių schema“ pavaizduoti Sistemą sudarantys loginiai sluoksniai:

  - Naudotojo sąsaja. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

    - Suteikti prieigą prie kuriamos sistemos funkcijų;

    - Užtikrinti duomenų surinkimą iš naudotojų;

    - Pateikti duomenis naudotojams;

    - Suteikti naudojimosi sistema pagalbą;

  - Integracija. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

    - Vykdyti duomenų apsikeitimą su vidinėmis RC sistemomis;

    - Vykdyti duomenų apsikeitimą su išorinėmis sistemomis;

  - Veiklos logika. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

    - Realizuoti sistemos veikos logiką;

    - Generuoti elektroninius dokumentus (ataskaitas);

    - Vykdyti duomenų patikrinimą;

    - Užtikrinti prieigą prie duomenų;

  - Duomenys. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:

    - Saugoti duomenis;

    - Užtikrinti duomenų integralumą.

  - Naudotojo sąsaja yra sukurta plono kliento principu, t.y. kiekvienas Sistemos naudotojas prie Sistemos naudotojo sąsajos galės prieiti nediegiant jos savo kompiuteryje (išskyrus būtinus įskiepius), o naudojant interneto naršyklę.

Pav. 4 Sistemos loginių sluoksnių schema.

### 1.4.3.3. Sistemos loginio modelio sluoksnių sudėtinės dalys

- Sistemos loginiai sluoksnių ir jų programavimo komponentų grupių techninės įrangos komponentuose pavaizduotas 5 paveiksle „Sistemos loginių sluoksnių išsidėstymo RC infrastruktūroje schema“:

- Aplikacijų tarnybinėje stotyje išdėstyti šie Sistemos loginiai sluoksniai:

  - Naudotojo sąsajos kliento dalies programiniai komponentai, kurie vykdys dinaminį naudotojo sąsajos generavimą;

  - Naudotojo sąsajos serverio dalies programiniai komponentai;

  - Aplikacijų lygio integracija;

  - Aplikacijų lygio veiklos logika;

  - Automatiniai procesai;

  - Ataskaitų generavimas;

  - Prieiga prie DB objektų;

- Duomenų bazių tarnybinėje stotyje išdėstyti šie Sistemos loginiai sluoksniai ir jų programinių komponentų grupės:

  - DB lygio integracija;

  - DB lygio veiklos logika;

  - Duomenys.

Pav. 5 Sistemos loginių sluoksnių išsidėstymo RC infrastruktūroje schema.

### 1.4.4. Naudojamos technologijos

- Sistema veikia Java technologijos pagrindu. Žemiau pateiktame aprašyme nurodyta Sistemos funkcionavimui panaudota trečių šalių programinė įranga.

- Norinti dirbti su sistemos naudotojo sąsajomis, naudotojo darbo vietoje turi būti:

  - Viena iš nurodytų interneto naršyklių:

    - Microsoft Edge;

    - Mozilla FireFox;

    - Google Chrome.

    - Adobe Acrobat Reader įskiepis, skirtas sistemos sugeneruotų arba naudotojo įkeltų PDF formato elektroninių dokumentų peržiūrai.

- Web tarnybinėje stotyje įdiegta nginx HTTP Server programinė įranga, kuri užtikrina užklausų peradresavimą bei naudotojų prisijungimą prie naudotojo sąsajos HTTP SSL protokolu;

- Aplikacijų tarnybinėje stotyje įdiegta TomCat programinė įranga, kurioje funkcionuoja naudotojo sąsajos, aplikacijų serverio veiklos logikos bei integracijos dalys. Šioms sistemos dalims realizuoti naudojamos šios technologijos:

- Jasper Reports Server – ataskaitų serveris, kuris atsakingas už visų projekte numatytų ataskaitų vykdymą. Šis ataskaitų serveris veikia Java technologijos pagrindu;

- Spring - Technologija, naudojama aplikacijų serverio dalies įvairiems komponentams kurti. Naudojama LIS naudotojo sąsajos kūrimui, aplikacijų lygio veiklos logikos realizavimui;

- MyBatis – Programinių priemonių rinkinys, leidžiantis Java platformoje sukurtoje aplikacijoje manipuliuoti reliacinėje duomenų bazėje (tame tarpe ir Oracle DB) esančiais objektais.

- Apache Camel – Technologija, leidžianti patogiai kurti integracines sąsajas su kitomis sistemomis, nepriklausomai nuo ryšio technologijos ar protokolo. Leidžia konvertuoti ir apdoroti priimtus/siunčiamus pranešimus. Naudojama duomenų mainams su išorinėmis sistemomis;

- Apache Velocity – Technologija, leidžianti suformuoti tekstinius pranešimus naudojant išlanksto parengtus pranešimų šablonus. Naudojama pranešimų apie pastebėtas klaidas išduotose licencijose formavimui.

- DB tarnybinėje stotyje įdiegta Oracle DB Server programinė įranga, naudojant kurią vykdomas sistemos duomenų saugojimas, veiks DB lygio veiklos logika bei integracija. Šioms sistemos dalims realizuoti bus naudojamos šios technologijos:

- Kompleksinei veiklos logikai bei integracijai su kitomis vidinėmis sistemomis realizuoti naudojami PL/SQL kalba parašyti paketai.

### 1.4.5. Sistemos fizinė struktūra

- Sistema fiziškai bus sudaryta iš šių pagrindinių dalių, kurios diegiamos į techninės įrangos elementus:

  - LIS vidinio portalo posistemė. Šios web sąsajos komponentai diegiami Openshift servise lis vpp {versijos nr.}.yaml;

  - LIS viešų paslaugų portalas. Šio portalo komponentai diegiami Openshift servise lis epp {versijos nr.}.yaml;

  - LIS foninių procesų aplikacija. Ši aplikacija diegiama Openshift servise lis jobs {versijos nr.}.yaml. LIS integracinių procesų aplikacija. Ši aplikacija diegiama Openshift servise lis integr {versijos nr.}.yaml;

  - Duomenų bazės struktūros bei programiniai komponentai. Jie užsakovui pateikiami archyvo lis db {versijos nr.}.zip pavidalu.

Pav. 6 pateikta sistemos sudėtinių dalių diegimo į techninius elementus schema.

Pav. 6 Sistemos sudėtinių dalių diegimo į techninius elementus schema.

### 1.4.6. Sistemos techninė įranga

- Sistema funkcionuoja RC informacinių technologijų infrastruktūros techninėje įrangoje.

- Sistemos naudojama techninė įranga paremta daugiasluoksnės architektūros principais, pagal kurias sukurti trys atskiri fiziniai sluoksniai, kuriuose funkcionuoja Sistema, atitinkamai, (Web tarnybinės stotys, Aplikacijų tarnybinės stotys bei DB tarnybinės stotys).

- Sistema naudoja tokią RC informacinių technologijų infrastruktūros techninę įrangą:

  - Ugniasienė – tinklo infrastruktūros elementas, atskiriantis sistemos infrastruktūros sluoksnių tinklus, tuo užtikrindamas reikiamą sistemos saugumą tinklo lygmenyje. Infrastruktūroje egzistuos ugniasienės, atskiriančios visus sistemos sluoksnius, sistemos naudotojus bei išorines sistemas vieną nuo kito;

  - RC pašto stotis – Elektroninio pašto tarnybinė stotis, kurioje esantį SMTP serverį LIS naudos siųsdamas informacinius pranešimus sistemos naudotojams. Šis serveris galima būti naudojamas informacijos mainams su kitomis informacinėmis sistemomis, jeigu sistemos bendraus elektroninio pašto pranešimais.

  - Autentifikavimo tarnybinė stotis – Tarnybinė stotis, kurioje esančią RCSC modulio iPasas programinę įrangą LIS naudos vykdydamas bandančio prie sistemos prisijungti naudotojo identifikavimą;

  - WEB tarnybinė stotis, veikianti OpenShift telkinyje (klasteryje), skirta užklausų, gautų iš išorinių bei vidinių naudotojų peradresavimui į aplikacijų tarnybinėje stotyje esantį TomCat aplikacijų serverį;

  - Aplikacijų tarnybinės stotys, veikiančios OpenShift telkinyje (klasteryje), kuriose įdiegtas TomCat aplikacijų serveris, skirtas LIS naudotojo sąsajos, programiniams veiklos logikos, integracijos ir ataskaitų generavimo modulių funkcionavimui. Sistemos naudotojai prieigą prie duomenų bazės turės tik per šias tarnybines stotis;

  - DB tarnybinių stočių klasteris – Tarnybinių stočių klasteris, kurio tarnybinėse stotyse bus įdiegta Oracle DB Server programinė įranga, skirta sistemos duomenų bazės komponentų valdymui;

  - Duomenų saugykla – Sistemos duomenims saugoti skirta duomenų saugykla (S3), su DB tarnybinių stočių klasteriu sujungta šviesolaidiniu tinklu. Toks techninis duomenų bazių serverių atskyrimas nuo pačių duomenų leis maksimaliai užtikrinti kuriamos sistemos duomenų saugumą, minimizuodamas jų praradimo tikimybę;

  - Komutatorius – Sluoksnių tarnybines stotis tarpusavyje jungiantis tinklo maršrutizatorius, užtikrinantis papildomą sistemos techninės įrangos elementų saugumą tinklo lygmenyje;

### 1.4.7. Sistemos infrastruktūros aplinkos

- Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau — Aplinkos):

- RC DEV aplinka, kuri taip pat gali būti skirta Teikėjui  Sistemos vystymo, kūrimo ir vidinio testavimo darbams vykdyti;

- RC TEST aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo RC paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota Teikėjui skirtoje DEV aplinkoje;

  - RC PROD aplinka, kurioje eksploatuojama sistema. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai  tik tada, kai diegiamos sistemos versija bus ištestuota RC testinėje aplinkoje.

- Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST aplinkoje bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

- DEV aplinkoje vykta Sistemos vystymas bei vidinis jos versijų testavimas.

### 1.4.8. Sistemos saugumo sprendimai

- Sistemoje realizuoti tokie saugumo sprendimai:

  - Priėjimas prie Sistemos tinklinių paslaugų bei naudotojo sąsajų bus galimas tik HTTPS protokolu;

  - išorinės sistemos, kurių duomenys teikiami sistemai per šios sistemos tinklines paslaugas, identifikuojamos remiantis WS-Security bei WS-SecurityPolicy standartų apibrėžtais reikalavimais.

- Vartotojai prie sistemos galės jungtis šiais būdais:

  - per RCSC identifikavimo modulį iPasas. Šis modulis suteikia galimybę naudotojui identifikuoti save naudojant stacionarų skaitmeninį sertifikatą, mobilų skaitmeninį sertifikatą, elektroninės bankininkystės informacinę sistemą. Taip pat naudotojas gali pasirinkti savo, kaip naudotojo, tipą:  fizinis asmuo, fizinis asmuo, veikiantis kaip juridinio asmens vadovas, fizinis asmuo, veikiantis pagal juridinio asmens suteiktą įgaliojimą, fizinis asmuo, veikiantis pagal jo darbovietės ir RC pasirašytą bei vartotojų administravimo posistemėje registruotą duomenų teikimo sutartį.

# PERKAMŲ SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ APIMTIS

- Sistemos vystymo paslaugos apima:

  - Naujų duomenų mainų sąsajų su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis kūrimą bei esamų keitimą;

  - Naudotojo sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito Sistemos funkcionalumo tobulinimą, kūrimą;

  - Naudotojo sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito sukurto Sistemos funkcionalumo, įskaitant duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijas ir kitų duomenų bazės objektus, keitimą;

  - Naujų duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijų ir kitų duomenų bazės objektų kūrimą;

  - Naudotojų mokymus, dokumentacijos rengimą;

  - pasiūlymų dėl Sistemos tobulinimo ir vystymo Perkančiajai organizacijai teikimas.

- Sistemos priežiūros paslauga – tai Sistemos veikimo užtikrinimo, programinės įrangos ir duomenų bazių sutrikimų šalinimo paslaugos, apimančios:

  - Sistemos veikimo sutrikimų analizę ir priežasčių nustatymą;

  - Sistemos realizuoto ir (ar) jau sukurto funkcionalumo sutrikimų šalinimą;

  - Perkančiosios organizacijos specialistų konsultavimas Sistemos veikimo užtikrinimo bei vystymo klausimais;

  - Sukurtų ir įdiegtų Sistemos naudotojų sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito sukurto bei įdiegto funkcionalumo, įskaitant duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijas ir kitų duomenų bazės objektus, keitimą, kai tai nesukelia esminių pakeitimų Sistemos automatizuojamuose veiklos procesuose ir iš esmės nekeičia sukurto Sistemos funkcionalumo;

  - Sistemos darbingumo atkūrimą visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant:

  - Sistemos duomenų bazės DEV aplinkoj struktūros (schemų) atkūrimą;

  - Sistemos programinės įrangos DEV aplinkoje perinstaliavimą bei konfigūravimą.

  - esant poreikiui, pasiūlymų dėl Sistemos tobulinimo ir vystymo teikimą Perkančiajai organizacijai

- Sistemos sutrikimu bus laikoma greitaveikos sutrikimai, saugos pažeidžiamumai, veikimo sutrikimai ir darbo klaidos bei neatitikimai techninėje dokumentacijoje ar pateiktuose programinės įrangos keitimo užsakymuose ir juos detalizuojančiuose dokumentuose numatytam funkcionalumui.

- Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pateikia Perkančiajai organizacijai ataskaitą apie suteiktas priežiūros paslaugas, vystymo projektų vykdymo būklę.

- Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

# NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## 3.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui

- Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

- Sistemos programinė įranga turės būti praplečiama ir keičiama:

  - Remiantis daugiasluoksnės architektūros principu, išlaikant galimybes ją plėsti atskirų sluoksnių lygmenyse (atvaizdavimo, logikos ir duomenų);

- Sistemos komponentus ir vidinę bei išorinę komponentų integraciją įgyvendinti laikantis SOA (angl. Service-Oriented Architecture) principų.

## 3.2. Reikalavimai našumui, greitaveikai ir integracinėmis sąsajoms

- Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovui atlikti našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti našumą įvairiais naudojimo scenarijais.

- Turi būti galima Perkančiosios organizacijos turimų programinių priemonių pagalba kaupti integracinių sąsajų greitaveikos duomenis.

- Teikėjas turės atlikti sukurtų integracinių sąsajų reikiamus konfigūravimo ir / ar programavimo darbus, kad greitaveikos duomenys būtų kaupiami su Perkančiąja organizacija sutarta apimtimi.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 4.1. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

- Visos paslaugos, kurios sudaro pirkimo objektą, turi būti atliekamos laikantis duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų, Perkančiosios organizacijos priimtų vidinių tvarkų ir standartų.

- Visi Paslaugų teikėjo specialistai, atsakingi už Sutarties vykdymą, turės pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir susipažinti su pateiktais Perkančiosios organizacijos saugos dokumentais.

- Per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Perkančiąja organizacija, parengti bei pateikti derinimui Paslaugų teikimo reglamentą, apimantį tokias pagrindines dalis (neapsiribojant):

  - paslaugų atlikimo terminai;

  - paslaugų teikimo organizacinė struktūra;

  - komunikacijos tvarka;

  - rezultatų kokybės tikrinimo, pridavimo ir derinimo tvarka;

  - kita svarbi informacija.

- Teikėjas turi paskirti projekto vadovą, kuris bus atsakingas už paslaugų teikimo organizavimą, koordinavimą ir derinimą su atsakingais Perkančiosios organizacijos specialistais, vadovaujantis paslaugų teikimo reglamentų.

- Paslaugų teikimo ir užbaigimo tvarka bei jų valdymo procedūros apibrėžiamos Paslaugų teikimo reglamente.

- Teikėjas turės bendrauti su Perkančiąja organizacija susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Paslaugų teikimu susijusias konsultacijas Registrų centrui.

- Sutarties vykdymo metu kviečiami Teikėjo specialistai turės dalyvauti Perkančiosios organizacijos organizuojamuose susitikimuose.

- Kiekvienas Teikėjo specialistas teikiant Paslaugas privalo kiekvieną Paslaugų teikimo darbo dieną pildyti darbo laiko žiniaraštį Perkančiosios organizacijos JIRA sistemoje.

- Teikėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba. Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašo (pridedamas,  toliau — Aprašas) nuostatomis iteraciniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo metodų Scrum ir Kanban praktikas. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Perkančiajai organizacijai.

- Sistemos vystymo poreikiai turi būti registruojami Perkančiosios organizacijos Jira sistemoje Sistemos vystymo projekte, pasirenkant Issue type Epic. Esant poreikiui, detaliam Epic aprašymui gali būti naudojamas Perkančiosios organizacijos Confluence sistemoje paruoštas Epic šablonas. Poreikis Epic skaidomas į Story, mažesnius produkto darbų sąrašo elementus.

- Teikėjas, atlikęs dalį programavimo darbų turi tikslinti analizės ir projektavimo rezultatus.

- Kiekvieno prieaugio realizavimo metu Teikėjas turi:

  - patikslinti prieš tai buvusio prieaugio detalios analizės ir projektavimo rezultatus;

  - atlikti visus sukurtų funkcionalumų pakeitimus (vystymą), jeigu toks poreikis paaiškėtų;

  - pademonstruoti Perkančiajai organizacijai atliktą darbą.

- Kiekvieno prieaugio pabaigoje testavimui turi būti parengtas bent vienas pilnai veikiantis Sistemos komponentas, išskyrus komponentui keliamus reikalavimus, kurių nėra galimybės realizuoti dėl trečiųjų šalių arba reikalavimų, kurių tinkamam veikimui yra būtini sekančių iteracijų metu kuriami funkcionalumai.

- Vystymo ir priežiūros paslaugų teikimo metu visi planuojami taikyti programinės įrangos projektiniai ar technologiniai sprendimai bei numatoma naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo programinė įranga turi būti suderinta su Perkančiosios organizacijos atsakingais už Sutarties vykdymą asmenimis.

## 4.2. Reikalavimai darbo vietai

- Pagal Perkančiosios organizacijos numatytas vidines procedūras Teikėjo darbuotojams nurodytiems sutartyje ir dalyvaujantiems Paslaugų vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), Perkančioji organizacija suteiks prieigas prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių (toliau – prieigas), kurios būtinos tinkamam sutarties įgyvendinimui.

- Pagal poreikį, Perkančioji organizacija suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI) arba VPN prieigą, per kurią Teikėjo specialistai pasieks Perkančiosios organizacijos išteklius reikalingus Paslaugų teikimui.

- Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga;

## 4.3. Reikalavimai vystymo paslaugų teikimui

- Teikėjas turi būti pasirengęs pradėti teikti vystymo paslaugas per 20 d. d.  nuo sutarties įsigaliojimo.

- Teikėjas, gavęs užsakymą iš Perkančiosios organizacijos per Jira sistemos užduotį Sistemos vystymo paslaugai, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais bei pasiūlyme pateiktais jų įkainiais, turi pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija Vystymo užsakymo realizacijos siūlymą, kuriame turi būti pateiktas numatomas pakeitimo realizacijos techninis sprendimas, darbų vykdymo planas, nurodant veikloms vykdyti reikalingų darbo valandų kiekį ir pagrindžiant tokių veiklų būtinybę, bendras Vystymo užsakymo realizacijai reikalingas darbo valandų kiekis bei bendra Vystymo užsakymo įvykdymo kaina.

- Teikėjo pateikiamas apmokėti už Vystymo užsakymo įvykdymą darbo valandų kiekis ir kaina negali būti didesni nei suderintame su Perkančiąja organizacija Vystymo užsakymo pasiūlyme.

- Teikėjo specialistų sugaištas laikas dalyvavimui susitikimuose, pasitarimuose, bendravimui (telefonu, el. paštu, ar atvykus) su Perkančiosios organizacijos specialistais neturi būti traukimas į Teikėjo sąnaudas vykdant Vystymo užsakymą.

- Visos Teikėjo teikiamos Sistemos vystymo paslaugos turi apimti esamos padėties ir poreikių analizės, projektavimo, kūrimo, testavimo, programinės įrangos perdavimo ir, Perkančiajai organizacijai paprašius, naudotojų mokymo bei dokumentacijos atnaujinimo darbus. Priklausomai nuo pakeitimo sudėtingumo Registrų centras, teikdamas užsakymą gali reikalauti pateikti analizės, specifikavimo, projektavimo dokumentus, užsakymo įvykdymo priėmimo testo planą, testavimo scenarijus, teikėjo atlikto vidinio testavimo ataskaitas, instrukcijas naudotojams bei sistemas administruojantiems specialistams.

- Teikėjas pagal Perkančiosios organizacijos poreikį turės atlikti sistemų naudotojų ir administratorių mokymus vystymo metu atliktiems darbams. Skirtingų temų mokymai turės būti atliekami skirtingu, su Perkančiąja organizacija suderintu, laiku. Mokymų dalyviai įžanginėje dalyje turės būti trumpai supažindinti su pagrindiniu vystymo metu sukurtu funkcionalumu, architektūra, veikimo principais. Pagrindinėje mokymų dalyje Teikėjas turės apmokyti dirbti su naujai sukurtu funkcionalumu, paaiškinti naujas sukurtas sąveikas (integracijas) su posistemėmis ar išorės sistemomis ir registrais. Teikėjas, prieš atlikdamas mokymus, privalės parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija mokymų planą ir mokymų medžiagos dokumentus. Mokymai bus organizuojami nuotoliniu būdu.

- Vykdant Sistemos vystymo veiklas, susijusias sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais kūrimu, į darbų apimtį įeina integracinių sąsajų testavimas.

- Sistemos vystymui, priežiūrai ir eksploatacijai naudojamos 3 savarankiškai funkcionuojančios RC IT infrastruktūros aplinkos – Kūrimo (DEV), Testinė (TEST) ir Gamybinė (PROD);

- DEV aplinka tūri būti kuriama iš sudarytų skriptų (angl. Infrastructura as Code (IaC)) naudojant konteinerizavimo technologijas kaip Docker. Aplinkos kūrimo skriptai tūri būti laikomi numatytoje Perkančiosios organizacijos kodo repozitorijoje;

- Teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų kūrimo etape nebūtų naudojami realūs asmens duomenys;

- Registrų centro DEV aplinkoje Teikėjas turės parengti programinės įrangos bandymams skirtą aplinką ir bandymams reikalingus duomenis.

- Sistemos Vystymo paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis šiuo procesu:

3 lentelė.  Sistemos vystymo paslaugų teikimo etapai

| Nr. | Etapas | Trukmė | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užsakymo Sistemos vystymui pateikimas | Pagal poreikį | Perkančioji organizacija pateikia užsakymą vystymui. Užsakyme aprašomas norimas naujas funkcionalumas, ar funkcionalumo pakeitimai. |
| 2. | Sistemos vystymo analizė | 5 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo arba kitas su RC suderintas terminas | Paslaugų teikėjas atlieka darbų apimties vertinimą darbo valandomis ir pateikia galimą įvykdymo terminą pagal būtinų veiklų sąrašą. Į paslaugų apimtį Paslaugų teikėjas turi būti įskaičiavęs visas su užsakymo vykdymu susijusias darbų sąnaudas. Perkančioji organizacija derina su Paslaugų teikėju kūrimo užsakymo reikalavimus. |
| 3. | Sistemos vystymo užsakymo tvirtinimas | 5 darbo dienos nuo preliminarios analizės rezultatų pateikimo | Perkančioji organizacija patvirtina arba atmeta analizės rezultatus, darbų sąmatą ar vystymo terminus. Tuo atveju, jei Perkančioji organizacija patvirtina analizės rezultatus, darbų sąmatą ir vystymo terminus, Perkančioji organizacija ir Teikėjas, suderinęs reikalavimus, pasirašo vystymo darbų užsakymą. |
| 4. | Sistemos vystymo užsakymo įgyvendinimas | Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų. Užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis. | Paslaugų teikėjas įgyvendina kūrimo rezultatus ir testuoja DEV aplinkoje; Pašalinęs visus trūkumus DEV aplinkoje, Paslaugų teikėjas pateikia diegimo paketą TEST aplinkai su pilnu pakeitimų aprašymu bei diegimo instrukcija. |
| 5. | Sistemos vystymo užsakymo galutinio rezultato diegimas TEST aplinkoje ir priėmimo testavimas | Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų, tačiau ne anksčiau nei bus pašalintos DEV aplinkoje nustatytos klaidos pagal 4 p. | Perkančioji organizacija diegia galutinius vystymo rezultatus TEST aplinkoje ir atlieka testavimą. Nustačius klaidas ar trūkumus, Perkančioji organizacija juos fiksuoja JIRA sistemoje, o Paslaugų teikėjas juos privalo pašalinti. Procesas kartojamas nuo 4 p., kol visi trūkumai pašalinami. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas organizuoja Perkančiosios organizacijos atstovų mokymus. |
| 6. | Sistemos vystymo užsakymo galutinio rezultato diegimas PROD aplinkoje ir bandomoji eksploatacija | Pašalinus priėmimo testavimo trūkumus TEST aplinkoje | Paslaugų teikėjas pateikia diegimo paketą PROD aplinkai, o Perkančioji organizacija įdiegia pagal pateiktą diegimo instrukciją. Nustačius klaidas ir trūkumus – procesas kartojamas nuo 4 p. |
| 7. | Vystymo rezultatų priėmimas. | Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vystymo užduoties įgyvendinimo ir įdiegimo į gamybinę aplinką (PROD), Perkančiajai organizacijai patvirtinus, kad trūkumų nenustatyta. | Jei Perkančioji organizacija nenustato klaidų ir trūkumų, Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. |

- Paslaugų teikėjas turės pateikti Perkančiajai organizacijai šiuos kiekvieno vystymo užsakymo rezultatus, kurių pateikimo apimtis ir laikas suderinamas pasirašant užsakymą (neapsiribojant):

  - kuriamų/modifikuojamų elektroninių paslaugų aprašymus (jei reikia);

  - programinės įrangos reikalavimų specifikaciją, t. y. detalų procesų modelį, detalų duomenų modelį (esybių aprašymus ir esybių ryšių diagramą), detalų funkcinį modelį (funkcijų hierarchijos schemą, funkcijų aprašymą, duomenų srautų diagramą) (jei reikia);

  - techninės ir technologinės architektūros aprašą (jei reikia);

  - tvarkomų / perkeliamų duomenų rinkinių sąrašą, duomenų tvarkymo / perkėlimo planą (jei reikia);

  - programinės įrangos duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo taisykles ir duomenų sutvarkymo protokolą (jei reikia);

  - duomenų struktūrų aprašymą – lentelių ryšių diagramą, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymus, lentelių vaizdų ir jų laukų aprašymus (jei reikia);

  - modulių aprašymą – modulių hierarchijos schemą, sąveikos su kitais moduliais ir kitomis informacinėmis sistemomis schemą, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymus, algoritmus ir algoritmų schemas, modulių naudojamus duomenis, ekraninių formų ir formuojamų ataskaitų vaizdus (jei reikia);

  - programinės įrangos naudojimo instrukcijas (jei reikia);

  - funkcinio ir nefunkcinio testavimo ataskaitą (jei reikia);

  - programinės įrangos diegimo instrukcijas.

- Teikėjas, atlikęs sistemos programinės įrangos pakeitimus, prieš juos pateikdamas VĮ Registrų centrui, privalės atitinkamai pakeisti:

  - sistemų techninę dokumentaciją, naudotojų instrukcijas;

  - naudotojų instrukcijas (turi būti aprašytos visos naujos funkcijos, pateiktos detalios (žingsnis-po-žingsnio) jų naudojimo instrukcijos kartu su ekraninių langų vaizdais (vizualizacijomis). Naudotojų instrukcijos turi būti pateikiamos skaitmeniniu redaguojamu formatu. Teikėjas, prieš rengdamas (ir vėliau pateikdamas) naudotojų instrukcijas, jos struktūrą ir turinį turi suderinti su užsakovu);

  - atnaujinti programinių priemonių išeities tekstus, surinkimo ir diegimo skript‘us bei pateikti Perkančiajai organizacijai peržiūrai ir vertinimui;

- visais atvejais sistemos vystymo užsakymų vykdymo metu naujai sukurtą ar pakeistą programinę įrangą Teikėjas turi perduoti VĮ Registrų centro specialistams, tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad ją įdiegus „gamybinėje" aplinkoje, nebus sutrikdytas tos sistemos ar jos dalies funkcijų arba kitų taikomųjų sistemų darbas ir visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai;

- Pabaigęs konstravimo etapą Teikėjas Perkančiajai organizacijai, kartu su diegimo instrukcijomis, turi pateikti instaliacinę versiją diegimui į Perkančiosios organizacijos TEST ir PROD aplinkas;

- Teikėjas turi suteikti pagalbą Perkančiajai organizacijai diegimo metu, jei iškyla papildomi konfigūravimo ar diegimo į Perkančiosios organizacijos TEST ir PROD aplinkas klausimai.

- Galutinį sprendimą dėl sistemos vystymo užsakymų vykdymo metu naujai sukurtos ar pakeistos programinės įrangos diegimo gamybinėje aplinkoje priima VĮ Registrų centro atsakingi specialistai;

- Teikėjas pagal Perkančiosios organizacijos poreikį turės atlikti:

  - LIS taikomosios programinės įrangos ir duomenų bazės pakeitimų ar naujo funkcionalumo kūrimą;

  - LIS integracinių sąsajų su kitomis VĮ Registrų centro ar kitų šalių taikomosiomis sistemomis keitimą ar kūrimą;

  - Programos kodo optimizavimą;

  - Bibliotekų atnaujinimą;

  - LIS perkėlimą į naujas aplinkas. Šios paslaugos apima:

  - Programinės įrangos instaliavimą bei aplinkų konfigūravimą;

  - Duomenų bazių informacijos perkėlimą.

- Visoms suteiktoms LIS vystymo paslaugoms turi būti taikoma 6 mėnesių kokybės garantinė priežiūra, kuriai taikomi reikalavimai nurodyti skyriuje Reikalavimai garantinei priežiūrai.

- LIS pažeidžiamumas nustatomas žiniatinklio programų skenavimo priemonėmis (ang – Web Application Scanning) arba kitais technologinio pažeidžiamumo nustatymo būdais (pvz. – įsilaužymo testavimo) ir šalinami Paslaugų teikimo metu iki diegimo į gamybinę aplinką;

- LIS išeities tekstai turi būti parengti ir pateikti laikantis tokių reikalavimų:

  - Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių, naudojant standartines priemones, būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti visas jai specifikuotas funkcijas;

  - Išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas, su automatiniais testais;

  - išeities tekstai Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti įkeliant juos į  programinių priemonių saugyklą GIT kompiliavimui paruoštų rinkmenų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą (esant poreikiui – pateikiami jau diegimui paruošti paketai ir DB skriptai bei jų diegimo instrukcijos).

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti kompiliuojamus Perkančiosios organizacijos dalies LIS išeities tekstus (angl. source code), rinkmenų paketų formas, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Projektas turi būti kompiliuojamas ir diegimas į visas aplinkas naudojant GITLAB CI/CD funkcionalumą.

  - Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Perkančiosios organizacijos kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos vystymo metu Perkančioji organizacija numato, Gitlab platformoje, vykdyti automatines ir rankines programinės įrangos išeities kodo analizės peržiūros procedūras (angl. Code Review), Teikėjas įsipareigoja į jas atsižvelgti ir atlikti pakeitimus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas.

- Sistemos vystymo metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti ir naudojami statinio kodo analizės įrankiai, kurie užtikrintų kodo atitiktį pagal gerąsias praktikas, teisingą sintaksės formavimą, pažeidžiamumą ir k.t. Šiuos pasirinktus įrankius Perkančioji organizacija turi galėti integruoti į automatinius kodo kokybės užtikrinimo procesus (angl. Continues Integration) Gitlab platformoje.

- Sistema turi būti vystoma taip, kad atitiktų „kodas paremtu testu“ (angl. Test-Driven Development) principą. Perkančiajai organizacijai, sutartu periodu (jei nebuvo sutarta kitaip), turi būti pateikiamos periodinės atitikties ataskaitos (angl. Code Coverage Reports). Remiantis atitikties ataskaita, Teikėjas įsipareigoja pašalinti Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas. Šių ataskaitų pateikimą, Perkančioji organizacija turi galėti integruoti į procesus (angl. Continues integration) Gitlab platformoje.

- Sistemos vystymui ir jos komponentų vystymui/kūrimui turi būti naudojamas pasirinktas Spring, Spring Boot, Symfony ar lygiavertis žiniatinklių ir (ar) mikroservisų kūrimo karkasas.

- Sistema ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru duomenų sluoksniu (angl. Persistent storage).

- Sukurta ar modifikuota programinė įranga turi funkcionuoti Perkančiosios organizacijos turimoje techninėje ir technologinėje platformoje.

- Paslaugų teikėjas atsakingas už programinio kodo suliejimą ir jo teisingą funkcinį bei techninį veikimą, kaip numatyta techninėje ir funkcinėje specifikacijose, nepriklausomai nuo programinio kodo kilmės ir gamintojo.

- Teikiant Paslaugas turi būti įvertinta programinės įrangos darbo reali aplinka (tinklų pralaidumas, kitų sistemų darbo režimas, maksimalus sistemos apkrovimas piko metu ir pan.), kad po diegimo gamybinėje aplinkoje, programinės įrangos darbo charakteristikos nepablogėtų.

- Programinė įranga turi patikimai ir be sutrikimų veikti Perkančiosios organizacijos lokaliuose (LAN) ir globaliuose (WAN) kompiuterių tinkluose. Atliekami pakeitimai turi užtikrinti, kad, esant darbiniams LAN ir WAN apkrovimams, programinės įrangos veikimas nepablogėtų.

- Naudotojų sąsaja turi būti lietuvių ir anglų kalbomis, kur tai numatyta. Sisteminės programinės įrangos administratorių – pagal atskirą susitarimą su Perkančiąja organizacija.

- Programinė įranga turi būti kuriama ar modifikuojama taip, kad būtų fiksuojami ir atsekami visi naudotojų atliekami veiksmai. Taip pat turi būti įrašomi ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių saugomi duomenys apie sėkmingus ir nesėkmingus bandymus registruotis taikomojoje programinėje įrangoje, visus naudotojų vykdomus veiksmus, kitus elektroninės informacijos saugai svarbius įvykius. Paslaugų teikėjas programinėmis priemonėmis turi užtikrinti visų nurodytų veiksmų įrašymą ir kaupimą atskirai nuo gamybinės aplinkos Registrų centro nurodytais būdais ir priemonėmis.

- Kuriama programinė įranga turi palaikyti darbą su numatytų interneto naršyklių naujausiomis versijomis.

- Integracijos turi būti realizuotos laikantis gerųjų praktikų, kurios paremtos „Priklausomybės valdymo” principais (angl. Dependency Manager), kai integraciniai paketai kuriami ir plėtojami kaip atskiros programinės įrangos bibliotekos ir diegiamos panaudojant priklausomybės diegimo įrankius kaip: Maven, Composer ar lygiaverčius.

### 4.4. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Visa Teikėjo rengiama teikiamų paslaugų dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

- Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

  - iki 100 puslapių dokumento:

    - pirma versija - per 6 darbo dienas;

    - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 4 darbo dienas,

  - virš 100 puslapių dokumento:

  - pirma versija - per 8 darbo dienas;

  - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 6 darbo dienas.

- Paslaugų teikėjo rezultatai derinami su Perkančiąja organizacija ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis.

- Perkančioji organizacija turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

  - Dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys.

  - Dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

- Atsisakius teikti pastabas dokumentui, laikoma, jog dokumentas nėra pateiktas derinimui ir pastabų teikimui.

- Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi vystomos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo rezultatus, kitas  veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu *.docx arba kitu su Užsakovu suderintu redagavimui tinkamu formatu.

- Preliminarios, tarpinės versijos turi būti pateikiamos elektroniniu *.docx formatu. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos su matomais pakeitimais (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos *.docx formatu ir Teikėjo atsakingo asmens parašu elektroniniu formatu.

- Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Paslaugų teikimo reglamente.

### 4.5. Reikalavimai analizei ir projektavimui

- Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją.

- Detalios analizės ir projektavimo metu Teikėjas turi detalizuoti vystymo užsakymo funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti vystymo darbus.

- Detalios analizės ir projektavimo etapai turi būti vykdomi naudojant Perkančiosios organizacijos JIRA sistemą.

### 4.6. Reikalavimai testavimui

- Vykdant Sistemos vystymo darbus, turi būti atliktas Sistemos vystymo paslaugų priėmimo testavimas.

- Testavimo tikslai:

  - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai;

  - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs);

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - Vidinis testavimas. Vidinius vystymo užsakymų testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus, pvz vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Perkančiosios organizacijos kodų versijavimo sistemą GitLab), nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje.

- Teikėjas turi atlikti šiuos vidinius testavimus:

  - Unit,

  - Integration,

  - Performance.

- Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti DEV aplinkoje, nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje vykdys papildomą apkrovos ir našumo testavimą. Jei Perkančiosios organizacijos atlikto testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veikla;

- Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Perkančiosios organizacijos darbuotojais. Integraciniai testai turi būti izoliuoti ir nepriklausyti nuo aplinkoje besisukančių trečiųjų šalių servisų. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos vystymo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje;

- Saugos testavimas. Teikėjas turi užtikrinti, kad teikiamos Paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. Teikiant Paslaugas turi būti vadovaujamasi saugaus projektavimo ir kodavimo (angl. Secure Coding) praktika ir metodais (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverčius), o atliekant patikrinimus (testavimus) turi būti remiamasi Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, OWASP Application Security Verification Standard, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30 ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis, siekiant užtikrinti, kad Paslaugų rezultatai neturėtų saugumo spragų;

- Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Perkančiajai organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims:

- Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos įsigytos techninės įrangos pagrindu.

- Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (testinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis);

- Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus;

- Sistemos priėmimo testavimo metu numatoma naudoti vidinių bei išorinių sistemų testavimo aplinkas, taip siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį Sistemos  testavimą prieš įdiegiant šią Sistemą į gamybinę aplinką.

- Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas  Perkančiosios organizacijos JIRA sistemoje;

- Teikėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti testavimo planą ir testavimo scenarijus. Testavimo plane turi būti aprašyta testavimo metodika, apimtis, aplinka (pvz. naršyklių su kuriomis bus testuojama versijos), testavimo scenarijų struktūra, testavimo veiklų grafikas, testavimui reikalingi duomenys (sąlygos), testavimo priėmimo kriterijai ir kita aktuali informacija;

- Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai ir užtikrinta, kad Sistemos versija yra tinkama eksploatacijai.

- Teikėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Perkančiosios organizacijos naudojamoje priemonėje GitLab.

- Teikėjo su Perkančiąja organizacija suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti:

  - Artefaktų pagaminimą;

  - Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą;

  - Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (Perkančioji organizacija pateiks įrankius reikalingus kodo saugumui patikrinti);

  - Automatinį testų vykdymą;

  - Diegimą į testavimo aplinką;

  - Diegimą į gamybinę aplinką.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### 4.7. Reikalavimai diegimui

- Sistemos vystymo diegimui į Perkančiosios organizacijos aplinkas Teikėjas turi parengti Diegimo planą.

- Turi būti sukonfigūruotas duomenų rezervinio kopijavimo mechanizmas, aprašytos ir išbandytos duomenų procedūros.

- Sistemos vystymo diegimas turi būti vykdomas nurodyta tvarka:

- DEV aplinkoje įdiegiama nauja Sistemos versija;

- atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

- nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

- sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

- TEST aplinkoje įdiegiama nauja DEV aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija;

- atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

- nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

- sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

- Versijos diegimo metu, kol vykdomi  diegimo darbai, Sistema vartotojui bus neprieinama.

### 4.8. Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Teikėjas privalės užtikrinti pagal Vystymo užsakymus ir (ar) Priežiūros paslaugų metu įdiegtos programinės įrangos (aplikacijų, duomenų bazių ir kt.) garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros terminas 6 mėnesiai nuo Vystymo užsakymo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos ir (ar) Priežiūros paslaugų metu atlikto pakeitimo.

- Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos sutrikimų, klaidų ir netikslumų šalinimą, IS veikimo atstatymą, kai gedimo priežastis yra Teikėjo atliktų vystymo paslaugų netinkamas veikimas, bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą susijusiais klausimais.

- Teikėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais kiek tai yra susieta su Vystymo užsakymais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą.

- Teikėjas turi teikti skubią (kaip nurodyta kritinio sutrikimo atveju) pagalbą įsilaužimo atveju.

- Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Sistemos naudotojai dėl Teikėjas sukurtos/modifikuotos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai.

- Reikalavimai programinės įrangos sutrikimų atstatymui nurodyti skyriuje Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui.

- Garantinės priežiūros konsultavimo paslaugų reikalavimai nurodyti skyriuje  Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui.

- Garantinės priežiūros metu, atnaujinus Sistemos funkcionalumus, sukurtus pagal Vystymo užsakymus ir (ar) atliktus Priežiūros paslaugų metu, atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities kodai, kiti programiniai komponentai parengti diegimo paketai.

- Sutrikimų registravimui bus naudojama Perkančiosios organizacijos JIRA sistema.

## 4.9. Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui

- Teikėjas turi būti pasirengęs pradėti teikti sistemos priežiūros paslaugas per 20 d. d.  nuo sutarties įsigaliojimo.

- Priežiūros laikotarpiu už fiksuotą mėnesinį mokestį Teikėjas turi užtikrinti LIS veikimą, netikslumų, klaidų bei sutrikimų šalinimą:

  - programinės įrangos sutrikimų analizę, taisymą, testavimą, diegimą;

  - dokumentacijos atnaujinimą, pašalinus sutrikimus;

  - LIS duomenų išrinkimui reikalingų užklausų parengimą ir duomenų išrinkimą pagal Perkančiosios organizacijos poreikius;

  - LIS duomenų tvarkymą, reikalingą problemos/sutrikimo pašalinimui;

  - LIS duomenų tvarkymą, atlikus programinių priemonių pakeitimus (ištaisius klaidas) arba nustačius, kad duomenys nebuvo sutvarkyti po anksčiau atliktų pakeitimų;

  - LIS programinės įrangos saugos pažeidžiamumų, kurie pastebėti LIS programinėje įrangoje Paslaugų teikimo metu, šalinimą. LIS programinės įrangos saugos pažeidžiamumai traktuojami kaip incidentai;

  - Perkančiosios organizacijos darbuotojų konsultavimą taikomosios programinės įrangos funkcionavimo sutrikimo, vystymo bei veikimo stebėjimo klausimais telefonu ir elektroniniu paštu (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 Lietuvos laiku):

    - atkuriant LIS avarijos atveju iš atsarginių kopijų;

    - atkuriant LIS duomenų bazę,

    - atliekant LIS darbingumo atkūrimą visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais (esant poreikiui);

    - perinstaliuojant ir konfigūruojant LIS programinę įrangą;

    - pagalbos Perkančiosios organizacijos specialistams jų darbo vietoje teikimą, jei problemų nepavyksta pašalinti kitu būdu;

    - dėl LIS tobulinimo ir vystymo darbų, įskaitant preliminarų vystymo paslaugų vertinimą;

    - Dėl sistemos veikimo, kai tai nėra susiję su sistemos klaidomis ar funkcionavimo sutrikimais;

    - diegimą vykdančių Perkančios organizacijos specialistų konsultavimą realiu laiku - pagal išankstinį susitarimą ne darbo valdomis.

  - Pašalinus sutrikimus ar atlikus programinės įrangos pakeitimus, LIS techninės dokumentacijos atnaujinimą;

  - LIS funkcionalumo esamos automatinės stebėsenos poreikio įvertinimą;

  - LIS kritinių veikimo taškų nustatymą bei Perkančiosios organizacijos informavimą apie būtinus programinės įrangos pakeitimus, kurie užtikrintų kokybišką ir be sutrikimų veikimą;

  - atnaujintų programinių priemonių testavimą;

  - duomenų bazių užklausų optimizavimą;

  - spartinančios aplikacijos operatyvinės (RAM) atminties optimalų išnaudojimą;

  - sistemos audituojančių žurnalų (log) tvarkymą;

  - LIS kūrimo aplinkų parengimą bei atnaujinimą.

- Programinės įrangos sutrikimai ir klaidos turi būti registruojamos Registrų centro JIRA sistemoje. Esant skubiam atvejui ar sutrikus internetiniam ryšiui, sutrikimus ir klaidas Perkančiosios organizacijos darbuotojai gali registruoti telefonu.

- Reikalavimai sutrikimams šalinti:

  - Sutrikimų šalinimas turi būti pradedamas per nustatytą reagavimo į pranešimą apie sistemos sutrikimą laiką (reakcijos laikas) ir atliktas per nustatytą sutrikimo pašalinimo laiką.

  - Sutrikimu suprantamas kaip visiškas arba dalinis sistemų veiklos sutrikimas, kai neįmanoma atlikti tų funkcijų, kurios buvo atliekamos iki sutrikimo;

  - Reakcijos laikas – tai laikas nuo momento, kai Perkančioji organizacija praneša Teikėjui apie sutrikimą, iki laiko momento, kai Teikėjas realiai pradeda sutrikimo šalinimo darbus, prieš tai patvirtinęs informacijos apie sutrikimą gavimą;

  - Sutrikimo pašalinimo laikas – tai laikas nuo momento, kai baigėsi reakcijos laikas, iki momento, kai sutrikimas pašalintas, ir sutrikimo pašalinimo faktas fiksuojamas nustatyta tvarka;

  - Reakcijos laikas ir sutrikimo pašalinimo laikas priklauso nuo sutrikimo tipo, kuris nustatomas pagal sutrikimo įtaką Perkančiosios organizacijos veiklai.

  - Sutrikimų tipai:

    - Blokuojantys (angl. blocker), kai:

      - neveikia visa sistema ar jos dalis, funkcijos neveikia grupei arba pavieniams sistemos vartotojams, nesant alternatyvaus būdo veiklai tęsti, problema labai svarbi veiklos vykdymui;

    - Kritiniai (angl. critical), kai:

      - klaidingai veikia sistemos dalis, daranti kritinę įtaką joje įgyvendintiems veiklos procesams, ir nėra kitų problemos išsprendimo galimybių;

      - neveikia sistema, sąveikaujanti su kitomis vidinėmis ar išorinėmis sistemomis ir daranti kritinę įtaką sistemos dalių ar sistemų veiklai, ir nėra kitų problemos išsprendimo galimybių.

    - Svarbūs (angl. major), kai:

      - neveikia arba klaidingai veikia sistema, nedaranti kritinės įtakos veiklos procesams, ir nėra kitų problemos išsprendimo galimybių;

      - neveikia arba klaidingai veikia sistema, sąveikaujantis su kitomis vidinėmis arba išorinėmis informacinėmis sistemomis, ir nėra kitų problemos išsprendimo galimybių.

    - Vidutiniai (angl. minor), kai naudotojai negali naudotis arba gali tik iš dalies naudotis tam tikromis sistemos dalimis, bet yra laikini sutrikimo sprendimo būdai;

    - Maži (angl. trivial) – nereikalaujantys skubaus sprendimo sutrikimai.

  - Kiekvienam sutrikimo tipui Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo priskiria atitinkamą prioritetą. Kiekvienam prioritetui nustatomas reakcijos laikas (darbo dienomis nuo 7:30 iki 17:00 Lietuvos Respublikos laiku) ir laiko limitas, skirtas sutrikimui pašalinti (darbo dienomis nuo 8.00 iki 16:30 Lietuvos Respublikos laiku):

| Sutrikimo tipas | Reakcijos laikas | Sutrikimo pašalinimo laikas |
| --- | --- | --- |
| Blokuojantis | iki 1 val. | iki 8 valandų |
| Kritinis | iki 1 val. | iki 8 valandų |
| Svarbus | iki 1 val. | iki 12 valandų |
| Vidutinis | iki 1 val. | iki 3 darbo dienos |
| Mažas | iki 1 val. | per 1 mėnesį |

- Į sutrikimo sprendimo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai sprendimo iniciatyva yra Perkančiosios organizacijos pusėje (Teikėjo prašymu teikiami patikslinimai, tikrinami (testuojami) sprendimo rezultatai ir pan.), taip pat laikas nuo Teikėjo pranešimo apie sutrikimo išsprendimą iki VĮ Registrų centro patvirtinimo apie sprendimo tinkamumą.

- Jeigu sutrikimo neįmanoma pašalinti per nustatytą sutrikimo pašalinimo laiką, Teikėjas privalo apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją, pateikti ir suderinti naują sutrikimo šalinimo terminą.

- Teikėjo pagrįstas prašymas pratęsti sutrikimo šalinimo terminą gali būti teikiamas ne daugiau, kaip 2 kartus. Pateiktas prašymas trečią kartą pratęsti terminą Perkančiosios organizacijos gali būti traktuojamas kaip termino nesilaikymas. Prašymas pratęsti terminą pateikiamas iki pasibaigiant nustatytam sutrikimo išsprendimo terminui. Nepateikus prašymo pratęsti sutrikimo sprendimo termino iki jo pabaigos, laikoma, kad sutrikimo sprendimas vėluoja.

- Jeigu sutrikimo šalinimo terminas pratęsiamas ne dėl Teikėjo kaltės, Teikėjui 158.-159 punktai netaikomi.

- Teikėjas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, turi pateikti suteiktų paslaugų ataskaitą, kurioje nurodoma:

  - apibendrinta vykdomų (įvykdytų) vystymo projektų suvestinė, nurodant vystymo užsakymų vykdymo būsenas;

  - išspręstų priežiūros kreipinių skaičius (pagal kreipinių prioritetus);

  - ataskaitinį laikotarpį vykdytų suplanuotų priežiūros darbų sąrašas;

  - kitą ataskaitinį laikotarpį numatytų vykdyti darbų sąrašas, įvardijant atliekamus darbus, jų terminus;

  - LIS sutrikimų pobūdžio, priežasčių ir tendencijų analizė;

  - LIS priežiūros paslaugų apimtyje atliktų LIS smulkių pakeitimų suvestinė;

  - pasiūlymai ir išvados dėl LIS vystymo poreikių bei techninės bei technologinės architektūros tobulinimo;

  - ataskaitiniu laikotarpiu parengtų LIS diegimo paketų ir leidinių versijų sąrašas bei atnaujintos dokumentacijos sąrašas;

  - pasiūlymai dėl Paslaugų teikimo pagerinimo, paslaugų kokybės ir kita svarbi informacija.

- Sutarties galiojimo metu gali būti dvi galiojančios vystymo ir priežiūros sutartys su skirtingais Teikėjais, Teikėjai turi užtikrinti atliekamų darbų suderinamumą.

## 4.10. Reikalavimai Paslaugų teikimo valdymui

- Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis.

- Vystymo ir priežiūros paslaugų teikimo ir užbaigimo tvarka bei jų valdymo procedūros apibrėžiamos Paslaugų teikimo reglamente.

- Vystymo paslaugų suteikimo laikas yra nustatomas  Vystymo pasiūlyme, ir fiksuojamas Vystymo užsakyme.

- Visi Teikėjo specialistai, atsakingi už sutarties vykdymą, turės pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir susipažinti su pateiktais Perkančiosios organizacijos saugos dokumentais.

- Teikėjas turi paskirti atsakingus už Paslaugų teikimą asmenis, apibrėžti jų atsakomybes.

- Už suteiktas vystymo paslaugas bus apmokama Perkančiajai organizacijai patvirtinus suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, remiantis Sistemos vystymo paslaugų mėnesio ataskaitoje esančiais duomenimis.

- Už suteiktas Sistemos vystymo paslaugas bus atsiskaitoma mokant sumas, apskaičiuotas faktiškai suteiktų paslaugų kiekį padauginus iš teikėjo pasiūlyme pateiktų Sistemos vystymo paslaugų įkainių.

- Už tinkamai ir kokybiškai Teikėjo suteiktas Priežiūros paslaugas atsiskaitoma kiekvieną mėnesį pagal Teikėjo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodomi paslaugų teikimo laikotarpiai, už kuriuos yra teikiamos PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos už praėjusį mėnesį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo praėjusio mėnesio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d.

- Pasibaigus Paslaugų teikimo terminui arba nutraukus viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, Teikėjas grąžina Perkančiosios organizacijos suteiktus informacinius išteklius ir perduoda visus suteiktų Paslaugų rezultatus. Teikėjas taip pat privalo perduoti Perkančiajai organizacijai Sistemos dokumentaciją, programinę įrangą ir kitą informaciją bei supažindinti Perkančiąją organizaciją su informacija, būtina sklandžiam ir nenutrūkstamam Paslaugų teikimui.

- Galutiniai viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo dokumentai ir Sistemos dokumentacija turi būti pateikiami *.docx, *.xlsx ir kt. bei *.pdf formatais. Visa dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

# 5. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 5.1. Reikalavimai saugai

### 5.1.1. Reikalavimai Paslaugų teikimo duomenų saugai

- Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002, Perkančiosios organizacijos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Teikdamas Vystymo ir Priežiūros paslaugas pagal viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones (tame tarpe ir Teikėjo infrastruktūroje), skirtas apsaugoti Sistemos elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo tikslais.

- Informacinių išteklių vystymo saugumas (saugus kodavimas ir kt.) turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standarte LST ES ISO/IEC 27002. Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumų programinėje įrangoje, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą  turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices ir kt.). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose. Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo (vystymo ) etape. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi naujausiomis šių metodikų versijomis: OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis.

- Teikėjui prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių suteikiama tik pasirašius viešojo pirkimo – pardavimo sutartį pagal Teikėjo pagrįstą rašytinį prašymą. Teikėjui suteikiamas tik toks prieigos prie informacinių išteklių lygis, kuris yra būtinas viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytiems įsipareigojimams, kurie neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, vykdyti. Teikėjo paskirti specialistai turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus.

- Teikėjas, pastebėjęs saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias arba netinkamai veikiančias elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo priemones ar kitas saugumo spragas, įvykius ar veiką, atitinkančią kibernetinio incidento, elektroninės informacijos saugos incidento ar asmens duomenų saugumo pažeidimo požymius arba apie tai gavęs informacijos iš kitų informacijos šaltinių privalo nedelsdamas apie tai pranešti Registrų centro Aptarnavimo departamento Monitoringo skyriui, ir suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Teikėjui draudžiama viešai skelbti informaciją apie saugumo spragas ar jas išnaudoti pažeistuose informaciniuose ištekliuose, pakeisti elektroninę informaciją, kitaip paveikti informacinius išteklius ir elektroninę informaciją.

- Iškilus poreikiui, siekdama įsitikinti, ar tinkamai vykdoma sutartis, laikomasi elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimų, Perkančioji organizacija turi teisę atlikti Teikėjo teikiamų paslaugų stebėseną ir auditą, suteikti galimybę atlikti auditą trečiosioms šalims.

### 5.1.2. Reikalavimai duomenų subjektų teisių įgyvendinimui

- Paslaugų teikėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą).

- Paslaugų teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Perkančiosios organizacijos prievolės ir teisės. Šiame susitarime taip pat turės būti nustatyta:

  - kad Paslaugų teikėjas užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems taikoma atitinkama įstatais (nuostatais) nustatyta konfidencialumo prievolė;

  - kad Paslaugų teikėjas įgyvendina šias Reglamento 32 straipsnyje nustatytas duomenų saugumo priemones:

  - gebėjimą užtikrinti nuolatinį  (informacinių sistemų) konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą įsilaužimams;

  - gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis asmens duomenimis fizinio ar techninio incidento atveju;

  - reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo vertinimo procesą;

  - kad Paslaugų teikėjas nepasitelks kito duomenų tvarkytojo be išankstinio Perkančiosios organizacijos rašytinio sutikimo;

  - kad Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda Perkančiajai organizacijai taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojo prievolė atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

  - kad Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda Perkančiajai organizacijai užtikrinti:

    - savalaikį pranešimą priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (pagal Reglamento 33 str.);

    - savalaikį pranešimą duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (pagal Reglamento 34 str.);

    - kad būtų atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas (pagal Reglamento 35 str.), jei jis yra atliekamas;

    - kad būtų kreipiamasi į priežiūros instituciją dėl išankstinių konsultacijų, jei tai yra reikalinga (pagal Reglamento 36 str.);

    - kad Paslaugų teikėjas pagal Perkančiosios organizacijos pasirinkimą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, ištrina arba grąžina Perkančiajai organizacijai visus asmens duomenis ir ištrina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar Lietuvos teise reikalaujama asmens duomenis saugoti;

    - kad Paslaugų teikėjas pateikia Perkančiajai organizacijai visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos jam nustatytos prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda Perkančiajai organizacijai arba kitam jos įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus;

    - kad Paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja Perkančiąją organizaciją, jei, jo nuomone, Perkančioji organizacija nurodymas pažeidžia Reglamentą ar kitas Europos Sąjungos ar Lietuvos duomenų apsaugos nuostatas

### 5.1.3. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

- Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

- Po Pirkimo paslaugų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

- Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

  - registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą;

  - sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus;

  - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

  - darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

  - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais);

  - Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su RC (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

- Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

- Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

- Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus.

- Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiami/gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

  - Iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

  - Į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

  - Duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

  - Siųsti/gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis).

- Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų, atliktų per (įvardinti) sąsają, veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Teikėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu.

- Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Perkančiąja organizacija.

- Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai.

- Teikėjas projektuojant LIS turi su Perkančiąja organizacija suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių:

  - neautentifikuotos prieigos;

  - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

  - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

  - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

  - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org).

- Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

- Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos vystymo/kūrimo etape, vadovaujantis Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas Teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis).

- Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

- Teikėjas turi naudoti Perkančiosios organizacijos pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą.

- Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Perkančiosios organizacijos informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Perkančiosios organizacijos saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### 5.1.4. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

- Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

  - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

- Teikėjas turės atlikti Sistemos atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus teisės aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su RC.

### 5.1.5. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

- Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

- Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

- Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

### 5.1.6. Kiti reikalavimai saugai

- Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

- Teikėjas Sistemos vystymui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

- Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

- Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą.

- Saugi konfigūracija:

- Teikėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

- Sistemos Teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją.

- Tinklo architektūra:

- duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių;

- Sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente.

# 6. PRIEDAI

## 1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas  - https://dvsapp.kada.lan/#/TeisesAktas/View/18591158?tab=kortele&modulis=4&subTab=files  .

## 2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės – https://confluence.registrucentras.lt/pages/viewpage.action?pageId=170498833