Pirkimo sąlygų 2 priedas /

sutarties sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS (CPVA) INFORMACINĖS SISTEMOS (SISTEMOS) PALAIKYMO IR VYSTYMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

1.1. Paslaugų teikimo apimtis

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros informacinės sistemos Planavimo ir infrastruktūros posistemių (toliau – Sistemos) palaikymo ir vystymo paslaugos. Sistema yra sukurta naudojant .NET, Microsoft SQL Server Analysis Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, AngularJS technologijas. Sistema sudaryta iš tarpusavyje integruotų posistemių:

- Planavimo ir infrastruktūros posistemis (poreikių planavimas, pirkimų planavimas, poreikių paraiškų, pirkimų, sutarčių, sąskaitų valdymas, modulių tarpusavio sąsajos);

- Realizuotos sistemos integracijos su kitomis perkančiosios organizacijos vidaus administravimo sistemomis.

1.2. Projekto valdymo planas

Sistemos priežiūros, palaikymo ir vystymo teikimo paslaugų valdymui bus taikomos projekto valdymo metodikos Agile (ir komunikavimo metu vartojamos šių metodikų apibrėžiamus projekto valdymo terminus.

Per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija Projekto valdymo planą, kuriame įvertinus techninės specifikacijos reikalavimus projekto valdymui, taip pat kitus techninės specifikacijos reikalavimus bei derinant su jais labiausiai tinkamus sprendimus, bus apibrėžti ir detalizuoti:

- projekto organizacinė struktūra (joje turi būti matoma visų paslaugų teikėjo ir užsakovo darbo grupių funkcijos ir narių atsakomybės);

- projekto komunikavimo procedūra;

- projekto vykdymo planas;

- susitarimai dėl programinės įrangos versijų ir diegimo;

- susitarimai dėl projekto dokumentų ir jų versijų kontrolės;

- susitarimai dėl projekto dokumentų formato kontrolės;

- garantinės priežiūros procedūra (defektų šalinimas);

- projekto valdymo plano keitimo procedūra.

Taip pat projekto valdymo plano rengimo metu turi būti suderintos šių dokumentų formos:

- vystymo ir palaikymo paslaugų užsakymo;

- vystymo ir palaikymo užduoties įgyvendinimo projekto;

- incidentų sprendimo laiko pratęsimo (esant motyvuotoms priežastims pratęsti incidentų sprendimo laiką.

Projekto valdymo plano derinimo metu išaiškėjus papildomų procedūrų ar dokumentų formų poreikiui, paslaugų teikėjas privalo jas parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija. Pirmiausia suderinama projekto valdymo plano struktūra; jai pritarus, rengiama ir derinama visa plano versija. Paslaugų teikėjas derindamas privalo atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos reikalaujamą detalumo lygį.

Visos sutartyje numatytos paslaugos gali būti pradėtos teikti tik paslaugų teikėjui ir Perkančiajai organizacijai suderinus projekto valdymo planą.

Paslaugų teikėjas privalo nuolat aktualizuoti projekto valdymo planą ir jo priedus. Visi galimi plano keitimo tikslai, rolės ir tvarka turi būti apibrėžti projekto valdymo plano keitimo procedūroje.

Projekto vykdymo metu kaip pagrindas turi būti naudojamos ir prireikus atnaujinamos Sistemos naudotojų ir administratorių instrukcijos.

Perkančioji organizacija preliminariai planuoja į tam tikrų Sistemos dalių vystymo paslaugas įtraukti Perkančiosios organizacijos darbuotojus, t. y. iš dalies taikyti mišrų Sistemos vystymo modelį, remiantis Agile projektų valdymo metodikos principais. Tokiu atveju perkančioji organizacija ir paslaugų teikėjas pagal Agile projektų valdymo metodiką parengs ir į projekto valdymo planą įtrauks šio vystymo modelio taikymui būtinus dokumentus, išlaikant pagrindinę nuostatą, kad dėl mišraus vystymo modelio taikymo paslaugų teikėjo įsipareigojimai pagal techninę specifikaciją ir sutartį nesikeičia jokiu aspektu..

Perkančiajai organizacijai nusprendus į tam tikrų Sistemos dalių vystymo paslaugas  įtraukti Perkančiosios organizacijos darbuotojus, Perkančioji organizacija pateiks derinimui projekto valdymo planą papildančius dokumentus, aprašančius tam tikrų Sistemos dalių mišraus vystymo modelio procesus, kurie turi būti suderinti paslaugų teikėjo per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų pateikimo. Jei Perkančioji organizacija dėl mišraus sistemos vystymo modelio apsispręs iki Sutarties sudarymo ir apie tokio modelio taikymą informuos Tiekėją per 2 d. d. nuo sutarties pasirašymo su mišraus Sistemos vystymo modeliu susijusios nuostatos turės būti iš karto įtrauktos į Tiekėjo rengiamą projekto valdymo planą.

1.3. Saugos reikalavimai

Perkančioji organizacija yra kibernetinio saugumo subjektas ir jai taikomi TIS2 direktyvos reikalavimai. Paslaugų Teikėjas turi užtikrinti ir patvirtinti, kad atitinka (arba atitiks teisės aktuose numatytais terminais jei konkrečių reikalavimų įgyvendinimui yra numatytas pereinamasis laikotarpis) TIS2 direktyvos nurodytus organizacinius ir techninius reikalavimus tiek, kiek tai susiję su paslaugų teikimu Perkančiajai organizacijai.

Minimalūs privalomi elementai:

- Rizikų valdymas ir tiekimo grandinės sauga; mažiausių privilegijų principas; konfigūracijų valdymas.

- Incidentų valdymas ir pranešimai: pirminis pranešimas Perkančiajai organizacijai per 2 val. nuo kritinio incidento identifikavimo; laikomasi taikytinų pranešimų terminų.

- Duomenų apsauga: BDAR įgyvendinimas, šifravimas „at rest“ ir „in transit“.

- Prieigos peržiūros: Tiekėjo paskyrų peržiūra bent kas ketvirtį; nedelsiant nutraukiamos prieigos pasikeitus personalui.

- Testai: metinis atsarginio kopijavimo ir atkūrimo (backup/restore) testas; saugos testai (SAST/DAST arba lygiavertės priemonės).

2. Reikalavimai paslaugoms

2.1. Sistemos priežiūros paslaugos

Sistemos priežiūros paslaugos apima 1 punkte išvardintų posistemių veikimo pagal specifikaciją (vartotojų ir administratorių instrukcijas) bei sistemų greitaveikos užtikrinimą. Svarbiausių veiksmų vidutin.ė greitaveika (kai greitaveikos neriboja tinklo pralaidumas ir / ar serverių resursai) bus užfiksuota projekto valdymo plano rengimo metu ir priežiūros paslaugų apimtyje turės būti užtikrinta ne prastesnė paminėtų veiksmų vidutinė greitaveika (leidžiama iki 10 proc. tolerancija). Priežiūros paslaugos pradedamos teikti Teikėjui su Perkančiąja organizacija suderinus projekto valdymo planą.

Sistemos priežiūros paslaugų apimtyje atsiradę Sistemos veikimo nuokrypiai nuo techninės specifikacijos arba didesnis nei tolerancijos riba Sistemos greitaveikos suprastėjimas turi būti sprendžiami Teikėjo sąskaita, išskyrus atvejus kai tai atsitiko dėl Perkančiosios organizacijos kaltės arba nustatoma, kad nuokrypis pasireiškė (bet galimai nebuvo pastebėtas) arba jo pasireiškimas buvo neišvengiamas dėl iki Sutarties įsigaliojimo datos įdiegtų sprendimų. Paminėtais atvejais už atliktus darbus atsiskaitoma 2.7 punkte nurodytomis sąlygomis.

Sistemos veikimo nuokrypių pašalinimo terminai nurodyti 2.4 punkte

2.2. Sistemos palaikymo paslaugos

Sistemos palaikymo paslaugos užsakomos pagal poreikį. Šios paslaugos apima egzistuojančių sistemos funkcionalumų patobulinimus, pavyzdžiui, patogumą vartotojui, greitaveikos gerinimą ir pan. Sistemos palaikymo paslaugų valandų skaičius nustatomas pagal Teikėjo faktiškai sugaištas valandas, apskaičiuotas pagal žemiau lentelėje pateiktą metodiką. Pažymima, kad garantinio laikotarpio metu atsiradusių klaidų taisymas atliekamas Teikėjo sąskaita.

Palaikymo paslaugos apima visą Sistemą: būseną sutarties pasirašymo metu bei visus patobulinimus ir naujas funkcijas bei integravimo komponentus sukurtus sutarties galiojimo metu.

Visiems CPVA IS vystymo metu sukurtiems posistemiams bei visam naujam/ modifikuotam funkcionalumui suteikiama 12 (dvylika) mėnesių garantija, skaičiuojant nuo posistemio ir/arba naujo/modifikuoto funkcionalumo bandomosios eksploatacijos pabaigos ir galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos bei papildoma garantija (tuo atveju jei Tiekėjas siūlo papildomą garantiją).

Sistemos palaikymo paslaugų teikimo terminai nurodyti 2.4 punkte.

2.3. Sistemos vystymo paslaugos

Sistemos vystymo paslaugos užsakomos pagal poreikį. Sistemos vystymo paslaugos  užsakomos pagal valandinį įkainį.

Paslaugas užsakant pagal valandinį įkainį, Teikėjas įsipareigoja parengti užsakymų realizacijos pasiūlymus per 2 savaites, jei funkcionalumo pokytis yra susijęs su vienos ar kelių funkcijų pokyčiais ir reikalingi pokyčiai yra aiškiai įvardinti (pavyzdžiui, įterpti į procesą papildomą tikrinimą ir pereiti prie tolimesnių proceso veiklų atlikimo tik po atsakingų asmenų patvirtinimo) Perkančiosios organizacijos užklausoje (vienos ar kelių funkcijų pokyčiai), ir per 4 savaites kitais atvejais.

Teikėjas teikdamas Užsakymų realizacijos pasiūlymus turi įtraukti užsakymo realizacijai reikalingas valandas bei realizacijos terminus, kurie, jei Užsakymo realizacijai reikalinga mažiau kaip 100 val. turi būti ne ilgesni kaip 3 mėn. nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo patvirtinimo datos. Aiškumo dėlei pažymima, kad užsakymų realizacijos pasiūlymai rengiami Tiekėjo sąskaita.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Reikalaujamas paslaugos aprašymas | Siūlomas paslaugos aprašymas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sistemos tobulinimo paslaugos | CPVA IS tobulinimo darbai bus atliekami panaudojant vystymo paslaugas, pagal Teikėjo pasiūlytą valandinį įkainį. Vystymo paslaugos turi apimti (bet neapsiriboti) CPVA IS tobulinimo, modifikavimo, naujų funkcijų kūrimo ir integravimo paslaugas, kurios apima tokias veiklas kaip: projekto valdymas (tik iš Vykdytojo pusės), analizė, projektavimas, programavimas, testavimas, konfigūravimas, diegimas, konsultavimas, naudotojų mokymai, techninės ir įteisinimo dokumentacijos rengimas. Nustatant Užsakymo Vystymo paslaugų apimtį (valandomis), Vykdytojas į Užsakymą įskaičiuoja tik tiesiogiai Vykdytojo projekto grupės narių skiriamą darbo laiką, būtiną konkrečiam Užsakymui įgyvendinti. Jei Užsakymo perdavimo-priėmimo metu, Užsakovas turi pastabų dėl suteiktų Paslaugų kokybės (t. y. atitikimo Užsakymo ir Sutarties techninės specifikacijos reikalavimams) ir tai yra nurodoma perdavimo-priėmimo akte, kuris pasirašomas su išlygomis, tuomet perdavimo-priėmimo akte nustatytų trūkumų pašalinimui ir pakartotinio Užsakymo rezultatų Užsakovui perdavimui Vykdytojo sugaištas laikas nėra papildomai apmokestinamas (t. y. įeina į jau patvirtinto Užsakymo apimtį). CPVA IS vystymo paslaugas Užsakovas gali užsisakyti pagal atskirus su Vykdytoju suderintus vystymo paslaugų užsakymus. |  |
| 2. | Naujų funkcijų kūrimo paslaugos | Vystymo paslaugos turi apimti (bet neapsiriboti) CPVA IS tobulinimo, modifikavimo, naujų funkcijų kūrimo ir integravimo paslaugas, kurios apima tokias veiklas kaip: projekto valdymas (tik iš Vykdytojo pusės), analizė, projektavimas, programavimas, testavimas, konfigūravimas, diegimas, konsultavimas, naudotojų mokymai, techninės ir įteisinimo dokumentacijos rengimas |  |
| 3. | Integravimo su kitomis sistemomis paslaugos | Vystymo paslaugos turi apimti (bet neapsiriboti) CPVA IS tobulinimo, modifikavimo, naujų funkcijų kūrimo ir integravimo paslaugas, kurios apima tokias veiklas kaip: projekto valdymas (tik iš Vykdytojo pusės), analizė, projektavimas, programavimas, testavimas, konfigūravimas, diegimas, konsultavimas, naudotojų mokymai, techninės ir įteisinimo dokumentacijos rengimas. |  |

2.4. Paslaugų teikimo principai ir terminai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Reikalaujamas paslaugos aprašymas | Siūlomas paslaugos aprašymas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sistemos incidentų / kreipinių / patobulinimų registravimas ir klasifikavimas | Apie Sistemoje pastebėtus sutrikimus yra pranešama paslaugų teikėjui per tam skirtą incidentų registravimo sistemą, arba el. paštu – paslaugų teikėjo nurodytu adresu. Pranešus apie incidentą el. paštu iš paslaugų teikėjo turi būti pateikiamas pranešimas apie pranešimo gavimą ir incidento užregistravimą, bei numerio suteikimą. Turi būti galimybė el. laišką gauti keliais elektroninio pašto adresais. |  |
| 2. | Sistemos incidentų nustatymas ir taisymas | Sistemos incidentas gali būti – programinės įrangos arba dokumentacijos klaida. |  |
| 3. | Sistemos dokumentacijos atnaujinimas, jeigu tai aktualu po Sistemos klaidos pataisymo | Atlikus pakeitimus, Teikėjas Užsakovui pateikia atnaujintą su pakeitimu susijusią Sistemos dokumentaciją (administratoriaus ir naudotojo instrukcijas, atnaujinimo pastabas), po Sistemos klaidos pataisymo. |  |
| 4. | Sistemos aplinkų administravimas ir atnaujinimų diegimas | Teikėjo palaikymo komandos darbuotojai taiso Sistemos klaidas, testuoja, ruošia ir diegia diegimo paketus į DEV aplinką (DEV aplinkoje ištestuotus diegimo paketus į PROD aplinką diegia Perkančiosios organizacijos darbuotojai). |  |
| 5. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros koordinatorių konsultavimas eksploatacijos klausimais | Konsultuojama tokiomis temomis: - Sistemos naudojimo klausimais - Sistemos administravimo klausimais - Sistemos palaikymo ir vystymo klausimais - Sistemos funkcionalumo tobulinimo klausimais Konsultavimo paslaugų trukmė apvalinama 15 min. tikslumu. Jei konsultacija buvo teikta trumpiau nei 15 min., sistemoje registruojama 15 min. trukmė. |  |
| 6. | Apskaita, apvalinimas ir ataskaitos | Visų veiklų eigos registracija incidentų registravimo sistemoje; apvalinimas – 15 min. tikslumu. Mėnesinė ataskaita: incidentai, SLA rodikliai, atlikti darbai, planuojami darbai, greitaveikos SLI/SLO suvestinė. |  |
| 7. | Sistemos darbingumo atstatymas (RTO/PRO) | Teikėjas už Sistemos darbingumo atstatymą atsakingas tada, kai Sistema neveikia dėl Sistemoje kilusių incidentų; Blokuojančio incidento atveju maksimalus leistinas Sistemos nedarbingumo laikas (RTO) – 4 val., maksimalus leistinas duomenų praradimo laikotarpis (RPO) – 1 val. |  |
| 8. | Sistemos incidentų nustatymas ir taisymas | Incidentų klasifikavimas: Blokuojantis incidentas – Incidentai, kurie kritiškai sutrikdo visos sistemos darbą, duomenys, saugomi Sistemoje tampa nepasiekiami. Sprendimo trukmė – 4 darbo valandos. Reakcijos trukmė – 30 min. Kritinis incidentas – Incidentai, kurie kritiškai sutrikdo visos sistemos ar atskirų esminių funkcijų (pavyzdžiui, pasirašymas el. parašu, dokumentų registravimas) darbą ir nėra priemonių atlikti norimus veiksmus alternatyviomis priemonėmis. Sprendimo trukmė – 8 darbo valandos. Reakcijos trukmė – 1 val. Vidutinis incidentas – Incidentai, kurie sutrikdo atskirų Sistemos funkcijų darbą, tačiau sistema funkcionuoja ir egzistuoja alternatyvus būdas veiksmams atlikti. Sprendimo trukmė – 16 darbo valandų. Reakcijos trukmė – 1 darbo valanda. Smulkus incidentas – Kiti smulkūs ar kosmetiniai incidentai (pavyzdžiui, tam tikrose Sistemos vietose informacija atvaizduojama iškraipant lietuvių k. simbolius) Sprendimo trukmė – 1 mėn., reakcijos trukmė – 1 d. d. Incidentų sprendimo trukmės laikas apvalinamas 20 min. tikslumu. Jei incidentas buvo išspręstas greičiau nei per 20 min., sistemoje registruojama 20 min trukmė. Šalys gali susitarti dėl incidentų sprendimo laiko pratęsimo pagal projekto valdymo plane numatytas sąlygas . |  |

__________