ATVIROS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR ORIENTAVIMO SISTEMOS (AIKOS),  PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS

- AIKOS programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugų techninė specifikacija (toliau – techninė specifikacija) nustato perkamų paslaugų objektus, paslaugų apimtis, paslaugų teikimo tvarką ir reikalavimus paslaugų teikimui.

- AIKOS programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugas sudaro:

  - AIKOS programinės įrangos priežiūros paslauga (toliau –priežiūros paslauga) – tai paslauga, apimanti su AIKOS programinės įrangos ir duomenų bazių veikimo sutrikimais susijusius darbus ir teikiama nuolat; orientacinė šios paslaugos apimtis – pagal poreikį. Priežiūros paslaugos apimtis sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpyje yra kintanti;

  - AIKOS vystymo paslauga (toliau –vystymo paslauga)– tai paslauga, apimanti AIKOS programinės įrangos ir duomenų bazių pakeitimų atlikimą ir naujinimų sukūrimą; vystymo paslaugos apimtis sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpyje yra kintanti; orientacinė paslaugos apimtis – priklausimai nuo Perkančiosios organizacijos poreikio.

- Už paslaugą atsiskaitoma šiais būdais:

  - už priežiūros paslaugą atsiskaitoma mokėjimu, kuris skaičiuojamas priežiūros paslaugos valandos įkainį padauginus iš faktiškai per ataskaitinį mėnesį priežiūros paslaugai panaudotų valandų skaičiaus;

  - už vystymo paslaugą atsiskaitoma mokėjimu, kuris vystymo paslaugos valandos įkainį padauginus iš užsakytų vystymo paslaugos valandų skaičiaus; už vieną užsakytą vystymo paslaugą galima atsiskaityti vienu ar keliais mokėjimais.

- Priežiūros paslauga ir jos teikimas detaliau aprašytas šios techninės specifikacijos III ir IV dalyse.

- Vystymo paslauga ir jos teikimas detaliau aprašytas šios techninės specifikacijos V ir VI dalyse.

II. AIKOS APRAŠYMAS

- AIKOS realizuota trijų lygių architektūros – duomenų bazių, programinės įrangos valdymo (ang. application server) ir naudotojo sąsajos – pagrindu.

- AIKOS veikia centralizuotų duomenų bazių pagrindu, AIKOS duomenų bazės ir pagrindinė programinė įranga yra įdiegta Perkančiosios organizacijos centrinės būstinės patalpose Vilniuje esančiose tarnybinėse stotyse.

- AIKOS realizavimo priemonės:

| Eil. Nr. | Paskirtis | Techninė ir programinė įranga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| AIKOS programinė įranga |  |  |
| 1. | Operacinė sistema tarnybinėms stotims | „MS Windows 2012” |
| 2. | Aplikacijų serveris | „Microsoft SharePoint Server 2013 Standard“ |
| 3. | Duomenų bazių valdymo sistema | „Microsoft SQL Server 2012 Standard“ |
| 4. | Papildomas komponentas | „Office Web Apps Server“ |

- AIKOS duomenys, jų struktūra ir mainai su duomenų šaltiniais aprašyta teisės aktuose ir dokumentuose, paminėtuose šios techninės specifikacijos 35.1–35.3 punktuose.

III. AIKOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS APRAŠYMAS

- Užsakomosios vystymo paslaugos (2.2.) gali apimti šiuos darbus:

  - AIKOS programinės įrangos nepertraukiamo veikimo AIKOS darbinėje ir testavimo aplinkose užtikrinimas;

  - AIKOS programinės įrangos veikimo klaidų ir problemų, atsiradusių ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės, šalinimas;

  - AIKOS programinės įrangos veikimo klaidų ir problemų, atsiradusių dėl Perkančiosios organizacijos kaltės (klaidingai įvestų duomenų, klaidingai įvykdyto veiksmo ar kitokių klaidingų atvejų), šalinimas;

  - AIKOS programinės įrangos ir jos veikimui reikalingos techninės įrangos sąsajų tvarkymas;

  - AIKOS programinės įrangos pakeitimų, nereikalaujančių keisti esamo programinės įrangos funkcionalumo, logikos ir (arba) duomenų bazių struktūros, atlikimas:

    - AIKOS naudotojo sąsajų dizaino keitimas, susijęs su patogesniu duomenų įvedimo laukų ar duomenų atvaizdavimu / išrinkimu;

    - duomenų paieškos kriterijų sukūrimas ar jų atsisakymas, kai nereikia  keisti duomenų išrankos logikos, atvaizdavimo formos ir duomenų turinio;

    - duomenų įvedimo laukų reikšmių loginės kontrolės sukūrimas arba atšaukimas, loginės kontrolės sąlygų keitimas;

    - kitų smulkių programinės įrangos keitimo ir jos konfigūravimo darbų atlikimas;

  - su Perkančiąja organizacija suderinta tvarka atnaujintos programinės įrangos išeities kodų ir jų sukompiliuotų variantų bylų (failų), įrašytų į kompaktinius diskus perdavimas (1 egz).

IV. AIKOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA

- Perkančioji organizacija ir Paslaugos teikėjas paskiria už priežiūros paslaugos teikimą atsakingus asmenis ir apie tai raštu per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo datos  informuoja vienas kitą.

- Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Paslaugos teikimo sutarties įsigaliojimo dienos priėmimo ir perdavimo aktu Paslaugos teikėjui perduoda programinės įrangos išeities kodų ir jų kompiliuotų variantų bei AIKOS aprašančių dokumentų bylas (failus), įrašytus į kompaktinį diską.

- AIKOS priežiūros paslaugos teikimui naudojama Paslaugos teikėjo valdoma priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistema, kurioje:

  - Perkančioji organizacija registruoja veikimo klaidas, problemas, kitus  neveikimo atvejus, programinės įrangos pakeitimų užsakymus ir paklausimus (toliau – probleminis atvejis), nurodydama probleminio atvejo svarbos prioritetą (žr. techninės specifikacijos 24 punktą);

  - Paslaugos teikėjas per 1 val. nuo probleminio atvejo užregistravimo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje momento informuoja Perkančiosios organizacijos atsakingus asmenis apie probleminio atvejo užregistravimą ir pateikia sprendimą dėl jo vykdymo, svarbos prioriteto pakeitimo arba atmetimo, taip pat apie probleminio atvejo įvykdymą;

  - Paslaugos teikėjas registruoja apie jo numatomus daryti priežiūros darbus (toliau ir šie darbai bus minimi teiginiu „probleminis atvejis“);

  - Paslaugos teikėjas registruoja Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų informavimą apie  galimus įvykti probleminius atvejus.

- Jei numatomas probleminis atvejis gali sukelti AIKOS neveikimą, Paslaugos teikėjas Perkančiosios organizacijos atsakingus asmenis apie tai informuoja nedelsiant bet kuriuo techninės specifikacijos 18 punkte išvardytu būdu.

- Perkančiosios organizacijos atsakingi asmenys patvirtina probleminio atvejo įvykdymą arba motyvuotai (nurodant atmetimo priežastis) informuoja apie probleminio atvejo įvykdymo atmetimą.

- Perkančiosios organizacijos ir Paslaugos teikėjo atsakingi asmenys bendrauja telefonu, elektroniniu paštu, raštu. Bendravimas elektroniniu paštu prilyginamas informavimui raštu.

- Kai AIKOS neveikimo priežastį galima išsiaiškinti tik Perkančiosios organizacijos patalpose, Paslaugos teikėjo atsakingi asmenys atvyksta į Perkančiosios organizacijos patalpas Vilniuje. Paslaugos teikėjo kelionės išlaidų Perkančioji organizacija neapmoka.

- AIKOS priežiūros paslauga teikiama darbo metu (pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadienį – nuo 8:00 val. iki 15:45 val.). Tuo atveju, kai AIKOS neveikimas sukelia grėsmę Perkančiosios organizacijos funkcijų vykdymo sutrikimui, ši paslauga teikiama ir nedarbo metu. Sprendimą, ar AIKOS neveikimas sukelia grėsmę Perkančiosios organizacijos funkcijų vykdymo sutrikimui, priima Perkančioji organizacija. Jei reikia ir yra galimybės, šios paslaugos teikimui nedarbo metu Perkančioji organizacija sudaro galimybę Paslaugos teikėjo atsakingiems asmenims dirbti Perkančiosios organizacijos patalpose.

- Atsakingiems asmenims konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu ar susitarus, susitikimo metu.

- Jeigu dėl probleminio atvejo įvykdymo reikia keisti programinę įrangą, Paslaugos teikėjas pakeistą programinę įrangą ištestuoja savo aplinkoje, ištestuotą programinę įrangą įdiegia testavimo aplinkoje ir išbando. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo, gavę rašytinį pranešimą, kad pakeista programinė įranga yra išbandyta testavimo aplinkoje, šioje aplinkoje dirba su pakeista programine įranga ir patikrina, ar probleminis atvejis yra įvykdytas. Jei probleminis atvejis nėra įvykdytas, apie tai rašytiniu būdu  informuoja Paslaugos teikėją. Jei probleminis atvejis yra įvykdytas, Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo su Paslaugos teikėju susitaria dėl pakeistos programinės įrangos įdiegimo į produkcinę aplinką. Pakeistą programinę įrangą įdiegus į produkcinę aplinką Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje patvirtina probleminio pokyčio įvykdymą. Išskirtiniu  atveju, kai Perkančiosios organizacijos sprendimu pakeistos programinės įrangos įdiegimas į produkcinę aplinką tam tikram laikui sustabdomas, Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje probleminio pokyčio įvykdymas patvirtinamas, kai testavimo aplinkoje įsitikinama, kad probleminis atvejis įvykdytas.

- Probleminio atvejo nepripažinto įvykdytu atveju Perkančiosios organizacijos ir Paslaugos teikėjo atsakingi asmenys suderina probleminio atvejo įvykdymo naują terminą, jei tai Perkančiajai organizacijai yra priimtina ir įmanoma atsižvelgiant į sutarties nuostatas dėl sutarties pažeidimo.

- Probleminis atvejis laikomas įvykdytu, kai Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje patvirtina probleminio atvejo įvykdymą. Po probleminio atvejo įvykdymo Paslaugos teikėjas perduoda pakeistos programinės įrangos išeities kodų ir jų sukompiliuotų variantų bylas (failus).

- Paslaugos teikėjas per einamojo ketvirčio pirmąją darbo savaitę pateikia AIKOS priežiūros paslaugos teikimo už praeitą ketvirtį ataskaitą (forma pridedama), kurioje nurodo faktiškai atliktų darbų sąrašą, įvykdymo būklę, įvykdymui panaudotų valandų skaičių, pastabas ir rekomendacijas, nurodo užregistruotų probleminių atvejų skaičių, kiek iš jų įvykdyta per ataskaitinį mėnesį, kiek liko įvykdyti ir kiek vėluojama įvykdyti. Ataskaitą pasirašo Paslaugos teikėjo ir Perkančiosios organizacijos atsakingi asmenys.

- Probleminiams atvejams numatomi tokie įvykdymo terminai:

| Prioritetas | Apibūdinimas | Atlikimo terminas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | AIKOS veikimo sutrikimas dėl kurio Perkančioji organizacija negali atlikti jos vykdomų funkcijų | Ne daugiau kaip 3 darbo valandos nuo užregistravimo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje momento. Jei per 3 darbo valandas probleminio atvejo pašalinti nepavyksta, Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai padeda įvykdyti reikiamas funkcijas alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas probleminį atvejį įsipareigoja pašalinti per 8 darbo valandas nuo užregistravimo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje momento. |
| II | AIKOS veikimo sutrikimai dėl kurių AIKOS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir Perkančioji organizacija vykdomų funkcijų negali įvykdyti per įprastą laiką | Ne daugiau kaip 2 darbo dienos nuo užregistravimo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje datos. Jei per 2 darbo dienas probleminio atvejo pašalinti nepavyksta, Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas probleminį atvejį įsipareigoja pašalinti per 5 darbo dienas nuo užregistravimo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje datos. |
| III | AIKOS veikimo sutrikimai dėl kurių Perkančioji organizacija funkcijų vykdymą atlieka, tačiau jos atliekamos kitokiu, nei įprastas, nuoseklumu arba gautas rezultatas yra nepilnas, arba gautas rezultatas nesutampa su rezultatu, gautu kitais būdais, arba galimi kai kurių parametrų reikšmių nukrypimai nuo nurodytų AIKOS dokumentuose, arba sulėtėja veikimas arba stringa AIKOS mainai su AIKOS mainų posistemiu arba gali susidaryti grėsmė elektroninės informacijos saugai | Ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo užregistravimo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje datos. Jei per 5 darbo dienas probleminio atvejo pašalinti nepavyksta, Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas probleminį atvejį įsipareigoja pašalinti per 10 darbo dienų nuo užregistravimo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje datos. |
| IV | Perkančioji organizacija pageidauja konsultacijos ---- | Konsultacija suteikiama 1 arba 2 darbo dienų laikotarpyje nuo užregistravimo Paslaugos teikėjo priežiūros ir vystymo darbų, problemų ir klaidų registravimo sistemoje datos. Konkretų konsultacijos suteikimo laiką nustato Perkančioji organizacija. |

- Paslaugos teikimo metu Paslaugos teikėjas yra AIKOS tvarkomų fizinio asmens duomenų tvarkytojas ir vadovaujasi teisės aktų, reglamentuojančių fizinio asmens duomenų tvarkymą, reikalavimais.

- AIKOS priežiūros paslaugos teikimo laikotarpiu Paslaugos teikėjui nesuderinus su Perkančiąja organizacija draudžiama:

  - keisti AIKOS programinę įrangą;

  - keisti tarnybinių stočių, duomenų perdavimo ir kitos techninės įrangos konfigūraciją, sisteminę programinę, duomenų bazių valdymo ir kitą programinę įrangą bei atlikti kitus su tokios įrangos veikimu susijusius veiksmus, turinčius poveikį AIKOS veikimui;

  - keisti programavimo ar AIKOS realizavimo priemones kitomis, nei nurodyta šios techninės specifikacijos 8 punkte;

  - tvarkyti duomenų bazėse sukauptus duomenis tiesiogiai kreipiantis į duomenų bazes.

- AIKOS priežiūros paslaugos teikimo laikotarpiu Perkančiajai organizacijai  nesuderinus su Paslaugos teikėju draudžiama:

  - keisti AIKOS sistemos programinę įrangą;

  - perduoti AIKOS programinę įrangą trečiosioms šalims;

  - keisti tarnybinių stočių, duomenų perdavimo ir kitos techninės įrangos konfigūraciją, sisteminę programinę, duomenų bazių valdymo ir kitą programinę įrangą bei atlikti kitus su tokios įrangos veikimu susijusius veiksmus, turinčius poveikį AIKOS veikimui.

V. AIKOS VYSTYMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

- AIKOS vystymo paslauga apima šiuos Perkančiosios organizacijos užsakomuosius darbus:

  - naujo AIKOS funkcionalumo aprašo (poreikių specifikacijos) parengimas;

  - AIKOS specifikacijos patikslinimo parengimas;

  - AIKOS projekto patikslinimo parengimas;

  - AIKOS pokyčių konstravimas (programavimas, programinės įrangos išbandymas) ir realizavimas;

  - AIKOS naudotojų mokymas (modifikuotos programinės įrangos pristatymas naudotojams);

  - AIKOS techninių dokumentų atnaujinimas ir (arba) naujų parengimas;

  - AIKOS programinės įrangos vystymas diegiant didesnį duomenų saugumą atitinkančias duomenų keitimosi su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis technologijas;

  - AIKOS programinės įrangos suderinamumo darbų atlikimas keičiant tarnybines stotis ir pereinant prie aukštesnių duomenų bazių valdymo sistemos, operacinių sistemų, aplikacijų serverio programinės įrangos versijų;

  - AIKOS modifikuotos programinės įrangos išeities kodų ir jų sukompiliuotų variantų bylų (failų), įrašytų į kompaktinius diskus (1 egz.) bei parengtų dokumentų patikslinimų ar naujai sukurtų dokumentų bylų (failų), įrašytų į kompaktinius diskus *.doc, *.docx, a.doc, *.pdf formatais perdavimas (1 egz.);

VI AIKOS VYSTYMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA

- Perkančioji organizacija su Paslaugos teikėju suderintas AIKOS vystymo paslaugas užsako AIKOS programinės įrangos vystymo paslaugos užsakymu (forma  pridedama), kuriame nurodomi užsakomų darbų pavadinimai, jiems atlikti numatytas valandų skaičius ir atlikimo terminas, atsakingi asmenys ir jų kontaktiniai duomenys, numatytas garantijos laikotarpis.

- Perkančiosios organizacijos ir Paslaugos teikėjo paskirti asmenys bendrauja telefonu, elektroniniu paštu, raštu. Bendravimas elektroniniu paštu prilyginamas informavimui raštu.

- Teikiant AIKOS vystymo paslaugą turi būti naudojama tokia programinė įranga, kokia buvo naudojamasi kuriant AIKOS ir esami realizuoti sprendimai. Visi nauji sprendimai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir privalo užtikrinti esamos AIKOS programinė įrangos tinkamą veikimą bei AIKOS duomenų mainų su AIKOS mainų posisteme stabilumą.

- Teikėjas programavimo darbus atlieka ir juos ištestuoja naudodamasis savo turima techninės ir programinės įrangos baze; teikėjas išbandytą programinę įrangą įdiegia į Švietimo registrų, Švietimo ir mokslo informacinių sistemų registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinės sistemos, AIKOS testavimo aplinką ir išbando; Perkančiosios organizacijos specialistai patikrina, ar modifikuota AIKOS programinė įranga tinkamai veikia ir apie tai informuoja Paslaugos teikėją; Paslaugos teikėjas įsipareigoja dalyvauti AIKOS programinės įrangos veikimo tinkamumo patikrinime ir konsultuoti Perkančiosios organizacijos atstovus; Perkančiajai organizacijai pripažinus AIKOS programinę įrangą tinkama naudoti, teikėjas ją įdiegia AIKOS produkcinėje aplinkoje.

- Užsakyta AIKOS vystymo paslauga laikoma suteikta, kai pasirašomas AIKOS vystymo darbų perdavimo ir priėmimo aktas (-ai).

- AIKOS modifikuota programinė įranga, pasibaigus jos garantijos laikui, tampa AIKOS eksploatavimo priežiūros objektu.

VII. REIKALAVIMAI AIKOS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ TEIKIMUI

- AIKOS priežiūros ir vystymo paslaugų teikimo metu turi būti laikomasi reikalavimų, nurodytų šiuose teisės aktuose ir  dokumentuose:

  - Švietimo registrų, Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinės sistemos, AIKOS nuostatuose;

  - AIKOS duomenų saugos nuostatuose;

  - AIKOS specifikacijoje;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme;

  - Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ (paskelbtas Teisės aktų registre);

  - Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ (paskelbtas Teisės aktų registre);

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje, patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (paskelbtas Teisės aktų registre);

  - kituose informacinių technologijų panaudojimą ir duomenų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir dokumentuose.

Techninės specifikacijos

1 priedas

ATVIROS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR ORIENTAVIMO SISTEMOS (AIKOS)  PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS/VYSTYMO PASLAUGOS UŽSAKYMAS

20__ -__-__  Nr. ______

Šiuo užsakymu PERKANČIOJI ORGANIZACIJA užsako, o PASLAUGOS TEIKĖJAS įsipareigoja atlikti tokias Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugas:

| Eil. Nr. | Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) programinės įrangos priežiūros/ vystymo paslaugos pavadinimas | Paslaugos tipas ( priežiūra/ vystymas) | Atlikimo laikas, val. | Darbų kaina, Eur su PVM | Atlikimo terminas (data) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |  |

Darbų 1 val. įkainis – _________________ Eur su PVM.

(skaičiais ir žodžiais)

Valandų skaičius – ________________ val.

(skaičiais ir žodžiais)

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugų kaina – ___ Eur su PVM

(skaičiais ir žodžiais)

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) modifikuotai programinei įrangai suteikiama – ___ mėn. garantija.

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS)

programinės įrangos priežiūros/vystymo paslaugų užsakymo administratorius –  ______________________________________ skyriaus vedėjas.

PASLAUGOS TEIKĖJO kontaktinio asmens    ________________________________________.

(vardas ir pavardė, tel., el. pašto adresas)

| PASLAUGOS TEIKĖJAS ________________ _____________________ 20__ m. ____________ d. A.V. | PERKANČIOJI ORGANIZACIJA _________________ _____________________ 20__ m. ____________ d. A.V. |
| --- | --- |

Techninės specifikacijos

2 priedas

ATVIROS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR ORIENTAVIMO SISTEMOS (AIKOS) PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ, TEIKTŲ

20_ M. _________  MĖN.,

ATASKAITA

20_-__-__

Vilnius

| Eil. Nr. | Užregistruotas vystymo/priežiūros paslaugos užsakymas* |  |  |  |  |  |  | Pastabos / Rekomendacijos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | užregistravimo |  | kodas | pavadinimas / aprašymas | įvykdymo |  | val. skaičius |  |
|  | data | Nr. |  |  | data | būklė |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I. Užregistruota vystymo/priežiūros paslaugos užsakymų – xx. Iš jų: - įvykdyta – xx; - liko įvykdyti – xx (iš jų vėluojama įvykdyti –xx) II. Iš I. dalies užregistruotų vystymo paslaugos užsakymų – xx. Iš jų: - įvykdyta – xx; - liko įvykdyti – xx (iš jų vėluojama įvykdyti –xx) |  |  |  |  |

*Vadovaujantis darbų, išvardytų 20__ m. ____________  d. sutarties Nr.  _____________________  __ priedo „Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS)  programinės įrangos priežiūros ir programinės įrangos vystymo paslaugų techninė specifikacija“ III dalyje, sąrašu.

Paslaugos teikėjo atsakingo asmens pareigos	____________		          ____________________

(parašas)		                               (vardas ir pavardė)

Perkančiosios organizacijos atsakingo asmens pareigos	____________	                                ___________________

(parašas)	                                                                (vardas ir pavardė)

4