AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

ANTŽEMINIO AERODROMO EISMO VALDYMO POZICIJOS (GND) VASVC ĮSTEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS IR DARBŲ EIGOS PLANO SUDARYMO KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIFIKACIJA

# DOKUMENTO IDENTIFIKAVIMO LAPAS

DOKUMENTO APRAŠYMAS

| Dokumento pavadinimas: | ANTŽEMINIO AERODROMO EISMO VALDYMO POZICIJOS (GND) VASVC ĮSTEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS IR DARBŲ EIGOS PLANO SUDARYMO KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIFIKACIJA |
| --- | --- |
| Leidimas: | 1.0 |
| Leidimo data: | 2025-10-14 |

Rengėjai:

|  | Aerodromų skrydžių valdymo centro vadovė |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro vyresnysis skrydžių vadovas |  |
|  | Nuotolinio aerodromų skrydžių valdymo centro vadovas |  |

Suderinta:

|  | Operacinės veiklos departamento vadovas |  |
| --- | --- | --- |

Patvirtinta:  Leidimas 1.0

TURINYS

DOKUMENTO IDENTIFIKAVIMO LAPAS	2

1.	SANTRUMOS IR APIBRĖŽTYS	4

2.	DOKUMENTO APŽVALGA	4

3.	ĮVADAS	4

4.	ESAMA SITUACIJA	5

5.	KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO DALYVIAMS	5

6.	REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ TEIKIMUI	6

7.	STUDIJOS APIMTIS IR VYKDYMO EIGA	6

7.1.	Esamos situacijos įvertinimas	6

7.2.	GND pozicijos įsteigimo scenarijų parengimas	6

7.3.	Pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo plano parengimas	6

7.4.	Konsultavimas Plano įgyvendinimo metu	7

8.	DOKUMENTACIJA IR KOMUNIKAVIMAS	7

# SANTRUMOS IR APIBRĖŽTYS

| VASVC | Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras |
| --- | --- |
| CTR | Aerodromo skrydžių valdymo zona |
| TWR | Bokšto skrydžių vadovo pozicija |
| rTWR | Nuotoliniai bokštai |
| GND | Antžeminio aerodromo eismo valdymo pozicija |
| ATC | Skrydžių valdymas |
| SV | Skrydžių vadovas |
| PVP | Perono valdymo paslaugos |
| KTT | Kilimo tūpimo takas |
| RT | Riedėjimo takelis |
| LVP | Prasto matomumo procedūros (angl. Low Visibility Procedures) |
| ATM | Oro eismo vadyba |
| APP | Prieigų skrydžių valdymo paslaugos |
| GDPR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| ES | Europos sąjunga |
| A-SMGCS | Antžeminio judėjimo stebėjimo įranga (angl. Advanced surface movement guidance and control system) |
| Tiekėjas | Pirkimo konkurso laimėtojas |
| Pasiūlymas | Pirkimo konkurso dalyvio pasiūlymas pirkimo specifikacijai įgyvendinti |
| Pirkėjas | AB „Oro navigacija“ |
| Studija | Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro VASVC GRN pozicijos įsteigimo galimybių studijos |
| Planas | Pirkėjo pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo darbų eigos planas |

# DOKUMENTO APŽVALGA

  - Ši techninė specifikacija susideda iš:

    - įvado;

    - esamos situacijos aprašymo;

    - kvalifikacinių reikalavimų pirkimo dalyviams;

    - reikalavimų pasiūlymų teikimui;

    - studijos apimties ir vykdymo eigos aprašymo;

    - dokumentacijos ir komunikavimo reikalavimų.

  - Ši Specifikacija nustato reikalavimus Antžeminio aerodromo eismo valdymo pozicijos (toliau - GND) VASVC įsteigimo galimybių studijos atlikimui ir pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo darbų eigos plano (toliau – Planas) sudarymui.

  - Šioje specifikacijoje yra aprašyta esama įmonės ir Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro situacija, kuri padės susidaryti aiškesnį vaizdą.

  - Pirkimas pagal šią techninę specifikaciją apima:

    - esamos situacijos įvertinimą;

    - galimų GND pozicijos įsteigimo scenarijų (alternatyvų) nustatymą;

    - pirkėjo pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo Plano sudarymą;

    - konsultavimą Plano įgyvendinimo klausimais.

# ĮVADAS

  - Antžeminio aerodromo eismo valdymo pozicija (toliau – GND) skirta teikti antžeminio aerodromo eismo valdymo paslaugas orlaiviams aerodromo perone, išskyrus kilimo tūpimo taką (toliau KTT), taip pat teikti antžeminio aerodromo eismo valdymo paslaugas orlaiviams ir kitam eismui aerodromo manevravimo lauke.

  - Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro (toliau – VASVC) GND pozicijos įsteigimo galimybių studijos (toliau – Studija) paskirtis įvertinti galimybę ir poreikį VASVC įsteigti atskirą GND poziciją, nustatyti skrydžių vadovo dirbančio šioje pozicijoje atsakomybes ir jų ribas parengti išsamų GND įsteigimo VASVC veiksmų planą, apimantį visus būtinus veiksmus, įskaitant aerodromo infrastruktūros pokyčius, jei reikia, su preliminariais jų įgyvendinimo terminais.

# ESAMA SITUACIJA

  - Šiuo metu VASVC bokšto (toliau – TWR) pozicijoje dirbantis skrydžių vadovas (toliau – SV) kartu teikia aerodromo antžeminio ir oro eismo, vykdančio skrydį CTR oro erdvėje, valdymo paslaugas. Šios paslaugos apima:

- orlaivių vykdančių skrydį CTR oro erdvėje valdymą;

- leidimų, sąlygų, nurodymų ir draudimų orlaiviams, transporto priemonėms ir žmonėms esantiems / judantiems aerodromo manevravimo lauke išdavimą;

- perono valdymo paslaugų (toliau – PVP) teikimą (aikštelių koordinavimas, leidimų orlaiviams išsistumti, užvesti variklius išdavimas, riedėjimo maršruto iki KTT ir nuo KTT iki aikštelės paskyrimas ir kt.);

- informaciją apie meteorologines sąlygas, kilimo tūpimo tako (toliau – KTT), riedėjimo takų (toliau – RT) ir perono būklę bei įrenginių esančių aerodrome veikimo statuso suteikimą;

- SV leidimų skrydžiui maršrutu (ang. ATC clearance) suteikimą.

Atsižvelgiant į tai, kad didžiosios dalies nurodytų paslaugų teikimas nėra automatizuotas, visą išvardintų paslaugų paketą vienas TWR pozicijoje dirbantis skrydžių vadovas gali teikti tik ribotam orlaivių skaičiui. Augant skrydžių intensyvumui, dėl didelio vienu metu atliekamo skrydžių vadovų skirtingų veiksmų skaičiaus, jų prioretizavimo sudėtingumo, radijo ryšio didelio užimtumo ir kt. didėja avarijų ir incidentų rizika.

  - GND pozicijos atskyrimas sudarytų sąlygas paskirstyti VASVC TWR pozicijoje dirbančio skrydžių vadovo darbo krūvį intensyvaus oro eismo periodu, kas galimai padidintų CTR oro erdvės pralaidumą, sumažintų pagrindinio radijo ryšio užimtumą, nustatytų aiškias TWR ir GND pozicijose dirbančių SV atsakomybes bei jų ribas.

  - Šiuo metu yra vykdomi pasirengimo darbai griauti dalį pastato,  adresu: Rodūnio k. 2, kuris yra sujungtas su Vilniaus Bokštu. Nugriovus šį pastatą prasidės naujo atvykimo terminalo statybos Vilniaus oro uoste, kas, galimai, padidins orlaivių skaičių perone ir darbo krūvį skrydžių vadovams.

  - Taip pat šiuo metu yra diegiama nuotolinių bokštų (angl. remote tower) technologija (toliau – rTWR), kuri pradiniame etape bus skirta VASVC teikiamų paslaugų (PVP, TWR ir APP) teikimo tęstinumui užtikrinti (angl. contingency), jei dėl nenumatytų aplinkybių nebūtų galimybės šių paslaugų teikti iš pagrindinės VASVC darbo vietos esančios adresu Rodūnios kelias 2, Vilnius. Be to, skrydžių vadovai Vilniaus oro uoste naudoja Antžeminio judėjimo stebėjimo įrangą (A-SMGCS), kuri padeda stebėti ir valdyti eismą manevravimo lauke.

# KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO DALYVIAMS

  - Tiekėjai dalyvaujantys pirkimo konkurse turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

    - Tiekėjai (įskaitant subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi) privalo turėti ne mažiau kaip trejų (3) metų patirtį, įgytą per pastaruosius septynerius (7) metus, teikiant konsultacijas ir atliekant galimybių/veiklos studijas oro eismo valdymo srityje, susijusioje su bokšto, antžeminio eismo valdymo ir (ar) perono operacijomis (TWR/GND/PVP) civiliniuose aerodromuose;

    - turėti įdarbinęs pakankamai kvalifikuoto personalo studijai atlikti, kurio sudėtyje būtų bent vienas SV, turintis galiojantį  ADI/TWR kvalifikacijos patvirtinimą išduotą pagal ES Reglamento 340/2015 nuostatas ir GND paslaugų teikimo patirties.

    - būti parengęs bent vieną sėkmingai įgyvendintą su skrydžių valdymo paslaugų teikimu susijusią studiją. Galėti pristatyti jos turinį, apimtį, dokumentus liudijančius, kad studijoje numatyti kaštai / įgyvendinimo terminai nesiskyrė daugiau nei 10 proc. nuo numatytų atliktos studijos dokumentuose.

# REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ TEIKIMUI

  - Pirkimo dalyviai turi užtikrinti savo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, bei užtikrinti, kad jų pasiūlymas apimtų visus specifikacijos elementus.

  - Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikta:

    - jo atitikties Specifikacijos reikalavimams matrica;

    - konkurso dalyvio personalo, kuris bus skirtas Studijai atlikti sąrašas, nurodant jų patirtį.

  - Pasiūlymų vertinimo etape dalyviai gali būti paprašyti patikslinti, pakomentuoti Pasiūlymo turinį, planuojamų atlikti darbų apimtį, pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį Kvalifikaciniams reikalavimams.

# STUDIJOS APIMTIS IR VYKDYMO EIGA

## Esamos situacijos įvertinimas:

    - Pirkimo laimėtojas (toliau – Teikėjas) per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo turės įvertinti VASVC TWR pozicijos vykdomas funkcijas, veiklos dokumentus, naudojamą įrangą ir parengti esamos padėties vertinimą. Vertinime turi būti pateiktas  pradinis duomenų paketas  (eismo srautai, įskaitant sezoniškumą ir LVP (angl. low visibility procedures) įtaką; A-SMGCS konfigūracija / padengimo aprėptis  ir probleminės vietos; vykdomi ir (ar) numatomi infrastruktūros darbai; rTWR galimybės ir (ar) ribojimai), suinteresuotųjų šalių žemėlapis, taip pat prielaidų ir apribojimų registras.

    - Vertinimas turi apimti esminių VASVC veiklos elementų / sričių, kurioms GND įsteigimas turėtų įtaką (tiek teigiamą, tiek neigiamą) identifikavimą.

## GND pozicijos įsteigimo scenarijų parengimas

    - Įvertinęs esamą situaciją ir nustatęs pokyčio įtakojamus VASVC veiklos elementus Teikėjas parengia mažiausiai tris GND pozicijos įsteigimo ir naudojimo scenarijus, vienas kurių turi sudaryti sąlygas GND paslaugas teikti personalui be skrydžių vadovo licencijos (nustatyta teisės aktais apibrėžta atsakomybių riba už manevravimo lauko ribos bei šių darbuotojų kompetencijos reikalavimai, suderinti su aerodromo operatoriumi).

    - Kiekvieno scenarijaus aprašymas turi apimti:

      - Trumpą scenarijaus pristatymą (aprašymą) ir apimtį.

      - Scenarijaus privalumus ir trūkumus lyginant su kitais scenarijais ir esama padėtimi.

      - Atsakomybės ribų žemėlapius (GND/TWR/APRON), orlaivių perdavimo taisykles, radijo ryšio atskyrimo ar sujungimo taisykles bei su tuo susijusią frazeologiją.

      - Skrydžių vadovų funkcijų sąrašą, kurios būtų pavestos GND skrydžių vadovui, arba operatoriui, jeigu paslaugos teikiamos už manevravimo lauko ribų ir kurios liktų TWR skrydžių vadovui.

      - rTWR operacinį konceptą ir A-SMGCS integraciją įskaitant riboto naudojimo, LVP fazes.

      - Su scenarijaus įgyvendinimu būtinų infrastruktūros pokyčių aprašymą (pvz.: aerodromo ženklinimo pokyčiai; skrydžių valdymo sistemos pokyčiai; rTWR pokyčiai).

      - Apibendrintus scenarijaus įgyvendinimui būtinus resursus (tiek finansinius, tiek žmogiškuosius resursus) su prielaidomis.

      - Kiekybiniai poveikiai ar privalumai (pvz.:radijo dažnių užimtumas, išreikštas procentais; vidutiniai atvykstančių ir išvykstančių orlaivių riedėjimo laikai; galimų incidentų tendencijos; darbo krūvio rodikliai).

      - Pagrindines scenarijaus įgyvendinimo rizikas.

    - Teikėjas per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos pristato Pirkėjo atstovams studiją (dokumentą) parengtą pagal Specifikacijos 7.1 ir 7.2. punktus ir organizuoja savo išvadų / siūlymų pristatymą Pirkėjo atstovams (Pirkėjo darbo vietoje arba nuotoliniu būdu).

    - Pirkėjas per 10 darbo dienų nuo 7.2.3 punkte nustatytos pristatymo dienos informuoja Teikėją apie pasirinktą scenarijų iš pateiktų studijoje, kad Teikėjas galėtų sudaryti jo įgyvendinimo Planą.

## Pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo plano parengimas

    - Per keturis mėnesius  nuo sutarties pasirašymo dienos Teikėjas parengia Pirkėjo pasirinkto scenarijaus išsamų aprašymą ir kalendorinį įgyvendinimo planą, kuriame turi būti:

- GND ir TWR pozicijose dirbančių SV funkcijos ir atsakomybės;

- Siūloma atsakomybių  tarp GND ir TWR SV riba;

- Su pokyčiu susiję dalyviai (pvz. aerodromo operatorius, kompetentinga institucija, antžeminių paslaugų tarnybos, pirkėjo susiję padaliniai ir kt.) ir Plano įgyvendinimo etapai, kuriuose būtinas jų įsitraukimas;

- Detalus scenarijaus įgyvendinimui būtinų infrastruktūros pokyčių (pvz. aerodromo ženklinimas, Pirkėjo naudojamos skrydžių valdymo sistemos funkcionalumų, VASVC pamainų kompleksiškumo pokyčiai ir kt.) aprašymas, įskaitant pokyčius susijusius su rTWR ir A-SMGCS integracija, riboto naudojimo, LVP fazes;

- Oro eismo intensyvumas, paslaugų teikimo trukmė paros bėgyje ir kitos sąlygos (pvz. LVP), kurioms esant rekomenduojama GND paslaugas teikti iš atskiros pozicijos (ir sąlygos prie kurių tikslinga šią poziciją apjungti su TWR);

- Reikiamų veiklos organizavimo ir dokumentų pokyčių (įskaitant GND pozicijos veiklos dokumentų sąrašas, būtinas jų turinys ir kt.) aprašymas;

- Siūlomas darbo VASVC organizavimo modelis (angl. roster), darant prielaidą, kad VASVC teikia GNS, TWR ir APP paslaugas, ir 90 procentų  SV turi leidimus ir reikiamas kvalifikacijas kiekvienos paslaugos teikimui);

- Apskaičiuotas minimalus VASVC SV poreikis visų paslaugų teikimui pagal pasirinktą scenarijų, įvertinant esamą SV atostogų, mokymų, kitų naudų pagal taikomų teisės aktų nuostatas bei kitus veiksnius, mažinančius skrydžių vadovų prieinamumą (angl. availability);

- Nustatyti VASVC darbuotojų mokymo, veikti pasikeitusioje veiklos aplinkoje (GND pozicijoje) trukmė, mokymo metodai, programa (turinys), reikalavimai mokymus vykdysiančio instruktoriaus kompetencijai;

- Projekto etapų įgyvendinimo rizikos ir galimos jų valdymo / mažinimo priemonės;

- Kriterijai, kuriais remiantis galima patvirtinti, kad pokytis neturės neigiamos įtakos GND ir TWR paslaugų teikimo saugai ir efektyvumui.

    - Plano projektą Teikėjas teikia derinti Pirkėjo atstovams ne vėliau nei per keturis (4) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

    - Pirkėjas per dešimt (10) darbo dienų peržiūri pateiktą Planą ir prireikus teikia savo pastabas Teikėjui dėl Plano tobulinimo ar pildymo.

    - Teikėjas turi peržiūrėti ir papildyti scenarijaus įgyvendinimo planą pagal Pirkėjo pateiktas pastabas per dvidešimt (20) darbo dienų nuo jų gavimo.

    - Su Pirkėju suderintas Planas turi būti pateiktas Pirkėjui ne vėliau nei per šešis (6) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

## Konsultavimas Plano įgyvendinimo metu

    - Teikėjas įsipareigoja dvyliką (12) mėnesių nuo scenarijaus įgyvendinimo plano pateikimo (pagal 7.3.5 punktą) Pirkėjui dienos teikti konsultacijas dėl jo įgyvendinimo, kurios prireikus apima:

- konsultacijas susijusias su Plano įgyvendinimu;

- konsultacijas dėl būtinų pakeitimų ir jų įgyvendinimo TWR ir GND naudojamoje skrydžių valdymo įrangoje;

- rengiamų veiklos, mokymo, pokyčio saugos vertinimo dokumentų atitikties įvertinimą;

- prireikus planuojamų aerodromo infrastruktūros, antžeminio aptarnavimo organizavimo pakeitimo vertinimą, dėl jų atitikties / pakankamumo Studijos tikslui (GND pozicijos įsteigimas) pasiekti.

    - Teikėjo konsultacijos Plano įgyvendinimo etape (po suderinto ir patvirtino plano pateikimo Pirkėjui) turi būti teikiamos el. paštu atsakant į Pirkėjo užklausas ar prireikus nuotolinių susitikimų su Pirkėjo atstovais metu, iki 200 Teikėjo darbo valandų šiais terminais:

- atsakyti į Pirkėjo užklausas el. paštu ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo jų gavimo;

- organizuoti nuotolinį susitikimą ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo Pirkėjo prašymo.

# DOKUMENTACIJA IR KOMUNIKAVIMAS

  - Visi VASVC veiklos dokumentai, kuriuos Sutarties Šalis pateiks Tiekėjui, bus lietuvių kalba. Tiekėjas privalo užtikrinti gebėjimą dirbti su lietuvių kalba parengta dokumentacija; vertimą (jei reikia) užtikrins Tiekėjas. Sutarties Šalis pateiks paaiškinimus pateikus pagrįstą prašymą.

  - Teikėjo rengiami dokumentai (esamos situacijos vertinimas, siūlomi scenarijai, pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo planas, GND pozicijos dokumentų turinys ir susiję prezentacijos) turi būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis. Šie dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti skaitmenine forma. Tiekėjo parengti dokumentai (Dabartinės būklės vertinimas, 7.2 skirsnyje numatytų scenarijų teikiami rezultatai, pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo planas, GND pozicijos dokumento turinys ir susijusios prezentacijos) turi būti parengti lietuvių arba anglų kalba (pagal susitarimą projekto pradžioje). Kiekvienas galutinis rezultatas turi būti pateiktas redaguojamu skaitmeniniu formatu ir PDF formatu. Redaguojami formatai apima .docx, .xlsx, .pptx (arba sutartus lygiaverčius formatus).

  - Tiekėjo dokumentų paketas turi apimti bent:

a) Dabartinės būklės vertinimą (7.1 skyrius);

b) Scenarijų ataskaitą (7.2 skyrius), apimančią ≥3 scenarijus;

c) Pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo planą (7.3 skyrius);

d) Pranešimų rinkinį (skaidrės), apibendrinantį išvadas ir rekomendacijas.

  - Kiekvienas dokumentas turi būti pažymėtas unikaliais rekvizitais (patvirtinimo data, numeris, redakcija ir dokumento rengėjas).

  - Visi dokumentai turi būti patogiai valdomi, t.y. turėti interaktyvų turinį su nuorodomis, kurias paspaudus perkelia į atitinkamą dokumento skyrių. Viduryje skyriaus minimi kiti susiję punktai taip pat turi būti interaktyvus ir ant jų paspaudus perkelti prie aktualaus punkto.

  - Visa komunikacija Studijos vykdymo ir konsultavimo Plano įgyvendinimo etapuose tarp Pirkėjo ir Teikėjo vyks lietuvių arba anglų kalba.

    - Siūlomi scenarijai ir pasirinkto scenarijaus įgyvendinimo planas turi atitikti ES Reglamentų 2017/373, 139/2014 nuostatas, t.y. scenarijaus įgyvendinimo apimtis, siūlomi veiksmai, jų įgyvendinimo terminai, turi apimti minėtų reglamentų elementus ir atitikti jo nuostatas (pvz. Plane turi būti įtraukti derinimo su kompetentinga institucija ir  pokyčio saugos vertinimo atlikimo etapai).

    - Visas komunikavimas gali vykti nuotoliniu būdu, tačiau Teikėjui pageidaujant Pirkėjas įsipareigoja jį priimti VASVC veiklos vietoje, pristatyti naudojamą įrangą, pateikti naudojamų dokumentų kopijas.

    - Jeigu tvarkomi asmens duomenys, Tiekėjas privalo laikytis GDPR (veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, išskyrus atvejį, kai susitarta kitaip), taikyti tinkamas saugumo priemones ir neperduoti asmens duomenų už EEE ribų be tinkamų užtikrinimų. Bet koks su saugumu susijęs incidentas, turintis įtakos Sutarties Šalies informacijai, turi būti praneštas nedelsiant.

    - Teikėjas įsipareigoja visą iš Pirkėjo gautą informaciją sunaikinti pasibaigus Projekto įgyvendinimo terminui. Taip pat užtikrinti Pirkėjo komercinės paslapties išsaugojimą, ir nenaudoti iš Pirkėjo gautos informacijos kitoje veikloje, nesusijusioje su projekto apimtimi ar jam pasibaigus.

    - Visi šio Sutarties pagrindu sukurti darbo produktai ir pateikiami rezultatai taps Sutartį sudarančios institucijos nuosavybe juos sukūrus ir priėmus.