AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2026-01-07 Nr. 2026-SD-17 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,KRAŠTO KELIO NR. 227 JAKAI–DOVILAI–LAUGALIAI RUOŽO NUO 10,115 IKI 13,550 KM REKONSTRAVIMAS IR RAJONINIO KELIO NR. 2228 DOVILAI–BAIČIAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 1,280 KM KAPITALINIS REMONTAS‘‘  (PIRKIMO ID: 5067089)

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu

vykdomo viešojo pirkimo ,,Krašto kelio Nr. 227 Jakai–Dovilai–Laugaliai ruožo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimas ir rajoninio kelio Nr. 2228 Dovilai–Baičiai ruožo nuo 0,000 iki 1,280 km kapitalinis remontas‘‘ (pirkimo ID: 5067089) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Kelias. Nr. 227. Susisiekimo dalis. ŠNS skersiniuose prie drenažo pavaizduotas kaip kita medžiaga, nors rašoma kaip ta pati. Prašau patvirtinkite, kad tai ta pati medžiaga.

Atsakymas.

Patvirtiname, kad tai ta pati medžiaga.

2 klausimas.

Kelias Nr. 227. Susisiekimo dalis. SSKŽ kiekiai neatitinka su DKŽ SPS priede Nr. 25.

Atsakymas.

Pakoregavome excel formato darbų kiekių žiniaraštį.

3 klausimas.

Kelias Nr. 227. Susisiekimo dalis. Nebegalioja nuo 2019.12.23 m.

Atsakymas.

Vadovautis galiojančiomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19.

4 klausimas.

Kelias Nr. 227. Susisiekimo dalis. Nebegalioja nuo 2024.02.12 m.

Atsakymas.

Vadovautis galiojančiomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 25 bei Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 25.

5 klausimas.

Kelias Nr. 227.  Susisiekimo dalis. TS skiriasi nuo skersinių profilių ir SDKŽ:

Skersiniame 6 cm:

Atsakymas.

Patiksliname, kad dirvožemio sluoksnis turi būti 10 cm.

6 klausimas.

Kur tvirtinimo plokštėmis įrengimo kiekiai d600? Smėlio kiekis per mažas. Apie 6,5m3 turi būti.

Atsakymas.

Nurodytas smėlio pasluoksnio kiekis yra po pralaida, ne po plokštėmis. Papildytas DKŽ 3 skyrius „3. Vandens pralaidų įrengimo darbai“.

7 klausimas.

Kelias Nr. 227. Susisiekimo dalis. Projekte išvardintos grįžtamosios medžiagos už kurias turi apmokėti rangovas. Tačiau xls žiniaraštyje prie grįžtamųjų medžiagų nurodyta tik frezuoto asfalto granulės. Prašau patvirtinkite, kad už kitas grįžtamąsias medžiagas rangovas apmokėti neturės.

Atsakymas. Prašome vadovautis pateiktu DKŽ bei jo santraukoje nurodyta aktualia informacija dėl negrąžinamų medžiagų.

8 klausimas.

Kelias Nr. 227. Susisiekimo dalis. Patikslinti mišinį, skersinis skiriasi nuo SDKŽ ir TS.

Atsakymas.

Patiksliname, kad viršutinio asfalto sluoksnio mišinys turi būti AC 11 VS.

9 klausimas.

Kelias Nr. 227. Susisiekimo dalis. Patikslinti mišinį, skersinis skiriasi nuo SDKŽ TS nėra nurodyto takui.

Atsakymas.

Patiksliname, kad takui turi būti naudojamas asfalto mišinys AC 16 PD.

10 klausimas.

Kelias Nr. 227. Susisiekimo dalis. Mišinys 0/45? 10 cm storio sluoksniui mišinys, kurio frakcija 0/45, yra per stambus. Prašau patikslinkite mišinį.

Atsakymas.

Patiksliname, kad mišinys turi būti  0/32.

11 klausimas.

Kelias Nr. 227. Susisiekimo dalis. TS remiasi negaliojančiu ĮT asfaltas, patikslinti emulsiją.

Atsakymas.

Vadovautis galiojančių Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo

taisyklių ĮT ASFALTAS 25 reikalavimais.

12 klausimas.

Kelias Nr. 227. Elektrotechnikos dalis.

SSKŽ kiekiai neatitinka su DKŽ SPS priede Nr. 25.

Atsakymas.

Teikiame pakoreguotą excel formato darbų kiekių žiniaraštį. Išpildomąją įsivertinti  excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje  Nr. 15.9.

- klausimas.

Kelias Nr. 227, prašau atsakyti kelio ženklų skydai turės būtu skardiniai ar  aliuminiai?

Atsakymas.

Kelio ženklų skydai privalo atitikti Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių

reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus.

- klausimas.

Kelias Nr. 2228, prašau pateikite reikalavimus, ir pavyzdį, mirksinčiam, į

dangą įmontuojamam, atšvaitui, su saulės baterijomis.

Atsakymas. Mirksinčio, į dangą įleidžiamo atšvaito su saulės baterija reikalavimai:

LED tipas/spalva: mirksinti/geltona;

korpusas: atsparus smūgiams, nerūdijantis;

gaubtas: polikarbonatas, nuimamas;

hermetiškumas: IP68 arba aukštesnis;

energijos šaltinis: integruota saulės baterija su akumuliatoriumi.

Pavyzdis:

15 klausimas.

Kelias Nr. 2228, nurodyta, kad reikės išardytus kelio atitvarus įrengti ant naujų statramsčių. Prašau nurodykite kokiu atstumu turės būti sukalami statramsčiai ir kokia atitvarų sistema?

Atsakymas.

Nauji statramsčiai išdėstomi tokiu pačiu atstumu, kadangi panaudojamas tas pats atitvarų

elementų ilgis.

16 klausimas.

Kelias Nr. 227, skyriuje vandens pralaidų įrengimas, numatyta pailginti d600 mm pralaidą.

Prašau atsakyti, ar nereikės išardyti pailginamos pralaidos antgalių, bei ar nereikės minėtai pralaidai antgalių įrengti?

Atsakymas.

Papildytas excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 3  3 skyrius ,,Vandens pralaidų įrengimo darbai“.

17 klausimas.

Prašau atsakyti, kurioje žiniaraščio pozicijoje, kelias Nr. 227 susisiekimo dalis, yra įvertintas grunto iškasimas drenažo įrengimui?

Atsakymas.

Patiksliname, kad drenažo žemės darbai yra vertinami kartu su drenažo vamzdžio įrengimo darbais (excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 4.2).

18 klausimas.

Kelias Nr. 227, susisiekimo dalis, bordiūrų įrengimas, numatyta įrengti 3770,1 m betoninių kelio bortų, 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo. Tačiau projekte randame dvi skirtingas bordiūrų įrengimo detales:

18.1 p. Prašau patikslinkite „Kelio bortas 100x30x15 žiedo išorinėje dalyje“ apatinį betono pagrindo matmenį.

Atsakymas. Patiksliname, apatinis matmuo yra 70 cm.

18.2 p. Prašau darbų kiekių žiniaraščiuose išskirkite kiek betoninių bordiūrų, 100x30x15, įrengiama žiedo išorinėje dalyje, o kiek gatvėje (nes bus naudojami skirtingi kiekiai betono pagrindo).

Atsakymas. Patiksliname, kad betoniniai bordiūrai žiede neįrengiami. Žiede įrengiami granitiniai bordiūrai.

19 klausimas.

Prašau atsakyti ar pėsčiųjų tako įrengimui numatytas asfalto dangos mišinys, kelias Nr. 227, AC 16 PD, neturės būti raudonos spalvos?

Atsakymas.

Patvirtiname, kad Pėsčiųjų-dviračių tako asfalto danga nenumatyta raudonos spalvos.

20 klausimas.

Kelias Nr. 2228, ar pėsčiųjų-dviračių tako asfalto dangos įrengimui, asfalto mišinys AC 8 VL, neturės būti raudonos spalvos?

Atsakymas.

Patvirtiname, kad Pėsčiųjų-dviračių tako asfalto danga nenumatyta raudonos spalvos.

21 klausimas.

Kelias Nr. 227. Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 4.(Drenažo įrengimo darbai) skyriuje, 4.2. eilutėje pateikiama medžiaga „Naujos drenažinės linijos iš plastikinių Ø ≥100 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas“ su nurodomu 4643 m kiekiu. Tačiau techninių specifikacijų skyriuje (Plastikiniai vamzdžiai (pralaidos, drenažas)) pateikiami tik žiedinio standumo - SN8, LST EN 13476-3, bei LST EN 1411 atitikties reikalavimai. Išnagrinėjus skersinius profilius, matyti kad ≥ 100 mm drenažas numatytas ne apkrovų zonoje, todėl SN8 reikalavimas tikėtina yra perteklinis. Taip pat nenurodomi kiti esminiai drenažo parametrai, tokie kaip žaliava, perforacijos plotas ir geotekstilės filtro reikalavimai.

Prašymas patikslinti. Prašome patikslinti aukščiau minėtos medžiagos technines specifikacijas,

patvirtinant, kad rangovas gali vertinti SN4 gofruotus, perforuotus drenažinius vamzdžius, pagamintus iš PVC, perforacijos plotas ≥ 24 cm²/m (pagal MTR 2.02.01:2006) su geotekstilės filtru atitinkančiu MTR 2.02.01:2006, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimus.

Atsakymas.

Patvirtiname bei pridedame reikalavimus:

Lentelė 1. Reikalavimai PVC tipo vamzdžiams

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės |
| --- | --- |
| Vamzdžio tipas | gofruotas, perforuotas |
| Vardinis skersmuo DN, mm | ≥100 |
| Žiedo standumo klasė, kN/m² | ≥SN4 |
| Perforacija, cm²/m | ≥24 |
| Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui | neaustinė geotekstilė (GRK 3 klasė) |

22 klausimas.

Kelias Nr. 2228.  Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 3.(Vandens nuvedimo sprendiniai) skyriuje, 3.1.4. eilutėje pateikiama medžiaga „Drenažo vamzdžio d113/126 su geotekstilės filtru įrengimas“ su nurodomu 1446 m kiekiu. Tačiau sekant nuorodas į TS4 skyrių, reikalavimai pateikiami tik ≥ 160 mm drenažiniams vamzdžiams.

Prašymas patikslinti. Prašome patikslinti aukščiau minėtos medžiagos technines specifikacijas ir

patvirtinti, kad geotekstilės filtras turi atitikti MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimus.

Atsakymas.

Teikiame patikslintą drenažo vamzdžių techninė specifikacija:

| Esminės savybės | Eksploatacinės savybės |
| --- | --- |
| Vamzdžio tipas | Perforuotas, gofruotas arba išorė gofruota, o vidus lygus. |
| Žaliava | PVC, PP, HDPE, PE |
| Vidinis diametras | ≥ 110 mm |
| Žiedo standumo klasė | ≥ SN8 |
| Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui | Geotekstilė |

Patvirtiname, kad geotekstilė turi atitikti MTR 2.02.01:2006 7 lentelės reikalavimus.

23 klausimas.

Kelias Nr. 227, susisiekimo dalis. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta, kad reikės įrengti 10 cm storio betoninių trinkelių dangą. Tačiau projekto brėžiniuose matome, kad 10 cm storio turės būti ne betoninių trinkelių danga, o granitinių. Prašau ištaisykite neatitikimus.

Atsakymas.

Susiekimo dalyje yra nurodytos ir granitinių, ir betoninių trinkelių dangos. Granitinės trinkelės yra nurodytos excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 8.9.

24 klausimas.

Prašome patikslinti ar tiekėjams reikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei reikia, prašome visiems tiekėjams pateikti vienodo dydžio kertamų medžių atkuriamąją vertę, nes kiekvienas tiekėjas gali ją interpretuoti savaip.

Atsakymas:

24.1 p. Kelias 227. Atkuriamoji vertė neskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 str. 3 dalies 11 p.

24.2 p. Kelias Nr. 2228. Atkuriamoji vertė neskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 str. 3 dalies 11 p.

25 klausimas.

Prašome patikslinti ar tiekėjams reikia įsivertinti archeologinius tyrinėjimus?

Atsakymas.

Archeologinių tyrinėjimų įsivertinti nereikia. Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad vykdant žemės judinimo  darbus kultūros paveldo teritorijoje (kaip nurodytą BD dalies prieduose specialiosios paveldosaugos  ekspertizės akte) turės dalyvauti archeologas, archeologą samdosi pats rangovas.

26 klausimas.

SPS priede Nr. 25, kelio Nr. 227 žiniaraštyje elektrotechnikos dalyje 1.3 eilutėje duota 2601 m kabelio, projekto žiniaraštyje 2618 m. Prašome patikslinti kuo vadovautis ir jei reikia pataisykite žiniaraščius?

Atsakymas.

Pakoreguotas excel formato darbų kiekių žiniaraštis (Elektrotechnikos dalis 1.3 p. - ilgis 2618 m).

27 klausimas.

SPS priede Nr. 25, kelio Nr. 227 žiniaraštyje elektrotechnikos dalyje 2.2 eilutėje duota 2 kompl. atramų, projekto žiniaraštyje 3 kompl. Prašome patikslinti kuo vadovautis ir jei reikia pataisykite žiniaraščius?

Atsakymas.

Pakoreguotas excel formato darbų kiekių žiniaraštis (Elektrotechnikos dalis 2.2 p. - 3 kompl.).

28 klausimas.

SPS priede Nr. 25, kelio Nr.  227 žiniaraštyje, elektrotechnikos dalyje 2.6 eilutėje duota 6 kompl. šviestuvų, projekto žiniaraštyje 7 kompl. Prašome patikslinti kuo vadovautis ir jei reikia pataisykite žiniaraščius?

Atsakymas.

Pakoreguotas excel formato darbų kiekių žiniaraštis (Elektrotechnikos dalis 2.6 p. - 7 kompl.).

29 klausimas.

SPS priede Nr. 25, kelio Nr. 227 žiniaraštyje elektrotechnikos dalyje 4.11, 4,12, 4.13 eilutėse duota 80 kompl. ir vnt, projekto žiniaraštyje 81 kompl. ir vnt. Prašome patikslinti, kuo vadovautis ir jei reikia pataisykite žiniaraščius?

Atsakymas.

Pakoreguotas excel formato darbų kiekių žiniaraštis, Elektrotechnikos dalyje 4.11 - 81 kompl., 4,12, 4.13 - 81 vnt.

30 klausimas.

SPS priede Nr. 25, kelio Nr. 227 žiniaraštyje lietaus nuotėkų dalyje 1.16 eilutėje rašoma 425 mm skersmens šuliniai, LVN dalies projekto dalyje brėžinyje SR2021-076-TDP- LVN.BR-03 vaizduojamas DN600 šulinys. Prašome patikslinti šulinio skersmenį.

Atsakymas.

Pakoreguotas šulinio skersmuo D600, lietaus nuotekų tinklas žiniaraštyje lietaus nuotekų dalyje 1.16 eilutėje.

31 klausimas.

SPS priede Nr. 25, kelio Nr. 227 žiniaraštyje susisiekimo dalyje 2.3 ir 2.4 eilutėse numatomas drenuojančio grunto atvežimas ir įrengimas. Prašome patikslinti ar gruntas turi būti esamas ar atvežamas iš karjero? Jei iš karjero, prašome pateikti grunto technines specifikacijas.

Atsakymas.

Naudojamas esamas gruntas.

32 klausimas.

Prašome pateikti keleivių laukimo paviljono brėžinius su matmenimis. Gal galite nurodyti kas yra gamintojas tokių paviljonų?

Atsakymas.

Paviljonai parinkti vadovaujantis Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizaino sprendiniais. Pridedama nuoroda į dokumentą: https://klaipedos-r.lt/wp-content/uploads/2022/10/Mazoji-architektura-20170514.pdf (minėtą dokumentą pridedame ir prie šio rašto).

Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.

33 klausimas.

SPS priede Nr. 25, kelio Nr. 227 žiniaraštyje susisiekimo dalyje ir projekto žiniaraštyje 4.5 eilutėje 33 m2 plytelių duodama 0,33 m2 betono. Ar betonas neturėtų būti m3 ?

Atsakymas.

Kiekis pateiktas siūlių ir kampų užpildymui m2, storis 8 cm.

34 klausimas.

Prašome patikslinti, ar kelio Nr. 227 projekte reikės įrengti sandarinimo juostą tarp vejos bortų ir asfaltbetonio dangos (take)? Ar ji yra įskaičiuota į SPS priedo Nr. 25 žiniaraščio 5.7 eilutės kiekius?

Atsakymas. Taip, reikės įrengti. Pakoreguota excel  formato darbų kiekių žiniaraščio poziciją Nr. 5.7.

35 klausimas.

Kelio Nr. 227 projekto susisiekimo dalies žiniaraščiuose (dangos konstrukcijos 2 variante) po pėsčiųjų dviračių tako danga nebelieka skaldos pagrindo ir ŠNS mišinio įrengimo. Skersiniuose pjūviuose (dangos konstrukcijos 2 variante) po pėsčiųjų dviračio taku vaizduojamas skaldos ir ŠNS sluoksniai. Aiškinamajame rašte rašoma, kad iš karto po asfalto pagrindo-dangos sluoksniu eina pagrindo sluoksnis be rišiklių (SPS, ŽPS, AŠAS) 47 cm storiu. Prašome patikslinti ir jei reikia pataisyti SPS priedo Nr. 25 ir projekto žiniaraščius.

Atsakymas. ŠNS ar AŠAS yra kartu įvertintas prie I arba II  gatvės dangos konstrukcijos  ŠNS ir AŠAS kiekių.

36 klausimas.

Prašome pateikti saugių atramų technines specifikacijas.

Atsakymas.

36.1. p. Kelias Nr. 227.  Parametrai pateikti Elektrotechnikos dalies TS. Dėl saugios atramos sąvokos turi atitiki keliamus reikalavimus EN 12767:2007.

36.2 p. Kelias Nr. 2228.  Projekte nenumatytos saugios atramos. Vadovautis projekto TS.

37 klausimas.

Ar atramos turi būti saugios kelio Nr. 227? Ar atramos turi būti saugios ir kelio Nr. 2228?

Jeigu turi būti saugios, prašome pateikti atramų specifikaciją.

Atsakymas.

37.1 p. Kelias Nr. 227.  Parametrai pateikti Elektrotechnikos dalies TS. Dėl saugios atramos sąvokos turi atitiki keliamus reikalavimus EN 12767:2007.

37.2 p. Kelias Nr. 2228.  Projekte nenumatytos saugios atramos. Vadovautis projekto TS.

38 klausimas. Ar 7 metrų atramos gali būti flanšinės (įleidžiamos į pamatą)?
        Atsakymas.

38.1 p. Kelias Nr. 227.  Rangovas, susiderinęs su Užsakovu ir projekto vadovu, gali naudoti ir kitokio tipo atramas ir pamatus nei numatyta projekte. Užsakovas neprieštarauja flanšinių ar įleidžiamų į pamatą atramų sprendiniui.

38.2 p. Kelias 2228.  Projekte nenumatytos saugios atramos. Vadovautis projekto TS.

39 klausimas.

Informuojame, kad gamintojai saugias atramas su HE3 (energijos sugėrimą), gamina tik nuo 10 metrų aukščio, todėl šiame pirkime šio standarto taikyti negalima, nes atramos yra iki 8 metrų aukščio.

Atsakymas.

39.1 p. Kelias Nr. 227. Užsakovui yra žinoma, kad gamintojai gamina ir žemesnes atramas, nei 10

metrų aukščio.

39.2 p. Kelias Nr. 2228.  Projekte nenumatytos saugios atramos. Vadovautis projekto TS.

40 klausimas.

Kelio Nr. 2228 projekto susisiekimo dalies aiškinamajame rašte dangų konstrukcijų skyriuje yra dvi išvardintos dangų konstrukcijos, bet pavadinimas vienodas „Sankryžų ir nuovažų dangos konstrukcija gyvenvietėje (1 var.)“. Vienoje trinkelės 8 cm, pasluoksnis, 3 cm, skalda 15 cm, AŠAS 34 cm, trinkelės 8 cm, pasluoksnis, 3 cm, skalda 25 cm, AŠAS 24 cm. Bet SPS priede Nr. 25 kelio 2228 žiniaraštyje 4.4 skyriuje yra trinkelės 8 cm, pasluoksnis, 3 cm, skalda 15 cm, AŠAS 34 cm ir dar papildomai yra AC 16 PD asfaltbetonio danga 8 cm storio. Prašome paaiškinti šiuos nesutapimus.

Atsakymas.

Projekto aiškinamajame rašte pateiktos 2 alternatyvos, įsivėlė spausdinimo-redakcinė klaida. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis numatytas nuovažų dangų suvedimui su asfalto danga.

41 klausimas.

Kelio Nr. 2228 projekto susisiekimo dalies aiškinamajame rašte dangų konstrukcijoje „Nuovažų dangos konstrukcija už gyvenvietės ribų“ ir skersiniame pjūvyje asfaltas 6 cm, skalda 20 cm storio. SPS priede Nr. 25 kelio 2228 žiniaraštyje 4.5 skyriuje asfaltas 8 cm, skalda 15 cm storio. Prašome patikslinti kuo vadovautis ir jei reikia pataisykite žiniaraščius.

Atsakymas.

Nuovažos ir sankryžos su asfalto danga konstrukcija: 8 cm storio asfalto – pagrindo AC 16 PD sluoksnio,  20 cm skaldos pagrindo ir 32 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio.

42 klausimas.

SPS priede Nr. 25 kelio Nr. 2228 žiniaraštyje 4.6 skyriuje asfalto duodama 1634 m2, o skaldos

ženkliai mažiau 1295 m2. Ar skalda neturėtų klotis plačiau ir būti didesnis kiekis nei asfaltbetonio?

Atsakymas.

Skaldos kiekis neturi būti didesnis už asfalto sluoksnį, pėsčiųjų – dviračių takas įrėmintas beto-

niniais bortais. Skaldos kiekis patikslintas – 1668 m2.

43 klausimas.

Kelio Nr. 2228 projekto susisiekimo dalies aiškinamajame rašte 3.5 skyriuje ir techninėse specifikacijose 5.2.2 skyriuje kelkraščiuose numatomas 0/22 nesurištasis mišinys, SPS priede Nr. 25 kelio Nr. 2228 žiniaraštyje 4.5, 5 ir 6 skyriuose numatomas 16/32 nesurištasis mišinys. Prašome patikslinti mišinio frakciją ir jei reikia pataisykite žiniaraščius.

Atsakymas.

Kelkraščiuose naudojamas mineralinių medžiagų mišinys fr. 16/32.

44 klausimas.

Kelio Nr. 2228 projekto susisiekimo dalies techninėse specifikacijose 4.2.8. skyriuje drenažui numatomas d ≥ 160mm skersmens vamzdžiai, SPS priede Nr. 25 kelio 2228 žiniaraštyje 3.4 skyriuje numatomi d113/126 mm skersmens vamzdžiai. Prašome patikslinti drenažo vamzdžių skersmenį ir jei reikia pataisykite žiniaraščius.

Atsakymas.

Drenažo vamzdžiai naudojami d113/126 mm skersmens vamzdžiai.

45 klausimas.

Kelio Nr. 2228 projekto susisiekimo dalies techninėse specifikacijose 4.2.8. skyriuje drenažui numatomi šulinukai d425 mm, bet žiniaraščiuose šulinukų įrengimo nėra. Prašome patikslinti ar šulinukai numatomi ir jei reikia pataisykite žiniaraščius.

Atsakymas.

Ne, šulinukai nerengiami, gyvenvietėje drenažo vamzdžio  ištekėjimas  prijungiamas  į  VN  dalimi

rengiamus vandens surinkimo šulinius.

46 klausimas.

Prašome patikslinti ar projekte kelio Nr. 2228 pėsčiųjų – dviračių tako viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 2,5 cm storio neturi būti iš raudonos spalvos asfaltbetonio mišinio?

Atsakymas.

Ne, bendras pėsčiųjų-dviračių takas pilkos spalvos.

47 klausimas.

Prašome patikslinti ar projekte kelio Nr. 227 tako asfaltbetonio pagrindo dangos sluoksnis 8 cm storio neturi būti iš raudonos spalvos asfaltbetonio mišinio?

Atsakymas.

Ne, takas pilkos spalvos.

48 klausimas.

Prašome patikslinti ar kelio Nr. 227 projekte numatomų betoninių trinkelių spalva natūralaus betono?

Atsakymas.

Patvirtiname, kad betoninių trinkelių spalva turi būti natūralaus betono.

49 klausimas.

Prašome patikslinti kelio Nr. 227 projekte numatomų granitinių trinkelių matmenis (ilgį ir plotį) ir spalvą.

Atsakymas.

Patiksliname, kad granitinės trinkelės turi būti tamsios spalvos, jų matmenys - 10 cm x 10 cm.

50 klausimas.

Prašome patikslinti ar kelio Nr. 227 projekte numatomos granitinės trinkelės turi būti skeltos iš

visų pusių?

Atsakymas.

Patiksliname, kad turi būti skelta tik viršutinė dalis, o kraštai ir apačia lygūs.

51 klausimas.

Kelio Nr. 2228 projekto ir SPS priedo Nr. 25 žiniaraščiuose yra nužeminti granitiniai bordiūrai (1,00x0,15x0,30 m) 142 m ir 117 m. Ar nužeminti granito bordiūrai neturėtų būti 22 cm aukščio? Prašo-me patikslinti ir jei reikia pataisyti žiniaraščius.

Atsakymas.

Taip, nužeminti granitiniai bortai (matmuo metrais) 1,0x0,15x0,22.

52 klausimas.

Kelio Nr. 2228 projekto ir SPS priedo Nr. 25 žiniaraščiuose „Sankryžų ir nuovažų su trinkelių

danga įrengimas“ skyriuje yra nužemintų kelio bortų (1,00x0,15x0,30) įrengimas 295 m. Ar nužeminti bordiūrai neturėtų būti 22 cm aukščio? Prašome patikslinti ir jei reikia pataisyti žiniaraščius.

Atsakymas.

Taip, užvažiuojami betoniniai gatvės bortai rengiami (matmuo metrais) 1,00x0,15x0,22.

53 klausimas.

Prašome patikslinti ar kelio Nr. 2228 projekto SPS priedo Nr. 25 žiniaraščiuose 4.1.10, 4.2.9, 4.3.5, 4.4.3, 4.4.4 eilutėse bortai numatomi betoniniai?

Atsakymas.

Taip, kelio bortai - betoniniai.

54 klausimas.

Kelio Nr. 2228 projekto ir SPS priedo Nr. 25 žiniaraščiuose autobusų sustojimuose, sankryžose ir nuovažose betoninės trinkelės 10x10 cm, h - 8cm, techninėse specifikacijose ilgis ≤ 160 mm, plotis ≤ 160 mm, aukštis 80 mm, juodos spalvos, brėžiniuose 16x16 cm, h-8 cm. Prašome patikslinti ar trinkelės autobusų sustojimuose, sankryžose ir nuovažose turi būti 10x10 cm, h – 8 cm, juodos spalvos?

Atsakymas.

Juodos betoninės trinkelės projektuojamos 0,16x0,16x0,08 m išmatavimų.

55 klausimas.

Ar teisingai suprantame, kad kelio Nr. 2228 projekto šaligatviuose ir poilsio aikštelėse betoninės trinkelės turi būti 10x20 cm, h-8 cm, betono spalvos?

Atsakymas.

Taip, šaligatviuose ir poilsio aikštelėse rengiamos pilkos (betono) spalvos trinkelės.

56 klausimas.

Ar teisingai suprantame, kad kelio Nr. 2228 projekto techniniuose šaligatviuose betoninės plytelės turi būti 50x50 cm, h-8 cm, betono spalvos?

Atsakymas.

Taip, betoninės plytelės turi būti 50x50 cm pilkos (betono) spalvos.

57 klausimas.

Kelio Nr. 2228 planuose ir skersiniuose pjūviuose niekur nematome granitinių vejos bordiūrų 8x20x100 cm, kurie įtraukti į žiniaraščio „Kelkraščių įrengimas“ skyrių – 142 m. Prašome patikslinti kur įrengiami šie bordiūrai?

Atsakymas.

Granitiniai vejos bortai rengiami „miesto vartuose“ ties gyvenvietės riba. Skersinis pjūvis – Nr.

8.

58 klausimas.

Kelio Nr. 2228 skersiniuose pjūviuose pavaizduoti tik nužeminti granito bordiūrai 15x22x100 cm. Prašome patikslinti kur įrengiami standartiniai granito bordiūrai 15x30x100 cm?

Atsakymas.

Granitiniai vejos bortai rengiami „miesto vartuose“ ties gyvenvietes riba. Skersinis pjūvis – Nr. 8.

59 klausimas.

Kelias Nr. 227, žiniaraštis "Lietaus nuotekų tinklai", pozicija Nr. 1.21 "Smėlio sluoksnio aplink vamzdynus įrengimas (30 cm)" kiekis 552 m3. Tačiau pagal vamzdyno ilgį, diametrą ir apipylimo reikalavimą, kad apipilta 30 cm storiu iš šonų ir viršaus, šis kiekis yra nepakankamas ir turėtų padidėti bent iki 1138 m3.

Prašau padidinkite apipylimo smėliu kiekį, arba pateikite atmetimą pagrindžiant skaičiavimais.

Atsakymas.

Prašome vadovautis brėžiniu SR2021-076-TDP- LVN.BR-03. Užpylimas numatytas 10 cm smėliu, atitinkamai pakoreguota excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 poziciją Nr. 1.21.

60 klausimas.

Prašome pateikti tilto remonto dalyje keičiamų šlaito tvirtinimo plokščių matmenis 35,3 m2.

Atsakymas.

Prašome vadovautis techniniu darbo projektu:

Šlaitų atstatymų plokščių tipas priklauso nuo pažaidos vietos. Pažaidų kiekis buvo vertinamas 2021 metais, todėl turi būti tikslinamas pagal faktines aplinkybes.

61 klausimas.

Kelio Nr. 2228 drenažo įrengimo konstrukcijoje numatoma žvirgždo skalda 5/8. Prašome patikslinti ar galima naudoti artimą žvirgždo skaldos frakciją 2/8 arba 5/11, nes tokios frakcijos niekas negamina?

Atsakymas.

Taip, galima naudoti kitą frakciją, jei užtikrina ne prastesnes eksploatacines savybes.

62 klausimas.

Prašau pataisykite, kelio Nr. 2228, konstrukcijų dalies, sumos be PVM žiniaraščio formulę.

Atsakymas.

Formulė patikslinta.

63 klausimas.

Kelyje Nr. 2228 numatyta įrengti mirksinčius kelio atšvaitus, tačiau reikalavimai jiems nepateikti. Prašau papildykite techninę specifikaciją reikalavimais mirksintiems kelio atšvaitams su saulės baterijomis.

Atsakymas.

Į asfalto dangą įleidžiamas mirksintis atšvaitas su saulės baterija:

- LED tipas/spalva: mirksinti/geltona;

- korpusas: atsparus smūgiams, nerūdijantis;

- gaubtas: polikarbonatas, nuimamas;

- hermetiškumas: IP68 arba aukštesnis;

- energijos šaltinis: integruota saulės baterija su akumuliatoriumi.

64 klausimas.

Kelio Nr.227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies

(tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „1. Paruošiamieji ir ardymo darbai“ pozicijoje 1.18 numatyta 4342,60m3 nepanaudotų frezuoto asfalto granulių ir pozicijoje 1.20 numatyta frezuotų asfalto granulių vežimas į sandėliavimo aikštelę tolimesniam panaudojimui. Tai bendrai išeina, kad objekte gaunama 6332,6m3 (4342,6m3 + 1990m3) frezuoto asfalto granulių, tačiau skaičiuojant pagal 1.17, 1.19 pozicijas gaunama tik 4218,73 m3 (29162m2 x 0,14 + 2721m2 x 0,05m). Prašome Jūsų patikslinti ar teisingai nurodyti kiekiai ir darbų aprašymai 1.17-1.20 pozicijose. Jei reikia – prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Ištrauka iš Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio:

Atsakymas.

Asfalto drožlių yra 4218 m3, iš jų 1990 m3 panaudojamas yra pagrindo įrengimui, o likusios išvežamos rangovo pasirinktu atstumu. Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicija Nr. 1.18 patikslinta.

65 klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „2. Žemės sankasos įrengimo darbai" 2.1. poz. numatyta 21911m3  grunto kasimas ir išvežimas sandėliavimui, o poz. 2.2 numatyta 6126m3  grunto išvežimas į išlykį. Toliau poz. 2.3. numatyta 6126 m3 atsivežimas iš sandėliavimo vietos ir jo panaudojimas (2.4, 2.5 poz.). Todėl manome, kad  poz. 2.1 numatytas kiekis 21911m3 turėtų būti vežamas į išlykį, o  poz. 2.2 numatytas kiekis 6126m3  vežamas sandėliavimui. Prašome Jūsų pataisyti patikrinti ir konkursinį suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį:

Atsakymas.

6126 m3 kiekis vežamas sandėliuoti, o 21911 m3 į išlykį. Excel formato darbų kiekių žiniaraščio pozicijos Nr. 2.1 Nr. 2.2 patikslintos.

- klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (tikslinta byla „SPS priedas Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „4. Drenažo įrengimo darbai“ poz. 4.5 numatyta 33m2 drenažo išleistuvų tvirtinimas, tačiau darbo aprašyme nurodoma, tik 33 plytelių vienetai (kas sudaro tik 8,25m2 ploto) ir 0,33m2 betono plotas. Prašome patikslinti ar darbų aprašyme nurodytas teisingas plytelių kiekis/ mato vienetas? Jei reikia prašome patikslinti žiniaraštį.

Atsakymas.

Pakoreguotas excel formato darbų kiekių žiniaraštis, plytelių kiekis turi būti 144 vnt.

67 klausimas.

Projekto Susisiekimo dalies Techninių specifikacijų skyriuje  „2. Pagrindai“ poskyryje

„Medžiagos“ numatyti atitinkamos frakcijos nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, tačiau nėra paminėta 0/5 frakcija, nors tokios frakcijos mišiniai numatomi vadovaujantis TRA SBR 19 (punktai 21.1, 21.2). Taip pat projekto specifikacijose neminimi užpildai. Prašome Jūsų patikslinti projekto Susisiekimo dalies Technines specifikacijas.

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies Techninių specifikacijų:

Ištrauka iš TRA SBR 19:

Atsakymas.

Patiksliname, kad galima naudoti 0/5 frakciją.

- klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 8.5, 8.6, skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 8.5, 8.6 numatyta trinkelių su vedimo ir įspėjamaisiais paviršiais įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti ar šios trinkelės turės būti spalvotos (pvz. geltonos ar kt. spalvos)?

Atsakymas.

Patvirtiname, kad šios trinkelės turi būti spalvotos.

69  klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies

(tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 8.7, skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 8.7 numatyta granitinių trinkelių dangai įrengti 20cm storio C20/25 betono pagrindą. Prašome Jūsų patikslinti ar šis betonas turės būti drenuojantis?

Atsakymas.

Taip, betonas turi būti drenuojantis.

70 klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo

dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 8.8, skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 8.8 numatyta granitinių trinkelių dangai įrengti 5cm storio C20/25 betono pasluoksnį. Prašome Jūsų patikslinti ar šis betonas turės būti drenuojantis?

Atsakymas.

Taip, šis betonas turi būti drenuojantis.

71 klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 8.9., skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 8.9 numatyta granitinių trinkelių dangos įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti kokia medžiaga reiks užpildyti siūles tarp trinkelių?

Atsakymas.

Prašome vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo me-

todinių nurodymų „MN TRINKELĖS 14“ VI skyriaus III skirsnio 69–72 p. reikalavimais.

72 klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 8.9., skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 8.9 numatyta granitinių trinkelių dangos įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti kaip turės būti apdirbtos trinkelių kraštinės – ar pvz. 1. visos kraštinės galės būti skeltos ar  2.skelta galės būti tik viena viršutinė kraštinė o kitos pjautos ar 3. kt.?

Atsakymas.

Trinkelių viršutinė kraštinė turi būti skelta.

73 klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies

(tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 8.10., skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 8.10 numatyta granitinių trinkelių dangoje įrengti deformacines siūles. Prašome Jūsų patikslinti – siūlėse naudojami metaliniai lakštai turės būti cinkuoto metalo ar iš nerūdijančio plieno ar kt.?

Atsakymas.

Deformacinėse siūlėse naudojami metaliniai lakštai turės būti nerūdijančio plieno.

- klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies

(tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“, skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ nėra pateikta nei AŠAS nei/ar ŠNS sluoksnių įrengimo darbų ir kiekių. Prašome Jūsų patikslinti kur šie darbai (jų kiekiai) yra vertinami? Jei reikia – prašome Jūsų papildyti konkursinį darbų kiekių žiniaraštį atitinkamais darbais ir kiekiais.

Atsakymas.

Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbams reikalingas ŠNS kiekis įvertintas prie bendro

ŠNS įrengimo excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 6.1.

75 klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo

dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „6. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 6.6, 6.7, 6.9, skyriuje „ 6. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 6.5, 6.6, 6.8. numatyta apatinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinių AC 16 AS, AC 22 AS, viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu normatyviniu dokumentu ĮT ASFALTAS 25  rengiant DK3, DK10 klasės dangos konstrukcijas apatinio sluoksnio mišiniams prioritetinis numatomas bitumas PMB 45/80-65, viršutinio sluoksnio mišiniams numatomas bitumas PMB 45/80-65. Prašome Jūsų patvirtinti, kad apatinių AC 16 AS, AC 22 AS ir viršutinio SMA 11 S  sluoksnio mišiniams numatytas bitumas PMB 45/80-65?

Atsakymas.

Asfaltbetonio sluoksnių mišiniams naudoti bitumą, pagal šiuo metu galiojančius normatyvinius

dokumentus.

76 klausimas.

Kelio Nr. 227 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo

dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „6. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 6.5, 6.8, skyriuje „6. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 6.4, 6.7. numatyta  tarp asfaltbetonio sluoksnių bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S paskleidimas. Kadangi projekte rengiamos DK10, DK3 klasės dangos konstrukcijos tai vadovaujantis šiuo metu galiojančiu normatyviniu dokumentu ĮT ASFALTAS 25 (15 lentelė) rengiant DK10, DK3 klasės dangos konstrukcijas turi būti naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija C60BP4-S. Prašome Jūsų patikslinti naudojamos bituminės emulsijos markę žiniaraščiuose ir specifikacijose.

Ištraukos iš žiniaraščio:

Ištrauka iš normatyvinio dokumento ĮT ASFALTAS 25:

Atsakymas.

Prašome vadovautis šiuo metu galiojančius normatyviniais dokumentais.

- klausimas.

Kelias Nr. 227. Projekto Susisiekimo dalyje minimi šiuo metu jau negaliojantys normatyviniai ĮT ASFALTAS 08, TRA ASFALTAS 08 ir kt. Prašome Jūsų patikslinti ar reikia vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25?

Atsakymas.

Prašome vadovautis šiuo metu galiojančius normatyviniais dokumentais.

78 klausimas.

Kelias Nr. 227. Projekto Susisiekimo dalies Techninių specifikacijų skyriuje „2. Dangos“

nurodyta  - kelio bortų betono klasė (ne mažesnė kaip 30/37),  atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, dilumas ne didesnis kaip 0,70-0,90g/cm2, vejos bortų betono  klasė ne mažesnė kaip C25/30, trinkelių betono stiprio klasės ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, dilumas ne didesni kaip 0,70-0,90 g/cm2.. Prašome Jūsų patikslinti kokiais normatyviniais dokumentais remiantis numatyti tokie reikalavimai (jų reikšmės), nes tokie reikalavimai betono klasei, stipriui gniuždant, dilumui pagal LST 1428.15, atsparumo šalčiui nustatymo tūriniu metodu (F200,....) standartizuotiems ir pagal europinius darniuosius standartus gaminamiems gaminiams netaikomi ir nėra pateikiami gamintojų eksploatacinių savybių deklaracijose. Prašome Jūsų patikslinti (pateikti) reikalavimus kelio, vejoms bortams, trinkelėms remiantis galiojančiais ir tokiems gaminiams taikomiems normatyviniais dokumentais (standartai, darnieji standartai, techninių reikalavimų aprašai ir kt.).

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies Techninių specifikacijų:

Atsakymas.

Bordiūrai turi atitiki Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų

aprašo „TRA TRINKELĖS 14“ XIV skyriaus „Betoniniai bordiūrai (apvadai), vandens latakai“ keliamus reikalavimus.

79 klausimas.

Kelias Nr. 227. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ poz. 8.4., skyriuje „8. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“ poz. 8.4. numatyta 10cm storio betoninių trinkelių įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti kitus trinkelių išmatavimus – ilgį, plotį.

Atsakymas.

Patiksliname – 200 mm x100 mm.

80 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje "1. Paruošiamieji darbai. Asfalto dangos išardymas" poz.1.3. numatyta asfalto dangos nufrezavimas (frezuojant dangas iki 5 cm). Prašome jūsų patikslinti ar čia numatyta pėsčiųjų/dviračių tako asfalto dangos nufrezavimas?

Atsakymas.

Taip. Kartu įvertinta ir nuovažų asfalto danga.

- klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje "1. Paruošiamieji darbai. Asfalto dangos išardymas" poz.1.7. numatyta grindinio ardymas. Prašome Jūsų patikslinti kokio ploto grindinį numatoma ardyti?

Atsakymas.

Grindinys išardomas visoje kelio darbų zonoje.

- klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje " "2. Žemės darbai. Žemės sankasos įrengimas" poz.2.7. numatyta žemės sankasos planiravimas prieš sustiprinto grunto sluoksnio įrengimą. Prašome Jūsų patikslinti ar nereikia vertinti ir tankinimo darbų? Jei reikės – prašome papildyti žiniaraštį atitinkamais darbais.

Atsakymas.

Tankinimo darbai turi būti įsivertinti pagal pasirinktą grunto sustiprinimo metodą ir įrengimo

technologiją.

- klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo dalies  (byla

„SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje "2. Žemės darbai. Griovių ir šlaitų įrengimas" poz.2.8., 2.9. numatyta esamo griovio valymo ir griovių kasimo darbai tačiau nėra numatyta iškasto grunto išvežimo. Prašome Jūsų  patikslinti ar reikės gruntą išvežti? Jei gruntą reiks išvežti prašome atitinkamai patikslinti darbų pavadinimus.

Atsakymas.

Patikslintas excel formato darbų kiekių žiniaraštis, numatant išvežimą.

84 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje " 3. Vandens nuvedimas. Pokonstrukcinio drenažo įrengimas“ poz. 3.4. numatyta drenažo vamzdžių d113/126 su geotekstilės filtru įrengimas, tačiau projekto Susisiekimo dalies Techninių specifikacijose (skyrius 4.1.4, 4.2.8) numatyti kitokio tipo vamzdžiai (Perforuotas, gofruotas arba išorė gofruota, o vidus lygus.),  diametras ≥160mm, žiedo stiprumo klasės ≥SN8. Prašome Jūsų patikslinti – kokius drenažo vamzdžius reiks pakloti? Jei reikia - prašome Jūsų patikslinti darbų kiekių žiniaraštį, projekto Technines specifikacijas.

Ištraukos iš projekto Techninių specifikacijų:

Ištrauka iš Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalis:

Atsakymas.

Drenažo įrengimui naudoti vamzdžius d113/126.

85 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje "4.1 Kelio dangos konstrukcija DK3 I variantas" poz. 4.1.9, skyriuje "4.2 Kelio dangos konstrukcija DK3 II variantas" poz. 4.2.8 numatyta viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio SMA 11 VS. Prašome Jūsų patvirtinti, kad numatytas SMA 11 S mišinys.

Atsakymas.

Taip, naudojamas SMA 11 S mišinys.

86 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje "4.1 Kelio dangos konstrukcija DK3 I variantas" poz.4.1.7, poz. 4.1.9, skyriuje "4.2 Kelio dangos konstrukcija DK3 II variantas" poz. 4.2.6, poz. 4.2.8 numatyta apatinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS, viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio SMA 11 S. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu normatyviniu dokumentu ĮT ASFALTAS 25  rengiant DK3 klasės dangos konstrukciją apatinio sluoksnio mišiniams prioritetinis numatomas bitumas PMB 45/80-65, viršutinio sluoksnio mišiniams numatomas bitumas PMB 45/80-65. Prašome Jūsų patvirtinti, kad apatinio AC 16 AS ir viršutinio SMA 11 S  sluoksnio mišiniams numatytas bitumas PMB 45/80-65?

Atsakymas.

Asfaltbetonio sluoksnių mišiniams naudoti bitumą, pagal šiuo metu galiojančius normatyvinius dokumentus.

87 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies

(byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje "4.1 Kelio dangos konstrukcija DK3 I variantas" poz. 4.1.12, skyriuje "4.2 Kelio dangos konstrukcija DK3 II variantas" poz. 4.2.11 numatyta nužemintų granitinių (1,00x0,15x0,30) kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo. Prašome Jūsų patikslinti – užrašymas „nužemintų“ reiškia, kad šitie bortai įrengiami viename lygyje (ar kitokiame lygyje nei standartiškai) su dangomis ar kad bortų (kaip gaminio) aukštis yra mažesnis (pvz. ne 300mm o 220mm aukščio)? Jei reikia – patikslinkite darbo aprašymą.

Atsakymas.

Nužeminti granitiniai bortai turi būti (matmenys metrais): 1,0x0,15x0,22.

88 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies

(byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „4.3 Autobusų sustojimo aikštelės su trinkelių danga įrengimas“ poz.4.3.4. numatyta nužemintų granitinių (1,00x0,15x0,30) kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo. Prašome Jūsų patikslinti – užrašymas „nužemintų“ reiškia, kad šitie bortai įrengiami viename lygyje (ar kitokiame lygyje nei standartiškai) su dangomis ar kad bortų (kaip gaminio) aukštis yra mažesnis (pvz. ne 300mm, o 220mm aukščio)? Jei reikia – patikslinkite darbo aprašymą.

Atsakymas.

Nužeminti granitiniai bortai turi būti (matmenys metrais): 1,0x0,15x0,22.

89 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „4.3 Autobusų sustojimo aikštelės su trinkelių danga įrengimas“ poz.4.3.8. numatyta betoninių trinkelių (0,10x0,10x0,08 m) įrengimas, tačiau projekto Techninių specifikacijų skyriuje 7.2.2 nurodyti išmatavimai ≤160 x ≤160mm x 80mm, projekto brėžiniuose „Dangų ir eismo organizavimo planas P21-023- 2228-KRTDP-S.B-03“ autobusų sustojimo aikštelės numatomos 0,16x0,16x0,08m trinkelės. Prašome Jūsų patikslinti kokių išmatavimų turės būti rengiamos trinkelės autobusų sustojimo aikštelėse?

Ištrauka iš brėžinių:

Ištrauka iš projekto Techninių specifikacijų:

Ištrauka iš žiniaraščio:

Atsakymas.

Juodos betoninės trinkelės projektuojamos 0,16x0,16x0,08 m išmatavimų. Excel formato darbų kiekių žiniaraštyje patikslinta darbų eilutė.

90 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies

(byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „4.4 Sankryžų ir nuovažų su trinkelių danga įrengimas“ poz. 4.4.7. numatyta betoninių trinkelių (0,10x0,10x0,08 m) įrengimas, tačiau projekto Techninių specifikacijų skyriuje 7.2.2 nurodyti išmatavimai ≤160 x ≤160mm x 80mm, projekto brėžiniuose „Dangų ir eismo organizavimo planas P21-023- 2228-KRTDP-S.B-03“ nuovažose, sankryžose  numatomos 0,16x0,16x0,08m trinkelės. Prašome Jūsų patikslinti kokių išmatavimų turės būti rengiamos trinkelės nuovažose, sankryžose?

Atsakymas.

Juodos betoninės trinkelės projektuojamos 0,16x0,16x0,08 m išmatavimų.

91 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „4.3 Autobusų sustojimo aikštelės su trinkelių danga įrengimas“ poz.4.3.8., skyriaus „4.4 Sankryžų ir nuovažų su trinkelių danga įrengimas“ poz. 4.4.7.  numatyta betoninių trinkelių (0,10x0,10x0,08 m) įrengimas. Projekto brėžiniuose „Dangų ir eismo organizavimo planas P21-023- 2228-KRTDP-S.B-03“ ir techninėse specifikacijose (skyrius 7.2.2) nurodyta, kad trinkelės numatytos juodos spalvos, tačiau žiniaraštyje tai nenurodyta. Prašome Jūsų patikslinti žiniaraštyje darbų aprašymą nurodant trinkelių spalvą.

Atsakymas.

Juodos betoninės trinkelės projektuojamos 0,16x0,16x0,08 m išmatavimų.

92 klausimas.

Kelio Nr. 2228 konkurso pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies

(byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „4.4 Sankryžų ir nuovažų su trinkelių danga įrengimas“ poz.4.4.4. numatyta nužemintų kelio bortų (1,00x0,15x0,30) įrengimas ant betono pagrindo. Prašome Jūsų patikslinti – užrašymas „nužemintų“ reiškia, kad šitie bortai įrengiami viename lygyje (ar kitokiame lygyje nei standartiškai) su dangomis ar kad bortų (kaip gaminio) aukštis yra mažesnis (pvz. ne 300mm, o 220mm aukščio)? Jei reikia – patikslinkite darbo aprašymą.

Atsakymas.

Nužeminti bortai turi būti 1,0x0,15x0,22 m išmatavimų.

93 klausimas.

Kelias Nr. 2228.  Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS

priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „4.6 Pėsčiųjų-dviračių tako su a/b danga įrengimas“ poz. 4.6.3, „ 4.7 Šaligatvio su betoninių trinkelių danga ir techninio šaligatvio su betoninių plytelių danga įrengimas“ poz. 4.7.3, skyriuje „ 4.8 Poilsio aikštelių su betono trinkelių danga įrengimas“ poz. 4.8.3. numatyta vejos bortų įrengimas ant C12/15 betono pagrindo, projekto Aiškinamajame rašte nurodomas betonas C16/20,  Techninių specifikacijų skyriuje 7.1., 7.3.1 nurodomas betonas C12/15. Prašome Jūsų patikslinti ant kokio betono bus rengiami vejos bortai?

Ištrauka iš žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto Aiškinamojo rašto:

Ištrauka iš projekto Techninių specifikacijų:

Atsakymas.

Vejos betoniniai bortai rengiami ant ≥C12/15 (rekomenduojama C16/20) betono pagrindo.

- klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „4.6 Pėsčiųjų-dviračių tako su a/b danga įrengimas“ poz. 4.6.8, 4.6.9, skyriuje „4.7 Šaligatvio su betoninių trinkelių danga ir techninio šaligatvio su betoninių plytelių danga įrengimas“ poz. 4.7.7, 4.7.8, skyriuje „ 4.8 Poilsio aikštelių su betono trinkelių danga įrengimas“ poz. 4.8.6., 4.8.7. numatyta trinkelių su vedimo ir įspėjamaisiais paviršiais įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti ar šios trinkelės turės būti spalvotos (pvz. geltonos ar kt. spalvos)?

Atsakymas.

Taktiliniai paviršiai turi būti geltonos spalvos.

95 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr. 1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr. 25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „5. Kelkraščių įrengimas“ poz. 5.4., skyriuj „8. Važiuojamosios dalies iškreivinimo įrengimas“ poz. 8.4.  numatyta raudonos spalvos granitinio akmens trinkelių dangos h=0,10 m įrengimas, trinkelės rengiamos ant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnio. Prašome Jūsų patikslinti kokia medžiaga turi būti užpilami tarpai tarp trinkelių?

Atsakymas.

Tarpai užpilami polimeriniu siūlių užpildu.

96 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (byla „SPS priedas Nr.25. II dalis. DKŽ_-_2228) skyriuje „4.6 Pėsčiųjų-dviračių tako su a/b danga įrengimas“ poz. 4.6.5, 4.6.6 numatyta tako asfaltbetonio dangos sluoksnių įrengimas, tačiau nėra numatyta dangos pagruntavimo bitumine emulsija darbai tarp sluoksnių. Prašome Jūsų papildyti žiniaraštį dangų pagruntavimo bitumine emulsija darbais.

Atsakymas.

Sluoksnių pagruntavimas reikalingas pagal dangų įrengimo technologiją, todėl atskirai nebus įtraukiama.

97 klausimas.

Projekto Susisiekimo dalyje minimi šiuo metu jau negaliojantys normatyviniai ĮT ASFALTAS 08,

TRA ASFALTAS 08, ĮT SBR 07, TRA SBR 07, TRA BITUMAS 08/14 ir kt. Prašome Jūsų patikslinti ar reikia vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, ĮT SBR 19, TRA SBR 19, TRA BITUMAS 23 ir kt.?

Atsakymas.

Vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais.

98 klausimas.

Perkančioji organizacija pateikdama atsakymus tiekėjams 2025-11-03 nurodė, kad atramos privalo būti saugios. Apšvietimo dalies projekto specifikacijoje atramų specifikacija nurodyta paprastų cinkuotų atramų. Pagal LST EN 12767 standartą saugios apšvietimo atramos gali būti kelių tipų (HE, LE ar NE). Prašome nurodyti kurio tipo saugios atramos turi būti vertinamos. Taip pat pamatai atramoms numatyti VGAP-3 tipo, kurie nėra pritaikyti saugioms atramoms.

Prašome patikslinti atramų ir pamatų technines specifikacijas.

Atsakymas:

98.1. p. Dėl kelio Nr. 227. Atramos turi būti HE tipo. Pamatui reikalavimas betoninis pagal

atramos gamintojo parametrus.

98.2. p. Dėl kelio Nr. 2228. Projektui klausimas neaktualus.

99 klausimas.

Viešojo pirkimo sutarties 40 p. numatyta, kad „40. Rangovas privalo nustatyti žemės sklypo (-ų), kuriame (-uose) vykdys statybos darbus, ribas. Šios sutarties apimtyje Rangovui draudžiama vykdyti statybos darbus privačiuose žemės sklypuose, nesant privataus žemės sklypo savininko sutikimo, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT) sutikimo.“

Šioje sąlygoje nurodyti įsipareigojimai Rangovui (suderinti, gauti leidimus, sutikimus) – priskirtini

išimtinai Užsakovui. Taip pat, reikia atsižvelgti, kad minėtų sutikimų/leidimų gavimas reikalaus papildomo laiko, kuris Sutartyje nenumatytas ir vėlavimas vykdyti darbus būtų priskiriamas Rangovo rizikai. Prašome patikslinti sąlygą.

Atsakymas.

Pažymime, jog Sutarties projekto 40 punktas nenustato Rangovui pareigos suderinti, gauti leidi-

mus, sutikimus. Sutarties projekto 40 punktas kalba apie žemės sklypo (-ų) nužymėjimą, ragina Rangovą būti apdairiu ir aktyviu statybos proceso dalyviu bei pastebėjus projekto sprendinių neatitikimus informuoti apie juos Užsakovą, t. y. vykdyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kitose teisės aktuose rangovui nustatytas pareigas.

100 klausimas.

Viešojo pirkimo sutarties 65.p. numatyta: „ 65. Atlikęs statybos darbus, Rangovas įsipareigoja:

65.1. Parengti kelio (kelių) ruožo (ruožų), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos darbai nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruoto (-ų) statinio (-ių) ir inžinerių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas (pakeičiant kelio ruožo (-ų), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis), o esant pakitimams ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninę jų kopiją .pdf ir .dwg formatu).

65.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastrinių matavimų bylas su Užsakovu.

65.3. pateikti suderintas su Užsakovu kadastrinių matavimų bylas VĮ „Registrų centrui“ išankstinei

patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.“

Prašome nurodyti, ar teritorijų planavimo dokumentų rengimas bus laikomas papildomais darbais

ir, jeigu taip, atitinkamai, ar bus už juos apmokama papildomai ir, ar jiems atlikti bus nustatomas papildomas darbų atlikimo terminas?

Atsakymas.

Dėl klausime nurodytų aplinkybių bus sprendžiama pagal susiklosčiusią situaciją. Rangovas,

pagal Sutartį, tame tarpe pagal Sutarties 65 punktą, privalo parengti kadastrinių matavimų bylas. Šie darbai turi būti atlikti atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Jei atlikus statybos darbus paaiškėja, kad dėl Rangovo kaltės kelio statinys netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose), ir reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, vadovaujantis Sutarties 67.4 punktu, Rangovas privalo jį parengti. Ši rizika priskiriama Rangovo atsakomybei, todėl atliekama jo sąskaita ir tokie darbai nebus laikomi papildomais.

Jeigu teritorijų planavimo dokumento prireiktų ne dėl Rangovo kaltės, tokia rizika ir Darbai nebūtų

perkeliami Rangovui. Pažymėtina, kad jei Sutarties įgyvendinimas užtrunka dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, šios aplinkybės Rangovo rizikai nepriskirtinos, atsakomybė Rangovui už vėlavimą šiuo laikotarpiu galėtų būti netaikoma pagal Sutarties 99 punktą. Be to, Sutarties projekto 22.3 p. numatyta galimybė stabdyti sutartį, jei Užsakovui kyla kliūčių vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tarp jų ir susijusius su kadastrinių matavimų bylų parengimu.

101 klausimas.

Viešojo pirkimo sutarties 74 p. numatyta: „74. Galutinis Rangovo atliktų statybos darbų įverti-

nimas ir atsiskaitymas atliekamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo remiantis kontrolinių bandymų rezultatais bei vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 ir ĮT SBR 19, kurių reikalavimai taikomi Sutarčiai“.

Atsižvelgiant į tai, kad galutiniam atsiskaitymui taikomos ĮT ASFALTAS 25 nuostatos, prašome

paaiškinti, kokiais atvejais rangovas galėtų pasinaudoti ĮT ASFALTAS 25 320 p. „Didesnis įrengiamų atskirų sluoksnių storis naudojamas po jais esančių įrengtų sluoksnių mažesniam storiui išlyginti (kompensuoti). Mažesniam sluoksnio storiui išlyginti (kompensuoti) panaudotas virš jų esančių sluoksnių storis neįskaitomas į aukščiau esančių sluoksnių storį. Už likusį didesnį įrengto asfalto sluoksnio storį apmokama iki 2 mm. Apmokėjimas gali būti taikomas tik tuo atveju, kai po šiuo sluoksniu įrengtų asfalto sluoksnių mažesnis storis yra išlygintas (kompensuotas)“. Kaip minimą Taisyklių punktą atriboti nuo papildomų darbų ir rangovo rizikos įsivertinti fiksuotus įkainius, kadangi rangovas privalo atlikti tik tokius Darbų kiekius, kad bendra jų vertė neviršytų Pradinės sutarties vertės ir šiame punkte nustatytos papildomos sumos?

Atsakymas.

320 p. galioja tik tais atvejais, kai rangovas kompensuoja žemiau esančio sluoksnio leistiną ma-

žesnį storį, o apmokėjimas galimas tik už iki 2 mm viršijimą ir tik tada, kai jis pagrįstas. Rangovas prisiima riziką dėl fiksuotų įkainių ir privalo vykdyti darbus neviršydamas pradinės sutarties vertės.

102 klausimas.

Viešojo pirkimo sutarties 128 p. numatyta: „128. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto savo sąskaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderintą banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą arba Rangovo išduotą garantiją lėšas deponuojant Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo specialiųjų konkurso sąlygų įrašyti priede pateiktą formą. Šiuo dokumentu užtikrinamas visų garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui taip pat ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Nurodytos banko garantijos ar laidavimo draudimo rašto suma arba Rangovo išduotos garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo faktiškai atliktų statybos darbų vertės (su PVM). Ši Rangovo pateikta garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo banko garantija ar laidavimo draudimo raštas arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau Sutarties 119 punkte nurodyto garantinio termino, o būtent, 5 (penkerius) metus po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimu.“

Atkreipiame dėmesį, jog Sutarties 128 p. prieštarauja imperatyviai nuostatai, įtvirtintai LR

Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. Ši nuostata neprivalo koreliuoti su LR Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytais statybos darbų garantiniais terminais (5-10-20 metų), kadangi tai neatitiktų įstatymo leidėjo šia nuostata siektų tikslų: garantinis užtikrinimas nėra skirtas eliminuoti visoms garantinėms rizikoms, o tik toms, kurios iš praktikos pasitaiko dažniausiai, t.y. daugiausia defektų išaiškėja per pirmuosius 2-3 statinio eksploatacijos metus. Įstatymo leidėjas po konsultacijų su atitinkamomis asociacijomis sąmoningai įrašė 3 metų terminą įstatyme taip atliepdamas statybų sektoriuje per ilgus metus susiklosčiusią praktiką. Įvertinus išdėstytus argumentus, 5 metų trukmės garantinis užtikrinimas viršija realius Sutarties poreikius ir jo įsigijimas kartu su darbais vertintinas kaip neracionalus pirkimui skirtų lėšų panaudojimas, todėl prašome patikslinti sąlygą, numatant Rangovo garantijos galiojimo terminą 5 metams ir palikti garantinio laikotarpio terminą, reglamentuotą LR civiliniame kodekse bei LR Statybos įstatyme.

Atsakymas.

Sutarties nuostata nebus keičiama. Perkančioji organizacija pažymi, kad Lietuvos Respublikos

statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas 3 metų garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento terminas nėra imperatyvus, tačiau vertintinas kaip minimalus, kaip ir apibrėžta šio teisės akto projekto aiškinamajame rašte.

Perkančiosios organizacijos praktikoje nustatyta, jog garantinio laikotarpio metu statybos rangos

darbų defektai atsirasdavo ne tik pirmaisiais trejais metais, bet taip pat ketvirtaisiais bei penktaisiais metais. Įvertinus minėtą kontekstą, spręstina, kad 5 metų garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo trukmė – laikytina pagrįsta ir būtina priemone saugant viešąjį interesą. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo vertė yra didelė, pirkimo objektas susideda iš komplekso įvairių sprendinių. Todėl priešingai, nei teigiama klausime, tarp Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų garantinių terminų ir Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumento termino yra tiesioginis koreliacinis ryšys. Pabrėžtina, be kita ko, kad STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 61.10 punkte konkretizuojama Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostata ir eksplicitiškai paaiškinta, kad garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam kaip 3 (trejų) metų laikotarpiui.

Įstatymas nedraudžia Perkančiajai organizacijai taikyti aukštesnius, nei minimalūs įstatyme nus-

tatyti, reikalavimus, siekiant užtikrinti viešąjį interesą. Įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad sutartyje numatyta 5 metų garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumento trukmė ne tik nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, tačiau užtikrina viešąjį interesą  ir vertintina kaip racionalus pirkimui skirtų lėšų panaudojimas.

103 klausimas.

Kelias Nr. 227. Prašome patikslinti asfalto rišiklių markes, rūšis.

Atsakymas.

Prašome vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais.

104 klausimas.

Kelias Nr. 227. Ar Tiekėjai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, jei taip, prašome pateikti

vertinamą sumą be PVM.

Atsakymas.

Žr. atsakymą  į 24 klausimą (24.1 p.).

105 klausimas.

Kelias Nr. 227. Ar turės būti taikomi šie ribojimai:

Atsakymas.

Tai rekomendacija, pagal galimybes atsižvelgti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų

įstatymu, privalomojo ribojimo, vykdant darbus kelio juostoje, nėra.

106 klausimas.

Kelias Nr. 227. Prašome pateikti granito gaminių technines specifikacijas.

Atsakymas.

Prašome vadovautis Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų

aprašo „TRA TRINKELĖS 14“ reikalavimais.

- klausimas.

Kelias Nr. 227. Prašome pateikti drenuojančio betono technines specifikacijas.

Atsakymas.

Teikiame drenuojančio betono technines specifikacijas:

108 klausimas.

Kelias Nr. 227. Prašome pateikti deformacinių siūlių TS - koks aukštis, koks metalas ir kt.

techninius parametrus:

Atsakymas.

Vadovautis tipine schema, kuri pateikta Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš

trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniuose nurodymuose „MN TRINKELĖS 14“ 2 pav.:

109 klausimas.

Kelias Nr. 227. Skyriuose Vandens pralaidų įrengimo darbai ir Drenažo įrengimo darbai nenumatyta žemės darbai (tranšėjų kasimas ir kt. darbai). Prašome papildyti.

Atsakymas.

Žemės darbai įvertinti kartu su kelio kasimo žemės darbais. Drenažo žemės darbus vertintis kartu su drenažo klojimo darbais.

110 klausimas.

Kelias Nr. 227. Prašome pateikti Gelžbetoninių plokščių 600x200x140 TS.

Atsakymas.

Teikiame techninę specifikaciją:

-  Matmenys: 6000 × 2000 × 140 mm

-   Betono klasė: C25/30.

111 klausimas.

Kelias Nr. 227. Prašome patikslinti kas atliks pasodintų augalų priežiūrą po objekto pridavimo.

Atsakymas.

Darbai atliekami pagal Projekte nurodytą informaciją. S dalis: “<...> Galutinis pasodintų želdinių priėmimas privalo būti vegetacinio sezono antroje pusėje (VIII-IX mėn.), kuomet geriausiai pastebimi visi priimamų želdinių defektai. Želdinių defektinis periodas tęsiasi 2 pilnus vegetacinius periodus nuo projekto pridavimo datos. Šio periodo metu neprigiję augalai pakeičiami naujais Rangovo lėšomis.“

Praėjus šiam periodui, objekto pridavimo augalų priežiūrą pagal dokumento „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai” KPV PN reikalavimus atliks AB „Kelių priežiūra".

112 klausimas.

Kelias Nr. 227.

Prašome papildyti TS krūmų sodinimo reikalavimais . Pateikta tik sodinukų reikalavimai.

Atsakymas.

Teikiame techninę specifikaciją:

·	Duobė turi būti 2–3 kartus platesnė už šaknų gumulą.

·	Gylis – toks, kad šaknų kaklelis būtų lygiai su žeme (ne giliau).

·	Vidutiniškai:

o	Mažiems krūmams – 40–50 cm gylio, 50–60 cm pločio.

o	Dideliems krūmams – 60–80 cm gylio, 80–100 cm pločio.

Paruošimas:

·	Dugne – purus dirvožemis, galima įmaišyti komposto.

·	Jei dirva molinga – įdėti drenažo sluoksnį (smėlis, žvyras).

Sodinimo eiga:

1.	Į duobę įpilti dalį derlingos žemės.

2.	Pastatyti krūmą, ištiesinti šaknis.

3.	Užpilti žeme, lengvai suspausti.

4.	Laistymas – gausiai (10–20 l vandens).

5.	Mulčiavimas – 5–10 cm sluoksniu (durpės, žievė).

113 klausimas.

Kelias Nr. 227. Prašome patikslinti ar tikrai teisingi Kelio Nr. 227 kiekiai 1.18 ir 1.20 poz. Galima įtarti kad visas nufrezuoto asfalto kiekis yra 1.18 pozicijoje su minuso ženklu. Tačiau pagal projektą numatyta dalį NAG panaudoti įrengiant pagrindus (1.20 poz.). Galimai 1.18 poz per didelis kiekis, prašome patikslinti.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 poziciją Nr. 1.18 patikslinta.

114 klausimas.

Kelias Nr. 227.

Paaiškinkite 2.1- kur panaudojamas likęs susandėliuotas gruntas 2.1 poz., nes kiekiuose nenumatyta sandėliuoto grunto grąžinimas arba kitaip sutvarkymas. Numatyta tik dalis grąžinimo, jeigu teisingai suprantame tai 2.5 poz ir 10 .2 poz. grąžinama į kelią.

Atsakymai.

Atsakyta  ankstesnėse užklausose (žr. atsakymą į 65 klausimą).

115 klausimas.

Kelias Nr. 227. Ar 2.1 poz. ir augalinio, ir grunto susandėliavimas ? Nes atskirai augalinio grunto nuėmimo ir sandėliavimo nenumatyta?

Atsakymas.

Numatyta excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoje Nr. 1.30.

116 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Prašome patikslinti kokius norminius dokumentus turi atitikti asfalto dangos. Projekte numatyti negaliojantys ĮT ASFALTAS 08, TRA ASFALTAS 08. Prašome patikslinti rišiklių markes.

Atsakymas.

Vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais.

117 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Ar Tiekėjai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, jei taip, prašome pateikti vertinamą sumą be PVM.

Atsakymas.

Žr. atsakymą į 24 klausimą (24.2 p.).

118 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Ar turės būti taikomi šie ribojimai:

Atsakymas.

Tai rekomendacija, pagal galimybes atsižvelgti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, privalomojo ribojimo, vykdant darbus kelio juostoje, nėra.

119 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Prašome pateikti granito gaminių technines specifikacijas.

Atsakymas.

Vadovautis techniniame darbo projekte nurodytais normatyvais.

120 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Prašome pateikti drenuojančio betono technines specifikacijas.

Atsakymas.

Šio kelio projekte nenumatomas drenuojančio betono naudojimas.

121 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Prašome pateikti deformacinių siūlių TS.

Atsakymas.

Deformacinių pjūvių TS žiūrėti P21-023-2228-KRTDP (Konstrukcinė (statinio konstrukcijos)

dalyje.

122 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Prašome patikslinti kas atliks pasodintų augalų priežiūrą po objekto pridavimo.

Atsakymas.

Darbai atliekami pagal Projekte nurodytą informaciją. S dalis: “<...> Medžių įveisimą ir priežiūrą

organizuos bei vykdys savivaldybė". Dėl sodinamų krūmų: iki objekto pridavimo priežiūrą vykdo Rangovas, vėliau priežiūrą pagal dokumento „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai” KPV PN reikalavimus atliks AB „Kelių priežiūra".

123 klausimas.

Kelias Nr. 2228. DKŽ 1.20 numatyta plieninių kelio atitvarų išardymas ir sandėliavimas

statybvietėje 134 m. DKŽ 10.24 poz. numato esamų plieninių atitvarų ant naujų statramsčių įrengimą 185 m. Išardoma 134 m. , o esamų atstatoma daugiau -185 m. Prašome paaiškinti ar neturėtų būti išardomų ir atstatomų atitvarų kiekis vienodas. Taip pat patikslinkite ar atstatomi statramsčiai turi būti nauji, nes 1.21 poz numato demontuotų statramsčių sandėliavimą laikinose aikštelėse, tuo tarpu 10.24 poz. numatyta įrengti naujus statramsčius.

Atsakymas.

Patikslinome išardomų kelio atitvarų kiekis, įrengiami nauji statramsčiai. Senieji, geros būklės,

pristatomi į AB „Kelių priežiūra“ teritoriją.

124 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Prašome pateikti TS šiam asfalto mišiniui (SMA 11 VS)

Atsakymas.

Asfalto viršutiniam sluoksniui naudojamas SMA 11 S mišinys. Pakoreguotas excel formato darbų

kiekių žiniaraštis.

125 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Prašome patikslinti, ar bus reikalingas paviršių paruošimas prieš dažymą

(smėliavimas ar plovimas) DKŽ 5.9 poz. Esamų sijų ir turėklinių bortų matomų dalių dažymas dažais 990 m2?

Atsakymas.

Reikalavimai paviršių paruošimui prieš įrengiant apsaugines dangas pateikti TS VI sk., 4 p.

Pasirenkamas valymo būdas turi užtikrinti TS keliamus reikalavimus. Paruošti paviršiai privalo būti tinkami ir tarpusavyje suderinami su naudojamomis apsauginių dangų medžiagomis.

126 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Tilto prieigose numatyta pakeisti pažeistas vandens surinkimo groteles 1 kompl. Prašome patikslinti keičiamų grotelių kiekį, nes SK dalies 70 psl. nurodyta, kad keisis 4 vnt.

Atsakymas.

Schemoje pateiktos šulinių grotelių pozicijos, kurios privalo būti keičiamos tuo atveju, kai jos

pažeistos. Esamų vandens nuvedimo sistemos pažaidų kiekis buvo vertinamas 2021 metais, todėl 70 psl. vaizduojamų šulinių grotelių kiekis tikslinamas pagal faktines aplinkybes, keičiami pažeisti/funkcijos neatliekantys elementai. Pažeistos grotelės įskaitant įrengimo sistemą privalo turi atstatomos/keičiamos. Žr. DKŽ mato vnt.

127 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Prašome TS nurodyti elastomerinių guolių montavimo būdą.

Atsakymas.

B tipo elastomeriniai guoliai yra gaminiai ir montuojami ant naujai įrengiamų g/b atraminių pagal-

vių. Guolių tipas B – be specialių inkaravimo elementų. Numatytų B tipo elastomerinių guolių geometriniai parametrai, charakteristikos, nuokrypiai, darbų atlikimas, išdėstymo planas yra atitinkamai pateikti projekto dalyje: AR p.3.11, TS VIII sk, BR-03.

128 klausimas.

Kelias Nr. 2228. 5.2 poc. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas. Prašome patikslinti betono m3 ir

armatūros kiekį  kg. Pagal mūsų skaičiavimus kiekis yra per mažas.

Atsakymas.

Išlyginamojo sluoksnio ir armavimo tinklo kiekis virš naujai įrengiamų perdangų yra tikslus ir

pakankamas. Žr. BR-02 skersinį pjūvį. Pjūvyje pateiktas išlyginamojo sl. įrengimas, nurodyta kada taikomas armavimas tinklu.

129 klausimas.

Kelias Nr. 2228. SO dalyje pateiktas apylankos planas. Prašome patikslinti ar tiltas remonto metu

bus visiškai uždarytas?

Atsakymas.

Žr. projekto SO dalį. Statybos darbų metu numatomas tilto per Minijos upę uždarymas. Automo-

bilių eismas bus nukreipiamas apylankomis. Tilto remonto darbai organizuojami taip, kad pėsčiųjų eismas tiltu būtų užtikrinamas visą statybos laiką.

130 klausimas.

Kelias Nr. 2228. Pėsčiųjų praėjimui yra numatomas laikinas tiltas, tačiau panduso įrengimo vietoje pasigedome turėklų. Prašome patikslinti ar reikia nusimatyti turėklus pandusų vietose?

Atsakymas.

Vadovautis įrengimo schema. Laikini pandusai privalo būti saugūs pėsčiųjų eismui ir

įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 (statinių prieinamumas) reikalavimais. Turėklai neprivalomi, kai formuojamo laikino panduso nuolydis ≤ 5 %. Visais atvejais darbo zonos aptvėrimas numatomas Rangovo, pagal jo pasirinktą darbų technologiją ir aprašomas technologiniame projekte, žr. SO dalį. T.y. sandūros tarp laikino pėsčiųjų praėjimo ir remontuojamo tilto turėklų, atvirų darbo zonų ir pan. privalo būti apsaugos, apribojant bet kokį pėsčiųjų patekimą.

131 klausimas.

Apšvietimo atramos abiejuose keliuose. Prašome patikslinti ar saugios atramos turi būti

abiejuose kelio projektuose, t. y. Nr. 227 ir Nr. 2228?

Atsakymas.

Saugios atramos numatytos tik kelio Nr. 227 projekte (žr. šiame rašte aukščiau pateiktus atsakymus).

132 klausimas.

Kelias Nr. 227 ir kelias Nr. 2228. Iš gautų atsakymų, suprantame, kad abiejuose projektų dalyse turi būti siūlomos saugios atramos. Todėl žemiau nurodyti 3.1.-3.3 p. klausimai skirti abiems projektams. Dėl kelio Nr. 227 saugių atramų 7 metrų aukščio gamintojai negalės pasiūlyti.

Ar atramos turi būti saugios kelio Nr. 227? Ar atramos turi būti saugios ir kelio Nr. 2228? Jeigu turi būti saugios, prašome pateikti atramų specifikaciją.

Klausimas, ar 7 metrų atramos gali būti flanšinės (įleidžiamos į pamatą)?

Informuojame, kad gamintojai saugias atramas su HE3 (energijos sugėrimą), gamina tik nuo 10 metrų aukščio, todėl šiame pirkime šio standarto taikyti negalima, nes atramos yra iki 8 metrų aukščio.

Atsakymas.

Kelyje Nr. 227 turi būti naudojamos saugios atramos (žr. šiame rašte aukščiau pateiktus atsakymus).

Kelio Nr. 2228 projekte numatytos paprastos apšvietimo atramos (žr. šiame rašte aukščiau pateiktus atsakymus).

133 klausimas.

Dėl kelio Nr. 227. Projekte pateiktos šaligatvių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos neatitinka

su DKŽ ecxel. Prašome patvirtinti, kad DKŽ ecxel vadovautis.

Atsakymas.

Dangų konstrukcijos excel formato darbų kiekių žiniaraštyje ir projekte nurodytos vienodos.

134 klausimas.

Dėl kelio Nr. 227. Ar galima rinktis kelio dangos konstrukciją Nr. 1, o trinkelių Nr. 2. Ar būtinai

turi būti visos konstrukcijos pirmos arba antros.

Atsakymas.

Galima rinktis skirtingas konstrukcijas.

135 klausimas.

Dėl kelio Nr. 227 1 dangos konstrukcija numatyta skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas

keliui (h30 cm) ir takui (h20 cm), viso 37936 m2 2 dangos konstrukcija numatyta skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas tik keliui (h20 cm) 30369 m2 Ar netrūksta skaldos pagrindo įrengimo h-20 cm takui 2 dangos konstrukcijos variante?

Atsakymas.

Pakoregavome excel  formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 poziciją Nr. 6.2 (2 dangos

konstrukcijos variante).

136 klausimas.

Kelias Nr.227. Pateikto Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio Nr.1 – Susisiekimo  dalies  (tikslinta byla „SPS priedas.Nr.25. I dalis (patikslinta20251030) skyriuje „6. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 1, alternatyvi)“ yra numatytas 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (takas) 7567m2), tačiau tokio darbo nėra numatyta skyriuje „6. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (Dangos konstrukcija 2, alternatyvi)“. Prašome Jūsų patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas.

Žr. atsakymą į 135 klausimą.

137 klausimas.

Kelio Nr. 2228 Susisiekimo dalies brėžiniuose (Skersiniai profiliai) yra numatyti nužeminti granitiniai bortai 100.15.22, tačiau konkursiniame žiniaraštyje tokie bortai nepaminėti. Prašome Jūsų patikslinti – ar tokie bortai bus rengiami? Jei taip – prašome patikslinti kur žiniaraštyje numatyti tokių bortų įrengimo darbai, kiekiai?

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščius patikslinome.

138 klausimas.

Dėl kelio Nr. 2228. DKŽ 5. Konstrukcijų dalis 7.5 pozicijoje yra nurodytas pažeistų vandens

surinkimo grotelių (D400  klasės) keitimas 1 kompl., tačiau brėžiniuose matome, jog keičiamos 4 pažeistos grotelės.

Prašome patikslinti ar DKŽ kiekis neturėtų būti 4 kompl.?

Atsakymas.

Žr. atsakymą į 126 klausimą.

139 klausimas.

Kelias Nr. 2228. DKŽ nesumuoja galutinės sumos. Prašome pateikti patikslintus žiniaraščius.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 5 sumavimo formulė (iš viso) patikslinta.

140 klausimas.

Dėl kelio Nr. 227. Prašome išaiškinti situaciją su žemės darbais. Ar nesuklysta, nurodant grunto kiekių išvežimą sandėliavimui 21911 m3, į išlykį 6126 m3, kai tolesnėse pozicijose matome – užpylimui tarp tako ir kelio bei kelkraščiui 3794 m3 plius sankasos įrengimui 2332 m3 – viso gaunasi 6126 m3. Tai gal sandėliuoti vežama 6126 m3, o 21911 m3 turi būti vežama į išlykį. Prašome patikslinti įrašus žiniaraštyje.

Atsakymas.

Žr. atsakymą į 65 klausimą.

141 klausimas.

Dėl kelio Nr. 227. Prašome išaiškinti situaciją su asfalto droženomis. Numatomas frezavimas vid. 5 cm 2721 m2 plote – gaunasi apie 136 m3; bei vid. 14 cm 29162 m2 plote – gaunasi apie 4083 m3. Viso objekte susidarys 4219 m3, iš jų numatoma panaudoti 1990 m3 nesurištam mineralinių medžiagų mišiniui 0/45, tuomet nepanaudotų atiteksiančių rangovui frezuoto asfalto granulių kiekis bus 2229 m3.  Prašome pataisyti žiniaraščio poz. 1.18 kiekį (dabar pateikta 4342,6 m3).

Atsakymas.

Žr. atsakymus į 64 ir 113 klausimus.

142 klausimas.

Dėl kelio Nr. 2228. Prašome išaiškinti situaciją su granitiniais bortais. Žiniaraščio 4.1.2 pateikta:

| Nužemintų granitiniai (1,00x0,15x0,30) kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo | m | 142,00 |
| --- | --- | --- |

Žiniaraščio 4.3.4 analogiškai:

| Nužemintų granitiniai (1,00x0,15x0,30) kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo | m | 117,00 |
| --- | --- | --- |

Tuo tarpu brėžinyje matome

Prašome patikslinti žiniaraštį.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraštis patikslintas.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. 1 pdf ir 2 excel formato failai.

Projektų grupės

Infrastruktūros projektų skyriaus

Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt