Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Užsakovas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys Rangos sutartį.

  - Sutartis – Rangos sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – esamos automobilių valstybinių numerių nuskaitymo sistemos išplėtimas (toliau – darbai).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Rangovas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Darbų atlikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei darbų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus atliktas visas perkamas darbų kiekis) |  |
| 1. | ESAMOS AUTOMOBILIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ NUSKAITYMO SISTEMOS IŠPLĖTIMAS, ADRESAIS: - M.K. ČIURLIONIO g. 1, VILNIUS; - SAULĖTEKIO AL. 22, VILNIUS; - BIRUTĖS AL. 35, PALANGA. | 3 kompl. | ☐ | ☒ | 180 |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodyta darbų apimtis ir (ar) kiekis yra tiksli (-us) ir vykdant Sutartį nesikeis.

- REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

Į pasiūlymo kainą turi būti įraukti:

- Komutavimo papildomos medžiagos;

- Laidų tarp montuojamų įrenginių tiesimas.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| - Objekto pavadinimas. ESAMOS AUTOMOBILIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ NUSKAITYMO SISTEMOS IŠPLĖTIMAS ADRESAIS: M.K. ČIURLIONIO g. 1, VILNIUS, SAULĖTEKIO AL. 22, VILNIUS, BIRUTĖS al. 35, PALANGA. |  |  |
| 1. | Automobilių numerių nuskaitymo technologijos (ANPR - automatic number plate recognition) (toliau – ANPR) arba lygiavertės kamera Spalvota; raiška ne mažiau HD; IR pašvietimas; optimalus veikimo atstumas: 4-7 m; apsaugos klasės: ne žemesnė kaip IP67, ne žemesnė kaip IK10; darbinė temp. nuo -35℃ iki +60 °C | 3 vnt. |
| 2. | Automatinis kelio užtvaras Nuo 3 m. iki 4 m. ilgio tiesi kartis; atidarymo / uždarymo trukmė ne daugiau kaip 3 s; atidarymo / uždarymo ciklų skaičius per parą: neribojamas; apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54 | 3 vnt. |
| 3. | Antivandalinis ANPR technologijos arba lygiavertės kameros montavimo bokštelis su įrangos valdymo valdikliu Išmatavimai: ne daugiau kaip A940 x P300 x G300 (415 su stogeliu) mm; su maitinimo šaltiniais, automatais, ethernet-skaitmeniniu valdikliu, ne mažiau kaip 2 x dviejų kanalų indukcinių kilpų davikliu, šilumos valdymo sistema | 3 vnt. |
| 4. | Pamatai įrangai | 6 vnt. |
| 5. | Indukcinės kilpos įrengimas Darbai ir medžiagos | 9 vnt. |
| 6. | Laidų tiesimas tarp montuojamų įrenginių Darbai ir medžiagos | 3 kompl. |
| 7. | Projektavimo darbai Įrangos išdėstymo planas (1 skaitmeninė versija), blokinė schema (komunikacijos, maitinimas) | 3 kompl. |
| 8. | ANPR technologijos arba lygiavertės ir parkavimo aikštelės valdymo programinės įrangos "SOFTRA CLOUD 3.0" išplėtimas Prie esamos sistemos prijungiamos papildomos aikštelės | 3 kompl. |
| 9. | Aparatinės ir programinės įrangos instaliavimo darbai Aparatinės įrangos pristatymas į vietą, sumontavimas, sukomutavimas, paleidimas; Programinės įrangos instaliavimas, paleidimas ir sukonfigūravimas; sistemos paleidimas ir testavimas | 3 kompl. |

## 4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - REIKALAVIMAI DARBAMS:

4.1.1. Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

4.1.2. Atliktų darbų perdavimas: atliktų darbų kokybę tikrina Užsakovo paskirtas atstovas. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas. Gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti ar nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentaciją.

4.1.3. Statybvietėje Rangovas privalo atsakyti už žmonių saugą, palaikyti švarą, statybines atliekas sandėliuojant tam skirtuose statybinių atliekų konteineriuose (jeigu tokių būtų).

4.1.4. Įranga ir medžiagos, reikalingos atlikti darbams – Rangovo.

4.1.5. Rangovas turi atlikti darbus pagal Sutartį, o nutraukus Sutartį, sutvarkyti darbų zoną ir atstatyti gerbūvį (jeigu jis būtų sugadintas).

4.1.6. Rangovas yra atsakingas už savo ir savo pasitelktų subrangovų personalą objekte ir privalo užtikrinti darbų saugą, tinkamą darbo kultūrą, skirti atsakingą darbų vadovą, kuris būtų pasiekiamas telefonu ir elektroniniu paštu. Šalys susitaria, kad tinkama darbo kultūra objekte yra suprantama taip:

- Rangovo (ar jo samdytų subrangovų) personalas vilki reikalavimus atitinkančius darbo rūbus ir dėvi asmenines saugos priemones, taip pat turi reikalingus dokumentus;

- tinkamai pagal įrenginių naudojimo instrukcijas naudoja visą mechaninę ir elektroninę įrangą esančią objekte, medžiagas ir įrenginius sandėliuoja nustatytose vietose (jeigu yra poreikis);

4.1.7. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Rangovas sutvarko objektą.

4.1.8. Rangovo (ar jo samdytų subrangovų) personalas objekte nerūkys (išskyrus tam skirtas vietas), nemėtys nuorūkų, nešiukšlins.

4.1.9. Į darbų kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, medžiagų kaina, įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti darbams, ir visos Rangovo būtinos išlaidos, susijusios su tinkamu darbų atlikimu ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymu.

4.1.10. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Rangovas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Rangovo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Užsakovas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.