AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

2026-01-09 (1-5 klausimai)

2026-01-13 (6-11 klausimai)

Į 2026-01-05

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 5786. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 16,465 iki 23,32 km rekonstravimas (Pirkimo ID 6012100) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar reikės atlikti triukšmo matavimus prie triukšmo užtvarų? Jeigu taip, prašau papildykite darbų kiekių žiniaraščius minėtais darbais. | Taip triukšmo matavimus statybų pabaigoje reiks atlikti prieš pradedant statybos darbus ir dar kartą juos užbaigus. Detali informacija pateikta Bendrosios dalies aiškinamo rašto 7.4. skyriuje. Darbų kiekiai bus papildyti minėtais darbais DKŽ Nr. 1 poz. 1.27 |
| 2. | Ar tikrai perkami žvalgomieji archeologiniai tyrimai, o ne archeologiniai žvalgymai? Įprastai tokio pobūdžio objektuose atliekami archeologiniai žvalgymai. | Patiksliname, perkami archeologiniai žvalgymai (kitaip dar vadinama archeologo priežiūra, kai mechanizuoti grunto judinimo darbai vyksta, tik juos prižiūri archeologas). |
| 3. | TDP E-08_01 specifikacijose Nr. 4.2.12., 4.2.13. ir 4.2.14. nurodyta, kad atramų aukštis virš žemės atitinkamai ne mažiau 6,2m, 8,2m ir 8,2m. Specifikacijose Nr.4.2.15 ir 4.2.16 nurodyta, kad gembių aukštis 1,5m, todėl bendras atramų aukštis su gembe yra 7,7m arba 9,7m. Žiniaraštyje nurodyta, kad bendras aukštis su gembe h=8m arba h=6m. Prašome patikslinti koks turi būti bendras atramos aukštis su gembe, t. y. koks šviestuvo kabojimo aukštis? | Šviestuvo kabojimo aukštis yra nurodytas žiniaraštyje, t. y. h = 6 m ir h = 8 m. Pagal šiuos aukščius atlikti apšvietimo skaičiavimai ir pateikti apšvietos ataskaitose. Tipinių atkarpų skaičiavimų ataskaitos pateiktos projekto prieduose. Techninėje specifikacijoje nurodyti atskiri atramų ir gembių matmenys yra orientaciniai konstrukciniai duomenys ir nekeičia reikalaujamo šviestuvo kabojimo aukščio. |
| 4. | TDP E-08_01 specifikacijose Nr. 4.2.12., 4.2.13. ir 4.2.14. nurodyti atramų matmenys milimetrų tikslumu atitinka tik vieno Tecnopali gamintojo gaminiai. Nepaisant to šis gamintojas neturi EN12767 100-HE3 kategorijos 6m aukščio atramų, kaip reikalauja projekte. Tecnopali gamintojo 6m atramos atitinka EN12767 100-HE0 kategoriją. Taip pat TS 4.2.17 nurodytas pamatas netinka saugioms apšvietimo atramoms pagal EN12767 standartą. Todėl prašome leisti naudoti panašių matmenų atramas ir gembes išlaikant reikalaujamą šviestuvo kabojimo aukštį, bei užtikrinant konstrukcijos laikomąją galią. Taip pat siekiant užtikrinti EN12767 100-HE3 kategoriją prašome leisti naudoti kitokios konstrukcijos pamatus (flanšinius arba įleidžiamus), kaip numato saugių atramų gamintojai. | Leidžiama naudoti analogiškas apšvietimo atramas, gembes ir pamatus, jei užtikrinamas projekte numatytas šviestuvo kabinimo aukštis, konstrukcijų laikomoji galia ir atitiktis LST EN 12767 standarto 100-HE3 pasyviosios saugos kategorijai. Galima taikyti flanšinius arba įleidžiamus pamatus pagal saugių atramų gamintojo techninius sprendinius. Parinkti sprendiniai turi būti pagrįsti gamintojo technine dokumentacija ir sertifikatais. Projektinių sprendinių keitimas šia apimtimi nelaikomas esminiu projekto pakeitimu, jeigu išlaikomi visi projekto techniniai, saugos ir norminiai reikalavimai. |
| 5. | Šviestuvų specifikacijose Nr. 4.2.10. ir 4.2.11. nurodyta, kad šviestuvų galia parenkama pagal apšvietimo klasę. Žiniaraštyje yra nurodyti konkretūs šviestuvų galingumai. Prašome patikslinti ar galima siūlyti kitokio galingumo nei nurodyta žiniaraštyje šviestuvus išlaikant reikalaujamą apšvietos kategoriją? Taip pat prašome pateikti apšvietos skaičiavimus, kadangi projekte jie nebuvo pateikti. | Leidžiama siūlyti kito galingumo šviestuvus nei nurodyta žiniaraštyje, jeigu užtikrinama projekte numatyta apšvietimo klasė pagal reikalavimus. Žiniaraštyje nurodyti šviestuvų galingumai yra orientaciniai. Rangovas, parinkęs konkretų šviestuvą, privalo pateikti atnaujintus apšvietimo skaičiavimus ir juos suderinti nustatyta tvarka. Tipinių atkarpų skaičiavimų ataskaitos pateiktos projekto prieduose. |
| 6. | Standartas AN 12767 – yra pakeistas. Naujame standarte nebėra žymėjimo 100-HE3. Kokį žymėjimą turi turėti atrama, pagal naują standartą, kurią rangovas turi įsivertinti? | Vertinant pagal galiojantį LST EN 12767:2019 standartą, ankstesnis žymėjimas 100-HE3 nebenaudojamas. Rangovas turi vadovautis 100-HE (High Energy absorption) pasyviosios saugos klase pagal naują standarto redakciją. Atramos atitiktis turi būti pagrįsta galiojančiais sertifikatais ir bandymų ataskaitomis pagal LST EN 12767:2019. |
| 7. | Saugių atramų standartas nenurodo, ar saugi atrama turi būti įstatoma ar flanšinio tvirtinimo prie pamato, atrama turi tenkinti standarto reikalavimus saugumo klasei. Ar flanšinės atramos yra tinkamos vertinantis pasiūlymą? | Taip, flanšinio tvirtinimo saugios atramos yra tinkamos, jeigu jos atitinka LST EN 12767 standarto reikalavimus numatytai pasyviosios saugos klasei. Atramos tvirtinimo tipas (įstatoma ar flanšinė) nėra ribojamas, svarbiausia – atitiktis saugos klasei, patvirtinta gamintojo sertifikatais ir bandymų ataskaitomis. |
| 8. | Ar tiekėjas gali siūlyti atramos komplektą, kuris tenkina nurodytus parametrus bet ne matmenis? | Taip, tiekėjas gali siūlyti atramos komplektą, kuris tenkina projekte nurodytus techninius ir eksploatacinius parametrus, net jeigu konkrečių matmenų neatitinka, su sąlyga, kad užtikrinamas reikalaujamas šviestuvo kabojimo aukštis, konstrukcijos laikomoji galia, pasyviosios saugos klasė pagal LST EN 12767 ir pateikiami tai pagrindžiantys gamintojo techniniai dokumentai bei sertifikatai. |
| 9. | Jei negalima siūlyti kitų matmenų atramų, pamatų, tvirtinimo būdo, prašome nurodyti 3 gamintojus, kurie tenkina pateiktus specifikacijos reikalavimus saugios atramos komplektui. Nurodyta specifikacija tenkina tik vieno gamintojo gaminį. | Projektas nėra orientuotas į konkretų gamintoją. Leidžiama siūlyti analogiškus saugių atramų komplektus, atitinkančius techninius, konstrukcinius ir saugos reikalavimus, todėl konkrečių gamintojų sąrašas neteikiamas. Rangovas pats pasirenka gamintoją ir įvertina atitiktį projekto bei norminių dokumentų reikalavimams. |
| 10. | Prašome paaiškinti projektinėje medžiagoje esančius neatitikimus: 1. Projekte nurodyta, kad gembės yra 1,5m ilgio ir 1,5m aukščio. Tuo tarpu pateiktuose DIALus skaičiavimuose naudota 1m ilgio ir 0m aukščio gembės. Tai kodėl Dialux skaičiuojama su 8m. aukščiu, jei turi būti 9,5m montavimo aukštis? Kodėl imama 1m., jei nurodyta 1,5m ilgis? 2. Dialux skaičiavimuose duomenys galimai koreguoti rankiniu būsų. Pavyzdžiui atkarpa KELIO ATKARPA 3+880. Target yra nuo 5 iki 7,5lx. Suskaičiuota, kad gavosi 9,62lx. Automatiškai programa tokiu atveju Check pažymės raudoną X, nes yra neatitikimas, viršijamas liuksių skaičius. Tuo tarpu matome žalią varnelę, kurios negali čia būti esant tokioms aplinkybėms. Tas pats su KELIO ATKARPA 1+420............ | Privalomas šviestuvo kabojimo aukštis yra 6 m ir 8 m, kaip nurodyta žiniaraštyje. Pagal šiuos aukščius atlikti apšvietimo skaičiavimai. Techninėje specifikacijoje nurodyti gembių matmenys yra orientaciniai konstrukciniai sprendiniai ir neturi įtakos privalomam apšvietimo skaičiavimų aukščiui. Vertinimui taikomi žiniaraštyje nurodyti aukščiai. Dialux skaičiavimuose pateiktos apšvietos reikšmės atitinka reikalaujamą apšvietimo klasę pagal LST EN 13201. Apšvietos reikšmių viršijimas nelaikomas neatitikimu, jeigu nėra viršijami norminiai maksimalūs rodikliai ir užtikrinama reikalaujama apšvietimo klasė. Galutiniai apšvietimo skaičiavimai tikslinami rangovui parinkus konkrečius šviestuvus ir sprendinius. |
| 11. | Ar galima pasiūlyti mažesnio galingumo šviestuvus, išlaikant nurodytus apšvietimo reikalavimus? | Taip, galima siūlyti mažesnio galingumo šviestuvus, jeigu užtikrinami projekte numatyti apšvietimo reikalavimai ir apšvietimo klasė pagal LST EN 13201. Rangovas privalo pateikti atnaujintus apšvietimo skaičiavimus, pagrindžiančius atitiktį. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.