Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. [įrašyti numerį]

2026 m. [įrašyti mėnesį] [įrašyti dieną] d.

Klaipėda

UAB „Klaipėdos paslaugos“, juridinio asmens kodas 140033557, kurios registruota buveinė yra Garažų g. 2, LT-92101, Klaipėda, atstovaujama pagal bendrovės įstatus veikiančio generalinio direktoriaus Vaido Ramanausko (toliau – Užsakovas),

ir

[tiekėjas], juridinio asmens kodas [kodas], kurio registruota buveinė yra [adresas], atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Rangovas), [arba jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį],

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- Užsakovas yra teisėtas Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemos valdytojas, valdantis ją nuosavybės teise, kuris siekia modernizuoti esamą Klaipėdos gatvių apšvietimo sistemą ir sumažinti sistemos elektros energijos suvartojimą bei atkurti nusidėvėjusios Klaipėdos gatvių apšvietimo sistemos būklę;

- Rangovas yra ūkio subjektas galintis atlikti gatvių apšvietimo modernizavimo darbus taip užtikrinant Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemos būklės pagerinimą (atkūrimą) bei suvartojamos elektros energijos sutaupymą;

- Užsakovas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizavo viešą Rangovo atrankos konkursą dėl projekto „Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimo, kurio laimėtoju pagal Užsakovo sprendimą [nurodyti sprendimo pavadinimą ir datą] pripažintas [įrašyti Rangovo pavadinimą];

sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

  - Apšvietimo sistema – reiškia Klaipėdos miesto dirbtinio apšvietimo infrastruktūrą, kuri apima elektros energijos tiekimo tinklą, atramas su komplektuojančiais elementais, šviestuvus, valdymo punktus ir kitus elementus, būtinus tinkamam ir kokybiškam dirbtiniam apšvietimui Klaipėdos mieste užtikrinti.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai – Rangovo pagal Sutartį atliekami darbai, kuriuos apima:

    - Apšvietimo sistemos inventorizacija, atlikta per Sutarties vykdymo terminą vadovaujantis Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ pateiktais reikalavimais;

    - Apšvietimo sistemos modernizavimo priemonių projektavimą ir įdiegimą;

    - Gatvių apšvietimo elementų, atitinkančių LST EN 13201 „Kelių apšvietimas“ standartą, veikimo užtikrinimą modernizuotoje Apšvietimo sistemoje Garantinio laikotarpio metu, įskaitant gedimų šalinimą, šviestuvų keitimą jiems sugedus, šviestuvų įjungimo ir išjungimo valdymą bei kitus apšvietimo tinklų priežiūros bei remonto darbus;

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo–priėmimo aktas – reiškia dokumentą, kuriuo Rangovas Užsakovui perduoda, o Užsakovas iš Rangovo priima (jeigu nėra esminių trūkumų) apšvietimo sistemos modernizavimo darbų ar jų dalies rezultatus, už kuriuos pateikiama PVM sąskaita faktūra.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo planas – Rangovo ir Užsakovo, po Sutarties pasirašymo, suderintas Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo planas.

  - Garantinis laikotarpis – laiko tarpas, skaičiuojant nuo galutinio Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos iki Sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį pabaigos.

  - Konkursas – Užsakovo, skelbiamų derybų būdu, organizuotas pirkimas ūkio subjektui, atliksiančiam Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus, atrinkti.

  - Papildomi darbai – į Techninėje specifikacijoje aptartų ir Pasiūlyme pateiktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų apimtį nepatenkantys Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai, Rangovo atliekami Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą užsakymą.

  - Papildomų darbų aktas – Rangovo per praėjusį mėnesį (skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos) atliktų Papildomų darbų rezultato perdavimą – priėmimą patvirtinantis dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima (jei tenkinami visi reikalavimai) iš Rangovo Papildomus darbus bei perima nuosavybės teisę į Papildomų darbų rezultatą.

  - Pasiūlymas – reiškia Pasiūlymą [numeris ir data], kurį Rangovas Konkurso metu pateikė Užsakovui ir kuris pridedamas kaip Sutarties 1 priedas „Pasiūlymas“.

  - Pirkimų įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (TAR, 2017-05-04, Nr. 2017-07551).

  - Projektas – Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektas.

  - Remonto aprašas – Rangovo, pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus sprendinius, parengtas Apšvietimo sistemos remonto aprašas.

  - Sutarties galiojimo terminas – [įrašyti terminą], skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi arba laikotarpis nuo Sutarties įsigaliojimo iki Sutarties pabaigos, jei Sutartis pasibaigia anksčiau.

  - Sutartis – reiškia šią Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo darbų sutartį, sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo su visais jos priedais.

  - Susitarimas – Rangovo ir Užsakovo rašytinis susitarimas prie šios Sutarties, kuriuo keičiamos Sutarties sąlygos.

  - Techninė specifikacija – Konkurso objekto – pagal šią Sutartį atliekamų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų aprašymas, kuriame nurodyti pagrindiniai Apšvietimo sistemos modernizavimo darbams taikomi reikalavimai, kuris pridedamas kaip Sutarties 2 priedas „Techninė specifikacija“.

  - Techninis prižiūrėtojas – Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų techninę priežiūrą vykdantis Užsakovo paskirtas specialistas.

  - Valstybės duomenų agentūra – Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūra (iki 2023 01 01 Lietuvos statistikos departamentas).

  - Viešųjų pirkimų įstatymas - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102; TAR, 2017-05-04, Nr. 2017-07550).

  - Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Statybos techniniuose reglamentuose.

SUTARTIES TIKSLAS

  - Sutarties tikslas yra Apšvietimo sistemos atnaujinimas siekiant užtikrinti kokybišką Klaipėdos miesto gatvių (įskaitant viešąsias erdves) apšvietimą bei padidinti Apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą.

  - Sutartimi taip pat siekiama pagerinti Apšvietimo sistemos techninę būklę diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei jo valdymo priemones.

SUTARTIES OBJEKTAS

  - Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo atliekami Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai – projektavimas, planavimas ir Pasiūlyme numatytų sprendinių diegimas Apšvietimo sistemoje. Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą bei išpildomosios dokumentacijos parengimą ir jos perdavimą Užsakovui.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo vieta – Klaipėdos miestas – Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytos Projekto ribos.

SUTARTIES IR STATYBOS DARBŲ TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja, kai:

    - Šalys ją pasirašo; ir

    - Rangovas Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą kartu su Užsakovu suderintu Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo planu.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo planas turi būti pateikti ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Rangovas privalo atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus per [įrašyti mėnesių skaičių] mėnesių.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai bus laikomi atliktais, kai bus įgyvendinti visi Techninėje specifikacijoje numatyti Apšvietimo sistemos modernizavimo sprendiniai ir atlikti modernizuotos Apšvietimo sistemos bandymai bei Užsakovo paskirtas Techninis prižiūrėtojas Rangovui pateiks pažymą apie tinkamai atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus.

  - Sutarties 4.3 punkte numatytas Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Rangovo prašymu, jeigu yra objektyvių aplinkybių dėl kurių Rangovas negali atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų.

  - Sutarties 4.3 punkte numatytas terminas gali būti pratęsiamas tik laikotarpiui, kuriuo egzistavo objektyvios aplinkybės dėl kurių Rangovas negalėjo atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 4.3 punkte nustatyto termino.

  - Rangovas turi teisę užbaigti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus anksčiau Sutarties 4.3 punkte nustatyto termino.

SUTARTIES KAINA

  - Pradinė sutarties vertė lygi bendrai Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų fiksuotų įkainių vertei (kainai), kuri yra [įrašyti sumą skaičiais] EUR be PVM (įrašyti sumą žodžiais), o su PVM [įrašyti sumą skaičiais] EUR (įrašyti sumą žodžiais).

  - Maksimali Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų kaina yra [įrašyti sumą skaičiais] EUR be PVM (įrašyti sumą žodžiais), o su PVM [įrašyti sumą skaičiais] EUR (įrašyti sumą žodžiais).

  - Rangovas įsipareigoja atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus už Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytų fiksuotų įkainių vertę. Į Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytą fiksuotų įkainių vertę įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, išpildomosios dokumentacijos rengimo ir visos kitos išlaidos Sutarties nustatyta tvarka priklausančios Rangovui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus (sąrašas nėra baigtinis):

    - tinklų valdytojų atstovų (ESO, Telia ir kt.) iškvietimas;

    - perteklinio iškasto grunto ir statybinių atliekų transportavimas bei pridavimas į atliekas tvarkančios įmonės teritoriją, į Rangovo pasirinktą vietą;

    - žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimas;

    - grįžtamųjų medžiagų pristatymas į Užsakovo teritoriją (atramos, šviestuvai ir kt.).

  - Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su visais dokumentais, reikalingais Sutartyje numatytiems Apšvietimo sistemos modernizavimo darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Sutartyje nurodytus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus už Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytų fiksuotų įkainių vertę.

  - Į Sutarties 5.1 punkte nustatytą kainą įtrauktas visas už Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių šią kainą, jeigu dėl to, Sutartyje nustatyta tvarka, nebuvo sudarytas atskiras rašytinis Šalių Susitarimas.

  - Rangovas prisiima į Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų fiksuotų įkainių apimtį patenkančių medžiagų, darbo jėgos ir kitų sąnaudų kiekių ir kainų svyravimo riziką, išskyrus Sutarties 5.7.2 punkte numatytas aplinkybes.

  - Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodyti įkainiai gali būti perskaičiuojami bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu:

    - pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turi tiesioginės įtakos Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų fiksuotų įkainių dydžiui. Tokiu atveju, ne vėliau kaip iki atitinkamų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta įkainių dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu;

    - praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Galutinių pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos, bet kuriuo Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo metu, likusių Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami taikant Valstybės duomenų agentūros biuletenyje „Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos“ paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (SSKĮ), jeigu per Sutarties 5.9 punkte nustatytą laikotarpį statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 procentų. Likusieji Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti rangos darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų įkainius, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų įkainiai perskaičiuojami pagal Sutartį likusių neatliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų įkainius padauginant iš Valstybės duomenų agentūros biuletenyje „Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos“ paskelbto statybos sąnaudų kainų indekso (SSKĮ) pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – SSKĮ pokyčio koeficientas;

IPr – SSKĮ reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKĮ reikšmė laikotarpio pabaigoje.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų įkainių perskaičiavimo laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Galutinių pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu Galutinio Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

  - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys Susitarime privalo nurodyti SSKĮ reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, SSKĮ reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKĮ pokyčio koeficientą (K), perskaičiuotus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų įkainius, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

  - Po Šalių sudaryto Susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi likusiems Apšvietimo sistemos modernizavimo darbams, kurie yra įtraukiami į Rangovo pateikiamus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų aktus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko vėluoja Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę pateikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų akte, arba sustabdyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų įkainiai.

MOKĖJIMŲ TVARKA

  - Užsakovas vykdo atsiskaitymus tik už pilnai ir kokybiškai atliktus bei pagal Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovo priimtus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus.

  - Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiamos informacinės sistemos SABIS priemonėmis, svetainė pasiekiama adresu: sabis.nbfc.lt.

  - Užsakovas vykdo atsiskaitymus pagal Rangovo pateiktas sąskaitas-faktūras kartu su Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktais. Užsakovas Rangovo pateiktas sąskaitas-faktūras apmoka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo, Užsakovo priimtų ir Rangovo tinkamai perduotų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų, sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

  - Galutinis atsiskaitymas, t. y. likus mažiau kaip 20 procentų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų, priimamas tik Rangovui pateikus atliktų Apšvietimo modernizavimo darbų išpildomąją dokumentaciją. Išpildomojoje dokumentacijoje turi atsispindėti sumontuotų elektros kabelių ilgiai, šviestuvų, atramų ir valdymo spintų kiekiai bei kiti įgyvendinti Projekto sprendiniai.

  - Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktą dėl to, kad jame nurodyti darbai yra atlikti netinkamai, Rangovas privalo per Užsakovo nustatytą terminą ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus ir Užsakovui pateikti naują Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktą bei prašymą pasirašyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tokiu atveju Užsakovas privalo pasirašyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktą per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos ir jeigu yra netinkamai atliktų darbų privalo juos nurodyti priėmimo-perdavimo akte. Užsakovas turi teisę neapmokėti pakartotiniame Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytų netinkamai atliktų darbų iki kol Rangovas šiuos trūkumus ištaisys.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinami Užsakovo nurodyti darbų defektai:

    - jeigu bet kuriuo metu po atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai buvo atlikti netinkamai. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vertę, iki Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Užsakovas tai patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vertė viršija likusią Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytą neatliktų darbų vertę, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatą) sumą kartu su artimiausiu mokėjimu pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra atlikęs visus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus – per 15 dienų po to, kai Užsakovas patvirtina defektų pašalinimą.

    - jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys siekiant Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų užbaigimo per Sutartyje nustatytą terminą. Rangovas netenka teisės į Užsakovo sulaikytą sumą, jeigu dėl Rangovo netinkamo prievolių vykdymo Užsakovas jas įvykdo pats arba jo pasitelkti tretieji asmenys. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka Užsakovo minimalius nuostolius kylančius dėl to, jog Rangovas Sutartyje nustatytu terminu neatliko Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų.

    - jeigu Užsakovo patirtos išlaidos iki galutinio Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, viršija pagal 6.6.2 punktą Užsakovo Sulaikytą sumą, Rangovas privalo Užsakovui atlyginti sulaikyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir patirtų išlaidų perviršį per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

  - Jeigu Šalys nesutaria dėl Rangovo atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų tinkamumo, jų tinkamumas nustatomas pasitelkiant nepriklausomą ekspertą, kuris parengia išvadą apie darbų tinkamumą. Šalys dėl Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų tinkamumo sprendžia pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kokybes ekspertas paneigia, atlygina kitai Šaliai visas išlaidas (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius) susijusias su Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų kokybės nustatymu.

  - Užsakovui nutraukus Sutartį 14.1 punkte nustatyta tvarka, Užsakovas Rangovui sumoka už faktiškai atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus ir įgyja teisę pasinaudoti Sutarties 11.3.2 ir 14.2 papunkčiuose nurodytomis priemonėmis.

  - Mokėjimo valiuta – eurai.

  - Užsakovas gali už subrangovų atliktus darbus atsiskaityti tiesiogiai, kuomet subrangovas, Užsakovui, raštu pateikia prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo. Subrangovui pateikus prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas, trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, turi teisę prieštarauti nepagrįstiems Užsakovo mokėjimams subrangovui.

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

  - Rangovas privalo vykdyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytose vietose, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

  - Tarpiniai atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo plane numatytus darbus, Užsakovui perduodama visa modernizuota ir tarpusavyje suderinta Apšvietimo sistema. Į atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų pardavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo:

    - iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo;

    - iš Užsakovo pusės – Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

  - Rangovo atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai laikomi užbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai, užpildytas Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo planas, Užsakovui pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos bei kita išpildomoji dokumentacija, kurią Rangovas privalo pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimas atliekamas pasirašant Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo – priėmimo aktą.

  - Rangovas Užsakovui Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo – priėmimo aktą pateikia iki einamojo mėnesio [įrašyti dieną] dienos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus gavimo dienos, nenustačius darbų trūkumų, priima Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus ir pasirašo Rangovo pateiktą Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas aktą Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų dalį ir raštu Rangovui pareiškia pagrįstas pretenzijas dėl nustatytų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų trūkumų.

  - Galutinis Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui užbaigus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka Užsakovui perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų galutiniam perdavimui. Užsakovas organizuoja galutinį Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu Rangovui raštu pareiškia pretenziją dėl galutinio Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo metu nustatytų darbų trūkumų. Pretenzijos pareiškimo terminas atidedamas, jeigu Užsakovas Rangovo pareikalauja pateikti papildomą arba detalizuotą informaciją apie atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus. Rangovui ištaisius Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų defektus, Rangovas nedelsiant, pakartotinai, Užsakovui pateikia Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo aktą.

  - Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, ar kitaip nukrypta nuo Techninės specifikacijos reikalavimų negavus Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo plane bei Šalys pasirašo Apšvietimo sistemos modernizavimo defektinį aktą arba Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo metu užfiksuoja nustatytus trūkumus. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Apšvietimo sistemos modernizavimo defektinį aktą, jį Užsakovas pasirašo vienašališkai ir įteikia Rangovui pasirašyti arba išsiunčia registruotu paštu. Laikoma, kad Užsakovo vienašališkai pasirašytas Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktas galioja pilna apimtimi, jeigu Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos jo neginčija.

  - Užsakovas turi teisę nepasirašyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau Sutarčiai tebegaliojant – Sutarties 8.1 punkte nurodytu Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų garantiniu laikotarpiu. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

  - Rangovas Užsakovui privalo pateikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų metu panaudotų įrenginių bei medžiagų pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas ir instrukcijas lietuvių arba anglų kalba.

GARANTIJOS

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų garantinis terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo, pagal Šalių pasirašytą Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktą, priimtų, o Rangovo perduotų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų dienos iki Sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį pabaigos.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų metu naudojamų medžiagų ir įrenginių garantinis terminas negali būti trumpesnis nei nustatytas Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Rangovas garantuoja, kad atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai atitiks Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytus reikalavimus bei normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Rangovas garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų defektai fiksuojami Sutarties 7.8 punkte nurodyta tvarka. Šiame akte gali būti nurodomas terminas, per kurį Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba, Rangovo sąskaita, ištaiso garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl netinkamos Apšvietimo neteisingos sistemos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

  - Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius dėl garantiniu laikotarpiu nustatytų defektų taisymo, įskaitant ir kitus Užsakovo patirtus kaštus, pavyzdžiui samdant kitą Rangovo ir pan.

  - Rangovas savo pasiūlyme gali numatyti papildomą garantinį terminą, ilgesnį nei nustatytas Sutarties 8.2 punkte. Tokiu atveju Rangovo nurodytas papildomas garantinis terminas laikomas privalomu ir taikomas kartu su minimaliu garantiniu terminu.

  - Papildomas garantinis terminas suteikia Užsakovui tokias pačias teises ir apsaugą, kaip ir minimalus garantinis terminas. Jeigu Rangovas yra nurodęs papildomą garantinį terminą, laikoma, kad jis yra įsipareigojęs užtikrinti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų ir jų metu naudotų medžiagų bei įrenginių tinkamą kokybę visą papildomą laikotarpį.

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO DARBŲ VYKDYMO PLANAS

  - Rangovas Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti:

    - 5 (penkių) procentų dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantiją, ar draudimo bendrovės laidavimą skaičiuojamą nuo Sutarties 5.1 punkte nurodytos Bendros Klaipėdos gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo darbų fiksuotų įkainių vertės (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo laikotarpiu, kaip tai numatyta Sutarties 4.3 punkte, bei pirmus 2 (dvejus) garantinio laikotarpio metus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis garantinio laikotarpio metu mažinamas iki 2 (dviejų) procentų;

    - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo planą.

  - Jeigu Šalys raštu susitaria pratęsti Sutarties galiojimą, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą per 3 (tris) darbo dienas nuo susitarimo dėl Sutarties galiojimo pratęsimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas turi būti pratęstas laikotarpiui, kuriuo pratęstas Sutarties galiojimas.

  - Rangovui pateikus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų planą Užsakovas, per 5 darbo dienas nuo Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo plano gavimo dienos, jį įvertina ir, esant poreikiui, teikia pastabas Rangovui.

  - Šalys, per 20 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo suderinti galutinį Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų planą pagal kurį bus vykdomi Sutartyje numatyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbai.

  - Dėl Rangovo vykdomų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų pastabas gali pateikti tiek Projekto Techninės priežiūros vadovai, tiek Užsakovas raštu – atlikdami įrašus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo plane.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Užsakovas turi teisę:

    - kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, Rangovo parengtus įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, sąskaitas-faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą, bei reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t.t.;

    - reikalauti, kad Rangovas Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus vykdytų pagal Techninę specifikaciją ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninės specifikacijos ar nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo plane nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus iki Rangovas pašalins nustatytus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų defektus arba, Rangovo sąskaita, pašalinti trūkumus savarankiškai ar pasitelkiant trečiuosius asmenis;

    - reikalauti iš Rangovo Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo plano bei duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų eigoje atsiliekama nuo Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo plano ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

    - reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

    - priimti užslėptus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus prieš juos uždengiant;

    - taikyti netesybas, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti Sutartį;

    - taikyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų sustabdymą dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - laiku atsiskaityti už Rangovo atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo ir Papildomus darbus;

    - per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimu. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

    - bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį;

    - sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

    - Sutarties vykdymo metu užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo vietą;

    - vykdyti Sutartyje numatytas Užsakovo funkcijas įskaitant ir Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų techninę priežiūrą. Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų techninę priežiūrą vykdo Techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

    - Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus.

  - Rangovas turi teisę:

    - naudotis Lietuvos Respublikos statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

    - pasitelkti subrangovus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimui. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

    - gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Sutartyje nustatyta tvarka atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus – suprojektuoti, suplanuoti ir Apšvietimo sistemoje įdiegti Pasiūlyme numatytus sprendinius;

    - Pasiūlyme aprašytu būdu ir tvarka, laikantis Sutarties nuostatų, Garantinį laikotarpį užtikrinti modernizuotos Apšvietimo sistemos funkcionalumą;

    - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo laikotarpiu turėti įdiegtą ir galiojantį kokybės vadybos sistemos standartą LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ arba jam lygiavertį kokybės vadybos sistemos standartą ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba jam lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos sistemas

    - Sutartyje nustatyta tvarka atlikti Papildomus darbus;

    - tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo terminai, raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

    - prieš 3 (tris) darbo dienas iki Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme;

    - ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

    - imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų trūkumai dėl kurių Apšvietimo sistema yra netinkama naudoti. Vykdydamas šiame punkte numatytą prievolę, Rangovas privalo Užsakovui teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie Apšvietimo sistemos defektai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus Remonto aprašas arba jo priedai;

    - savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis bei kitais asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose;

    - vykdyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus pagal Techninę specifikaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo metu jie atitiks Techninėje specifikacijoje nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;

    - pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per Sutartyje numatytą Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų garantinį laikotarpį;

    - savarankiškai apsirūpinti ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Apšvietimo sistemos modernizavimo darbams atlikti; darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius Techninėje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus; naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius; garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą, tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

    - laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų etapus bei apie atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas-faktūras, kitą normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Projekto vykdymu susijusią informaciją;

    - sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techniniam prižiūrėtojui lankytis Apšvietimo sistemos objektuose bei susipažinti su visa Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų dokumentacija;

    - informuoti Užsakovą apie Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus atliekančius subrangovus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti;

    - garantuoti saugų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

    - saugoti atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki modernizuotos Apšvietimo sistemos rezultatų perdavimo Užsakovui dienos. Atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

    - savo sąskaita ištaisyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei Techninės specifikacijos reikalavimų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

    - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas ir atitinkančius joms Lietuvos Respublikoje keliamus reikalavimus, medžiagas. Naudojamos medžiagos turi būti suderintos su Užsakovu;

    - atlikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

    - esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

    - savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinius objektus, o baigus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus juos išardyti. Įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti reikalingomis medžiagomis, žaliavomis, detalėmis, įrenginiais;

    - užtikrinti, kad į modernizuojamos Apšvietimo sistemos teritoriją, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

    - atlikus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus, sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurios buvo perduotos Rangovui Sutarties vykdymo laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

    - suteikti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbams Sutarties 8 skyriuje nurodytas garantijas;

    - pripažįstant statinį tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Remonto apraše nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;

    - laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų kokybei, atlikimo tempui;

    - vykdyti visus teisėtus Užsakovo raštiškus nurodymus, kurie neprieštarauja Sutarties nuostatoms.

  - Vienai iš Šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kol kontrahentas nevykdo Sutartinių įsipareigojimų.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Jeigu viena iš Šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kita Šalis turi teisę sustabdyti savo prievolių vykdymą, apie tai raštu informavusi kitą Šalį.

  - Užsakovui, be pateisinamos priežasties, pavėlavus atsiskaityti už atliktus darbus, Užsakovas moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesumokėtos sumos.

  - Rangovui pavėlavus atlikti darbus Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę:

    - reikalauti iš Rangovo 0,02 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų vertės;

    - reikalauti atlyginti visus dėl pavėlavimo patirtus nuostolius.

  - Jeigu Rangovas savo pasiūlyme yra nurodęs trumpesnį darbų atlikimo terminą, nei numatyta Sutartyje, šis trumpesnis terminas tampa privalomas Rangovui. Rangovui neįvykdžius darbų per jo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą, taikomos tokios pačios atsakomybės priemonės, kaip ir už darbų vėlavimą pagal 11.3 punktą.

  - Rangovas garantiniu laikotarpiu atsako už darbų kokybę ir įrangos defektus. Nustačius defektus, Rangovas privalo pradėti juos šalinti per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Užsakovo nurodymo gavimo.

  - Jeigu Rangovas nepašalina defektų per su Užsakovu suderintą terminą, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pats arba pasitelkti trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita, o Rangovas Užsakovui sumoka baudą, lygią defektų pašalinimo vertei.

  - Jeigu Rangovas savo pasiūlyme yra nurodęs papildomą garantinį terminą, ilgesnį nei Sutarties 8.2 punkte nustatytas garantinis laikotarpis, šis papildomas terminas tampa privalomas Rangovui. Už papildomo garantinio termino laikotarpiu nustatytų defektų nepašalinimą taikomos tokios pačios atsakomybės priemonės, kaip ir už defektų nepašalinimą per pagrindinį garantinį laikotarpį, įskaitant nuostolių atlyginimą ir netesybas pagal 11.6 punktą.

  - Delspinigių, baudų ir nuostolių atlyginimo mokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti Sutartį.

SUTARTIES KEITIMAS

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Sutartyje ir Pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatytais atvejais.

  - Jei Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo procese nustatyta, kad dalį Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų reikia pakeisti arba jų atsisakyti, surašomas Užsakovo patvirtinamas aktas dėl Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų keitimo arba atsisakymo. Pakeistus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus Rangovas darbus vykdo pagal Šalių suderintas vykdomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas, kuriose numatytų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų bendra fiksuotų įkainių vertę negali viršyti Sutartyje numatytos maksimalios Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vertės.

  - Įvertinant Sutartimi perkamų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų pobūdį ir nenumatytų aplinkybių atsiradimo riziką vykdant darbus, Užsakovas numato Papildomų darbų įsigijimo galimybę Pirkimų įstatymo 97 straipsnio nustatyta tvarka. Rangovo atliekamų Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas ir raštu suderintas su Užsakovu. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl Papildomų darbų atlikimo, Rangovas gali pradėti Papildomų darbų vykdymą. Susitarimas dėl Papildomų darbų atlikimo laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

  - Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, Užsakovas, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus neatitikimams Techninėje specifikacijoje numatytiems reikalavimams, dėl kurių būtina koreguoti Projektą ar atsiradus nenumatytiems darbams yra būtina atlikti Papildomus pirkimus dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti Sutarties ir Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo terminus bei nurodyti Rangovui sustabdyti visų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų arba jų dalies vykdymą. Toks Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius. Išnykus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų sustabdymo aplinkybėms, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų sustabdymui tikslinamas Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų planas.

  - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų sustabdymo metu Šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus Rangovas privalo prižiūrėti modernizuotą Apšvietimo sistemą, ją saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos iki modernizuotos Apšvietimo sistemos dalis Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo aktu bus perduota Užsakovui.

NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

  - Jeigu Rangovas atliko Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

    - nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; arba

    - neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius; arba

    - neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; arba

    - neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; arba

    - atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai (ne teismine tvarka) nutraukti Sutartį jeigu Rangovas (ar bet kuris Rangovo jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:

    - nevykdo arba vėluoja vykdyti Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus 60 (šešiasdešimt) dienų, arba vykdo Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Sutarties 4.3 punkte nustatytą terminą, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima priemonių, kurios paspartintų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimą.

    - pažeidžia Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) procentų Sutarties 5.1 punkte nurodytos vertės;

    - nepasiekia Techninėje specifikacijoje numatytų minimalių parametrų, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimų;

    - neįvykdo visų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Sutartyje numatytų reikalavimų, ir dėl to Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų rezultatas:

      - neturi įprastai reikalaujamų, ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Sutartyje numatytų savybių; arba

      - negali būti naudojamas pagal paskirtį.

    - padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;

    - tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

  - Rangovui atlikus Sutarties 14.1 punkte numatytą esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę negrąžinti Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant daugkartinį (3 ir daugiau kartų per einamąjį mėnesį):

    - Rangovo neatitikimą Sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytiems reikalavimams;

    - Subrangovo neatitikimą Sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytiems reikalavimams;

    - Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų vykdymą neturint reikiamų dokumentų (leidimų ir pan.);

    - neigiamų Apšvietimo sistemos bandymų rezultatų gavimą;

    - Apšvietimo sistemos naudojimo negalimumą dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių.

  - Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir iš Rangovo pareikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu:

    - po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų kokybės ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs finansų subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per nustatytą terminą nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

  - Užsakovas privalo, iš anksto, ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Rangovą apie Sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjime nurodyto termino pabaigos.

  - Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus, pasirašant Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiuojamos netesybos ir nuostoliai).

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

    - Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti už Rangovo tinkamai atliktus ir Užsakovui perduotus, o Užsakovo priimtus, Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus daugiau kaip 90 dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet atsiskaitymo terminas gali būti atidėtas.

  - Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus, Šalims pasirašant Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų pardavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės Užsakovas turi teisę iš mokėtinų sumų išskaičiuoti netesybas ir nuostolius.

  - Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų Sutarties nutraukimo pagrindų.

  - Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu.

  - Sutartis gali būti nutraukiama Pirkimų įstatymo 98 straipsnyje numatytais atvejais.

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

  - Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222, ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Pranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

  - Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

GINČŲ SPRENDIMAS

  - Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per trisdešimt kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

SUBRANGOVAI

  - Rangovas atskiroms Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų dalims atlikti gali pasitelkti subrangovus, tačiau tokiu atveju Rangovui taikomi šiame skyriuje nurodyti reikalavimai.

  - Rangovas, atskiroms Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų dalims ketindamas pasitelkti subrangovus, privalo juos nurodyti:

    - [Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų dalis] pasitelkiamas [įrašyti subrangovo pavadinimą], juridinio asmens kodas [įrašyti kodą], adresas [įrašyti adresą], atstovaujamas [įrašyti pareigas] [įrašyti vardą pavardę].

  - Sutarties vykdymo metu, Subrangovų netinkamai vykdomų įsipareigojimų atveju ir kai Subrangovai yra nepajėgūs vykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

    - informavus Užsakovą dėl subrangovo pakeitimo bei nurodžius subrangovo pakeitimo priežastis;

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, kartu su Rangovu, protokolu, įformina Susitarimą dėl subrangovo pakeitimo. Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas subrangovas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų (Užsakovas atitiktį Konkurso sąlygose numatytiems pašalinimo pagrindams tikrina pats jeigu informacija jam yra prieinama neatlygintinai, arba prašo Rangovo pateikti atitiktį pašalinimo pagrindams patvirtinančius dokumentus).

  - Rangovas yra atsakingas už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar apdairumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo ekspertų ar darbuotojų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Rangovui per Sutarties 4.1 punkte nustatytą terminą nepateikus nurodytų dokumentų, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant ir Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų garantinį terminą.

  - Sutartis pradedama vykdyti nuo jos įsigaliojimo momento iki galutinio Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų rezultato perdavimo Užsakovui momento (galutinio Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo).

  - Sutartis nustoja galioti, kai:

    - Rangovas pagal Sutartį įvykdo visus savo įsipareigojimus Užsakovui, t. y. jeigu Sutartis yra tinkamai įvykdyta, ir Užsakovas atsiskaito su Rangovu;

    - ji nutraukiama kitais Sutartyje numatytais atvejais: abiejų Šalių sutarimu; gavus teismo sprendimą dėl Sutarties negaliojimo ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

  - Šalys pripažįsta, jog Sutarties sąlygos, kontrahento darbo veiklos principai ir metodai bei kita informacija – „know-how“, kurią Šalys sužino vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleidžiama įstatymų numatytais atvejais, yra konfidenciali informacija. Konfidencialią informaciją atskleidusi Šalis privalo kitai Šaliai sumokėti 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų baudą.

  - Bet kokius mokesčius susijusius su Sutartyje numatytų Apšvietimo sistemos modernizavimo darbų atlikimu ar Sutartyje numatytų mokėjimų atlikimu privalo sumokėti Rangovas, išskyrus atvejus, kai mokesčiai yra išimtinai susiję su Užsakovo valdoma Apšvietimo sistema.

  - Kiekviena Šalis padengia savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus išimtinius atvejus.

  - Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos pripažįstamos negaliojančiomis, jos yra pakeičiamos atitinkamą reikšmę turinčiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančiomis sąlygomis, o tais atvejais kai negaliojančios Sutarties sąlygos pakeitimas yra negalimas – kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.

  - Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui iš šios Sutarties kylančių teisių ir pareigų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Apšvietimo sistemos modernizavimo darbus, kuriuos atlieka Rangovo Sutartyje nurodyti subrangovai.

  - Bet kurios iš Šalių patirtos papildomos išlaidos dėl kitos Šalies netinkamo Sutarties vykdymo yra pilnai atlyginamos sutartinius įsipareigojimus netinkamai vykdžiusios Šalies.

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimai yra siunčiami elektroniniu paštu arba įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu. Kol apie pasikeitusį adresą ar elektroninio pašto adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

  - Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais techniniais dokumentais, Konkurso sąlygomis, Rangovo Pasiūlymu ir Sutarties sąlygomis.

  - Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais bei teisės aktais.

  - Šalys įsipareigoja, Sutarties vykdymo laikotarpiu, tvarkyti asmens duomenis laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 2016/679 „dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/45/EB” (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.

  - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

    - Iš Užsakovo pusės – [įrašyti]

    - Iš Rangovo pusės – [įrašyti]

  - Sutartis sudaryta lietuvių kalba, pasirašoma elektroniniu parašu, kaip tą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė el. paraše nurodyta data.

  - Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

Sutarties priedai:

- [data] UAB „Klaipėdos paslaugos“ organizuoto viešo Rangovo atrankos konkurso dėl projekto „Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ įgyvendinimo laimėtojo [įrašyti Rangovo pavadinimą] pasiūlymas;

- Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo darbų techninė specifikacija.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| UAB „Klaipėdos paslaugos“ | [įrašyti pavadinimą] |
| Įmonės kodas 140033557 | Įmonės kodas [įrašyti] |
| PVM mokėtojo kodas LT400335515 | PVM mokėtojo kodas |
| Garažų g. 2, LT-92101, Klaipėda | Adresas [įrašyti] |
| Tel. Nr. +370 46 411 559 | Tel. Nr. [įrašyti telefono numerį] |
| El. paštas klap@klap.lt |  |
| AB Swedbank bankas | [įrašyti banko pavadinimą] |
| Banko kodas 73000 | Banko kodas [įrašyti banko kodą] |
| A.s. LT85 7300 0100 0230 1403 | A. s. LT [įrašyti banko sąskaitos numerį] |
| Generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas | [įrašyti pareigas] [įrašyti vardą, pavardę] |

Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus