5 Priedas

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2024 m. _________ d. Nr. S1-

Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, juridinio asmens kodas 124247526, buveinės adresas Parko g. 21, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus med. dr. prof. Arūno Germanavičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Klientas)

ir

______, juridinio asmens kodas _____, buveinės adresas _____, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ______, veikiančio pagal _____ (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią viešojo pirkimo paslaugų teikimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

- SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas yra Psichiatrijos dienos stacionaro plėtros projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos arba Projektavimo paslaugos).

1.2. Detalios Paslaugų apimtys ir reikalavimai nurodyti Sutarties 1 priede „Statinio projektavimo techninė užduotis“ (toliau - Projektavimo užduotis, Sutarties 1 Priedas). Paslaugos teikiamos etapais, kurie nurodyti Sutarties 1 Priede „Projektavimo užduotis“ ir Sutarties 2 Priede „Pasiūlymas“.

1.3. Paslaugas sudaro: parengiamoji dalis (būtinų projektavimui atlikti tyrimų atlikimas), projektinių pasiūlymų parengimas, statybos ir tvarkybos leidimų gavimas, techninio darbo projekto (toliau – TDP) su tvarkybos dalimi parengimas; projekto vykdymo priežiūros paslaugos, taip pat Projektavimo užduotyje numatyti Paslaugų suteikimui reikalingi atlikti tyrimai, matavimai, vertinimai, projektinės dokumentacijos derinimas, visi mokesčiai ir visos Paslaugų teikėjo išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam Sutarties įvykdymui, įskaitant draudimo išlaidas ir kiti būtini veiksmai, reikalingi šiai Sutarčiai įvykdyti.

1.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas bei perduoti šių Paslaugų rezultatą Klientui, o Klientas įsipareigoja priimti Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

1.5. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų dalis. Paslaugų teikėjas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios ta apimtimi, kuri nebuvo tikrinta Pirkimo procedūrų metu.

- SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

2.1.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas Sutartyje ir Projektavimo užduotyje. Užsakydamas Paslaugas pas trečiuosius asmenis (subtiekėjus), Paslaugų teikėjas taip pat visiškai atsako prieš Klientą už tokių trečiųjų asmenų (subtiekėjų) atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir (ar) neveikimu padarytą žalą;

2.1.2. parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties projektinius pasiūlymus, TDP ir pateikti juos tvirtinti Klientui ir užtikrinti, kad parengti dokumentai atitiks Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos ir/ar tvarkybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų;

2.1.3. užtikrinti, kad TDP bus parengtas taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t. y. nebūtų sudarytos sąlygos (1) rangos darbus vykdyti tik konkrečiam rangovui ir (ar) (2) vykdant rangos darbus naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą / medžiagas;

2.1.4. užtikrinti, kad teikiant Paslaugas nebus pažeisti profesinės etikos principų reikalavimai ir besąlygiškai bus gerbiama Kliento dalykinė reputacija;

2.1.5. užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos, sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui kokybiškai, tinkamai ir laiku;

2.1.6. įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir/ar Sutarties vykdymo metu ne vėliau nei pasitelkiamas Subtiekėjas, Klientui privaloma pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kai tik išaiškėja šis faktas. Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Paslaugų teikėjas pasitelkė subtiekėją, nesuderintą su Klientu, Paslaugų teikėjas moka 300 (trijų šimtų eurų) Eur dydžio baudą; atvejis fiksuojamas Kliento oficialiu raštu išsiunčiamu pranešimu Paslaugos teikėjui – duodant terminą atlikti nurodytą įsipareigojimą. Bauda išskaičiuojama iš atitinkamo etapo mokėtinos sumos.

2.1.7. atlikti parengiamojo etapo tyrimus, faktinius matavimus ir parengti ataskaitas;

2.1.8. pateikti projektinius sprendinius pagal Projektavimo užduotyje nustatytus reikalavimus ir sąlygas. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigos specifiką, funkcinius reikalavimus, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią Klientui, tiek statybos ir/ar tvarkybos išlaidų, tiek statinio eksploatavimo atžvilgiu;

2.1.9. Klientui pasitelkus užsienio specialistus, turinčius patirties psichiatrijos sveikatos priežiūros įstaigų projektavime, Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant reaguoti į specialistų pateiktas pastabas ir /arba pasiūlymus. Tuo atveju, jeigu pasiūlymai ir/ arba pastabos nėra tinkamos, Paslaugų teikėjas tokį sprendimą privalo motyvuoti raštu bei suderinti galutinį sprendimo variantą;

2.1.10. teikdamas Paslaugas ir derindamas projektinius pasiūlymus ar parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su Klientu, operatyviai vertinti Kliento ar jo pasitektų specialistų pastabas bei pasiūlymus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

2.1.11 suderinti su Klientu rengiamus projektinius pasiūlymus ir susijusius sprendinius, medžiagas, įrengimus ir jų charakteristikas bei gauti Kliento pritarimą raštu. Klientui grąžinus papildyti ir (ar) patikslinti projektinius pasiūlymus ir ar kitus projektinius sprendinius, argumentuotai nurodyti pateiktus pasiūlymus. Paslaugų teikėjas, pataisęs ir (ar) papildęs projektinius pasiūlymus, privalo pakartotinai teikti juos Klientui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Paslaugų teikėjas turi atlikti (tęsti) tik gavus rašytinį Kliento pritarimą projektiniams pasiūlymams;

2.1.12. be papildomo atlygio, savo sąskaita, per Kliento nurodytą ar Šalių suderintą terminą, ištaisyti Kliento, kompetentingų institucijų ir (ar) ekspertizės nustatytus, projektavimo dokumentų trūkumus, netikslumus ir klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, bei aiškinamuosiuose raštuose ir per Kliento nurodytą terminą pateikti Klientui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas. Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir (ar) galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto ištaisymus nėra galimybės, Paslaugų teikėjas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Klientui dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių susidariusius nuostolius;

2.1.13. gavęs Kliento įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą statybos ir /ar tvarkybos leidimams gauti, vykdyti reikalingų leidimų gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą ir tvarkybą leidžiančių dokumentų išdavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei juos apmokėti;

2.1.14. nedelsiant informuoti Klientą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, t. y. jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas, jis turi pranešti Klientui raštu apie tokias aplinkybes ir numatomą uždelsimą, jo numatomą trukmę, priežastis ir priemones, kurių Paslaugų teikėjas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos. Šalys sutaria, kad Paslaugų tekėjas prisiima sutartinių įsipareigojimų delsimo vykdyti pasekmes, jeigu laiku ir iš anksto neinformuoja Kliento apie nurodytas aplinkybes;

2.1.15. Paslaugų teikėjas Kliento nurodytu būdu (susitikimų gyvai metu arba per nuotolį) privalo Klientui pristatyti kassavaitinę (arba kito Paslaugų teikėjui nurodyto laikotarpio) Paslaugų teikimo eigą, pateikiant darbų atlikimo įrodymus į projekto komandos komunikacijos infrastruktūros (angl. Common Data Environment (toliau - CDE)) / platformos / serverio katalogą pagal Paslaugų teikėjo pateiktą nuorodą ir/ar kitu su Klientu suderintu raštu būdu. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti šalių suderintą susitikimo protokolą. Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjas vėluoja pristatyti Paslaugų teikimo eigą ar kaip nors kitaip nesilaiko šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, Paslaugų teikėjas moka 300 (trijų šimtų eurų) Eur dydžio baudą už kiekvieną įsipareigojimo nevykdymo atvejį; nevykdymo atvejis fiksuojamas Kliento oficialiu raštu išsiunčiamu pranešimu Paslaugos teikėjui – duodant terminą atlikti nurodytą įsipareigojimą. Bauda išskaičiuojama iš atitinkamo etapo mokėtinos sumos.

2.1.16. nedelsiant pateikti informaciją Klientui apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą Klientui patogia forma ir terminais;

2.1.17. atsakyti už objekto sugriuvimą ar defektus per garantinį terminą, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: penkerius metus; per dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); per dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų;

2.1.18. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo projektavimo pradžios iki Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 str. 1 dalyje. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visų nuostolių, Paslaugų teikėjas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

2.1.19. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose, šioje Sutartyje ir privalomas Paslaugų teikėjui.

2.2. Klientas įsipareigoja:

2.2.1. pateikti Paslaugų teikėjui jo prašomą informaciją bei dokumentus (tiek, kiek jų pagal Sutartį neprivalo gauti pats Paslaugų teikėjas), būtinus Sutarčiai įvykdyti;

2.2.2. priimti iš Paslaugų teikėjo kokybiškai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Konkurso sąlygas, Projektavimo užduotį, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei šios Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus bei sumokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais;

2.2.3. jeigu be išankstinio Kliento sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Paslaugų teikėjas negali gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Klientas privalo, Paslaugų teikėjui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato teisės aktai), suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik Klientas, ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

2.2.4. užsakyti ir apmokėti bendrąją ir (ar) specialiąją (paveldosauginę), jeigu taikoma, ekspertizę;

2.2.5. peržiūrėti projektinius pasiūlymus, TDP ir per Sutartis 1 priede nurodytus terminus ir pateikti Paslaugų teikėjui pastabas ir nustatyti protingą terminą trūkumams, jeigu jie būtų nustatyti, pašalinti;

2.3. Paslaugų teikėjas turi teisę:

2.3.1. teikti Klientui pasiūlymus dėl teikiamų Paslaugų, Kliento parengtų dokumentų, projektinių sprendinių pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Paslaugų teikėjo nuomone, galėtų pasitarnauti optimalių ir naudingiausių darbų sąlygų sudarymui. Paslaugų teikėjas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dėl atitinkamų sprendinių bei jų pagrįstumo įrodymus privalo pateikti raštu. Klientas, susipažinęs su Paslaugų teikėjo siūlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Paslaugų teikėją apie savo sprendimą pritarti ar nepritarti jam;

2.3.2. iš Kliento gauti apmokėjimą už kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį ir Sutartis nėra nutraukiama;

2.4. Klientas turi teisę:

2.4.1. nepriimti nekokybiškai suteiktų Paslaugų ir nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas;

2.4.2. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po projektinių pasiūlymų parengimo ir pateikimo tvirtinimui pateikti pastabas, prašymus dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamus sprendinius. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Kliento pateiktais prašymais dėl Projekto sprendinių pakeitimo bei patikslinimo ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki tokių Kliento pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas TDP dalis. Tokiu atveju joks papildomas šios Sutarties ir (ar) Projektavimo užduoties pakeitimas tarp Šalių neturi būti sudaromas;

2.4.3. teikti Paslaugų teikėjui Projektavimo užduotyje nenumatytus, tačiau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dėl TDP sprendinių. Klientas turi teisę rangos darbų vykdymo metu siūlyti TDP pakeitimus, nekeičiančius esminių projektinių sprendinių. Paslaugų teikėjas turi imtis veiksmų įgyvendinti tokius neesminius pakeitimus be papildomo apmokėjimo.

2.4.4. savo nuožiūra vykdyti Sutarties vykdymo kontrolę ir priežiūrą ir, nustatęs Sutarties vykdymo pažeidimus, teikti Paslaugų teikėjui privalomus įvykdyti nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti nekokybiškai suteiktas Paslaugas. Klientas turi teisę nurodyti protingą terminą Paslaugų teikėjui Paslaugų trūkumams pašalinti;

2.4.5. tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas per Kliento nurodytą protingą terminą nepašalina Paslaugų trūkumų arba nepradeda teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugų, pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui / Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui;

2.5. Šalys įsipareigoja:

2.5.1. kooperuotis ir glaudžiai bendradarbiauti vykdant savo sutartinius įsipareigojimus;

2.5.2. vykdydamos šią Sutartį vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Civiliniu kodeksu, pirkimo sąlygomis bei Paslaugų teikėjo pateiktu pasiūlymu;

2.5.3. tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos Sutarties pagrindu, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Pradinė Sutarties vertė be PVM yra _____ Eur (____ eurų ir 00 ct);

PVM 21 proc. yra ___ Eur (___ eurų ir 00 ct);

Sutarties kaina su PVM yra ____ Eur (___ eurų ir 00 ct).

3.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į šią kainą įeina visos paslaugos ir etapai nurodyti Sutarties 1 Priede „Projektavimo užduotis“ ir Sutarties 2 Priede „Pasiūlymas“. Pradinės Sutarties vertė apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. Visą išlaidų, kurias reikia patirti Sutarties įvykdymui, padidėjimo ar sumažėjimo riziką prisiima Paslaugų teikėjas, nepriklausomai nuo tokių pasikeitimų priežasčių, ir visas šias išlaidas dengia Paslaugų teikėjas savo sąskaita. Minėtos rizikos paskirstymo taip pat nekeičia ir tai, kad tos išlaidos atsirado dėl Sutarties vykdymo terminų pažeidimo, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimo.

3.3. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal 5 (penkis) etapus (žr. Sutarties 2 priedo „Pasiūlymo“ Lentelę Nr. 4):

3.3.1. Suteikus Parengiamojo etapo paslaugas (Lentelės 1 eilutė) Paslaugų teikėjui sumokama 10 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos;

3.3.2. Parengus Projektinius pasiūlymus (Lentelės 2 eilutė) Paslaugų teikėjui sumokama 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos;

3.3.3. Gavus Statybos ir/ar tvarkybos leidimus (Lentelės 3 eilutė) Paslaugų teikėjui sumokama 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos;

3.3.4. Parengus Techninį darbo projektą ir gavus teigiamą bendrosios ekspertizės išvadą (Lentelės 4 eilutė), Paslaugų teikėjui sumokama 40 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos.

3.3.5. už laiku ir kokybiškai atliktas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (Lentelės 5 eilutė) atsiskaitoma pagal pasiūlyme nurodytą kainą.

3.4. Su Paslaugos teikėju atsiskaitoma:

3.4.1. po abiejų Sutarties šalių suderinto Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo informacinės sistemos SABIS priemonėmis;

3.4.2. mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos.

3.4.3. Mokėjimo terminai gali koreguotis (būti ilgesni iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų sutinkamais su Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir susijusių teisės aktų pakeitimais. Apmokėjimo terminai gali būti keičiami Šalių susitarimu, nustatant ne ilgesnius apmokėjimo terminus nei nurodomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu

3.5. Sutarties kaina dėl Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų perskaičiuojama tokia tvarka:

3.5.1. mokesčio tarifas, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

3.5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

3.5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

3.5.4. Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

3.5.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

3.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties fiksuota kaina galės būti perskaičiuojama šia tvarka:

3.6.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 3.6.4. punkte, viršija 6 procentus arba yra mažesnis nei - 6 procentai.

Kainos perskaičiavimas atliekamas taikant Valstybės duomenų agentūros tinklapyje rodiklių duomenų bazės statistikos srityje „Ūkis ir finansai (makroekonomika)“, dalyje „Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos“, skiltyje „Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčiai“ paskelbtus Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčius Lietuvos rinkoje (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R126#/) pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšies rodiklį (M71).

3.6.2.	Šalys privalo Susitarime nurodyti Vartojimo Paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

3.6.3. Jei Paslaugų teikėjui buvo atliktas tarpinis mokėjimas iki prašymo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo gavimo dienos, iš pradinės sutarties vertės atimama atlikto tarpinio mokėjimo suma. Likusi Sutarties kaina perskaičiuojama pagal Sutarties 3.6.4. punkte nurodytą formulę:

    - Nauja Sutarties fiksuota kaina perskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

a1=a+k100×a, kur

a – kaina (Eur be PVM) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo Paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo diena. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.6.5. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.

3.6.6. Kainos perskaičiavimas taikomas tik tai Paslaugų daliai, kuri Kliento dar nebuvo apmokėta. Už Paslaugas, suteiktas iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, Klientas apmoka taikant iki tol galiojusias Paslaugų kainas, o už Paslaugas, suteiktas po susitarimo pasirašymo dienos, Paslaugų teikėjui bus apmokama taikant naują kainą.

Susitarimas turi būti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos.

3.7. Klientas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Paslaugų teikėjas ištaisys trūkumus jeigu:

    - sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

3.7.2. sąskaita pateikta nesilaikant Sutarties 3.4. p. reikalavimų;

3.7.3. suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.7.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

  - Paslaugų teikėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Kliento mokėtinas sumas, be išankstinio Kliento rašytinio sutikimo. Be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

  - Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:

3.9.1. Paslaugų teikėjas pasirašydamas Sutartį, raštu pateikia pasiūlyme nurodytų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;

3.9.2. Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 3.9.1. p. nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

- PASLAUGŲ TEIKIMO sąlygos IR KOKYBĖ

4.1. Paslaugos turi būti suteiktos kokybiškai pagal Sutartyje ir Sutarties 1 Priede nustatytus terminus ir reikalavimus kiekviename etape. Paslaugų teikėjas pateikia dokumentus reikalaujamus užbaigus kiekvieną etapą, nurodytus 1 Priede.

4.2. Suteiktų Paslaugų rezultatus Paslaugų teikėjas įsipareigoja nurodyti Paslaugų priėmimo-perdavimo akte. Klientas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Paslaugos atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, priima Paslaugas, pasirašydamas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas per 5 darbo dienas.

4.3. Jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių Sutartis negali būti vykdoma, Paslaugų arba jų dalies teikimas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiais atvejais:

4.3.1. atsiranda poreikis papildomiems archeologiniams tyrinėjimams, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

4.3.2. Klientas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (neturi finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);

4.3.3. Klientas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, ir Paslaugų teikėjas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų;

4.3.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Klientui arba tretiesiems asmenims.

4.3.5. reguliuojančių teisės aktų esminiai pasikeitimai įtakojantys Paslaugų apimtis;

4.3.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Paslaugų teikėjas

4.4. Jeigu Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas stabdomas Kliento iniciatyva, tokiu atveju Klientas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.3 p. ir įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Paslaugų arba jų dalies vykdymą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

4.5. Paslaugų teikėjas, neturėdamas galimybės teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja Klientą, prašydamas stabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Klientas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo dienos.

4.6. Sustabdytos Paslaugos arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugų teikimo atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Klientui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Paslaugų ar jų dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies teikimo termino nukėlimas fiksuojamas raštu.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Klientas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Paslaugų teikėjui pareikalavus, moka 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jeigu Paslaugų teikėjas laiku nesuteikia Paslaugų, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną jis moka Klientui 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo kiekvieno etapo nesuteiktų Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Klientas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

5.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, Klientas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje.

5.4. Delspinigių ir/ar netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

5.5. Nutraukus Sutartį 9.4 p. nustatytais pagrindais (išskyrus 9.4.3 p. numatytą pagrindą), Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 procentų nuo neįvykdytos Sutarties vertės be PVM baudą.

5.6. Netesybų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penkis) kartus didesnės už bendrą Sutarties kainą be PVM sumos, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Klientas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Klientas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Kliento kaltės.

5.7. Išaiškėjus TDP klaidoms, Klientas turi teisę reikalauti jų pašalinimo Paslaugų teikėjo sąskaita. Teikėjui per Kliento nurodytą protingą terminą neištaisius projekto klaidų, Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo sąskaita užsakyti papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo įmonėje bei reikalauti dėl to patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo, tame tarpe ir nuostolių, susijusių su papildomais darbais.

- SUBTIEKĖJAI. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [surašyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, jeigu tokių nėra, parašyti žodį „nėra“]. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

6.2. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus, Klientą.

6.3. Jei Sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Paslaugų teikėjas, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus turi būti pateikti naujo subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Klientą su prašymu pakeisti subtiekėjus. Naujo subtiekėjo kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

6.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Paslaugų teikėjas nesiremia subtiekėjų pajėgumais, Klientas netikrina šių subtiekėjų pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma).

6.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, Klientui ir Paslaugų teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.6. Sutarties įgyvendinimo metu, Kliento reikalavimu ir Paslaugų teikėjo prašymu gali būti keičiami specialistai, Paslaugų teikėjo pasitelkti Sutarčiai vykdyti:

6.6.1. Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju, Klientas raštu informuoja Paslaugų teikėją apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Paslaugų teikėjas, gavęs Kliento reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Konkurso sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas nepakeičia nurodyto specialisto, Paslaugų teikėjas Paslaugų teikėjas moka 300 (trijų šimtų eurų) Eur dydžio baudą už kiekvieną nurodytą atvejį; nevykdymo atvejis fiksuojamas Kliento oficialiu raštu išsiunčiamu pranešimu Paslaugos teikėjui – duodant terminą atlikti nurodytą įsipareigojimą. Bauda išskaičiuojama iš atitinkamo etapo mokėtinos sumos.

6.6.2. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti Sutartį su pasiūlyme nurodytu Projekto vadovu. Ši sąlyga laikytina esmine Sutarties sąlyga. Keisti nurodytą specialistą galima tik išimtiniais atvejais (dėl nurodytų asmenų mirties ar ligos) iš anksto suderinus su Klientu. Naujai siūlomi specialistai turi turėti ne mažesnę patirtį nei Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyti specialistai. Paslaugų teikėjas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Klientui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams. Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Paslaugų teikėjas be išankstinio Kliento sutikimo Paslaugų teikėjas pasitelkė nesuderintą Projekto vadovą, jis sumoka Klientui 1 500 (tūkstančio penkių šimtų eurų) Eur dydžio baudą už kiekvieną įsipareigojimo nevykdymo atvejį ir privalo nedelsiant ištaisyti nurodytą pažeidimą; kiekvienas atvejis fiksuojamas Kliento oficialiu raštu išsiunčiamu pranešimu Paslaugos teikėjui – duodant terminą atlikti nurodytą įsipareigojimą. Bauda išskaičiuojama iš atitinkamo etapo mokėtinos sumos.

- INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

7.1. Paslaugų rezultatai (taip pat tarpiniai rezultatai) yra perduodami Kliento nuosavybėn Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu Klientui priimtina forma. Šalys susitaria, kad perduodant Paslaugas, Klientui kartu yra perduodamos ir visos turtinės autoriaus (bendraautorių) teisės į darbų atlikimo metu sukurtą kūrinį (įskaitant, bet neapsiribojant teisę atgaminti kūrinį bet kokia forma, viešai skelbti kūrinį, naudoti kūrinį Kliento veikloje) pilna apimtimi, visam autorių teisų galiojimo laikui. Turtinių autorių teisių perdavimo nurodyta apimtimi kaina yra įskaičiuota į Sutarties kainą. Paslaugų teikėjas sutinka, jog Klientas, esant poreikiui, savo arba trečiųjų asmenų pagalba, darytų bet kokius perduotų kūrinių ir/ar jų dalies pakeitimus savo nuožiūra be autoriaus (bendraautorių) atskiro sutikimo t.y. šį sutikimą Paslaugų teikėjas suteikia pasirašydamas šią Sutartį.

7.2. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad projektinių sprendinių, TDP autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto autoriaus reikalavimų Klientas patiria nuostolių, Paslaugų teikėjas, Kliento reikalavimu, privalo atlyginti Kliento patirtus nuostolius.

7.3. Paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Klientui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant TDP pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Kliento kaltės.

7.4. Šalys vadovaudamasi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, susitarė, kad į Projektą įneštas konstruktorių ir inžinierių darbo indėlis (darbo rezultatas), nelaikytinas kūriniu ir jiems autorių teisės neatsiranda.

- NENUGALIMA JĖGA

8.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

8.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

8.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

8.4. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsė daugiau, kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, ir dėl to negalima vykdyti abipusių įsipareigojimų.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys (po antrosios Šalies pasirašymo dienos einančią kitą dieną) ir Paslaugų teikėjui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais). Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Sutartį nutraukiant arba sustabdant, Paslaugų tiekėjas įsipareigoja perduoti Paslaugų perdavimo – priėmimo aktu visas Paslaugas ir /ar sukurtą dokumentaciją, brėžinius, sprendinius ir pan. duomenis darbiniuose formatuose sukurtus iki šio susitarimo dienos.

9.2. Sutartis baigiasi, kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoles arba kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti, arba Sutartis nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

9.3. Sutartis gali būti nutraukta:

    - abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

    - vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties ‎8 skyriuje nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jas gavimo dienos;

  - Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

    - paaiškėjo, kad Paslaugų teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų;

    - paaiškėjo, kad su Paslaugų teikėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

    - Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidė Sutartį;

    - Paslaugų teikėjas vėluoja teikti Paslaugas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

    - paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Paslaugų teikėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai;

    - paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės.

  - Paslaugų teikėjas gavęs pranešimą iš Kliento dėl Sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš 9.4 p. numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Klientui rašytinius paaiškinimus per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo iš Kliento gavimo dienos.

  - Klientas, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už iki Sutarties nutraukimo faktiškai suteiktas paslaugas.

  - Paslaugų teikėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu:

    - Klientas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba Sutarties 8 skyriuje numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų ir jeigu Paslaugų teikėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Klientui;

  - Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su garantijomis, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. Yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

10.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

- KONFIDENCIALUMAS

11.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo Sutartyje pateiktos ar vykdant Sutartį gautos techninės ir komercinės informacijos atžvilgiu, vengti platinti ją tretiesiems asmenims ir atlyginti nuostolius, padarytus kitai Šaliai dėl neteisėto informacijos atskleidimo.

11.2. Šalys įsipareigoja be Šalies, kuriai priklauso konfidenciali informacija, sutikimo neatskleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus savo kontrahentus, konsultantus ir kitus asmenis tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui. Šis įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo.

11.3. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XII. PAKEITIMAI

12.1. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.

12.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, surašymo klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis, kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo.

12.3. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Klientas reikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje įregistruoto banko ar kitos kredito įstaigos garantija ar laidavimo draudimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atitinkantis šiame skyriuje išdėstytus reikalavimus, turi būti pateiktas Klientui ne vėliau nei per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo. Jei Paslaugų teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį.

13.2. Sutarties užtikrinimo suma – 5 (penki) proc. Sutarties vertės EUR be PVM. Aiškumo vardan, Šalys sutaria, kad šiame punkte nurodoma Sutarties verte laikoma likusių suteikti paslaugų vertė.

13.3. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas (besąlyginis) - Laidavimo draudimo raštas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės; arba garantija, išduota kredito įstaigos.

13.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį punktą yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimo draudimas.

13.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki projektavimo paslaugų atlikimo termino pabaigos nepertraukiamai (žr. Pasiūlymo lentelės 4 eilutę). Aiškumo vardan, Šalys sutaria, kad šiame punkte nurodoma sąvoka „nepertraukiamai“ reiškia, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ir Sutarties stabdymo metu (jei toks būtų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas atnaujinamas per 10 (dešimt) darbo dienų) nuo rangos sutarties pasirašymo ir Kliento atskiro raštu informavimo Paslaugų teikėją tomis pačiomis sąlygomis (žr. Pasiūlymo lentelės 5 eilutę). Jei rangos darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba darbai yra sustabdomi, arba rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

13.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Klientui bus sumokėta užtikrinimo suma dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai (besąlyginis užtikrinimas). Užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Klientas pagrįstų savo reikalavimą. Klientas raštu pranešime užtikrintojui nurodys dėl kokios aplinkybės jam priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma. Užtikrinimo suma turi būti išmokama Klientui nuo pirmo raštiško Kliento reikalavimo užtikrintojui sumokėti numatytą užtikrinimą.

13.7. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, apie tai privalo būti informuotas Paslaugų teikėjo Klientas. Tokiu atveju Klientas raštu gali pareikalauti Paslaugų teikėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują užtikrinimą.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

14.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Kliento buveinės vietą.

14.3. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

14.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

14.5. Atsakingu už Sutarties vykdymą iš Kliento pusės skiriamas _____ el. paštas _____; už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė _____.

Atsakingu už Sutarties vykdymą iš Paslaugų teikėjo pusės skiriamas _____ el. paštas _____;

14.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

- SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas Nr. 1 – Statinio projektavimo techninė užduotis.

15.2. Priedas Nr. 2 - Pasiūlymas.

- Šalių rekvizitai ir parašai

| Klientas Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. Parko g. 21, LT-11205 Vilnius. Įmonės kodas 124247526. PVM mokėtojo kodas: LT242475219. AB Luminor bankas. A.s. Nr. LT24 4010 0441 0003 0870. Tel. +370 5 267 1451. El. p.: psichiatrija@rvpl.lt Direktorius. | Paslaugų teikėjas Įmonės kodas Adresas Tel. El. pašto adresas: |
| --- | --- |