AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 6207. Rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės 18,71 km tilto per Merkį rekonstravimas  (Pirkimo ID 5932864) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome pateikti vartelių technines specifikcijas. | Projekte naudojami varteliai - metaliniai, plienas nežemesnės kaip S235JR klasės, metaliniai elementai nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 (arba lygiaverčio). Vartelių varčios konstrukcija tvirtinasi prie pėsčiųjų tvorelės statramsčių arba gali būti su atskirais statramsčiais įbetonuotais pamate (betono klasė ne mažesnės kaip C25/30 XF2 F50 pagal LST EN 206 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus). Varžtinės jungtys, vyriai turi būti atsparios aplinkos poveikiui, naudojami karšto cinkavimo elementai. Vartelių varčios plotis turi užtikrinti 0,75 m pločio praėjimą, vartelių aukštis toks pat kaip pėsčiųjų tvorelės. |
| 2 | Ar rangovai gali vertintis eismo organizavimą ne rekonstruojamu tiltu, o šalia jo? | Projekte pateiktas tik vienas galimas statybos darbų ir eismo organizavimo būdų. Statybos darbai turi būti organizuojami užtikrinant nenutrūkstamą ir saugų eismą statybų metu visiems eismo dalyviams. Užsakovas neprieštaraus šalimais laikino apvažiavimo kelio įrengimui. Statybos metu patikslinti automobilių eismo organizavimo sprendiniai turės būti suderinti su visais statybos dalyviais ir gautas Užsakovo pritarimas. Už automobilių eismo organizavimo sprendinių tikslinimą Rangovui papildomai nebus apmokama. Visi sprendinių pakeitimai turi būti ir įforminti sutartyje nustatyta tvarka. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.