## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas – UAB „LTG Kompetencijų centras“.

LTG – AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir (arba) jos tiesiogiai valdomi juridiniai asmenys bei kitos susijusios įmonės.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas sudaro Sutartį.

Sistema – ryšių su klientais valdymo sistema „Microsoft Dynamics 365“ (toliau – D365).

Prekės – Sistemos licencijos.

Palaikymo paslaugos – veiksmų rinkinys skirtas greitam reagavimui į sutrikimus ir užklausas, susijusias su Sistemos veikimu, operatyviam jų šalinimui, siekiant atkurti Sistemos funkcionalumą ir užtikrinti paslaugos pasiekiamumą.

Priežiūros paslaugos – reguliarūs, planiniai veiksmai, skirti užtikrinti Sistemos stabilumą, saugumą, optimalų veikimą ir atitiktį specifikacijoms, prevenciškai mažinant sutrikimų tikimybę, optimizuojant Sistemos resursų naudojimą ir užtikrinant ilgalaikį patikimumą.

Vystymo paslaugos – tai komplektas veiksmų, kurių tikslas kurti, tobulinti ir plėtoti Sistemą, siekiant atitikti naudotojų poreikius, versijos reikalavimus ir verslo tikslus.

Paslaugos – Sistemos Palaikymo, Priežiūros bei Vystymo paslaugos.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Šalys – Užsakovas ir Tiekėjas kartu.

Užsakymas – Užsakovo užsakymas tam tikroms Sutartyje numatytoms Prekėms ir (arba) Paslaugoms.

Garantija – Tiekėjo įsipareigojimas, kad jo patiektos Prekės ir (arba) suteiktos Paslaugos veiks tinkamai.

Garantinis aptarnavimas – paslaugos, kurias teikdamas Tiekėjas nemokamai šalina per Garantijos laikotarpį atsiradusius trūkumus ir (arba) neatitiktis, dėl kurių Prekė ir (arba) Paslauga neveikia pagal specifikacijas ar sąlygas dėl Tiekėjo veiksmų ar neveiklų (įskaitant bet neapsiribojant, neteisingą diegimą, nekokybiškas Prekes ir (arba) Paslaugas ar netinkamą priežiūrą), bet ne dėl Užsakovo neteisingo naudojimo, trečiųjų šalių įtakos ar nenugalimos jėgos (force majeure). Kai tai būtina, keičia Prekes ir (arba) Paslaugas ir, jeigu įmanoma, kompensuoja Užsakovui padarytą žalą.

Darbo laikas – nuo pirmadienio iki penktadienio 8 (aštuntos) valandos ryto iki 5 (penktos) valandos vakaro išskyrus šventines dienas (Lietuvos Respublikos šventinės dienos).

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Ryšių su klientais valdymo (CRM) įrankio licencijų nuoma su lydinčiomis palaikymo ir vystymo paslaugomis (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Techninės specifikacijos (toliau - TS) Priedas Nr.1. „Pasiūlymo formos 1 priedas“ lentelėje.

  - Užsakovas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, kurių reikalavimai aprašyti šioje TS ir jos prieduose.

  - Pirkimo objektas apima:

    - Sistemos su reikiamomis licencijomis nuomą;

    - Sistemos Palaikymo ir Priežiūros paslaugas;

    - Sistemos Vystymo paslaugas.

  - Užsakovas neįsipareigoja įsigyti jokio minimalaus ar maksimalaus Prekių ir (arba) Paslaugų  kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu, Prekės ir Paslaugos bus perkamos neviršijant Sutartyje nurodytos kainos.

  - Tiekėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių ir (arba) Paslaugų kaina ir (arba) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (arba) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai

    - Paslaugos ir Prekės (įskaitant jų tiekėjus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Pirkimo objektas turi atitikti TS Priedas Nr. 3. „NFR (nefunkciniai) reikalavimai informacijos saugai ir BDAR” nustatytus reikalavimus.

    - Esant poreikiui Užsakovas turi teisę paprašyti Tiekėjo papildomų įrodymų šioje TS ir jos prieduose aprašytų reikalavimų atitikimui.

    - Jeigu TS yra nurodytas konkretus perkamos Prekės ir (arba) Paslaugos tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Užsakovui yra priimtina ir lygiavertė Prekė ir (arba) Paslauga, atitinkanti TS nurodytos Prekės ir (arba) Paslaugos parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes Prekes ir (arba) Paslaugas, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu TS ir pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai bei siūlomą lygiavertę Prekę ir (arba) Paslaugą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- Neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- Panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (arba) Garantijos praradimui;

- Numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;

- Nėra paprastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Prekėms ir Paslaugoms taikoma ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių Garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo patiektų Prekių ir (arba) suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

    - Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas privalo savo kaštais šalinti visus Sistemos veikimo sutrikimus, kai funkcionalumas, kuris veikė diegimo į gamybinę Sistemos aplinką metu, vėliau nustoja veikti arba veikia netinkamai, jei tai nėra susiję su Užsakovo veiksmų ar išorinių veiksnių įtaka.

  - Reikalavimai Prekėms

    - Pasiūlytų Prekių ir su jomis susijusių paslaugų kaina turi būti aiški pasiūlymo pateikimo metu.

    - Tiekėjas turi pasiūlyti Prekių įkainius TS Priede Nr. 1 – „Pasiūlymo formos 1 priedas”.

    - Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotos su jomis susijusios išlaidos ir šie turi būti stabiliai nekintantys viso Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl Sistemos atnaujinimų, konfigūravimo darbų ir (arba) Užsakovo Vystymo paslaugų pakeitimų.

  - Reikalavimai Palaikymo paslaugoms

    - Sistemos Palaikymas apima (neapsiribojant):

      - Sistemos neatitikimų funkciniams, nefunkciniams reikalavimams ir veikimo klaidų šalinimą.

      - Sistemos bei duomenų atstatymą, įskaitant prarastų duomenų atstatymą, įvykusį dėl klaidingų naudotojų veiksmų dirbant su Sistema.

      - Reakcijos laikų užtikrinimą bei užklausų sprendimą pagal numatytus kritiškumo lygius ir terminus.

      - Tarpininkavimą sprendžiant sutrikimus bei Užsakovo interesų atstovavimą Sistemos trečių šalių ir (arba) programinės įrangos gamintojams.

    - Palaikymo paslaugos yra teikiamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, užtikrinant, kad tiek jau įdiegti, tiek naujai diegiami Sistemos elementai veiktų stabiliai ir atitiktų Užsakovo poreikius.

    - Palaikymo paslaugos turi būti teikiamos visai Sistemos apimčiai. Tai apima neapsiribojant: techninę infrastruktūrą, standartinę programinę įrangą, taikomąsias, specialiai Užsakovui sukurtas Sistemos dalis bei kitus Sistemos veikimui reikalingus komponentus.

    - Tiekėjas negali įtraukti į Palaikymo paslaugas paslaugų, kurios pagal Sutartį priskiriamos Garantiniam aptarnavimui. Užsakovas neprivalo mokėti už jokias paslaugas, kurios yra Tiekėjo atsakomybė pagal Garantinio aptarnavimo sąlygas.

  - Reikalavimai Priežiūros paslaugoms

    - Sistemos Priežiūra apima (neapsiribojant):

      - Naujų Sistemos versijų, bet neapsiribojant operacinių sistemų, duomenų bazių bei kitos trečių šalių programinės įrangos, diegimą.

      - Tęstinį palaikymą diegimų metu, siekiant užtikrinti, kad naujai diegiami komponentai būtų integruoti sklandžiai ir efektyviai.

      - Sudiegtų komponentų priežiūrą, užtikrinant jų stabilų veikimą ir tinkamą konfigūraciją;

      - Sistemos administravimą, monitoringą ir nenutrūkstamą Sistemos veikimą.

      - Konsultacijas, visais su Sistemos naudojimu ir administravimu susijusiais klausimais, padedančias Užsakovui priimti geriausius sprendimus dėl Sistemos konfigūravimo, naudojimo ir tolimesnio tobulinimo.

      - Sistemos naudotojo bei techninės dokumentacijos palaikymą – atnaujinimą pagal poreikį, pasikeitus sistemos funkcionalumui arba techniniam sprendimui.

      - Ne tik techninį Sistemos veikimo užtikrinimą, bet ir nuolatines konsultacijas su Tiekėju, siekiant užtikrinti, kad Sistema būtų vystoma ir (arba) konfigūruojama optimaliai, atsižvelgiant ne tik į Sutartyje aprašytus reikalavimus, bet ir į geriausias praktikas bei Užsakovo poreikius.

    - Priežiūros paslaugos yra teikiamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, užtikrinant, kad tiek jau įdiegti, tiek naujai diegiami Sistemos elementai veiktų stabiliai ir atitiktų Užsakovo poreikius.

    - Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos visai Sistemos apimčiai. Tai apima neapsiribojant: techninę infrastruktūrą, standartinę programinę įrangą, taikomąsias, specialiai Užsakovui sukurtas Sistemos dalis bei kitus Sistemos veikimui reikalingus komponentus.

    - Tiekėjas negali įtraukti į Priežiūros paslaugas paslaugų, kurios pagal Sutartį priskiriamos trūkumų šalinimui ar Garantiniam aptarnavimui. Užsakovas neprivalo mokėti už jokias paslaugas, kurios yra Tiekėjo atsakomybė pagal trūkumų šalinimo ar Garantinio aptarnavimo sąlygas.

    - Tiekėjas turi pasiūlyti valandinį paslaugų teikimo įkainį 3.3. ir 3.4. punktuose išvardintoms veikloms TS Priede Nr. 1 – „Pasiūlymo formos 1 priedas”. Pasiūlytas įkainis turi apimti visų 3 (trijų) lokalizuotų sprendimų (3 (trys) atskiri D365 vienetai pritaikyti skirtingiems organizaciniams LTG vienetams pagal jų poreikius bei procesus), kurių kiekvienas turi savo atskiras aplinkas (produkcinę, testavimo, vystymo), aptarnavimą (viso 9 (devynios) aplinkos).

  - Reikalavimai Vystymo paslaugoms

    - Tiekėjas turi pasiūlyti valandinį paslaugų įkainį Sistemos Vystymo paslaugoms TS Priede Nr. 1 – „Pasiūlymo formos 1 priedas”.

    - Vystymo paslaugos apima, bet neapsiriboja šiomis paslaugomis:

      - Papildomos Sistemos konfigūravimo, pokyčių ir nenumatyto funkcionalumo programavimo (vystymo) paslaugos.

      - Sistemos ir jos integracijų vystymas.

      - Papildomai Užsakovo užsakomi mokymai, konsultacijos.

      - Sistemos pakeitimai, pasikeitus darbo taisyklėms ir (arba) įstatymams.

  - Reikalavimai integracijoms

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo sukurti programiniai komponentai bei integruojami trečių šalių komponentai bus tvarkingai integruoti į Sistemą, funkcionuos, vykdys duomenų mainus ir komandas be klaidų, užtikrinant tinkamą greitaveiką bei duomenų ir informacijos saugą.

    - Sistemos integracinės sąsajos turi būti įgyvendintos naudojant integracinę platformą (angl. Enterprise Service Bus, toliau - ESB), išskyrus tuos atvejus, kai yra pagrįsta būtinybė integruoti sistemas tiesiogiai. Pati ESB integracinės platforma yra Užsakovo atsakomybė ir nėra šio pirkimo apimtyje. Užsakovas taip pat yra atsakingas už integracinės platformos konfigūravimą ir vystymą (pavyzdžiui, konektorius į Tiekėjo sistemos standartines sąsajas).

    - Įgyvendindamas Sistemos integracines sąsajas Tiekėjas turės:

      - Atlikti detalią visų sąsajų ir duomenų srautų analizę.

      - Parengti sąsajų specifikacijas.

      - Sukurti ir įdiegti integracinius komponentus Sistemos pusėje.

      - Parengti sąsajos techninę dokumentaciją, kuri apimtų diegimo, administravimo, būsenos stebėjimo ir atstatymo instrukcijas.

    - Už integracinių sąsajų įgyvendinimą kitų Užsakovo sistemų pusėje atsakingas Užsakovas.

  - Reikalavimai intelektinei nuosavybei

    - Visų, Sutarties galiojimo metu, sukurtų taikomųjų sprendimų programinis kodas, sukurtas Užsakovui (Užsakovo Užsakymu), šio kodo modifikavimo, vystymo bei platinimo LTG teisės turi būti perduoti Užsakovui.

    - Licencijuojamos standartinės programinės įrangos turtinės teisės bei programinis kodas yra Tiekėjo (arba trečių šalių gamintojų) nuosavybė. Skyriaus 3.7. „Reikalavimai intelektinei nuosavybei” reikalavimai taikomi tik Sutarties metu, Užsakovo užsakymu sukurtai programinei įrangai bei jos dalims.

    - Tiekėjas įsipareigoja sugeneruoti ir pateikti išeities kodų (ang. source code) saugyklą ir ją pastoviai atnaujinti po atliktų Sistemos tobulinimų/keitimų/vystymų.

    - Visos teisės, įskaitant autorių turtines teises bei nuosavybės teises, į Vystymo paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus, yra perduodamos Užsakovui nuo atliktų Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento. Tiekėjas, perduodamas Vystymo paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus, kartu Užsakovui perduoda nuosavybės teisę bei visas teisės aktuose numatytas autorių turtines teises į perduodamus autorių teisių objektus, įskaitant teisę savo nuožiūra viešai juos (jų sudedamąsias dalis) demonstruoti, platinti parduodant, nuomojant, kitaip perduodant nuosavybėn arba kitaip juos valdyti ir naudoti (įskaitant teisę savo nuožiūra naudoti atskiras autorių teisų objektų dalis savo veikloje).

    - Užsakovui perduotos autorinės teisės galioja tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Užsakovas be jokių papildomų mokėjimų turi teisę naudotis Sutarties pagrindu sukurtais autorių teisių objektais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Turtinės autorių teisės į Vystymo paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus Užsakovui perduodamos neterminuotai, visam teisės aktuose nustatytam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui.

    - Užsakovas turi teisę savo nuožiūra be jokių apribojimų neterminuotai naudoti Vystymo paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus ar Vystymo paslaugų rezultatus Užsakovo bei su juo susijusių asmenų LTG ir (arba) Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės vykdomos veiklos bei kitais tikslais.

    - Jeigu Vystymo paslaugų teikimo metu autorių teisių objektams sukurti Tiekėjas naudoja kitų autorių kūrinius/Paslaugų teikimo metu numatytiems autorių teisių objektams sukurti Paslaugų Tiekėjo pasitelkiami kiti asmenys, Paslaugų Tiekėjas yra visiškai atsakingas tiek Užsakovui, tiek ir asmenims už jų kūrinių bei kitos medžiagos, skirtos Vystymo paslaugų teikimo metu numatytiems autorių teisių objektams gaminti (sukurti), naudojimo bei perdavimo Užsakovui teisėtumą. Tiekėjas prisiima atsakomybę už pretenzijas ar ieškinius, kylančius iš santykių su autoriais bei kitais trečiaisiais asmenimis dėl autorių teisių pažeidimo, susijusio su Vystymo paslaugų teikimo metu Užsakovui perduodamais autorių teisių objektais ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo dėl to turėtus nuostolius.

    - Paslaugų Tiekėjas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo neturi teisės pagal Sutartį sukurtų autorių teisių objektų (įskaitant jų darbinius variantus) parduoti, bet kokiu kitu būdu perleisti, atskleisti tretiesiems asmenims, bet kokiu būdu platinti/demonstruoti šiuos objektus (jų sudedamąsias dalis) ir (arba) bet kokiu kitu būdu naudotis teisės aktuose nustatytomis autoriaus turtinėmis teisėmis į sutarties pagrindu sukurtus autorių teisių objektus (įskaitant jų darbinius variantus).

  - Reikalavimai veiklos tęstinumo planui

    - Veiklos tęstinumo plane (toliau – Planas) turi būti:

      - Atsarginis duomenų išsaugojimo mechanizmas.

      - Duomenų išdavimo forma ir sąlygos nutraukus Sutartį.

      - Atsakingi asmenys už perdavimą.

      - Mokymų ir dokumentacijos paketas naujam tiekėjui.

      - Sąrašas ir tvarkaraštis Užsakovo ir Tiekėjo veiklų, kurias Sutarties Šalys privalo vykdyti Plano valdymo laikotarpiu.

      - Visa informacija ir duomenys apie Užsakovo prievoles sėkmingam Plano įgyvendinimui.

      - Kita informacija ir duomenys, kuri(-ie), sutarties Šalių manymu, yra reikalinga(-i) Plano sėkmingam vykdymui.

    - Tiekėjas užtikrina žemiau nurodytų dokumentų ir informacijos perdavimą Užsakovui:

      - Visi Užsakovo duomenys ir informacija, kurie(-i) buvo pateikti vykdant Sutartį.

      - Duomenys ir informacija, kurių(-ios) gali prireikti Sistemos Paslaugų tęstinumui užtikrinti bei užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas tiekėjas sklandžiai, nepertraukiamai perimtų vykdymui Sistemos teikimo Paslaugas.

      - Duomenų ir informacijos, kurie(-i), Užsakovo nuomone, yra būtini naujam tiekėjui teikti Sistemos Paslaugas.

      - Tiekėjo įsipareigojimas suteikti mokymus personalui – Užsakovo arba naujo tiekėjo, kuris ateityje teiks Sistemos Paslaugas.

    - Tiekėjas įsipareigoja pateikti Sistemos dokumentacijos paketą (naudojimo, administravimo, API aprašus), mokymo medžiagą bei sudaryti galimybę Užsakovui perduoti sprendimą naujam tiekėjui, jei Tiekėjas bankrutuoja arba kitaip nutraukia veiklą.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildytas TS Priedas Nr. 1.

  - Užpildytas TS Priedas Nr. 3 „NFR (nefunkciniai) reikalavimai informacijos saugai ir BDAR“ ir nurodytiems reikalavimams atitiktį įrodantys dokumentai.

  - Kitos Tiekėjo siūlomų Prekių ir (arba) Paslaugų atitiktį TS reikalavimams įrodomosios priemonės (pvz., demonstracija Užsakovui; oficialaus gamintojo dokumentai, viešos oficialios prieigos internete ar pan.).

  - Jei Pirkime nereikalaujama pateikti dokumentų įrodančių Prekių ir (arba) Paslaugų atitiktį keliamiems reikalavimams,  Užsakovas turi teisę bet kada Pirkimo vykdymo metu reikalauti pateikti Prekių ir (arba) Paslaugų atitiktį įrodančius dokumentus.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės Prekės ir (arba) Paslaugos atitinka TS nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka TS nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

  - Dokumentų kalba turi būti lietuvių arba anglų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbą (Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu).

  - Visi Tiekėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP, VSD). Jei Tiekėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Tiekėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos įdiegimą pas Užsakovą, mokymus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus. Visi Tiekėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinti su Užsakovu. Visi Tiekėjo rezultatai (pateikiami dokumentai) turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentai, įrodantys atitiktį NFR (nefunkciniams) reikalavimams informacijos saugai ir BDAR kaip nustatyta TS priede Nr. 3. punktuose nurodytuose reikalavimuose | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama per 20 (dvidešimt) d. d. nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo Tiekėjui raštu dienos |
|  | Priėmimo-pardavimo aktas | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Per 3 (tris) d. d. nuo kiekvieno Sistemos diegimo etapo arba užsakymo įvykdymo dienos |
|  | Naudojimosi Sistema instrukcijos, mokymų medžiaga (įskaitant, bet neapsiribojant, skaidrės, dokumentai, vaizdo įrašai ir kt.) | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Ne mažiau kaip 5 (penkias) d. d. iki Sistemos testavimo etapo pradžios Sistemos testavimo aplinkoje |
|  | Veiklos tęstinumo planas | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama per 20 (dvidešimt) d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Konfidencialumo sutartis | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama per 20 (dvidešimt) d. d. nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo Tiekėjui raštu dienos |
|  | Testavimo rezultatų ataskaita | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Ne mažiau kaip 5 (penkias) d. d. iki Sistemos testavimo etapo pradžios Sistemos testavimo aplinkoje |
|  | Informacijos perdavimo sutartis | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama per 20 (dvidešimt) d. d. nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo Tiekėjui raštu dienos |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Prekių tiekimo ir Paslaugų teikimo vieta - Nuotoliniu būdu.

  - Užsakymai teikiami El. paštu arba kitomis Šalių suderintomis elektroninėmis priemonėmis.

  - Prekės turi būti patiektos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai) Tiekėjui dienos.

  - Palaikymo ir Priežiūros paslaugos turi būti pradėtos teikti po Sutarties pasirašymo.

  - Priežiūros paslaugas Tiekėjas turės teikti 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, įskaitant visas ne darbo ir šventines dienas.

  - Palaikymo ir Vystymo paslaugas Tiekėjas turės teikti Užsakovo Darbo laiku.

  - Palaikymo ir Priežiūros paslaugų teikimo tvarka aprašyta TS Priedas Nr. 4 “Sistemos palaikymo ir priežiūros teikimo tvarka”.

  - Užsakovas Vystymo paslaugų Užsakymus gali pradėti teikti iš karto po Sutarties įsigaliojimo.

  - Vystymo paslaugos teikiamos tik pagal atskirus Užsakovo paslaugų Tiekėjui pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakymų skaičius neribojamas.

  - Tiekėjas pateikia Užsakovo prašomų Vystymo paslaugų reikalavimų vertinimą, apimantį preliminarius atlikimo terminus, planuojamas paslaugų apimtis ir kainą, apskaičiuotą pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Vystymo paslaugų įkainį. Vertinimas turi būti pateiktas ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo poreikio pateikimo.

  - Vertinime Vystymo paslaugų detalizavimo (išskaidymo) žingsniai neturi viršyti 16 (šešiolikos) darbo valandų nebent atskirais atvejais su Užsakovu būtų suderinti konkrečiam vertinimui kitokia žingsnių trukmė (val.).

  - Užsakovui patvirtinus Užsakymo vykdymą, Tiekėjas, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, parengia detalų Užsakymo sprendimo aprašymą bei vertinimą, kuriame numatomos tikslios Paslaugų apimtys, atlikimo terminai, atsakomybių pasiskirstymas bei kita reikšminga ir su Užsakovu suderinta informacija.

  - Visos Vystymo paslaugos turi būti suteiktos per su Tiekėju suderintą terminą nuo Užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai Užsakymai). Kiekvieno Užsakymo terminai derinami individualiai su Užsakovu atsižvelgiant į Užsakymo apimtį.

  - Vystymo paslaugų suteikimo terminai, apimtys, šalių atsakomybė už atskirus veiksmus, sprendimus ar pateikiamą informaciją bei resursus yra iš anksto raštu suderinami ir patvirtinami Užsakyme. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t.y. kurios nebuvo nurodytos Užsakyme) Užsakovas neapmoka.

  - Tiekėjas, vykdydamas Užsakovo Užsakymą, įsipareigoja, pateikti užsakytų naujų Vystymo paslaugų architektūrinius sprendimus ir aprašymą, kuriame turi būti aprašytos funkcionalumo priklausomybės nuo kitų funkcionalumų, užsakytų Vystymo paslaugų sąsajos su sistemomis.

  - Tiekėjas testavimo aplinkoje turi atlikti suteiktų Vystymo paslaugų rezultatų testavimą ir pateikti testavimo rezultatų ataskaitą. Tiekėjas turi atlikti suteiktų Vystymo paslaugų rezultatų testavimus: funkcinis testavimas, integracinis testavimas, regresinis testavimas, Sistemos testavimas, priėmimo testavimas, našumo testavimas, saugumo testavimas. Sistemoje Vystymo diegimai turi būti atliekami testavimo aplinkoje, siekiant patikrinti Vystymo paslaugų rezultatų funkcionalumą ir suderinamumą su esamais Sistemos moduliais ir jų funkcionalumais. Testavimo metu pastebėtos klaidos turi būti registruojamos, o jų taisymas valdomas.

  - Numatoma, kad naujo funkcionalumo atnaujinimai ir (arba) pataisymai į Užsakovo Sistemos testavimo aplinką gali būti keliami ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jeigu į Sistemos testavimo aplinką įkeltas funkcionalumas buvo įkeltas daugiau kaip 2 (du) kartus dėl Paslaugų Tiekėjo neišspręstų ir (arba) paliktų klaidų, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai ir Užsakovas turi teisę išskaičiuoti Užsakovo tiesiogiai patirtus nuostolius už kiekvieną papildomą pokyčių paketo klaidų testavimo dieną kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 9.2. punkte.

  - Pakeitimo diegimas į Sistemos gamybinę aplinką vykdomas Tiekėjo ir vyksta tik suderinus su Užsakovu. Sistemos pakeitimų diegimai atliekami Užsakovo Darbo laiku arba kitu, abiem Šalims tinkamu ir raštiškai suderintu laiku.

  - Naujai įkeltas funkcionalumas į Sistemos gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Sistemos modulių ir juose esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo Sistemos modulių ir juose esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai ir Užsakovas turi teisę išskaičiuoti Užsakovo tiesiogiai patirtus nuostolius kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 9.2. punkte.

  - Vystymo paslaugų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovas pasirašo, kai:

    - Gamybinėje Sistemos aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus Vystymo paslaugų Užsakyme apibrėžta funkcionalumo apimtimi, nėra likusių Užsakovo nurodytų ir neištaisytų klaidų, o naujai į Sistemos gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas veikia kokybiškai;

    - Yra atlikta suteiktų Vystymo paslaugų bandomoji eksploatacija, kurios ilgis numatomas Užsakyme;

  - Realizavus Užsakymą ir sudiegus jį į Sistemą, Tiekėjas Užsakovui turi pateikti pakeitimo dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba, kurios detalumas suderinamas Užsakymo metu. Dokumentacija gali apimti funkcinę pakeitimo specifikaciją, atnaujintą naudotojo vadovą ir (arba) kt.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti Prekių ir (arba) teikti Paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (arba) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (arba) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme/LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Įsigaliojus Sutarčiai per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų Tiekėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti veiklos tęstinumo planą.

  - Pagal kiekvieną Užsakovo pateiktą Užsakymą laiku ir tinkamai patiektos Prekės ir (arba) suteiktos Paslaugos yra perduodamos Užsakovui pasirašant patiektų Prekių ir (arba) suteiktos Paslaugos paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

  - Perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

  - Sąskaitą faktūrą ir perdavimo-priėmimo aktą Užsakovui Tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) arba kitos raštu suderintos dienos.

  - Tiekėjui laiku nepatiekus Prekių ir (arba) nepateikus Paslaugų pagal šioje TS ir (arba) jos prieduose nurodytus reikalavimus, Užsakovas turi teisę išskaičiuoti tiesiogiai patirtus nuostolius kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 5.1. ir 5.2. punktuose.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumai Užsakovo Tiekėjui yra fiksuojami TS Priedas Nr. 4 “Sistemos palaikymo ir priežiūros teikimo tvarka” 6.1. punkte aprašytais būdais ir Tiekėjo šalinami iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

  - Prekių trūkumai, turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Tiekėjui el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Paslaugų trūkumai, kai Paslaugos suteiktos ne taip, kaip yra nurodyta šioje TS ir (arba) jos prieduose, turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Tiekėjui el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Garantinio aptarnavimo laikotarpiu sutrikimai ir neatitiktys šalinamos nemokamai per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Tiekėjui el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Esant rimtam pagrindui, dėl kurio trūkumų pašalinimas per TS 7.2. – 7.4. punktuose aprašytą terminą neįgyvendinamas, Tiekėjas turi teisę raštu susiderinti su Užsakovu kitą, protingą, Užsakovą tenkinantį terminą.

  - Jei pateiktų Prekių ir (arba) suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo metu Užsakovas negali pilnai patikrinti pateiktų Prekių ir (arba) suteiktų Paslaugų atitikimo Užsakyme nustatytiems reikalavimams, tai Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja Užsakovo teisės po pateiktų Prekių ir (arba) suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo reikšti Tiekėjui pretenzijas dėl Prekių ir (arba) Paslaugų neatitikimo Užsakyme nustatytiems reikalavimams/trūkumams 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Prekių ir (arba) Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

  - Jei Prekių ir (arba) Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Prekių ir (arba) Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių ir (arba) Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Prekių ir (arba) Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo terminą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Pasiūlymo formos 1 priedas

Priedas Nr. 2 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai

Priedas Nr. 3 – NFR (nefunkciniai) reikalavimai informacijos saugai ir BDAR

Priedas Nr. 4 – Sistemos palaikymo ir priežiūros teikimo tvarka