TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

- BENDRIEJI DUOMENYS

| STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | UAB „TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ |
| --- | --- |
| STATINIO (GRUPĖS) PAVADINIMAS: | KITI INŽINERINIAI STATINIAI: DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ |
| STATYBOS VIETA: | Mechanizatorių g. Skaudvilė mstl., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. Sklypo centro koordinatė X – 6142826; Y – 411027 |
| STATYBOS RŪŠIS | Naujo statinio statyba |
| STATINIO KATEGORIJA | NESUDĖTINGAS STATINYS |
| STATINIŲ GRUPĖS SUDĖTIS | INŽINERINIAI STATINIAI: KITI INŽINERINIAI STATINIAI; INŽINERINIAI TINKLAI |
| PROJEKTAVIMO RENGIMO ETAPAS | Supaprastintas statybos projektas |
| LĖŠŲ POBŪDIS | ES LĖŠOS |
| PROJEKTO TVIRTINIMAS | TVIRTINAMAS STATYTOJO (UŽSAKOVO). PROJEKTO SPRENDINIŲ PATVIRTINIMAS PARAŠU REIŠKIA, KAD PROJEKTO SPRENDINIAI ATITINKA VISUS STATYTOJO (UŽSAKOVO) KELTUS REIKALAVIMUS |
| STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS | 2 suderinto ir patvirtinto projekto egzemplioriai, skaitmeniniu formatu (CD arba USB laikmena, tekstiniai dokumentai PDF formatu, brėžiniai PDF ir DWG formatu) |

- projektavimo paslaugų apimtis, REIKALAVIMAI ir statytojo pateikiame duomenys

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2 | Projektavimo paslaugų apimtis : |  |
| 2.1. | Projektavimo paslaugos | Supaprastinto statybos projekto parengimas |
|  | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 1. Parengti projektinius pasiūlymus. 2. Paviešinti projektinius pasiūlymus. 3. Parengti supaprastintą statybos projektą. 4. Gauti statybos leidimą. 5. Parengti projektą elektros tinklų iškėlimui / apsaugojimui, jei atsiranda poreikis. 6. Gauti Tauragės rajono savivaldybės sutikimą atlikti statybos darbus valstybinėje žemėje. 7. Išsiimti visas būtinas projekto parengimui prisijungimo sąlygas. 8. Užsisakyti inžinerinius geologinius tyrimus, geodezinius planus bei kitus darbus, kurie būtini projekto rengimui ir įgyvendinimui. |
| 3 | Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 3.1. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiais statybos ir teritorijų planavimo įstatymais, techniniais reglamentais, normatyvais bei standartais. |
| 3.2. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai | Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu aprašu ,,Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“, kuris numato, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) bei laikantis projekto sprendiniams aktualių šio aprašo XVII skyriaus ,,Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ reikalavimų. |
| 3.3. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui | Statytojo reikalavimai: 1.Nagrinėjamoje teritorijoje suprojektuoti: transporto judėjimo kelius, įvažiavimo kelius, aptvėrimą, konteinerinių patalpų, kitų statinių, atliekų konteinerių, atliekų laikymo ant žemės vietų, automobilinių svėrimo svarstyklių, inžinerinių tinklų išdėstymą, teritorijos apšvietimą (LED šviestuvais). 2.Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. |

Priedai:

- Registrų centro išrašas: Unikalus daikto numeris: 4400-6602-2374, 2lapai;

- Žemės sklypo planas, 2 lapai;

- Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos, 8 lapų;