TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS DARBĖNAI – Bitėnai poveikio aplinkai monitoringo 2026-2028 M.

PASLAUGOS PIRKIMUI

Perkantysis subjektas : LITGRID AB (kodas 302564383), Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 LT-05131, Vilnius, tel. (+370 707) 02171, faksas (8 5) 272 39 86. Elektroninio pašto adresas: info@litgrid.eu.

I. Perkamos paslaugos pavadinimas

330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai – Bitėnai poveikio aplinkai monitoringas.

II. Darbo apimtis

- Pagal 2025-01-29 Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (30-2)-A4E-890 suderintą programą, vykdyti paukščių žūčių dėl atsitrenkimo į elektros perdavimo liniją monitoringą bei 2 kart per sezoną pasirinktame ruože įvertinant plėšrūnų veiklos įtaką.

- Paukščių monitoringas vykdomas programoje numatytu dažnumu (pavasarį bus atliekama ne mažiau 12 tyrimų, o rudenį ne mažiau 18, svarbu išlaikyti 5 dienų tikrinimo periodą), o plėšrūnų veiklos įtaka stebima 2 kart per sezoną (sezonas – pavasaris, ruduo; t.y. per metus 2 tyrimai bus atliekami pavasarį ir 2 rudenį, tame pačiame pasirinktame ruože), per vienerius metus tik viename pasirinktame ruože. Kasmet gali būti pasirinktas kitas oro linijos ruožas. Tyrimui išdėlioti masalai pagal programoje nurodomą Plėšrūnų veiklos teritorijoje įvertinimo metodiką tikrinami 3-ią ir 5-ą dieną. Visi monitoringo rezultatai turi būti perskaičiuoti pagal plėšrūnų veiklos įvertinimo rezultatus. Prireikus tikslinimų ar kilus neaiškumams dėl suderintoje programoje keliamų reikalavimų, turi būti tikslinamasi su Aplinkos apsaugos agentūra.

- Galutinės ataskaitos išvadoje pateikti plėšrūnų veiklos poveikio mąsto įvertinimo skaičiavimo rekomendacijas, kurias Litgrid AB (ne)galės (argumentuoti) pritaikyti ir kituose aplinkos monitoringuose.

- Kasmet, pasibaigus einamųjų metų tyrimams pateikiamos metinės (kalendorinių metų) ataskaitos. Viso 3 metų laikotarpio monitoringo pabaigoje pateikiama metinė ir bendra visų vykdytų monitoringų ataskaita (ji gali būti apjungta).

Planuojamas monitoringo vykdymas ir ataskaitų pateikimas:

Monitoringo metinių ataskaitų pateikimo etapai pasiskirstytu taip:

1 etapas - už 2026 m. – ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 15 d.;

2 etapas - už 2027 metus - ne vėliau kaip iki 2027 m. lapkričio 15 d.;

3 etapas - už 2028 metusį ir bendra visų metų ataskaita - ne vėliau kaip iki 2028 m. lapkričio 15 d.

- Kasmet monitoringo metinių ataskaitų projektai pateikiami elektronine forma darbiniam suderinimui Pirkėjo paskirtam atsakingam asmeniui iki lapkričio 15 d. Pataisyta ir suderinta ataskaita Pirkėjui oficialiai pateikiama elektronine forma (info@litgrid.eu) iki gruodžio 1 d. Gautas metines ataskaitas Vykdytojas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai bei, pagal poreikį, kitoms atsakingos institucijoms (VSTT ir savivaldybėms). Monitoringo vykdytojas (pardavėjas) turi atsižvelgti į iš institucijų gautas pastabas ir jas įvertinti vykdydamas sekančių metų monitoringą ar papildyti monitoringo ataskaitą pagal institucijų pastabas. Paslauga laikoma atlikta ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas tada, kai Pirkėjas gaus Aplinkos apsaugos agentūros suderintą ataskaitą ar raštą, jog ataskaita priimta. Už nepilnai ar netinkamu dažnumu atliktus monitoringo programoje nurodytus darbus (stebėjimus) atsako monitoringo vykdytojas (pardavėjas).

- Kartu su paskutiniųjų metų ataskaita Pardavėjas parengia bendrą viso daugiamečio stebėjimų laikotarpio monitoringo ataskaitą ir ją pateikia suderinimui Pirkėjo paskirtam atsakingam asmeniui ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. Pataisyta ir suderinta ataskaita Pirkėjui oficialiai pateikiama elektronine forma (info@litgrid.eu) iki gruodžio 1 d. Pirkėjo suderintą bendrą monitoringo ataskaitą Pardavėjas pateikia suderinti/įvertinti Aplinkos apsaugos agentūrai bei, pagal poreikį, kitoms atsakingos institucijoms. Paslauga laikoma atlikta ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas, sąskaita apmokėjimui priimama tada, kai Pirkėjas gaus Aplinkos apsaugos agentūros suderintą ataskaitą ar raštą, jog ataskaita priimta.

- Aplinkos monitoringą vykdysianti institucija užtikrina, kad atsakingų vykdytojų kvalifikacija yra pakankama koordinuoti ir/arba atlikti tyrimus/stebėjimus pagal poveikio aplinkai monitoringo programą, o monitoringo vykdymui taikomi tyrimų ir matavimų metodai atitinka teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus.

III. Monitoringo vykdymo detalės

- Vykdant monitoringo programoje numatytus darbus būtina ne tik aprašyti stebėjimus ir rezultatus, tačiau reikia pateikti ir vaizdinę medžiagą – nuotraukas, kad kuo išsamiau būtų įvertintas oro linijos poveikis, jos žymėjimas paukščių žūčių vietoje, galimybė pamatyti ar aptikti žuvusį paukštį, tam trukdantys veiksniai.

Priedas: Monitoringo programa su derinimo raštais - 24 lapai.