NAFTOS PRODUKTAIS UŽTERŠTOS TERITORIJOS, ESANČIOS KRIVILIŲ K., VYDENIŲ SEN., VARĖNOS R., TVARKYMO PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Techninė specifikacija yra skirta detalizuoti užterštos naftos produktais teritorijos Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r., tvarkymo plano parengimo paslaugos pirkimą.

- Užterštos teritorijos tvarkymo planas rengiamas atsižvelgiant į UAB „Grota“ parengtoje „Naftos produktais užteršto sklypo Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita“ ataskaitoje pateiktus duomenis, bei Lietuvos geologijos tarnybos išvadą.

- Plane numatomi teritorijos tvarkymo tikslai, siektini išvalymo lygiai, parenkami optimaliausi teritorijos tvarkymo būdai, užteršto grunto ir statybinio laužo utilizavimo vietos.

- Tiekėjas, rengdamas tvarkymo planą, turi vadovautis aktualiomis šių teisės aktų redakcijomis:

  - Ekogeologinių tyrimų reglamentu;

  - Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais LAND 9-2009;

  - Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais;

  - Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka;

  - Lietuvos higienos norma HN 60:2015 „Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“;

  - Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bet išankstinio pritarimo gavimo tvarkos

aprašu;

  - kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užterštos teritorijos tvarkymo plano rengimą.

- Plane būtina pateikti informaciją apie:

  - vietoves geologines-hidrogeologines sąlygas;

  - užterštumo charakteristikas;

  - poveikio aplinkai vertinimą;

  - tvarkymo (atkūrimo) priemones, jų vykdymo grafiką (pateikiamas išsamus užterštos teritorijos tvarkymo grafikas, visų darbų sąmata ir kiekių žiniaraštis, įskaitant ir reikalingas lėšas kontroliniams tyrimams, siekiant patikrinti užterštos teritorijos tvarkymo darbų efektyvumą);

  - išvežamų užteršto dirvožemio/grunto/statybinių griovimo atliekų ir kitų atliekų kiekiai, galimos tolimesnio tvarkymo/šalinimo vietos. Teikiama informacija apie atliekas — nurodyti susidarančių atliekų kodus pagal LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217

patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

  - reikalavimus asmenims, vykdysiantiems užterštos teritorijos tvarkymo darbus (leidimai, darbo patirtis ir pan.);

  - kitus plano rengėjo nuomone reikšmingus duomenis, kad būtų galima sklandžiai vykdyti užterštos teritorijos tvarkymo darbus.

- Parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas privalo būti suderintas su Lietuvos geologijos tarnyba ir Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos.

- Tiekėjas, parengęs užterštos teritorijos tvarkymo planą, pateikia jį Užsakovui per 6 mėnesius nuo pirkinio sutarties įsigaliojimo: 1 egz. elektronine versija (laikmenoje, (darbų sąmata ir kiekių žiniaraštis turi būti XLS formate)).

_____________