„Karinio dalinio A1065 Žytomyro reabilitacijos centro medicininio pastato Nr. 13/1, adresu Feščenko-Čopivsko g. 22, Žytomyras“ rangos darbų techninės priežiūros paslaugos (restauravimas)/

ДОГОВІР ЩОДО ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДY За  «реставрацією  будівлі №13/1 лікувального корпусу військової частини А1065, Житомирський реабілітаційний центр, за адресою вул. Фещенка-Чопівська, 22, Житомир»

Specialiosios sutarties sąlygos/

Спеціальні умови договору

Nr./№  _________

Spustelėkite arba bakstelėkite, kad įvestumėte datą.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA arba Mokėtojas), atstovaujama direktorės pavaduotojos Rasos Suraučienės,/ ДП «Центральне агентство з управління проектами» (CPVA або Платник), в особі заступника директора Раси Сураучєне

Šiaurinio valdymo darbų užsakovas, atstovaujamas tarnybos vadovas Oleksandr Zubrytskyi (Užsakovas), Північне управління замовника робіт  (Замовник), в особі в начальника управління Олександра Зубрицького

______________________________  (Tiekėjas), atstovaujamas ___________________________________,/ ________________________________ (Виконавець), в особі __________________________,

toliau visos kartu vadinamos „Šalimis“ ir kiekviena atskirai kaip „Šalis“ sudarė šią sutartį ( Sutartis):/

надалі разом іменовані як «Сторони» та кожна окремо як «Сторона», цей ( «Договір»):

# 1. SUTARTIES DALYKAS/ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

|  | Sutarties objektas | „Karinio dalinio A1065 Žytomyro reabilitacijos centro medicininio pastato Nr. 13/1, adresu Feščenko-Čopivskio g. 22, Žytomyras“ rangos darbų techninės priežiūros paslaugos (Paslaugos) pagal techninę užduotį (Sutarties 2 priedas) ir tiekėjo pasiūlymą (Sutarties 5 priedas). Projekto pavadinimas: „Žytomyro reabilitacijos centro, Feščenkos-Chopivskoho g. 22, karinio dalinio A1065 medicinos pastato Nr. 13/1 pastato restauravimas.“ |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Послуги з технічного нагляду за підрядними роботами «Реставрація будівлі №13/1 лікувального корпусу військової частини А1065, Житомирський реабілітаційний центр, за адресою вул. Фещенка-Чопівського, 22, Житомир» (Послуги), відповідно до Технічного завдання (Додаток 2 до Договору) та пропозиції постачальника (Додаток 5 до Договору). Назва проекту: «Реставрація будівлі №13/1 лікувального корпусу військової частини А1065, Житомирський реабілітаційний центр, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 22». |
| 1.2. | Apsilankymų objekte grafikas/ Графік візитів на об'єкти | Pasirašius sutartį, po to, kai rangovas pagal savo rangos darbų sutartį pateikia darbų grafiką, per 3 d. d. Tiekėjas privalės pateikti laisvos formos apsilankymo objekte grafiką, kuriame turi būti nurodyta vizitų dažnis ir trukmė. / Після підписання договору, після того, як підрядник відповідно до свого договору підряду надасть графік робіт, протягом 3 робочих днів постачальник буде повинен надати графік відвідування об'єкта у довільній формі, в якому має бути вказана частота та тривалість візит. |
| 1.3. | Projektas (finansavimo šaltinis, numeris ir pavadinimas) | Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pastato Nr. 13/1 gydomojo korpuso restauracija, karinis dalinys A1065, Žytomyro reabilitacijos centras, Žytomyras, Feščenkos-Čopivskio g. 22“ iš programos „Sužeistų ir nuo karo nukentėjusių asmenų reabilitacija ir reintegracija Ukrainoje“ projekto Nr. 2024-TF-012 „Žitomiro reabilitacijos centro rekonstrukcija“ (toliau – Projektas). |
|  | Проєкт (джерело фінансування, номер і назва) | Проєкт „Реставрація будівлі № 13/1 лікувального корпусу військової частини А1065, Житомирський реабілітаційний центр, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 22“ фінансується Литовським фондом розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги за проєктом № 2024-TF-012 «Реконструкція Житомирського реабілітаційного центру» з програми «Реабілітація та реінтеграція поранених і жертв війни в Україні» (далі – Проєкт). |

# 2. Paslaugų teikimo terminas/Термін надання послуг

|  | Paslaugų teikimo terminas | Paslaugų teikimo pradžia laikoma rangos darbų sutarties įsigaliojimo data. Planuojamas rangos darbų sutarties įsigaliojimo laikotarpis – 2026 m. kovas - balandis. Paslaugų teikimo terminas 9 mėn., tačiau ne trumpiau kaip visą statybos darbų vykdymo laikotarpį. |
| --- | --- | --- |
|  | Термін надання послуг | Початком надання послуг вважається дата набрання чинності договору на виконання робіт. Запланований період набуття чинності контракту на виконання підрядних робіт - березень-квітень 2026 року. Терміни надання послуг - 9 місяців, але не менше, ніж весь період виконання будівельних робіт. |

- SUTARTIES KAINA/ДОГОВІРНА ЦІНА

| 3.1. | Kainodara | Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. |
| --- | --- | --- |
|  | Ціноутворення | Договір є договором з фіксованою ціною |
| 3.1.1 | Sutarties kaina | 3.1.1.1. ___________ Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). ________ Eur su PVM ____ proc. (jei taikoma) 3.1.1.2. Į Sutarties kainą įskaičiuota visų pagal šią Sutartį teikiamų Paslaugų kaina, visi mokesčiai ir rinkliavos, įskaitant bet neapsiribojant: 3.1.1.2.1. visomis su dokumentų, kurių pagal šios Sutarties sąlygas gali reikalauti CPVA ir (ar) Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis; 3.1.1.2.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais Paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotės ir kt. išlaidomis; 3.1.1.2.3. bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu. Jokios papildomos Paslaugos teikėjo išlaidos negali būti apmokamos ar kompensuojamos. |
|  | Договірна ціна | 3.1.1.1. _____________ євро без податку на додану вартість (ПДВ). __________ євро з ПДВ ___ відсотків (якщо застосовується) 3.1.1.2. Ціна Договору включає вартість усіх Послуг, що надаються за цим Договором, усі податки та збори, включаючи, але не обмежуючись: уючись: 3.1.1.2.1. усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням документів, які можуть вимагатися CPVA та/або Замовником згідно з умовами цієї Угоди; 3.1.1.2.2. надання інструментів, необхідних для виконання Послуг, транспорт, відрядження тощо. витрати; 3.1.1.2.3. та інші витрати, пов'язані з належним виконанням Договору. Жодні додаткові витрати Виконавеця послуг не можуть бути оплачені або відшкодовані. |
| 3.1.2. | Pradinė Sutarties vertė | _________ Eur be PVM ________ Eur su PVM (jei taikoma) |
|  | Початкова вартість договору | _________ євро без ПДВ _________ євро з ПДВ (якщо застосовується) |
| 3.1.3. | PVM (jei taikoma) |  |
|  | ПДВ (якщо застосовується) |  |
| 3.1.4. | Avansinis mokėjimas | Nenumatomas |
|  | Передоплата | Непередбачена |

- MOKĖJIMO TVARKA/ПОРЯДОК ОПЛАТИ

| 4.1. | Mokėjimai atliekami eurais laikantis šios tvarkos: | 4.1.1. Tiekėjui už faktiškai pagal Sutartį ir techninę užduotį (Sutarties priedas Nr. 2) suteiktas Paslaugas mokama suma su PVM (jeigu taikoma), kuri yra apskaičiuojama nuo Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1.1 p. nurodytos Sutarties kainos, proporcingai faktiškai atliktų rangos darbų apimčiai (vertei). 4.1.2. Tiekėjui suteikus Paslaugas pagal Specialiųjų sutarties sąlygų 4.1.1. p., Paslaugų perdavimas ir apmokėjimas vykdomas Bendrųjų sutarties sąlygų 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka. |
| --- | --- | --- |
|  | Платежі здійснюються в євро за таким порядком | 4.1.1. Виконавцю за фактично надані Послуги відповідно до Договору та технічного завдання (додаток No 2 Договору), сплачується сума з ПДВ (якщо застосовується) , яка розраховується на підставі ціни, зазначеної в п. 3.1.1.1. Особливих умов Договору, пропорційно до обсягу (вартості) фактично виконаних підрядних робіт. 4.1.2. Після надання Виконавецем Послуг відповідно до Особливих умов Договору 4.1.1. п., передача послуг та оплата здійснюються в порядку, встановленому пунктами 2 та 3 Загальних умов Договору. |

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

|  | Jei CPVA neatlieka mokėjimų pagal Sutartyje nustatytas sąlygas, Tiekėjas turi teisę prašyti CPVA sumokėti delspinigius:/ Якщо CPVA не здійснює платежі згідно з умовами, викладеними в Договорі, Виконавець має право вимагати від CPVA сплатити пеню за прострочення: | 0,03 proc. nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną/0,03 відсотка непогашені суми за кожен день прострочення |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas už vėlavimą teikti Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis, išimtinai dėl Tiekėjo kaltės, moka CPVA delspinigius:/ Виконавець сплачує CPVA пеню за затримку надання Послуг на умовах, визначених Договором, виключно з вини Виконавеця: Tiekėjas atleidžiamas nuo šiame punkte nurodytų delspinigių, jeigu Paslaugų suteikimo vėlavimą lėmė aplinkybės, kurių Tiekėjas pagrįstai negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo ir kurių Tiekėjas pagrįstai negalėjo kontroliuoti ar valdyti (pvz., aplinkybės, atsiradusios dėl kitų šalių veiksmų ar neveikimo arba dėl trečiųjų asmenų (įstaigų, institucijų ar kitų subjektų) veiksmų ar neveikimo)/ Виконавець звільняється від сплати пені за прострочення платежу, зазначеної в цьому пункті, якщо затримка в наданні Послуг була спричинена обставинами, які Виконавець не міг розумно передбачити до укладення Договору та які Виконавець не міг розумно контролювати або управляти (наприклад, обставини, що виникли внаслідок дій чи бездіяльності інших сторін або через дії чи бездіяльність третіх осіб (установ, установ чи інших організацій)) | 0,03 proc. nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną/0,03 відсотка ціни несвоєчасно наданих Послуг за кожний день прострочення |
|  | Tiekėjas moka CPVA už Tiekėjo teikiamų Paslaugų trūkumus ir (ar) neatitikimus, kurie yra nepataisomi arba nebuvo ištaisyti per CPVA arba Užsakovo nustatytą pagrįstą laikotarpį, sutartinę baudą, kurios dydis yra:/ Виконавець сплачує CPVA за недоліки та (або) невідповідності в Послугах, що надаються Виконавецем, які є невиправними або не були виправлені протягом розумного періоду, визначеного CPVA або Замовником, договірну неустойку в розмірі: | 4 procentai nuo netinkamai suteiktų Paslaugų kainos/4 відсотків від вартість неналежно наданих Послуг |
| 5.3.1. | Tiekėjas sumoka netesybas CPVA už nesuteiktas Paslaugas, kai Paslaugos nebuvo suteiktos per CPVA nustatytą protingą terminą, sutartinę baudą, kurios dydis:/ Виконавець сплачує CPVA договірну неустойку за ненадані Послуги, якщо Послуги не були надані протягом розумного періоду, визначеного CPVA, у розмірі: | 10 procentų nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos/ 10 відсотків від вартості несвоєчасно наданих Послуг |
|  | Jei Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės (įskaitant atvejus, kai Sutartis nutrūko Tiekėjo iniciatyva), Tiekėjas moka CPVA sutartinę baudą, kurios dydis yra:/ У разі розірвання Договору з вини Виконавеця (включаючи випадки розірвання Договору з ініціативи Виконавеця), Виконавець сплачує CPVA договірну неустойку в розмірі: | 10 procentų Sutarties kainos, nurodytos 3.1.1. punkte, be PVM/10 відсотків від початкової ціни Договору, зазначеної в п. 3.1.1, без ПДВ |
|  | Kai Tiekėjas nevykdo konfidencialumo įsipareigojimų, kaip nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų 16 sk./ Коли Виконавець не виконує зобов'язань щодо конфіденційності, як це встановлено в главі 16 Загальних умов Договору. | 5 procentai Sutarties kainos, nurodytos 3.1.1. p., kuri mokama tai Sutarties Šaliai, kuri nukentėjo dėl netinkamai pagal Sutartį vykdomų Tiekėjo įsipareigojimų/5 відсотків від ціни Договору, зазначеної в п. 3.1.1, який виплачується Стороні Договору, яка постраждала внаслідок неналежного виконання зобов’язань Виконавеця за Договором. |
|  | Jei Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad Tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, arba juos kontroliuojantys asmenys, arba Tiekėjas tiekiamos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir paslaugų ir (ar) Darbų bei sudedamųjų dalių gamintojus) kelia grėsmę Gavėjo valstybės nacionaliniam saugumui ir (arba) atitinka bent vieną iš sąlygų, numatytų 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/581, ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, taikoma bauda./ Якщо під час виконання Договору буде встановлено, що Постачальник послуг, його субпостачальники, суб’єкти господарювання, на чиї можливості покладаються, або особи, які їх контролюють, або товари, що постачаються Виконавець послуг (включаючи їх компоненти та виробників послуги та/або роботи та компоненти) становлять загрозу для Реципієнта для національної безпеки держави та/або відповідають принаймні одній із умов, передбачених у 2022 році 8 квітня У Імплементаційному регламенті Ради (ЄС) 2022/581 та/або статті 45, частина 21 Закону про державні закупівлі Литовської Республіки застосовується штраф. | 10 procentų Sutarties kainos, nurodytos 3.1.1. punkte, be PVM/ 10 відсотки від ціни Договору, зазначеної в п. 3.1.1, без ПДВ |
|  | Jei Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimo pakeisti subtiekėją (-us), kaip nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 14 skyriuje, Tiekėjas moka CPVA baudą, kurios dydis: / Якщо під час виконання Договору буде встановлено, що Постачальник не виконує зобов'язання щодо заміни субпідрядника (-ів), як зазначено в розділі 14 Загальних умов Договору, Постачальник сплачує CPVA штраф у розмірі: | 5 proc. Sutarties kainos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1.1. punkte./ 5 відсотків від ціни Договору, зазначеної в п. 3.1.1 Особливих умов Договору |

- ESMINIS sutarties pažeidimas ir ESMINĖS sąlygos/ЗНАЧНЕ порушення договору та ОСНОВНІ умови

|  | Esminis Sutarties pažeidimas ir esminės sąlygos yra:/ Істотне порушення договору основнi умови є: | kai Tiekėjas vėluoja teikti Paslaugas. Esminiu pažeidimu laikoma, kai Tiekėjas daugiau kaip 50 proc. viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytą terminą./ коли Постачальник прострочив надання Послуг. Істотним порушенням вважається перевищення Виконавцем строку, зазначеного в п. 2.1 Особливих умов Договору, більш ніж на 50 %; |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kai Tiekėjui ir jo subtiekėjams taikomos nacionalinės ir tarptautinės sankcijos./Коли Виконавець та його субпостачальники підпадають під національні та міжнародні санкції. |
|  |  | Ši dalis taikoma mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju arba kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, karo ar nepaprastoji padėtis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, priima sprendimą dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos taikymo: 1) kai Tiekėjas, subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, subtiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje išvardytose valstybėse ar teritorijose; 2) kai Tiekėjas, subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar pilietybė yra šalyje, įtrauktoje į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje nurodytą sąrašą; 3) kai prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) yra kilusios ar susijusios paslaugos teikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše; 4) kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šio punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 5) kai perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui; 6) kai tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje/ Цей пункт застосовується у разі мобілізації, війни, надзвичайного стану або коли уряд Литовської Республіки, оцінивши ризик того, що фактори, через які була оголошена мобілізація або може бути оголошено військовий або надзвичайний стан, загрожують національній безпеці, прийняв рішення про застосування частини 21 статті 45 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки: 1) коли Постачальник, субпостачальники , господарюючий суб’єкт, на потужності якого покладаються, виробник товарів, пропонованих Підрядником (включаючи їх компоненти, упаковку), або особи, які контролюють їх, є юридичними особами, зареєстрованими в країнах або територіях, перелічених у частині 15 статті 92 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки ; 2) коли Постачальник, субпостачальники, господарюючий суб’єкт, на можливості якого покладаються, виробник пропонованих Підрядником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, є фізичними особами, які постійно проживають або мають громадянство країн зі списку, передбаченому частиною 15 статті 92 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки; 3) коли товари (включаючи їх компоненти, упаковку) походять або пов’язані з ними послуги надаються з держав або територій, перелічених у частині 15 статті 92 Закону Про державні закупівлі Литовської Республіки; 4) коли Уряд Литовської Республіки відповідно до критеріїв, встановлених Законом «Про захист об'єктів, важливих для національної безпеки», прийняв рішення, яке підтверджує, що суб'єкти, зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту, або угода, яку планується укласти з ними, не відповідають інтересам національної безпеки; 5) коли Закупівельна організація має інформацію від компетентних органів про те, що суб'єкти, зазначені в підпунктах 1 і 2, мають інтереси, які можуть завдати шкоди національній безпеці; 6) коли Постачальник, його субпідрядник, суб'єкт господарювання, потужностями якого користуються, здійснює діяльність у державах чи територіях, зазначених у статті 92 частині 15 Закону про державні закупівлі Литовської республіки, або є членом групи суб'єктів господарювання, будь-який учасник якої здійснює діяльність у державах чи територіях, зазначених у статті 92 частині 15 цього закону, або її керівником, іншим членом органу управління чи нагляду або іншою особою (особами), яка має (які мають) право представляти постачальника, субпідрядника, суб'єкта господарювання, потужностями якого користуються, або контролювати його, приймати рішення від його імені, укладати угоду, і таким чином бере участь у діяльності таких груп суб'єктів господарювання та/або суб'єктів господарювання. |
|  |  | kai tiekėjas atitinka 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2022/581 nustatytus kriterijus/ коли постачальник витримає 2022 рік 8 квітня Імплементаційний регламент Ради (ЄС) № 2022/581 встановлені критерії. |
|  |  | visais atvejais, kai nustatoma, kad tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys arba tiekėjo (įskaitant prekių gamintojus) tiekiamos Prekės kelia grėsmę Užsakovo nacionaliniam saugumui valstybė./ у всіх випадках, коли буде встановлено, що Виконавець, його субпідрядники, суб’єкти господарювання, чиї можливості покладаються, або особи, які їх контролюють, або Товари, що постачаються Виконавцем (включаючи виробників товарів), становлять загрозу національній безпеці Замовника, стан. |

- Atstovai, atsakingi už sutarties vykdymą/Представники, відповідальні за виконання договору

| 7.1. | CPVA vardu/ від імені CPVA (gali būti pakeistas atstovo pavaduotoju)/(може бути замінено заступником представника) | pozicija vardas, pavardė tel. el. paštas/ положення ім'я прізвище тел. електронною поштою Пошта |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Užsakovo vardu/ від імені Замовника (gali būti pakeistas atstovo pavaduotoju)/(може бути замінено заступником представника) | pozicija vardas, pavardė tel. el. paštas/ положення ім'я прізвище тел. електронною поштою Пошта |
| 7.3. | Tiekėjo vardu (gali būti pakeistas atstovo pavaduotoju)/ від імені Постачальника (може бути замінено заступником представника) | pozicija vardas, pavardė tel. el. paštas/ положення ім'я прізвище тел. електронною поштою Пошта |

7.4. Šiame skyriuje nurodyti atstovai, atsakingi už Sutarties vykdymą, neturi teisės pasirašyti Sutarties pakeitimų/ Представники, відповідальні за виконання Контракту, зазначені в цьому розділі, не мають права підписувати зміни до Контракту.

7.5. Šalių ir Statinio statybos priežiūros vadovo vienas kitam siunčiami pranešimai rengiami lietuvių ir (ar) ukrainiečių kalba ir siunčiami Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1.-7.3. p.  nurodytais el. paštais.

Повідомлення між Сторонами та Керівником технічного нагляду за будівництвом складаються литовською та/або українською мовами та надсилаються на електронні адреси, зазначені в пунктах 7.1-7.3 Особливих умов Контракту.

- ĮVAIRŪS/РІЗНЕ

|  | Ši Sutartis sudaroma | raštu. Kol visos Šalys nepasirašys Sutarties popierinės kopijos, Šalys apsikeičia skenuotomis Sutarties kopijomis su asmenų, įgaliotų pasirašyti tokias sutartis, fiziniais parašais. Skenuotomis Sutarties versijomis su fiziniais parašais bus keičiamasi el. paštu, nurodytu Specialiųjų sutarties sąlygų 7 sk. |
| --- | --- | --- |
|  | Цей Договір укладено | Цей Договір укладається у письмовій формі. До моменту підписання усіма сторонами паперового примірника договору сторони обмінюються сканованими примірниками договору з фізичними підписами осіб, уповноважених на підписання таких договорів. Обмін відсканованими версіями Договору з фізичними підписами буде здійснюватися електронною поштою, зазначеною в ч. 7 Спеціальних умов Договору. |
|  | Sutartis įsigalioja | kai Sutartį pasirašo visos Šalys. Sutarties įsigaliojimo data yra data, nurodyta Specialiųjų sutarties sąlygų pirmo puslapio preambulėje. Šalys susitaria, kad Sutarties kopiją su originaliais parašais jos gaus per 1 mėnesį nuo to momento, kai buvo išreikštas šis poreikis. Jei asmuo, įgaliotas pasirašyti tokią Sutartį, pasikeičia, prieš Šalims keičiantis Sutarties originalais, Sutarties originalą pasirašo naujai paskirtas asmuo, įgaliotas pasirašyti tokią Sutartį. Tokiu būdu pasirašytą Sutartį Šalys laiko Sutarties originalu, kurį pasilieka kiekviena Šalis. |
|  | Договір вступає в силу | коли Договір підписаний усіма Сторонами. Датою набрання чинності Договору є дата, зазначена в преамбулі на першій сторінці Спеціальних умов Договору. Сторони погоджуються отримати примірник Договору з оригінальними підписами протягом 1 місяця з моменту виявлення такої потреби. У разі зміни особи, уповноваженої на підписання такого Договору, до обміну Сторонами оригіналами Договору оригінал Договору підписується новопризначеною особою, уповноваженою на підписання такого Договору. Сторони вважають підписаний таким чином Договір оригіналом Договору, який зберігається у кожної із Сторін. |
|  | Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais rėmėsi pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti | /nurodykite čia/arba subtiekėjai nurodyti priede Nr. 5 „Tiekėjo pasiūlymas“ |
|  | Виконавець залучає для виконання Контракту наступних субпідрядників, чиї можливості були використані для обґрунтування кваліфікаційних вимог, викладених у закупівельній документації | /вкажіть тут/або субпідрядники перераховані в додатку № 5 «Пропозиція виконавця» |
| 8.4. | Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti | /nurodykite čia/arba subtiekėjai nurodyti priede Nr. 5„Tiekėjo pasiūlymas“ |
|  | Bиконавець залучає для виконання Контракту наступних субпідрядників, чиї можливості не були використані для обґрунтування кваліфікаційних вимог, викладених у закупівельній документації: | /вкажіть тут/або субпідрядники перераховані в додатку № 5 «Пропозиція виконавця» |
| 8.5. | Šią Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie sudaro visą „Sutarties“ apimtį. /Цей Договір складається з наступних документів, які складають повну сферу дії «Договору». Ginčo atveju dokumentai pirmumo tvarka taikomi taip:/У разі суперечки документи мають пріоритет таким чином: | 8.5.1. Sutarties pakeitimai./Зміни до договору; 8.5.2. Specialiosios sutarties sąlygos;/Спеціальні умови договору; 8.5.3. Priedas Nr. 2 Techninė užduotis;/Додаток № 2 Технічне завдання; 8.5.4. Priedas Nr. 1 Bendrosios sutarties sąlygos;/Додаток № 1 Загальні умови договору; 8.5.5. Pirkimo dokumentai;/Документи на закупівлю; 8.5.6. Priedas Nr. 5 Tiekėjo pasiūlymas;/Додаток № 5 Пропозиція виконавця; 8.5.7. Priedas Nr. 3 Sąskaitos faktūros šablonas;/Додаток № 3 Шаблон рахунку-фактури; 8.5.8. Priedas Nr. 4 Perdavimo-priėmimo akto šablonas;/Додаток № 4 Зразок акта прийому-передачі. |

- Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama SUTARTIES dalis:/Додатки до Договору, які є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ:

Priedas Nr. 1 Bendrosios sutarties sąlygos/Додаток № 1 Загальні умови договору

Priedas Nr. 2 Techninė užduotis/Додаток № 2 Технічне завдання

Priedas Nr. 3 Sąskaitos faktūros šablonas/Додаток № 3 Шаблон рахунку-фактури

Priedas Nr. 4 Perdavimo-priėmimo akto šablonas/Додаток № 4 Зразок акта прийому-передачі

Priedas Nr. 5 Tiekėjo pasiūlymas/Додаток № 5 Пропозиція Виконавця

- Šalys/Сторони

| Vardas, pavadinimas/ Ім'я, назва | CPVA | Užsakovas/ Замовник | Tiekėjas/ Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| Biuro adresas/ Адреса офісу | S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius/ Адреса: вул. С. Конарскіо, 13, LT-03109 Вільнюс |  |  |
| Juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas / Код юридичної особи, код платника ПДВ | 126125624 |  |  |
| Banko sąskaitos Nr. (Bankas, BIN)/ Банківський рахунок № (Банк, БIН) | Lietuvos Respublikos Finansų ministerija/ Міністерство фінансів Литовської Республіки Įmonės kodas/ Код компанії: 288601650 SWIFT: MFRLLT22 Banko kodas/ Код банку: 40400 IBAN: LT65 4040 0636 1000 0539 |  |  |
| Tel./Тел. | +370 5 251 44 00 |  |  |
| El. Paštas/ Ел. пошта | info@cpva.lt |  |  |
| Toliau pasirašiusio asmens pareigos/ Обов'язки особи, яка підписала далі | Direktorės pavaduotoja/ Заступник директора |  |  |
| vardas, pavardė/ ім'я прізвище | Rasa Suraučienė/ Раса Сураучєне |  |  |

| ____________________ Parašas/Підпис Antspaudas / antspaudas čia/Штамп / штамп тут | ____________________ Parašas/Підпис Antspaudas / antspaudas čia/Штамп / штамп тут | ____________________ Parašas/Підпис Antspaudas / antspaudas čia/Штамп / штамп тут |
| --- | --- | --- |

1 priedas/Додаток 1

BENDROSIOS SUTARTIES

SĄLYGOS/ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

ДОГОВОРУ

Bendrosios sutarties sąlygos/Загальні умови договору

# 1. Sutarties objektas                                                                      ОБ'ЄКТ ДОГОВОРУ

|  | Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja suteikti paslaugas, kaip tas numatyta Specialiųjų sutarties sąlygų 1.1. p. (toliau – Paslaugos), ir perduoti (perleisti) jas Užsakovui kartu su visomis intelektinės nuosavybės teisėmis į šias Paslaugas, o CPVA įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties nuostatas ir procedūras. Tiekėjas kartu su Paslaugomis teikia visą aktualią informaciją, reikalingą tinkamam naudojimuisi Paslaugomis | У цьому Договорі Виконавець зобов’язується надавати послуги, передбачені п. 1.1 Спецiальних умов Договору (далі – «Послуги») та передати (відступити) їх Замовнику разом з усіма правами інтелектуальної власності на ці Послуги, а CPVA зобов’язується оплачувати належним чином і своєчасно надані Послуги відповідно до положень і процедур цього Договору. Разом із Послугами Виконавець надає всю відповідну інформацію, необхідну для належного використання Послуг. |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo vieta - nurodyta Specialiųjų sutarties sąlygų 1.1. p. | Місце надання послуг зазначено в п. 1.1 Спецiальних умов Договору. |
|  | Paslaugos yra finansuojamos Europos Sąjungos ir Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo ir Airijos vyriausybės lėšomis įgyvendinant projektą „Naujų slėptuvių statyba Ukrainos mokykloms“ | Послуги фінансуються Європейським Союзом та Литовським фондом співробітництва та гуманітарної допомоги та урядом Ірландії в рамках проекту «Нові укриття для українських шкіл» |
|  | Paslaugų apimtis, reikalavimai Paslaugoms bei kita su Paslaugų teikimu susijusi informacija yra išsamiai aprašyta techninėje užduotyje (Sutarties 2 priedas) ir tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 5 priedas), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Vykdydamas Sutartį, Tiekėjas privalo laikytis visų Sutarties ir jos priedų sąlygų, tinkamai įvykdyti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus. | Обсяг послуг, вимоги до Послуг та інша інформація щодо надання Послуг детально описана в технічному завданні (Додаток 2 Договору) та пропозиції Виконавеця (Додаток 5 Договору), які є невід’ємною частиною Договору. При виконанні Договору Виконавець повинен дотримуватися всіх умов Договору та додатків до нього, належним чином виконувати всі вимоги, визначені Договором. |

# 2. MOKĖJIMŲ TVARKA                                                                      ПОРЯДОК ОПЛАТИ

|  | Vadovaujantis Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1.2. p., į Sutarties kainą įskaičiuotos visos išlaidos. | Відповідно до п. 3.1.1.2 Спецiальних умов договору, всі витрати включені до ціни Договору. |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas yra atsakingas už visus įsipareigojimus, susijusius su vietine socialinio draudimo sistema, pajamų mokesčiu ir kitus finansinius įsipareigojimus, kylančius iš Lietuvos ir Ukrainos teisės aktų. | Виконавець несе відповідальність за всі зобов'язання, пов'язані з місцевою системою соціального страхування, податком на прибуток та іншими фінансовими зобов'язаннями, що випливають із законодавства Литви та України. |
|  | Jeigu Projektas, bus įregistruotas Ukrainoje kaip tarptautinės techninės pagalbos projektas ir atleistas nuo mokesčių mokėjimo, sutarties pradinė kaina būtų perskaičiuojama be PVM ir sutarties kainos pasikeitimas būtų įforminamas papildomu susitarimu prie sutarties. | Якщо проект буде зареєстровано в Україні як проект міжнародної технічної допомоги та звільнено від сплати податків, початкова ціна договору буде перерахована без ПДВ, а зміна ціни договору буде оформлена додатковою угодою до договору. |
|  | Jei Tiekėjas neteisingai nurodo PVM (jeigu taikoma) tarifą, Sutarties kaina ir (arba) pradinė Sutarties vertė neperskaičiuojama. Dėl šių klaidų mokėjimai pagal Sutartį atliekami pagal sąskaitose faktūrose nurodytą PVM (jeigu taikoma) tarifą, bet ne didesnį nei Sutarties 5 priede „Tiekėjo pasiūlymas“ nurodytas PVM (jeigu taikoma) tarifas. | Якщо Виконавець неправильно вказує ставку ПДВ (якщо застосовується), ціна Контракту та/або початкова вартість Контракту не підлягають перерахунку. Внаслідок цих помилок платежі за Контрактом здійснюються за ставкою ПДВ (якщо застосовується), зазначених у рахунках-фактурах, але не вище ставки ПДВ (якщо застосовується), зазначеної у Додатку 5 Контракту «Пропозиція Виконавця». |
|  | Mokėjimai atliekami remiantis Tiekėjo pasirašytomis sąskaitomis-faktūromis (Sutarties 3 priedas), kurios išrašomos po to, kai Šalys pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 4 priedas) ir Tiekėjas pateikia CPVA tinkamai užpildytą mokesčių važtaraštį (Mokesčių važtaraštis) (jei taikomą). | Оплата здійснюється на підставі рахунків, підписаних Виконавцем (Додаток 3 Договору), які виписуються після підписання Сторонами Акту прийому-передачі послуг (Додаток 4 Договору) і CPVA отримає від Виконавця належним чином заповнену податкову накладну (Податкова накладна) (якщо застосовується). |
|  | CPVA už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas sumokės per 30 dienų nuo tos dienos, kai CPVA gaus tinkamą sąskaitą faktūrą ir Mokesčių važtaraštį (jei taikomą). | CPVA оплачуватиме належним чином і вчасно надані Послуги протягом 30 днів з дня отримання CPVA належного рахунку-фактури та Податкової накладної (якщо застосовується). |
|  | Tiekėjas, sąskaitą-faktūrą, išrašytą pagal šią Sutartį, CPVA pateikia Specialiųjų sutarties sąlygų 4 punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų ir (ar) neatitikimų ir (ar) nukrypimų) pasirašymo dienos. | Рахунок-фактуру, оформлену відповідно до цього Договору, Виконавець надає до CPVA у порядку, визначеному пунктом 4 спеціальних умов договору, не пізніше 5 робочих днів з дати підписання Акту прийому-передачі послуг (без недоліків та/або невідповідностей та/або відхилень). |
|  | Sutarties valiuta yra euras. Sąskaita-faktūra (-os) išrašoma (-os) ir mokėjimas (-ai) atliekamas eurais. | Валюта договору - євро. Виставляється рахунок-фактура і оплата здійснюється в євро. |
|  | Kredito įstaigų imami mokesčiai už pinigų pervedimą ir įskaitymą mokami taip: | Комісія, що стягується кредитними установами за переказ і зарахування грошей, сплачується наступним чином: |
|  | kredito įstaigos, iš kurios CPVA atlieka mokėjimą, mokesčius padengia CPVA | комісії кредитної установи, з якої CPVA здійснює платіж, покриваються CPVA |
|  | Tiekėjo kredito įstaigos imamus mokesčius už pinigų surinkimą į Tiekėjo sąskaitą moka Tiekėjas. | Комісія, що стягується кредитною установою Виконавця за зарахування коштів на рахунок Виконавця, оплачується Виконавцем. |
|  | Tuo atveju, jei CPVA atliktas mokėjimas neįvykdomas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo CPVA, pakartotinio mokėjimo išlaidas padengia Tiekėjas. | У випадку, якщо платіж, здійснений CPVA, не буде виконано через обставини, які не залежать від CPVA, витрати на повторний платіж покриваються Виконавцем. |
|  | Pasikeitus banko sąskaitos duomenims, Tiekėjas nedelsdamas apie tai informuoja CPVA. | У разі зміни даних банківського рахунку Виконавець негайно повідомляє CPVA. |
|  | Nustačius, kad Tiekėjas laimėjo šį viešąjį pirkimą neteisėtai, kaip apibrėžta Bendrųjų sutarties sąlygų 11.1.8 punkte, jokie mokėjimai Tiekėjui pagal šią Sutartį nebus atliekami. | Якщо буде встановлено, що Виконавець виграв цю державну закупівлю неправомірно, як це визначено п. 11.1.8 Загальних умов договору, виплати Виконавцю за цим Договором не здійснюються. |
|  | Tiekėjas privalo informuoti apie bet kokius subtiekėjų pavadinimų, kontaktinių duomenų ir atstovų pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie visus naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. | Виконавець повинен інформувати про будь-які зміни назв, контактних даних та представників субВиконавців під час виконання Договору, а також про будь-яких нових субвиконавців, яких він має намір використовувати пізніше. |
|  | CPVA nemokės už Tiekėjo suteiktas Sutartyje nenumatytas paslaugas. | CPVA не оплачуватиме послуги, надані Виконавцем, які не передбачені Договором. |

# 3. PASLAUGŲ PRIĖMIMO                                                     ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ

# PERDAVIMO TVARKA                                                                      ТА ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

|  | CPVA ir Užsakovas, patikrinę ir įsitikinę, kad Paslaugos atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį yra įvykdyti, privalo priimti teikiamas Paslaugas ir pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 4 priedas) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai CPVA ir Užsakovas iš Tiekėjo gavo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo-priėmimo akte (Sutarties priedas Nr. 4) turi būti pateikta informacija atskirai apie kiekvieną Paslaugą, nurodant jos vertę. | CPVA та Замовник, перевіривши та переконавшись, що Послуги відповідають вимогам, викладеним у Договорі та додатках до нього, і що всі інші зобов’язання Виконавця згідно з Договором були виконані, повинні прийняти надані Послуги та підписати Акт прийому-передачі послуг (Додаток 4 Договору) не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання CPVA та Замовником Акту прийому-передачі послуг від Виконавця. Акт прийому-передачі послуг (Додаток № 4 Договору) повинен містити інформацію про кожну Послугу окремо із зазначенням її вартості. |
| --- | --- | --- |
|  | Jei Užsakovas ir (ar) CPVA nustato Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumus ir (ar) neatitikimus Sutarties nuostatoms, šie trūkumai ir (ar) neatitikimai Paslaugų priėmimo-perdavimo akte turi būti nurodyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Šių trūkumų ir (ar) neatitikimų nurodymas yra pagrindas nepasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo akto. | У разі виявлення Замовником та (або) CPVA недоліків у виконанні договірних зобов’язань Виконавця та/або невідповідності положенням Договору, ці недоліки та/або невідповідності повинні бути зазначені в Акті прийому-передачі послуг не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання Акту прийому-передачі послуг. Зазначення цих недоліків та (або) невідповідностей є підставою для непідписання Акту прийому-передачі послуг. |
|  | Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių Šalys negali pagrįstai kontroliuoti ir dėl kurių Šalys negali pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo akto, Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, per kurį jo pasirašymas buvo sustabdytas Šalių susitarimu. | У разі виникнення непередбачуваних обставин, що не залежать від розумного контролю Сторін і внаслідок яких Сторони не можуть підписати Акт прийому-передачі послуг, термін підписання Акту прийому-передачі послуг продовжується на період, протягом якого його підписання було призупинено домовленості Сторін. |
|  | Jei Paslaugų priėmimo-perdavimo metu Užsakovas ir CPVA turi pastabų dėl teikiamų Paslaugų kiekio ir (ar) kokybės ir (ar) nustato teikiamų Paslaugų kokybės trūkumą ir (ar) nukrypimus nuo techninėje užduotyje (Sutarties priedas Nr. 2) nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į nustatytų trūkumų kiekį ir sudėtingumą, Užsakovas ir CPVA nustato pagrįstą terminą šių Paslaugų trūkumams ir (ar) neatitikimams pašalinti, apie šį terminą atitinkamai pranešant Tiekėjui. | Якщо під час прийому-передачі Послуг у Замовника та CPVA є зауваження щодо кількості та/або якості наданих Послуг та/або виявлено недостатню якість наданих Послуг та/або відхилення від вимог, зазначених у технічного завдання (Додаток № 2 до Договору), враховуючи кількість та складність виявлених недоліків, Замовник та CPVA встановлюють розумний термін для усунення недоліків та/або невідповідностей цих Послуг, повідомляючи про це Виконавця. |
|  | Šalys pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kai Tiekėjas, per Užsakovo ir CPVA nustatytą terminą, pašalina Paslaugų trūkumus ir (ar) neatitikimus. | Сторони підписують Акт прийому-передачі Послуг, коли Виконавець у встановлений Замовником та CPVA термін усуне недоліки та (або) невідповідності Послуг. |
|  | Terminas, per kurį Užsakovas ir CPVA turi patikrinti Paslaugas ar jos atitinka Užsakovo ir CPVA nustatytus reikalavimus ir jas priimti, neįtraukiamas į bendrą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, nustatytą Specialiųjų sutarties sąlygų 2 punkte. | Строк, протягом якого Замовник та CPVA повинні перевірити Послуги на відповідність вимогам, встановленим Замовником та CPVA, та прийняти їх, не входить до загального терміну виконання договірних зобов’язань Виконавця, встановленого п. 2 Спеціальних умов договору. |
|  | Tiekėjas CPVA ir (ar) Užsakovo prašymu pateikia visą reikiamą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą iki CPVA ir (ar) Užsakovo nustatyto termino. | На запит CPVA та/або Замовника Виконавець надає всю необхідну інформацію про хід виконання Договору до кінцевого терміну, визначеного CPVA та (або) Замовником. |
|  | Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas 3 egzemplioriais, kurių kiekvienas iš jų turi vienodą teisinę galią. | Акт прийому-передачі послуг підписується в 3-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. |
|  | Paslaugų perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų ir (ar) neatitikimų) pasirašymas yra pagrindas Tiekėjui išrašyti sąskaitą-faktūrą. | Підписання акта прийому-передачі послуг (без недоліків та/або невідповідностей) є підставою для виписування рахунку фактури Виконавцем. |

# 4. KAINOS PERSKAIČIAVIMAS                                          4. ПЕРЕРАХУНКУ ЦІН

|  | Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama, išskyrus Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM tarifo pakeitimo ir (arba) Sutarties specialiųjų sąlygų 1.3 punkte nurodyto projekto įregistravimo Ukrainos tarptautinių techninės pagalbos projektų (programų) registre ir Sutarties galiojimo laikotarpiu neapmokestinamo PVM: | Ціна Контракту не підлягає зміні протягом терміну дії Контракту, за винятком перерахунку ціни Договору у зв'язку зі зміною ставки ПДВ та/або реєстрації проекту, зазначеного в пункті 1.3 спеціальних умов Договору, в Реєстрі міжнародних проектів (програм) технічної допомоги України та звільнення від оподаткування ПДВ протягом терміну дії Договору: |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. | perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas, ir (arba) nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 1.3 punkte nurodyto projekto įregistravimo Ukrainos tarptautinių techninės pagalbos projektų (programų) registre datos ir projektas tapma neapmokestinamu PVM; | перерахунок здійснюється після набрання чинності Законом про внесення змін до Закону про податок на додану вартість, яким змінюється ставка ПДВ, та (або) з дати реєстрації проекту, зазначеного в пункті 1.3 спеціальних умов Договору, в Реєстрі міжнародних проектів (програм) технічної допомоги України, і проект стає не оподатковуваним ПДВ; |
| 4.1.2. | perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifui, į Sutarties kainą įtrauktas ir už dar nesuteiktas Paslaugas taikomas PVM tarifas keičiamas (mažinamas arba didinamas) pagal galiojančius teisės aktus; | формула перерахунку: у разі зміни ставки ПДВ, включеної до ціни Договору, ставка ПДВ, що застосовується до ще не наданих Послуг, змінюється (зменшується або збільшується) відповідно до чинного законодавства; |
| 4.1.3. | Sutarties kainos pakeitimas dėl mokesčio tarifo pasikeitimo arba PVM lengvatos įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Minėtas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis; | Зміна ціни договору у зв'язку зі зміною ставки податку або пільги з ПДВ оформляється додатковою угодою Сторін. Зазначена угода є невід'ємною частиною Договору; |
| 4.1.4. | pakeista Sutarties kaina taikoma nuo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme nurodyto tarifo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, įsigaliojimo dienos arba nuo projekto, nurodyto Sutarties specialiųjų sąlygų 1.3 punkte, įregistravimo Ukrainos tarptautinės techninės pagalbos projektų (programų) registre dienos. | Змінена ціна Договору застосовується з дати набрання чинності законом про внесення змін до Закону про податок на додану вартість, яким змінюється ставка ПДВ, або з дати реєстрації проекту, зазначеного в пункті 1.3 спеціальних умов Договору, в день реєстрації в Реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги України. |

# 5. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS                     ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

| 5.1. | Netaikoma. | Не застосовується. |
| --- | --- | --- |

# 6. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                             ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

| 6.1. | CPVA įsipareigoja: | CPVA зобов'язується: |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1. | sumokėti už Tiekėjo tinkamai suteiktas paslaugas, kurių neginčija CPVA atstovas, Sutartyje nustatyta tvarka; | оплачувати належним чином надані Виконавецнм послуги, які не оспорюються представником CPVA, у порядку, встановленому Договором; |
| 6.1.2. | pateikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, kurių pagrįstai prašoma, ir suteikti pagalbą vykdant Sutartį. Gavusi Tiekėjo prašymą pateikti Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją, CPVA įsipareigoja pateikti prašomą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jei Tiekėjo prašomos informacijos kiekis yra didelis arba reikalauja papildomos analizės, CPVA suteikiamas pagrįstas papildomas terminas tokiai informacijai pateikti; | надавати Виконавцю обґрунтовано запитувану інформацію та (або) документи та сприяти виконанню Договору. Після отримання запиту Виконавеця щодо надання інформації, необхідної для виконання Договору, CPVA зобов’язується надати запитувану інформацію не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати отримання такого запиту. Якщо обсяг інформації, яку запитує Виконавець, великий або потребує додаткового аналізу, CPVA надається розумний додатковий термін для надання такої інформації; |
| 6.1.3. | patvirtinti teikiamų Paslaugų tinkamumą; | підтвердити придатність Послуг, що надаються; |
| 6.1.4. | tinkamai vykdyti visus kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose šių Paslaugų teikimui ir (ar) kylančiuose iš šios Sutarties esmės; | належним чином виконувати всі інші зобов’язання, зазначені в Договорі, додатках до нього, правових актах, що застосовуються до надання цих Послуг та (або) випливають із суті цього Договору; |
| 6.1.5. | nedelsdami pranešti Užsakovui ir Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, jei toks pažeidimas buvo nustatytas; | негайно повідомляти Замовника та Виконавця про порушення умов Договору, якщо таке порушення було виявлено; |
| 6.2. | CPVA turi teisę: | CPVA має право: |
| 6.2.1. | kontroliuoti savalaikį Paslaugų suteikimą; | контролювати своєчасне надання Послуг; |
| 6.2.2. | atlikti patikrinimus suteiktų Paslaugų trūkumų ir (ar) neatitikimų ir (ar) nukrypimų nustatymui; | проводити перевірки для виявлення недоліків та (або) невідповідностей та (або) відхилень у наданих Послугах; |
| 6.2.3. | kontroliuoti ir prižiūrėti Tiekėjo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams; | контролювати та здійснювати нагляд за відповідністю Послуг, що надаються Виконавецем, вимогам нормативно-правових актів; |
| 6.2.4. | organizuoti Šalių susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti; | організовувати зустрічі Сторін для обговорення виконання Договору купівлі-продажу; |
| 6.2.5. | teikti pastabas dėl Tiekėjo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams; | надавати зауваження щодо якості наданих Виконавцем Послуг та дотримання вимог Договору; |
| 6.2.6. | nepriimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų; | не приймати Послуги, що не відповідають вимогам Договору; |
| 6.2.7. | CPVA turi visas Sutartyje, Lietuvoje, Ukrainoje bei Europos Sąjungoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises. | CPVA має всі права, передбачені Договором, правовими актами, що діють в Литві, Україні та Європейському Союзі. |
| 6.3. | Užsakovas įsipareigoja: | Замовник зобов'язується: |
| 6.3.1. | pateikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, kurių pagrįstai prašoma, ir suteikti pagalbą vykdant Sutartį. Gavęs Tiekėjo prašymą pateikti Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją, Užsakovas įsipareigoja pateikti prašomą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jei Tiekėjo prašomos informacijos kiekis yra didelis arba reikalauja papildomos analizės, Užsakovas suteikiamas pagrįstas papildomas terminas tokiai informacijai pateikti; | надавати Виконавецю обґрунтовано запитувану інформацію та (або) документи та сприяти виконанню Договору. Після отримання запиту, Виконавець, щодо надання інформації, необхідної для виконання Договору, Замовник зобов'язується надати запитувану інформацію не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати отримання такого запиту. Якщо обсяг запитуваної Виконавцем інформації великий або потребує додаткового аналізу, Замовнику надається розумний додатковий термін для надання такої інформації; |
| 6.3.2. | nedelsiant pranešti Tiekėjui ir CPVA apie Sutarties sąlygų pažeidimą, jei toks pažeidimas buvo nustatytas; | негайно повідомляти Виконавця та CPVA про порушення умов Договору, якщо таке порушення виявлено; |
| 6.3.3. | patvirtinti teikiamų Paslaugų tinkamumą; | підтвердити придатність Послуг, що надаються; |
| 6.3.4. | tinkamai vykdyti visus kitus Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose šių Paslaugų teikimui ir (ar) kylančiuose iš šios Sutarties esmės kylančius įsipareigojimus; | належним чином виконувати всі інші зобов’язання в Договорі, додатках до нього, правових актах, що застосовуються до надання цих Послуг та/або випливають із суті цього Договору; |
| 6.3.5. | per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo suteikti įgaliojimus Tiekėjui veikti Užsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu. | у найкоротші терміни після отримання письмового запиту Виконавець уповноважити Виконавця діяти від імені Замовника в усіх компетентних установах у частині, що стосується надання Послуг. |
| 6.4. | Užsakovas turi teisę: | Замовник має право: |
| 6.4.1. | kontroliuoti savalaikį Paslaugų suteikimą; | контролювати своєчасне надання Послуг; |
| 6.4.2. | atlikti patikrinimus suteiktų Paslaugų trūkumų ir (ar) neatitikimų ir (ar) nukrypimų nustatymui; | проводити перевірки для виявлення недоліків та (або) невідповідностей та (або) відхилень у наданих Послугах; |
| 6.4.3. | kontroliuoti ir prižiūrėti Tiekėjo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams; | контролювати та здійснювати нагляд за відповідністю Послуг, що надаються Виконавцем, вимогам нормативно-правових актів; |
| 6.4.4. | organizuoti Šalių susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti; | організовувати зустрічі Сторін для обговорення виконання Договору купівлі-продажу; |
| 6.4.5. | teikti pastabas dėl Tiekėjo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams; | надавати зауваження щодо якості наданих Виконавцем Послуг та дотримання вимог Договору; |
| 6.4.6. | nepriimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų; | не приймати Послуги, що не відповідають вимогам Договору; |
| 6.4.7. | Užsakovas turi visas Sutartyje, Lietuvoje ir Ukrainoje bei Europos Sąjungoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises. | Замовник має всі права, передбачені Договором, правовими актами, що діють в Литві та Україні та в Європейському Союзі. |
| 6.5. | Tiekėjas įsipareigoja: | Виконавець зобов'язується: |
| 6.5.1. | laiku ir kokybiškai vykdyti visus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus sutartinius įsipareigojimus. Pradėti ir vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis su deramu atidumu ir efektyvumu, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai priimtus profesinius standartus ir praktiką, naudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias ir priemones; | своєчасно та якісно виконувати всі договірні зобов’язання, викладені в Договорі та додатках до нього. Ініціювати та виконувати зобов’язання за Договором, у спосіб та на умовах, викладених у Договорі, з належною ретельністю та ефективністю, включаючи, але не обмежуючись, наданням Послуг відповідно до найкращих загальноприйнятих професійних стандартів і практик, використовуючи всі необхідні навички, знання та інструменти; |
| 6.5.2. | laikytis visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Tiekėjas įsiparegoja Užsakovu ir CPVA atlyginti žalą, kurią patyrė CPVA ir (arba) Užsakovas, jei Tiekėjas nesilaiko minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų, dėl kurių pažeidžiami teisės aktų reikalavimai arba pradedamas teismo procesas; | дотримуватися всіх чинних законів і правил. Виконавець зобов'язується відшкодувати Замовнику та CPVA збитки, завдані CPVA та/або Замовнику, якщо Виконавець не дотримується вищезазначених законів та інших правових актів, внаслідок чого порушуються вимоги законодавства або порушуються судові процеси; |
| 6.5.3. | savo sąskaita apsaugoti CPVA ir Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, atsiradusios dėl Tiekėjo kaltės ir atsiradusios dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų ar neveikimo teikiant Paslaugas. Tiekėjas apie tokias pretenzijas, reikalavimus, nuostolius ar žalą informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tos dienos, kai apie jas sužinojo CPVA arba Užsakovas; | за власний рахунок захистити CPVA та Замовника, його представників і співробітників від будь-яких претензій, вимог, збитків або збитків, спричинених виною Виконавця та будь-якими діями чи бездіяльністю Виконавця під час надання Послуг. Виконавець повинен бути проінформований про такі претензії, вимоги, втрати або пошкодження негайно, але не пізніше ніж протягом 7 робочих днів з дня, коли CPVA або Замовник дізнався про них; |
| 6.5.4. | kai Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų teikimu, CPVA ir (arba) Užsakovo prašymu, Tiekėjas savo sąskaita, per CPVA ir (arba) Užsakovo nustatytą pagrįstą laikotarpį, turi ištaisyti tokius trūkumus, susijusius su Paslaugų teikimu. Tiekėjas privalo įvykdyti šį prašymą pagal šios Sutarties sąlygas; | коли Виконавець не виконує або неналежним чином виконує свої договірні зобов’язання, пов’язані з наданням Послуг, на вимогу CPVA та (або) Замовника Виконавець повинен за свій рахунок протягом розумного періоду, визначеного CPVA та (або) Замовник, виправити такі недоліки, пов’язані з наданням Послуг. Виконавець повинен виконати цю вимогу відповідно до умов цього Договору; |
| 6.5.5. | nedelsiant raštu informuoti Užsakovą ir (ar) CPVA apie susidariusias kliūtis, jei Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku teikti Sutartyje nustatytas Paslaugas; | негайно письмово інформувати Замовника та (або) CPVA про перешкоди, що виникли, якщо Виконавець стикається з обставинами, що перешкоджають своєчасному наданню Послуг, зазначених у Договорі; |
| 6.5.6. | nedelsdami pranešti Užsakovui ir CPVA apie Sutarties sąlygų pažeidimą, jei toks pažeidimas buvo nustatytas; | негайно повідомляти Замовника та ЦУАП про порушення умов Договору, якщо таке порушення було виявлено; |
| 6.5.7. | užtikrinti, kad Paslaugas teiks Pasiūlyme siūlomi specialistai ir (ar) subtiekėjai. Pasikeitus sutartyje numatytai specialistų ir (ar) subtiekėjų, atsakingų už Sutarties vykdymą, tvarkai, ši sąlyga lieka galioti naujiems specialistams ir (ar) subtiekėjams. Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas gali pradėti įgyvendinti Sutartį tik tuo atveju, jei įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų ir duomenų saugumo reikalavimų. Tiekėjo ir jo specialistų ir (ar) subtiekėjų įsipareigojimai dėl konfidencialumo ir duomenų saugumo reikalavimų laikymosi lieka galioti neribotą laiką nuo šios Sutarties įvykdymo ar nutraukimo momento; | гарантувати, що Послуги будуть надаватися фахівцями та (або) субвиконавецями, запропонованими у Пропозіції. У разі зміни передбаченого договором порядку роботи спеціалістів та (або) субвиконавців, відповідальних за виконання Договору, цей пункт залишається чинним для нових спеціалістів та (або) субвиконавецьів. Новий фахівець та (або) субвиконавець може приступити до виконання Договору лише якщо зобов'язується дотримуватися зобов'язань щодо конфіденційності та вимог безпеки даних. Зобов'язання Виконавця та його спеціалістів та (або) субвиконавців щодо дотримання вимог конфіденційності та безпеки даних залишаються дійсними безстроково з моменту підписання або розірвання цього Договору; |
| 6.5.8. | informuoti CPVA apie subtiekimo sutarčių pavadinimų, kontaktinės informacijos ir jų atstovų pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, taip pat apie naujas subtiekimo sutartis, kuriomis jis ketina remtis vėliau. Jei subtiekimo sutarčiai ar sutartims buvo taikomi reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kartu su informacija apie naują subtiekimo sutartį arba pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad nėra pagrindo pašalinti šiuos subtiekėjus; | інформувати CPVA про зміни назв субпідрядників, контактної інформації та їх представників протягом усього періоду виконання Договору, а також про нові субконтракти, на які він має намір покладатися пізніше. Якщо до договору або договорів субпідряду висувалися вимоги щодо відсутності підстав для виключення, разом із інформацією про новий договір субпідряду або документами, що підтверджують відсутність підстав для виключення цих субпідрядників; |
| 6.5.9. | perduoti šioje Sutartyje nurodytas Paslaugas Užsakovui; | передати Замовнику Послуги, визначені цим Договором; |
| 6.5.10. | po Paslaugų perdavimo, nesinaudoti jomis be Užsakovo sutikimo; | після передачі Послуг не використовувати їх без згоди Замовника; |
| 6.5.11. | pasibaigus Paslaugų teikimo laikotarpiui, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, sunaikinti visus dokumentus, duomenis ir informaciją, gautus Sutarties vykdymo metu ar su juo susijusią, išskyrus tuos, kuriuos saugoti privaloma pagal kitus teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti CPVA visus nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties punkte numatyto įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo; | після закінчення терміну надання Послуг негайно, але не пізніше 5 робочих днів, знищити всі документи, дані та інформацію, отримані під час виконання Договору або пов’язані з ним, за винятком тих, які підлягають зберіганню згідно з інші вимоги законодавства. Виконавець зобов'язується відшкодувати CPVA всі збитки, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, передбаченого цим пунктом Договору; |
| 6.5.12. | CPVA ir Užsakovuі siųsti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus Sutartyje nustatymis sąlygomis. | Надіслати CPVA та Замовнику Акти прийому-передачі послуг на умовах, визначених Договором. |
| 6.5.13. | suteikti Užsakovui visas nuosavybės teises į intelektinės nuosavybės objektą sukurtą teikiant Paslaugas. | надати Замовнику всі права власності на об’єкт інтелектуальної власності, створений під час надання Послуг. |
| 6.5.14. | tinkamai vykdyti visus kitus Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose šių Paslaugų teikimui ir (ar) kylančiuose iš šios Sutarties esmės kylančius įsipareigojimus; | належним чином виконувати всі інші зобов’язання в Договорі, додатках до нього, правових актах, що застосовуються до надання цих Послуг та/або випливають із суті цього Договору; |
| 6.5.15. | prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti Užsakovo ir (ar) CPVA pageidavimus bei atsižvelgti į jų pastabas ir pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal Užsakovo ir (ar) CPVA pageidavimus neviršijant techninės užduoties (Sutarties 2 priedas) reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, normomis; | перед початком надання Послуг уточнити побажання Замовника та (або) CPVA та врахувати їхні зауваження та пропозиції, вжити всіх можливих заходів, щоб Послуги надавалися відповідно до побажань Замовника та (або) CPVA без перевищення вимог технічного завдання (Додаток 2 Договору) та дотримання чинних норм нормативно-правових актів, що регулюють будівельну діяльність; |
| 6.5.16. | ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti Tiekėjo atstovą, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas praneša Užsakovui ir CPVA apie jo paskirtą atstovą; | не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів з дати набрання чинності Договором призначити представника Виконавця, надавши всі повноваження, необхідні для дії від імені Виконавця відповідно до Договору. Представник Виконавця набуває права діяти від імені Виконавця для цілей Договору з моменту, коли Виконавець повідомляє Замовника та CPVA про свого призначеного представника; |
| 6.5.17. | nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti su Užsakovu ir CPVA ir jiems pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas; | невідкладно, але не пізніше ніж протягом 10 (десяти) днів з моменту набрання чинності Договором, погодити з Замовником та CPVA та надати їм список спеціалістів, призначених для виконання договірні зобов’язання Виконавця, в яких зазначаються передбачувані сфери діяльності, кваліфікація спеціаліста, необхідна для належного надання Послуг, та копії документів, що підтверджують кваліфікацію спеціаліста; |
| 6.5.18 | apie reikalingus, Sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti Užsakovą ir CPVA ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti; | повідомляти Замовника та CPVA принаймні за 5 (п'ять) днів про необхідні документи, не зазначені в Договорі, письмово вказавши, які документи потрібні та в якій формі їх слід надати; |
| 6.5.19. | užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turėtų teisę teikti paslaugas, reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas; | гарантувати, що працівники, призначені для виконання договірних зобов’язань Виконавця протягом усього періоду дії Договору, мають право надавати послуги, необхідну кваліфікацію та досвід, необхідні для належного надання Послуг; |
| 6.5.20. | be raštiško Užsakovo ir CPVA sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys; | без письмової згоди Замовника та CPVA не передавати зобов'язання, прийняті за Договором, третім особам і в будь-якому випадку нести відповідальність за всі зобов'язання, прийняті за Договором, незалежно від того, чи будуть треті особи залучатися для виконання Договору; |
| 6.5.21. | neteikti duomenų apie Paslaugas tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus; | не передавати дані про Послуги третім особам, крім випадків, передбачених правовими актами; |
| 6.5.22. | CPVA ir Užsakovu raštu paprašius, jam grąžinti visus iš Užsakovo ir CPVA gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; | На письмову вимогу CPVA та Замовника повернути йому всі документи, отримані від Замовника та CPVA, необхідні для виконання Договору; |
| 6.5.23. | vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Pirkimo sutarties nuostatoms raštiškus CPVA ir Užsakovo nurodymus; | виконувати всі юридичні та письмові вказівки CPVA та Замовника, які не суперечать положенням Договору купівлі-продажу; |
| 6.5.24. | Paslaugas teikti visą Specialiųjų sutarties sąlygų 2 sk. nurodytą laikotarpį; | Надавати послуги в повному обсязі у періоді, зазначеному у Розділі 2 Спеціальних умов договору |
| 6.5.25. | keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus specialistus ir (ar) pasitelkti naujus subtiekėjus galima tik su Užsakovo ir CPVA raštišku sutikimu ir laikantis šioje Sutartyje nustatytos tvarkos bei sąlygų; | можна змінити сертифікованих спеціалістів, зазначених у додатку до Договору, та (або) використовувати нових субвиконавеців лише за письмовою згодою Замовника та CPVA та відповідно до процедури та умов, встановлених викладені в цьому Договорі; |
| 6.5.26. | garantuoti Užsakovui ir CPVA ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, kuriuos sukeltų Tiekėjo ar jo darbuotojų veikimas ar neveikimas, dėl kurių pradėtos pažeidimo procedūros ar pateikti reikalavimai dėl žalos atlyginimo; | гарантувати компенсацію Замовнику та CPVA або третій стороні за збитки, спричинені діями чи бездіяльністю Виконавця чи його працівників, у результаті яких були розпочаті процедури порушення або подані вимоги про компенсацію; |
| 6.5.27. | užtikrinti iš Užsakovo ir CPVA Sutarties vykdymo metu gautos ir su šios Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą; | забезпечити конфіденційність та захист інформації, отриманої від Замовника та CPVA під час виконання Договору та пов’язаної з виконанням цього Договору; |
| 6.5.28. | nenaudoti Užsakovo ir CPVA pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Užsakovo ir CPVA sutikimo; | не використовувати назву Замовника та CPVA у будь-якій рекламі, публікаціях тощо без попередньої письмової згоди Замовника та CPVA; |
| 6.5.29. | atlyginti nuostolius CPVA ir Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo ar CPVA kaltės; | відшкодувати CPVA та Замовнику будь-які претензії, пов’язані з використанням авторських прав, патентів, ліцензій, креслень, моделей, торгових назв або торгових марок, за винятком випадків, коли таке порушення сталося з вини Замовника або CPVA; |
| 6.5.30. | užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; | гарантувати, що Договір буде виконуватися лише особами, які мають таке право; |
| 6.5.31. | neatitikti jokios draudžiamos sąlygos, numatytos 2022 m. Balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/581; | не відповідати жодній забороненій умові, передбаченій в Імплементаційному регламенті Ради (ЄС) 2022/581 від 8 квітня 2022 року; |
| 6.5.32 | netenkinti nei vienos iš sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 ; | не відповідати жодній з умов, встановлених у статті 45 21 закону про державні закупівлі Литовської Республіки; |
| 6.5.33. | ne vėliau kaip per 15 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, savo sąskaita sudaryti ir pateikti visam Sutarties vykdymo terminui galiojantį, pagal Ukrainos teisės aktus CC3 objektams taikomą, profesinės civilinės atsakomybės draudimą (polisą ir kitus privalomus lydinčius dokumentus). | не пізніше ніж через 15 (десять) робочих днів з дати набрання чинності Договором, за власний рахунок укласти та надати на весь термін дії Договору, відповідно до законодавства України, що застосовується до об'єктів CC3, страхування професійної цивільної відповідальності (поліс та інші обов'язкові супровідні документи). |
| 6.6. | Tiekėjas turi teisę: | Виконавець має право: |
| 6.6.1. | reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka; | вимагати прийняття належним чином наданих Послуг та оплати в порядку, визначеному Договором; |
| 6.6.2 | gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį; | одержувати зазначену в Договорі оплату за надані Послуги за умови належного виконання ним цього Договору; |
| 6.6.3. | sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus, nurodytus Sutarties specialiųjų sąlygų 8.3. p.; | для виконання договірних зобов’язань, використовувати субвиконавців, зазначених у п. 8.3 спецiальних умов Договору; |
| 6.6.4. | pasitelkti ir (ar) pakeisti naujus subtiekėjus ir (ar) specialistus, šios Sutarties bendrųjų sąlygų 14 skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka; | використовувати та (або) замінювати нових субВиконавців та (або) спеціалістів, у випадках та процедурах, викладених у главі 14 цього договору; |
| 6.6.5. | su Užsakovo ir CPVA sutikimu keisti techninę užduotį, kai tai būtina dėl statybą reglamentuojančių teisės aktų tinkamo įgyvendinimo; | за згодою Замовника та CPVA змінювати технічне завдання, якщо це необхідно для належного виконання правових актів, що регулюють будівництво; |
| 6.6.6. | gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui; | отримувати всю інформацію та документи, необхідні для належного виконання Договору; |
| 6.6.7. | Tiekėjas turi visas Sutartyje, Lietuvoje ir Ukrainoje bei Europos Sąjungoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises; | Виконавець має всі права, передбачені Договором, правовими актами, чинними в Литві та Україні та в Європейському Союзі; |
| 6.6.8. | nutraukti Sutartį, jei CPVA įsipareigojimai sistemingai nevykdomi, pranešant kitoms Šalims ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. | розірвати Договір у разі систематичного невиконання зобов’язань CPVA, повідомивши про це інші Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення Договору. |

# 7. PASLAUGŲ KOKYBĖ                                                  ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

| 7.1. | Tiekėjas garantuoja Paslaugų kokybę ir paslėptų trūkumų ir (ar) neatitikimų nebuvimą. Paslaugų kokybė turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. | Виконавець гарантує якість Послуг та відсутність прихованих дефектів та (або) невідповідностей. Якість послуг повинна відповідати вимогам, викладеним у Договорі та додатках до нього |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Tiekėjas privalo savo sąskaita ir kuo greičiau ištaisyti visus Paslaugų (ar paslaugų dalių) trūkumus ir (ar) neatitikimus, atsiradusius ne dėl CPVA ir (ar) Užsakovo kaltės. | Виконавець повинен за власний рахунок і якомога швидше виправити всі недоліки та (або) невідповідності Послуг (або частини послуг), які виникли не з вини CPVA та (або) Замовника. |

# 8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ                                                  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

| 8.1. | Jei nevykdomi ar netinkamai vykdomi įsipareigojimai pagal šią Sutartį, Šalys atsako pagal šią Sutartį ir galiojančius įstatymus. | У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством. |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Tiekėjo atsakomybė už bet kokių Sutarties sąlygose nurodytų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą po Paslaugų suteikimo, galioja tiek, kiek tai numato Sutarčiai taikomi įstatymai ir teisinis reguliavimas. | Відповідальність Виконавеця за невиконання будь-яких договірних зобов'язань, визначених Умовами Договору після надання Послуг, діє в межах, передбачених законами та правовими нормами, застосовними до Договору. |
| 8.3. | Baudų ir (ar) delspingių mokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. | Сплата пені та (або) штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором. |
| 8.4. | Baudų ir (ar) delspinigių mokėjimas nepažeidžia Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. | Сплата пені та (або) штрафів не порушує права Сторони вимагати від іншої Сторони відшкодування її прямих збитків. |
| 8.5. | Bet kokia Sutarčiai taikoma bauda nesumažina kitų teisių gynimo priemonių pagal Sutartį. | Будь-які штрафні санкції, застосовані до Договору, не зменшують інші засоби правового захисту за Договором. |
| 8.6. | CPVA taikydama baudą, neprivalo įrodyti Tiekėjui, nuostolių patyrimo fakto. | При накладенні штрафу CPVA не зобов'язана доводити Виконавецеві факт заподіяння збитків. |
| 8.7. | Bet kokia bauda nedaro poveikio CPVA teisėms reikalauti atlyginti žalą, taip pat ir sumą, viršijančią sutartinę baudą. | Будь-який штраф не впливає на права CPVA вимагати відшкодування збитків, включаючи суму, що перевищує договірну неустойку. |
| 8.8. | Tiekėjas įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai tiesioginę žalą ir išlaidas, patirtas dėl pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei tai neprieštarauja Šalių teisės aktams. | Виконавець зобов'язується відшкодувати іншій Стороні прямі збитки та витрати, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язань, взятих на себе за цим Договором, якщо це не суперечить правовим актам Сторін. |
| 8.9. | Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už tiesioginius nuostolius ir išlaidas, patirtas dėl jo kaltės, susijusios su Paslaugų teikimu. | Виконавець несе повну відповідальність за прямі збитки та витрати, понесені внаслідок його вини у зв'язку з наданням Послуг. |
| 8.10. | CPVA turi teisę išskaičiuoti delspinigius ar baudą iš bet kokio Tiekėjui atlikto mokėjimo. | CPVA має право вирахувати відсотки або штрафи з будь-якого платежу, здійсненого Виконавцеві. |
| 8.11. | Tiekėjas turi teisę išskaičiuoti delspinigius ar baudą iš CPVA sumokėto mokėjimo, jei vėluojama sumokėti šioje Sutartyje nustatytą mokėjimo laikotarpį. | Виконавець має право вирахувати відсотки або пеню з платежу, здійсненого CPVA, якщо термін платежу, зазначений в цьому Договорі, затримується. |
| 8.12. | Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti kitas Šalis apie aplinkybes, kurios gali turėti esminės įtakos Sutarties vykdymui. | Сторони зобов'язуються негайно інформувати інші Сторони про обставини, які можуть істотно вплинути на виконання Договору. |
| 8.13 | CPVA nekompensuoja Tiekėjui jokių jo patirtų nuostolių, tik apmoka už Tiekėjo tinkamai suteiktas Paslaugas. | CPVA не компенсує Виконавцю будь-які понесені ним збитки, а оплачує лише Послуги, належним чином надані Виконавцем. |

# 9. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS                           ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

| 9.1. | Jei Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, apie tai jis nedelsiant (t. y., atsiradus techninėms galimybėms pateikti informaciją CPVA) elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis informuoja CPVA. Laikotarpis, per kurį Tiekėjas dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų negalėjo vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, nėra įskaičiuojamas į Paslaugų teikimo terminą, numatytą Specialiųjų Sutarties sąlygų 2.1. p. | Якщо Виконавець не може виконати свої договірні зобов’язання через військові дії Російської Федерації, він зобов’язаний негайно (тобто як тільки з’явиться технічна можливість надати інформацію до CPVA) повідомити про це CPVA електронною поштою або іншим способом. спілкування. Період, протягом якого Виконавець не міг виконувати свої зобов'язання за Договором у зв'язку з військовими діями Російської Федерації, не включається в строк надання Послуг, передбачений Особливими умовами Договору п. 2.1. |
| --- | --- | --- |
| 9.2. | Dėl kitų aplinkybių (išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte minimas aplinkybes), nepriklausančių nuo Tiekėjo, dėl kurių Tiekėjas negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) kitomis nenumatytomis aplinkybėmis, CPVA turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimus ar bet kurią jų dalį, kurios negalima įvykdyti. | Через обставини поза контролем Виконавеця, які перешкоджають Виконавцю виконувати свої договірні зобов'язання та (або) інші непередбачені обставини, CPVA має право призупинити зобов'язання Виконавця або будь-яку їх частину, яка не може бути виконана. |
| 9.3. | Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas nedelsdamas apie tai praneša CPVA ir Užsakovui, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad dėl aplinkybių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti, neįmanoma įvykdyti sutartinių įsipareigojimų. Jei aplinkybės, trukdžiusios Tiekėjui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, išnyksta, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas. | У разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню Виконавцем своїх договірних зобов’язань, Виконавець повинен негайно повідомити про це CPVA та Замовника, надавши інформацію та документи, що підтверджують неможливість виконання договірних зобов’язань через обставини, які не залежать від Виконавеця. У разі зникнення обставин, які перешкоджали виконанню Виконавцем своїх договірних зобов’язань, виконання призупинених зобов’язань поновлюється. |
| 9.4. | Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti, ne trumpesniam kaip 60 dienų laikotarpiui, po 60 dienų, Tiekėjas per 14 dienų rašytiniu pranešimu gali paprašyti CPVA pratęsti arba nutraukti Sutartį. | Якщо виконання договірних зобов’язань Виконавця було призупинено з причин, що не залежать від Виконавця, на період принаймні 60 днів, після закінчення 60 днів Виконавець може попросити CPVA продовжити або розірвати Договір протягом 14 днів у письмовій формі. |
| 9.5. | Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei laikas, likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai pratęsiami laikotarpiui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų pabaigos. | У випадках, коли призупинення виконання Договору тривало більше часу, що залишився до виконання договірних зобов'язань Виконавця, договірні зобов'язання Виконавця продовжуються на період, що залишився до закінчення договірних зобов'язань Виконавця на момент призупинення. |
| 9.6. | Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei laikas, likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai pratęsiami tam laikotarpiui, kuriam jie buvo sustabdyti. | У випадках, коли призупинення виконання Договору тривало менше часу, що залишився до виконання договірних зобов'язань Виконавця, договірні зобов'язання Виконавця продовжуються на строк, на який вони були призупинені. |
| 9.7. | Sutartinių įsipareigojimų sustabdymas sudaromas raštu, nurodant sustabdymo priežastis ir laikotarpį, ir kartu pateikiami patvirtinamieji dokumentai. | Призупинення договірних зобов'язань оформляється письмово із зазначенням причин і строку призупинення та супровідних документів. |
| 9.8. | Sutarties vykdymo pratęsimas sudaromas raštu. | Продовження виконання договору укладається в письмовій формі. |

# 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS                        ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ І ЗМІНИ

| 10.1. | Sutartis įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. | Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань. |
| --- | --- | --- |
| 10.2. | Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytus atvejus. | Умови договору не можуть бути змінені протягом його дії, за винятком випадків, передбачених статтею 89 закону про державні закупівлі Литовської Республіки. |
| 10.3. | Sutarties sąlygų pakeitimą gali inicijuoti bet kuri Šalis, pateikdama atitinkamą prašymą kitoms Šalims ir patvirtinamuosius dokumentus. Gavusios tokį prašymą, Šalys privalo jį išnagrinėti per 10 darbo dienų ir pateikti kitai Šaliai pagrįstą rašytinį atsakymą. | Будь-яка Сторона може ініціювати зміну умов Договору шляхом подання відповідного звернення іншим Сторонам та супровідних документів. Після отримання такого звернення Сторони повинні розглянути його протягом 10 робочих днів та надати іншій Стороні обґрунтовану письмову відповідь. |
| 10.4. | Šalys turi teisę pakeisti kontaktinius asmenis, išvardytus Specialiųjų sutarties sąlygų 7 p., prieš 2 darbo dienas raštu informavusios vienas kitą dėl kontaktinių asmenų pakeitimo poreikio. | Сторони мають право змінити контактних осіб, зазначених у п. 7 Спецiльних умов Договору, письмово повідомивши одна одну за 2 робочі дні про необхідність зміни контактних осіб. |
| 10.5. | Paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas, jeigu pratęsimas numatytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, esant šioms sąlygoms: | Термін надання послуг може бути продовжений, якщо продовження передбачено п. 2.2 Спецiльних умов Договору, за таких умов: |
| 10.5.1. | keičiasi teisinis reguliavimas ir tai turi įtakos tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo terminui ir (arba) | правове регулювання змінюється, і це впливає на кінцевий термін виконання зобов'язань Виконавця та (або) |
| 10.5.2. | CPVA ir (arba) Užsakovo Tiekėjui duoti nurodymai turi įtakos Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo sąlygoms ir (arba) | Інструкції, надані CPVA та (або) Замовником Виконавцю, впливають на умови виконання зобов’язань Виконавця та (або) |
| 10.5.3. | yra vėlavimas ir atsiradęs poreikis pašalinti kliūtis, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kurias jis nėra atsakingas, ir kurios yra sukeltos ir priskirtinos CPVA ir (arba) Užsakovui ar jų personalui, arba trečiosioms šalims ir (arba) tretiesiems asmenims ir (arba) | є затримка та, як наслідок, необхідність усунути перешкоди поза контролем Виконавця та за які він не несе відповідальності, і які спричинені та пов’язані з CPVA та (або) Замовником чи їхнім персоналом, або третіми особами та (або) третіми сторонами та (або) |
| 10.5.4. | dėl kitų aplinkybių, kurių kieviena iš Šalių negalėjo protingai ir apdairiai numatyti. | через інші обставини, які кожна зі сторін не могла розумно та розсудливо передбачити. |

# 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS                                             РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

| 11.1. | CPVA turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavusi Tiekėją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, jei: | CPVA має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за 5 робочих днів, якщо: |
| --- | --- | --- |
| 11.1.1. | Tiekėjas neįvykdė savo įsipareigojimų arba juos įvykdė kitomis sąlygomis nei tos, kurios nustatytos Sutartyje (pvz., vėlavimas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, Paslaugos teikiamos su trūkumas ir (ar) neatitikimais ir pan.), įskaitant, bet neapsiribojant, sąlyga, kai Tiekėjas informuoja apie vienašališką Sutartyje nurodytos kainos padidinimą; | Виконавець не виконав свої зобов’язання або виконав їх на умовах, відмінних від тих, що викладені в Договорі (наприклад, затримка у виконанні договірних зобов’язань, Послуги, надані з недоліками та (або) невідповідностями тощо), включаючи, але не обмежуючись цим, умову, коли Виконавець повідомляє про одностороннє збільшення ціни, зазначеної в Договорі; |
| 11.1.2. | kai Tiekėjas padaro Sutartyje nurodytą esminį Sutarties pažeidimą; | при вчиненні Виконавецем істотного порушення Договору, зазначеного в Договорі; |
| 11.1.3. | delspinigių suma, apskaičiuota pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punktą, viršija 5 procentus Sutarties kainos; | сума прострочених відсотків, нарахована згідно з п. 5.2 Спецiльних умов Договору, перевищує 5 відсотків ціни Договору; |
| 11.1.4. | kai Tiekėjas teikia netinkamos kokybės Paslaugas ir nevykdo CPVA ir (ar) Užsakovo nurodymų ištaisyti netinkamai įvykdytus ar neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus per pagrįstai nustatytą laikotarpį; | коли Виконавець надає Послуги неналежної якості та не виконує вказівки CPVA та (або) Замовника щодо виправлення неналежним чином виконаних або невиконаних договірних зобов’язань протягом розумно визначеного періоду часу; |
| 11.1.5. | kai Tiekėjas perduoda Sutartį tretiesiems asmenims be CPVA ir Užsakovo žinios; | коли Виконавець передає Договір третім особам без відома CPVA та Замовника; |
| 11.1.6. | kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai jis sustabdo ūkinę veiklą arba kai panaši situacija susidaro įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; | у разі банкрутства чи ліквідації Виконавця, припинення ним господарської діяльності або виникнення подібної ситуації відповідно до законів та інших правових актів; |
| 11.1.7. | kai pasikeičia Tiekėjo organizacinė struktūra - teisinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai turi įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pokyčių pasikeičia Sutartis; | коли організаційна структура Виконавця - правовий статус, характер або структура управління - змінюється, і це впливає на належне виконання Договору, за винятком випадків, коли Договір змінюється внаслідок цих змін; |
| 11.1.8. | kai paaiškėja, kad Tiekėjas laimėjo viešąjį pirkimą neteisėtais veiksmais. Neteisėti veiksmai gali būti prilyginti melagingos informacijos pateikimui, korupcijos veiksmams, interesų konfliktams, kitiems veiksmams, kurie šiame straipsnyje neapibrėžti, tačiau turi neteisėtų savybių. | коли виявляється, що Виконавець незаконними діями виграв державну закупівлю. До протиправних дій можна прирівняти надання недостовірної інформації, корупційні діяння, конфлікт інтересів, інші дії, які не визначені цією статтею, але мають протиправні ознаки. |
| 11.1.9. | atsirado aplinkybių, dėl kurių Sutarties vykdymas tapo nebereikalingas. Tokiu atveju CPVA įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už faktiškai, tinkamai suteiktas Paslaugas; | виникли обставини, внаслідок яких у виконанні Договору відпала необхідність. У цьому випадку CPVA зобов’язується оплатити Виконавцю фактично та належним чином надані Послуги; |
| 11.1.10. | jei viešojo pirkimo procedūros metu Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš viešojo pirkimo; | якщо під час проведення процедури публічних закупівель Виконавця необхідно було виключити з публічних закупівель; |
| 11.1.11. | jeigu Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį. | якщо Договір було змінено з порушенням статті 89 закону про державні закупівлі Литовської Республіки. |
| 11.2. | Sutarties nutraukimo dėl Tiekėjo kaltės atvejais, CPVA moka tik už tas Paslaugas, kurios yra tinkamai suteiktos, gali būti perimtos kito Tiekėjo ir naudojamos viso Sutarties objekto užbaigimui. | У випадках припинення контракту з вини Виконавця CPVA оплачує лише ті Послуги, які належним чином надані, можуть бути прийняті іншим Виконавцем і використані для завершення всього об’єкта Договору. |
| 11.3. | Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu informavęs Užsakovą ir CPVA ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, jei Užsakovas arba CPVA padaro esminį Sutarties pažeidimą. | Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір після письмового повідомлення Замовника та CPVA не пізніше, ніж за 30 календарних днів, якщо Замовник або CPVA істотно порушить Договір. |
| 11.4. | CPVA gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu informavusi Užsakovą ir Tiekėją prieš 30 kalendorinių dienų, nenurodydama jokių to priežasčių. Tokiu atveju CPVA turėtų sumokėti Tiekėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo, o Tiekėjas neturi teisės gauti jokios kitos kompensacijos. | CPVA може в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши Замовника та Виконавеця письмово за 30 календарних днів, без пояснення причин. У такому випадку CPVA має сплатити Виконавцю належним чином надані Послуги до припинення дії Договору, і Виконавець не має права на будь-яку іншу компенсацію. |
| 11.5. | Sutartis taip pat gali būti nutraukta rašytiniu visų Šalių susitarimu. | Договір також може бути розірваний за письмовою згодою всіх Сторін. |
| 11.6. | Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo jos vykdymo, jei atsiradę įsipareigojimai nebuvo įvykdyti iki Sutarties nutraukimo. | Розірвання Договору не звільняє Сторони від його належного виконання, якщо зобов'язання, що виникли, не були виконані до моменту припинення Договору. |
| 11.7. | Šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymu tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat su bet kuriomis kitomis šios Sutarties nuostatomis, kurios dėl savo pobūdžio lieka galioti nutraukus Sutartį, lieka galioti po Sutarties nutraukimo, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta. | Положення цього Договору, що стосуються відповідальності та врегулювання між Сторонами за цього Договору, а також будь-які інші положення цієї Угоди, які за своїм характером залишаються в силі після розірвання, залишаються в силі після розірвання, щоб надати цьому Договору повної чинності. |
| 11.8. | Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa ar paskelbiama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. | Якщо будь-яке положення Договору стає або оголошується недійсним повністю або частково, це не впливає на дійсність інших положень Договору. |

# 12. FORCE MAJEURE                                                                              ФОРС-МАЖОР

| 12.1. | Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei šis nevykdymas įvyko dėl force majeure aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia ypatingų įvykių, įvykusių po šios Sutarties pasirašymo, aplinkybes, kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei užkirsti kelio įprastu būdu. Tokios force majeure aplinkybės apima potvynius, gaisrus, žemės drebėjimus ir kitus gamtos reiškinius, taip pat karo veiksmus, bet kokius valdžios institucijų ir vadovybės sprendimus, taip pat bet kokias kitas aplinkybes, kurių Šalys negali kontroliuoti ir kurios tiesiogiai trukdo įgyvendinti šią Sutartį. Nenugalimos jėgos aplinkybės, kurias šalys nustatė ir įrodė pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Atleidimo nuo atsakomybės nenugalimos jėgos aplinkybių sąlygomis nuostatus, priimtus 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės nenugalimos jėgos aplinkybių sąlygomis reglamentų patvirtinimo" arba priimtus teisės aktus, galioja Paslaugų teikimo vietoje, jei Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį savo įsipareigojimų vykdymui. | Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили. Обставини непереборної сили відносяться до особливих подій, що відбулися після підписання цього Договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти звичайним способом. До таких форс-мажорних обставин належать повені, пожежі, землетруси та інші природні явища, а також воєнні дії, будь-які рішення органів влади та управління, а також будь-які інші обставини поза контролем Сторін, які безпосередньо перешкоджають виконанню цього Договору. Обставини непереборної сили, які сторони встановили та довели відповідно до Цивільного кодексу Литовської Республіки та положень про звільнення від відповідальності за обставини непереборної сили, прийнятих рішенням Уряду Литовської Республіки № 840 від 15 липня 1996 року «Про затвердження Положення про звільнення від відповідальності за обставини непереборної сили» або прийнятого законодавства, чинного за місцем надання Послуг, якщо Сторона негайно повідомила іншу Сторону про перешкоду та її вплив на виконання своїх зобов'язань. |
| --- | --- | --- |
| 12.2. | Jei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nevykdomi ar iš dalies nevykdomi įsipareigojimai pagal šią Sutartį, Šalis, kuriai tokios aplinkybės daro poveikį, nedelsdama per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos išsiunčia kitai Šaliai rašytinį pranešimą. | Якщо зобов’язання за цим Договором не виконуються або виконуються частково внаслідок дії обставин непереборної сили, Сторона, яка постраждала від таких обставин, зобов’язана невідкладно надіслати письмове повідомлення іншій Стороні протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту настання таких обставин. |
| 12.3. | Nenugalimos jėgos (force majeure) sąvoka neapima aplinkybių, turėjusių įtakos Šalies veiklai, į kurias Šalys atsižvelgė sudarydamos šią Sutartį, t. y. aplinkybes ir sąlygas, kurios gali atsirasti Lietuvoje ir (ar) Ukrainoje ir jų ekonomikoje, valstybės ir savivaldybių institucijų sprendimus, kurie sukėlė reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, verslo rūšies pasikeitimą, bet kurios iš Šalių veiklos sustabdymas (trukdymas), taip pat kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, tačiau gali atsirasti Sutarties sudarymo metu. Force majeure sąvoka taip pat neapima fakto, kad nėra prekių ir paslaugų, kurių reikia prievolėms įvykdyti, arba kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba kad Šalies sandorio šalis pažeidžia savo įsipareigojimus. Aplinkybės, kurios turėjo įtakos Šalies veiklai ir į kurias Šalys atsižvelgė sudarydamos Sutartį, t. y. aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet tikėtinomis. | До поняття непереборної сили не входять обставини, що вплинули на діяльність Сторони, які Сторони врахували при укладенні цього Договору, тобто обставини та умови, які можуть виникнути в Литві та/або Україні та їх економіці, рішення державних і муніципальних установ, які спричинили реорганізацію, приватизацію, ліквідацію, зміну типу бізнесу, призупинення (втручання) діяльності будь-якої зі Сторін , а також інші обставини, які слід вважати особливими, але можуть виникнути під час укладення Договору. Поняття форс-мажорних обставин також не включає відсутність товарів і послуг, необхідних для виконання зобов’язань, або відсутність у Сторони необхідних фінансових ресурсів, або те, що контрагент Сторони порушує свої зобов’язання. Обставини, що вплинули на діяльність Сторони та були враховані Сторонами при укладенні Договору, тобто обставини, які слід вважати винятковими, але ймовірними. |
| 12.4. | Pasibaigus šių aplinkybių galiojimo terminui, viena Šalis per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių pasibaigimo dienos raštu praneša apie tai kitai Šaliai. Pranešime nurodomas laikas, nuo kurio Šalis siūlo toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. | Після закінчення дії цих обставин одна Сторона повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин. У повідомленні зазначається час, з якого Сторона пропонує продовжувати виконання своїх зобов'язань за Договором. |
| 12.5. | Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų, kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, išsiųsdama kitai Šaliai rašytinį pranešimą. Tokį pranešimą šalis, ketinanti nutraukti Sutartį, raštu pateikia kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. | Якщо зазначені обставини тривають довше 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, направивши письмове повідомлення іншій Стороні. Сторона, яка має намір розірвати Договір, повинна надіслати письмове повідомлення іншій Стороні не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваної дати розірвання Договіру. |
| 12.6. | Force majeure faktą ir poveikį, kurį viena iš Šalių pagal šią Sutartį nurodė kaip pagrindą atleisti nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar nepilną vykdymą, turi patvirtinti Ukrainos prekybos rūmų ar kitos įgaliotos institucijos išduotas dokumentas. Įsipareigojimas šio dokumento pateikimui, tenka Force majeure alplinkybę pateikusiai Šaliai. | Факт і дія форс-мажорних обставин, які одна зі Сторін вказала за цим Договором як підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неповне виконання зобов'язань за цим Договором, повинні бути підтверджені документом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи іншої уповноваженої установи. Обов'язок подати цей документ покладається на Сторону, яка представляє форс-мажорні обставини. |

| 13. Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai |  | Кваліфікація та інші зобов'язання, прийняті ВИКОНАВЦЕМу своїй пропозиції |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus: | Виконавець несе відповідальність за те, щоб протягом усього терміну дії Договору Виконавець був компетентним, надійним і здатним (включаючи потужності економічних суб'єктів, на потужності яких покладається Виконавець) виконати вимоги Договору: |
| 13.1.1. | turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti. CPVA ir Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys; | повинен мати право здійснювати діяльність, необхідну для виконання Договору. На вимогу CPVA та Замовника, Виконавець повинен надати документи, що підтверджують, що Договір виконується лише особами, які мають таке право; |
| 13.1.2. | atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų; | відповідати вимогам щодо кваліфікації виконавців, встановленим у документах про закупівлю, та не мати підстав для виключення, встановлених у документах про закупівлю; |
| 13.1.3. | laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų; | дотримуватися зобов'язань, зазначених у пропозиції Виконавця; |
| 13.1.4. | užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus; | забезпечувати застосування встановлених стандартів системи управління якістю та/або системи управління охороною навколишнього середовища, якщо це вимагається в документах закупівлі, та мати документи, що це підтверджують; |
| 13.1.5. | atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose. | відповідати інтересам національної безпеки та не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) у державах або територіях, що вважаються ненадійними, якщо такі вимоги були передбачені в документах закупівлі. |
| 13.2. | Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai CPVA už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose). | У випадку, коли Виконавець є групою виконавців, що діє на підставі договору про спільну діяльність, її члени несуть солідарну відповідальність перед CPVA за виконання Договору. Якщо Виконавець спирається на можливості економічних суб'єктів, прагнучи відповідати вимогам фінансової та економічної спроможності, Виконавець несе солідарну відповідальність з такими економічними суб'єктами за виконання Договору (якщо це було вимагалося в документах закупівлі). |
| 13.3. | Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subtiekėjai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentuose nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami. | Виконавець також несе відповідальність за те, щоб Виконавець, субпідрядники та фахівці, які безпосередньо виконують Договір, відповідали встановленим для них законами та іншими нормативно-правовими актами та (або) документами закупівлі вимогам щодо професійної кваліфікації та іншим вимогам, а також мали право займатися діяльністю, для якої вони залучаються. |

# 14. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ                                        ПОРЯДОК ЗМІНИ СУБВИКОНАВЦІВ

# KEITIMO TVARKA                                                                 ТА СПЕЦІАЛІСТІВ

| 14.1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą. | Виконавець зобов'язується забезпечити виконання Договору субпідрядниками та/або фахівцями, які відповідають вимогам, викладеним у пропозиції щодо закупівлі, а також вимогам щодо кваліфікації та іншим вимогам, встановленим у документах щодо закупівлі. Дії цих осіб під час виконання Договору мають для Виконавця такі самі наслідки та відповідальність, як і його власні дії. Виконавець несе відповідальність за дії або бездіяльність своїх субпідрядників та фахівців. |
| --- | --- | --- |
| 14.2. | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai (jeigu tokie pasitelkiami), nurodomi Sutarties specialiųjų sąlygų 8.3. ir 8.4. p. | Для виконання договору залучаються субпідрядники (якщо такі залучаються), зазначені в пунктах 8.3 та 8.4 спеціальних умов договору. |
| 14.3. | Tiekėjas gali keisti ir (ar) pasitelkti Sutartyje nurodytus subtiekėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka. | Виконавець може змінювати та/або залучати субпідрядників та/або фахівців, зазначених у Договорі, у випадках та в порядку, встановлених у цьому підрозділі Договору. |
| 14.4. | Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas. | Новий субпідрядник або фахівець може розпочати виконання покладених на них Постачальником зобов'язань за Договором не раніше, ніж буде підписано Угоду. |
| 14.5. | Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, negavęs CPVA ir Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekėjai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda | Якщо Виконавець залучає нового субпідрядника або замінює існуючого субпідрядника та/або фахівця без отримання письмової згоди CPVA та Замовника, або договірні зобов'язання за Договором виконують субпідрядники та/або фахівці, які не відповідають вимогам кваліфікації, встановленим у закупівельних документах, вимогам стандартів системи управління якістю та (або) системи управління охороною навколишнього середовища, вимогам щодо відсутності підстав для виключення, відповідності інтересам національної безпеки та вимогам не бути зареєстрованим (постійно проживаючим або маючим громадянство) в державах або територіях, що вважаються ненадійними (якщо це застосовно), та обґрунтувати умови, зазначені в пропозиції Виконавця, які відповідають якісним критеріям, встановленим у закупівельних документах (якщо це застосовно), до Виконавця застосовується штраф у розмірі, встановленому в Спеціальних умовах. |
| 14.6. | Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. | Виконавець має право залучати до виконання Договору нових субпідрядників, не зазначених у Спеціальних умовах, чиїми потужностями Виконавець не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі. |
| 14.7. | Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja CPVA ir Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus. | Після укладення Договору, але не пізніше ніж до початку виконання Договору, Виконавець зобов'язується повідомити CPVA та Замовнику назви, код юридичної особи, контактні дані та представників субпідрядників, про яких на той момент відомо, і на можливості яких Виконавець не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі. |
| 14.8. | Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra. | Виконавець може в будь-який момент під час виконання Договору змінювати субпідрядників, на можливості яких Виконавець не посилався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у закупівельних документах, на власний розсуд. |
| 14.9. | Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti CPVA ir Užsakovą. CPVA (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir subtiekėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekėjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, CPVA reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. CPVA per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. CPVA sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. | Виконавець, у будь-який момент виконання Договору, не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваного залучення нового субпостачальника, на потужності якого Виконавець не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у закупівельних документах, залучення та (або) заміни, повинен про це повідомити CPVA та Замовника. CPVA (якщо це було передбачено в закупівельних документах) має перевірити, чи немає підстав для виключення субпідрядника та відповідність субпідрядника інтересам національної безпеки і вимогам не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) в державах або територіях, що вважаються ненадійними. Якщо становище субпідрядника не відповідає хоча б одній із зазначених вимог, CPVA вимагає замінити цього субпідрядника на субпідрядника, який відповідає вимогам. CPVA протягом 5 (п'яти) робочих днів письмово повідомляє Виконавця про згоду залучити та/або замінити нового субпостачальника, на можливості якого Виконавець не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі. За згодою CPVA Сторони підписують Угоду, яка вважається невід'ємною частиною Договору. |
| 14.10. | Subtiekėjai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais: | Субпідрядники, на потужності яких Виконавець покладався, щоб відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим у документах закупівлі, можуть бути змінені лише в таких випадках: |
| 14.10.1. | kai subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija; | коли субпідряднику порушено справу про банкрутство, розпочато процедуру банкрутства в позасудовому порядку, він стає неплатоспроможним або існує ймовірність його неплатоспроможності, припиняє господарську діяльність або коли відповідно до порядку, встановленого законами та іншими нормативно-правовими актами, виникає аналогічна ситуація; |
| 14.10.2. | kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų; | коли субпідрядник з об'єктивних причин (наприклад, відмова субпідрядника брати участь у виконанні Договору, припинення правовідносин з Виконавцем тощо) не може виконувати всі або частину зобов'язань, передбачених Договором; |
| 14.10.3. | Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti subtiekėją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. | Виконавець або субпостачальник зобов'язаний замінити субпостачальника, якщо з'ясується, що він не відповідає вимогам, висунутим до нього в документах закупівлі. |
| 14.11. | Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais: | Фахівці Виконавця (або субпостачальників), які виконують Договір, можуть бути замінені в таких випадках: |
| 14.11.1. | Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus; | З ініціативи Виконавця з об'єктивних причин (наприклад, відпустка, хвороба, припинення трудових відносин тощо), після подання даних про передбачуваного нового фахівця, його кваліфікацію та документи, що підтверджують відповідність іншим вимогам, викладеним у документах закупівлі; |
| 14.11.2. | CPVA iniciatyva, jei CPVA turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas; | З ініціативи CPVA, якщо CPVA має обґрунтовані підозри, що фахівець, призначений для виконання Договору з Виконавцем, некомпетентний виконувати встановлені обов'язки; |
| 14.11.3. | Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. | Виконавець або субпостачальник зобов'язаний замінити фахівця, якщо з'ясується, що він не відповідає вимогам, висунутим до нього в документах закупівлі. |
| 14.12. | Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas, Tiekėjo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekėjui keliamus reikalavimus. | Новий фахівець та/або субпідрядник на момент подання Замовником запиту на заміну фахівця та/або субпідрядника повинен відповідати вимогам, що висуваються до фахівця та/або субпідрядника в документах закупівлі. |
| 14.13. | Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti CPVA šiuos dokumentus: | Виконавець зобов'язаний не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваної заміни субпідрядника, на можливості якого Виконавець покладався для відповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим у документах закупівлі, та/або фахівця, подати до CPVA такі документи: |
| 14.13.1. | argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. CPVA pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę; | обґрунтовану письмову заяву про заміну субпідрядника та/або фахівця з поясненням обставин заміни. CPVA залишає за собою право вимагати докази, що підтверджують обставини заміни; |
| 14.13.2. | naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus. | кваліфікацію нового субпідрядника та/або фахівця, відповідність вимогам стандартів системи управління якістю та/або системи управління охороною навколишнього середовища (якщо це застосовно), відсутність підстав для виключення та відповідність інтересам національної безпеки і вимогам не бути зареєстрованим (постійне проживання або громадянство) в державах або територіях, що вважаються ненадійними (якщо це застосовно) документи, що підтверджують відповідність вимогам Договору. |
| 14.13.3. | CPVA ir Užsakovas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. CPVA sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. | CPVA та Замовник, отримавши запит Виконавець з іншими документами, зазначеними в Договорі, протягом 5 (п'яти) робочих днів оцінюють можливість заміни та письмово повідомляють Виконавця про згоду замінити субпідрядника, на можливості якого Виконавець покладався, щоб відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим у документах закупівлі, та/або фахівця. За згодою CPVA Сторони підписують Угоду, яка вважається невід'ємною частиною Договору. |
| 14.14. | CPVA ir Užsakovas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. CPVA sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. | CPVA та Замовник, отримавши запит Постачальника з іншими документами, зазначеними в Договорі, протягом 5 (п'яти) робочих днів оцінюють можливість заміни та письмово повідомляють Постачальника про згоду замінити субпідрядника, на можливості якого Постачальник покладався, щоб відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим у документах закупівлі, та/або фахівця. За згодою CPVA Покупця Сторони підписують Угоду, яка вважається невід'ємною частиною Договору. |

# 15. KONFIDENCIALUMAS                                                            КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

| 15.1. | Sutarties įgyvendinimo metu ir neterminuotam laikotarpiui po jos nutraukimo Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos konfidencialumą, t. y. bet kokius duomenis, kuriuos kiekviena Šalis pateikė kitai šaliai, susijusius su intelektinės nuosavybės sukūrimu ir visų nuosavybės teisių perdavimu jai pagal Sutartį. Draudžiama atskleisti visiškai ar iš dalies konfidencialią informaciją bet kokiai trečiajai šaliai be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus galiojančiuose Sutartį reguliuojančiuose įstatymuose. | Під час виконання договору та протягом невизначеного періоду після його припинення Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність інформації, тобто. тобто будь-які дані, надані кожною Стороною іншій Стороні у зв’язку зі створенням Інтелектуальної власності та передачею всіх прав власності на неї згідно з Договором. Заборонено розголошувати конфіденційну інформацію повністю або частково будь-якій третій стороні без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством, що регулює Договір. |
| --- | --- | --- |
| 15.2. | Tiekėjas įsipareigoja: | Виконавець зобов'язується: |
| 15.2.1. | užtikrinti, kad Paslaugas teiks veišajame pirkime pasiūlyti specialistai, kurie pateiks pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimus ir įsipareigojimus laikytis nurodytos formos duomenų saugumo reikalavimų. Jei specialistai pakeičiami Sutartyje numatyta tvarka, ši sąlyga lieka galioti naujiems specialistams. Tiekėjo ir jo specialistų įsipareigojimai dėl konfidencialumo ir duomenų saugumo reikalavimų laikymosi lieka galioti neribotą laiką nuo šios Sutarties įvykdymo ar nutraukimo momento; | гарантувати, що Послуги будуть надаватися фахівцями, запропонованими в державній закупівлі, які нададуть підписані зобов’язання щодо конфіденційності та зобов’язання щодо дотримання вимог безпеки даних зазначеної форми. У разі заміни спеціалістів у порядку, передбаченому Договором, цей пункт залишається чинним для нових спеціалістів. Зобов'язання Виконавця та його спеціалістів щодо дотримання вимог конфіденційності та безпеки даних залишаються дійсними безстроково з моменту підписання або розірвання цього Договору; |
| 15.2.2. | visą Sutarties vykdymo metu gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti tik pagal šią Sutartį prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, Sutartyje numatytoms Paslaugoms teikti, viešojo pirkimo tikslui pasiekti. Tiekėjas užtikrina, kad visa gauta informacija ir (ar) duomenimis naudotųsi tik tie Tiekėjo specialistai, kurie buvo nurodyti viešojo pirkimo pasiūlyme arba buvo pakeisti šioje Sutartyje numatyta tvarka. Šioje nuostatoje nurodytų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties punkte numatyto įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo; | використовувати всю інформацію та (або) дані, отримані під час виконання Договору, виключно для виконання зобов’язань, взятих відповідно до цього Договору, для надання Послуг, передбачених Договором, для досягнення мети публічної закупівлі. Виконавець забезпечує використання всієї отриманої інформації та (або) даних лише тими Фахівцями Виконавця, які були зазначені в пропозиції про державну закупівлю або були змінені в порядку, передбаченому цим Договором. Невиконання зобов'язань, зазначених у цьому положенні, вважається істотним порушенням Договору. Виконавець зобов'язується відшкодувати прямі збитки, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, передбаченого цим пунктом Договору; |
| 15.2.3. | laikyti konfidencialiais duomenis ir (ar) informaciją, susijusią su Sutartimi, visomis įmanomomis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą, nekopijuoti, nekeisti, nesunaikinti, neplatinti, neatskleisti ar kitaip neatskleisti ar perduoti juos trečiosioms šalims, nekopijuoti jų komerciniais tikslais, asmeniniais ar kitais tikslais. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties bendrųjų sąlygų punkte numatyto įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šiame punkte nurodytų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu; | зберігати конфіденційні дані та/або інформацію, пов’язану з Договором, усіма можливими засобами, включаючи, але не обмежуючись, конфіденційність, цілісність персональних даних, не копіювати, змінювати, знищувати, поширювати, розголошувати або іншим чином розголошувати або передавати їх третім особам. сторонами, не копіюйте їх у комерційних, особистих чи інших цілях. Виконавець зобов'язується відшкодувати всі збитки, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим пунктом Загальних умов Договору. Невиконання зобов'язань, зазначених у цьому пункті, вважається істотним порушенням Договору; |
| 15.2.4. | užtikrinti konfidencialumą vykdant Sutartį ir neterminuotam laikotarpiui po to. Tiekėjas ir (ar) jo subtiekėjai, darbuotojai, specialistai, ekspertai neturi teisės atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims informaciją ir (ar) duomenis, gautus ar perduotus jam vykdant Sutartį. Visa informacija ir (ar) duomenys, kuriuos Užsakovas ar CPVA pateikė Tiekėjui, arba minėta informacija ir (ar) duomenys, gauti vykdant Sutartį, laikomi konfidencialiais. Šiame punkte nurodytų konfidencialumo ar duomenų tvarkymo įsipareigojimų nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. | забезпечити конфіденційність під час виконання Договору та на невизначений період після цього. Виконавець та (або) його субвиконавці, співробітники, спеціалісти, експерти не мають права розголошувати або передавати третім особам інформацію та/або дані, отримані або передані йому в ході виконання Договору. Також він не має права використовувати інформацію та (або) дані, отримані під час виконання Договору, для задоволення своїх особистих потреб або потреб третіх осіб. Уся інформація та (або) дані, надані Замовником або CPVA Виконавцю, або зазначена інформація та (або) дані, отримані згідно з Договором, вважаються конфіденційними. Зобов'язання щодо конфіденційності, передбачені цим пунктом, не поширюються на розкриття інформації та/або даних, отриманих під час виконання Договору, якщо зобов'язання щодо їх розкриття передбачено правовими актами Литовської Республіки та (або) України. Невиконання зобов'язань щодо конфіденційності або керування даними, зазначених у цьому пункті, вважається істотним порушенням Договору. |

# 16. GINČŲ SPRENDIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ          ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

| 16.1. | Visi ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami derybomis. Kilus ginčui, Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitoms Šalims ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusios pasiūlymą išspręsti ginčą derybomis, Šalys į jį atsako per 14 kalendorinių dienų. Ginčas išsprendžiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios. | Усі суперечки, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі виникнення спору Сторони письмово висловлюють свою думку іншим Сторонам і пропонують спосіб вирішення спору. Після отримання пропозиції щодо вирішення спору шляхом переговорів Сторони протягом 14 календарних днів надають на неї відповідь. Спір вирішується не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з моменту початку переговорів. |
| --- | --- | --- |
| 16.2. | Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, ginčai sprendžiami teisme pagal galiojančius Ukrainos teisės aktus. Visi ginčai, dėl Sutarties kylantys tarp CPVA ir Tiekėjo, kurių negalima išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos teismuose pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus. | Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Усі суперечки щодо Договору, що виникають між CPVA та Виконавцем, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вирішуються в литовських судах відповідно до чинного законодавства Литви. |
| 16.3. | Sutarčiai taikoma Ukrainos teisė. Sutartiniams santykiams tik tarp CPVA ir Tiekėjo yra taikoma Lietuvos teisė ir Lietuvos nacionaliniai teisės aktai. | Договір регулюється законодавством України. Литовське законодавство та національні правові акти Литви застосовуються до договірних відносин лише між CPVA та Виконавцем. |
| 16.4. | Jei kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, o kitos Sutarties sąlygos lieka galioti, sutarties šalys įsipareigoja pakeisti ar papildyti šią Sutartį tokiomis nuostatomis, kurios maksimaliai atspindėtų jų tikruosius ketinimus, numatytus negaliojančiomis paskelbtose nuostatose. | У разі визнання будь-якої з умов Договору недійсним, а інші умови Договору залишаються дійсними, сторони договору зобов’язуються змінити або доповнити цей Договір такими положеннями, які б максимально відображали їхні справжні наміри, передбачені у недійсних положеннях. . |

# 17. KITOS SĄLYGOS                                                                               ІНШІ УМОВИ

| 17.1. | Šalys garantuoja ir pareiškia, kad jos: | Сторони гарантують і заявляють, що вони: |
| --- | --- | --- |
| 17.1.1. | sudarė Sutartį sąžiningai, turėdamos tikslą ir siekdamos įvykdyti Sutarties sąlygas ir būdams pajėgios (finansiškai ir turėdamos žmogiškųjų ir kitų reikalingų išteklių bei priemonių) faktiškai įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatytas sąlygas; | уклали Договір добросовісно, з метою та прагненням виконання умов Договору та таким чином, щоб (фінансово та маючи необхідні людські та інші ресурси та засоби) фактично виконати умови, викладені в Договорі та його додатки; |
| 17.1.2. | yra mokios, joms nebuvo iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla (arba jų neplanuojama iškelti prieš juas), o jų likvidavimas neplanuojamas; | є платоспроможними, не перебувають під процедурами банкрутства чи реструктуризації (або не плануються) і не ліквідуються; |
| 17.1.3. | turi visas teises ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bei vykdyti joje numatytus įsipareigojimus; | має всі права та всі необхідні дозволи, згоди, схвалення та повноваження для укладення цього Договору та виконання зобов’язань, передбачених у ній; |
| 17.1.4. | nė viena Sutarties Šalis negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško kitos sutarties šalies sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose; | жодна з Договірних Сторін не може передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам без письмової згоди іншої Договірної Сторони, за винятком випадків, передбачених законами та іншими правовими актами Литовської Республіки; |
| 17.1.5. | visus pagal Sutartį gautus dokumentus ir informaciją laiko konfidencialiais ir neturi teisės jų perduoti jokiai trečiajai šaliai, neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį arba kurios turi būti atskleistos pagal galiojančius teisės aktus, yra perduodamas, skelbiamas ar atskleidžiamas. Jei nepavyksta susitarti dėl to, ar kai kurios Sutarties nuostatos turi būti paskelbtos ar atskleistos, galutinį sprendimą dėl to priima CPVA. Ši sąlyga lieka galiojanti ir po Sutarties nutraukimo ar galiojimo pabaigos. | вважає всі документи та інформацію, отримані за Договором, конфіденційними та не має права передавати їх третім особам, не публікує та не розголошує будь-які положення Договору, за винятком випадків, коли це необхідно для виконання Договору. або які мають бути оприлюднені відповідно до чинного законодавства, передаються, публікуються чи розкриваються. Якщо неможливо дійти згоди щодо того, чи слід опублікувати чи розкрити деякі положення Договору, остаточне рішення приймає CPVA. Ця умова залишається в силі після припинення або закінчення терміну дії Договору. |
| 17.2. | Šioje Sutartyje terminas „raštu“ reiškia pristatymą el. paštu, paštu ar asmeniškai. Ši Sutarties sąlyga netaikoma dokumentams, kurie pagal Šalių teisės aktus turi būti jų pasirašyti ir saugomi popierine forma. | В цьому Договорі термін «письмово» означає доставку електронною поштою, поштою або особисто. Даний пункт Договору не поширюється на документи, які відповідно до законодавства Сторін повинні бути підписані ними та зберігатися в паперовому вигляді. |
| 17.3. | Tiekėjo ir Užsakovo bendravimo kalba yra ukrainiečių kalba. Jei Paslaugų teikėjo darbuotojai nekalba ukrainiečių kalba, Tiekėjas turi užtikrinti vertimą į ukrainiečių kalbą. Vertimo išlaidas turi padengti Paslaugų teikėjas. Šalims susitarus, Sutarčiai gali būti nustatyta kita bendravimo kalba. | Мовою спілкування Виконавця та Замовника є українська мова. Якщо працівники Виконавця послуг не володіють українською мовою, Виконавець повинен забезпечити переклад на українську мову. Витрати на переклад покриває Виконавець послуг. За згодою сторін в Договорі може бути визначена інша мова спілкування. |
| 17.4. | Dokumentai, kuriuos Tiekėjas turi parengti pagal Sutartį, parengiami ukrainiečių kalba, nebent Šalys susitaria kitaip. | Документи, які готує Виконавець за Договором, складаються українською мовою, якщо Сторони не домовилися про інше. |
| 17.5. | Sutartis sudaroma lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Esant prieštaravimams tarp lietuvių ir ukrainiečių kalbų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai. | Договір укладається литовською та українською мовами. У разі конфлікту між литовською та українською мовами пріоритет надається литовській мові. |
| 17.6. | Sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekvieną Sutarties lapą. | Договір укладено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. Сторони підписують кожну сторінку Договору. |
| 17.7. | Šalių susirašinėjimo, susijusio su šios Sutarties sąlygų įgyvendinimu, metu Šalys keičiasi laiškais, ataskaitomis, paklausimais ir pan., kurie siunčiami, bet neapsiribojant: paštu, kurjeriu, faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu. | Під час листування між Сторонами, пов’язаного з виконанням умов цього Договору, Сторони обмінюються листами, звітами, запитами тощо, які надсилаються, але не обмежуються: поштою, кур’єром, факсимільним зв’язком, електронною поштою. |

18. ŠALYS IR PARAŠAI/ СТОРОНИ ТА ПІДПИСИ

| Tiekėjas:/ Виконавець: Pavadinimas Vardas Pavardė pareigos _______________A. V./М. П. «____»_________2______ | Užsakovas/ Замовник: Pavadinimas Vardas Pavardė pareigos _______________A. V./М. П. «____»_________2______ |
| --- | --- |
| CPVA:/CPVA: Direktorės pavaduotoja/ Заступник директора Rasa Suraučienė/ Раса Сураучєне _______________A. V./М. П. «____»_________2___ |  |

Sutarties priedas Nr. 2/Додаток до Договору № 2

TECHNINĖ UŽDUOTIS/ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Sutarties priedas Nr. 3/Додаток до Договору № 3

Šablonas/Шаблон

SĄSKAITOS FAKTŪROS Nr./РАХУНОК-ФАКТУРА №

Data/Дата: _______________

Tiekėjas:/ Виконавець:

Vardas, pavadinimas/Ім'я, назва:

Adresas/Адреса:

Įmonės kodas/Код компанії:

PVM mokėtojo kodas/Код платника ПДВ:

Bankas/Банк:

Banko kodas/Код банку (SWIFT):

Banko sąskaitos (IBAN) Nr./Номер банківського рахунку (IBAN):

Užsakovas/ Замовник:

Vardas, pavadinimas/Ім'я, назва:

Adresas/Адреса:

Įmonės kodas/Код компанії:

CPVA (mokėtojas):/CPVA (платник):

Pavadinimas/Назва: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra/ДП «Центральне агентство з управління проектами»

Adresas: S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius/Адреса: вул. С. Конарскіо, 13, LT-03109 Вільнюс

Įmonės kodas/Код компанії: 126125624

| Paslaugos pavadinimas/Назва послуги | Matavimo vienetas/Одиниця вимірювання | Kiekis/Кількість | Vieneto kaina be PVM, Eur/Ціна за одиницю без ПДВ, євро | Iš viso be PVM, Eur/Разом без ПДВ, євро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Paslaugos pagal sutarties 20__-__-__ Nr. _________ paslaugų priėmimo-perdavimo aktą 20__-__-__ Nr.______ ]/[Послуги за договором від 20__-__-__ № __________ і актом від 20__-__-__ № ____] |  |  |  |  |
| PVM ______% (jeigu taikoma), Eur / ПДВ ______% (якщо застосовується), євро |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM, Eur/Разом з ПДВ, євро |  |  |  |  |

Iš viso turi būti sumokėta/Всього потрібно заплатити ....... Eur/Євро

(suma žodžiais)/(сума прописом)

Sąskaitą išrašė/Рахунок виписали:

Tiekėjo įgaliotas asmuo/Особа, уповноважена Виконавецьом: __________________

(vardas, pavardė, parašas)/(ім'я, прізвище, підпис)

Sąskaitą priėmė/ Рахунок акцептували:

CPVA (mokėtojo) įgaliotas asmuo/ CPVA (платник) уповноважена особа ________________________

(vardas, pavardė, parašas)/(ім'я, прізвище, підпис)

Sutarties  priedas Nr. 4/Додаток до Договору № 4

Šablonas/Шаблон

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.  /АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ №

Дата: _________________

Pagal __ ____ ____ 2__ sutartį Nr. ____________/Відповідно до договору № ____________ вiд __ ____ ____ 2__

I. Tema/Тема

1.   Šiuo aktu patvirtinama, kad/Цей акт підтверджує, що:

1.1. Tiekėjas paslaugas teikė pagal techninę užduotį (Sutarties 2 priedas)/ Виконавець надав послуги згідно технічного завдання (Додаток Договору № 2):

| Paslaugų pavadinimas/Найменування послуг | Kaina, EUR (įskaitant kitus mokesčius)/Ціна, євро (включаючи інші податки) |
| --- | --- |

1.2. Užsakovas priėmė visas paslaugas pagal techninę užduotį (Sutarties 2 priedas)./Замовник прийняв усі послуги згідно технічного завдання (Додаток Договору № 2). Užsakovas patvirtina, kad paslaugos buvo suteiktos laiku ir jos atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; visi reikalingi dokumentai pateikiami taip/Замовник підтверджує, що послуги були надані вчасно та відповідають вимогам, викладеним у Договорі та додатках до нього; надаються всі необхідні документи: __________   ____________________________________________________________________________________

Šalys neturi pretenzijų viena kitai./Сторони не мають претензій одна до одної.

Arba/Або

Nustatyti šie paslaugų teikimo trūkumai/Виявлено наступні недоліки в наданні послуг: ___________________________________

Atsakingas Užsakovo atstovas/Відповідальний представник Замовника : _______________

_______________________________________________________________________________

| (Parašas)/(Підпис) |  | (Vardas, pavardė)/(Iм'я, прізвище) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Teisinė akto galia/Сила правового акта

3.1. Šis aktas surašomas trimis egzemplioriais, kurių visų teisinė galia yra vienoda, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai./Цей акт складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

- Šalių parašai/Підписи сторін

| CPVA/CPVA | Užsakovas/Замовник | Tiekėjas/Виконавець |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė, data ir parašas, antspaudas/Iм'я, прізвище, дата та підпис, штамп | Vardas, pavardė, data ir parašas, antspaudas/Iм'я, прізвище, дата та підпис, штамп | Vardas, pavardė, data, parašas, antspaudas/Iм'я, прізвище, дата, підпис, печатка |

Sutarties  priedas Nr. 5/Додаток до Договору № 5

Tiekėjo pasiūlymas/Пропозиція ВиконавцЯ

Tais atvejais, kai Sutarties specialiųjų sąlygų 1.3. p. nurodytas projektas yra registruotas Ukrainos Tarptautinės techninės pagalbos projektų (programų) registre ir Sutarties objektui netaikomi mokesčiai, muitai ar kitos panašaus pobūdžio rinkliavos, Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1.3 punktas nepildomas.

У випадках, коли у статті 1.3. Особливих умов Контракту зазначений проєкт зареєстровано в Реєстрі проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги Україні та предмет Контракту не обкладається податками, митами, зборами чи іншими подібними платежами, стаття 3.1.3. Особливих умов Контракту не заповнюється.

Mokesčių važtaraščio forma patvirtinta Ukrainos finansų ministerijos 20215 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1307 „Dėl mokesčių važtaraščio formos patvirtinimo ir mokesčių važtaraščio pildymo tvarkos patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Taikoma Ukrainos tiekėjams - PVM mokėtojams, kai Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1. p. nurodytas projektas yra registruotas Ukrainos Tarptautinės techninės pagalbos projektų (programų) registre ir Sutarties objektui netaikomi mokesčiai, muitai ar kitos panašaus pobūdžio rinkliavos.

Форма податкової накладної затверджена наказом міністерства фінансів України № 1307 від 31 грудня 20215 року «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» (актуальна редакція). Стосується українських виконавців - платників ПДВ, коли у статті 1.1. Особливих умов Контракту зазначений проєкт зареєстровано в Реєстрі проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги Україні та предмет Контракту не обкладається податками, митами, зборами чи іншими подібними платежами.

Pastaboje nurodomas pagrindas dėl PVM 0 proc. tarifo taikymo arba PVM netaikymo.

В примітках вказується обгрунтування ставки ПДВ 0% застосування, або незастосування ПДВ.