PIRKIMO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ GARDINO G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

|  | TURINYS |  |
| --- | --- | --- |

- BENDROSIOS NUOSTATOS.

- PIRKIMO OBJEKTAS.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI,  KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA)  APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI.

- TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS IR ŠIFRAVIMAS.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, PATIKSLINIMAS.

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

9. PASIŪLYMŲ   VERTINIMAS, PALYGINIMAS  IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

11. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS

12. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS,  INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ IR PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

13. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

15. PRIEDAI

PRIEDAI:

1 apklausos sąlygų priedas. Pasiūlymo forma.

2 apklausos sąlygų priedas. Techninė specifikacija.

3 apklausos sąlygų priedas. Pirkimo sutarties projektas.

4 apklausos sąlygų priedas. Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas.

5 apklausos sąlygų priedas. Projektų vadovo patirtis.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Akcinė bendrovė ,,Šiaulių energija” (toliau vadinama – perkančiuoju subjektu)  skelbiamos apklausos būdu numato pirkti šilumos perdavimo tinklų Gardino g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau vadinama – darbai arba pirkimas). Perkamų darbų pagrindinis BVPŽ kodas 45222000-9, papildomi BVPŽ kodai 45112400; 45112310;  45112710; 45233200; 7132000.

1.2.  Pirkimas vykdomas vadovaujantis  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) paskelbtu AB „Šiaulių energija“ mažos vertės pirkimų aprašu, patvirtintu  Generalinio direktoriaus 2024-05-08   įsakymu Nr. ISA-62  (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau - Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei  skelbiamos  apklausos (toliau – apklausos) sąlygomis.

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Apraše,  Pirkimų įstatyme bei kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

1.4.  Pirkimą atlieka perkančiojo subjekto pirkimo komisija. Komisija  veikia perkančiojo subjekto vardu  pagal jai suteiktus įgaliojimus, toliau apklausos  sąlygose abu kartu ar atskirai vadinami perkančiuoju subjektu. Į        Komisijos  posėdžius perkantysis subjektas nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus siekiama vadovautis racionalumo principu.  Perkantysis subjektas  gali nuspręsti nesudaryti sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka  Įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte  nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų. Perkantysis subjektas  turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties   sudarymo. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

1.6.  Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas, todėl statybos darbų apmokestinimui taikomas atvirkštinis PVM.

1.7.  Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Pirkimų įstatymo 35 ir 36 straipsnių nuostatas.

1.8.  Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.8.1.  skelbimas apie pirkimą;

1.8.2.  apklausos sąlygos (kartu su priedais);

1.8.3 pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių bus);

1.8.4.  kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

1.9. Šis pirkimas yra mažos vertės ir atliekamas  skelbiamos apklausos  būdu. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruotas tiekėjas.  Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiojo subjekto pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai (pranešimus gaus tas tiekėjo CVP IS naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“).    Šiame punkte nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtinais Pirkimų  įstatyme nurodytais atvejais.

1.10. Šio pirkimo metu nebus deramasi.

1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis: Pirkimų skyriaus pirkimų specialistė Inga Sargūnienė, tel. +370 41 591 224,  el. paštas: inga.s@senergija.lt

2.    PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APŽIŪRA

2.1.  Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.2. Pirkimo objektas – šilumos perdavimo tinklų Gardino g. kvartale, Šiauliuose,  projektavimo ir rekonstravimo darbai nurodyti techninėje specifikacijoje, pateiktoje 2 apklausos sąlygų priede ir pirkimo sutarties projekte, pateiktame 3 apklausos priede.

2.3.   Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Pirkimas atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarka) 4.3 punkte (aplinkos  apsaugos vadybos sistemos reikalavimai nustatyti 3.7.1 punkte).

2.6. Šis pirkimas negali būti vykdomas iš   centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) arba per ją, nes tokio  pirkimo objekto CPO nėra. CPO nėra galimybės viename pirkime nupirkti techninio darbo projekto  parengimo paslaugas  ir tinklų rekonstravimo darbus.

2.7. Perkantysis subjektas suteiks galimybę tiekėjui susipažinti su visa perkančiojo subjekto turima informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekėjo pasiūlymui parengti, taip pat apžiūrėti darbų atlikimo vietą (toliau viskas vadinama - apžiūra), tačiau apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų – kilusius klausimus tiekėjas turi užduoti apklausos sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.  Tiekėjai dėl apžiūros turi CVP IS  priemonėmis, ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pateikti CVP IS priemonėmis prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkantysis subjektas turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą susitikimo laiką. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje.

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI,  KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA)  APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI

3.1.  Perkantysis subjektas šiame pirkime nekelia reikalavimų dėl  tiekėjų, tiekėjų grupės narių ar subtiekėjų  pašalinimo pagrindų nebuvimo, šiame pirkime nebus naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas ar minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.

3.2. Perkantysis subjektas šiame pirkime taiko reikalavimus kvalifikacijai  ir   kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams.

3.3. Tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos). Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos, tačiau šie dokumentai turės būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

3.4.  Dokumentai  patvirtinantys tiekėjo  kvalifikacijos atitiktį  ir  atitiktį kokybės vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams nurodyti 1 ir  2  lentelėse yra teikiami su pasiūlymu.

3.5.  Perkantysis subjektas šiame pirkime  taikys Aprašo 27.9 punkto nuostatas ir vertins tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas.

3.6.  Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys reikalavimus, yra šie:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Teisė verstis veikla: |  |  |
| 3.6.1. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis šiais šilumos įrenginių eksploatavimo darbais, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti: - šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai; - šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai. Reikalaujamos veiklos teisinis pagrindas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (aktualia redakcija) patvirtintų asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 1 skyriaus 2-4 punktais. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. | Patvirtinantys dokumentai: Valstybinės Energetikos reguliavimo tarybos (VERT ar buvusios VEI) atestatai arba teisės pripažinimo dokumentai, suteikiantys tiekėjui teisę verstis šiame punkte nurodytais šilumos įrenginių eksploatavimo darbais. Jeigu tiekėjas yra registruotas Lietuvos Respublikoje, perkantysis subjektas iš jo nereikalauja pateikti dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo. Pirkimų komisija tikrina duomenis apie tiekėją viešai ir nemokamai prieinamoje nacionalinėje duomenų bazėje: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public Jeigu dėl sistemos techninių trikdžių komisija neturės galimybės patikrinti viešai prieinamuose registruose duomenų apie tiekėją, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Užsienio šalies - Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų ir jų padalinių kvalifikaciją įrodantį dokumentą (atestatą), kad jis atitiktų keliamą reikalavimą, turi patvirtinti VERT (https://www.vert.lt). Kompetentingų Lietuvos ar užsienio institucijų išduodami kvalifikaciją įrodantys dokumentai privalo būti išduoti iki perkančiojo subjekto nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino. Užsienio tiekėjas turi pareigą po supaprastinto pirkimo paskelbimo kaip įmanoma greičiau per protingą laiką kreiptis į VERT su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Jei juridinis asmuo pasiūlymų pateikimo terminui dar neturi VERT išduoto teisės pripažinimo dokumento, pageidautina, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu pateiktų VERT pateikto prašymo (su gavimo žyma), dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo, kopiją. VERT išduoto teisės pripažinimo dokumentą užsienio tiekėjas privalės perkančiajam subjektui pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Pateikiama skaitmeninės dokumentų kopijos ir (ar) dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. |
| II. Tiekėjo techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: |  |  |
| 3.6.2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbus vykdys patyrę bei atitinkama tvarka kvalifikuoti specialistai, nurodyti 3.6.2.1 – 3.6.2.2 papunkčiuose: | Pateikiamas užpildytas apklausos sąlygų 4 priedas, kuriame pateikiamas tiekėjo privalomų pasitelkti specialistų sąrašas ir nurodomi kiekvieno specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (nurodant siūlomo specialisto kvalifikaciją įrodančio dokumento numerį), pagal kiekvieną 3.6.2 punkto papunktį (3.6.2.1 – 3.6.2.2). |
| 3.6.2.1. | Bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas**, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statinių grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikatorius“) „Inžineriniai tinklai“ pogrupyje „šilumos tinklai“. | Patvirtinantys dokumentai: 1) Statybos sektoriaus vystymo agentūros (toliau – SSVA) (iki 2022-05-01 buvęs VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“) išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas* Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti dokumentų dėl specialisto atitikties šiam reikalavimui įrodymo, jei specialistas nėra užsienio šalies specialistas. Pirkimų komisija tikrina duomenis apie tiekėją viešai ir nemokamai prieinamoje nacionalinėje duomenų bazėje: https://www.ssva.lt/cms/paslaugos/atestavimas Jeigu dėl techninių trikdžių komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją/specialistą, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Pateikiama skaitmeninės dokumentų kopijos ir (ar) dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis |
| 3.6.2.2. | Bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto vadovo** pareigas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statinių grupės (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikatorius“) „Inžineriniai tinklai“ pogrupyje „šilumos tinklai“ ir kuris per paskutinius 5 (penkis) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos būtų ėjęs neypatingojo statinio projekto vadovo**, kaip tai apibrėžia Lietuvos respublikos Statybos įstatyme, pareigas bent viename tinkamai įgyvendintame projekte***, pagal kurį būtų pastatytas/ rekonstruotas/ kapitaliai suremontuotas pramoniniu būdu izoliuotas šilumos tiekimo tinklas, kurio ilgis ne trumpesnis nei 12 m ir kurio bent dalis buvo ne mažesnio nei DN150 mm skersmens. Statinio projekto vadovo paslaugų teikimo projekte pradžios ir pabaigos laikotarpis turi patekti į paskutinius 5 (penkis) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. | Patvirtinantys dokumentai: 1) SSVA (iki 2022-05-01 buvęs VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“) išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas* Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti dokumentų dėl specialisto atitikties šiam reikalavimui įrodymo, jei specialistas nėra užsienio šalies specialistas. Pirkimų komisija tikrina duomenis apie tiekėją viešai ir nemokamai prieinamose nacionalinėse duomenų bazėse: https://www.ssva.lt/cms/paslaugos/atestavimas Jeigu dėl techninių trikdžių komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją/specialistą, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Pateikiama skaitmeninės dokumentų kopijos ir (ar) dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. 2) užpildytas apklausos sąlygų 5 priedas, kuriame pateikiamas tinkamai įgyvendintų projektų, pagal kuriuos būtų pastatyti/ rekonstruoti/ kapitaliai suremontuoti pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo tinklai, ne trumpesni nei 12 m ir kurių bent dalis buvo ne mažesnio nei DN150 mm skersmens ir kuriuose specialistas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ėjo statinio projekto vadovo pareigas, sąrašas. 3) Sąraše nurodytų užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos apie tinkamai suteiktas specialisto paslaugas. Pateikiamoje užsakovo pažymoje turi būti nurodyta: įgyvendinto projekto pavadinimas, sutarties (-ių), numeris ir sudarymo data, užsakovo pavadinimas ir kontaktinis asmuo, projekto vadovo paslaugų teikimo deklaruojamame projekte pradžios ir pabaigos data (metai/ mėnuo), pagal deklaruojamą projektą pastatytų/ rekonstruotų/ kapitaliai suremontuotų pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis ir diametrai, užsakovo patvirtinimas, kad siūlomas asmuo, nurodant vardą ir pavardę, buvo užsakovo pažymoje nurodyto projekto vadovu ir projektas įgyvendintas tinkamai. Perkantysis subjektas, vertindamas tiekėjo pateiktą informaciją apie įvykdytą projektą, gali paprašyti ir kitų dokumentų, įrodančių pateiktą informaciją. Pateikiama skaitmeninės dokumentų kopijos ir (ar) dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. |

* Užsienio šalių specialisto - Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis,  piliečio  kvalifikaciją įrodantį dokumentą (atestatą), kad jis atitiktų  keliamą reikalavimą,  turi  patvirtinti SSVA (https://www.ssva.lt/cms/paslaugos/atestavimas).      Kompetentingų Lietuvos ar užsienio institucijų išduodami kvalifikaciją įrodantys  dokumentai  privalo būti išduoti iki perkančiojo subjekto  nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino.    Užsienio šalies specialistas turi pareigą po supaprastinto  pirkimo paskelbimo kaip įmanoma greičiau per protingą laiką kreiptis į SSVA su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą.  Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ ir jo pakeitimais.

Jei specialistas  pasiūlymų pateikimo terminui  dar  neturi SSVA išduoto  teisės pripažinimo dokumento,    pageidautina, kad tiekėjas   kartu su pasiūlymu pateiktų    SSVA pateikto  prašymo (su gavimo žyma), dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo, kopiją. SSVA išduoto  teisės pripažinimo dokumentą tiekėjas  privalės perkančiajam subjektui pateikti  iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

** Tiekėjo siūlomų specialistų atestatai atitiks reikalavimus, ir tuo atveju, jei jie apims daugiau statinių grupių ar pogrupių, arba bus aukštesnės kategorijos, nei reikalaujama.

*** Atitinkamai atitiks reikalavimus ir įgyvendinti projektai, kuriuose  specialistas ėjo aukštesnės kategorijos - ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas.

3.7.  Reikalaujamos  kokybės vadybos sistemos ir  aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai bei reikalaujami dokumentai   ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus yra šie:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamos kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.7.1. | Atlikdamas pagal sutartį statybos darbus srityje „Inžineriniai tinklai“ pogrupyje „šilumos tinklai“ tiekėjas taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti | Pateikiama: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas ar kitas aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas, pagrįstas atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, ar kitas tiekėjo lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymas, patvirtinantis, kad jo siūlomos kokybės vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus kokybės vadybos užtikrinimo standartus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

3.8. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

3.9.  Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto (fizinio ar juridinio asmens), kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, pirkimo vykdytojas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones (sutarčių, susitarimų ar kitų dokumentų kopijos ar kiti dokumentai).

3.10.  Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama  visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.11. Jeigu tiekėjas ketina pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti specialistą – fizinį asmenį (kurio kvalifikacija remiasi kad atitiktų keliamą reikalavimą), tačiau laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju neketina jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti nurodomas kaip ūkio subjektas  ir nurodomas pasiūlymo formos 5 lentelėje. Šiame punkte nurodytas ūkio subjektas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (įrodymus), kad jo ištekliai bus prieinami ir galimi naudoti visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį).

3.12. Jeigu tiekėjas ketina pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti kvazisubtiekėją, t. y. specialistą – fizinį asmenį (kurio kvalifikacija remiasi kad atitiktų keliamą reikalavimą), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, jis turi būti nurodytas pasiūlyme kaip siūlomas specialistas ir tiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su šiuo specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą, arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir, kad laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas. Šiuos dokumentus tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu. Šis asmuo nurodomas pasiūlymo formos 7  lentelėje.

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų  grupė. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija).

  - Jungtinės veiklos sutartyje turi būti:

    - nurodyti konkretūs kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant su perkančiuoju subjektu numatomą sudaryti pirkimo sutartį;

    - jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties partnerių atsakomybę už prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą;

    - numatyta, kuris partneris (toliau – atsakingas partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su šiais klausimais susijusią informaciją).

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusiu  ir pasiūlius sudaryti pirkimo – pardavimo  sutartį (toliau - pirkimo sutartis), ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

5.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesnei kaip 4 000,00 Eur (keturių tūkstančių eurų) dydžio sumai eurais.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduotą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus.

5.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto saugų elektroninį parašą perkantysis subjektas turi galėti nekliudomai patikrinti. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio užtikrinimo apmokėjimą, kopiją

5.3. Užtikrinimas turi būti išduotas perkančiajam subjektui kaip vienas užtikrinimas visai reikalaujamai sumai. Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – turi būti pateiktas vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (toliau – Užtikrinimas) visų tiekėjų grupės narių vardu.

5.4.Užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

5.4.1. suma, kuria užtikrinamas pasiūlymo galiojimas (ne mažesnė kaip nustatyta šiame pirkimo sąlygų skyriuje);

5.4.2. užtikrinimo sumos gavėjas – perkantysis subjektas;

5.4.3. tiekėjo, kuriam išduodamas užtikrinimas, pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, užtikrinime turi būti nurodyti visų grupės narių pavadinimai (vienas tiekėjų  grupės narys gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei kartu pateikiamas užtikrinimą išdavusios organizacijos patvirtinimas, kad jis galioja visiems tiekėjų grupės nariams);

5.4.4. informacija, kad užtikrinimas galioja ne trumpiau nei nustatyta konkurso sąlygų 6.17 punkte, t. y. ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos;

5.4.5. sąlyga, kad užtikrinimą išdavusi organizacija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti perkančiajam subjektui užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavusi perkančiojo subjekto pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudama, kad perkantysis subjektas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkantysis subjektas pažymės, jog egzistuoja viena iš 5.5 punkte nurodytų sąlygų, įvardydama atitinkamą sąlygą.

5.5. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

5.5.1. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

5.5.2. laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktas sąlygas ir pirkimo sutarties projektą. Jei iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko jis nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;

5.5.3. laimėjęs pirkimą ir pasirašęs pirkimo sutartį tiekėjas per sutartyje nustatytą terminą nepateikia pirkimo sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento atitinkančio  pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas;

5.5.4. perkančiajam subjektui  paprašius tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikia jokio pagrindimo;

5.5.5. tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atsisako pateikti arba per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikia kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų arba be pagrįstų priežasčių nepatikslina pateiktų duomenų.

5.6. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, tiekėjas gali prašyti perkančiojo subjekto patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkantysis subjektas atsako tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiojo subjekto neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajam subjektui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

5.7. Pirkimo procedūrų metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, perkantysis subjektas gali prašyti tiekėjus pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša perkančiajam subjektui, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiojo subjekto prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

5.8. Perkantysis subjektas atsisako reikalavimų pagal pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą esant bent vienai iš šių sąlygų:

5.8.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir tiekėjas jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

5.8.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

5.8.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

5.8.4. pirkimo procedūros baigiasi kitais PĮ numatytais atvejais.

5.9. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkantysis subjektas jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS IR ŠIFRAVIMAS

6.1.Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

6.2. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS.   Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.  Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt.).

6.3. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad visas pateiktas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu.  Visi dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt).

6.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Teikiant ne lietuvių kalba išrašytus dokumentus prie jų būtina pridėti vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu bus laikomas tinkamu patvirtinimu.

6.5. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajam subjektui  tik vieną pasiūlymą, (nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis)).  Pasiūlymas turi būti teikiamas visam  pirkimo objekte  nurodytam  darbų  kiekiui.

6.6. Perkantysis subjektas neleidžia tiekėjui pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

6.7. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir įteikimu, perkantysis subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių išlaidų. Perkantysis subjektas neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.

6.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant  pasiūlymo formą,   parengtą pagal 1 apklausos sąlygų priedą lentelę ir  pridedant  pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų („prisegtų“) dokumentų ir duomenų visuma.  Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų.

6.9. Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

6.9.1.   užpildyta  pasiūlymo forma,  parengta pagal  1 apklausos sąlygų   priedą;

6.9.2.   jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.9.3.   dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.9.4. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas elektronine forma, pateikiamas atskiru failu, kaip nurodyta konkurso sąlygų 5 skyriuje;

6.9.5.  užpildyti ir pasirašyti apklausos sąlygų  4 priedas „Už pirkimo sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas“ ir  5 priedas „Projektų vadovo patirtis“ bei  dokumentai  patvirtinantys tiekėjo  kvalifikacijos atitiktį  apklausos sąlygų 3.6 punkte keliamiems reikalavimams (šiame punkte nustatytais atvejais);

6.9.6.  dokumentai  patvirtinantys tiekėjo atitiktį kokybės vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams nurodyti apklausos sąlygų  3.7 punkte;

6.9.7.  jei ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remsis, kad atitiktų apklausos sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus - dokumentai, įrodantys, kad tiekėjui vykdant pirkimo sutartį, ūkio subjektų ištekliai, kurių pajėgumais jis remiasi, bus prieinami visą sutarties galiojimo laikotarpį;

6.9.8. jei ketinama pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti kvazisubtiekėją (kaip aprašyta apklausos sąlygų 3.12 punkte) - dokumentas apie ketinimą pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti kvazisubtiekėją, t. y. specialistą – fizinį asmenį, kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir, kad laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas;

6.9.9.  kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga.

6.10.  Pasiūlyme nurodoma  kaina  turi būti apskaičiuota  ir išreikšta taip, kaip nurodyta  1 apklausos sąlygų  priede „Pasiūlymo forma“. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą apklausos  sąlygų 2 priede nurodytą pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, į pirkimo sutarties sąlygose numatytą atsiskaitymo už atliktus darbus terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus.  Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos, įskaitant  atsiskaitymo dokumento  pateikimo elektroniniu būdu išlaidas.

6.11. Pasiūlyme galutinė  kaina   nurodomos dviejų  skaitmenų po kablelio tikslumu.  Kainos apvalinamos pagal aritmetines taisykles.

6.12.  Tiekėjas pasiūlyme  privalo aiškiai nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos  ir kuri informacija,  vadovautis Pirkimų įstatymo  32 straipsnio 2 dalimi,  yra konfidenciali.  Konfidencialią informaciją (dokumentus) tiekėjas nurodo pasiūlymo formos, parengtos pagal apklausos sąlygų 1 priedą,  4 lentelėje. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja teisės aktai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.  Jeigu perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašys tiekėjo įrodyti, kodėl jo nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas, per perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos,  nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

6.13. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti  subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi. Informaciją apie   subtiekėjus tiekėjas nurodo pasiūlymo formos, parengtos pagal 1 apklausos sąlygų  priedą, 6 lentelėje.  Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, laimėjęs tiekėjas įsipareigoja perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas perkantįjį subjektą privalės informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos tiekėjas ketina pasitelkti vėliau.

6.14. Pasiūlymas turi būti pateiktas  iki  2026 m. vasario  11 d.  9 val. 00 min. Lietuvos Respublikos laiku.

6.15. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimtinas ir nenagrinėjamas. Perkantysis subjektas neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.

6.16. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

6.17. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose, t. y. 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.   Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

6.18.   Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba   atšaukti savo pasiūlymą.

6.19. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas, jei tiekėjas to pageidauja.  Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

6.19.1.  iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis,    pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf;

6.19.2 per 30 min. po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo perkantysis subjektas  galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu (info@senergija.lt)  arba raštu (adresu AB “Šiaulių energija”, Sekretoriatas. Pramonės g.10  LT-78502, Šiauliai). Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais.

6.20. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas  negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu  ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas  tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

7.   PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS,  PATIKSLINIMAS

  - Jei tiekėjas teikia paklausimų dėl pirkimo dokumentų, perkantysis subjektas teikia  pirkimo dokumentų paaiškinimus ar patikslinimus. Tiekėjai prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo dokumentus gali pateikti ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Paaiškinimai ar patikslinimai, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali būti teikiami ir perkančiojo subjekto iniciatyva.

  - Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiojo subjekto iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu. Paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus. Perkantysis subjektas nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti sąlygas.

  - Perkantysis subjektas privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

### 7.4.1. jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 1 (vienai)  darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors jų buvo paprašyta laiku;

### 7.4.2. jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, Reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

### 7.5. Perkantysis subjektas, pratęsdamas pasiūlymų pateikimo terminą 7.4. punkte nurodytais atvejais, privalo atsižvelgti į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, perkantysis subjektas pasiūlymų pateikimo termino gali nepratęsti.

### 7.6. Perkantysis subjektas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

### 7.7. Jei gauta pretenzijų – į jas atsakoma Pirkimų įstatymo 109 straipsnyje nurodyta tvarka ir terminais, įvertinant, ar dėl pateikto atsakymo į pretenziją būtini pirkimo dokumentų patikslinimai. Jei taip, jie teikiami apklausos sąlygų 7.2. – 7.5. punktuose nustatyta tvarka ir terminais..

8.    SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS  PROCEDŪRA

8.1.  Pradinis susipažinimas su  elektroninėmis priemonėmis, naudojantis  CVP IS,   pateiktais pasiūlymais įvyks 2026 m. vasario 11  d. po 9 val.  30 min. Lietuvos Respublikos laiku perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje.

8.2. Jei prieš susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio)   pradžią dar yra likę užšifruotų pasiūlymų, kuriems nebuvo pateiktas slaptažodis CVP IS priemonėmis, Komisija įsitikina, ar slaptažodis nėra pateiktas kitomis priemonėmis, t. y. oficialiu elektroniniu paštu, faksu ar raštu (kaip nurodyta apklausos sąlygų  6.19.2. punkte).

8.3.  Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Apie protokolu (ar kita forma) įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

9.   PASIŪLYMŲ   VERTINIMAS, PALYGINIMAS  IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Pirkimui pateiktus dalyvių pasiūlymus nagrinėja, įvertina ir palygina Komisija. Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros tiekėjai nedalyvauja.

9.2. Pasiūlymų vertinimo metu Komisija  gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas. Komisija gali iš karto atmesti pasiūlymus, kuriuose pasiūlytos per didelės  ir perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos,  šių pasiūlymų  netraukiant į pasiūlymų eilę  nurodytą apklausos sąlygų 11.1 punkte.

9.3. Šio pirkimo metu nebus deramasi.

9.4. Komisija taikys Aprašo 27.9 punkto nuostatas ir vertins tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas.    Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta Pirkimų įstatymo 58 straipsnyje ir šio pirkimo apklausos sąlygose, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai.

9.5. Komisija įvertina dalyvio, kurio pasiūlymas nustatomas kaip galimas laimėtojas,   atitiktį  kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus, atitiktį reikalaujamiems  kokybės vadybos sistemos ir   aplinkos  apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams patvirtinančius dokumentus, jei reikalinga, vadovaujasi apklausos sąlygų 9.7 punktu,   priima sprendimą dėl  šio dalyvio atitikties reikalavimams ir   ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu jam praneša apie patikrinimo rezultatus.

9.6. Komisija vertina, ar pasiūlymas  atitinka kitus nustatytus reikalavimus.

9.7. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti  dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.  Komisija, vertindama  pasiūlymus radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvio per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos  sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos   sudedamųjų dalių arba papildyti kainą   naujomis dalimis.

9.8.  Komisija patikrina ar pasiūlyta kaina  nėra  per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina.

9.9. Komisija  įvertina ar dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina neatrodo neįprastai maža. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina atrodo neįprastai maža, perkantysis subjektas Pirkimų įstatymo 66 straipsnyje nustatyta tvarka prašo dalyvio pagrįsti neįprastai mažą kainą.

9.10.   Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

9.10.1.  dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose  nustatytų  kvalifikacijos reikalavimų ir   kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų;

9.10.2. dalyvio pasiūlymas neatitinka  pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir sąlygų;

9.10.3. dalyvis  per perkančiojo subjekto nurodytą terminą nepatikslino, nepapildė bei nepaaiškino pasiūlymo  ir (ar) neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų, kaip nurodyta apklausos sąlygų 9.7 punkte;

9.10.4. jame  pasiūlyta kaina yra per didelė ir  perkančiajam subjektui nepriimtina;

9.10.5. perkančiajam subjektui paprašius dalyvio pagrįsti neįprastai mažą kainą,  dalyvis nepagrindė ar netinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą;

9.10.6. tiekėjas nepratęsia pasiūlymo galiojimo ir (ar), jei taikoma, nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo;

9.10.7. netenkinami konkurso sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu (kai taikoma);

9.10.8. kitais  Aprašo,  Pirkimų įstatymo ir (arba) pirkimo dokumentuose nurodytais atvejais.

10. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

10.1.  Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal pasiūlymo kainą.

10.2. Pasiūlymuose nurodytos kainos   bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos    nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

11.  PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS

11.1. Komisija, šiose apklausos sąlygose nustatyta tvarka įvertinusi pateiktus pasiūlymus,  nustato pasiūlymų eilę  ir laimėjusį pasiūlymą. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti dėl pirkimo dokumentuose nurodytų priežasčių. Kadangi šiame pirkime numatytas  Aprašo 27.9 punkto nuostatų taikymas, kad bus vertinamas  tik tas pasiūlymas, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas,  pažymima kurie pasiūlymai nebuvo vertinti  (jei pasiūlymų eilėje yra daugiau nei vienas pasiūlymas).

11.2. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (t. y. kainų didėjimo tvarka). Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas. Pirmasis pasiūlymų eilėje esantis tiekėjas (o jeigu ji nesudaroma – vienintelis pasiūlymą pateikęs ar vienintelis likęs nepašalintas tiekėjas) skelbiamas pirkimo laimėtoju. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajam subjektui nepriimtina.

12. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS,  INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ IR PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

12.1.  Perkantysis subjektas   dalyviams   ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie  priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis,   pateikia Pirkimų įstatymo 68 straipsnio  2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta atliekant pirkimo procedūrą, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą (kai jis taikomas).

12.2.  Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

12.3. Jei priimamas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo – suinteresuotieji dalyviai apie tai informuojami, nurodant tokio sprendimo priežastis.

12.4.    Perkantysis subjektas dalyvį, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs,  sudaryti pirkimo sutartį kviečia   raštu ir jam nurodo  laiką, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.  Pirkimo sutarčiai sudaryti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

12.5. Laimėjusį pasiūlymą pateikęs dalyvis privalo sudaryti pirkimo sutartį per perkančiojo subjekto nurodytą terminą.

12.6.   Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį  Pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu toks tiekėjas gali būti pripažintas laimėtoju. Prieš siūlant sudaryti pirkimo sutartį, perkantysis subjektas atliks apklausos sąlygų 9.9. punkte  nurodytą procedūrą.

12.7.  Kadangi  atidėjimo terminas netaikomas, pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant.

12.8. Pasirašant,  nutraukiant, vykdant ir keičiant pirkimo sutartį, perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas bus vykdomas ne CVP IS priemonėmis.

13. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1.  Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Pirkimų įstatymo VII skyriuje.

14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

14.1.  Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias apklausos sąlygas. Pirkimo sutarties projekto sąlygos yra privalomos šio   pirkimo dalyviams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.

14.2. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas  apklausos sąlygų 3 priede.

Apklausos sąlygų 1 priedas

[PASIŪLYMO FORMOS PAVYZDYS]

Herbas arba prekių ženklas

_____________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Šiaulių energija“

PASIŪLYMAS

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ GARDINO G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių įmonių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos* * jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiamas įgaliojimas |  |
| Ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, narys atstovaujantis grupei (pildoma jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1)   skelbime ir skelbiamos apklausos sąlygose (kartu su priedais);

2)  kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2  Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Mes siūlome pirkti darbus,  kurie   visiškai atitinka pirkimo dokumentuose  nurodytus  reikalavimus,  šia kaina:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Viso kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ### Šilumos perdavimo tinklų Gardino g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo paslaugos, nurodytos techninės specifikacijos 2 priede „Techninė specifikacija“ | kompl. | 1 |  |
| 2. | ### Šilumos perdavimo tinklų Gardino g. kvartale, Šiauliuose, darbai, nurodyti 2 priede „Techninė specifikacija“ | kompl. | 1 |  |
| IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
| PVM* (_____ %) |  |  |  |  |
| IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:______________________________.

5.    Pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| (...) |  |  |
| 6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 4 lentelė |  |  |
| Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreti informacija; Priežastis, kodėl informacija yra konfidenciali (tiekėjas gali pateikti paaiškinimą atskiru dokumentu); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“). |

Pastabos. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, nurodyta Pirkimų įstatymo 32 str. 2 d. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai,  kurių pajėgumais tiekėjas remsis, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Pirkimo sąlygų punkto (-ų) numeris, kuriame aprašyti reikalavimai, kuriems pasitelkiamas ūkio subjektas | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų aprašymas | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų pirkimo sutartyje dalis procentais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |

Pastaba. Šioje lentelėje nurodyti ūkio subjektai su pasiūlymu privalo pateikti   dokumentus (įrodymus), kad jo ištekliai bus prieinami ir galimi naudoti visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį).

- Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (pildoma, jeigu subtiekėjai pasitelkiami ir tiekėjui yra žinomi):

6  lentelė

| Pirkimo dalies, kuriai vykdyti pasitelkiamas subtiekėjas, numeris | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamų įsipareigojimų aprašymas | Subtiekėjui perduodamų įsipareigojimų pirkimo sutartyje dalis procentais |
| --- | --- | --- | --- |

- Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos specialistus – kvazisubtiekėjus  (pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistą (–us), kuriuo bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jis dar nėra tiekėjo  ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,   darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

7 lentelė

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą (–us) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| (...) |  |  |

- Patvirtiname, kad  pasiūlymą teikiantis tiekėjas ir ūkio subjektas, kurių pajėgumais tiekėjas remsis, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, neturi   pašalinimo pagrindo nurodyto  Viešųjų pirkimų įstatymo 46 STR. 21  punkte:

„Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“

| Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame |
| --- |
| ______________________________________________________________________ |  |
| (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) |  |

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Pasirašydamas šį pasiūlymą tvirtinu, kad pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

______________________________      ____________           ______________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų                                         (Vardas ir pavardė)

pavadinimas)

Apklausos sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Pateikiama  atskiruose   failuose „Technine specifikacija“ ir techninės specifikacijos priedai)

Apklausos sąlygų 3 priedas

[PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS]

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ GARDINO G.  KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. __

Šiauliai                                                     	  2026-02-__

AB ,,Šiaulių energija”, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 245358580, toliau sutartyje vadinama Užsakovu, atstovaujama _______, veikiančio pagal ____, ir

____, registruota adresu ______, juridinio asmens kodas _______, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama _________, veikiančio pagal __________, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią šilumos perdavimo tinklų Gardino g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų   pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl šių sąlygų:

- SUTARTIES AIŠKINIMAS

  - Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

  - Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas žodžiais.

  - Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, mėnesiais.

  - Sutarčiai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Pirkimų įstatymas).

  - Nuoroda į bet kurį įstatymą, Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą suprantama kaip nuoroda į to įstatymo, Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto aktualią redakciją (su visais pakeitimais, padarytais bet kuriuo Sutarties galiojimo metu).

- SUTARTIES DALYKAS

  - Vadovaujantis 2026-__-__ Užsakovo skelbiamos apklausos sąlygomis Nr.__ (toliau – Apklausos
sąlygos) ir 2026-__-__ Rangovo pasiūlymu Nr. _ (toliau – Pasiūlymas), kuris 2026-__-__ pripažintas laimėjusiu, šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti šilumos perdavimo tinklų Gardino g. kvartale, Šiauliuose,  projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau kartu ir atskirai – Darbai), detalizuotus Sutarties 1 priede (toliau - Techninė specifikacija), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Techninėje specifikacijoje nurodyta Darbų apimtis (preliminarūs statinių rodikliai, paslaugų, statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų apimtys) yra preliminari ir nelaikoma faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovas pagal Sutartį įsipareigoja atlikti, kiekiu. Riziką dėl galimo Darbų kiekių svyravimo prisiima Rangovas. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo Sutartyje nurodyto Darbų kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į fiksuotą Sutarties kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio fiksuota Sutarties kaina nebus keičiama. Didesni atliktų Darbų kiekiai nebus laikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Už visą Sutartyje numatytą Darbų kiekį Užsakovas sumokės fiksuotą Sutarties kainą, jeigu faktinis bei Apklausos sąlygose ir Sutartyje nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, kuri detalizuota Darbų sąmatoje.

  - Rangovas Darbus atlieka savo jėgomis ir darbo priemonėmis, naudodamas naujas medžiagas, laikydamasis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų (potvarkių, taisyklių, kitų poįstatyminių aktų) reikalavimų. Rangovas užtikrina, kad sutartiniai įsipareigojimai vykdant šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbus bus vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai:

    - projektavimo darbų pradžia  – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - projektavimo darbai ir statybos leidimo gavimas – ne vėliau kaip per 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo;

    - statybos darbų pradžia – nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos;

    - vamzdynų montavimo darbų pabaiga, tranšėjų užkasimas ir paruošimas gerbūvio atstatymo darbams   – ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d., gerbūvio atstatymo darbai – ne vėliau kaip iki 2026 m. rugpjūčio 14 d.;

    - šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės sumontuotais vamzdynais – ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d.;

    - statybos procedūrų užbaigimo data – ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 14 d.;

    - šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos erdvinių duomenų parengimas ir žymos padarymas – ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 15 d.;

    - galutinis visų Darbų įvykdymo terminas – ne vėliau kaip 2026 m. spalio 15 d.

- SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Visi atsiskaitymai tarp Šalių pagal Sutartį vykdomi eurais (Eur).

  - Pradinės sutarties vertė be PVM: ___ Eur (skaičius žodžiu).

  - Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

  - Fiksuota Sutarties kaina be PVM: ___ Eur (skaičius žodžiu), PVM (__ proc.) – ___ (skaičius žodžiu), iš viso su PVM – ___ Eur (skaičius žodžiu).

  - Atskirų Darbų kaina detalizuojama Darbų sąmatoje, kurią Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo.

  - Fiksuota Sutarties kaina arba neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina perskaičiuojama tokia tvarka:

    - dėl pasikeitusių mokesčių:

      - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama fiksuota Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, fiksuota Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

      - pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Šalių susitarimo PVM bus apskaičiuojamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu;

      - PVM tarifo dydis keičiamas tik tai daliai Darbų, kurie atliekami po Sutartyje nurodytų PVM dydžio pasikeitimą įtakojančių aplinkybių atsiradimo;

    - dėl bendro kainų lygio kitimo:

      - duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ skelbiamas indeksas. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje skelbiamas indeksas – statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“) (toliau – Indeksas);

      - perskaičiavimo formulė:

Nfk = FK x Kn/Ki;

Nfk – perskaičiuota neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina, skaičiuojama keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

FK – neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina

Kn – perskaičiavimo mėnesį žinomas paskutinis kainos Indeksas;

Ki – Sutarties sudarymo metu galiojęs Indeksas (arba paskutinio perskaičiavimo dienos kainos Indeksas);

      - neišpirktų pagal Sutartį Darbų kainos perskaičiavimas atliekamas suinteresuotos Šalies prašymu, praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos ir kai Indeksas pakinta 5 (penkiais) ar daugiau procentų lyginant su Valstybės duomenų agentūros paskelbtu Sutarties pasirašymo dienos Indeksu (Sutarties pasirašymo dienos statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“ yra ______); [nurodoma pasirašant Sutartį]

      - neišpirktų pagal Sutartį Darbų kainos perskaičiavimas dėl bendro kainų lygio kitimo įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių;

      - neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina gali būti didinama padidėjus kainų lygiui ir mažinama, jeigu lygis mažėja;

      - jei Darbų atlikimas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą, Rangovas netenka teisės į neišpirktų pagal Sutartį Darbų kainos perskaičiavimą dėl kainų lygio padidėjimo, tačiau visais atvejais neišpirktų pagal Sutartį Darbų kaina turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio mažėjimo.

  - Fiksuota Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Į fiksuotą Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimo išlaidas.

  - Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkštinis PVM. PVM apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

  - Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos elektroniniu būdu Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

  - Už tinkamai ir laiku Sutartyje nustatyta tvarka atliktus Darbus (dalį atliktų ir perduotų Darbų) Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui į Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo Sutarties 4.9 punkte nustatyta tvarka. Kartu su PVM sąskaita faktūra Rangovas turi pateikti Šalių pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto kopiją. Mokėjimo data laikoma Užsakovo mokėjimo operacijos įvykdymo data.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias pagrįstas nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas nedelsiant informuoja Rangovą.

- DARBŲ ATLIKIMAS IR JŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

  - Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos parengti kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (toliau – Darbų grafikas) bei suderinti jį su Užsakovu. Darbų grafiko vykdymą kontroliuoja Užsakovo už Sutarties vykdymą paskirtas atsakingas asmuo, statybos darbų vadovas ir bendrųjų bei specialiųjų statybos darbų techninis prižiūrėtojas. Statybos darbų vadovas ir bendrųjų bei specialiųjų  statybos darbų techninis prižiūrėtojas apie Rangovo įsipareigojimų nesilaikymą Užsakovą (Užsakovo už Sutarties vykdymą paskirtą atsakingą asmenį) informuoja raštu. Darbų grafiko pakeitimas yra galimas tik bendrųjų statybos darbų techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui pritarus, nekeičiant Sutartyje numatytų Darbų terminų.

  - Atliktų Darbų faktiniai kiekiai perduodami Šalims pasirašant atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Aktas) ir nustatytos formos pažymą (Forma Nr. 3, toliau - Pažyma) apie atliktų Darbų vertę. Rangovas Aktus ir Pažymas teikia Užsakovui ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio pabaigos likus 3 (trims) darbo dienoms. Aktą iš Rangovo pusės pasirašo statybos darbų vadovas, o iš Užsakovo pusės – bendrųjų statybos darbų techninis prižiūrėtojas, specialiųjų statybos darbų techninis prižiūrėtojas ir AB „Šiaulių energija“ technikos direktorius ar kitas AB „Šiaulių energija“ vadovo įgaliotas asmuo.

  - Užsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo įsipareigojimai.

  - Atliktų Darbų perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti Aktą. Užsakovas privalo apžiūrėti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasirašyti Aktą ir jį grąžinti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto gavimo arba nurodyti priežastis, dėl kurių Aktas negali būti pasirašomas.

  - Užsakovas, atliktų Darbų priėmimo metu pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti Rangovui. Šalys šiuo atveju surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir techninės priežiūros vadovų nurodyti technologiškai būtini terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita. Jeigu Rangovas šios pareigos nepradeda vykdyti laiku arba neįvykdo, Užsakovas turi teisę ištaisyti Darbų trūkumus savo jėgomis ir (arba) pasitelkęs trečiuosius asmenis, o Rangovas turi atlyginti Užsakovo turėtas išlaidas ir (arba) patirtus nuostolius dėl tokių trūkumų šalinimo.

  - Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal suderintą Darbų grafiką, pagrįstai manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali Rangovui įteikti pranešimą, konstatuodamas Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, Užsakovas, įteikęs antrą (pakartotinį) pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal Sutarties 13.4.3 punkto sąlygas.

5.7. Darbai pagal Sutartį laikomi užbaigtais, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

    - Rangovas atliko visus Darbus pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

    - Rangovas perdavė Užsakovui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant draudimus, naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);

    - buvo pasirašytas galutinis Darbų perdavimo–priėmimo aktas ir/ar visi Darbų perdavimo–priėmimo aktai, jei numatytas Darbų atlikimas etapais ar periodais, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Darbai buvo atlikti;

    - Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir Pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbų atlikimas yra užbaigtas, ir pateikė Užsakovui tai įrodančius dokumentus.

- DARBŲ KOKYBĖ, GARANTINIAI TERMINAI

  - Rangovo atliktų Darbų garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. Darbuose naudojamų statybos produktų garantijos terminas nustatomas Rangovo išduodamuose statybos produktų dokumentuose.

  - Jei per garantinį terminą išryškėja paslėptų trūkumų, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų turi pranešti apie tokius trūkumus Rangovui. Gavęs pranešimą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų privalo savo sąskaita pašalinti trūkumus. Kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Rangovas pateikė tai patvirtinančius įrodymus, terminas nustatomas rašytiniu Šalių susitarimu. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, kurie atsirado dėl nekokybiškų Darbų atlikimo. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas nepašalina trūkumų, Užsakovas turi teisę ištaisyti defektus savo jėgomis ir (arba) pasitelkęs trečiuosius asmenis, o Rangovas turi atlyginti Užsakovo turėtas išlaidas ir (arba) patirtus nuostolius dėl tokių trūkumų šalinimo.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo metu pateiktu Rangovo Pasiūlymu.

  - Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (įskaitant reikalavimo teisę į kitos Šalies mokėtinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo. Be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

  - Šalys įsipareigoja:

    - vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą bei jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

    - be kitos Šalies sutikimo nenaudoti kitos Šalies pavadinimo, prekių ženklų ar informacijos apie šią Sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Užsakovui pateikti Darbų projektinę dokumentaciją, kurią sudaro:

      - popierinė – 4 (keturi) egz. (tame tarpe su originaliais parašais – 1 (vienas) egz.);

      - elektroninė (formatu *.pdf arba *.adoc) – 1 (vienas) egz.;

      - elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD – 2007 versija), *.xls, *.doc, ar pan.) – 1 (vienas) egz.;

    - inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Apklausos sąlygų, Sutarties, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimus statybos darbams; iki žemės darbų pradžios pateikti statybos techniniam prižiūrėtojui sudarytų su žemės savininkais (naudotojais, valdytojais) ar kelio (gatvės) savininkais (valdytojais) raštiškų leidimų, sutikimų kopijas dėl žemės darbų vykdymui nustatytų sąlygų; sąlygose privalo būti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamų dangų būklės įvertinimas, pažeistų dangų atstatymo terminas;

    - sudaryti sąlygas lankytis Darbų vykdymo zonoje Užsakovo atstovams ir techninės priežiūros vadovams;

    - atlikus Darbus, kelio sankasą ir dangas atstatyti, taip pat sutvarkyti žemės savininkų ir naudotojų teritorijas Darbų vykdymo zonose taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, tai pat atlyginti žemės savininkams ar žemės naudotojams nuostolius, padarytus atliekant Darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

    - atlikti inžinerinių statinių geodezinį nužymėjimą, atlikti visus reikalingus Darbų kokybės patikrinimus, įforminti visą reikalingą dokumentaciją (parengti Darbų techninę dokumentaciją, paruošti išpildymo nuotraukas, pakoreguoti statinių inventorines bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybinę priežiūrą, energetikos priežiūrą ir atitikties įvertinimą atliekančių pareigūnų nurodymus);

    - įvykdyti statybos užbaigimo procedūras, pateikiant Užsakovui ekspertizės įmonės patvirtintą Statybos užbaigimo deklaraciją;

    - atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje priimtų aktų ir nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, išleistų statybos srityje, o taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su Darbais, jų vykdymu. Rangovas privalo rūpintis asmenų saugumu bei yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus dėl vykdomų  Darbų  jų vykdymo vietoje ir greta jos;

    - Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybės atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir Darbų rezultatas, jo dalis neturėtų defektų, kurie panaikintų arba sumažintų jo vertę ar tinkamumą numatytam panaudojimui;

    - Darbams naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas. Garantuoti tinkamą medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą, apsaugą ir taupų jų naudojimą. Rangovas atsako už blogą naudojamų medžiagų kokybę;

    - užtikrinti ir kontroliuoti, kad statybvietėje Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį VSDĮ 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, privalo turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus VSDĮ 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus  ir pateikti jį (juos) patikrinimą atliekančioms institucijoms Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka, bei prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus – Užsakovui ar jo įgaliotiems asmenims. Kiti asmenys, nenurodyti aukščiau, statybvietėje gali būti, jei Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę;

    - vykdant Darbus, taikyti Apklausos sąlygų reikalavimus atitinkančius aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti  tai pagrindžiančius įrodymus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Užsakovui nepateikus pagrindžiančių įrodymų per šiame punkte nurodytą terminą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį;

    - susipažinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinto Rangovų etikos kodekso (toliau – Kodekso) reikalavimų, nustatytų Kodekso 49 punkte. Rangovas turi užtikrinti, kad jų laikysis ir visi asmenys, kuriuos Rangovas pasitelks sutartinių įsipareigojimų vykdymui Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka. Šios Sutarties sąlygos pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį;

    - nuosekliai vykdyti Sutartį, Apklausos sąlygose, Pasiūlyme ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Darbus, vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

    - atlyginti tiesioginius Užsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

    - laiku raštu įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Rangovas turi teisę:

    - reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėtų už juos Sutartyje nustatytą kainą;

    - reikalauti, kad Užsakovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Užsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

    - Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktų Darbų rezultatą ir už jį apmokėti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

    - atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Užsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Užsakovas turi teisę:

    - atsisakyti priimti iš Rangovo Darbus, jei jie neatitinka reikalavimų, nustatytų Apklausos sąlygose, Pasiūlyme ir/ar Sutartyje;

    - reikalauti, kad Rangovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

    - Užsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

- SUTARTIES PAŽEIDIMAS

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

  - Jei Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, jis pažeidžia Sutartį, o Užsakovas turi teisę dėl to pritaikyti Sutartyje nustatytą sankciją.

  - Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

    - reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

    - reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

    - nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka;

    - taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus teisių gynimo būdus.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

  - Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

  - Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, Rangovui moka 0,1 proc. (vienos dešimtosios procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Darbų kainos pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Rangovas, nepagrįstai uždelsęs Sutarties 3.1.2, 3.1.4 - 3.1.7 punktuose nustatytus Darbų rezultato perdavimo Užsakovui terminus, Užsakovui moka 400,00 Eur (keturių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Užsakovui ar įgaliotiems asmenims, vykdantiems Darbų techninę priežiūrą ir kontrolę, nustačius darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Rangovas moka Užsakovui 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

  - Rangovui sudarius subrangos sutartį ar pakeitus subrangovą (specialistą) be Užsakovo raštiško sutikimo, ir taip pažeidus Sutarties 11 skyriuje nustatytą subrangovų (specialistų) keitimo (pasitelkimo) tvarką, Rangovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti iš Darbų vykdymo zonos tokius subrangovus (specialistus) ir sumokėti Užsakovui 1 proc. (vieno procento) nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį.

  - Rangovas, nepagrįstai praleidęs Sutarties 3.1.8 punkte nustatytą galutinį Darbų atlikimo terminą, Užsakovui moka 0,1 proc. (vienos dešimtosios procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradinės Sutarties vertės.

  - Rangovui, pažeidus Sutarties 7.4.11 punkte nustatytus įsipareigojimus, Rangovas Užsakovui moka 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio  baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

  - Jeigu nukentėjusioji Šalis, kitai Sutarties Šaliai pažeidus savo prievolių įvykdymo terminą, patiria didesnių nuostolių, kurių neapima Sutarties 9.3 - 9.8 punktuose nustatytos netesybos, tai nukentėjusioji Šalis turi teisę į patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą. Kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.

  - Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų tinkamo įvykdymo arba pažeidimų pašalinimo bei pilno tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  - Jei Rangovas nepagrįstai uždelsia Darbų atlikimo terminą, nurodytą Sutarties 3.1.6  punkte pagal Sutarties sąlygas daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį.

  - Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

- LAIDAVIMAI/GARANTIJOS/DRAUDIMAI

  - Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui su Užsakovu raštu suderintą ir galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (toliau – garantija/laidavimas) – deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo garantiją arba draudimo bendrovės ar kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo laidavimo draudimo raštą (toliau – garantija/laidavimas). Garantijos/laidavimo suma – 10 proc. (dešimt procentų) pradinės Sutarties vertės be PVM, t. y. ________________  Eur (skaičius žodžiu).

  - Galiojančios Garantijos/laidavimo pateikimas yra būtina Sutarties įsigaliojimo sąlyga, o Rangovui ją pažeidus bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 2 dalyje numatyta prasme.

  - Garantija/laidavimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 (trisdešimt) dienų po numatomos visų Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 (trisdešimt) dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas galutinis Aktas.

  - Garantijos/laidavimo dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį dalinis ar visiškas neįvykdymas ar netinkamas vykdymas.

  - Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas Užsakovui turi pateikti mokėjimo pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

  - Tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Darbus per Sutartyje numatytus terminus, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki pateiktos garantijos/laidavimo ir (arba) Sutarties 10.7 punkte nurodytų draudimo dokumentų galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti pratęstą garantiją/laidavimą ir (arba) Sutarties 10.7 punkte nurodytus draudimo dokumentus kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais, numatomam Sutarties įvykdymo laikotarpiui.

  - Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti Darbų privalomąjį draudimą (toliau – privalomasis draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų (toliau – apdrausti darbai) ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių reikalavimus. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui privalomojo draudimo sutarties ir mokėjimo pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo  statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.   Jeigu pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu numatyta draudimo taisyklėse (pvz., Rangovui vėluojant atlikti Darbus), Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atitinkamai pratęsti šią privalomojo draudimo sutartį ir kartu su mokėjimo dokumentais pateikti Užsakovui, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su prašymu pratęsti Darbų atlikimo terminus.

  - Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pateikti Darbų projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (toliau – projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas) pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties ir mokėjimo pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu numatyta draudimo taisyklėse (Rangovui vėluojant atlikti Darbus), Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atitinkamai pratęsti šią draudimo sutartį ir kartu su mokėjimo dokumentais pateikti Užsakovui, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su prašymu pratęsti Sutartį.

  - Rangovas įsipareigoja pateikti įrodymus Užsakovui apie kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą pagal Sutarties 10.7 ir 10.8  punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šių įmokų sumokėjimo, jeigu minėtuose draudimo dokumentuose yra numatytas draudimo įmokų dalinis mokėjimas.

  - Rangovo nesumokėjimas laiku draudimo įmokų ir (arba) galiojimo termino nepratęsimas Sutartyje numatyta tvarka ir to sąlygotas Sutarties 10.1, 10.7 ir 10.8 punktuose nurodytų dokumentų galiojimo nutrūkimas yra pagrindas Užsakovui vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų Sutartyje numatytų nuostolių atlyginimo.

- SUBRANGOVAI (SPECIALISTAI)

Jeigu Rangovas nurodė, kad numato pasitelkti subrangovą (-us) ir (arba) specialistą (-us), tai nurodoma:

  - Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (-us) ir (arba) specialistą (-us): __________________________________________________________________.

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, subrangovo ir (arba) specialisto atstovas, jo  telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

šioms pirkimo dalims _______________________

(nurodyti kokiai Sutarties daliai pasitelkiamas subrangovas ir (arba) specialistas)

Jeigu Rangovas nenurodė, kad numato pasitelkti subrangovą (-us) ir (arba) specialistą (-us), tai nurodoma:

  - Rangovas Sutarties vykdymui nenumatė pasitelkti subrangovų, tačiau gali juos pasitelkti Sutarties 11.2 – 11.9 punktuose numatyta tvarka.

  - Sutarties galiojimo metu subrangovų ir (arba) specialistų (toliau abu kartu ir atskirai vadinami subrangovu)  keitimas vietoje Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

    - Sutartyje numatytas subrangovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota;

    - subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

    - toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas užtikrintų efektyvesnį Sutarties vykdymą;

    - Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelktų subrangovų kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir jie nepratęsė jų galiojimo;

    - jeigu subrangovai nutraukė veiklą, dėl kurios Rangovas juos buvo pasitelkęs Sutartyje numatytiems Darbams (jų daliai) atlikti.

  - Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, už pastarųjų kvalifikaciją atsako Rangovas.

  - Norėdamas keisti subrangovą, Rangovas pateikia pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus.

  - Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą dėl tokio subrangovo pasitelkimo.

  - Subrangovų pakeitimo ar naujų subrangovų pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties 11.2 punkte, gali inicijuoti tiek Rangovas, tiek Užsakovas. Šalių valia įforminama papildomu Šalių susitarimu, pasirašomu abiejų Šalių, prie jo pridedant Sutarties 11.4 punkte nurodytą Rangovo prašymą.

  - Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, raštu suderinus su Užsakovu.

  - Šioje Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybė. Sudarius Sutartį, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę Užsakovas raštu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie juos pateikimo Užsakovui dienos, o Sutarties 11.6 punkte nustatytu atveju, nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Jei subrangovas pageidauja pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visų pirma jis turi kreiptis į Rangovą ir gauti raštišką jo sutikimą. Gavęs Rangovo sutikimą, subrangovas pateikia Užsakovui raštišką prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo galimybės, prideda raštišką Rangovo sutikimą ir pateikia derinimui trišalės sutarties tarp Užsakovo, Rangovo ir jo pasitelkto subrangovo projektą. Suderinus projektą, sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Trišalėje sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatyta teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems tiesioginiams mokėjimams subrangovui.

  - Subrangovo (-jų) pasitelkimas ar Užsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant Sutartį. Už subrangovo (-ų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą visais atvejais atsako Rangovas.

- SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

  - Esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Darbai arba dalis Darbų negali būti atliekami arba Užsakovas negali priimti atliktų Darbų arba dalies Darbų, Užsakovas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Rangovą ir turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tokių aplinkybių atsiradimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo tinkamo įforminimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Užsakovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Rangovą.

  - Esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Rangovas negali atlikti Darbų arba dalies Darbų, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Užsakovą bei pateikti dokumentus, įrodančius, kaip šios Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės įtakoja Sutarties vykdymą ir turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tokių aplinkybių atsiradimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo tinkamo įforminimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu apie tai informuoti Užsakovą.

  - Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų arba dalies Darbų atlikimas, yra:

    - Užsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų ar dalies Darbų iš dalies arba pilnai;

    - Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų ar dalies Darbų atlikimo terminams;

    - sustabdytas Užsakovo finansavimas arba trūksta finansavimo;

    - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;

    - Užsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingų prekių (medžiagų) gaminimo valstybėse paskelbtus epidemijas ir (arba) pandemiją;

    - trečiųjų šalių įtaka;

    - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

    - vykdant statybos darbus statybos darbų vykdymo teritorijoje ir kasimo metu radus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių objektų, dėl kurių gali būti reikalingas Darbų stabdymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas/Užsakovas.

  - Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali būti sustabdytas 6 (šešis) mėnesius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

  - Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.

  - Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas negali turėti įtakos Sutarties kainai, t. y. Užsakovas nekompensuoja Rangovui dėl tokio sustabdymo kilusių Rangovo išlaidų.

  - Kai aplinkybės, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, dar nėra išnykusios, o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Šalys gali susitarti dėl Sutarties nutraukimo.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jei Sutarties sustabdymas ir vėlesnis Sutarties įvykdymas Užsakovui neleistų pasiekti Sutarties tikslo bei faktiškai nebeliktų poreikio ją vykdyti.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus garantiją/laidavimą ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei Šalys nenutraukia jos anksčiau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki Sutartis pasibaigia joje numatytais atvejais, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 97 straipsniu.

  - Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu, vienašališkai vienos iš Šalių iniciatyva arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartį bendru sutarimu, Šalys susitaria ir dėl paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dėl nutraukimo tvarkos bei teisinių padarinių.

  - Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta šiais atvejais:

    - Rangovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, jeigu Užsakovas nepagrįstai ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja apmokėti už atliktus Darbus;

    - Užsakovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą:

      - Sutarties 5.6, 7.4.11, 7.4.12,  9.11, 10.10 ir 12.9 punktuose numatytais atvejais ir Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

      - jei Rangovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją;

      - kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

    - vienos iš Šalių iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, kitai Šaliai iš esmės pažeidus Sutartį. Ar Sutarties pažeidimas yra esminis, sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

  - Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 5.6, 7.4.11, 7.4.12,  9.11, 10.10, 13.4.1, 13.4.3 punktais ir Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, dėl Sutarties nutraukimo kaltoji Šalis nukentėjusiajai Šaliai privalo sumokėti 10 proc. (dešimties procentų) Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės dydžio sumą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais nukentėjusiosios Šalies patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurių ši suma nekompensuoja.

  - Apie Sutarties nutraukimą Šalis, inicijuojanti Sutarties nutraukimą, informuoja kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.

  - Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasirašant Aktą. Užsakovas privalo už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus apmokėti Rangovui, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės.

  - Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalių teisės reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

  - Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė arba turėjo atsižvelgti, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 4 (keturioms) savaitėms dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeičiančių teises aktų nustatyta tvarka.

- ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  - Šalys įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti laikantis Reglamento 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

  - Vykdant Sutartį, kiekviena iš Šalių tvarko kitos Šalies šioje Sutartyje arba kitais būdais pateiktus tos Šalies vadovo, įgaliotų asmenų, darbuotojų, ar kitų tą Šalį atstovaujančių asmenų duomenis. Pagal poreikį, tai gali būti vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus, Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. Vykdant teisės aktų reikalavimus, duomenys gali būti perduoti valstybės, vietos savivaldos arba teisėsaugos institucijoms, o taip pat - duomenis tvarkančiajai Šaliai paslaugas teikiantiems subjektams, tokiems, kaip bankai, buhalterines paslaugas teikiantys subjektai ar informacinių sistemų priežiūros paslaugas teikiantys subjektai ir kiti. Šie duomenys tvarkomi tik Sutarties vykdymo tikslais, laikantis Bendrojo duomenų saugumo reglamento reikalavimų.

  - Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamą asmenų, kurių duomenys bus perduodami kitai Šaliai vykdant šią Sutartį, informavimą apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą.

- PATVIRTINIMAI

  - Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus.

  - Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

- KITOS NUOSTATOS

  - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

    - Užsakovo atstovai: ______________________________________________.

    - Rangovo atstovas: ______________________________________________ .

  - Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartį turi būti sudaromi raštu ir laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku.

  - Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai raštu pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus, priešingu atveju senaisiais rekvizitais išsiųsti pranešimai laikomi įteiktais tinkamai. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius tiesioginius nuostolius.

  - Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, bus sprendžiamas derybų keliu. Nepavykus nesutarimų ar reikalavimų išspręsti Šalių derybomis, bet kurios iš Šalių iniciatyva ginčo sprendimas gali būti perduotas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teisę. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės registracijos vietą.

  - Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).

  - Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Užsakovas ir/ar Rangovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Užsakovas ir/ar Rangovas.

  - Sutartis sudaroma: (i) 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, arba (ii) elektroninėmis priemonėmis Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, arba (iii) elektroniniu paštu Šalims apsikeičiant skenuotomis dokumento kopijomis.

  - Sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuri vadovaujantis Pirkimų įstatymo 32 straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - Sutarties priedai:

    - 1 priedas – Techninė specifikacija.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

Apklausos sąlygų 4 priedas

už PIRKIMO sutarties vykdymą ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ sąrašas

| Eil. Nr. | Numatytos eiti pareigos pagal konkurso sąlygų 3.6.2.1 ir 3.6.2.2 punktus | Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė | Specialisto turimą kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas | Specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma (nurodoma įmonė, kurioje dirba specialistas (arba su ja sudaręs kitais pagrindais sutartį ar laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas specialistą ketina įdarbinti ir panašiai ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

PASTABOS:

- Nurodyti tikslų pareigų pavadinimą pagal STR 1.02.01:2017.

2. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apklausos sąlygų  5 priedas

STATINIO  PROJEKTO VADOVO PATIRTIS

Siūlomas  statinio projekto vadovas (specialistas) atitinkantis apklausos sąlygų 3.6.2.2  punkte keliamus reikalavimus: ________________________________.

(vardas ir pavardė)

Įgyvendintų projektų,  atitinkančių  apklausos sąlygų  3.6.2.2  punkte keliamus reikalavimus  ir   kuriuose siūlomas   specialistas  per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ėjo statinio projekto  vadovo pareigas, sąrašas:

| Eil. Nr. | Įgyvendinto projekto, kuriame tiekėjo siūlomas specialistas ėjo projekto vadovo pareigas, pavadinimas, sutarties (-ių) numeris ir sudarymo data | Siūlomo specialisto paslaugų teikimo deklaruojamame projekte pradžia (metai/ mėnuo) | Siūlomo specialisto paslaugų teikimo deklaruojamame projekte pabaiga (metai/ mėnuo) | Pagal deklaruojamą projektą pastatytų/ rekonstruotų/ kapitaliai suremontuotų pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis (metrais) ir diametras DN (mm) | Užsakovas, jo kontaktinis asmuo ir telefonas | Užsakovo pažymos data ir numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Patvirtinimui pateikiama (-os) užsakovo (-ų) pažyma (-os):

1.

...

PASTABOS:

- Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Statinio projekto vadovo paslaugų  teikimo  projekte pradžios ir  pabaigos  laikotarpis turi patekti  į paskutinius 5 (penkis) metus  iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- Užsakovo pažymoje turi būti nurodyta: įgyvendinto projekto pavadinimas, sutarties (-ių), numeris ir sudarymo data, užsakovo pavadinimas ir kontaktinis asmuo, projekto vadovo paslaugų  teikimo  deklaruojamame projekte pradžios ir pabaigos data (metai/ mėnuo),  pagal deklaruojamą projektą     pastatytų/ rekonstruotų/ kapitaliai suremontuotų pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis ir diametrai,  užsakovo patvirtinimas, kad siūlomas asmuo, nurodant vardą ir pavardę,  buvo užsakovo pažymoje nurodyto  projekto vadovu ir projektas įgyvendintas  tinkamai.

| (pasirašančio asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |