# Objekto „KRANTOSAUGOS STATINIO KURŠIŲ NERIJOJE, NERINGOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninio DARBO PROJEKTO parengimo ir statinio PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ pirkimo–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

20__ m. ______________ ___ d.

Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas) ir

........., juridinio asmens kodas ............., kurios registruota buveinė yra ........., ................, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ..............., veikiančio (-ios) pagal ........... (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

sudarė šią paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

# SUTARTIES OBJEKTAS

  - Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis ir taikomų teisės aktų reikalavimais, 2025-12-02 Pirkėjo patvirtinta projektavimo užduotimi Nr. T-112:

    - parengti objekto „Krantosaugos statinio Kuršių nerijoje, Neringos sav., statybos projektas“ (toliau – Objektas) projektinius pasiūlymus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD)  (toliau – Paslaugos1);

    - parengti Objekto techninį darbo projektą ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą (toliau – Paslaugos2);

    - vykdyti Objekto statinio projekto vykdymo priežiūrą (toliau – Paslaugos3).

  - Toliau Paslaugos1, Paslaugos2 ir Paslaugos3 kartu vadinamos Paslaugomis.

# SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Tiekėjui pateikus Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties vykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Bendras Paslaugų teikimo terminas – 960 d.

  - Bendras Paslaugų 1 ir Paslaugų2 terminas – 420 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kurį sudaro:

    - projektinių pasiūlymų parengimas, pristatymas ir suderinimas Pirkėjo techninėje taryboje – per 180 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto suderinimas reiškia Pirkėjo pritarimą parengtiems projektiniams pasiūlymams, bet neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę;

    - SLD gavimas – per 270 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Nustatytas terminas apima terminą, per kurį projektiniai pasiūlymai  turės būti suderinti su suinteresuotomis institucijomis;

    - Techninio darbo projekto parengimas, pristatymas ir suderinimas Pirkėjo techninėje taryboje – Pirkėjo techninei tarybai pritarus projektiniams pasiūlymams ir gavus SLD, per 370 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Objekto projekto  ekspertizės išvados „Techninį darbo projektą galima tvirtinti“ gavimas – Pirkėjo techninei tarybai pritarus techniniam darbo projektui, per 420 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; nustatytas terminas apima terminą, per kurį techninis darbo projektas turės būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis;

    - Objekto projekto vykdymo priežiūra – per visą Objekto darbų vykdymo laikotarpį nuo statybos rangos sutarties įsigaliojimo iki Objekto statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, t. y. preliminariai – 540 d. nuo Objekto statybos rangos darbų pirkimo sutarties įsigaliojimo momento.

  - Tiekėjas teikia Paslaugas per Sutartyje nustatytus terminus pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą kalendorinį Paslaugų atlikimo grafiką. Paslaugų atlikimo grafikas privalo būti parengtas ir suderintas su Pirkėju per 10 (dešimt) d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas tiek kartų ir tokiam terminui, kiek pratęsiamas darbų atlikimo terminas pagal rangos sutarties nuostatas arba tiek kartų ir tokiam terminui, kol rangovas, neįgijęs teisės į darbų atlikimo termino pratęsimą pagal rangos sutartį, užbaigs statybos darbus. Šiuo pagrindu Sutartis gali būti pratęsta iki Objekto statybos užbaigimo dokumento pasirašymo.

  - Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.7 punkte nurodytoms aplinkybėms, taip pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms ir nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms suteikti Paslaugas tinkamai, Paslaugų teikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios Paslaugas suteikti laiku. Prašymas pratęsti Paslaugų teikimo terminą kartu su visais prašymą pagrindžiančiais dokumentais privalo būti pateiktas Pirkėjui iki prašomo pratęsti Paslaugų teikimo termino pabaigos.

  - Tiekėjas turi teisę kreiptis į Pirkėją dėl Paslaugų teikimo termino pratęsimo, jeigu:

    - Pirkėjas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali tinkamai suteikti Paslaugų ar jų dalies;

    - trečiųjų asmenų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai Tiekėjui trukdo laiku teikti Paslaugas;

    - Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Paslaugų teikimo terminui;

    - bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Pirkėjui ir (arba) Pirkėjo samdomiems tretiesiems asmenims, Tiekėjui trukdo laiku atlikti Paslaugas.

  - Paslaugos laikomos suteiktomis, kai yra pasirašomas statybos rangos sutartyje numatyto Objekto statybos užbaigimo dokumentas ir pateiktas statybos darbų teigiamas įvertinimo aktas bei įvykdytos kitos prievolės pagal Sutartį.

# SUTARTIES KAINA, PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.

  - Sutarties kainą sudaro Paslaugų1, Paslaugų2 ir Paslaugų3 kainos:

| Sutarties kaina (be PVM) | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |
| --- | --- |
| PVM (21 %) | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |
| Sutarties kainos be PVM ir PVM suma | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |

    - Paslaugų1 kaina:

| Kaina be PVM | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |
| --- | --- |
| PVM (21 %) | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |
| Kainos be PVM ir PVM suma | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |

    - Paslaugų2 kaina:

| Kaina be PVM | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |
| --- | --- |
| PVM (21 %) | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |
| Kainos be PVM ir PVM suma | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |

    - Paslaugų3 kaina:

| Kaina be PVM | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |
| --- | --- |
| PVM (21 %) | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |
| Kainos be PVM ir PVM suma | ______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) |

  - Pradinė Sutarties vertė lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be PVM, t. y. _________ Eur. Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties kaina peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio.

  - Į Sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, visi mokesčiai, medžiagų ir įrangos kaina, transporto, apgyvendinimo išlaidos, išlaidos, susijusios su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu, kitos su Paslaugų teikimu susijusios, Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Tiekėjas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentuose Pirkėjo pateiktą techninę užduotį bei kitą dokumentaciją, numatė ir įvertino visą Paslaugų, kurias reikia atlikti, apimtį. Jeigu tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti tam tikras paslaugas, kurias sudarydamas Sutartį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas Tiekėjas, tačiau Tiekėjas jų nenumatė ir neįtraukė į vykdyto pirkimo metu pateiktą pasiūlymą, tai šias paslaugas Tiekėjas įsipareigoja atlikti savo sąskaita.

  - Sutarties kaina nekeičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus kainos peržiūros dėl pasikeitusių mokesčių ir kainų lygio pokyčio bei LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Pirkimų įstatymas) ir Sutartyje numatytus Sutarties kainos keitimo dėl kiekio (apimties) pasikeitimo atvejus:

    - dėl pasikeitusių mokesčių. Sutarties galiojimo metu pasikeitus Paslaugoms taikomam pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina perskaičiuojama po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM tarifas, įsigaliojimo dienos. Pakeista Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą PVM tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Sutarties kaina peržiūrima toms Paslaugoms, kurių atlikimo ir apmokėjimo už Paslaugas terminai pagal Sutartį sueina po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo. Sutarties kaina be PVM dėl PVM keitimo nebus keičiama, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip;

    - dėl kainų lygio pokyčio, jei Paslaugų1 ir Paslaugų2 ar Paslaugų 3 teikimo terminas, įskaitant Sutartyje numatytus pratęsimus, yra ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai, Paslaugų kaina gali būti perskaičiuojama suinteresuotos Šalies iniciatyva ir jos pateiktų dokumentų pagrindu dėl Valstybės duomenų agentūros paskelbto Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugų kainų indekso (toliau – Indeksas) pokyčio, jei šis Indeksas pakinta daugiau kaip 5 (penkiais)  procentais. Paslaugų kaina perskaičiuojama nustatyta tvarka:

      - Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Paslaugų kainą gavimo diena.

      - Pirmoji Paslaugų1 ir Paslaugų2 kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (neskaitant laikotarpių, kai Paslaugos1 ir Paslaugos2 yra faktiškai atliktos, tačiau nėra perduotos Pirkėjui dėl Sutarties 2.3.3–2.3.4. p. nurodytų derinimo ir/ar pritarimo veiksmų). Pirmoji Paslaugų3 kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau kaip po įsigaliojus statybos rangos sutarčiai nuo Sutarties įsigaliojimo. Po to Paslaugų kaina gali būti peržiūrima ne dažniau kaip kas 12 (dvylika) mėn. nuo paskutinės peržiūros momento.

      - Perskaičiuojama tik Pirkėjui neperduotų Paslaugų kaina, už kitas paslaugas (jei tokių būtų) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

      - Tais atvejais, kai dėl papildomų paslaugų atlikimo Šalių susitarimu yra pakeista bendra Sutarties kaina, neperskaičiuojama ta papildomų paslaugų kaina ir ta Pirkėjui neperduotų Paslaugų Sutarties kainos dalis, dėl kurios buvo susitarta mažiau nei prieš 6 (šešis) mėnesius iki peržiūros momento, jei tokia papildomų paslaugų kaina apskaičiuota taikant kitas, nei Sutartyje nustatytos Sutarties kainos dalys.

      - Paslaugų kaina perskaičiuojama pagal Sutartį Pirkėjui neperduotų Paslaugų kainą be PVM padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

K = I pb / I pr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

I pb – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pabaigoje (prašymo peržiūrėti Paslaugų kainą pateikimo kitai Šaliai dienos mėnesį);

I pr – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pradžioje; pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra Sutarties įsigaliojimo dienos ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto Indekso reikšmės ketvirtis.

      - Indekso koeficiento skaičiavimams Indeksų reikšmės imamos 4 (keturių) skaitmenų po kablelio tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reikšmė suapvalinama 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu paskutinį skaitmenį padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 9.

      - Jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,05 (vienas ir penkios šimtosios), peržiūrima Paslaugų kaina didinama dauginant ją iš gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra mažesnis kaip 0,95 (devyniasdešimt penkios šimtosios), peržiūrima Paslaugų kaina yra mažinama dauginant ją iš gauto koeficiento.

      - Prašymą perskaičiuoti Paslaugų kainą gavusios Šalies sprendimas dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo (sutikimas perskaičiuoti Paslaugų kainą arba atsisakymas ją perskaičiuoti) privalo būti priimtas ir kitai Šaliai raštu apie sutikimą perskaičiuoti kainą arba atsisakymą ją perskaičiuoti turi būti pranešta per 10 darbo dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio kitos Šalies prašymo perskaičiuoti kainą ir visų jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai Šaliai dienos. Prašymą perskaičiuoti Paslaugų kainą gavusiai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Paslaugų kainą, Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo per 30 dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio Šalies prašymo perskaičiuoti kainą ir visų jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai Šaliai dienos. Tokiame susitarime Šalys privalo nurodyti Indekso reikšmes, naudojamas Indekso koeficientui apskaičiuoti, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotiną Paslaugų kainą, perskaičiuotą pradinę Sutarties vertę ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

      - Vėlesnė Paslaugų kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

    - Jeigu Paslaugų kainos peržiūros momentu Paslaugų atlikimas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Tiekėjas nėra įgijęs teisės į Paslaugų teikimo termino pratęsimą, pažeidžiant Paslaugų teikimo terminą teikiamų Paslaugų kaina negali būti peržiūrėta Tiekėjo iniciatyva dėl kainų lygio kilimo, tačiau privalo būti peržiūrėti, jei Paslaugų kainos peržiūrą inicijuoja Pirkėjas dėl kainų lygio kritimo.

    - dėl atsisakomų ar papildomai įsigyjamų paslaugų Sutarties kaina keičiama, kai Sutartyje ar Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 2–5 punkto ir 2 d. nustatytais pagrindais Pirkėjas atsisako dalies Paslaugų arba įsigyja papildomų paslaugų;

    - dėl papildomai įsigyjamų Sutartyje nenumatytų su Paslaugomis3 susijusių paslaugų, arba paslaugų, viršijančių pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytą Paslaugų3 apimtį, kai toks Paslaugų poreikis arba kiekio (apimties) padidėjimas atsirado ne dėl netinkamo Tiekėjo Sutarties vykdymo ar kitų Sutarties sąlygų, ar statybos techninių reglamentų netinkamo Tiekėjo vykdymo, papildomų paslaugų kaina yra apskaičiuojama pagal formulę:

Paslaugų3 kaina	Terminas, viršijantis

Be PVM	Paslaugų3 atlikimo

-----------------------   X    terminą kalendorinėmis =  Papildomų paslaugų kaina

Paslaugų3 atlikimo	dienomis*

terminas kalendorinėmis

dienomis

*Jei statybos rangos darbų užbaigimas vėluoja dėl Tiekėjo veiksmų (neveikimo), Pirkėjas turi teisę šio vėlavimo termino (kalendorines dienas) neįtraukti į papildomų paslaugų apskaičiavimą, atitinkamai sumažindamas apskaičiuojamą papildomų paslaugų kainą.

    - Jei atsisakoma dalies darbų dėl to, kad šie darbai tapo nereikalingi arba bus sustabdytas neapibrėžtam laikotarpiui ir (ar) nutrauktas statybos darbų sutarties vykdymas, Paslaugų3 apimtis ir mokėtina suma Tiekėjui proporcingai mažinama ir keičiama Sutarties kaina. Tokiu atveju apmokėjimas už Paslaugas3 bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Paslaugų3 kaina	statybos

Be PVM	darbų sutarties kaina  =  Mokėtina suma už

Paslaugas3

---------------------------   X

statybos darbų

pradinė Sutarties vertė

  - Jei Sutarties 3.5.4 ir 3.5.5 p. numatytais atvejais vykdomi statybos darbai faktiškai nebus vykdomi arba šie darbai bus sustabdyti rangos sutarties nustatyta tvarka, skaičiuojant Tiekėjui mokėtiną papildomų paslaugų kainą, iš jos išskaičiuojamas tas terminas (dienos), kuriuo faktiškai nebuvo vykdomi arba buvo sustabdyti rangos darbai. Iš papildomų paslaugų kainos išskaičiuojamas terminas apskaičiuojamas vadovaujantis statybos darbų žurnalų įrašais ar kitais dokumentais, kuriuose yra fiksuojami faktiniai statybos darbai Objekte.

  - Pirkėjas turi teisę, raštu pranešęs Tiekėjui, atsisakyti Paslaugų dalies, kurios nėra atliktos iki atsisakymo dienos, nemokant už tokias atsisakomas Paslaugas, apie atsisakomas Paslaugas raštu nedelsiant pranešant Tiekėjui. Atsisakius Paslaugų dalies yra pasirašomas papildomas susitarimas, kurio pagrindu yra sumažinama Sutarties kaina.

  - Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

    - avansinis mokėjimas nenumatomas.

    - už Paslaugas1 50 (penkiasdešimt) proc. Paslaugų1 kainos sumokama Tiekėjui pristačius parengtus projektinius pasiūlymus Pirkėjo techninės tarybos posėdyje ir Pirkėjo techninei tarybai jam pritarus, likę 50 (penkiasdešimt) proc. Paslaugų1 kainos sumokama Tiekėjui pateikus gautą SLD. Paslaugų1 daliniai mokėjimai atliekami po to, kai Šalys Sutartyje nustatyta tvarka pasirašo atliktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, per 30 (trisdešimt) d. nuo jo pagrindu Sutartyje nustatyta tvarka apmokėjimui pateiktos sąskaitos faktūros;

    - už Paslaugas2 50 (penkiasdešimt) proc. Paslaugų2 kainos sumokama Tiekėjui pristačius parengtą techninį darbo projektą Pirkėjo techninės tarybos posėdyje ir Pirkėjo techninei tarybai jam pritarus, likę 50 (penkiasdešimt) proc. Paslaugų2 kainos sumokama Tiekėjui gavus ekspertizės išvadą „Techninį darbo projektą galima tvirtinti“. Paslaugų2 daliniai mokėjimai atliekami po to, kai Šalys Sutartyje nustatyta tvarka pasirašo atliktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, per 30 (trisdešimt) d. nuo jo pagrindu Sutartyje nustatyta tvarka apmokėjimui pateiktos sąskaitos faktūros;

    - už Paslaugas3 Pirkėjas moka proporcingai nuo faktiškai atliktų statybos darbų kainos po to, kai Šalys Sutartyje nustatyta tvarka pasirašo atliktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, per 30 (trisdešimt) d. nuo jo pagrindu Sutartyje nustatyta tvarka pateiktos sąskaitos faktūros;

    - Už Paslaugas3 mokant proporcingai nuo faktiškai atliktų statybos darbų vertės, likusi nesumokėta Paslaugų3 kainos dalis (jei tokia būtų) sumokama Tiekėjui per 30 (trisdešimt) dienų po Objekto statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, galimų defektų bei trūkumų šalinimo laikotarpio pasibaigimo dienos, jeigu pateikiamas teigiamas statybos darbų vertinimo aktas, pagal sąskaitą faktūrą, pateiktą Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Pirkėjas sumoka Tiekėjui mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią Pirkėjas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą.

  - Vykdant Sutartį visos sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Kitais būdais teikiamos sąskaitos faktūros bus laikomos pateiktomis netinkamai ir nebus priimamos.

# ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Bendrosios Tiekėjo pareigos:

    - teikti Paslaugas pagal Sutartį ir taikomus teisės aktus už Sutarties kainą savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

    - užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjas ir darbuotojai išlaikytų ne mažesnę nei Pirkimo dokumentuose nustatytą Paslaugų teikimui būtiną kvalifikaciją ir patirtį. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas, pageidaudamas pakeisti specialistą (-us), kurių kvalifikacija rėmėsi savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti, privalo raštu apie tai informuoti Pirkėją ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pirkėjas, gavęs iš Tiekėjo prašymą dėl specialisto keitimo, ne vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Tiekėjui apie savo sutikimą keisti specialistą arba pateikia motyvuotą atsisakymą.

    - per 5 (penkias) dienas raštu informuoti Pirkėją apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz., turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Tiekėjui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti;

    - nenaudoti Pirkėjo prekių ženklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

    - po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, kai jie yra sukuriami, yra Pirkėjo nuosavybė. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, paslaugų (prekių) pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

    - užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

    - Pirkėjui paprašius bet kuriuo metu Pirkėjo nustatytais terminais raštu pateikti tarpinius Sutarties vykdymo rezultatus;

    - Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

    - laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subtiekėjų kontaktinių duomenų ir atstovų, keičiamų, papildomų ir naujų subtiekėjų pasitelkimo tvarkos;

    - laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimų įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose;

    - pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį, jei vykdydamas Sutartį Tiekėjas tvarko asmens duomenis Pirkėjo vardu;

    - susipažinti ir santykiuose su Pirkėju ir Sutarčiai vykdyti pasitelkiamais trečiaisiais asmenimis laikytis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Atsparumo korupcijai politikos (toliau – politika) ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – kodeksas). Susipažinti su politika ir kodeksu bei jų pakeitimais galima adresu http://www.portofklaipeda.lt. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir politikos bei kodekso reikalavimų laikytųsi Tiekėjo ir Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai;

    - jei Paslaugų teikimo terminai negalės būti pratęsti Sutartyje nustatytais pagrindais, teikti Paslaugas per visą Paslaugų teikimo laikotarpį;

    - Tiekėjas privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su sankcijų laikymusi susijusias rizikas Tiekėjo vykdomos veiklos apimtyje, būti susipažinęs su ir laikytis Užsakovo  sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostatų arba turėti savo sankcijų reikalavimų įgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieštarautų Užsakovo sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikai, taip pat užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi ir Tiekėjo pasitelkti subtiekėjai;

    - mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nesitelkti subtiekėjų, nesiremti ūkio subjektų pajėgumais, taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) nenaudoti ir netiekti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių gamintojo ar bet kurį iš aukščiau išvardintų subjektų kontroliuojančio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, arba pilietybės valstybė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą priešiškų valstybių ir teritorijų sąrašą (toliau – Sąrašas), taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) nenaudoti ir netiekti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės valstybė ar teritorija yra nurodyta Sąraše, neteikti Paslaugų, kurios teikiamos iš Sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Kai atitikimas šiame punkte nustatytiems reikalavimams buvo tikrinamas pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties vykdymo metu pasikeitus tokiai informacijai ar paaiškėjus naujai informacijai, Tiekėjas įsipareigoja nedelsdamas tokią informaciją pateikti Pirkėjui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja pateikti Tiekėjo, subtiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, teikiant Paslaugas (atliekant darbus) naudojamų ar tiekiamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojo ar šiuos subjektus kontroliuojančių juridinių asmenų registraciją ar fizinių asmenų nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę patvirtinančius Įstatyme nurodytus dokumentus, vietą, iš kurios teikiamos Paslaugos, tiekiamų (naudojamų atliekant darbus ar teikiant paslaugas) Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmę patvirtinančius gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus dokumentus;

    - Tiekėjas įsipareigoja be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo bet kokia forma neskelbti (neviešinti) pranešimų spaudai, reklaminės informacijos, socialinių tinklų įrašų ar kitokios informacijos, susijusios su Pirkėju, šios Sutarties vykdymu ar projektu, dėl kurio sudaryta Sutartis. Pirkėjas dėl šiame punkte nurodyto sutikimo sprendžia per 5 (penkias) darbo dienas pagal Tiekėjo rašytinį prašymą, pateiktą Pirkėjui  kartu su galutiniu viešinti skirtu turiniu (tekstas, vizualinė medžiaga ir kt.). Sutikimo nepateikimas per 5 (penkias) darbo dienas po visos šiame punkte nurodytos informacijos pateikimo Pirkėjui laikomas Pirkėjo nesutikimu viešinti atitinkamą informaciją. Už kiekvieną informacijos paviešinimo pažeidžiant šiame punkte nustatytus reikalavimus atvejį Pirkėjui reikalaujant Tiekėjas privalo sumokėti 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą už kiekvieną nustatytą reikalavimų nesilaikymo atvejį.

  - Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Tiekėjui, jo pasitelktiems subtiekėjams ir subjektams, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, nėra taikomos Sutarties vykdymui įtakos turinčios ar galinčios turėti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sankcijos ir (ar) tarptautinės kitų šalių (Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonės. Jei vykdant Sutartį šiame punkte nurodytos sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Tiekėjui ar subjektams, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, Tiekėjas įsipareigoja nedelsdamas raštu pranešti apie tai Pirkėjui, o jei sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Tiekėjo pasitelktiems subtiekėjams, nedelsdamas pašalinti tokius subtiekėjus iš Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subtiekėjus Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas, pažeidęs šiuo Sutarties punktu nustatytus įsipareigojimus, taip pat paaiškėjus, kad šiame punkte nustatyti Tiekėjo patvirtinimai neatitinka tikrovės, privalo atlyginti Pirkėjui su tokiu pažeidimu ir patvirtinimų neatitikimu susijusius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

  - Tiekėjas Pirkėjui kartu su statinio projektu perleidžia Pirkėjui visas autorines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Pirkėjui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Pirkėjui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Pirkėjui Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Pirkėjas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalys). Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

  - Specialiosios Tiekėjo pareigos:

    - Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parengti ir pateikti su Pirkėju suderintą kalendorinį Paslaugų atlikimo grafiką. Kalendorinis Paslaugų atlikimo grafikas gali būti keičiamas tik rašytiniu Šalių susitarimu;

    - Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parengti Objekto projektinius pasiūlymus ir techninį projektą, pristatyti projektinius sprendinius ir techninį darbo projektą Pirkėjo techninei tarybai ir suderinti juos su Pirkėjo technine taryba;

    - gauti Objekto projekto ekspertizės išvadą „Techninį darbo projektą galima tvirtinti“. Pirminė projekto ekspertizė atliekama pagal eksperto ir Pirkėjo atskirą sutartį Pirkėjo lėšomis;

    - nedelsiant be papildomo apmokėjimo pagal ekspertizės pastabas pataisyti projektą;

    - negavus pritarimo išduoti SLD, nedelsiant pataisyti parengtus projektinius pasiūlymus ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo nepritarimo gavimo dienos prašymą dėl SLD išdavimo teikti pakartotinai. Pakartotinė ekspertizė dėl aplinkybių, susidariusių dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, atliekama Tiekėjo lėšomis;

    - savo lėšomis parengti reikiamą topografinę nuotrauką ir gauti kitus išeities duomenis, reikalingus Paslaugoms atlikti, apžiūrėti esamus statinius;

    - sudaryti priežiūros grupę statinio projekto vykdymui prižiūrėti – skirti atestuotą statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą bei reikiamą skaičių statinio projekto dalies priežiūros vadovų ir pranešti Pirkėjui priežiūros grupės sudėtį;

    - užtikrinti, kad statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba statinio projekto dalies priežiūros vadovai lankytųsi objekte ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę;

    - Pirkėjo Techninei tarybai pareikalavus, pateikti 3 galimų tiekėjų komercinius pasiūlymus (dėl medžiagų, darbų ar kt.);

    - prieš objekto statybos užbaigimo procedūras parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus;

    - neatlygintinai ištaisyti techninio darbo projekto trūkumus, jeigu vėliau paaiškėja, kad techninis darbo projektas turi trūkumų ar yra nekokybiškai parengtas. Tiekėjui neištaisius trūkumų, Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį;

    - jei dėl netinkamai parengto techninio darbo projekto buvo atlikta pakartotinė ekspertizė, padengti šios ekspertizės išlaidas, taip pat atlyginti visus Pirkėjo nuostolius, susidariusius dėl nekokybiško ar su trūkumais parengto techninio darbo projekto, įskaitant ir kai buvo sustabdyti statybos darbai ar darbai nebuvo atlikti per nustatytus terminus, taip pat visus nuostolius, atsiradusius įgyvendinus nekokybiško ar su trūkumais parengto techninio darbo projekto sprendinius;

    - prižiūrėti Objekto projekto vykdymą nuo Objekto darbų pradžios per visą Objekto darbų vykdymo laikotarpį iki Objekto darbų užbaigimo dokumento pasirašymo, t. y. prižiūrėti, ar vykdomi Objekto darbai atitinka Objekto projekto sprendinius;

    - dalyvauti dėl Objekto rengiamuose darbo pasitarimuose, spręsti su Objekto projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, laiku vykdyti pasitarimuose suformuluotus nurodymus, Pirkėjo pavedimus. Tiekėjas, negalėdamas dalyvauti darbo pasitarime, privalo raštu informuoti Pirkėją apie tai prieš 2 (dvi) darbo dienas, nurodydamas nedalyvavimo priežastis, ir gauti Pirkėjo sutikimą iki darbo pasitarimo;

    - per 3 (tris) darbo dienas arba, Tiekėjui pagrįstai prašant, per kitą Pirkėjo nurodytą terminą, raštu pateikti išsamius ir kvalifikuotus atsakymus į Pirkėjo pateiktus klausimus, susijusius su parengto techninio darbo projekto įgyvendinimu, gautus Objekto darbų pirkimo procedūrų metu arba Objekto darbų sutarties vykdymo metu;

    - jei rangovas ar Pirkėjas kreipiasi dėl būtinumo atlikti papildomus darbus, per 3 (tris) darbo dienas po kreipimosi pateikti argumentuotą rašytinę išvadą dėl papildomų darbų ir medžiagų atsiradimo pagrįstumo ir įrodymus, kad be papildomų darbų neįmanoma užbaigti objekto darbų, taip pat rašytinę išvadą dėl atsisakomų darbų, kai dėl jų kreipiamasi. Jeigu nustatoma, kad atsirado papildomų darbų, per pagrįstą terminą atlikti projektinio sprendinio pakeitimą, nustatyti papildomų darbų skaičiuojamąją kainą ir skaičiuojamosios kainos dalį pateikti Pirkėjui;

    - kartu su kitais komisijos nariais pasirašyti Objekto statybos užbaigimo dokumentą;

    - vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 36.16, 36. 17 p. nustatytas ir kitas Tiekėjo pareigas, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

  - Pirkėjas įsipareigoja:

    - laiku sumokėti Tiekėjui už kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas;

    - sudaryti Tiekėjui sąlygas patekti į Objekto teritoriją Paslaugoms teikti;

    - per 10 (dešimt) dienų patikrinti ir, jei nėra pastabų, pasirašyti atliktų Paslaugų priėmimo–perdavimo aktus, o jei yra pastabų, grąžinti juos su rašytinėmis pastabomis Tiekėjui ištaisyti.

  - Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

# SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR TIEKĖJO DRAUDIMAS

  - Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko išduota garantija arba draudimo kompanijos išduotu laidavimu, arba depozitu, pervedamu į Pirkėjo sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 (dešimt) proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

  - Tiekėjas per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Pirkėjui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą arba pervesti depozito sumą į Pirkėjo sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų po Paslaugų2 teikimui nustatyto termino pabaigos.

  - Paslaugų3 įvykdymo užtikrinimui Tiekėjas per 15 dienų po Pirkėjo pranešimo apie Objekto darbų sutarties įsigaliojimą pateikimo, kuris privalo būti pateiktas Tiekėjui per 5 (penkias) dienas po Objekto statybos darbų sutarties įsigaliojimo, privalo pateikti Pirkėjui Sutarties 5.1 p. nurodyto dydžio neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą arba pervesti depozito sumą į Pirkėjo sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų po Objekto darbų sutarties bendro darbų atlikimo termino pabaigos ir galioti, kol bus atliktos statybos užbaigimo procedūros.

  - Kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas garantija arba laidavimu Tiekėjas kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentais privalo pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento apmokėjimą įrodančio dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad Tiekėjas sumokėjo visas privalomas įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus.

  - Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminui, pratęsiamas Paslaugų teikimo terminas, arba Tiekėjas nėra baigęs teikti Paslaugų, arba Objekto darbus vykdantis rangovas, neįgijęs teisės į Objekto darbų vykdymo termino partęsimą, vėluoja atlikti darbus, arba kai Sutartyje nustatytais atvejais yra perskaičiuota Pradinė Sutarties vertė, Tiekėjas savo sąskaita, ne vėliau nei likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą arba perskaičiuotam Pradinės sutarties vertės dydžiui išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir apmokėjimo už jį patvirtinančio dokumento kopiją tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas Paslaugų teikimo terminas, o kai Paslaugos privalo būti teikiamos nepratęsus Paslaugų teikimo termino – tokiam terminui, per kurį numatoma baigti teikti Paslaugas.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų projektai turi būti pateikti Pirkėjui suderinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai privalo galioti visiems Tiekėjo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, palūkanas ar kitas pagrįstai pagal Sutartį iš Tiekėjas reikalaujamas sumas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Pirkėjui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo pateikimo jį išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi Tiekėjo nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

  - Per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas savo lėšomis privalo visam Sutarties galiojimo laikotarpiui apsidrausti statinio projektuotojo civilinę atsakomybę ir projekto vykdymo priežiūrą privalomuoju draudimu ne mažesne nei 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų Eur) suma vienam draudžiamajam įvykiui su Pirkėju suderintomis draudimo sąlygomis bei pateikti Pirkėjui draudimo liudijimą ir jo apmokėjimo dokumento kopiją.

  - Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Pirkėjui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir apmokėjimo už jį tinkamai patvirtintas kopijas, jeigu pateiktos draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir (arba) draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigs anksčiau, nei Tiekėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

  - Kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas depozitu, depozitas Tiekėjui yra grąžinamas per 30 (trisdešimt) dienų po Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir Tiekėjui visiškai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Tiekėjui atsisakius įvykdyti Pirkėjo reikalaujamą prievolę per reikalavime nurodytą terminą, depozitas gali būti panaudotas visiems Tiekėjo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, delspinigius, palūkanas ar kitas pagrįstai pagal Sutartį iš Tiekėjo reikalaujamas sumas.

# SUBTIEKIMAS [IR JUNGTINĖ VEIKLA]

  - Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytoms Paslaugoms teikti (įskaitant darbų vykdymą ir prekių tiekimą, kuriuos apima Paslaugų teikimas) Tiekėjas numato pasitelkti šiuos subtiekėjus: ________________________________________________________(Šis punktas pildomas, jei Tiekėjas pasiūlyme nurodė subtiekėjams perduodamą atlikti Paslaugų dalį ir pasitelkiamus subtiekėjus).

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti Sutarties 6.1. punkte nurodytų subtiekėjų kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas taip pat įsipareigoja informuoti Pirkėją apie šios informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.

  - Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu toms Paslaugoms, kurių atlikimą Tiekėjas pasiūlyme numatė perduoti subtiekėjams, gali keisti pasitelktą subtiekėją arba pasitelkti papildomą subtiekėją, nekeisdamas pasitelktų subtiekėjų (toliau – papildomas subtiekėjas).

  - Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subtiekėją, nors teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subtiekėjų pasitelkimo atitinkamai Paslaugų daliai (toliau – naujas subtiekėjas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Tiekėjas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai:

  - sugenda Paslaugoms atlikti reikalinga Tiekėjo įranga, o Tiekėjas negali jos sutaisyti arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Paslaugų atlikimo vietą pristatyti pakeičiančios ar kitos būtinos įrangos per ilgesnį nei 5 (penkių) dienų terminą ar kitą Pirkėjo nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų Paslaugų atlikimą pagal Sutartyje nustatytus Paslaugų atlikimo terminus;

    - siekiama baigti Paslaugų teikimą nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Paslaugų teikimo našumą arba Pirkėjui pagrįstai reikalaujant baigti atlikti Paslaugas anksčiau;

    - Pirkimų įstatymo 97 str. 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keičiama Sutartis arba įsigyjamos papildomos paslaugos;

    - esant kitų su Paslaugų teikimu susijusių reikšmingų Tiekėjo organizacinės struktūros ar vykdomos ūkinės veiklos ypatumų.

  - Tiekėjas, pageidaudamas pakeisti subtiekėją, pasitelkti papildomą subtiekėją arba pasitelkti naują subtiekėją, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subtiekėjo pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Pirkėją bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subtiekėjams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė teikti Paslaugas, kurioms pasitelkiamas naujas subtiekėjas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą (kai Tiekėjas rėmėsi keičiamo subtiekėjo pajėgumu arba kai Sutartyje numatyta Pirkėjo teisė reikalauti iš subtiekėjų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subtiekėjo kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subtiekėją, Tiekėjas papildomai privalo nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują subtiekėją.

  - Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą ir visus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subtiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subtiekėjo privalomo pašalinimo pagrindų. Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.

  - Jei Tiekėjas pakeičia pasitelktą subtiekėją, pasitelkia papildomą ar naują subtiekėją, pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant turi atsisakyti tokio subtiekėjo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subtiekėju Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas privalo nedelsdamas atsisakyti subtiekėjo, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos ar kiti ribojimai, bei užtikrinti, kad toks subtiekėjas nevykdytų Sutarties nuo sankcijų ar kitų ribojimų taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokį subtiekėją kitu subtiekėju Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama subtiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Pirkėjui reikalaujant Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

  - Tiekėjas visais atvejais išlieka atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

  - Jeigu Tiekėjas Sutarčiai vykdyti pasitelks subtiekėją (-us), tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties 6.2 punkte nurodytos kontaktinės informacijos apie subtiekėją gavimo iš Tiekėjo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subtiekėjas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subtiekėjas – nuo Pirkėjo sutikimo keisti subtiekėją pateikimo Tiekėjui dienos raštu informuoja subtiekėją apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Pirkėjui prašymą sudaryti trišalę atsiskaitymo sutartį. Subtiekėjui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas iš Tiekėjo Sutartyje nustatyta tvarka priims subtiekėjo atliktus Darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat turi būti numatyta Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Tiekėjui mokėtinos sumos.

  - Tiekėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Subtiekėjai, kurių pajėgumu Tiekėjas grindė savo atitikimą Pirkime nustatytiems ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimams, pagal Sutartį atsako solidariai su Tiekėju.

  - Kai Sutartis sudaroma su Tiekėju, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančius subjektus, Tiekėjui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl jungtinės veiklos: [papildyti sudarant sutartį].

# SUTARTIES KEITIMAS

  - Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštu. Sutartis keičiama Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu:

    - Kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo, laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį;

    - Kai Šalis, gavusi Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantį kitos Šalies prašymą perskaičiuoti Paslaugų kainą, raštu praneša tokį prašymą pateikusiai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Paslaugų kainą, perskaičiuota Paslaugų kaina taikoma nuo susitarimo perskaičiuoti Paslaugų kainą sudarymo dienos arba nuo dienos, kada kitai Šaliai per Sutartyje nustatytą terminą buvo pranešta apie sutikimą perskaičiuoti Paslaugų kainą, priklausomai nuo to, kuri iš nurodytų aplinkybių įvyksta anksčiau.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Pirkimų įstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo dėl tolimesnio Sutarties vykdymo teisę turi Pirkėjas. Jeigu Tiekėjas pažeidžia nustatytą terminą pranešimui pateikti arba jį pateikia ne Sutarties sąlygose nurodytam Pirkėjo atstovui, atsakingam už Sutarties vykdymą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasiūlyti Sutarties keitimą, o Pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, susijusios su Sutarties keitimu, ar bet kokių su tuo susijusių Tiekėjo reikalavimų ar pretenzijų.

  - Jei sutariama keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtinu terminu.

  - Sutarties pakeitimai įsigalioja juos pasirašius, jei Šalys nesusitaria kitaip. Sutarties pakeitimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

# SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

  - Esant svarbioms, objektyvioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą tokia tvarka:

    - Pirkėjui gavus Tiekėjo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis. Pirkėjas gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu praneša savo sprendimą pripažinti ar atsisakyti pripažinti aplinkybes svarbiomis;

    - Pirkėjo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes, dėl kurių sustabdomas Paslaugų ar kurios nors Paslaugų dalies vykdymas.

  - Jei Paslaugų vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų ir stabdoma ne dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Paslaugų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokio rašto Pirkėjui gavimo momento, pasibaigus 90 (devyniasdešimčiai) dienų. Pirkėjui neatnaujinus Sutarties vykdymo, Tiekėjas įgyja teisę inicijuoti Sutarties nutraukimą Šalių susitarimu.

  - Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutarties vykdymas atnaujinamas. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

  - Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutarties negalima tinkamai įvykdyti, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei tokios klaidos ar pažeidimai atsirado dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

  - Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra stabdomas Sutarties vykdymas, stabdomas ir Paslaugų teikimo terminas. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugų teikimo terminas atnaujinamas tiek, kiek tokio termino Tiekėjui buvo likę iki Sutarties vykdymo sustabdymo.

  - Dėl Sutarties vykdymo stabdymo Tiekėjas neturi teisės taikyti Pirkėjui bet kokių sankcijų ar reikšti Pirkėjui nuostolių atlyginimo reikalavimų (dėl negautų pajamų, pelno, prastovų ir kt. pagrindais). Tiekėjas nėra atsakingas už Paslaugų teikimo termino pažeidimus, jei nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Tiekėjo kaltės.

# ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Jei dėl Pirkėjo kaltės nesumokama už Paslaugas per Sutartyje nustatytus terminus, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, neviršijant 10 % (dešimties procentų) pradinės Sutarties vertės.

  - Jei Tiekėjas nesuteikia Paslaugų dalies per Sutarties 2.3 punkto papunkčiuose atitinkamai Paslaugų daliai nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų taikyti 50 (penkiasdešimties) Eur dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % (dešimties procentų) pradinės Sutarties vertės. Pirkėjui reikalaujant Tiekėjas privalo sumokėti baudas ir atlyginti nuostolius, kurių nepadengia baudos.

  - Tiekėjas, per Sutartyje nustatytą terminą nepateikęs Pirkėjui suderinto kalendorinio Paslaugų atlikimo grafiko, Pirkėjo reikalavimu moka 20 (dvidešimties) Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jei Tiekėjas be pateisinamos priežasties Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia rašytinės argumentuotos išvados dėl atsisakomų darbų, papildomų darbų atsiradimo pagrįstumo ir reikalaujamų įrodymų arba Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia išsamių ir kvalifikuotų atsakymų į Pirkėjo rangos darbų pirkimo procedūrų ar rangos sutarties vykdymo metu pateiktus klausimus, Pirkėjas turi teisę taikyti 50 (penkiasdešimties) Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutartyje nustatytų terminų numatytiems įsipareigojimams įvykdyti pabaigos.

  - Jei Tiekėjas be pateisinamos priežasties Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatvyksta į rengiamus Objekto darbo pasitarimus ir nevykdo tokiuose pasitarimuose duotų pavedimų, Pirkėjas turi teisę taikyti Tiekėjui 100 (šimto) Eur baudą už kiekvieną neatvykimą į pasitarimą arba gauto pavedimo nevykdymą nustatytu terminu.

  - Jei Tiekėjas netinkamai prižiūri Objekto projekto vykdymą, Pirkėjas turi teisę taikyti 100 (vieno šimto) eurų dydžio baudą už kiekvieną netinkamą projekto vykdymo priežiūros atvejį.

  - Sutartyje nurodyto dydžio netesybos yra pripažįstamos minimaliais Šalių patirtais nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Pirkėjas baudas, nuostolių atlyginimo ir kitas pagrįstai reikalaujamas sumas, Tiekėjui jų nesumokėjus per nustatytą terminą, turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų, taikydamas vienašalį įskaitymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

  - Jei yra neaiškumų, dėl ko užtruko Sutarties vykdymas, ar jei nėra aiškių neteisėtų Sutarties Šalių veiksmų dėl Sutarties vykdymo užtrukimo, Šalys atskiru susitarimu gali susitarti dėl pagal Sutartį taikomos atsakomybės dydžio.

# KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

  - Sutarties turinį sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat Sutarties vykdymo metu Šalių viena kitai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija (išskyrus informaciją, kuri teisės aktų pagrindu negali būti laikoma konfidencialia informacija, taip pat informacija, kuri gali būti viešai prieinama) yra konfidenciali. Kiekviena Šalis įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartį iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios konfidencialios informacijos. Ši informacija tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarčiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas yra būtinas Sutarčiai tinkamai vykdyti ir tik iš anksto gavus atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

  - Šalys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Tiekėjas atlygins visus Pirkėjo tiesioginius nuostolius.

  - Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis ir duomenų apsaugą. Tiekėjas patvirtina, kad yra informuotas apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios skelbiamos adresu www.portofklaipeda.lt, ir yra su jomis susipažinęs.

  - Tiekėjas negali Pirkėjo duomenų naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio pobūdžio pranešimams siųsti).

  - Sutartyje aptartos konfidencialumo ir asmens duomenų tvarkymo sąlygos yra neterminuotos.

# SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

  - Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu jie yra įteikti Šalies atstovui arba atsiųsti paštu, elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais:

|  | Pirkėjas | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija |  |
| Adresas | J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda |  |
| Telefonas | +370 46 499 799 |  |
| El. paštas | info@port.lt |  |

  - Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) – [__________], tel. [___________], el. p. [__________];

  - Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) neturi teisės keisti ar nutraukti Sutartį.

  - Pirkėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir Sutartyje nustatyta tvarka kitai Šaliai pateiktuose rašytiniuose pranešimuose nurodytus atstovus bei jų kontaktinius duomenis vienašaliu rašytiniu pranešimu.

  - Tiekėjas savo atstovu Sutarties vykdymo klausimams paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Pirkėjui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Atstovas turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Tiekėjo vardu pasirašyti su tuo susijusius dokumentus.

  - Jei pasikeičia Sutartyje nurodytas Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, taip pat už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo, Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama apie tai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Bet kokie Šalies reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi nepagrįstais.

# NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

  - Šalis turi teisę reikalauti Sutarties nutraukimo, jei nenugalimos jėgos aplinkybės, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, tęsėsi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius.

# SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais.

  - Pirkėjas turi teisę ne teismo tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Tiekėją ne vėliau nei prieš 15 (penkiolika) dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje nurodytais, taip pat šiais Sutartyje numatytais pagrindais:

    - jei Tiekėjas nevykdo Sutartyje nustatytų su privalomojo civilinės atsakomybės draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų, avanso grąžinimo garantijos (kai ji pateikiama) pateikimu ir pratęsimu susijusių nustatytų pareigų;

    - jeigu teikdamas Paslaugas Tiekėjas iš esmės nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ar yra kitokių esminių Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumų;

    - jeigu Tiekėjas atsisako pasirašyti Sutartį dėl įslaptintos informacijos saugojimo;

    - jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

    - jei Tiekėjui apskaičiuotos baudos viršija 10 (dešimt) % pradinės Sutarties vertės;

    - jeigu paaiškėja, kad Tiekėjui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, Tiekėjas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizavimo bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos Tiekėjui iškėlimo, iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, ar yra kitos svarbios aplinkybės, ir šių aplinkybių visuma sudaro prielaidą, kad Tiekėjas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar kokybiškai, ar gali būti apsunkintas nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo;

    - jeigu Tiekėjas yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą, skaidymą,) atskiriamas arba bankrutuoja kitomis nei Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 4 punkto b papunkčio sąlygomis ir, Pirkėjui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo Pirkėjui priimtinais terminais ir kitomis sąlygomis ateityje;

    - ir, Pirkėjui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo Pirkėjui priimtinais terminais ir kitomis sąlygomis ateityje;

    - jeigu Tiekėjas vėluoja atlikti Paslaugas ar jų dalį ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų arba vėluoja atlikti Paslaugas per kitą, Pirkėjo pagrįstai nurodytą terminą;

    - jeigu dėl nenugalimos jėgos darbų pagal rangos sutartį vykdymas turi būti atidėtas neapibrėžtam laikotarpiui arba kai nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius;

    - jeigu Tiekėjas (įskaitant bet kurį iš Tiekėjo darbuotojų, tarpininkų, subtiekėjų, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkėjo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui. Pirkėjui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui visas patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius;

    - Tiekėjui nevykdant [2.3.5, 2.4 ] punktuose numatytų pareigų;

    - kai dėl pasikeitusių Pirkėjo poreikių Paslaugos tampa nereikalingos Pirkėjui;

    - esant Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams;

    - kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

  - Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 4.2 p. numatytų Tiekėjo patvirtinimų buvo klaidingas arba bet kuris iš įsipareigojimų nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo vienašališkai, netaikant įspėjimo termino.

  - Jeigu Pirkėjas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Tiekėjo Sutarties vykdymo, Pirkėjas sumoka Tiekėjui tik už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirašytus atliktų Paslaugų perdavimo aktus ir Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas sąskaitas faktūras. Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui visas dėl tokio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, patirtas dėl Sutartyje numatytų Paslaugų teikimo užbaigimo ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius.

  - Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Pirkėjui raštu prieš 15 (penkiolika) dienų, jeigu Pirkėjas vėluoja atsiskaityti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ir, nepaisydamas Tiekėjo raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti per Tiekėjo nurodytą terminą ir kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

  - Nutraukus Sutartį vienašališkai joje numatytais pagrindais, Tiekėjas turi teisę gauti atlyginimą tik už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirašytus atliktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus ir Pirkėjo priimtas sąskaitas faktūras.

# KITOS SĄLYGOS

  - Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.

  - Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Šalys susitaria, kad vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimo atveju, jeigu toks jos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, minėta sąlyga Šalių rašytiniu susitarimu turės būti nedelsiant pakeista nauja galiojančia sąlyga, kuri pagal prasmę ir turinį būtų artimiausia negaliojančiai sąlygai bei turėtų analogišką teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir pakeistoji sąlyga.

  - Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

  - Sutartyje dienomis nurodyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei Sutartyje nenumatyta kitaip.

  - Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

  - Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

    - 2025-12-02 projektavimo užduotis Nr. T-112, 8 lapai.

# ŠALIŲ DUOMENYS IR PARAŠAI

  - Pirkėjo vardu			15.2. Tiekėjo vardu

| Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas 240329870 |  |
| J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda |  |
| Tel. (0 46) 499 799 |  |
| El. p. info@port.lt |  |
| PVM mokėtojo kodas LT 403298716 |  |
| A. s. LT14 7300 0100 3488 9443 |  |
| AB „Swedbank“, banko kodas 73000 |  |
| Generalinis direktorius A.V. |  |
| Algis Latakas |  |