Sutarties priedas Nr. 15

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

| Darbų pradžia | Darbų pabaiga |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A/b dangos įrengimas | Kelių lyginimas greideriu | Duobių taisymas | Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimas | Projekto/aprašo parengimas | Deklaracijos užpildymas | Kiti darbai |
| Nuo Užsakymo pateikimo dienos | Iki einamųjų metų pabaigos pagal ĮT ASFALTAS 24 | Nuo užsakymo pateikimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. | Pagal nustatytą užsakyme terminą, bet ne vėliau kaip per 20 k. d. | Pagal nustatytą užsakyme terminą, bet ne vėliau kaip per 50 k. d. | Ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos (neįskaitant projekto ekspertizės). Gavus neigiamas ekspertizės pastabas, projektas / aprašas turi būti pataisytas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 d. d. | Ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos | Pagal nustatytą užsakyme terminą, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų pabaigos |