STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai ( paketas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  | Sutartį pasirašius abiem šalims |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  | [nurodyti versijos eilės Nr.] |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) | - Pavadinimas | Vilniaus rajono savivaldybės administracija |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 188708224 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | - |  |
|  | - Banko sąskaita | A/s LT974010042400040148 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | tel. Nr. 0 5 275 1961 el. pašto adresas vrsa@vrsa.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | Vytautas Vansavičius Administracijos direktorius |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) | Matas Duoblys – A paketas +370 612 74 367 matas.duoblys@vrsa.lt Romuald Dadelo – B, C paketai +370 671 23 963 romuald.dadelo@vrsa.lt Raimondas Krečius – D, E paketai +370 616 10 292 raimondas.krecius@vrsa.lt Irena Bisliuk – SABIS +370 618 11 936 irena.bisliuk@vrsa.lt Ruslan Narunec – Melioracijos statinių pertvarkymo darbai su projektavimu +370 616 90 304 ruslan.narunec@vrsa.lt Miroslav Romanovski – Apšvietimas su projektavimu +370 610 17 784 miroslav.romanovski@vrsa.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vadovas | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas | Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės |  |
|  | - Adresas | Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų, Marijampolio, Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rukainių, Medininkų, Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Zujūnų, Avižienių ir Riešės, Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijos (pasirinkti) |  |
|  | - Unikalus Nr. | – |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) | Inžinerinis statinys |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas | Laisva valstybinė žemė |  |
|  | - Adresas | Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų, Marijampolio, Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rukainių, Medininkų, Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Zujūnų, Avižienių ir Riešės, Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijos (pasirinkti) |  |
|  | - Unikalus Nr. | – |  |
| - DARBO PROJEKTAS / TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) (5.3.1 p.) |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS / TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | - |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |
| - I Dalies Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |
| - II Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  | Įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pelno procentinį dydį, o jeigu Rangovo pasiūlyme Pelno procentinis dydis nenurodytas, įrašyti 5 procentus |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☒ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  | 15 % nuo pradinės Sutarties vertės be PVM, nekeičiant Sutarties |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  | Darbų vykdymo terminas – 12 mėn. Numatyta galimybė pratęsti darbų vykdymo terminą 2 kartus po 12 mėn. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma | [Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita | 3000 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma | 1000000 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita | 2900 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  | 5000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  | 3000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  | 3000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 300 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 0,05 % nuo Darbų, susijusių su konkrečiu Objektu (Specialiųjų sąlygų 3.1 p.), kainos už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,05 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  | 300 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 1500 EUR |  |
| - Bauda nevykdant reikalavimo, pateikto Užsakovo užduoties „Kiti reikalavimai“ 7 p. |  | 100 Eur už pirmą ir antrą atvejį; 500 Eur už trečią ir kitus atvejus |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | 30 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Įskaitymas |  | Užsakovas turi teisę be atskiro pranešimo Rangovui, be jo atskiro sutikimo įskaityti priskaičiuotas netesybas į bet kurias Rangovui mokėtinas sumas. Užsakovas taip pat turi teisę reikalavimą dėl netesybų patenkinti iš užstato sumos. Laikoma, kad sudarydamas Sutartį, Rangovas aiškiai sutinka su šiame punkte nurodytomis įskaitymo taisyklėmis. |  |
| - Bauda už ISO 37001, LST ISO 37001 ar lygiaverčio antikorupcinės vadybos sistemos standarto reikalavimų nesilaikymą |  | 5 proc. nuo likusių neišpirktų darbų vertės Tiekėjas pasiūlyme nurodęs, kad taiko ISO 37001, LST ISO 37001 ar lygiavertį standartą ir gavęs už tai papildomus balus, privalo užtikrinti, kad ISO 37001, LST ISO 37001 ar lygiavertis sertifikatas galiotų per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas neatitinka nustatytų reikalavimų, jis privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties vykdymą, kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Tiekėjas privalo pašalinti neatitikimus per protingą terminą, ne ilgesnį kaip 30 dienų. Jeigu per nustatytą terminą Tiekėjas neatitikimų nepašalina, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir taikyti 5 proc. nuo neišpirktų darbų vertės baudą. |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  | ☒ – banko garantija arba ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas arba ☒ – užstatas. Užstatas laikomas įkeistu Užsakovui nuo jo perdavimo Užsakovui momento. |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  | 50 000 Eur |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  | 5 proc. nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  | Lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |
| - Priedas Nr. 3 (Netaikoma) | Statinio projektas; |  |  |
| - Priedas Nr. 4 (Netaikoma) | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 5 (Netaikoma) | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |
| - Priedas Nr. 7 (Netaikoma) | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 10 (Netaikoma) | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Susitarimo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 16 | Darbų atlikimo grafikas; |  |  |
| - Priedas Nr. 17 | Informacijos apie įgyvendinamus objektus pildymo forma (Excel). |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  | [įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus] |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  | 17.1. Keičiamas Sutarties 6.1.1 papunktis ir dėstomas nauja redakcija: „6.1.1. Statybvietė laikoma perduota Rangovui nuo užsakymo pateikimo dienos (Užsakovo užduoties „Kiti reikalavimai“ 8 p.), todėl atskiras Statybvietės perdavimo Rangovui dokumentas nebus forminamas.“. 17.2. Keičiamas Sutarties 13.2.4 papunktis ir dėstomas nauja redakcija: „13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM arba konkreti Specialiosiose sąlygose nurodyta suma. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM (jeigu Specialiosiose sąlygose nurodyta konkreti užtikrinimo suma, Rangovas privalo ją padidinti proporcingai padidėjusiai Sutarties kainai), ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.“. 17.3. Sutartis pildoma 22.9 papunkčiu, kuris dėstomas taip: „22.9. Atsižvelgdamos į Šalių teisėtus lūkesčius, kad Sutartis bus tinkamai vykdoma, į Šalių įsipareigojimus tretiesiems asmenims, šių įsipareigojimų galimo nesilaikymo pasekmes, į Sutarties ypatingą svarbą Užsakovo atliekamoms savivaldybės funkcijoms, jos nuostatų tinkamo vykdymo įtaką normaliai Šalių veiklai bei jų įvaizdžiui ir dalykinei reputacijai, į proporcingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, Sutartyje numatytas netesybas Šalys pripažįsta protingo dydžio ir sutinka, kad tai minimalūs bei neįrodinėtini nukentėjusios Šalies nuostoliai, patirti dėl to, kad Sutartis buvo pažeista ar nutraukta.“. |  |

Šalių atstovų parašai