Pirkimo dokumentų

1 priedas

KARINĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTO PARENGIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS  PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti žemės sklypų, kurie reikalingi Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono (toliau – poligonas) efektyvų naudojimą užtikrinančio 1 520 mm pločio vėžės privažiuojamojo geležinkelio kelio nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos pagrindinio geležinkelio kelio iki poligono teritorijos ribos (toliau – privažiuojamasis geležinkelio kelias) statybai, privažiuojamojo geležinkelio kelio signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo įrenginių, prireikus kontaktinio geležinkelių tinklo įrengimui, geležinkelio pervažų bei kitų privažiuojamajam geležinkelio keliui eksploatuoti būtinų inžinerinių statinių (toliau kartu – privažiuojamojo geležinkelio kelio inžineriniai įrenginiai bei statiniai) statybai (įrengimui), karinės infrastruktūros projekto (toliau – KIP) parengimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams (toliau – ŽPVP) paslaugas (toliau kartu – Paslauga).

2. KIP rengimo tikslas – Šalčininkų rajone iš valstybinių ir privačių žemės sklypų, valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, suformuoti naują žemės sklypą privažiuojamojo geležinkelio kelio ir jo inžinerinių įrenginių bei statinių statybai ir įrengimui, tam paimant privačios žemės sklypus visuomenės poreikiams.

Tiksli privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos trajektorija bus nustatyta šio kelio projektavimo metu, tačiau preliminariu vertinimu privažiuojamojo geležinkelio kelio nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos pagrindinio geležinkelio iki poligono teritorijos ribos ilgis bus apie 2,3 km (preliminari privažiuojamojo geležinkelio kelio iki poligono teritorijos ribos schema pateikta šios Techninės specifikacijos priede). Atsižvelgiant į preliminarią privažiuojamojo geležinkelio kelio iki poligono teritorijos ribos schemą privažiuojamojo geležinkelio kelio iki poligono teritorijos ribos daliai pastatyti visuomenės poreikiams reikės paimti apie 10–20 žemės ūkio paskirties sklypų ar jų dalių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims arba yra nuomojami iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos. Dalis privažiuojamojo geležinkelio kelio iki poligono teritorijos ribos bus statoma ir teritorijoje, kurioje žemės sklypai šiuo metu nėra suformuoti. Preliminariu vertinimu, planuojamoje teritorijoje yra miško žemės, atitinkamai turės būti atliekamos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūros.

Numatoma, kad privažiuojamojo geležinkelio kelio iki poligono teritorijos ribos susikirtimo su valstybinės reikšmės keliu Nr. 3903 Sližiūnai–Gerviškės–Narkuškės ir Biržės gatve vietose turėtų būti įrengtos 2 (dvi) viešo naudojimo reguliuojamos pervažos. Kadangi minėtas valstybinės reikšmės kelias ir gatvė Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) įregistruoti kaip inžineriniai statiniai, prireikus turės būti parengti minėto valstybinės reikšmės kelio ir (ar) gatvės, kaip inžinerinių statinių, padalinimo projektai jas skaidant į atskirus statinius (nekilnojamuosius daiktus).

II. PERKAMos PASLAUGos APIBŪDINIMAS ir APIMTIS

3. Paslaugos teikėjas turės:

3.1. parengti KIP, kuris reikalingas privažiuojamojo geležinkelio kelio ir jo inžinerinių įrenginių bei statinių iki poligono teritorijos statybai ir įrengimui reikalingiems žemės sklypams (toliau – identifikuoti žemės sklypai) suformuoti, pertvarkyti, paimti visuomenės poreikiams ir (ar) nustatyti identifikuotų žemės sklypų naudojimo sąlygas (paskirtį, naudojimo būdą, servitutus), paversti teritorijoje esančią miško žemę kitomis naudmenomis;

3.2. nustatyti identifikuotų žemės sklypų kadastro duomenis ir sudaryti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas, prireikus patikslinti identifikuotų žemės sklypų kadastro duomenis ir sudaryti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas, teikti atsakingoms institucijoms ir (ar) suinteresuotiems asmenims derinti, tikrinti ir tvirtinti;

3.3. atlikti ŽPVP paslaugas pagal Paslaugų teikėjo parengtą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą KIP.

III. KIP PARENGIMO PASLAUGOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

4. Paslaugos teikėjas šios Techninės specifikacijos 3.1 papunktyje nurodyto KIP parengimo paslaugą privalo suteikti per 50 (penkiasdešimt) darbo dienų (su galimybe pratęsti 20 darbo dienų terminui) nuo Užsakovo vadovo sprendimo pradėti rengti KIP priėmimo dienos. KIP rengimo terminas gali būti pratęstas tik Užsakovo rašytiniu sutikimu, jeigu KIP rengimas užtruko dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių.

5. KIP rengimas:

5.1. KIP turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, ir lietuvių kalbos taisyklėmis;

5.2. KIP rengiamas lietuvių kalba ir turi būti tinkamai suredaguotas;

5.3. prieš Užsakovo vadovui priimant sprendimą pradėti rengti KIP, Paslaugos teikėjas organizuos (esant poreikiui, parengs, suderins ir siųs reikalingus raštus) kreipimąsi į Karinės infrastruktūros projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. D1-195/V-490 „Dėl Karinės infrastruktūros projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 21 punkte nurodytus asmenis;

5.4. Paslaugos teikėjas Užsakovui pateiks 1 (vieną) KIP bylos spausdintą egzempliorių, į USB įrenginį ADOC formatu įrašytą skaitmeninę bylos kopiją ir KIP elektroninį variantą (Microsoft Word) duomenų laikmenoje;

5.5. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už KIP teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti.

6. Paslaugos teikėjas žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo paslaugą, nurodytą šios Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje, privalo suteikti per 20 (dvidešimt) darbo dienų (su galimybe pratęsti 20 darbo dienų terminui) nuo informacijos apie KIP patvirtinimą gavimo iš Užsakovo dienos. Žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo paslaugos terminas gali būti pratęstas tik Užsakovo rašytiniu sutikimu, jeigu žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo paslaugos suteikimo terminas užtruko dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių. Paslaugos teikėjas turi pateikti Užsakovui į USB įrenginį ADOC formatu įrašytas skaitmenines bylos kopijas.

- Paslaugos teikėjas privalo:

7.1. Užsakovo prašymu, pateikti visą turimą informaciją, susijusią su Paslaugos teikimu, arba Paslaugos teikimo eigos ataskaitą, užtikrinti, kad Paslauga būtų suteikta šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytais terminais ir kad suteiktos Paslaugos atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus bei atitiktų Sutartyje ir šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus tikslus;

7.2. neatlygintinai pašalinti (ištaisyti) Užsakovo ir (ar) valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijų nustatytus Paslaugos suteikimo trūkumus bei parengti naujus dokumentus. Paslaugos teikėjas nustatytus trūkumus pašalina (ištaiso) per Užsakovo ir (ar) valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijų nurodytą terminą (išskyrus atvejus, kai trūkumų pašalimo terminai nustatyti teisės aktais).

7.3. atsižvelgti į Paslaugų objekto specifiką ir įsivertinti Paslaugų teikimui taikytino teisinio reguliavimo ypatumus. Susidūrus su teisės aktų taikymo neaiškumais, problemomis, Paslaugos teikėjas nedelsiant per protingą terminą apie tai turi informuoti Užsakovą, taip pat imtis visų reikalingų priemonių neaiškumams ir problemoms išspręsti. Esant poreikiui, Paslaugos teikėjas bus atsakingas už bet kokį bendravimą ir bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kurių išaiškinimų ir (ar) pagalbos gali prireikti teikiant Paslaugas.

8. Į Paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos visos KIP parengimo išlaidos, riboženklių pastatymo (įskaitant riboženklius, kurie turi atitikti riboženklių standartus), Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų sudarymo, Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros, transporto, ryšio ir kitos, čia nepaminėtos, Paslaugos teikėjo išlaidos, būtinos siekiant tinkamai suteikti Paslaugą. Paslaugos teikėjas negali reikalauti jokių papildomų mokėjimų už Paslaugą.

9. Paslaugos teikėjo parengti dokumentai pateikiami Užsakovui su lydraščiu arba perdavimo–priėmimo aktu, kuriame nurodyta, kad KIP parengtas, suderintas ir gautos teigiamos išvados dėl tikslingumo karinės infrastruktūros projektą teikti tvirtinti pagal Taisykles. Paslaugos teikėjas taip pat nurodo bylų, kuriose saugomi parengto KIP skaitmeniniai dokumentai, numerius Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS). Žemės sklypų kadastro duomenų bylos turi būti iš anksto patikrintos Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo, suderintos su gretimų žemės sklypų savininkais (jei reikia), patikrintos ir suderintos VĮ Registrų centras.

IV. ŽPVP PASLAUGOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

10. Paslaugos teikėjas šios Techninės specifikacijos 3.3 papunktyje nurodytą ŽPVP paslaugą privalo suteikti per 80 (aštuoniasdešimt) darbo dienų (su galimybe pratęsti šį terminą 2 kartus po 20 darbo dienų terminui) nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl KIP patvirtinimo įsigaliojimo dienos. ŽPVP paslaugos suteikimo terminas gali būti pratęstas tik Užsakovo rašytiniu sutikimu, jeigu ŽPVP užtruko dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių.

11. Paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymo nustatyta tvarka ir šios Techninės specifikacijos III skyriuje nurodyto KIP pagrindu turės atlikti ŽPVP procedūras bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus:

11.1. atlikti visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito nekilnojamojo turto, prireikus verslo, vertinimą;

11.2. organizuoti žemės ir joje esančio kito nekilnojamojo turto paėmimą visuomenės poreikiams;

11.3. organizuoti valstybinės ir privačios žemės ir joje esančio kito nekilnojamojo turto nuomos ir (ar) panaudos bei patikėjimo teisės nutraukimą prieš terminą, juridinių faktų ir daiktinių teisių į žemę ir joje esantį kitą nekilnojamąjį turtą panaikinimą;

11.4. organizuoti valstybinio ir privataus miško žemės, kuri yra privažiuojamojo geležinkelio kelio ir jo inžinerinių statinių ir įrenginių statybai ar rekonstrukcijai reikalinguose žemės sklypuose, pavertimą kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka;

11.5. organizuoti pagal KIP sprendinius padalintų žemės sklypų ir juose esančio kito privataus nekilnojamojo turto įrašymą NTR žemės sklypo savininko vardu;

11.6. organizuoti visuomenės poreikiams paimtų žemės sklypų ir juose esančio kito privataus nekilnojamojo turto įrašymą į NTR valstybės vardu;

11.7. visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir, esant poreikiui, suformuoti valstybinės žemės sklypus, nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Šis veiksmas gali būti atliekamas iki Atlikimo pažymos išdavimo datos;

11.8. atlikti asmenų pateiktų pasiūlymų ir pretenzijų nagrinėjimą bei rengti ir teikti medžiagą, reikalingą ginčų dėl ŽPVP procedūros nagrinėjimui teismuose.

12. Iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl KIP patvirtinimo įsigaliojimo dienos Paslaugos teikėjas turi atlikti reikalingus pasiruošimo ŽPVP procedūros įgyvendinimui darbus, t. y. surinkti reikiamą informaciją žemės sklypų kadastrinių matavimų, turto ir verslo vertinimo atlikimui ir kt.

13. Po Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl KIP patvirtinimo įsigaliojimo dienos Paslaugos teikėjas turi atlikti parengiamuosius ŽPVP darbus:

13.1. organizuoja pranešimų parengimą ir išsiuntimą (esant poreikiui, reikalingų raštų parengimą, suderinimą su Užsakovu, išsiuntimą) žemės savininkams, kreditoriams ir (ar) kitiems naudotojams apie ŽPVP procedūrų pradžią ir NTR tvarkytojui dėl žymų apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą teisės aktų nustatyta tvarka);

13.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto KIP pagrindu savo lėšomis organizuoja naujai nustatytų ir (ar) pasikeitusių (panaikintų) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (geležinkelio kelių, kelių, elektros tinklų, kt. inžinerinių tinklų)  parengimą ir jų įregistravimą ir (arba) išregistravimą ir (arba) koregavimą NTR;

13.3. atlieka preliminariais matavimais suformuotų paėmimui visuomenės poreikiams numatytų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir parengia šių žemės sklypų kadastro duomenų bylas;

13.4. esant Užsakovo rašytiniam prašymui Paslaugos teikėjas turės atlikti/patikslinti statinių (automobilių kelių, kt. statinių) kadastrinius matavimus, atskirai suformuoti inžinerinio statinio kadastro duomenų bylas ir statinio (kelio juosta, kt.) žemės sklypo kadastro duomenų bylas;

13.5. rengiamuose žemės sklypų dokumentuose (kadastro duomenų bylose) pažymėti KIP projekte suprojektuotus sprendinius (servitutus (jų vietas, plotus, rūšį), numatomas taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus sprendinius);

13.6. jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, jame esantys statiniai ar įrenginiai yra įkeisti, Paslaugos teikėjas apie parengtus KIP sprendinius, atliktą šio visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimą informuoja kreditorius, parengia susitarimą dėl nuostolių atlyginimo ir organizuoja jo pasirašymą;

13.7. jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, jame esantys statiniai ar įrenginiai yra areštuoti, Paslaugos teikėjas apie parengtus KIP sprendinius, atliktą šio visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimą informuoja antstolius (o tais atvejais, kai valstybės institucijos ar pareigūno, priėmusio turto arešto aktą, sprendimas dėl priverstinio išieškojimo neperduotas vykdyti antstoliui – informuojama valstybės institucija ar pareigūnas, priėmę turto arešto aktą), bei gaunamas atitinkamo subjekto rašytinis sutikimas dėl atlyginimo, kuris būtų numatytas reikalavimui patenkinti, dydžio ir informacija, kokiomis sąlygomis visuomenės poreikiams paimamo turto areštas būtų panaikinamas;

13.8. Paslaugos teikėjas organizuoja paimamų visuomenės poreikiams žemės sklypų, turto ir verslo, nuostolių ir išlaidų vertinimą ir parengia tokio visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimo ataskaitas;

13.9. esant poreikiui (Paslaugos teikėjui ir (ar) Užsakovui nustačius) Paslaugos teikėjas turės atlikti ir (ar) patikslinti žemės sklypuose esančių pastatų, statinių kadastrinių matavimų bylas (pateikiamas 1 (vienas) galimas kadastrinių matavimų bylų tikslinimo pavyzdys: jeigu reikalinga visuomenės poreikiams paimti visą žemės sklypą ir jame esančius statinius, pastatus, o NTR yra įregistruota daugiau statinių/pastatų nei yra vietovėje (pvz.: statiniai išnykę), tokiu atveju Paslaugos teikėjas turės patikslinti statinių, pastatų kadastrinių matavimų bylą.

14. Paslaugos teikėjas įsipareigoja parengti ŽPVP aktų projektus ir juos pateikti Užsakovui. Gaunami duomenys apie žemės savininkų, mirusių žemės savininkų turto paveldėtojų, kreditorių ir (ar) kitų naudotojų banko sąskaitas, į kurias bus pervedamas atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę; vykdoma priimtų ŽPVP aktų pasirašymo procedūra. Paslaugų teikėjas turi organizuoti ŽPVP aktų pasirašymo procedūras žemės sklypų savininkams ir (ar) naudotojams, gyvenantiems užsienio valstybėje. ŽPVP aktų siuntimo į užsienio valstybę paslaugos turi būti apdraustos. Esant poreikiui Paslaugos teikėjas turės apmokėti ŽPVP aktų išsiuntimo/grąžinimo paslaugų išlaidas. Paslaugos teikėjas, vykdydamas ŽPVP aktų pasirašymo procedūrą, turi įsivertinti galimas karantino ir (ar) kitų apribojimų rizikas, kurios gali būti numatytos Sutarties pasirašymo metu. Paslaugos teikėjas turi parengti informaciją kreipimuisi į teismines institucijas, kai ŽPVP aktas nepasirašomas.

15. Paslaugų teikėjas įsipareigoja patikrinti priimtus ŽPVP aktus ir prie jų pridedamus papildomus dokumentus (žemės sklypų savininkų/naudotojų įgaliojimai, žemės sklypų savininkų paveldėtojų, kreditorių, antstolių ir kt. dokumentai), patikrinti ŽPVP aktuose nurodytos informacijos teisingumą (kompensacijos sumas ir kt.). Radus priimtuose ŽPVP aktuose netikslumų, organizuoti jų tikslinimą.

16. Paslaugų teikėjas įsipareigoja prireikus organizuoti transportavimo paslaugas žemės sklypų savininkams ir (ar) naudotojams pasirašyti ŽPVP aktus bei kompensacijoms gauti.

17. Sutarties galiojimo laikotarpiu, esant žemės sklypo, pateksiančio į privažiuojamojo geležinkelio kelio ir (ar) jo inžinerinių statinių bei įrenginių apsaugos zonos ribas, savininko prašymui, Paslaugų teikėjas informuoja savininką apie žemės sklypo verčių perskaičiavimo tvarką ir apmoka perskaičiavimo paslaugas.

18. Paslaugų teikėjas turi organizuoti KIP suprojektuotų servitutų nustatymą ir įregistravimą (administraciniu aktu arba sandoriu), įskaitant pranešimą (esant poreikiui, reikalingų raštų parengimą, suderinimą su Užsakovu, išsiuntimą) žemės sklypų savininkams ir (ar) kitiems naudotojams apie nustatytus servitutus.

19. Paslaugų teikėjas savo lėšomis organizuoja naujai nustatytų ir (ar) pasikeitusių (panaikintų) specialiųjų žemės naudojimosi sąlygų ir teritorijų, kuriose taikomos šios sąlygos, duomenų atnaujinimą NTR.

20. Žemės paėmimo kadastro duomenų bylas ir patvirtintus NTR išrašus žemės savininkui po ŽPVP procedūros perduoda Paslaugos teikėjas.

21. Paslaugos teikėjas atlieka bet kokius kitus veiksmus, kurie nors ir aiškiai nenurodyti šioje Techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtini tam, kad žemės ir kito turto paėmimas visuomenės poreikiams siekiant šioje Techninėje specifikacijoje numatytų tikslų būtų atliktas laikantis teisės aktų reikalavimų, kaip antai: pranešimų, prašymų, paraiškų rengimas ir siuntimas valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, visuomenės poreikiams paimamos žemės ir turto savininkams ir(ar) kitiems suinteresuotiems asmenims. Išimtis taikoma tiems veiksmams, kurie šioje Techninėje specifikacijoje būtų aiškiai nurodyti kaip atliekami Užsakovo ir (ar) kitų subjektų, ar kurie pagal turimus įgaliojimus gali būti atliekami tik Užsakovo ir (ar) kitų subjektų.

22. Paslaugos teikėjas turi aktyviai dalyvauti ginčų dėl ŽPVP procedūrų, nustatomų apsaugos zonų ir(ar) nustatomų servitutų sprendime ir nagrinėjime ne teismine ir teismine tvarka. Esant Užsakovo prašymui, Paslaugos teikėjas turi atlikti asmenų pateiktų pretenzijų įvertinimą, teikti ginčo nagrinėjimui ar sprendimui reikalingus įrodymus, paaiškinimus, argumentus ar kitą aktualią /reikalingą informaciją. Visi dokumentai turi būti teikiami per Užsakovo nurodytą terminą.

23. Gavus žemės sklypo savininko arba kito naudotojo prašymą, paslaugų suteikimo laikotarpiu Paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi įvertinti su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų NTR įregistravimu susijusius nuostolius, parengti ir suderinti pranešimų projektus apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos ir apskaičiuotą kompensacijos dydį ir (ar) susitarimų projektus tarp asmens suinteresuoto ūkinės veiklos, dėl kurios nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga, vykdymu ir žemės sklypo savininko arba kito naudotojo dėl žemės savininko arba kito naudotojo patirtų nuostolių dydžio ir jų atlyginimo terminų. Kai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo turi būti kompensuojama valstybinės žemės patikėtiniui teritorijose, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, nuostolių dydis apskaičiuojamas taikant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto ir (ar) verslo vertinimą (turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus). Paslaugos teikėjas atlieka visus su vertinimu susijusius darbus.

24. Paslaugos teikėjas privalo dalyvauti bendruose susirinkimuose su Užsakovu, savivaldybių administracijomis, atitinkamomis nacionalinėmis ir ES institucijomis, suinteresuota visuomene bei rengti su Paslaugų teikimu susijusius pranešimus, pristatymus, kai tik to pareikalaus bet kuri iš įvardintų šalių.

25. Esant Užsakovo rašytiniam prašymui, Paslaugos teikėjas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo parengti susitikimų protokolus ar santraukas.

26. Esant Užsakovo rašytiniam prašymui, Paslaugos teikėjas turės pateikti visus su Paslaugų teikimu susijusius skaičiavimus (įskaitant, bet neapsiribojant kompensacijų apskaičiavimo duomenis) ir dokumentus, valstybės vardu įregistruotų apjungtų žemės sklypų NTR išrašus.

27. Esant Užsakovo rašytiniam prašymui, Paslaugos teikėjas per 3 (tris) darbo dienas turės teikti aktualius duomenis apie vykdomų Paslaugų progresą, įskaitant, bet neapsiribojant informacija apie žemės sklypų kadastrinius matavimus, turto vertinimą, pranešimų apie ŽPVP aktų išsiuntimą, ŽPVP aktų priėmimą, ŽPVP aktų pasirašymų organizavimą, informaciją apie pasirašytus ŽPVP aktus, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, servitutų nustatymą, rinkti ir teikti žemės sklypų savininkų, naudotojų, paveldėtojų kontaktus.

28. Paslaugų teikėjas turi numatyti visus reikalingus darbus ir paslaugas kokybiškam ir sklandžiam perkamų Paslaugų vykdymui. Visi darbai ir paslaugos, reikalingi kokybiškoms Paslaugoms atlikti, turi būti įtraukti į Paslaugų suteikimo kainą. Paslaugų teikėjas apmoka ir į Sutarties kainą turi būti įtraukęs visas išlaidas, susijusias su Sutarties įgyvendinimu (tarp jų projekto rengimo, derinimo, viešinimo, įgyvendinimo, turto vertinimo, registravimo (servitutų, žemės sklypų, žymų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kt.) ir kt.), išskyrus kompensacijas žemės savininkams ir (arba) naudotojams už paimamą visuomenės poreikiams turtą ir kitus su tuo susijusius nuostolius, už nustatomus servitutus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, bei už miško žemės naudmenų pavertimą kitomis naudmenomis). Apmokėjimą už žymų įregistravimą/išregistravimą ir kitas NTR ir kitų registrų valdytojų teikiamas paslaugas Paslaugų teikėjas turi vykdyti visą Paslaugų teikimo laikotarpį.

29. Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. punktu ir produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo 1 punktu „Popierius ir jo gaminiai“ (1. Popierius ir jo gaminiai. Rašymo, spausdinimo ir kopijavimo popierius: 1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; 1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.).

30. Sutarties vykdymo metu naudojami popieriniai dokumentai privalo atitikti nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

31. Aplinkos apsaugos kriterijus nustatomas kaip sutarties vykdymo sąlyga. Atitiktis reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

_____________________