ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 191,

el. p. info@alytus.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2026-02-09

posėdžio protokolu Nr. VP-52

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONŲ GAMYBA IR JŲ SUMONTAVIMAS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

9.	Sutarties sudarymas	6

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	12

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	25

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“	26

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“	52

„Pasiūlymo formos“ 1 priedas „MAX ir MIN keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų įrengimo detalizavimo atitikimas“	56

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“	59

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“	71

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	74

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma“	75

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), kodas juridinių asmenų registre 188706935, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Alytaus miesto savivaldybės administracija kodas juridinių asmenų registre 188706935, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus, kuriai Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-205 „Dėl teisės Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“, suteikta teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

  - Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus miesto savivaldybės valdomų (kontroliuojamų) perkančiųjų organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. DV-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus miesto savivaldybės valdomų (kontroliuojamų) perkančiųjų organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos (toliau – LR) civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes jame nėra pirkimo objekto.

  - Pirkimo procedūras vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija).

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas 4.3 ir 4.4.3 punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų prieduose „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Keleivių laukimo paviljonų gamybą ir jų sumontavimą.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 248 394,00 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt keturių eurų) be PVM / 300 556,74 Eur (trijų šimtų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt šešių eurų, 74 ct.) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 300 556,74 Eur (trijų šimtų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt šešių eurų, 74 ct.) be PVM.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

- Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

4.4. Tiekėjams nustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objekto sudėtinis elementas – debesų technologija prie kurios pajungiamos keleivių laukimo paviljonuose įmontuotos reklaminės vitrinos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma“). Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

5.2. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma“). Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „EBVPD“). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedas „Įranga montuojama MAX ir MIN keleivių laukimo paviljonuose su reklamine vitrina“;

    - užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma“.

  - Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija gali pareikalauti pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina / įkainiai be PVM ir su PVM turi būti nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai be PVM ir su PVM taip pat privalo būti nurodyti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - pasiūlymo forma, parengta pagal šių Specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Pasiūlymo forma“;

    - užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedas „Įranga montuojama MAX ir MIN keleivių laukimo paviljonuose su reklamine vitrina“;

    - užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma“.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Terminai

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONŲ GAMYBOS IR JŲ SUMONTAVIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas. Keleivių laukimo paviljonų gamyba ir jų sumontavimas. Keleivių laukimo paviljonų (17 vnt.) standartinių (toliau – MAX), su reklamine dvipuse LED vitrina (toliau – MAX reklaminė vitrina) ir be reklaminės vitrinos ir mažesnių (toliau – MIN) matmenų, su reklamine vienpuse LED vitrina (toliau – MIN reklaminė virina)(ir be reklaminės vitrinos pagal užsakovo 3 punkte pateiktus brėžinius gamyba, pristatymas ir sumontavimams 5 punkte nurodytose Alytaus miesto viešojo transporto stotelėse. Įskaitant elektros prijungimo į paviljonų reklamines vitrinas schemą, geodezinių išpildomųjų elektros tinklų nuotrauką ir įkelti į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – TIIS). Elektros nuo stotelės švieslentės, šviesoforo ar kito artimiausio taško reklaminių vitrinų  veikimui, atvedimą.

- Pirkimo objekto kiekis, darbų apimtys, terminai:

  - MAX Keleivių laukimo paviljonų su MAX reklamine vitrina pagal užsakovo 3.1 punkte pateiktą brėžinį gamyba, pristatymas, sumontavimas į užsakovo 5 punkte nurodytas viešojo transporto stoteles, įskaitant elektros reklaminės vitrinos apšvietimo užtikrinimui atvedimą ir prijungimą bei paviljonų įžeminimą – 4 vnt.;

  - MAX Keleivių laukimo paviljonų be reklaminės vitrinos pagal užsakovo 3.2 punkte pateiktą brėžinį gamyba, pristatymas ir sumontavimas į užsakovo  5 punkte nurodytas viešojo transporto stoteles – 9 vnt.

  - MIN Keleivių laukimo paviljonų su MIN reklamine vitrina pagal užsakovo 3.4 punkte pateiktą brėžinį gamyba, pristatymas, sumontavimas į užsakovo 5 punkte nurodytas viešojo transporto stoteles, įskaitant elektros reklaminės vitrinos veikimo užtikrinimui atvedimą ir prijungimą bei paviljonų įžeminimą – 1 vnt.;

  - MIN Keleivių laukimo paviljonų be reklaminės vitrinos pagal užsakovo 3.5 punkte pateiktą brėžinį gamyba, pristatymas ir sumontavimas į užsakovo  5 punkte nurodytas viešojo transporto stoteles – 3 vnt.;

  - Keleivių laukimo paviljonuose įmontuotų MAX ir MIN reklaminių vitrinų prijungimas prie tiekėjo pasirinktos debesų technologijos, kuri turi atitikti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ nuostatas, 12 mėn. licencijos prenumerata bei 12 mėn. aptarnavimo palaikymo paslaugos užtikrinant sklandų veikimą.

  - 2.1. ir 2.3 punktuose nurodytuose keleivių laukimo paviljonuose su MAX ar MIN reklamine vitrina, montuojamos reklaminės vitrinos parametrai pateikiami 3.9 punkte..

  - Paviljonų įrengimas ir MAX ir MIN reklaminių vitrinų pajungimas bei perdavimas užsakovui – ne vėliau kaip per (12 mėnesių) nuo sutarties įsigaliojimo dienos į 5 punkte nurodytas vietas.

- Keleivių laukimo paviljonų įskaitant MAX ir MIN reklamines vitrinas juose, brėžiniai, vizualizacija, kt. techniniai reikalavimai. Techninės specifikacijos 3.1 – 3.8 papunkčiuose nurodytiems matmenims galima 5% paklaida, jeigu paklaida nenurodyta brėžiniuose.

  - MAX Keleivių laukimo paviljonas su MAX reklamine vitrina brėžinys (Pakartotinai atkreipiame dėmesį, kad reklaminė vitrina yra dvipusė, t. y. LED ekranai yra montuojami iš abiejų pusių):

MAX keleivių laukimo paviljonuose su MAX reklaminėmis vitrinomis, reklaminių vitrinų detalizavimas pateikiamas 3.9 punkte.

  - MAX Keleivių laukimo paviljono be reklaminės vitrinos brėžinys:

  - Alytaus miesto viešojo transporto stotelėse jau yra įrengti, „Alytus Myliu“ tipo keleivių laukimo paviljonai (su reklamine vitrina ir be reklaminės vitrinos), todėl naujai įsigyjami turi būti analogiški pavaizduotiems, nes šis dizainas yra parinktas vadovaujantis  Alytaus miesto viešųjų erdvių standartu, kuris patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2023-10-26 sprendimu Nr. T-279:

  - MIN Keleivių laukimo paviljonas su MIN reklamine vitrina (iš priekio ir iš galo):

Pakartotinai atkreipiame dėmesį, kad reklaminė vitrina yra vienpusė, t. y. LED ekranas yra montuojamas iš priekio, iš galo montuojamas ažūrinės skardos lakštas.

    - Priekinės reklaminės vitrinos durelės yra varstomos, su dviem vyriais. Durelės sandarios, su užraktu. Vitrinoms ir pertvaroms naudojamas skaidraus 8 mm storio grūdintas stiklas. MIN reklaminėje vitrinoje, t. y. vienpusiame LED ekrane, atvaizduojama maršrutų schema. MIN keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų detalizavimas pateikiamas 3.9 punkte:

3.4.2. Galinėje reklaminės vitrinos dalyje montuojamas ažūrinės skardos lakštas. Ažūrinės skardos lakštas, tiekėjo sąskaita turės būti išpjaustytas lazeriniu ar kitu kokybišku būdu, pagal užsakovo pateiktą rašto maketą. Lakštų spalva RAL-9005.

Prie ažūrinės skardos iš reklaminės vitrinos vidaus turi būti priglaustas lygus, skaidrus plastikinis lakštas, kuris tvirtinamas prie reklaminės vitrinos rėmo, vidinėje dalyje, sandariai, tačiau taip, kad liktų galimybė perdažyti ar pakeisti.

  - MIN Keleivių laukimo paviljonas be reklaminės vitrinos iš priekio ir iš šono.

Pagrindinės atraminės metalinės konstrukcijos turi būti pagamintos iš karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės. Metalinės konstrukcijos, jų tvirtinimo, apdailos detalės ar kitos priemonės privalo būti juodos spalvos, spalvos kodas RAL-9005. Metalinės konstrukcijos detalės turi būti dažytos milteliniu būdu arba lygiavertiškai. Tvarkaraščio rėmelis turi būti juodos spalvos su atlenkiamais fiksatoriais popierinei informacijai pakeisti. Lapo formatas A1.

Stogo konstrukcija yra pasvirusi, kad galėtų nubėgti vanduo. Logotipas atitinkamai pasviręs, kaip stogo konstrukcija.

  - MIN Keleivių laukimo paviljonas su MIN reklamine vitrina ir be jos iš viršaus.

- Dailylentės suoliukas sulig žaliu metaliniu apvadu. Suoliuko metalinė juosta žalios spalvos, suapvalinta, vientisa, atkartojanti stogo konstrukciją, laikančios karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės kojos su tvirtinimo elementais. Penkios pagrindinę konstrukciją laikančios karštai cinkuoto plieno  arba lygiavertės kojos su tvirtinimo elementais.

  - Keleivių laukimo paviljonų su ir be reklaminės vitrinos stogas.

1. Paviljono apdailos žalia stogo detalė yra iš lieto aliuminio, vientisa, lygaus paviršiaus. Gale paliekamas apie 20 mm tarpas vandeniui nubėgti.

2. Priekinės stogo dalies kampai suapvalinti. Trapecinė skarda tvirtinama žemiau žalios apdailos juostos viršaus.

3. Galinės stogo dalies kampai neapvalinami. Trapecinės skardos tvirtinimo mechanizmai tvirtinami taip, kad nebūtų matomi išorėje. Stogo žalių detalių spalva:

  - Keleivių laukimo paviljonų su ir be reklaminės vitrinos logotipas.

Alytus-Myliu balta logotipo versija. Naudojamas kokybiškas, lauko sąlygomis atsparus, išpjaustytas lipdukas. Lipdukas klijuojamas horizontaliai. Lipdukai klijuojami: priekinėje dalyje – dešiniau, kairėj paviljono pusėje – kairiau.

  - MAX ir MIN keleivių laukimo paviljonų reklaminės vitrinos detalizavimas:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I. | LED ekranas (vizualizacijos pvz.): LED ekranai (dvipusiai ir vienpusiai), kurie turi būti įmontuojami į keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų vidų: 1) vienpusiai LED ekranai įmontuojami į MIN Keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų vidų; 2) dvipusiai LED ekranai įmontuojami MAX Keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų vidų. |  |
|  | Gamintojas | LED ekranas, LED ekrano valdymo kontroleris turi užtikrinti pilną suderinamumą ir vientisą sistemos veikimą. |
|  | Aptarnavimas | Tiekėjas gedimus garantiniu laikotarpiu turi pašalinti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu gedimo neįmanoma pašalinti, tiekėjas per 5 d. d. pristato pakaitinį identišką įrenginį. Gedimų šalinimą tiekėjas vykdo savo sąskaita ir pajėgumais |
|  | Ekrano dydis | 1000 (P) x 2000 (A) mm, jei ekranas vienpusis (galima 5 % paklaida). Jei ekranas dvipusis, tuomet dvi pusės po 1000 (P) x 2000 (A) mm (galima 5 % paklaida). |
|  | LED modulio kabinos dydis | Ne daugiau 500 (P) x 1000 (A) x 69 (G) mm. |
|  | LED modulio dydis | Ne daugiau 250 (P) x 250 (A) mm. |
|  | Matymo kampas (horizontalus/vertikalus) | Ne mažiau kaip 160°/140°. |
|  | Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch) | Ne daugiau kaip 3 mm. |
|  | Šviesos srautas (angl. brightness) | Ne mažiau 4500 nitų (cd/m2). |
|  | Kontrastas | Ne mažiau 6000:1 |
|  | Pilkos skalės lygiai (ang. greyscale) | Ne mažiau 14bit |
|  | Vaizdo skenavimo dažnis (angl. Refresh rate) | Ne mažiau kaip 7680 Hz. |
|  | Apsaugos klasė | Ne prasčiau kaip IP65 |
|  | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei nuo -20 C° iki +45 C°. |
|  | Darbinė aplinkos oro drėgmė | Ne siauresnėse ribose nei nuo 10 % - 90 %. |
|  | Maksimalus energijos suvartojimas | Ne daugiau 590 W/m² prie 4500 nitų (cd/m2). |
|  | Vidutinis energijos suvartojimas | Ne daugiau 195 W/m². |
|  | LED modulių aptarnavimas | Turi būti užtikrinta galimybė aptarnauti LED modulius iš priekio arba iš galo, atsižvelgiant į montavimo sąlygas |
|  | 4G maršrutizatorius | Turi būti komplektuojamas ne mažiau kaip 4G maršrutizatorius, skirtas ekrano nuotoliniam valdymui, su reikiamu LAN jungčių kiekiu. Ne mažiau kaip 4G maršrutizatorius turi būti pritaikytas naudoti pramoninėse aplikacijose ir oro sąlygomis nuo – 40 iki + 50 laipsnių Celsijaus. |
|  | Šviesos sensorius | Turi būti komplektuojamas ir tinkamai suderintas šviesos sensorius, automatiškai reguliuojantis ekrano ryškumą, priklausomai nuo aplinkos apšviestumo. |
|  | Komutacija ir kabeliai | Visa aparatinė įranga, reikalinga ekrano veikimui, turi būti sukomplektuota ir sumontuota į apsauginį, nuo aplinkos poveikio apsaugotą korpusą, kurio atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP65. Korpuse turi būti numatyta natūrali arba aktyvi ventiliacija, užtikrinanti tinkamą temperatūros balansą ir elektronikos veikimo patikimumą lauko sąlygomis. Turi būti komplektuojami visi įrangos veikimui būtini komutaciniai ir elektros kabeliai, keitikliai bei montavimo komponentai. |
|  | Garantija | Visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Garantiniu laikotarpiu remonto išlaidas turi padengti tiekėjas |
|  | Turinio valdymo sistema | Turi būti įdiegta turinio valdymo sistema, kuri leistų nuotoliniu būdu administruoti, planuoti ir atnaujinti LED ekranuose rodomą turinį per žiniatinklio naršyklę ir debesijos platformą. Turinio valdymo sistema turi būti nepriklausoma nuo LED ekranų valdiklio gamintojo ir skirta profesionaliam skaitmeninių ekranų tinklų administravimui. (Profesionali sistema turi turėti bent 6 iš 8 savybių: Tinklo administravimas – galimybė centralizuotai valdyti daug ekranų iš vienos sąsajos. Turinio planavimas – laiko juostos, tvarkaraščiai, skirtingų lokacijų turinio skyrimas. Vartotojų valdymas – kelių naudotojų prieigos su skirtingais teisėmis (pvz., administratorius, turinio redaktorius, auditorius). Saugumas – HTTPS ryšys, dviejų faktorių autentifikacija, integracijos su organizacijos SSO, audito žurnalai. Ataskaitos ir monitoringas – ekranų statusas (online/offline), klaidų žurnalas, log’ai. Turinio palaikymas – įvairių formatų (vaizdo, HTML5, social media feed’ų, realaus laiko duomenų) palaikymas. Nepriklausomumas nuo įrangos – sistema gali dirbti su įvairių gamintojų LED ekranais / valdikliais, naudojant standartinius protokolus ar player’ius. Kilmė ir referencijos – ar sistema naudojama profesionaliose instaliacijose (pvz., prekybos centrai, oro uostai, transporto mazgai, reklamos tinklai)). Ji neturi būti susijusi su trečiosiomis šalimis, kurios gali turėti įtakos sistemos saugumui, prieinamumui ar duomenų apsaugai. Turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų garantiją. |
| II. | Garso sistema 1 komplektas |  |
|  | Gamintojas | - |
|  | Modelis | - |
|  | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas garsiakalbis ir suderinamas stiprintuvas garso transliavimui iš ekrano stotelės viduje. |
|  | Garsiakalbio tipas | Garsiakalbis turi būti įleidžiamo tipo, su antivandalinėmis grotelėmis, kurios nenusiimtų ir neturėtų jokių varžtų, kad nebūtų galima garsiakalbio pažeisti ar išimti iš išorės. |
|  | Atkuriamas dažnių ruožas | Komplekto atkuriamas dažnių ruožas (±3 dB) – ne siauresnis kaip nuo 100 Hz iki 15 kHz. |
|  | Jautrumas | Garsiakalbio jautrumas (1W/1m) ne mažiau kaip 90 dB. |
|  | IP klasė | Garsiakalbis turi būti pritaikytas naudoti lauke ir būti ne prastesnės kaip IP65 klasės |
|  | Stiprintuvas | Turi būti pritaikytas naudoti lauke ir būti ne prastesnės kaip IP65 klasės |
|  | Stiprintuvo įvestys | Ne mažiau kaip 1 balansinė ir ne mažiau kaip 1 nebalansinė įvestys. |
| III. | Krovimo stotelė, skirta įvairiai smulkiai elektronikai pasikrauti |  |
| 1. | Gamintojas | - |
| 2. | Modelis | - |
| 3. | Tipas | Turi būti viešai prieinama krovimo stotelė, skirta įvairiai smulkiai elektronikai pasikrauti. |
| 4. | Krovimo jungtys | Turi būti ne mažiau kaip po vieną šių tipų jungčių: 1x Schuko, 1x USB-A, 1x USB-C. |
| 5. | USB Galingumas | USB jungčių įkrovos galingumas turi būti ne mažesnis kaip 23W |
| 6. | Apsauga | Turi būti integruota arba komplektuojamas skirtuminių srovių apsaugos automatinis jungiklis bei jungtis turi dengti lengvai atidaromas dangtelis. |
| IV. | Darbai ir instaliacinės medžiagos |  |
| 1. | Instaliacinės medžiagos | Turi būti komplektuojamos visos reikalingos instaliacinės medžiagos, kabeliai ir įranga, kad būtų užtikrintas tinkamas sistemos veikimas ir saugus naudojimas. |
| 2. | Darbai | Visa įsigyjama įranga turi būti sumontuota su užsakovus suderintose vietose ir paruošta naudoti. Pateikiama įrangos dokumentacija, techniniai „pasai“ ar lygiaverčiai dokumentai, naudojimo instrukcijos/ aprašai. Su užsakovu suderintu laiku, apmokyti/ instruktuoti užsakovo atsakingą asmenį sumontuotos įrangos naudojimu/ valdymu (LED ekranų nuotoliniu valdymu). |

- Bendro pobūdžio charakteristikos, kt. reikalavimai ir paaiškinimai:

  - MAX paviljono konstrukcija su 4 (keturiomis) atramomis ir MIN paviljono su 5 (penkiomis) atramomis, kurios pritvirtinamos prie pamato spec. inkariniais varžtais (po 4 vnt. kiekvienai atramai; inkariniai varžtai prie pamatų tvirtinimo vietų, turi būti pridengti plastikinėmis juodos spalvos galvutėmis). Atramų aukštis turi būti reguliuojamas dėl visos paviljono konstrukcijos išlyginimo horizontaliai ir vertikaliai galimybės. Pridėtinėmis (plastikinėmis) detalėmis uždengiami sujungimai tarp pagrindinių atramos vamzdžių ir stogo konstrukcijos;

  - paviljono konstrukcijos stiklinės sienutės turi būti iš 8 mm skaidraus grūdinto stiklo.

  - specialus rėmelis transporto schemai iš tvirto/ nesibanguojančio plastiko ar pan. tvirtos medžiagos su atlenkiamais fiksatoriais;

  - paviljono apdailos detalės turi būti pagamintos iš lieto aliuminio bei lauko sąlygomis atsparių medinių dailylenčių (stogo konstrukcijos).

  - paviljone turi būti įrengtas suoliukas (paviljono konstrukcijos dalis);

  - paviljono suoliuko sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš lauko sąlygomis atsparios medienos lentų;

  - tarpai tarp suoliukuose sumontuotų medinių lentų turi būti vienodi/ tolygūs ne didesni nei 5 mm;

  - medinių dailylenčių ir lentų paviršiai turi būti nušlifuoti tolygiai/ be įdubimų/ įbrėžimų ir atplaišų, nugruntuoti ir visapusiškai nudažyti.

  - medinių dailylenčių ir lentų, tvirtinimo detalės medsraigčiai ir (ar) pan. turi nesimatyti/ neišsikišti (ypatingai suoliukų sėdimoji dalis), turi būti vienodos spalvos t. y. nudažyti tokia pačia spalva kaip medinė dalis;

  - paviljono konstrukcijos visos tvirtinimo detalės vinys/ varžtai/ medsraigčiai ir pan. turi būti vienodos spalvos su konkrečia tvirtinama paviljono konstrukcijos dalimi (pvz. medsraigčiai stogo medinių dailylenčių ar lentų tvirtinimui, turi būti nudažyti identiška spalva kaip stogo medinės dailylentės arba suoliuko medinių lentų spalva).

  - Keleivių laukimo paviljonai su įmontuojamais LED ekranais reklaminių paviljonų vitrinų viduje:

    - reklaminė vitrina turi būti lengvai atidaroma iš dviejų pusių, su 2 (dviem) 1,20 x 1,80 m. plokštumomis reklamai demonstruoti/ (įmontuoto LED ekrano apsaugai užtikrinti). Plokštuma reklamai  turi būti pagaminta iš 8 mm storio grūdinto stiklo (po vieną plokštumą kiekvienoje pusėje);

    - reklaminės virtinos durys turi būti sandariai uždaromos, prispaudžiamos sandarinimo gumomis, kad nepatektų krituliai (drėgmė).

    - Reklaminė vitrina turi būti pagaminta taip, kad viduje sumontuota elektroninė įranga, būtų apsaugota nuo perkaitimo ir peršalimo- t.y. kad išlaikytų optimalias įrangai reikalingas sąlygas (temperatūrą, drėgmę) nepriklausomai nuo oro sąlygų.

  - Paviljono korpuso pagrindinės atraminės (laikančios) konstrukcijos, privalo būti pagamintos karštai cinkuoto plieno. Paviljono korpuso metalinių konstrukcijų elementai turi būti padengti dažais milteliniu būdu, spalvos RAL – 9005 (juoda) ir RAL – 6024 (žalia). Paviljono medinių konstrukcijų dalys nudažytos, spalvos RAL – 1011 dažais.

  - Keleivių laukimo paviljono stotelėse įrengimo darbai apima visus reikiamus darbus, medžiagas ir dokumentaciją (reikiamus leidimus) paviljonui pastatyti, iškrovimą, surinkimą, montavimą, elektros atvedimą ir prijungimą, dangų atstatymą ir paviljono konstrukcijos nuvalymą/ nuplovimą.

  - Darbų vykdymo zonoje (viešojo transporto stotelėje, kurioje vykdomi keleivių laukimo paviljonų įrengimo darbai) privalo būti užtikrinamos saugios darbo sąlygos, vykdytojas visiškai atsako už eismo bei atliekamų darbų bei darbuotojų saugumą objekto ribose.

  - Prisiima visišką atsakomybę už kitų asmenų, patekusių į darbų vykdymo ribas, saugumą, sveikatos pakenkimą, kuris įvyko dėl vykdytojo kaltės.

  - Vykdytojas, atlikęs visus su paviljonų montavimu susijusius darbus (įskaitant paviljono konstrukcijos nuvalymą/nuplovimą), privalo išvežti panaudotas medžiagas ir susidariusias atliekas.

  - Įranga montuojama keleivių laukimo paviljonuose su reklaminiais stendais nurodyta 3.9 punkte.

  - Keleivių laukimo paviljonuose įmontuotų LED ekranų prijungimas prie tiekėjo pasirinktos debesų technologijos, kuri turi atitikti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ nuostatas, jos priežiūra užtikrinant sklandų veikimą, veiklos sutrikimų/gedimų šalinimas (programinės įrangos veikimo užtikrinimas, palaikymas/ atnaujinimas). Reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 48 val. Iškilus klausimams dėl įrangos valdymo, teikėjas įsipareigoja nuotoliniu būdu konsultuoti užsakovą.

  - Sutarties vykdymo metu ekranų nuotoliniam valdymui reikalingą programinę ir sisteminę įrangą Tiekėjas parenka savo nuožiūra, prieš tai jos funkcionalumą pristatęs Užsakovui ir gavęs patvirtinimą, kad tokio funkcionalumo pakanka. Dingus elektros energijos tiekimui, ekranų valdymo programinė įranga turi būti išjungiama kontroliuojamu būdu be rizikos išderinti programinės įrangos darbą, atsiradus energijos tiekimui, programinė įranga turi automatiškai atsistatyti į darbinę padėtį.

  - Turi būti užtikrinta nuotolinio ekranų stebėjimo ir valdymo galimybė: nuotoliniu būdu išjungti/įjungti/perkrauti ekraną per Tiekėjo pasiūlytą valdymo ir sutrikimų informavimo sistemą; Tiekėjas visus užsakytus ekranus turi integruoti į sutrikimų informavimo sistemą pagrindinių parametrų ir LTE ryšio monitoringui atlikti.

  - Programinės įrangos (operacinės sistemos turėjimo, naudojimo, stebėjimo, valdymo) licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos ekranų veikimui užtikrinti reikalingos licencijos.

- Keleivių laukimo paviljonų pristatymo ir sumontavimo vietos pagal Alytaus miesto viešojo transporto stotelių sąrašą:

| Eil. Nr. | Stotelės Unik. Nr. | Stotelės pavadinimas | Adresas | Montavimo vieta: nuoroda "Regia" | MAX Keleivių laukimo paviljonas su MAX reklamine vitrina, vnt. | MAX Keleivių laukimo paviljonas be reklaminės vitrinos, vnt. | MIN Keleivių laukimo paviljonas su MIN reklamine vitrina, vnt. | MIN Keleivių laukimo paviljonas be reklaminės vitrinos, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | 078-2 | SODRA | Jotvingių g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?gra_kodas=100238319&x=502837&y=6028795&scale=2000&identify=true&sluo_id=66&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 078-1 | SODRA | Jotvingių g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?gra_kodas=100238318&x=502765&y=6028819&scale=1000&identify=true&sluo_id=66&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011-1 | Aušrinės | Merkinės g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?gra_kodas=100257874&x=505235&y=6029135&scale=2000&identify=true&sluo_id=66&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  |  |  | 1 |
| 4 | 054-1 | Merkinės g. | Merkinės g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?gra_kodas=100257872&x=504882&y=6029238&scale=2000&identify=true&sluo_id=66&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  |  |  | 1 |
| 5 | 064-1 | Piliakalnio | Merkinės g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?gra_kodas=100257871&x=504574&y=6029346&scale=2000&identify=true&sluo_id=66&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  |  |  | 1 |
| 6 | 069-1 | Pulko g. "RIMI" | Pulko g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?gra_kodas=100238308&x=502798&y=6027882&scale=2000&identify=true&sluo_id=66&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  |  | 1 |  |
| 7 | 136-2 | Volungės progimnazija | Statybininkų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?x=501397&y=6028643&scale=1000&text=.&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  | 1 |  |  |
| 8 | 136-1 | Sakalėlis | Statybininkų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?x=501440&y=6028636&scale=1000&text=.&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 | 1 |  |  |  |
| 9 | 135-2 | Norfa | Statybininkų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?x=501725&y=6028851&scale=1000&text=.&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  | 1 |  |  |
| 10 | 146-1 | Kurpių st. | Statybininkų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?x=500475&y=6028462&scale=2000&text=.&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  | 1 |  |  |
| 11 | 142-1 | Medkirčių st. | Statybininkų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?x=499979&y=6028377&scale=2000&text=.&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 | 1 |  |  |  |
| 12 | 083-2 | Sūkurio g. | Amatų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?x=499930&y=6028908&scale=1000&text=.&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  | 1 |  |  |
| 13 | 018-2 | Darželis | Putinų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?gra_kodas=100238253&x=501436&y=6031077&scale=2000&identify=true&sluo_id=66&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  | 1 |  |  |
| 14 | 061-2 | Pašilio | Putinų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?x=501778&y=6031443&scale=2000&text=.&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  | 1 |  |  |
| 15 | 060-2 | Panemunė | Putinų g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?gra_kodas=100238250&x=502135&y=6031902&scale=5000&identify=true&sluo_id=66&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  | 1 |  |  |
| 16 | 025-1 | Gardino g. | Gardino g. | https://regia.lt/map/alytaus_m?x=503398&y=6028011&scale=1000&text=.&sluo_ids=27,190,28,29,30,31,25,66 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Kiekis pagal tipą, vnt. | 4 | 9 | 1 | 3 |
|  |  |  |  | Bendras paviljonų keikis, vnt. | 17 |  |  |  |

Pastaba. Lentelės 6 ir 8 stulpelyje „1“ pažymėtose vietose, montuojami Keleivių laukimo paviljonai su reklamine vitrina. Užsakovas pasilieka teisę, pakeisti keleivių laukimo paviljonų be reklaminės vitrinos montavimo vietas, kurios pažymėtos lentelės 7 ir 9 stulpeliuose „1“ pažymėtose vietose. Autobusų stotelių vietą, galima rasti http://stops.lt/alytus/#bus/map [aktyvavus skiltį "Rodyti stotelių žemėlapį"].

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Pasiūlymas

DĖL KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONŲ GAMYBOS IR JŲ SUMONTAVIMO pIrkimo

(pirkimo pavadinimas)

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, įrašomas atsakingo partnerio adresas) |  |
| Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą (vardas, pavardė, pareigos) |  |
| Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais (jo vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefonas) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis.

3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

| Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 vnt. kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | MAX Keleivių laukimo paviljono su MAX reklamine vitrina gamyba, pristatymas į pirkėjo nurodytą vietą, sumontavimas, įskaitant pamatų įrengimą, elektros atvedimą ir pajungimą | Vnt. | 4 |  |  |
| 2. | MAX Keleivių laukimo paviljono be reklaminės vitrinos gamyba, pristatymas į pirkėjo nurodytą vietą, sumontavimas, įskaitant pamatų įrengimą | Vnt. | 9 |  |  |
| 3. | MIN Keleivių laukimo paviljono su MIN reklamine vitrina gamyba, pristatymas į pirkėjo nurodytą vietą, sumontavimas, įskaitant pamatų įrengimą, elektros atvedimą ir pajungimą | Vnt. | 1 |  |  |
| 4. | MIN Keleivių laukimo paviljono be reklaminės vitrinos gamyba, pristatymas į pirkėjo nurodytą vietą, sumontavimas, įskaitant pamatų įrengimą | Vnt. | 3 |  |  |
| 5 | Keleivių laukimo paviljonuose įmontuotų LED ekranų prijungtų prie debesų technologijos licencijos prenumerata bei aptarnavimo palaikymo paslaugos | Mėn. | 12 |  |  |
| Kaina iš viso Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Kaina iš viso Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

*–  „Pasiūlymo formos“ 1 priedas „MAX ir MIN keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų įrengimo detalizavimo atitikimas“, užpildytas turi būti pateiktas kartu su šiuo pasiūlymu.

  - Pasiūlymo kaina ir/ar įkainiai turi būti apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Į pasiūlymo kainą ir/ar įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:______________________________.

5. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės:

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Kvalifikacijos reikalavimo reikšmė | Įsipareigojimų dalis % | Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./

6. Pasitelksime šiuos kvazisubtiekėjus*, kurių pajėgumais remsimės:

| Eil.Nr. | Pareigos vykdant sutartį | Specialisto vardas, pavardė | Darbovietė |
| --- | --- | --- | --- |

*jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.

7. Pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime:

| Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų dalis % | Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subtiekėją (-us) |
| --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį./

8.* Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių, suteikti paslaugų, atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus | Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- |

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos./

Pasiūlymas galioja ________dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

/Pastaba. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos./

Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu apie LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 straipsnio 21 dalyje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba:

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5, 6, 7, 8 ir 10 punktus. 5, 6, 7, 8 ir 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 5, 6, 7, 8 ir 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad tiekėjas nepasitelks ūkio subjektų, kurių pajėgumais remsis / kad tiekėjas nepasitelks kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais remsis / kad tiekėjas nepasitelks ūkio subjektų, kurių pajėgumais nesirems / kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

_________

# „Pasiūlymo formos“ 1 priedas „MAX ir MIN keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų įrengimo detalizavimo atitikimas“

MAX ir MIN keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų įrengimo detalizavimo atitikimas

Kartu su užpildytu šiuo priedu, tiekėjas privalo pateikti reikalavimus ir siūlomas reikšmes pagrindžiančius gamintojo išduotus/patvirtintus dokumentus (techninius pasus, naudojimo instrukcijas, vartotojo vadovus ir pan.)

Žemiau lentelėje nurodytos siūlomos reikšmės turi sutapti su nurodytomis pridedamuose dokumentuose, pagrindžiančiuose atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp šiame dokumente tiekėjo nurodytų siūlomų reikšmių ir pridedamuose dokumentuose nurodytų reikšmių, teisinga laikoma informacija, nurodyta pridedamuose dokumentuose.

Pridedamuose dokumentuose privaloma pabraukti/ grafiškai/ spalviškai pažymėti kiekvienos pozicijos atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal specifikacijos Nr.

Tiekėjams leidžiama pateikti patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems šio priedo punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

Visai įrangai turi būti suteikiama 24 mėn. garantija. Garantiniu laikotarpiu remonto išlaidas turi padengti tiekėjas.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | LED ekranas (vizualizacijos pvz.): LED ekranai (dvipusiai ir vienpusiai), kurie turi būti įmontuojami į keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų vidų: 1) vienpusiai LED ekranai įmontuojami į MIN Keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų vidų; 2) dvipusiai LED ekranai įmontuojami MAX Keleivių laukimo paviljonų reklaminių vitrinų vidų. |  |  |
|  | Gamintojas | - | Nurodyti gamintoją |
|  | Modelis | - | Nurodyti gamintoją |
|  | Ekrano dydis | 1000 (P) x 2000 (A) mm, jei ekranas vienpusis (galima 5% paklaida). Jei ekranas dvipusis, tuomet dvi pusės po 1000 (P) x 2000 (A) mm (galima 5 % paklaida). |  |
|  | LED modulio kabinos dydis | Ne daugiau 500 (P) x 1000 (A) x 69 (G) mm. |  |
|  | LED modulio dydis | Ne daugiau 250 (P) x 250 (A) mm. |  |
|  | Matymo kampas (horizontalus/vertikalus) | Ne mažiau kaip 160°/140°. |  |
|  | Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch) | Ne daugiau kaip 3 mm. |  |
|  | Šviesos srautas (angl. brightness) | Ne mažiau 4500 nitų (cd/m2). |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau 6000:1 |  |
|  | Pilkos skalės lygiai (ang. greyscale) | Ne mažiau 14 bit |  |
|  | Vaizdo skenavimo dažnis (angl. Refresh rate) | Ne mažiau kaip 7680 Hz. |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne prasčiau kaip IP65 |  |
|  | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei nuo -20 C° iki +45 C°. |  |
|  | Darbinė aplinkos oro drėgmė | Ne siauresnėse ribose nei nuo 10% - 90 %. |  |
|  | Maksimalus energijos suvartojimas | Ne daugiau 590 W/m² prie 4500 nitų (cd/m2). |  |
|  | Vidutinis energijos suvartojimas | Ne daugiau 195 W/m². |  |
| II. | Garso sistema 1 komplektas |  |  |
|  | Gamintojas | - | Nurodyti garsiakalbio ir stiprintuvo gamintojus |
|  | Modelis | - | Nurodyti garsiakalbio ir stiprintuvo modelius |
|  | Atkuriamas dažnių ruožas | Komplekto atkuriamas dažnių ruožas (±3 dB) – ne siauresnis kaip nuo 100 Hz iki 15 kHz. |  |
|  | Jautrumas | Garsiakalbio jautrumas (1 W/1m) ne mažiau kaip 90 dB |  |
|  | IP klasė | Garsiakalbis turi būti pritaikytas naudoti lauke ir būti ne prastesnės kaip IP65 klasės |  |
|  | Stiprintuvo įvestys | Ne mažiau kaip 1 balansinė ir ne mažiau kaip 1 nebalansinė įvestys. |  |
| III. | Krovimo stotelė, skirta įvairiai smulkiai elektronikai pasikrauti |  |  |
| 1. | Gamintojas | - | Nurodyti gamintoją |
| 2. | Modelis | - | Nurodyti gamintoją |
| 3. | Krovimo jungtys | Turi būti ne mažiau kaip po vieną šių tipų jungčių: 1x Schuko, 1x USB-A, 1x USB-C. |  |
| 4. | USB Galingumas | USB jungčių įkrovos galingumas turi būti ne mažesnis kaip 23 W |  |

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONŲ GAMYBa ir JŲ SUMONTAVIMo

pirkimo SUTARTIS

2026 m. ____________ d. Nr._____

Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus (-ės) vardas pavardė, veikiančio (-ios) pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama užsakovu, ir

Pasirinkti reikalingą

juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, atstovaujamas (-a) pareigos, vardas pavardė, veikiančio (-ios) pagal teisinį atstovavimo pagrindą, toliau vadinama tiekėju,

Arba

fizinio asmens vardas pavardė, veikiančio pagal teisinio atstovavimo pagrindą (jei toks yra (pvz., verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma), toliau vadinama tiekėju,

toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, įvykdę viešojo pirkimo procedūras, sudarė Keleivių laukimo paviljonų gamybos ir jų sumontavimo pirkimo sutartį, toliau vadinama sutartimi.

- sutarties objektas

  - Sutarties objektas – Keleivių laukimo paviljonų gamyba ir jų sumontavimas, toliau – darbai/ paviljonai. Visi darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šios sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ pateiktais užsakovo brėžiniais ir techniniais reikalavimais, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis.

  - Šia sutartimi tiekėjas įsipareigoja užsakovui teikti sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus, o užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

- DARBŲ ATLIKIMO VIETA IR TERMINAI

  - Paviljonai pristatomi ir montavimo darbai atliekami sutarties 2 priedo „Techninė specifikacija“ 5 punkto lentelėje „Keleivių laukimo paviljonų pristatymo ir sumontavimo vietos pagal Alytaus miesto viešojo transporto stotelių sąrašą“ nurodytose vietose.

2.2 Darbų atlikimo terminai:

2.2.1. paviljonų gamybos ir jų sumontavimo darbai atliekami per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

2.2.2. paviljonuose įmontuotų LED ekranų prijungtų prie debesų technologijos, priežiūra teikiama 12 (dvylika) mėnesių, skaičiuojant nuo paviljonų ir jų sumontavimo galutinio darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.2.3. Bendras 2.2.1-2.2.2 punktuose nurodytų darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos 24 (dvidešimt keturi mėnesiai).

- Sutarties kaina ir taikoma kainodara

  - Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

  - Pradinės sutarties vertė, kuri lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų darbų kiekį ir (ar) apimtį, yra _____ Eur (suma žodžiais).

  - Sutarties kaina yra _____ Eur (suma žodžiais) su PVM, iš jų ______ Eur (suma žodžiais) yra PVM.

  - Į sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su darbų atlikimu.

  - Sutarties kaina peržiūrima pasikeitus PVM tarifui. Už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiamas (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pakeitimo, ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pakinta jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju sutarties kaina, nurodyta sutarties 3.3 punkte, nebus keičiama.

  - Sutarties kaina taip pat gali būti peržiūrima dėl metinės infliacijos ir/ar metinės defliacijos pokyčių, esant šioms sąlygoms:

    - Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 8 (aštuonių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.

      - Tiekėjui mokėtinos sumos perskaičiuojamos įvertinant Lietuvos Valstybinės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, pokytį per sutarties 3.6. papunktyje nurodytą darbų vykdymo laikotarpį – kai indekso pokyčio koeficiento (K, kurio apskaičiavimas nurodytas sutarties 3.6.1.2. papunktyje) reikšmė, yra daugiau kaip 1,05 arba mažiau nei 0,95.

      - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl indekso pokyčio, pagal sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis apima lygiai 8 mėnesius ir nustatomas pagal sutarties 3.6. papunktį.

      - Praėjus sutarties kainos peržiūros laikotarpiui (8 mėnesių), sekantį sutarties mėnesį apskaičiuojamas Indekso pokyčio koeficientas (K). Indekso pokyčio koeficientas (K) paskaičiuojamas pagal perskaičiavimo laikotarpio (12 mėnesių ) paskutinei dienai paskelbtus Valstybinės duomenų agentūros (https://osp.stat.gov.lt/) statybos sąnaudų elementų kainų indeksus (kurie skelbiami kas mėnesį interneto tinklapyje https://osp.stat.gov.lt/). Apskaičiuotas Indekso pokyčio koeficientas (K) užfiksuojamas abiejų šalių pasirašytame dokumente. Sutarties kaina perskaičiuojama ir pasirašomas papildomas susitarimas prie sutarties dėl kainos perskaičiavimo tuo atveju, jei tenkinamos sutarties 3.6.1.1. papunkčio sąlygos.

Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama 3.3 papunktį), perskaičiuotą Statybos darbų ir Tiekėjo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Papildomame susitarime, turi būti numatyta, kad  perskaičiuota sutarties kaina taikoma nuo sekančio kalendorinio mėnesio nuo abiejų šalių pasirašytame dokumente užfiksuoto apskaičiuoto indekso pokyčio koeficiento (K).

3.6.1.4. Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

    - Kaina sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama ne dažniau kaip vieną kartą per 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpį.

    - Perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus 8 (aštuoniems) mėnesiams nuo sutarties įsigaliojimo (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 9 (devinto) mėnesio dieną) arba praėjus 8 (aštuoniems) mėnesiams (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 9 (devinto) mėnesio dieną) nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, esant toliau nustatytoms aplinkybėms:

      - Sutarties kainos peržiūros sąlyga: padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

      - Kainos perskaičiavimą inicijuojanti šalis turi informuoti kitą šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti kainą, pateikdama paskaičiavimus pagal šioje sutartyje nustatytas sąlygas.

      - Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

    - Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo abiejų šalių susitarimo dėl sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

    - Už darbus, atliktus iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kainą, o už darbus, atliktus po susitarimo pasirašymo dienos, tiekėjui bus apmokama taikant kainą, apskaičiuotą po perskaičiavimo.

- mokėjimo tvarka

  - Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis (SABIS svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).

  - Tiekėjas gali pateikti užsakovui sąskaitą ir perdavimo–priėmimo dokumentą (jei reikalinga) ne anksčiau, nei atlikti darbai. Užsakovas už atliktus darbus apmoka tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų, perdavimo–priėmimo dokumento pasirašymo (jei jis sudaromas) ir sąskaitos gavimo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti įvykdytos visos sąlygos).

  - Tiekėjas gali pateikti užsakovui sąskaitą ir perdavimo–priėmimo dokumentą (jei reikalinga) ne anksčiau, nei suteikia paslaugas, t. y. kas mėnesį, visą sutartyje numatytą priežiūros laikotarpį. Užsakovas už suteiktas paslaugas apmoka tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo, perdavimo–priėmimo dokumento pasirašymo (jei jis sudaromas) ir sąskaitos gavimo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti įvykdytos visos sąlygos).

  - Tiekėjui avansas nemokamas.

  - Užsakovas mokėjimus atlieka pavedimu į sutarties 17 skyriuje nurodytą tiekėjo banko sąskaitą (išskyrus kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas).

  - Jeigu tiekėjas sutarčiai vykdyti pasitelks subtiekėjus, tiekėjui sutikus, tarp užsakovo, tiekėjo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, numatant galimybę tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai), arba nuo informacijos apie subtiekėjo pasitelkimą iš tiekėjo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia užsakovui prašymą ir tiekėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subtiekėjui negali būti mokamas avansas. Tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai užsakovas priims atliktus darbus. Kilus ginčui tarp tiekėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos tiekėjui mokėtinos sumos.

- sutarties šalių įsipareigojimai, teisės ir atsakomybė

5.1. Tiekėjas įsipareigoja:

  - atlikti DARBUS vadovaudamasis šios sutarties, jos priedų nuostatomis ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų suteikimą;

  - nedelsdamas raštu informuoti užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti tiekėjui laiku atlikti darbus;

  - laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant šią sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga sutarčiai vykdyti, taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams;

  - be raštiško užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

  - vykdyti kitus šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus tiekėjo įsipareigojimus.

  - Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo laikotarpiu užtikrinti nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

  - Tiekėjas turi teisę:

    - gauti iš užsakovo visus dokumentus ir informaciją, reikalingus sutarčiai tinkamai vykdyti;

    - sutartiniams įsipareigojimams vykdyti pasitelkti subtiekėjus šios sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka;

    - gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus darbus;

    - kitas šioje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

  - Užsakovas įsipareigoja:

- tiekėjo prašymu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos pateikti tiekėjui visus dokumentus ir informaciją, reikalingus sutarčiai tinkamai vykdyti;

- sudaryti tiekėjui visas sąlygas sutarčiai tinkamai vykdyti, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo užsakovo;

- sumokėti tiekėjui už tinkamai atliktus darbus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais;

- vykdyti kitus šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus užsakovo įsipareigojimus.

  - Užsakovas turi teisę:

    - nepriimti netinkamai atliktų darbų ir atsisakyti mokėti už netinkamai atliktus darbus;

    - kitas šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Sutartį nutraukus dėl tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas, užsakovui pareikalavus, sumoka užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo sutarties 3.3 punkte nurodytos sutarties kainos.

  - Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus tiekėjui pateiktoje sąskaitoje nurodytos sumos, teikėjas gali reikalauti iš užsakovo 0,02 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

  - Jei tiekėjas ne dėl užsakovo kaltės tinkamai neatlieka darbų sutartyje nustatytais terminais, užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, pradėti skaičiuoti delspinigius 0,02 % nuo tinkamai laiku neatliktų darbų vertės už kiekvieną tinkamai neatliktų darbų dieną. Užsakovas neprivalo įrodyti tiekėjui, kad patyrė nuostolių.

  - Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę tiekėjui.

  - Šios sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki šios sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią sutartį, kaip numatyta sutarties nuostatose.

  - Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina šalies teisės reikalauti, kad kita šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš šalių turi teisę gauti iš kitos šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos šalies netinkamo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo ar nevykdymo. Tiekėjas privalo kompensuoti užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas.

  - Užsakovas turi teisę bet kurio sutarties galiojimo laikotarpiu, įspėjęs tiekėją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, patikrinti 5.1.6. papunktyje nurodytų dokumentų galiojimą.

- garantija

- Tiekėjas garantuoja darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti techninėje specifikacijoje ir sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų darbų aprašymus, darbų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

- Darbams ir įrangai suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

- Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu darbų patikrinimo metu užsakovas nustatys trūkumų sutarties reikalavimams, garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai tiekėjas ištaisys trūkumus.

- Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, tiekėjas, gavęs užsakovo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus darbų trūkumus, kurie egzistavo perdavimo–priėmimo metu, tačiau užsakovas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

- sutarties įvykdymo užtikrinimas

  - Papildomos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.

- sutarties galiojimas

- Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem sutarties šalims.

- Ši sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki sutarties nutraukimo, arba kol bus išnaudota šios sutarties 3.2 punkte nurodyta pradinės sutarties vertė, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau, bet ne ilgiau kaip 25 (dvidešimt penkis) mėnesius.

- Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

- Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

- Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės

  - Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

    - dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu tiekėjo subtiekėjas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga tiekėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų;

    - dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti;

  - šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie šiame sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų;

  - pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo gavimo momento.

- Sutarties keitimas

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, privalo būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

    - sutarties kaina keičiama šios sutarties 3 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

    - subtiekėjai ir/ar specialistai keičiami/pasitelkiami nauji, vadovaujantis sutarties 13 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

    - raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies atsiskaitomąją sąskaitą banke;

    - kitais šioje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

  - Kitais nei šiame skyriuje nustatytais atvejais sutartis gali būti keičiama, tik jei tai galima, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita, šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas.

  - Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi užsakovas.

- sutarties nutraukimas

  - Sutartis gali būti nutraukta:

    - abiejų šalių rašytiniu susitarimu;

    - vienos iš šalių iniciatyva, jeigu sutarties 9 skyriuje nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

    - galima taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies nuostatas, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų;

    - tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - tiekėjas iš esmės pažeidė sutartį;

    - paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių tiekėjas negalės tinkamai vykdyti sutarties ir (ar) suteikti darbų ir tiekėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad sutartį įvykdys tinkamai.

  - Tiekėjas, gavęs pranešimą iš užsakovo dėl sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš 11.2 papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš užsakovo gavimo dienos.

  - Užsakovas, nesant tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs apie tai tiekėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju užsakovas privalo sumokėti tiekėjui už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, ir tiekėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.

  - Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

    - užsakovas ne dėl tiekėjo kaltės arba sutarties 9 skyriuje numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir jeigu tiekėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė užsakovui;

    - užsakovas sustabdė darbų atlikimo terminus dėl to, kad negali priimti darbų ir darbų vykdymas sustabdymas trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius.

  - Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina sutarties pažeidimų, sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

  - Nustatant ar sutarties pažeidimas yra esminis, šalys vadovaujasi Civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis.

  - Esminiais sutarties pažeidimais bus laikomi:

    - jeigu tiekėjas neatlieka darbų per šioje sutartyje, techninėje specifikacijoje ir/ ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytus terminus;

    - jeigu tiekėjas siekia padidinti sutarties kainą/įkainius arba atsisako vykdyti sutartį už šioje sutartyje nustatytą darbų kainą/įkainius;

    - kai teikėjas nesilaiko šioje sutartyje nustatytos naujų subtiekėjų/specialistų pasitelkimo ir/ar jų keitimo tvarkos;

    - Nesilaiko sutarties 5.1.6. papunkčio reikalavimų.

- ginčų sprendimo tvarka

  - Šalys susitaria, kad visi sutarties nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

  - Visus užsakovo ir tiekėjo ginčus, kylančius iš sutarties ar su ja susijusius, šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai sutarties šalių šioje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

  - Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

- subtiekėjai ir specialistai ir jų keitimo tvarka

  - Tiekėjas atsako už visus pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

  - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Tiekėjas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi sutarties nuostatų.

Tiekėjams pateikimas sutarties projektas su abiem 13.3. punkto variantais. Tik po to, kai bus nustatytas laimėtojas ir bus aišku ar jis pasitelkia subtiekėjus, ar ne – pasirašant sutartį turės būti paliktas reikalingas 13.3 punktas.

Jei tiekėjas pasitelks subtiekėjus, sutartis bus pasirašoma su tokiu 13.3. punktu

13.3. Tiekėjas patvirtina, kad sutarčiai vykdyti pasitelks šiuos subtiekėjus:

    - (Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subtiekėjas).

    - (Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subtiekėjas).

Jei tiekėjas subtiekėjų nepasitelks, sutartis bus pasirašoma su tokiu 13.3. punktu

  - Tiekėjas patvirtina, kad sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks.

  - Šios sutarties vykdymo metu teikėjas gali keisti sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiamo ar naujo pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama šios sutarties užduočiai įvykdyti, keičiamas ir/ar naujas pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų. Apie keičiamus ir/ar naujus pasitelkiamus subtiekėjus tiekėjas turi informuoti užsakovą raštu nurodydamas subtiekėjo keitimo priežastis ir gauti užsakovo rašytinį sutikimą.

  - Jei sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi tiekėjas, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus turi būti pateikti naujo subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tą dieną, kai tiekėjas kreipiasi į užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subtiekėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

  - Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti tiekėjas nesiremia subtiekėjų pajėgumais, užsakovas netikrina šių subtiekėjų pašalinimo pagrindų.

  - Šios sutarties vykdymo metu tiekėjas gali keisti specialistus, paskirtus vykdyti sutartinius tiekėjo įsipareigojimus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keičiamo ar naujo pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi būti pakankama sutarties užduočiai įvykdyti. Apie keičiamus ir/ar naujus pasitelkiamus specialistus tiekėjas turi informuoti užsakovą raštu nurodydamas specialisto keitimo priežastis ir pateikdamas kvalifikaciją įrodančius dokumentus (jei informacija apie kvalifikaciją nėra prieinama viešai) ir gauti užsakovo rašytinį sutikimą.

  - Užsakovui nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus tiekėjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekėjo pašalinimo pagrindus, užsakovas reikalauja tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu.

  - Šalims sutikus dėl subtiekėjo ar specialisto pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, šalys raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Sudarydamos šią sutartį šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – reglamentas). Šalys patvirtina – jeigu siekiant užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

  - Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po sutarties sudarymo, šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios sutarties sąlygų pakeitimu.

- baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą – vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jo nesant – vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

15.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis (-ioji) specialistas (-ė) pareigos, vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jo (jos) nesant – jį pavaduojantis asmuo.

  - Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą – vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jo nesant – vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

  - Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, sutartyje vartojamos sąvokos atitinka pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

  - Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius; žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

  - Jeigu sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu nurodyta reikšme.

  - Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

  - Sutarties šalims yra žinoma, kad ši sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Šalys laiko paslaptyje savo šalių darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

  - Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi šalių rašytiniai pranešimai ar prašymai, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai šaliai arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, šioje sutartyje nurodytais adresais arba kitais adresais, kuriuos, pateikdama pranešimą nurodė šalis.

  - Šalys įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti viena kitai raštu apie sutartyje nurodytų adresų, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ir (ar) kitų duomenų pakeitimą. Jei šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pakeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis sutartyje pateiktais duomenimis.

  - Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

  - Šalys, pasirašydamos sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

  - Sutarties autentiškumas patvirtintas kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais ir turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

- sutarties priEdai

  - Šią sutartį sudaro šie priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

    - 1 priedas – Teikėjo pasiūlymas.

    - 2 priedas – Techninė specifikacija.

- šalių adresai, rekvizitai ir parašai

| Užsakovas Alytaus miesto savivaldybės administracija | Tiekėjas (Pavadinimas) arba (fizinio asmens vardas ir pavardė) |
| --- | --- |
| Kodas 188706935 | Juridinio asmens kodas arba (fizinio asmens kodas, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos Nr.) |
| Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus | (adresas) (adresas korespondencijai, jei skiriasi) |
| Tel. (8 315) 55102, faks. (8 315) 55 191 | Tel. ____________ , faks. _____________ |
| El. paštas info@alytus.lt | El. paštas |
| A. s. LT____________________ | A. s. |
| AB Artea | (Bankas) |
| Administracijos direktorius (-ė) | (Pareigos) |
| ___________________________ (parašas) | ________________________________ (parašas) |
| (Vardas, pavardė) | (Vardas, pavardė) |
| A.V. | A.V. |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA |  |  |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |  |
| 2.1. | Bendriesiems statybos darbams (statybinių konstrukcijų (betono, metalo) statyba ir montavimas), Statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; ir/arba metalo konstrukcijų ar jų dalių gamybai ir/ar metalo konstrukcijų ar jų dalių montavimo darbams tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Lygiaverčiais įrodymais laikomi įrodymai, atitinkantys visus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 10 punkto 10.1-10.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma“.

_______

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma“

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ___________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame __________________________________________, atitinka toliau nurodomus

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

reikalavimus (pažymėti jei atitinka):

|  | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.1 punktas) |
| --- | --- |
|  | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktas) |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

_________________                          ________________	               _______________

(pareigos)                                                   (parašas)                            (vardas ir pavardė)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/663eeed07fd711edbdcebd68a7a0df7e

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/663eeed07fd711edbdcebd68a7a0df7e

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.