Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

| LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEŠIMTMEČIO PAMINKLO (U. K. KVR 13510) NEPRIKLAUSOMYBĖS A., ROKIŠKIO M. TVARKYBOS-RESTAURAVIMO, KONSERVAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas | Reikalavimai |
| - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |
| 1.1. |  | Užsakovas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188772248, Sąjūdžio a.1, 42136 Rokiškis |
| 1.2. |  | Pavadinimas | Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklo (u. k. KVR 13510) Nepriklausomybės a., Rokiškio m. tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbai |
| 1.3. |  | Objekto kategorija | Valstybės saugomas |
| 1.4. |  | Informacija apie paminklą | Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas (u. k. KVR 13510) (toliau Paminklas) suprojektuotas 1929 m., pastatytas 1931 m., restauruotas 1989, 2001, 2015 m.; projekto autorius skulptorius Robertas Antinis (1898-1981). 2001 m. ir 2015 m. skulptūrų konservavimo darbų ir restauracijos autorius skulptorius-restauratorius Kęstutis Norkūnas. Kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - Aikštė 10545, IR 215; Rokiškio miesto istorinė dalis 17102, UV 33. 2025 m. Paminklo būklė blogėjo, todėl būtina skubiai atlikti tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbus, nes gamtiniai krituliai dar labiau ardo Paminklo skulptūras ir obeliską, skverbdamiesi į betoną, jis suskilinėjęs yra iškritusių vietų, nubyrėjimų. Betoninio tinko kritimai nuo 10 m aukščio obelisko - kelia pavojų. |
| 1.5. |  | Kiti darbai | 1. Atlikti visus veiksmus Rangovo lėšomis ir atsakomybe, būtinus paminklo tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbams įgyvendinti: - Suderinti su Užsakovu paminklo tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų dokumentus ir tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų eigą. - Gauti įgaliojimą iš Užsakovo reikalingą teikiant raštus derinimams, prašymus leidimams ir kt. - Tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų metu nepažeisti Paminklo aplinkos Nepriklausomybės aikštėje (dangų, vejos, gėlynų), jei įvyktų nenumatyti pažeidimai - sutvarkyti, atstatyti teritoriją į buvusią situaciją - Rangovo lėšomis. |
| - Perkamų tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų apimtis, trukmė ir Užsakovo pateikiami duomenys apie pirkimo objektą |  |  |  |
| 2.1. |  | Tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų apimtis ir eiga | 1. Parengti Paminklo tyrimo, restauravimo, konservavimo darbų programą (toliau Programa) kaip tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų sudėtinę dalį. 2. Parengti Paminklo tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų skaičiuojamąją dalį (sąmata) atskira byla. 3. Atlikti Paminklo tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbus pagal Kultūros paveldo departamento Restauravimo taryboje patvirtintą Programą. 4. Užbaigus Paminklo tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbus, parengti tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų ataskaitą ir gauti Restauravimo tarybos darbų priėmimo sprendimą. 6. Tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų apimtis, eiga, medžiagų, priemonių ir kt. įsigijimas ir naudojimas turi atitikti viešojo pirkimo dokumentuose, sutartyje ir jos prieduose, Programoje nurodytas apimtis ir kiekius, visi sprendiniai turi išsaugoti Paminklo vertingąsias savybes. 7. Į tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų apimtį įeina visų reikalingų dokumentų parengimas, Paminklo tyrimai ir papildomi tyrimai jei būtų reikalingi, jų pataisymai, tikslinimai, suderinimai, tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbams leidimų gavimas, mechanizmai, įranga jų aptarnavimas ir kt. čia neišvardinta, bet susiję su Paminklo tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų įgyvendinimu ir priėmimu. |
| 2.2. |  | Tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų terminai | Tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbus įvykdyti per 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Papildoma sąlyga: Jeigu sutarties vykdymo metu kyla nenumatytų aplinkybių tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. Paminklo tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų terminas šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 6 mėn. laikotarpiui. Ekspertizės pastabos turi būti atliktos ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo ekspertizės akto įteikimo Rangovui. |
| 2.3. |  | Tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų teikimo pradžia | Nuo sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2.4. |  | Nurodymai dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Rangovas turi pateikti Užsakovui: 1. Paminklo patvirtintą Programą 1 (vieną) egzempliorių (popierinę bylą). 2. Skaičiuojamąją dalį su tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų kainos nustatymu (sąmatos) 1 (vieną) egzempliorių (popierinę bylą). 3.Skaitmenines dokumentų laikmenas pdf formatu (USB) - analogiškas popierinėms byloms. |
| 2.5. |  | Ekspertizės atlikimas | Tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbų skaičiuojamosios kainos dalinę ekonominę ekspertizę organizuoja Rangovas. |
| 2.6. |  | Rangovui pateikiami dokumentai, reikalingi tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbams atlikti (jų kopijos) | Techninė specifikacija |
| 2.7. |  | Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Paminklo tvarkybos-restauravimo, konservavimo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, kultūros paveldo tvarkybos reglamentais, tvarkų aprašais, statybos techniniais reglamentais ir kt. normatyviniais teisės aktais. |

__________________________