Užduotis/specifikacija techniniam darbo projektui parengti

VIJOLĖS UPELIO KRANTINĖS NUO KLAIPĖDOS G. IKI V. BIELSKIO G. ATSTATYMO IR SUTVIRTINIMO DARBAI

1. Tikslas:  užtikrinti Vijolės upelio šlaitų atstatymą ir sutvirtinimą.

2. Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

3. Pagrindiniai uždaviniai: Parengti Vijolės upelio krantinės nuo Klaipėdos g. iki V. Bielskio g. atstatymo ir sutvirtinimo darbų techninio darbo projektą darbams (toliau tekste – Projektas):

3.1. vykdyti statinio statybos Projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais.

4. Reikalavimai Projektui parengti:

4.1. Parengti vietos topografinę nuotrauką;

4.2. Medžiagų kiekių žiniaraštis;

4.3. Rengiant Projektą, vadovaujantis techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, projektą teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su inžinerinių tinklų savininkais ar naudotojais;

4.4. Jei reikia, projektuotojas privalo surinkti (statytojo vardu) papildomus privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus;

4.5. Projektuotojas prisiima visą atsakomybę, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų;

4.6. Į bendrą kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokesčiai, visos kitos Rangovui priklausančios pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus bei šį susitarimą išlaidos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti susitarimą, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šį susitarimą, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie būtini šiam susitarimui tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

5. Terminai. Projektą parengti  per 60 k. d. nuo susitarimo įsigaliojimo dienos.

6. Apmokėjimas.  Užsakovas už atliktus darbus apmoka per 30 k. d. nuo sąskaitų faktūrų pasirašymo dienos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

7. Vykdant Darbus mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti – naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dokumentai turėtų būti spausdinami ant abiejų lapo pusių, kai įmanoma - atsisakyti spalvoto spausdinimo.