Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

# KONSULINIŲ PROCEDŪRŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS (KPVS) MODERNIZAVIMO, PALAIKYMO IR VYSTYMO PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO VIEŠOJO PIRKIMO

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

Lentelės		8

ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS	12

1.	Bendrosios nuostatos	14

1.1.	Pirkimo objektas	14

2.	Dokumentų sąrašas	14

2.1.	Asmens duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą reglamentuojantys Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktai:	14

2.2.	Valstybės informacinių išteklių valdymą ir informacinių sistemų gyvavimo ciklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai:	15

2.3.	Konsulines funkcijas reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai:	15

2.4.	Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai:	18

2.5.	KPVS modernizavimo teisiniai apribojimai	19

3.	Sąvokos ir sutrumpinimai	20

4.	Įvadas	22

4.1.	KPVS steigimo teisinis pagrindas	22

4.2.	KPVS valdytojas ir tvarkytojas (organizacinė struktūra)	22

4.3.	KPVS duomenų teikėjai	23

4.4.	KPVS paskirtis	23

5.	KPVS modernizavimo projekto tikslas ir uždaviniai	24

6.	Esamas konsulinių paslaugų kompiuterizavimo lygis ir kompiuterizuoti veiklos procesai			27

6.1.	Esama situacija	27

6.1.1.	Šiuo metu naudojamos KPVS technologinio realizavimo principai:	27

6.1.2.	Esami konsulinių paslaugų teikimo trūkumai ir problemos	27

6.2.	Esama KPVS funkcinė realizacija	31

6.2.1.	Funkcinė schema ir KPVS posistemiai	32

6.3.	Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai	38

6.4.	KPVS koncepcinis duomenų modelis	39

6.5.	Duomenų teikimas ir naudojimas	42

6.6.	KPVS duomenų sauga	43

6.7.	KPVS sąsajos su kitomis valstybės IS ir registrais	44

6.8.	Konsulinių paslaugų veiklos analizė	44

7.	Reikalavimai, keliami modernizuojamai KPVS	45

7.1.	Modernizuojamos KPVS funkciniai reikalavimai	45

7.1.1.	Būsima funkcinių elementų schema	45

7.1.2.	Būsimų funkcinių elementų aprašymas	46

7.1.3.	Numatoma KPVS svetainių struktūra	51

7.2.	Bendrieji funkciniai reikalavimai, keliami modernizuojamai KPVS	53

7.2.1.	I ir II lygių bei procedūrų vedliai	57

7.2.2.	Klientų prisijungimas prie išorinės KPVS svetainės	58

7.2.3.	Registracija vizitui / prašymui teikti paštu (vieša dalis)	58

7.2.4.	Registracijos vizitui / prašymui teikti paštu valdymas (registracijos vidinė dalis, KPVS vizitų kalendorius)	62

7.2.5.	Paslaugų teikimas paštu (paslaugos rezultato siuntimas paštu)	63

7.2.6.	Dokumentų ruošimas ir valdymas	63

7.2.7.	Ataskaitos ir statistika	64

7.2.8.	Komunikacija KPVS	64

7.2.9.	Procedūrų valdymas vidiniame KPVS	65

7.2.10.	Archyvavimas	65

7.3.	Modernizuojamos KPVS funkciniai reikalavimai pagal Konsulinių paslaugų valdymo procesus			66

7.3.1.	Konsulinių paslaugų užsakymo išorinėje KPVS būsimo proceso aprašymas	67

7.3.2.	Konsulinių paslaugų užsakymo vykdymo vidinėje KPVS būsimo proceso aprašymas	70

7.3.3.	Dokumentų legalizavimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai			73

7.3.3.1.	Dokumentų legalizavimo procesui keliami funkciniai reikalavimai	73

7.3.3.2.	Dokumentų legalizavimo būsimo proceso aprašymas	76

7.3.4.	Kelionės dokumentų išdavimo būsimas procesas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	81

7.3.4.1.	Kelionės dokumentų išdavimo procesui keliami funkciniai reikalavimai	81

7.3.4.2.	Kelionės dokumentų būsimo proceso aprašymas	82

7.3.4.3.	Laikino paso išdavimo būsimo proceso aprašymas	87

7.3.4.4.	Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo būsimo proceso aprašymas	89

7.3.4.5.	Laikino kelionės dokumento išdavimo būsimo proceso aprašymas	92

7.3.5.	Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	94

7.3.5.1.	Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo procesui keliami funkciniai reikalavimai	95

7.3.5.2.	Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo būsimo proceso aprašymas	95

7.3.6.	Gyvenamosios vietos deklaravimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	97

7.3.6.1.	Gyvenamosios vietos deklaravimo procesui keliami funkciniai reikalavimai	97

7.3.6.2.	Gyvenamosios vietos deklaravimo būsimo proceso aprašymas	98

7.3.7.	Dokumentų pareikalavimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	101

7.3.7.1.	Dokumentų pareikalavimo procesui keliami funkciniai reikalavimai	101

7.3.7.2.	Dokumentų pareikalavimo būsimo proceso aprašymas	102

7.3.8.	Užsienyje sudarytų CBA įtraukimo į apskaitą Lietuvoje / vardo ir pavardės keitimo, CBA įrašų išrašų išdavimo, CBA registravimo būsimų procesų aprašymai ir jiems keliami funkciniai reikalavimai	105

7.3.8.1.	Užsienyje sudarytų CBA įtraukimo į apskaitą Lietuvoje / vardo ir pavardės keitimo, CBA įrašų išrašų išdavimo, CBA registravimo procesams keliami funkciniai reikalavimai	105

7.3.8.2.	Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje / vardo ir pavardės keitimo būsimo proceso aprašymas	106

7.3.8.3.	CBA įrašų išrašų išdavimo būsimo proceso aprašymas	110

7.3.8.4.	CBA registravimo būsimo proceso aprašymas	112

7.3.9.	Konsulinės pagalbos būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai				115

7.3.9.1.	Konsulinės pagalbos procesui keliami funkciniai reikalavimai	115

7.3.9.2.	Konsulinės pagalbos būsimo proceso aprašymas	117

7.3.9.3.	Konsulinės pagalbos piliečio mirties atveju būsimo proceso aprašymas	120

7.3.10.	Konsulinių pažymų išdavimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	123

7.3.10.1.	Konsulinių pažymų išdavimo procesui keliami funkciniai reikalavimai	123

7.3.10.2.	Konsulinių pažymų išdavimo būsimo proceso aprašymas	126

7.3.10.2.1.	Konsulinės pažymos apie šeiminę padėtį išdavimo būsimo proceso aprašymas			130

7.3.10.2.2.	Konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo būsimo proceso aprašymas	131

7.3.10.2.3.	Konsulinės pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo būsimo proceso aprašymas			132

7.3.11.	Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	132

7.3.11.1.	Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos procesui keliami funkciniai reikalavimai	132

7.3.11.2.	Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos būsimo proceso aprašymas	134

7.3.12.	Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų proceso funkciniai reikalavimai	137

7.3.12.1.	Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų procesui keliami funkciniai reikalavimai	137

7.3.12.2.	Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų būsimo proceso aprašymas	140

7.3.13.	Užsieniečių atvykimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	144

7.3.13.1.	Užsieniečių atvykimo procesui keliami funkciniai reikalavimai	144

7.3.13.2.	Prašymų išduoti Šengeno vizas užsieniečiams priėmimo ir nagrinėjimo būsimo proceso aprašymas	145

7.3.13.3.	Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimo per IPT būsimo proceso aprašymas	146

7.3.13.4.	Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimo būsimo proceso aprašymas	149

7.3.13.5.	Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimo būsimo proceso aprašymas	149

7.3.14.	Konsulinės registracijos procesui keliami funkciniai reikalavimai	151

7.3.15.	Konsulinių veiksmų statistikos būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	152

7.3.15.1.	Konsulinių veiksmų statistikos procesui keliami funkciniai reikalavimai	152

7.3.15.2.	Konsulinių veiksmų statistikos būsimo proceso aprašymas.	153

7.3.16.	Konsulinių etatų statistikos procesui keliami funkciniai reikalavimai	154

7.3.17.	Konsulinių misijų apskaitos procesui keliami funkciniai reikalavimai	155

7.3.17.1.	Konsulinių misijų planavimo būsimo proceso aprašymas	156

7.3.17.2.	Vykimo į konsulines misijas (KĮ), Vykimo į konsulines misijas (KOD), Atsiskaitymas už misijas būsimų procesų aprašymas	159

7.3.18.	Konsulinio mokesčio paėmimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai	163

7.3.18.1.	Konsulinio mokesčio paėmimo procesui keliami funkciniai reikalavimai	163

7.3.18.2.	Konsulinio mokesčio paėmimo ir pašto išlaidų apmokėjimo būsimo proceso aprašymas				167

7.3.18.3.	Konsulinio mokesčio ar jo permokos ir (ar) pašto išlaidų grąžinimo būsimo proceso aprašymas	171

7.4.	Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai	173

7.4.1.	KPVS vidiniai duomenų srautai	174

7.4.2.	KPVS išoriniai duomenų srautai	174

7.5.	Koncepcinis duomenų modelis	178

KPVS yra kaupiami šie duomenys:	178

7.6.	Modernizuojamos KPVS nefunkciniai reikalavimai	193

7.6.1.	Reikalavimai reikalavimams įgyvendinti	193

7.6.2.	Reikalavimai KPVS architektūrai	194

7.6.3.	Reikalavimai techninei infrastruktūrai	195

7.6.3.1.	Principinės diagramos (angl. reference architecture) su galimybe siūlyti mikroservisų realizaciją konteinerizuotoje infrastruktūroje	195

7.6.3.2.	Infrastruktūros reikalavimai talpinant (virtualizuotoje arba centralizuotoje) PO infrastruktūroje arba debesijos Paslaugų teikėjo infrastruktūroje	196

7.6.3.3.	Reikalavimai plečiamumui	196

7.6.3.4.	Reikalavimai aukštam prieinamumui	197

7.6.3.5.	Reikalavimai sistemos stebėjimui (angl. Monitoring)	198

7.6.3.6.	Duomenų saugojimo reikalavimai	198

7.6.3.7.	Veiklos tęstinumo, duomenų rezervinių kopijų darymo ir atstatymo reikalavimai	198

7.6.3.8.	Reikalavimai DBVS sistemai ir duomenų valdymo sprendiniams	199

7.6.3.9.	Reikalavimai duomenų modeliui ir bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai				200

7.6.4.	Saugumo (konfidencialumo) reikalavimai	201

7.6.4.1.	Atpažinties, tapatumo patvirtinimo, prieigos valdymo ir naudojimosi saugumo ir kontrolės reikalavimai		202

7.6.4.2.	Infrastruktūros saugos reikalavimai	205

7.6.4.3.	Duomenų saugos reikalavimai	205

7.6.4.4.	Interneto svetainės, pasiekiamos iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų, saugumo ir kontrolės reikalavimai		206

7.6.4.5.	Įsibrovimų aptikimo ir prevencijos reikalavimai	207

7.6.4.6.	Atitikties teisės aktams (BDAR, LR) reikalavimai	207

7.6.4.6.1.	Saugaus projektavimo ir modernizavimo reikalavimai	208

7.6.4.7.	Įvykių žurnalizavimo ir integracijos su žurnalizavimo sprendimu reikalavimai	209

7.6.4.8.	Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymo reikalavimai	210

7.6.4.9.	Kiti saugos reikalavimai	211

7.6.4.10.	Hibridinės saugos architektūros principinės diagramos	211

7.6.5.	Reikalavimai greitaveikai ir našumui	212

7.6.6.	Reikalavimai kuriamai programinei įrangai ir išeities kodui	213

7.6.7.	Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonominiai reikalavimai	214

7.6.8.	Atitikimo tarptautiniams ir geros praktikos standartams reikalavimai	219

7.6.9.	Reikalavimai integracinėms sąsajoms	219

7.6.10.	Reikalavimai licencijoms ir jų palaikymui	220

7.6.11.	Reikalavimai Projekto valdymui	221

7.6.12.	Reikalavimai KPVS modernizavimo etapams	223

7.6.13.	Reikalavimai techninei dokumentacijai	235

7.6.14.	Reikalavimai naudotojų mokymams	235

7.6.15.	Reikalavimai garantinei priežiūrai	236

7.6.16.	Reikalavimai KPVS užsakomosioms palaikymo ir vystymo paslaugoms	239

8.	Priedai	242

1.	Konsulinių paslaugų veiklos esamų procesų analizės rezultatai	243

1.1.	LR pasų ir ATK išdavimo / keitimo procesas konsulinėse įstaigose	243

1.2.	Paso / ATK atsiėmimo procesas	253

1.3.	Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo procesas	258

1.4.	Konsulinių pažymų išdavimo procesas	260

1.4.1.	Subprocesas. Dėl šeiminės padėties	264

1.4.2.	Subprocesas. Dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo	264

1.4.3.	Subprocesas. Apie turimą LR pilietybę	265

1.5.	Dokumentų pareikalavimo procesas	266

1.6.	Laikino paso išdavimo procesas	269

1.7.	Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo procesas	274

1.8.	Laikino kelionės dokumento išdavimo procesas	280

1.9.	CBA įtraukimas į apskaitą	283

1.10.	CBA išrašų išdavimas	286

1.11.	Civilinės būklės aktų registravimas	288

1.12.	Konsulinės pagalbos procesas	295

1.13.	Piliečio mirtis užsienyje	296

1.14.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	298

1.15.	Konsulinė registracija	300

1.16.	Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)	303

1.17.	Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai	308

1.18.	Saugieji blankai ir jų apskaita	310

1.19.	Konsulinės misijos ir jų apskaita	312

1.19.1.	Subprocesas. Konsulinių misijų planavimo procesas	312

1.19.2.	Subprocesai. Vykimo į konsulines misijas (KĮ), Vykimo į konsulines misijas (KOD), Atsiskaitymas už misijas	313

1.20.	Konsulinio mokesčio paėmimo procesas	315

1.20.1.	Vizų išdavimo procesas	317

1.20.2.	Subprocesas. Šengeno vizų išdavimas	317

1.20.3.	Subprocesas. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimas	318

1.20.4.	Subprocesas. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimas	319

1.20.5.	Vizų išdavimas IPT	321

# Lentelės

1 lentelė. Sąvokos ir santrumpos	20

2 lentelė. Esami KPVS funkciniai posistemiai	33

3 lentelė. Vidiniai duomenų srautai	38

4 lentelė. Išoriniai duomenų srautai	38

5 lentelė. Koncepcinio duomenų modelio aprašymas	39

6 lentelė. KPVS sąsajos su kitomis valstybės INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS ir registrais	44

7 lentelė. KPVS funkcinių elementų aprašymas	46

8 lentelė. KPVS naudotojų ir KPVS elementų ryšiai	53

9 lentelė. Bendrieji funkciniai reikalavimai	53

10 lentelė. Reikalavimai I ir II lygių bei procedūrų vedliams	57

11 lentelė. Reikalavimai klientų prisijungimui prie KPVS	58

12 lentelė. Reikalavimai registracijai vizitui / prašymui teikti paštu (vieša dalis)	58

13 lentelė. Reikalavimai KPVS vizitų kalendoriui	62

14 lentelė. Reikalavimai paslaugos rezultato siuntimui paštu	63

15 lentelė. Reikalavimai dokumentams ruošti ir valdyti	63

16 lentelė. Reikalavimai ataskaitoms ir statistikai	64

17 lentelė. Reikalavimai komunikacijai KPVS	64

18 lentelė. Reikalavimai procedūroms valdyti vidiniame KPVS	65

19 lentelė. Reikalavimai archyvavimui	65

20 lentelė. Išsamus kliento registracijos vizitui išorinėje KPVS būsimo proceso aprašymas	68

21 lentelė. Vidinio KPVS funkcijų būsimo proceso aprašymas	71

22 lentelė. Dokumentų legalizavimo funkciniai reikalavimai	73

23 lentelė. Išsamus Dokumentų legalizavimo būsimo proceso aprašymas	77

24 lentelė. Kelionės dokumentų reikalavimai	81

25 lentelė. Išsamus LR pasų ir ATK išdavimo / keitimo procesas konsulinėse įstaigose aprašymas	83

26 lentelė. Išsamus laikino paso išdavimo proceso aprašymas	87

27 lentelė. Išsamus asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo būsimo proceso aprašymas	90

28 lentelė. Išsamus laikino kelionės dokumento išdavimo proceso aprašymas	92

29 lentelė. Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo funkciniai reikalavimai	95

30 lentelė. Išsamus prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo proceso aprašymas	96

31 lentelė. Gyvenamosios vietos deklaravimo funkciniai reikalavimai	97

32 lentelė. Išsamus gyvenamosios vietos deklaravimo proceso aprašymas	99

33 lentelė. Dokumentų pareikalavimo funkciniai reikalavimai	101

34 lentelė. Išsamus dokumentų pareikalavimo proceso aprašymas	103

35 lentelė. Užsienyje sudarytų CBA įtraukimo į apskaitą Lietuvoje / vardo ir pavardės keitimo, CBA įrašų išrašų išdavimo, CBA registravimo funkciniai reikalavimai	105

36 lentelė. Išsamus būsimo CBA įtraukimo į apskaitą / vardo ir pavardės keitimo proceso aprašymas	107

37 lentelė. Išsamus būsimo CBA išrašų išdavimo proceso aprašymas	110

38 lentelė. Išsamus Civilinės būklės aktų registravimo proceso aprašymas	112

39 lentelė. Konsulinės pagalbos proceso funkciniai reikalavimai	115

40 lentelė. Konsulinės pagalbos būsimo proceso aprašymas	118

41 lentelė. Konsulinės pagalbos piliečio mirties atveju būsimo proceso aprašymas	120

42 lentelė. Konsulinių pažymų išdavimo funkciniai reikalavimai	123

43 lentelė. Konsulinių pažymų išdavimo būsimo proceso aprašymas	126

44 lentelė. Išsamus konsulinės pažymos apie asmens šeiminę padėtį išdavimo būsimo proceso aprašymas	130

45 lentelė. Išsamus konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo būsimo proceso aprašymas	131

46 lentelė. Išsamus konsulinės pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo būsimo proceso aprašymas	132

47 lentelė. Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos funkciniai reikalavimai	133

48 lentelė. Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos būsimo proceso aprašymas	134

49 lentelė. Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų funkciniai reikalavimai	137

50 lentelė. Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų būsimo proceso aprašymas	140

51 lentelė. Su prašymu išduoti vizas ir STD / STGD nagrinėjimu susiję funkciniai reikalavimai	144

52 lentelė. Prašymų išduoti Šengeno vizas užsieniečiams priėmimo KĮ ir nagrinėjimo būsimo proceso aprašymas	145

53 lentelė. Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimo per IPT būsimo proceso aprašymas	147

54 lentelė. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimo būsimo proceso aprašymas	149

55 lentelė. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimo būsimo proceso aprašymas	150

56 lentelė. Konsulinės registracijos funkciniai reikalavimai	151

57 lentelė. Konsulinių veiksmų statistikos funkciniai reikalavimai	152

58 lentelė. Konsulinių veiksmų statistikos būsimo proceso aprašymas	153

59 lentelė. Konsulinių etatų statistikos funkciniai reikalavimai	154

60 lentelė. Konsulinių misijų apskaitos funkciniai reikalavimai	155

61 lentelė. Konsulinių misijų planavimo būsimo proceso aprašymas	158

62 lentelė. Išsamus vykimo į konsulinės misijas (KĮ) būsimo proceso aprašymas	159

63 lentelė. Išsamus vykimo į konsulinės misijas (KOD) būsimo proceso aprašymas	160

64 lentelė. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KĮ) proceso aprašymas	161

65 lentelė. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) proceso aprašymas	162

66 lentelė. Konsulinio mokesčio funkciniai reikalavimai	163

67 lentelė. Konsulinio mokesčio paėmimo ir pašto išlaidų apmokėjimo būsimo proceso aprašymas	168

68 lentelė. Konsulinio mokesčio ar jo permokos ir (arba) pašto išlaidų grąžinimo būsimo proceso aprašymas	172

69 lentelė. KPVS išoriniai duomenų srautai	174

70 lentelė. Reikalavimai reikalavimams įgyvendinti	193

71 lentelė. Reikalavimai IS architektūrai	194

72 lentelė. Infrastruktūros reikalavimai	196

73 lentelė. Reikalavimai plečiamumui	197

74 lentelė. Reikalavimai aukštam prieinamumui	197

75 lentelė. Reikalavimai sistemos stebėjimui (angl. Monitoring)	198

76 lentelė. Duomenų saugojimo reikalavimai	198

77 lentelė. Veiklos tęstinumo, duomenų rezervinių kopijų darymo ir atstatymo reikalavimai	199

78 lentelė. Reikalavimai DBVS sistemai ir duomenų valdymo sprendiniams	199

79 lentelė. Reikalavimai duomenų modeliui	200

80 lentelė. Atpažinties, tapatumo patvirtinimo, prieigos valdymo ir naudojimosi saugumo ir kontrolės reikalavimai	202

81 lentelė. Infrastruktūros saugos reikalavimai	205

82 lentelė. Duomenų saugos reikalavimai	205

83 lentelė. Interneto svetainės, pasiekiamos iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų, saugumo ir kontrolės reikalavimai	206

84 lentelė. Įsibrovimų aptikimo ir prevencijos reikalavimai	207

85 lentelė. Atitikties teisės aktams (BDAR, LR) reikalavimai	207

86 lentelė. Saugaus projektavimo ir MODERNIZAVIMO reikalavimai	208

87 lentelė. Įvykių žurnalizavimo ir integracijos su žurnalizavimo sprendimu reikalavimai	209

88 lentelė. Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymo reikalavimai	210

89 lentelė. Kiti saugos reikalavimai	211

90 lentelė. Reikalavimai greitaveikai ir našumui	212

91 lentelė. Reikalavimai kuriamai programinei įrangai ir išeities kodui	213

92 lentelė. Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonominiai reikalavimai	214

93 lentelė. Atitikimo tarptautiniams ir geros praktikos standartams reikalavimai	219

94 lentelė. Reikalavimai integracinėms sąsajoms	219

95 lentelė. Reikalavimai licencijoms ir jų palaikymui	220

96 lentelė. Reikalavimai Projekto valdymui	221

97 lentelė. Reikalavimai KVPS MODERNIZAVIMO etapams	223

98 lentelė. Reikalavimai techninei dokumentacijai	235

99 lentelė. Reikalavimai naudotojų mokymams	235

100 lentelė. Reikalavimai garantinei priežiūrai	236

101 lentelė. Reikalavimai KPVS užsakomosioms PALAIKYMO ir vystymo paslaugoms	239

102 lentelė. Išsamus LR pasų ir ATK išdavimo / keitimo procesas konsulinėse įstaigose aprašymas	243

103 lentelė. Išsamus paso / ATK atsiėmimo proceso aprašymas	253

104 lentelė. Išsamus prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo proceso aprašymas	258

105 lentelė. Išsamus konsulinių pažymų išdavimo proceso aprašymas	261

106 lentelė. Išsamus konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos dėl šeiminės padėties išdavimo – aprašymas	264

107 lentelė. Išsamus konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo – aprašymas	265

108 lentelė. Išsamus Konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo – aprašymas	265

109 lentelė. Išsamus Dokumentų pareikalavimo proceso aprašymas	266

110 lentelė. Išsamus laikino paso išdavimo proceso aprašymas	269

111 lentelė. Išsamus Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo proceso aprašymas	274

112 lentelė. Išsamus Laikino kelionės dokumento išdavimo proceso aprašymas	281

113 lentelė. Išsamus CBA įtraukimo į apskaitą proceso aprašymas	283

114 lentelė. Išsamus CBA išrašų išdavimo proceso aprašymas	286

115 lentelė. Išsamus civilinės būklės aktų registravimo proceso aprašymas	289

116 lentelė. Išsamus konsulinės pagalbos proceso aprašymas	295

117 lentelė. Išsamus piliečio mirties užsienyje proceso aprašymas	297

118 lentelė. Išsamus gyvenamosios vietos deklaravimo proceso aprašymas	299

119 lentelė. Išsamus konsulinės registracijos proceso aprašymas	301

120 lentelė. Išsamus dokumentų legalizavimo ir tvirtinimas pažyma (Apostille) proceso aprašymas	303

121 lentelė. Išsamus konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų proceso aprašymas	308

122 lentelė. Išsamus saugiųjų blankų ir jų apskaitos proceso aprašymas	310

123 lentelė. Išsamus konsulinių misijų planavimo proceso aprašymas	312

124 lentelė. Išsamus vykimo į konsulinės misijas (KĮ) proceso aprašymas	313

125 lentelė. Išsamus vykimo į konsulinės misijas (KOD) proceso aprašymas	314

126 lentelė. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KĮ) proceso aprašymas	314

127 lentelė. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) proceso aprašymas	315

128 lentelė. Konsulinio mokesčio paėmimo procesų aprašymas	316

129 lentelė. Išsamus Šengeno vizų išdavimo proceso aprašymas	317

130 lentelė. Išsamus STD išdavimo proceso aprašymas	319

131 lentelė. Išsamus (STGD) proceso aprašymas	320

132 lentelė. Išsamus vizų išdavimo per IPT proceso aprašymas	321

# ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS

1 pav. Esamos KPVS funkcinė schema	33

2 pav. Pageidaujama KPVS funkcinė schema	45

3 pav. Numatoma KPVS svetainių struktūra	52

4 pav. KPVS naudotojų ir KPVS elementų ryšiai	53

5 pav. Konsulinių paslaugų užsakymo išorinėje KPVS būsimo proceso schema	67

6 pav. Konsulinių paslaugų užsakymo vykdymo vidinėje KPVS būsimo proceso schema	71

7 pav. Dokumentų legalizavimo būsimo proceso schema	77

8 pav. Dokumentų priėmimo būsimo proceso schema	83

9 pav. Laikino paso išdavimo būsimo proceso schema	87

10 pav. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo būsimo proceso schema	90

11 pav. Laikino kelionės dokumento išdavimo būsimo proceso schema	92

12 pav. Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo būsimo proceso schema	96

13 pav. Gyvenamosios vietos deklaravimo būsimo proceso schema	99

14 pav. Dokumentų pareikalavimo būsimo proceso schema	103

15 pav. CBA įtraukimo į apskaitą / vardo ir pavardės keitimo būsimo proceso schema	107

16 pav. CBA išrašų išdavimo būsimo proceso schema	110

17 pav. Civilinės būklės aktų registravimo būsimo proceso schema	112

18 pav. Konsulinės pagalbos būsimo proceso schema	117

19 pav. Konsulinės pagalbos piliečio mirties atveju būsimo proceso schema	120

20 pav. Konsulinių pažymų išdavimo būsimo proceso schema	126

21 pav. Konsulinės pažymos apie asmens šeiminę padėtį išdavimo būsimo proceso schema	130

22 pav. Konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo būsimo proceso schema	131

23 pav. Konsulinės pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo būsimo proceso schema	132

24 pav. Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos būsimo proceso schema	134

25 pav. Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų būsimo proceso schema	140

26 pav. Prašymų išduoti Šengeno vizas užsieniečiams priėmimo ir nagrinėjimo būsimo proceso schema	145

27 pav. Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimo per IPT būsimo proceso schema	147

28 pav. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimo būsimo proceso schema	149

29 pav. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimo būsimo proceso schema	150

30 pav. Konsulinių veiksmų statistikos būsimo proceso schema	153

31 pav. Konsulinių misijų planavimo būsimo proceso schema	157

32 pav. Vykimo į konsulines misijas (KĮ) būsimo proceso schema	159

33 pav. Vykimo į konsulines misijas (KOD) būsimo proceso schema	160

34 pav. Atsiskaitymo už konsulinės misijas (KĮ) būsimo proceso schema	161

35 pav. Atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) būsimo proceso schema	162

36 pav. Konsulinio mokesčio paėmimo ir pašto išlaidų apmokėjimo būsimo proceso schema	167

37 pav. Konsulinio mokesčio ar jo permokos ir (arba) pašto išlaidų grąžinimo būsimo proceso schema	172

38 pav. Mikroservisų realizacijos principinė architektūros diagrama	195

39 pav. Hibridinės saugos architektūros principinė diagrama	212

40 pav. Dokumentų priėmimo esamo proceso schema	243

41 pav. Paso / ATK atsiėmimo esamo proceso schema	253

42 pav. Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo esamo proceso schema	258

43 pav. Konsulinių pažymų išdavimo esamo proceso schema	261

44 pav. Konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos dėl šeiminės padėties išdavimo esamo proceso – schema	264

45 pav. Konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo esamo proceso – schema	265

46 pav. Konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo esamo proceso – schema	265

47 pav. Dokumentų pareikalavimo esamo proceso schema	266

48 pav. Laikino paso išdavimo esamo proceso schema	269

49 pav. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo esamo proceso schema	274

50 pav. Laikino kelionės dokumento išdavimo esamo proceso schema	281

51 pav. CBA įtraukimas į apskaitą esamo proceso schema	283

52 pav. CBA išrašų išdavimo esamo proceso schema	286

53 pav. Civilinės būklės aktų registravimo esamo proceso schema	289

54 pav. Konsulinės pagalbos esamo proceso schema	295

55 pav. Piliečio mirties užsienyje esamo proceso schema	297

56 pav. Gyvenamosios vietos deklaravimo esamo proceso schema	299

57 pav. Konsulinės registracijos esamo proceso schema	301

58 pav. Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) esamo proceso schema	303

59 pav. Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų esamo proceso schema	308

60 pav. Saugieji blankai ir jų apskaitos esamo proceso schema	310

61 pav. Konsulinių misijų planavimo esamo proceso schema	312

62 pav. Vykimo į konsulines misijas (KĮ) esamo proceso schema	313

63 pav. Vykimo į konsulines misijas (KOD) esamo proceso schema	314

64 pav. Atsiskaitymo už konsulinės misijas (KĮ) esamo proceso schema	314

65 pav. Atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) esamo proceso schema	315

66 pav. Konsulinio mokesčio paėmimo esamo proceso schema	316

67 pav. Šengeno vizų išdavimo esamo proceso schema	317

68 pav. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimo esamo proceso schema	319

69 pav. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) esamo proceso schema	320

70 pav. Vizų išdavimo IPT esamo proceso schema	321

# Bendrosios nuostatos

## Pirkimo objektas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) perka Konsulinių procedūrų valdymo informacinės sistemos (toliau – KPVS) modernizavimo, palaikymo ir vystymo paslaugas (toliau – Paslaugos), kurioms keliami reikalavimai yra aprašyti šioje Paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje.

# Dokumentų sąrašas

KPVS ir KPVS tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra URM.

Šiame skyriuje nurodomi KPVS steigimo pagrindą nurodantys teisės aktai, numatytą kompiuterizuoti veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai, Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą nustatantys teisės aktai, duomenų (įskaitant ir KPVS asmens duomenų) saugą bei konsulines funkcijas reglamentuojantys teisės aktai:

## Asmens duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą reglamentuojantys Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktai:

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

- organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

- bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

- URM informacinės sistemos (toliau  – URM IS) saugos politikos reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-154 „Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose tvarkos aprašą patvirtinimo“;

- URM IS saugos politiką reglamentuojantys dokumentai: Informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės; Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės ir Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas.

## Valstybės informacinių išteklių valdymą ir informacinių sistemų gyvavimo ciklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

- Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. T-74 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

## Konsulines funkcijas reglamentuojantys Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai teisės aktai:

- 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012;

- 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/637 dėl koordinavimo ir bendradarbiavimo priemonių, skirtų neatstovaujamų Sąjungos piliečių konsulinei apsaugai trečiosiose šalyse palengvinti ir kuria panaikinimas Sprendimas 95/553/EB;

- 2019-06-18 Tarybos direktyva (ES) 209/997, kuria nustatomas ES laikinasis kelionės dokumentas ir panaikinamas Sprendimas 96/409/BUSP;

- 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003, nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą;

- 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos;

- 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą;

- Vienos konvencija dėl konsulinių santykių;

- Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

- Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;

- Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos konsulinis statutas;

- Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas;

- Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymas;

- Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas;

- Lietuvos Respublikos notariato įstatymas;

- Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas;

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;

- Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašas ir Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio mokėjimo permokos grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašo ir Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio mokėjimo permokos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo“;

- Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 424 „Dėl Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 948 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymą“;

- Testamentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 594 „Dėl Testamentų registro nuostatų patvirtinimo“;

- Įgaliojimų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo“;

- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1771 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“;

- Supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarka, patvirtinta 2003 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 796 „Dėl Supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“;

- Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Konsulinės registracijos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Konsulinės registracijos tvarkos aprašo ir Konsulinės registracijos prašymo formos patvirtinimo“;

- Leidimo žmogaus palaikus pervežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-755/V-106 „Dėl Leidimo žmogaus palaikus pervežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Valstybės materialinės pagalbos Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, teikimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-146 „Dėl Valstybės materialinės pagalbos Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, teikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Konsulinės pagalbos teikimo neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-147 „Dėl Konsulinės pagalbos teikimo neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Prekybos žmonėmis aukų užsienio valstybėse nustatymo, pagalbos joms teikimo ir lėšų grįžtančioms aukoms ir prekybos žmonėmis prevencijos priemonėms naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Prekybos žmonėmis aukų užsienio valstybėse nustatymo, pagalbos joms teikimo ir lėšų grįžtančioms aukoms ir prekybos žmonėmis prevencijos priemonėms naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-244 „Dėl Lietuvos Respublikos laikino paso išrašymo, išdavimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-135 „Dėl Dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

- Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“;

- Notarinių veiksmų atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1R-105/V-55 „Dėl Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių patvirtinimo“;

- Saugiųjų dokumentų blankų ir jų pavyzdžių naudojimo ir apskaitos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Saugiųjų dokumentų blankų ir jų pavyzdžių naudojimo ir apskaitos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Supaprastinto tranzito dokumentų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti 2023 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-344 „Dėl Supaprastinto tranzito dokumentų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

- Išvažiuojamųjų konsulinių misijų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-130 „Dėl Išvažiuojamųjų konsulinių misijų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos diplomatinio paso išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paėmimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paėmimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo Paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2023 m. liepos 4 d. Nr. V-227 įsakymas „Dėl Šengeno vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašas, patvirtintas Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“;

- Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“;

- Keitimosi informacija tarp policijos įstaigų ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos Generalinio komisaro 2019 m. spalio 22 įsakymu Nr. 5-V-784 „Dėl Keitimosi informacija tarp policijos įstaigų ir užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

## KPVS reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai:

- Konsulinių procedūrų valdymo informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Konsulinių procedūrų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos valdomų informacinių sistemų saugos įgaliotinių skyrimo“;

- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo“.

## KPVS modernizavimo teisiniai apribojimai

Modernizuojant skaitmeninį sprendinį, bus įgyvendinama XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos 2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72, iniciatyva 268.4, maksimaliai skaitmenizuojant konsulines paslaugas, pagerinant paslaugų ir pagalbos teikimą, didinant konsulinių paslaugų prieinamumą Lietuvos Respublikos piliečiams užsienyje. KPVS modernizavimo projekto įgyvendinimo metu bus keičiami URM tvarkomos ir valdomos KPVS nuostatai, atnaujinama informacinės sistemos techninė specifikacija ir jos aprašymas. KPVS modernizavimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, apie juos nereikia pranešti Europos Komisijai. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama, vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“. Įgyvendinant KPVS modernizavimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Kitų teisinių apribojimų nėra.

# Sąvokos ir sutrumpinimai

1 lentelė. Sąvokos ir santrumpos

| Sąvoka/ Santrumpa | Visas pavadinimas |
| --- | --- |
| ES | Europos Sąjunga |
| LR | Lietuvos Respublika |
| URM | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija |
| KĮ | Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga |
| KOD | URM Konsulinis departamentas |
| KPVS | Konsulinių procedūrų valdymo informacinė sistema |
| Išorinis naudotojas | Išorinis naudotojas prisijungiantis per išorinę KPVS svetainę internetu. |
| Vidinis naudotojas | Konsulinis pareigūnas, konsulinis darbuotojas ir/ar URM/KOD darbuotojas. |
| Naudotojai | Visi sistemos naudotojai, neišskiriant prisijungimo pobūdžio. |
| Naudotojas | Išorinis naudotojas, Vidinis naudotojas ir/ar Naudotojai. |
| Klientas/LR pilietis/ pilietis | Asmuo, kuriam teikiama konsulinė paslauga. Išorinio naudotojo atstovaujamas asmuo. Galutinis paslaugos gavėjas. |
| KONSREG | Lankytojų išankstinės registracijos sistema, skirta konsulinėms paslaugoms |
| N.VIS | Nacionalinė vizų informacinė sistema |
| ADIS | Asmens dokumentų išdavimo informacinė sistema |
| AGP | Asmens grįžimo pažymėjimas |
| ATK | Asmens tapatybės kortelė |
| ETD | Neatstovaujamiems ES piliečiams išduodamas laikinas kelionės dokumentas |
| ILTU kodas | Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas |
| Autentifikacija | Tikrumo nustatymas. Įvyksta įvedant teisingą slaptažodį. |
| Autorizacija | Teisių asmeniui (ar programai) suteikimas atlikti numatytus veiksmus sistemoje |
| Forma | KPVS laukai, kuriuos naudotojas turi užpildyti |
| I lygio autentifikacija | I lygio autentifikacija, kai išorinis naudotojas autentifikuojamas naudojant KPVS išorinės svetainės slaptažodį |
| I lygio vedlys | Vedlys, skirtas identifikuoti išorės naudotoją, kuris nėra klientas, ir nukreipti jį į išorės paslaugą teikiančią (-ias) instituciją (-as) |
| Identifikacija | Tapatybės nustatymas. Įvyksta įvedant naudotojo vardą. |
| II lygio autentifikacija | II lygio autentifikacija, kai išorinis naudotojas autentifikuojamas naudojant kvalifikuotą el. parašą (arba jam tolygią priemonę) |
| II lygio vedlys | Vedlys, skirtas klientui užsakyti konsulinę paslaugą |
| Byla | Žr. Profilis |
| Leidžiamosios kreipties būdas | Duomenys KĮ ir URM teikiami internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais pagal konkrečias užklausas |
| OTR | Organizaciniai ir techniniai reikalavimai (pagal 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“) |
| Paskyra | Išorinio naudotojo paskyra KPVS |
| Paslaugų teikėjas | Paslaugų teikėjas, teikiantis KPVS modernizavimo, palaikymo ir vystymo paslaugas |
| Prašymo forma | Su konkrečia procedūra susieta prašymo forma, kurią turi užpildyti išorinis naudotojas arba, esant poreikiui, ir vidinis naudotojas. Gali būti KPVS aplikacijos forma arba prašymo formos šablonas. |
| Procedūros vedlys | Konsulinių funkcijų atlikimo vedlys, skirtas vidiniam naudotojui. |
| Profilis | Kliento anketiniai duomenys ir duomenys, reikalingi vykdyti konsulines procedūras. Taip pat suteiktų konsulinių paslaugų ir apsilankymų istorija. Duomenys gali būti surenkami iš Valstybės IS ir registrų arba suvedami konsulinių pareigūnų ir konsulinių darbuotojų. |
| RU RŽD | Rusijos Federacijos geležinkelių bendrovė „Rusijos geležinkeliai“ |
| STD | Supaprastinto tranzito dokumentas |
| STGD | Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas |
| STDIS | Supaprastinto tranzito dokumentų informacinė sistema |
| URM IS | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vidinė informacinė sistema (apimanti ir personalo valdymą) |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| VIISP mokėjimo paslauga | Suteikia VIISP paslaugų gavėjams priemones, kuriomis VIISP naudotojai galėtų atsiskaityti už VIISP paslaugų gavėjų teikiamas elektronines paslaugas realiu laiku. |
| VIZREG | Elektroninė išankstinės registracijos sistema |
| MIGRIS | Elektroninių migracijos paslaugų informacinė sistema |
| MGVDIS | Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema |
| CMS | Civilinės metrikacijos skyrius |
| ĮKNR | Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras |
| GR | Gyventojų registras |
| FD | URM Finansų departamentas |
| FIVASA | URM turima finansų valdymo sistema |
| FABIS | Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendroji posistemė |
| AD | URM Administracinis departamentas |
| DVS | Dokumentų valdymo sistema - AVILYS |

# Įvadas

Šiuo metu URM valdo ir tvarko Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą (KPVS). KPVS naudotojai – konsuliniai pareigūnai ir konsuliniai darbuotojai, dirbantys Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje ir KOD darbuotojai.

Dėl KPVS konsuliniai pareigūnai, užsienyje gyvenančių LR piliečių (klientų) prašymu, gali išduoti asmens grįžimo pažymėjimus, konsulines pažymas, įtraukti asmenis į konsulinę registraciją, įtraukti informaciją apie pareiškėją ir jo KOD ar KĮ pateikto dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille), įvesti mokėjimą už konsulinę paslaugą ir išduoti mokėjimą patvirtinančius kvitus, formuoti finansines ir atliktų konsulinių veiksmų ataskaitas, atlikti paiešką VĮ „Regitra“ transporto ir vairuotojų duomenų bazėse.

Dirbant su KPVS, visi darbo procesai atliekami rankiniu būdu. Tai reikalauja nemažų konsulinio pareigūno darbo sąnaudų.

LR piliečiai, taip pat užsieniečiai ir asmenys be pilietybės, kreipdamiesi dėl konsulinės paslaugos, kurią teikiant naudojama KPVS, neturi galimybės pateikti prašymą dėl konsulinės paslaugos elektroniniu būdu ir sumokėti už paslaugą banko kortele iš anksto prašymo pateikimo metu.

Todėl, modernizuojant KPVS, planuojama taikyti inovatyvius ir modernius duomenimis, dirbtiniu intelektu ir automatizavimu grįstus sprendimus.

Pritaikius automatizuoto procesų valdymo (prašymo pateikimo, apmokėjimo už paslaugą, paslaugos teikimo eigos stebėsenos, žinučių naudotojui siuntimo, reikiamo dokumento išdavimo) algoritmus, siekiama kuo labiau supaprastinti konsulinių paslaugų teikimą, kad jis būtų prieinamesnis, paprastesnis, patogesnis ir suprantamesnis tiek KĮ ir išorės klientams, tiek ir konsulines funkcijas atliekantiems konsuliniams pareigūnams ar konsuliniams darbuotojams.

Modernizuojant KPVS siekiama, kad ji apimtų visas konsulines funkcijas ir kitas, jų atlikimui užtikrinti reikalingas KĮ ir URM atliekamas funkcijas.

Įgyvendinant skaitmeninį sprendinį būtina skaitmenizuoti vidinius paslaugos teikimo procesus: asmens registravimąsi paslaugoms, naudotojo autentifikavimą, apmokėjimą už paslaugą, nustatyto pavyzdžio prašymo formų pildymą, keitimąsi duomenimis su kitomis atsakingomis valstybės institucijomis ir valstybės registrais, pasirengimą asmens atvykimui į KĮ, jei yra būtinas asmens dalyvavimas užsakant paslaugą, išduoto dokumento siuntimo paštu (klientui pageidaujant) užsakymą už šią paslaugą apmokėjus iš anksto ir kt.

Šiame dokumente aprašoma esama KPVS situacija ir modernizuotos KPVS techninis veikimas, nurodytos vidinių bei išorinių duomenų judėjimo schemos, pateikti koncepciniai duomenų modeliai ir kita modernizavimo techninės specifikacijos informacija.

## KPVS steigimo teisinis pagrindas

KPVS steigimo teisinis pagrindas – URM nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2.1.1., 8.2.1.2., 8.3.2.4. ir 8.3.2.5. papunkčiai (URM - siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, organizuoja ir prižiūri konsulinę pagalbą ir konsulines paslaugas, bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis ir jų institucijomis; platina konsulinę informaciją, koordinuoja konsulinių krizių valdymą; organizuoja konsulinių funkcijų atlikimą diplomatinėse atstovybėse, užtikrina šių funkcijų atlikimo kontrolę; teisės aktų nustatyta tvarka išduoda diplomatinius pasus, kelionės dokumentus, vizas, atlieka konsulinį dokumentų legalizavimą, įskaitant dokumentų patvirtinimą pažyma (Apostille), ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su konsulinių funkcijų atlikimu).

## KPVS valdytojas ir tvarkytojas (organizacinė struktūra)

URM atlieka LR Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiuose įstatymuose nurodytas teises ir pareigas.

KPVS duomenų teikėjai yra:

- Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (teikia duomenis naudodamasis VIISP paslauga);

- Lietuvos Respublikos piliečiai (teikia pirminius duomenis, kurių reikia konsulinei registracijai atlikti);

- Konsulinės registracijos paslaugos gavėjai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, atliekantys konsulinę registraciją, pasinaudodami VIISP paslauga.

## KPVS paskirtis

Pagrindinis KPVS uždavinys – kompiuterizuoti konsulinių procedūrų vykdymą ir konsulinių paslaugų teikimą.

# KPVS modernizavimo tikslas ir uždaviniai

URM, vadovaudamasi Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodikos nuostatomis, inicijuoja KPVS modernizavimo projektą, kuriam yra keliami šie tikslai:

- suskaitmenizuoti KĮ bei KOD teikiamas konsulines paslaugas, kad jos būtų lengviau prieinamos;

- didinti konsulinių paslaugų prieinamumą, sudarant galimybę asmenims dėl kai kurių konsulinių funkcijų atlikimo kreiptis neatvykstant į KĮ;

- automatizuoti administracinių paslaugų procesą, siekiant greitesnio, sklandesnio ir efektyvesnio paslaugų teikimo paslaugos gavėjams.

Pagrindinis KPVS modernizavimo projekto tikslas – konsulinių paslaugų skaitmenizavimas, konsulinių funkcijų perkėlimas į elektroninę erdvę, konsulinių paslaugų užsakymas ir reikiamų dokumentų gavimas elektroniniu būdu.

KPVS modernizavimo projektu siekiama:

  - tobulinti URM veiklą, sukuriant elektroninių paslaugų kokybę, teikiamų konsulinių paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą gerinančias priemones išorės naudotojams, didinant konsulinių pareigūnų ir konsulinių darbuotojų, dirbančių su URM informacinėmis sistemomis, darbo efektyvumą;

  - suskaitmenizuoti kuo daugiau išorės naudotojams teikiamų administracinių paslaugų, kad jos būtų lengviau prieinamos;

  - didinti konsulinių paslaugų prieinamumą asmenims, sudarant jiems galimybę dėl atskirų konsulinių funkcijų atlikimo tam tikrais atvejais kreiptis neatvykstant į KĮ, konsulinę paslaugą užsakant elektroniniu būdu ir gaunant reikiamą dokumentą ar rezultatą;

  - automatizuoti administracinių paslaugų procesą, siekiant greitesnio, sklandesnio ir veiksmingesnio paslaugų teikimo paslaugos gavėjams;

  - sukurti reikalingas sąsajas keitimuisi valstybės registrų duomenimis, reikalingais elektroniniu būdu teikiamoms konsulinėms paslaugoms įvykdyti, taip pat keitimuisi duomenimis, reikalingais kitoms valstybės institucijoms, teikiančioms viešąsias ir administracines paslaugas išorės naudotojams;

  - sudaryti galimybę lengvai pasiekti konsulines paslaugas užsienio valstybėse gyvenantiems LR  piliečiams, ypač kur nėra LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, užsieniečiams, asmenims be pilietybės, taip pat ES piliečiams, galintiems save identifikuoti ES ir LR veikiančiomis elektroninio prisijungimo platformomis;

  - maksimaliai suskaitmenizuoti šių paslaugų teikimą KPVS, numatant papildomų funkcijų įtraukimą:

    - Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas (Lietuvos paslaugų katalogo kodas – PASA00204), suteikiant galimybę asmeniui užsakyti dokumentą ir nuotoliniu būdu, neatvykstant į konsulinę įstaigą, teikti prašymą elektroniniu būdu, atlikti apmokėjimą už paslaugą ir pašto išlaidas, jeigu dokumentas būtų siunčiamas gavėjui paštu, reikalui esant, atlikti asmens identifikavimą nuotoliniu būdu, asmens nuotraukos įkėlimą, įvedant reikalingas integracines sąsajas su GR informacinių sistemų duomenų bazėmis asmens duomenų sutikrinimui, įdiegti funkcionalumą, kad modernizuota informacinė sistema taip pat veiktų neprijungties (angl. offline) režimu ir naudodamasis ja konsulinis pareigūnas galėtų išduoti dokumentą;

    - Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (PASA00065), įvedant dokumentui išduoti reikalingas integracines sąsajas su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), VĮ Registrų centras duomenų baze, galimybę teikti prašymą elektroniniu būdu, apmokėti už paslaugą ir pašto išlaidas;

    - Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) (PASA00137), kai besikreipiantys asmenys, per vedlį nurodę valstybę, išdavusią dokumentą, ir valstybę, kurioje bus teikiamas dokumentas, būtų nukreipti į jiems reikalingą paslaugą – legalizavimą ar tvirtinimą apostile, būtų atliekama automatinė konsulinių ir kitų pareigūnų parašų pavyzdžių patikra, atliekamas mokėjimas už paslaugą, vedama dokumentus per KPVS pateikusių klientų ir legalizuotų dokumentų ir dokumentų, patvirtintų apostile, apskaita, numatyta galimybė integracinei sąsajai su Lietuvos notarų rūmų naudojama sistema eNotaras dėl Lietuvos pareigūnų parašų pavyzdžių paieškos (ir galimai dėl e. apostilės);

    - Gimimo registravimas (PASA00049), įvedant paslaugai teikti reikalingas integracines sąsajas su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), VĮ Registrų centras GR duomenų baze, galimybę teikti prašymą ir įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu, apmokėti pašto išlaidas už išduoto dokumento (išrašo) siuntimą paslaugos gavėjui, jam pageidaujant dokumentą gauti paštu;

    - Išvykusių ir gyvenančių užsienio valstybėje asmenų išvykimo iš LR deklaravimas (PASA00766), įvedant paslaugai teikti reikalingas integracines sąsajas su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), galimybę pildyti išvykimo iš LR deklaraciją nuotoliniu būdu, elektroniniu būdu, įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu (paslauga teikiama nemokamai);

    - Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai (PASA00437), įvedant galimybę apmokėti už paslaugą iš anksto klientui patogiu būdu, taip pat reikalingas sąsajas su VĮ Registrų centras tvarkomais Įgaliojimų registru, Testamentų registru, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru, Nekilnojamojo turto registru, Lietuvos notarų rūmų tvarkoma informacine sistema eNotaras;

    - Konsulinių pažymų išdavimas (PASA00705), įvedant dokumentui išduoti reikalingas integracines sąsajas su VĮ Registrų centras tvarkomomis duomenų bazėmis (IVN naršykle), Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos (IRD) tvarkomu Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistų asmenų registru, VĮ Regitra tvarkomais Transporto priemonių registracijos liudijimų ir Transporto priemonių vairuotojų pažymėjimų registrais, galimybę teikti prašymą ir įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu, apmokėti už paslaugą ir pašto išlaidas už išduoto dokumento siuntimą paslaugos gavėjui, jam pageidaujant dokumentą gauti paštu;

    - LR laikino paso išdavimas (PASA00830), įvedant reikalingas sąsajas su Asmens dokumentų išrašymo sistema ADIS5, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkoma informacine sistema MIGRIS, galimybę atlikti apmokėjimą už paslaugą ir pašto išlaidas, išduoti dokumentą sistemos neprijungties (angl. offline) režimu;

    - LR paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimas ir keitimas (PASA01015), įvedant reikalingas sąsajas su Asmens dokumentų išrašymo sistema ADIS5, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkoma informacine sistema MIGRIS, galimybę atlikti apmokėjimą už paslaugą ir pašto išlaidas už naujojo asmens dokumento siuntimą paštu, pareiškėjui pageidaujant;

    - LR piliečių konsulinė registracija (PASA00324), įvedant sąsają su Registrų centro tvarkomu GR (sistema turėtų tikrinti, ar asmens gyvenamoji vieta – užsienio valstybė), suteikiant galimybę asmeniui pildyti prašymą elektroniniu būdu, konsuliniam pareigūnui įvesti papildomus pareiškėjo duomenis, sistemai atlikti pareiškėjų patikrą, ar tokio asmens duomenys jau buvo įrašyti KPVS per paskutinius 5 metus, sistemai automatiškai saugoti asmens duomenis konsulinėje registracijoje, jei jo gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienyje, konsuliniam pareigūnui tikslinti jau pateiktus ankstesnius pareiškėjo duomenis;

    - Mirties registravimas (PASA00794), įvedant paslaugai teikti reikalingas integracines sąsajas su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), VĮ Registrų centras duomenų baze, galimybę teikti prašymą ir įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu, apmokėti pašto išlaidas už išduoto dokumento (išrašo) siuntimą paslaugos gavėjui, jam pageidaujant dokumentą gauti paštu;

    - Santuokos registravimas (PASA00053), įvedant paslaugai teikti reikalingas integracines sąsajas su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), VĮ Registrų centras duomenų baze (IVN naršykle), galimybę teikti prašymą ir įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu, apmokėti už paslaugą ir pašto išlaidas už išduoto dokumento (išrašo) siuntimą paslaugos gavėjui.

    - Prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas (PASA00697), įvedant reikalingas integracines sąsajas su Vizų išdavimo sistema N.VIS, galimybę įrašyti pokalbį su vizos prašytoju, kaupti pokalbių įrašus ir išsaugoti juos tam tikram terminui, laikantis asmens duomenų tvarkymų taisyklų, modernizuotai informacinei sistemai KPVS formuoti reikalingas ataskaitas apie išduotas vizas, panaudotų vizų įklijų skaičių, surinktą konsulinį mokestį, taip pat kaupti kitus duomenis;

    - Supaprastinto tranzito dokumento bei supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimas (PASA01052): įvesti reikalingas integracines sąsajas su STDIS, sudarant galimybę KPVS gauti duomenis apie priimtus sprendimus išduoti STD bei STGD, taip pat kaupti kitus duomenis;

    - Dokumentų perdavimas užsienyje sudarytiems civilinės būklės aktams apskaityti LR / asmens vardui ir pavardei keisti, įvedant reikalingas integracines sąsajas su DVS, galimybę piliečiui pildyti prašymus, adresuotus Vilniaus m. CMS, prašymą KĮ dėl dokumento pareikalavimo (pagal KPVS esančius šablonus), įkelti reikiamus dokumentus, apmokėti už paslaugą ir pašto išlaidas, jei pageidautų dokumento popierine forma iš Vilniaus m. CMS.

# Esamas konsulinių paslaugų kompiuterizavimo lygis ir kompiuterizuoti veiklos procesai

## Esama situacija

Šiuo metu yra sukurta funkcionuojanti KPVS, kuri pagal poreikį modernizuojama bei papildoma naujais funkcionalumais.

## KPVS technologinio realizavimo principai:

- KPVS sukurta naudojant JAVA programavimo kalbą, taip pat atskiri jos komponentai ar funkcijos įgyvendintos ir Delphi, Oracle PL/SQL įrankiais.

- Naudotojo sąsaja įgyvendinta taikant JSP (JAVA Server Pages) technologiją, leidžiančią atskirti dizainą nuo verslo logikos. Taikant JSP technologijas atskirtas dizainas jungiamas su verslo logika ir formuojamas galutinis HTML puslapis, kurį ir mato naudotojas. JSP puslapiams valdyti pasitelktas Apache Struts karkasas, leidžiantis įvairiai organizuoti skirtingus JSP puslapius ir iš kelių JSP puslapių formuoti vieną bendrą vaizdą.

- Verslo logika įgyvendinta JAVA kalbos priemonėmis.

- Sistemos architektūra dvisluoksnė (serveris‒klientas). Visą sistemą sudaro serveris, prie kurio jungiamasi per interneto naršyklę arba kliento programą (pastaroji naudojama skenavimo, spausdinimo funkcijoms valdyti).

- Serverį sudaro taikomųjų programėlių serveris (veikiantis Apache Tomcat aplinkoje) ir duomenų bazės serveris (Oracle DBVS).

- Visa verslo logika pateikiama serveryje. Klientai naudoja programinę įrangą prisijungti prie serverio. Kliento programinės įrangos pagrindas – nedidelė Windows aplinkoje veikianti programėlė, kurioje įkomponuotas Internet Explorer/Ms Edge komponentas. Ši programinė įranga valdo prisijungimą prie serverio ir leidžia atlikti spausdinimo ir skenavimo veiksmus.

- KPVS operuoja XML aprašomais duomenimis, sukurta naudojant atviras technologijas JAVA ir XML.

- Keitimai diegiami tik centriniame serveryje (centralizuota architektūra).

- Naudojama standartinė programinė įranga: Oracle duomenų bazė, JRE, Apache Tomcat saityno serveris.

- Naudojamos technologijos: JAVA ‒ kurti, HTTP / HTTPS ‒ duomenims perduoti tinkle, Oracle ‒ duomenims saugoti, SQL ‒ duomenims išgauti.

- Sistemos sąsajos su išorinėmis sistemomis ‒ tik per saityno paslaugas (angl. Web service), teikiamas SOAP technologijos pagrindu.

## Esami konsulinių paslaugų teikimo trūkumai ir problemos

Esamos konsulinių paslaugų teikimo problemos:

- Vertinant administracinių paslaugų kontekste nėra suskaitmenintų konsulinių paslaugų, piliečiai elektroniniu būdu neturi galimybės užsisakyti ir gauti jokios konsulinės paslaugos.

- Kai kurioms konsulinėms paslaugoms atlikti būtinas asmens tapatybės nustatymas – šiuo metu jis atliekamas asmeniui asmeniškai atvykus į konsulinę įstaigą.

- Administracinių paslaugų procesai yra nepakankamai automatizuoti – nėra konsuliniams pareigūnams skirto vykdomų ir būtinų atlikti veiksmų vedlio, suflerio, kokia informacija turi būti įvedama.

- Nėra sąsajų, reikalingų duomenims apsikeisti su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais, reikalingais konsulinei paslaugai atlikti, taip pat keistis duomenimis su kitomis valstybės institucijų informacinėmis sistemomis, teikiančiomis viešąsias ir administracines paslaugas.

- Dėl nepakankamo administracinių paslaugų skaitmenizavimo yra ribotas konsulinių pareigūnų ir konsulinių darbuotojų, dirbančių su URM informacinėmis sistemomis, darbo efektyvumas.

- Konsulinis pareigūnas funkcijų atlikimui jungiasi į atskiras informacines sistemas.

Toliau detalizuotos administracinių paslaugų problemos pagal atitinkamus Konsulinių paslaugų procesus:

1.	Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas (PASA00204):

- Nėra galimybės asmeniui teikti prašymą, reikiamus dokumentus ir apmokėti už paslaugas sistemoje elektroniniu būdu, patogiai ir greitai atlikti apmokėjimą už paslaugą ir pašto išlaidas, jeigu dokumentas būtų siunčiamas gavėjui paštu.

- Nėra integracinės sąsajos su GR informacinių sistemų duomenų bazėmis asmens duomenims sutikrinti. KPVS neturi galimybės veikti neprijungties (angl. offline) režimu.

- Nėra galimybės KPVS formuoti reikalingas ataskaitas apie išduotus asmens grįžimo pažymėjimus, surinktą konsulinį mokestį, taip pat kaupti kitus duomenis.

2.	Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (PASA00065):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinės sąsajos su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS) bei VĮ Registrų centro duomenų baze.

- Nėra galimybės asmeniui teikti prašymą ir reikiamus dokumentus elektroniniu būdu, patogiai ir greitai apmokėti už paslaugą ir už išduoto dokumento siuntimą paslaugos gavėjui, jam pageidaujant dokumentą gauti paštu.

3.	Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) (PASA00137):

- Nėra vedlio, kuris suteiktų daugiau aiškumo besikreipiančiam asmeniui, ar jo turimas dokumentas turi būti legalizuotas, ar patvirtintas apostile.

- Nėra automatinės Lietuvos ir užsienio valstybių pareigūnų parašų pavyzdžių patikros: 1) KPVS parašų pavyzdžių posistemyje; 2) parašus pateiktuose dokumentuose sulyginant su parašais KPVS parašų posistemyje.

- Nėra galimybės asmeniui elektroniniu būdu apmokėti už paslaugą.

- Nėra integracinės sąsajos su Lietuvos notarų rūmų naudojama sistema eNotaras.

- Nėra galimybės KĮ užpildyti apostiliuojamo dokumento ir pareiškėjo duomenis, kad URM apostiliuotojas, gavęs dokumentą, toliau vykdytų veiksmus KPVS KĮ ruošinyje.

- Nėra sąsajos su kitomis konsulinėmis paslaugomis, jei reikalingas dokumento legalizavimas ar apostilė (pvz., CMS ir kitų LR dokumentų pareikalavimas).

- E. legalizavimas / apostilė – nėra posistemės, leisiančios tretiesiems asmenims (LR institucijoms ar kitų šalių legalizavimo tarnyboms) įsitikinti atlikto legalizavimo / apostilės tikrumu.

4. Gimimo registravimas (PASA00049):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinės sąsajos su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS) bei VĮ Registrų centras duomenų baze.

- Nėra galimybės teikti prašymą ir įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu.

5.	Išvykusių ir gyvenančių užsienio valstybėje asmenų išvykimo iš LR deklaravimas (PASA00766):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinės sąsajos su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS).

- Nėra galimybės pildyti išvykimo iš LR deklaraciją ar teikti deklaracijos pataisymą / papildymą (keičiantis valstybei) nuotoliniu būdu (paslauga teikiama nemokamai).

6.	Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai (PASA00437):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra galimybės pateikti prašymo ir papildomų dokumentų elektroniniu būdu.

- Nėra integracinių sąsajų su VĮ Registrų centras tvarkomais Įgaliojimų registru, Testamentų registru, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru, Nekilnojamojo turto registru.

- Nėra integracinės sąsajos su Lietuvos notarų rūmų tvarkoma informacine sistema eNotaras.

- Nėra galimybės apmokėti už paslaugą, iš anksto, klientui patogiu būdu.

7.	Konsulinių pažymų išdavimas (PASA00705):

- Nėra integracinių sąsajų su VĮ Registrų centras tvarkomomis duomenų bazėmis (IVN naršykle), Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), teistų asmenų registru.

- Nėra galimybės teikti prašymą ir įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu.

- Sistemoje nėra integruota galimybė iš karto apmokėti klientui patogiu būdu už paslaugą ir pašto išlaidas už išduoto dokumento siuntimą paslaugos gavėjui, jam pageidaujant dokumentą gauti paštu.

8.	LR laikino paso išdavimas (PASA00830):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinių sąsajų su Asmens dokumentų išrašymo sistema ADIS5.

- Nėra integracinių sąsajų su MIGRIS.

- Nėra galimybės apmokėti už paslaugą ir pašto išlaidas.

- Nėra galimybės išduoti dokumentą sistemos neprijungties (angl. offline) režimu.

- Nėra galimybės KPVS formuoti reikalingas ataskaitas apie išduotus laikinus pasus, surinktą konsulinį mokestį, taip pat kaupti kitus duomenis.

9.	LR paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimas ir keitimas (PASA01015):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinių sąsajų su Asmens dokumentų išrašymo sistema ADIS5.

- Nėra integracinių sąsajų su Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkoma informacine sistema MIGRIS.

- Sistemoje nėra integruota galimybė iš karto apmokėti klientui patogiu būdu už paslaugą ir pašto išlaidas už išduoto dokumento siuntimą paslaugos gavėjui, jam pageidaujant dokumentą gauti paštu.

10.	LR piliečių konsulinė registracija (PASA00324):

- Nėra galimybės asmeniui pildyti ar tikslinti prašymą elektroniniu būdu.

- Nėra galimybės konsuliniam pareigūnui įvesti papildomus pareiškėjo duomenis.

- Nėra galimybės sistemai atlikti pareiškėjų patikrą, ar pilietis, kuris kreipiasi dėl konsulinės funkcijos į KĮ, jau yra registruotas bet kurios KĮ konsulinėje registracijoje, kad galiotų tik viena – paskutinė – jo registracija.

- Nėra funkcijos, kad asmenų, kurie kreipiasi dėl konsulinių funkcijų ir kurių duomenys apdorojami KPVS, duomenys automatiškai patektų į konsulinę registraciją.

11.	Mirties registravimas (PASA00794):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinių sąsajų su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), VĮ Registrų centras duomenų baze.

- Nėra galimybės teikti prašymą ir įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu.

- Sistemoje nėra integruota galimybė iš karto apmokėti paslaugos gavėjui patogiu būdu pašto išlaidas už išduoto dokumento siuntimą, jam pageidaujant dokumentą gauti paštu.

12.	Santuokos registravimas (PASA00053):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinių sąsajų su MGVDIS, VĮ Registrų centro duomenų baze.

- Nėra galimybės teikti prašymą ir įkelti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu.

- Nėra galimybės apmokėti už paslaugą ir pašto išlaidas už išduoto dokumento siuntimą paslaugos gavėjui.

13.	Prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas (PASA00697):

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinių sąsajų su Vizų išdavimo sistema N.VIS.

- Nėra galimybės įrašyti pokalbį su vizos prašytoju.

- Nėra galimybės kaupti pokalbių įrašus ir išsaugoti juos tam tikram terminui, laikantis asmens duomenų tvarkymų taisyklių.

- Nėra galimybės KPVS formuoti reikalingas ataskaitas apie išduotas vizas, panaudotų vizų įklijų skaičių, surinktą konsulinį mokestį, taip pat kaupti kitus duomenis.

14.	Supaprastinto tranzito dokumento išdavimas (PASA00854):

- Nėra integracinių sąsajų su STDIS.

- Nėra galimybės KPVS gauti duomenis apie priimtus sprendimus išduoti STD, surinktą konsulinį mokestį, taip pat kaupti kitus duomenis.

15.	Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimas (PASA01052):

- Nėra integracinių sąsajų su STDIS.

- Nėra galimybės KPVS gauti duomenis apie priimtus sprendimus išduoti STGD, taip pat kaupti kitus duomenis.

16. 	Užsienyje įregistruoto civilinės būklės akto (gimimas, santuokos sudarymas, ištuoka, mirtis) apskaitymo / vardo ir pavardės keitimo prašymo pateikimas:

- Šiuo metu nėra įgyvendintas KPVS.

- Nėra integracinės sąsajos su Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), VĮ Registrų centro duomenų baze.

- Nėra integracijos su DVS.

- Nėra galimybės asmeniui teikti prašymo, reikiamų dokumentų ir apmokėti už paslaugą elektroniniu būdu.

- Nėra galimybės sukurti KĮ lydraštį, adresuotą Vilniaus m. CMS, pagal KPVS esantį šabloną.

Bendra pastaba – nėra integracijos, kad pateikti prašymai būtų automatiškai registruojami DVS. Dabar AGP, konsulinių pažymų ir pan. pateikti prašymai registruojami rankiniu būdu DVS.

Apibendrinant anksčiau paminėtas problemas, galima išskirti pagrindines jų grupes, susijusias su konsulinėmis paslaugomis:

- Elektroninių paslaugų ribotumas. Piliečiams nesuteikiama galimybė teikti prašymus, mokėti už paslaugas ar gauti dokumentus elektroniniu būdu.

- Integracinių sąsajų trūkumas. Dauguma paslaugų neturi integracinių sąsajų su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais, kurie būtini duomenų apsikeitimui ir paslaugų teikimui. Duomenų įvedimas į sistemas reikalauja daug rankinio darbo vedant duomenis tarp sistemų, taip pat tai didina įvedamų duomenų klaidų tikimybę.

- Automatizacijos trūkumas. Paslaugose trūksta automatizuotų procesų, kurie padėtų padidinti darbo efektyvumą ir sumažintų klaidų tikimybę.

- Vedlio pagalbos klientui ir konsului nebuvimas paslaugai užsakyti.

- Neprijungties (angl. offline) režimo nebuvimas. Kai kuriose kritinėse paslaugose (AGP, ETD (angl. Emergency Travel Document), laikinas pasas, mokėjimų kvitai) nėra galimybės veikti neprijungties (angl. offline) režimu, kuris būtinas, kai nėra prieigos prie interneto.

Techniniame kontekste galima išskirti šias problemas:

- JAVA technologijos problemos:

- JAVA versija apribota 8.x. Norint atnaujinti sistemą į naujausią JAVA versiją, reikalinga mokama – komercinė – licencija.

- Technologiniai esamo sprendimo įgyvendinimo apribojimai:

- neskenuojamos nuotraukos vykdant operacijas;

- blankų valdymo funkcionalume, keičiantis KĮ darbuotojams dėl rotacijos, neperduodami blankų išmatavimai (t. y. vienam KĮ darbuotojui nustatyti poslinkiai netinka kitam KĮ darbuotojui);

- dokumentų poslinkiai (poslinkiai nustatomi KPVS) – darbo vietoje pagal spausdintuvą reikia reguliuoti poslinkius, nes skirtingi spausdintuvai skirtingai spausdina ant mažo formato blankų;

- ataskaitų pildymas įmanomas tik naudojant naršyklę. Pildant per KPVS gaunamos klaidos;

- AGP spausdinimas, kvitų spausdinimas, nuotraukos skenavimas / įkėlimas įmanomas tik per KPVS.

- Mokėjimų nesklandumai:

- Dažnai pasitaiko, jog sistema dubliuoja mokėjimus už paslaugas.

- Sistemos amžius ir su tuo susijusios problemos:

- renkamų duomenų analizės reikalingais pjūviais nebuvimas, pavyzdžiui, nėra galimybės finansinių operacijų ataskaitą sudaryti pasirenkant vieną ar kelias konkrečias konsulines paslaugas; konsulinės ataskaitos pjūviai neapima visų paslaugų, pavyzdžiui, nėra išskirta 1) ATK išdavimas ir keitimas ir 2) ATK išdavimas ir keitimas kartu su pasu; posistemyje Finansinės operacijos KĮ identifikuojamos pagal kodus, nustatytus LR Valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąraše, patvirtintame LR Vidaus reikalų ministro ir LR užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-714/V-191, nors šiame posistemyje nevedamos operacijos, susijusios su vizų išdavimu; kelioms KĮ nėra priskirtas joks kodas, taigi bendroje finansinių operacijų ataskaitoje nėra galimybės identifikuoti, kuri iš šių atstovybių įvedė konkrečią finansinę operaciją;

- techninės sistemos klaidos, pavyzdžiui, konsulinis pareigūnas, įvedęs finansinę operaciją, neturi galimybių matyti, ar ji buvo išsaugota, o nežinant, kad pakartotinai spaudžiama saugojimo funkcija, finansinė operacija susidubliuoja;

- programinės įrangos komponentų suderinamumo problematika – ne visas sistemoje naudojamas komponentų versijas įmanoma atnaujinti iki naujausių, nesutrikdant sistemos darbo;

- programinės įrangos komponentų pažeidžiamumai ir jų ištaisymas – sistemoje naudojami komponentai turi identifikuotus pažeidžiamumus, tačiau ne visus juos įmanoma atnaujinti nesutrikdant sistemos darbo;

- dalis naudojamų komponentų nebepalaikomi gamintojo;

- sudėtingas sistemos vystymas iš techninių ir saugos sprendimų pusės – naujausios technologijos ir saugos sprendimų integracijos nepalaiko KPVS naudojamų senesnių komponentų versijų;

- greitaveika – gaunami naudotojų skundai dėl sistemos greitaveikos;

- technologiniai apribojimai įgyvendinti OTR pagal 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

## Esama KPVS funkcinė realizacija

## Funkcinė schema ir KPVS posistemiai

Toliau esančiame paveikslėlyje pateikiama šiuo metu naudojamos KPVS funkcinė schema (žr. 1 pav. esamos KVPS funkcinė schema).

- 1 pav. Esamos KPVS funkcinė schema

Dabartinė KPVS realizacija yra skirstoma į funkcinius posistemius pagal administracines paslaugas. Visuose funkciniuose posistemiuose duomenys tvarkomi pagal bendrą schemą: įvedami duomenys; duomenys apdorojami atliekant standartinius tvarkymo veiksmus: saugojimas, keitimas (papildymas ir taisymas), paieška, peržiūra; iš sukauptų duomenų formuojami rezultatai / priimami sprendimai.

Šiuo metu KPVS sudaro šie funkciniai posistemiai:

2 lentelė. Esami KPVS funkciniai posistemiai

| Posistemis | Paskirtis | Funkcijos |
| --- | --- | --- |
| AGP posistemis | Duomenų apie prašymus išduoti AGP registravimas ir kaupimas, mokėjimų už AGP registravimas, AGP spausdinimas. | - Kurti prašymą išduoti AGP - Peržiūrėti AGP prašymo istoriją - Redaguoti prašymą išduoti AGP - Priimti sprendimą - Kurti prašymą išduoti AGP jau egzistuojančio prašymo pagrindu - Pridėti konsulinį mokestį už AGP - Peržiūrėti prašymų išduoti AGP sąrašą - Galimybė priskirti AGP blanką - Spausdinti AGP |
| Konsulinės registracijos posistemis | Registruoti ir kaupti LR piliečių, kurie kreipiasi dėl konsulinių funkcijų atlikimo arba teikia konsulinės registracijos prašymus, duomenis. | - Kurti konsulinę registraciją - Peržiūrėti konsulinės registracijos istoriją - Kurti konsulinę registraciją ankstesnės registracijos pagrindu - Redaguoti konsulinę registraciją - Aktyvuoti konsulinę registraciją - Pažymėti panaikintą konsulinę registraciją - Peržiūrėti registracijų sąrašą |
| Dokumentų legalizavimo posistemis | Duomenų apie prašymus legalizuoti dokumentus registravimas ir kaupimas, mokėjimų už dokumentų legalizavimą registravimas. | - Kurti naują prašymą legalizuoti dokumentą - Peržiūrėti istoriją - Redaguoti prašymą legalizuoti dokumentą - Kurti naują prašymą legalizuoti dokumentą jau egzistuojančio prašymo pagrindu - Pridėti mokėjimą už dokumento legalizavimą - Peržiūrėti prašymų legalizuoti dokumentą sąrašą - Prašymų paieška |
| Apostilių posistemis | Duomenų apie prašymus dokumentus patvirtinti apostile registravimas ir kaupimas, mokėjimų už dokumentų tvirtinimą apostile registravimas. | - Kurti naują prašymą dokumentą patvirtinti apostile - Peržiūrėti prašymo istoriją - Redaguoti prašymą dokumentą patvirtinti pažyma apostile - Kurti prašymą dokumentą patvirtinti pažyma jau egzistuojančio prašymo pagrindu - Pridėti mokėjimą už dokumento patvirtinimą pažyma - Peržiūrėti prašymų dokumentą patvirtinti pažyma apostile sąrašą - Spausdinti apostiles - Prašymų paieška - Blankų apskaita |
| Informacijos apie įvykius posistemis | Registruoti ir kaupti duomenis apie užsienio valstybėse mirusius, nukentėjusius, sulaikytus, suimtus, įkalintus ar ieškomus LR piliečius. | - Kurti naują pranešimą apie įvykį - Peržiūrėti pranešimo istoriją - Redaguoti pranešimą apie įvykį - Kurti naują pranešimą apie įvykį jau egzistuojančio pranešimo pagrindu - Peržiūrėti pranešimų sąrašą - Spausdinti informacinį pranešimą |
| Konsulinių pažymų vietoje prarastų vairuotojo pažymėjimų posistemis | Duomenų apie prašymus išduoti konsulines pažymas vietoj prarastų vairuotojo pažymėjimų, registravimas ir kaupimas, mokėjimų už šias konsulines pažymas registravimas, konsulinių pažymų spausdinimas. | - Kurti naują prašymą išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo - Peržiūrėti prašymo išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo istoriją - Redaguoti prašymą išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo - Atlikti paiešką LR kelių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimų registre - Kurti naują prašymą išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo jau egzistuojančio prašymo pagrindu - Pridėti mokėjimą už prašymą išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo - Priimti sprendimą dėl prašymo išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo - Peržiūrėti prašymų išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo sąrašą - Spausdinti pažymas - Peržiūrėti paieškų istoriją |
| Konsulinių pažymų vietoj prarastų transporto priemonių registracijos liudijimų posistemis | Registruoti ir kaupti duomenis apie prašymus išduoti konsulines pažymas vietoj prarastų transporto priemonių registracijos liudijimų, atlikti paiešką LR kelių transporto priemonių registre. | - Kurti naują paraišką išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo - Peržiūrėti paraiškos išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo istoriją - Redaguoti prašymą išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo - Atlikti paiešką LR kelių transporto priemonių registre - Pridėti mokėjimą - Priimti sprendimą - Peržiūrėti paraiškų sąrašą - Pažymų spausdinimas - Peržiūrėti paieškų istoriją |
| Parašų pavyzdžių posistemis | Redaguoti, kurti parašus, peržiūrėti parašų pavyzdžių sąrašus. | - Kurti naują parašo pavyzdį - Redaguoti parašo pavyzdį - Kurti naują dokumentų legalizavimo ir naujos apostilės prašymą - Peržiūrėti parašų pavyzdžių sąrašą |
| Pažymų apie teistumą posistemis | Duomenų apie prašymus išduoti konsulines pažymas, parengtas pagal Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis apie fizinį asmenį, ir kitas konsulines pažymas registravimas ir kaupimas, mokėjimų už šias konsulines pažymas registravimas, konsulinių pažymų spausdinimas. | - Kurti naują konsulinę pažymą apie teistumą - Peržiūrėti konsulinės pažymos apie teistumą istoriją - Redaguoti konsulinę pažymą apie teistumą - Pridėti mokėjimą už konsulinę pažymą apie teistumą - Priimti sprendimą - Konsulinių pažymų spausdinimas - Peržiūrėti konsulinių pažymų apie teistumą sąrašą |
| Finansinių operacijų (kitų mokėjimų) posistemis | Pareiškėjų, sumokėjusių už paslaugas, informacijos fiksavimas ir kontrolė. Fiksuoti ir įtraukti į apskaitą mokėjimus už konsulines paslaugas. | - Kurti naują mokėjimą - Peržiūrėti mokėjimo istoriją - Kurti naują mokėjimą jau egzistuojančio mokėjimo pagrindu - Peržiūrėti mokėjimų sąrašą - Kurti finansinių operacijų ataskaitą |
| Administravimo posistemis | KPVS naudotojų įgaliojimų ir teisių administravimas, KPVS klasifikatorių (konsulinių įstaigų, konsulinių įstaigų rezidavimo ir konsulinių funkcijų atlikimo trečiosiose valstybėse, valstybių, pilietybių, valiutų ir kitų) tvarkymas. | - Administruoti KPVS naudotojų teises, priskirti naudotojui etatą - Administruoti KPVS klasifikatorius |
| Griežtos atskaitomybės blankų posistemis | Griežtos atskaitomybės blankų (AGP, apostilės ir kitų) registravimas, perdavimas ir apskaita. | - Peržiūrėti AGP blankus - Peržiūrėti apostilės blankus - Registruoti naujus AGP blankus - Registruoti naujus apostilės blankus - Redaguoti AGP blanką - Žymėti AGP blanką sugadintą ar neatspausdintą - Perduoti AGP blankus - Perduoti apostilės blankus - Pašalinti (išregistruoti) AGP blankus - Pašalinti (išregistruoti) apostilės blankus |
| Statistinės analitinės informacijos posistemis | Formuoti statistinę analitinę informaciją, rinkti ir apdoroti statistikos duomenis apie konsulinėse įstaigose atliktus konsulinius veiksmus. | - Pildyti ir redaguoti ataskaitą - Peržiūrėti ataskaitą - Formuoti ataskaitą - Administruoti atstovybes - Administruoti konsulus - Administruoti pranešimus - Siųsti pranešimus |

## Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai

Vidinių duomenų srautų lentelė

3 lentelė. Vidiniai duomenų srautai

| Eil. Nr. | Sąsaja | Gaunami / Perduodami duomenys |
| --- | --- | --- |
|  | Elektroninio pašto sistema | SMTP protokolu perduodami persiųsti naudotojams informaciniai laiškai. |

Išorinių duomenų srautų lentelė

4 lentelė. Išoriniai duomenų srautai

| Eil. Nr. | Sąsaja | Gaunami duomenys | Teikiami duomenys | Perdavimo būdas | Srauto tipas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VĮ „Regitra“ | LR transporto priemonių registro duomenys (valstybinis numeris, identifikavimo numeris, gamybinė markė, kategorija / klasė, variklio darbinis tūris, galia, degalų tipas, spalva, gamybos metai, pirmosios registracijos data, pirmosios registracijos LT data, paskutinės operacijos data, požymis apie dalyvavimą viešajame eisme, registracijos dokumento tipas, dokumento numeris, dokumento išdavimo data, valdytojo kodas, vardas, pavardė, adresas) LR kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenys (vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo numeris, išdavimo data, galiojimo data, galiojimo būklė, kategorijos) | Neteikia | Webservice | xml | Pagal užklausą |

## KPVS koncepcinis duomenų modelis

5 lentelė. Koncepcinio duomenų modelio aprašymas

| Eil. Nr. | Duomenys | Tvarkomi duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paraiškos duomenys | - Unikalus identifikatorius - Paraiškos numeris - Paraiškos būsena - Paraiškos priedai (prisegtos bylos) - Paraišką registravusio pareigūno vardas ir pavardė - Paraiškos registravimo data ir laikas - Paraiškos registravimo vieta (URM ar KĮ) - Paraišką koregavusio pareigūno vardas ir pavardė - Paraiškos koregavimo data ir laikas - Žyma apie dokumento legalizavimą ar tvirtinimą apostile |
| 2. | Asmens duomenys | - Asmens kodas - Vardas (-ai), pavardė (-ės) - Ankstesnės pavardės - Gimimo data - Gimimo vieta - Pilietybė - Lytis - Šeiminė padėtis - Veido atvaizdas - Prarasto kelionės dokumento informacija (dokumento rūšis, numeris, išdavimo data, galiojimo laikas (nuo / iki) - Kito asmenį identifikuojančio dokumento informacija (dokumento rūšis, numeris, išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas) - Gyvenamoji vieta užsienyje - Telefono ryšio numeris - Deklaruota gyvenamoji vieta LR (arba, jei išvykęs iš LR, gyvenamosios vietos užsienio valstybė) - Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento informacija (dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data, galiojimo laikas ir išdavusios įstaigos pavadinimas) - Žyma apie prašymą prarastą vairuotojo pažymėjimą paskelbti negaliojančiu (taip / ne) - Žyma apie prašymą prarastą transporto priemonės registracijos liudijimą paskelbti negaliojančiu (taip / ne) - Adresas - Elektroninio pašto adresas - Gyvenamoji vieta LR - Turimų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų informacija (dokumentų numeriai, išdavimo data ir vieta) - Faktinė gyvenamoji vieta LR - Konsulinės įstaigos išduoto kelionės dokumento duomenys (dokumento numeris, dokumento galiojimo laikas, pagrindas, dėl kurio buvo išduotas dokumentas) |
| 3. | Sprendimo dėl AGP išdavimo duomenys | - Sprendimas (taip / ne) - Sprendimo priežastys (jei yra) - Sprendimą priėmusio pareigūno vardas ir pavardė - Sprendimo priėmimo data ir laikas - AGP galiojimo laikas – nuo / iki - Pastabos - Konsulinės pažymos galiojimo laikas (iki) - Sprendimo registracijos numeris |
| 4. | Mokėjimo duomenys | - Mokėjimo suma - Mokėjimo valiuta - Mokėjimo tipas - Mokėjimo data - Mokėtojo vardas ir pavardė - Mokėjimo paskirtis - Pavedimo numeris - Pastabos |
| 5. | Asmens šeimos narių, artimųjų giminaičių informacija | - Tėvo vardas, pavardė, gimimo data ir vieta - Motinos vardas, pavardė, mergautinė pavardė, gimimo data ir vieta - Sutuoktinio (-ės) vardas, pavardė, pavardė iki santuokos, gimimo data ir vieta - Vaikų vardai ir pavardės, gimimo data ir vieta |
| 6. | Prarasto vairuotojo pažymėjimo duomenys | - Numeris - Išdavimo data - Išdavusios įstaigos pavadinimas - Kelių transporto priemonių, kurias vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti, kategorijos - Vairuotojo pažymėjimo praradimo laikas ir aplinkybės - Pateiktos pažymos apie vairuotojo pažymėjimo praradimą informacija (išdavusios įstaigos pavadinimas, išdavimo data) |
| 7. | Kelionės duomenys | - Kelionės trukmė - Paskirties vietos |
| 8. | Atspausdintos konsulinės pažymos duomenys | - Pažymą atspausdinusio pareigūno vardas ir pavardė - Atspausdinimo data ir laikas - Pažymos registravimo numeris - Pažymos išdavimo vieta (KĮ) |
| 9. | Prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys | - Liudijimo numeris - Išdavusios įstaigos pavadinimas - Išdavimo data - Transporto priemonės registracijos būsena - Informacija apie kelių transporto priemonių registravimo operacijoms taikomus apribojimus - Transporto priemonės registracijos liudijimo praradimo laikas ir aplinkybės - Pažymos apie transporto priemonės registracijos liudijimo praradimą informacija (išdavusios įstaigos pavadinimas, išdavimo data) |
| 10. | Transporto priemonės duomenys | - Valdytojo vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas - Valdytojo asmens / juridinio asmens kodas - Valstybinis numeris - Markė / modelis - Kategorija / klasė - Gamybos metai - Identifikavimo numeris - Spalva |
| 11. | Konsulinės pažymos duomenys | - Žyma, kokiam tikslui pažyma reikalinga ir kokiai institucijai bus teikiama - Žyma apie konsulinės pažymos surašymo kalbą - Sąrašas, kokie dokumentai pridedami |
| 12. | Informacija apie artimuosius | - Vardas (-ai), pavardė - Giminystės ryšys - Gyvenamoji vieta - Telefono ryšio numeris - Elektroninio pašto adresas |
| 13. | Konsulinės registracijos duomenys | - Konsulinės registracijos duomenų įvedimo priežastis: 1) kreipėsi dėl konsulinės paslaugos; 2) asmens prašymu - Asmens pastabos - Konsulinio pareigūno pastabos - Konsulinės registracijos data - Žyma apie duomenų naudojimo tikslus |
| 14. | Teikiamo legalizuoti ar tvirtinti apostile dokumento duomenys | - Pavadinimas - Išdavimo data ir dokumentą išdavusi institucija - Dokumento numeris - Dokumentą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, pareigos - Žyma apie antspaudą - Pastabos ir / arba dokumento turinys |
| 15. | Įvykio informacija | - Užsienio valstybė - Žyma, ar LR pilietis sulaikytas, suimtas, nuteistas, ar nukentėjęs - Užsienio valstybės policijos pažymos santrauka - Įvykio fabula - Sulaikymo, suėmimo ar nuteisimo priežastys ir trukmė - LR piliečio laikymo vieta |
| 16. | Pranešimo apie įvykį duomenys | - Institucijos pavadinimas ar pareigūno, perdavusio informaciją konsulinei įstaigai, vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas - Dėl įvykio prašomo informuoti asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris |
| 17. | Asmens šeimos nario ar artimojo giminaičio informavimo duomenys | - Žyma (taip / ne), ar šeimos narys ar artimasis giminaitis buvo informuotas - Informavimo data ir laikas - Šeimos nario ar artimojo giminaičio vardas, pavardė, deklaruota / gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris - Priežastis, dėl kurios šeimos narys ar artimasis giminaitis nebuvo informuotas |

## Duomenų teikimas ir naudojimas

KVPS autentifikuoti naudotojai gali jungtis prie KPVS ir tvarkyti duomenis pagal jiems suteiktus vaidmenis ir teises.

Naudotojas KPVS priklauso tam tikram URM padaliniui / KĮ ir turi priskirtą etatą, pagal etato aprašymą turi prieigą prie modulių.

Naudotojas turi teisę matyti bei tvarkyti informaciją tuose moduliuose, kurie yra priskirti tam etatui.

LR piliečiai teikia pirminius duomenis, kurių reikia konsulinei registracijai atlikti.

KPVS saugomi asmens duomenys teikiami KPVS Nuostatų numatyta tvarka.

Asmens duomenys teikiami pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

KPVS duomenys duomenų gavėjų IS yra teikiami automatiniu būdu, žiniatinklio paslaugomis grindžiamais sprendimais.

KPVS duomenys gali būti teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymu Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

KPVS duomenys duomenų gavėjams yra teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokia yra naudojama KPVS, t. y. duomenys nėra papildomai apdorojami.

KPVS duomenys neskelbiami.

Duomenų gavėjai privalo laikytis šių duomenų naudojimo sąlygų ir tvarkos:

- duomenis, įskaitant asmens duomenis, gautus iš KPVS, naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti juos gaunant;

- apie pastebėtas duomenų klaidas nedelsdami pranešti KPVS valdytojui raštu arba elektroniniu paštu.

KPVS duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę kreiptis ir prašyti ištaisyti netikslius KPVS duomenis. KPVS tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos turi ištaisyti nurodytus netikslumus ir informuoti apie tai to prašiusį asmenį ir duomenų gavėjus.

KPVS duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka, o asmens duomenys – KPVS nuostatų nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

Atsisakymas teikti KPVS duomenis gali būti skundžiamas LR viešojo administravimo įstatymo, LR ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

## KPVS duomenų sauga

Už KPVS duomenų saugą pagal kompetenciją LR įstatymų nustatyta tvarka atsako KPVS valdytojas ir tvarkytojas.

URM privalo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai) ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrinti, kad būtų įdiegtos reikiamos administracinės, techninės ir organizacinės duomenų saugos priemonės ir kad jų būtų laikomasi.

KPVS duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Elektroninio keitimosi duomenimis su Europos Sąjungos ir valstybių narių administracijomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-50 „Dėl elektroninio keitimosi duomenimis su Europos Sąjungos ir valstybių narių administracijomis taisyklių patvirtinimo“, LR standartais LT ISO/IEC 27002 ir LT ISO/IEC 27001, Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planu ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą.

KPVS duomenų saugojimo terminai nustatomi atsižvelgiant į Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymos (Apostille) tvarkos aprašą, AGP išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašą, Konsulinės registracijos tvarkos aprašą, Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašą ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Duomenys KPVS saugomi 5 metus. Konsulinės registracijos duomenys pasibaigus saugojimo terminui perkeliami į KPVS archyvą, kur saugomi 5 metus. Pasibaigus nustatytiems terminams, KPVS duomenys sunaikinami.

URM darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

## KPVS sąsajos su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais

6 lentelė. KPVS sąsajos su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais

| Eil. Nr. | IS / Registro pavadinimas | Gaunami duomenys | Teikiami duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VĮ „Regitra“ | LR transporto priemonių registro duomenys (valstybinis numeris, identifikavimo numeris, gamybinė markė, kategorija / klasė, variklio darbinis tūris, galia, degalų tipas, spalva, gamybos metai, pirmosios registracijos data, pirmosios registracijos LT data, paskutinės operacijos data, požymis apie dalyvavimą viešajame eisme, registracijos dokumento tipas, dokumento numeris, dokumento išdavimo data, valdytojo kodas, vardas, pavardė, adresas). LR kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenys (vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo numeris, išdavimo data, galiojimo data, galiojimo būklė, kategorijos). | Neteikia |

## Konsulinių paslaugų veiklos analizė

Esama konsulinių paslaugų veiklos procesų situacija yra išsamiai aprašyta šios Techninės specifikacijos 1 priede (žr. 1 priedas. Konsulinių paslaugų veiklos analizės rezultatai).

# Reikalavimai, keliami modernizuojamai KPVS

Šiame skyriuje detalizuojami modernizuotos KPVS funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Paslaugų teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas.

Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“), nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Paslaugų teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Kai kurie nauji funkcionalumai, ties kuriais bus nurodyta - „šis funkcionalumas turės būti sukurtas ir įdiegtas (ar pateiktas ir įdiegtas) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu“, turės būti išanalizuoti ir suprojektuoti šio projekto įgyvendinimo metu, tačiau sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu, kurių užsakymo procesas detaliai yra aprašytas šios KVPS TS 7.6.16 skyriuje.

## Modernizuojamos KPVS funkciniai reikalavimai

## Būsima funkcinių elementų schema

- 2 pav. Pageidaujama KPVS funkcinė schema

## Būsimų funkcinių elementų aprašymas

7 lentelė. KPVS funkcinių elementų aprašymas

| Posistemis | Paskirtis | Funkcijos |
| --- | --- | --- |
| Išoriniai elementai |  |  |
| Išorinių naudotojų puslapis | Išorinis puslapis (svetainė) skirta prisijungti išoriniams KPVS naudotojams, užsakyti paslaugas, stebėti jų eigą. | Neautentifikuoti išoriniai naudotojai: - Su I lygio vedliu nustatyti, ar klientas – tikrai KPVS klientas, jei ne – nukreipti kitur, prisijungimui prie valstybės informacinių sistemų. - Registruotis KPVS platformoje sukuriant naudotojo paskyrą. - Atlikti I lygio identifikaciją, autentifikaciją. - Peržiūrėti paslaugų sąrašą. - Užsakyti paslaugą, jei paslaugai nereikia II lygio asmens identifikacijos ir autentifikacijos. - Sekti paslaugos teikimo eigą. - Gauti pranešimus apie paslaugos teikimo eigą, reikalingą papildomą informaciją arba atliktinus žingsnius. - Siųsti pranešimus paslaugą teikiančiam konsuliniam pareigūnui. Autentifikuoti išoriniai naudotojai: - Visos neautentifikuotų naudotojų funkcijos. - Atlikti II lygio identifikaciją ir autentifikaciją. - Su II lygio vedliu užsakyti paslaugas, kurioms reikia visos (II lygio) asmens autentifikacijos. |
| Skundai, pranešimai ir incidentai | Posistemis skirtas išoriniams klientams komunikuoti su vidiniais KPVS naudotojais, pvz., pranešti apie paslaugos sutrikimus, pateikti pasitikėjimo komunikacijos pranešimus. | - Pranešti apie paslaugos sutrikimus, kai negalima prisijungti į KPVS. - Kanalas pasitikėjimo komunikacijos pranešimams. |
| Bendri išorės / vidaus elementai |  |  |
| Tiesioginių vaizdo pokalbių ir vaizdo įrašų tvarkymo posistemis (Gali būti užsakoma pagal vystymo valandas ) | Posistemis skirtas išorės naudotojų komunikacijai su KĮ, kai nėra galimybės atvykti arba šalyje nėra KĮ. | - Planuoti-organizuoti vaizdo pokalbius. - Vykdyti vaizdo pokalbius. - Vykdyti vaizdo pokalbių įrašymą. - Saugoti vaizdo pokalbių įrašus, juos archyvuoti bei naikinti suėjus nustatytam terminui. |
| Dokumentų verifikavimo posistemis | Verifikuoti išorinio kliento pateikiamus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasas, ATK) nuotolinio (vaizdo) komunikavimo metu. | - Dokumentų verifikavimas, kai į vaizdo pokalbį jungiasi išorinis klientas su I arba II lygio autentifikacija. |
| Registracijos posistemis | Posistemis skirtas išorinių naudotojų (klientų) registracijai vizitams bei paslaugų teikimui paštu. | Neautentifikuoti išoriniai naudotojai: - Klientų registracija ir informavimas apie registraciją. - Užsiregistruoti paslaugų teikimui paštu. - Atsiliepimų apie vizitą / paslaugą pateikimas. Autentifikuoti išoriniai naudotojai: - Klientų registracija ir informavimas apie registraciją. - Užsiregistruoti paslaugų teikimui paštu. - Visiškai identifikuotam išoriniam naudotojui susieti išorinio KPVS puslapio paskyrą su KPVS profiliu. - Atsiliepimų apie vizitą / paslaugą pateikimas. Vidiniai naudotojai: - Užregistruoti į KĮ atvykusį klientą KPVS naudotoju ir sukurti paskyrą bei profilį. - Vizitų kalendorius ir jo valdymo funkcijos. - Diplomatinės atstovybės ir URM konsulinio priimamojo darbo laiko planavimas. Planuojama pagal turimus priimamojo langelius (atstovybėje / URM gali būti ne vienas, o keletas priimamojo langelių), vizito tipus (konsulinio veiksmo tipą). - Aktualiausios informacijos apie interesantų priėmimą skelbimas. |
| El. parašo posistemis | Procedūrų vykdymo eigoje sudaryti galimybę pasirašyti dokumentus kvalifikuotu el. parašu ir (arba) patvirtinti organizacijos kvalifikuotu el. spaudu. | - Su KPVS sukurtų dokumentų (prašymų) pasirašymas išorinio kliento kvalifikuotu el. parašu. - Su KPVS sukurtų dokumentų pasirašymas vidinio naudotojo kvalifikuotu el. parašu. - Su KPVS sukurtų dokumentų pasirašymas organizacijos kvalifikuotu el. spaudu. |
| Identifikavimo posistemis | Atpažinti ir patvirtinti išorinius klientus bei vidinius naudotojus, sistemos komponentus arba kitas sistemas. | - Išorinių klientų identifikavimas – išorinėje KPVS svetainėje (registruotas svetainės naudotojas). - Išorinių klientų identifikavimas naudojant VIISP. - Vidinių naudotojų identifikavimas. |
| Vidiniai elementai |  |  |
| Vidinių naudotojų puslapis | Vidinis puslapis (svetainė) skirtas KPVS vidiniams naudotojams prisijungti ir atlikti konsulines procedūras. | - Inicijuoti bei vykdyti konsulines procedūras. - Kurti prašymus. - Peržiūrėti prašymų istoriją. - Redaguoti prašymus. - Priimti sprendimus. - Kurti prašymus jau egzistuojančio prašymo pagrindu. - Valdyti konsulinį mokestį. - Generuoti ataskaitas. - Ir kitos funkcijos, reikalingos konsulinėms procedūroms vykdyti. |
| Konsulinių etatų posistemis (Gali būti užsakoma pagal vystymo valandas) | Posistemis skirtas KPVS naudotojų (KĮ ir KOD darbuotojų) atestavimui, taip pat teikti žmogiškųjų resursų valdymo funkcijas. | - Registruoti mokymų testų rezultatus. - Kaupti duomenis apie mokymų dalyvių išlaikytus testus ir galiojančius leidimus atlikti konsulines funkcijas pagal konsulinių funkcijų grupes. - Kaupti duomenis apie turimas prieigas prie Valstybinių IS ir duomenų registrų. - Kaupti duomenis apie konsulinių pareigūnų ir konsulinių darbuotojų rotacijos / darbo pradžios ir pabaigos datas, konsulinių pareigūnų pareigas ir jų kaitą. - Formuoti personalo sąrašus pagal visus kriterijus ir kintamuosius, kurie yra suvedami (KĮ, laikotarpis, konsulinis pareigūnas ar konsulinis darbuotojas, leidimai vykdyti funkcijas, funkcijų grupės, pareigos ir jų gavimo data, turimos prieigos ir pan.). - Tiesioginė sąsaja su vidine URM personalo valdymo IS. |
| Statistinės analitinės informacijos posistemis | Formuoti statistinę analitinę informaciją, rinkti ir apdoroti statistikos duomenis apie konsulinėse įstaigose atliktus konsulinius veiksmus ir KOD dokumentų legalizavimą, surinktą konsulinį mokestį, panaudotus saugiųjų dokumentų blankus. | - Peržiūrėti dinamines ataskaitas. - Formuoti ataskaitas pagal poreikį. - Sukurti ataskaitų šablonus reguliariajam ataskaitų generavimui. |
| Notarinių veiksmų registro posistemis | Vidinis KPVS registras visiems notariniams veiksmams registruoti. | - Registruoti atliktus notarinius veiksmus. - Asmeninis notarinis registras kiekvienam konsului. - Registruoto notarinio veiksmo paieška. - Registruoto notarinio veiksmo atsekamas ir dokumentuotas redagavimas. - Pastabų prie registruoto notarinio veiksmo įrašymas. |
| Procedūrų posistemis | Posistemis skirtas aprašyti ir valdyti konsulines procedūras bei jų eigą (angl. workflow). | - Kurti konsulinių paslaugų ir jas sudarančių procedūrų žingsnių eigą (angl. workflow). - Valdyti sukurtas konsulines paslaugas ir jas sudarančias procedūras (bei procedūrų žingsnius). - Modifikuoti / naikinti konsulines paslaugas ir jas sudarančias procedūras (bei procedūrų žingsnius). |
| Administravimo posistemis | KPVS vidinių naudotojų įgaliojimų ir teisių administravimas, KPVS klasifikatorių (KOD, konsulinių įstaigų, konsulinių įstaigų rezidavimo ir konsulinių funkcijų atlikimo trečiosiose valstybėse, valstybių, valiutų ir kitų) tvarkymas. | - Administruoti KPVS vidinių naudotojų teises, priskirti naudotojui etatą. - Administruoti KPVS klasifikatorius. - Administruoti KPVS išorinių naudotojų paskyras bei teises. - Valdyti išorinio naudotojo – kliento – profilius bei jų susiejimą su paskyromis. |
| Saugumo priemonės, įvykių žurnalizavimas, auditas | Užtikrinti informacinės sistemos saugumą ir valdymą. Fiksuoti visus naudotojo veiksmus ir prieigos užklausas sistemoje. Leisti audituoti naudotojų veiksmus siekiant patikrinti, ar laikomasi visų nustatytų politikų ir reglamentų. | - Naudotojų veiksmų fiksavimas ir auditavimas. - Sisteminių operacijų fiksavimas ir auditavimas. |
| Konsulinio mokesčio posistemis | KPVS posistemis, atsakingas už mokėjimų inicijavimą, atlikimą, atšaukimą. | - Inicijuoti mokėjimus el. mokėjimo priemonėmis. - Tikrinti, ar sumokėtas konsulinis mokestis. - Tikrinti, ar paslauga, už kurią buvo sumokėtas konsulinis mokestis, suteikta. - Valdyti su konsuliniu mokesčiu susijusius parametrus. - Atšaukti mokėjimą, jei paslauga nebus suteikta, ar mokėjimo dalį, jei taikytina lengvata. |
| Integracinių sąsajų posistemis | Posistemis skirtas integracinėms sąsajoms realizuoti tarp KPVS ir kitų URM bei Valstybės informacinių sistemų ir registrų. | - Integracijų tarp KPVS ir URM informacinėmis sistemomis realizavimas. - Integracijų tarp KPVS ir kitų valstybės IS ir registrų realizavimas. |
| Parašų pavyzdžių posistemis | Redaguoti, kurti parašus, peržiūrėti parašų pavyzdžių sąrašus. Pasitelkus mašininį mokymąsi automatizuoti parašų analizės užduotis. | - Kurti naują parašo pavyzdį. - Redaguoti / trinti parašo pavyzdį. - Peržiūrėti parašų pavyzdžių sąrašą. - Inicijuoti dirbtinio intelekto modelio mokymą. - Inicijuoti parašų parašo dokumente ir atrinktų parašų pavyzdžių atvaizdavimą ekrane. - Atlikti parašų analizę / verifikavimą. |
| Neprijungties (angl. offline) režimo posistemis | KPVS funkcijų teikimas neprijungties (angl. offline) režimu. | - Užtikrinti KPVS bazinių funkcijų / procedūrų atlikimą ir duomenų importavimą, nepriklausomai nuo vidinio naudotojo fizinės buvimo vietos, kai interneto ryšys nepastovus arba jo nėra. - Procedūrų, kurios turi veikti neprijungties (angl. offline) režimu, sąrašas turi būti suderintas su URM analizės metu. |
| Konsulinių misijų apskaita | KPVS posistemis, atsakingas už konsulinių misijų apskaitą. | - Konsulinių misijų planų sudarymas, derinimas, redagavimas, tvirtinimas. - Konsulinių misijų paraiškų sudarymas, derinimas, redagavimas, tvirtinimas. - Konsulinių misijų metu atliktų veiksmų statistikos surinkimas ir perdavimas į Statistinės analitinės informacijos posistemį. - Komunikacijos žinučių generatorius komunikacijoms apie būsimas misijas. - Vizualinių žinučių generavimas, komunikacijoms apie būsimas misijas. |

## Numatoma KPVS svetainių struktūra

- 3 pav. Numatoma KPVS svetainių struktūra

- 4 pav. KPVS naudotojų ir KPVS elementų ryšiai

8 lentelė. KPVS naudotojų ir KPVS elementų ryšiai

| Ryšys | Aprašymas |
| --- | --- |
| Išorinis naudotojas – Klientas | Išorinis naudotojas gali atstovauti ir kitam asmeniui – klientui. Tokiu atveju vykdomas kliento atstovavimas registruojant paslaugoms ir komunikacijoje. |
| Išorinis naudotojas – KPVS paskyra | Kiekvienas išorinis naudotojas, užsiregistravęs KPVS, gauna paskyrą išorinėje KPVS svetainėje. |
| KPVS Paskyra – Kliento profilis | Atlikus visišką kliento identifikaciją kvalifikuotomis priemonėmis, klientui suteikiama II lygio prieiga ir jo KPVS paskyra susiejama su jo KPVS profiliu. |
| Klientas – Kliento profilis | Tais atvejais, kai išorinis naudotojas atstovauja klientui ir jį registruoja vizitui KĮ / URM, klientui atvykus į KĮ / URM ir atlikus jo asmens tapatybės nustatymą, klientas susiejamas su jo profiliu. Tokiu atveju KĮ vizito metu gali būti sukurta kliento KPVS paskyra. Tais atvejais, kai išorinis naudotojas atstovauja klientui ir jį registruoja prašymo pateikimui paštu, gavus notaro patvirtintą asmens dokumento kopiją, klientas susiejamas su jo profiliu. |

## Bendrieji funkciniai reikalavimai, keliami modernizuojamai KPVS

9 lentelė. Bendrieji funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS turi būti užtikrintas visų ją sudarančių komponenčių sąveikumas. |
|  | Išoriniams naudotojams KPVS paslaugos turi būti pasiekiamos per išorinę KPVS svetainę bei VIISP el. paslaugų katalogą. Galutinis per išorinę KPVS ir VIISP el. paslaugų pasiekiamų paslaugų sąrašas turi būti suderintas su URM detalaus projektavimo metu. |
| BR-2.1 | Išoriniams naudotojams turi būti realizuota galimybė registruotis paslaugai konsulinės misijos metu / ne KĮ, švenčių, poilsio dienomis ar naktį (tokių atskirų srautų reikia dėl konsulinio mokesčio dydžio, kuris tokiu atveju yra atitinkamai 50 ir 100 proc. didesnis). |
| BR-2.2. | Išoriniams naudotojams turi būti realizuota galimybė apmokėti paslaugų krepšelį (taip pat ir pašto išlaidas) banko kortele. |
|  | Duomenys turi būti organizuoti kuo smulkesniais fragmentais (angl. data elements), kad informaciją būtų lengva perduoti, filtruoti ir analizuoti bei vykdyti paiešką pagal labai išsamius kriterijus. |
|  | Duomenų kokybei užtikrinti turi būti naudojami standartiniai terminai (sudaryti specialūs terminų katalogai). |
|  | Turi būti naudojama duomenų bazės užklausų optimizavimo praktika, pvz., užtikrinti, kad būtų užklausiami ir pradžioje atvaizduojami tik aktualūs / naujausi duomenys, apriboti užklausos rezultatus, vengti naudoti pakaitos simbolius užklausose ir naudoti tinkamus duomenų tipus. |
|  | Projektuojant duomenims archyvuoti skirtus sprendimus būtina realizuoti duomenų trynimo mechanizmus / procedūras atsižvelgiant į nuostatuose numatytą duomenų saugojimo terminą. Turi būti galimybė saugojimo terminą modifikuoti administratoriui per administravimo aplinką. |
|  | Turi būti sukurtos įvedamų duomenų validavimo taisyklės (angl. input validation rules) – neužpildžius ar netinkamai užpildžius tam tikrus laukus, nebūtų galimybės išsaugoti duomenų ir būtų suformuojamas pranešimas apie klaidą (konkrečios validavimo taisyklės turi būti suderintos su PURM detalaus projektavimo metu). |
|  | Turi būti įgyvendintas automatinis įvedamų duomenų validavimas su valstybės registru ir IS informacija (pvz., vardų ir pavardžių sutikrinimas pagal asmens kodą). |
|  | Turi būti sukurtos duomenų suderinimo taisyklės (angl. data reconcilation rules) – išsaugoti duomenys turi būti reguliariai tikrinami ir siunčiamos ataskaitos apie aptiktus neatitikimus (konkrečios taisyklės turi būti derinamos su PO detalaus projektavimo metu). |
|  | Duomenys į KPVS turi būti suvedami vieną kartą. Pasikartojantys elementai turi būti šablonizuojami, siekiant užtikrinti duomenų vientisumą, taip pat: |
|  | KPVS esantys duomenys, suvesti vienos paslaugos formose, turi būti automatiškai suvedami kitose paslaugose, kad nebūtų dubliuojamas tų pačių duomenų suvedimas. |
|  | Turi būti galimybė vidiniam naudotojui duomenis patikslinti. Patikslinti duomenys turi būti atnaujinami atitinkamuose elementuose (formose, prašymų šablonuose). |
|  | Duomenų modelis turi užtikrinti duomenų saugojimą istorine retrospektyva, o kur racionalu – turi užtikrinti duomenų (objektų) versijavimą. |
|  | Turi būti sukurta galimybė teikti atvirus duomenis naudojimui LR atvirų duomenų portalui naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema, taip pat: |
|  | Turi būti sukurta galimybė teikti duomenis Valstybės duomenų valdysenos informacinei sistemai sistema–sistema būdu, naudojant VDV IS standartinę duomenų dalijimosi jungtį. |
|  | Turi būti paruoštas šaltinio duomenų̨ struktūros aprašas. Reikalavimai duomenų struktūros aprašo rinkiniui turi būti derinami su PO detalaus sistemos projektavimo metu. |
|  | Atvirų duomenų rinkmenos turi atitikti LR atvirų duomenų portalo reikalavimus ir turi vykti reguliarus duomenų atnaujinimas. |
|  | Vidinių naudotojų prisijungimas turi būti autorizuojamas per Microsoft Active Directory arba analogišką PO patvirtintą autorizavimo šaltinį. |
|  | Turi būti numatytas ir realizuotas KPVS neprijungties (angl. offline) režimas vidiniams naudotojams: |
|  | Neprijungties režimas turi būti realizuotas taikomosios programos (application) ir kompiuterinės darbo vietos lygmenyse. |
|  | Turi būti realizuotos atsargos priemonės (informacijos prieinamumo užtikrinimas), taikomos laikinai sutrikus priėjimo prie sistemos funkcionavimui. |
|  | KPVS turi būti sukurta galimybė atlikti visų kliento vizitų, jam teiktų paslaugų bei procedūrinių veiksmų paiešką, nepriklausomai nuo to, kokioje KĮ paslaugos buvo suteiktos. |
|  | Turi būti įgyvendintas kelių lygių išorinio naudotojo autentifikavimas. Paslaugų pasiekiamumas / jų užsakymo būdas turi priklausyti nuo autentifikavimo lygio. |
|  | KPVS turi turėti galimybę išorinio naudotojo prisijungimo prie KPVS paskyros, atlikus II lygio autentifikaciją, metu sulyginti kliento paskyroje suvestus asmens duomenis (asmens kodą, vardą, pavardę, gimimo datą) su duomenimis iš GR. |
|  | Visose konsulinių procedūrų užsakymų formose turi būti sukurta galimybė prisegti el. dokumentus tiek išoriniam (klientui arba jo atstovui), tiek vidiniam naudotojui. Kiekvienai paslaugai reikalaujamų prisegti dokumentų sąrašas ir dokumento prisegimo vieta derinama su URM. |
|  | KPVS turi būti realizuota galimybė užfiksuoti kliento interesą / valią mobiliuosiuose įrenginiuose KĮ (pvz., pasirašyti prašymo formą ar kitą dokumentą parašu planšetėje ar kitame mobiliajame įrenginyje), kai reikia patvirtinti savo duomenis ar prašymą. |
|  | KPVS turi būti realizuota galimybė gauti piliečio anketinius duomenis bei nuotrauką iš GR. |
|  | Kiekvienam išoriniam naudotojui pirmojo prisijungimo metu turi būti sukuriama jo asmeninė paskyra, skirta prisijungti į išorinę KPVS svetainę. |
|  | Kiekvienam išoriniam naudotojui, patvirtinus jo kliento statusą (nustatoma, kad išorinis naudotojas yra klientas, o ne kliento atstovas), turi būti sukuriamas jo asmeninis profilis su KPVS naudojamais duomenimis ir susiejamas su jo paskyra. |
|  | Turi būti galimybė sukurti asmeninį profilį su KPVS naudojamais duomenimis, kai klientas neturi asmeninės paskyros ir asmeniškai atvyksta į KĮ. Tokiu atveju sukuriama asmeninė paskyra, jei klientas nurodo savo el. paštą. |
|  | II lygio vedlyje, prieš autentifikuotam klientui užsakant el. paslaugas, KPVS turi sutikrinti jo pateiktus duomenis ir atnaujinti šio kliento asmens duomenis iš registrų bei valstybės IS, o duomenis, kurių negalima gauti automatiniu būdu, turi paprašyti įvesti II lygio paslaugų užsakymo vedlyje. |
|  | I lygiu autentifikuotam išoriniam klientui, prieš užsakant el. paslaugas, KPVS turi paprašyti įvesti visus procedūros vykdymui reikalingus duomenis bei nurodyti, kokius papildomus dokumentus ar duomenis išorinis naudotojas turi pateikti. |
|  | Prieš vidiniam naudotojui užsakant el. paslaugas, sistema turi atnaujinti kliento asmens duomenis iš registrų ir informacinių sistemų, o duomenis, kurių negalima gauti automatiniu būdu, turi paprašyti įvesti vidiniame paslaugų vedlyje. |
|  | Vidiniams naudotojams visų procedūrų atlikimui turi būti realizuotas procedūrų vedlys, apimantis visas procedūras. |
|  | Jeigu paslaugai įvykdyti reikalingas išorinio kliento prašymas, turi būti galimybė prašymą užpildyti II lygio vedlyje, prieš priimant registraciją / pateikiant dokumentus paštu. |
|  | Visi KPVS paslaugų metu išduodami dokumentai turi būti registruojami atskiruose registruose (konsulinės pažymos – konsulinių pažymų registre (atskiri registrai kiekvienai atstovybei), notariniai dokumentai – notariniame registre (atskiri registrai ne tik kiekvienai atstovybei, bet ir kiekvienam konsuliniam pareigūnui) ir suteikiamas jiems unikalus identifikatorius. |
|  | Klientui atvykus į KĮ / KOD gyvai, jo asmens dokumento duomenys nuskaitomi iš asmens dokumento (a. k., MRZ kodas ar QR kodas pase) ir automatiniu būdu sulyginami su informacija GR. Turi būti galimybė GR duomenų pagrindu inicijuoti kliento profilio duomenų atnaujinimą. |
|  | Kliento anketiniai duomenys, reikalingi KPVS konsulinių procedūrų / paslaugų ruošiamiems prašymams, turi būti užpildomi prašymų šablonuose automatiškai. |
|  | Prieš teikiant paslaugas, kurioms būtinas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pvz., konsulinei pažymai, notariniam veiksmui, civilinės metrikacijos klausimais ir pan.), sistema turi automatiškai patikrinti asmens tapatybei nustatyti pateikto asmens dokumento galiojimo datą ir neleisti kurti užsakymo I lygyje autentifikuoto naudotojo atveju, jei asmens dokumentas negalioja. |
|  | Pasirašant dokumentus pasirašančio pareigūno – vidinio naudotojo – vardas, pavardė, pareigos turi būti užpildomi automatiškai paimant duomenis iš KPVS darbo sesijos, su galimybe pakeisti pareigūno duomenis pasirenkant iš meniu. Taip pat turi būti galimybė pasirinkti, kokiu būdu bus pasirašoma (fizinis parašas, kvalifikuotas el. parašas ir (arba) organizacijos el. spaudas). Turi būti galimybė KĮ / KOD kiekvienai dokumento rūšiai nustatyti numatytą pasirašymo būdą ir pasirašantį pareigūną su galimybe šiuos nustatymus keisti. |
|  | Visiškai identifikuotam išoriniam klientui prisijungus prie sistemos, sistema turi atnaujinti jo adresą iš GR, jeigu adresas atpažįstamas kaip neaktualus (t. y. adresas KPVS paskyroje nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta), klientas turi būti nukreipiamas į gyvenamosios vietos deklaravimo procedūrą VIISP. |
|  | Išorinio kliento II lygio identifikavimo metu (pvz., atvykus į KĮ) sistema turi automatiškai patikrinti ir parodyti vidiniam naudotojui, ar klientas nėra ieškomas (atvejų, kada atliekamas šis patikrinimas, sąrašą pateikti URM): |
|  | Jei ieškomas – patikrinti informaciją Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre (https://www.ird.lt/lt/gyventojams/iazr-ieskomu-asmenu-neatpazintu-lavonu-ir-nezinomu-bejegiu-asmenu-zinybinis-registras-2). |
|  | Sistema turi turėti galimybę informuoti Lietuvos policijos departamentą, jei nustatoma, kad pilietis yra ieškomas LR (išskyrus tada, jei ieškomas kaip vengiantis karinės prievolės) arba jei yra paskirta kardomoji priemonė – dokumento paėmimas. |
|  | KPVS turėtų būti pateikiamas nuolat atnaujinamas naudotojo vadovas „Pagalba naudotojui“. |
|  | Turi būti realizuotas pranešimų pateikimas, kuris leistų išoriniam bei vidiniam naudotojui suprasti apie: - padarytą klaidą bei pasiūlytų kontekstinę informaciją sprendimui; - atliktos mokėjimo operacijos rezultatą, klaidas ir galimus sprendimus; - pamatyti paprastą informacinį pranešimą. Skirtingi pranešimų tipai turi turėti skirtingus grafinius ir stiliaus elementus. |
|  | KPVS turi turėti testinę versiją su sąsajomis į testines kitų informacinių sistemų versijas. |
|  | Kiekvienas baigtinis ar tarpinis KPVS posistemių ar išorinio puslapio rezultatas turi būti fiksuojamas ir perkeliamas į paslaugos užsakymo istoriją, nurodant paslaugos būseną. |
|  | Sistema turi atvaizduoti kliento vizitų istoriją (klientui ir vidiniam naudotojui), nepriklausomai nuo to, į kurią KĮ jis anksčiau kreipėsi. |
|  | Išorinio kliento registravimasis paslaugai (II lygio vedlyje) – jeigu anketinių duomenų neužpildo automatiškai sistema, šiame etape klientas turi suvesti kuo daugiau duomenų apie save, kurie bus saugomi KPVS (vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, asmens dokumento duomenys – reikalaujamų duomenų apimtis gali skirtis priklausomai nuo konsulinės funkcijos), kad vidiniam naudotojui reikėtų kuo mažiau duomenų įvesti pačiam. |
|  | Išorinio kliento asmens duomenys turi būti saugomi pagal Vyriausiojo archyvaro taisykles (5 metus) ir po to automatiškai ištrinami, o duomenys apie legalizavimo / tvirtinimo apostile faktą, datą, legalizavimo registracijos numerį ir legalizuotą / patvirtintą apostile dokumentą (įskaitant legalizavusį / patvirtinusį apostile pareigūną), būtų saugomi neterminuotai (su galimybe nustatyti saugojimo laikotarpį pagal URM poreikį). |
|  | Galimybė vidiniam naudotojui iš KPVS pasiūlytų šablonų pasirinkti individualų spalvinį / grafinį darbalaukio ir jo elementų (mygtukų, pranešimų ir kt.) apipavidalinimą. |
|  | Sistemoje turi būti sukurtas prašymų, lydraščių šablonų biblioteka-katalogas. Atskiroms paslaugoms turi būti pasiūlyta iš prašymų bibliotekos siauresnė šablonų apimtis (katalogas). |
|  | Prie kiekvieno vidinio naudotojo pildomo / tikslinamo duomenų lauko turi būti sufleriai ir galimybė vidiniam naudotojui paspaudus suflerio („i“) ženkliuką, matyti išsamų aprašymą, kokie duomenys šiame lauke turi būti pildomi. |

## I ir II lygių bei procedūrų vedliai

10 lentelė. Reikalavimai I ir II lygių bei procedūrų vedliams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS turi būti realizuota galimybė išoriniam naudotojui suformuoti paslaugų krepšelį, sujungti susijusias ir (arba) vieną nuo kitos priklausančias paslaugas, jas įtraukiant į paslaugų krepšelį automatiškai arba naudojantis vedliu. |
|  | Išoriniams naudotojams paslaugų nukreipimui-rūšiavimui turi būti realizuotas vieno langelio principu veikiantis puslapis su paslaugų užsakymo vedliu – I lygio vedlys. |
|  | Išoriniams klientams visoms paslaugoms užsakyti turi būti realizuotas vieno langelio principu veikiantis puslapis su paslaugų užsakymo vedliu – II lygio vedlys. |
|  | Vidiniams naudotojams turi būti realizuotas paslaugų nukreipimui-rūšiavimui skirtas procedūrų vedlys. |
|  | II lygio vedlyje KPVS turi rodyti išsamų žingsnių vaizdą / sąrašą (pradžią, pabaigą, žingsnius) ir kiekvieno žingsnio būseną bei atliktus veiksmus. Procesas turi būti atvaizduojamas pasitelkiant grafinį elementą – juostą, kurioje skirtingomis spalvomis pažymėti išorinio naudotojo praeiti ir dar nepraeiti proceso žingsniai / neatlikti veiksmai. |

## Klientų prisijungimas prie išorinės KPVS svetainės

11 lentelė. Reikalavimai klientų prisijungimui prie KPVS

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi turėti galimybę identifikuoti klientą, identifikuojant pagal KPVS išorinio naudotojo paskyros vardą (el. paštas), ir autentifikuoti naudojant paskyros slaptažodį (I lygio autentifikacija). |
|  | Sistema turi turėti galimybę identifikuoti klientą, identifikuojant pagal asmens kodą, (arba vardą, pavardę, gimimo datą) ir autentifikuoti naudojant kvalifikuotą priemonę (el. parašas, Mobile-ID). |
|  | Paslaugoms, kurios gali būti teikiamos išorinių valstybės IS ir registrų, išoriniam naudotojui turi būti rekomenduojama (nukreipiama) naudotis išorine paslauga. |
|  | KPVS turi padėti vidiniam naudotojui patvirtinti kliento tapatybę, kai klientas atvyksta į KĮ, paimant išrašo duomenis ir fotografiją iš GR. |

## Registracija vizitui / prašymui teikti paštu (vieša dalis)

12 lentelė. Reikalavimai registracijai vizitui / prašymui teikti paštu (vieša dalis)

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Išorinio naudotojo (kliento) registravimosi lange (pirmame žingsnyje) turi būti galimybė pateikti informacinio pobūdžio informaciją kliento pasirinkta kalba. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė, registruojantis vizitui / prašymui teikti paštu, įkelti skenuotas dokumentų kopijas arba skaitmenines fotografijas. |
|  | Paslaugos užsakymo metu, jei atlikta II lygio autentifikacija, KPVS turi paimti duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, asmens dokumento numeris ir kt. atsižvelgiant į procedūros kontekstą) iš užsakymo formos, išorinio naudotojo (kliento) profilio ir sutikrinti juos su GR duomenimis, ir tik duomenims sutapus patvirtinti registraciją. Esant situacijai, kai duomenys nesutampa, turi būti galimybė išoriniam naudotojui (klientui) prašyti išimties tvarka tvirtinti registraciją, tokiu atveju informacija turi būti peržiūrėta ir vizitas tvirtinamas vidinio naudotojo. |
|  | Išorinis naudotojas (klientas) turi turėti galimybę užsiregistruoti vizitui / prašymui teikti paštu KĮ / URM išorinėje KPVS svetainėje. |
|  | Registracija konsulinėms paslaugoms atliekama klientui užsiregistravus. Vartotojas pateikia informaciją: 1. vardas; 2. pavardė; 3. el. paštas; 4. telefono numeris; 5. dokumento numeris; 6. nurodoma kalba informacijai gauti (LT, EN, RU). (Posistemės administratoriaus konfigūruojamuose parametruose nurodoma, kurie parametrai yra privalomi registracijai, konfigūracija nustatoma atskirai atstovybei bei gali būti paveldima iš bendrųjų nustatymų.) |
|  | Prisijungęs išorinis naudotojas (klientas) turi galėti atlikti šiuos veiksmus: 1. koreguoti savo asmeninę informaciją, pakeisti slaptažodį, naikinti paskyrą; 2. peržiūrėti savo vizitus, koreguoti, atšaukti; 3. atlikti vizito registraciją; 4. atsijungti. |
|  | Išorinio naudotojo (kliento) registracija turi būti realizuota vedlio principu, kuriame duomenų pateikimas ir pasirinkimas yra orientuotas į kliento poreikius. Vedlyje turi būti realizuoti šie principiniai žingsniai (pilnas proceso žingsnių sąrašas ir seka išdėstyti skyriuje 7.3.1.): 1. Pasirenkama diplomatinė atstovybė, pasirinkus pateikiama (administratorius turi turėti galimybę sąrašą plėsti): a. tekstinis pranešimas; b. kontaktinė informacija. 2. Kliento autentifikacija ir vizito dalyvių nurodymas. Klientas registracijos anketoje nurodo, kas yra vizito dalyvis (-iai). Pateikiami šie pasirinkimai: a. atvyksiu asmeniškai; b. atstovauju kitam asmeniui; c. atvyksiu su šeima. Jei išorinis naudotojas (klientas) pasirenka variantą „c“ („atvyksiu su šeima“), pateikiama papildoma forma, vizito dalyvių asmenų ir jų skaičiaus nurodyti. Pateikiami variantai pasirinkimui: d. atvyksiu asmeniškai; e. su sutuoktiniu; f. su vaikais (pasirinkus prašoma nurodyti dalyvių skaičių); g. kita (pasirinkus pateikiamas papildomas pasirinkimas dalyviams ir jų skaičiui įvesti). 3. Išoriniam naudotojui (klientui) pateikiamas paslaugų sąrašas. Paslaugos išdėstytos pagal eiliškumą (prioritetą, nustatomą kiekvienai paslaugai, ar abėcėlę) (konkretus konsulinis veiksmas / veiksmai konfigūruojama turinio valdymo posistemės administratoriaus). 4. Išoriniam naudotojui (klientui) pasirinkus paslaugą, pateikiama nuoroda į konsulinės įstaigos atitinkamą informaciją, kaip tinkamai pasirengti vizitui. Klientas gali pasirinkti vieną paslaugą registracijai vienu metu. Paslaugų, kurios IS nustatytu periodu neturi nė vieno laisvo laiko, pasirinkti neturi būti galimybės. 5. Vizito datos pasirinkimas. a. Registracijos metu kalendoriuje pagal nutylėjimą turi būti teikiamas pasirinkimas nuo artimiausios galimos registracijos datos. Laikotarpiai ar datos, kuriomis registracija negalima (ne darbo diena arba visi vizitų laikai užimti), turėtų būti vizualiai išskirtos kaip neaktyvios arba nematomos naudotojui. b. Pasirinkus registracijos datą papildomai yra pateikiami registracijos laisvi laikai. c. Pagal pasirinktą paslaugą ir klientų skaičių išvedama preliminari vizito trukmė. Pasirinkus datą, išvedami galimi vizito laikai registracijai. Jei ambasadoje yra keli langeliai, kurie gali suteikti pasirinktą paslaugą, pateikiami šių langelių galimi priėmimo laikai. Klientui patvirtinus laiko pasirinkimą šiame žingsnyje, laikas kalendoriuje yra rezervuojamas ir negali būti rodomas kitam klientui pasirinktinai. 6. Grupės asmenų registracija. Vizito datos pasirinkimas. a. Klientui pasirinkus grupinės registracijos (su šeima) tipą, pasirenkant paslaugas teikiamas papildomas pasirinkimas paslaugų gavėjų skaičiui nurodyti. Klientui pasirinkus grupinės registracijos (su šeima) tipą, turi būti apskaičiuojamas vizito laikas pagal formulę (pasirinktos paslaugos laikas x asmenų skaičius), IS turi išvesti galimus vizito registracijos laikus atsižvelgiant į pasirinktas paslaugas ir jų konfigūracijoje nurodytus paslaugų teikimo laikotarpius bei dieną, kurią kalendoriuje galimas apskaičiuotos trukmės vizitas. Administratorius turi turėti galimybę valdyti kiekvieno paslaugų gavėjo registraciją atskirai. Grupinės registracijos vizitai išdėstomi vienas po kito. Tuo atveju, jei vieno langelio kalendoriuje nėra laiko visai vizitų grupei aptarnauti, IS ieško ir priskiria artimiausią laiką iš kitos fizinės vietos (langelio), t. y. kalendoriuje sukuria persidengiančias registracijas. b. Klientui turi būti išvedama informacija apie tikslius vizito laikus su galimybe pasirinkti norimą skaičių laikų pagal nurodytą dalyvių registracijos laiką paslaugai. 7. Kliento duomenų pateikimas. Klientas pateikia paslaugų gavėjų duomenis: a. vardas; b. pavardė; c. el. paštas; d. telefono numeris; e. dokumento numeris; f. atstovavimo būdas (asmeniškai, pagal įgaliojimą, tėvų); g. papildomos informacijos laukas; h. reCaptcha apsauga. Jei registracijos metu pasirenkama grupės asmenų (šeimos) registracija, pateikiama forma nurodyto skaičiaus asmenų duomenims suvesti. Naršyklėje turi būti išsaugomi asmens suvesti duomenys. Pildant formą antrą kartą turi būti pasiūloma pasirinkti įvestį iš išsaugotų duomenų rezultato, pagal pirmus asmens įvestus simbolius. 8. Vizito duomenų peržiūra ir patvirtinimas. Klientui pateikiama vizito duomenų kortelė peržiūrai: a. paslauga; b. paslaugos gavėjų duomenys; c. vizito data, laikas ir trukmė; d. paslaugai suteikti reikalingi dokumentai; e. Diplomatinė atstovybė; f. kontaktai; g. vizito adresas. Klientui išvedamas vizito registracijos / vizito patvirtinimas pagal pasirinktos paslaugos nustatymus ir automatiškai persiunčiamas nurodytu el. paštu. Klientas gali atsispausdinti / parsisiųsti vizito duomenų kortelę (XLSX, PDF formatu), kurioje pateikiama informacija: a. registracijos numeris, registracijos data ir laikas; b. paslauga; c. paslaugos gavėjų duomenys; d. vizito data, laikas ir trukmė; e. paslaugai suteikti reikalingi dokumentai; f. diplomatinė atstovybė; g. kontaktai; h. vizito adresas. 9. Turi būti realizuotas registracijos numerio generavimas visoms rezervacijoms. Registracijos numeris turėtų būti: - rezervacijos patvirtinime; - kalendoriuje – vizito informacijoje. Pagal registracijos numerį turi būti galima rezervacijos paieška. |
|  | Vizito registracijos patvirtinimo kodas turėtų būti gaunamas SMS žinute į nurodytą telefono numerį arba registracijos metu nurodytu el. paštu. Suvedus kodą gaunamas registracijos patvirtinimas. Turi būti įvertintas techninis sprendimas SMS siuntimui naudojant nurodytos šalies operatorių arba paslaugos įsigijimas iš LR operatoriaus. Registracija laikoma patvirtinta, kai registruojantysis patvirtina kodą ar nuorodą, atsiųstą el. paštu / SMS, taip pat galimas papildomai nustatomas atstovybės administratoriaus vizito patvirtinimas. |
|  | Turi būti įdiegta galimybė įjungti, išjungti priminimą el. paštu (arba SMS žinute, jei SMS funkcionalumas sukurtas) apie artėjantį vizitą ambasadoje. Konfigūruojamas priminimo gavimo būdas ir laikas iki vizito. |
|  | Turi būti realizuotas registracijos numerio generavimas visoms rezervacijoms. Registracijos numeris turėtų būti: a. rezervacijos patvirtinime; b. kalendoriuje – vizito informacijoje; c. pagal registracijos numerį turi būti galima rezervacijos paieška. |
|  | Turi būti įdiegtas kelių langelių funkcionalumas, t. y. kad būtų galima registruotis skirtingiems, skirtingos trukmės vizitams į skirtingus langelius skirtingu laiku, persidengiančios registracijos. Konsulas turi turėti galimybę patvirtinti konkrečios dienos (savaitės) vizitų skaičių, dirbančių langelių skaičių, langelyje atliekamus konsulinius veiksmus. Turint tokią informaciją kalendorius formuoja vizito laikus. Kalendorius turi sugebėti, esant užpildytam konkrečios dienos vizitams, išdalinti naujai atsiradusius laikus, konsului patvirtinus papildomą langelį. |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, generuojantis kodą laisvų laikų užklausai (angl. passphrase). |
|  | Turi būti realizuota galimybė administratoriui ištrinti vizitų registracijų asmens duomenis. |
|  | Asmens duomenys, saugomi registracijoje, turi būti ištrinti praėjus PO nustatytam saugojimo terminui (gali būti keičiama KPVS administratoriaus). |
|  | Registracijos vizitui KĮ / URM metu išorinis naudotojas turi galėti pasirinkti norimą paslaugą arba paslaugas. Pagal tai, kiek ir kokios trukmės paslaugų klientas pasirinko kiekvienam asmeniui, turi būti pasiūlomi galimi artimiausi laikai visoms pasirinktoms paslaugoms gauti vieno vizito metu. Taip pat turi būti galimybė išoriniam naudotojui pažymėti, kuriam klientui (jei jis registruoja kelis) ir kokios paslaugos reikės. Vidiniam naudotojui iš registracijos atvykti kalendoriaus turi būti aišku, kokiam konkrečiai asmeniui (vardas, pavardė) ir kokios paslaugos reikės. Jei išorinis naudotojas sukūrė paskyrą savo vardu, o į priėmimą užregistravo ir save (klientas01), ir sutuoktinę ar kitą atstovaujamą asmenį (klientas02), pasirinkdamas paslaugą (dar prieš registraciją), jis turi nurodyti atstovaujamo asmens el. paštą, telefono numerį, kad iš šių duomenų vidinis naudotojas vėliau sukurtų kliento bylą. Jei į priėmimą atvyksiantis asmuo atstovauja kitam asmeniui, sistema turi užfiksuoti atstovavimo pagrindą (pvz. teisėtas nepilnamečio atstovas, įgaliotinis ir pan.) ir atstovaujamo asmens duomenis, įrašyti pastabas. |
|  | Išoriniam naudotojui turi būti suteikta galimybė registracijos metu pažymėti, ar jis kreipiasi dėl konsulinės paslaugos sau, ar atstovauja kitam asmeniui. |
|  | Turi būti realizuota dublikuotų registracijų ribojimo galimybė pagal vardą, pavardę, el. pašto adresą, dokumento numerį, IP adresą ar jų kombinaciją. Tai yra galimybė konkrečioje konsulinėje įstaigoje konkrečiam vizitui pasirinktą dienų skaičių nustatyti maksimalų prisijungimų skaičių pagal vardo, pavardės, dokumento, el. pašto adreso ir IP adreso kombinacijas, pvz. telefono numeris, IP adresas negali X dienų registruotis tokiam pačiam vizitui. |

## Registracijos vizitui / prašymui teikti paštu valdymas (registracijos vidinė dalis, KPVS vizitų kalendorius)

13 lentelė. Reikalavimai KPVS vizitų kalendoriui

| Reik. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Išoriniam naudotojui registracijos vizitui / prašymui teikti paštu metu, rezervuojant vizito laiką KPVS išorinėje svetainėje vienai konsulinei paslaugai, KPVS turi atsižvelgti į laisvus laikus bendrame (sinchronizuotame) KĮ / URM vizitų kalendoriuje. |
|  | Išoriniam naudotojui registracijos vizitui / prašymui teikti paštu metu, rezervuojant vizito laiką KPVS kelioms skirtingoms arba toms pačioms konsulinėms paslaugoms arba keliems klientams, kurie pageidauja atvykti į KĮ kartu, KPVS turi atsižvelgti į visą suformuotą užsakomų paslaugų krepšelį ir atitinkamai pasiūlyti laiką bendrame (sinchronizuotame) vizitų registravimo kalendoriuje. |
|  | Turi būti realizuota funkcija vidiniam naudotojui valdyti kalendorių – laiko rezervavimas / modifikavimas / atšaukimas, nustatyti priėmimo valandas, šventines dienas ir t. t. |
|  | Kad nevyktų dviguba registracija, KPVS kalendorius turi būti sinchronizuotas su vizreg.urm.lt kalendoriumi (sinchronizavimo sąsaja arba sukuriant vieną bendrą kalendorių abiem sistemoms). |
|  | Turi būti įgyvendintas kalendoriaus peržiūros ir redagavimo teisių konfigūravimas, įgalinantis kalendorių tam tikroms vidinių naudotojų grupėms (pvz. konsulams, raštvedžiams) veikti tik peržiūros arba visomis teisėmis, arba tik su redagavimo teisėmis pagal konkretų langelį / paslaugą. |
|  | Turi būti sukurti rezervacijų būsenos keitimo mygtukai: 1. Administravimo aplinkoje – kalendoriaus modulyje (dienos ir dienotvarkės vaizdavimo formose): a. atvyko; b. neatvyko; c. redaguoti; d. atšaukti. 2. Administravimo aplinkoje – rezervacijų sąrašo modulyje: a. atvyko; b. neatvyko. |
|  | Turi būti įgyvendintas kalendoriaus peržiūros ir redagavimo teisių konfigūravimas, įgalinantis kalendorių tam tikroms vartotojų grupėms (konsulams ar raštvedžiams) veikti tik peržiūros arba visomis teisėmis, arba tik su redagavimo teisėmis pagal konkretų langelį/paslaugą. |
|  | Turi būti įgyvendinti Administratoriaus konfigūruojami nustatymai ar klientui leidžiama savarankiškai atšaukti registraciją, laikas, prieš kiek galimas registracijos atšaukimas. |
|  | Turi būti įgyvendinta paieškos kalendoriuje funkcija. Turi būti galima sėkmingai įvykdyti paiešką įvedus visus žodžius, žodžių junginius, žodžio dalį, žodyje pakeičiant lietuviškos abėcėlės raides lotyniškomis. Pagal nutylėjimą, paieškos rezultatai turi būti pateikiami juos rūšiuojant pagal atitinkamą užklausą. Vidiniam naudotojui turi būti sudaryta galimybė rezultatus rūšiuoti ir pagal jo pasirinktus parametrus. |
|  | Vidinis naudotojas turi galėti atsispausdinti / parsisiųsti vizito duomenų kortelę (XLSX, PDF formatu), kurioje pateikiama informacija: a. registracijos numeris, data ir laikas; b. paslauga; c. paslaugos gavėjų duomenys; d. vizito data, laikas ir trukmė; e. paslaugai suteikti reikalingi dokumentai; f. ambasada; g. kontaktai; h. vizito adresas; i. informacija ir nuoroda prisijungti prie paskyros vizito patvirtinimui atšaukti. |

## Paslaugų teikimas paštu (paslaugos rezultato siuntimas paštu)

14 lentelė. Reikalavimai paslaugos rezultato siuntimui paštu

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Siunčiant išoriniam naudotojui (klientui) paslaugos rezultatą paštu, sistema turi sugeneruoti ir leisti atspausdinti adreso lipduką pagal asmens nurodytą adresą. Adreso tikslumas turi būti validuojamas patikimuose viešuose šaltiniuose (pvz., Google Address validation API). |
|  | Jei užsakomas paslaugos rezultato gavimas paštu, išorinis klientas arba vidinis naudotojas turi turėti galimybę tai nurodyti užsakydamas paslaugą. Klientui turi būti suteikta galimybė apmokėti pašto išlaidas banko kortele. |
|  | Siunčiant paslaugos rezultatą paštu, spausdinant adresą ant voko, spausdinimo vieta turi atitikti adresato šalies pašto siuntų formatą. |
|  | Išoriniam klientui užsakius paslaugos rezultatą gauti paštu, turi būti paskaičiuojamos ir į išorinio kliento paslaugų krepšelį pridedamos pašto išlaidos. |

## Dokumentų ruošimas ir valdymas

15 lentelė. Reikalavimai dokumentams ruošti ir valdyti

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS vidiniams naudotojams turi būti galimybė priskirti naudojimo teises: konsulinis pareigūnas (visos teisės), konsulinis darbuotojas (ribotos teisės). |
|  | Turi būti realizuota galimybė peržiūrėti konsulinės paslaugos istoriją ir kurie vidiniai naudotojai atliko veiksmus konkrečioje konsulinėje paslaugoje. |
|  | Turi būti realizuota galimybė keliems vidiniams naudotojams pildyti tam tikroje vietoje sistemoje patalpintus, konkrečiam tikslui skirtus dokumentus, išsaugant ir sekant dokumentų autorius ir versijas. |
|  | Visi veiksmai ir funkcijos, kurie kuria arba naudoja DVS esančius dokumentus, turi būti suintegruoti su DVS. |
|  | Turi būti sukurta galimybė išoriniam klientui visus konsulinėms procedūroms reikalingus dokumentus pateikti per KPVS. Turi būti sudaryta galimybė išoriniam klientui įkelti dokumento skaitmeninę kopiją į KPVS, o vidiniam naudotojui matyti ir įvertinti išorinio kliento į KPVS įkeltus dokumentus. |
|  | Visi KPVS generuojami dokumentai turi turėti procedūros vykdymo metu automatiškai sugeneruojamą QR kodą, kuris leistų verifikuoti dokumento autentiškumą, galiojimą, duomenų klasę: |
|  | Vidinis naudotojas turi galėti pasirinkti, ar QR kodas reikalingas konkrečiam dokumentui, ar ne. |
|  | Visi KĮ gauti prašymai, pateikti užpildant KĮ skirtą prašymo formą (ETD, konsulinių pažymų ir kitų dokumentų), turi būti automatiškai per sąsają registruojami DVS arba turi būti registruojami kitu su PO suderintu būdu. |

## Ataskaitos ir statistika

16 lentelė. Reikalavimai ataskaitoms ir statistikai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuota dinaminių ataskaitų formavimo funkcija – vidinis naudotojas, turintis reikalingas teises, turi turėti galimybę bet kuriuo metu susikurti jį dominčią savo KĮ / KOD ataskaitą, pasirenkant duomenis pagal visus KPVS klasifikatorius: |
|  | peržiūrint ataskaitą turi būti galimybė ją atnaujinti (angl. refresh) peržiūros metu; |
|  | peržiūrint ataskaitą turi būti galimybė kiekvienam ataskaitoje naudojamam duomenų elementui dinamiškai nustatyti parametrų filtrus (pvz., raktinis žodis, datos ruožas ir pan.). |
|  | Turi būti įgyvendinta savarankiško ataskaitų kūrimo galimybė, leidžianti vidiniam naudotojui kurti neriboto sudėtingumo ataskaitas iš KPVS sukauptų duomenų. |
|  | Turi būti realizuota automatinių ataskaitų galimybė, leidžianti generuoti ataskaitas nustatytu laiku pagal iš anksto vidinio naudotojo nustatytus ataskaitos parametrus. |
|  | Visi IS funkciniai elementai turi kaupti su funkcija susijusią statistiką ir perduoti ją į Statistinės analitinės informacijos posistemį. |
|  | Ataskaitos turi būti integrali vidinės KPVS svetainės dalis. Vykdant ataskaitų generavimą ir peržiūrą informacija naudotojui turi būti pateikiama naršyklės lange. |
|  | Turi būti realizuota galimybė eksportuoti ataskaitų duomenis atviru formatu (CSV, XLSX ir pan.). |
|  | Turi būti realizuotos galimybės atvaizduoti informaciją grafikų pavidalu. |
|  | Turi būti realizuota galimybė palyginti skirtingų periodų ataskaitas ir jų duomenis. |

## Komunikacija KPVS

17 lentelė. Reikalavimai komunikacijai KPVS

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS turi būti realizuota galimybė vidiniam naudotojui ir išoriniam klientui komunikuoti žinutėmis tiek užsakant, tiek teikiant visas konsulines paslaugas, informuojant klientą apie paslaugos būseną, su galimybe vidiniam naudotojui šį funkcionalumą išjungti / apriboti. |
|  | Turi būti sukurta žinių bazės – forumo – funkcija, kur vidiniai naudotojai (konsuliniai pareigūnai, konsuliniai darbuotojai, KOD darbuotojai) galėtų keistis informacija apie iškilusias problemas ar klausimus, teikiant konsulines paslaugas. Žinių bazės – forumo – funkcijos sprendime turi būti: - galimybė grupuoti klausimus pagal temas, rašant naują klausimą – sistema turėtų pasiūlyti paskaityti klausimus ta pačia tema; - forumo moderatorius turi turėti galimybę trinti / koreguoti neteisingus atsakymus. |

## Procedūrų valdymas vidiniame KPVS

18 lentelė. Reikalavimai procedūroms valdyti vidiniame KPVS

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Procedūriniai veiksmai, kuriuos galima automatizuoti naudojant KPVS turimus duomenis arba duomenis, kuriuos KPVS gali pasiekti per integracines sąsajas, turi būti atliekami automatiškai (didelės apimties duomenų užklausos turi būti tvirtinamos vidinio naudotojo). Procedūriniai veiksmai, kurie turi būti atliekami automatizuotai, turi būti suderinti su URM detalaus projektavimo metu. |
|  | KPVS turėtų būti rodoma konsulinės paslaugos būsena, iš kurios vidiniam naudotojui būtų aišku, kuriame konsulinės paslaugos teikimo žingsnyje esama. Galimų būsenų pavyzdžiai: „Laukiama patvirtinimo“; „Patvirtinta“; „Atmesta“; „Vykdoma“; „Sustabdyta“; „Dokumentas parengtas“; „Dokumentas išsiųstas klientui“; „Užbaigta“; „Atšaukta“; „Klaida“. |
|  | Vidinis naudotojas turi turėti galimybę stabdyti paslaugos vykdymą, pakeisdamas paslaugos būseną į SUSTABDYTA, ir nurodyti priežastis, kurios būtų matomos klientui. |
|  | Kiekvienai procedūrai sistema turi rodyti išsamų žingsnių vaizdą / sąrašą (pradžią, pabaigą, žingsnius) ir kiekvieno žingsnio būseną bei atliktus veiksmus. Procesas turi būti atvaizduojamas, pasitelkiant grafinį elementą – juostą, kurioje skirtingomis spalvomis pažymėti vidinio naudotojo praeiti ir dar nepraeiti proceso žingsniai / neatlikti veiksmai. |
|  | Atlikus procedūrą turi būti galimybė uždaryti atvejį (Pabaigos patvirtinimo mygtukas). |
|  | Visi konsulinių procedūrų vykdymo metu vidinių naudotojų atliekami veiksmai turėtų būti atliekami KVPS. Veiksmai, kurių neįmanoma atlikti KPVS (įskaitant integracijas su valstybės IS ir registrais), turi būti suderinti su URM. |

## Archyvavimas

19 lentelė. Reikalavimai archyvavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Automatiškai atliekama neaktualių duomenų ir archyvuojamų dokumentų saugojimo peržiūra, laikantis teisės aktuose nustatytų taisyklių. |
|  | KPVS turi būti realizuota galimybė kaupti paslaugų metu sukurtų dokumentų archyvą, kuriame būtų galima atlikti paiešką pagal URM nurodytus parametrus. |
|  | Išduoti dokumentai ir pateikti prašymai su priedais turi būti archyvuojami pagal dokumentacijos plane nurodytus terminus. |
|  | Archyvavimo funkcija turi apimti automatinį perkėlimą į archyvą pagal URM nurodytus parametrus. |
|  | Archyvavimo funkcija turi apimti automatinį informacijos naikinimą pagal teisės aktuose numatytus terminus. |

## Modernizuojamos KPVS funkciniai reikalavimai pagal Konsulinių paslaugų valdymo procesus

## Konsulinių paslaugų užsakymo išorinėje KPVS būsimo proceso aprašymas

5 pav. Konsulinių paslaugų užsakymo išorinėje KPVS būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

20 lentelė. Išsamus kliento registracijos vizitui išorinėje KPVS būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| I lygio vedlys |  |  |
| 1. | Interneto naršyklėje atveriama išorinė KPVS svetainė | Klientas naršyklėje įveda KPVS išorinės svetainės adresą. |
| 2. | Pasirenkama paslauga (-os) | Pasirenkama (-os) paslauga (-os) iš paslaugų klasifikatoriaus (siūlomas sąrašas). |
| 3. | Pateikiama papildoma informacija pagal pasirinktą paslaugą | Klientui pateikiami papildomi klausimai, kurie susiję su pasirinkta paslauga. Priklausomai nuo atsakymų į pateiktus klausimus, sistema nustato, ar paslaugą gali suteikti ir kitos institucijos (viena ar kelios). |
| 4. | Ar paslauga gali būti suteikta kitų institucijų? |  |
| 5. | Pasirenkamas paslaugos teikimo būdas | Klientui vedlys pateikia informaciją, kokios institucijos gali suteikti paslaugą. Tarp galimų pasirinkimų gali nebūti nei KOD, nei KĮ, jei pagal pateiktą informaciją paslauga negali būti suteikta. |
| 6. | Ar pasirenkama kitų institucijų paslauga? |  |
| 7. | Nukreipiama į atitinkamos institucijos puslapį | Nukreipiama į pasirinktos institucijos puslapį, kuriame klientas tęs paslaugos užsakymą / vykdymą. |
| 8. | KPVS paskyros sukūrimas / prisijungimas | Jei klientas turi egzistuojančią KPVS paskyrą, prie jos prisijungia. Jei klientas neturi egzistuojančios paskyros, ją susikuria, pateikdamas informaciją: vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr. Taip pat gali būti nurodoma atstovaujamų asmenų informacija: atstovaujamo asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, kontaktinė informacija (pateikiamas pasiūlymas naudoti paskyros kūrėjo kontaktus). Kiekvieno prisijungimo prie paskyros metu privaloma patvirtinti, kad „Paskyros duomenys teisingi“ (uždėti varnelę). |
| II lygio vedlys |  |  |
| 9. | Pasirenkama KĮ arba KOD, kurioje bus teikiamos paslaugos | Pagal pateiktus atsakymus į klausimus, sistema nustato, kur gali būti suteikta paslauga: KOD ir (arba) KĮ, ir atitinkamai pateikia paslaugos teikimo vietų sąrašą. |
| 10 | Nurodomi paslaugos gavėjai | Klientas nurodo, kam bus suteikiama paslauga: asmeniškai, atstovaujamam (-amiems) asmeniui (-ims) ar kitiems asmenims (neatstovaujamiems). Jei kliento paskyroje jau nurodyti atstovaujami asmenys, klientas gali pasirinkti vieną ar kelis esamus atstovaujamus asmenis arba nurodyti naujus (iki 5 atstovaujamų asmenų). Turi būti nurodomas kliento ir atstovaujamų asmenų (jei jie yra) asmens kodai, asmens tapatybės dokumento tipas ir numeris bei gyvenamosios vietos valstybė. |
| 11. | Pasirenkamas originalių dokumentų pateikimo būdas | Nurodomas būdas, kaip bus pateikti originalūs dokumentai: - atvyks asmeniškai; - pateiks paštu / per kurjerį; - teiks e. prašymą. |
| 12. | Dokumentai pateikiami paštu / per kurjerį | Pasirenkamas dokumentų pateikimas paštu / per kurjerį. |
| 13. | Dokumentai pateikiami asmeniškai atvykus | Pasirenkamas dokumentų pateikimas atvykus į KĮ / URM. |
| 14. | Įkeliami dokumentai / pildomi prašymai | Pagal pasirinktą paslaugą ir dokumentų pateikimo būdą, sistema nustato, būtina ar ne įkelti prašymus (tarp jų ir e. prašymus) / skenuotas dokumentų kopijas. Pagal pasirinktą paslaugą sistema siūlo suformuotą deklaracijos / prašymo formą, kurios pasirašytą formą reikalinga įkelti į sistemą. |
| 15. | Ar reikalinga išankstinė patikra? | Pagal kliento pasirinktą paslaugą nustatoma, ar reikalinga išankstinė vidinio naudotojo atliekama pateiktų dokumentų patikra. |
| 16. | Registracija vizitui arba prašymui / dokumentams pateikti paštu | Jei vizitui – klientas pasirenka vizito datą, laiką (iš galimų). Jei visi laikai atvykti į KĮ / URM užimti – klientas gali prenumeruoti pranešimą apie atsilaisvinusius ir naujus laikus. Jei dokumentai bus pateikiami paštu / per kurjerį ir jei KOD / KĮ gali priimti dokumentus, klientas gauna pranešimą, kad dokumentus gali siųsti konsulinei įstaigai, ir identifikacinį siuntos kodą, kurį turi užrašyti ant paštu teikiamų dokumentų. Jei visi paštu / per kurjerį gautų prašymų nagrinėjimo laikai užimti, klientas gali užsakyti informavimą apie atsilaisvinusį laiką. |
| 17 | Pasirenkamas dokumentų atsiėmimo būdas | Klientas pasirenka užsakytų dokumentų atsiėmimo būdą: • atvyks asmeniškai; • paštu / per kurjerį; • el. dokumentų gavimas. Galima pasirinkti daugiau nei vieną pristatymo būdą. Pristatymo būdas konfigūruojamas kiekvienai paslaugai. |
| 18. | Pasirenkamas apmokėjimo už paslaugas būdas | Pasirenkamas apmokėjimo už paslaugas būdas: • išankstinis apmokėjimas; • atvykus į KĮ. Jei klientas pasirenka prašymo pateikimo būdą „paštu / per kurjerį“ (t. y. neatvyks į KĮ / URM), sistema šį žingsnį praleidžia ir perkelia į suformuotą paslaugų krepšelį apmokėti. |
| 19. | Paslaugų krepšelio apmokėjimas | Klientas apmoka suformuotą paslaugų krepšelį. Apmokėjus paslaugų krepšelį, klientui išsiunčiamas lėšų rezervacijos patvirtinimas el. paštu. Paslaugų krepšelio suma rezervuojama kliento banko sąskaitoje, vidinis naudotojas gali atšaukti rezervaciją (arba dalį rezervacijos) arba patvirtinti ją. Konsulinio mokesčio (ir išankstinės lėšų rezervacijos) procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 20. | Registracijos patvirtinimas | Klientui užbaigus registracijos žingsnius, jo nurodytu el. paštu išsiunčiamas vizito patvirtinimas, jei registravosi vizitui, arba registravimosi dokumentams pateikti per kurjerį / paštu patvirtinimas, suformuotas registracijos identifikacinis kodas ir informacija, kaip kodas privalo būti nurodomas ant voko. |
| 21. | Atliekama išankstinė dokumentų patikra | KVPS sistemoje išsaugomas planuojamas registracijos įrašas, kuriame pateikiama užsakoma paslauga, įvesta asmens informacija, pridėti dokumentai ir žyma, kad reikalinga išankstinė dokumentų patikra. Vidinis naudotojas atlieka patikrą. Jei dokumentai atitinka paslaugai numatytus kriterijus, registracija tvirtinama – klientas išorinėje KPVS gali tęsti registraciją. Jei pateikti dokumentai neatitinka paslaugai nustatytų kriterijų, registracija atmetama. Klientas turi pakartotinai pateikti reikalingus dokumentus. Klientas informuojamas el. paštu apie priimtą sprendimą. |

## Konsulinių paslaugų užsakymo vykdymo vidinėje KPVS būsimo proceso aprašymas

6 pav. Konsulinių paslaugų užsakymo vykdymo vidinėje KPVS būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

21 lentelė. Vidinio KPVS funkcijų būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ / URM arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas atvyksta į pasirinktą KĮ / URM ir pateikia dokumentų originalus. |
| 3. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. |
| 4. | Gaunamas e. prašymas | Iš VIISP sistemos į KPVS automatiškai importuojamas e. prašymas (identifikuoto kliento pasirašytas užsakymas paslaugai). KPVS vidiniam naudotojui išsiunčia informacinį pranešimą apie naują e. prašymą. |
| 5. | Asmens tapatybės identifikavimas | Vidinis naudotojas identifikuoja kliento asmens tapatybę. |
| 6. | Registracijos paieška, asmens paieška GR ir ĮKNR, įgaliojimo paieška Įgaliojimų registre, jei klientas atstovauja kitam asmeniui įgaliojimo pagrindu, kliento profilio patvirtinimas | Vidinis naudotojas KPVS pagal asmens kodą (arba vardą, pavardę, registracijos identifikacinį kodą ar kt.) atlieka kliento registracijos atvykimui į KĮ / URM ar prašymo pateikimui paštu paiešką. Jei išankstinė paslaugos registracija randama ir dokumentai buvo atsiųsti paštu / per kurjerį, vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą, klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. KPVS patikrina, ar klientas turi kliento profilį, jei jo nėra, pagal pateiktus duomenis sukuria kliento profilio ruošinį. KPVS iš GR importuoja informaciją apie asmenį. Jei asmuo nėra randamas, pateikiamas klaidos pranešimas. KPVS pateikia informaciją iš GR: - vardas, pavardė; - gyvenamoji vieta; - ar asmuo nepilnametis; - ar vienišas; - ar pensininkas; - pateikiama jo nuotrauka. KPVS pateikia neatitikimus, jei tokių yra, su kliento profilyje nurodytais duomenimis. Vidinis naudotojas pagal poreikį KPVS patikslina kliento duomenis ir patvirtina kliento profilį. Kliento profilyje turi būti nurodyta: - asmens vardas ir pavardė; - asmens kodas; - gimimo data, jei neturi asmens kodo; - el. pašto adresas; - telefono numeris. KPVS atlieka paiešką ĮKNR, dėl įgaliojimo – Įgaliojimų registre ir pateikia paieškos rezultatus (tik turintiems asmens kodą LR piliečiams). Patikra GR, ĮKNR ir Įgaliojimų registre gali būti inicijuojama ir vidinio naudotojo iš pasirinkto kliento profilio / paslaugų užsakymo. |
| 7. | Klientas kreipėsi pagal registraciją atvykti į KĮ / URM? | KPVS pagal kliento duomenis rado kliento registracijos atvykimui į KĮ / URM įrašą. |
| 8. | Ar paslauga gali būti suteikta be registracijos? | Jei klientas kreipėsi be registracijos, vidinis naudotojas nustato, ar klientas gali būti aptarnautas be registracijos. |
| 9. | Paslaugų užsakymas / tikslinimas | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka naujo užsakymo sukūrimą, jei klientas kreipėsi pagal registraciją, į naują užsakymą įkeliama registracijoje pateikta informacija ir užsakomos paslaugos, su galimybe tikslinti suteikiamas paslaugas. Jei klientas kreipėsi be registracijos, vidinis naudotojas į užsakymą paslaugas parenka pagal kliento pateiktą informaciją. Skenuotas į KPVS įkeltas kopijas vidinis naudotojas sutikrina su pateiktais originalais, jei reikia, nuskenuoja papildomus dokumentus, įkelia jų kopijas ir, jei viskas teisinga, spaudžia mygtuką „ORIGINALAI PATEIKTI“. |
| 10. | Paimamas konsulinis mokestis | KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 11. | Užsakytos paslaugos procedūros vykdymas | KPVS pradedant vykdyti paslaugos procedūrą, vidiniam naudotojui pateikia priminimą (suflerį, kuris konfigūruojamas pagal kiekvieną paslaugą). Atsakingas vidinis naudotojas pradeda vykdyti užsakytą paslaugą. Pagal paslaugą KPVS duomenimis keičiasi su kitomis sistemomis: MIGRIS, VIISP, MGVDIS, STDIS, N.VIS, DVS ir kt. |
| 12. | Ar užsakymas įvykdytas sėkmingai? | Vidinis naudotojas suteikė prašomą paslaugą. |
| 13. | Paslaugos užsakymo nutraukimas | Vidinis naudotojas KPVS pažymi paslaugos užsakymo nutraukimą ir nurodo nutraukimo priežastį. Klientas informuojamas apie užsakymo nutraukimą el. paštu. |
| 14. | Paslaugos užsakymo įvykdymas | Vidinis naudotojas KPVS pažymi paslaugos įvykdymą, jei paslauga įvykdyta sėkmingai. Jei klientas buvo pasirinkęs el. dokumentų gavimą, vidinis naudotojas KPVS įkelia kvalifikuotu el. parašu pasirašytą (-us) dokumentą (-us) ir KPVS inicijuoja dokumento (-ų) išsiuntimą klientui. |
| 15. | Dokumentų išsiuntimas paštu / per kurjerį | Vidinis naudotojas iš KPVS adresų spausdinimo poskyrio spausdina adresų lipduką / voką, išsiunčia dokumentą paštu. KPVS prie paslaugos užsakymo nurodoma išsiuntimo data ir (arba) sekimo (angl. tracking) numeris. Klientui išsiunčiamas informacinis pranešimas apie užsakymo įvykdymą ir dokumentų išsiuntimą (nurodant sekimo numerį / išsiuntimo datą). Vidinis naudotojas užsakymui pakeičia būseną į [Įteiktas]. |
| 15. | Dokumentų įteikimas atvykus | Vidiniam naudotojui žymint sėkmingą užsakymo įvykdymą, jei nurodytas atsiėmimo būdas – atvykus, klientui iškart išsiunčiamas informacinis pranešimas apie užsakymo įvykdymą ir galimą dokumentų atsiėmimą. Klientui / įgaliotam ar prašyme nurodytam asmeniui atsiėmus, vidinis naudotojas KPVS užsakymui pakeičia būseną į [Įteiktas]. |

## Dokumentų legalizavimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Dokumentų legalizavimo procesui keliami funkciniai reikalavimai

22 lentelė. Dokumentų legalizavimo funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugos teikiamos tiek autentifikuotam, tiek neautentifikuotam išoriniam naudotojui. |
|  | Papildomi reikalavimai I ir II lygio vedliams, visiems dokumentų legalizavimo ir (arba) tvirtinimo apostile atvejams: |
|  | I lygio vedlys renka informaciją iš išorinio naudotojo apie tai, iš kur jis kreipiasi (LR ar užsienio), apie dokumentą išdavusią valstybę, valstybę, kurioje bus pateikiamas dokumentas, ir dokumentą legalizavusią instituciją. Jei pagal išorinio naudotojo pateiktus duomenis, paslauga teiktina kitose nei KOD / KĮ institucijose, išorinis naudotojas nukreipiamas į kitą (-as) atitinkamą (-as) instituciją (-as). Konkretūs filtrai aprašyti proceso aprašyme, o sąrašų / algoritmų sudarymas būtų derinami su URM detalaus projektavimo metu. |
|  | II lygio vedlys turi nukreipti klientą į konkrečią KĮ arba KOD, priklausomai nuo reikalingos paslaugos (pvz., jei klientas užsienyje ir reikia apostilės – į atitinkamą KĮ). |
|  | II lygio vedlys turi paprašyti kliento nurodyti, ar dėl legalizavimo / apostilės paslaugos jis kreipiasi asmeniškai, ar atstovauja kitam asmeniui. Jei atstovauja, turi nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą. Vienam vizitui ar dokumentų pateikimui paštu / per kurjerį turi būti galimybė nurodyti kelis atstovaujamus asmenis, t. y. jų pateikiamus prašomus legalizuoti / tvirtinti apostile dokumentus, neviršijant nustatyto galimų pateikti dokumentų skaičių. Tokiu atveju kliento byla bus viena, o prašymų legalizuoti dokumentą / patvirtinti apostile vidiniame KPVS – tiek, kiek pateikta prašomų legalizuoti / patvirtinti apostile dokumentų. |
|  | II lygio vedlys turi leisti registruotis tik ribotam (nustatytam) dokumentų legalizavimui / tvirtinimui apostile skaičiui (pvz., vizito metu – iki 3 dokumentų, per kurjerį / paštu – iki 10 dokumentų). |
|  | II lygio vedlys sudaro galimybę nuskenuoti / nufotografuoti: 1) numatytų standartų prašomą legalizuoti / apostiliuoti dokumentą, kuris bus perduodamas mašininio mokymosi sutikrinimui. Jis turi būti susietas su kliento nurodytu atstovaujamu asmeniu ir jo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą) sistema turi perkelti į atitinkamą prašymo vidiniame KPVS lauką. Klientas turi turėti galimybę įkeltą dokumentą panaikinti arba vietoje jo įkelti kitą dokumentą; 2) asmens tapatybės dokumentą, kurio duomenis sistema turi perkelti į kliento asmeninę bylą (angl. profile) vidiniame KPVS. Šie duomenys bus peržiūrėti klientui atvykus, siekiant nustatyti, ar atvyko tas pats asmuo. |
|  | Nuskenavus prašomą legalizuoti / apostiliuoti dokumentą, sistema turi perduoti jį procedūros vedliui prašant patvirtinti, kokius parašo, antspaudo ir pareigų duomenis perkelti į prašymo vidiniame KPVS laukus. Konkretūs dokumentų standartai bei informacija ir reikalingi automatiškai užpildyti KPVS laukai turi būti suderinti su URM detalaus projektavimo metu. |
|  | Nuskenavus neautorizuoto asmens tapatybės dokumentą, sistema turi perkelti vardo, pavardės, asmens kodo arba gimimo datos, dokumento numerio ir dokumentą išdavusios valstybės duomenis į prašymo vidiniame KPVS laukus. |
|  | Reikalavimai procedūrų vedliui, dokumentų legalizavimo / tvirtinimo apostile procesui: |
|  | Kliento įkeltame prašomame legalizuoti / apostiliuoti dokumentą, procedūrų vedlys sudaro vidiniam naudotojui galimybę pažymėti dokumente pasirašiusio / legalizavusio pareigūno parašą ir antspaudą, pažymėti sistemoje instituciją ir pareigūno pareigas. Šiuos duomenis sistema turi automatiškai perkelti į prašymo vidiniame KPVS laukus. |
|  | Procedūrų vedlys sudaro vidiniam naudotojui galimybę atlikti išankstinę įkelto dokumento patikrą (išsami patikros procedūra aprašyta proceso aprašyme), patvirtinti, jog klientas gali pereiti prie apmokėjimo ir užbaigti registraciją, įsitikinti į vizitą atvykusio kliento / atsiųstų dokumentų registracija, paslaugos apmokėjimu, pažymėti apie gautus dokumentus, legalizuotus dokumentus, sugeneruoti atitinkamą pranešimą klientui, dokumento siuntimo lydraštį į KOD / KĮ, atsisakymą legalizuoti. |
|  | Vidiniame KPVS turi būti sukuriamas prašymas dėl kiekvieno prašomo legalizuoti / tvirtinti apostile dokumento su identifikaciniu numeriu, kuris turi būti susiejamas su kliento asmenine byla. Dokumento, kuris bus legalizuotas / apostiliuotas, legalizavimo įraše / apostilės pažymoje bus nurodytas šis identifikacinis numeris ir nuoroda į svetainę, kurioje suvedus numerį klientas ar kitas asmuo, kuris gavo šį dokumentą, galės įsitikinti dokumento legalizavimo KOD / KĮ ar tvirtinimo apostile KOD autentiškumu. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas fizinių (pasikeitus teisiniam reguliavimui – ir elektroninių) parašų, taip pat pareigų ir institucijų antspaudų kaupinys (Parašų posistemė), leidžiantis saugoti, pridėti naujus, ištrinti nebereikalingus parašus ir kitus duomenis, naudojamus legalizuoti / tvirtinti apostile. |
|  | Parašų posistemė turi turėti tokius funkcionalumus: |
|  | Parašų posistemė turi turėti galimybę atnaujinti parašus skenuojant juos nuo dokumento. |
|  | Parašų posistemė turi saugoti grafinę parašų ir antspaudų informaciją (grafinius failus), elektroninius (metaduomenų) parašus ir antspaudus ir (arba) skaitmenizuotus (ne grafinio formato failuose, vizualiai atitinka fizinius, tačiau sugeneruoti skaitmeninėje parašų planšetėje) parašus ir antspaudus bei susijusius pareigų duomenis. |
|  | Parašų kaupinys turi turėti galimybę kaupti elektroninius (metaduomenų) parašus ir antspaudus ir (arba) skaitmenizuotus (vizualiai atitinka fizinius, tačiau sugeneruoti skaitmeninėje laikmenoje) parašus ir antspaudus. |
|  | Parašų posistemė turi turėti galimybę įkeliant naujus parašus bei tikrinant juos su legalizuoti pateiktuose dokumentuose esančiais parašais aptikti parašą ir antspaudą, pažymėti tinkamą (dokumente gali būti keli parašai ir antspaudai), vizualiai išryškinti parašą ir antspaudą, panaikinti dokumento foną, panaikinti grafinį triukšmą, įrašyti instituciją ir pareigūno pareigas. |
|  | Turi būti realizuota sąsajų galimybė su tokių parašų duomenų bazėmis ar sistemomis, kuriose generuojami / laikomi legalizuojami dokumentai. |
|  | Parašų kaupinys turi turėti galimybę tikrinti parašus naudojant prižiūrimą mašininį mokymąsi (šis funkcionalumas turės būti sukurtas ir įdiegtas (ar pateiktas ir įdiegtas) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu). Elektroninio parašo ir antspaudo atveju sistema patikrina ir parodo parašo ir antspaudo metaduomenis, papildomai sutikrinant vardo, pavardės, pareigų, identifikacinio kodo ir parašo / antspaudo galiojimą. |
|  | Fiziniams parašams, pareigoms ir antspaudams sutikrinti (validuoti) turi būti realizuoti du etapai: |
|  | Per pirmą parašų, pareigų ir antspaudų sutikrinimo etapą vidinis naudotojas iš sąrašo pasirenka dokumentą išdavusią / pasirašiusią instituciją, o sistema mašininiu būdu sutikrina vidinio naudotojo dokumente pažymėtą parašą ir antspaudą su pavyzdžiais parašų posistemėje, suteikiant vertę (tikrumo balą), kiek parašas atitinka bei parodo sutapusio parašo pareigūno pareigas. Sutikrinimo laikas turi neviršyti 3 sek. Jei vidinis naudotojas patvirtina, jog sutapimas pakankamas, verifikuoto pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo duomenys perkeliami į kliento asmeninę bylą. |
|  | Jei vidinis naudotojas nepatvirtina, kad sutapimas pakankamas, sistema sudaro galimybę vizualiai sulyginti visų turimų pareigūnų iš tos institucijos, kurios pareigūno parašo pavyzdys buvo lyginamas pirmajame sutikrinimo etape, parašus, pareigas ir antspaudus. |
|  | Reikalinga apostilės bylos (prašymo) sąsaja su saugiųjų dokumentų blankų moduliu. |
|  | Ataskaitų modulyje turi būti galimybė filtruoti prašymus legalizuoti dokumentą / tvirtinti apostile pagal visus parametrus (pagal paslaugą (legalizavimą / apostilę), klientą, prašymo datą, dokumentą išdavusią / legalizavusią užsienio valstybę, dokumentą išdavusį / legalizavusį pareigūną, valstybę, kuriai teikiamas dokumentas ir kt.). |
|  | Sistema turi gebėti apdoroti specialius pareiškėjų srautus: 1) kai klientai kreipiasi į KĮ dėl apostilės / dėl pareikalauto dokumento. Tokiu atveju KĮ persiunčia dokumentus su lydraščiu diplomatiniu paštu į KOD, KOD apostiliuoja ir grąžina dokumentus KĮ. Sistema turi generuoti siuntimo į / iš KOD lydraščius, KĮ turėtų galėti per vidinį vedlį perduoti asmens bylą ir prašymą vidiniame KPVS KOD konsulinio pareigūno administravimui; 2) kai klientai kreipiasi per KĮ dėl dokumentų iš kitų institucijų (IRD, CMS) pareikalavimo ir kartu prašo šių dokumentų legalizavimo / tvirtinimo apostile. Tokiu atveju KĮ lydraščiu persiunčia prašymą IRD, CMS, kurie parengia dokumentus ir persiunčia juos KOD. KOD juos apostiliuoja / legalizuoja ir perduoda diplomatiniu paštu KĮ. Sistema turi generuoti siuntimo iš KOD į KĮ lydraštį ir turėti sąsają su asmens byla ir KĮ lydraščiu IRD, CMS; 3) teismų, prokuratūros teisinės pagalbos prašymų pateikimas KOD (nebus registravimosi paslaugai, tačiau bus inicijuotas prašymas vidiniame KPVS, kuriame bus informacija apie legalizuotą dokumentą ir apmokėjimą už paslaugą). Papildomai turi būti realizuota. |
|  | Reikalinga (ateityje) sąsaja su būsimu e. apostilės registru, kuriame registruotųsi ir URM e. apostilės (šis funkcionalumas turės būti sukurtas ir įdiegtas (ar pateiktas ir įdiegtas) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu). |
|  | Turi būti platforma (svetainė) ir jos sąsaja su legalizavimo / apostilės posisteme užtikrinant DLR-4 aprašytą reikalavimą (išorės subjektui įsitikinti dokumento legalizavimo / apostilės autentiškumu) (šis funkcionalumas turės būti sukurtas ir įdiegtas (ar pateiktas ir įdiegtas) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu). |
|  | Turi būti fiksuojama ir į statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga (legalizavimas / apostilė); - klientas; - prašymo data; - dokumentą išdavusi / legalizavusi užsienio valstybė; - dokumentą išdavęs / legalizavęs pareigūnas; - valstybė, kuriai teikiamas dokumentas. |

## Dokumentų legalizavimo būsimo proceso aprašymas

7 pav. Dokumentų legalizavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

23 lentelė. Išsamus Dokumentų legalizavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | I lygio vedlys, išorės naudotojui pasirinkus paslaugą „Dokumentų legalizavimas / tvirtinimas apostile“, turi turėti įdiegtą filtrą su klausimais išorės naudotojui, kurie nuspręs, ar paslauga galės būti suteikta ir kokia: - iš kokios valstybės kreipiasi klientas (iš LR ar užsienio valstybės); - kokia prašomo legalizuoti / tvirtinti apostile dokumento rūšis (legalizuojami / tvirtinami apostile tik valstybės ar savivaldybės institucijos dokumentai, notariniai aktai ar jų tvirtinimai, paliudijimai, bet ne privačių asmenų, pvz., privačios aukštosios mokyklos); - ar tai originalus dokumentas, ar nuorašas – LR išduotų dokumentų nuorašai legalizuojami / tvirtinami apostile tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas Lietuvos notaro; - ar tai nėra dokumentai, išduoti LR iki 1990-03-11 (su tarybine simbolika), – turi būti pakeisti į naujo pavyzdžio dokumentus arba tų dokumentų pagrindu iš LR institucijų gaunamos atitinkamos pažymos); - kokia yra dokumentą išdavusi valstybė ir kokioje valstybėje išorės klientas ketina pateikti dokumentą – siekiant atskirti valstybes, prisijungusias prie Hagos konvencijos (tokiu atveju dokumentas tvirtinamas apostile) ir neprisijungusias (tokiu atveju dokumentas turi būti dvigubai legalizuotas – tiek KĮ / KOD, tiek užsienio valstybės kompetentingoje institucijoje), bei atvejus, kai nereikalaujama legalizavimo ir (arba) apostilės; - dokumentą legalizavusi institucija, jei buvo nurodyta, kad dokumentą išdavė užsienio valstybė, kuri nėra prisijungusi prie Hagos konvencijos. II lygio vedlyje inicijuojamas išankstinės patikros procesas, išsaugomas sukurtas registracijos įrašas su požymiu, kad reikalinga išankstinė patikra. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ / URM arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Išankstinė patikra | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją atlikti patikrą (naujų registracijų, su požymiu [Reikalinga išankstinė patikra], formoje). Įkeltuose dokumentuose, kuriuos prašoma legalizuoti / patvirtinti apostile, KPVS vidiniams naudotojams prašo pažymėti dokumente esančio parašo / pareigų / antspaudo laukus, kuriuos reikia sulyginti su Parašų posistemėje esančiais pavyzdžiais. KPVS atlikus sulyginimą, pateikiamas rezultatas ir vidinis naudotojas patvirtina arba atmeta atitikimą. Jei vidinis naudotojas nepatvirtina, kad sutapimas pakankamas, KPVS vizualiai pateikia visų turimų pareigūnų iš tos institucijos, kurios pareigūno parašo pavyzdys buvo lyginamas pirmajame sutikrinimo etape, parašus, pareigas ir antspaudus. Patvirtinus sutapimą, klientui išsiunčiamas registracijos patvirtinimas. Klientas gali tęsti registraciją išorinėje KPVS. Jei sutapimas nepatvirtinamas, vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją pranešimui formuoti. KPVS pagal šabloną suformuoja pranešimo projektą, vidinis naudotojas gali jį patvirtinti arba pagal poreikį patikslinti. Patvirtinus / patikslinus pranešimą, jis išsiunčiamas klientui. Klientas gali pakeisti įkeltą dokumentą kitu arba panaikinti vieną iš dokumentų norėdamas tęsti registraciją su likusiais dokumentais. Išorinėje KPVS pateikiama informacija apie išankstinės patikros būseną ir priimtą sprendimą. |
| 3. | Išankstinė patikra sėkminga | KPVS pareigūnas patvirtino / atmetė kliento registraciją, bet klientas pateikė visus reikalingus dokumentus ir išankstinė patikra buvo sėkminga. |
| 4. | Atsiunčia dokumentus per kurjerį | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą). KPVS išsiunčia el. laišką Kliento nurodytais kontaktais apie dokumentų gavimą, pranešimas gali būti papildomas vidinio naudotojo pastabomis apie pateiktų dokumentų trūkumus, jei tokių yra. |
| 5. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS sistemoje vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 6. | Paimamas konsulinis mokestis | KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 7. | Legalizavimo / apostilės prašymo (-ų) sukūrimas | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją legalizuoti / apostiliuoti dokumentus. KPVS kiekvienam prašomam legalizuoti / apostiliuoti dokumentui sukuria prašymą vidiniame KPVS. Prašymui eilės tvarka suteikiamas identifikacinis (legalizavimo / apostilės konsulinio veiksmo registracijos) numeris, į prašymo laukus perkeliami duomenys iš GR ir kliento asmens bylos bei jo nurodyti atstovaujamojo asmens duomenys. Vidinis naudotojas turi galimybę juos koreguoti. Užpildžius prašymo laukus (atlikus legalizavimo veiksmą), klientui išsiunčiamas automatinis pranešimas, kad dokumentai legalizuoti. Pranešimo turinys priklauso nuo to, kokį pasirinkimą klientas nurodė registravimosi paslaugai metu – atsiėmimą asmeniškai / per atstovą (tuomet nurodomos priėmimo valandos) arba atsiėmimą per savo užsakytą kurjerį (tuomet prašoma atsiųsti siuntos užsakymo važtaraštį) arba, jei KĮ sudarė galimybę atsiimti paštu ir asmuo ją pasirinko, informacija, kaip tai padaryti. |
| 8. | Legalizavimas | - LR kompetentingos institucijos išduotą dokumentą legalizuoja KOD arba KĮ. Legalizuotą dokumentą antrą kartą legalizuoja užsienio valstybės užsienio reikalų ministerija arba KĮ. - Atvirkštinė procedūra atliekama, kai dokumentas, išduotas užsienio valstybėje, bus teikiamas LR kompetentingose institucijose. - Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. - Neturi kilti abejonių dėl dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo. Dėl turimų LR ir užsienio pareigūnų parašų konsultacijas elektroniniu paštu teikia KOD. Vidinis naudotojas turi žinoti tokios rūšies dokumentų formos, turinio reikalavimus ir turėti dokumentą patvirtinusio pareigūno parašų ir antspaudų pavyzdžius. Sprendimą priima konsulinis pareigūnas. Legalizavimo įrašo elementai: - legalizavimo spaudas (įrašant registracijos numerį ir datą); - konsulinio pareigūno pareigos, parašas, vardas pavardė; - herbinis KOD ar KĮ antspaudas. |
| 9. | Tvirtinimas apostilė | KOD apostile tvirtinami tik LR išduoti oficialieji dokumentai, perduoti per KĮ; KĮ perduoda dokumentus KOD diplomatiniu paštu, registruojant lydraštį DVS. Lydraštyje nurodoma dokumento pateikimo valstybė. KPVS inicijuojamas Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos procesas (apostilės pažyma yra saugus blankas). |
| 10 | Atsisakymas legalizuoti | Vidiniam naudotojui nustačius, kad dokumentas negali būti legalizuotas, KPVS pasirenka funkciją žymėti atsisakymą legalizuoti ir nurodo atsisakymo priežastį (iš klasifikatoriaus), KPVS pagal šabloną suformuoja sugeneruoja atsisakymo pranešimą, pareigūnui jį patvirtinus, klientui išsiunčiamas informacinis pranešimas. Galimos atsisakymo priežastys: - Dokumentą pateikiantis asmuo nepateikia savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba notaro patvirtintos tokio dokumento kopijos, jei pateikia dokumentą per kurjerį ar registruotu paštu. - Pateiktas dokumentas neatitinka jam teisės aktuose nustatytų reikalavimų. - Pateiktame dokumente yra klastojimo požymių. - KOD arba KĮ neturi dokumente esančio parašo rekvizito ir antspaudo arba kyla abejonių dėl pateikto dokumento patvirtinimo ar legalizavimo tikrumo. - Yra kitų viešąjį administravimą ar konsulinių funkcijų atlikimą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų atsisakyti atlikti konsulines funkcijas. |
| 11. | Dokumentų įteikimas arba perdavimas kurjeriui / siuntimas paštu | Atitinkamai pagal tai, kokį dokumentų atsiėmimo būdą pasirinko klientas, dokumentai paruošiami atsiimti, perduodami kliento užsakytam kurjeriui arba, jei KĮ sudarė tokią galimybę, išsiunčiami paštu. Asmeniui atvykus: Vidinis naudotojas KPVS pažymi, kad dokumentai įteikti asmeniškai. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įteiktu. Užsakius atsiėmimą per kliento užsakytą kurjerį: Klientas atsiunčia siuntos važtaraštį, vidinis naudotojas jį atspausdina ir kartu su dokumentais įteikia atvykusiam kurjeriui. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įteiktu kurjeriui, nurodant įteikimo datą. Užsisakius paštu: Vidinis naudotojas iš KPVS adresų spausdinimo poskyrio spausdinama adresų lipdukus / vokus, siunčia dokumentą, KPVS prie paslaugos užsakymo nurodoma išsiuntimo data ir (arba) sekimo (angl. tracking) numeris. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas išsiųstu, nurodant išsiuntimo datą. |

## Kelionės dokumentų išdavimo būsimas procesas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Kelionės dokumentų išdavimo procesui keliami funkciniai reikalavimai

24 lentelė. Kelionės dokumentų reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Išorinis naudotojas registracijos metu turi galėti pasirinkti vizito tipą pagal asmens dokumento rūšį (pasas, ATK, laikinas pasas, laikinas kelionės dokumentas, AGP, ETD) naudodamas vedlį ir vizitų tipų žinyną. |
|  | Registracijos metu turi būti realizuota galimybė pranešti apie prarastą pasą / ATK. Jei registracijos metu nurodoma, kad dokumentas yra prarastas, vykdomi papildomi veiksmai, įskaitant pranešimo apie dokumento praradimą pateikimą. |
|  | Jeigu pilietis yra ieškomas, sistema įspėja pilietį pranešimu, kad asmens dokumento keitimui jis negali registruotis, nes paslauga nebus suteikta. |
|  | Piliečiai, teikiantys prašymą KĮ išduoti / keisti LR pasą ar ATK, privalo deklaruoti išvykimą iš LR į užsienio valstybę, nebent jiems taikoma išimtis pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą. Jei bus reikalinga deklaruoti išvykimą, sistema turi iškviesti Gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. |
|  | Išoriniam naudotojui užbaigus registracijos žingsnius, turi būti išsiųstas vizito patvirtinimas el. paštu su informacija apie reikalingus dokumentus. |
|  | Vizito metu išorinis naudotojas privalo pateikti reikiamus dokumentus, įskaitant biometrinius duomenis (veido atvaizdą, pirštų atspaudus ir parašą), KPVS turi padėti vidiniam naudotojui surinkti ir išsaugoti šiuos duomenis prieš įkeliant juos į MIGRIS. Turi būti realizuota galimybė kliento veido atvaizdą perkelti į ETD (MIGRIS). |
|  | Sistemoje turi būti matoma, kokius LR išduotus dokumentus klientas turi ir kurį iš jų privalo pateikti kartu su prašymu išduoti / pakeisti asmens dokumentą: asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, LR piliečio pasą (jei keičiamas), galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar kelionės dokumentą, kai taikytinos išimtys. |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas neprijungties (angl. offline) režimas tokiems atvejams, kai klientas dėl tam tikrų aplinkybių negali atvykti į konsulinę įstaigą, dokumentus ir biometrinius duomenis gali priimti nuvykęs pas pilietį konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas, jei užtikrinamos atitinkamos sąlygos. |
|  | Paslaugos teikimo metu klientas privalo sumokėti konsulinį mokestį, kuris priklauso nuo išduodamo dokumento tipo ir kitų kriterijų, todėl sistema turi gebėti suformuoti galutinį paslaugų krepšelį ir inicijuoti mokėjimą už jį naudojant POS terminalą (specialus prietaisas arba prietaisų komplektas skirtas surinkti grynuosius ir negrynuosius pinigus už prekes ir paslaugas), užfiksuoti mokėjimo duomenis. |
|  | Sistema turi užfiksuoti, kad informacija apie sumokėtą konsulinį mokestį, buvo perduota į MIGRIS. |
|  | Procedūros vykdymo metu kliento pateiktų identifikacinių dokumentų duomenys turi būti nuskaitomi ir įkeliami į KPVS duomenų bazę. |
|  | N.B. Sistemoje (ADIS, MIGRIS) sprendimą išduoti dokumentą (pasą, ATK, laikiną pasą, ETD / AGP) visada priima KĮ. Diplomatinio paso ir tarnybinio paso atveju sprendimą priima Konsulinis departamentas. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė, nustačius asmens tapatybę, padaryti nuotrauką, tinkamą AGP ar laikinam kelionės dokumentui (ETD) išduoti. |
|  | LR piliečio, asmens be pilietybės, užsieniečio, kurie turi asmens kodą LR, duomenys AGP / ETD išduoti turi būti automatiškai paimami per sąsają iš GR. Kai ETD išduodamas užsienio valstybės piliečiui, kuris neturi asmens kodo LR, duomenys ETD išduoti įvedami tik gavus teigiamą atsakymą iš ES valstybės narės, kurios pilietis jis yra ar kurioje jis gyvena, diplomatinės atstovybės ar URM. |
|  | Nurodant duomenis apie atsiėmimo būdą, jei klientas naują dokumentą pageidaus gauti paštu, sistema turi suformuoti kliento nurodytą adresą spausdinimui. |
|  | Sistema turi suteikti galimybę per integracinę sąsają su MIGRIS registruoti prašymus, spausdinti asmens dokumentus konsulinėje įstaigoje (tik laikino paso, AGP ir laikino kelionės dokumento (ETD) atvejais) ir nuskaityti biometrinius duomenis. |
|  | Sistema turi generuoti užsakymą dėl asmens dokumento (tik paso / ATK, diplomatinio paso ir tarnybinio paso atvejais) išrašymo ir perduoti jį Asmens dokumentų išrašymo centrui (per sąsają su MIGRIS). |
|  | Turi būti galimybė biometrinius duomenis nuskaityti neprijungties (angl. offline) režimu. Sukuriamas biometrinių duomenų nuskaitymas naudojant įrenginį/ius nuskaitančius biometriją reikiamu formatu. Šiais įrenginiais nuskaityti duomenys turi būti pakraunami į KVPS, kurie per API sąsają, veikiančią online turi būti perduodami į MIGRIS. Šiuos duomenis perkėlus į MIGRIS, KPVS šie duomenys turi būti sunaikinti. |
| KDR-18.1. | Neprijungties (angl. offline) režimu nuskaitytų biometrinių duomenų perdavimui į MIGRIS turi būti realizuota KPVS sąsaja su MIGRIS. |
|  | Turi būti sukurta programinė priemonė atspausdinti ETD (panaudojant saugųjį blanką – ETD įkliją) su kliento duomenimis ir nuotrauka, galimybė vidiniam naudotojui rankiniu būdu įvesti konsulinio mokesčio dydį ir atspausdinti kvitą. Ši priemonė būtų naudojama, kai nesant interneto ryšiui vidinis naudotojas neturi galimybės pasinaudoti KPVS sąsaja su MIGRIS, kuria naudojantis paprastai yra išduodamas ETD. |
|  | Reikalinga vidinio naudotojo sąsajos prieiga (angl. iframe) iš KPVS į MIGRIS esant techninėms galimybėms be slaptažodžio (vieninga prieiga, SSO). KPVS naudojamas prisijungimui prie Migris, veiksmai atliekami Migris aplinkoje |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga / vizito tipas; - prašymo data. |
|  | Per sąsają su MIGRIS turi būti gaunama statistinė informacija į KPVS statistikos modulį apie kiekvienoje KĮ ar URM KOD priimtus prašymus išduoti / keisti asmens dokumentus (pagal kiekvieną asmens dokumentų rūšį: pasas, ATK, laikinas pasas, ETD, diplomatinis pasas, tarnybinis pasas). |

## Kelionės dokumentų būsimo proceso aprašymas

Dokumentų priėmimo proceso schema pateikta toliau.

8 pav. Dokumentų priėmimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

25 lentelė. Išsamus LR pasų ir ATK išdavimo / keitimo procesas konsulinėse įstaigose aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | II lygio vedlys, jei klientas autentifikavosi per VIISP, proceso žingsnyje [Įkeliamos dokumentų kopijos] atlieka deklaruotos gyv. vietos patikrą GR ir, jei deklaruota gyv. vieta yra LR, pateikia informaciją bei nuorodą, kad klientas privalo deklaruoti išvykimą iš LR per el. paslaugas. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikiami biometriniai duomenys ir dokumentai | Vidinis naudotojas atlieka veiksmus per KPVS sąsają su MIGRIS. Dokumentų pateikimas, kai nėra galimybės atvykti į KĮ. Jeigu pilietis dėl: - neveiksnumo ar negalios, - atliekamo arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, - sveikatos būklės, esantis užsienio valstybės sveikatos priežiūros (pvz., stacionarioje, slaugos), globos ar kitoje įstaigoje negali pats atvykti pateikti dokumentų, asmens tapatybę, parašą turi patvirtinti, prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus priimti ir jo biometrinius duomenis nuskaityti konsulinis pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas, nuvykęs pas pilietį. Jeigu nėra galimybių nuvykti pas pilietį, asmens tapatybę raštu gali patvirtinti užsienio valstybės institucija ar jos įgaliotas asmuo. |
| 3. | Atsiunčia dokumentus paštu / per kurjerį (tik esant tam tikroms aplinkybėms ir iš anksto suderinus su KĮ) | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. Kliento, kuriam išduodamas ar keičiamas pasas / ATK, tapatybe įsitikinama nuotoliniu būdu (vaizdo pokalbis naudojant KPVS). |
| 4. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS sistemoje vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir ĮKNR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 5. | Jei privalo deklaruoti išvykimą iš LR į užsienio valstybę | Klientas gali teikti prašymą pasui / ATK išduoti / pakeisti KĮ, tik jei deklaravo išvykimą iš LR į užsienio valstybę arba jis nelaikomas pakeitusiu gyvenamąją vietą ir jam taikoma išimtis pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą. |
| 6. | Deklaruoja išvykimą iš LR į užsienio valstybę | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka subprocesą „Gyvenamosios vietos deklaravimas“. |
| 7. | Paimamas konsulinis mokestis ir mokestis už pašto išlaidas, kai tai yra būtina | Vidinis naudotojas pagal poreikį patikslina asmens dokumento atsiėmimo būdą. KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. Sistema per sąsają su MIGRIS perduoda į MIGRIS informaciją apie sumokėtą konsulinį mokestį. |
| 8. | Ar AD prarastas? | Jei pasas arba ATK prarasti, vykdomi papildomi veiksmai. |
| 9. | Klientas pateikia KĮ užpildytą nustatytos formos pranešimą apie AD praradimą | Jei pasas ar ATK yra prarasti, vidinis naudotojas KPVS pagal parengtą šabloną, kuris paimamas iš KPVS prašymų bibliotekos, suformuoja pranešimą apie asmens dokumento praradimą. Pranešimas atspausdinamas ir pateikiamas klientui pasirašyti. Skenuota kopija įkeliama į KPVS. |
| 10. | ADIS / MIGRIS sistemoje AD pažymimas kaip negaliojantis | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją [Žymėti prarastą asmens dokumentą negaliojančiu], KPVS automatiškai ADIS / MIGRIS sistemoje pagal pateiktus kliento duomenis (asmens kodą ir dokumento tipą) pažymi, kad asmens dokumentas nebegalioja. |
| 11. | Prašymo išduoti AD priėmimas | Vidinis naudotojas per KPVS sąsają su ADIS / MIGRIS registruoja kliento prašymą išduoti asmens dokumentą. Prašymas atspausdinamas ir pateikiamas klientui pasirašyti. Pasirašytas dokumentas nuskenuojamas ir įkeliamas į KPVS. |
| 12. | Ar yra techninės galimybės dirbti tiesiogiai su GR? | Jei nėra techninių galimybių dirbti tiesiogiai su GR, vykdomi skirtingi veiksmai. |
| 13. | Biometriniai duomenys nuskaitomi neprijungties (angl. offline) režimu. Prašymas atspausdinamas arba pildoma popierinė jo forma | Biometriniai duomenys nuskaitomi KPVS neprijungties (angl. offline) režimu ir, jeigu nėra galimybės atspausdinti prašymo arba nereikia nuskaityti biometrinių duomenų (vaikas iki 2 metų neatvyko, pateikta jo nuotrauka + kartu gimimo apskaitymas), ranka pildoma popierinė jo forma. |
| 14. | Atsiradus techninėms galimybėms arba atsinaujinus GR duomenims, neprijungties (angl. offline) režimu nuskaityti duomenys automatiškai įkeliami į ADIS / MIGRIS |  |
| 15. | Prašymai registruojami, spausdinami ir biometriniai duomenys nuskaitomi ADIS / MIGRIS tiesiogiai dirbant su GR duomenų baze | Prašymas išduoti pasą / ATK nepriimamas: - jei piliečiui paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas; - jei užsienio valstybėje esantis pilietis yra ieškomas LR teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios). Abiem anksčiau įvardytais atvejais piliečiui gali būti išduodamas tik AGP / ETD. |
| 16. | Sprendimo išduoti arba pakeisti asmens dokumentą priėmimas | KPVS automatiškai registruoja prašymą MIGRIS sistemoje ir nurodo paslaugos apmokėjimo faktą. MIGRIS sistema atveriama naujame naršyklės skirtuke, prašymų registravimo lange, kad vidinis naudotojas galėtų užbaigti prašymo registravimą MIGRIS sistemoje. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įvykdytu. Konsultacija su Migracijos departamentu: Kai pilietis nuo 14 metų yra praradęs asmens dokumentą ir dėl techninių priežasčių pagal įrašus ADIS / MIGRIS nėra galimybės patikrinti informacijos, ar piliečiui nėra paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas, – kreipiamasi į Migracijos departamentą dėl konsultacijos el. pašto adresu adkonsultacijos@migracija.gov.lt arba per sąsają su MIGRIS. Asmens atpažinimo procedūra: Jeigu piliečiui buvo išduotas tik LR piliečio pasas (nuotraukos nėra GR), taip pat kitais atvejais, kai iškyla abejonių dėl piliečio asmens tapatybės, kreipiamasi į Migracijos departamentą dėl asmens atpažinimo procedūros atlikimo el. pašto adresu rastine@migracija.gov.lt arba per sąsają su MIGRIS. Migracijos departamentas, atlikęs atpažinimo procedūrą, KĮ pateiks atpažinimo protokolą, kuriuo remdamasis vidinis naudotojas priims sprendimą dėl asmens dokumento išdavimo. Sprendimo priėmimas: Jeigu vidinis naudotojas neturi abejonių dėl piliečio asmens duomenų ir tapatybės, jis MIGRIS pažymi, kad priimtas sprendimas išduoti arba pakeisti ATK ar pasą. |
| 17. | ADIS / MIGRIS suformuojamas užsakymas dėl dokumento išrašymo ir perduodamas ADIC | Vidinis naudotojas per KPVS sąsają su ADIS / MIGRIS sistemoje priima sprendimą dėl paso / ATK išdavimo. Tik priėmus sprendimą dėl asmens dokumento išdavimo ar keitimo, ADIS / MIGRIS suformuojamas užsakymas dėl dokumento išrašymo ir perduodamas ADIC. |
| 18. | Asmens dokumento įteikimas | Asmeniui atvykus: Vidinis naudotojas per KPVS sąsają su ADIS / MIGRIS pažymi, kad asmens dokumentas įteiktas asmeniškai, ADIS / MIGRIS sistema automatiškai perduoda informaciją apie asmens dokumento įteikimą į KPVS. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įvykdytu. Užsisakius dokumentą gauti paštu: Vidinis naudotojas iš KPVS adresų spausdinimo poskyrio spausdina adresų lipdukus / vokus, asmens dokumentas išsiunčiamas paštu, KPVS prie paslaugos užsakymo nurodoma išsiuntimo data ir (arba) sekimo (angl. tracking) numeris. Nuoroda išsiunčiama el.paštu gavėjui Gavęs paštu asmens dokumentą, klientas prisijungia prie MIGRIS ir pats jį aktyvuoja. KPVS nustatytu periodiškumu klientui siunčia priminimą apie būtinybę aktyvuoti dokumentą, jei šis dar neaktyvuotas. KPVS nustatytu periodiškumu vidiniam naudotojui pateikia informaciją apie išsiųstus, bet neaktyvuotus asmens dokumentus, nurodant jų išsiuntimo datą bei kontaktus susisiekti su klientu. |
| 19. | Išsiunčiamas pranešimas Policijos departamentui bei URM KOD | Pagal įrašus ADIS / MIGRIS nustačius, kad yra paskelbta asmens paieška LR (išskyrus, jei ieškomas kaip karo prievolininkas), nedelsiant KPVS suformuojamas KĮ Informacinis pranešimas (šablonas paimamas iš KPVS prašymų ar blankų bibliotekos) ir per sąsają su DVS išsiunčiamas Policijos departamentui el. paštu pd.budetojai@policija.lt bei Konsuliniam departamentui el. paštu pranesimas@urm.lt. Informacinis pranešimas gali būti siunčiamas ir per sąsają su ePolicija. |

Diplomatinių ir tarnybinių pasų išdavimo / keitimo procesas konsulinėse įstaigose yra identiškas LR pasų išdavimo / keitimo procesui (netaikoma prievolė deklaruoti išvykimą iš LR, netikrinamas ieškomumas ir kardomosios priemonės paskyrimas) ir yra įgyvendinamas pagal anksčiau aprašytą procesą.

## Laikino paso išdavimo būsimo proceso aprašymas

Laikino paso išdavimo proceso schema pateikta toliau.

9 pav. Laikino paso išdavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

26 lentelė. Išsamus laikino paso išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Vidinis naudotojas prašymą išduoti laikiną pasą ir sprendimą dėl laikino paso išdavimo priima, laikiną pasą išduoda (atspausdina) per KPVS sąsają su ADIS / MIGRIS. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ. | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus, nustatoma asmens tapatybė | Klientas gali atvykti ir be registracijos išorinėje KPVS svetainėje. KVPS sistemoje vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir ĮKNR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 3. | Paimamas konsulinis mokestis | Vidinis naudotojas pagal poreikį patikslina dokumento atsiėmimo būdą. KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 4. | Prašymo išduoti laikiną pasą priėmimas | Vidinis naudotojas per KPVS sąsają su ADIS / MIGRIS sistema registruoja kliento prašymą išduoti laikiną pasą. Prašymas atspausdinamas ir pateikiamas klientui pasirašyti. Pasirašytas dokumentas nuskenuojamas ir įkeliamas į KPVS. |
| 5. | ADIS / MIGRIS sistemoje registruojamas prašymas | KPVS automatiškai registruoja prašymą ADIS / MIGRIS sistemoje ir nurodo paslaugos apmokėjimo faktą (iš KPVS per sąsają perduodami duomenys apie konsulinį mokestį į ADIS / MIGRIS). ADIS / MIGRIS sistema atveriama naujame naršyklės skirtuke, prašymų registravimo lange, kad vidinis naudotojas galėtų užbaigti prašymo registravimą ADIS / MIGRIS sistemoje. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įvykdytu. |
| 6. | Ar yra techninės galimybės dirbti tiesiogiai su GR? | Jei nėra techninių galimybių dirbti tiesiogiai su GR vykdomi skirtingi veiksmai. |
| 7. | Biometriniai duomenys nuskaitomi neprijungties (angl. offline) režimu. Prašymas atspausdinamas arba pildoma popierinė jo forma | Biometriniai duomenys (asmens nuotrauka ir parašas, be pirštų atspaudų) nuskaitomi neprijungties (angl. offline) režimu pasinaudojus specialia programa ir, jeigu nėra galimybės atspausdinti prašymo arba nereikia nuskaityti biometrinių duomenų (vaikas iki 2 metų neatvyko) – ranka pildoma popierinė jo forma (jei tai nustatyta teisės aktuose). |
| 8. | Atsiradus techninėms galimybėms arba atsinaujinus GR duomenims, neprijungties (angl. offline) režimu nuskaityti duomenys įkeliami į ADIS / MIGRIS |  |
| 9. | Biometriniai duomenys nuskaitomi ADIS / MIGRIS tiesiogiai dirbant su GR duomenų baze |  |
| 10. | Įklijos spausdinimas ir įklijavimas | ADIS / MIGRIS priėmus sprendimą išduoti laikiną pasą, laikino paso įklija atspausdinama per ADIS / MIGRIS. Atspausdinta laikino paso įklija klijuojama į laikino paso knygelę ir užlaminuojama. KPVS inicijuojamas saugiųjų dokumentų blankų apskaitos procesas – KPVS per sąsają su ADIS / MIGRIS gauna statistinę informaciją, reikalingą saugiųjų dokumentų blankų apskaitai (laikinam pasui išduoti reikalingi saugieji blankai yra paimami / fiksuojami ADIS / MIGRIS). |
| 11. | Laikino paso įteikimas | Asmeniui atvykus: Vidinis naudotojas KPVS pažymi, kad laikinas pasas įteiktas asmeniškai, KPVS automatiškai perduoda informaciją apie asmens dokumento įteikimą į MIGRIS arba, jei automatinis perdavimas nerealizuotas, apie laikino paso įteikimą pažymi ADIS / MIGRIS. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įvykdytu. Užsisakius dokumento gavimą paštu: Vidinis naudotojas iš KPVS spausdina adresų lipdukus / vokus ir išsiunčia dokumentą, KPVS prie paslaugos užsakymo nurodo išsiuntimo datą ir (arba) sekimo (angl. tracking) numerį. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įvykdytu. |

## Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo būsimo proceso aprašymas

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo proceso schema pateikta toliau.

10 pav. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo būsimo proceso schema

27 lentelė. Išsamus asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas gali atvykti į KĮ ir be registracijos vizitui. Klientas asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. |
| 3. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. |
| 4. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir ĮKNR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 5. | Paimamas konsulinis mokestis | Vidinis naudotojas prireikus patikslina dokumento atsiėmimo būdą. KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 6. | Asmens tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu, iš anksto suderinus su KĮ (gali būtų užsakoma pagal papildomas vystymo paslaugas) | Sistemoje realizuota galimybė nuotoliniu būdu susisiekti su klientu vaizdo ryšiu. Tiesioginio vaizdo perdavimas privalo būti kokybiškas. Jei vaizdo ir garso perdavimas yra nekokybiškas ir yra aplinkybių, kurios neleidžia įsitikinti asmens tapatybe – tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu stabdomas ir asmuo informuojamas, kad dėl asmens tapatybės patvirtinimo turi asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą. Nuotoliniu būdu įsitikinęs kliento asmens tapatybe, vidinis naudotojas kliento profilyje pažymi [Tapatybe įsitikinta]. |
| 7. | Informuoti Policiją ir URM KOD | Kai yra nustatoma, kad asmuo yra ieškomas LR (išskyrus jei ieškomas kaip vengiantis atlikti karo prievolę), sistema suformuoja KĮ informacinį pranešimą (šablonas paimamas iš KPVS blankų bibliotekos) ir per sąsają su DVS išsiunčiamas Policijos departamentui el. paštu pd.budetojai@policija.lt bei Konsuliniam departamentui el. paštu pranesimas@urm.lt. Informacinis pranešimas gali būti siunčiamas ir per sąsają su ePolicija. Informacinis pranešimas suformuojamas PDF ir WORD formatais. |
| 6. | AGP išdavimas | Vidinis naudotojas per sąsają su MIGRIS pasirenka funkciją, susijusią su AGP išdavimu (šis funkcionalumas turės būti sukurtas ir įdiegtas (ar pateiktas ir įdiegtas) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu). KPVS inicijuojamas saugiųjų dokumentų blankų apskaitos procesas – informacija šiam procesui gaunama per sąsają su MIGRIS (saugieji blankai, reikalingi AGP išduoti, bus fiksuojami MIGRIS). Iš KPVS išsiunčiamas informacinis pranešimas apie užsakymo įvykdymą / dokumento atsiėmimą / išsiuntimą paštu (kurjeriu). |
| 8. | AGP atsiėmimas arba išsiuntimas paštu | Vidinis naudotojas KPVS / (MIGRIS) pasirenka funkciją [AGP įteikimas], jei buvo pasirinktas AGP atsiėmimas KĮ. Jei pasirinktas dokumento išsiuntimas paštu ar per kurjerį, KPVS / (MIGRIS) prie dokumento įteikimo nurodoma jo išsiuntimo data ir (arba) sekimo (angl. tracking) numeris (šis funkcionalumas turės būti sukurtas ir įdiegtas (ar pateiktas ir įdiegtas) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu). Iš KPVS išsiunčiamas informacinis pranešimas apie užsakymo įvykdymą / dokumento atsiėmimą / išsiuntimą paštu (kurjeriu). |

## Laikino kelionės dokumento išdavimo būsimo proceso aprašymas

Laikino kelionės dokumento išdavimo proceso schema pateikta toliau.

11 pav. Laikino kelionės dokumento išdavimo būsimo proceso schema

28 lentelė. Išsamus laikino kelionės dokumento išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Laikinas kelionės dokumentas (LKD / ETD) – tai neatstovaujamiems ES piliečiams (ateityje ir LR piliečiams, jų šeimos nariams, kurie yra užsienio valstybės piliečiai) išduodamas kelionės dokumentas vienai kelionei į jo pilietybės valstybę, nuolatinės gyvenamosios vietos šalį arba, išimtinais atvejais, į kitą galutinę kelionės vietą. II lygio vedlyje proceso žingsnyje [Įkeliamos dokumentų kopijos] turi būti galimybė (informacija pateikiama LT ir EN kalbomis): - patikslinti kliento pilietybę: LR pilietis ar užsienietis; - užpildyti prašymą (pagal pateiktą prašymo šabloną); - klientui įkelti nustatytų reikalavimų nuotrauką (nurodoma vieta); - klientui įkelti asmens dokumento kopiją, jei turi. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. Klientas gali atvykti ir be registracijos išorinėje KPVS. |
| 3. | Atsiunčia dokumentus paštu / per kurjerį, jei nurodė, kad atsiimti ETD atvyks į KĮ arba jei iš anksto tai suderina su KĮ | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. |
| 4. | Klientas užsisako paslaugą el. būdu per VIISP | VIISP klientas gali užsisakyti ir gauti ETD ne tik sau, bet ir užsienyje gimusiam savo vaikui neatvykstant į KĮ. Šiame procese turi būti realizuota galimybė pasitelkus vaizdo ryšį vidiniam naudotojui bendrauti su klientu (konsulinės pagalbos atvejis) ir būtų išsiaiškinama, ar tai tikrai konsulinės pagalbos atvejis (pvz., klientas yra labai nutolęs nuo KĮ). |
| 5. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS vidinis naudotojas identifikuoja klientą (LR pilietį ar jo šeimos narį, turintį asmens kodą LR) pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir ĮKNR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. KĮ, gavusi neatstovaujamo ES piliečio prašymą išduoti LKD / ETD ir kitus dokumentus, KPVS suformuoja kreipimąsi (raštą / notą) (iš KPVS šablonų bibliotekos) į jo pilietybės valstybės Užsienio reikalų ministeriją arba diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl asmens tapatybės patvirtinimo ir leidimo išduoti LKD. KĮ kreipimasis per sąsają su DVS registruojamas ir išsiunčiamas adresatui. |
| 6 | Gautas leidimas iš pilietybės valstybės | Konsulinėje įstaigoje gavus oficialų neatstovaujamo ES piliečio pilietybės valstybės kompetentingos institucijos leidimą išduoti jos piliečiui LKD / ETD, vidinis naudotojas per KPVS sąsają su MIGRIS registruoja kliento prašymą išduoti ETD ir priima sprendimą išduoti LKD / ETD. |
| 7. | Paimamas konsulinis mokestis | Vidinis naudotojas prireikus patikslina dokumento atsiėmimo būdą. KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 8. | Prašymas atmestas | Vidinis naudotojas KPVS pažymi, kad paslaugos užsakymo vykdymas nutraukiamas dėl leidimo nesuteikimo iš pilietybės valstybės. Iš KPVS išsiunčiamas informacinis pranešimas apie paslaugos užsakymo atmetimą. |
| 9. | Asmens tapatybės patvirtinimas | Jei nekyla abejonių dėl asmens tapatybės, vidinis naudotojas per KPVS sąsają su MIGRIS atlieka veiksmus, reikalingus ETD išduoti, priima teigiamą sprendimą dėl LKD / ETD išdavimo. |
| 10. | Nėra galimybės įsitikinti LR piliečio asmens tapatybe | Jei vidinis naudotojas negali įsitikinti kliento, kuris yra LR pilietis ir kuriam anksčiau buvo išduotas LR asmens dokumentas, asmens tapatybe per sąsają su GR (nėra nuotraukos), sistemoje suformuojamas dokumentų paketas (iš KPVS šablonų bibliotekos), kurį sudaro KĮ kreipimasis į Migracijos departamentą prie VRM, kliento rašytinis paaiškinimas apie jį galinčius atpažinti 2–3 asmenis LR ir kliento aktuali nuotrauka. Dokumentų paketas per sąsają su DVS pasirašomas kvalifikuotu parašu, registruojamas ir išsiunčiamas. Kliento profilyje rodoma paslaugos užsakymo būsena [Laukiama atsakymo iš Migracijos departamento]. |
| 11. | LKD / ETD išdavimas | Vidinis naudotojas KPVS pažymi, kad paslaugos užsakymas įvykdytas. Vidinis naudotojas pasirenka funkciją perduoti prašymo duomenis į MIGRIS. KPVS automatiškai registruoja prašymą MIGRIS ir perduoda informaciją apie sumokėtą konsulinį mokestį. MIGRIS atveriama naujame naršyklės skirtuke, prašymų registravimo lange, kad vidinis naudotojas galėtų užbaigti prašymo registravimą MIGRIS, priimti joje sprendimą išduoti ETD ir išduoti ETD (atspausdinti). KPVS inicijuojamas saugiųjų dokumentų blankų apskaitos procesas – informacija šiam procesui gaunama per sąsają su MIGRIS (saugieji blankai, reikalingi LKD / ETD išduoti, fiksuojami MIGRIS). |
| 12.. | LKD / ETD atsiėmimas arba išsiuntimas paštu | Asmeniui atvykus: Vidinis naudotojas MIGRIS pažymi, kad LKD / ETD įteiktas asmeniškai, MIGRIS automatiškai perduoda informaciją apie dokumento įteikimą į KPVS. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įteiktu. Užsisakius ETD gauti paštu: Vidinis naudotojas iš KPVS atspausdina adreso lipduką / voką, dokumentas išsiunčiamas paštu, KPVS prie paslaugos užsakymo nurodoma išsiuntimo data ir (arba) sekimo (angl. tracking) numeris. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įteiktu. |
| 13. | LKD / ETD kopijos siuntimas į pilietybės valstybės URM | Išduoto LKD / ETD kopija išsiunčiama el. paštu neatstovaujamo ES piliečio pilietybės valstybės kompetentingai institucijai, kuri išdavė leidimą išduoti LKD / ETD. |

## Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo procesui keliami funkciniai reikalavimai

29 lentelė. Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Registracija atliekama pagal bendruosius registracijos reikalavimus. Būtinas atvykimas į KĮ (paštu dokumentai nepriimami). |
|  | Registruojantis sistema turi leisti užsiregistruoti kaip neautentifikuotam naudotojui ir rezervuoti vizito laiką KĮ. |
|  | Vykdant procedūrą turi būti galimybė klientui per išorinį puslapį pateikti papildomus dokumentus. (Visų dokumentų originalus asmuo pateikia KĮ atvykęs vizito metu.) |
|  | Vidiniams naudotojams turi būti galimybė nuskenuotus dokumentus įkelti į MIGRIS per KPVS ir MIGRIS sąsają, susiejant su vykdomu procedūros užsakymu. |
|  | Visa į MIGRIS reikalinga patikrinti / suvesti informacija turi būti pateikiama viename KPVS lange taip, kad vykdant procedūrą nereikėtų persijungti tarp KPVS langų / modulių. |
|  | Turi būti galimybė apmokėti už paslaugą el. mokėjimo priemonėmis, rezervuojant mokamą sumą mokėtojo kortelėje ir vėliau patvirtinant galutinį mokėjimą. |
|  | Turi būti kaupiama statistika iš MIGRIS apie kiekvieną prašymą dėl pilietybės (prašymo tipas, KĮ, data / laikas, paslaugą suteikęs pareigūnas). |
|  | Tais atvejais, kai paslaugai registruojasi ne LR pilietis, nėra galimybės gauti informacijos iš registrų, turi būti galimybė sukurti KPVS kliento profilį, vidiniam naudotojui suvedant į sistemą reikalingą informaciją. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - prašymo tipas; - KĮ; - data / laikas; - paslaugą suteikęs pareigūnas. |

## Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo būsimo proceso aprašymas

12 pav. Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo būsimo proceso schema

30 lentelė. Išsamus prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Jei klientas MIGRIS pateikęs prašymą ir įkėlęs dokumentų kopijas nurodė, kad dokumentų originalus teiks KĮ, Migracijos departamento darbuotojai MIGRIS sistemoje atlieka preliminarią kliento pateiktų MIGRIS sistemoje dokumentų patikrą (preliminari patikra neatliekama, kai teikiamas prašymas dėl LR pilietybės atsisakymo, pranešimas dėl užsienio pilietybės įgijimo ir prašymai dėl vaikų LR pilietybės įgijimo). |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ | Klientas registruojasi atvykti į KĮ išorinėje KPVS svetainėje (tik tada, kai gauna MIGRIS pranešimą apie galimybę registruotis vizitui konsulinėje įstaigoje). Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Asmens tapatybės identifikavimas atvykus į KĮ | KVPS sistemoje vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR(tik LR piliečiams). Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 3. | Paimamas konsulinis mokestis | KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Per sąsają iš KPVS į MIGRIS perduodama informacija apie sumokėtą konsulinį mokestį. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 4. | Pateiktų dokumentų kopijų ir originalų sulyginimas | Kliento pridėtų MIGRIS dokumentų kopijos ir jose nurodyta informacija ir (arba) duomenys turi atitikti pateiktų dokumentų originaluose esančią informaciją. Lyginami dokumentai, kuriuos klientas įkėlė į MIGRIS. Vidinis naudotojas per KPVS sąsają su MIGRIS sutikrina, ar visos kliento MIGRIS sistemoje įkeltos dokumentų kopijos atitinka kliento, kuris yra atvykęs į KĮ, dokumentų originalus (ar yra patvirtintos notaro ar jai prilyginta tvarka, ar vertimai yra patvirtinti, ar Apostille (legalizavimas) yra ta pati kaip ir originaliame dokumente). Nustačius, kad MIGRIS prisegtų dokumentų kopijos ar jose esanti informacija ir (arba) duomenys neatitinka asmens pateiktų dokumentų originaluose esančios informacijos ir (arba) duomenų, prisegtos netinkamų dokumentų kopijos ar prisegtos nors ir tinkamų dokumentų kopijos, tačiau jos nekokybiškos (neįskaitomos, prisegtos dalies dokumento kopijos) ir pareiškėjas nepateikia tinkamų dokumentų originalų ar jų kopijų, kurių tikrumas patvirtintas notaro ar jam prilyginta tvarka, be apostilės ar legalizavimo, arba nustatoma, kad trūksta pagrindžiančių duomenų ir (arba) dokumentų prašymui dėl LR pilietybės, žodžiu paaiškinama grąžinimo priežastis ir suteikiama reikiama informacija. MIGRIS sistemoje fiksuojamas sprendimas (priimti prašymą, atmesti prašymą), nurodoma pastaba (jei reikia). |
| 5. | Papildomų dokumentų skenavimas ir įkėlimas į MIGRIS | Vidinis naudotojas gali pridėti naujai nuskenuotus dokumentus, jei pridėti dokumentai yra nekokybiški arba gali pridėti nuskenuotus papildomai atneštus dokumentus. |
| 6. | Paraiškos registracija MIGRIS | Vidinis naudotojas per KPVS sąsają su MIGRIS registruoja kliento paslaugos užsakymą MIGRIS sistemoje. Į MIGRIS sistemą perduodama visa surinkta iš kliento informacija: prie užsakymo prisegti dokumentai, apmokėjimo informacija, kliento asmens duomenys. MIGRIS sistemoje sukuriama paraiška. Jei vidinis naudotojas įvedė sprendimą – perduodama ir priimto sprendimo informacija. |
| 7. | Prašymo patvirtinimas | Vidinis naudotojas MIGRIS sistemoje patvirtina paslaugos užsakymą, jei pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, arba jį atmeta. KPVS per sąsają su MIGRIS gauna statistinę informaciją apie priimtą prašymą / pranešimą dėl pilietybės ir KPVS paslaugos užsakymo būsena tampa [Įvykdytas]. |

## Gyvenamosios vietos deklaravimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Gyvenamosios vietos deklaravimo procesui keliami funkciniai reikalavimai

31 lentelė. Gyvenamosios vietos deklaravimo funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Deklaruojant gyv. vietą turi būti validuojama tik su procedūros teikimu susijusi informacija. |
|  | Sistema turi turėti galimybę per integracinę sąsają patikrinti GR, kur yra deklaruota kliento gyv. vieta. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja su GR(MGVDIS sistema), kuri leistų atvaizduoti GR duomenis (MGVDIS sistemos duomenis) KPVS. |
|  | Sistema turi turėti galimybę atspausdinti aktualią išvykimo deklaraciją paimant ją per integracinę sąsają iš GR (MGVDIS). |
|  | Spausdinimo funkcija turi gebėti spausdinti (/MGVDIS PDF formatu sugeneruotas) atnaujintas išvykimo deklaracijų formas, neperprogramuojant KPVS. |
|  | Sistema turi paimti duomenis iš skeneriu nuskaityto asmens dokumento arba vidinio naudotojo rankiniu būdu įvesto asmens kodo ir automatiškai sutikrinti juos su GR informacija išnaudojant integracines sąsajas su MGVDIS. |
|  | Sistema turi turėti galimybę deklaruoti piliečio išvykimą ir perduoti apie tai duomenis GR. |
|  | Sistema turi turėti galimybę keisti / įrašyti užsienio valstybės pavadinimą (atnaujinti duomenis) GR. |
|  | Atliekant gyvenamosios vietos deklaravimą ir išsiuntus atnaujintus duomenis į GR, turi būti išsiunčiama „greito duomenų atnaujinimo“ užklausa GR ir paimama naujausia informacija iš GR (bei perduodama į MIGRIS). |
|  | Sistema, tikrindama suaugusio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir nustačiusi, kad ji deklaruota LR, turi parodyti ir šio asmens nepilnamečius vaikus bei jų deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu vaikų deklaruota gyv. vieta LR, apie tai turi būti indikuojama kliento profilyje. |
|  | Gyvenamosios vietos deklaravimo metu turi būti galimybė deklaruoti vaiko gyvenamąją vietą (išvykimą). |
|  | Turi būti atliktų veiksmų (pateiktų išvykimo deklaracijų, pakeistų / įrašytų užsienio valstybės pavadinimų) pagal konsulinę įstaigą statistika per tam tikrą laikotarpį (turi leisti nustatyti ataskaitos laikotarpį dienų tikslumu). |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas konsulinių veiksmų (gyvenamosios vietos deklaracijų) žurnalas. |
|  | Sistemoje turi būti fiksuojama ir perduodama atliktų konsulinių veiksmų (kiek priimta Išvykimo deklaracijų, kiek atlikta gyvenamosios užsienio valstybės pavadinimų keitimų / įrašymų) statistika į KPVS statistikos modulį. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota galimybė užfiksuoti pareiškėjo interesą / valią mobiliuosiuose įrenginiuose – teikdamas Išvykimo deklaraciją, asmuo ją galėtų pasirašyti planšetėje. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga / vizito tipas; - prašymo data ir laikas. |

## Gyvenamosios vietos deklaravimo būsimo proceso aprašymas

13 pav. Gyvenamosios vietos deklaravimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

32 lentelė. Išsamus gyvenamosios vietos deklaravimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Paslauga teikiama LR piliečiams, kurie deklaravę gyv. vietą LR; kurie keičia gyv. vietą iš vienos užsienio valstybės į kitą arba kuriems gyv. vietą užsienyje reikia įrašyti pirmą kartą. Jei sistemoje nėra galimybės realizuoti veiksmus, reikalingus kliento Išvykimui deklaruoti, gyvenamosios valstybės užsienyje pavadinimui keisti / įrašyti, vidinis naudotojas tokius veiksmus atlieka per KPVS sąsają su MGVDIS. Tokiu atveju MGVDIS per sąsają perduoda / grąžina informaciją į KPVS statistikos modulį. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. |
| 3. | Atsiunčia dokumentus paštu / per kurjerį | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą). KPVS išsiunčia el. laišką kliento nurodytais kontaktais apie dokumentų gavimą, pranešimas gali būti papildomas vidinio naudotojo pastabomis apie pateiktų dokumentų trūkumus, jei tokių yra. |
| 4. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS sistemoje vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir ĮKNR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. Vidinis naudotojas pagal poreikį KPVS patikslina kliento duomenis ir pasirenka funkciją [Kurti deklaracijos užsakymą]. Jei dokumentai buvo atsiųsti paštu, prie sukurto deklaracijos užsakymo įrašo pridedami pateikti skenuoti dokumentai. |
| 5. | Ar reikia deklaruoti išvykimą / keisti valstybę / įrašyti užsienio valstybę? | Jei GR nurodyta aktuali deklaruota gyvenamoji vieta sutampa su norima deklaruoti gyvenamąja vieta, vidinis naudotojas KPVS pakeičia deklaracijos užsakymo būseną į [Nevykdytina] ir nurodo priežastį, kad esama deklaruota gyvenamoji vieta sutampa su prašoma deklaruoti gyvenamąja vieta. |
| 6. | GR nenurodyta deklaruota gyvenamoji vieta | Iš GR gautoje informacijoje nėra pateikta deklaruota gyvenamoji vieta (jokio teksto nėra). |
| 7. | Nurodoma valstybė, kurioje gyvenama | Vidinis naudotojas KPVS įrašo gyvenamąją vietą – užsienio valstybę pasirinkdamas iš valstybių klasifikatoriaus. |
| 8. | Gyvenamoji vieta – LR? | Ar gyvenamoji vieta deklaruota LR? |
| 9. | Pateikia / pasirašo išvykimo deklaraciją | Vidinis naudotojas, jei kliento gyv. vieta GR yra Lietuvos Respublika arba „Nenurodyta“, KPVS pasirenka funkciją [Formuoti LR deklaraciją], KPVS pagal paruoštą deklaracijos šabloną automatiškai užpildo duomenimis (iš GR ir KPVS užfiksuotų duomenų). Jei klientas atvyko į KĮ, suformuota išvykimo deklaracija atspausdinama ir pateikiama klientui pasirašyti. Pasirašyta deklaracija nuskenuojama ir įkeliama prie deklaracijos užsakymo. Jei deklaracija pasirašoma planšetėje, išvykimo deklaracija nėra spausdinama, KPVS išsaugo kliento pasirašytą išvykimo deklaracijos versiją. |
| 10. | Išvykimo deklaracijos atspausdinimas | Jei klientas atvyko į KĮ: KPVS suformuota išvykimo deklaracija atspausdinama, asmuo ją pasirašo. Vidinis naudotojas atlieka KPVS per sąsają su MGVDIS deklaravimo veiksmą (kitas žingsnis) ir spausdintoje deklaracijoje įrašo MGVDIS suteiktą registracijos numerį ir datą. Išvykimo deklaracija saugoma KĮ dokumentacijos plane numatytoje byloje (5 metus). Jei dokumentai buvo atsiųsti paštu, deklaracija iš MGVDIS nespausdinama. Ant paštu gautos deklaracijos įrašoma duomenų į MGVDIS įrašymo data ir MGVDIS suteiktas registracijos numeris. Vidinio naudotojo parašas fiksuojamas sistemoje, kad nereikėtų pasirašyti ant popierinės Išvykimo deklaracijos formos. |
| 11. | GR deklaruojamas išvykimas iš LR | Vidinis naudotojas patvirtina deklaravimo paslaugos užsakymo būseną į [Įvykdytas], nurodo sprendimą. KPVS išsiunčia el. laišką kliento nurodytais kontaktais apie paslaugos įvykdymą ir perduoda duomenis į MGVDIS, MIGRIS. KPVS išsaugoma MGVDIS suteiktas išvykimo deklaracijos registracijos numeris ir data. |
| 12. | Registruojamas gyv. vietos keitimas / įrašymas užsienyje | Vidinis naudotojas pasirenka funkciją [Keisti / įrašyti valstybės pavadinimą] ir pakeičia / įrašo valstybės pavadinimą (pasirinkimas iš valstybių klasifikatoriaus). Vidinis naudotojas patvirtina deklaravimo paslaugos užsakymo būseną į [Įvykdytas], nurodo sprendimą. KPVS išsiunčia el. laišką kliento nurodytais kontaktais apie paslaugos įvykdymą ir perduoda duomenis į MGVDIS, MIGRIS. |

## Dokumentų pareikalavimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Dokumentų pareikalavimo procesui keliami funkciniai reikalavimai

Šiame (7.3.7.1) skyriuje visi nurodyti funkcionalumai turės būti išanalizuoti ir suprojektuoti šio projekto įgyvendinimo metu, tačiau sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu, kurių užsakymo procesas detaliai yra aprašytas šios KVPS TS 7.6.16 skyriuje.

33 lentelė. Dokumentų pareikalavimo funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuota prašymų šablonų biblioteka, kurioje būtų galima atnaujinti / modifikuoti prašymų šablonus pagal poreikį (pvz., pasikeitus įstatymui). |
|  | Pradinėje gamybinėje versijoje turi būti realizuoti prašymų šablonai šioms įstaigoms: Vilniaus m. savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui, Informatikos ir ryšių departamentui ir kt. – bus patikslinta projektavimo metu. |
|  | Turi būti galimybė užregistruoti ir įkelti skenuotą prašymą į DVS arba kitokiu būdu registruoti jo gavimą KĮ. |
|  | Turi būti realizuota galimybė pildyti skaitmeninį prašymą atvykus į KĮ, įskaitant piliečio rašytinio parašo skaitmeninį fiksavimą pasirašymo įrenginyje. |
|  | Turi būti galimybė generuoti KĮ lydraštį prašymams ir dokumentams perduoti toms įstaigoms, kurios to reikalauja (pvz., CMS). Atliekant dokumentų pareikalavimo iš kitų LR institucijų funkciją (archyvinių dokumentų, gimimo, santuokos, ištuokos ir kt. CBA išrašų, pažymų apie kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, teistumo pažymos), lydraščiai turi būti generuojami automatiškai, o pateiktų dokumentų kopijos ir parašų prašymuose tikrumas tvirtinami kvalifikuotu el. parašu. Dokumentai turi būti automatiniu būdu perduodami per DVS į atitinkamas LR institucijas. |
|  | Turi būti galimybė pateikti skirtingas dokumentų pareikalavimo paslaugos prašymo formas: - užsakymas (prašymas) per formą KPVS puslapyje, pvz., Informatikos ir ryšių departamentui; - užsakymas (prašymas) per VIISP; - pildomas popierinis prašymas atvykus KĮ; - pildomas elektroninis prašymas atvykus KĮ. |
|  | Išorinis naudotojas turi turėti galimybę pateikti skirtingų tipų prašymus: - užsakymas (prašymas) per formą KPVS puslapyje, pvz., Informatikos ir ryšių departamentui – tik VIISP identifikuotiems naudotojams; - pildomas popierinis prašymas atvykus į KĮ – ir VIISP identifikuotiems, ir neidentifikuotiems naudotojams; - pildomas elektroninis prašymas atvykus į KĮ – ir VIISP identifikuotiems, ir neidentifikuotiems naudotojams. |
|  | Paslaugoms, kurios gali būti teikiamos išorinių valstybės IS ir registrų, išoriniam naudotojui turi būti rekomenduojama (nukreipiama) naudotis išorine (nuotoline) paslauga, jei dokumento nereikia tvirtinti apostile ar legalizuoti. |
|  | Prašymai LR išduodamoms pažymoms / dokumentams, kuriuos reikia tvirtinti apostile ar legalizuoti URM, turi būti teikiami KPVS. |
|  | Turi būti integracija su mokėjimų moduliu (rodyti apmokėjimo būseną). |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga / vizito tipas; - prašymo data; - informacija apie sumokėtą konsulinį mokestį. |

## Dokumentų pareikalavimo būsimo proceso aprašymas

14 pav. Dokumentų pareikalavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

34 lentelė. Išsamus dokumentų pareikalavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Pareiškėjai: - LR piliečiai asmeniškai arba per atstovą Prašymų pateikimo būdai: - atvykus į KĮ; - registruotuoju paštu arba per kurjerį. II lygio vedlyje klientas turi pateikti: - Prašymą dėl dokumento pareikalavimo (sugeneruojamas pagal paruoštą šabloną); - specialios formos prašymą, jei tokį yra nustačiusi išduodanti institucija; - prašymą legalizuoti dokumentą ar tvirtinti apostile (jei tokios paslaugos pageidauja); - galiojantį asmens dokumentą (jei paštu / per kurjerį – notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintą kopiją); - atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jei per atstovą). |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2 | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. |
| 3. | Atsiunčia dokumentus paštu / per kurjerį | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. |
| 4. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS sistemoje vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 5. | Paimamas konsulinis mokestis | Vidinis naudotojas, pagal poreikį, patikslina dokumento atsiėmimo būdą. KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 6. | Prašymo registravimas sistemoje DVS | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją Registruoti prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus į DVS. |
| 7. | Prašymo perdavimas LR institucijai | Vidiniam naudotojui užregistravus prašymą (ir jo priedus) DVS, prašymas (ir jo priedai) iš DVS automatiškai išsiunčiami el. paštu į Vilniaus m. CMS. Kitoms institucijoms (Informatikos ir ryšių departamentui, archyvams, VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centras, Migracijos departamentui, teismams) prašymas iš DVS išsiunčiamas per e. pristatymas. Išimtis. Pažyma arba išrašas iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro: Informatikos ir ryšių departamento išduodama pažyma (su apostile ir (arba) daugiakalbe standartine forma) arba išrašas užsakomi per el. paslaugų portalą. |
| 8. | Dokumento gavimas iš LR institucijos | URM KOD gauna dokumentus. Dokumento tvirtinimas apostile ar legalizavimas aprašytas atskirai. |
| 9. | Dokumentų persiuntimas į KĮ | URM KOD persiunčia dokumentus į atitinkamą KĮ. |
| 10. | Dokumentų atsiėmimas arba išsiuntimas paštu / per kurjerį | Vidinis naudotojas KPVS prie paslaugų užsakymo pažymi, kad užsakymas yra įvykdytas. Klientas el. paštu informuojamas apie užsakymo įvykdymą, dokumentų atsiėmimą arba išsiuntimą paštu (jei pareikalautas dokumentas siunčiamas paštu). Asmeniui atvykus: Vidinis naudotojas KPVS pažymi, kad pareikalautas dokumentas įteiktas asmeniškai. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įvykdytu. Užsisakius paštu: Vidinis naudotojas iš KPVS adresų spausdinimo poskyrio spausdina adresų lipdukus / vokus, siunčia dokumentą, KPVS prie paslaugos užsakymo nurodo išsiuntimo datą ir (arba) sekimo (angl. tracking) numerį. |

## Užsienyje sudarytų CBA įtraukimo į apskaitą LR / vardo ir pavardės keitimo, CBA įrašų išrašų išdavimo, CBA registravimo būsimų procesų aprašymai ir jiems keliami funkciniai reikalavimai

## Užsienyje sudarytų CBA įtraukimo į apskaitą LR / vardo ir pavardės keitimo, CBA įrašų išrašų išdavimo, CBA registravimo procesams keliami funkciniai reikalavimai

35 lentelė. Užsienyje sudarytų CBA įtraukimo į apskaitą LR / vardo ir pavardės keitimo, CBA įrašų išrašų išdavimo, CBA registravimo funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | ## Paslaugai „Užsienyje sudarytų CBA įtraukimas į apskaitą / vardo ir pavardės keitimas“ sistemoje turi būti suformuojamas lydraštis KĮ blanke, prie kurio automatiškai prisegami: prašymas, kliento registracijos metu įkelti ir KĮ darbuotojo verifikuoti dokumentai, iš jų, vidiniam naudotojui pasirinkus „SUFORMUOTI DOKUMENTŲ PAKETĄ“ (mygtukas), suformuojamas PDF failas, kuris pasirašomas kvalifikuotu el. parašu ir per DVS išsiunčiamas Vilniaus m. CMS. Turi būti realizuota galimybė registruojantis paslaugai išorinėje KPVS svetainėje pasirinkti 1 ar kelias CBA apskaitos paslaugas pagal CBA tipus: gimimas, santuoka, santuokos nutraukimas, mirtis ar (ir) vardo / pavardės keitimas. Turi būti galimybė formuoti prašymą taip: GR / KPVS profilyje esantys LR piliečio duomenys automatiškai sukeliami į prašymo formą, pasirinktą iš Civilinės metrikacijos paslaugų prašymų katalogo, kitus duomenis (pvz., sutuoktinio / vaiko tėvo – užsieniečio) įrašo vidinis naudotojas. Prašymas spausdinamas – klientas jame pasirašo fiziniu parašu. Atliktų veiksmų (išsiųstų Vilniaus m. CMS prašymų pagal prašymo rūšį) statistika turi būti perduodama į KPVS statistikos modulį. Turi būti realizuotas automatinis informacijos apie atliktą veiksmą ir duomenų GR pasikeitimą perdavimas klientui jo profilyje nurodytu el. paštu. |
|  | II lygio vedlyje turi būti galimybė išsiaiškinti, kam užsakoma paslauga, – vedlys turi paprašyti išorinio naudotojo nurodyti, ar dėl paslaugos jis kreipiasi asmeniškai, ar registruoja kitą asmenį, ar atstovauja kitam asmeniui. Jei atstovauja kitam asmeniui, turi nurodyti atstovaujamojo (kliento) vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, el. paštą, vaiko gimimo apskaitos atveju – ir vaiko duomenis. |
|  | Turi būti galimybė atnaujinti informaciją apie asmens civilinę būklę per sąsają su MGVDIS. KĮ paslauga „Civilinės būklės aktų registravimas“ – turi būti realizuota galimybė vidiniam naudotojui gimimo, santuokos, mirties registravimą atlikti per KPVS sąsają su MGVDIS (LRGRIS posistemėje), joje išsaugoti duomenis apie įregistruotą CBA įrašą, iš jos atspausdinti CBA įrašą ir, jei asmuo prašo, tokio įrašo išrašą. |
|  | Paslaugoje „Civilinės būklės aktų įrašų išrašų išdavimas“ KPVS turi būti galimybė vidiniam naudotojui pažymėti (mygtukai), kokios rūšies išrašą išduos, per sąsają su MGVDIS toks išrašas sugeneruojamas ir atspausdinamas. Šiai paslaugai atlikti sistema turi sudaryti galimybę vidiniam naudotojui įvedus asmens kodą, gauti iš GR (ar MGVDIS) ne tik duomenis apie asmenį, bet ir apie visus jam LR sudarytus CBA įrašus. Sistemoje realizuota galimybė atspausdinti kliento adresą, jei pageidauja dokumentą (-us) gauti paštu. Sistemoje realizuota galimybė KĮ kreiptis į konkrečią civilinės metrikacijos įstaigą (el. paštu arba per sąsają su MGVDIS) dėl CBA įrašo duomenų įrašymo į GR. Duomenų išsaugojimas ir automatinis informacijos apie atliktą veiksmą perdavimas asmeniui el. paštu / per paskyrą. Duomenų apie prašymo priėmimą perdavimas į KPVS konsulinės registracijos modulį (duomenys perduodami automatiškai). |
|  | Kai KĮ įregistruoja civilinės būklės aktą MGVDIS, MGVDIS turi perduoti statistinę informaciją apie tai į KPVS (pagal įregistruoto akto rūšį), taip pat apie išduotus išrašus (pagal rūšį). |
|  | Paslauga gali būti teikiama ne tik atvykus į KĮ, bet ir paštu / per kurjerį (išskyrus CBA įtraukimą į apskaitą / vardo ir pavardės keitimą – ši paslauga paštu neteikiama), todėl sistema turi leisti išoriniam naudotojui registruojantis tokiai paslaugai pasirinkti: atvykus ar paštu. Pasirinkus paštu, sistema turi asmeniui pateikti pildyti atitinkamą prašymo formą ir informuoti, kokie dokumentai turi būti atsiųsti su prašymu. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga / vizito tipas; - prašymo data; - užregistruotas civilinės būklės aktas; - išduotas išrašas. |

## Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą LR / vardo ir pavardės keitimo būsimo proceso aprašymas

15 pav. CBA įtraukimo į apskaitą / vardo ir pavardės keitimo būsimo proceso schema

36 lentelė. Išsamus būsimo CBA įtraukimo į apskaitą / vardo ir pavardės keitimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Prašymas gali būti teikiamas per VIISP tiesiogiai MGVDIS. Tam tikrais atvejais KĮ taip pat priims per VIISP pateiktus prašymus. KĮ priima LR piliečių dokumentus dėl užsienyje įregistruotų CBA įtraukimo į apskaitą / vardo ir pavardės keitimo ir perduoda juos Vilniaus CMS, kuris šiuos CBA apskaito / priima sprendimus dėl asmenvardžių keitimo. Dėl CBA įtraukimo į apskaitą / vardo ir pavardės keitimo LR piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėje, į KĮ gali kreiptis tik tiesiogiai, t. y. atvykę (asmeniškai arba per atstovą). II lygio vedlyje: Išorinis naudotojas pasirenka vieną ar kelias CBA apskaitos paslaugas iš visų CBA tipų (gimimas, santuoka, santuokos nutraukimas, mirtis) bei vardo / pavardės keitimo, Pateikiami dokumentai: Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo apskaita: - vaiko tėvų ar vieno iš jų, LR piliečio, ar pilnamečio asmens prašymas; - galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą. Užsienyje sudarytos santuokos apskaita: - prašymas (pateikia vienas iš sutuoktinių – LR pilietis); - galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą. Užsienyje nutrauktos santuokos apskaita: - prašymas; - galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - įsiteisėjęs užsienio valstybės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo arba kitas užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos nutraukimą. Užsienio valstybėje įregistruotos LR piliečio ar užsieniečio, turėjusio ar turinčio gyvenamąją vietą LR, mirties apskaita: - suinteresuoto asmens prašymas; - mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas. Vardo ir (arba) pavardės keitimas: - prašymas (-ai) – 3 nustatytos formos: - prašymas, kai keičiamas (-i) 16 m. sulaukusio asmens asmenvardis (-iai); - prašymas, kai keičiamas (-i) jaunesnio kaip 16 m. nepilnamečio vaiko asmenvardis (-iai); - bendras prašymas – kai keičiamos tėvų / vieno iš jų ir kartu jų jaunesnio (-ių) kaip 16 metų nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) pavardės į bendrą pavardę. - galiojantis pareiškėjo, LR piliečio, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - dokumentai, priklausomai nuo asmenvardžio keitimo pagrindo. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Pasirenka vieną ar kelias CBA apskaitos paslaugas pagal CBA tipus (gimimas, santuoka, santuokos nutraukimas, mirtis) ir (arba) vardo / pavardės keitimo paslaugą. Pateikia (įkelia į KPVS) reikiamus dokumentus (skenuotas kopijas, kiekvienam dokumentui atskira vieta). Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS sistemoje vidinis naudotojas identifikuoja į KĮ atvykusį klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas profilis (vaiko gimimo apskaitos atveju – vaiko profilis), tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir ĮKNR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 3. | Verifikuojamos į KPVS įkeltos kopijos, tvirtinamos dokumentų kopijos | Skenuotas į KPVS įkeltas kopijas vidinis naudotojas sutikrina su pateiktais originalais ir, jei viskas teisinga, spaudžia mygtuką „ORIGINALAI PATEIKTI“. Į prašymo formą, pasirinktą iš Civilinės metrikacijos paslaugų prašymų katalogo, automatiškai sukeliami GR ir KPVS profilyje esantys LR piliečio duomenys, kitus duomenis (pvz., sutuoktinio / vaiko tėvo – užsieniečio) įrašo vidinis naudotojas. Prašymas spausdinamas (klientas jame pasirašo fiziniu parašu), skenuojamas ir įkeliamas į KPVS. |
| 4. | Paimamas konsulinis mokestis | KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 5. | Siunčiamo dokumentų paketo sukūrimas, pasirašymas ir registravimas DVS bei perdavimas | Suformuotas ir kvalifikuotu el. parašu KPVS pasirašytas dokumentų paketas (prašymo ir dokumentų kopijos) perduodamas Vilniaus m. CMS arba suformuojamas lydraštis, pasirinkus iš sąrašo: - GIMIMO APSKAITA, - SANTUOKOS APSKAITA, - IŠTUOKOS APSKAITA, - CBA PAKEITIMAS, PAPILDYMAS AR IŠTAISYMAS, - VARDO / PAVARDĖS KEITIMAS. Galima pažymėti kelis tipus, pvz., SANTUOKOS APSKAITA ir VARDO / PAVARDĖS KEITIMAS, kai santuokos liudijime nenurodyta po santuokos pasirinkta kito sutuoktinio pavardė. Prie lydraščio automatiškai prisegami kliento registracijos metu įkelti ir vidinio naudotojo verifikuoti dokumentai bei prašymas. Jei reikia, vidinis naudotojas prideda papildomus verifikuotus dokumentus. Suformuojamas dokumentų paketas (lydraštis, prašymo ir dokumentų kopijos), jis KPVS pasirašomas konsulinio pareigūno kvalifikuotu el. parašu ir per sąsają su DVS išsiunčiamas Vilniaus m. CMS. Šiame etape duomenys perduodami į KPVS Statistinės analitinės informacijos posistemį. |
| 6. | Vilniaus m. CMS patvirtinimas, kad dokumentai gauti ir užregistruoti | Vilniaus m. CMS pranešimas apie gautą ir užregistruotą dokumentų paketą automatiškai gaunamas į KPVS ir paslaugos užsakyme pažymima, kad Vilniaus m. CMS dokumentus gavo bei užregistravo. |
| 7. | Informavimas apie pasikeitusius duomenis GR | GR pasikeitus duomenims ar jiems atsiradus (po vaiko gimimo apskaitymo), iš GR į KPVS automatiškai gaunamas pranešimas, ir tai pažymima paslaugos užsakyme. Apie duomenų pasikeitimą GR, KPVS automatiškai išsiunčia pranešimą klientui. |

## CBA įrašų išrašų išdavimo būsimo proceso aprašymas

16 pav. CBA išrašų išdavimo būsimo proceso schema

37 lentelė. Išsamus būsimo CBA išrašų išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Dėl šios paslaugos gali kreiptis tik LR piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėje. Jie privalo turėti galiojantį asmens dokumentą. Paslauga KPVS gali būti užsakoma šiais būdais: - elektroniniu būdu (klientas identifikuojasi per VIISP); - atvykus į KĮ (su vizito registracija arba be vizito registracijos); - paštu (su registracija). I lygio vedlyje, prieš pasirenkant šią paslaugą, klientui užduodami klausimai, siekiant išsiaiškinti, kokios įstaigos išduoto CBA išrašo jis pageidauja: KĮ ar Vilniaus CMS. Jei pageidauja Vilniaus CMS išduoti CBA išrašo, klientas nukreipiamas rinktis paslaugą DOKUMENTŲ PAREIKALAVIMAS. II lygio vedlyje pateikiami dokumentai: - prašymas (pagal parengtą šabloną iš KPVS prašymų šablonų bibliotekos katalogo); - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Išorinėje KPVS svetainėje klientas pasirenka CBA įrašo tipą (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, CBA įrašo keitimo) ir jo išrašo rūšį (lietuviškas, lietuviškas ir kartu jo daugiakalbė standartinė forma, išrašas pagal 1978 m. Vienos konvenciją), prisega dokumentą (pvz., seno tipo CBA dokumentą), apmoka konsulinį mokestį ir pašto išlaidas, nurodo pašto adresą, kuriuo KĮ turi atsiųsti išduotą dokumentą. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. |
| 3. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. |
| 4 | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 5. | Paimamas konsulinis mokestis | KPVS vidinis naudotojas prireikus patikslina dokumento atsiėmimo būdą. KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 6. | Pateikiama informacija iš MGVDIS (LRGRIS) | KPVS vidinis naudotojas pasirenka funkciją importuoti prašymą pateikusio asmens civilinės būklės aktų įrašų duomenis, kurie registruoti MGVDIS (LRGRIS) sistemoje. Informacija pateikiama KPVS / MGVDIS sistemos skirtuke. |
| 7. | Pasirenkamas civilinės būklės akto įrašas, spausdinamas išrašas | Patikrinama, ar prie asmens duomenų yra civilinės būklės akto įrašas, kurio išrašas bus spausdinamas. Jei CBA įrašas yra, vidinis naudotojas KPVS priemonėmis atspausdina reikiamą CBA išrašą arba toks išrašas atspausdinamas per sąsają su MGVDIS (LRGRIS). |
| 8. | Kreiptis į CMĮ dėl CBA įrašo duomenų perdavimo GR | Jeigu prie asmens duomenų nėra reikalingo civilinės būklės akto įrašo duomenų, KĮ el. paštu kreipiasi į civilinės metrikacijos įstaigą, kurioje sudarytas civilinės būklės akto įrašas, prašydama papildyti GR duomenis ir informuoti KĮ apie tai, kada GR duomenys bus papildyti. Atsiradus CBA įrašui GR, vidinis naudotojas atlieka 7 punkte išvardytus veiksmus. |
| 9. | Išrašo atsiėmimas arba išsiuntimas paštu | Jei paslauga neatliekama, vidinis naudotojas paslaugos užsakyme pažymi, kad paslauga neatlikta, nurodo priežastį, paslaugos užsakymo būsena tampa NEVYKDOMA. KPVS išsiunčia klientui informacinį pranešimą. Asmeniui atvykus: Vidinis naudotojas KPVS pažymi, kad dokumentas įteiktas KĮ. Paslaugos užsakymas KPVS pažymimas įvykdytu. Užsisakius paštu: Vidinis naudotojas iš KPVS atspausdina adresų lipduką / voką, dokumentas asmeniui išsiunčiamas paštu, KPVS prie paslaugos užsakymo nurodoma išsiuntimo data ir (arba) sekimo (angl. tracking) numeris, o paslaugos užsakymas pažymimas kaip įvykdytas. |

## CBA registravimo būsimo proceso aprašymas

17 pav. Civilinės būklės aktų registravimo būsimo proceso schema

38 lentelė. Išsamus Civilinės būklės aktų registravimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | - KĮ registruoja LR piliečių, kurių gyvenamoji vieta, GR duomenimis, yra užsienio valstybėje arba kurie, vadovaujantis LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą, vaikų gimimą, santuoką ir užsienio valstybėse mirusių LR piliečių mirtį. - CBA registruojami, sudarant civilinės būklės akto įrašą. - CBA įrašo duomenys pateikiami GR. KĮ nustatytos formos prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat tiesiogiai, t. y. atvykus, ir tik asmeniškai (per atstovą – ne). Santuoka registruojama toje KĮ, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš norinčių susituokti LR piliečių gyvenamoji vieta. Prašymas įregistruoti santuoką gali būti užpildytas ir pasirašytas abiejų asmenų arba gali būti priimti du atskiri prašymai, užpildyti ir pasirašyti norinčių susituokti asmenų. Paskirtus santuokos registravimo datą, laiką ir vietą prašyme įregistruoti santuoką įrašo konsulinės įstaigos atstovas. Dėl santuokos registravimo datos, laiko ir vietos, esant reikalui, papildomai telefonu ar elektroninio ryšio priemonėmis susitariama su norinčiais susituokti asmenimis. - Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu arba per kurjerį, norintys susituokti asmenys turi būti atskirai informuojami apie paskirtus santuokos registravimo datą, laiką ir vietą. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant ketinantiems susituokti ir dviem liudytojams. - Esant svarbioms priežastims (pvz., nėštumas, sunki liga, išvykimas į diplomatinę tarnybą), santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys KĮ turi pateikti dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį. - KĮ, priimdama prašymą įregistruoti santuoką, privalo norinčius susituokti asmenis supažindinti su LR civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytomis santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu / per kurjerį, norintys susituokti asmenys privalo savarankiškai susipažinti su šia informacija. KĮ turi teisę registruoti vaiko, kurio abu tėvai ar vienas iš jų yra užsienio valstybėje gyvenantys LR piliečiai, gimimą, gavusios vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimą / prašymą (KĮ pateikiamas tiesiogiai, t. y. atvykus (asmeniškai ar per atstovą), registruotu paštu ar per kurjerį) ir vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą. KĮ turi teisę registruoti užsienio valstybėje mirusio LR piliečio mirtį, jeigu jo mirtis nėra įregistruota užsienio valstybės institucijose. Mirtis registruojama KĮ, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta. Prašymas įregistruoti mirtį KĮ gali būti pateikiamas tiesiogiai, t. y. atvykus (asmeniškai arba per atstovą), registruotu paštu ar per kurjerį. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas (mirties registravimo atveju – suinteresuotas asmuo) asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. |
| 3. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), prašymas registruojamas DVS, klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. |
| 4. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir ĮKNR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 5. | Tikrinama, ar deklaruotas išvykimas iš LR | Jei, GR duomenimis, klientas (santuokos atveju – klientai) deklaravęs (-ę) išvykimą iš LR, prašymas įregistruoti CBA (vaiko gimimą ar santuoką) priimamas. Jei klientas išvykimo iš LR nedeklaravęs, bet sutinka deklaruoti, atlikus šios lentelės 6 punkte nurodytus veiksmus, priimamas prašymas įregistruoti CBA (vaiko gimimą ar santuoką). Jei klientas išvykimo iš LR nedeklaravęs ir atsisako deklaruoti, prašymas ir dokumentai nepriimami. |
| 6. | Pateikiama išvykimo iš LR deklaracija | Vidinis naudotojas per KPVS sąsają su MGVDIS inicijuoja išvykimo iš LR procesą, kuris išsamiai aprašytas atskirai (7.3.6.2 skyriaus 9–11 punktuose). |
| 7. | Paimamas konsulinis mokestis | Imamas tik už santuokos įregistravimą, gimimo ir mirties įregistravimas – nemokamos paslaugos. KPVS patikrina santuokos įregistravimo apmokėjimo būseną. Jei paslauga neapmokėta, inicijuojamas jos apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 8. | CBA registravimas MGVDIS (LRGRIS) | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją [Registruoti civilinės būklės aktą] ir per sąsają toliau dirba MGVDIS (LRGRIS) aplinkoje (pildo santuokų kalendorių, registruoja CBA, spausdina jo įrašą ir kt.). MGVDIS vidiniam naudotojui patvirtinus CBA įrašą, iš MGVDIS į KPVS automatiškai gaunamas pranešimas, ir paslaugos užsakyme pažymima apie jos įvykdymą. Duomenys apie įregistruotą CBA perduodami į KPVS Statistinės analitinės informacijos posistemį. |
| 9. | Išduodamas išrašas | Atspausdinamas išsaugotas iš MGVDIS atitinkamai gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašo išrašas, jei klientas (mirties atveju – teisę išrašą gauti turintis asmuo) jo pageidavo. LR piliečio prašymu gali būti išduodamas MGVDIS suformuotas: gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijantis išrašas arba gimimo (forma A), santuokos sudarymo (forma B) ar mirties (forma C) išrašas pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją. Kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu gali būti išduodama taip pat MGVDIS suformuota daugiakalbė standartinė forma (galiojanti ES valstybėse narėse) pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191. Išsamus išrašo išdavimo procesas aprašytas atskirai. |
| 10. | CBA įrašo siuntimas diplomatiniu paštu Vilniaus CMS | KĮ sudaryti CBA įrašai artimiausiu diplomatiniu paštu persiunčiami saugoti Vilniaus m. CMS (KPVS sugeneruojamas / pasirenkamas iš šablonų sąrašo lydraštis ant KĮ blanko). |

## Konsulinės pagalbos būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Konsulinės pagalbos procesui keliami funkciniai reikalavimai

39 lentelė. Konsulinės pagalbos proceso funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti galimybė el. paštu gautą pagalbos prašymą įkelti į KPVS persiunčiant el. laišką į tam numatytą (apdorojimo) pašto dėžutę. |
|  | Gavus laišką į apdorojimo pašto dėžutę, turi būti automatiškai sukuriamas pagalbos paslaugos užsakymas su „prisegtu“ el. laišku. |
|  | Pagalbos paslaugos užsakymo priedai turi būti registruojami DVS automatiškai arba kitu su PO suderintu būdu. |
|  | Turi būti galimybė priskirti pagalbos paslaugos užsakymo tipą (nukentėjęs, miręs, sulaikytas / suimtas, kalintis, kiti) ir prioritetą (1 – nukentėjęs, 2 – miręs, 3 – sulaikytas / suimtas, 4 – kalintis, 5 – kiti). |
|  | KPVS turi būti galimybė parengti Informacinį pranešimą Policijos departamentui prie VRM (PD) naudojant KPVS patalpintą Informacinio pranešimo formą. |
|  | Rašant Informacinį pranešimą PD turi būti galimybė šalia teksto įvedimo formos matyti langą su šaltinio pranešimu ir susijusiais priedais. |
|  | Paruoštas Informacinis pranešimas PD turi būti automatiškai užregistruojamas DVS arba registruojamas kitu su PO suderintu būdu. |
|  | Užregistruotas Informacinis pranešimas PD turi būti išsiunčiamas el. paštu iš DVS, siuntimą inicijuojant iš KPVS. Informacinis pranešimas gali būti siunčiamas ir per sąsają su ePolicija. |
|  | Dirbant su pagalbos užsakymu, siunčiant raštą institucijoms, turi būti galimybė susikurti ir išsaugoti bei naudoti pakartotinai KĮ raštų šablonus šalies vietos kalba bei lietuvių kalba. |
|  | Užpildžius šabloną jis turi būti išsaugomas ir užregistruojamas DVS. |
|  | Paruoštas raštas turi būti išsiunčiamas el. paštu iš DVS, siuntimą inicijuojant iš KPVS. |
|  | Pagal gautą informaciją atlikus asmens identifikaciją per KPVS sąsają su GRturi būti sukuriamas kliento profilis, susietas su konkrečiu pagalbos prašymu. |
|  | Asmeniui atvykus į KĮ (prekybos žmonėmis auka) turi būti galimybė užfiksuoti prašymo detales užpildant el. formas (pagal tam numatytus šablonus). |
|  | Užpildžius prašymo formas asmuo turi pasirašyti tam skirtoje planšetėje. |
|  | Užpildžius prašymo formas KĮ darbuotojas turi pasirašyti el. parašu. |
|  | Užpildytos ir pasirašytos formos registruojamos ir įkeliamos į DVS. |
|  | Užpildžius formas, inicijuojamas KĮ vadovo (arba konsulinio pareigūno, jei jis Ambasadoriaus įsakymu yra įgaliotas priimti sprendimus dėl materialinės pagalbos suteikimo galimai prekybos žmonėmis aukai) sprendimas pagalbai pagal numatytą šabloną. |
|  | Užpildytą sprendimą įgaliotas KĮ darbuotojas turi pasirašyti el. parašu. |
|  | Užpildytas sprendimas registruojamas ir įkeliamas į DVS. |
|  | Turi būti galimybė įkelti paslaugų ar prekių pirkimų dokumentų ir kitų su pagalbos teikimu susijusių dokumentų kopijas. |
|  | Turi būti galimybė parengti raštą ir prie jo prisegti su pagalbos teikimo atveju susijusių dokumentų kopijas aDoc formatu. |
|  | Suformuotas raštas turi būti registruojamas ir įkeliamas į DVS. |
|  | Užregistruotas ir įkeltas į DVS raštas išsiunčiamas iš meniu pasirenkamiems URM adresatams, inicijuojant siuntimą iš KPVS. |
|  | Grąžintinai valstybės materialinei pagalbai suteikti reikalavimai bus identiški 13–23, skirsis formų turinys. |
|  | Turi būti galimybė stebėti grąžintinos valstybės materialinės pagalbos apmokėjimo (kada asmuo ją grąžina) būklę. |
|  | Turi būti galimybė apmokėti grąžintiną pagalbą prisijungus į KPVS. |
|  | Sistema turi generuoti URM raštą asmeniui / skolininkui dėl priminimo grąžinti jam suteiktą valstybės materialinę pagalbą URM ir jį užregistruoti DVS ir, jei žinomas asmens el. paštas, išsiųsti šį raštą asmeniui el. paštu. |
|  | Suėjus terminui (po x dienų po URM rašto išsiuntimo asmeniui apie priminimą grąžinti lėšas URM) ir, jei lėšos negrąžintos, turi būti suformuojamas UR ministro įsakymas dėl išieškojimo bei URM raštas antstoliams (iš turimų šablonų bibliotekos), kurie užregistruojami DVS ir išsiunčiami antstoliams. |
|  | Visi pagalbos prašymų metu ruošiami dokumentai turi turėti galimybę būti atspausdinti. |
|  | Leidimai palaikams pervežti. Sistema turi generuoti Leidimo parvežti palaikus šabloną ant KĮ blanko (lietuvių ir kt. kalba), suteikti jam numerį. |
|  | Užsakant konsulinę pagalbą žmonių grupėms (laivas, keliautojų grupė) turi būti galimybė užsakymą valdyti kaip atvejį ir susieti su grupės atstovu (vadovu). |
|  | Peržiūrint pagalbos prašymo atvejį informacija turi būti atvaizduota laiko linijoje, aiškiai parodant, kokie veiksmai ir kada buvo atlikti. |
|  | Tais atvejais, kai paslaugai registruojasi ne LR pilietis, turi būti galimybė sukurti asmens bylą (angl. profile) reikalingą informaciją suvedant rankomis. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga / vizito tipas; - prašymo data. |

## Konsulinės pagalbos būsimo proceso aprašymas

18 pav. Konsulinės pagalbos būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

40 lentelė. Konsulinės pagalbos būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | Asmuo atvyko pagalbos į KĮ |  |
| 2. | Asmuo pagalbos kreipėsi el. paštu | KPVS automatiškai sukuria paslaugos užsakymą ir prideda gautą el. laišką kaip dokumentą prie užsakymo. |
| 3. | Pokalbis su KĮ darbuotoju | Vidinis naudotojas išklauso / užduoda papildomus klausimus atvykusiam klientui. |
| 4. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir ĮKNR. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. Papildomai patikra gali būti atliekama ir kituose prieinamuose registruose. KPVS patikrinto užsakymo priedus automatiškai užregistruoja DVS. |
| 5. | Ar prekyba žmonėmis? | Sprendžiama, ar yra pagrindo manyti, kad susiduriama su prekybos žmonėmis atveju. Jei yra pagrindas, KPVS užsakyme pažymimas požymis [Prekyba žmonėmis] ir užpildoma lentelė „Prekybos žmonėmis aukos nustatymo lentelė“. |
| 6. | Prašymas suteikti MP | Asmuo užpildo laisvos formos materialinės pagalbos prašymą (prekybos žmonėmis auka). Pasirašytas laisvos formos prašymas nuskenuojamas ir įkeliamas į KPVS prie nagrinėjamo užsakymo. |
| 7. | Informuoti Lietuvos policiją ir URM KOD | Vidinis naudotojas pasirenka funkciją formuoti pranešimą PD. Pagal sistemoje registruotą šabloną suformuojamas dokumentas, kurį vidinis naudotojas papildo. Prie dokumento automatiškai pridedama „Prekybos žmonėmis aukos nustatymo“ lentelė su užpildytais duomenimis. Patvirtinus dokumentą, KPVS dokumentą registruoja į DVS, iš kurio pranešimas išsiunčiamas Policijos departamentui el. paštu pd.budetojai@policija.lt bei Konsuliniam departamentui el. paštu pranesimas@urm.lt. Informacinis pranešimas gali būti siunčiamas ir per sąsają su ePolicija. |
| 8. | Sprendimas suteikti MP | Sprendimą priima KĮ vadovas. KPVS vidinis naudotojas pagal pasirinktą šabloną suformuoja sprendimo dokumentą. Vidinis naudotojas, kuris atsakingas už sprendimo priėmimą, patvirtina dokumentą kvalifikuotu el. parašu ir dokumentas automatiškai užregistruojamas DVS. |
| 9. | Pagalbos teikimas | KĮ lėšomis nuperkamos būtinos grįžti į LR paslaugos ir priemonės. Vidinis naudotojas paslaugų ir (arba) prekių įsigijimo dokumentus prideda prie pagalbos užsakymo KPVS. |
| 10. | Dokumentų siuntimas URM | Vidinis naudotojas, įsigijus visas reikalingas priemones ir paslaugas, suformuoja lydraštį pagal pasirinktą šabloną ir jį registruoja į DVS, kuris inicijuoja visų susijusių dokumentų ir prašymų persiuntimą į FD ir KOD. |
| 11. | KĮ lėšų kompensavimas iš FD |  |
| 12. | Pagalba susisiekti su artimaisiais | Padedama susisiekti su artimaisiais (telefonu, el. paštu arba prašant Policijos departamento pagalbos). Jei reikia, registruose surandami artimųjų duomenys, o jų kontaktus pateikti paprašomas Policijos departamentas. Vidinis naudotojas KPVS užfiksuoja artimųjų kontaktinę informaciją. |
| 13. | Ar gali padėti artimieji? | Ar artimieji gali / nori pagelbėti? Jei artimieji gali suteikti pagalbą, KPVS pagalbos užsakymui pakeičiama būseną į [Uždarytas] ir nurodoma, kad pagalbą suteiks artimieji. |
| 14. | Prašymas suteikti VMP | Tuo atveju, jei artimieji nepadeda, vidinis naudotojas KPVS suformuoja prašymą suteikti valstybės materialinę pagalbą (pagal pasirinktą šabloną). Asmuo prašymą pasirašo el. priemonėmis, pasirašytas dokumentas automatiškai įkeliamas į KPVS, o vidiniam naudotojui jį patvirtinus – užregistruojamas į DVS. |
| 15. | Sutikimas gražinti VMP | Vidinis naudotojas KPVS suformuoja prašymą sutikimą grąžinti valstybės materialinę pagalbą (pagal pasirinktą šabloną). Asmuo prašymą pasirašo el. priemonėmis, pasirašytas dokumentas automatiškai įkeliamas į KPVS, o vidiniam naudotojui jį patvirtinus – užregistruojamas į DVS. |
| 16. | Sprendimas suteikti VMP | Sprendimą dėl VMP skyrimo priima KĮ vadovas arba konsulas, jei KĮ vadovas savo įsakymu yra tai pavedęs daryti konsului. KPVS vidinis naudotojas pagal pasirinktą šabloną suformuoja sprendimo dokumentą. Vidinis naudotojas, kuris atsakingas už sprendimo priėmimą, patvirtina dokumentą kvalifikuotu el. parašu ir dokumentas automatiškai užregistruojamas DVS. Pagalbos užsakymui nurodomas terminas, iki kurio turi būti grąžinta suteikta pagalba. |
| 16. | Pagalbos teikimas | Suteikiama visa reikalinga pagalba (nuperkamos paslaugos ir priemonės). Vidinis naudotojas paslaugų ir (arba) prekių įsigijimo dokumentus prideda prie pagalbos užsakymo KPVS. |
| 18. | Dokumentų siuntimas URM | Vidinis naudotojas, įsigijus visas reikalingas priemones ir paslaugas, suformuoja lydraštį, pagal pasirinktą šabloną, ir jį registruoja į DVS, kuris inicijuoja visų susijusių dokumentų ir prašymų persiuntimą į FD ir KOD. |
| 19. | KĮ lėšų kompensavimas iš FD |  |
| 20. | Paskolintų lėšų grąžinimo stebėsena | KOD atsakingas darbuotojas tikrina, ar suėjus terminui buvo grąžintos valstybės materialinei pagalbai suteiktos ir panaudotos lėšos. Jei lėšos nebuvo grąžintos – KPVS pagal pasirinktą šabloną asmeniui suformuojamas priminimas (dokumentas) grąžinti pinigus, dokumentas užregistruojamas DVS ir iš jo inicijuojamas el. laiško išsiuntimas (jei nurodytas el. pašto adresas). Jei pinigų nepavyko susigrąžinti, KPVS pagal pasirinktą šabloną suformuojamas LR Užsienio ministro įsakymas dėl išieškojimo ir suformuojamas URM raštas antstoliams (taip pat pagal pasirinktą šabloną). Dokumentai pasirašomi el. priemonėmis ir KPVS užregistruojami į DVS, iš kurio inicijuojamas išsiuntimas antstoliams. |

## Konsulinės pagalbos piliečio mirties atveju būsimo proceso aprašymas

19 pav. Konsulinės pagalbos piliečio mirties atveju būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

41 lentelė. Konsulinės pagalbos piliečio mirties atveju būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | Informacijos gavimas apie LR piliečio mirtį | Jei informacija buvo gauta KĮ el. paštu, KPVS automatiškai sukuria paslaugos užsakymą ir prideda gautą el. laišką kaip dokumentą prie užsakymo. Informacijos šaltiniai: - kompetentingų vietos institucijų pranešimai arba notos; - LR garbės konsulų pranešimai; - žiniasklaidos pranešimai; - trečiųjų asmenų ar artimųjų pranešimai; - asmens artimųjų kreipimasis. Jei užsakymas buvo gautas el. paštu, vidinis naudotojas pagal pateiktą informaciją patikslina užsakymo tipą ir prioritetą, pagal nurodytus mirusio asmens duomenis sukuriamas kliento profilis su specialiu požymiu (miręs). KPVS automatiškai pagal asmens duomenis iš GR importuoja informaciją apie asmenį. Jei asmuo nėra randamas, pateikiamas klaidos pranešimas. Patikra GR gali būti inicijuojama ir vidinio naudotojo. Papildomai patikra gali būti atliekama ir kituose prieinamuose registruose. KPVS užfiksuojami visi nustatyti mirusio asmens artimieji. |
| 2. | Informacijos siuntimas artimiesiems (tik esant tam tikroms aplinkybėms, nes paprastai artimuosius LR informuoja PD, gavęs informacinį pranešimą iš KĮ) | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka informacinio pranešimo artimiesiems formavimo funkciją. KPVS pagal šabloną ir įvestą į sistemą informaciją suformuoja informacinį pranešimą bei suteikia jam registracijos numerį. Vidinis naudotojas pagal poreikį gali patikslinti informacinį pranešimą. Vidinis naudotojas patvirtina dokumentą kvalifikuotu el. parašu ir dokumentas automatiškai užregistruojamas DVS, iš kurio inicijuojamas pranešimo išsiuntimas gavėjui (-ams). |
| 3. | Informacijos siuntimas Policijai ir KOD | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka informacinio pranešimo policijai / URM KOD formavimo funkciją. KPVS pagal šabloną ir įvestą į sistemą informaciją suformuoja informacinį pranešimą bei suteikia jam registracijos numerį. Vidinis naudotojas pagal poreikį gali patikslinti informacinį pranešimą. Vidinis naudotojas (konsulinis pareigūnas) patvirtina dokumentą kvalifikuotu el. parašu ir dokumentas automatiškai užregistruojamas DVS, iš kurio pranešimas išsiunčiamas Policijos departamentui el. paštu pd.budetojai@policija.lt bei Konsuliniam departamentui el. paštu pranesimas@urm.lt. Informacinis pranešimas gali būti siunčiamas ir per sąsają su ePolicija. |
| 4. | Surinkti susijusią informaciją | Vidinis naudotojas į KPVS įveda papildomą informaciją: - mirties priežastį, jei nėra kitų būdų gauti tokią informaciją pagal buvimo valstybėje galiojančius įstatymus; - mirties aplinkybes; - asmens tapatybę; - palaikų laikymo vietą; - asmeninius daiktus; - informaciją apie teisėsaugos atliekamą tyrimą; - palaikų atsiėmimo terminus. Pagal poreikį vidinis naudotojas prie konsulinės pagalbos piliečio mirties atveju užsakymo prisega papildomus dokumentus. |
| 5. | Ar palaikai bus gabenami į LR? | Artimieji turi nuspręsti ir pateikti informaciją KĮ, ar gabens palaikus į LR. Vidinis naudotojas KPVS pažymi artimųjų, jei tokių yra, sprendimą dėl palaikų gabenimo į LR. |
| 6. | Asmens laidojimas buvimo šalyje | Vidinis naudotojas, jei mirusiojo artimieji sutinka, kad miręs giminaitis būtų laidojamas buvimo šalyje, KPVS pažymi sprendimą laidoti buvimo šalyje. KPVS automatiškai pagal numatytą šabloną sugeneruoja kreipimąsi į atsakingas buvimo šalies institucijas. Vidinis naudotojas pagal poreikį gali patikslinti suformuotą pranešimą. Vidinis naudotojas (konsulinis pareigūnas) patvirtina dokumentą kvalifikuotu el. parašu ir dokumentas automatiškai užregistruojamas DVS, iš kurio inicijuojamas pranešimo išsiuntimas nurodytais el. pašto arba buveinės adresais. |
| 7. | Informacijos apie asmens laidojimo vietą buvimo šalyje surinkimas | Vidinis naudotojas turimą informaciją apie asmens laidojimo vietą užsienio valstybėje (kapinės, kapo Nr. ar kt.) įveda į KPVS užsakymą. Pagal poreikį vidinis naudotojas KPVS pasirenka informacinio pranešimo apie laidojimo vietą (pagal parengtą šabloną) formavimo funkciją. Vidinis naudotojas pagal poreikį gali patikslinti suformuotą pranešimą. Vidinis naudotojas (konsulinis pareigūnas) patvirtina dokumentą kvalifikuotu el. parašu ir dokumentas automatiškai užregistruojamas DVS, iš kurio inicijuojamas pranešimo išsiuntimas nurodytais el. pašto arba buveinės adresais. |
| 7. | Kreiptis dėl mirties liudijimo išdavimo buvimo šalyje | Pagal poreikį vidinis naudotojas KPVS pasirenka kreipimosi dėl mirties liudijimo išdavimo (pagal parengtą šabloną) formavimo funkciją. Vidinis naudotojas pagal poreikį gali patikslinti suformuotą pranešimą. Vidinis naudotojas (konsulinis pareigūnas) patvirtina dokumentą kvalifikuotu el. parašu ir dokumentas automatiškai užregistruojamas DVS, iš kurio inicijuojamas pranešimo išsiuntimas nurodytais el. pašto arba buveinės adresais. |
| 8. | Perduoti mirties liudijimą į Vilniaus CMS | Tuo atveju, jei KĮ iš užsienio valstybės kompetentingos institucijos gauna šioje valstybėje įregistruotą LR piliečio mirties faktą patvirtinantį dokumentą, vidinis naudotojas jį užregistruoja į KPVS per sąsają su DVS. KPVS suformuoja lydraštį (iš KPVS šablonų bibliotekos), prie kurio automatiškai pridedamas mirties faktą patvirtinantis dokumentas ir per sąsają su DVS išsiunčiama informacija į Vilniaus m. CMS. |
| 10. | Konsulinės įstaigos leidimas žmogaus palaikus parvežti į LR (kai palaikai gabenami karste) | KĮ gauna prašymą išduoti leidimą žmogaus palaikus parvežti į LR ir prie jo pridedamus dokumentus. Prašymas teikiamas asmeniškai atvykus į KĮ, paštu ar el. paštu. Prašymą gali teikti mirusiojo artimieji, laidojimo bendrovės atstovas. Prašymas išduoti leidimą žmogaus palaikus parvežti į LR su priedais įkeliamas į KPVS ir automatiškai registruojamas DVS. Vidinis naudotojas sukuria / redaguoja kliento profilį ir jame pasirenkamas paslaugos užsakymas [Leidimo parvežti žmogaus palaikus į LR išdavimas]. |
| 11. | Sprendimo išduoti leidimą žmogaus palaikus parvežti į LR priėmimas | KPVS turi būti fiksuojamas Sprendimas dėl leidimo žmogaus palaikus parvežti į LR išdavimo (išduoti arba neišduoti). Sprendimas priimamas tą pačią darbo dieną, jeigu prašymas ir dokumentai konsulinėje įstaigoje buvo gauti iki 12 val., arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu prašymas ir dokumentai konsulinėje įstaigoje buvo gauti po 12 val. Priėmęs teigiamą sprendimą, vidinis naudotojas pasirenka leidimo žmogaus palaikus parvežti į LR (pagal parengtą šabloną) formavimo funkciją. Sistema turi leisti tokį leidimą formuoti keliomis kalbomis (lietuvių ir (arba) kita kalba). Vidinis naudotojas pagal poreikį gali patikslinti suformuoto Leidimo tekstą. Vidinis naudotojas (konsulinis pareigūnas) patvirtina dokumentą kvalifikuotu el. parašu ir dokumentas automatiškai užregistruojamas DVS, pagal poreikį iš jo inicijuojamas pranešimo išsiuntimas el. pašto ar buveinės adresais. Popierine forma išduotas (atspausdintas) leidimas pasirašomas fiziniu konsulinio pareigūno parašu ir įkeliamas į KPVS, pagal poreikį iš KPVS inicijuojamas jo išsiuntimas pareiškėjo nurodytu el. paštu. Už leidimo išdavimą konsulinis mokestis neimamas. |

## Konsulinių pažymų išdavimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Konsulinių pažymų išdavimo procesui keliami funkciniai reikalavimai

42 lentelė. Konsulinių pažymų išdavimo funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Užsakant paslaugą paštu, pateikus notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintą asmens dokumento kopiją, išorinis naudotojas traktuojamas kaip autentifikuotas. (Konsulinė pažyma, civilinės būklės akto įrašo išrašas, kiti.) |
|  | Užsakant paslaugą el. būdu (autentifikuojantis per VIISP) klientui bus galimybė pasirinkti tik konkrečias konsulinių pažymų rūšis. |
|  | Užsakant paslaugą neautentifikuotam naudotojui el. būdu, turi būti galimybė pateikti papildomą identifikavimo dokumentą paštu (notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintą asmens dokumento kopiją). KĮ gavus patikimą identifikavimo dokumentą, klientas traktuojamas kaip autentifikuotas, nepakeliant jo paskyros lygio. (Konsulinė pažyma, civilinės būklės akto įrašo išrašas, kiti (dokumentų pareikalavimas).) |
|  | Visos KPVS generuojamos konsulinės pažymos turi turėti procedūros vykdymo metu automatiškai sugeneruojamą QR kodą, kuris leistų verifikuoti pažymos tikrumą / galiojimą ar pan. |
|  | Turi būti kaupiama statistinė informacija: - konsulinės pažymos rūšis; - konsulinės pažymos registravimo duomenys (numeris); - išdavimo data; - išdavusi KĮ; - įteikimo būdas (el. būdu, įteikta asmeniui, išsiųsta paštu); - informacija apie sumokėtą konsulinį mokestį. |
|  | Turi būti galimybė konsulinę pažymą išduoti viena arba dviem kalbomis (kalbą (-as) nustato pati KĮ). |
|  | Informacija konsulinei pažymai turi būti paimama automatiškai iš registrų (GR, LR kelių transporto priemonių vairuotojų registro, LR kelių transporto priemonių registro, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro). |
|  | Išduodant konsulines pažymas sistema automatiškai turi suteikti naują pažymos numerį ir jį užfiksuoti konsulinių pažymų registre, kuris formuojamas KPVS. Registro grafos: - pažymos numeris (kiekvienų kalendorinių metų pradžioje konsulinių pažymų numeracija turi prasidėti iš naujo); - išdavimo data; - pareiškėjo vardas, pavardė ir asmens kodas; - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo numeris (pildomas automatiškai, jei asmuo identifikuojamas el. būdu); - konsulinės pažymos rūšis; - įteikimo / išsiuntimo asmeniui data. |
|  | Formuojant konsulinę pažymą apie šeiminę padėtį, sistema turi automatiškai paimti duomenis iš GR. |
|  | Konsulinėms pažymoms apie šeiminę padėtį, kurioms reikalingas papildomas CMS patvirtinimas, kad santuokai sudaryti kliūčių nėra, sistema turi automatiškai KĮ blanke sukurti raštą, adresuotą Vilniaus CMS, jį įkelti į DVS, užregistruoti ir inicijuoti išsiuntimą nurodytu Vilniaus CMS el. pašto adresu per DVS arba per sąsają. |
|  | Konsulinėms pažymoms apie pilietybę sistema turi automatiškai KĮ blanke sukurti raštą, adresuotą Migracijos departamentui, jį įkelti į DVS, užregistruoti ir inicijuoti išsiuntimą nurodytu Migracijos departamento el. pašto adresu per DVS arba per sąsają. |
|  | Formuojant konsulinę pažymą dėl prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ar prarasto vairuotojo pažymėjimo sistema turi automatiškai paimti duomenis iš LR kelių transporto priemonių registro ar LR kelių transporto priemonių vairuotojų registro ir pagal atitinkamos šalies šabloną suformuoti KĮ blanke konsulinės pažymos ruošinį, kurį konsulinis darbuotojas gali redaguoti. |
|  | Visos konsulinės pažymos turi būti formuojamos KĮ blanke pagal iš anksto suformuotą šabloną, kuris būtų priderintas kiekvienai KĮ (redaguoja KĮ). |
|  | Formuojant konsulinę pažymą apie teistumą, sistema turi automatiškai paimti informaciją iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pagal pateiktą asmens kodą (užsieniečių, kurie neturi asmens kodo LR, atveju – KĮ blanke sugeneruoti raštą IRD, leisti prisegti nuskenuotus dokumentus – prašymą, asmens dokumento kopiją, užregistruoti raštą DVS ir su priedais persiųsti IRD per DVS) arba per sąsają ir pagal iš anksto nustatytą šabloną KĮ blanke suformuoti pažymą, kurią galima redaguoti ir spausdinti. |
|  | Jei pasirenkama pažymos rūšis „Kita konsulinė pažyma“, turi būti atliekami papildomi išankstinės patikros žingsniai (arba iš II lygio vedlio nukreipiama konsultacijai su KĮ el. paštu). |
|  | Jei pasirenkama „Kita konsulinė pažyma“, KĮ blanke turi būti suformuojama laisvos formos konsulinė pažyma pagal iš anksto nustatytą šabloną. |
|  | Turi būti galimybė automatiškai sugeneruotą konsulinę pažymą per KPVS patvirtinti kvalifikuotu el. spaudu. |
|  | Jei paslaugos vykdymo metu sukuriama konsulinė pažyma ar kitas KĮ ar URM dokumentas, jis turi būti generuojamas automatiškai naudojant KPVS, valstybės IS ir registrų duomenis. |
|  | Jei konsulinę pažymą galima paruošti naudojant registrų ir IS duomenis, kai nereikia įvesti papildomos informacijos, ji turi būti sugeneruojama KĮ blanke ir duomenys į ją pateikiami automatiškai, su galimybe vidiniam naudotojui ją tikslinti. |
|  | Konsulinę pažymą turi pasirašyti konsulinis pareigūnas (turi būti galimybė pasirašyti ir kvalifikuotu el. parašu). |
|  | Turi būti galimybė konsulinę pažymą ruošiančiam konsuliniam darbuotojui nustatyti konsulinės pažymos galiojimo terminą, jei tai numatyta teisės aktuose. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga / vizito tipas; - prašymo data. |

## Konsulinių pažymų išdavimo būsimo proceso aprašymas

20 pav. Konsulinių pažymų išdavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

43 lentelė. Konsulinių pažymų išdavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Pareiškėjai: - LR piliečiai; - užsienio valstybių piliečiai (išskyrus pažymas apie šeiminę padėtį); - asmenys be pilietybės. Prašymų pateikimo būdai: - atvykus į KĮ; - el. būdu (identifikuotis per VIISP); - paštu ar per kurjerį. II lygio vedlyje gali būti pateikti dokumentai: - prašymas išduoti konsulinę pažymą; - galiojantis asmens dokumentas (jei klientas neatvyks į KĮ ir prašymą teiks paštu – notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtinta asmens dokumento kopija); - atstovavimą patvirtinantis dokumentas (jei per atstovą). |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. |
| 2. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. |
| 3. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. |
| 4. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. |
| 5. | Paimamas konsulinis mokestis | Vidinis naudotojas pagal poreikį patikslina dokumento atsiėmimo būdą. KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 6. | Prašymo registravimas sistemoje DVS | Atlikus pateiktų dokumentų ir asmens tapatybės patikrą, vidinis naudotojas pasirenka KPVS funkciją Registruoti prašymą DVS arba kitoje su URM suderintoje registracijos sistemoje. |
| 7. | Pažymos ruošinio formavimas | Pagal pateiktą asmens prašymą vidinis naudotojas prašymui priskiria išduodamos konsulinės pažymos rūšį. Galimos konsulinių pažymų rūšys: - apie asmens šeiminę padėtį; - dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo; - vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo; - vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo; - kad dokumentai buvo pateikti KĮ; - apie asmens gyvenamąją vietą LR; - apie turimą LR pilietybę; - kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja LR teisės aktams. Atitinkamai pagal kiekvieną rūšį KPVS automatiškai nustato išduodamos konsulinės pažymos galiojimo trukmę (pažymų rūšių klasifikatoriuje aprašoma galiojimo trukmė dienomis). KPVS pasirenkama funkcija Formuoti konsulinės pažymos ruošinį pagal pasirinktą konsulinės pažymos rūšį ir KĮ. KPVS automatiškai nustato naudojamą konsulinės pažymos šabloną. |
| 8. | Apie asmens šeiminę padėtį | - Konsulinė pažyma su prierašu „ Nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal galiojančius LR teisės aktus“ ar be jo priklauso nuo rezidavimo valstybės reikalavimų. - Jei santuoka sudaroma ne rezidavimo valstybėje arba rezidavimo valstybėje tokia pažyma nepriimtina – pažyma išduodama teikiant dokumentų pareikalavimo paslaugą. - Galiojimo termino nėra. - Užsienio valstybių piliečiams ir užsienio valstybių asmenims be pilietybės tokia konsulinė pažyma neišduodama. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.10.2.1 skyriuje. |
| 9. | Vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo | Skirta tęsti kelionei (jei prarastas dokumentas buvo išduotas LR). KPVS pagal pateiktus asmens duomenis per integracinę sąsają kreipiasi į VĮ „Regitra“ valdomą LR kelių transporto priemonių vairuotojų registrą ir gauna duomenis apie asmeniui išduotą (-us) vairuotojo pažymėjimą (-us). Konsulinė pažyma spausdinama naudojant specialų KĮ blanką. Konsulinės pažymos galiojimo terminas – ne ilgiau kaip 30 dienų. |
| 10. | Vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo | Skirta tęsti kelionei (jei prarastas dokumentas buvo išduotas LR). KPVS pagal pateiktus asmens duomenis per integracinę sąsają kreipiasi į VĮ „Regitra“ valdomą LR kelių transporto priemonių registrą ir gauna duomenis apie asmens valdomą (-as) transporto priemonę (-es). Konsulinė pažyma spausdinama naudojant specialų KĮ blanką. Konsulinės pažymos galiojimo terminas – ne ilgiau kaip 30 dienų. |
| 11. | Kad dokumentai pateikti KĮ | Konsulinė pažyma išduodama pagal KĮ turimą informaciją. |
| 12. | Apie asmens gyvenamąją vietą LR | KPVS per integracinę sąsają kreipiasi į GR ir pagal pateiktus asmens duomenis gauna informaciją apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą LR arba tai, kad deklaruotas išvykimas į užsienį (nurodomas valstybės pavadinimas). Konsulinė pažyma neturi galiojimo termino. |
| 13. | Apie turimą LR pilietybę | Išduodama gavus atsakymą iš Migracijos departamento. Konsulinė pažyma neturi galiojimo termino. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.10.2.3 skyriuje. |
| 14. | Kitos, kurių išdavimas neprieštarauja LR teisės aktams | Dažniausiai išduodama: - Apie turėtą vairuotojo pažymėjimą / Šaltinis: LR kelių transporto priemonių vairuotojų ir LR kelių transporto priemonių registras (per KPVS); - Dėl asmenvardžių rašymo / Šaltinis: LR teisės aktai, LR institucijų dokumentai; - Dėl pavardės keitimo / Šaltinis: GR; - Apie šeimos sudėtį / Šaltinis: GR; - Kad asmens, kuris kreipėsi į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas |
| 15. | Dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo | KPVS per integracinę sąsają kreipiasi į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą ir pagal pateiktus asmens duomenis gauna informaciją apie asmens teistumą ir (arba) pradėtus ikiteisminius tyrimus. Konsulinė pažyma neturi galiojimo termino. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.10.2.2 skyriuje. |
| 16. | Pažymos išdavimas | Vidinis naudotojas pasirenka pažymos išdavimo funkciją ir nurodo pažymos kalbą, kuria turi būti suformuota pažyma: - lietuvių arba kita; - lietuvių ir kita; - praradus vairuotojo ar transporto priemonės registracijos liudijimą – dviem kalbomis (iš kurių viena – lietuvių, o kita – anglų arba kita). KPVS automatiškai parenka blanką ir pateikia informaciją vidiniam naudotojui, koks blankas turi būti naudojamas spausdinti: - KĮ; - praradus vairuotojo ar transporto priemonės registracijos liudijimą: KĮ + nustatytos formos. KPVS automatiškai pagal sistemoje išsaugotus pažymai išduoti reikalingus duomenis užpildo konsulinės pažymos ruošinį. Konsulinėje pažymoje turi būti nurodyta: - išdavimo data; - konsulinės pažymos numeris (kiekvienų kalendorinių metų pradžioje konsulinių pažymų numeracija turi prasidėti iš naujo); - pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; - faktai, kurie patvirtinami; - oficialus informacijos šaltinis; - konsulinės pažymos galiojimo laikas (jei toks yra); - konsulinio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas; - KĮ herbinis antspaudas. Konsulinę pažymą pasirašo vidinis naudotojas. Turi būti galimybė pasirašyti kvalifikuotu el. parašu. Konsulinės pažymos visuomet spausdinamos dviem egzemplioriais. |
| 17. | Konsulinės pažymos registravimas | Kiekviena išduota konsulinė pažyma registruojama KPVS konsulinių pažymų registre. Registre saugomi šie konsulinės pažymos duomenys: - konsulinės pažymos registracijos numeris; - konsulinės pažymos registravimo data; - pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas; - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo numeris (pildomas automatiškai, jei asmuo identifikuojamas el. būdu); - konsulinės pažymos pavadinimas; - pareiškėjo parašas arba įteikimo / išsiuntimo asmeniui data. |
| 18. | Konsulinės pažymos atsiėmimas arba išsiuntimas paštu | KPVS išsiunčia el. laišką asmeniui, kad konsulinė pažyma paruošta atsiimti (jei pasirinko atsiėmimą asmeniškai / per atstovą). Jei asmuo pasirinko pažymos atsiėmimą paštu arba per kurjerį, pažyma išsiunčiama registruotu paštu / per kurjerį. Pristačius pažymą arba ją atsiėmus asmeniškai / per atstovą, konsulinis darbuotojas KPVS pažymi pažymos įteikimo datą. |
| 19. | Antrojo konsulinės pažymos egzemplioriaus saugojimas | Antrasis konsulinės pažymos egzempliorius (su pareiškėjo prašymu ir pridedamais dokumentais bei konsulinių pažymų registras) KĮ saugomas 5 metus. |

## Konsulinės pažymos apie šeiminę padėtį išdavimo būsimo proceso aprašymas

21 pav. Konsulinės pažymos apie asmens šeiminę padėtį išdavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

44 lentelė. Išsamus konsulinės pažymos apie asmens šeiminę padėtį išdavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paieška GR | KPVS pagal pateiktus asmens duomenis per integracinę sąsają kreipiasi į GR ir gauna duomenis apie asmens šeiminę padėtį. |
| 2. | Reikalingas civilinės metrikacijos skyriaus (CMS) patvirtinimas | Ar reikalinga pažyma su prierašu, kad nurodytam asmeniui nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal galiojančius LR teisės aktus. |
| 3. | CMS pažymos užsakymas (per DVS) | KPVS automatiškai sukuria KĮ lydraštį Vilniaus m. CMS ir jį automatiškai užregistruoja į DVS, kuris inicijuoja išsiuntimą nurodytu Vilniaus m. CMS el. pašto adresu. |
| 4. | Pažymos suformavimas pagal gautus duomenis | Jei reikalinga žyma, kad santuokai sudaryti kliūčių nėra, vidinis naudotojas KPVS nurodo gautą Vilniaus m. CMS atsakymą. KPVS automatiškai užpildo pažymos ruošinį pagal gautus duomenis iš GR ir (jei reikalinga) nurodo papildomą žymą “ Nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal galiojančius LR teisės aktus.” |

## Konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo būsimo proceso aprašymas

22 pav. Konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

45 lentelė. Išsamus konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žinomas LR asmens kodas | KPVS sistema patikrina per sąsają su GR, ar asmuo turi LR suteiktą asmens kodą. |
|  | Paklausimas Informatikos ir ryšių departamentui (IRD) | Jei asmuo neturi LR asmens kodo, KPVS KĮ blanke automatiškai suformuoja KĮ lydraštį ir prisega visus dokumentus, kurie buvo pateikti prie pažymos užsakymo. Vidinis naudotojas gali pridėti naujus dokumentus arba pašalinti perteklinius. Vidinis naudotojas inicijuoja lydraščio registravimą DVS, iš kurio lydraštis ir priedai yra išsiunčiami Informatikos ir ryšių departamentui per e. pristatymą. |
| 3. | Duomenų paieška Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre | Jei asmuo turi LR suteiktą asmens kodą, KPVS pagal pateiktus asmens duomenis per integracinę sąsają kreipiasi į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą ir gauna duomenis apie asmens teistumą ir (arba) pradėtus ikiteisminius tyrimus. |
| 4. | Pažymos suformavimas pagal gautus duomenis | Jei asmuo neturi LR asmens kodo, vidinis naudotojas KPVS įveda informaciją dėl asmens teistumo arba pradėtų ikiteisminių tyrimų iš gauto IRD atsakymo. KPVS KĮ blanke automatiškai užpildo pažymos ruošinį pagal iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gautus arba papildomai vidinio naudotojo įvestus duomenis. |

## Konsulinės pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo būsimo proceso aprašymas

23 pav. Konsulinės pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

46 lentelė. Išsamus konsulinės pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paieška GR | KPVS pagal pateiktus asmens duomenis per integracinę sąsają kreipiasi į GR ir gauna duomenis apie asmens LR pilietybę. |
| 2. | Ar surasta informacija? | Asmuo gali neturėti LR asmens kodo arba GR gali nepateikti informacijos. |
| 3. | Paklausimas Migracijos departamentui | Jei GR nerasta informacija apie asmens LR pilietybę, KPVS KĮ blanke automatiškai suformuoja lydraštį ir prisega visus dokumentus, kurie buvo pateikti prie pažymos užsakymo. Vidinis naudotojas gali pridėti naujus dokumentus arba pašalinti perteklinius. Vidinis naudotojas inicijuoja lydraščio registravimą DVS, iš kurio lydraštis yra išsiunčiamas į Migracijos departamentą. |
| 4. | Pažymos suformavimas pagal gautus duomenis | Vidinis naudotojas KPVS įveda informaciją iš gauto MD atsakymo dėl asmens pilietybės. KPVS KĮ blanke automatiškai užpildo pažymos ruošinį pagal iš GR gautus arba papildomai vidinio naudotojo įvestus duomenis. |

## Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos procesui keliami funkciniai reikalavimai

47 lentelė. Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Saugiųjų dokumentų blankų apskaita turi būti vykdoma automatiškai, t. y. nustatytu metu turi automatiškai sugeneruoti ataskaitą apie panaudotus saugiuosius dokumentų blankus ir vieno klavišo paspaudimu perduoti per DVS kitiems saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir naikinimo komisijos nariams pasirašyti ir susipažinti bei įkelti į FABIS. Parengta ataskaita turi būti koreguojama pagal poreikį (pakeičiami skaičiai, nariai ir pan.). |
|  | KĮ saugiųjų dokumentų blankų poreikį turi suformuoti per KPVS, KĮ paskirtam atsakingam asmeniui užpildant paraišką KPVS (kiek, kokios rūšies ir kokių saugiųjų dokumentų blankų reikia). |
|  | Suformuota poreikio paraiška išsaugoma KPVS. |
|  | FABIS atlikus užsakymą, sugeneruoti važtaraščiai (pagal saugiųjų dokumentų blankų tipą) išsaugomi DVS ir nuoroda įkeliama prie konkrečios KĮ paraiškos (KPVS). |
|  | Važtaraštis įkeliamas į DVS ir persiunčiamas pasirašyti – URM pasirašo Konsulinio departamento direktorius, Konsulinio departamento atsakingas už saugiuosius dokumentų blankus ir diplomatinio pašto darbuotojas, KĮ – atsakingas darbuotojas (pasirašo DVS tik gavęs saugiuosius dokumentų blankus KĮ). |
|  | Turi būti realizuotas „Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos žurnalas“ – URM KOD bendras apskaitos žurnalas. |
|  | Turi būti realizuotas „Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos žurnalas“ žurnalas – KĮ žurnalas. |
|  | URM KOD bendrame apskaitos žurnale turi būti įgyvendinta galimybė matyti konsoliduotą KĮ / URM KOD saugiųjų blankų informaciją (likučiai, kiek sunaudota per KĮ / pareigūną). |
|  | Informacija apie panaudotus, sugadintus, sunaikintus, nepanaudotus saugiuosius dokumentų blankus turi būti siunčiama į statistikos modulį. |
|  | Turi būti realizuota atsargų stebėjimo funkcija, pranešanti, kad reikia užsakyti papildomus saugiuosius dokumentų blankus. Su galimybe kiekvienai KĮ nustatyti likutį, ties kuriuo siunčiamas pranešimas, pranešimo tekstą. |
|  | KPVS turi būti realizuotos funkcijos ir vaidmens veiksmams su saugiaisiais dokumentų blankais (konsulinis pareigūnas, konsulinis darbuotojas). Veiksmai: teikti ataskaitas; gauti saugiuosius dokumentų blankus; išduoti saugiuosius dokumentų blankus; saugiųjų dokumentų blankų apskaita; automatinis nurašymas; nepanaudotų saugiųjų dokumentų blankų grąžinimas. |
|  | Jei yra galimybė formuoti FABIS važtaraščius formatu, tinkamu mašininiam nuskaitymui (CSV, XLS, XML), turi būti įgyvendinta galimybė įkelti visiškai pasirašyto važtaraščio dokumentų serijas, numerius į URM KOD ir KĮ žurnalus. |
|  | Panaudotų ir sugadintų saugiųjų dokumentų blankų ataskaitos (vykdoma kas mėn. / konsuliniams pareigūnams keičiantis – perduodant pareigas) su pasirašymo galimybe. |
|  | Sugadintų saugiųjų dokumentų blankų sunaikinimo aktas (vykdoma kas 3 mėn.) su pasirašymo galimybe. |
|  | Likusių nepanaudotų saugiųjų dokumentų blankų ataskaita (vykdoma kas mėn. / konsuliniams pareigūnams keičiantis – perduodant pareigas) su pasirašymo galimybe. |
|  | Konsoliduota konsulinių darbuotojų ataskaita apie išduotus, sugadintus, nepanaudotus saugiuosius dokumentų blankus atsakingam KĮ asmeniui. |
|  | Prieiga FD prie aktų ir ataskaitų apie panaudotus, sugadintus, sunaikintus, nepanaudotus saugiuosius dokumentų blankus. |
|  | Priminimai konsuliniams pareigūnams apie ataskaitų pateikimo terminą su galimybe nustatyti priminimo parametrus. |
|  | Turi būti galimybė KĮ atsakingam darbuotojui perduoti saugiuosius dokumentų blankus konsuliniam darbuotojui KĮ ir atvirkščiai – nepanaudotus saugiuosius dokumentų blankus konsulinis darbuotojas gali grąžinti KĮ darbuotojui, atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus. |
|  | Turi būti galimybė perkelti saugiuosius dokumentų blankus tarp KĮ ir KOD žurnalų – saugiųjų dokumentų blankų grąžinimas KOD. Turi būti galimybė deleguoti veiksmus su žurnalu pavaduojančiam konsuliniam pareigūnui arba KOD. |
|  | Saugiųjų dokumentų blankų apskaita ir ataskaitos: sistema turi automatiškai mėnesio pabaigoje / pradžioje ar kitu pasirinktu metu generuoti saugiųjų dokumentų blankų apskaitos dokumentus ir ataskaitą (laikini pasai ir įklijos, ETD blankai ir įklijos, apostilės, vizų įklijos) ir juos perduoti per DVS saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir naikinimo komisijos nariams pasirašyti ir perduoti FD arba tiesiai į FABIS. |
|  | Saugiųjų dokumentų blankų perdavimas: KPVS turi turėti galimybę KOD perduoti, o KĮ gauti (ir atvirkščiai) ir pasirašyti saugiųjų dokumentų blankų perdavimo–priėmimo aktus kvalifikuotu el. parašu. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - kiek ir kokios rūšies saugiųjų dokumentų blankų gauta KĮ; - kiek ir kokios rūšies saugiųjų dokumentų blankų išduota KĮ; - kiek saugiųjų dokumentų blankų iš viso panaudota KĮ; - kokie saugiųjų dokumentų blankų likučiai KĮ. |

## Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos būsimo proceso aprašymas

24 pav. Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

48 lentelė. Saugiųjų dokumentų blankų apskaitos būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Pagaminti saugieji dokumentų blankai, gavus juos URM, priskiriami atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus KOD darbuotojui FABIS (priskiria FD). Atsakingas už saugiuosius dokumentų blankus KOD darbuotojas užsakinėja papildomų saugiųjų dokumentų blankų gamybą. Saugieji dokumentų blankai gali būti ne tik siunčiami į KĮ, bet ir gražinami iš KĮ į KOD. Saugiuosius dokumentų blankus (apostilių) taip pat naudoja KOD konsuliniai pareigūnai. |
| 1. | KPVS informuoja apie saugiųjų dokumentų blankų likutį KĮ | KPVS kiekvieną naktį atlieka saugiųjų dokumentų blankų likučių tikrinimą. Jei likutis yra mažesnis arba lygus pagal KĮ nustatytus rėžius, suformuoja ataskaitą apie saugiųjų blankų likučius ir ją išsiunčia el. paštu KĮ atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus konsuliniai pareigūnui. |
| 2. | KĮ pateikia KOD saugiųjų dokumentų blankų poreikį | Vidinis naudotojas, kuris atsakingas už saugiųjų dokumentų blankų apskaitą, pagal poreikį arba gavęs pranešimą iš KPVS, joje inicijuoja funkciją saugiųjų dokumentų blankų gavimo paraiškai sukurti. KPVS nurodo konkrečios KĮ saugiųjų dokumentų blankų likutį pagal tipą ir sunaudojimą nuo paskutinio užsakymo. Vidinis naudotojas pagal pateiktą informaciją įveda kiekvieno tipo užsakomą kiekį. Vidinis naudotojas patvirtina paraišką ir ji automatiškai užregistruojama DVS, iš kurio inicijuojamas užduoties sukūrimas atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus KOD darbuotojui. |
| 3. | FABIS įvykdomas užsakymas | Pagal suformuotą KPVS paraišką, FABIS atliekamas užsakymas ir sugeneruojami važtaraščiai (pagal saugiųjų dokumentų blankų tipą), kurie DVS kvalifikuotu el. parašu pasirašomi URM atsakingo už saugiuosius dokumentų blankus darbuotojo, KOD direktoriaus, diplomatinio pašto darbuotojo, KĮ atsakingas už saugiuosius dokumentų blankus darbuotojas pasirašo tik juos gavęs. KĮ važtaraščiai išsaugomi DVS ir nuoroda įkeliama prie konkrečios KĮ paraiškos (KPVS). Apostilių blankus gavęs URM vidinis naudotojas taip pat pasirašo važtaraštį. Jei yra galimybė formuoti FABIS važtaraščius formatu, tinkamu mašininiam nuskaitymui (PDF, DOCX, CSV, XLSX, XML), turi būti įgyvendinta galimybė įkelti visiškai pasirašyto važtaraščio dokumentų serijas, numerius į KOD ir KĮ žurnalus. |
| 4. | Saugieji dokumentų blankai siunčiami į KĮ | Saugieji dokumentų blankai siunčiami į KĮ / perduodami į KOD legalizavimo padalinį. |
| 5. | Saugieji dokumentų blankai gaunami KĮ ir sutikrinami | Vidinis naudotojas, kuris atsakingas už saugiuosius dokumentų blankus, KPVS pasirenka funkciją saugiųjų dokumentų blankų gavimui pagal suformuotą paraišką fiksavimui. Vidinis naudotojas, gavęs blankus, juos sutikrina ir suskaičiuoja, patikrina duomenis su pateiktu važtaraščiu, taip pat sulygina važtaraščio duomenis su važtaraščio duomenimis KPVS. Jei visa informacija yra teisinga, pasirašo DVS kvalifikuotu el. parašu. Pasirašius važtaraštis lieka saugoti KĮ elektroninėje byloje, užregistruojama DVS susipažinimui FD atsakingam darbuotojui. |
| 6. | Gautų saugiųjų dokumentų blankų serijinių numerių įvedimas | Vidinis naudotojas KPVS įveda gautus blankų serijinius numerius. KPVS automatiškai perduoda duomenis į kitas susijusias sistemas: - laikini pasai, laikinų pasų įklijos, pasai, ATK – ADIS5 (vėliau bus MIGRIS); - AGP / ETD (MIGRIS); - vizų blankai – NVIS. |
| 7. | Saugiųjų dokumentų blankų nurašymas, perdavimas kitai KĮ / KOD | Vidinis naudotojas, kuris atsakingas už saugiųjų dokumentų blankų apskaitą, pasirenka funkciją saugiesiems dokumentų blankams nurašyti. KPVS vidiniam naudotojui automatiškai pasiūlo nurašyti tuos saugiuosius dokumentų blankus, kurie buvo panaudoti, su galimybe tikslinti duomenis. Vidinis naudotojas nurodo, kokio tipo saugiųjų dokumentų blankų nurašymą atliks, ir sistema pateikia saugiųjų dokumentų blankų likutį KĮ nurodant jų serijinius numerius. Vidinis naudotojas pasirenka, kuriuos serijinius numerius nurašo, ir nurodo nurašymo priežastį. Vidinis naudotojas saugiųjų dokumentų blankų nurašymo paraišką pasirašo, pasirašo saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir naikinimo komisijos nariai ir paraiška automatiškai užregistruojama DVS, iš kurio inicijuojamas užduoties sukūrimas atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus FD darbuotojui. Vidinis naudotojas taip pat gali KPVS inicijuoti funkciją saugiesiems dokumentų blankams perduoti KOD. Vidinis naudotojas nurodo, kokio tipo saugiuosius dokumentų blankus perduos. KPVS pateikia saugiųjų dokumentų blankų likutį KĮ nurodant saugiųjų dokumentų blankų serijinius numerius. Vidinis naudotojas pasirenka, kuriuos serijinius numerius perduoda. Vidinis naudotojas saugiųjų dokumentų blankų perdavimo paraišką patvirtina ir paraiška automatiškai užregistruojama DVS (automatiškai sukuriamas ir važtaraštis), iš kurio inicijuojamas užduoties sukūrimas atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus KOD ir FD darbuotojams. |
| 8. | Saugiųjų dokumentų blankų paskirstymas naudotojams | Vidinis naudotojas, kuris atsakingas už saugiųjų dokumentų blankų apskaitą, pasirenka funkciją saugiųjų dokumentų blankų priskyrimui darbuotojui. Vidinis naudotojas nurodo, kokio tipo saugiųjų dokumentų blankų priskyrimą atliks, ir sistema pateikia nepanaudotų saugiųjų dokumentų blankų likutį KĮ nurodant saugiųjų dokumentų blankų serijinius numerius ir darbuotojus, kurie yra priskirti prie serijinio numerio (arba nepriskirti, jei naujai gauta). Vidinis naudotojas serijiniams numeriams priskiria darbuotojus ir patvirtina paraišką. Esant poreikiui, nepanaudotus saugiuosius dokumentų blankus darbuotojas gali grąžinti KĮ atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus. |
| 9. | Saugiųjų dokumentų blankų panaudojimo, sugadinimo, sunaikinimo aktai, inventorizacijos aprašas | Kartą per mėnesį nustatytu laiku KPVS sugeneruoja panaudotų saugiųjų dokumentų blankų ataskaitą pagal atsakingus darbuotojus. Kartą per mėnesį nustatytu laiku KPVS automatiškai sugeneruoja bendrą KĮ / URM legalizavimo padalinio ataskaitą apie panaudotus saugiuosius dokumentų blankus. Vidinis naudotojas, kuris atsakingas už saugiųjų dokumentų blankų apskaitą, gali patikslinti sugeneruotos ataskaitos duomenis ir prireikus patikslina saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir naikinimo komisijos narius. Vidinis naudotojas ataskaitą patvirtina ir duomenys perduodami į DVS, kuris inicijuoja saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir naikinimo komisijos narių pasirašymą kvalifikuotu el. parašu. Vidinis naudotojas KPVS formuoja sunaikinimo aktą, sistema įtraukia visus sugadintus, bet nesunaikintus serijinius numerius, konsulinis pareigūnas pagal poreikį gali patikslinti, kurie serijiniai numeriai nėra naikinami, aktas patvirtinamas konsuliniam pareigūnui ir saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir naikinimo komisijos nariams pasirašius kvalifikuotu el. parašu ir sistema aktą automatiškai registruoja DVS. Vidinis naudotojas KPVS formuoja sugadinimo aktą, sistema įtraukia visus sugadintus, bet nesunaikintus serijinius numerius, aktas patvirtinamas konsuliniam pareigūnui ir saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir naikinimo komisijos nariams pasirašius kvalifikuotu parašu ir sistema aktą automatiškai registruoja DVS. |
| 10. | FABIS nurašomi saugieji dokumentų blankai | FD atsakingi darbuotojai, gavę iš KĮ aktus apie panaudotus ir sugadintus / sunaikintus saugiuosius dokumentų blankus, nurašo juos FABIS. |

## Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų proceso funkciniai reikalavimai

## Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų procesui keliami funkciniai reikalavimai

49 lentelė. Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Notariniams veiksmams registruojami tik LR piliečiai. I lygio vedlys turi turėti: - filtrą / klausimą dėl pilietybės; - pasiūlymą kreiptis dėl paslaugos nuotoliniu būdu per informacinę sistemą eNotaras, jei tai nėra: - a) testamento tvirtinimas ar priėmimas saugoti; b) fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje tvirtinimas. Registruojama kaip ir kitoms konsulinėms paslaugoms atliekant atitinkamą nukreipimą I ir II lygio vedliuose. |
|  | Registruojantis paslaugai turi būti realizuota galimybė pasirinkti, kokiam notariniam veiksmui klientas registruojasi: - sandorių ir pareiškimų tvirtinimas Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas; - parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas; - fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimas; - asmeninio testamento priėmimas saugoti; - dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas. Tolesnė II lygio vedlio pateikiama kiekvienos paslaugos detalizaciją nurodyta proceso aprašyme. |
|  | - Pasirinkęs paslaugą [Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimas] arba [Asmeninio testamento priėmimas saugoti], klientas, atlikęs II lygio vedlio prašomus veiksmus (pateikti informaciją / dokumentus), bus nukreiptas registruotis vizitui. - Pasirinkęs paslaugą [Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas] arba [Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas], klientas, atlikęs II lygio vedlio prašomus veiksmus (pateikti informaciją / dokumentus), bus nukreiptas registruotis vizitui arba, jei klientas autorizuotas, dokumentų pateikimui paštu / per kurjerį. - Pasirinkus paslaugą [Sandorių ir pareiškimų tvirtinimas] arba [Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas] atveju ir klientui atlikus II lygio vedlio prašomus veiksmus, jo pateikta informacija / dokumentai bus nukreipti išankstinei peržiūrai. Vidiniam naudotojui įvertinus kliento pateiktą informaciją / dokumentus ir patvirtinus jų tinkamumą, klientas gali tęsti registraciją paslaugai. |
|  | Išoriniams naudotojams, kurie identifikuojasi per VIISP (turi kvalifikuotas identifikacijos priemones), turi būti siūloma užsakyti paslaugas – įgaliojimo, pareiškimų, išankstinio nurodymo, sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinio sutikimo sudaryti sandorių tvirtinimą per https://www.enotaras.lt/. |
|  | Jei išorinis naudotojas negali arba nenori vykdyti notarinės paslaugos per https://www.enotaras.lt/, tuomet KPVS turi nukreipti registracijai į KĮ. |
|  | Klientui registruojantis pagal II lygio autorizaciją, kai suvedamas asmens kodas, ir jei klientas buvo pasirinkęs vieną iš paslaugų – [Sandorių ir pareiškimų tvirtinimas] arba [Asmeninio testamento priėmimas saugoti] – sistema turi patikrinti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, ar: 1) klientas nėra teismo tvarka pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje; 2) ar jo civilinis veiksnumas tam tikroje srityje nėra apribotas; 3) ar jis nėra sudaręs pagalbos priimant sprendimus sutartį. |
|  | Jei klientas turi bent vieną iš 5 žingsnyje nurodytų požymių, pateikiamas perspėjimas vidiniam naudotojui, o klientas informuojamas, jog paslauga jam negali būti suteikta ir registracija vizitui / dokumentams pateikti paštu / per kurjerį stabdoma. |
|  | Klientui registruojantis notarinei paslaugai, kur reikės pateikti popierinius dokumentus notarinių veiksmų paslaugoms, turi būti galimybė įkelti skaitmenines dokumentų kopijas ir išsaugoti skaitmenizuotą kopiją registracijos įraše. Neautorizuotiems klientams turi būti galimybė įkelti galiojančio asmens tapatybės dokumento skenuotą kopiją. |
|  | Vidinis naudotojas turi turėti galimybę prieš patvirtinant registraciją vizitui peržiūrėti įkeltus dokumentus (išankstinė patikra). |
|  | Turi būti galimybė tam tikrais atvejais leisti registruotis tik tada, kai yra pateikti visi būsimo vizito sėkmingam vykdymui dokumentai. |
|  | Turi būti įgyvendintas kontekstinis procedūrų vedlio vidiniam naudotojui sufleris apie būtinus atlikti veiksmus, įsijungiantis atlikus tam tikrus žingsnius, pvz.: - Įsitikinkite, ar asmuo suvokia savo atliekamų veiksmų prasmę ir pasekmes. - Įsitikinkite asmenų, kuriems atliekami notariniai veiksmai, valia. - Išaiškinkite asmenims atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes. - Užtikrinkite atliekamų notarinių veiksmų slaptumą. - Sandoriai sudaromi 2 ar daugiau egzempliorių (kiekviena sandorio šalis turi teisę gauti vieną sandorio egzempliorių). Vienas sandorio egzempliorius lieka KĮ, saugomas atitinkamoje notarinių veiksmų byloje numatytą terminą. Suflerio pranešimai ir žingsniai, kurių metu jie iššoka, kiekvienai paslaugai bus aprašyti ir perduoti URM detalaus projektavimo metu. Taip pat turi būti galimybė išjungti suflerį, kai nėra poreikio. |
|  | Turi būti realizuota sąsaja su GR (tapatybei nustatyti) ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru (neveiksnumui patikrinti; sąsaja su Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru reikalinga tik paslaugų [Sandorių ir pareiškimų tvirtinimas] ir [Asmeninio testamento priėmimas saugoti] užsakymo atveju). |
|  | KPVS turi generuoti notarinio veiksmo dokumentų šablonus (įvairaus turinio įgaliojimų, pareiškimų ir kt.), automatiškai perkeliant į juos kliento ir kitus duomenis. Šablonai bus aprašyti ir perduoti URM detalaus projektavimo metu. |
|  | Visiems notariniams veiksmams registruoti KPVS turi būti realizuotas Notarinio registro posistemis. |
|  | Notarinio registro posistemėje turi būti realizuotas asmeninis registras kiekvienam vidiniam naudotojui (tik konsuliniam pareigūnui). |
|  | Posistemėje turi būti realizuota galimybė Notarinį registrą išsaugoti tik skaitymui – istoriniai duomenys nekeičiami. |
|  | Pildant Notarinį registrą, KPVS turi automatiniu būdu įkelti duomenis iš GR– vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data ir asmens tapatybės ir pilietybės dokumento numerį, išdavimo datą ir išdavusią instituciją. |
|  | Notariniame registre turi būti fiksuojama ši informacija: - notarinio veiksmo registracijos numeris; - notarinio veiksmo atlikimo data; - asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data; - dokumentas, patvirtinantis fizinio asmens ar atstovo asmens tapatybę; - notarinio veiksmo turinys; - konsulinio mokesčio už notarinio veiksmo atlikimą dydis; - kitos faktinės išlaidos, susijusios su notarinio veiksmo atlikimu; Galutinis registro turinys turi būti patvirtintas URM detalaus projektavimo metu. |
|  | KPVS turi būti įgyvendinta funkcija asmeninių testamentų priėmimams saugoti. Tokiu atveju KPVS turi padėti paruošti priėmimo–perdavimo aktą testamento priėmimui saugoti. Saugojimas turi būti registruojamas Notariniame registre. |
|  | Notariniame registre turi būti realizuota galimybė tikslinti registre padarytas klaidas – atliktas duomenų taisymas turi būti parodomas klaidinga informacija perbraukiant plona linija, kad būtų galima perskaityti. Ir kad būtų galimybė įrašyti pastabą prie veiksmo, atlikto praeityje, kai klientas pridavė saugoti asmeninį testamentą, kai testamentas grąžinamas klientui / perduodamas atitinkamai kompetentingai institucijai (išsamiau Notarinio registro taisymas ir pildymas aprašytas proceso aprašyme). |
|  | Turi būti realizuota galimybė suformuoti Notarinio registro išrašą pasirenkant notarinio veiksmo eilutę, kurį atspausdinus vidinis naudotojas galėtų išduoti klientui pagal kliento pateiktą pareiškimą. |
|  | Registre turi būti realizuotas prieigos teisių valdymas: sistema turi rodyti informaciją tik vidiniam naudotojui, dirbančiam / dirbusiam su konkrečiu atveju. |
|  | Turi būti realizuotas pranešimo apie patvirtintą įgaliojimą registravimas Įgaliojimų registre, patvirtintą testamentą, priimtą saugoti testamentą ir patvirtintą pareiškimą dėl palikimo atsisakymo – Testamentų registre, patvirtintus išankstinius nurodymus ir sutartį priimant pagalbos sprendimus – Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre. Įregistravus vieną iš pirmiau paminėtų veiksmų Notariniame registre, sistema vidiniam vartotojui rodo priminimą, per kiek darbo dienų pranešimas turi būti perduotas atitinkamam registrui (Įgaliojimų registrui – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įgaliojimo patvirtinimo, Testamentų registrui – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo testamento patvirtinimo ar priėmimo saugoti ar pareiškimo dėl palikimo atsisakymo patvirtinimo dienos, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui – ne vėliau kaip ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po išankstinio nurodymo ar sutarties priimant pagalbos sprendimus patvirtinimo) ir fiksuoti visus duomenų teikimo registrams vėlavimus. (Informacija į išorinius registrus perduodama per integracines sąsajas.) |
|  | Sistemoje turi būti realizuota ataskaitų, pagal atliktus notarinius veiksmus, galimybė gauti statistinius duomenis, kiek kokių notarinių veiksmų atlikta, kiek už juos surinkta konsulinio mokesčio. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga / vizito tipas; - prašymo data; - kiek kokių notarinių veiksmų atlikta; - kiek surinkta konsulinio mokesčio. - kiek buvo duomenų teikimo (pranešimų) ir kokiems registrams vėlavimų. |

## Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų būsimo proceso aprašymas

25 pav. Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

50 lentelė. Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Klientui praėjus filtrą / klausimą dėl pilietybės ir nesutikus su pasiūlymu kreiptis dėl paslaugos nuotoliniu būdu per informacinę sistemą eNotaras, I lygio vedlyje Klientas galima pasirinkti vieną iš notarinių paslaugų: - Sandorių ir pareiškimų tvirtinimas; - Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas; - Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas; - Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimas; - Asmeninio testamento priėmimas saugoti; - Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas. Atitinkamai pagal pasirinktą paslaugą I lygio vedlys pateikia paslaugos detalizaciją: - Sandorių ir pareiškimų tvirtinimas: - Testamentas; - Įgaliojimas: - Dėl nekilnojamojo turto; - Dėl juridinio asmens klausimų; - Dėl atstovavimo institucijose; - Dėl bankinių paslaugų; - Dėl paveldėjimo; - Pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo; - Išankstinis nurodymas; - Sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus; - Sutuoktinio ir bendraturčių rašytinis sutikimas sudaryti sandorių; - Bendraturčių pareiškimas dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis; - Pareiškimas dėl palikimo atsisakymo. - Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas: - Nuorašų tikrumo paliudijimas; - Išrašų tikrumo paliudijimas. - Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas: - Pareiškimas pagal SODROS nustatytą formą vyresniems nei 18 metų asmenims; - Sutikimas, kad vaikas gali išvykti į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei; - Kitas dokumentas. - Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimas: - Vyresnio nei 18 metų asmens, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje,, patvirtinimas; - Jaunesnio nei 18 metų asmens, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje patvirtinimas. - Asmeninio testamento priėmimas saugoti (neturi paslaugos detalizavimo); - Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas (neturi paslaugos detalizavimo). II lygio vedlyje, jei klientas pasirinko vieną iš šių paslaugų: [Sandorių ir pareiškimų tvirtinimas] arba [Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas], inicijuojama išankstinė dokumentų patikra. Paslaugas [Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas] ir [Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas] galima užsakyti gauti ir nuotoliniu būdu. II lygio vedlyje, dokumentų įkėlimo / prašymų pildymo žingsnyje, priklausomai nuo pasirinktos paslaugos ir paslaugos detalizavimo, klientui pareikiami dokumentų / teksto šablonai, kuriuos klientas turi pateikti. |
| 1. | Registracija dokumentams pateikti KĮ arba prašymo pateikimas paštu | Klientas užsako paslaugą (-as) išorinėje KPVS svetainėje. Procesas išsamiau aprašytas 7.3.1 skyriuje. Paštu klientas gali užsakyti tik paslaugas: [Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas] ir [Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas]. |
| 2. | Atliekama išankstinė dokumentų patikra | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją atlikti patikrą (naujų registracijų, su požymiu [Reikalinga išankstinė patikra], formoje). Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją įvesti išankstinės patikros rezultatą: - patvirtinus klientui išsiunčiamas registracijos patvirtinimas; klientas gali tęsti registraciją išorinėje KPVS; - nepatvirtinus vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją pranešimui formuoti. KPVS pagal šabloną suformuoja pranešimo projektą, vidinis naudotojas gali jį patvirtinti arba pagal poreikį patikslinti. Patvirtinus / patikslinus pranešimą, jis išsiunčiamas klientui. Klientas gali pakeisti įkeltą dokumentą kitu, redaguoti šablono tekstą. Išorinėje KPVS pateikiama informacija apie išankstinės patikros būseną ir priimtą sprendimą. |
| 3. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. |
| 4. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Klientas atsiunčia dokumentus tik tuo atveju, jei užsakė paslaugą [Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas], jis atsiunčia dokumentus. Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), klientas informuojamas pranešimu, apie dokumentų gavimą. |
| 5. | Asmens tapatybės identifikavimas | KVPS vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR, papildomai numatytais atvejais atliekama patikra Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, taip pat, jei klientas atstovauja kitam asmeniui pagal įgaliojimą, įgaliojimo duomenys patikrinami Įgaliojimų registre. Išsamus funkcijų procesas aprašytas 7.3.2 skyriuje. Prieš atliekant notarinius veiksmus bei atliekant ar atlikus notarinį veiksmą KPVS turi pateikti priminimą (suflerį) vidiniam naudotojui. Suflerio pranešimai ir žingsniai, kurių metu jie iššoka, kiekvienai notarinei paslaugai bus aprašyti ir perduoti PO detalaus projektavimo metu. |
| 6. | Paimamas konsulinis mokestis | Vidinis naudotojas pagal poreikį patikslina dokumento atsiėmimo būdą. KPVS patikrina paslaugų apmokėjimo būseną. Jei paslaugos nėra apmokėtos, inicijuojamas paslaugų apmokėjimas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas 7.3.18 skyriuje. |
| 7. | Duomenų patikrinimas registruose | Priklausomai nuo pasirinktos paslaugos (pagal kliento pateiktą asmens ir dokumentų informaciją), KPVS inicijuoja patikrą šiuose registruose: - Hipotekos / Nekilnojamojo turto registras (gaunami duomenys); - Turto arešto aktų registras (gaunami duomenys). |
| 8. | Notarinis veiksmas ir jo registravimas Notariniame registre | Vidinis naudotojas atlieka notarinį veiksmą pagal KPVS sugeneruotą šabloną ir KPVS fiksuoja notarinio veiksmo atlikimą Notariniame registre. KPVS automatiškai suteikia notarinio veiksmo registracijos numerį (registracijos numeris pradedamas skaičiuoti nuo kalendorinių metų pradžios arba vidinio naudotojo pareigų pradžios (jei pradžia vėlesnė nei kalendoriniai metai), notarinio veiksmo registracijos numeris turi būti unikalus pagal vidinį naudotoją ir kalendorinius metus. Atliktas notarinis veiksmas gali būti susietas su kitu notariniu veiksmu, pvz., klientas perdavė saugoti asmeninį testamentą, kuris vėliau, pateikus naują paslaugos užsakymą / prašymą, buvo grąžintas klientui (antrasis grąžinimo veiksmas turi būti susietas su pirmuoju – saugojimo – veiksmu). Pagal poreikį, vidinis naudotojas pasirenka funkciją suformuoti atlikto notarinio veiksmo išrašą. KPVS, priklausomai nuo atlikto notarinio veiksmo, nustato tinkamą šabloną ir suformuoja išrašą, jį atspausdina, pasirašo ir įteikia klientui. Išrašas gali būti spausdinamas ir vėliau, ne tik paslaugos atlikimo metu. |
| 9. | Duomenų registravimas į atitinkamus registrus | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją duomenims registruoti valstybės registruose: - Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui duomenys pateikiami per 3 d. d. nuo pagalbos sutarties ar išankstinio nurodymo patvirtinimo dienos; - Testamentų registrui duomenys pateikiami per 3 d. d. nuo testamento patvirtinimo ar asmeninio testamento priėmimo saugoti, taip pat pareiškimo atsisakyti palikimą tvirtinimo dienos; - Įgaliojimų registrui duomenys teikiami ne vėliau kaip kitą d. d. nuo įgaliojimo patvirtinimo ar panaikinimo dienos. KPVS automatiškai užregistruoja duomenis valstybės registruose priklausomai nuo pasirinktos paslaugos ir išsaugo registro suteiktą registracijos datą ir numerį. KPVS pateikia priminimą vidiniam naudotojui: Vienas sandorio egzempliorius lieka konsulinėje įstaigoje, saugomas atitinkamoje notarinių veiksmų byloje numatytą terminą. |
| 10. | Notarinio registro duomenų redagavimas, tikslinimas | Taisymas atliekamas pagal reikalavimus; - duomenų taisymas parodomas klaidingą informaciją perbraukiant plona linija, kad būtų galima perskaityti, nurodoma notarinio veiksmo įrašo duomenų pašalinimo data ir komentaras (nurodoma pašalinimo priežastis), pateikiama naujų duomenų įrašymo data ir komentaras (nurodoma įrašymo priežastis); - įrašo anuliavimas parodomas notarinio veiksmo įrašo duomenis (išskyrus datą) perbraukiant plona linija, kad būtų galima perskaityti; notarinio registro numeris lieka priskirtas anuliuotam notariniam veiksmui ir nesuteikiamas kitam notariniam veiksmui. Taip pat turi būti įgyvendintas poreikis įvesti papildomą informaciją – Notariniame registre prie atlikto veiksmo turi būti pateikiama įvesta papildoma informacija: pateikiama pastabos data, pastabą įvedęs vidinis naudotojas ir pastabos tekstas. |
| 11. | Dokumentų saugojimas | Nustatyti tokie saugojimo terminai: - Notarinis registras – 100 metų; - notariškai patvirtinti testamentai, pareiškimai panaikinti testamentus – 100 metų; - sutartys dėl pagalbos priimant sprendimus – 100 metų; - išankstiniai nurodymai – 100 metų; - vienašaliai sandoriai (išskyrus įgaliojimus) – 10 metų; - liudijimai, kad asmuo yra gyvas – 10 metų. Įgaliojimai – 10 metų (pasibaigus įgaliojimui) |
| 12. | Dokumentų įteikimas arba perdavimas kurjeriui / siuntimas paštu | Atitinkamai pagal tai, kokį dokumentų atsiėmimo būdą pasirinko klientas, dokumentai paruošiami atsiimti arba perduodami kliento užsakytam kurjeriui, arba išsiunčiami paštu, KPVS pažymint išsiuntimą ir jo datą. |

## Užsieniečių atvykimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Užsieniečių atvykimo procesui keliami funkciniai reikalavimai

51 lentelė. Su prašymu išduoti vizas ir STD / STGD nagrinėjimu susiję funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas statistinių duomenų surinkimas iš informacinių sistemų – STDIS, MIGRIS bei N.VIS. Informacija apie veiksmus, mokesčius ir t. t. apie vizas, STD, STGD turi būti atvaizduojama Statistinės analitinės informacijos posistemyje bei apdorojama pagal visus įmanomus parametrus. |
|  | Turi būti realizuotas statistinių duomenų surinkimas iš N.VIS, kiek nagrinėti priimta prašymų dėl Šengeno vizų, kiek priimta teigiamų ir neigiamų sprendimų, kiek priimta sprendimų išduoti vienkartinę / daugkartinę / RTG Šengeno vizas, KĮ, kur pateiktas prašymas nagrinėti, nurodant pareiškėjų pilietybę. |
|  | Sistema iš N.VIS turi paimti saugiųjų dokumentų blankų apskaitos duomenis ir juos integruoti į bendrą KĮ saugiųjų dokumentų blankų apskaitą. |
|  | Ribotas statistinių duomenų surinkimas (pagal ES KOM reikalavimus) turi būti realizuotas naudojant sistema–sistema tipo integracines sąsajas. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota jungtinė Finansinė ataskaita, sujungianti N.VIS ir KPVS apie gautus mokėjimus (surinktų konsulinių mokesčių statistika). |
|  | Turi būti realizuota galimybė iš KPVS darbalaukio pasiekti MIGRIS ir N.VIS naudotojo sąsajas be papildomo vidinio naudotojo autentifikavimo (vienas identifikavimas darbui KPVS, N.VIS, MIGRIS). |
|  | Sistemoje turi būti realizuota VIZREG ir KPVS vizitų kalendoriaus sinchronizacija. |
|  | Sistema turi periodiškai tikrinti duomenis apie Vizų centro surinkto konsulinio mokesčio sumą su konsulinio mokesčio suma, importuota iš N.VIS/MIGRIS sistemos, jei nesutampa – indikuoti nesutapimus. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - kiek priimta teigiamų ir neigiamų sprendimų; - Kiek priimta sprendimų išduoti vienkartinę / daugkartinę / RTG Šengeno vizas; - KĮ, kur pateiktas prašymas nagrinėti; - pareiškėjo pilietybė. |

## Prašymų išduoti Šengeno vizas užsieniečiams priėmimo ir nagrinėjimo būsimo proceso aprašymas

26 pav. Prašymų išduoti Šengeno vizas užsieniečiams priėmimo ir nagrinėjimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

52 lentelė. Prašymų išduoti Šengeno vizas užsieniečiams priėmimo KĮ ir nagrinėjimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Čia aprašomas vizų prašymų nagrinėjimo procesas KĮ. Kai prašymai priimami vizų centre, procesas kitoks (žr. prašymų priėmimas per IPT). |
| 1. | Užpildo vizos prašymo formą EPM sistemoje | Klientas užpildo vizos formą EPM sistemoje: https://visa.vrm.lt/epm/pages/applications/applicationEdit.xhtml. Jei prašymo forma bus perkelta į MIGRIS – MIGRIS sistemoje |
| 2. | Registracija VIZREG svetainėje | Klientas registruojasi vizitui VIZREG. Jei registruojasi VIZREG – registracija sinchronizuojama į KPVS ir priskiriama pasirinktos KĮ atsakingam vidiniam naudotojui. Registracija matoma KĮ ir bendrame KĮ kalendoriuje. |
| 3. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia dokumentų originalus. |
| 4. | Asmens tapatybės identifikavimas | Vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus. |
| 5. | Vaizdo pokalbis su klientu | Prireikus vidinis naudotojas pasirenka funkciją inicijuoti vaizdo pokalbį su klientu (nurodydamas pokalbio datą ir laiką). KPVS išsiunčia klientui informacinį pranešimą su nuoroda ir data (laiku) pokalbiui. |
| 6. | Vizų išdavimo proceso administravimas N.VIS\MIGRIS | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka kliento registraciją (iš kalendoriaus) ir prisijungia prie N.VIS sistemos (iš KPVS). N.VIS sistemoje registruoja prašymo duomenis, fiksuoja konsulinį mokestį, jei reikia, nuskaitomi biometriniai duomenys, nagrinėja pateiktą prašymą ir priima sprendimą dėl vizos išdavimo ar neišdavimo. Jei priimamas sprendimas išduoti vizą – atspausdinama užpildyta vizos įklija. |
| 7. | Vizų išdavimo statistinių duomenų importas į KPVS | KPVS automatiškai nustatytu periodiškumu importuoja statistinę informaciją apie prašymus išduoti vizas. Į KPVS importuojama išsami informacija pagal prašymą: - konsulinis pareigūnas (kuris priėmė sprendimą); - KĮ (pagal konsulinį pareigūną); - kliento vardas, pavardė; - kliento pilietybė; - konsulinio mokesčio dydis; - prašymo numeris; - prašymo pateikimo data; - prašymo nagrinėjimo būsena; - sprendimo priėmimo data; - sprendimas; - vizos įklijos serijinis numeris. Inicijuojamas saugiųjų dokumentų blankų apskaitos procesas. |

## Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimo per IPT būsimo proceso aprašymas

27 pav. Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimo per IPT būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

53 lentelė. Prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimo per IPT būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Čia aprašomas prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimo procesas per išorės Paslaugų teikėjo vizų centrus. |
| 1. | Užpildo prašymo išduoti vizą formą EPM sistemoje | Klientas užpildo vizos formą EPM sistemoje: https://visa.vrm.lt/epm/pages/applications/applicationEdit.xhtml. Jei prašymo forma bus perkelta į MIGRIS – MIGRIS sistemoje. |
| 2. | Registruojasi vizitui vizų centro sistemoje | Klientas registruojasi vizitui vizų centre. Vizų centrai turi savo vizito registravimo sistemą, kuri šiuo metu neprieinama KĮ darbuotojams. |
| 3. | Atvykęs į vizų centrą pateikia reikiamus dokumentus | Klientas, rezervuotu laiku atvykęs į vizų centrą, pateikia asmens dokumentą ir visus kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti kartu su prašymu išduoti vizą (jei reikalaujama, pateikia dokumentų originalus). |
| 4. | Patvirtinama tapatybė, surenkamas mokestis, paimami biometriniai duomenys ir kiti reikalingi dokumentai | Vizų centro darbuotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, surenka konsulinį mokestį (ir mokestį už savo paslaugas), pagal poreikį surenka biometrinius duomenis, nuskenuoja reikalingus pateikti originalius dokumentus. |
| 5. | Surinktas konsulinis mokestis pervedamas į KĮ sąskaitą | Vizų centras tam tikru periodiškumu (skirtingosiose KĮ periodiškumas skiriasi) surinktą konsulinį mokestį perveda į KĮ sąskaitą. |
| 6. | Persiunčiama surinkto konsulinio mokesčio detalizacija (XLSX failas) | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją surinkto konsulinio mokesčio failo įkėlimą į sistemą. Sistema išsaugo išsamią informaciją apie vizų centro surinktą konsulinį mokestį, paslaugos gavėją, suteiktas paslaugas. |
| 7. | KĮ persiunčiami pateikti dokumentai | Vizų centras KĮ persiunčia arba atveža popierinį prašymą, pasą ir pateiktų dokumentų kopijas. |
| 8. | Sutikrinamas gautas konsulinis mokestis | Vidinis naudotojas prireikus (jei atliktas bankinis pavedimas yra mažesnis, jei pateikti duomenys detalizacijoje) gali pažymėti tam tikrus Vizų centro surinkto konsulinio mokesčio įrašus neaktualiais. Vidinis naudotojas KPVS periodiškai tikrina duomenis apie Vizų centro surinkto konsulinio mokesčio sumą su konsulinio mokesčio suma importuota iš N.VIS / MIGRIS sistemos. |
| 9. | Vaizdo pokalbis su klientu | Vidinis naudotojas pasirenka funkciją inicijuoti vaizdo pokalbį su klientu (nurodydamas pokalbio datą ir laiką). KPVS išsiunčia klientui informacinį pranešimą su nuoroda ir data (laiku) pokalbiui. |
| 10. | Vizų išdavimo proceso administravimas N.VIS / MIGRIS | Vidinis naudotojas prisijungia prie N.VIS / MIGRIS. N.VIS / MIGRIS registruoja prašymo duomenis, fiksuoja konsulinį mokestį, jei reikia, įkeliami biometriniai duomenys, nagrinėja pateiktą prašymą ir priima sprendimą dėl vizos išdavimo ar neišdavimo. Jei priimamas sprendimas išduoti vizą, atspausdinama užpildyta vizos įklija. |
| 11. | Vizų išdavimo statistinių duomenų importas į KPVS | KPVS automatiškai nustatytu periodiškumu importuoja statistinę informaciją apie prašymus išduoti vizas. Į KPVS importuojama išsami informacija pagal prašymą: - konsulinis pareigūnas (kuris priėmė sprendimą); - KĮ (pagal konsulinį pareigūną); - kliento vardas, pavardė; - kliento pilietybė; - konsulinio mokesčio dydis; - prašymo numeris; - prašymo pateikimo data; - prašymo nagrinėjimo būsena; - sprendimo priėmimo data; - sprendimas; - vizos įklijos serijinis numeris. Inicijuojamas saugiųjų dokumentų blankų apskaitos procesas. |
| 12. | Dokumentų grąžinimas vizų centrui | Vizų centro pateikti pasai su vizomis arba pranešimu dėl sprendimo atsisakyti išduoti vizą grąžinami Vizų centrui. |
| 13. | Dokumentų įteikimas | Vizų centras grąžina pasus klientams. |

## Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimo būsimo proceso aprašymas

28 pav. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

54 lentelė. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Čia aprašomas STD išdavimo procesas KĮ. |
| 1. | Užpildo STD prašymą išorinėje STD svetainėje | Klientas užpildo prašymą išorinėje STD svetainėje: https://std.urm.lt/std-external/index.xhtml. |
| 2. | Registracija vizitui VIZREG svetainėje | Klientas registruojasi vizitui VIZREG svetainėje: https://vizreg.urm.lt/. |
| 3. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia reikalaujamus dokumentus. |
| 4. | STD išdavimo proceso administravimas STDIS | KĮ darbuotojas STDIS sistemoje registruoja prašymo duomenis, fiksuoja konsulinį mokestį, nagrinėja pateiktą prašymą ir priima sprendimą dėl STD išdavimo. |
| 5. | STD išdavimo statistinių duomenų importas į KPVS | KPVS automatiškai nustatytu periodiškumu importuoja statistinę informaciją apie STD iš STDIS. Į KPVS importuojama statistinė informacija: - STD statistiką pateikusio KĮ pavadinimas; - neigiamų sprendimų skaičius (pagal priėmimo datą); - teigiamų sprendimų skaičius (pagal priėmimo datą); - konsulinis mokestis (periodas, priėmimo data, gauta už STD, suma, valiuta). |

## Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimo būsimo proceso aprašymas

29 pav. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

55 lentelė. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Čia aprašomas STGD išdavimo procesas KĮ. |
| 1. | Klientas įsigyja bilietą RU RŽD | Klientas įsigyja kelionės traukiniu bilietą iš RU RŽD. |
| 2. | RU RŽD pateikia duomenis į STDIS | RU RŽD pateikia klientų, kurie įsigijo traukinio bilietus, duomenis į STDIS. |
| 3. | Išankstinio sprendimo registravimas STDIS | Atsakingas konsulinis pareigūnas STDIS įvertina pateiktą informaciją ir priima išankstinį sprendimą dėl STGD išdavimo. |
| 4. | Išankstinio sprendimo pateikimas į RU RŽD | Iš STDIS pateikiami išankstinių sprendimų duomenys į RU RŽD. |
| 5. | Ar išankstinis sprendimas teigiamas? | Priimtas teigiamas išankstinis sprendimas. |
| 6. | Klientas laukia kelionės | Jei priimtas išankstinis sprendimas yra teigiamas, klientas laukia kelionės traukiniu. |
| 7. | RU RŽD grąžina pinigus klientui | Jei priimtas išankstinis sprendimas yra neigiamas, RU RŽD klientui grąžina pinigus už įsigytus bilietus. |
| 8. | Užpildo STGD formą STDIS | Klientas užpildo prašymą išduoti STGD išorinėje STD svetainėje: https://std.urm.lt/std-external/index.xhtml. |
| 9. | RU RŽD pateikia galutinį keleivių sąrašą į STDIS | RU RŽD pateikia galutinį keleivių sąrašą į STDIS. |
| 10. | Sprendimo priėmimas STDIS | Atsakingas konsulinis pareigūnas STDIS įvertina pateiktą informaciją, priimtą galutinį sprendimą. |
| 11. | STGD išdavimo statistinių duomenų importas į KPVS | KPVS automatiškai nustatytu periodiškumu importuoja statistinę informaciją apie STGD iš STDIS. Į KPVS importuojama statistinė informacija: - STGD statistiką pateikusios KĮ pavadinimas; - neigiamų sprendimų skaičius (pagal priėmimo datą); - teigiamų sprendimų skaičius (pagal priėmimo datą). |
| 12. | Dokumentų įteikimas klientui | Kliento nurodytais kontaktais išsiunčiamas el. laiškas su išduotu STGD. |

## Konsulinės registracijos procesui keliami funkciniai reikalavimai

56 lentelė. Konsulinės registracijos funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS turi būti realizuota galimybė per sąsają su GR gauti sąrašą piliečių, gyvenančių užsienyje, kai jie yra deklaravę išvykimą. |
|  | Konsulinė registracija atliekama šiais atvejais: |
|  | konsulinė registracija atliekama piliečiui atvykus į KĮ arba kai pilietis yra visiškai identifikuotas naudotojas (II lygio autorizacija) ir pateikia prašymą konsulinei registracijai; |
|  | konsulinė registracija atliekama piliečiui pateikiant prašymą paštu dėl konsulinės funkcijos; |
|  | konsulinė registracija atliekama piliečiui pateikiant prašymą paštu dėl konsulinės registracijos. |
|  | Atlikus konsulinę procedūrą kiekvienas LR pilietis, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra užsienyje, turi būti automatiškai įtraukiamas į konsulinę registraciją, jei jis gyvena KĮ konsulinėje apygardoje. |
|  | Pilietis registravimosi paslaugai metu turi būti per sistemą informuojamas apie registracijos faktą, kai registruojamas automatiškai – kai kreipiasi dėl konsulinės funkcijos. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota funkcija – teikiant bet kurią konsulinę paslaugą turi būti automatiškai patikrinama, kur deklaruota kliento gyvenamoji vieta, jei kliento deklaruota gyvenamoji vieta yra LR, o paslaugos teikimo adresas nurodytas užsienyje, sistema turi paklausti kliento, ar reikalinga konsulinė registracija. |
|  | Konsulinės registracijos įrašas laikomas 5 metus. Suėjus terminui, turi būti inicijuojamas automatinis duomenų atnaujinimo užklausimas, suteikiant klientui galimybę pareikšti valią registracijai pratęsti arba nutraukti. |
|  | Nepilnamečių piliečių konsulinė registracija turi būti susieta su tėvų / globėjų konsulinės registracijos įrašais. |
|  | Sistemoje atliekant registracijų apskaitą nepilnamečių ir suaugusiųjų apskaita vykdoma individualiai. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota galimybė teikti prašymą registracijai. Šiam tikslui sistema turi pateikti standartinį prašymo šabloną. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota galimybė teikti prašymą išregistruoti. Šiam tikslui sistema turi pateikti standartinį prašymo šabloną. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota galimybė klientui atnaujinti registracijos duomenis savarankiškai. |
|  | Prieš atliekant konsulinę registraciją, KPVS turi patikrinti, ar yra registruojant būtina informacija. Registruojama turint tokią informaciją: vardas; pavardė; gimimo data (nepilnamečiams, kurie neturi a. k.); asmens kodas; telefono Nr.; elektroninio pašto adresas; gyvenamosios vietos adresas užsienyje. |
|  | Sistemoje peržiūrint informaciją bei formuojant konsulinės registracijos ataskaitas, turi būti galimybė atlikti įrašų rūšiavimą pagal KĮ. |
|  | Sistemoje turi būti automatinė funkcija, kai konsulinėje registracijoje užregistruotas pilietis priskiriamas KĮ pagal jo nurodytą gyvenamąją vietą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė patikslinti kliento valstybę, pasirenkant ją iš klasifikatoriaus. |
|  | Vidinis naudotojas turi turėti galimybę siųsti išoriniams naudotojams masinio informavimo pranešimus (el. paštu, SMS žinute arba į „Keliauk saugiai“ programėlę) KĮ šalyje pagal pranešimų prenumeratą. Išoriniam naudotojui susikuriant savo paskyrą KPVS turi būti galimybė užsisakyti pranešimų prenumeratą. Vidinis naudotojas turi turėti galimybę siųsti Konsulinėje registracijoje esantiems piliečiams vidinio naudotojo pasirinktoje valstybėje masinio informavimo pranešimus (el. paštu arba SMS žinute). |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - kiek užregistruota nepilnamečių asmenų - kiek užregistruota pilnamečių asmenų - Registracijos valstybė - Registravusi KĮ - kiek užregistruota prašymų nutraukti registraciją |

## Konsulinių veiksmų statistikos būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Konsulinių veiksmų statistikos procesui keliami funkciniai reikalavimai

57 lentelė. Konsulinių veiksmų statistikos funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi IS funkciniai elementai turi kaupti su funkcija susijusią statistiką ir perduoti ją į bendrą statistikos posistemį. |
|  | Konsulinių veiksmų statistikos funkcija turi rinkti (gauti) ir kaupti duomenis iš kitų KPVS posistemių. |
|  | Sistema turi registruoti ir kaupti duomenis, kiek ir kokių atlikta konkrečių konsulinių veiksmų kiekvienoje KĮ / URM, konkretaus vidinio naudotojo, konkrečiam klientui. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė palyginti laikotarpius skirtingais vidinio naudotojo konfigūruojamais parametrais, pvz., pagal atliktas paslaugas. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė atvaizduoti tendencijas, įskaitant, bet neapsiribojant – atliktos procedūros pagal konsulinę įstaigą, laikotarpį, procedūros tipą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė generuoti ir teikti periodines ataskaitas pagal nustatytus kriterijus, pvz., nustatytu metu pagal nustatytus parametrus. |
|  | Ataskaitose turi būti realizuotas maksimalus granuliarumas pagal atliktas procedūras ir jų potipius bei kitus parametrus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė generuoti ataskaitas pagal poreikį, pagal naudotojo užduotus parametrus. |
|  | Atvaizduojant ataskaitas turi būti galimybė eksportuoti duomenis atviru formatu (CSV, XLS). |
|  | Sistemoje turi būti realizuotos švieslenčių (angl. dashboards) funkcija su esmine grafine informacija apie KĮ, teikiamas paslaugas (procedūras). Turi būti galimybė vidiniams naudotojams kurti naujas švieslentes pagal poreikį. |
|  | Švieslentėse turi atsispindėti: etatų statistika; etatų sugretinimas su atliktų veiksmų / paslaugų statistika; našumo; krūvio atvaizdavimas. Pateikiama informacija turi įgalinti samdymo planavimą. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota funkcija, kad tam tikros PO nurodytos sugeneruotos ataskaitos užrakinamos tik skaitymui (angl. Read Only). |
|  | Sistemoje turi būti realizuota visų KĮ / URM KOD (legalizavimas; dip pasai) metinė ataskaita, išsaugoma nuolatinio saugojimo byloje DVS su vadovo parašu. |
|  | Misijų statistika, žymė, kad paslauga / procedūra vykdyta misijos metu, pagal misiją ir pagal atstovybę. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - paslauga / vizito tipas; - data ir laikas; - atstovybė. |

## Konsulinių veiksmų statistikos būsimo proceso aprašymas.

30 pav. Konsulinių veiksmų statistikos būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

58 lentelė. Konsulinių veiksmų statistikos būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | KPVS sugeneruoja statistines ataskaitas | KPVS pagal nustatytą šabloną ir periodiškumą paruošia statistines ataskaitas. Atsakingi KĮ, KOD, URM darbuotojai pagal poreikį gali peržiūrėti ataskaitas ir eksportuoti pasirinktu formatu. |
| 2. | Konsulinis pareigūnas pagal poreikį generuoja statistines ataskaitas | KĮ, KOD, URM atsakingi darbuotojai pagal pasirinktus kriterijus ir šablonus aktualiu laiku generuoja statistines ataskaitas, jas peržiūri ir prireikus gali eksportuoti pasirinktu formatu. |
| 3. | Konsulinis pareigūnas suformuoja metinę ataskaitą | Vidinis naudotojas pagal numatytus kriterijus ir šabloną pasirenka generuoti metinę statistinę ataskaitą. Metinių statistinių ataskaitų laikotarpis – metai, t. y. galima pasirinkti, kad ataskaita būtų generuojama už 2023 m., 2024 m. ir t. t. |
| 4. | Metinės ataskaitos registravimas DVS | Vidinis naudotojas peržiūri suformuotą metinę statistinę ataskaitą, jei duomenys korektiški, pasirenka funkciją [Patvirtinti], KPVS perduoda registruoti dokumentą į DVS (DVS ataskaita turi būti pasirašoma vadovo). |

## Konsulinių etatų statistikos procesui keliami funkciniai reikalavimai

Šiame (7.3.16.) skyriuje visi nurodyti funkcionalumai turės būti išanalizuoti ir suprojektuoti šio projekto įgyvendinimo metu, tačiau sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) tik URM užsakius juos KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų užsakymo metu, kurių užsakymo procesas detaliai yra aprašytas šios KVPS TS 7.6.16 skyriuje.

59 lentelė. Konsulinių etatų statistikos funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS turi būti realizuotas žmogiškųjų resursų valdymo komponentas – Konsulinių etatų posistemis. |
|  | Komponente turi būti realizuota etatų valdymo funkcija, apimanti visą etato gyvenimo ciklą. Etato gyvenimo ciklo etapai ir žingsniai turi būti tikslinami su PO detalaus projektavimo metu. |
|  | Turi būti galimybė įvesti bazinį vidinį naudotoją – atstovybės etatą. |
|  | Kiekvienam vidiniam naudotojui sistemoje turi būti sukuriamas paskyros profilis. |
|  | Turi būti realizuota galimybė naudotojo profilyje nurodyti etato dalį, skiriamą konsuliniam darbui. Su galimybe palikti pastabas. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota galimybė sustabdyti (archyvuoti) profilį. Profilių archyvavimas vykdomas, kai grįžus iš atstovybės profilis galioja vienus metus (aktyvūs / neaktyvūs). |
|  | Konsulinių etatų posistemis turi turėti sąsają su PO „Moodle“ mokymosi aplinka. Naudotojo profilyje turi atsispindėti baigti mokymai ir išlaikyti testai. |
|  | Turi būti realizuota funkcija, kuri leistų vidiniam naudotojui pasiekti tik tas KPVS funkcijas, kurioms yra išklausyti mokymai bei išlaikyti testai. Išlaikius atitinkamus testus, leidimai galioja visą rotacijos laikotarpį + 12 mėn. grįžus į URM. KOD darbuotojų leidimai galioja vienus metus nuo jo suteikimo dienos arba tol, kol darbuotojas konsulinėje įstaigoje arba Konsuliniame departamente atlieka leidime nurodytas konsulines funkcijas ar vykdo veiklą, susijusią su konsulinių funkcijų atlikimu, ir vienus metus nuo šių konsulinių funkcijų atlikimo ar veiklos, susijusios su konsulinių funkcijų atlikimu, vykdymo pabaigos. |
|  | Turi būti realizuota konsulinių etatų statistikos ataskaitų galimybė, suintegruota su Statistinės analitinės informacijos posistemiu. |
|  | Turi būti galimybė kurti ataskaitas apie darbuotojų etatus ir su tuo susijusią informaciją. |
|  | Turi būti galimybė kurti ataskaitas apie darbuotojus, kurie turi tam tikras kompetencijas – „Moodle“ pabaigtus mokymus ir išlaikytus testus. Kompetencijų sąrašas turi būti imamas iš profilio bei PO „Moodle“ sistemos. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota galimybė KOD sekti prieigos užsakymus į išorines sistemas (pvz., MIGRIS), kai suteikiama atskira nuo KPVS išorinės sistemos paskyra. |
|  | Turi būti realizuotos tokios prieigos sekimo funkcijos – prieigos užsakymas, prieigos sukūrimas, prieigos naikinimas. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - išklausyti mokymai; - mokymų būsena (pvz. užregistruota/pradėta/užbaigta); - laikyti testai; - testų išlaikymo rezultatai; - testo laikymo data. |

## Konsulinių misijų apskaitos procesui keliami funkciniai reikalavimai

60 lentelė. Konsulinių misijų apskaitos funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS turi būti realizuota galimybė URM KOD sudaryti metinį konsulinių misijų planą. Plano struktūra ir turinys turi būti suderintas su PO detalaus projektavimo metu. |
|  | Vienu metu kuriamas vienas metinis konsulinių misijų planas. |
|  | Turi būti galimybė inicijuoti konsulinių misijų planavimą nepriklausomai nuo datos. Turi būti galimybė sugeneruoti misijų planą iš pateiktų ir patvirtintų konsulinių misijų paraiškų. |
|  | KPVS turi būti realizuota galimybė KĮ pateikti konsulinės misijos paraišką. Paraiškos struktūra ir turinys turi būti suderintas su PO detalaus projektavimo metu. Papildomai: |
|  | Turi būti realizuota galimybė į paraišką iškviesti jau įvykusių misijų ir jų metu atliktų konsulinių veiksmų duomenis. |
|  | Turi būti realizuota galimybė KĮ parengtą paraišką Konsuliniame departamente peržiūrėti, redaguoti, tvirtinti arba atmesti. |
|  | Pildant paraišką turi būti galimybė nurodyti numatomą klientų srautą, komandiruočių, reikalingų paslaugoms suteikti, trukmę. |
|  | Turi būti realizuotas komunikacijos žinučių generatorius, juo turi būti sukuriamos žinutės, kurios bus vėliau naudojamos komunikuojant apie būsimas konsulines misijas. Turi būti realizuotas vizualinių žinučių generatorius, juo turi būti sukuriamas vizualas, kuris vėliau bus naudojamas komunikuojant apie būsimas misijas. Žinučių šablonas, struktūra ir turinys turi būti suderintas su PO detalaus projektavimo metu. |
|  | KPVS turi būti kaupiama statistika apie konsulines misijas, jos metu atliktas procedūras ir jų potipius, atliktus konsulinius veiksmus, aptarnautą asmenų kiekį, surinktą konsulinį mokestį bei kitus parametrus, kurie bus suderinti su PO detalaus projektavimo metu. |
|  | Statistikos ataskaitoje turi būti galimybė įvertinti darbo našumą, t. y. statistiškai įvertinti, kiek užtruko aptarnauti vieną klientą, suteikti konsulinę paslaugą. |
|  | Turi būti realizuotas funkcionalumas visus misijos metu atliekamus konsulinius veiksmus automatiškai žymėti kaip atliktus misijos metu tam, kad konsulinės misijos metu vykdyti konsuliniai veiksmai bendroje statistikoje būtų išskiriami kaip atlikti misijos metu bei jie atsirastų ir konsulinės misijos ataskaitoje. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - statistika apie konsulines misijas, jų metu atliktas procedūras ir jų potipius; - atliktus konsulinius veiksmus; - aptarnautą asmenų kiekį; - surinktą konsulinį mokestį. |

## Konsulinių misijų planavimo būsimo proceso aprašymas

31 pav. Konsulinių misijų planavimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

61 lentelė. Konsulinių misijų planavimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Konsulinių misijų planavimo procesas vyksta kartą per metus. Einamųjų metų bėgyje planas gali būti tikslinamas. Konsulinių misijų planavimas gali būti vykdomas nepriklausomai nuo datos. |
| 1. | KOD KPVS sukuria kitų metų misijų plano įrašą | KOD atsakingas vidinis naudotojas KPVS sukuria kitų metų misijų plano įrašą (būsena [Naujas]) ir per KPVS išsiunčia informacinį pranešimą KĮ teikti paraiškas misijų poreikiui. |
| 2. | KĮ KPVS pildo paraišką dėl konsulinių misijų poreikio | KĮ atsakingas vidinis naudotojas KPVS užpildo numatytos struktūros paraiškos formą. Formos struktūra ir turinys turi būti suderintas su PO detalaus projektavimo metu. |
| 3. | Teikia paraišką KOD | KĮ atsakingas vidinis naudotojas KPVS patvirtina paraišką (-as) (misijos paraiškos ir misijų plano būsenos tampa [Pateikta paraiška]). KPVS išsiunčia informacinį pranešimą atsakingam KOD vidiniam naudotojui apie pateiktą paraišką. |
| 4. | KOD nustato poreikį | KOD atsakingas vidinis naudotojas peržiūri KĮ pateiktas paraiškas. KPVS prireikus pateikia visų KĮ apibendrintus poreikius (ataskaita), nepriklausomai nuo KĮ paraiškos būsenos. Misijos paraiškos (-ų) ir misijų plano būsena tampa [Peržiūrima]. |
| 5. | KOD rengia metinį konsulinių misijų planą | KPVS KOD atsakingas vidinis naudotojas vienu metu gali vertinti visas apibendrintas paraiškas, keisti visus misijos paraiškoje pateiktus duomenis. Pateikiama bendra visų paraiškų konsulinių misijų išlaidų suma, pagal kurią vidinis naudotojas galėtų įvertinti poreikį bei turimą biudžetą. Apibendrinto konsulinių misijų plano duomenų atvaizdavimo, jų sąsajų struktūra ir turinys turi būti suderintas su PO detalaus projektavimo metu. KOD vidinis naudotojas pagal poreikį tikslina KĮ misijos paraiškas ir gali pasirinkti funkciją [Tvirtinti] visą misijų planą iškart (misijų plano būsena pakeičiama į [Tvirtinimui], visos paraiškos patvirtinamos automatiškai), arba pasirinkti funkciją [Tvirtinti] kiekvieną KĮ misijos paraišką atskirai, bet tokiu atveju misijų plano būsena pakeičiama į [Tvirtinimui] tik tuomet, kai patvirtintos visos paraiškos. |
| 6. | KOD parengia tarnybinį pranešimą | KOD atsakingas vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją tarnybiniam pranešimui formuoti, KPVS pagal šabloną suformuoja pranešimą, vidinis naudotojas pagal poreikį gali jį patikslinti ir išsaugoti sistemoje. |
| 7. | Teikia KOD direktoriui tvirtinti per DVS | KPVS užregistruoja metinį konsulinių misijų planą DVS (KOD direktorius tvirtina). |
| 8. | KOD direktorius tvirtina planą | KPVS iš DVS gauna atsakymą apie misijos plano patvirtinimą ir metinio misijų plano būsena pakeičiama į [Patvirtintas]. |
| 9. | URM KĮ perveda misijai organizuoti skirtas lėšas | KPVS automatiškai suformuojamas tarnybinis pranešimas – KOD prašymas URM finansų departamentui KĮ pervesti misijai organizuoti skirtas lėšas. |
| 10. | KPVS išsiunčia informacinį pranešimą KĮ | KPVS išsiunčia informacinį pranešimą KĮ apie misijų plano patvirtinimą. |
| 11. | KĮ susipažįsta su planu | KĮ vadovas ir atsakingas vidinis naudotojas supažindinami su patvirtintu misijos planu. |
| 12. | Informaciją apie misijas KĮ paskelbia interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose bei informuoja savo konsulinės apygardos LR garbės konsulinius pareigūnus | KĮ atsakingas vidinis naudotojas KPVS suformuoja informacinius pranešimus (sugeneruotus pagal šablonus), pagal poreikį patikslina ir išsiunčia. |
| 13. | KĮ parengia prašymą keisti planą | Prireikus KĮ atsakingas vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją formuoti naują misijos paraišką arba teikti motyvuotą prašymą naikinti jau suplanuotos misijos paraišką patvirtintam metiniam misijų planui tikslinti. KĮ atsakingas vidinis naudotojas patvirtina paraišką arba prašymą naikinti paraišką KPVS, misijos plano būsena pakeičiama į [Pateikta paraiška plano tikslinimui] ir išsiunčiamas informacinis pranešimas atsakingam KOD vidiniam naudotojui. |
| 14. | KOD tikslina planą | Atsakingas KOD vidinis naudotojas, susipažinęs su pateikta nauja paraiška ar prašymu, pagal poreikį gali tikslinti misijos planą. Jei misijų planas netikslinamas (t. y. jei nauja paraiška atmesta ar nėra sutikimo naikinti paraišką), KOD atsakingas vidinis naudotojas KPVS pakeičia būseną į [Atmesta] ir KPVS išsiunčia informacinį pranešimą KĮ. Jei planas buvo tikslintas, kartojami 5–11 žingsniai. |

## Vykimo į konsulines misijas (KĮ), Vykimo į konsulines misijas (KOD), Atsiskaitymas už misijas būsimų procesų aprašymas

32 pav. Vykimo į konsulines misijas (KĮ) būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

62 lentelė. Išsamus vykimo į konsulinės misijas (KĮ) būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | KOD gali organizuoti naujas misijas (analogiškai kaip KĮ), tik formuojamas ne įsakymas ar potvarkis dėl siuntimo į komandiruotę, o tik potvarkis. |
| 1. | KĮ inicijuoja konsulinės misijos organizavimą | KĮ atsakingas vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją organizuoti konsulinę misiją ir iš metinio konsulinių misijų plano pasirenka, kuri misija bus organizuojama. Sukuriama konsulinės misijos paskyra. |
| 2. | KĮ parengia atstovybės vadovo įsakymą dėl siuntimo į komandiruotę. Jei į misiją vyksta ir atstovybės vadovas, KĮ parengia ministerijos kanclerio potvarkį | KPVS suformuoja įsakymą / potvarkį (pagal šabloną, kuris sudarytas vadovaujantis komandiruočių tvarkos aprašu) dėl siuntimo į komandiruotę. KĮ vidinis naudotojas pagal poreikį tikslina sistemos suformuotą įsakymą / potvarkį ir jį patvirtina ir KPVS automatiškai užregistruoja į DVS. |
| 3. | KĮ teikia įsakymą pasirašyti atstovybės vadovui. Jei į misiją vyksta ir vadovas, komandiruotės potvarkis teikiamas ministerijos kancleriui pasirašyti | KPVS, gavusi patvirtinimą iš DVS, konsulinės misijos paskyroje pateikia įsakymą su DVS registracijos numeriu ir data. |

33 pav. Vykimo į konsulines misijas (KOD) būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

63 lentelė. Išsamus vykimo į konsulinės misijas (KOD) būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | KOD inicijuoja dalyvavimą konsulinėje misijoje | KOD atsakingas vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją dalyvauti konsulinėje misijoje ir iš metinio konsulinių misijų plano pasirenka organizuojamą misiją, kurioje bus dalyvaujama, ir sukuriama misijos paskyra arba prisijungiama prie jau esamos misijos paskyros, kurią sukūrė KĮ. |
| 2. | KOD parengia ministerijos kanclerio potvarkį dėl siuntimo į komandiruotę | Atsakingas KOD vidinis naudotojas KPVS pasirenka funkciją suformuoti potvarkį (pagal šabloną, kuris sudarytas vadovaujantis komandiruočių tvarkos aprašu) dėl siuntimo į komandiruotę. KOD vidinis naudotojas pagal poreikį tikslina sistemos suformuotą potvarkį ir jį patvirtina. Konsulinės misijos paskyroje pateikiamas vidinio naudotojo patvirtintas potvarkio dokumentas. |
| 3. | Teikia derinti ministerijos kanclerio potvarkį | Suformuotas potvarkio dokumentas keliamas į DVS derinti ir pasirašyti vadovaujantis komandiruočių tvarkos aprašu. |
| 4. | Ministerijos kancleris pasirašė potvarkį | KPVS gauna potvarkio pasirašymo ir registravimo rezultatą iš DVS ir organizuojamai misijos paskyrai priskiria požymį [Dalyvauja KOD], potvarkio dokumentui yra nurodomas DVS registracijos numeris ir data. |

34 pav. Atsiskaitymo už konsulinės misijas (KĮ) būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

64 lentelė. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KĮ) proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Atsiskaitymas už konsulinės misijas vyksta pasibaigus konsulinei misijai. |
| 1. | KĮ vidinis naudotojas KPVS įveda / patikslina misijos metu atliktus konsulinius veiksmus | KĮ vidinis naudotojas KPVS pasirenka vykdytą konsulinę misiją (paskyrą). Misijos paskyroje KĮ vidiniam naudotojui pateikiami jau KPVS užregistruoti paslaugų užsakymai, kuriuos vykdė vidinis naudotojas misijos metu ir, pagal poreikį, įvedami nauji konsuliniai veiksmai, atlikti misijos metu. |
| 2. | KĮ vidinis naudotojas KPVS priskiria misiją požymį [Įvykdyta] | KĮ vidinis naudotojas, KPVS patikrinęs misijos metu atliktų konsulinių veiksmų statistiką, pasirenka funkciją [Pažymėti įvykdyta]. Įvykdžius misiją, KPVS išsiunčia informacinį pranešimą KĮ atsakingam vidiniam naudotojui apie įvykdytą misiją. Jei misijoje dalyvauja ir KOD, informacinis pranešimas išsiunčiamas po to, kai KOD pažymi misijos įvykdymą. |
|  | Misijoje dalyvauja KOD? | Žingsnis inicijuojamas, jei misijos paskyrai yra nurodytas požymis [Dalyvauja KOD]. |
| 4. | KOD atsiskaitymas už konsulines misijas | KOD vidinis naudotojas įveda/patikslinta misijos metu įvykdytus užsakymus, atliktus konsulinius veiksmus. Procesas detaliau aprašytas 65 lentelėje. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) proceso aprašyme. |
| 5. | KĮ misijos išlaidų ir atliktų konsulinių veiksmų apskaita | Atsakingas KĮ vidinis naudotojas KPVS formuoja misijos išlaidų ir konsulinių veiksmų ataskaitas. Misijos išlaidų ataskaita suformuojama įvedus patirtų išlaidų sumas, o misijos metu atliktų konsulinių veiksmų ataskaita išsikviečiama automatiniu būdu. Misijos ataskaitos struktūra ir turinys turi būti suderintas su PO detalaus projektavimo metu. Atsakingas KĮ vidinis naudotojas pasirenka funkciją [Užbaigti misiją] ir misijai (paskyrai) priskiriama būsena [Užbaigta]. Jei misijoje dalyvauja KOD, misiją galima užbaigti tik tuomet, jei misijai yra priskirtas požymis [Užbaigta KOD]. Suformavus misijos išlaidų ataskaitą, KĮ ir KOD mato misijoms organizuoti skirtų ir dar nepanaudotų lėšų likutį. |

35 pav. Atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

65 lentelė. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Atsiskaitymas už konsulinės misijas vyksta pasibaigus konsulinei misijai |
| 1. | KOD vidinis naudotojas KPVS įveda / patikslina misijos metu atliktus konsulinius veiksmus | KOD vidinis naudotojas KPVS pasirenka vykdytą konsulinę misiją (paskyrą). Misijos paskyroje KOD vidiniam naudotojui pateikiami jau KPVS užregistruoti paslaugų užsakymai, kuriuos vykdė vidinis naudotojas misijos metu, ir, pagal poreikį, įvedami nauji paslaugų užsakymai ar konsuliniai veiksmai, atlikti misijos metu. |
| 2. | KOD vidinis naudotojas KPVS užbaigia dalyvavimą misijoje | KOD vidinis naudotojas misijai įvedęs visus atliktus paslaugų užsakymus pasirenka funkciją [Pažymėti įvykdyta]. KPVS išsiunčia informacinį pranešimą KOD atsakingam vidiniam naudotojui apie įvykdytą misiją. |
| 3. | KOD misijos išlaidų ir atliktų konsulinių veiksmų apskaita | Atsakingas KOD vidinis naudotojas KPVS formuoja misijos išlaidų ir konsulinių veiksmų ataskaitas. Misijos išlaidų ataskaita suformuojama įvedus patirtų išlaidų sumas, o misijos metu atliktų konsulinių veiksmų ataskaita išsikviečiama automatiniu būdu. Misijos ataskaitos struktūra ir turinys turi būti suderintas su PO detalaus projektavimo metu. Atsakingas KOD vidinis naudotojas pasirenka funkciją [Užbaigti misiją (KOD)] ir misijai (paskyrai) priskiriamas požymis [Užbaigta KOD]. |

## Konsulinio mokesčio paėmimo būsimo proceso aprašymas ir jam keliami funkciniai reikalavimai

## Konsulinio mokesčio paėmimo procesui keliami funkciniai reikalavimai

66 lentelė. Konsulinio mokesčio funkciniai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Klientui, užsisakiusiam paslaugas per išorinę KPVS svetainę, turi būti sudaryta galimybė pasirinkti apmokėjimo būdą – išankstinį apmokėjimą arba apmokėjimą atvykus į KĮ / URM. Klientui, pasirinkusiam išankstinio apmokėjimo būdą ir: * turinčiam prieigą per VIISP, turi būti sukurta galimybė apmokėti už šias paslaugas per VIISP mokėjimo paslaugą; * neturinčiam prieigos per VIISP aplinkos, turi būti sukurta galimybė apmokėti kitomis elektroninėmis priemonėmis. Turi būti užtikrinta, kad bankų ir jų tarpininkų už kliento lėšų pervedimą taikomi mokesčiai būtų papildomai pridedami mokėjimo metu, o gavėjo (VMI, URM ar KĮ) sąskaitą pasiekianti suma būtų lygi konsulinio mokesčio už užsakytą (-as) paslaugą (-as) (jei užsakoma – ir pašto paslaugų) sumai. |
|  | Formuojant mokėjimus turi būti galimybė identifikuoti, už kokį konkrečiai klientą atliekamas mokėjimas. |
|  | Apmokant už paslaugas, mokėjimai turi būti nukreipiami į KPVS administratoriaus priskirtą VMI, URM ar KĮ sąskaitą, priklausomai nuo paslaugos ir jos teikimo vietos. |
|  | Jei klientas nurodo, kad paslaugai suteikti, atvyks į KĮ / URM, turi būti galimybė priimti apmokėjimą KĮ / URM eurais ir, kur taikoma, vietine valiuta. |
|  | Jei paslaugos užsakymo procese klientas pasirinko dokumentų atsiėmimą paštu, į paslaugų krepšelį pašto išlaidų, kurių dydį KPVS nustatys kiekviena KĮ, apmokėjimas pridedamas automatiškai pagal valstybę, kurią prieš tai klientas nurodė dokumentų gavimo adrese. Tose KĮ, kuriose nėra galimybės iš anksto nustatyti pašto išlaidų dydį, jį vidinis naudotojas turi paskaičiuoti kiekvienu atveju individualiai. |
|  | Klientui turi būti sudaryta galimybė koreguoti krepšelį (ištrinti, pridėti paslaugą, išskyrus pašto išlaidas, kurios, pasirinkus dokumentų atsiėmimą paštu, pridedamos automatiškai, arba, kur taikoma, pridedama vidinio naudotojo individualiai paskaičiuota mokesčio už pašto išlaidas suma). |
|  | Klientui atlikus apmokėjimą elektroninėmis priemonėmis, mokėjimo dydžio lėšos jo kortelėje rezervuojamos. Klientui išsiunčiamas lėšų rezervavimo patvirtinimas el. Paštu. Paslaugos užsakymui priskiriamas požymis, kad paslauga yra apmokėta ([Lėšos rezervuotos]). |
|  | Vidinis naudotojas turi turėti galimybę vieno mygtuko paspaudimu atšaukti apmokėjimo rezervavimą – visą sumą, jos dalį pagal paslaugą arba dalį mokesčio už paslaugą (nesant galimybei suteikti paslaugą ar kt. priežastis). |
|  | Jei klientas užsako kelias paslaugas, mokestis turi būti paskaičiuotas (susumuotas) už visą paslaugų krepšelį ir atliekamas vienu mokėjimu. Kiekvienai paslaugai suteikiamas atskiras identifikacinis finansinės operacijos numeris (konsulinio mokesčio mokėjimo) numeris (pašto išlaidos apskaitomos atskirai ir numeris joms suteikiamas atskirai). Išimtys: 1) priėmus sprendimą, kad konsulinis mokestis visais atvejais eis į VMI sąskaitą, pašto išlaidos tokiu atveju turės būti atskirtos ir nueiti į KĮ sąskaitą; 2) kai asmuo sumokėjo už kelis asmenis / kelias paslaugas, bet vėliau paaiškėja, kad tik dalis paslaugų gali būti suteikta arba jis sumokėjo visą kainą, nors taikoma lengvata, turi būti galimybė atšaukti tik atitinkamą rezervuotų lėšų dalį. |
|  | Konsulinio mokesčio paėmimo ir pašto išlaidų apmokėjimo būsimo proceso 12 žingsnyje: 1) Vidinis naudotojas paspaudžia mokėjimo mygtuką [Priimti mokėjimą], ir rezervuotos lėšos įskaitomos į VMI / KĮ / URM sąskaitą; kai klientas moka konsulinį mokestį ir mokestį už pašto paslaugas atvykęs į KĮ / URM, vidinis naudotojas priima: - apmokėjimą per banko terminalą (lėšos įskaitomos į KĮ / VMI sąskaitą – reikalinga sąsaja su banko terminalu); - apmokėjimą grynaisiais ir apie apmokėjimą pažymi KPVS bei atspausdina kvitą (kvito spausdinimas turi būti galimas ir neprijungties (offline) režime). Apmokėjimo pažymėjimas KPVS mechaniniu būdu (arba varnelių uždėjimu ar kt. pasiūlytu būdu) taip pat reikalingas esant ryšio (su banko terminalu ir kt.) trikdžiams arba neprijungties (offline) režime. 2) Šiame žingsnyje svarbu turėti galimybę vidiniam naudotojui, jei mato, kad klientui gali būti taikoma lengvata, tačiau klientas nepateikė lengvatą patvirtinančių dokumentų, per sistemą perduoti klientui pranešimą, siūlant pateikti trūkstamus dokumentus, o klientui juos pateikus, pakoreguoti sumą, grąžinant dalį rezervuotos sumos (ankstesnis punktas), o likusiai sumai priimti mokėjimą. 3) Sistema patikrina, ar buvo gautas apmokėjimas už paslaugą (t. y. ar lėšos įskaitytos į mokėjimų tarpininko sąskaitą); jei reikia, turi būti inicijuojamas naujas mokėjimas. 4) Kai lėšos įskaitytos į mokėjimų tarpininko sąskaitą, sistema fiksuoja kiekvienos užsakytos paslaugos būseną [Apmokėta] ir perkelia apmokėjimo duomenis (kliento, už kurį atliktas mokėjimas, vardas, pavardė, suma, jei buvo pritaikyta – lengvata, apmokėjimo būdas, data) į atitinkamos paslaugos bylą (pvz., į vidiniame KPVS sukurtą prašymą legalizuoti dokumentą). |
|  | Kvitai: Vidiniam naudotojui priėmus mokėjimą KĮ / URM ar, išankstinio mokėjimo atveju, sistemai įsitikinus, jog lėšos įkrito į nustatytą sąskaitą, turi būti sugeneruojamas apmokėjimo už paslaugas kvitas. Turi būti galimybė automatiškai išsiųsti kvitą klientui el. paštu, taip pat prireikus jį atspausdinti. Kvite turi būti nurodyta: kvito Nr.; kliento vardas, pavardė ir kliento, už kurį mokama, vardas, pavardė; išvardytos paslaugos, už kurias apmokėta (pašto paslaugos nurodomos atskirai); kvito data; mokėjimo valiuta; mokėjimo būdas – išankstinis mokėjimas, mokėjimas KĮ / URM, grynaisiais ar kortele. |
|  | Dydžiai ir lengvatos: Kiekviena konsulinė paslauga KPVS turi įvestą konsulinio mokesčio dydį eurais ir, jei taikoma, lengvatą (proc.), taip pat konsulinio mokesčio dydį užsienio valiuta Klientui teikiant paslaugą išvažiuojamosios konsulinės misijos metu / ne KĮ patalpose, švenčių, poilsio dienomis ar naktį – konsulinio mokesčio dydis didinamas atitinkamai 50 ir 100 proc. Sistemoje turi būti galimybė KOD administratoriui keisti vieną, kelis ar visus konsulinio mokesčio dydžius eurais (pasikeitus teisiniam reguliavimui). Kiekviena KĮ įves savo pašto išlaidų dydžius (pvz., siuntimo toje pačioje valstybėje, į kitą valstybę). Jei galimybės įvesti fiksuotą pašto paslaugos kainą konkrečioje KĮ nebus, ji kiekvienam klientui per KPVS turės pranešti už paštą mokėtiną sumą. |
|  | Valiuta: Konsulinių mokesčių dydžiai turi būti nurodyti eurais (KĮ ir URM) ir (jei taikoma) užsienio valiuta (-omis) (KĮ). KĮ, kuriose konsulini mokestis renkamas ir užsienio valiuta, mėnesio pabaigoje vidinis naudotojas turi gauti vidinio naudotojo vedlio priminimą apie euro ir užsienio valiutos santykio nustatymą arba pati sistema automatiškai atlieka toliau aprašytus žingsnius ir informuoja vidinį naudotoją, kad nustatytas naujas valiutos santykis, Valiutos santykis automatiškai kartą per mėnesį nustatytą dieną paimamas iš Lietuvos banko (arba ECB), sistema sugeneruoja KĮ vadovo įsakymą dėl fiksuoto euro ir užsienio valiutos santykio, pagal kurį konsulinio mokesčio dydžiai eurais perskaičiuojami į konsulinio mokesčio dydžius užsienio valiuta, nustatymo, perduoda jį KĮ vadovui pasirašyti, pasirašytą perduoda registruoti DVS. Pagal nustatytą valiutos santykį visi konsulinio mokesčio dydžiai automatiškai perskaičiuojami užsienio valiuta, suapvalinami pagal PO pateiktą formulę ir taikomi visą mėnesį (arba iki santykio tikslinimo, jei jis padidėja daugiau nei 50 ct). Sistema turi nustatytu periodiškumu tikrinti, ar santykis nepadidėjo daugiau nei 50 ct. |
|  | Apmokėjimo rezervavimo atšaukimas: Iki vidinio naudotojo mokėjimo mygtuko paspaudimo [Priimti mokėjimą], t. y. kol lėšos yra rezervuotos (užsakymo požymis - [Lėšos rezervuotos]), apmokėjimo rezervavimas atšaukiamas, kaip aprašyta KMR-8 punkte. Grąžinimas vykdomas, kai klientui reikia grąžinti lėšas, kurias vidinis naudotojas jau priėmė kaip mokėjimą: Jei pinigai įskaityti į KĮ / URM sąskaitą: 1) klientas KPVS pateikia prašymą (pasirenka iš prašymų bibliotekos) grąžinti konsulinį mokestį ar jo permoką ir (arba) pašto išlaidas (el. paslaugų formose); 2) vidinis naudotojas KPVS pažymi, kad paslauga neatlikta arba kad yra permoka; ir šią informaciją su kliento sąskaitos rekvizitais automatiniu būdu perduoda KĮ finansininkui / URM finansų departamento darbuotojui; 3) grąžinimą atlieka KĮ finansininkas / Finansų departamento darbuotojas; 4) vidiniam naudotojui gavus pranešimą apie grąžintas lėšas, vidinis naudotojas apie tai pažymi KPVS. Konsulinio mokesčio ar jo permokos, taip pat apmokėtų pašto išlaidų apskaitai ir grąžinimo tvirtinimui, turi būti sąsaja su FIVASA IS. Grąžintas konsulinis mokestis ar jo permoka, taip pat grąžintos pašto išlaidos fiksuojami sistemoje kaip finansinės operacijos, nurodant tuos pačius rekvizitus, kaip ir pajamų atveju. Jei pinigai įskaityti į VMI sąskaitą: 1) klientas pateikia prašymą grąžinti konsulinį mokestį ar jo permoką (el. paslaugų formose); 2) vidinis naudotojas KPVS pažymi, kad paslauga neatlikta arba kad yra permoka; 3) sistema suformuoja pažymą dėl mokesčio permokos grąžinimo, ją pasirašo vidinis naudotojas kvalifikuotu el. parašu; 4) pažyma persiunčiama asmeniui ir VMI; 5) klientas pildo prašymą grąžinti mokestį per MANO VMI platformą; 6) grąžinimą atlieka VMI. |
|  | Ataskaitos: Sistema turi generuoti vidinio naudotojo surinkto konsulinio mokesčio ataskaitą KĮ vadovo nustatytu periodiškumu (kasdien, kartą į mėnesį ar kita), kurioje turi atsispindėti to periodiškumo finansinės operacijos, bendra per tą laikotarpį surinkto konsulinio mokesčio suma ir atskirai surinkta suma už pašto paslaugas. Ataskaita pateikiama elektronine forma, geriausia EXCEL formatu, su konsulinio pareigūno „sistemos“ parašu. Kai kuriose KĮ dirba keli raštvedžiai, kurie turės prieigą prie KPVS ir rinks konsulinį mokestį – sistema turi sugeneruoti jų ataskaitos dalis, o konsuliniam pareigūnui suformuojama bendra visų šių dalių ataskaita, kurią su „sistemos“ parašu jis pateiks KĮ finansininkui. Turi būti sudaryta galimybė formuoti ataskaitą įvairiais finansinių operacijų pjūviais: 1) pagal kiekvieną KĮ / paslaugą, įskaitant dokumentų siuntimą paštu; 2) pagal tai, ar apmokėta iš anksto registruojantis ar KĮ; 3) jei apmokėta KĮ – pagal tai, ar apmokėta kortele (per terminalą), ar grynaisiais; 4) apie kiekvienos KĮ surinktą konsulinį mokestį pagal sąskaitas, į kurias jis buvo įskaitytas (pvz., jei kelios KĮ mokėjimui už paslaugas naudos ir savo, ir URM sąskaitą, KPVS turi suformuoti ataskaitas apie kiekvienos KĮ surinktą konsulinį mokestį į kiekvieną sąskaitą ir atskirai apmokėtas pašto išlaidas). |
|  | Mokant už paslaugas el. būdu, turi būti galimybė išsaugoti mokėjimo duomenis kliento profilyje arba su juo susietoje mokėjimų vykdytojo (angl. payment processor) sistemoje. |
|  | Apmokėjimas už paslaugą turi būti paimamas iš anksto prieš teikiant paslaugą el. mokėjimo būdu paslaugos užsakymo metu (kai paslauga el. būdu ar užsakoma paštu) arba vietoje mokėjimo kortele ar grynaisiais pinigais. KPVS turi užfiksuoti apmokėjimo faktą, mokėjimo būdą ir paskirtį nurodant asmens, kuriam teikiama paslauga, vardą, pavardę ir paslaugą. |
|  | Per sąsają su MIGRIS, KPVS įvesto konsulinio mokesčio už asmens dokumentus ir pilietybės prašymus, automatinis atvaizdavimas MIGRIS sistemoje ir (arba) vice versa. |
|  | Turi būti fiksuojama ir į Statistinės analitinės informacijos posistemį turi būti perduodama ši statistinė informacija: - data ir laikas; - surinkto konsulinio mokesčio suma; - kita KMR-15 nurodyta informacija |
|  | Paslaugų teikėjas turi suprojektuoti ir suprogramuoti universalią sąsają, tinkamą keistis informacija su banko kortelių atsiskaitymo Paslaugų teikėju, galinčiu teikti paslaugas šalyse, kuriose veikia Lietuvos konsulinės įstaigos. |

## Konsulinio mokesčio paėmimo ir pašto išlaidų apmokėjimo būsimo proceso aprašymas

36 pav. Konsulinio mokesčio paėmimo ir pašto išlaidų apmokėjimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

67 lentelė. Konsulinio mokesčio paėmimo ir pašto išlaidų apmokėjimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| Išorinė KPVS svetainė |  |  |
| 1. | Pasirenkamas apmokėjimo už paslaugas būdas | Klientas KPVS išorinėje svetainėje pasirenka apmokėjimo už paslaugas būdą: - atvykus KĮ / URM; - išankstinis apmokėjimas. Turi būti galimybė KĮ / URM nustatyti, kokioms paslaugoms kokie mokėjimo būdai galimi. |
| 2. | Pasirenkamas išankstinis apmokėjimas? | Žingsnis inicijuojamas, jei klientas pasirinko išankstinio apmokėjimo už paslaugas būdą. |
| 3. | KPVS suformuoja paslaugų krepšelį | Pagal pasirinktas paslaugas, dokumentų atsiėmimo būdą, kliento duomenis, suformuojamas preliminarus paslaugų krepšelis. Paslaugų krepšelyje pateikiama paslaugos, paslaugos gavėjo, lengvatos (jei tokia taikoma) kainos ir bendros sumos informacija. Klientui pateikiama informacija, kas yra lėšų gavėjas (URM, KĮ, VMI). Kainos ir sumos pateikiamos eurais ir, kur taikoma, užsienio valiuta. Klientas gali pridėti arba pašalinti paslaugas, kurias nori apmokėti iš anksto iš pasirinktų paslaugų sąrašo. |
| 4. | Pasirinktas dokumentų atsiėmimas paštu? | Žingsnis inicijuojamas, jei į preliminarų paslaugų krepšelį yra įtraukta dokumentų atsiėmimo paštu paslauga. Krepšelyje pateikiama atskira eilute dokumentų pristatymo paštu kaina ir suma – automatiškai pagal valstybę, kurią prieš tai klientas nurodė dokumentų gavimo adrese. |
| 5. | Pašto paslaugų kaina nenustatyta? | Žingsnis inicijuojamas, jei pašto paslaugų kaina, pagal dokumentų pristatymo valstybę, iš anksto nėra nustatyta. Toliau vykdomi 5.1 - 5.3 žingsniai. |
| 5.1 | Išsaugomas preliminarus paslaugų krepšelis | Suformuotas preliminarus paslaugų krepšelis išsaugomas. Klientas informuojamas, kad paslaugų krepšelį turi patvirtinti atsakingas vidinis naudotojas. |
| 5.2 | Konsulinis pareigūnas patikslina ir patvirtina paslaugų kainą ir sumas, kurios įtrauktos į preliminarų paslaugų krepšelį | Vidinis naudotojas, gavęs informacinį pranešimą apie preliminarų paslaugų krepšelį, kuriame yra įtraukta dokumentų atsiėmimo paštu paslauga be nustatytos kainos, peržiūri ir patikslina paslaugų kainas (sumos perskaičiuojamos automatiškai). KPVS vidinis naudotojas mato informaciją, kas yra paslaugos lėšų gavėjas (VMI / URM / KĮ). Vidinis naudotojas patvirtina suformuotą paslaugų krepšelį ir KPVS automatiškai išsiunčia pranešimą klientui. |
| 5.3 | Pagal pasirinktas paslaugas nustatomas lėšų gavėjas (-ai) ir suma | KPVS pagal patvirtintą paslaugų krepšelį mokėjimų tarpininkui perduoda informaciją apie lėšų gavėją ir sumą. |
| 6. | Klientas nukreipiamas į VIISP apmokėjimo būdui pasirinkti | Klientas nukreipiamas į VIISP paslaugų krepšeliui apmokėti. Klientui apmokėti pateikiama visa suma, nepriklausomai kiek lėšų gavėjų gali būti. |
| 7. | Apmokamas paslaugų krepšelis (visa suma) | Klientas pasirenka jam tinkamą apmokėjimo būdą ir apmoka paslaugų krepšelį. |
| 8. | Mokėjimo rezervavimas sėkmingas? | Mokėjimo rezervavimas patvirtintas sėkmingai. |
| 9. | KPVS užfiksuojamas paslaugų krepšelio apmokėjimas, susietas su registracija. | KPVS išsaugomas paslaugų krepšelio apmokėjimo rezervavimo patvirtinimas. Paslaugos užsakymui priskiriamas požymis, kad paslauga yra apmokėta ([Lėšos rezervuotos]). |
| 10. | VIISP pagal nurodytus lėšų gavėjus ir sumas perveda lėšas į gavėjo sąskaitą | VIISP pagal numatytą periodiškumą perveda surinktas lėšas į pateiktų gavėjų banko sąskaitas. Paslaugų apmokėjimo įskaitymo sudengimas su paslaugoms užsakyti rezervuotų lėšų suma turi būti suderinta su PO detalaus projektavimo metu. |
| Vidinė KPVS |  |  |
| 11. | Klientas atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus | Klientas asmeniškai atvyksta į pasirinktą KĮ / URM ir pateikia dokumentų originalus. |
| 12. | Atsiunčia dokumentus paštu | Atsiųsti dokumentai priimami tik su nurodytu identifikaciniu registracijos kodu. Vidinis naudotojas KPVS pažymi dokumentų gavimą (kliento paslaugos užsakymas surandamas pagal dokumentų identifikacinį registracijos kodą), klientas informuojamas pranešimu apie dokumentų gavimą. |
| 13. | Asmens tapatybės identifikavimas, paslaugai užsakyti / registracijos dokumentams pateikti KĮ / URM ar paštu paieška | KVPS vidinis naudotojas identifikuoja klientą pagal pateiktus asmens dokumentus, sukuriamas / tikslinamas kliento profilis / atliekama paieška GR. KPVS automatiškai atliekama paslaugos užsakymo / registracijos dokumentų pateikimui KĮ, URM arba paštu paieška. Prie paslaugos užsakymo ar anksčiau nurodytos registracijos įrašo pateikiama, ar klientas atliko išankstinį paslaugos apmokėjimą (ar priskirtas požymis [Lėšos rezervuotos]). |
| 14. | Įvedamos / tikslinamos užsakomos paslaugos | Jei klientas atvyko be paslaugos užsakymo / registracijos dokumentams pateikti KĮ / URM / paštu, vidinis naudotojas KPVS suformuoja naują paslaugų užsakymą ir priskiria užsakomas paslaugas. Jei klientas atvyko / pateikė dokumentus pagal registraciją dokumentams pateikti KĮ / URM / paštu, patikslinamos užsakytos paslaugos / priskiriamos papildomos paslaugos. |
| 15. | Ar yra atliktas išankstinis apmokėjimas? | Žingsnis inicijuojamas, jei paslaugai užsakyti yra priskirtas požymis, kad paslauga apmokėta [Lėšos rezervuotos]. Toliau vykdomi 15.1 - 15.3 žingsniai. |
| 15.1. | Ar paslauga gali būti suteikta? | Vidinis naudotojas nustato, ar užsakyta paslauga gali būti suteikta. Jei taip, inicijuojamas kitas žingsnis [20. Ar susidarė permoka / nepriemoka?]. Jei ne, KPVS inicijuoja žingsnį.[21. Suformuojamas prašymas grąžinti konsulinį mokestį (jo permoką)/ atšaukiama lėšų rezervacija], šio žingsnio metu suformuojamas vidinis prašymas (be kliento įsitraukimo) grąžinti visai rezervuotai sumai. |
| 15.2. | Ar susidarė permoka / nepriemoka? | KPVS pateikia informaciją, pagal patikslintą užsakytų paslaugų informaciją, ar klientui susidarė nepriemoka už užsakytas paslaugas: - jei klientas atvyko į KĮ / URM, toms paslaugų eilutėms, kurios nėra iki galo apmokėtos (nepriemokos sumai) suformuojamas naujas paslaugų krepšelis. Paslaugų suma apskaičiuojama: paslaugos suma – apmokėta suma. - jei klientas pateikė dokumentus paštu, vidinis naudotojas pažymi, kad paslauga negali būti atlikta, ir atšaukia užsakytos paslaugos apmokėjimo rezervavimą: KPVS inicijuoja rezervuotų lėšų ar jų dalies atšaukimo žingsnį [21. Suformuojamas prašymas grąžinti konsulinį mokestį (jo permoką)/ atšaukiama lėšų rezervacija], šio žingsnio metu suformuojamas vidinis prašymas (be kliento įsitraukimo) grąžinti visai rezervuotai sumai. KPVS pateikia informaciją pagal patikslintą užsakytų paslaugų informaciją, ar klientui susidarė permoka už užsakytas paslaugas. Vidinis naudotojas atšaukia dalį užsakytos paslaugos apmokėjimo rezervavimo inicijuodamas atšaukimo žingsnį [21. Suformuojamas prašymas grąžinti konsulinį mokestį (jo permoką)/ atšaukiama lėšų rezervacija], šio žingsnio metu suformuojamas vidinis prašymas (be kliento įsitraukimo) grąžinti permokos sumai. (KPVS pažymi, kad rezervuotų lėšų dalis grąžinta klientui, informacija matoma iš išorinėje KPVS svetainėje, informacija į FIVASA nėra perduodama). |
| 15.3. | Suformuojamas prašymas grąžinti konsulinį mokestį (jo permoką) ir (ar) pašto išlaidas/ atšaukiama lėšų rezervacija | Suformuojamas prašymas grąžinti konsulinį mokestį (jo permoką) ir (ar) pašto išlaidas / atšaukiama lėšų rezervacija. Detaliau procesas aprašomas 7.3.18.3 skyriuje. |
| 16. | Paslaugų krepšelio suformavimas klientui pasirinkus apmokėjimą KĮ / URM | KPVS pagal kliento pasirinktas paslaugas, dokumentų atsiėmimo būdą, kliento duomenis, suformuoja paslaugų krepšelį. Paslaugų krepšelyje pateikiama paslaugos ir jos kainos, paslaugos gavėjo, lengvatos (jei tokia taikoma) ir bendros (konsulinio mokesčio) sumos informacija. Jei pasirinktas dokumentų atsiėmimo būdas – paštu, pateikiama atskira eilute dokumentų pristatymo paštu kaina ir suma. Kainos ir sumos pateikiamos numatyta užsienio valiuta ir eurais. Jei konsulinio mokesčio mokėjimo valiuta yra eurai, tuomet pateikiama viena reikšmė. |
| 17. | Priskirtų lengvatų tikslinimas | Vidinis naudotojas pagal poreikį patikslina lengvatų dydžius, KPVS perskaičiuoja paslaugų kainas ir sumas. |
| 18. | Apmokėjimo būdo ir valiutos pasirinkimas | Jei konsulinio mokesčio mokėjimo valiuta nėra tik euras, vidinis naudotojas pasirenka, kokia valiuta bus apmokamos paslaugos: - eurais; - užsienio valiuta. Vidinis naudotojas nurodo kliento pasirinktą paslaugų apmokėjimo būdą: - kortele; - grynaisiais. |
| 19. | Apmokėjimas, kvito atspausdinimas / išsiuntimas el. paštu | Vidiniam naudotojui paspaudus mokėjimo mygtuką [Priimti mokėjimą], KPVS inicijuoja pinigų nuskaitymą nuo kliento kortelės (jei apmokama kortele) arba fiksuoja pinigų paėmimą grynaisiais. Sėkmingai atlikus operaciją kortele arba gavus pinigus grynaisiais, KPVS paslaugai užsakyti fiksuoja būseną [Apmokėtas]. Pagal poreikį KPVS vidinis naudotojas gali pasirinkti kvito spausdinimą. KPVS automatiškai išsiunčia kvito elektroninę versiją kliento nurodytu el. paštu. |
| 20. | Paslaugos procedūros vykdymas | Vidinis naudotojas pradeda vykdyti užsakytas paslaugas. Jei po to, kai KPVS inicijavo pinigų nuskaitymą nuo kliento kortelės (jei apmokama kortele) arba fiksavo pinigų paėmimą grynaisiais, paaiškėja, jog konsulinis mokestis ar jo permoka ir (ar) pašto išlaidos grąžintini, klientas KPVS pasirenka funkciją [Pateikti prašymą grąžinti sumokėtą konsulinį mokestį ar jo permoką ir (ar) pašto išlaidas]. Išsamus grąžinimo procesas aprašomas 7.3.18.3 skyriuje. |

## Konsulinio mokesčio ar jo permokos ir (ar) pašto išlaidų grąžinimo būsimo proceso aprašymas

37 pav. Konsulinio mokesčio ar jo permokos ir (arba) pašto išlaidų grąžinimo būsimo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

68 lentelė. Konsulinio mokesčio ar jo permokos ir (arba) pašto išlaidų grąžinimo būsimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Procesas inicijuojamas tuo atveju, kai KPVS inicijavo pinigų nuskaitymą nuo kliento kortelės (jei apmokama kortele) arba fiksavo pinigų paėmimą grynaisiais, ir paaiškėja, jog konsulinis mokestis ar jo permoka ir (ar) pašto išlaidos grąžintini. Kai atšaukiama visa rezervuotų lėšų suma arba vykdomas dalies rezervuotų lėšų grąžinimas, procesas pradedamas nuo 7 žingsnio, o žingsnius automatiškai atlieka KPVS sistema. |
| Išorinė KPVS |  |  |
| 1. | Pasirenkama funkcija pateikti prašymą grąžinti sumokėtą konsulinį mokestį ar jo permoką ir (ar) pašto išlaidas (toliau šioje lentelėje – prašymas) | Klientas išorinėje KPVS svetainėje pasirenka funkciją [Pateikti prašymą grąžinti sumokėtą konsulinį mokestį ar jo permoką ir (ar) pašto išlaidas]. |
| 2. | Pasirenkamas apmokėtas paslaugų užsakymas | Klientas pasirenka apmokėtą paslaugų užsakymą iš visų savo apmokėtų paslaugų užsakymų. |
| 3. | Ar paslaugų užsakymas yra įvykdytas? | Išorinė KPVS svetainė atlieka tikrinimą, ar paslaugų užsakymas, kuris yra apmokėtas, nėra įvykdytas. Jei paslaugų užsakymas jau įvykdytas, klientui pateikiamas informacinis pranešimas, kad pinigų grąžinimas nėra galimas. |
| 4. | Nustatomas lėšų gavėjas: URM / KĮ / VMI | Išorinė KPVS svetainė nustato ar lėšų gavėjas yra URM / KĮ, ar VMI. |
| 5. | Suformuojamas prašymas | Jei lėšų gavėjas yra URM / KĮ, klientas nurodo banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžintas sumokėtas konsulinis mokestis, jo permoka ir (ar) pašto išlaidos. Išorinė KPVS svetainė pagal pateiktus kliento duomenis ir šabloną suformuoja kliento prašymą, klientas jį patvirtina. |
| 6. | Prašymo perdavimas | Prašymas perduodamas atsakingam KPVS vidiniam naudotojui nagrinėti. |
| Vidinis KPVS |  |  |
| 7. | Prašymo nagrinėjimas | Vidinis naudotojas KPVS pasirenka suformuotą prašymą. Prašymas gali būti suformuotas kliento: grąžinti sumokėtą konsulinį mokestį ar jo permoką ir (ar) pašto išlaidas, kai mokėjimas atliktas KĮ / URM kortele arba grynaisiais. Jei suformuotas vidinis prašymas, prašymas apdorojamas KPVS. |
| 8. | Lėšos rezervuotos? (Būsena [Lėšos rezervuotos]) | KPVS atlieka tikrinimą, ar prašyme nurodytos paslaugos užsakymui yra fiksuota būsena [Lėšos rezervuotos]. Atliekamas 8.1 žingsnis, |
| 8.1. | Atšaukiama lėšų rezervacija arba jos dalis | KPVS perduota informaciją mokėjimų tarpininkui apie atšaukiamą lėšų rezervaciją arba rezervacijos dalį (jei grąžinama permoka). |
| 9. | Ar lėšos dar nebuvo grąžintos? | KPVS patikrina, ar prašyme nurodytas konsulinis mokestis, jo permoka ir (ar) pašto išlaidos klientui dar nebuvo grąžinti. |
| 10. | Prašymo patvirtinimas ir perdavimas | Vidinis naudotojas patvirtina prašymą (-us) grąžinti konsulinį mokestį, jo permoką ir (ar) pašto išlaidas ir perduoda atsakingam vidiniam naudotojui, atsakingam už finansus (KPVS išsiunčia informacinį pranešimą). Permokos grąžinimo atveju, išorinėje KPVS svetainėje prie kliento užsakymo pateikiama grąžintinos permokos suma. |
| Lėšų gavėjas KĮ / URM |  |  |
| 11. | Pinigai grąžinami klientui | Pagal pateiktus duomenis prašyme atliekamas lėšų grąžinimas FIVASA sistemoje. Lėšų grąžinimo data iš FIVASA sistemos išsaugoma KPVS (atitinkamai matoma ir išorinėje KPVS svetainėje, kad lėšos yra grąžintos). Jei klientas prašo grąžinti konsulinį mokestį kartu su pašto paslauga (šios lėšos įskaitomos į KĮ sąskaitą), tačiau lėšų gavėjas už kliento apmokėtą paslaugą yra VMI, tokiu atveju vykdomas tiek šis žingsnis - dėl pašto išlaidų grąžinimo, tiek 12 žingsnis - dėl konsulinio mokesčio grąžinimo. |
| Lėšų gavėjas VMI |  |  |
| 12. | Klientui pateikiama informacija, kaip susigrąžinti mokestį iš lėšų gavėjo | Jei lėšų gavėjas yra VMI, atlikus 7 žingsnį, KPVS suformuoja pažymą dėl mokesčio permokos grąžinimo, ją pasirašo vidinis naudotojas kvalifikuotu el. parašu, pažyma persiunčiama išoriniam klientui (su kopija VMI), kartu pateikiama informacija, kaip suformuoti mokesčio grąžinimo prašymą lėšų gavėjo IS. |

## Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai

## KPVS vidiniai duomenų srautai

KPVS vidiniai duomenų srautai apima duomenų mainus tarp KPVS funkcinių komponentų.

Vidiniai duomenų srautai tiesiogiai priklauso nuo techninės KPVS realizacijos, todėl šio etapo specifikacijoje nedetalizuojami.

Apibendrinti vidinių duomenų srautai, nenurodant jų apimčių, formato ir kt. matomi pateiktuose kompiuterizuojamuose veiklos procesuose.

## KPVS išoriniai duomenų srautai

Išoriniai informacijos srautai – tai duomenų srautai, kuriuos lemia KPVS veikla išorinių organizacijų atžvilgiu.

KPVS naudoja kitų informacinių sistemų duomenis, kurie pateikiami leidžiamosios kreipties būdu.

69 lentelė. KPVS išoriniai duomenų srautai

| Nr. | Šaltinis | Gavėjas | Srauto aprašymas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LR kelių transporto priemonių registras | KPVS | - Transporto priemonės duomenys - Transporto priemonės valdytojo duomenys | Pagal poreikį |
|  | LR kelių transporto priemonių vairuotojų registras | KPVS | • Vairuotojo vardas, pavardė • Vairuotojo pažymėjimo duomenys | Pagal poreikį |
|  | Supaprastinto tranzito dokumentų informacinė sistema | KPVS | - Duomenys apie priimtus sprendimus išduoti Supaprastinto tranzito dokumentą - Duomenys apie priimtus sprendimus išduoti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą | Pagal poreikį |
|  | Gyventojų registras | KPVS | • Asmens duomenys • Dokumentų duomenys • Civilinės būklės aktų įrašų duomenys • Duomenys apie asmens neveiksnumą tam tikroje srityje ar veiksnumo tam tikroje srityje apribojimą • Asmens kontaktiniai duomenys | Pagal poreikį |
|  | Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo IS | KPVS | • Adresų duomenys • Gyvenamosios vietos deklaravimo, atvykimo ir išvykimo deklaravimo, gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenys | Pagal poreikį |
|  | Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras | KPVS | • Duomenys apie asmenis, kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais • Duomenys apie asmenis, kurių civilinis veiksnumas teismo tvarka tam tikroje srityje apribotas • Duomenys apie nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos: • Duomenys apie globėjus ir rūpintojus • Duomenys apie asmenis, sudariusius pagalbos sutartį • Duomenys apie pagalbą priimant sprendimus tam tikrose srityse teikiančius asmenis • Duomenys apie sritis, kuriose asmeniui teikiama pagalba priimant sprendimus • Duomenys apie asmenų pateiktus išankstinius nurodymus | Pagal poreikį |
|  | KPVS | Įgaliojimų registras | • Apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus • Duomenys apie informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus • Duomenys apie prokūras | Pagal poreikį |
|  | KPVS | Testamentų registras | • Apie LR teritorijoje ar LR diplomatinėse atstovybėse sudarytus (priimtus saugoti) testamentus, nurodant • apie užsienio valstybėse sudarytus (priimtus saugoti) testamentus, nurodant • apie palikimo priėmimo faktus, nurodant | Pagal poreikį |
|  | Nekilnojamojo turto registras | KPVS | • Bendrieji Registro objektų duomenys • Specialieji nekilnojamųjų daiktų duomenys • Specialieji teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Teritorija), duomenys • Specialieji daiktinių teisių ir juridinių faktų duomenys: • Specialieji įmonių pirkimo–pardavimo, dovanojimo ir nuomos sutarčių duomenys | Pagal poreikį |
|  | Lietuvos migracijos informacinė sistema | KPVS | • Bendrieji paslaugų gavėjo (fizinio asmens) duomenys: • Duomenys, susiję su turėta ar siekiama įgyti LR pilietybe ar turima teise į ją: • Statistiniai duomenys apie atvykstančius užsienio šalių piliečius bei jiems išduotus leidimus gyventi | Pagal poreikį |
|  | Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras | KPVS | • Ieškomo ir pažeidžiamo asmens duomenys • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys • Gyvenamoji vieta (adresas) • Kategorija • Ieškomo asmens kategorijos kodas ir asmens paieškos lygis pagal • kardomoji priemonė (rūšis, skyrimo data), kai kardomoji priemonė paskirta • paieškos medžiagos arba paieškos bylos numeris, paieškos bylos pradėjimo data • paieškos galiojimo data (iki). | Pagal poreikį |
|  | Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistų asmenų registras | KPVS | • Ieškomo ir pažeidžiamo asmens duomenys • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys • gyvenamoji vietos duomenys • kategorija • ieškomo asmens kategorijos kodas ir asmens paieškos lygis pagal Asmenų paieškos aprašą • kardomoji priemonė (rūšis, skyrimo data), • paieškos medžiagos arba paieškos bylos numeris, paieškos bylos pradėjimo data • paieškos galiojimo data (iki) | Pagal poreikį |
|  | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma – VIISP | KPVS | - KPVS paslaugos užsakymas per VIISP - Per VIISP mokėjimų paslaugą atliktų mokėjimų duomenys | Pagal poreikį |
|  | Vizito registravimo vizai gauti sistema VIZREG | KPVS | - Duomenys apie užregistruotus vizitus | Pagal poreikį |

## Koncepcinis duomenų modelis

Šis skyrius remiasi KPVS nuostatuose aprašytomis duomenų struktūromis. Detalaus projektavimo ir vėlesniais etapais papildytos duomenų struktūros turi atitinkamai apimti ir KPVS nuostatų atnaujinimo veiksmus.

## KPVS yra kaupiami šie duomenys:

  - paraiškos duomenys:

    - unikalus identifikatorius;

    - paraiškos numeris;

    - paraiškos būsena;

    - paraiškos priedai (pridėtos bylos);

    - paraišką registravusio pareigūno vardas ir pavardė;

    - paraiškos registravimo data ir laikas;

    - paraiškos registravimo vieta (URM ar KĮ);

    - paraišką koregavusio pareigūno vardas ir pavardė;

    - paraiškos koregavimo data ir laikas;

    - dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) data;

    - pokalbio su pareiškėju įrašas;

  - asmens duomenys:

    - asmens kodas;

    - vardas (-ai), pavardė (-ės);

    - ankstesnės pavardės;

    - gimimo data;

    - gimimo vieta;

    - pilietybė;

    - lytis;

    - šeiminė padėtis;

    - veido atvaizdas;

    - prarasto kelionės dokumento informacija (dokumento rūšis, numeris, išdavimo data, galiojimo laikas (nuo – iki);

    - kito asmenį identifikuojančio dokumento informacija (dokumento rūšis, numeris, išdavimo data, jį išdavusios įstaigos pavadinimas, parašo pavyzdys);

    - gyvenamoji vieta užsienyje;

    - telefono ryšio numeris;

    - deklaruota gyvenamoji vieta LR;

    - korespondencijos adresas;

    - elektroninio pašto adresas;

    - turimų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų informacija (dokumentų pavadinimai, numeriai, išdavimo data ir vieta ar išdavusios įstaigos pavadinimas);

    - faktinė gyvenamoji vieta LR;

    - konsulinės įstaigos išduoto kelionės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo laikas, kuo remiantis buvo išduotas dokumentas);

    - KPVS naudotojų duomenys (vardas, pavardė, pareigos, atlikti veiksmai);

    - LR diplomatinė atstovybės ar konsulinės įstaigos bei Konsulinio departamento darbuotojų išlaikytus mokymų testus ir galiojančius leidimus atlikti konsulines funkcijas;

    - konsulinių pareigūnų ir konsulinių darbuotojų rotacijos / darbo pradžios ir pabaigos datos;

  - sprendimo duomenys:

    - sprendimas (taip / ne);

    - sprendimo priežastys (jei yra);

    - sprendimą priėmusio pareigūno vardas ir pavardė;

    - sprendimo priėmimo data ir laikas;

    - Asmens grįžimo pažymėjimo (toliau – AGP) galiojimo laikas (nuo / iki);

    - pastabos;

    - konsulinės pažymos galiojimo laikas (iki);

    - sprendimo registracijos numeris;

  - mokėjimo duomenys:

    - mokėjimo suma;

    - mokėjimo valiuta;

    - mokėjimo tipas;

    - mokėjimo data;

    - mokėtojo vardas ir pavardė;

    - mokėjimo paskirtis;

    - pavedimo numeris;

    - pastabos;

  - asmens šeimos narių, artimųjų giminaičių, atstovo informacija:

    - tėvo vardas (-ai), pavardė, gimimo data ir vieta;

    - motinos vardas (-ai), pavardė, mergautinė pavardė, gimimo data ir vieta;

    - sutuoktinio (-ės) vardas (-ai), pavardė, pavardė iki santuokos, gimimo data ir vieta;

    - vaikų vardai ir pavardės, gimimo data ir vieta;

    - atstovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data;

  - atspausdintos konsulinės pažymos informacija:

    - pažymą atspausdinusio pareigūno vardas ir pavardė;

    - atspausdinimo data ir laikas;

    - pažymos registravimo data ir numeris;

    - pažymos pavadinimas ir išdavimo vieta (KĮ);

  - konsulinės pažymos informacija:

    - žyma, kokiam tikslui pažyma reikalinga ir kokiai institucijai bus teikiama;

    - žyma apie konsulinės pažymos surašymo kalbą;

    - pridedamų dokumentų sąrašas;

  - konsulinės registracijos informacija:

    - žyma apie anketą pildantį asmenį (vardas, pavardė);

    - žyma, dėl ko asmuo kreipėsi;

    - registruojamo asmens vardas, pavardė, lytis ir asmens kodas, jei nėra asmens kodo – gimimo data;

    - registruojamo asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninis paštas ir gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresas);

    - paraišką pildančio asmens pastabos;

    - žyma apie duomenų naudojimo tikslus;

    - konsulinės įstaigos pareigūno pastabos;

  - teikiamo legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) dokumento informacija:

    - pavadinimas;

    - dokumentą išdavusi institucija;

    - registracijos numeris;

    - dokumentą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, pareigos, parašo pavyzdys;

    - žyma apie antspaudą;

  - įvykio informacija:

    - užsienio valstybė;

    - žyma, ar LR pilietis sulaikytas, suimtas, nuteistas ar nukentėjęs;

    - užsienio valstybės policijos pažymos santrauka;

    - įvykio fabula;

    - sulaikymo, suėmimo ar nuteisimo priežastys ir trukmė;

    - LR piliečio laikymo vieta;

  - pranešimo apie įvykį informacija:

    - institucijos pavadinimas ar pareigūno, perdavusio informaciją konsulinei įstaigai, vardas ir pavardė, telefono ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

    - dėl įvykio prašomo informuoti asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;

  - informacija apie asmens šeimos nario ar artimojo giminaičio informavimą:

    - žyma (taip / ne), ar šeimos narys ar artimasis giminaitis buvo informuotas;

    - informavimo data ir laikas;

    - šeimos nario ar artimojo giminaičio vardas, pavardė, deklaruota ar gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris;

    - priežastis, dėl kurios šeimos narys ar artimasis giminaitis nebuvo informuotas.

  - Notarinio registro duomenys:

    - notarinio registro numeris;

    - notarinio veiksmo atlikimo ar kitos notaro paslaugos suteikimo data;

    - fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data, juridinio asmens pavadinimas juridinio asmens kodas, fizinio ar juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data.;

    - dokumento, patvirtinančio fizinio asmens tapatybę, pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data ir dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas;

    - notarinio veiksmo turinys;

    - notaro atlyginimo dydis už notarinio veiksmo atlikimą ar kitos notaro paslaugos suteikimą;

    - notaro atlyginimo dydis už sandorių projektų parengimą ir technines paslaugas;

    - kompensacijos dydis už notaro išlaidas, susijusias su duomenų, turinčių esminę reikšmę notariniam veiksmui atlikti ir asmens teisėtų interesų apsaugai, patikra valstybės registrų centriniuose bankuose;

    - notaro surinktų lėšų už valstybės registrų teikiamas paslaugas suma;

    - bendra kompensacijos suma už šias notaro išlaidas: išlaidas, susijusias su notariniam veiksmui atlikti reikalingų duomenų ir dokumentų išreikalavimu iš trečiųjų asmenų; už notaro išlaidas, susijusias su kliento prašymu persiunčiamais dokumentais (pašto, kurjerių paslaugos); už notaro išlaidas, susijusias su kliento pateiktos informacijos ar informacijos, reikalingos notariniam veiksmui atlikti, paskelbimu viešai; notaro išlaidos už kitas kliento prašymu atliktas notaro paslaugas, nepriskiriamas prie notarinio veiksmo atlikimo ar sandorio projekto parengimo, konsultacijas ir technines paslaugas; kai būtina, – už vertėjo paslaugas.

- Iš LR kelių transporto priemonių registro gaunami duomenys:

  - transporto priemonės duomenys:

    - valstybinis registracijos numeris;

    - atpažinties (identifikavimo) numeris;

    - gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

    - komercinis pavadinimas (modelis);

    - kategorija;

    - pakategorė;

    - papildoma pakategorė;

    - kėbulo kodas;

    - variklio darbinis tūris;

    - galia;

    - degalų tipas arba galios šaltinis;

    - spalva;

    - gamintojo nustatyti modelio metai arba kalendoriniai metai, kuriais transporto priemonė buvo pagaminta;

    - pirmosios registracijos data;

    - pirmosios registracijos LR data;

    - transporto priemonės įregistravimo, įregistruotų duomenų keitimo ar išregistravimo data (paskutinės atliktos operacijos data);

    - požymis apie dalyvavimą viešajame eisme;

    - transporto priemonės registracijos dokumento tipas;

    - dokumento blanko numeris;

    - dokumento išrašymo data;

  - transporto priemonės valdytojo duomenys:

    - fizinio asmens kodas;

    - vardas, pavardė;

    - juridinio asmens kodas;

    - teisinė forma ir pavadinimas;

    - adresas.

- Iš LR kelių transporto priemonių vairuotojų registro gaunami duomenys:

  - vairuotojo vardas, pavardė;

  - vairuotojo pažymėjimo duomenys:

    - numeris;

    - išdavimo (dokumento išrašymo) data;

    - galiojimo pabaigos data;

    - galiojimo būklė;

    - negaliojimo priežastys;

    - transporto priemonių, kurias vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti, kategorijos;

    - vairuotojui taikomų apribojimų vairuojant transporto priemonę dėl medicininių priežasčių kodai, transporto priemonės pritaikymo kodai, vairuotojo pažymėjimo administravimo dalykų kodai.

- Iš Supaprastinto tranzito dokumentų informacinės sistemos gaunami duomenys:

  - duomenys apie priimtus sprendimus išduoti Supaprastinto tranzito dokumentą.

  - duomenys apie priimtus sprendimus išduoti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą.

- Iš GR gaunami duomenys:

  - asmens duomenys

    - asmens kodas (objekto identifikavimo kodas);

    - vardas (vardai);

    - pavardė (pavardės);

    - lytis;

    - gimimo data;

    - pilietybė (pilietybės), jos (jų) įgijimo ir netekimo data (datos);

    - gimimo vietos šalis ir (ar) gyvenamoji vietovė;

    - gyvenamoji vieta (adresas), atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje gyvena;

    - šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

    - mirties data;

    - tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai; jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, pagrįsti dokumentais ir nurodyti Nuostatų 15.2–15.10 papunkčiuose;

    - tautybė;

    - veido atvaizdas;

    - pirštų atspaudai;

    - parašas;

  - dokumentų duomenys:

    - asmens dokumentų duomenys:

      - asmens dokumento rūšis;

      - asmens dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas;

      - asmens dokumento serija ir numeris;

      - asmens dokumento išdavimo (keitimo) priežastis;

      - asmens dokumento išrašymo data;

      - asmens dokumento išdavimo data;

      - data, iki kurios galioja asmens dokumentas;

      - asmens dokumento galiojimo (negaliojimo) būsena;

      - asmens dokumento negaliojimo priežastis ir data, nuo kurios jis negalioja;

      - žyma apie asmens dokumento grąžinimą ar negrąžinimą jį išdavusiai institucijai;

    - prašymo išduoti asmens dokumentą duomenys:

      - prašymo išduoti asmens dokumentą registracijos numeris ir data;

      - prašymą išduoti asmens dokumentą priėmusios įstaigos kodas ir pavadinimas;

  - civilinės būklės aktų įrašų duomenys:

    - akto įrašo rūšis;

    - akto įrašo pagrindas;

    - akto įrašo data ir vieta;

    - akto įrašo numeris;

    - akto įrašo pakeitimo ar papildymo pagrindas;

    - žyma apie liudijimą, išduotą iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

    - mirties vieta;

    - pastabos akto įraše;

    - kiti civilinės būklės aktų įrašuose nurodyti duomenys;

  - duomenys apie asmens neveiksnumą tam tikroje srityje ar veiksnumo tam tikroje srityje apribojimą:

    - požymis, ar asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje;

    - asmens neveiksnumo tam tikroje srityje ar veiksnumo tam tikroje srityje apribojimo nustatymo data;

    - asmens neveiksnumo tam tikroje srityje ar veiksnumo tam tikroje srityje apribojimo panaikinimo data;

  - asmens kontaktiniai duomenys (virtualusis adresas (LR adresų registre įregistruoto adreso atitikmuo elektroninėje erdvėje); Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje sukurtos elektroninio pristatymo dėžutės adresas; fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono numeris, jei asmuo sutinka, kad jo telefono numeris būtų naudojamas Registro tvarkymo tikslais ir (ar) teikiamas tretiesiems asmenims);

- Iš Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo IS gaunami duomenys:

  - adresų duomenys:

    - savivaldybės kodas ir pavadinimas,

    - vietovės kodas ir pavadinimas,

    - gatvės kodas ir pavadinimas,

    - namo numeris,

    - seniūnijos kodas ir pavadinimas,

    - patalpos numeris,

    - administracinio vieneto identifikatoriaus kodas ir pavadinimas;

  - gyvenamosios vietos deklaravimo, atvykimo ir išvykimo deklaravimo, gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenys:

    - valstybė;

    - gyvenamoji vieta LR;

    - atvykimo ir išvykimo datos;

    - unikalus pastato (patalpos) numeris;

    - pagrindas, kuriuo vadovaujantis asmuo įtraukiamas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

    - data, iki kurios asmuo įtraukiamas į minėtą apskaitą;

    - pastabos;

    - gyventojo išvykimo iš LR data.

- Iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro gaunami duomenys:

  - Duomenys apie asmenis, kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje:

    - Registro objekto identifikavimo kodas;

    - GR suteiktas asmens kodas (toliau – asmens kodas);

    - vardas (-ai);

    - pavardė;

    - gimimo data;

    - lytis;

    - sritis (-ys), kurioje (-iose) asmuo teismo tvarka pripažintas neveiksniu;

    - gyvenamosios vietos adresas;

    - deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

    - mirties data;

    - teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo data;

  - Duomenys apie asmenis, kurių civilinis veiksnumas teismo tvarka tam tikroje srityje apribotas:

    - Registro objekto identifikavimo kodas;

    - asmens kodas;

    - vardas (-ai);

    - pavardė;

    - gimimo data;

    - lytis;

    - sritis (-ys), kurioje (-iose) asmens civilinis veiksnumas apribotas;

    - gyvenamosios vietos adresas;

    - deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

    - mirties data;

    - teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo data;

  - Duomenys apie nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos:

    - Registro objekto identifikavimo kodas;

    - asmens kodas;

    - vardas (-ai);

    - pavardė;

    - gimimo data;

    - lytis;

    - gyvenamosios vietos adresas;

    - deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

    - mirties data;

    - santuokos sudarymo data;

    - požymis, ar nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu apribotos ar atimtos;

    - teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo data;

  - Duomenys apie globėjus ir rūpintojus:

    - fizinius asmenis:

      - Registro objekto identifikavimo kodas;

      - asmens kodas;

      - vardas (-ai);

      - pavardė;

      - gimimo data;

      - lytis;

      - gyvenamosios vietos adresas;

      - gyvenamosios vietos adresas;

      - mirties data;

      - sritis (-ys), kurioje (-iose) globėjas ar rūpintojas paskirtas;

      - teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo data;

    - juridinius asmenis:

      - Registro objekto identifikavimo kodas;

      - LR juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas;

      - teisinė forma ir pavadinimas;

      - buveinė (adresas);

      - juridinio asmens išregistravimo data;

      - sritis (-ys), kurioje (-iose) globėjas ar rūpintojas paskirtas;

      - teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo data;

  - Duomenys apie asmenis, sudariusius pagalbos sutartį:

    - Registro objekto identifikavimo kodas;

    - asmens kodas;

    - vardas (-ai);

    - pavardė;

    - gimimo data;

    - lytis;

    - deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

    - mirties data;

    - pagalbos sutarties patvirtinimo data;

    - pagalbos sutarties notarinio registro numeris;

    - notaro, patvirtinusio pagalbos sutartį, jos pakeitimą ar nutraukimą, vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas, adresas arba konsulinio pareigūno, patvirtinusio pagalbos sutartį, jos pakeitimą ar nutraukimą, pareigos, vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, buveinės adresas;

    - pagalbos sutarties pakeitimo pagrindas ir data;

    - pagalbos sutarties pabaigos pagrindas ir data;

    - pranešimo gavimo Registre data ir laikas, pranešimui suteiktas registracijos numeris gautų dokumentų registre;

    - Registro duomenų teikėjas (notaro vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas, adresas arba konsulinio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, buveinės adresas).

  - Duomenys apie pagalbą priimant sprendimus tam tikrose srityse teikiančius asmenis:

    - Registro objekto identifikavimo kodas;

    - asmens kodas;

    - vardas (-ai);

    - pavardė;

    - gimimo data;

    - lytis;

    - deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

    - mirties data;

    - pagalbos sutarties patvirtinimo data;

    - pagalbos sutarties notarinio registro numeris;

    - notaro, patvirtinusio pagalbos sutartį, jos pakeitimą ar nutraukimą, vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas, adresas arba konsulinio pareigūno, patvirtinusio pagalbos sutartį, jos pakeitimą ar nutraukimą, pareigos, vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, buveinės adresas;

    - pagalbos sutarties pakeitimo pagrindas ir data;

    - pagalbos sutarties pabaigos pagrindas ir data;

    - pranešimo gavimo Registre data ir laikas, pranešimui suteiktas registracijos numeris gautų dokumentų registre;

    - Registro duomenų teikėjas (notaro vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas, adresas arba konsulinio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, buveinės adresas).

  - Duomenys apie sritis, kuriose asmeniui teikiama pagalba priimant sprendimus:

    - Registro objekto identifikavimo kodas;

    - sritis (-ys), kurioje (-iose) asmeniui teikiama pagalba.

  - Duomenys apie asmenų pateiktus išankstinius nurodymus:

    - Registro objekto identifikavimo kodas;

    - asmens, pateikusio išankstinį nurodymą, asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, mirties data;

    - išankstinio nurodymo patvirtinimo data ir vieta;

    - išankstinio nurodymo notarinio registro numeris;

    - notaro, patvirtinusio išankstinį nurodymą ar jo panaikinimą, vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas, adresas arba konsulinio pareigūno, patvirtinusio išankstinį nurodymą ar jo panaikinimą, pareigos, vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, buveinės adresas;

    - išankstinio nurodymo galiojimo terminas, jeigu jis nustatomas;

    - išankstinio nurodymo įsigaliojimo data;

    - išankstinio nurodymo panaikinimo pagrindas ir data;

    - pastaba apie teismo leidimą nesilaikyti išankstinio nurodymo;

    - teismo sprendimo (nutarties) dėl leidimo nesilaikyti išankstinio nurodymo įsiteisėjimo data;

    - pranešimo gavimo Registre data ir laikas, pranešimui suteiktas registracijos numeris gautų dokumentų registre;

    - Registro duomenų teikėjas (notaro vardas, pavardė, notaro biuro pavadinimas, adresas arba konsulinio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, buveinės adresas).

- Iš Įgaliojimų registro gaunami duomenys:

  - Apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus:

    - įgaliojimo identifikavimo kodas;

    - įgaliojimo patvirtinimo data;

    - įgaliojimo sudarymo vieta;

    - duomenys apie įgaliotoją (-us) (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, – gimimo data, identifikavimo kodas (fizinio asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei pateiktas), interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (toliau – ILTU kodas), jeigu įgaliojimas įregistruotas iki 2022 m. gegužės 31 d., – ir gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas ir buveinė; jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – užsienyje suteiktas juridinio asmens kodas arba registravimo numeris (jei suteikti), užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

    - duomenys apie įgaliotinį (-ius) (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas ILTU kodas įstatymo nustatyta tvarka, – gimimo data, identifikavimo kodas (fizinio asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei pateiktas), ILTU kodas), jeigu įgaliojimas įregistruotas iki 2022 m. gegužės 31 d., – ir gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas ir buveinė; jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – užsienyje suteiktas juridinio asmens kodas arba registravimo numeris (jei suteikti), užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

    - įgaliojimo terminas (apibrėžtas laike ar įvykiu, neapibrėžtas);

    - įgaliojimo įregistravimo Registre data ir laikas;

    - įgaliojimo duomenų keitimo pagrindas ir data;

    - įgaliojimo duomenų keitimo Registre data ir laikas;

    - įgaliojimo galiojimo sustabdymo pagrindas ir data, galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas ir data;

    - įgaliojimo pasibaigimo pagrindas ir data;

    - įgaliojimo išregistravimo iš Registro data ir laikas;

    - įgaliojimą patvirtinusio notaro, konsulinio pareigūno ar asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, pareigos, vardas ir pavardė, notarų biuro ar institucijos pavadinimas;

    - įgaliojimo notarinio registro numeris arba asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, suteiktas registracijos numeris;

    - požymis, kad įgaliojimas skirtas veiksmams užsienyje atlikti (jei nurodyta);

    - požymis apie įgaliotinio (-ių) teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus (jei nurodyta);

    - požymis, kad įgaliojimas neatšaukiamas (jei nurodyta);

    - požymis, kad įgaliotojai veikia kartu, arba požymis, kad įgaliotojai veikia atskirai (kai įgaliojimą duoda daugiau nei vienas įgaliotojas);

    - požymis, kad įgaliotiniai veikia kartu, arba požymis, kad įgaliotiniai veikia atskirai (kai įgaliojimas duotas daugiau nei vienam įgaliotiniui);

    - kitos pastabos, tikslinančios kitus nurodytus duomenis (jeigu pateiktos).

  - Duomenys apie informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus:

    - įgaliojimo identifikavimo kodas;

    - įgaliojimo tipas;

    - duomenys apie įgaliotoją (-us) (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, – gimimo data, ILTU kodas, jeigu įgaliojimas įregistruotas iki 2022 m. gegužės 31 d., – ir gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas ir buveinė; juridinio asmens įgaliojimą išdavęs asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, – gimimo data, ILTU kodas);

    - duomenys apie įgaliotinį (-ius) (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, – gimimo data, ILTU kodas, jeigu įgaliojimas įregistruotas iki 2022 m. gegužės 31 d., – ir gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas ir buveinė);

    - įgaliojimo terminas (apibrėžtas laike ar neapibrėžtas);

    - įgaliojimo turinys (veiksmai ir paslaugos, kuriems atlikti ir kurioms gauti išduodamas įgaliojimas);

    - asmens, kurio paslaugoms gauti ar kurio atžvilgiu veiksmams atlikti išduotas įgaliojimas, duomenys (juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas ir buveinė; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, – gimimo data, ILTU kodas; arba požymis, ar asmuo, kurio paslaugoms gauti ar kurio atžvilgiu veiksmams atlikti išduotas įgaliojimas, yra fizinis ar juridinis (kai konkretus asmuo nėra identifikuojamas);

    - įgaliojimo įregistravimo Registre data ir laikas;

    - įgaliojimo galiojimo sustabdymo pagrindas ir data, galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas ir data;

    - įgaliojimo pasibaigimo pagrindas ir data;

    - įgaliojimo išregistravimo iš Registro data ir laikas;

    - požymis apie įgaliotinio (-ių) teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus (jei nurodyta);

    - požymis, kad įgaliojimas neatšaukiamas (jei nurodyta);

    - požymis, kad įgaliotojai veikia kartu, arba požymis, kad įgaliotojai veikia atskirai (kai įgaliojimą duoda daugiau nei vienas įgaliotojas);

    - požymis, kad įgaliotiniai veikia kartu, arba požymis, kad įgaliotiniai veikia atskirai (kai įgaliojimas duotas daugiau nei vienam įgaliotiniui).

  - Duomenys apie prokūras:

    - prokūros identifikavimo kodas;

    - prokūros rūšis;

    - prokūros sudarymo data (kai prokūra sudaroma ne informacinių technologijų priemonėmis);

    - duomenys apie prokūrą išdavusį juridinį asmenį (juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinė);

    - duomenys apie prokūrą išdavusio juridinio asmens valdymo organo narius, juridinio asmens savininką arba jo įgaliotą asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, – gimimo data, identifikavimo kodas (fizinio asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei pateiktas), ILTU kodas);

    - duomenys apie prokuristą (-us) (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, – gimimo data, identifikavimo kodas (fizinio asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei pateiktas), ILTU kodas);

    - prokūros įregistravimo Registre data ir laikas. Jeigu prokūra iki 2022 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota Juridinių asmenų registre, – prokūros įregistravimo Juridinių asmenų registre data;

    - prokūros terminas (apibrėžtas laike ar įvykiu, neapibrėžtas);

    - prokūros suteikiamos teisės;

    - požymis, kad prokūra ribota (jei nurodyta);

    - prokūros ribojimai (jei nurodyta);

    - prokūros galiojimo sustabdymo pagrindas ir data, galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas ir data;

    - prokūrą išdavusio juridinio asmens teisinio statuso „bankrutuojantis“, „likviduojamas“ ar „reorganizuojamas“ įgijimo data;

    - prokūros pasibaigimo pagrindas ir data;

    - prokūros išregistravimo iš Registro data ir laikas.

- Į Testamentų registrą siunčiami duomenys:

  - Apie LR  diplomatinėse atstovybėse sudarytus (priimtus saugoti) testamentus (toliau – testamentas):

    - testamento rūšis;

    - testatoriui arba testatoriams (jeigu sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas) asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), vardas, pavardė, prireikus – pavardė gimus, gyvenamosios vietos adresas; interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (toliau – ILTU kodas), gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), vardas, pavardė, prireikus – pavardė gimus, asmens dokumentą išdavusi užsienio valstybė, gyvenamosios vietos adresas; gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), vardas, pavardė, prireikus – pavardė gimus, fizinio asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei suteiktas), asmens dokumentą išdavusi užsienio valstybė, gyvenamosios vietos adresas

    - testamento sudarymo data ir vieta;

    - testamento saugojimo vieta (įstaigos pavadinimas, buveinės adresas);

    - testamento notarinio registro numeris (jei testamentas oficialusis) arba testamento priėmimo saugoti notarinio registro numeris (jei testamentas asmeninis arba prilygintas oficialiajam testamentui);

    - konsulinio pareigūno, patvirtinusio (priėmusio saugoti) testamentą, konsulinio pareigūno, patvirtinusio testamento panaikinimą ar priimto saugoti testamento atsiėmimą, pareigos, vardas, pavardė, atstovybės pavadinimas, adresas;

    - konsulinio pareigūno, pranešusio apie patvirtintą (priimtą saugoti) testamentą, testamento perdavimą ar panaikinimą, visų sudarytų (priimtų saugoti) testamentų panaikinimą ar priimto saugoti testamento atsiėmimą, – pareigos, vardas, pavardė, atstovybės pavadinimas, adresas;

  - apie pareiškimo dėl palikimo atsisakymo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui ar konsuliniam pareigūnui  faktus:

    - šio pareiškimo padavimo data;

    - pareiškėjo asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; ILTU kodas, gimimo data, vardas, pavardė, asmens dokumentą išdavusi užsienio valstybė, gyvenamosios vietos adresas; gimimo data, vardas, pavardė, fizinio asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei suteiktas), asmens dokumentą išdavusi užsienio valstybė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas arba užsienio juridinio asmens kodas ar registracijos numeris, kurį suteikė užsienio šalies juridinius asmenis registruojanti institucija, valstybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, pavadinimas;

    - palikėjo asmens kodas, gimimo data, vardas, pavardė, paskutinės gyvenamosios vietos adresas; ILTU kodas, gimimo data, vardas, pavardė, asmens dokumentą išdavusi užsienio valstybė, paskutinės gyvenamosios vietos adresas; gimimo data, vardas, pavardė, fizinio asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei suteiktas), asmens dokumentą išdavusi užsienio valstybė, paskutinės gyvenamosios vietos adresas;

    - šių konsulinio pareigūno, kuriam pateiktas pareiškimas dėl palikimo atsisakymo, pareigos, vardas, pavardė, atstovybės pavadinimas, adresas.

- Iš Nekilnojamojo turto registro gaunami duomenys:

  - Bendrieji Registro objektų duomenys:

    - Registro įrašo numeris;

    - dokumento, kuriuo remiantis Registro objektas įregistruojamas, išregistruojamas arba keičiami jo duomenys, duomenys: rūšis, pavadinimas, numeris (jeigu nurodytas), priėmimo (sudarymo) data ir laikas (jeigu nurodytas); dokumentą išdavusio, jį patvirtinusio ar sprendimą priėmusio subjekto duomenys: juridinio asmens pavadinimas, kodas (jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – užsienyje suteiktas juridinio asmens kodas arba registracijos numeris (jei suteikti), užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma, jeigu ji nurodyta pavadinime); juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos; asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis suteiktas Lietuvos Respublikos GR įstatymo nustatyta tvarka, kitais atvejais – gimimo data); arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (toliau – ILTU kodas), vardas, pavardė, gimimo data; arba vardas, pavardė, gimimo data, asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei suteiktas), asmens dokumentą išdavusios užsienio valstybės pavadinimas; valstybės įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos; institucijos pavadinimas ir kodas (jei suteiktas) arba asmens, priėmusio sprendimą, pareigos;

    - Registro objekto įregistravimo, išregistravimo ar duomenų pakeitimo Registre data ir laikas;

    - daiktinės teisės turėtojo, su daiktine teise, juridiniu faktu ar kitais Registro objektais susijusio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu jis suteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, kitais atvejais – gimimo data); arba ILTU kodas, vardas, pavardė, gimimo data; arba vardas, pavardė, gimimo data; asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei suteiktas), asmens dokumentą išdavusios užsienio valstybės pavadinimas; juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas (jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – užsienyje suteiktas juridinio asmens kodas arba registracijos numeris (jei suteikti), užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma, jeigu ji nurodyta pavadinime), investicinio fondo pavadinimas ir kodas;

    - Registro objekto duomenis nustačiusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (arba ILTU kodas, arba asmens identifikavimo kodas užsienio valstybėje (jei suteiktas)), kvalifikacijos pažymėjimo ar atestato numeris (jeigu asmuo tokį turi);

    - kita aktuali ir su Registro objektais susijusi informacija, kuri Registro tvarkytojo sprendimu įrašoma Registro įrašo pastabų ir nuorodų lauke;

    - archyviniai Registro objektų duomenys.

  - Specialieji nekilnojamųjų daiktų duomenys:

    - nekilnojamojo daikto rūšis: žemės sklypas, statinys (pastatas ar inžinerinis statinys) arba patalpa;

    - žemės sklypo kadastro numeris;

    - žemės sklypo unikalus numeris;

    - statinio (pastato ar inžinerinio statinio) unikalus numeris;

    - patalpos unikalus numeris;

    - nekilnojamojo daikto, jeigu toks daiktas yra adreso objektas, adresas, suformuotas pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, arba nekilnojamojo daikto buvimo vieta (gyvenamosios vietovės ir (arba) savivaldybės pavadinimai (-as)), jei nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas;

    - pastato energinio naudingumo klasė, energijos sąnaudos, sertifikato numeris, išdavimo ir galiojimo data (jei pastatui išduotas energinio naudingumo sertifikatas);

    - kiti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys ir kitos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytos kadastro žymos;

    - duomenys, kad nekilnojamasis daiktas yra pagrindinis daiktas ar pagrindinio daikto priklausinys, įrašyti į Registrą iki 2023 m. gruodžio 31 d.

  - Specialieji teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Teritorija), duomenys:

    - Teritorijos pavadinimas ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo skyriaus ir skirsnio, reglamentuojančių specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, taikomas Teritorijoje, numeriai;

    - Teritorijos unikalus numeris (identifikavimo kodas);

    - Teritorijos plotas (kvadratiniais metrais);

    - kiti Teritorijos duomenys (duomenų nustatymo metodas; Teritorijos tikslumas; objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, identifikavimo kodas erdvinių duomenų rinkinyje (jeigu toks kodas suteiktas); apsaugos zonos plotis, jeigu toks turi būti nustatomas; Teritorijos erdviniai duomenys LR nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje);

    - informacija, nusakanti, ar Teritorija yra nustatyta tenkinant viešąjį interesą;

    - asmens, suinteresuoto ūkine ir (ar) kitokia veikla, dėl kurios nustatytos Teritorijos, vykdymu, o kai tokio nėra, – teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatoriaus duomenys;

    - Teritorijos erdvinius duomenis parengusio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kvalifikacijos pažymėjimo ar atestato numeris, jeigu tokį asmuo turi);

    - dokumento ar sprendimo, kurio pagrindu nustatyta, pakeista ar panaikinta Teritorija, pavadinimas, numeris bei data ir jį patvirtinusio (sprendimą priėmusio) subjekto duomenys (institucijos pavadinimas ir kodas (jei suteiktas) arba asmens, priėmusio sprendimą, pareigos).

  - Specialieji daiktinių teisių ir juridinių faktų duomenys:

    - daiktinės teisės pavadinimas;

    - juridinio fakto pavadinimas;

    - hipotekos ir įkeitimo duomenys:

      - hipotekos identifikavimo kodas;

      - įkeitimo identifikavimo kodas;

      - požymis, ar kreditorių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu Registre kreditoriumi nurodomas kreditorių atstovas ir jo atstovavimo pagrindas;

      - įkeičiamo objekto vertė, jeigu ji nurodyta sutartinės hipotekos ar sutartinio įkeitimo sandoryje arba priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą nustatančiame dokumente;

      - bendra įkeičiamų objektų vertė, jeigu ji nurodyta sutartinės hipotekos ar sutartinio įkeitimo sandoryje arba priverstinę hipoteką ar priverstinį įkeitimą nustatančiame dokumente;

      - sutartine hipoteka ar sutartiniu įkeitimu užtikrinta prievolė, prievolės konkretus ar maksimalus dydis (konkretūs ar maksimalūs dydžiai, jeigu taip nurodyta sutartinės hipotekos ar sutartinio įkeitimo sandoryje);

      - priverstine hipoteka ar priverstiniu įkeitimu užtikrinti reikalavimai, jų suma, palūkanos, netesybos, kreditoriaus nuostoliai, patirti dėl priverstine hipoteka ar priverstiniu įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo neįvykdymo;

      - skolos dydžio fiksavimo data, jeigu sudarant maksimaliosios hipotekos ar maksimaliojo įkeitimo sandorį dėl jos buvo susitarta;

      - prievolės įvykdymo terminas;

      - priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo terminas;

      - palūkanos, netesybos, kreditoriaus nuostoliai, patirti dėl maksimaliąja hipoteka ar maksimaliuoju įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo neįvykdymo, jeigu šalys dėl jų susitarė;

      - sutartinės hipotekos ar sutartinio įkeitimo objektų pardavimo varžytynėse eilė, jeigu ji nurodyta sutartinės hipotekos ar sutartinio įkeitimo sandoryje;

      - sutartinės hipotekos ar sutartinio įkeitimo įsigaliojimo momentas;

      - kiti hipotekos ar įkeitimo sandoriai, kuriais įkeistas tas pats sutartinės hipotekos ar sutartinio įkeitimo objektas arba užtikrinta ta pati prievolė (jeigu hipoteka ar įkeitimas buvo įregistruoti LR hipotekos registre iki 2021 m. gruodžio 31 d.);

      - terminas, nuo kurio kreditorius gali reikalauti vykdyti įsipareigojimą, jeigu jis bus vykdomas pagal reikalavimą;

      - duomenys apie nekilnojamųjų daiktų įkeitimo sutartis, sudarytas iki 1998 m. balandžio 1 d., kuriuos Hipotekos registrui perdavė Registro tvarkytojas arba kreditoriai;

    - juridinio fakto „atliktas notaro vykdomasis įrašas“ duomenys:

      - notaro vykdomojo įrašo atlikimo data;

      - notaro vykdomąjį įrašą, jo taisymą (pakeitimą) atlikusio ar jį panaikinusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas ir pavardė;

      - notarinio registro numeris;

      - kreditoriaus (-ių), kurio (-ių) prašymu atliktas vykdomasis įrašas, duomenys, nurodyti Nuostatų 15.4 papunktyje;

      - notaro pranešimo skolininkui išsiuntimo data;

      - negrąžintos skolos dydis, nurodytas vykdomajame įraše;

      - priklausančių palūkanų, netesybų, kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl maksimaliąja hipoteka ar maksimaliuoju įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo neįvykdymo, jeigu šalys dėl jų susitarė, dydis;

      - paskirto administratoriaus duomenys, nurodyti vykdomajame įraše;

      - informacija apie išieškojimą iš įkeisto turto: įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilė, kreditorių reikalavimo tenkinimo eilė ir sąlygos, paaiškinančios ar patikslinančios į Registrą įrašytus duomenis;

      - notaro vykdomojo įrašo panaikinimo data ir laikas;

      - notaro vykdomojo įrašo panaikinimo pagrindas;

    - sutarties kaina;

    - nuomos, subnuomos ar panaudos terminas.

  - Specialieji įmonių pirkimo–pardavimo, dovanojimo ir nuomos sutarčių duomenys:

    - sutarties rūšis, data ir numeris;

    - įmonės pavadinimas, teisinė forma ir kodas;

    - sutarties šalių duomenys.

- Iš Lietuvos migracijos informacinės sistemos gaunami duomenys:

  - bendrieji paslaugų gavėjo (fizinio asmens) duomenys:

    - užsieniečio identifikavimo kodas, kuris eilės tvarka suteikiamas Užsieniečių registre įrašius duomenis apie asmenį (užsienietį);

    - asmens kodas, jeigu užsieniečiui jis suteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka, ir užsienio valstybės suteiktas asmens kodas, jeigu užsienietis jį turi;

    - vardas (-ai);

    - pavardė (-ės), buvusi (-ios) pavardė (-ės);

    - veido atvaizdas;

    - veido atvaizdo gavimo data;

  - duomenys, susiję su turėta ar siekiama įgyti LR pilietybe ar turima teise į ją:

    - prašymo atkurti LR pilietybę, prašymo suteikti, grąžinti LR pilietybę, prašymo dėl vaiko LR pilietybės įgijimo ar LR pilietybės turėjimo fakto konstatavimo duomenys;

    - pareiškimo, kad asmuo atsisako kitos valstybės pilietybės, duomenys;

    - teikimo dėl LR pilietybės atkūrimo, suteikimo, grąžinimo duomenys;

    - sprendimo dėl teisės į LR pilietybę įgyvendinimo, teisės į LR pilietybę išsaugojimo, LR pilietybės atkūrimo, sprendimo suteikti, grąžinti LR pilietybę (nesuteikti, negrąžinti LR pilietybės), dėl vaiko LR pilietybės įgijimo ar LR pilietybės turėjimo fakto konstatavimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje, sprendimo įsigaliojimo data;

    - prašymo išduoti teisę atkurti LR pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą pateikimo vieta ir data;

    - sprendimo nutraukti prašymo atkurti LR pilietybę, prašymo suteikti ar grąžinti LR pilietybę, prašymo dėl vaiko LR pilietybės įgijimo ar LR pilietybės turėjimo fakto konstatavimo, taip pat išduoti teisę atkurti LR pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą duomenys;

  - statistiniai duomenys apie atvykstančius užsienio šalių piliečius bei jiems išduotus leidimus gyventi;

- Iš Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro gaunami duomenys:

  - Ieškomo ir pažeidžiamo asmens duomenys;

  - gimimo data;

  - gimimo vieta;

  - lytis;

  - pilietybė;

  - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis, dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas, dokumento serija ir numeris, dokumento išdavimo data, data, iki kurios galioja dokumentas, dokumento galiojimo / negaliojimo būsena;

  - gyvenamoji vieta (adresas), o jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje gyvena;

  - kategorija: įtariamasis, kaltinamasis, nuteistasis, asmuo, kuriam teismas paskyrė priverčiamąją medicinos priemonę – gydymą specializuotame stacionare sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis, dingęs be žinios, skolininkas, atsakovas, liudytojas, kurio buvimo vieta nežinoma, asmuo, vengiantis administracinės atsakomybės, karo prievolininkas, vengiantis vykdyti karo prievolę, nenustatytas ieškomas asmuo, pažeidžiamas asmuo;

  - ieškomo asmens kategorijos kodas ir asmens paieškos lygis pagal Asmenų paieškos aprašą;

  - kardomoji priemonė (rūšis, skyrimo data), kai kardomoji priemonė paskirta;

  - paieškos medžiagos arba paieškos bylos numeris, paieškos bylos pradėjimo data;

  - paieškos galiojimo data (iki).

- Iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistų asmenų registro gaunami duomenys:

  - asmens kodas (įrašomas, jeigu jis suteiktas GR įstatymo nustatyta tvarka);

  - vardas (vardai);

  - pavardė (pavardės);

  - gimimo data;

  - gimimo vietos šalis ir (ar) gyvenamoji vietovė;

  - lytis;

  - pilietybė (pilietybės);

  - gyvenamoji vieta (adresas);

  - amžius nusikalstamos veikos padarymo metu;

  - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris;

  - įregistravimo Registre data;

  - išregistravimo iš Registro data;

  - Registro duomenų keitimo datos;

  - paieškos duomenys: ieškomo fizinio asmens kategorija (įtariamasis, kaltinamasis ar nuteistasis), paieškos bylos numeris ir pradėjimo data, paiešką vykdančios institucijos pavadinimas;

  - teistumo išnykimo, panaikinimo data.

- Iš Šengeno informacinės sistemos gaunami duomenys:

  - asmens tapatybės kategorija:

    - patvirtinta;

    - nepatvirtinta;

    - pasisavinta (panaudota kito asmens tapatybė);

    - žinomas kaip (angl. alias);

  - asmens duomenys:

    - vardas (-ai);

    - pavardė (-ės);

    - gimimo vardas (-ai);

    - pravardė (-ės);

    - gimimo data;

    - gimimo vieta;

    - lytis;

    - pilietybė;

    - veido atvaizdas (-ai)

    - pirštų atspaudai;

    - tapatybės dokumento (-ų) numeris (-iai) ir išdavimo data;

  - su asmeniu susijusios pastabos:

    - ginkluotas;

    - linkęs smurtauti;

    - pabėgęs;

  - nusikalstamos veikos rūšis;

  - pagrindinis įrašas.

## Modernizuojamos KPVS nefunkciniai reikalavimai

## Reikalavimai reikalavimams įgyvendinti

70 lentelė. Reikalavimai reikalavimams įgyvendinti

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas privalo realizuoti visus šioje Techninės specifikacijoje toliau pateiktus nefunkcinius reikalavimus. |
|  | Toliau šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Paslaugų teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Paslaugų teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą. |
|  | Paslaugų teikėjas ar URM gali siūlyti alternatyvų atskiro Techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslo, uždavinių ir galutinių rezultatų įgyvendinimui bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su PO bei tvirtinamas Reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Paslaugų teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas nepaveikia viso KPVS funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). |
|  | Paslaugų teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę KPVS greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, suderinamumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas PO. |

## Reikalavimai KPVS architektūrai

71 lentelė. Reikalavimai IS architektūrai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS architektūra turi būti daugiapakopė (angl. Multi-tier, N-tier), ją turi sudaryti mažiausiai 4 hierarchiniai lygmenys (vaizdavimo, veiklos logikos, duomenų bazės, integracijų). |
|  | Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer) turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie KPVS pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie KPVS naudotojo sąsajų, reikalingų KPVS funkcijų atlikimui. Vaizdavimo lygmuo turi sąveikauti su veiklos logikos lygmeniu per programavimo sąsają (angl. application programming interface). |
|  | Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer) programinėmis priemonėmis turi visiškai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Veiklos logikos lygmeniu sisteminiai pranešimai turi būti priimami, apdorojami ir perduodami vaizdavimo lygmeniui. Taip pat šis lygmuo turi aptarnauti: (a) duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos; (b) vaizdavimo lygmenį, perduodant į jį iš duomenų lygmens gautus ir (arba) veiklos logikos lygmeniu apdorotus duomenis bei priimant ir perduodant kitas sistemines instrukcijas. |
|  | Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer) turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų bazės lygmeniu skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų platformą veiklos logikos lygmeniu naudojantis esančiais komponentais. |
|  | Integracijų lygmuo (angl. Integration Layer) turi užtikrint reikalingų duomenų mainus tiek tarp vidinių KPVS komponentų, kur tai bus aktualu, tiek ir su išorinėmis informacinėmis sistemomis. Duomenų mainai užtikrinami realizuotomis WS ar RESTful integracinėmis sąsajomis ir (arba) tiesiogine prieiga prie DB. |
|  | Daugiapakopė architektūra turi būti kombinuojama su mikroservisų architektūra siekiant racionaliausios KPVS architektūros realizacijos. |
|  | KPVS modernizuojama vadovaujantis mikroservisų architektūros principais: |
|  | Realizuojama IS turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (mikroservisus), kurie su kitais KPVS mikroservisais komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais. |
|  | Mikroservisai turi realizuoti nuosavas duomenų struktūras (tiesiogiai naudojamas tik paties mikroserviso). |
|  | Turi būti naudojami ir kiti būtini mikroservisų architektūros realizavimo principai, remiantis KPVS architektūros realizavimui naudojamos PĮ gamintojų rekomendacijomis. |
|  | Naujų KPVS versijų diegimas neturi sustabdyti KPVS teikiamų paslaugų (funkcijų) naudotojams (vidiniams ir išoriniams) arba toks paslaugų sustabdymas turi būti ypač trumpas (kelios sekundės). |
|  | Mikroservisų įdiegimas, veikimas ir išjungimas turi būti nepriklausomas nuo kitų mikroservisų veikimo ar neveikimo. |
|  | Turi būti naudojami kiti, mikroservisų architektūros užtikrinimui, būtini gerosiomis praktikomis paremti sprendimai. Paslaugų teikėjo siūlomi sprendimai turi būti patvirtinti PO analizės ir projektavimo etape. |
|  | Turi būti vengiama realizuoti monolitines aplikacijas – programinę įrangą, kuri skirtingus dalykinius uždavinius ir savarankiškas funkcijas realizuoja vienoje (ar vos keliose) aplikacijoje (kur vienas (ar keli) sukompiliuoti (angl. binary) programinės įrangos išeities kodų failai įdiegti viename aplikacijų serveryje). |
|  | Modernizacijai turi būti naudojama PĮ, kuri užtikrintų automatinį mikroservisų paleidimą veikti (angl. auto scaling), kai yra pasiekiamos nustatytos ribinės mikroserviso apkrovos. Bendras KPVS sprendimas turi leisti (neriboti) mikroservisų automatinio paleidimo funkcionalumą. |
|  | KPVS turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, jokie IS pakeitimai neturi būti visos sistemos perkūrimo priežastimi. |
|  | Modernizacijai naudojami komponentai turi būti atviros architektūros, t. y. turėti specializuotas, gamintojo pateikiamas programinės įrangos vystymo priemones (angl. Software Development Kit), programinės įrangos naudojimo sąsajas (angl. Application programming interface (API), leidžiančias be Paslaugų teikėjo pagalbos vystyti KPVS (papildyti jos funkcionalumą, pritaikyti ją naujai iškilusiems PO poreikiams) bei integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis. |

## Reikalavimai techninei infrastruktūrai

### Principinės diagramos (angl. reference architecture) su galimybe siūlyti mikroservisų realizaciją konteinerizuotoje infrastruktūroje

- 38 pav. Mikroservisų realizacijos principinė architektūros diagrama

### Infrastruktūros reikalavimai talpinant (virtualizuotoje arba centralizuotoje) PO infrastruktūroje arba debesijos Paslaugų teikėjo infrastruktūroje

72 lentelė. Infrastruktūros reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | IS turi būti projektuojama taip, kad atskiri jos komponentai būtų kaip įmanoma mažesni (pvz., išskaidyti į mikroservisus) bei lengvai valdomi virtualizacijos arba konteinerių platformose. |
|  | IS turi būti projektuojama taip, kad platformos resursus išnaudotų kaip įmanoma efektyviau. |
|  | IS sprendimas turi naudoti naujausias, gamintojo palaikomas, stabiliai veikiančias programinės įrangos versijas. |
|  | KPVS architektūriniai komponentai turi būti plačiai naudojami praktikoje ir būti stabilūs. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos (trumpiau nei 3 metai nuo IS priėmimo į eksploataciją) nebebus palaikoma, tobulinama ir (arba) vystoma (angl. end-of-life product). |
|  | IS techninės infrastruktūros komponentės, operacinės sistemos ir duomenų bazių valdymo sistemos turi atitikti reikalavimus, pateiktus IVPK patvirtintame dokumente „Informacinių sistemų kūrimo ir diegimo IRT konsoliduotoje infrastruktūroje (debesijos paslaugų teikimo platformoje) baziniai reikalavimai ir rekomendacijos“ (https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/veikla/VII%20konsolidavimas/Sistemu%20kurimo%20ir%20diegimo%20gCloud%20platformoje%20rekomendacijos%20v1_0%20public.pdf) |
|  | Modernizuota IS turi būti suderinama su PO naudotojų kompiuterinėse darbo vietose naudojama MS Windows operacine sistema, kurios versija ne žemesnė, nei Windows 10. |
|  | Modernizuota IS turi atitikti reikalavimus keliamus svarbių informacinių išteklių kategorijai (pagal LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą KPVS priskiriama Svarbių IS kategorijai). |
|  | IS techninės infrastruktūros komponentės, operacinės sistemos ir duomenų bazių valdymo sistemos turi būti suderinamos su PO IT paslaugų infrastruktūros architektūra. |
|  | Sistemos komponentai turi būti projektuojami taip, kad vieno virtualaus serverio dydis būtų iki 5 TB. |
|  | Binary tipo duomenys neturi būti saugomi duomenų bazėse. Šio tipo duomenys turi būti saugomi atskirų serverių pagrindu realizuotose failų sistemose. |
|  | Duomenų bazėms ir Middleware sprendimams naudojamos OS, kurios yra patvirtintos PO, bei, realizacijai naudojamos, PĮ gamintojų. |
|  | Duomenų bazėms gali būti siūlomos atviro kodo pagrindu veikiančios arba licencijuojamos DB, įtraukiant licencijų ir gamintojo palaikymo kainas (mažiausiai 3 metų laikotarpiui) į pasiūlymo kainą. |

### Reikalavimai plečiamumui

73 lentelė. Reikalavimai plečiamumui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti sistemos pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę įrangą arba virtualią infrastruktūrą (angl. scaling): |
|  | KPVS komponenčių programinė įranga turi atitikti plečiamumo principą, t. y. programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti sistemos pajėgumų plėtimą, tiek plečiant esamą, tiek prijungiant papildomą techninę įrangą (angl. scaling up, scaling out) bei nekeičiant programinės įrangos išeities tekstų. |
|  | KPVS programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti dinaminį resursų plėtimą (angl. dynamic scaling) ir nepriklausomą posistemių komponentų ir susijusios infrastruktūros plėtimą (angl. loosely coupled architecture). |
|  | Programinė įranga neturi būti ribojantis veiksnys, didinant sistemos našumą: |
|  | Techninių išteklių plėtimas neturi reikalauti programinės įrangos pakeitimų. |
|  | PĮ neturi riboti maksimalaus resursų kiekio tarnybinėse stotyse, kuriose įdiegtas, panaudojimo (operatyvios atminties, procesorių skaičiaus, diskų dydžius ir pan.). |
|  | Sistemos komponentai turi būti suprojektuoti taip, kad jie būtų plečiami horizontaliai ir vertikaliai. |
|  | Turi būti sudarytos KPVS plėtros galimybės neatliekant papildomų sistemos perprojektavimo ar realizavimo darbų papildyti sistemą naujais skaičiavimo ar saugyklų resursais. |

### Reikalavimai aukštam prieinamumui

74 lentelė. Reikalavimai aukštam prieinamumui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti KPVS aukštą prieinamumą (angl. high availability), kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kita programine įranga. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas paslaugų lygiu, integracijų lygiu ir duomenų lygiu. Siūlomas sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas PO. |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimai turi būti paremti naudojamos PĮ gamintojo rekomendacijomis (pateikiant nuorodas į gamintojo skelbiamas diegimo (aukšto patikimumo) rekomendacijas). |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimai turi veikti automatiškai. PO personalo įsitraukimas turi būti reikalingas tik KPVS veikimą atstatant į būseną, kuri buvo prieš sutrikimą. |
|  | Aplikacijų serverių aukšto prieinamumo sprendimai turi būti realizuojami aplikacijos lygiu. |
|  | Duomenų bazių aukšto prieinamumo sprendimai turi būti realizuojami DB lygiu, pvz., MSSQL Always ON, Oracle dataguard, MySQL sync/async replikacijos ir pan. |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas PO. |
|  | Visiems naudotojų ir sistema–sistema prisijungimams, aukšto prieinamumo užtikrinimui ir srautų balansavimui, turi būti naudojami aukšto prieinamumo bei srauto paskirstymo sprendimai (angl. load balancer), kurie gali būti diegiami kaip programinė įranga arba naudojama specializuota PO duomenų centro teikiama techninė įranga (angl. appliance). |
|  | Aukšto prieinamumo sprendimas turi užtikrinti: RPO (angl. Recovery point objective) – 60 min.; RTO (angl. Recovery time objective) – 16 val.; Kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina PO duomenų centro infrastruktūra. |
|  | Paslaugų teikėjo suprojektuotas KPVS sprendimas turi užtikrinti, kad KPVS prieinamumas būtų ne mažesnis kaip 96 proc. laiko visą parą, kiek to neribos KPVS infrastruktūra (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina PO duomenų centro infrastruktūra). |

### Reikalavimai sistemos stebėjimui (angl. Monitoring)

75 lentelė. Reikalavimai sistemos stebėjimui (angl. Monitoring)

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS turi būti realizuota taip, kad būtų galima vykdyti jos komponentų veikimo stebėjimą bei išankstinio perspėjimo (angl. Monitoring) funkcijas, sistemos komponentus prijungiant prie PO nurodytų programinės įrangos veikimo stebėjimo (Zabbix ir pan.) ir žurnalų bei audito įrašų saugojimo ir analizės (SIEM) sprendimų. |

### Duomenų saugojimo reikalavimai

76 lentelė. Duomenų saugojimo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi sistemų komponentai turi būti diegiami pagal gamintojų rekomendacijas. |
|  | Sistemos duomenų saugyklos komponentai turi būti suprojektuoti išnaudojant turimą PO sprendimą arba debesijos Paslaugų teikėjo paslaugą. |
|  | Sistemų konfigūravimas: a) Aplikacijos turi būti diegiamos dedikuotame (ne sisteminiame) diske. b) Sistemų operacinė sistema turi būti diegiama dedikuotame diske. c) Duomenų bazių duomenys (data) ir (arba) tarnybinė informacija (log, temp ir binaries) turi būti saugomi atskiruose dedikuotuose diskuose. |
|  | Realizuojant Objektinio tipo duomenų saugojimą: a) Privaloma kiekvienam duomenų objektui nurodyti galiojimo laiką (angl. Retention policy). b) Privaloma kiekvienam duomenų objektui taikyti versijavimo politiką (angl. Versioning). c) Nenaudoti viešos prieigos teisių (angl. public access) jokiems objektiniams duomenims. d) Duomenys privalo būti apsaugoti saugiomis techninėmis priemonėmis (slaptažodžiai, apsaugos kodai, šifravimas, dedikuoti naudotojai) aplikacijų lygiu. |

### Veiklos tęstinumo, duomenų rezervinių kopijų darymo ir atstatymo reikalavimai

77 lentelė. Veiklos tęstinumo, duomenų rezervinių kopijų darymo ir atstatymo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Duomenų bazių rezervinės kopijos turi būti suderinamos su bei kuriamos naudojant PO naudojamą rezervinio kopijavimo sprendimą. |
|  | Rezervinės duomenų kopijos virtualiems serveriams, kuriuose nėra duomenų bazių, turi būti kuriamos virtualaus serverio lygiu. |
|  | Paslaugų teikėjas turi apibrėžti bei realizuoti rezervinių kopijų darymo procesus, priemones ir taisykles. PO pateiks rezervinių kopijų darymo programinę įrangą ir resursus. KPVS turi leisti atkurti duomenis iš rezervinių duomenų kopijų. |
|  | Diegimo metu kiekvienas sistemos komponentas turi būti prijungtas (suderinamas su) prie PO naudojamo rezervinio duomenų kopijavimo sprendimo. |

### Reikalavimai DBVS sistemai ir duomenų valdymo sprendiniams

78 lentelė. Reikalavimai DBVS sistemai ir duomenų valdymo sprendiniams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Duomenų sprendimas turi naudoti viešai prieinamą (angl. non-proprietary) sprendimą. |
|  | IS modernizavimo pasiūlymas turi apimti istorinių duomenų bei jų formatų ir standartų migravimą ir (arba) konvertavimą tarp esamų ir modernizuotų IS posistemių. |
|  | Programinės įrangos duomenų valdymo platforma turi būti sudaryta iš atvirų standartinių sąsajų, palaikančių visų tipų įrenginius, įskaitant, bet neapribojant SOA, JEE, OSGi, JMX, JPA, SSL, MTOM ir pan. |
|  | Programinės įrangos duomenų valdymo platforma turi būti sudaryta iš vienos DBVS, skirtos tiek OLAP, tiek ir OLTP darbo apkrovoms ir turėtų integruotą funkcionalumą, skirtą didelių duomenų kiekių apdorojimui. |
|  | Programinės įrangos DBVS privalo užtikrinti dinaminį duomenų bazės lentelių paskirstymą tarp operatyviosios atmintinės ir diskinės saugyklos, taip užtikrinant, kad tik ta informacija, kuri yra aktuali sparčiam programinės įrangos veikimui, būtų įkeliama į operatyviąją atmintinę. |
|  | Programinės įrangos DBVS privalo užtikrinti funkcijas, kurios leidžia paskirstyti duomenų saugojimą operatyviojoje atmintinėje ir kietajame diske pagal duomenų naujumą – naujausi duomenys saugomi ir apdorojami operatyviojoje atmintinėje, senesni – kietajame diske (angl. ageing). |
|  | Programinės įrangos DBVS privalo užtikrinti, kad duomenys, apdorojami operatyviojoje atmintinėje, taip pat būtų išsaugomi ir kietajame diske, taip užtikrinant, kad sutrikus techninės įrangos veikimui duomenys nebūtų prarasti. |
|  | Programinės įrangos DBVS neturi naudoti tokių atminties spartinimo technologijų, kurios pagreitintų duomenų bazės našumą, tačiau sumažintų disko įvestį ir išvestį (angl. Input/Output, I/O). |
|  | Programinės įrangos DBVS turi būti transliatyvi (angl. Translytical Database). |
|  | Programinės įrangos DBVS privalo užtikrinti, kad, sutrikus bet kurio vieno techninės įrangos komponento veikimui, DBVS veiktų be sutrikimų ir toks sutrikimas nesukeltų programinės įrangos veikimo sutrikimo, o naudotojams nereikėtų pakartotinai jungtis prie programinės įrangos. |
|  | Operacijos programinės įrangos duomenų valdymo platformos duomenų bazėje gali būti atliekamos tik per programinės įrangos aplikacijos sluoksnį. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad atliekami KPVS naudotojų veiksmai ir kiti sisteminiai veiksmai neblokuotų kitų KPVS naudotojų ir sistemos veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, KPVS naudotojams ar sistemai blokuojama prieiga prie tuo metu kitų KPVS naudotojų ar sistemos tvarkomų duomenų. Jeigu yra sąlygų, kurioms esant vyksta KPVS naudotojo blokavimas, šios sąlygos turi būti aprašytos ir suderintos. Apie blokavimo priežastis KPVS naudotojai turi būti informuoti informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu. |

### Reikalavimai duomenų modeliui ir bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai

79 lentelė. Reikalavimai duomenų modeliui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS tvarkomi duomenys turi būti išorinių klientų ir vidinių naudotojų įvedami vieną kartą ir automatiškai susiejami ar per panaudojami ten, kur tai gali būti taikoma (t. y. nekartojamas jų rankinis įvedimas skirtingose sistemos srityse ar moduliuose). |
|  | Duomenų modelis turi užtikrinti duomenų saugojimą istorine retrospektyva, o kur racionalu – turi užtikrinti objektų versijavimą. |
|  | Turi būti vykdomas automatinis KPVS duomenų archyvavimas pagal su PO suderintas archyvavimo taisykles ir priemones. |
|  | Sistemoje duomenų įrašas turi būti užregistruojamas tik tada, kai užpildomi numatyti visi privalomi laukai. Privalomus laukus Paslaugų teikėjas turės nustatyti ir suderinti detalaus projektavimo metu. |
|  | Programinė įranga duomenų įrašams turi automatiškai suteikti unikalų sisteminį identifikavimo kodą. |
|  | Sistemos išorinis klientas ir vidinis naudotojas turi galėti pildyti įvedamų laukų duomenis, pasirinkęs reikšmes iš sudarytų sąrašų ir klasifikatorių. Pasirenkamų reikšmių laukai turės būti nustatyti ir suderinti detalaus projektavimo metu. |
|  | Sistemoje dalis duomenų turi būti užpildomi automatiškai (pvz., duomenų pateikimo data), taip pat per integracines sąsajas su GR ir kitomis valstybės informacinėmis sistemomis, įvedus kliento asmens duomenis (asmens kodą arba vardą, pavardę, gimimo datą). Automatiškai užpildomi laukai turės būti nustatyti ir suderinti detalaus projektavimo metu. |
|  | Sistema pagal nustatytas taisykles turi automatiškai patikrinti įvedamų bei gaunamų duomenų loginį teisingumą (angl. input/output validation). Tikrinami laukai turės būti nustatyti ir suderinti projekto metu. Įvedamų bei gaunamų duomenų formato korektiškumas turi būti įgyvendintas vadovaujantis OWASP Input/Output Validation gerosiomis praktikomis. |
|  | Sistema turi turėti galimybę pagal nustatytas taisykles apibrėžti klasifikatorių objektų identifikavimo kodų struktūrą (pvz., privalomą atributų skaičių, leistiną formatą kiekviename kodo atribute, tam tikras apibrėžtas reikšmes atribute). Sistema turi kontroliuoti naujo klasifikatoriaus objekto identifikavimo kodo įvedimo pagal nustatytą formatą korektiškumą. Sistema neturi riboti taisyklių ir klasifikatorių objektų struktūros keitimų. |
|  | Sistema turi turėti galimybę pagal suteiktas prieigos teises leisti naudotojui keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus duomenis. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė atlikti duomenų įrašo paiešką pagal pasirinktus parametrus (pvz., pagal lauko reikšmės fragmentą, keletą laukų ir pan.). Parametrai turės būti suderinti detalaus projektavimo metu. |
|  | Programinė įranga turi turėti automatizuotą procesą, kuris pakeitimus iš vienos sistemos aplinkos perdiegtų į kitą. Turi būti galimybė perkelti visus pakeitimus įskaitant, bet neapsiribojant: - procesus; - duomenis; - konfigūraciją; - parametrus. |

## Saugumo (konfidencialumo) reikalavimai

URM IS saugumo ir slaptumo (konfidencialumo) reikalavimai išsamiai aprašyti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą.

### Atpažinties, tapatumo patvirtinimo, prieigos valdymo ir naudojimosi saugumo ir kontrolės reikalavimai

80 lentelė. Atpažinties, tapatumo patvirtinimo, prieigos valdymo ir naudojimosi saugumo ir kontrolės reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas | Taikoma vidiniams naudotojams | Taikoma išoriniams naudotojams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Visi KPVS naudotojai turi būti unikaliai identifikuojami. Išoriniams ir vidiniams naudotojams gali būti taikoma skirtinga politika ir reikalavimai. | Taip | Taip |
|  | Programinės įrangos naudotojai privalo patvirtinti savo tapatybę naudotojo vardu ir slaptažodžiu arba kita PO patvirtinta autentiškumo patvirtinimo priemone. | Taip | Taip |
|  | Naudotojai privalo turėti galimybę naudoti dviejų veiksnių autentifikaciją (2FA) naudojant PO patvirtintus sprendimus, KPVS realizacija turi palaikyti tokį funkcionalumą. | Taip | Taip |
|  | IS sistemos paskyros ir jų slaptažodžiai turi atitikti reikalavimus nurodytus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas 2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“. | Taip | Taip |
|  | Programinės įrangos naudotojai privalo galėti keisti prisijungimo slaptažodį. KPVS administratoriui turi būti sukurta funkcija, leidžianti nustatyti pirmą kartą prie programinės įrangos prisijungiančių naudotojų slaptažodžius bei keisti programinės įrangos naudotojų slaptažodžius. | Taip | Taip |
|  | Programinėje įrangoje turi būti funkcija, privalomai nustatanti, kad pirmą kartą į programinę įrangą įsiregistruojantys naudotojai privalėtų pakeisti administratoriaus suteiktą pirminį slaptažodį. | Taip | Taip |
|  | Programinėje įrangoje turi būti funkcija, leidžianti administratoriui nustatyti ir keisti naudotojo prisijungimo slaptažodžio sudėtingumą (kompleksiškumą). | Taip | Taip |
|  | Programinėje įrangoje turi būti funkcija, leidžianti administratoriui nustatyti ir keisti naudotojo prisijungimo slaptažodžio galiojimo laikotarpį. | Taip | Taip |
|  | Programinėje įrangoje neturi būti leidžiama teikti pagalbą programinės įrangos naudotojui spėliojant slaptažodžius. | Taip | Taip |
|  | Programinėje įrangoje neturi būti leidžiama vaizduoti įvedamo slaptažodžio simbolių. | Taip | Taip |
|  | Turi būti galimybė prijungti naudotojų autentifikavimo funkciją prie MS Active Directory arba LDAP tipo naudotojų valdymo sistemos, leidžianti naudoti vieningą prisijungimą (angl. Single Sign On). | Taip | Ne |
|  | KPVS naudotojui neatliekant jokių veiksmų nustatytą laiką, naudotojo aplinka turi automatiškai nutraukti KPVS naudotojo darbo seansą, kad toliau naudotis KPVS būtų galima tik pakartotinai patvirtinus savo tapatybę. | Taip | Taip |
|  | KPVS administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę. | Taip | Taip |
|  | Programinės įrangos autorizavimo mechanizmas turi būti realizuotas remiantis vaidmenų modeliu (angl. Role-based Model) ir valdomas centralizuotai visiems programinės įrangos architektūros modelio lygiams. | Taip | Taip |
|  | Naudotojų galimybės IS aplinkoje turi būti valdomos vaidmenų priskyrimo principu (RBAC – Role Based Access Control). Vaidmenys turi būti formuojami jungiant IS funkcijas ir funkcijos vykdomų duomenų tvarkymo veiksmų (CRUD) rinkinius. | Taip | Taip |
|  | Programinė įranga turi turėti naudotojų valdymo, paremto vaidmenų suskirstymu mechanizmą, leidžiantį suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų sistemos objektų (duomenų struktūrų), informacinės sistemos modulių, dimensijų ir atributų: | Taip | Taip |
|  | Informacinės sistemos naudotojas turi galėti peržiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos jam priskirto vaidmens priėjimo teisėmis. | Taip | Taip |
|  | Programinė įranga turi užtikrinti galimybę vienam naudotojui priskirti keletą vaidmenų. | Taip | Taip |
|  | Programinė įranga neturėtų reikalauti, kad naudotojas, norėdamas pasinaudoti funkcijomis, priskirtomis kitam vaidmeniui, turėtų prisijungti prie sistemos kitu naudotojo vardu arba nurodyti kitą vaidmenį. | Taip | Taip |
|  | Programinės įrangos autorizavimo mechanizmas turi leisti vaidmenims priskirti teises pagal pareigybės aprašymuose nustatytas atliekamas funkcijas. | Taip | Ne |
|  | Programinėje įrangoje turi būti galimybė keisti vaidmeniui priskirtas prieigos teises, apibrėžti naują vaidmenį. | Taip | Taip |
|  | Neregistruoti naudotojai neturi turėti jokio priėjimo prie tik registruotiems (ir autentifikuotiems) naudotojams numatyto turinio. Gali būti teikiama tik viešo pobūdžio informacija apie KPVS paslaugas bei instrukcijos, kaip užregistruoti. | Ne | Taip |
|  | Išsami vaidmenų ir priskirtinų teisių struktūra turės būti nustatyta detalaus projektavimo metu ir suderinta su PO. | Taip | Taip |
|  | Programinėje įrangoje turi būti funkcija, leidžianti nustatyti galimą didžiausią naudotojo bandymų prisijungti skaičių, kurį viršijus naudotojo prisijungimo vardas būtų blokuojamas. Prisijungimų skaičius ir blokavimo laikas privalo būti apibrėžtas parametrais. Privalo būti galimybė keisti parametrų reikšmes. | Taip | Taip |
|  | KPVS nustatymai turi būti valdomi, naudojant tam skirtą administratoriaus vaidmenį, su kuriuo nebūtų galima atlikti kito tipo naudotojams numatytų duomenų tvarkymo veiksmų. | Taip | Ne |
|  | Jei programinės įrangos naudotojas (visi naudotojų tipai) nori peržiūrėti informaciją ar vykdyti veiksmą neturėdamas tam priskirtos teisės, sistema turi pateikti pranešimą naudotojui (visi naudotojų tipai), kad naudotojas neturi teisių jo vykdyti. | Taip | Taip |
|  | Naudotojo paskyra / teisė dirbti su IS turi būti automatiškai sustabdoma, kai naudotojas nesinaudoja IS ilgiau nei nustatytą laikotarpį (išoriniams naudotojams – 12 mėn., vidiniams naudotojams – 3 mėn.). Artėjant terminui sistema turi priminti naudotojams apie jų paskyras ir aktyvumo sąlygą. Privalo būti galimybė keisti parametro reikšmę. | Taip | Taip |
|  | KPVS vidiniams ir išoriniams naudotojams turi būti realizuotas autentifikavimas naudojant VIISP priemones (reikalavimą patvirtinus PO). | Taip | Ne |
|  | Išoriniam klientui jungiantis prie sistemos turi būti galimybė identifikuoti asmenį išnaudojant integracijas su LR valdytojų IS (VIISP, iPasas ir pan.) ir tokiu būdu atlikti II lygio autentifikaciją: | Ne | Taip |
|  | Išoriniam naudotojui jungiantis prie išorinės KPVS svetainės įrenginiais, palaikančiais identifikaciją pagal biometrinius duomenis (planšetė / išmanusis telefonas su biometrinėmis funkcijomis, kompiuteris su piršto antspaudo skaitytuvu), turi būti paprasto / greito pakartotinio prisijungimo galimybė. | Ne | Taip |

### Infrastruktūros saugos reikalavimai

81 lentelė. Infrastruktūros saugos reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemoms skirtuose serveriuose turi veikti tik būtini tos sistemos veikimui servisai, kurie turi būti išsamiai aprašyti projektavimo dokumente, kuris turi būti patvirtintas PO. |
|  | Skirtingos konkrečios sistemos aplinkos (kūrimo, testinė, produkcinė) turi būti diegiamos į atskirus virtualius serverius / konteinerius. |
|  | Turi būti aprašyti visi prievadai (angl. TPC/UDP ports), reikalingi sistemai veikti, ir jų sąryšiai (adresai, kuriuos reikalinga pasiekti), kurie bus valdomi PO infrastruktūroje veikiančiomis ugniasienėmis suteikiant tik būtinas prieigas. |
|  | Serveriai, kuriuose įdiegtos žiniatinklio paslaugos, turi būti apsaugoti bei suderinami su PO naudojamais saugos sprendimais. |
|  | Projektuojant sistemą būtina numatyti, kad jokie infrastruktūriniai komponentai negali būti iš išorės (Interneto) pasiekiami atvirais protokolais. |
|  | Projektuojant sistemą būtina numatyti naudotojų ir administratorių atliekamų veiksmų žurnalinių įrašų sprendimus, kurie turi būti aprašyti projektavimo dokumente ir patvirtinti PO. |

### Duomenų saugos reikalavimai

82 lentelė. Duomenų saugos reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS duomenų sauga turi būti užtikrinama: |
|  | užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą; |
|  | registruojant KPVS naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą; |
|  | sukuriant priemones, sudarančias galimybes KPVS administratoriui patikrinti naudotojų veiksmus; |
|  | numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones; |
|  | darbui su KPVS duomenimis naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (vaidmenis) atlikti duomenų tvarkymo veiksmus pagal atliekamas funkcijas; |
|  | saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais. |
|  | Programinė įranga turi užtikrinti įvedamų ir saugomų duomenų autentiškumą, nepakeičiamumą ir integralumą. |
|  | KPVS duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo. |
|  | Siūlomos programinės įrangos duomenų valdymo platformos duomenys turi būti užšifruojami ir iššifruojami kliento tvarkyklėje ir leisti aplikacijai skaityti ir rašyti duomenis aiškia teksto forma. |
|  | Siūlomos programinės įrangos duomenų valdymo platformos jautrūs duomenys (sisteminių naudotojų vardai, slaptažodžiai, saugos konfigūracijos parametrai ir pan.) turi būti užšifruojami simetriniu šifravimo raktu, kuris yra užšifruojamas naudojant PO valdomą šifravimo raktų porą. |
|  | Duomenų bazių ir aplikacijų serveriai turi būti sukonfigūruoti veikti naudojant atskirą paskyrą su minimaliomis operacinės sistemos teisėmis siekiant užtikrinti tinkamą veikimą. |
|  | Programinės įrangos sistemos naudotojų vardai ir slaptažodžiai privalo būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu. |
|  | Sistemos naudotojų slaptažodžiai programinėje įrangoje turi būti saugomi užšifruotoje formoje. LDAP slaptažodžiai negali būti saugomi KPVS programinėje įrangoje. |
|  | Viešaisiais elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas naudojant šifravimą. Šifravimo sertifikatus bei VPN prieigos sprendimą suteikia PO. |

### Interneto svetainės, pasiekiamos iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų, saugumo ir kontrolės reikalavimai

83 lentelė. Interneto svetainės, pasiekiamos iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų, saugumo ir kontrolės reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi perduodami duomenys turi būti šifruojami naudojant ne trumpesnį kaip 128 bitų raktą. |
|  | Šifruojant naudojami skaitmeniniai sertifikatai privalo būti išduoti URM nurodytų sertifikavimo tarnybų (CA). Sertifikato raktas turi būti ne trumpesnis kaip 2 048 bitų. |
|  | Turi būti naudojamas TLS (angl. Transport Layer Security) standartas (1.2 versija arba naujesnė) arba lygiavertis. |
|  | Svetainės kriptografinės funkcijos turi būti įdiegtos tarnybinės stoties, kurioje yra svetainė, dalyje arba PO suteiktame kriptografiniame saugumo modulyje (angl. Hardware security module). |
|  | Visi kriptografiniai moduliai turi gebėti saugiai sutrikti (angl. fail securely). |
|  | Kriptografiniai raktai ir algoritmai turi būti valdomi pagal PO saugos nuostatuose nustatytus reikalavimus. |
|  | Prieš perduodant IS eksploatacijai tarnybinės stoties, kurioje yra svetainė, svetainės saugos parametrai turi būti teigiamai įvertinti naudojant Nacionalinio kibernetinio saugumo centro rekomenduojamą testavimo priemonę ir Saugaus duomenų perdavimo tinklo valdytojo ar kito įgalioto asmens. |
|  | IS sprendime bus naudojamos URM pateiktos svetainės saugasienės (angl. Web Application Firewall). Paslaugų teikėjas turės užtikrinti KPVS tinkamą veikimą su šiais sprendimais ir žurnalinių įrašų perdavimą. |
|  | Draudžiama tarnybinėje stotyje saugoti sesijos duomenis (identifikatorių), pasibaigus susijungimo sesijai. |
|  | Turi būti naudojamos apsaugos nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų: struktūrizuotų užklausų kalbos įskverbties (angl. SQL injection), įterptinių instrukcijų atakų (angl. Cross-site scripting), ar kitų, priemonės. Pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org. |
|  | Tarnybinė stotis, kurioje yra svetainė, neturi rodyti svetainės naudotojui klaidų pranešimų apie svetainės programinį kodą ar tarnybinę stotį. |
|  | Svetainės saugumo priemonės turi gebėti uždrausti prieigą prie tarnybinės stoties iš IP adresų, vykdžiusių grėsmingą veiklą (nesankcionuoti mėginimai prisijungti, įterpti SQL intarpus ir panašiai). |
|  | Tarnybinė stotis, kurioje yra svetainė, turi leisti tik svetainės funkcionalumui užtikrinti reikalingus protokolo (angl. HTTP) metodus arba lygiaverčius. |
|  | Turi būti uždrausta naršyti svetainės aplankuose (angl. Directory browsing). |
|  | Turi būti įdiegta svetainės turinio nesankcionuoto pakeitimo (angl. Defacement) stebėsenos sistema. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti numatyta apsauga nuo kenkėjiško kodo įkėlimo į aplikaciją (pavyzdžiui, apribota galimybė įkelti bylas su plėtiniais *.com, *.exe, *.bat ir pan.). Realizuota galimybė įkeliamas bylas nukreipti patikrai į išorinį Sandbox tipo sprendimą. Paslaugų teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į KPVS, ir suderinti juos su PO. Bylų įkėlimo apsauga turi būti įgyvendinta vadovaujantis OWASP Input validation gerosiomis praktikomis: File Upload - OWASP Cheat Sheet Series. |
|  | Programinės įrangos naudotojams neturi būti leidžiama išjungti ar apeiti saugos nustatymų. |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę duomenų matomumą ir prieinamumą programinės įrangos naudotojams realizuoti ir užtikrinti pagal principą „tiek, kiek būtina ir kiek įmanoma mažiau“. Išsami realizacija turi būti suderinta detalaus projektavimo metu. |

### Įsibrovimų aptikimo ir prevencijos reikalavimai

84 lentelė. Įsibrovimų aptikimo ir prevencijos reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Realizuota KPVS turi būti suderinama su URM naudojamomis įsibrovimo aptikimo sistemomis (angl. Intrusion Detection System, IDS) bei stebint, bet neapribojant (angl. Network Intrusion Detection System, NIDS) į KPVS įeinantį ir iš jos išeinantį duomenų srautą ir vidinį srautą tarp KPVS ir URM tinklo paslaugų. |

### Atitikties teisės aktams (BDAR, LR) reikalavimai

Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi modernizuojant KPVS yra šie:

85 lentelė. Atitikties teisės aktams (BDAR, LR) reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Programinė įranga turi atitikti ir kitus saugos, asmens duomenų ir informacijos tvarkymo reikalavimus, nustatytus teisės aktuose ir standartuose, nurodytuose šios techninės specifikacijos 2-ame skyriuje. |
|  | Programinė įranga turi atitikti ir saugos, asmens duomenų ir informacijos tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. |
|  | Turi būti įgyvendintos Lietuvos standarte ISO/IEC 27002:2022 nurodytos saugos priemonės, išskyrus priemones, kurios netaikytinos dėl IS valdytojo ir (ar) tvarkytojo veiklos ar naudojamos IS techninės įrangos pobūdžio, ir standarte ISO/IEC 27001:2022 nurodyti informacijos saugumo valdymo sistemos reikalavimai. |
|  | KPVS sprendimas turi atitikti reikalavimus pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)). |
|  | KPVS sprendimas turi atitikti reikalavimus pagal Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodiką, patvirtintą LR krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“. |
|  | Programinė įranga turi atitikti reikalavimus nurodytus Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo“. |
|  | KPVS įgyvendinimas turi atitikti standartus bei rekomendacijas pagal Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijas, patvirtintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |

### Saugaus projektavimo ir modernizavimo reikalavimai

86 lentelė. Saugaus projektavimo ir modernizavimo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS Paslaugų teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip OWASP Code review guide gerosiomis praktikomis: OWASP Code Review Guide ¦ OWASP Foundation arba lygiavertėmis. |
|  | KPVS Paslaugų teikėjas privalo vadovautis pripažintomis OWASP API Security Project API ir sąsajų saugumo gerosiomis praktikomis: OWASP API Security Project ¦ OWASP Foundation arba lygiavertėmis. |
|  | Turi būti užtikrinamas saugumas infrastruktūros, taikomosios programos ir duomenų bazės lygmeniu. |
|  | Programinės įrangos modifikavimas ir testavimas turi būti atliekamas specialioje aplinkoje, neturinčioje prieigos prie programinės įrangos, kurioje tvarkomi asmens duomenys. |
|  | Kai reikalingas testavimas, kur naudojami asmeniniai duomenys, turi būti naudojami netikri (sintetiniai) duomenys arba atliekamas asmens duomenų nuasmeninimas prieš perduodant juos į testavimo aplinkas. Testuojant turi būti užtikrinama tinkama duomenų imtis. |
|  | Draudžiama slaptažodžius ir kitą prisijungimo informaciją saugoti programiniame kode. |
|  | Programinė įranga turi būti testuojama naudojant atskiras testuoti skirtas aplinkas. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai būtų susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis ir jų laikytųsi. |

### Įvykių žurnalizavimo ir integracijos su žurnalizavimo sprendimu reikalavimai

87 lentelė. Įvykių žurnalizavimo ir integracijos su žurnalizavimo sprendimu reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti vykdomas naudotojų veiksmų žurnalizavimas, įskaitant, bet neapsiribojant IS įvykiais, nurodytais čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e16e7761fc4b11e89b04a534c5aaf5ce. 2 lentelė. Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, jos naudotojų ir administratorių atliekamų veiksmų auditas ir kontrolė: |
|  | valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros elementų įjungimas / išjungimas ar perkrovimas (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą); |
|  | valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų, administratoriaus prisijungimas (ir nesėkmingi bandymai prisijungti) / atsijungimas; |
|  | valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų / administratorių teisių naudotis sistemos / tinklo ištekliais pakeitimai (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą); |
|  | audito funkcijos įjungimas / išjungimas; |
|  | audito įrašų trynimas, kūrimas ar keitimas; |
|  | laiko ir (ar) datos pakeitimai. |
|  | Kiekviename audito duomenų įraše turi būti fiksuojama: |
|  | įvykio data ir tikslus laikas; |
|  | įvykio rūšis / pobūdis; |
|  | valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo / administratoriaus ir (arba) valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros įrenginio, susijusio su įvykiu, duomenys; |
|  | įvykio rezultatas. |
|  | Turi būti galimybė visus žurnalų duomenis perduoti į žurnalinių įrašų kaupimo sprendimus arba tik eksportuoti žurnalinius įrašus, sprendimą suderinus su PO. |
|  | Neturi būti leidžiama ištrinti ar modifikuoti žurnalo failų turinio. Prieiga prie žurnalo failų taip pat turi būti registruojama kartu su neįprastos veiklos stebėsenos ir aptikimo funkcija. |
|  | Operacinės sistemos ir KPVS aplikacijų komponentų žurnalo rinkmenų failai turi būti su laiko žyma ir apsaugoti nuo pakeitimo ar neteisėtos prieigos. |
|  | Programinės įrangos administratorių ir naudotojų veiksmai, įskaitant duomenų pridėjimą, ištrynimą ar pakeitimą turi būti registruojami (angl. Logged). Detalaus projektavimo metu turės būti nustatyta ir su PO suderinta, kokių duomenų ir kokių veiksmų informacija turi būti kaupiama. Laikotarpio, už kurį kaupiama informacija, trukmė turi būti konfigūruojama nustatymuose. |
|  | Programinėje įrangoje turi būti naudojama žurnalo rinkmenų (angl. Log Files) funkcija. Ji turi apimti ir registruoti visus prieigos prie duomenų būdus (peržiūra, taisymas, ištrynimas). Laikotarpio, už kurį kaupiama informacija, trukmė turi būti konfigūruojama nustatymuose. |
|  | Programinės įrangos administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus. |
|  | Turi būti realizuota galimybė sekti visų atliktų įrašų autorių, datą ir laiką. Galutinis sekamų įrašų sąrašas derinamas su URM kūrimo metu. Turi būti galimybė įjungti arba išjungti auditavimo žurnalą, pridėti arba išimti stebimus elementus, jeigu eksploatavimo metu keičiasi reikalavimai. |
|  | Įtartina veikla turi būti užfiksuojama audito įrašuose ir kuriamas pranešimas, kurį matytų KPVS administratorius. |

### Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymo reikalavimai

88 lentelė. Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) URM atliks atsparumo įsilaužimams testavimą ir pateiks neatitikčių ataskaitą Paslaugų teikėjui, o Paslaugų teikėjas gavęs iš URM neatitikčių ataskaitą privalės atlikti pataisymus. Esant poreikiui Paslaugų teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti KPVS saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. URM neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šiam testavimui vykdyti. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo identifikuoti pagrindines KPVS saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus (CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors ir OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks) ir imtis priemonių rizikoms sumažinti bei saugumo pažeidžiamumams šalinti. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo pateikti deklaraciją dėl CWE/SANS TOP 25 ir OWASP TOP 10 rizikų / pažeidžiamumų identifikavimo ir pašalinimo. |
|  | KPVS modernizavimo Paslaugų teikėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą ir jų paskirtį. |
|  | KPVS modernizavimo Paslaugų teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. reasonable effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka URM saugumo reikalavimus. |
|  | Paslaugų teikėjas turi atlikti reikiamus KPVS programavimo ir (ar) konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į URM atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti KPVS būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. URM atliks pakartotinį pažeidžiamumų vertinimą. Nustačius neatiktis Paslaugų teikėjas turės jas pašalinti. |
|  | Turi būti realizuotas KPVS komponentų automatizuotas testavimas ir diegimas (angl. Continuous Integration and Delivery (CI/CD). Turi būti realizuotas automatinis testų vykdymas ir testavimo duomenų generavimas. Paslaugų teikėjas turi realizuoti automatinius testus (įskaitant, bet neapsiribojant viso sukurto programinio kodo saugos testavimą) ir automatinį testavimo duomenų generavimą pagal projektavimo etape suderintas apimtis, kurios užtikrintų kiek įmanoma platesnį automatizuotą KPVS funkcionalumo testavimą. |
|  | PO turi teisę audituoti sukurtus sprendimus, įskaitant ir programinį kodą. Paslaugų teikėjas turės atlikti reikiamus KPVS programavimo ir (arba) konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į atliktų PO auditų (pvz., atsparumo įsilaužimams testavimą) rezultatus. |

### Kiti saugos reikalavimai

89 lentelė. Kiti saugos reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar balokali prieiga / paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas, galintis pažeisti sistemos saugumą. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo pateikti išsamias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas. |
|  | KPVS Paslaugų teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini KPVS funkcionalumui komponentai, OS paslaugos turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją. |
|  | Duomenų srautai tarp visų komponentų turi būti išsamiai dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus bei rekomenduojamus ugniasienių nustatymus. |
|  | Programinės įrangos kūrimo (angl. Development) aplinka turi būti sukurta pas Paslaugų teikėją. Už programinės įrangos kūrimo (angl. Development) aplinkos saugą atsako Paslaugų teikėjas. |
|  | Tiems atvejams, kai būtina prisijungti prie testavimo (angl. Test), gamybinės (angl. Production) ir kitų aplinkų, kontroliuojamų PO, prisijungimas turi būti atliekamas per privilegijuotos prieigos valdymo priemones (PAM), apribojant prieigą tik keliems konkretiems IP adresams ir sekant PO reikalavimus ir instrukcijas. |

### Hibridinės saugos architektūros principinės diagramos

- 39 pav. Hibridinės saugos architektūros principinė diagrama

## Reikalavimai greitaveikai ir našumui

90 lentelė. Reikalavimai greitaveikai ir našumui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS išorinė bei vidinė svetainės ir su jomis susijusios posistemės turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 unikalių naudotojų, naršančių sistemą vienu metu. Esant tokiam prisijungusių naudotojų skaičiui, KPVS turi veikti korektiškai. |
|  | Vidinio KPVS puslapio realizacija turi užtikrinti, kad bet kuriuo eksploatavimo metu puslapio atsakas neturi viršyti 2 sekundžių. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su PO (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas ar kt.). |
|  | Išorinio KPVS puslapio realizacija turi užtikrinti, kad bet kuriuo eksploatavimo metu puslapio atsakas neturi viršyti 2 sekundžių. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su PO (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas ar kt.). |
|  | KPVS tinklinių sąsajų (WS ar RESTful) realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai nepaveiks KPVS aplikacijos naudojimo patogumo ir našumo. |
|  | Paslaugų teikėjas turi atlikti našumo ir greitaveikos testavimus pagal iš anksto su PO suderintus testavimo scenarijus. Atlikęs testavimą Paslaugų teikėjas turi parengti ir PO pateikti testavimo ataskaitą, kurioje pagal kiekvieną testavimo scenarijų būtų pateikti testavimo rezultatai, taip pat nustatytos neatitiktys. Tuo atveju, jei atlikus testavimą, Paslaugų teikėjas atliks papildomus KPVS programavimo ir (ar) konfigūravimo darbus, reikiamus nustatytam našumui ir greitaveikai užtikrinti, Paslaugų teikėjas turės atlikti pakartotiną našumo ir greitaveikos testavimą, parengti ir PO pateikti testavimo ataskaitą. Šios paslaugos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainą. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo atlikti reikiamus KPVS programavimo ir (ar) konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į atlikto (-ų) našumo ir greitaveikos testavimo (-ų) rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins anksčiau punktuose įvardytų našumo ir greitaveikos reikalavimų. |
|  | Bet kurio KPVS veiksmo (KPVS svetainės užkrovimo, procedūrinių veiksmų ir t. t.) atlikimas (išskyrus ataskaitos generavimą) turi būti įvykdytas ne ilgiau nei per 2 sek., esant šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems kreipinių srautams. |

## Reikalavimai kuriamai programinei įrangai ir išeities kodui

91 lentelė. Reikalavimai kuriamai programinei įrangai ir išeities kodui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjo kuriamos KPVS komponentės turėtų būti grindžiamos naujausiais standartais, naudojant objektinio programavimo kalbas, išplėstinę aprašų žymių kalbą XML (angl. eXtensible Markup Language) ir žiniatinklio / tinklinių paslaugų (angl. Web Services) technologijas. |
|  | Programinė įranga turi naudoti modulinę architektūrą, suteikiančią galimybę vėlesnei plėtrai ir turi būti paremta į paslaugas orientuota žiniatinklio architektūra (angl. Service-Oriented Architecture – SOA, Web-Based), suteikiančia atviras taikomųjų programų sąsajas (angl. Application Programming Interfaces, APIs). |
|  | KPVS programinė įranga turi būti realizuota taip, kad pereinant prie aukštesnės sistemos versijos, taip pat papildant sistemą naujais moduliais nereikėtų atlikti papildomų veiksmų naudotojų darbo vietose. |
|  | Programinės įrangos išorinių naudotojų puslapis turi būti pasiekiamas iš bet kurio kompiuterio, prijungto prie interneto, HTTPS protokolu naudojant interneto naršykles. |
|  | KPVS administratoriaus aplinka turi būti pasiekiama iš PO vidiniame tinkle naudojamų kompiuterių, naudojant interneto naršykles. Taip pat ir per PO naudojamo virtualaus privataus tinklo (angl. virtual private network, toliau – VPN) prieigą. |
|  | Programinė įranga visą joje pateikiamą informaciją turi saugoti UTF-8 koduote, leidžiančia korektiškai vaizduoti skirtingų kalbų tekstus tame pačiame puslapyje. |
|  | Programinės įrangos duomenų valdymo platforma turi turėti integracinę platformą, palaikančią ne mažiau kaip šiuos atvirus standartus: REST, JSON, ODBO, MDX, ODBC, JDBC. |
|  | Programinės įrangos duomenų valdymo platforma turi būti sudaryta iš atvirų standartinių sąsajų, palaikančių visų tipų įrenginius: klientines aplikacijas, SQL, MDX, HTTP, Odata, XMLA. |
|  | Programinė įranga turi būti atnaujinama centralizuotai, neįtraukiant galutinių naudotojų į atnaujinimo procesą. |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Projekto vykdymo apimtimi, turi būti visiškai perduota PO (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). Paslaugų teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda URM autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus). Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas turi apimti PO galimybę ateityje pasirinkti kitą Paslaugų teikėją šio pirkimo objekto priežiūrai, vystymui ir kitų būtinų paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti stabilų pirkimo objekto veikimą. Šiuo tikslu PO yra perduodami programiniai kodai ir jų diegimo instrukcijos tam, kad PO galėtų be jokių apribojimų toliau savo nuožiūra modifikuoti ir įskaitant, bet neapsiribojant, toliau plėtoti sukurtą objektą, suteikti teises naudoti objektą kitoms šalims, keisti objekto pradinį kodą. |
|  | Visos programinės įrangos funkcinės sritys (moduliai) turi būti tarpusavyje integruoti ir naudoti vieną duomenų įvedimo šaltinį. |
|  | Perduodami išeities tekstai (angl. source code) turi būti įrašyti į PO išeities tekstų repozitoriumą, realizuotą SVN priemonėmis, ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - kompiliuoti paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą; - tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu (jeigu formatas unikalus); - išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardijimo praktikas. |
|  | PO turi būti perduoti visi, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai nustatytas funkcijas. Paslaugų teikėjas turės įkelti išeities tekstus į PO naudojamą SVN sprendimą. |
|  | Komercinės PĮ komponentų išeities kodams turi būti siūloma tarpininko (escrow) paslauga, leidžianti atskleisti išeities kodus neatlygintinai, jei įmonė sukūrusi PĮ komponentus nutraukia komercinę veiklą ir nebegali vykdyti palaikymo įsipareigojimų. |

## Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonominiai reikalavimai

92 lentelė. Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonominiai reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant žiniatinklio naršyklę (išimtys gali būti taikomos standartinei licencinei programinei įrangai, jeigu tokia teikiama (pvz., ataskaitų ir statistikos programinei įrangai, duomenų bazių administravimo programinei įrangai ir pan.). Tiek išorinė, tiek vidinė naudotojo aplinkos turi veikti su visomis populiariomis žiniatinklio naršyklėmis. |
|  | Naršyklės ir versija ne mažesnė, nei nurodyta: - Microsoft Edge v120.*; - Mozilla Firefox v121*; - Google Chrome v120.*; - Apple Safari v17.* |
|  | Mobiliesiems įrenginiams versija ne mažesnė, nei nurodyta: - Mozilla Firefox v121*; - Google Chrome v120.*; - Apple Safari v17.*; - Samsung Internet v23.* |
|  | KPVS turi būti užtikrintos konfigūravimo, pritaikymo, personalizavimo galimybės naudojantis tiktai žiniatinklio naršykle. |
|  | KPVS išorinės ir vidinės svetainių turinio valdymo sprendimas turi palaikyti kelių turinio redaktorių darbą vienu metu: keli nepriklausomi naudotojai turi turėti galimybę vienu metu kurti arba keisti turinį, tuo pat metu visi naudotojai turi turėti galimybę jį pasiekti. |
|  | Turi būti realizuotas reikalavimas išorinio naudotojo duomenis formose (vardą, pavardę) įrašyti tik lotyniškais rašmenimis, adresus – ir kitais rašmenimis. Turi būti įgyvendinta galimybė formose įvesti ilgus sudėtinius vardus ir pavardes, atsižvelgiant į visų KĮ specifiką. Pildant nustatytos formos prašymą prašymai pildomi asmens vardą ir pavardę įrašant valstybine (lietuvių) kalba, kaip įrašyta asmens dokumente arba lotyniškais rašmenimis, gyv. vietos adresas gali būti nurodomas vietine kalba. Išskyrus valstybę, kuri turi būti nurodyta ir lietuvių kalba (pasirenkant iš klasifikatoriaus). Būtina funkcija konsulinei registracijai. |
|  | Tiek vidiniams, tiek išoriniams naudotojams visos KPVS funkcijos turi būti pasiekiamos per mobiliuosius įrenginius identiškai, taip kaip ir stacionaraus kompiuterio naršyklėje. Mobiliojoje versijoje turi būti prieinama visa sistemoje pateikiama informacija, tačiau administratorius turi turėti galimybę apriboti tam tikrų skilčių prieinamumą mobiliojoje versijoje. |
|  | Naudotojo sąsajoje atvaizduojama informacija turi atitikti teikiamų paslaugų kontekstą. |
|  | Formose turi būti aiškiai identifikuoti privalomi ir neprivalomi pildymo laukai. |
|  | KPVS naudotojo sąsaja turi būti lengvai suprantama ir patogi naudotojui naudoti. |
|  | Paslaugų teikėjas turi sukurti išorinės ir vidinės KPVS svetainių dizainą, taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų. Dizainas (atlikus naudotojų poreikių tyrimą ir testavimą) turės būti suderintas su URM projektavimo etape. |
|  | KPVS svetainių dizaino struktūra turi būti paremta vienos kolekcijos principu, t. y. aukščiausiu lygmeniu sukuriamas vienas puslapis ir toliau hierarchiniu principu kuriami kiti svetainės puslapiai. |
|  | KPVS naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus. |
|  | Visame KPVS turi būti pateikiamas nuorodų kelias, kad naudotojui (vidiniai, išoriniai, klientai) būtų aišku, kurioje KPVS vietoje ir (arba) procedūros etape jis yra. |
|  | Sąsajai su naudotoju turi būti naudojamos atvirosios technologijos. Naudotojo sąsaja turi būti realizuota remiantis žiniatinklio sprendimo (angl. Web based) principais ir prieinama standartinėmis interneto naršyklėmis. |
|  | KPVS išorinė bei vidinė svetainės turi būti kuriamos Responsive UI principais. Turi būti paruoštas prie naudotojo sąsajos prisitaikantis dizainas, priklausomai nuo to, iš kokio tipo įrenginio prisijungta. Jis turi būti modifikuojamas atsižvelgiant į KPVS posistemės galimybes. |
|  | KPVS išorinio puslapio naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis, su galimybe naudoti ir papildomas kalbas (vertimus). Išsami sistemos versija turi būti realizuota lietuvių kalba, Vertimas į anglų kalba atliekamas išsamios versijos lietuvių kalba pagrindu. KPVS vidinio puslapio portalo naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių kalbos taisyklių. KPVS administratoriams skirtos programinės priemonės (pvz., Administravimo aplikacija) ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba. |
|  | Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241–110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241–110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu. Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, pavirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijų pavirtinimo“. IVPK metodikoje aprašomų priemonių pavyzdžiais ir Tinkamumo problemų sprendimo gairėmis paskelbtais Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto puslapyje https://ivpk.lrv.lt/lt/ivpk-leidiniai/viesuju-ir-administraciniu-elektroniniu-paslaugu-patogumo-naudotojams-metodiniai-dokumentai arba https://epaslaugos.ideacode.lt/index.html. |
|  | KPVS komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. Realizavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.1 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets Language 2 Revision 1, www.w3.org/Style/CSS/). |
|  | KPVS išorinių ir vidinių naudotojų sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“. Remiantis įsakymo 7 punktu „Rekomenduojama siekti interneto svetainę pritaikyti ne žemesniu kaip AA lygiu“. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti „AA“ lygmens pasiekiamumą pagal Web Content Accessibility Guidelines 2.1 skaitmeninio turinio prieinamumo gaires (https://www.w3.org/TR/WCAG21/) su galimybe plėsti funkcionalumą, ateityje siekiant užtikrinti „AAA“ lygmenį.“ |
|  | Atlikus patogumo naudotis registravimosi funkcionalumu testavimą su naudotojais, turi būti atliktas kliento naudotojo sąsajos atnaujinimas, vertinant pagal ISO 9241-20, ISO 9241 171 IS prieinamumo standarto reikalavimus. |
|  | Jungiantis iš stacionarios PO darbo vietos vidinių naudotojų ir išorinių naudotojų sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais. |
|  | Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas: |
|  | KPVS turi turėti operatyvios (angl. on-line) duomenų paieškos priemones. Duomenų paiešką turi būti galima atlikti kiekviename duomenų įvedimo, peržiūros lange. |
|  | TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus. |
|  | Užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto. |
|  | Automatinis įvestų duomenų išsaugojimas keičiant aktyvius langus, laukus ar nutrūkus naudotojo sesijai. |
|  | Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu KPVS yra saugomi atitinkami duomenys. |
|  | Naudotojo sąsajos elementai, kurie remiantis KPVS įgyvendinta logika negali būti panaudojami, privalo būti pažymimi neaktyviais ir (ar) paslepiami. |
|  | Laukuose, kuriuose įvesta daug teksto, turi būti atvaizduojama tik dalis teksto su galimybe paslėptą tekstą išskleisti. Turi būti galimybė administruoti, kiek teksto turi būti atvaizduojama, priklausomai nuo to, kurioje KPVS vietoje tas laukas yra atvaizduojamas. |
|  | Turi būti galimybė vykdyti rutininius veiksmus naudojant greituosius klavišus (angl. keyboard shortcuts). |
|  | Duomenų sąrašai naudotojo sąsajoje turi būti: |
|  | Puslapiuojami, su galimybe nurodyti, kiek sąrašo puslapyje rodyti eilučių. Naudojant naršyklės mygtuką „Grįžti“, turi būti grįžtama į prieš tai buvusį puslapį. Iš konkretaus duomenų sąrašo puslapio įėjus į pasirinktą sąrašo objektą ir grįžus atgal, turi būti atvaizduojamas tas pats duomenų sąrašo puslapis, iš kurio buvo nueita į pasirinktą sąrašo objektą. |
|  | Filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus. Paslaugų teikėjas išsamios analizės metu turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti. |
|  | Rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus. |
|  | Atveriami spausdinimo režimu. Išsamios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams ir formoms yra reikalinga pastaroji būsena. |
|  | Duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę. |
|  | Darbo su KPVS metu turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog KPVS veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. Jei procesas yra toks, kurį norint tęsti reikia palaukti kol KPVS apdoros reikiamus duomenis, tokiu atveju naudotojui turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, nebent pranešime, kuris indikuoja, kad procesas gali užtrukti, naudotojas inicijuos ilgiau trunkančio proceso atšaukimą. |
|  | Reikalavimai naudotojų informavimui: |
|  | KPVS naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius KPVS duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus). |
|  | Naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su KPVS. |
|  | Naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.). |
|  | Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti. |
|  | Jeigu naudotojui atlikus veiksmus jų rezultatai turės didelės įtakos (pvz., ištrynimas), prieš atliekant veiksmą KPVS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti. |
|  | Tiek išoriniam, tiek vidiniam naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės, padedančios greičiau išmokti naudotis KPVS (pavyzdžiui, pagalbos mygtukai (kontekstinė pagalba), naudotojo vadovas). |
|  | Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų tikrinimo taisykles (angl. input validation rules) ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų tikrinimo taisyklės turi būti suderinti su PO išsamios analizės ir projektavimo etapų metu. Turės būti įgyvendintos šios funkcijos: |
|  | Tikrinami privalomi įvesti duomenys. |
|  | Tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles). |
|  | Tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai. |
|  | Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti / išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su PO. |
|  | Jei teksto įvedimo laukui yra nustatytas ribojimas, kad negalima išsaugoti tam tikro ilgio teksto, tai šis ribojimas turi veikti taip, kad Sistema neleistų įvesti per ilgo teksto ir informuotų apie eilutės ilgio ribojimą. |
|  | Išorinių ir vidinių naudotojų sąsaja turi būti realizuojama per naudotojui reikalingų sąsajos elementų / modulių aktyvavimą naudojant profilius (angl. Role Based Access Control). |
|  | Programinė įranga turi turėti tris atskirtas naudotojų aplinkas – vidinio naudotojo (PO personalo), išorinio naudotojo ir administratoriaus (pastaroji – pasiekiama skirtingu URL, nei naudosis kiti naudotojai). |
|  | Pagalbos ekranai ir (arba) gidai turi būti pateikiami lietuvių ar anglų kalbomis, atsižvelgiant į naudotojo sąsajos pasirinkimą. |
|  | Sistemoje turi būti pradinis puslapis, kuriame kiekvienam naudotojui pateikiama profiliuota, t. y. konkrečiai jam aktuali KPVS informacija. |
|  | Turi būti profiliuotos informacijos nustatymo galimybė (pvz., individualūs pranešimų nustatymai, asmeninės išsaugotos paieškos ir kt.). |
|  | KPVS turi pranešti apie sistemos klaidas ir (arba) priminimus apie neatliktus, tačiau privalomus naudotojui atlikti veiksmus, kompiuterio arba mobiliojo įrenginio ekrane. |
|  | KPVS turi būti išsami meniu sistema, trumpos pagalbos ekrane galimybė, turi būti galimybė naudotojams pasinaudoti kontekstine pagalbos sistema. |
|  | KPVS skirtinguose moduliuose atliekamos panašios operacijos turėtų būti atliekamos tomis pačiomis naudotojo komandomis ir klaviatūros klavišais. |
|  | Visų modulių naudotojo sąsaja privalo būti bendra vizualiai – navigacijos dialogai, meniu, naudotojų ekranų langai ir rodiniai turi būti sudaryti naudojant bendras (PO patvirtintas) dizaino gaires. |
|  | Žmogaus ir programinės įrangos sąveika turi būti realizuota naudotojų grafinėmis sąsajomis. Programinėje įrangoje duomenų įvedimas–išvedimas, valdymo komandų priėmimas ir jų įvykdymo rezultatų atvaizdavimas turi būti atliekamas interaktyviuoju režimu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paieškos / filtravimo rezultatų skaičių, sumą bei sąrašą. Formas ir laukus, kuriems keliamas šis reikalavimas, Paslaugų teikėjas turės nustatyti ir suderinti su PO detalaus projektavimo metu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė iš paieškos / filtravimo rezultatų sąrašo pasirinkti informaciją. |
|  | Privalomi laukai turi būti išskiriami duomenų įvedimo formoje vizualiai (pvz., kita fono spalva ar kitu pasirinktu būdu). |
|  | Funkciniai mygtukai profilio ekrane / puslapyje turi būti išdėstyti ergonomiškai (pasirenkami be naršymo), pvz., kai gaunama iš Vilniaus CMS užsakyta pažyma ir reikia pažymėti, kad ji gauta, t. y. nereikėtų iki funkcinio mygtuko GAUTA naršyti horizontaliai ar vertikaliai. |
|  | Sistemoje turi būti realizuota išplėstinė peržvalga, kuri leistų pateikti ir įvesti duomenis iš bet kokių klasifikatorių ar kitų sistemoje naudojamų sąrašų. Informacija pateikiama filtruota, paieška vykdoma pagal įvestą žodžio fragmentą, jei nerandama, numatytais atvejais turi būti užtikrinta galimybė sukurti naują įrašą tiesiai iš paieškos. |
|  | Turi būti galimybė didesnės apimties klasifikatoriuose reikiamą sąrašo elementą pasirinkti, suvedus pirmas 2–3 jo pavadinimo raides (pvz., Gyvenamosios vietos deklaravimo proceso valstybių klasifikatoriuje norint pasirinkti „Vokietija“, pakanka įvesti „vok“). Sudaryta galimybė vidiniam naudotojui numatytai (angl. by default) iš klasifikatoriaus pasirinkti aktualiausią / dažniausiai naudojamą sąrašo elementą (pvz., dažniausiai konkrečioje KĮ išduodamos pažymos rūšis konsulinių pažymų rūšių klasifikatoriuje iškeliama į sąrašo pradžią). |
|  | Turi būti įgyvendintas kontekstinis sufleris vidiniam naudotojui apie teikiant paslaugą būtinus atlikti veiksmus, pvz.: - Sutikrinkite duomenis asmens dokumente su duomenimis GR. - Įsitikinkite asmens tapatybe – sutikrinkite su nuotrauka GR. - Išaiškinkite asmenims atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes. - Vienas pažymos egzempliorius lieka konsulinėje įstaigoje, saugomas atitinkamoje konsulinių pažymų byloje numatytą terminą ir pan. su galimybe vidiniam naudotojui šį funkcionalumą išjungti. |
|  | KPVS turi būti realizuota greitos paveiksliukų ir PDF dokumentų peržiūros galimybė tiesiai išorinių bei vidinių svetainių formose, jei yra prisegtas dokumentas, tai jo turinys turi būti rodomas tiesiai žiniatinklio naršyklėje, paveiksliuko ar PDF dokumento net neatsidarius. |

## Atitikimo tarptautiniams ir geros praktikos standartams reikalavimai

93 lentelė. Atitikimo tarptautiniams ir geros praktikos standartams reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS realizacijai naudojami duomenų formatai ir standartai turi atitikti reikalavimus, nurodytus 2013 m. kovo 25 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktorius įsakymo Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |
|  | Modernizuotoje KPVS turi būti naudojami atviri dokumentų ir duomenų formatai, t. y. oficialiai įregistruoti rinkmenų tarptautiniai standartai (pvz., HTML, PDF/A, PDF, ADOC, TIFF, JPEG, PNG, ODF formatai, OOXML formatai, XML ir kt.). |
|  | KPVS realizuoti turi būti remiamasi bendrai priimtais technologiniais ir veikimo standartais įskaitant, bet neapsiribojant: SOA, JEE, OSGi, JMX, JPA, SSL, MTOM ir pan. |
|  | Esant kelioms galimoms standarto ar reikalavimo interpretacijoms, reikia laikytis geriausios praktikos principo. |

## Reikalavimai integracinėms sąsajoms

94 lentelė. Reikalavimai integracinėms sąsajoms

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | KPVS turi užtikrinti galimybę jungtis prie išorinių duomenų šaltinių (pvz., duomenų, duomenų bazių, žiniatinklio paslaugų (angl. Web Services), komunikavimo žiniatinklio paslaugų). |
|  | Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas – SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz., jei neegzistuoja išorinės sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Paslaugų teikėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą su integruojamų IS tvarkytojais, bei valdytojais. |
|  | Jei integracija realizuota WS pagrindu, duomenų patikrinimas turi vykti naudojant XML schemas (XSD). |
|  | Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų pagrindu, duomenims teikti turi būti: |
|  | Naudojamas XML (angl. Extensible Markup Language) formatas. |
|  | Atlikta žiniatinklio paslaugos patikra pagal WS-I (angl. Web Services Interoperability) standartą arba „lygiavertį“. |
|  | Naudojamas vieningas duomenų teikimo protokolas SOAP 1.1 (angl. Simple Object Access Protocol) arba „lygiavertis“. |
|  | Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas. |

## Reikalavimai programinės įrangos licencijoms ir jų palaikymui

95 lentelė. Reikalavimai programinės įrangos licencijoms ir jų palaikymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pasiūlyme turi būti įtrauktos visos tinkamam KPVS veikimui būtinos programinės įrangos licencijos. |
|  | Paslaugų teikėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą URM dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos posistemės naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl URM kaltės. |
|  | Visi reikalingos naujausios programinės įrangos (taikoma tiek mokamoms, tiek nemokamoms licencijoms) licencijų kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą. |
|  | Paslaugų teikėjas įsipareigoja nuo programinės įrangos licencijų perdavimo dienos (nuo galutinio KPVS modernizavimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento) užtikrinti 36 mėnesių jų gamintojo palaikymo paslaugas. |
|  | Pasiūlyme turi būti nurodyti visi atskirai licencijuojami objektai ir licencijų tipas – vardinės, konkurentinės licencijos, galimų naudotojų skaičius ir kt. |
|  | Jei siūloma programinė įranga licencijuojama pagal naudotojų funkcijų pobūdį, reikiamų programinės įrangos licencijų kiekis turi būti nurodomas, atsižvelgiant į KPVS naudotojų skaičių ir jų veiklos pobūdį. |
|  | Jeigu siūloma standartinė licencinė programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo KPVS naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) skaičiaus, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Paslaugų teikėjas turi pateikti programinės įrangos licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų KPVS veikimą ir naudojimą. Siūloma standartinė licencinė programinė įranga, kuri licencijuojama priklausomai nuo KPVS naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) skaičiaus, turi užtikrinti darbą ne mažiau kaip 1000 unikalių naudotojų vienu metu. |
|  | Programinės įrangos licencijos perduodamos URM kartu su galutiniu KPVS modernizavimo perdavimo–priėmimo aktu. |
|  | Siūlant licencinę programinę įrangą, jos įsigijimo ir ne mažiau kaip 36 mėnesių (skaičiuojant nuo programinės įrangos licencijų perdavimo priėmimo dienos) gamintojo užtikrinto palaikymo (atnaujinimų parsisiuntimo ir diegimo, naujų komponentų pateikimo) kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo pateikti standartinę licencinę programinę įrangą (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą), reikalingą siūlomo KPVS modernizavimo sprendimo realizacijai, jeigu Techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra reikalaujamos, tačiau yra būtinos KPVS modernizavimo veikloms įgyvendinti (pvz., aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.). |
|  | Paslaugų teikėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (pvz., turinio valdymo sistema ar kt.), kuri reikalinga KPVS veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama, kad URM nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui) ir užtikrintas 36 mėnesių šių licencijų gamintojo palaikymas nuo licencijų perdavimo dienos. Paslaugų teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti KPVS aplinkoms (testavimo bei produkcinei aplinkai). |
|  | KPVS ne licencinės programinės įrangos naudojimas neturi būti apmokestinamas (naudotojų skaičiui, galimų registruoti naudotojų skaičiui, galimų transakcijų kiekiui ir pan.). |
|  | Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos ir užregistruotos URM vardu. URM turi būti perduotos visos KPVS veikimui reikalingos programinės įrangos licencijos. Pateikiamų programinės įrangos licencijų galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei galutinio KPVS modernizavimo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena. |
|  | Jeigu licencinė programinė įranga teikiama pagal „teisė naudotis“ modelį Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti URM teisę naudotis visa KPVS funkcionavimui reikalinga licencine programine įranga, užtikrinant gamintojo garantijos ir palaikymo paslaugų teikimą 36 mėnesių (skaičiuojant nuo galutinio KPVS modernizavimo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos), kurių metu, už vienkartinį fiksuotą mokestį, be jokių papildomų mokėjimų, URM turi būti suteikiama teisė naudotis gamintojo licencine programine įranga. Taip pat turi būti šalinami programinės įrangos gedimai, pateikiami ir diegiami programinės įrangos atnaujinimai (naujos versijos, klaidų pataisymai ir pan.) bei teikiamos konsultacijos programinės įrangos problemų šalinimo klausimais. Programinės įrangos gedimai turi būti šalinami URM patalpose (angl. on-site) arba nuotoliniu būdu suderinus su URM. Programinės įrangos garantijos ir palaikymo paslaugos turi būti teikiamos programinės įrangos gamintojo. |
|  | Planuojant naudoti mokamas duomenų bazių valdymo sistemas pasiūlyme turi būti pateiktos visos KPVS realizuoti reikalingos programinės įrangos licencijos ir jų gamintojo palaikymas 36 mėnesių nuo KPVS modernizavimo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Siūlant programinės įrangos licencijas būtina užtikrinti, kad jas būtų galima naudoti virtualizacijos / konteinerių valdymo platformose. |

## Reikalavimai Projekto valdymui

96 lentelė. Reikalavimai Projekto valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su URM(jei reiks – ir Subteikjai). |
|  | Teikėjas per 2 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi parengti ir pateikti derinti už Sutarties įgyvendinimą atsakingai URM darbo grupei Sutarties įgyvendinimo darbų planą ir kalendorinis darbų vykdymo grafiką (toliau – Projekto planas). |
|  | Projekto įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjas turi rengti tarpines veiklos ataskaitas, kuriose turi būti aprašomos ataskaitinio laikotarpio metu įgyvendintos veiklos, pateikiamas aktualus kalendorinis darbų vykdymo grafikas, apibrėžiantis įvykdytas, tuo metu vykdomas ir nepradėtas vykdyti veiklas ir įvardytos aktualios Projekto rizikos. |
|  | Teikiamos mėnesio ir ketvirčio ataskaitos: |
|  | Mėnesio ataskaitos turi būti pateikiamos iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos. |
|  | Ketvirčio ataskaitos turi būti pateikiamos iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 kalendorinės dienos. |
|  | Mėnesio / ketvirčio ataskaitoje turi būti nurodyta: sutarties įgyvendinimo tikslai; per ataskaitinį laikotarpį atlikta veikla ir pasiekti rezultatai; kito ataskaitinio laikotarpio planuojami darbai ir rezultatai; rizikos, problemos ir pasiūlymai, susiję su Sutarties įgyvendinimu. |
|  | Projekto įgyvendinimo pabaigoje Paslaugų teikėjas turi parengti galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Galutinės ataskaitos projektas turi būti pateiktas prieš mėnesį iki Sutarties įgyvendinimo pabaigos, ir ne vėliau kaip iki Sutarties įgyvendinimo pabaigos datos turi būti pateikta galutinė ataskaitos versija. |
|  | Galutinėje ataskaitoje turi būti nurodyta: atlikta veikla ir pasiekti rezultatai per visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį; likusi rizika ir problemos bei pasiūlymai, kaip jas išspręsti; tolesnių veiksmų ir (ar) papildomų priemonių ar uždavinių, kurių turėtų imtis URM, siūlymai. |
|  | Paslaugų teikėjas turi paskirti iš savo pusės Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už Sutartyje numatytų Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymą, komunikaciją tarp Paslaugų teikėjo Projekto komandos ir URM bei kitų Projektu suinteresuotų šalių. |

## Reikalavimai KPVS modernizavimo etapams

Paslaugų teikėjas įsipareigoja KPVS modernizuoti ir perdavimo–priėmimo aktu URM perduoti ne vėliau kaip per 16,5 (šešiolika su puse) mėn. nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos, o KPVS modernizavimo paslaugų atskirų etapų terminai turi būti ne ilgesni, nei nurodyti toliau esančioje reikalavimų lentelėje.

97 lentelė. Reikalavimai KVPS modernizavimo etapams

| Reik. Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Etapo veiklos | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Paslaugų teikėjas: - parengia ir su URM suderina Projekto planą; - organizuoja projekto įvadinį susitikimą; - pateikia URM projektui įgyvendinti reikiamos informacijos ir dokumentų sąrašą. URM (pagal kompetenciją): - vertina ir pritaria Projekto planui; - dalyvauja įvadiniame projekto susitikime; - sutartais terminais teikia pastabas ir rekomendacijas. | Projekto planas. Projekto plane nurodoma: projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, naudojami standartai, kokybiniai reikalavimai, testavimo prioritetai ir leistini nukrypimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, projekto problemų̨ nustatymo ir valdymo procedūros, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo vertinimo kriterijai. Projekto plano korekcijos. URM ar Paslaugų Teikėjo iniciatyva Projekto vykdymo eigoje, esant poreikiui, projekto planas galės būti atnaujinimas. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su URM ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (2 savaites) nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Detali analizė | Paslaugų teikėjas: - atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su URM. URM (pagal kompetenciją): - suteikia Paslaugų teikėjui projektui įgyvendinti reikalingą informaciją; - sutartais terminais teikia pastabas ir rekomendacijas - tvirtina etapo rezultatus. | Detalios analizės dokumentai: - Parengta Detalios analizės ataskaita, kurioje išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti URM išsakyti poreikiai. Įvertinti visi planuojami skaitmenizuoti veiklos procesai bei pateikiamas jų detalizavimas; - Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia URM aiškia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas šios Techninės specifikacijos reikalavimas; - Turi būti pateikta reikalavimų lentelė, kurioje yra pateiktas išsamus aprašymas, kaip bus realizuojamas kiekvienas kuriamai programinei įrangai keliamas reikalavimas (reikalavimo atkartojimas nėra laikomas tinkamu išsamiu aprašymu); - Parengiami panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Sudėtingesni panaudos atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant konsulinių procedūrų bei KPVS procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai; - Išsamiai aprašomi KPVS naudotojai, naudotojų grupės, vaidmenys ir jų teisės. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su URM ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Inicijavimo etapo pabaigos. |
|  | Projektavimas | Paslaugų teikėjas - parengia ir su URM suderina išsamią KPVS projektavimo dokumentaciją; - parengia ir su URM suderina išorinės ir vidinės KPVS svetainių dizainą - parengia ir su URM suderina detalias integracinių sąsajų specifikacijas; - parengia ir su URM suderina priėmimo testavimo planą (planas turi apimti programinės įrangos našumo ir greitaveikos testavimo, patogumo vertinimo bei technologinio pažeidžiamumo vertinimo ir atsparumo įsilaužimams testavimo scenarijus ir veiklas). URM (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - sutartais terminais teikia pastabas ir rekomendacijas paslaugų rezultatams; - tvirtina etapo Paslaugų teikėjo rezultatus. | Projektavimo dokumentai: - detali funkcinė specifikacija; - komponentų aprašymas, nefunkcinių reikalavimų aprašymas (veiksmų atsekamumo priemonės ir kt.); - išsamus projektavimo dokumentas; - KPVS išorinės ir vidinės svetainių – Wireframe dizainas, struktūra, svetainių mockup vaizdai, spalvų paletės ir k.t. Rengiant projektavimo bei specifikavimo dokumentus, turi būti naudojama unifikuotos modeliavimo kalbos UML (angl. Unified Modeling Language) metodika bei vaizdavimo priemonės. Dokumentuose turi būti pateikta detalios analizės ataskaitoje aprašytų reikalavimų realizacija. Realizacija turi būti pateikta aprašant panaudos atvejus (angl. use cases) arba parengta kitu su Perkančiąja organizacija suderintu būdu. Dokumentai, suderinus su Perkančiąja organizacija, gali būti rengiami pildymo principu ir turi apimti (įskaitant, bet neapsiribojant): a) KPVS architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu: - informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.); - funkcinis vaizdas (KPVS funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai); - integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu); - operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.); - dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje); b) detalizuotų reikalavimų realizavimo aprašymą (pateikiant detalias nuorodas į sistemos funkcijas, kuriomis bus įvykdoma vienokia ar kitokia funkcija ar veiksmas, sistemos ekraninis vaizdas, taikomos taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi informacija). Iš pateiktos informacijos turi būti aišku, kaip bus realizuojamas kiekvienas kuriamai sistemai keliamas reikalavimas ir galutinis sprendimas; c) detalizuotus panaudos atvejus ar techninius procesus, kurie turi aprašyti visas funkcijas (panaudos atvejai turi būti aprašomi UML ar kita lygiaverte metodika); d) grafinės sąsajos dizaino maketą; e) detalizuotas logines schemas, susiejant visus kuriamus panaudos atvejus su konkrečiais moduliais ar komponentais; f) sistemos konfigūracijos parametrų, nustatančių sistemos veikimo režimus pagal realius veiklos procesus bei užtikrinančių atitiktį visiems jai keliamiems reikalavimams, aprašymą; g) duomenų bazės struktūros ir modelio aprašymą; h) sąsajų (jei taikoma) ir jų valdymo bei funkcinių sričių aprašymus; i) sistemos pajėgumų didinimo aprašymus nekeičiant programinės įrangos; j) taikomų saugumo, patogumo naudoti ir prieinamumo užtikrinimo priemonių aprašymus; k) naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos); l) plečiamumo sprendimai, rekomendacijos techninės įrangos resursams ir technologijoms ir kt. Integracinių sąsajų specifikacijos. - Detalizuojama kiekvienos integracinės sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, duomenys, duomenų formatai, siunčiamų ir gaunamų užklausų sudarymo taisyklės ir kt. Testavimo planas - Parengtas priėmimo testavimo planas (vadovaujantis PO pateiktu dokumento šablonu) ir metodika. Planas turi apimti programinės įrangos našumo ir greitaveikos testavimo, patogu vertinimo bei technologinio pažeidžiamumo vertinimo ir atsparumo įsilaužimams testavimo veiklas. - Parengti priėmimo testavimo scenarijai (scenarijai turi apimti (programinės įrangos našumo ir greitaveikos testavimo, patogumo vertinimo bei technologinio pažeidžiamumo vertinimo ir atsparumo įsilaužimams testavimo scenarijus. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su URM ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Detalios analizės etapo pabaigos. |
|  | Kūrimas (konfigūravimas) | Paslaugų teikėjas: - vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, KPVS vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. - parengia testavimo aplinką PO infrastruktūroje; - vykdo reguliarią (ne rečiau kaip kas 20 d.d.) kuriamos KPVS demonstraciją. PO (pagal kompetenciją): - suteikia projektui reikalingą informaciją; - peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - sutartais terminais teikia pastabas ir rekomendacijas Paslaugų teikėjo parengtai dokumentacijai; - dalyvauja kuriamos KPVS demonstracijose ir teikia pastabas bei rekomendacijas. | Etapo metu parengta dokumentacija ir pasiekti rezultatai: - Paslaugų teikėjo vidinio testavimo ataskaita (FAT), kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, atliktų testavimo scenarijų aprašymai, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo / išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie KPVS sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį priėmimo testavimo metu. • Atliktos KPVS demonstracijos. • Parengta programinė įranga diegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. - Parengtas KPVS techninės architektūros (topologijos) dokumentas, kuriame pateikiamas KPVS techninis aprašas, gamybinės bei testavimo aplinkų architektūrinės schemos, įtraukiant informaciją apie tarnybines stotis ir duomenų bazes, sąsajas ir pan. (pavadinimas, IP adresas, PĮ versija), tinklo įrangą, sąryšius tarp komponenčių bei jų naudojamus protokolus ir naudojamus prievadus bei kitas komponentes, reikalingas sistemai funkcionuoti. Dokumente turi būti detalizuota: - KPVS funkcinė architektūra (loginės schemos); - KPVS techninė architektūra: testavimo aplinka ir jos parametrai (techninė įranga, duomenų bazės; žiniatinklio paslaugos ir t. t.), KPVS gamybinės aplinka ir jos parametrai (techninė įranga, duomenų bazės; žiniatinklio paslaugos ir t. t.). KPVS techninės architektūros (topologijos) dokumentas gali būti rengiamas iteracijomis: pradžioje pateikiant funkcinės architektūros aprašymą ir techninius reikalavimus KPVS testavimo ir gamybinei aplinkoms parengti, vėliau pateikiant detalius tikslius techninę architektūrą sudarančių komponentų aprašymą. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su PO ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo projektavimo etapo pabaigos. KPVS demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką, kuris turi būti pateiktas ir suderintas Projekto plane). |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Paslaugų teikėjas: • parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui PO testavimo aplinkoje; • įdiegia KPVS PO testavimo aplinkoje; • vykdo pradinių duomenų įkėlimą į KPVS duomenų bazę; • konsultuoja PO programinės įrangos įdiegimo klausimais. PO (pagal kompetenciją): • suteikia reikalingą informaciją ir prieigą prie infrastruktūros, kuri reikalinga KPVS įdiegimui; • kontroliuoja testavimo aplinką. | Etapo metu parengta dokumentacija ir pasiekti rezultatai: - Parengta testavimo aplinka PO infrastruktūroje. • PO testavimo aplinkoje pagal Paslaugų teikėjo pateiktus instaliacinius paketus ir diegimo instrukcijas (Paslaugų teikėjo atstovams konsultuojant ar kartu dalyvaujant) PO specialistų įdiegta programinė įranga. • Parengti priėmimo testavimo scenarijai. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su PO ne vėliau kaip per 2 sav. nuo Kūrimo etapo pabaigos. |
|  | Priėmimo testavimas | Paslaugų teikėjas: • Pagal suderintą priėmimo testavimo planą, metodiką ir priėmimo testavimo scenarijus atlieka priėmimo testavimo veiklas (jos apima ir programinės įrangos našumo ir greitaveikos testavimą, patogumo vertinimą bei technologinio pažeidžiamumo vertinimą ir atsparumo įsilaužimams testavimą; • parengia ir su PO suderina naudotojų vadovus (dokumentus): KPVS naudojimo instrukciją ir KPVS administravimo instrukciją; • parengia ir su URM suderina KPVS administravimo dokumentus (įskaitant KPVS diegimo procedūrą); • vykdo galutinį priėmimo testavimą kartu dalyvaujant URM atstovams; • šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas). • atlieka reikiamus KPVS programavimo ir (ar) konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į našumo, greitaveikos, technologinio pažeidžiamumo vertinimo, atsparumo įsilaužimams ir patogumo naudotis sistema testavimų rezultatus. URM (pagal kompetenciją): • aktyviai dalyvauja testuojant; • priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | Etapo metu parengta dokumentacija ir pasiekti rezultatai: - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. Pašalinti testavimo metu nustatyti trūkumai. - Parengti naudotojų vadovai (dokumentai). - Parengti KPVS administravimo dokumentai. - Diegimui į gamybinę aplinką parengta KPVS. - Priėmimo testavimo ir pakartotinio (esant poreikiui) testavimo rezultatų dokumentai, vadovaujantis PO pateiktų dokumentų šablonais. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su PO ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Diegimo testavimo aplinkoje etapo pabaigos. Priėmimo testavimas vykdomas iki sėkmingo priėmimo testavimo kriterijų pasiekimo. |
|  | Diegimas gamybinėje aplinkoje | Paslaugų teikėjas: • parengia ir pateikia programinę įrangą, tinkamą įdiegti URM gamybinėje aplinkoje; • įdiegia programinę įrangą į URM pateiktą gamybinę aplinką; • atlieka reikalingų duomenų migravimą iš seno KPVS į naują sprendimą; • rengia bandomosios eksploatacijos metodiką ir planą, kuris turi būti suderintas su URM. URM: • suteikia reikalingą informaciją ir prieigą prie infrastruktūros, kuri reikalinga KPVS įdiegti; • kontroliuoja gamybinę aplinką. | Etapo metu parengta dokumentacija ir pasiekti rezultatai: - Parengta gamybinė aplinka URM infrastruktūroje. - Parengtas diegimo planas. - Sukurta programinė įranga ir įdiegta URM gamybinėje aplinkoje. - Diegimo instrukcijos, patikslintas Administratoriaus vadovas. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su URM ne vėliau kaip per 2 sav. nuo Priėmimo testavimo etapo pabaigos. |
|  | Mokymai | Paslaugų teikėjas: • parengia ir su URM suderina mokymų planą; • parengia ir su URM suderina mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; • parengia mokymų aplinką tęstinėje aplinkoje; • vykdo mokymus. URM: - identifikuoja mokymų dalyvius; - sudaro sąlygas mokymų dalyviams visavertiškai dalyvauti mokymuose. | Etapo metu parengta dokumentacija ir pasiekti rezultatai: - Parengtas mokymų planas, aprašantis mokymų veiklas, dalyvių grupes, išskiriant mokymų temas pagal naudotojų vaidmenis ir numatant atskirai mokymus sistemos priežiūrą ir administravimą vykdysiantiems specialistams, bei kitą aktualią informaciją. Dokumente turi būti aprašytas mokymų kursų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai / grafikai, mokymų vietos, nurodytos mokymų priemonės, mokymams reikalingi resursai, pateiktas mokymų rengimų užduočių planas, mokymų kursų įvertinimo kriterijai. - Mokymų medžiaga apima metodinę medžiagą ir praktines užduotis. - Parengtas administratoriaus vadovas skirtas sistemų administratoriams ir taikomosios PĮ priežiūros specialistams, jame be kita ko turi būti pateiktos diegimo, atnaujinimo ir atstatymo (angl. troubleshooting), naudotojų administravimo, konfigūravimo ir kitos sistemai prižiūrėti reikalingos funkcijos. - Parengtas naudotojo vadovas, iliustruotas naudotojo sąsajos ekrano vaizdais. - Parengtas pagalbos vadovas. - Paslaugų teikėjas įvykdė mokymus nurodytam naudotojų skaičiui. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su URM ne vėliau kaip per 2 sav. nuo Priėmimo testavimo etapo pabaigos. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Paslaugų teikėjas: • teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; • reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; • užtikrina ekspertų konsultavimą URM darbuotojams; • užtikrina KPVS duomenų integralumą ir vientisumą; • atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus (jeigu testavimai atlikti bandomosios eksploatacijos etape); • parengia ir su URM suderina garantinės priežiūros procedūros dokumentus. URM (pagal kompetenciją): • dirba su įdiegta KPVS; • registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | Etapo metu parengta dokumentacija ir pasiekti rezultatai: - Parengti bandomosios eksploatacijos metodika ir planas. - Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita. - Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija. Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Paslaugų teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus KPVS trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre. - Suteiktos konsultacijos. - Parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas (įskaitant KPVS pakeitimų valdymo procedūrą). Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Paslaugų teikėjo atsakomybė, URM atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo). - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. - URM pateikti sukurtos programinės įrangos išeities kodai (angl. source codes) bei kompiliavimo ir diegimo scenarijai, standartinės programinės įrangos instaliavimo ir konfigūravimo failai ir instrukcijos. - Pagal bandomosios eksploatacijos metu gautas pastabas (jei tokių būtų) atnaujinti Naudotojo ir Administratoriaus vadovai, Techninės architektūros dokumentai, mokymų medžiaga). - Galutinė Sutarties įvykdymo ataskaita. - KPVS priežiūros reglamentas. Priežiūros reglamento projektas turės būti parengtas atsižvelgiant į šiuolaikines IS priežiūros gerąsias praktikas ir reikalavimus. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su URM ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Diegimo gamybinėje aplinkoje etapo pabaigos. Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus 1 kalendoriniam mėnesiui iki projekto įgyvendinimo pabaigos. |
|  | IS pridavimas | Paslaugų teikėjas: • parengia ir URM pateikia galutinį perdavimo–priėmimo aktą; • URM pateikia visų atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas; • URM perduoda sukurtos programinės įrangos išeities tekstus. | Etapo metu parengta dokumentacija ir pasiekti rezultatai: - Pasirašytas galutinis perdavimo–priėmimo aktas. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ir suderinti su URM ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos. |
|  | Garantinė priežiūra | Paslaugų teikėjas: - suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. | 24 mėnesiai nuo KPVS perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| Viso projekto eigoje |  |  |  |  |
|  | Ataskaitų rengimas | Paslaugų teikėjas: • rengia KPVS kūrimo ir diegimo projekto eigos ataskaitą ne rečiau, kaip kartą per mėnesį; • rengia galutinę Paslaugų įvykdymo ataskaitą (po bandomosios eksploatacijos). URM (pagal kompetenciją): • pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. | Parengtos tarpinės ataskaitos. Ataskaitose išdėstoma (neapsiribojant): • pasiekti rezultatai, vykdomos veiklos ir jų progresas KPVS kūrimo grafiko atžvilgiu; • rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai, prognozės ir kitos projekto įgyvendinimui svarbios aplinkybės; • KPVS kūrimo ir diegimo grafiko pakeitimai; • galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita, kuri apima projekto eigos ir rezultatų vertinimą, faktinį rezultatų palyginimą su planu ir neatitikimų įvertinimą. | Visą KPVS kūrimo projekto laikotarpį. Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita teikiama per 5 darbo dienas nuo visų Paslaugų pagal šią Techninę specifikaciją suteikimo. |

## Reikalavimai techninei dokumentacijai

98 lentelė. Reikalavimai techninei dokumentacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa Paslaugų teikėjo rengiama dokumentacija, įskaitant ir dokumentų projektus, turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Visa parengta dokumentacija turi atitikti informatikos inžinerijos gerąją praktiką: turi būti numeruoti dokumentų skyriai ir poskyriai, pateikta informacija ir duomenys gali būti lengvai randami ir unikaliai identifikuojami, rengiamos diagramos turi atitikti pasirinktos notacijos reikalavimus ir būti aprašytos tekstu ir kt. |
|  | Visi dokumentai, įskaitant ir dokumentų projektus, turi būti pateikiami elektronine forma (naudotini standartiniai Microsoft Office produktai (MS Word; MS Excel; MS Visio; MS PowerPoint bei MS Project priemonės), kuris leistų atlikti ir sekti dokumento turinio pakeitimus, el. paštu ar kitomis su PO suderintomis el. ryšio priemonėmis. Galutinės elektroninės dokumentų versijos turi būti pateikiamos ir PDF formatu. Dalis dokumentų turės būti pateikiami atspausdinti. Popierine forma pateikiamų dokumentų sąrašą PO pateiks Projekto plano derinimo metu. |
|  | Rengdamas Projekto planą, Priėmimo testavimo planą, testavimo rezultatų dokumentus, KPVS priežiūros reglamento ir ataskaitų projektus Teikėjas turės naudoti su PO suderintus šablonus. |
|  | Visi Paslaugų teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su PO. |
|  | Turi būti parengta ir pateikta ši Paslaugų teikimo dokumentacija: - projekto planas; - analizės, specifikavimo ir projektavimo, kūrimo, testavimo, diegimo, bandomosios eksploatacijos etapų ir kiti IS kūrimo etapuose sukurti dokumentai; - naudotojo vadovas; - administratoriaus vadovas; - diegimo instrukcijos; - pagalbos vadovas; - KPVS priežiūros reglamentas; - tarpinės veiklos ataskaitos (kalendorinės mėnesio ir ketvirčio); - galutinė sutarties įvykdymo ataskaita. |
|  | Galutinės dokumentų versijos turi būti aktualios ir atitikti įdiegtą programinę įrangą. |
|  | Garantinės priežiūros metu dokumentai turi būti atnaujinami atsižvelgiant į visus garantinės priežiūros metu atliktus ir įdiegtus pakeitimus. Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti sukurtos programinės įrangos išeities tekstai bei kompiliavimo ir diegimo scenarijai, standartinės programinės įrangos konfigūravimo failai ir instrukcijos. |

## Reikalavimai naudotojų mokymams

99 lentelė. Reikalavimai naudotojų mokymams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas parengia mokymų planą, pagal jame numatytą mokymų tvarkaraštį ir tvarką, turi apmokyti būsimus PO vidinius naudotojus, administratorius naudotis KPVS. |
|  | PO atsakinga už mokymų vietą, Paslaugų teikėjas atsakingas už mokymų medžiagos ir priemonių mokymams parengimą. Suderinus su PO, mokymai gali vykti nuotoliniu būdu (online arba naudojant mokymams skirtą specializuotą mokymų platformą). |
|  | Iki mokymų etapo pradžios Paslaugų teikėjas turi parengti mokymų planą, kuriame turi būti pateikiama: mokymų tvarkaraštis (aprašantis kada, kur ir kaip bus atliekami mokymai); mokymų programa ir apimtis (temos, jų aprašymas ir dalyvių skaičius); įrankiai ir medžiaga (informacija), kurie bus naudojami mokymų įgyvendinimo metu. |
|  | Ne trumpiau negu 2 sav. iki mokymų vykdymo pradžios Paslaugų teikėjas turės parengti ir su PO suderinti sistemos administravimo ir naudotojų vadovus. |
|  | Paslaugų teikėjas mokymų plane nustatyta tvarka turi įvykdyti šių KPVS naudotojų grupių mokymus: administratorių (iki 10 asmenų); vidinių naudotojų (iki 400 asmenų). Paslaugų teikėjas su PO turi suderinti tikslų mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičių ir nurodyti tai mokymų plane. |
|  | Mokymų trukmė turi būti suderinta su PO ir dokumentuota mokymų plane. Administratorių mokymai turi būti ne trumpesni nei 36 (trisdešimt šešių) valandų. Vidinių naudotojų mokymai ne trumpesni nei 16 (šešiolikos) valandų. |
|  | Paslaugų teikėjas turi parengti elektroninę mokymų medžiagą su PO suderintu formatu bei KPVS mokymų aplinką. |
|  | Paslaugų teikėjas turi užregistruoti visus mokymuose dalyvavusius asmenis ir pateikti mokymų dalyvių sąrašą PO. |
|  | Mokymai turi būti atlikti iki Bandomosios eksploatacijos pradžios. |

## Reikalavimai garantinei priežiūrai

100 lentelė. Reikalavimai garantinei priežiūrai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas privalės užtikrinti įdiegtos, suprogramuotos ir sukonfigūruotos programinės įrangos (aplikacijų, duomenų bazių ir kt.) garantinę priežiūrą. |
|  | Garantinė priežiūra turi būti teikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiu nuo galutinio KVPS diegimo paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Užsakomosioms priežiūros ir vystymo paslaugoms – nuo naujų funkcionalumų paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos nuo turi būti taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis. |
|  | Garantinė priežiūra turi būti teikiama: |
|  | pateiktos programinės įrangos konfigūracijai ir jos gamintojo techniniam aptarnavimui (jei tokia yra teikiama); |
|  | visai suprogramuotai programinei įrangai, jos komponentams, integracinėms sąsajoms ir kitoms dalims. |
|  | Paslaugų teikėjo teikiamos garantinės priežiūros paslaugos turi apimti: |
|  | sistemos sutrikimų, įskaitant klaidas, šalinimą, neatitikimų suderintiems reikalavimams ir efektyvumo problemų sprendimą; |
|  | ištaisytų klaidų (neatitikimų) ar išspręstų problemų testavimą, diegimą ir atnaujintų programinių priemonių išeities tekstų pateikimą PO; |
|  | dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus; |
|  | pagalbos (konsultacijų ir praktinės pagalbos) sistemos veikimo, naudojimo ir priežiūros klausimais teikimą. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant pagalbos tarnybos (angl. Service Desk) programinę įrangą ar atvykus į PO. |
|  | Likus 2 mėnesiams iki garantinės priežiūros pradžios Paslaugų teikėjas, turės parengti ir pateikti derinti KPVS garantinės priežiūros reglamentą (toliau – KPVS priežiūros reglamentas), aprašantį garantinės priežiūros paslaugų teikimo procedūras ir metodus, įskaitant PO ir Paslaugų teikėjo bendravimo nuostatas bei teikiamas ataskaitas. Iki KPVS priežiūros reglamento patvirtinimo priežiūros paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis šioje specifikacijoje nustatytais reikalavimais; |
|  | Komunikacija tarp Paslaugų teikėjo ir URM teikiant KPVS priežiūros paslaugas turės būti vykdoma per vieną prieigos tašką – pagalbos tarnybos sistemą, kurioje KPVS priežiūros reglamento nustatyta tvarka turės būti pateikiami ir registruojami visi Paslaugų teikėjui spręsti perduodami kreipiniai, Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų rezultatai, jų aprašymai ir kita susijusi informacija; Paslaugų teikėjas turi parengti prieinamas ir URM tinkamas informavimo apie KPVS sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: URM ir Paslaugų teikėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardytais būdais URM atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie KPVS sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan. |
|  | Garantinės priežiūros paslaugų teikimo sąlygos: |
|  | Reakcijos laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo kreipinio pateikimo Paslaugų teikėjui ir apima Paslaugų teikėjo vykdomą papildomų duomenų apie kreipinį surinkimą, detalų apibūdinimą, atsakingų už kreipinio sprendimą asmenų priskyrimą. Sutrikimų prioritetai: - kritinis, kai visiškai neveikia KPVS komponentė (posistemis) arba neveikia viena ar kelios esminės jos funkcijos ir nėra galimybės pasinaudoti jokiu laikinu sprendimu; - aukštas, kai neveikia ar klaidingai veikia viena ar kelios esminės KPVS komponentės (posistemio) funkcijos ir galimybės pasinaudoti laikinu sprendimu yra ribotos; - vidutinis, kai neveikia ar klaidingai veikia viena ar kelios KPVS funkcijos, tačiau yra galimybė naudoti laikiną sprendimą; - žemas, kai fiksuojami KPVS nepertraukiamo veikimo tiesiogiai neveikiantys sutrikimai (klaidos) ir yra efektyvus laikinas sprendimas. Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai KPVS naudotojai dėl Paslaugų teikėjo sukurtos programinės sutrikimų visiškai nebegali naudotis KPVS ar jos dalimi (posistemiu). Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai KPVS naudotojai dėl Paslaugų teikėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo sutrikimų negali atlikti numatytų KPVS funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai. Paslaugų teikėjas turi teikti kritinio prioriteto pagalbą įsilaužimo atveju ir užtikrinti KPVS informacijos atstatymą per URM nurodytą laikotarpį po pranešimo užregistravimo. |
|  | Reakcijos į kreipinį dėl sutrikimo (klaidos) prioritetai: Prioritetas; Reakcija*; Pagalbos suteikimo laikotarpis*. Kritinis; iki 2 val.; 4 val.. Aukštas; iki 2 val.; 8 val.. Vidutinis; iki 1 d. d.; 4 d. d.. Žemas; iki 1 d. d.; 8 d. d.. * Perkančiosios organizacijos darbo valandos ir dienos: I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45. |
|  | Jeigu dėl objektyvių aplinkybių, nesusijusių su Paslaugų teikėjo darbo organizavimu, sutrikimo neįmanoma pašalinti per nustatytą sutrikimo pašalinimo laiką, Paslaugų teikėjas privalo apie tai informuoti URM, pateikti bei suderinti su ja naują sutrikimo šalinimo terminą, nurodydamas prašymo pratęsti terminą priežastis. Paslaugų teikėjo pagrįstas prašymas pratęsti sutrikimo šalinimo terminą gali būti teikiamas ne daugiau, kaip 2 kartus per vieną atvejį (incidentą). Pateiktas prašymas trečią kartą pratęsti terminą URM traktuojamas kaip termino nesilaikymas. Prašymas pratęsti terminą pateikiamas iki pasibaigiant nustatytam terminui. Nepateikus prašymo pratęsti termino iki jo pabaigos, laikoma, kad sutrikimo sprendimas vėluoja. |
|  | Atlikus pakeitimus sistemoje KPVS priežiūros reglamente nustatyta tvarka (sutartu periodiškumu arba pagal atskirus URM prašymus) turės būti atitinkamai atnaujinta visa susijusi KPVS dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai. |
|  | Pašalinęs sutrikimą Paslaugų teikėjas turi pateikti koncentruotą ir aiškų sutrikimo priežasties ir jo pašalinimo rezultato aprašymą. |
|  | Pagalbos paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos URM darbo dienomis darbo valandomis. Pagalbos ir konsultacijų prioritetai: - kritinis, kai jau vykdomos KPVS procedūros (pvz., klientas jau atvykęs KĮ) atlikimui būtina eksperto konsultacija telefonu ar kita realaus laiko komunikavimo priemone; - aukštas, kai KPVS procedūros atlikimui būtina eksperto konsultacija telefonu ar kita realaus laiko komunikavimo priemone, tačiau konsultacijos suteikimo laikas nėra kritinis faktorius; - žemas, kai KPVS procedūros atlikimui būtina eksperto konsultacija el. paštu ar kita ne realaus laiko komunikavimo priemone ir konsultacijos suteikimo laikas nėra kritinis faktorius. Pagalba (konsultacijos) telefonu ir (arba) el. paštu (angl. Hot line), o pagal atskirus PO prašymus – praktinė pagalba naudotojų darbo vietose (tiesiogiai arba nuotoliniu būdu) turi būti teikiamos PO specialistams darbo dienomis PO oficialiai patvirtintu darbo laiku. Pagalbos teikimo terminai: Prioritetas; Reakcija*; Pagalbos suteikimo laikotarpis*. Kritinis; iki 2 val.; 4 val.. Aukštas; iki 2 val.; 1 d.. Žemas; iki 4 val.; 3 d.. * Perkančiosios organizacijos darbo valandos ir dienos: I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45. |
|  | Teikdamas KPVS garantinės priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjas turi taip organizuoti savo veiklą, kad savo techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis valdytų PO jam perduodamus spręsti kreipinius. |
|  | Garantinės priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu kas ketvirtį Paslaugų teikėjas turės teikti ataskaitas apie suteiktas paslaugas, ketvirtinių ataskaitų projektai turės būti parengti ir pateikti derinimui iki kito ketvirčio pirmos mėnesio 10 kalendorinės dienos. Sistemos garantinės priežiūros ketvirčio ataskaitose turi būti nurodyta informacija apie: - per ataskaitinį laikotarpį registruotų ir perduotų Paslaugų teikėjui spręsti kreipinių suvestinė, pateikiant pagrindinius kreipinių rekvizitus (kategoriją (incidentas (sutrikimas), pagalbos ar paslaugos prašymas), prioritetą, registravimo ir Paslaugų teikėjo reakcijos datas ir laikus, kreipinio išsprendimo ir išsprendimo patvirtinimo datas, trumpą kreipinio apibūdinimą; - per ataskaitinį laikotarpį išspręstų ir atmestų kreipinių suvestinė, pateikiant kreipinio trumpą apibūdinimą ir sprendimo aprašymą; - ataskaitinio laikotarpio pabaigai likusių sprendžiamų kreipinių suvestinė; - per ataskaitinį laikotarpį įdiegtų sistemos atnaujinimų sąrašas, nurodant tikslų versijos numerį ir įdiegimo datą; - kitos ataskaitiniu laikotarpiu atliktos veiklos; - rizikos, problemos ir pasiūlymai. Sistemos garantinės priežiūros galutinėje ataskaitoje turi būti nurodyta: - atlikta veikla ir pasiekti rezultatai per garantinės priežiūros įgyvendinimo laikotarpį; - likusi rizika ir problemos bei pasiūlymai, kaip jas išspręsti; - tolesnių veiksmų ir (ar) papildomų priemonių ar uždavinių, kurių turėtų imtis PO, siūlymas. |

## Reikalavimai KPVS užsakomosioms palaikymo ir vystymo paslaugoms

101 lentelė. Reikalavimai KPVS užsakomosioms palaikymo ir vystymo paslaugoms

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjo pasiūlyme turi būti įtrauktos 2000 valandų KPVS užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų, kurios turės būti teikiamos tik URM užsakius visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakomųjų palaikymo ir vystymo paslaugų kiekiai yra maksimalūs, kurių URM neįsipareigoja išpirkti visų. Palaikymo ir vystymo paslaugos bus užsakomos ir perkamos pagal URM poreikį. |
|  | Šios palaikymo ir vystymo paslaugos teikiamos pagal pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. |
|  | Konsultacijos užsakomosioms palaikymo ir vystymo paslaugoms bei pradinis darbų įvertinimas turės būti atliekami neatlygintinai. |
|  | KPVS palaikymo ir vystymo paslaugos turi apimti (įskaitant, bet neapsiribojant): |
|  | KPVS palaikymą (funkcionavimo sutrikimų tvarkymą, klaidų (nepatenkančių į garantinį palaikymą) ir kitos informacijos registravimo bylų peržiūrą, duomenų archyvo funkcionavimo peržiūrą ir pan.); |
|  | KPVS administratoriaus konsultavimą (telefonu, elektroniniu paštu, darbo vietoje) dėl sistemos veikimo; |
|  | pagalbą KPVS administratoriui sprendžiant iškilusias problemines situacijas (telefonu, elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis arba URM patalpose); |
|  | su URM suderinta tvarka (jei suderinti nepavyksta – URM atsakingam asmeniui telefonu ir el. paštu) informavimą apie pastebėtus galimus ir esamus sutrikimus bei jų sprendimo būdus, sutrikimų priežasčių diagnostikos atlikimą, rekomendacijų kaip išvengti galimų sutrikimų parengimą ir sutrikimų pagal pateiktas rekomendacijas šalinimą; |
|  | techninių išteklių (pvz., procesoriaus, atminties, diskinės erdvės, tinklo pralaidumo) panaudojimo ir poreikio analizę, pasiūlymų plėtrai teikimą; |
|  | atsarginių kopijų formavimo sutrikimų šalinimą, pagalbą atstatant duomenis; |
|  | KPVS programinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą į naujausias gamintojo rekomenduojamas versijas; |
|  | KPVS konfigūracijos modifikavimą pagal URM poreikį; |
|  | sukurtų KPVS posistemių ir jų funkcijų vystymą; |
|  | naujų KPVS posistemių kūrimą; |
|  | naujų KPVS integracinių sąsajų kūrimą; |
|  | KPVS naudoti skirtų papildomų licencijų diegimą, jei URM tokių įsigis; |
|  | pagal URM poreikius formuoti naujas KPVS ataskaitas ir teikti jas URM struktūrinių padalinių atsakingiems asmenis KVPS sistemos priemonėmis; |
|  | kitas paslaugas, kurios pagal savo esmę nėra bazinės nuolatinio palaikymo paslaugos; |
|  | kitas KVPS palaikymo ir vystymo paslaugas pagal URM poreikius. |
|  | URM poreikiai teikti užsakomąsias KVPS palaikymo ir vystymo paslaugas įforminami užduoties forma Paslaugų teikėjo pagalbos portale. |
|  | Prie užduoties URM prideda dokumentus, reikalingus užduočiai įvykdyti (teisės aktai, nurodant jų aktualias redakcijas, oficialų paskelbimo šaltinį, teisės aktų projektai, ataskaitų formos ir kiti dokumentai, kuriuose aiškiai suformuluotos užsakomųjų paslaugų teikimo sąlygos ir apimtys). Paslaugų teikėjas, gavęs URM užduotį, per 7 (septynias) darbo dienas arba, esant poreikiui ar būtinybei, per trumpesnį šalių suderintą laiką, atsako URM pagal nustatytą atsakymo formą, prie kurios pridedamas išsamusis projektas su paslaugų teikimo grafiku. |
|  | URM, sutikdama su atsakyme ir jo prieduose pateikta užsakomųjų paslaugų suteikimo apimtimi, sprendimais ir terminais, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas suderina su Paslaugų teikėju užsakomųjų paslaugų suteikimo sąlygas ir terminus ir pasirašo poreikių vertinimo formą. Prie vertinimo formos pridedamas išsamusis projektas su paslaugų teikimo grafiku, kurio privalo laikytis Paslaugų teikėjas, teikdamas užsakomąsias paslaugas, ir URM, suteikdama būtiną informaciją tinkamai vykdyti užsakymą ir vertindama užsakymo įvykdymą. Suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo akte nurodyti terminai negali viršyti užduotyje nurodytų terminų, skirtų užsakomųjų paslaugų atlikimui. Paslaugų teikėjas el. paštu privalo derinti su URM visus užsakomųjų paslaugų teikimo metu įgyvendinamus sprendimus ir jų pakeitimus. Suteikęs užsakomąsias paslaugas, Paslaugų teikėjas apie tai raštu praneša URM ir pateikia atitinkamą dokumentaciją (diegimo instrukcijas, atnaujintus naudotojo ir administravimo vadovus, realizuotų pakeitimų aprašymus, bandymo protokolus ir kitus dokumentus, kurie susiję su teikiamomis užsakomosiomis paslaugomis) kompaktiniame diske ir (ar) techninę ir (ar) programinę įrangą, susijusią su užduoties įvykdymu. |
|  | URM, gavusi Paslaugų teikėjo raštišką pranešimą apie suteiktas užsakomąsias paslaugas, per 6 (šešias) darbo dienas įvertina suteiktas užsakomąsias paslaugas, jų atitiktį užduotyje nurodytoms sąlygoms ir pateiktų dokumentų komplektiškumą. Nustačius netinkamą užsakomųjų paslaugų suteikimą ar suteiktų užsakomųjų paslaugų kokybės neatitikimą reikalavimams, URM raštu pateikia pastabas Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas informuoja URM apie pakartotino teikimo datą. Sąnaudos, reikalingos Paslaugų teikėjui ištaisyti pateiktos programinės, techninės įrangos, ar dokumentacijos trūkumus pagal URM pateiktas pastabas nėra papildomai apmokamos. Esant objektyvioms priežastims, šalys suderina trūkumų šalinimo grafiką. |
|  | Atlikęs pakeitimus pagal visas perkančiosios organizacijos pateiktas ir suderintas pastabas, Paslaugų teikėjas, el. paštu suderinęs su URM, atnaujina KPVS produkcinę aplinką ir (ar) įdiegia su užduoties įvykdymu susijusią įsigytą techninę ir (ar) programinę įrangą. Paslaugų teikėjas KPVS programinę įrangą produkcinėje aplinkoje ir (ar) įdiegia su užduoties įvykdymu susijusią įsigytą techninę ir (ar) programinę įrangą (jeigu įdiegimas susijęs su nepertraukiamu KPVS paslaugų teikimu) ne darbo metu, užtikrindamas visos KPVS korektišką veikimą. URM per 3 (tris) darbo dienas patikrina KPVS atnaujintos produkcinės aplinkos programinės įrangos veikimą, su užduoties vykdymu susijusios įsigytos techninės ir (ar) programinės įrangos veikimą, patikrina esamos ir buvusios situacijos palyginimo aprašymą ir apie rezultatus raštu arba el. paštu praneša Paslaugų teikėjui. Jeigu URM neturi papildomų pastabų, Paslaugų teikėjas pateikia URM suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kurį URM pasirašo. |
|  | Siekiant operatyvumo, keitimasis informacija vyksta el. paštu ar kitomis suderintomis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., pagalbos tarnybos sistemą. Siunčiami dokumentai (užduotys, atsakymai, susitarimai, suteiktų užsakomųjų paslaugų perdavimo–priėmimo aktai bei kiti dokumentai) turi būti siunčiami raštu, pasirašyti URM, Paslaugų teikėjo arba jų įgaliotų asmenų. |

# Priedai

  - Priedas. Konsulinių paslaugų veiklos esamų procesų analizės rezultatai (pateikiamas toliau šiame dokumente).

Konsulinių procedūrų valdymo informacinės sistemos (KPVS) modernizavimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo Techninės specifikacijos 1 priedas.

## Konsulinių paslaugų veiklos esamų procesų analizės rezultatai

## LR pasų ir ATK išdavimo / keitimo procesas konsulinėse įstaigose

Dokumentų priėmimo proceso schema pateikta toliau.

40 pav. Dokumentų priėmimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

102 lentelė. Išsamus LR pasų ir ATK išdavimo / keitimo procesas konsulinėse įstaigose aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija | IS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą Pasas / ATK KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |  |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. Gauna vizito patvirtinimą el. paštu. Patvirtinime pateikta informacija apie vizitui reikalingus dokumentus. |  |
| 4. | Pateikia reikiamus dokumentus | Biometriniai duomenys: - pirštų atspaudai – nuo 12 m.; - parašas – nuo 14 m. Kas pateikia dokumentus: - nuo 16 metų – pats; - pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje − globėjas ar kitas teisėtas atstovas; - iki 16 metų − vienas iš tėvų ar globėjas arba socialinės globos įstaigos atstovas (jeigu vaiko tėvai išsituokę − vienas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta). Piliečio dalyvavimas pateikiant dokumentus: - piliečiui iki 2 metų atvykti į KĮ nebūtina; - pilietis nuo 2 iki 16 metų turi dalyvauti ir pats; - pilietis, pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, turi dalyvauti ir pats. Pateikiami dokumentai: - prašymas išduoti asmens dokumentą; - asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas; - LR piliečio pasas, kai jį keičia; - galiojantis užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis kelionės dokumentas; - kai neatvyksta vaikas iki 2 m. amžiaus arba jei dėl tam tikrų priežasčių atvykusio asmens neįmanoma nufotografuoti su biometrine įranga, pateikiamos dvi tapačios piliečio amžių atitinkančios nuotraukos; - jeigu prašymą išduoti AD vaikui teikia vienas iš išsituokusių vaiko tėvų, dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su prašymą pateikiančiu vaiko tėvu arba pastarojo rašytinis sutikimas. Jeigu vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta – dokumentas, kuriuo nutraukta santuoka; - kitas turimas dokumentas su asmens vardu, pavarde, gimimo data ar asmens kodu ir nuotrauka; - gimimo liudijimas ar gimimo akto įrašą liudijantis išrašas; - LR pilietybės įgijimą patvirtinantis dokumentas (jeigu LR pilietybė jau įvesta, dokumentų nereikia); - dokumentas, patvirtinantis Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodytas išimtis; - jeigu pilietis atleidžiamas nuo konsulinio mokesčio − atleidimą nuo mokesčio patvirtinantis dokumentas. Dokumentų pateikimas, kai nėra galimybės atvykti į KĮ. Jeigu pilietis dėl: - neveiksnumo ar negalios; - atliekamo arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės; - sveikatos būklės, esantis užsienio valstybės sveikatos priežiūros (pvz., stacionarinėje, slaugos), globos ar kitoje įstaigoje. negali pats atvykti pateikti dokumentų, asmens tapatybę, parašą turi patvirtinti, prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus priimti ir jo biometrinius duomenis nuskaityti konsulinis pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas, nuvykęs pas pilietį. Jeigu nėra galimybių nuvykti pas pilietį, asmens tapatybę raštu gali patvirtinti užsienio valstybės institucija ar jos įgaliotas asmuo. Jeigu piliečiui dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino užsienio valstybėse atvejais, kai dėl užsienio valstybėse taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų nėra galimybės atvykti į MD ar į KĮ, dokumentai KĮ gali būti pateikiami registruotuoju paštu arba per kurjerį, jeigu užtikrinamos visos šios sąlygos: - piliečiui, jau buvo išduotas AD (išskyrus jeigu kreipiamasi dėl pirmojo paso išdavimo piliečiui iki dvejų metų amžiaus) ir jis neturi galiojančio kelionės dokumento arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai; - dėl dokumentų pateikimo iš anksto elektroninių ryšių priemonėmis susitarta su KĮ, kuriai bus teikiami dokumentai; - piliečio duomenys yra GR. Asmens, teikiančio dokumentus ir piliečio, kuriam išduodamas ar keičiamas pasas, tapatybe įsitikino konsulinis pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas nuotoliniu būdu. |  |
| 5. | Jei privalo deklaruoti išvykimą iš LR į užsienio valstybę | Piliečiai gali teikti prašymą pasui / ATK išduoti / pakeisti KĮ, tik jei deklaravo išvykimą iš LR į užsienio valstybę. Išimtis, kai nelaikoma, kad pilietis pakeitė gyvenamąją vietą: - LR diplomatinės tarnybos įstatyme nurodyti diplomatai ir kiti LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir tarptautinėse organizacijose dirbantys asmenys ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką; - asmenys, atliekantys privalomąją karo tarnybą; - asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose; - nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu; - asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietų įstaigoje; - jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose. |  |
| 6. | Deklaruoja išvykimą iš LR į užsienio valstybę | Subprocesas, kuris aprašytas atskirai. |  |
| 7. | Paimamas konsulinis mokestis | Konsulinio mokesčio dydžiai ir nuolaidos paso ir ATK išdavimo atvejais: - už ATK ar paso išdavimą ar keitimą – 100 Eur; - už ATK išdavimą ar keitimą, kai kartu, tą pačią dieną, užsisakys ir pasą – 50 Eur; - 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis imamas, kai dokumentai dėl ATK ar paso išdavimo ar keitimo priimami išvažiuojamųjų misijų metu; - dvigubas konsulinio mokesčio dydis imamas, kai dokumentai dėl ATK ar paso išdavimo ar keitimo priimami pareiškėjo prašymu ne KĮ. Konsulinis mokestis už PASO išdavimą ar keitimą sumažinamas 50 procentų: - piliečiams, kuriems nesukako 18 metų; - senatvės pensijos amžių sukakusiems piliečiams. Konsulinis mokestis neimamas už PASO išdavimą ar keitimą: - vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba; - užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims; - sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims; - neįgaliesiems, kuriems LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis; - pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams bei nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |  |
| 8. | Ar AD prarastas? | Jei pasas arba ATK prarasti, vykdomi papildomi veiksmai. |  |
| 9. | Asmuo pateikia KĮ užpildytą nustatytos formos pranešimą apie AD praradimą | Kitas būdas – pilietis asmeniškai pateikia KĮ užpildytą nustatytos formos pranešimą apie asmens dokumento praradimą. |  |
| 10. | ADIS sistemoje AD pažymimas kaip negaliojantis | Konsulinis pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas nedelsiant ADIS įveda duomenis apie dokumento negaliojimą (prieš tai patikrinęs, ar pilietis nėra ieškomas (išskyrus karo prievolininkus), ar dokumentui neskirta kardomoji priemonė – dokumento paėmimas). |  |
| 11. | Prašymo išduoti AD priėmimas | Dokumentus priimantis darbuotojas privalo: - įvertinti, ar pateiktas dokumentas priklauso jį pateikusiam piliečiui ir ar jame nėra klastojimo požymių; - įsitikinti asmens, kuriam išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas, tapatybe. |  |
| 12. | Pateiktų dokumentų kopijavimas | Padaryti šių piliečio pateiktų dokumentų kopijas: - užsienio valstybės paso kopija (kai išduodamas pirmas LR pil. pasas (atkūrus pilietybę, įgijus kitos valst. pilietybę ir pan.); - LR piliečio paso kopija (kai rašomas atpažinimo protokolas). Kitų pateiktų dokumentų (globos dok., neįgaliojo paž. ir pan.). |  |
| 13. | Ar yra techninės galimybės dirbti tiesiogiai su GR ir piliečio duomenys sutampa su jo duomenimis GR? | Jei nėra techninių galimybių dirbti tiesiogiai su GR arba piliečio duomenys, kurie bus spausdinami AD, nesutampa su jo duomenimis GR ar duomenų nėra GR – vykdomi skirtingi veiksmai. |  |
| 14. | Biometriniai duomenys nuskaitomi neprijungties (angl. offline) režimu. Prašymas atspausdinamas arba pildoma popierinė jo forma. | Šiais atvejais biometriniai duomenys nuskaitomi neprijungties (angl. offline) režimu pasinaudojus specialia programa ir, jeigu nėra galimybės atspausdinti prašymo arba nėra ką nuskaityti (vaikas iki 2 metų neatvyko + kartu gimimo apskaitymas), – ranka pildoma popierinė jo forma. |  |
| 15. | Atsiradus techninėms galimybėms arba atsinaujinus GR duomenims, neprijungties (angl. offline) režimu nuskaityti duomenys įkeliami į ADIS |  |  |
| 16. | Sprendimo išduoti arba pakeisti AD priėmimas | Konsultacija su MD - Kai pilietis nuo 14 metų yra praradęs AD ir dėl techninių priežasčių pagal įrašus ADIS nėra galimybės patikrinti informacijos, ar piliečiui nėra paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas, – kreipiamasi į MD dėl konsultacijos el. pašto adresu adkonsultacijos@migracija.gov.lt. Asmens atpažinimo procedūra - Jeigu piliečiui buvo išduotas tik LR piliečio pasas (nuotraukos nėra GR), taip pat kitais atvejais, kai iškyla abejonių dėl piliečio asmens tapatybės, kreipiamasi į MD dėl asmens atpažinimo procedūros atlikimo el. pašto adresu rastine@migracija.gov.lt. - MD, atlikęs atpažinimo procedūrą, KĮ pateiks atpažinimo protokolą, kuriuo remiantis konsulinis pareigūnas priims sprendimą dėl naujo AD išdavimo. Sprendimo priėmimas - Jeigu konsulinis pareigūnas neturi abejonių dėl piliečio asmens duomenų ir tapatybės, prašymo 12 eilutėje pažymi, kad priimtas sprendimas išduoti arba pakeisti ATK ar pasą, įrašo savo pareigas, vardą, pavardę, sprendimo priėmimo datą ir pasirašo (herbinis antspaudas nededamas). |  |
| 17. | ADIS suformuojamas užsakymas dėl dokumento išrašymo ir perduodamas ADIC | Tik konsuliniam pareigūnui priėmus sprendimą dėl AD išdavimo ar keitimo, ADIS suformuojamas užsakymas dėl dokumento išrašymo ir perduodamas ADIC. |  |
| 18. | Prašymai registruojami, spausdinami ir biometriniai duomenys nuskaitomi ADIS tiesiogiai dirbant su GR duomenų baze | Papildomai klausimai: - Pasiteirauti, ar pilietis pageidauja, kad pase būtų įrašyta jo tautybė. - Pasiteirauti, ar pilietis pageidauja, kad ATK būtų fiksuojami asmens sertifikatai. - Pasiteirauti piliečio, kas atsiims jo ATK ar pasą. - Nuskaityti piliečio nuo 12 metų dešinės ir kairės rankų dviejų pirštų (smilių) atspaudus. - Duoti vyresniam kaip 14 metų piliečiui pasirašyti parašui skirtoje vietoje. Atspausdinus prašymą išduoti AD: - Pilietis 7b eilutėje įrašo gyvenamosios vietos adresą užsienio valstybėje. - Pilietis patikrina prašyme nurodytus duomenis ir pasirašo prašymo 10 eilutėje. - Piliečiui nuo 14 metų, kuris pageidavo, kad ATK būtų įrašyti sertifikatai įteikiamos, Asmens elektroninės atpažinties sertifikato ir kvalifikuoto el. parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygas. - Jeigu pildoma popierinė prašymo išduoti asmens dokumentą forma, konsulinis pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas prašymo 11 eilutėje įrašo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, datą (herbinis antspaudas nededamas). ATK ir pasas neišduodami ir nekeičiami: - Jei piliečiui paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas. - Jei užsienio valstybėje esantis pilietis yra ieškomas LR teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios). Abiem anksčiau įvardytais atvejais piliečiui gali būti išduodamas tik AGP. Įrašai „pastabų“ eilutėje: - AD atsiėmimo būdas: KĮ ar paštu. - Jeigu pilietis pageidauja, kad KĮ pasą, ATK ar voką su slaptažodžiu išsiųstų KĮ pasirinktu saugiu būdu, – įrašo dokumento išsiuntimo adresą arba pažymi, kad jis sutampa su prašyme nurodytos gyv. vietos adresu. - Kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris ar kt.). - Piliečio iki 2 metų (kai jis neatvyksta į KĮ) asmens tapatybę ir nuotraukas patvirtinusio asmens vardas, pavardė ir jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (asmens tapatybę patvirtinęs asmuo turi pasirašyti). - Jeigu piliečiui iki 18 metų anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas – nurodomi asmens tapatybę patvirtinusio vieno iš tėvų ar globėjų duomenys (asmens tapatybę patvirtinęs asmuo turi pasirašyti). - Kitų dokumentų (globą patvirtinančių dokumentų, vieno iš tėvų AD ir t. t.), kurie pagal reikalavimus turėjo būti pateikti, duomenys. - Jeigu pilietis pageidauja, kad jo AD atsiimtų kitas asmuo, – šio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data. - Dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai, kai jie turi būti nuskaityti ir kad AD bus išduotas galiojantis 12 mėnesių. - Piliečiui, kuris pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, – priežastis, dėl kurios nepasirašo. - Kai pilietis pageidauja, kad keičiamo paso puslapis, kuriame yra galiojanti užsienio valstybės viza ar leidimas gyventi užsienio valstybėje, būtų nepažymėtas kaip negaliojantis, nurodo paso numerį, puslapį bei priežastį. - LR pilietybės įgijimą patvirtinančio dokumento, jei jie buvo pateikti, duomenys. - Dokumentai ar duomenys, įrodantys asmens tapatybę, kuriuos pilietis pateikė arba kokiu būdu įsitikinta asmens tapatybe (pvz., MD atlikta atpažinimo procedūra). - Kai ATK ar pasas išsiunčiamas KĮ pasirinktu saugiu būdu, nurodoma dokumento išsiuntimo data ir piliečio rašytinio pranešimo apie AD gavimą gavimo data. |  |
| 19. | Išsiunčiamas pranešimas Policijos departamentui bei Konsuliniam departamentui | Pagal įrašus ADIS nustačius, kad yra paskelbta piliečio paieška LR, nedelsiant išsiunčiamas pranešimas Policijos departamentui el. paštu pd.budetojai@policija.lt bei Konsuliniam departamentui el. paštu pranesimas@urm.lt. Informacinis pranešimas gali būti siunčiamas ir per sąsają su ePolicija. |  |

Diplomatinių ir tarnybinių pasų išdavimo / keitimo procesas konsulinėse įstaigose yra identiškas LR pasų išdavimo / keitimo procesui ir yra įgyvendinamas pagal anksčiau aprašytą procesą.

### Paso / ATK atsiėmimo procesas

Paso / ATK atsiėmimo proceso schema pateikta toliau.

41 pav. Paso / ATK atsiėmimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

103 lentelė. Išsamus paso / ATK atsiėmimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gavus dokumentus iš ADIC | - Lydraštis registruojamas DVS. - Ne mažiau kaip dviejų KĮ darbuotojų akivaizdoje patikrinama, ar nepažeistos pakuotės su išrašytais pasais, ATK ir vokais su slaptažodžiais. - Atidarius pakuotes, dokumentai suskaičiuojami, patikrinama, ar gauti visi lydraštyje nurodyti vokai su slaptažodžiais. - Jeigu gautų dokumentų skaičius atitinka nurodytus lydraštyje, patikrinimą atlikę darbuotojai lydraštyje nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, datą ir pasirašo. - Siuntos turi būti patikrintos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo KĮ dienos. |
| 2 | Pažeistų siuntų įforminimas | Pažeistų siuntų įforminimas - Nustačius, kad pakuotė pažeista ar trūksta dokumentų, nedelsiant informuojamas įstaigos vadovas, URM ir ADIC. - KĮ vadovo pavedimu per 5 darbo dienas nuo nustatyto pažeidimo atliekamas patikrinimas, surašoma išvada. - KĮ išvados kopija pateikiama ADIC ir URM. - Dėl nustatyto ATK, vokų su slaptažodžiais ar pasų trūkumo KĮ, surašiusi išvadą, nedelsdama ADIS paskelbia, kad AD dingo. - KĮ priima sprendimą dėl naujų AD išdavimo. |
| 4. | Informuojamas pilietis, piliečio įgaliotas asmuo arba globėjas, kad gali atsiimti AD | Dokumento gavimas žymimas KONSREG, iš kur išsiunčiamas automatinis pranešimas. Kas atsiima AD? - Pilietis atvyksta pats. - Gali paimti piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio prašyme išduoti AD nurodytas asmuo (jeigu AD atsiima įgaliotas asmuo – pateikto įgaliojimo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys). - Neveiksnaus piliečio – globėjas. - Piliečio iki 16 metų turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali, vienas iš tėvų ar globėjas. |
| 5. | Ar AD numatyta siusti saugiu būdu? |  |
| 6. | Atsiimant AD pilietis KĮ pateikia reikiamus dokumentus | - Atsiimant AD būtina pateikti dokumentus, kuriuos pateikė ATK ar pasui išduoti ar pakeisti: - keičiamą asmens dokumentą, jei jis galioja; - kitą asmens dokumentą (ATK, pasą, užsienio valstybės piliečio pasą ir t. t.); - ATK ir pasą, kai piliečiui buvo išduoti abu dokumentai, tačiau pasikeitus jo asmens duomenims, pakeistas tik vienas iš dokumentų, jeigu nepasibaigęs jų galiojimo laikas. - Atsiimant ATK ar pasą, gali būti nepateikta keičiama ATK ar pasas, kai šie dokumentai negalioja, nes pasibaigė jų galiojimo laikas. - Jei ATK arba pasas naujo dokumento atsiėmimo metu neturi būti pažymėtas kaip negaliojantis, tai įgaliotas asmuo ar kitas teisėtas atstovas gali paimti ATK ar pasą nepateikęs šio dokumento. - Jeigu pilietis atsiimdamas dokumentą nepateikia keičiamos ATK ar keičiamo paso, kadangi juos prarado, jie nustatyta tvarka turi būti pažymėti kaip negaliojantys. |
| 7. | Piliečio pateikti keisti asmens dokumentai pažymimi kaip negaliojantys | - Jei atsiimti AD asmuo atvyko asmeniškai ar jo įgaliotas asmuo, reikia prisijungti prie ADIS ir žymėti AD įteikimą ir tik po to duoti pasirašyti prašyme išduoti AD. Jei ADIS’e matyti asmens paieška, kuri atsirado jau po to, kai buvo priimtas prašymas išduoti AD – AD įteikti negalima. - Piliečio pateikti keisti asmens dokumentai, jei jie galioja, pažymimi kaip negaliojantys (praskyliuojami). |
| 8. | Pažymėtas kaip negaliojantis dokumentas grąžinamas piliečiui |  |
| 9. | AD siunčiamas ADIC sunaikinimui | - Jeigu AD atsiimantis asmuo atsisako atsiimti negaliojantį dokumentą, − siunčiamas ADIC sunaikinimui. |
| 10. | ADIS pažymima, kad AD atsiimtas | - Atsiimdamas ATK ar pasą KĮ, pilietis turi pasirašyti prašymo atitinkamoje eilutėje ir taip patvirtinti, kad ATK ar pasą gavo, nurodyti atsiėmimo datą, o prieš atsiimdamas voką su slaptažodžiu, – pasirašyti prašymo išduoti ATK 14 eilutėje, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sąlygomis. - Vokas su slaptažodžiu įteikiamas tik asmeniškai piliečiui nuo 14 metų. - Jeigu pilietis atsisako pasirašyti patvirtinimą, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sąlygomis, jam vokas su slaptažodžiu neįteikiamas ir išsiunčiamas sunaikinti ADIC. ADIS pažymima, kad ATK ar pasas atsiimtas Atmintinė: Sertifikatus atsiima „asmeniškai“ – nuo 14 m. ATK ar pasą atsiima vienas iš tėvų (globėjas, kitas teisėtas atstovas) – iki 16 m. ATK ar pasą atsiima „asmeniškai“ – nuo 16 m. ATK ar pasą gali atsiimti vienas iš tėvų (globėjas, kitas teisėtas atstovas) – nuo 16 iki 18 m. Neatsiimtų dokumentų nurašymas: Išrašyta ATK ar pasas konsulinėje įstaigoje saugomi vienus metus. Įsitikinus, kad ATK ar paso pilietis neatsiėmė per vienus metus, KĮ: - į ADIS įveda duomenis apie dokumento negaliojimą; - ATK, voką su slaptažodžiu ar pasą siunčia sunaikinti ADIC. Sertifikatų galiojimas ir atnaujinimas: - Nuo 2023-07-01 Sertifikatai galioja 5 metus nuo jų sudarymo momento, anksčiau išduoti sertifikatai galioja 3 metus. Iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. išduotos asmens tapatybės kortelės nebegali būti naudojamos kvalifikuotam el. parašui sukurti. - Dėl sertifikatų atnaujinimo piliečiai turi kreiptis į MD Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ar Vilniaus skyrių. - Į MD pasirinktą skyrių būtina atvykti asmeniškai ir su savimi turėti galiojančią ATK. - Sertifikatų atnaujinimas atliekamas vietoje ir yra nemokamas. Negaliojančių AD perdavimas ADIC: - KĮ negaliojančias ATK ir pasus ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį siunčia ADIC sunaikinti. - ADIC siunčiamų negaliojančių dokumentų lydraščiuose turi būti nurodyti tik siunčiamų dokumentų numeriai. - Negaliojantys dokumentai, kurie siunčiami ADIC sunaikinti, ADIS turi būti pažymėti kaip grąžinti. Prašymų perdavimas URM DA: - Vieną kartą per metus → URM Diplomatiniam archyvui. - Perduodami prašymai turi būti sudėti abėcėlės tvarka pagal išdavimo datą. - Vienoje byloje turi būti ne daugiau kaip 200 lapų. - Visi kiti dokumentai dėl ATK ar paso išdavimo, keitimo ir įteikimo, saugomi KĮ atskiroje byloje 5 metus. |
| 11. | AD išsiunčiamas saugiu būdu. ADIS žymima, kad AD negrąžintas | - KĮ pasirinktu saugiu būdu dokumentai išsiunčiami tik įsitikinus, kad dokumento persiuntimo išlaidos yra apmokėtos. - Kartu su dokumentu perduodamas informacinis pranešimas, kad pilietis per 5 kalendorines dienas nuo dokumento gavimo dienos privalo KĮ išsiųsti rašytinį pranešimą apie jo gavimą. - Jeigu ATK ar pasas piliečiui buvo išsiųsti saugiu būdu, ADIS žymima, kad jie negrąžinti. - Dokumento išsiuntimo žyma paso prašyme popieriniame. |
| 12. | Gavus rašytinį pranešimą, kad AD įteiktas | Kai AD siunčiami KĮ pasirinktu saugiu būdu, konsulinis pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas: gavęs piliečio rašytinį pranešimą, kad pasą gavo, ADIS pažymi, kad jis atsiimtas (jei ADIS atsiradusi asmens paiešką reikia susisiekti su asmeniu ir paaiškinti, kad KĮ negali sistemoje paskelbti jo AD galiojančiu dėl LT paskelbtos jo paieškos). Negavę piliečio rašytinio pranešimo apie AD gavimą per 1 mėnesį nuo dokumento išsiuntimo dienos: - KĮ kreipiasi į dokumentą siuntusią įmonę. - Gavus informaciją, kad AD piliečiui nebuvo įteiktas, paprašote dokumentą grąžinti ir, susisiekiate su piliečiu, KĮ pakartotinai jį informuoja apie galimybę atsiimti dokumentą. - Gavus informaciją, kad dokumentas piliečiui buvo įteiktas, KĮ susisiekia su piliečiu ir pakartotinai paprašo rašytiniu pranešimu informuoti apie AD gavimą. - Jei susisiekus su piliečiu, šis per 3 mėnesius nuo susisiekimo dienos neinformuoja, kad gavo AD, KĮ ADIS paskelbia, kad dokumentas dingo. Pažymima pastabose apie pranešimo gavimą. |
| 13. | Siunčiamas vokas su slaptažodžiu | - Informaciniame pranešime įrašomas perspėjimas, kad tik gavus piliečio rašytinį pranešimą apie ATK gavimą, jam bus išsiųstas vokas su slaptažodžiu. - Rašytiniame pranešime apie voko su slaptažodžiu gavimą, vyresnis kaip 14 metų pilietis parašu turi patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sąlygomis ir nurodo datą. |
| 14. | Gavus rašytinį pranešimą, kad vokas su slaptažodžiu įteiktas | Pažymima paso prašyme Pastabose. |
| 15. | ADIS sistemoje aktyvuoja sertifikatus | - Gavęs piliečio rašytinį pranešimą, kad voką su slaptažodžiu gavo, ADIS sistemoje aktyvuoja sertifikatus. |

Diplomatinių ir tarnybinių pasų atsiėmimo procesas konsulinėse įstaigose yra identiškas LR pasų atsiėmimo procesui ir yra įgyvendinamas pagal anksčiau aprašytą procesą.

## Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo procesas

Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo proceso schema pateikta toliau.

42 pav. Prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

104 lentelė. Išsamus prašymo dėl pilietybės nagrinėjimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prisijungia į MIGRIS sistemą | Pareiškėjas (ar jam atstovaujantis asmuo) turi prisijungti prie MIGRIS sistemos. |
| 2. | Sukuria paskyrą MIGRIS sistemoje | Jei Pareiškėjas neturi paskyros MIGRIS sistemoje – jis privalo sukurti savo paskyrą. |
| 3. | Pasirenka reikiamą paslaugą MIGRIS sistemoje | Nagrinėjamu atveju pareiškėjas turi pasirinkti „Pilietybės prašymas“. |
| 4. | Užpildo paraišką ir sukelia reikiamus dokumentus | Pareiškėjas užpildo paraišką ir sukelia reikiamus dokumentus. |
| 5. | Atliekama preliminari patikra | Migracijos departamento darbuotojai atlieka preliminarią patikrą (preliminari patikra neatliekama, kai teikiamas prašymas dėl LR pilietybės atsisakymo, pranešimas dėl užsienio pilietybės įgijimo ir. prašymai dėl vaikų LR pilietybės įgijimo). |
| 6. | Pasirenkama atvykti į konsulinę įstaigą arba ambasada | Jei pasirenkama atvykti į konsuline įstaiga arba ambasada – prasideda procesai, turintys įtaką KĮ darbui ir programinei įrangai. |
| 7. | Registravimas vizitui konsreg.urm.lt | Prieš atvykstant į KĮ pareiškėjas turi užsiregistruoti vizitui per konsreg.urm.lt. |
| 8. | Asmens tapatybės patvirtinimas | Pilietis asmeniškai atvyksta į konsuline įstaigą. Nustatoma jo tapatybė. |
| 9. | Paimamas konsulinis mokestis | Konsulinio mokesčio paėmimas aprašytas atskirai. Už pranešimą dėl užsienio pilietybės įgijimo ir prašymus dėl vaikų pilietybės įgijimo konsulinis mokestis neimamas. |
| 10. | Paraiškos suradimas arba sukūrimas MIGRIS sistemoje | LR ambasadose ir konsulinėse įstaigose bus matomi tik tie prašymai, kurie buvo iš pradžių patikrinti Migracijos departamente, išskyrus tuos prašymus, kur išankstinė peržiūra neatliekama. |
| 11. | Patvirtinimas pareiškėjo kontaktinių duomenų | Būtinai turi būti sukurta asmeniui paskyra (nurodant telefono Nr. ir el. paštą), kurioje yra nurodomi kontaktiniai pareiškėjo duomenys, svarbiausia el. paštas. El. paštu bus siunčiama informacija apie priimtus sprendimus, paskyros pagalba vyks pareiškėjo ir nagrinėjančio bylą asmens komunikacija. Aktyvioje paskyroje nurodomi pareiškėjo kontaktiniai duomenys (jokiais būdais ne atstovų ar kitų asmenų). NEPILNAMEČIAMS paskyros nekuriamos, nes prašymas pildomas per tėvų paskyras, t. y. jie turi turėti aktyvias paskyras. Privaloma patvirtinti, kad „Paskyros duomenys teisingi“ (uždėti varnelę). |
| 12. | Sulyginimas pateiktų į MIGRIS dokumentų kopijų ir originalų | Pridėtų dokumentų kopijos ir jose nurodyta informacija ir (arba) duomenys turi atitikti pateiktų dokumentų originaluose esančią informaciją. Privaloma sutikrinti ar visos pateikiamos dokumento kopijos yra patvirtintos notaro ar jai prilyginta tvarka, ar vertimai yra patvirtinti, ar Apostille (legalizavimas) yra ta pati kaip ir originaliame dokumente. !!! Nustačius, jog prie MIGRIS prašymo prisegtų dokumentų kopijos ar jose esanti informacija ir (arba) duomenys neatitinka asmens pateiktų dokumentų originaluose esančios informacijos ir (arba) duomenų, prisegtos netinkamų dokumentų kopijos ar prisegtos nors ir tinkamų dokumentų kopijos, tačiau jos yra nekokybiškos (neįskaitomos, prisegtos dalies dokumento kopijos) ir pareiškėjas nepateikia tinkamų dokumentų originalų ar jų kopijų, kurių tikrumas patvirtintas notaro ar jam prilyginta tvarka, be Apostille ar legalizavimo, arba nustatoma, kad trūksta pagrindžiančių duomenų ir (arba) dokumentų prašymui dėl LR pilietybės žodžiu paaiškinama grąžinimo priežastis ir suteikiama reikiama informacija, taip pat išsiunčiamas pranešimas dėl prašymo nepriėmimo per MIGRIS. Po prašymu, pastabose, galima nurodyti pastabas, jei reikia. |
| 13. | Papildomų dokumentų skenavimas ir įkėlimas į MIGRIS | Prie papildomų dokumentų galima pridėti skenuotos failus, jei nuskenuota nekokybiškai, bet originalus atneša, tai galima perskenuoti ir pridėti. |
| 14. | Patvirtinimas paraiškos | Priimti, atmesti prašymai dingsta iš prašymų meniu ir jūs jau jų nebematote. Jei asmens byla buvo sukurta, tokį asmenį galite rasti per fizinių asmenų bylą ir joje matyti pateiktus prašymus. |
| 15. | Kiti nesusiję su URM veiksmai | Kiti veiksmai, kurie atliekami MIGRIS sistemoje Migracijos departamento darbuotojų ir neturi įtakos URM ir/ar KĮ darbui. |

## Konsulinių pažymų išdavimo procesas

Konsulinių pažymų išdavimo proceso schema pateikta toliau.

43 pav. Konsulinių pažymų išdavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

105 lentelė. Išsamus konsulinių pažymų išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Pareiškėjai: - LR piliečiai; - užsienio valstybių piliečiai (išskyrus pažymas apie šeiminę padėtį); - asmenys be pilietybės. Prašymų pateikimo būdai: - asmeniškai; - per atstovą; - paštu ar per kurjerį. |
| 1 | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą „Konsulinės pažymos“ KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima, jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. |
| 4. | Atvyksta asmeniškai ir pateikia reikiamus dokumentus. Nustatoma asmens tapatybė. | Dokumentai: - prašymas išduoti konsulinę pažymą; - galiojantis asmens dokumentas (jei paštu – notariškai patvirtinta kopija); - atstovavimą patvirtinantis dokumentas (jei per atstovą). |
| 5. | Asmens tapatybės patvirtinimas | Jei asmuo atvyksta asmeniškai – nustatoma tapatybė pagal duomenis GR. |
| 6. | Paimamas konsulinis mokestis | Paimamas konsulinis mokestis ir pašto išlaidų apmokėjimas (jei pristatymas paštu ar per kurjerį). Konsulinio mokesčio dydžiai ir nuolaidos – 30 Eur (lengvata taikoma tik konsulinės pagalbos atveju). Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 7. | Prašymo registravimas sistemoje DVS | Kiekvienas prašymas išduoti konsulinę pažymą registruojamas dokumentų valdymo sistemoje DVS. KĮ darbuotojas prisijungia į sistemą DVS su savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu, užregistruoja naują dokumentą. |
| 8. | Fakto nustatymas | Konsulinės pažymos skirstomos į 8 pažymų tipus: - dėl šeiminės padėties; - dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo; - vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo; - vietoj prarasto transporto priemonės registracijos pažymėjimo; - kad dokumentai pateikti KĮ; - apie gyvenamąją vietą LT; - apie turimą LR pilietybę; - kitos, kurių išdavimas neprieštarauja LT teisės aktams. |
| 9. | Dėl šeiminės padėties | - Konsulinė pažyma su prierašu „nėra kliūčių santuokai pagal LR galiojančius teisės aktus“ ar be jo priklauso nuo rezidavimo valstybės reikalavimų. - Jei santuoka sudaroma ne rezidavimo valstybėje arba rezidavimo valstybėje tokia pažyma nepriimtina – pažyma išduodama teikiant dokumentų pareikalavimo paslaugą. - Galiojimo datos nėra. - Užsienio valstybių piliečiams ir užsienio valstybių asmenims be pilietybės tokia konsulinė pažyma neišduodama. Pažyma neturi galiojimo termino. Detaliai procesas aprašytas atskirai. |
| 10. | Vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo | Skirta tęsti kelionei (jei prarastas dokumentas buvo išduotas LT). Paieška atliekama KVPS. KVPS turi integraciją su VĮ „Regitra“ valdomu LR kelių transporto priemonių vairuotojų ir LR kelių transporto priemonių registru. Yra specialus pažymos blankas. Pažyma galioja iki 30 d. |
| 11. | Vietoj prarasto transporto priemonės registracijos pažymėjimo | Skirta tęsti kelionei (jei prarastas dokumentas buvo išduotas LT). Paieška atliekama KVPS. KVPS turi integraciją su VĮ „Regitra“ valdomu LR kelių transporto priemonių vairuotojų ir LR kelių transporto priemonių registru. Yra specialus pažymos blankas. Pažyma galioja iki 30 d. |
| 12. | Kad dokumentai pateikti KĮ | Pažyma išduodama pagal KĮ turimą informaciją. |
| 13. | Apie gyvenamąją vietą LT | KĮ darbuotojas prisijungia su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu į IVN naršyklę arba GVDIS ir atlieka paiešką. Pažyma neturi galiojimo termino. |
| 14. | Apie turimą LR pilietybę | Pažyma neturi galiojimo termino. Išduodama gavus atsakymą iš Migracijos departamento. Procesas aprašytas atskirai. |
| 15. | Kitos, kurių išdavimas neprieštarauja LT teisės aktams | Dažniausiai išduodama: - Apie turėtą vairuotojo pažymėjimą / Šaltinis: LR kelių transporto priemonių vairuotojų ir LR kelių transporto priemonių registras (per KPVS); - Dėl moterų, mergaičių asmenvardžių rašymo / Šaltinis: CMS, LR teisės aktai; - Dėl pavardės keitimo / Šaltinis: GR; - Apie šeimos sudėtį / Šaltinis: GR; - Kad asmens, kuris kreipėsi į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas. |
| 16. | Pažymos išdavimas (2 egz.) | Pažymos kalba: - lietuvių arba kita; - lietuvių ir kita; - praradus vairuotojo ar transporto priemonės registracijos pažymėjimą: lietuvių ir kita. Blankas: - KĮ; - Praradus vairuotojo ar transporto priemonės registracijos pažymėjimą: ant KĮ + nustatytos formos. Rekvizitai: - išdavimo data; - registracijos Nr.; - pareiškėjo vardas, pavardė, a. k., gyvenamoji vieta; - faktai, kurie patvirtinami; - oficialus informacijos šaltinis; - konsulinės pažymos galiojimo laikas (kai toks yra); - kons. pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas; - KĮ herbinis antspaudas. |
| 17. | Pažymos įtraukimas į pažymų Registrą | Kiekviena išduota pažyma įtraukiama į pažymų registrą. |
| 18. | Pažymos atsiėmimas arba išsiuntimas paštu | Pažyma gali būti atsiimama asmeniškai, per atstovą, siunčiama paštu ar per kurjerį. |
| 19. | Antro pažymos egzemplioriaus saugojimas | Antras pažymos egzempliorius turi būti saugomas 5 metus. |

## Subprocesas. Dėl šeiminės padėties

44 pav. Konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos dėl šeiminės padėties išdavimo esamo proceso – schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

106 lentelė. Išsamus konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos dėl šeiminės padėties išdavimo – aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar reikalingas prierašas | Ar reikalinga pažyma su prierašu, kad nurodytam asmeniui nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal galiojančius LR teisės aktus? |
| 2. | CMS pažymos užsakymas (per sistemą DVS) | Užsakoma pažyma iš Vilniaus CMS per sistemą DVS. |
| 3. | Paieška GR | Atliekama paieška GR. |

## Subprocesas. Dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo

45 pav. Konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo esamo proceso – schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

107 lentelė. Išsamus konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo išdavimo – aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar turi asmens kodą | Ar asmuo turi LR suteiktą asmens kodą. |
| 2. | Paieška IRD elektroninių paslaugų portale | KĮ darbuotojas prisijungia su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu į IRD elektroninių paslaugų portalą ir atlieka paiešką. |
| 3. | Paklausimas IRD (per e. pristatymas) | Jei asmuo neturi asmens kodo, formuojamas paklausimas IRD per e. pristatymas. |

## Subprocesas. Apie turimą LR pilietybę

46 pav. Konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo esamo proceso – schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

108 lentelė. Išsamus Konsulinių pažymų išdavimo subproceso – Pažymos apie turimą LR pilietybę išdavimo – aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paieška GR | KĮ darbuotojas prisijungia su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu į GR ir atlieka paiešką. |
| 2. | Ar surasta informacija? |  |
| 3. | Paklausimas Migracijos departamentui (per DVS ir e. pristatymas) | Jei GR nerasta informacija apie asmens LR pilietybę, formuojamas paklausimas (raštas) Migracijos departamentui per sistemą DVS ir atsakymas gaunamas per e. pristatymas. |

## Dokumentų pareikalavimo procesas

47 pav. Dokumentų pareikalavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

109 lentelė. Išsamus Dokumentų pareikalavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Dokumentus galima pareikalauti iš LR institucijų: - CMS dokumentai; - Teistumo pažymos; - Archyvų pažymos; - Teismo dokumentai; arba iš rezidavimo valstybės institucijų: - apie laisvės atėmimo bausmės laikotarpį. Svarbu: - Įsitikinti, kad užsienio valstybė neprieštarauja dokumento pareikalavimui diplomatiniu keliu. - Jei užsienio valstybės institucija nepriima prašymų diplomatiniu keliu – KĮ netarpininkauja – apie tai informuojamas pilietis. Pareiškėjai – tik LR piliečiai. Prašymo pateikimo būdai: - asmeniškai; - per atstovą; - registruotuoju paštu arba per kurjerį. Prašymai KĮ nepriimami, jei LR teisės aktai nustato, kad dėl dokumento būtina kreiptis tiesiogiai į dokumentą išduodančią instituciją Archyvų pažymos: - Lietuvos valstybės istorijos archyvas civilinės būklės aktai iki 1940 06 15; - Ypatingasis archyvas tremtis, įtraukimas į tremiamų asmenų sąrašus, teistumas, kalinimas sovietmečiu, išvežimas priverstiniams darbams į Vokietiją, emigravimas 1954–1990 m. ir kt.; - Lietuvos centrinis valstybės archyvas pilietybė, šeimos sudėtis iki 1940 06 15 darbo stažas iki 1940 06 15 turėtas nekilnojamasis turtas, išsilavinimas ir kt.; - Lietuvos valstybės naujasis archyvas darbo stažas (nuo 1990 m. bet ne visų institucijų). Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų registro: LR piliečiai ir užsieniečiai; tiesiogiai užsako pažymą; IRD per el. paslaugų portalą. https://www.ird.lt/lt/gyventojams Archyvų pažymos: LR piliečiai ir užsieniečiai tiesiogiai kreipiasi į archyvus: - Asmeniškai; - Paštu; - el. paštu; - www.archyvai.lt arba www.archyvai.lt/en. Teismo išduodami dokumentai: teismo pažymėjimas apie nutrauktą santuoką, teismo sprendimas |
| 1. | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą „Dokumentų pareikalavimas“ KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima, jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, atvykstančių asmenų skaičių. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. |
| 4. | Atvyksta asmeniškai ir pateikia reikiamus dokumentus | - Dokumento pareikalavimo prašymas. - Specialios formos prašymas, jei tokį nustačiusi išduodanti institucija. - Prašymas legalizuoti dokumentą ar tvirtinti apostile. - Galiojantis asmens dokumentas (jei paštu / per kurjerį – notariškai arba jai prilyginta tvarka patvirtinta kopija). - Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (jei per atstovą). |
| 5. | Asmens tapatybės patvirtinimas | Nustatoma tapatybė pagal duomenis GR. |
| 6. | Paimamas konsulinis mokestis | Mokesčio dydžiai: - konsulinis mokestis – 20 Eur už 1 dokumentą (lengvata – tik konsulinės pagalbos atveju); - konsulinis mokestis už dokumento legalizavimą ar apostilę – 20 Eur už vieną dokumentą. Pašto išlaidų apmokėjimas (jei paštu ar per kurjerį). Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 7. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Atsiunčiant paštu papildomai reikia: - pašto išlaidų apmokėjimas / kurjerio užsakymas / voko su pašto ženklais ir užrašytu asmens adresu; - galiojančio asmens dokumento notariškai arba jai prilyginta tvarka patvirtinta kopija. |
| 8. | Patikrinami dokumentai ir ar sumokėtas mokestis | Susisiekiama su buhalterija ir patikrinama ar sumokėtas mokestis. Legalizavimo / apostilės atveju ar sumokėtas mokestis patikrinama per VMI programėlę. |
| 9. | Prašymo registravimas sistemoje DVS | Visi prašymai dėl dokumentų pareikalavimo registruojami sistemoje DVS. |
| 10. | Prašymo perdavimas LR institucijai | Į CMS – KĮ rašto ir jo priedų (prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, kiti specifiniai prašymai, dokumentų kopijos) talpinimas į sistemą DVS ir persiuntimas el. paštu per DVS. IRD, Archyvai, VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centras, Migracijos departamentas, teismai – Prašymo talpinimas į sistemą DVS, dokumento gavimas per e. pristatymas. Išimtis. Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro: Paprasta pažyma užsakoma iš IRD per el. paslaugų portalą ir perduodama į KĮ. Daugiakalbė standartinė pažymos forma (ES šalyse prilyginama vertimui)(Daugiakalbė standartinė forma išduodama dviem kalbomis – lietuvių kalba ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje bus pateikta registro pažyma, oficialiąja kalba.) užsakoma per sistemą DVS. |
| 11. | Dokumento gavimas iš LR institucijos | URM KOD gauna dokumentus, |
| 12. | Dokumentų persiuntimas į KĮ | KOD persiunčia dokumentus į atitinkamą KĮ. |
| 13. | Dokumentų atsiėmimas arba išsiuntimas paštu / per kurjerį | KĮ informuoja išorinį naudotoją (klientą), kad gali atvykti ir atsiimti dokumentus, arba, jei buvo pasirinktas pristatymas paštu / per kurjerį – išsiunčia paštu / asmuo užsako kurjerį. |

## Laikino paso išdavimo procesas

48 pav. Laikino paso išdavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

110 lentelė. Išsamus laikino paso išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | - Laikinas pasas – tai kelionės dokumentas, skirtas tęsti kelionę. - Išduodamas tik LR piliečiams, esantiems užsienio valstybėse ir pageidaujantiems tęsti kelionę, kuriems LR yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, kai jo turimas kelionės dokumentas yra prarastas, tapo netinkamu naudoti, baigėsi galiojimas ir pilietis neturi su savimi kito galiojančio kelionės dokumento (Tvarkos aprašo 3 p.). - Išduodamas tik LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose (Tvarkos aprašo 4 p.). - Konsulinių misijų metu neišduodamas. - Išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo konsulinėje įstaigoje dienos (Tvarkos aprašo 5 p.). - Galioja ne ilgiau kaip vienerius metus (gali galioti 1, 2, 3, 6, 9 arba 12 mėn.) (Tvarkos aprašo 6 p.). Laikino paso grąžinimas: Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba LR migracijos tarnybai, kai: - atsiima naują ATK ar pasą; - išnyksta priežastys, dėl kurių buvo išduotas laikinas pasas; - jeigu pilietis atsiimdamas ATK ar pasą laikino paso nepateikia, konsulinis pareigūnas ADIS5 pažymi, kad pasas negrąžintas. Laikinas pasas skelbiamas negaliojančiu, kai: - jis prarastas; - jis suklastotas; - buvo išnaudoti vizoms skirti lapai; - pilietis pakeitė vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą; - jis tapo netinkamas naudoti; - jame buvo netikslūs įrašai; - jis priklausė pilietybės netekusiam asmeniui; - paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jis negalėjo būti išduotas; - jis neatsiimtas per šešis mėnesius nuo išrašymo dienos; - piliečiui išduota nauja asmens tapatybės kortelė ar naujas pasas; - pilietis, praradęs laikiną pasą, turi užpildyti pranešimą apie laikino paso praradimą (Tvarkos aprašo priedas Nr. 3) ir asmeniškai pateikti konsulinei įstaigai arba Migracijos departamento teritoriniam skyriui (Tvarkos aprašo 28 p.). Konsulinis pareigūnas: - gavęs pranešimą apie laikino paso praradimą ADIS5 įveda duomenis apie laikino paso negaliojimą (14 priežastis); - gavęs rastą laikiną pasą – ADIS5 įveda duomenis apie laikino paso negaliojimą (14 priežastis); - gavęs grąžintą (galiojantį) laikiną pasą – ADIS5 įveda duomenis apie laikino paso negaliojimą (81 priežastis); - gavęs suklastotą laikiną pasą – ADIS5 įveda duomenis apie negaliojimą (70 priežastis) ir dokumentą artimiausia diplomatine siunta perduoda KOD. - Negaliojantys laikini pasai kartą per 3 mėnesius perduodami sunaikinti ADIC (Tvarkos aprašo 34 p.). - Prašymai, sudėti abėcėlinę tvarka, kartą per metus perduodami saugoti LR Užsienio reikalų ministerijos diplomatiniam archyvui (Tvarkos aprašo 37 p.). Laikinų pasų blankų ir įklijų apskaita: - Laikinų pasų blankai ir įklijos yra saugiųjų dokumentų blankai. Jie yra gaunami, išduodami, naudojami, saugomi, traukiami į apskaitą, nurašomi ir inventorizuojami vadovaujantis LR užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtinto Saugiųjų ir numeruotų dokumentų blankų gavimo, išdavimo, saugojimo, apskaitos, nurašymo ir inventorizavimo LR užsienio reikalų ministerijoje, LR diplomatinėse atstovybėse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose tvarkos aprašo nustatyta tvarka. - SVARBU. Išvykstant iš atstovybės, visus ADIS sistemoje pasiskirtus sau laikino paso ir įklijų blankus, grąžinti į bendrą sistemos banką. Pasirūpinti, kad konsulas, kurį Jūs atstovybėje keisite, visus ADIS sistemoje pasiskirtus blankus grąžintų į bendrą sistemos banką. - Išimties tvarka laikinas pasas klientui gali būti išsiunčiamas paštu. |
| 1. | Asmuo pateikia reikiamus dokumentus | Pateikiami dokumentai: - nustatytos formos prašymas; - asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (jei neturi, kitus Tvarkos aprašo 9.2 p. nurodytus dokumentus); - Jei nėra galimybės panaudoti biometrine įrangą, piliečio amžių atitinkanti nuotrauka; - dokumentai arba paaiškinimas, pagrindžiantis prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą; - nustatytos formos pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą; - laisvos formos prašymas dėl laikino paso siuntimo, jeigu pageidaujama, kad KĮ laikiną pasą atsiųstų registruotu paštu bei sumokėtas mokestis už pašto išlaidas. Bendrieji reikalavimai išduodant laikiną pasą: - Pilietis nurodytus dokumentus pateikia asmeniškai atvykęs į LR konsulinę įstaigą. Nepilnamečio iki 16 metų prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas dalyvaujant pačiam nepilnamečiui (Tvarkos aprašo 11 p.). Vaikų iki 2 metų dalyvavimas neprivaloma;. - Piliečiui nereikia deklaruoti gyvenamosios vietos užsienyje; - Laikino paso išdavimui fiksuojami tik du biometriniai duomenys: veido atvaizdas ir parašas. Pilietis, kuriam sukako 14 metų, pasirašo pats tam skirtoje prašymo vietoje (Tvarkos aprašo 12 p.). |
| 2. | Paimamas konsulinis mokestis | - Už laikino paso išdavimą imamas 50 Eur konsulinis mokestis (lengvatų nėra). Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 3. | Asmens tapatybės patvirtinimas | - Konsulinis pareigūnas privalo įsitikinti piliečio, kuriam išduodamas laikinas pasas, tapatybe (Tvarkos aprašo 15 p.): - sutikrinti jo išvaizdą su jo veido atvaizdu GR ir pateiktuose dokumentuose; - sutikrinti duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose, su duomenimis apie šį pilietį, esančiais GR; - jei kyla abejonių – paprašyti pateikti kitą turimą dokumentą su vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu, nuotrauka. Jei pilietis neturi prašomų dokumentų – elektroniniu paštu kreiptis į Konsulinį departamentą dėl reikalingos informacijos apie asmens pilietybę ir tapatybę gavimo. |
| 4. | ADIS5 sistemoje registruojamas prašymas | - Prašymą konsulinis pareigūnas pagal GR duomenis užpildo tiesiogiai asmens dokumentų išrašymo sistemoje (toliau – ADIS5) prijungties režimu (Tvarkos aprašo 12 p.).(prieš išvykstant reikia užsisakyti prieigas). |
| 5. | Asmuo užpildo popierinę formą | - Jei ADIS5 sistema neveikia, asmuo užpildo popierinę prašymo išduoti laikiną pasą formą, pasirašo tam skirtose vietose. Laikinas pasas išduodamas atsinaujinus ADIS5 veiklai. Atspausdinto prašymo pildymas: - Atspausdinus prašymą asmuo turi pasirašyti 10 eilutėje (Tvarkos aprašo 12 p.); - 11 – eilutėje konsulas parašu ir herbiniu atstovybės antspaudu patvirtina piliečio asmens tapatybę (Tvarkos aprašo 17 p.); - 12 – eilutėje konsulas patvirtina parašu ir herbiniu atstovybės antspaudu sprendimą išduoti / neišduoti laikiną pasą (Tvarkos aprašo 18 – 19 p.); - 13 – eilutėje įrašomi išrašyto laikino paso duomenys (Tvarkos aprašo 20 p.); - 15 prašymo eilutėje, pastabų skiltyje, asmuo gali nurodyti asmens, kuris atsiims pasą, duomenis (Tvarkos aprašo 12 p.) (tokiu atveju atskiras įgaliojimas nereikalingas). |
| 6. | ADIS5 sistemoje priskiriami dokumentų blankai | Laikino paso blankai: Laikinam pasui išduoti naudojami šie saugieji dokumentų blankai: laikino paso blankas: Pase yra 32 numeruoti puslapiai. Visuose paso puslapiuose, išskyrus priekinį viršelį, yra perforuotas paso numeris. Viršelis melsvos spalvos. laikino paso įklijos blankas: Klijuojama paso 2 puslapyje, joje išspausdinti Įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nurodyti duomenys. Užlaminuojama skaidraus šalto laminavimo laminato lapu su kinematiniu efektu |
| 7. | Konsulinio mokesčio fiksavimas ADIS5 sistemoje | ADIS5 sistemoje įrašomas konsulinio mokesčio kvito numeris, data, parenkamas laikino paso galiojimo laikas |
| 8. | Fiksavimas paso atsiėmimo būdas | ADIS5 sistemoje įrašomas paso atsiėmimo būdas |
| 9. | ADIS5 sistemoje fiksuojami biometriniai duomenys | Nuskaitomi tik veido atvaizdas ir parašas. Duomenis galima naudoti ir iš sistemos, jei jie buvo surinkti ne seniau kaip prieš 6 mėn. |
| 10. | Įklijos spausdinimas | Laikino paso spausdinimas: - Įklija į spausdintuvą dedama žemyn galva, veidu į priekį; - Jei paspaudus „Spausdinti“ įklija atsispausdina tvarkingai, spausti „Pažymėti tikrintu“; - Jei atsispausdina kreivai – žymėti varnelę „Įjungti klaidų taisymą“, tada sistema leidžia tvarkyti klaidas, keisti blankus; - Atspausdinta įklija klijuojama į pasą ir užlaminuojama. |
| 11. | Laikino paso įteikimas | Po įteikimo laikinas pasas turi būti atžymimas ADIS5 sistemoje kaip „Įteiktas“. Taip pat pažymima kas atsiėmė pasą. Pastabos. Jei atliekant paso įteikimo procedūrą ADIS5 sistema neleidžia įteikti laikiną pasą, vadinasi, atspausdinę įkliją pamiršote paspausti „Pažymėti tikrintu“. Laikino paso įteikimo fiksavimas popierinėje prašymo formoje: - Atsiėmus pasą konsulinis pareigūnas ADIS5 nedelsdamas pažymi, kad laikinas pasas įteiktas. Jei pasas buvo siunčiamas registruotu paštu, ADIS5 sistemoje įteikimo faktą reikia pažymėti gavus asmens patvirtinimą apie paso gavimą elektroniniu paštu (Tvarkos aprašo 23 p.). 15-oje atspausdinto prašymo eilutėje pažymėti gauto patvirtinimo datą, atspausdintą patvirtinimą prisegti prie prašymo; - Įteikiant išrašytą pasą piliečiui atvykus į konsulinę įstaigą, 14-oje atspausdinto prašymo eilutėje, pažymima kas atsiėmė dokumentą, nurodomi asmens duomenys, asmuo pasirašo, konsulinis pareigūnas nurodyta tvarka patvirtina faktą, kad ADIS5 pažymėta, jog dokumentas atsiimtas. Jei dokumentas buvo siunčiamas paštu, patvirtinamas tik faktas, kad ADIS5 pažymėtas dokumento atsiėmimas (Tvarkos aprašo 23 p.); - Išrašytas laikinas pasas atiduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui (Tvarkos aprašo 21 p.). |

## Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo procesas

49 pav. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

111 lentelė. Išsamus Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Asmens grįžimo pažymėjimo (toliau – AGP) išdavimo tvarkos aprašas - AGP išduoda ir sprendimus dėl AGP išdavimo priima konsuliniai pareigūnai, išskyrus garbės konsulinius pareigūnus. - AGP galiojimo laikas – ne ilgesnis kaip 15 kalendorinių dienų. Esant svarbioms aplinkybėms, konsulinio pareigūno sprendimu AGP gali būti išduotas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos. - Jei asmuo prašymą dėl AGP ir dokumentus pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba per garbės konsulinį pareigūną, AGP gali būti siunčiamas paštu (asmuo apmoka siuntimo išlaidas). - Jei asmuo prašymą dėl AGP pateikia registruotuoju paštu, per kurjerį ar el. paštu, tada AGP atsiimti turi atvykti asmeniškai. - Jei asmuo prašymą dėl AGP pateikė reg. paštu, per kurjerį ar el. paštu, ir dėl objektyvių priežasčių negali atvykti jo atsiimti asmeniškai, tada asmens tapatybės nustatymas ir dokumentų patikrinimas, iš anksto suderinus su konsuliniu pareigūnu, vyksta nuotoliniu būdu vadovaujantis Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka. Kam išduodami AGP? - LR piliečiams, esantiems užsienio valstybėje (jei dokumentas buvo prarastas, tapo netinkamu naudotis, pasibaigė galiojimo laikas ar atstovybė negali iš piliečio priimti prašymo išduoti pasą ar ATK, nes jis yra ieškomas (išskyrus – dingęs be žinios) ar jam yra paskirta kardomoji priemonė – dokumento paėmimas)). Tačiau, jei, pvz., LR pilietybę atkūrė asmuo, kuriam dar nebuvo išduotas joks LT asmens dokumentas ir nors GR (VĮ Registrų centras IVN naršyklė) jau įrašyta asmens LR pilietybė ir nurodytas asmens kodas, tokiam piliečiui AGP išduoti negalima, jis turi kreiptis dėl paso ar ATK išdavimo. - užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra LR piliečiai; - asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi LR, esantiems užsienio valstybėje; - Užsieniečiams tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais, grįžtantiems į savo kilmės valstybę. |
| 1. | Asmuo pateikia reikiamus dokumentus | - Nepilnamečio iki 2 metų amžiaus prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas. Šiuo atveju nepilnamečio dalyvavimas nėra privalomas. - Nepilnamečio nuo 2 iki 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas. Šiuo atveju vaikas privalo dalyvauti. - Nuo 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP asmuo teikia pats. Tuo atveju, jei jam nėra sukakę 18 metų ir anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas – jo asmens tapatybę tvirtina vienas iš tėvų arba globėjas. Turi būti pateikti šie dokumentai: - Nustatytos formos prašymas (1 priedas); - 2 asmens amžių ir išvaizdą atitinkančios nuotraukos pagal reikalavimus asmens dokumentų nuotraukoms (LR VRM 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 569); - Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gali teikti bet kurį turimą dokumentą su vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu, nuotrauka. Tuo atveju, jei neturi jokio dokumento, tada konsulinis pareigūnas gali paprašyti pateikti artimųjų giminaičių (tėvo, mamos, vyro, žmonos, vaikų) asmens duomenis arba paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis); - prašymas ir dokumentai dėl AGP išdavimo asmenims, esantiems teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijose, pateikiami raštu tarpininkaujant šioms institucijoms. Tuo atveju, jei nėra asmens prašymo išduoti AGP, institucijos pateikia aprašo 10 punkte (konsulinis mokestis) ir 11.2–11.4 papunkčiuose (nuotraukos ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, jei jis neprarastas, kopija) nurodytus dokumentus ir tarpininkavimo rašte nurodo asmens, kuriam prašoma išduoti AGP, duomenis, nustatytus prašymo formoje, taip pat adresą, kuriuo prašoma išsiųsti AGP. Papildomai teikiama: - Jei AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui – paaiškinimą raštu ir prašymą pagrindžiančius dokumentus. - Jei AGP prašoma išduoti praradus asmens dokumentą – nustatytos formos pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (duomenis apie dokumento praradimą būtina įvesti ADIS5). - Jei AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam nepilnamečiui vaikui – vieno iš tėvų asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantį dokumentą ir tuo atveju, kai vaiko gimimas LR nėra įtrauktas į apskaitą – užsienio valstybės institucijų išduotą gimimo įregistravimą patvirtinantį dokumentą, legalizuotą ar patvirtintą Apostille ir su vertimu į lietuvių k. ar anglų k., jei LR tarptautinės sutartys ar ES teisės aktai nenustato kitaip. - Jei AGP prašo užsienio valstybės pilietis – kitus papildomus dokumentus, kurių prašo asmens kilmės valstybės kompetentinga institucija. Prašymą išduoti AGP ir kitus dokumentus asmuo pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba per garbės konsulą. Tuo atveju, kai pateikiama per garbės konsulą – asmens parašą, asmens tapatybę ir pateiktų dokumentų kopijų tikrumą turi patvirtinti garbės konsulas savo parašu ir spaudu. Prašymas registruojamas konsulinių procedūrų valdymo sistemoje (KPVS), o jei trūksta dokumentų ar prašymas nėra visiškai užpildytas – tada asmuo informuojamas ir duodamas 5 dienų terminas trūkumams pašalinti ir prašymo nagrinėjimas stabdomas. Jei per nustatytą laiką trūkumai nepašalinami – prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami asmeniui, nurodant priežastis, o kopijos paliekamos konsulinėje įstaigoje. Jei AGP išduodamas vietoj prarasto asmens dokumento, būtina ADIS5 programoje prarastą dokumentą pažymėti negaliojančiu pagal asmens pateiktą prašymą paskelbti prarastą dokumentą negaliojančiu Tais atvejais, kai asmens nuotraukos nebus GR, ir teks kreiptis į URM KOD dėl asmens tapatybės nustatymo, prie atstovybės rašto reikia pridėti asmens nuotrauką baltame lape ir asmens raštišką pareiškimą, kuriame jis turi nurodyti LR gyvenančių 2–3 asmenų, kurie jį pažįsta, kontaktinius duomenis Ieškomiems asmenims AGP rekomenduojama išduoti kuo trumpesniam laikui. Dokumentų saugojimas: - AGP blankai yra saugiųjų dokumentų blankai. Jie yra gaunami, išduodami, naudojami, saugomi, traukiami į apskaitą, nurašomi ir inventorizuojami vadovaujantis 2002-04-15 URM įsakymu Nr.72 patvirtintu Saugiųjų dokumentų blankų ir jų pavyzdžių naudojimo ir apskaitos LR URM, LR DA ir KĮ tvarkos aprašu. - Prašymai išduoti AGP, išduoto AGP kopijos ir kiti su AGP išdavimu susiję dokumentai LR DA ir KĮ saugomi 2 metus. |
| 2. | Asmens tapatybės patvirtinimas | - Jei nekyla abejonių dėl asmens tapatybės, priimamas teigiamas sprendimas dėl AGP išdavimo. |
| 3. | Asmens tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu | - Jei asmuo, pateikęs prašymą ir dokumentus dėl AGP paštu, per kurjerį, el. paštu, dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, judėjimo šalies teritorijoje ar valstybinės sienos kirtimo ribojimų ir kt.) negali pats atvykti atsiimti AGP, iš anksto suderinus ir gavus konsulinio pareigūno leidimą, jo asmens tapatybė gali būti tvirtinama nuotoliniu būdu, t. y. elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo ir garso perdavimą; - Asmens tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu vyksta vieno tiesioginio vaizdo perdavimo metu, kuomet konsulinis pareigūnas turi: - identifikuoti asmens veido atvaizdą iš priekio, t. y. ar tai yra tas pats asmuo, kurio veido atvaizdas yra GR; - sutikrinti dokumentų, pateiktų kartu su prašymu, kopijas su jų originalais (iš abiejų pusių, atverčiant konsulinio pareigūno prašomus puslapius), prašant asmens juos pakreipti kelis kartus, kad būtų galima įsitikinti, kad rodomas dokumentas yra tikras ir originalus; - sutikrinti prašyme ir dokumentuose pateiktus duomenis su duomenimis apie šį asmenį, esančiais GR. - Tiesioginio vaizdo perdavimas privalo būti kokybiškas. Jei vaizdo ir garso perdavimas yra nekokybiškas ir yra aplinkybių, kurios neleidžia įsitikinti asmens tapatybe, tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu stabdomas ir asmuo informuojamas, kad dėl asmens tapatybės patvirtinimui turi asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą. |
| 4. | Paimamas konsulinis mokestis | Konsulinis mokestis – 25 Eur. - Konsulinis mokestis neimamas tais atvejais, kurie apibrėžti Konsulinio mokesčio įstatymo 6 str. 2 d. ir 3 d. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 5. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | - Jei prašymas išduoti AGP pateikiamas paštu, per kurjerį ar el. paštu, atsiimti AGP asmuo privalo asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą. |
| 6. | Patikrinami dokumentai ir ar sumokėtas mokestis | Susisiekiama su buhalterija ir patikrinama, ar sumokėtas mokestis (tuo atveju, jei konsulinis mokestis buvo sumokėtas pavedimu). |
| 7. | Tikrinama asmens tapatybė | - pagal GR (prisijungiama prie VĮ Registrų centras IVN naršyklės) esamus asmenų duomenis (nuotrauka ir kt.), kai dėl AGP kreipiasi LR piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi LR, esantys užsienyje. Tuo atveju, kai GR duomenys nesutampa, nėra asmens nuotraukos arba registre esamas asmens veido atvaizdas skiriasi nuo prašančio išduoti AGP asmens veido atvaizdo, konsulinis pareigūnas raštu (per DVS) kreipiasi į Konsulinį departamentą dėl asmens tapatybės nustatymo. Prašymo nagrinėjimas stabdomas iki bus patvirtinta asmens tapatybė. - kai prašoma išduoti AGP užsienyje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra LR piliečiai, GR tikrinami duomenys apie tėvus arba globėjus. - pagal asmens kilmės valstybės kompetentingos institucijos patvirtinimą dėl asmens tapatybės ir pilietybės, kai dėl AGP kreipiasi užsienietis. Šiuo atveju dar būtina gauti užsienio valstybės valdžios institucijos leidimą išduoti asmeniui AGP. T. y. kompetentinga užsienio institucija turi ne tik patvirtinti tapatybę, bet ir leisti išduoti AGP. |
| 8. | Informuoti Policiją ir KOD | Visais atvejais, išskyrus kai AGP išduodamas užsieniečiams, rekomenduojama patikrinti, ar asmuo nėra ieškomas (interneto svetainėje www.ird.lt skiltyje ‚Gyventojams‘ → ‚IAŽR – Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras‘). Tam tikrais atvejais asmens paiešką konsulinis pareigūnas matys ADIS5, kai asmuo kreipsis dėl naujo paso / ATK išdavimo ir dėl to reikės atsisakyti priimti prašymą išduoti pasą / ATK, nes ties asmens duomenimis ADIS5 bus raudonos raidės IN. Pildyti Informacinį pranešimą, registruoti jį DVS ir išsiųsti el. paštu Policijos departamentui prie VRM (pd.budetojai@policija.lt) ir Konsuliniam departamentui (pranesimas@urm.lt). Siųsti reikia DOCX arba PDF failus. |
| 9. | AGP išdavimas | - AGP išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens, kuriam išduodamas AGP, tapatybės patvirtinimo dienos. - Jei AGP išduodamas užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra LR piliečiai, tuo pačiu įteikiamas informacinis pranešimas (Aprašo 2 priedas). - AGP atspausdinamas naudojantis KPVS, o kai nėra techninių galimybių – išrašomas ranka. - Įrašai rašomi didžiosiomis raidėmis, lotyniškais rašmenimis, remiantis GR duomenimis. - Įrašus taisyti ar papildyti draudžiama. Jei sugadinamas blankas – jis perbraukiamas kryžmai ir ant jo užrašoma „sugadintas“. |
| 10. | AGP atsiėmimas arba išsiuntimas paštu | - AGP atsiimamas asmeniškai, asmuo pasirašo Prašyme tam skirtoje vietoje. - AGP gali būti siunčiamas paštu tais atvejais, jei buvo gautas prašymas iš institucijos (asmuo yra teisėsaugos, globos ar sveikatos priežiūros institucijose) arba kai asmuo dokumentus dėl AGP pateikė asmeniškai: - pareiškėjas prašyme (1 priedas) pasirenka, kad prašo AGP atsiųsti paštu ir nurodo adresą, kuriuo prašo persiųsti išduotą AGP; - apmoka AGP siuntimo paštu išlaidas; - prašymo Tarnybinių žymų skiltyje „Pastabos“ pažymime, kad išsiųsta paštu ir nurodoma išsiuntimo data. |

## Laikino kelionės dokumento išdavimo procesas

50 pav. Laikino kelionės dokumento išdavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

112 lentelė. Išsamus Laikino kelionės dokumento išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | - Laikinas kelionės dokumentas (LKD) – tai neatstovaujamiems ES piliečiams išduodamas kelionės dokumentas vienai kelionei į jo pilietybės valstybę, nuolatinės gyvenamosios vietos šalį arba, išimtinais atvejais, į kitą galutinę kelionės vietą. - Neatstovaujamiems ES piliečiams LKD (angl. Emergency Travel Document, ETD) išduodamas, vadovaujantis ES Tarybos sprendimu 96/409/BUSP, LR užsienio reikalų ministro įsakymu „Dėl konsulinės pagalbos teikimo neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir LR užsienio reikalų ministro įsakymu „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. LKD gali būti išduotas, kai yra visos šios sąlygos: - Neatstovaujamo ES piliečio pasas ar kitas kelionės dokumentas buvo pamestas, pavogtas, tapo netinkamu naudotis ar pilietis jo laikinai neturi; - Neatstovaujamas ES pilietis yra trečiojoje šalyje, kurioje jo pilietybės valstybė narė neturi pasiekiamos atstovybės ar konsulinės įstaigos, galinčios išduoti LKD, arba kurioje tai valstybei nėra atstovaujama kitu būdu; - Gautas neatstovaujamo ES piliečio pilietybės valstybės narės valdžios institucijų oficialus leidimas išduoti šiam piliečiui LKD. |
| 1. | Asmuo pateikia reikiamus dokumentus | - prašymas (5 priedas) išduoti LKD; - asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas; - 2 amžių atitinkančias nuotraukos; - kiti dokumentai, jei jų prašo neatstovaujamo ES piliečio pilietybės valstybės kompetentinga institucija. |
| 2. | Paimamas konsulinis mokestis | Konsulinis mokestis – 25 Eur. - Konsulinis mokestis neimamas tais atvejais, kurie apibrėžti Konsulinio mokesčio įstatymo 6 str. 2 d. ir 3 d. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 3. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį |  |
| 4. | Patikrinama ar sumokėtas mokestis | Konsulinis mokestis – 25 Eur. Susisiekiama su buhalterija ir patikrinama ar sumokėtas mokestis (tik tuo atveju, jei buvo sumokėta pavedimu). |
| 5. | Tikrinama asmens tapatybė | KĮ, gavusi neatstovaujamo ES piliečio prašymą išduoti LKD ir kitus dokumentus, kreipiasi į jo pilietybės valstybės Užsienio reikalų ministeriją arba diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl asmens tapatybės patvirtinimo ir leidimo išduoti LKD. |
| 6. | Gavus leidimą iš pilietybės valstybės | Konsulinis pareigūnas, gavęs oficialų neatstovaujamo ES piliečio pilietybės valstybės kompetentingos institucijos leidimą išduoti šiam piliečiui LKD, priima sprendimą išduoti LKD. |
| 7. | Asmens tapatybės patvirtinimas | Jei nekyla abejonių dėl asmens tapatybės, priimamas teigiamas sprendimas dėl LKD išdavimo. |
| 8. | LKD išdavimas | - LKD išduoda konsulinės įstaigos, išskyrus garbės konsulinių pareigūnų vadovaujamas konsulines įstaigas. - Duomenys LKD įrašomi kompiuterinėmis priemonėmis (techninių galimybių naudotis KPVS nėra) arba ranka, laikantis Sprendimo 96/409/BUSP nustatytų reikalavimų. Herbinis antspaudas turi būti dedamas iš dalies ant pačio dokumento ir iš dalies ant asmens nuotraukos viršutinio kairiojo kampo. Išduotas ir antspaudu patvirtintas LKD turi būti laminuojamas, jei yra galimybė. - Prašymai, išduoto LKD kopijos ir kiti su LKD išdavimu susiję dokumentai saugomi 2 metus. |
| 9. | LKD atsiėmimas arba išsiuntimas paštu | - LKD atsiimamas asmeniškai, asmuo pasirašo Prašyme tam skirtoje vietoje. - LKD gali būti siunčiamas paštu s: - jei asmuo dokumentus dėl LKD pateikė asmeniškai ir: - pareiškėjas prašyme pasirenka, kad prašo LKD atsiųsti paštu ir nurodo adresą, kuriuo prašo persiųsti išduotą LKD; - apmoka LKD siuntimo paštu išlaidas. |
| 10. | LKD kopijos siuntimas į pilietybės valstybės URM | Išduoto LKD kopija siunčiama neatstovaujamo ES piliečio pilietybės valstybės kompetentingai institucijai, kuri išdavė leidimą išduoti LKD. |

## CBA įtraukimas į apskaitą

51 pav. CBA įtraukimas į apskaitą esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

113 lentelė. Išsamus CBA įtraukimo į apskaitą proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Konsulinės įstaigos priima ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas saugiomis elektroninio ryšio priemonėmis, o kai tokios galimybės nėra, – artimiausiu diplomatiniu paštu perduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui LR piliečių prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus. Dėl šios paslaugos LR piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėje, į konsulinę įstaigą gali kreiptis tik tiesiogiai, t. y. atvykę (asmeniškai arba per atstovą). |
| 1. | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima, jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. |
| 4. | Pateikia reikiamus dokumentus | Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita: - vaiko tėvų ar vieno iš jų, LR piliečio, ar pilnamečio asmens prašymas; - galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą (gimimo liudijimas, gimimo akto įrašo išrašas, forma A pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ar kitas dokumentas. Duomenys apie vaiką ir jo tėvus gimimo įraše perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio gimimo įregistravimą. Jeigu šiame dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi LR civilinio kodekso nustatyta tvarka Įtraukiant į apskaitą LR piliečių užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, pateikiami: - prašymas ( pateikia vienas iš sutuoktinių – LR pilietis); - galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą (santuokos liudijimas, santuokos sudarymo įrašo išrašas, forma B pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ar kitas dokumentas).ištuokos liudijimas, jei sutuoktinis (sutuoktiniai) anksčiau buvo sudaręs santuoką arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į GR. Įtraukiant į apskaitą LR piliečių užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, pateikiami: - prašymas; - galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - Įsiteisėjęs užsienio valstybės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo arba kitas užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos nutraukimo užsienio valstybėje procedūros užbaigimą + vertimas į lietuvių kalbą. Jei GR nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje. Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirusio LR piliečio ar užsieniečio, turėjusio ar turinčio gyvenamąją vietą LR, mirtį pateikiami: - suinteresuoto asmens prašymas; - mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas (mirties liudijimas, mirties akto įrašo išrašas, forma C pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ar kitas dokumentas); - Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu LR tarptautinės sutartys, ES teisės aktai nenustato kitaip. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, patvirtinantys mirties faktą, gali būti nelegalizuoti ar nepatvirtinti pažyma (Apostille). |
| 5. | Paimamas konsulinis mokestis | Konsulinis mokestis už dokumentų dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimą ir perdavimą – 30 Eur. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 6. | Patikrinamos tapatybės | KĮ darbuotojas prisijungia prie GR ir sutikrina pareiškėjo tapatybę, duomenis, pateiktus prašyme ir dokumentuose su duomenimis GR. Jei pateiktų dokumentų, kuriais remiantis įtraukiami į apskaitą civilinės būklės aktai, ir GR duomenys nesutampa, vadovaujamasi GR duomenimis. |
| 7. | Daromos dokumentų kopijos, tvirtinamas dokumentų kopijos | Prašymą pasirašiusio pareiškėjo parašo tikrumą konsulinis pareigūnas paliudija savo parašu ir herbiniu spaudu, o prie prašymo pridėtų dokumentų kopijas patvirtina Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Rengiamas lydraštis |
| 8. | Siunčiamo dokumentų paketo sukėlimas, pasirašymas ir registravimas DVS | Per sistemą DVS prašymas ir pateiktų dokumentų kopijos perduodami Vilniaus m. CMS. |

## CBA išrašų išdavimas

52 pav. CBA išrašų išdavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

114 lentelė. Išsamus CBA išrašų išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | - LR piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėje, dėl civilinės būklės aktų išrašų gali kreiptis tik su galiojančiu asmens dokumentu; - Išrašai, išskyrus gimimo įrašą liudijantį išrašą ir mirties įrašą liudijantį išrašą, išduodami asmeniui, kuriam sudarytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui; - Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą; - Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą; - Išrašai gali būti išduodami turinčio teisę gauti išrašą asmens rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė konsulinei įstaigai, nurodytam asmeniui; - Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų išduodamos daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012. |
| 1. | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima, jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. |
| 4. | Atvyksta asmeniškai, pateikia reikiamus dokumentus, nustatoma asmens tapatybė. | - Prašymas; - Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas. |
| 5. | Paimamas konsulinis mokestis | Konsulinio mokesčio dydis – 5 Eur. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 6. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija turi būti patvirtinta notarine ar jai prilyginta tvarka dokumentą išdavusios LR ar užsienio valstybės institucijos, notaro, savivaldybės seniūnijos seniūno, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno, asmuo privalo pridėti dokumentą, patvirtinantį konsulinio mokesčio sumokėjimą, arba jo kopiją, išskyrus atvejus, kai konsulinis mokestis nėra nustatytas. |
| 7. | Patikrinami dokumentai ir ar sumokėtas mokestis | Susisiekiama su buhalterija ir patikrinama, ar sumokėtas konsulinis mokestis. |
| 8. | Prisijungiama prie MGVIDIS (LRGRIS) | KĮ darbuotojas su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu prisijungia prie MGVDIS (LRGRIS). |
| 9. | Surandamas civilinės būklės akto įrašas | Patikrinama, ar prie asmens duomenų yra civilinės būklės akto įrašas, kurio išrašas bus spausdinamas. Jeigu civilinės būklės akto įrašui yra užregistruotas (-i) pakeitimo ar papildymo įrašas (-ai), tai jį liudijančiam išrašui atspausdinti reikia pažymėti paskutinį įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą. Spausdinimo nuostatose galima pasirinkti, ką spausdinti: civilinės būklės akto įrašo išrašą ar šio įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą. |
| 10. | Kreiptis į CMS dėl duomenų perdavimo Registrų centrui | Jeigu prie asmens duomenų nėra reikalingo civilinės būklės akto įrašo duomenų, KĮ kreipiasi į civilinės metrikacijos skyrių, kuriame sudarytas civilinės būklės akto įrašas, arba į VĮ Registrų centro Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyrių, prašydama papildyti GR duomenis. |
| 11. | Atspausdinamas dokumentas | Tai gali būti: konsulinėje įstaigoje įregistruoto CBA įrašas, CBA įrašą liudijantis išrašas, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantis išrašas. Jei civilinės būklės akto pirminis įrašas sudarytas LR, MGVDIS (LRGRIS) galima atspausdinti gimimo (forma A), santuokos sudarymo (forma B) ar mirties (forma C) išrašą pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis |
| 12. | Išrašo atsiėmimas arba išsiuntimas paštu | Pareiškėjo prašymu išrašas jam išsiunčiamas registruotu paštu arba per kurjerį pareiškėjo nurodytu adresu, jeigu jis užsako registruoto pašto ar kurjerio paslaugas ir už jas sumoka Priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo: - Informuojamas asmuo, kad galima atsiimti išrašą; - Išsiunčiamas registruotu paštu arba per kurjerį. |

## Civilinės būklės aktų registravimas

53 pav. Civilinės būklės aktų registravimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

115 lentelė. Išsamus civilinės būklės aktų registravimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | - Konsulinės įstaigos registruoja LR piliečių, kurių gyvenamoji vieta, GR duomenimis, yra užsienio valstybėje arba kurie, vadovaujantis LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą – vaikų gimimą, santuoką ir užsienio valstybėse mirusių LR piliečių mirtį; - Civilinės būklės aktai registruojami sudarant LR teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą; - Civilinės būklės akto įrašo duomenys pateikiami GR teisės aktų nustatyta tvarka; - Jei konsulinei įstaigai pateiktų dokumentų ir GR duomenys nesutampa, vadovaujamasi GR duomenimis; - Įrašai visose civilinės būklės aktų įrašų blankų skiltyse turi būti išsamūs, be sutrumpinimų. Leidžiamos tik oficialios santrumpos. Tekstas negali būti braukomas, taisomas ar trinamas. Skiltyse, kuriose duomenys neįrašomi, civilinės būklės akto įraše rašomas žodis „nenurodyta“. Konsulinėms įstaigoms nustatytos formos prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat tiesiogiai, t. y. atvykus, ir tik asmeniškai (per atstovą – ne). Santuoka registruojama toje konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš norinčių susituokti LR piliečių gyvenamoji vieta. Prašymas įregistruoti santuoką turėtų būti užpildytas ir pasirašytas abiejų asmenų, tačiau kai norintys susituokti yra skirtingose valstybėse arba dėl kitų priežasčių negali to padaryti – gali būti priimti du atskiri prašymai, užpildyti ir pasirašyti norinčių susituokti asmenų, tik juose nurodyta informacija turi sutapti ir nekelti abejonių dėl prašyme išreikštos valios. Paskirtus santuokos registravimo datą, laiką ir vietą prašyme įregistruoti santuoką įrašo konsulinės įstaigos atstovas. Dėl santuokos registravimo datos, laiko ir vietos, esant reikalui, papildomai telefonu ar elektroninio ryšio priemonėmis susitariama su norinčiais susituokti asmenimis. - Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu arba per kurjerį, norintys susituokti asmenys turi būti atskirai informuojami apie paskirtus santuokos registravimo datą, laiką ir vietą. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant ketinantiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams; - Esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, išvykimas į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, išvykimas į diplomatinę tarnybą), santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys konsulinei įstaigai turi pateikti atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį; - KĮ, priimdama prašymą įregistruoti santuoką, privalo norinčius susituokti asmenis supažindinti su LR civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytomis santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka, taip pat išaiškinti santuokos teisines pasekmes, jų, kaip būsimų sutuoktinių ir tėvų, teises bei pareigas ir įspėti dėl atsakomybės už kliūčių sudaryti santuoką nuslėpimą. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu, per kurjerį, norintys susituokti asmenys privalo savarankiškai susipažinti su šia informacija; - Santuoka registruojama įrašant santuokos sudarymo įrašą. Konsulinės įstaigos turi teisę registruoti vaiko, kurio abu tėvai ar vienas iš jų yra užsienio valstybėje gyvenantys LR piliečiai, gimimą: - kai vaiko gimimas nėra įregistruotas užsienio valstybės institucijoje ir; - gavusios vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimą ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą. Prašymas įregistruoti vaiko gimimą konsulinei įstaigai gali būti pateikiamas tiesiogiai, t. y atvykus (asmeniškai ar per atstovą), registruotu paštu ar per kurjerį. KĮ turi teisę registruoti užsienio valstybėje mirusio LR piliečio mirtį, jeigu jo mirtis nėra įregistruota užsienio valstybės institucijose. Mirtis registruojama konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta Prašymas įregistruoti mirtį konsulinei įstaigai gali būti pateikiamas tiesiogiai, t. y. atvykus (asmeniškai arba per atstovą), registruotu paštu ar per kurjerį. Užsienio valstybės laisvės atėmimo vietoje mirusių asmenų mirtį KĮ registruoja vadovaudamasi laisvės atėmimo vietos administracijos pranešimu ir medicininiu asmens mirtį patvirtinančiu dokumentu. KĮ neregistruoja mirčių vadovaudamosi įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Mirtis registruojama sudarant mirties įrašą. Mirties įraše nurodomas mirties priežasties kodas, jeigu jis yra žinomas. |
| 1. | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. |
| 4. | Atvyksta asmeniškai, pateikia reikiamus dokumentus, nustatoma asmens tapatybė | Asmuo į konsulinę įstaigą dėl gimimo ar LR piliečio mirties registravimo gali kreiptis tiesiogiai (asmeniškai arba per atstovą), registruotu paštu arba per kurjerį, pateikiant: - prašymą; - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (galiojantį LR pasą arba asmens tapatybės kortelę); - dokumentus, patvirtinančius registruojamą civilinės būklės aktą (gimus vaikui – užsienio valstybės sveikatos priežiūros įstaigos arba kitos kompetentingos institucijos, turinčios teisę patvirtinti gimimo faktą, išduotą dokumentą, kuriame nurodyta vaiko motina, jo gimimo vieta ir data, mirus LR piliečiui – medicininį asmens mirtį patvirtinantį dokumentą) - užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu LR tarptautinės sutartys, ES teisės aktai nenustato kitaip - Kai dėl civilinės būklės akto registravimo kreipiantis į konsulinę įstaigą pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai pagal buvimo valstybės teisės aktus negali būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) (medicininės pažymos, laivo kapitono išduotas dokumentas ir pan.), konsulinis pareigūnas, įsitikinęs jų autentiškumu, tokius dokumentus priima nelegalizuotus ar nepatvirtintus pažyma (Apostille). - .Dokumentai, patvirtinantys mirties faktą, gali būti nelegalizuoti ar nepatvirtinti pažyma (Apostille). Konsulinės įstaigos turi teisę registruoti užsienio valstybėje gyvenančių LR piliečių santuoką. Pateikiami dokumentai: - nustatytos formos prašymas (norintys susituokti asmenys paduoda asmeniškai); - galiojantys asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai; - ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į GR. |
| 5. | Paimamas konsulinis mokestis | Santuokos įregistravimas – 100 Eur. Už gimimo ir mirties įregistravimą ir gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą konsulinis mokestis neimamas. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 6. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka: - 18 p. – jeigu pateikiamos LR ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant dokumentų originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios LR ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno; - Jei asmuo į konsulinę įstaigą kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, jis privalo pridėti dokumentą, patvirtinantį konsulinio mokesčio sumokėjimą, arba jo kopiją, išskyrus atvejus, kai konsulinis mokestis nėra nustatytas. Prašymo įregistruoti santuoką padavimas registruotu paštu ar per kurjerį: - prašymas turi būti originalus, t. y. su aiškiai matomais ranka pasirašytais originaliais parašais (gali būti atsiųsti ir du atskiri prašymai); - prie prašymo įregistruoti santuoką originalo turi būti pridėtos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (nereikalaujama, kad kopijos būtų patvirtintos Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka); - iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai, jei jie nebuvo pateikti kartu su siunčiamu prašymu, ar Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos (išskyrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – santuoka registruojama tik pateikus originalų dokumentą). |
| 7. | Patikrinama ar sumokėtas mokestis | Susisiekiama su buhalterija ir patikrinama ar sumokėtas mokestis, jei jis buvo sumokėtas pavedimu. |
| 8. | Jei privalo deklaruoti išvykimą užsienio valstybę |  |
| 9. | Pateikia išvykimo iš LR deklaraciją | Procesas aprašytas atskirai |
| 10. | Prisijungiama prie MGVDIS (LRGRIS) | KĮ darbuotojas su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu prisijungia prie MGVDIS (LRGRIS) |
| 11. | CBA registravimas | Sudaromas ir MGVDIS atspausdinamas atitinkamai gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašas. Konsulinėje įstaigoje sudarytą civilinės būklės akto įrašą pasirašo konsulinis pareigūnas ir patvirtina konsulinės įstaigos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu. Santuokos registravimo metu konsulinės įstaigos darbuotojui perskaičius santuokos sudarymo įrašą, sutuoktiniai ir liudytojai pasirašo reikiamose jo skiltyse. |
| 12. | Išduodamas išrašas | LR piliečio prašymu gali būti išduodamas gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijantis išrašas arba gimimo (forma A), santuokos sudarymo (forma B) ar mirties (forma C) išrašas pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. Kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu, gali būti išduodama daugiakalbė standartinė forma (galiojanti Europos Sąjungos valstybėse narėse) pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 |
| 13. | CBA įrašo siuntimas diplomatiniu paštu Vilniaus CMS | - Konsulinėse įstaigose sudaryti civilinės būklės aktų įrašai artimiausiu diplomatiniu paštu, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po jų sudarymo, persiunčiami saugoti Vilniaus m. Civilinės metrikacijos skyriui; - Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po ataskaitinių metų pabaigos, civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles konsulinės įstaigos diplomatiniu paštu persiunčia saugoti Vilniaus m. Civilinės metrikacijos skyriui. Mirties atveju: - sukauptus medicininius asmens mirtį patvirtinančius dokumentus, kurių pagrindu sudarė mirties įrašą, kartą per mėnesį diplomatiniu paštu siunčia Higienos institutui; - registruodama asmens mirtį, paima pasą, asmens tapatybės kortelę, jeigu mirusysis šiuos asmens tapatybės dokumentus turėjo. Mirusiųjų asmens tapatybės dokumentai kartą per mėnesį diplomatiniu paštu ar kitu saugiu būdu perduodami naikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui. |

## Konsulinės pagalbos procesas

54 pav. Konsulinės pagalbos esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

116 lentelė. Išsamus konsulinės pagalbos proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | Asmuo kreipiasi pagalbos į KĮ |  |
| 2. | Pokalbis su KĮ darbuotoju |  |
| 3. | Tikrinama asmens tapatybė | Patikrinama GR registre ir kitose prieinamuose registruose informacija apie asmenį. |
| 4. | Ar prekyba žmonėmis? | Sprendžiama, ar yra pagrindo manyti, kad susiduriama su prekybos žmonėmis atveju. Jei yra pagrindas, užpildoma lentelė „Prekybos žmonėmis aukos nustatymo lentelė“ |
| 5. | Pagalba susisiekti su artimaisiais | Padedama susisiekti su artimaisiais (telefonu, el. paštu, arba prašant Policijos departamento pagalbos). Jei reikia, registruose surandami artimųjų duomenys, o jų kontaktus pateikti paprašomas Policijos departamentas. |
| 6. | Ar gali padėti artimieji? | Ar artimieji gali / nori pagelbėti? |
| 7. | Prašymas suteikti MP | Asmuo užpildo laisvos formos materialinės pagalbos prašymą (prekybos žmonėmis auka). |
| 8. | Informuoti LT Policiją ir KOD | 4 punkte nurodyta lentelė išsiunčiama pd.budetojai@policija.lt ir pranesimas@urm.lt |
| 9. | Sprendimas suteikti MP | Sprendimą priima KĮ vadovas |
| 10. | Pagalbos teikimas | KĮ lėšomis nuperkamos būtinos iki grįžimo į LT paslaugos prekybos žmonėmis aukai. |
| 11. | Dokumentų siuntimas URM | Visų susijusių dokumentų persiuntimas FD ir KOD. |
| 12. | KĮ lėšų kompensavimas iš FD |  |
| 13. | Prašymas suteikti VMP | Asmuo užpildo valstybės materialinės pagalbos prašymą (tik tuo atveju, jei artimieji nepadeda). |
| 14. | Sutikimas gražinti VMP | Asmuo užpildo sutikimą grąžinti valstybės materialinę pagalbą. |
| 15. | Sprendimas suteikti VMP | Sprendimą dėl VMP skyrimo priima KĮ vadovas arba konsulas, jei KĮ vadovas savo įsakymu yra tai pavedęs daryti konsului. |
| 16. | Pagalbos teikimas | Suteikiama visa reikalinga pagalba (nuperkamos paslaugos). |
| 17. | Dokumentų siuntimas URM | Visi dokumentai apie suteiktą pagalbą (nupirktų bilietų kopijos, čekiai ir pan.) persiunčiami į FD ir KOD. |
| 18. | KĮ lėšų kompensavimas iš FD |  |
| 19. | Paskolintų lėšų grąžinimo stebėsena | KOD atsakingas darbuotojas tikrina, ar suėjus terminui buvo grąžintos valstybės materialinei pagalbai suteiktos ir panaudotos lėšos. Jei lėšos nebuvo grąžintos – asmeniui siunčiamas priminimas grąžinti pinigus. Jei pinigų nepavyko susigrąžinti – duomenys perduodami antstoliams. |

## Piliečio mirtis užsienyje

55 pav. Piliečio mirties užsienyje esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas.

117 lentelė. Išsamus piliečio mirties užsienyje proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | Informacijos gavimas apie LR piliečio mirtį | Informacijos šaltiniai: - kompetentingų vietos institucijų pranešimai arba notos; - LR garbės konsulų pranešimai; - žiniasklaidos pranešimai; - trečiųjų asmenų ar artimųjų pranešimai; - asmens artimųjų kreipimasis. |
| 2. | Informacijos paruošimas | - Užpildyti specialią formą „Informacinis pranešimas“; - Užregistruoti, įrašyti siunčiamojo dokumento registracijos numerį. |
| 3. | Informacijos siuntimas Policijai ir KOD | Išsiųsti MS Word dokumentą: pd.budetojai@policija.lt ir pranesimas@urm.lt |
| 4. | Surinkti susijusią informaciją | - Mirties priežastį, jei nėra kitų būdų gauti tokią informaciją pagal buvimo valstybėje galiojančius įstatymus; - Mirties aplinkybės; - Asmens tapatybė; - Palaikų laikymo vieta; - Asmeniniai daiktai; - Informacija apie tyrimą; - Palaikų atsiėmimo termina.i |
| 5. | Ar palaikai bus gabenami į LR? | Artimieji turi spręsti, ar gabens palaikus į LR. - Diplomatinės atstovybės neorganizuoja ir nefinansuoja piliečių palaikų pargabenimo; - Palaikų pargabenimu ir išlaidomis rūpinasi mirusiųjų patys artimieji ar jų pasirinkta ritualines paslaugas teikianti įmonė; - Jei asmuo buvo apsidraudęs, palaikų repatriacija ir formalumais gali pasirūpinti draudimo kompanija. |
| 6. | Asmens laidojimas buvimo šalyje | - Buvimo šalyje laidojama tik tais atvejais, kai nėra artimųjų arba jie atsisako rūpintis laidotuvėmis; - Kreipiamasi į kompetentingas tos šalies institucijas, kad asmuo būtų palaidotas valstybės, kurioje mirė lėšomis; - imamasi priemonių, kad būtų identifikuota laidojimo vieta (kapinės, kapo Nr., ar kt.), ir saugo šią informaciją byloje arba perduoda artimiesiems. |
| 7. | Kreiptis dėl mirties liudijimo gavimo buvimo šalyje | Kreipiamasi (esant reikalui) į kompetentingas buvimo šalies institucijas dėl mirties liudijimo gavimo. |
| 8. | Perduoti mirties liudijimą į Vilniaus CMS | Perduoda Vilniaus miesto CMS mirties įtraukimui į apskaitą LR. |
| 9. | Ar reikalingas leidimas parvežti palaikus? | - LR diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoto leidimo mirusiojo palaikams parvežti karste nereikia, jeigu pilietis mirė vienoje iš valstybių, prisijungusių prie Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo; - Šio Susitarimo pagrindu kompetentingos valstybės institucijos, kuriose mirė užsienietis, išduoda specialų laissez-passer dokumentą; - Tokiu atveju nei paskirties valstybė, nei tranzitinė valstybė, jeigu jos yra prisijungusios prie šio Susitarimo, nereikalauja jokių papildomų dokumentų; - 23 valstybės yra prisijungusios prie Susitarimo. |
| 10. | Išduodamas leidimas palaikus parvežti į LR | - Už leidimo išdavimą neimamas konsulinis mokestis - Dokumentai ar jų kopijos konsulinei įstaigai pateikiami asmeniškai, o nesant galimybės, siunčiami paštu, faksu ar elektroniniu paštu; - Prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas tą pačią darbo dieną, jeigu prašymas ir dokumentai konsulinėje įstaigoje buvo gauti iki 12 val., arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu prašymas ir dokumentai konsulinėje įstaigoje buvo gauti po 12 val. |

## Gyvenamosios vietos deklaravimas

56 pav. Gyvenamosios vietos deklaravimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

118 lentelė. Išsamus gyvenamosios vietos deklaravimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima, jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. |
| 4. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus, nustatoma asmens tapatybė |  |
| 5. | Prisijungiama prie MGVDIS | KĮ darbuotojas su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu prisijungia prie MGVDIS (LRGRIS). |
| 6. | Tikrinami asmens duomenys | Patikrinama GR registre ir kitose prieinamuose registruose informacija apie asmenį. |
| 7. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Turi būti atsiųsta užpildyta ir pasirašyta Išvykimo deklaracija ir galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija |
| 8. | Gyv. vieta LR? | Ar gyvenamoji vieta registruota LR? |
| 9. | Pateikia išvykimo deklaraciją |  |
| 10. | GVDIS registruojamas išvykimas iš LR |  |
| 11. | Išvykimo deklaracijos atspausdinimas | Iš MGVDIS atspausdiname deklaracija. Išvykimo deklaraciją (asmens dokumento kopijos nereikia) saugome KĮ Dokumentacijos plane numatytoje byloje (5 metai). Jei dokumentai buvo atsiųsti paštu, deklaracijos iš MGVDIS nespausdiname. Ant paštu gautos deklaracijos įrašome duomenų į MGVDIS įrašymo datą, pasirašome, viršutiniame dešiniajame kampe įrašome MGVDIS suteiktą registracijos numerį. |
| 12. | Registruojamas gyv. vietos keitimas užsienyje | - Tik asmeniškai atvykus į KĮ; - GR duomenys – deklaruotas išvykimas į kitą valstybę arba iš viso nėra įrašo apie gyvenamąją vietą; - Veiksmai MGVDIS: Deklaravimo duomenų keitimas. Gyvenamosios vietos duomenų keitimas užsienyje. Tolimesni veiksmai MGVDIS – įrašome asmens kodą, „Paieška“, „Kurti naują įrašą“, pasirenkame užsienio valstybę iš sąrašo, spaudžiame „Išsaugoti“. Šiuo atveju spausdinti nieko nereikia, nes tai yra duomenų apie gyvenamąją vietą užsienyje keitimas |

## Konsulinė registracija

57 pav. Konsulinės registracijos esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

119 lentelė. Išsamus konsulinės registracijos proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Konsulinė registracija atliekama: - Kai pilietis kreipiasi dėl bet kurios konsulinės funkcijos atlikimo (pvz., paso keitimo, konsulinės pažymos išdavimo, notarinio veiksmo ir kt.); - Piliečio prašymu, kai pateikia užpildytą nustatytos formos Konsulinės registracijos prašymą ir dokumentus. Kai pilietis kreipiasi dėl bet kurios konsulinės funkcijos atlikimo, jo duomenys gali būti naudojami šiais tikslais: - konsulinė pagalba stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo ar ginkluoto konflikto atvejais. Kai konsulinė registracija atliekama piliečio prašymu, jo prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys gali būti naudojami šiais tikslais: - konsulinė pagalba stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo ar ginkluoto konflikto atvejais; - konsulinės registracijos prašyme nurodytais su konsulinių funkcijų vykdymu susijusiais tikslais. |
| 1. | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima, jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. |
| 4. | Atvyksta į KĮ, pateikia dokumentus, nustatoma asmens tapatybė | Prašymas. Dokumentai prie prašymo: - pasas ar ATK (notaro patvirtinta kopija, jei kreipiamasi per įgaliotą asmenį); - notaro patvirtintas įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kai kreipiasi įgaliotas asmuo; - vieno iš tėvų (globėjo) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei atliekama nepilnamečio konsulinė registracija; - globos (rūpybos) teisę pagrindžiantis dokumentas, jei dėl nepilnamečio prašymą teikia jo globėjas; - globėjo (rūpintojo) ar kito teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir dokumentas, pagrindžiantis globos (rūpybos) teisę / teisėtą atstovavimą, jei kreipiamasi dėl neveiksnaus / ribotai veiksnaus piliečio; - gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jei atliekama nepilnamečio, kuriam nėra išduotas pasas ar ATK, ir jo duomenų nėra GR, konsulinė registracija. Nustatoma asmens tapatybė pagal duomenis GR. |
| 5. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Prašymas. Dokumentai prie prašymo: - paso ar ATK notaro ar jai prilyginta tvarka patvirtinta kopija; - vieno iš tėvų (globėjo) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei atliekama nepilnamečio konsulinė registracija; - globos (rūpybos) teisę pagrindžiantis dokumentas, jei dėl nepilnamečio prašymą teikia jo globėjas; - globėjo (rūpintojo) ar kito teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir dokumentas, pagrindžiantis globos (rūpybos) teisę / teisėtą atstovavimą, jei kreipiamasi dėl neveiksnaus / ribotai veiksnaus piliečio; - gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jei atliekama nepilnamečio, kuriam nėra išduotas pasas ar ATK, ir jo duomenų nėra GR, konsulinė registracija. |
| 6. | Asmuo kreipiasi dėl konsulinės paslaugos suteikimo | - Kai pilietis kreipiasi dėl bet kurios konsulinės funkcijos atlikimo (pvz., paso keitimo, konsulinės pažymos išdavimo, notarinio veiksmo ir kt.). - Pilietis nepildo nustatytos formos konsulinės registracijos prašymo. |
| 7. | Registracija KPVS | Duomenų įvedimo į KPVS terminai: - kai pilietis kreipiasi dėl konsulinės funkcijos atlikimo – kreipimosi į KĮ dieną; - kai pilietis prašo (pageidauja) – per 2 d. d. nuo prašymo pateikimo KĮ dienos; - kai konsulinis pareigūnas vyko į išvažiuojamąją konsulinę misiją – per 2 d. d. nuo paskutinės jos vykdymo dienos; - 5 metus saugomi: konsulinės registracijos prašymai, pateiktų dokumentų kopijos, prašymai ištrinti duomenis. Duomenys KPVS saugomi 5 metus nuo įrašymo dienos ištrinami automatiniu būdu. |

## Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

58 pav. Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

120 lentelė. Išsamus dokumentų legalizavimo ir tvirtinimas pažyma (Apostille) proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Tvirtinami ir legalizuojami dokumentai: - LT išduoti dokumentai gali būti legalizuoti ar patvirtinti apostile, jeigu jie patvirtinti valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos, ar įmonės vadovo ar kito pasirašyti dokumentą įgaliojimus turinčio asmens arba valstybės įgalioto asmens. - Užsienio valstybėje išduoti dokumentai gali būti legalizuoti LT, jeigu jie legalizuoti dokumentą išdavusios užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno. Legalizavimo nereikalaujama: - Mirties liudijimai, išduoti užsienio valstybėse, gali būti pateikti nelegalizuoti; - Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti LT reziduojančių užsienio valstybių DA ar KĮ. Dokumentų pateikimo būdai: - Dokumentai legalizuoti ar tvirtinti apostile pateikiami tiesiogiai arba per atstovą, užsiregistravus dokumentų legalizavimo paslaugai: Konsulinė informacija (urm.lt); - Dokumentai legalizuoti ar tvirtinti apostile KOD gali būti pateikiami ir per kurjerį; - Dokumentai legalizuoti ar tvirtinti apostile LT DA ir KĮ gali būti pateikiami ir per kurjerį arba registruotu paštu. Tai reiškia, kad LT DA ar KĮ gali nurodyti abu arba vieną iš šių dokumentų pateikimo būdų. Legalizavimo terminai: - Dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti apostile ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo <...>, KOD arba DA ar KĮ. Aprašo 16 punkte nustatytu atveju šis terminas gali būti pratęstas iki 15 darbo dienų; - Apraše nustatyti terminai netaikomi, kai dokumentai tvirtinti apostile KOD pateikiami per LT DA ir KĮ. Dokumentus, priimtus tvirtinti apostile, DA ir KĮ artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčia KOD. Dokumentus, patvirtintus apostile, KOD artimiausiu diplomatiniu paštu grąžina DA ar KĮ. |
| 1. | Registruojasi vizitui keliauk.urm.lt | Sukuriama paskyra Pasirenkama data ir laikas Pateikiami duomenys: - Vardas; - Pavardė; - El. paštas; - Telefono numeris; - Valstybė, išdavusi legalizavimui teikiamą dokumentą; - Valstybė, kurioje bus teikiamas legalizuotas dokumentas; - Papildoma informacija. |
| 2. | Pateikia reikiamus dokumentus | Pateikiami dokumentai: - dokumentas, kurį reikia legalizuoti ar patvirtinti apostile (jo originalas arba notaro patvirtintas nuorašas); - dokumentą teikiančio asmens galiojantis pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - laisvos formos prašymas dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo apostile, kuriame prašoma nurodyti valstybę, kurioje planuojama pateikti legalizuotą dokumentą ir savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį); - jei mokėta iš anksto – banko pavedimo arba mokėjimo už dokumento legalizavimą ar tvirtinimą apostile kvitas (konsulinis mokestis už 1 dokumento legalizavimą – 20 Eur). |
| 3. | Paimamas konsulinis mokestis | Mokestis – 20 Eur už vieną dokumentą. Atleidimo nuo mokesčio pagrindai: Už dokumentų legalizavimą asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių (nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos) negali sumokėti konsulinio mokesčio ir pateikia šių svarbių priežasčių buvimo faktą patvirtinantį dokumentą ar LT institucijos prašymu, jei tai reikalinga grįžimui į LT (t. y. paslaugą teikiant KOD, nebūtų galima pritaikyti lengvatos). Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 4. | Atsiunčia paštu ar per kurjerį | Pateikiami dokumentai: - dokumentas, kurį reikia legalizuoti ar patvirtinti apostile (jo originalas arba notaro patvirtintas nuorašas); - asmens dokumento kopija, patvirtinta notaro; - laisvos formos prašymas dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo apostile, kuriame prašoma nurodyti valstybę, kurioje planuojama pateikti legalizuotą dokumentą ir savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį); - banko pavedimo arba mokėjimo už dokumento legalizavimą ar tvirtinimą apostile kvitas (konsulinis mokestis už 1 dokumento legalizavimą – 20 Eur). - Asmuo apmoka ir pašto išlaidas, užsako kurjerį. |
| 5. | Patikrinama ar sumokėtas mokestis | Mokestis – 20 Eur už vieną dokumentą. Atleidimo nuo mokesčio pagrindai: Už dokumentų legalizavimą asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių (nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos) negali sumokėti konsulinio mokesčio ir pateikia šių svarbių priežasčių buvimo faktą patvirtinantį dokumentą ar LT institucijos prašymu, jei tai reikalinga grįžimui į LT. Susisiekiama su buhalterija ir patikrinama ar sumokėtas mokestis. |
| 6. | Registracija KPVS | - KOD ar KĮ legalizuojami dokumentai registruojami Konsulinių paslaugų valdymo sistemoje (KPVS); - Programoje KPVS pasirenkamas „Dokumentų legalizavimo“ modulis; - Spaudžiama parinktis „Naujas prašymas“; - Užpildoma atsidariusi duomenų kortelė ir, patikrinus įvestus duomenis, spaudžiama parinktis „Saugoti“; - Prireikus, kortelę galima redaguoti, paspaudus parinktį „Redaguoti“ ir redagavimas baigiamas, pasirenkant parinktį „Red. baigtas“; - Greta „Paraiškos“ parinkties pasirenkama parinktis „Mokėjimas“ ir virš jo esanti parinktis „Pridėti mokėjimą“, užpildomi atsiradę laukeliai, bei, juose patikrinus duomenis, pasirenkama „Saugoti“ ir vėl spaudžiamas „Red. baigtas“; - Viršuje kairėje po „Naujas prašymas“ atsiradęs Prašymo registracijos numeris įrašomas į dokumento legalizavimo spaudą, kuris dedamas ant legalizavimui pateikto dokumento. |
| 7. | Legalizavimas | Legalizuotini dokumentai: - Patvirtinti valstybės ar savivaldybės institucijos dokumentai, kurie bus pateikiami užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos; - Legalizuojama taikant sudėtinę procedūrą – „dvigubą legalizavimą“. Legalizavimo tvarka: - LT kompetentingos institucijos išduotą dokumentą legalizuoja URM KOD arba KĮ; - Legalizuotą dokumentą antrą kartą legalizuoja užsienio valstybės URM arba KĮ; - Atvirkštinė procedūra atliekama, kai dokumentas, išduotas užsienio valstybėje, bus teikiamas LT kompetentingose institucijose. Būtina sąlyga: neturi kilti abejonių dėl dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo. Dėl turimų LT ir užsienio pareigūnų parašų konsultacijas elektroniniu paštu teikia KOD. Konsulinis pareigūnas turi žinoti tokios rūšies dokumentų formos, turinio reikalavimus ir turėti dokumentą patvirtinusio pareigūno parašų ir antspaudų pavyzdžius. Sprendimą priima konsulinis pareigūnas. Legalizavimo įrašo elementai: - Legalizavimo spaudas (įrašant registracijos numerį ir datą); - Konsulinio pareigūno pareigos, parašas, vardas pavardė; - Herbinis KOD ar KĮ antspaudas. |
| 8. | Tvirtinimas apostilė | - KOD Apostile tvirtinami tik LT išduoti oficialieji dokumentai, perduoti per KĮ; - LT išduotų dokumentų nuorašai tvirtinami apostile tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas notariškai, o patys dokumentai atitinka Aprašo reikalavimus; - Užsienio valstybių dokumentai, patvirtinti apostile, galioja LT be jokio kito KOD arba KĮ patvirtinimo. Dokumentai, kuriuos reikia tvirtinti apostile, diplomatiniu paštu perduodami KOD, registruojant DVS ir pridedant: - lydraštį, nurodant dokumento pateikimo valstybę ir konsulinio mokesčio KPVS kvito Nr.; - supaprastinta tvarka patvirtintą pareiškėjo paso kopiją. Tvirtinami tik oficialūs LT išduoti dokumentai: - dokumentą išdavusio subjekto antspaudas, kai dokumentų rengimą reguliuojantys teisės aktai nustato, kad parašo rekvizite turi būti antspaudas; - antspaudo turinys turi būti įskaitomas; - dokumentas negali būti laminuotas. Apostile netvirtinami dokumentai: - Diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai ir tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai; - Su tarybine simbolika (dokumentai turi būti pakeisti į naujo pavyzdžio dokumentus arba tų dokumentų pagrindu iš LT institucijų gaunamos atitinkamos pažymos). |
| 9. | Atsisakymas legalizuoti | Atsisakymas legalizuoti ar tvirtinti apostile: Konsulinis pareigūnas atsisako dokumentą legalizuoti ar tvirtinti apostile, jeigu: - dokumentą pateikiantis asmuo nepateikia savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba notaro patvirtintos tokio dokumento kopijos, jei pateikia dokumentą per kurjerį ar registruotu paštu; - pateiktas dokumentas neatitinka jam teisės aktuose nustatytų reikalavimų; - pateiktame dokumente yra klastojimo požymių; - KOD arba LT DA ar KĮ neturi dokumente esančio parašo rekvizito ir antspaudo, arba kyla abejonių dėl pateikto dokumento patvirtinimo ar legalizavimo tikrumo; - yra kitų viešąjį administravimą ar konsulinių funkcijų atlikimą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų atsisakyti atlikti konsulines funkcijas. |
| 10. | Atsisakymo legalizuoti įforminimas raštu | Asmens, kuriam atsisakyta legalizuoti ar patvirtinti apostile dokumentą, prašymu KOD arba LT DA ar KĮ atsisakymo priežastis išdėsto raštu, vadovaudamiesi Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis LT Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. |

## Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai

59 pav. Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

121 lentelė. Išsamus konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | Registruojasi vizitui konsreg.urm.lt |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą KONSREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Vizito patvirtinimas |  |
| 4. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui. |
| 5. | Pateikia reikiamus dokumentus |  |
| 6. | Tapatybės patvirtinimas |  |
| 7. | Paimamas konsulinis mokestis | Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas; 50 Eur. Sandorių ir pareiškimo patvirtinimas ir jų surašymas; 100 Eur. Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas; 10 Eur už puslapį. Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas; 10 Eur. Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas; 30 Eur. Asmeninio testamento priėmimas saugoti; 50 Eur. Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas; 30 Eur. Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimas; 10 Eur. Išsamus konsulinio mokesčio paėmimo procesas aprašytas atskirai. |
| 8. | Duomenų patikrinimas registruose | Duomenys gali būti tikrinami šiose registruose: - GR (gaunami duomenys); - Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras (teikiami ir gaunami duomenys); - Įgaliojimų registras (teikiami ir gaunami duomenys); - Testamentų registras (teikiami ir gaunami duomenys); - Hipotekos registras (gaunami duomenys); - Turto arešto aktų registras (gaunami duomenys). |
| 9. | Notarinis veiksmas |  |
| 10. | Notarinio registro pildymas | Kiekvienas notarinis veiksmas registruojamas į notarinį registrą. Kiekvienas konsulinis pareigūnas atliekantis notarinius veiksmus pildo atskira notarinį registrą |
| 11. | Duomenų įvedimas į atitinkamus registrus | Duomenų teikimas valstybės registrams: - Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui duomenys pateikiami per 3 d. d. nuo pagalbos sutarties ar išankstinio nurodymo patvirtinimo dienos; - Testamentų registrui duomenys pateikiami per 3 d. d. nuo testamento patvirtinimo ar asmeninio testamento priėmimo saugoti dienos; - Įgaliojimų registrui duomenys teikiami ne vėliau kaip kitą d. d. nuo įgaliojimo patvirtinimo ar panaikinimo dienos. |
| 12. | Dokumentų saugojimas | - Notarinis registras – 100 metų; - Notariškai patvirtinti testamentai, pareiškimai panaikinti testamentus – 100 metų; - Sutartys dėl pagalbos priimant sprendimus – 100 metų; - Išankstiniai nurodymai – 100 metų; - Vienašaliai sandoriai (bendraturčių atsisakymai nuo pirmumo teisės, palikimo atsisakymai ir t. t.) – 10 metų; - Liudijimai, kad asmuo yra gyvas – 10 metų; - Pareiškimai dėl tėvystės pripažinimo – 10 metų; - Įgaliojimai – 10 metų (pasibaigus įgaliojimui); - Prašymai išduoti bylose saugomų dokumentų dublikatus, liudijimus ar pažymas apie notarinius veiksmus, notarinio registro išrašus ir išduotų dokumentų antrieji egzemplioriai – 10 metų. |

## Saugieji blankai ir jų apskaita

60 pav. Saugieji dokumentų blankai ir jų apskaitos esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

122 lentelė. Išsamus saugiųjų dokumentų blankų ir jų apskaitos proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Pagaminti saugieji dokumentų blankai gavus juos URM, priskiriami atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus KOD darbuotojui FABIS sistemoje (priskiria URM finansų valdymo sistemoje). Saugieji dokumentų blankai gali būti ne tik siunčiami į KĮ, bet ir gražinami iš KĮ į KOD. |
| 1. | KĮ pateikia KOD saugiųjų dokumentų blankų poreikį | KĮ raštu pateikia saugiųjų dokumentų blankų poreikį KOD direktoriui. KOD direktorius paskiria užduotį atsakingam už saugiuosius dokumentų blankus konsuliniam darbuotojui. |
| 2. | FABIS sistemoje blankai priskiriami KĮ atsakingam asmeniui | FABIS sistemoje suformuojamas važtaraštis, išspausdinamas trimis egz., jį pasirašo KOD direktorius ir už saugiuosius dokumentų blankus atsakingas konsulinis darbuotojas. |
| 3. | Saugieji dokumentų blankai siunčiami į KĮ | Saugieji dokumentų blankai siunčiami kartu su 2 egz. važtaraščio. |
| 4. | Saugieji dokumentų blankai gaunami KĮ ir sutikrinami | Kiekvienoje KĮ yra paskirtas kosulinis darbuotojas atsakingas už blankus. Atsakingas darbuotojas gavęs saugiuosius dokumentų blankus sutikrina ir pasirašo važtaraštyje. 1 egz. važtaraščio lieka saugojimui KĮ, kitas egz. siunčiamas į URM buhalterinės apskaitos skyriui. |
| 5. | KĮ pildo blankų gavimo žurnalus (kiekvienai blankų rūšiai atskiras) | Kiekvienai blankų rūšiai vedamas žurnalas. Visi gavimai registruojami žurnaluose sugadinimai (kas mėnesį), nurašymai (kas mėnesi) įforminami nurašymo aktais, kurie teikiami URM finansų departamentui. |
| 6. | Blankų sukėlimas į sistemas, kuriose jie bus naudojami | Skirtingi blankai naudojami skirtingose sistemose. Gauti blankų numeriai (serijos) įvedami į atitinkamas sistemas. - AGP – KPVS; - laikini pasai, laikinų pasų įklijos, pasai, ATK – ADIS5 (vėliau bus MIGRIS); - vizų blankai – NVIS; - ETD, blankai, skirti vizai įklijuoti, – popierinis žurnalas. |
| 7. | Blankų paskirstymas naudotojams | Sistemų blankai priskiriami konkretiems naudotojams, taip pat registruojami žurnaluose (6 p. minimuose žurnaluose). |
| 8. | Blankų panaudojimo, sugadinimo, sunaikinimo aktai, inventorizacijos aprašas | Kartą per mėnesį kiekvienas blankų naudotojas pildo aktą apie panaudotus blankus ir sugadintus blankus. KĮ darbuotojas atsakingas už blankus apibendrina pateiktus panaudojimo / sugadinimo aktus ir formuoja bendrą atstovybės panaudotų / sugadintų blankų aktą. Taip pat formuoja sunaikinimo aktą ir sunaikina sugadintus aktus. Kartą per mėnesi atsakingas už saugiuosius blankus rengia blankų inventorizacijos aprašą, kurį pasirašo KĮ įsakymu suformuota saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir naikinimo komisija. |
| 9. | FABIS sistemoje nurašomi blankai | FD atsakingi darbuotojai gavus iš KĮ aktus apie panaudotus ir sugadintus / sunaikintus blankus – nurašo blankus FABIS sistemoje. |

## Konsulinės misijos ir jų apskaita

## Subprocesas. Konsulinių misijų planavimo procesas

61 pav. Konsulinių misijų planavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

123 lentelė. Išsamus konsulinių misijų planavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Konsulinių misijų planavimo procesas vyksta kartą per metus. |
| 1. | KOD teikia raštą KĮ dėl paraiškų teikimo per DVS |  |
| 2. | KĮ užpildo paraiškos lentelę dėl kitų metų konsulinių misijų poreikio | KĮ užpildo paraiškos lentelę – standartinę paraiškos formą (XLSX lentelė). |
| 3. | Teikia paraišką KOD per DVS | KĮ iki KOD nurodytos datos teikia pasiūlymus – paraiškos lentelę dėl kitų metų konsulinių misijų poreikio. |
| 4. | KOD nustato poreikį | KOD apibendrina KĮ pateiktą misijų poreikį. |
| 5. | KOD sudaro metinį konsulinių misijų planą | KOD vertina praėjusių metų misijų rezultatus, planuojamų misijų tikslus, bendrą misijų poreikį bei turimą biudžetą. |
| 6. | KOD parengia tarnybinį pranešimą |  |
| 7. | Teikia KOD direktoriui tvirtinti per DVS |  |
| 8. | KOD direktorius tvirtina planą |  |
| 9. | Parengia lydraštį ir siunčia metinį planą per DVS į KĮ |  |
| 10. | KĮ susipažįsta su planu |  |
| 11. | Parengia prašymą keisti planą |  |
| 12. | KOD gali koreguoti planą |  |
| 13. | Informuoja KĮ |  |

## Subprocesai. Vykimo į konsulines misijas (KĮ), Vykimo į konsulines misijas (KOD), Atsiskaitymas už misijas

62 pav. Vykimo į konsulines misijas (KĮ) esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

124 lentelė. Išsamus vykimo į konsulinės misijas (KĮ) proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | KĮ parengia atstovybės vadovo įsakymą dėl siuntimo į komandiruotę | Vadovaujasi komandiruočių tvarkos aprašu. |
| 2. | KĮ komandiruočių įsakymuose nurodoma | Komandiruotės pagrindas – aktualus išvažiuojamųjų konsulinių misijų planas. Komandiruočių išlaidų apmokėjimas – iš KĮ komandiruotėms skirtų lėšų. |
| 3. | KĮ komandiruočių įsakymų derinimas | Komandiruočių įsakymai derinami KĮ, o su KOD derinti nereikia. |
| 4. | KĮ teikia įsakymą pasirašyti atstovybės vadovui |  |

63 pav. Vykimo į konsulines misijas (KOD) esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

125 lentelė. Išsamus vykimo į konsulinės misijas (KOD) proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos |  |
| 1. | KOD parengia URM Kanclerio potvarkį dėl siuntimo į komandiruotę | Vadovaujasi komandiruočių tvarkos aprašu. |
| 2. | KOD parengia konsulinės misijos sąmatą |  |
| 3. | Teikia derinti URM Kanclerio potvarkį |  |
| 4. | KOD direktorius |  |
| 5. | Teikia potvarkį pasirašyti |  |

64 pav. Atsiskaitymo už konsulinės misijas (KĮ) esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

126 lentelė. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KĮ) proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Atsiskaitymas už konsulinės misijas |
| 1. | KOD tarnybiniu raštu kreipiasi į FD dėl lėšų, skirtų konsulinėms misijoms perkėlimo į KĮ sąmatas | Konsulinėms misijoms numatytos lėšos yra perkeliamos iš KOD metinės sąmatos komandiruočių lėšų į KĮ metinės sąmatos komandiruočių lėšas. |
| 2. | FD nekompensuoja misijose viršytų išlaidų | Jei KĮ viršija konsulinei misijai skirtas lėšas, FD nekompensuoja patirtų išlaidų, išlaidos lieka priskirtos KĮ. |

65 pav. Atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

127 lentelė. Išsamus atsiskaitymo už konsulinės misijas (KOD) proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Atsiskaitymas už konsulinės misijas vyksta pasibaigus konsulinei misijai. |
| 1. | Konsulinis pareigūnas parengia konsulinės misijos veiklos ataskaitą |  |
| 2. | Pateikia ataskaitą KOD per DVS | Per 10 darbo dienų po grįžimo iš konsulinės misijos. |
| 3. | FD kompensuoja patirtas išlaidas | Išlaidos priskiriamos konkrečiai konsulinei misijai. |
| 4. | FD nekompensuoja patirtas išlaidas | Jei FD nekompensuoja patirtų išlaidų, išlaidos lieka priskirtos KĮ. |

## Konsulinio mokesčio paėmimo procesas

66 pav. Konsulinio mokesčio paėmimo esamo proceso schema

Išsamus šių procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

128 lentelė. Konsulinio mokesčio paėmimo procesų aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Konsulinis mokestis gali būti sumokamas: - grynaisiais pinigais vietos valiuta; - bankiniu pavedimu į KĮ sąskaitą; - banko kortele atvykus į KĮ; - bankiniu čekiu atvykus į KĮ. |
| 1. | Kiekvieno mėnesio 1 d. KĮ darbuotojas perskaičiuoja konsulinių paslaugų kainą vietos valiuta | Jei KĮ veikia šalyje, kurioje vietos valiuta – ne euras, kiekvieno mėnesio 1 d. turi būti perskaičiuojami konsulinių paslaugų įkainiai pagal nustatytą tvarką atsižvelgiant į euro ir vietos valiutos kursą. |
| 2. | KĮ darbuotojas patalpina paslaugų kainas interneto svetainėje |  |
| 3. | Mokestis paimamas grynaisiais KĮ (vietos valiuta) |  |
| 4. | Mokestis pervedamas bankiniu pavedimų į KĮ sąskaitą |  |
| 5. | KĮ darbuotojas tikrina buhalterijoje ar pinigai gauti | Kai mokestis sumokamas iš anksto bankiniu pavedimu, KĮ darbuotojas turi įsitikinti, kad pinigai jau pasiekia KĮ sąskaitą prieš teikiant konsulines paslaugas. |
| 6. | Mokestis sumokamas banko kortele (atvykus asmeniškai) |  |
| 7. | Mokestis sumokamas bankiniais čekiais |  |
| 8. | Teikiamos paslaugos |  |
| 9. | Atsakingas KĮ darbuotojas teikia ataskaitą apie surinktą konsulinį mokesti KĮ buhalterijai |  |
| 10. | KĮ buhalterija siunčia čekį į banką ir tikrina ar pinigai pervesti į sąskaitą |  |

## Vizų išdavimo procesas

## Subprocesas. Šengeno vizų išdavimas

67 pav. Šengeno vizų išdavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

129 lentelė. Išsamus Šengeno vizų išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Čia aprašomas vizų išdavimo procesas KĮ. Kai vizos išduodamos vizų centre išdavimo procesas kitoks (žr. vizų išdavimas per IPT). |
| 1. | Registruojasi vizitui VISREG sistemoje |  |
| 2. | Pasirenka vizito tipą VISREG sistemoje | Pasirinkti vizito tipą galima jei KĮ užpildė vizitų tipų žinyną, kitu atveju vizito tipas neparenkamas. |
| 3. | Pasirenka vizito datą, laiką | Pasirenka vizito datą, laiką. Įveda vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, lankytojų skaičių, asmens dokumento numerį. Pažymi, jei atstovauja kitam asmeniui (įvedami duomenys gali skirtis priklausomai nuo KĮ nustatytų sąlygų). |
| 4. | Užpildo vizos formą EPM sistemoje | https://visa.vrm.lt/epm/pages/applications/applicationEdit.xhtml |
| 5. | Atvykus pateikia reikiamus dokumentus | Atvykęs į KĮ užsienietis pateikia asmens dokumentą ir visus kitus dokumentus kurie reikalingi vizai gauti (jei būtina, pateikia dokumentų originalus). |
| 6. | Tapatybės patvirtinimas |  |
| 7. | Paimamas konsulinis mokestis | Gali būti atvejai, kai pagal teisės aktus mokestis nėra imamas. |
| 8. | Prašymas išduoti vizą ir konsulinis mokestis įvedami į atitinkamą vizų sistemą (N.VIS) |  |
| 9. | Paimami biometriniai duomenys, įvedami į N.VIS sistemą | Jei nebuvo paimti anksčiau, paimami pirštų atspaudai, nuskenuojama nuotrauka, ar asmuo nufotografuojamas. |
| 10. | Prašymo išduoti vizą nagrinėjimas |  |
| 11. | Sprendimo priėmimas |  |
| 12. | Vizos atspausdinimas iš N.VIS sistemos ir įklijavimas į pasą | Tuo atveju, jei priimtas sprendimas išduoti vizą. Jei priimtas sprendimas vizos neišduoti, atspausdinama pranešimo apie sprendimą atsisakyti išduoti vizą formą. |
| 13. | Paso su viza įteikimas | Priėmus sprendimą neišduoti vizos užsieniečiui kartu su pasu įteikiama pranešimo apie sprendimą atsisakyti išduoti vizą formą. |

## Subprocesas. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimas

68 pav. Supaprastinto tranzito dokumento (STD) išdavimo esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

130 lentelė. Išsamus STD išdavimo proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Čia aprašomas STD išdavimo procesas KĮ. Prašymas išduoti STD nagrinėjamas ir sprendimas dėl STD išdavimo priimamas per 7 darbo dienas nuo kreipimosi į KĮ. |
| 1. | VIZREG registruojasi vizitui į KĮ | Klientas registruojasi vizitui VIZREG svetainėje: https://vizreg.urm.lt/ |
| 2. | Užpildo STD prašymą išorinėje STD svetainėje | Klientas užpildo prašymą išorinėje STD svetainėje: https://std.urm.lt/std-external/index.xhtml |
| 3. | Atvykus į KĮ pateikia dokumentus | Klientas atvyksta į pasirinktą KĮ ir pateikia asmens dokumentą ir visus kitus reikalaujamus dokumentus (pateikia nustatytų dokumentų kopijas). |
| 4. | Paimamas konsulinis mokestis | Konsulinis mokestis – 5 Eur. |
| 5. | Konsulinis mokestis įvedamas į STDIS | Konsulinis mokestis įvedamas į STDIS. |
| 6. | Priimamas sprendimas | Tikrinama ar asmeniui galima vykti per LR teritoriją. |
| 7. | STD atspausdinimas iš STDIS ir įklijuojamas į pasą |  |
| 8. | Iš STDIS atspausdinimas atsisakymas išduoti STD |  |
| 9. | Paso su STD arba atsisakymo išduoti STD įteikimas |  |

## Subprocesas. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) išdavimas

69 pav. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

131 lentelė. Išsamus (STGD) proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Čia aprašomas STGD išdavimo procesas KĮ. |
| 1. | Gauname preliminarius duomenis iš „Ekspress“ sistemos | Preliminarus duomenys gali būti pateikti ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki išvykimo dienos. |
| 2. | Preliminarus sprendimas | Atsakingas konsulinis pareigūnas STDIS įvertina pateiktą informaciją ir priima išankstinį sprendimą dėl STGD išdavimo. |
| 3. | Preliminarus sprendimo persiuntimas į „Ekspress“ sistemą | Atsakymas, informuojantis apie galimybę klientui vykti tranzitu per LR teritoriją, perduodamas Rusijos Federacijai suderintu formatu ne vėliau kaip per 24 val. nuo užklausos gavimo. |
| 4. | Gauname galutinį sąrašą iš „Ekspress“ sistemos | Keleivių registras perduodamas ne vėliau nei 24 val. iki traukinio išvykimo. |
| 5. | Sprendimo priėmimas | Atsakingas konsulinis pareigūnas STDIS įvertina pateiktą informaciją, priimtą galutinį sprendimą. |
| 6. | STGD persiuntimas el. paštu | STGD persiunčiamas į keleivio pateiktą el. paštą. Taip pat pasieniečiai gali patikrinti ar keleiviui suteiktas STGD. |
| 7. | STGD įteikiamas traukinyje prieš kertant LR sieną. | Konsulinis darbuotojas įteikia STGD dokumentus traukinyje. Konsulinis darbuotojas patikrina ar užsienietis turi galiojantį asmens dokumentą. Išimtiniais atvejais konsulinis darbuotojas gali išduoti STGD traukinyje. |

## Vizų išdavimas IPT

70 pav. Vizų išdavimo IPT esamo proceso schema

Išsamus procesų aprašymas pateiktas toliau esančioje lentelėje.

132 lentelė. Išsamus vizų išdavimo per IPT proceso aprašymas

| Nr. | Proceso pavadinimas | Pastabos / Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
|  | Bendros pastabos | Čia aprašomas vizų išdavimo procesas per išorės Paslaugų teikėjo vizų centrus. |
| 1. | Užpildo prašymo išduoti vizą formą EPM sistemoje | Užsienietis užpildo prašymo išduoti vizą formą https://visa.vrm.lt/epm/pages/applications/applicationEdit.xhtml. |
| 2. | Registruojasi vizitui vizų centro sistemoje | Vizų centrai turi savo vizito registravimo sistemą, kuri šio metu neprieinama KĮ darbuotojams. |
| 3. | Atvykęs į vizų centrą pateikia reikiamus dokumentus | Rezervuotu laiku atvykęs į vizų centrą užsienietis pateikia asmens dokumentą ir visus kitus dokumentus kurie reikalingi vizai gauti (jei reikalaujama, pateikia dokumentų originalus). |
| 4. | Paimamas mokestis (konsulinis ir už paslaugas) | Vizų centras surenka konsulinį mokestį ir mokestį už savo paslaugas. Gali būti atvejai, kai pagal teisės aktus konsulinis mokestis nėra imamas. |
| 5. | Tapatybės patvirtinimas | Vizų centro darbuotojas patvirtina užsieniečio tapatybę. |
| 6. | Paimami biometriniai duomenys | Paimami pirštų atspaudai (jei nebuvo paimti anksčiau), nuskenuojama nuotrauka arba užsienietis nufotografuojamas. |
| 7. | Nuskenuojami pateikti dokumentai |  |
| 8. | Surinktas konsulinis mokestis pervedamas į KĮ sąskaitą | Tam tikru periodiškumu ( skirtingosiose KĮ periodiškumas skiriasi) surinktas konsulinis mokestis pervedamas į KĮ sąskaita. |
| 9. | Persiunčiama surinkto konsulinio mokesčio detalizacija (XLSX failas) |  |
| 10. | Sutikrinamas gautas konsulinis mokestis | Nėra pririšimo atsiųstos detalizacijos ir bankinio pavedimo numerio. Sutikrinimo procesas rankinis ir tiksliai neapibrėžtas. |
| 11. | KĮ persiunčiami pateikti dokumentai | Persiunčiami arba atvežami popierinis prašymas, pasas ir pateiktų dokumentų kopijos |
| 12. | Duomenys ir konsulinis mokestis įvedami į sistemą N.VIS | Prašymas išduoti vizą, biometriniai duomenys ir konsulinis mokestis įvedami į sistemą N.VIS |
| 13. | Prašymo išduoti vizą nagrinėjimas |  |
| 14. | Sprendimo priėmimas |  |
| 15. | Vizos atspausdinimas iš N.VIS ir įklijavimas į pasą | Tuo atveju jei priimtas sprendimas išduoti vizą Viza atspausdinama iš N.VIS ir įklijuojama į pasą. Jei priimtas sprendimas vizos neišduoti, atspausdinama pranešimo apie sprendimą atsisakyti išduoti vizą formą |
| 16. | Dokumentų gražinimas vizų centrui | Priėmus sprendimą neišduoti vizos užsieniečiui kartu su pasu siunčiama pranešimo apie sprendimą atsisakyti išduoti vizą formą. |
| 17. | Dokumentų įteikimas |  |