SPS 8 priedas

PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS

202..... m. ............................. d.  Nr.

Vilnius

I DALIS

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“, juridinio asmens kodas 210060460, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Pirkėjas),

ir

(Tiekėjo pavadinimas), atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Tiekėjas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos  pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ir atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjo pasiūlymas pagal vykusio Centralizuotos kalbinių ryšių sistemos pirkimo, vykdyto skelbiamų derybų būdu (toliau – Pirkimas), rezultatus pripažintas laimėjusiu, sudarė šią prekių pirkimo pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS 1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais perduoti Pirkėjui Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), taip pat Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Centralizuotą kalbinio ryšio sistemą (toliau – Prekės, Įranga arba Sistema), suteikti darbuotojų mokymų paslaugas (toliau – Mokymų paslaugos) bei teikti Įrangos pogarantinės techninės priežiūros ir palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes, Mokymų paslaugas ir Paslaugas, bei sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 1.2. Tiekėjo Pirkimui pateikta paraiška, pirminis pasiūlymas bei galutinis pasiūlymas (toliau kartu vadinami Pasiūlymu) (įskaitant Pasiūlymo paaiškinimus), derybų protokolas ir Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus) laikomi neatskiriamomis Sutarties dalimis. Tiekėjo Pasiūlymas (įskaitant Pasiūlymo paaiškinimus) ir Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus) yra saugomi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) (pirkimo Nr. ______).

2. PREKIŲ KIEKIS, PRISTATYMO VIETA, TERMINAI, KITOS SĄLYGOS 2.1. Reikalavimai Prekėms, Mokymų paslaugoms bei Paslaugoms yra nustatyti Techninėje specifikacijoje. 2.2. Prekių pristatymo vieta nurodyta Techninėje specifikacijoje. 2.3. Sutartis bus vykdoma etapais: 2.3.1. Pirmas etapas – pirminis Sistemos tiekimas ir įdiegimas ne vėliau kaip per 17 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas dėl svarbių nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių gali būti pratęstas raštišku Šalių susitarimu ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. 2.3.2. Antras etapas – vėlesnis Sistemos tiekimas ir diegimas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo raštiško Pirkėjo užsakymo dienos. Šis terminas dėl svarbių nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių gali būti pratęstas raštišku Šalių susitarimu ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Užsakymas turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo 1 etapo Sistemos perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Tiekėjas Pirkėjo užsakymą patvirtina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. 2.4. Tiekėjo Pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) nurodyti kokybės parametrai / funkcionalumai, už kuriuos suteikiami ekonominio naudingumo balai (įskaitant Techninėje specifikacijoje [Ekonominio naudingumo kriterijus] pažymėtus punktus), tampa Sutarties dalimi ir privalo būti įgyvendinti operacinėje aplinkoje be papildomo atlygio. Šių funkcionalumų atitiktis tikrinama gamybos bandymų (Factory Acceptance Test) ir /ar vietos bandymų (Site Acceptance Act) metu, vadovaujantis Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka. 2.5. Kiekvieno etapo Sistema atskirai laikoma pristatyta, įrengta ir paruošta naudoti, kai bus: 2.5.1. surengti Pirkėjo darbuotojų mokymai (kaip nurodyta Techninės specifikacijos 5 skyriuje); 2.5.2. pasirašytas gamyklos bandymų (Factory Acceptance Test) aktas; 2.5.3. pasirašytas vietos bandymų (Site Acceptance Test) aktas; 2.5.4. pasirašytas Sistemos perdavimo priėmimo aktas. Sistemos perdavimo priėmimo aktas pasirašomas: 2.5.4.1. 1 etapo atveju – tik po to, kai bus atlikti visi Sutarties 2.6.1 – 2.6.3 punktuose nurodyti veiksmai; 2.5.4.2. 2 etapo atveju – tik po to, kai bus atlikti visi Sutarties 2.6.1 ir 2.6.3 punktuose nurodyti veiksmai. 2.6. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Pirkėjo atskirus užsakymus visos Sutarties galiojimo laikotarpiu. Paslaugos bus perkamos tik pagal poreikį, neviršijant Sutarties 3.1.3 punkte nurodytos sumos. Pirkėjas, pasiekęs 3.1.3 punkte nurodytą maksimalią sumą, Paslaugų neužsakinės. Paslaugų teikimo pradžia – ne anksčiau nei pasibaigs kiekvienos Prekės garantijos terminas. Paslaugų užsakymo ir teikimo tvarka nurodyta Techninėje specifikacijoje. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visų Paslaugų ir mokės tik už faktiškai suteiktas Paslaugas (įskaitant detales, reikalingas Paslaugoms suteikti). Paslaugų įkainiai nurodyti Tiekėjo pasiūlyme. Paslaugos bus laikomos suteiktomis, kai bus pasirašytas Paslaugų suteikimo aktas. 2.7. Mokymų paslaugos bus laikomos suteiktomis, kai bus pasirašytas Mokymų paslaugų suteikimo aktas. 2.8. Kiti Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje.

3. SUTARTIES KAINA 3.1. Maksimali Sutarties kaina yra _______ EUR (_______ eurų) be PVM, t. y. _______ EUR (_______ eurų) su PVM (jei taikoma). Sutarties kaina apima: 3.1.1. Bendra Prekių kaina – _______ EUR (_______ eurai) be PVM, t. y. _______ EUR (_______ eurai) su PVM (jei taikoma): 3.1.1.1. 1 etapo Sistemos kaina – _______ EUR (_______ eurai) be PVM, t. y. _______ EUR (_______ eurai) su PVM (jei taikoma); 3.1.1.2. 2 etapo Sistemos kaina – _______ EUR (_______ eurai) be PVM, t. y. _______ EUR (_______ eurai) su PVM (jei taikoma). 3.1.2. Pirkėjo personalo Mokymų paslaugų kaina: 3.1.2.1. Techninio personalo (techninių) mokymų kaina – _______ EUR (_______ eurai) be PVM, t. y. _______ EUR (_______ eurai) su PVM (jei taikoma); 3.1.2.2. Operacinio personalo (operacinių) mokymų kaina (Kauno objekte, 1 etapo) – _______ EUR (_______ eurai) be PVM, t. y. _______ EUR (_______ eurai) su PVM (jei taikoma); 3.1.2.3. Operacinio personalo (operacinių) mokymų kaina (Palangos objekte, 1 etapo) – _______ EUR (_______ eurai) be PVM, t. y. _______ EUR (_______ eurai) su PVM (jei taikoma); 3.1.2.4. Operacinio personalo (operacinių) mokymų kaina (Vilniaus objekte, 2 etapo) – _______ EUR (_______ eurai) be PVM, t. y. _______ EUR (_______ eurai) su PVM (jei taikoma); 3.1.3. maksimali Paslaugų vertė: 300 000,00 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų) be PVM, t. y. 363 000,00 EUR (trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai eurų) su PVM (jei taikoma), iš kurių 30 000,00 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) be PVM, t. y. 36 300,00 EUR (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai eurų) su PVM (jei taikoma) skiriama detalėms, reikalingoms Paslaugoms suteikti. 3.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos ir fiksuoto įkainio kainodara. Visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Sutarties įgyvendinimu (įskaitant transportavimą, pakavimą ir kt.), turi būti įskaičiuotos į kainą/įkainį. 3.3. Sutartyje nurodytos kainos/įkainiai nekeičiami visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus 3.4 ir 3.5 punktuose numatytus atvejus. 3.4. Sutartyje numatytos kainos/įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami), atsižvelgiant į infliacijos/defliacijos lygio pokyčius. Peržiūros sąlygos: 3.4.1. Sutartyje numatyti kainos/įkainiai gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) esant vienos iš Šalių prašymui, jeigu suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (angl. Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP)) euro zonos įvertis - 20 šalių, kuris skelbiamas Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) puslapyje pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) yra didesnis kaip 6 procentai nuo Sutarties sudarymo datos ar paskutinio perskaičiavimo; 3.4.2. Kainos/įkainiai gali būti perskaičiuojami ne dažniau kaip vieną kartą kas 12 mėnesių. Pirmas kainų/įkainių perskaičiavimas gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo galutinio Prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos, o jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo dienos; 3.4.3. Perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti kainas/įkainius; 3.4.4. Įkainiai/kaina perskaičiuojami(a) pagal žemiau pateiktą formulę: Cpn = Sn x (1 + (I – X) / 100) Cpn – perskaičiuotas(a) Paslaugoms/Prekėms taikomas įkainis/kaina; Sn – Sutartyje numatytas(a) Paslaugoms/Prekėms taikomas įkainis/kaina. I – SVKI (kai SVKI rodiklis neigiamas, reikšmė įrašoma su minuso ženklu) dydis. Perskaičiavimui taikoma paskutinė (naujausia) Šalies raštiško kreipimosi metu žinoma ir oficialiai Eurostat paskelbta šio rodiklio reikšmė; X - kai SVKI rodiklis neigiamas (-6), kai SVKI rodiklis teigiamas 6. SVKI rodiklio vertė, oficialiai paskelbta „Eurostat“ Sutarties sudarymo dieną arba paskutinio perskaičiavimo metu. Defliacijos atveju (kai SVKI rodiklis yra neigiamas (-6)), kainos / įkainiai neturi būti mažesni už kainas / įkainius, nustatytus Sutarties sudarymo dieną ir nurodytus galutiniame Tiekėjo pasiūlyme. 3.4.5. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu dėl Sutarties pakeitimo ir įsigalioja sekančio mėnesio pirmą dieną nuo susitarimo pasirašymo datos, jei susitarime nenustatyta kitaip. 3.5. Pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai pasikeičia pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinos sumos, kurioms taikomas PVM. Pasikeitęs PVM turės įtakos tik atsiskaitymams už Prekes ir /ar Paslaugas, už kurias nebuvo išrašyta sąskaita faktūra.

4. ATSISKAITYMŲ TVARKA IR SĄLYGOS 4.1. Pirkėjas mokės Tiekėjui šia tvarka: 4.1.1. už kiekvieną atskirą Prekę (etapą): a) už pirmą etapą: 4.1.1.1. pirma įmoka (10 proc. 1 etapo Sistemos kainos) sumokama pasirašius Sutartį, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Tiekėjo sąskaitos gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. 4.1.1.2. antra įmoka (20 proc. 1 etapo Sistemos kainos) sumokama Tiekėjui po gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūrą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo dienos. 4.1.1.3. trečia įmoka (50 proc. 1 etapo Sistemos kainos) sumokama Tiekėjui po vietos bandymų (Site Acceptance Test) akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūrą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos bandymų (Site Acceptance Test) akto pasirašymo dienos. 4.1.1.4. ketvirta įmoka (20 proc. 1 etapo Sistemos kainos) sumokama Tiekėjui po Prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūrą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. b) už antrą etapą: 4.1.1.5 pirma įmoka (10 proc. 2 etapo Sistemos kainos) sumokama Tiekėjui patvirtinus Pirkėjo užsakymą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Tiekėjo sąskaitos gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo dienos. 4.1.1.6. antra įmoka (50 proc. 2 etapo Sistemos kainos) sumokama Tiekėjui po vietos bandymų (Site Acceptance Test) akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūrą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos bandymų (Site Acceptance Test) akto pasirašymo dienos. 4.1.1.7. trečia įmoka (40 proc. 2 etapo Sistemos kainos) sumokama Tiekėjui po Sistemos perdavimo priėmimo akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūrą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sistemos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.4.1.2. už Mokymų paslaugas – už tinkamai suteiktas Mokymų paslaugas Pirkėjas atsiskaito Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Tiekėjas privalo sąskaitą faktūrą pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Mokymų paslaugų suteikimo akto (priedas Nr. 5) pasirašymo dienos. 4.1.3. už suteiktas Paslaugas – už tinkamai suteiktas Paslaugas Pirkėjas atsiskaito Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas privalo sąskaitą faktūrą pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos suteikimo akto (priedas Nr. 5) pasirašymo dienos. - Sąskaitos faktūros Pirkėjui turi būti pateikiamos per informacinę sistemą SABIS arba elektroniniu paštu Pirkėjo elektroninio pašto adresu info@ans.lt, ir bus pateiktos per informacinę sistemą SABIS Pirkėjo.

- PAPILDOMAS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS - Tiekėjas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą - besąlyginę banko garantiją arba draudimo bendrovės besąlyginio laidavimo raštą. Garantijos suma – ne mažiau kaip 5 procentai bendros Prekių ir Mokymų paslaugų kainos EUR be PVM (Sutarties 3.1.1 ir 3.1.2 punktai). Garantija turi galioti iki pasiūlyme nurodyto Prekių garantijos laikotarpio pabaigos. Banko garantijos/laidavimo rašto galiojimo terminas gali būti 12 mėnesių, ir būti nuolat pratęsiamas dar 12 mėnesių laikotarpiui. Pratęsiant banko garantijos / laidavimo rašto galiojimą Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, Pirkėjui sutikus raštu, gali būti proporcingai mažinama Tiekėjo įvykdytų sutartinių įsipareigojimų procentu. - Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama banko garantija (originalas) arba draudimo bendrovės (laiduotojo) laidavimo raštas (originalas) su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos. Kartu pateikiama mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo poliso apmokėjimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, patirti dėl Tiekėjo padaryto Sutarties pažeidimo. Jei Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą, kurią užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Tiekėjui po Sutarties pasibaigimo, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. - Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad laiduotojas / garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pirkėjui ne didesnę nei Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą gavęs pirmą raštišką Pirkėjo pranešimą (originalą) apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Laiduotojas / garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą, tačiau Pirkėjas pranešime privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos. - Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama banko garantija, Sutartis turi būti užtikrinama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei BBB ilgalaikio skolinimosi reitingą pagal „Fitch Ratings“ agentūrą (arba ne žemesnis nei BBB pagal „Standard&Poor’s“ agentūros reitingą; arba ne žemesnis nei Baa2 pagal „Moody’s“ agentūros reitingą) ilgalaikio skolinimosi reitingą, pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlygine neatšaukiama garantija. Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 6.1. Kiekvienai Sistemai suteikiama ne mažiau kaip __ mėn. garantija (nurodomas Tiekėjo pasiūlytas garantijos terminas). Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo Prekės priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos kiekvienai Prekei atskirai. 6.2. Garantijos taikymo sąlygos nurodytos Techninėje specifikacijoje.

- SUBTIEKĖJAI 7.1. Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelks šiuos subtiekėjus: ___________. 7.2. Subtiekėjai gali būti keičiami / nauji subtiekėjai gali būti pasitelkiami tik gavus Pirkėjo rašytinį sutikimą.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, NETESYBOS 8.1. Tiekėjui laiku neįvykdžius bet kurio iš sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti 0,05 proc. Sutarties kainos (Sutarties 3.1 punktas) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. 8.2. Pirkėjui laiku neatlikus mokėjimo, Tiekėjas turi teisę reikalauti 0,05 proc. laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. 8.3. Pagal Sutartį kiekvienai šaliai taikomų netesybų bendra suma negali viršyti 10 proc. Sutarties vertės (Sutarties 3.1 punktas) (EUR be PVM). 8.4. Tiekėjui nesilaikant Sistemos kritinio gedimo pašalinimo terminų, nurodytų Techninėje specifikacijoje, Pirkėjas turi teisę reikalauti 0,05 proc. Sutarties kainos (Sutarties 3.1 punktas) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo kritiniam gedimui nustatyto termino pabaigos iki pilno kritinio gedimo pašalinimo pagal Sutarties 8.4.2 punktą, laikantis toliau nurodytų sąlygų: 8.4.1. Laikinas sprendimas (workaround), apėjimo schema, laikina konfigūracija ar dalinis funkcionalumo atkūrimas, net jei Pirkėjas laikinai sutinka jį taikyti operacijų tęstinumui užtikrinti, nelaikomas tinkamu kritinio gedimo pašalinimu ir neįtakoja delspinigių skaičiavimo. 8.4.2. Kritinis gedimas laikomas pašalintu tik tada, kai įdiegtas nuolatinis sprendimas ir Pirkėjas raštu patvirtina kritinio gedimo pašalinimą (arba pasirašo atitinkamą priėmimo / testavimo protokolą, jei taikoma). 8.4.3. Sutarties 8.4 punkte nustatyti delspinigiai yra specialioji netesybų nuostata, taikoma kritinio gedimo šalinimo vėlavimo atveju vietoje Sutarties 8.1 punkte nustatytos bendrosios delspinigių taikymo nuostatos (jei taikytina). 8.5. Sutartyje numatytos netesybos pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai nedraudžia reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, kurių netesybos nepadengia. Maksimali nuostolių suma negali būti didesnė nei 100 proc. Sutarties vertės (EUR be PVM). Nei viena iš Šalių neprisiima atsakomybės kitai šaliai dėl netiesioginių nuostolių.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS 9.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 9.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Pirkėją prieš 180 kalendorinių dienų, nesant Pirkėjo kaltės, dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių. Tiekėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį šiame punkte numatytu pagrindu: 9.2.1. jeigu Tiekėjas nutraukia Sutartį iki Įrangos gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo, jis privalo: 9.2.1.1. grąžinti Pirkėjui pirmą įmoką; 9.2.1.2. sumokėti Pirkėjui 10 proc. bendros Prekių kainos dydžio baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. 9.2.2. jeigu Tiekėjas nutraukia Sutartį bet kuriame kitame etape po konkrečios Prekės gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo, jis privalo: 9.2.2.1. grąžinti Pirkėjui pirmą įmoką; 9.2.2.2. grąžinti kitas su konkrečia Preke susijusias įmokas, kurios buvo sumokėtos po gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo; 9.2.2.3. savo lėšomis demontuoti įrengtą Prekę, kuri iki Sutarties nutraukimo nebuvo perduota Pirkėjui (nepasirašytas Prekės perdavimo priėmimo aktas); 9.2.2.4. sumokėti Pirkėjui 10 proc. bendros Prekių kainos dydžio baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. 9.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Pirkėją ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, jei Pirkėjas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti už tinkamai įvykdytus įsipareigojimus, kai Pirkėjas yra priėmęs mokėjimo dokumentus pagal Sutarties sąlygas. Per pranešimo apie vienašalį Sutarties nutraukimą galiojimo laikotarpį, Pirkėjui atsiskaičius su Tiekėju, Sutartis tęsiasi ir joje numatyti įsipareigojimai vykdomi. Per pranešimo apie vienašalį Sutarties nutraukimą galiojimo laikotarpį Pirkėjui neatsiskaičius su Tiekėju, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 10 proc., nuo Sutarties įvykdytos dalies vertės, dydžio baudą. 9.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 60 kalendorinių dienų, jeigu: 9.4.1. Tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus laikantis sutartinių įsipareigojimų per pagrįstą laikotarpį; 9.4.2. Tiekėjui pažeidus esmines Sutarties sąlygas; 9.4.3. Tiekėjas dėl savo kaltės ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų nepradeda vykdyti vietos bandymų (SAT) etapo pagal Techninėje specifikacijoje nurodytą Šalių suderintą darbų vykdymo grafiką. 9.4.4. Tiekėjas Sutarties vykdymu daro žalą Pirkėjo turtui, darbuotojams ir kt.; 9.4.5. Tiekėjo atlikta sutartinių įsipareigojimų dalis netenkina Pirkėjo, Pirkėjas negali naudotis jam perduotu atitinkamu Sutarties rezultatu ar jo dalimi, tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose netinkami rezultatai (ar jų dalis) negali būti ištaisyti ir/ar apkeisti taip, kad atitiktų Pirkėjui privalomą pateikti Sutarties rezultatą ir tolesnis Sutarties vykdymas pažeis Pirkėjo turtinius ir neturtinius interesus ir yra netikslingas; 9.4.6. nesilaiko AB „Oro navigacija“ antikorupcinės politikos ar Veiklos partnerių elgesio kodekso nuostatų; 9.4.7. Tiekėjas nepratęsė ir Pirkėjui nepateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimo (pagal Sutarties 5.1 punktą). 9.4.8. Tiekėjui inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba jis sustabdo ūkinę veiklą. 9.5. Pirkėjui vienašališkai nutraukus sutartį su Tiekėju 9.4.1 – 9.4.7 punktuose numatytais pagrindais, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 10 proc. visos Sutarties kainos (Sutarties 3.1 punktas) dydžio baudą ir atlyginti Pirkėjui jo patirtus tiesioginius nuostolius. 9.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį PĮ 98 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. 9.7. Pirkėjui bet kokiomis priemonėmis nustačius, jog Tiekėjas pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie atitiktį Ekonominio naudingumo kriterijams, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, Sutartis nutraukiama vienašališkai dėl Tiekėjo kaltės ir taikomos Sutarties 9.5 punkto nuostatos.

10. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 10.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 10.1.1. Pirkėjo: ________________. 10.1.2. Tiekėjo: _____________________. 10.2. Vykdant Sutartį privalo dalyvauti Tiekėjo Pasiūlyme nurodyti Sutarties vykdymui paskirti specialistai, kurių kvalifikacija buvo įvertinta Pirkimo procedūrų metu. Tiekėjas turi teisę pakeisti specialistų komandą ar jos narį tik gavęs raštišką Pirkėjo sutikimą bei pateikęs dokumentus, pagrindžiančius specialistų atitikį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Pirkėjas turi teisę inicijuoti Tiekėjo specialistų komandos nario, kuris netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus. Šio punkto nustatytos tvarkos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

11. KITOS SĄLYGOS 11.1. Atsižvelgiant į Sutarties ir pirkimo ypatumus nurodomos kitos sąlygos, kurios neaprašytos Sutarties BS dalyje. 11.2. Tiekėjas įsipareigoja neteikti jokios su Sutartimi susijusios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (ar juos atstovaujantiems asmenims) ir jokiomis formomis vykdant Sutartį nepasitelkti subjektų iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ 1.2 punktu patvirtintame sąraše. 11.3. Esant poreikiui Pirkėjas gali įsigyti prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su Pirkimo objektu susijusių prekių ir (ar) paslaugų neviršijant 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Už prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. 11.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Sutartis sudaroma elektronine forma ją pasirašant Šalių kvalifikuotais ar nekvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas vienas Sutarties egzempliorius. 11.5. Jei Šalys pasirašo Sutartį nekvalifikuotais elektroniniais parašais, jos sutinka Sutarties pasirašymui naudoti Docusign elektroninio pasirašymo platformą ir patvirtina, kad šių Šalių nekvalifikuotų elektroninių parašų teisinė galia yra lygiavertė rašytiniams parašams, taip pat susitaria laikyti su parašais susietas nekvalifikuotas laiko žymas tinkamu įrodymu, kad Šalių nekvalifikuoti elektroniniai parašai galiojo Sutarties pasirašymo metu. 11.6. Jeigu Sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalbomis, kilus neatitikimams Šalys vadovaujasi tekstu anglų kalba. 11.7. Asmens duomenys tvarkomi pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant Pirkėjo asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles (https://www.ans.lt/lt/bendrove/asmens-duomenu-apsauga). 11.8. Tiekėjo banko sąskaitos duomenų, į kurią vykdomi mokėjimai pagal Sutartį, pakeitimas laikomas Sutarties pakeitimu ir įsigalioja tik Šalims pasirašius Susitarimą. Iki Susitarimo įsigaliojimo Pirkėjas turi teisę vykdyti mokėjimus tik į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą, ir tokie mokėjimai laikomi tinkamu prievolės įvykdymu.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS 12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 5.1 punktas) patvirtinantį dokumentą ir galioja 156 mėnesius. 12.2. Sutarties pratęsimas – nenumatyta.

13. SUTARTIES PRIEDAI 1 priedas. II dalis. Sutarties bendrosios sąlygos; 2 priedas. Techninė specifikacija; 3 priedas. Tiekėjo Pirkimui pateikto galutinio pasiūlymo forma (kiti Pasiūlymo dokumentai saugomi Sutarties SS dalies 1.2 punkto nurodyta tvarka); 4 priedas. Prekių perdavimo priėmimo akto forma; 5 priedas. Paslaugų suteikimo akto forma; 6 priedas. Pirkimo sąlygos (saugomos Sutarties SS dalies 1.2 punkto nurodyta tvarka).

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS							TIEKĖJAS

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“                                                       .................................................................

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius                                                 ..................................................................

Kodas: 210060460                                                                                 ...................................................................

PVM mokėtojo kodas: LT100604610                                                  ..................................................................

A/s LT037044060001166081                                                               ..................................................................

AB SEB bankas                                                                                        ..................................................................

Tel. 0 706 94502                                                                                     ..................................................................

El. p.: info@ans.lt                                                                                   ..................................................................

______________________________                                                ____________________________

(parašas)                                                                                                 (parašas)

______________________________                                                _____________________________

(Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)                                                      (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

Sutarties 4 priedas

PREKIŲ PERDAVIMO PRIĖMIMO AKTAS

20………………… Nr. ……………..

Vilnius

Pirkėjas:

Tiekėjas:

Sutarties data, numeris, pavadinimas:

| Nr. | Prekių pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Bendra kaina (be PVM), EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra kaina (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM 21 % |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina (su PVM): |  |  |  |  |  |

Perdavė:

____________________________________        ___________        _______________________________

(tiekėjo atstovo pareigos)		                   (parašas)                        (vardas, pavardė)

Priėmė (du atstovai):

___________________________________         ___________        _______________________________

(pirkėjo atstovo pareigos)                   	                 (parašas)                         (vardas, pavardė)

___________________________________         ___________        _______________________________

(pirkėjo atstovo pareigos)                   	                 (parašas)                         (vardas, pavardė)

Sutarties 5 priedas

PASLAUGŲ SUTEIKIMO AKTAS

20.... m. ..................... d. Nr. .............

Vilnius

Šio akto surašymo pagrindas – akcinės bendrovės „Oro navigacija“ (toliau – Pirkėjas), ir ................................................................ (toliau – Tiekėjas) 20.... m. .................. d. sudaryta ............................................. sutartis (registravimo data 20....-.....-......, Nr. .......) (toliau – sutartis).

Šiuo aktu, Pirkėjas ir Tiekėjas patvirtina, kad Tiekėjas suteikė Pirkėjui ........................................................................ paslaugą(-as), tai yra ......................................... (aprašyti trumpai ir konkrečiai kas buvo padaryta).

Pirkėjas patvirtina, kad .................................................................... paslaugą(-os) suteikta(-os) tinkamai ir pagal Sutarties nustatytas sąlygas.

Suteiktos(-ų) .................................................................. paslaugos(-ų) kaina yra: ................. Eur (be PVM), įskaitant 21 proc. PVM – ............... Eur.

PIRKĖJO ATSTOVAI	            TIEKĖJO ATSTOVAS

(parašas)                                                                                     (parašas)

(atstovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)            (atstovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

(parašas)

(atstovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

Statistics | Eurostat (europa.eu)