VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PATALPŲ REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Visi remonto darbai turi būti atlikti adresu – Naujoji g. 48, Alytus.

2. Paprastojo remonto darbai VšĮ Alytaus rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centre privalo būti atlikti etapais:

- I etapas – VšĮ Alytaus rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro II aukšto patalpų remonto darbai (Techninės specifikacijos 1 priedas „II aukšto planas“).

- II etapas – VšĮ Alytaus rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro III aukšto patalpų remonto darbai (Techninės specifikacijos 2 priedas „III aukšto planas“).

3. Tikslūs darbų kiekiai nurodyti Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“).

4. Rangovas turi įsivertinti, kad darbai bus vykdomi veikiančiojoje įstaigoje. Rangovas turi pradėti vykdyti nuo I etapo rangos darbų.  Tinkamai atlikus I etapo rangos darbus Rangovas turi informuoti Užsakovą, kad Užsakovas galėtų persikraustyti į kitas patalpas. Užsakovo persikraustymo terminas gali trukti iki 10 darbo dienų (Rangovas turi įsivertinti, kad šis terminas įskaitomas į darbų atlikimo terminą), atlikus visas procedūras Rangovas bus informuojamas, kad gali pradėti atlikti II etapo darbus.

5. Rangovas turi įsivertinti į pasiūlymo kainą, kad prieš pradedant rangos darbus turi pakabinti patvarią, ilgaamžišką bei atsparią įvairioms oro sąlygoms informacinę lentelę, kurioje bus projekto pavadinimas, informacija apie projektą, projekto tikslas, spalvota Europos Sąjungos emblemą su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. Lentelės matmenys 400*300 mm, nuoroda į lentelės formatą: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_lt?lang=lt.  Tikslus dizainas, spalvos bus derinamos vietoje.

6. Rangos darbams naudojamų medžiagų tikslus dizainas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje.

7. Vykdant statybos rangos darbus turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“.

8. Atlikus paprastojo remonto darbus privaloma užtikrinti universalaus dizaino principą – kabinetų numeracija ant durų (visai visuomenei draugiška regėjimui pritaikyta aplinka). Kabinetų numeriai turi būti užrašyti Brailio raštu, didesniu šriftu, taip pat numeris turi atspindėti šviesą, kuri padės aiškiau ir iš toliau pamatyti, tam tikro kabineto numeraciją bei ar esantis specialistas yra kabinete.