Techninės specifikacijos

Priedas Nr. 1

PRELIMINARŪS BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Techninės specifikacijos

Priedas Nr. 2

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS APIMTIS

PASLAUGŲ ETAPAI IR JŲ APIMTYS:

- Parengiamieji statybos darbai iki SLD

| 1.1. | Numatoma paslaugų trukmė, [Tmėn.] | 6** mėn. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Numatomas Techninės priežiūros vadovų darbo laikas per savaitę, [tsav.] | 4,5 darbo valandų per savaitę |
| 3. | Numatomas darbo laikas per visa sutarties laikotarpį valandomis, [Tval.]* | 108 valandų |
| 4. | Numatomas Techninė priežiūros vadovų objekto lankymo periodiškumas, [P] | 3 kartai per savaitę |
| 5. | Numatomas specialiosios Techninė priežiūros vadovų objekto lankymo periodiškumas, pradėjus vykdyti atitinkamos srities darbus | - |

2. Statybos darbai po SLD gavimo iki statybos užbaigimo

| 3.1. | Numatoma paslaugų trukmė, [Tmėn.] | 18**mėn. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Numatomas Techninės priežiūros vadovų darbo laikas per savaitę, [tsav.] | 20 darbo valandų per savaitę |
| 3. | Numatomas darbo laikas per visa sutarties laikotarpį valandomis, [Tval.]* | 1440 valandų |
| 4. | Numatomas Techninė priežiūros vadovų objekto lankymo periodiškumas, [P] | 5 kartai per savaitę |
| 5. | Numatomas specialiosios Techninė priežiūros vadovų objekto lankymo periodiškumas, pradėjus vykdyti atitinkamos srities darbus | 3 kartai per savaitę |

Pastaba:

* - Numatomas techninės priežiūros grupės darbo laikas valandomis apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

Tval.=Tmėn.×22×tsav.5.,

** - numatoma bendra paslaugų teikimo trukmė 18 mėn..

UAB „Įmonė“

Statinio bendrosios statybos techninės

priežiūros vadovas

Vardenis Pavardenis

Techninės specifikacijos

Priedas Nr. 3

- OBJEKTO PAVADINIMAS

- STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

- SAVAITINĖ ATASKAITA

- PAGAL 20__-__-__ SUTARTĮ Nr._______

| Ataskaitos periodas | 2024-00-00 – 2025-00-00 | Ataskaitos Nr., (versija) | 1, (v1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atlikti darbai |  |  |
| Pirmadienis (data) | [trumpas vykdytų darbų aprašymas, darbų apimtis, darbų vykdymo zonos, priimti statybos darbai ir t.t.] |  |  |
| Antradienis (data) | [trumpas vykdytų darbų aprašymas, darbų apimtis, darbų vykdymo zonos, priimti statybos darbai ir t.t.] |  |  |
| Trečiadienis (data) | [trumpas vykdytų darbų aprašymas, darbų apimtis, darbų vykdymo zonos, priimti statybos darbai ir t.t.] |  |  |
| Ketvirtadienis (data) | [trumpas vykdytų darbų aprašymas, darbų apimtis, darbų vykdymo zonos, priimti statybos darbai ir t.t.] |  |  |
| Penktadienis (data) | [trumpas vykdytų darbų aprašymas, darbų apimtis, darbų vykdymo zonos, priimti statybos darbai ir t.t.] |  |  |
| Sekančios savaitės darbai | [trumpas sekančios savaitės planuojamų darbų aprašymas] |  |  |
| Išvados, pasiūlymai ir pastabos |  |  |  |

Sekančios savaitės darbo planas:

| Diena | Pr | A | T | K | PN | Iš viso, (val.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbas objekte (val.) | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 18 |
| Darbas su dokumentais (val.) | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 2 |
| Iš viso, (val): | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| Dalyvaujantys statybos techninės priežiūros vadovai (inicialai) | V.P, A.B | V.P, C.D | V.P | V.P, A.B, CD | V.P |  |

Statinio statybos techninės priežiūros grupė:

| Pareigos | Vardas Pavardė, kval.atest. nr. | Inicialai |
| --- | --- | --- |
| Statinio bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas (grupės vadovas) | Vardenis Pavardenis, 0001 | V.P |
| Statinio specialiosios statybos techninės priežiūros vadovas (mechanikos darbai) | Vardenis A Pavardenis B, 0002 | A.B |
| Statinio bendrosios statybos techninės priežiūros vadovas (elektrotechnikos darbai) | Vardenis C Pavardenis D, 0003 | C.D |

Ataskaitą parengė:

UAB „Įmonė“

Statinio bendrosios statybos techninės

priežiūros vadovas

Vardenis Pavardenis

Techninės specifikacijos

Priedas Nr. 4

- OBJEKTO PAVADINIMAS

- STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

- MĖNESINĖ ATASKAITA

- PAGAL 20__-__-__ SUTARTĮ Nr._______

| Ataskaitos periodas |  | 2024-00-01 – 2025-00-00 | Ataskaitos Nr., (versija) | 1, (v1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktos savaitinės ataskaitos* |  |  | Pateikta (pateikimo data) / nepateikta |
| 1. | Savaitinė ataskaita Nr. __, (v1) už laikotarpį [datos periodas] |  |  |  |
| 2. | Savaitinė ataskaita Nr. __, (v1) už laikotarpį [datos periodas] |  |  |  |
| 3. | Savaitinė ataskaita Nr. __, (v1) už laikotarpį [datos periodas] |  |  |  |
| 4. | Savaitinė ataskaita Nr. __, (v1) už laikotarpį [datos periodas] |  |  |  |
| Eil. Nr. | Fotofiksacija* |  |  | Pateiktų nuotraukų skaičius, vnt. |
| 1. | Darbų eigos nuotraukos (kasdieninė fotofiksacija) |  |  |  |
| 2. | Paslėptų darbų nuotraukos |  |  |  |
| Darbų grafiko analizė |  | [pateikiamos įžvalgos dėl grafiko laikymosi, siūlymai darbų grafiko pasivijimui vėluojant, išvados dėl rangovo darbų vykdymo spartos ] |  |  |
| Išvados ir pastebėjimai dėl rangovo darbų kokybės |  | [pateikiamos išvados ir pastebėjimai dėl rangovo vykdomų darbų kokybės] |  |  |

Pastabos:

* - Savaitinės ataskaitos teikiamos elektroniniu formatu, elektroninėje platformoje [„Microsoft TEAMS“ arba „Microsoft Sharepoint“];

** - Fotofiksacijos nuotraukos teikiamos elektroninėje platformoje [„Microsoft TEAMS“ arba „Microsoft Sharepoint“].

Ataskaitą parengė: